二零零六年四月二十一日

葵青區議會文件第46/2006號

葵青區地區管理委員會

第118次會議主要討論事項簡報

處理葵芳圍非家居垃圾、商鋪非法擴張營業的問題

關於有居民投訴葵芳圍的食肆棄置的非家居垃圾在芊紅居附近的臨時垃圾收集站停放過久的問題，葵青民政事務處會在有需要時提供協助，邀請附近的商戶和業主與食物環境衞生署(“食環署”)、清潔承辦商及區議員會面，共同尋求解決問題的方法。由於葵芳圍一帶店鋪非法擴張營業的情況嚴重，食環署會加強巡查商鋪和監察清潔承辦商清理垃圾的情況，而葵青民政事務處則會去信各商戶，呼籲他們注意環境衞生。

[會後註：食環署葵青區環境衞生辦事處人員於本年一月至三月期間，在葵芳圍一帶採取了共56次突擊行動，以打擊商鋪及食肆非法擴張營業的問題。行動中，提出檢控的個案共有98宗，充公貨物的有22宗，而涉及食肆的違例檢控及充公貨物個案則分別有12宗及1宗。]

葵青區公共屋小販非法擺賣問題

2.	領匯管理有限公司(“領匯”)將於四月批出長發商場外安裝閉路電視的工程合約；工程預期可在六月完成。另外，主席請房屋署向領匯反映安蔭邨的小販非法擺賣問題，以及視乎長發邨安裝閉路電視的成效，考慮在安蔭邨安裝同類設施。

興芳路及葵益道交界的臨時用地事宜

3.	興芳路花園計時器的安裝工程預計在本年八、九月完成。這個議題將在下次會議中刪除。

葵青區短期租約用地作貨櫃停車場事宜

4.	停車場公司與律政署的民事訴訟已獲得解決。這個議題將在下次會議中刪除。

全城清潔策劃小組中期報告　　改善香港環境生措施

5.	葵青區二月份的 “社區清潔指數” 為111.9，去年十一月的指數為109.4，這顯示本區的環境衞生情況正在改善。另外，在徵詢地區人士的意見後，第四輪後巷清潔黑點名單已經備妥。

葵涌貨櫃碼頭路兩幅短期信箱業用地重新招標事宜

- 地政處在早前向兩家信箱公司發出警告後，現正與有關的信箱公司進行磋商。

葵青區的滅蚊工作

- 葵青區四月份的誘蚊產卵器指數如下：

| 地區 月/年 | 葵涌 | 茘景 | 青衣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/2006 | 2.1% | 18.2% | 7.4% |

在這三個地區當中，以茘景的指數較高。根據資料顯示，錄得較高數字的誘蚊產卵器放置在屋邨及鄰近學校的地方。食環署已提醒有關的學校及屋邨加強控蚊工作。

葵涌9H區土地用途

8.	房屋署在四月十二日去信葵青區議會“跟進9H區規劃及設計事宜工作小組”，就已修訂的9H區綜合公屋及戶外休憩設施發展方案徵詢小組的意見。待新一屆工作小組成立後，便會召開會議，商討經修訂的方案。

青嶼幹線觀景台停車場收費事宜

9.	環境運輸及工務局正檢討青嶼幹線觀景台停車場收費的調整幅度。在收費檢討有了結果後，運輸署便會向本委員會提交報告。這個議題將在下次會議中刪除。

改善青衣碼頭至藍澄灣之人行通道設施

10.	香港國際貨櫃碼頭有限公司(HIT)鋪設的人行通道已在三月十日啟用。至於長輝路增設行人輔助線的工程，路政署將在兩至三個月內施工。

九華徑村的環境衞生問題

11.	渠務署將就建造永久性排污渠工程及其他相關工程，在政府的資源分配計劃下申請撥款。

[會後註：渠務署表示，九華徑村的排污渠工程將連同另外兩條村的工程一併向政府申請撥款。申請結果將於本年十月公布。申請如獲得批准，該署初步擬在二零零七年十月批出顧問合約，並在二零零九年年底把工程項目提交立法會財務委員會轄下的工務小組委員會審批。工程預期可在二零一零年年中展開，但這須視乎收地情況而定。]

珀麗灣船隻往返荃灣對青衣北船廠所構成的影響

12.	葵青民政事務處將在五月二日與珀麗灣客運公司、業主委員會、東義造船廠、荃灣及葵青區議員，以及多個政府部門舉行會議，檢討船隻減速的成效。

[會後註：在五月二日的會議上，東義造船業總商會表示，珀麗灣客運的船隻航速自本年三月十九日起減低至10海浬後，海面的情況已有所改善，但可能仍有部份船隻的航速未必調低至10海浬，所以希望海事處能緊密監察船隻的航速。另外，該會表示，由於船隻減慢航速需時，船隻應在到達船廠位置前較早時間開始調整航速，以便到達船廠位置時可立即以10海浬的速度航行。此外，有葵青區議員表達對其他駛經船廠對開海面船隻的航速的關注，要求規管那些船隻的航速不可超過10海浬。]

葵青區及深水埗區行政區分界

13.	根據盈暉臺住宅業主小組委員會的民意調查，約八成住戶屬意把整個屋苑劃歸深水埗區，葵青民政事務處已把結果提交民政事務總署考慮。葵青民政事務處也藉着與居民的會面，向他們解釋是次劃定分界並不會影響政府提供的公共服務。這個議題將在下次會議中刪除。

空置校舍

14.	葵青區有六個已空置／將空置的校舍，其中兩個位於青衣區的校舍將分配給辦學團體開辦國際學校。教統局表示，將視乎辦學團體的建議書內容，才落實有關校舍是否用作開辦國際學校。

公眾地方非法停泊單車

15.	葵青民政事務處會繼續與地政處等部門採取聯合清理單車行動。

[會後註：地政處、食環署、警務處及路政署將於五月十九日及二十六日在青衣採取上述行動。]

在青衣長亨邨及長宏邨晾曬衣物的事宜

16.	本區會繼續採取跨部門聯合行動，以清理晾曬衣物。有議員建議開放屋邨天台作曬衣場，但房屋署代表認為，這項安排會引起保安問題。主席請房屋署代表向總部反映意見。

其他事項

處理家庭暴力事件的改善措施

17.	近月區內的家庭暴力事件有上升趨勢，警方會密切注視這個問題。社會福利署擬設立新的保護家庭及兒童課，服務荃灣及葵青區，並會在下半年度找到合適的辦事處後正式運作。

處理區內環保回收鐵籠事宜

18.	食環署現時每星期與地政署採取聯合行動，以清理街上的回收鐵籠，並會向區議會提交每月行動統計數字。民政事務總署常任秘書長將召開跨部門會議，跟進街道管理的問題。

屋邨深宵噪音問題

19.	葵青民政事務處將在區內約40個地點懸掛宣傳橫額，提醒居民不要製造噪音。議員表示，在警方的努力下，大窩口區的深宵噪音問題已得到改善，但仍希望警方考慮加強檢控。

[會後註：所有宣傳橫額將於五月中在指定地點懸掛。]

葵青民政事務處

二零零六年五月