葵青區議會文件第8a/2007號

二零零七年一月十一日

葵青區議會

第四十五次會議

處理地底水管爆裂事件的應變措施

致︰葵青區議會

就梁廣昌議員提問政府各部門有關二零零六年十二月七日處理地底水管爆裂事件的應變措施，現回覆如下︰

- 就地底水管爆裂引致封閉道路情况，一般的處理程序如何？

在一般地下水管爆裂的情况下，水務署及警務處會就水管爆裂的實際現場情况，經視察及協商後作出封閉道路的决定。

當運輸署收到警務處通知，有地底水管爆裂而引致道路封閉的情況後，便會立刻通知受影響的巴士公司，安排臨時改道，亦會指示他們加派人手在站頭維持秩序，以盡量減少事件對乘客所造成的影響。另外，運輸署亦會將臨時封閉道路及公共運輸服務的改道的安排通知傳媒(例如：香港電台及商業電台)，要求他們向市民發有關訊息。運輸署亦會聯絡有關政府部門，跟進緊急維修工程的進度。

- 當日甚麼時候發現爆水喉的？

水務署大約在零晨二時二十分收到水管爆裂的報告。

- 那個部門負責決定封路改道的？

當日因葵盛圍落山方向近葵合街的路面損毀程度，十分嚴重，經水務署及警務處派員視察及協商後，决定封閉葵盛圍相關路段，進行水管緊急維修及路面復修工程。

- 封路改道後，有關部門各自做過甚麼跟進工作？

封路改道後，水務署會進行緊急水管維修和路面復修工程。在工程進行中，水務署及警務處緊密聯絡，安排盡快重開路面。而警務處會密切注視現場的交通情况，而作出相應的交通措施。運輸署亦會按第1點所述的程序，處理事件。

- 當日封路的措施是否唯一的一個方案？

因當日路面損毀程度，十分嚴重，封路的措施，是唯一的方案。

- 有否考慮過當日爆水喉處部份開放道路供單線雙程行駛？

當日，警務處及水務署曾經考慮開放道路供單線雙程行駛的可行性，但由於路面損毀嚴重，並十分接近安全島和葵合街路口，基於安全理由不適宜單線雙程行駛。

- 部門有沒有協調過如何疏導葵盛圍的交通流量？

當日警務處及水務署已密切注視現場的交通情况，作出相應的交通措施以疏導葵盛圍的交通流量。

- 當日維修工程共進行了多久？何時重開該段道路路面？那個部門負責決定重開路面的？

緊急水管維修工程和路面復修工程約於當日晚上九時完成，而該段路面亦同時重開。重開路面的决定，是由水務署及警務處經派員視察和協商後作出决定的。

運輸署

警務處

水務署

渠務署

二零零七年一月五日