葵青區議會文件第41/2008號

二零零八年四月十八日

葵青區地區管理委員會

第130次會議主要討論事項簡報

青荃橋加建裝隔音屏障進展報告

路政署顧問公司向委員會報告工程進度。青荃橋加建隔音屏障工程已在本年一月展開。由於青荃橋青衣段的加建隔音屏障工程，在更換橋底承座前須進行預備工作，而橋面的隔音屏障裝置工程須待有關預備工作完成後方可進行，因此青衣段裝置工程需於本年十月才可展開。工程預計在二零一零年底完成。

2. 因應委員的要求，路政署及其工程顧問公司會詳細研究可否提早展開青衣段的工程，並會向區議會提交施工時間表和有關反射式及吸音式隔音屏障的成本及效用等資料以供區議會交通及運輸委員會參考。

青敬路附近興建有蓋行人通道進展報告

路政署因應運輸署要求，已初步完成地下設施探坑工程，發現該路段施工範圍地下設施繁多，因此再需約六個月時間進行工程可行性研究，包括與各有關公共設施機構商討地下公共設施的改道、擬訂工程及交通改道建議，以便運輸署詳細考慮是否推行該工程計劃。如落實推行該工程計劃，就相關建議的公眾諮詢期需時約一年。連同設施路線改動工程及興建行人通道工程，預計整項工程於二零一四年完成。 因應區議會委員的要求，若落實推行上述工程，運輸署聯同路政署會進一步研究和檢討整項工程計劃的進度。運輸署聯同路政署將於六月十二日舉行的區議會交通及運輸委員會會議上向議員報告。

葵涌邨發生不幸家庭事件後的部門跟進工作 5. 葵青民政事務處已於四月八日約見黃潤達議員和梁玉鳳議員商討葵涌邨的社會福利設施。社會福利署表示有非牟利團體示意有興趣於映葵樓附近及曉葵樓升降機塔附近的「空格」改建提供老人及家庭綜合式社會服務，加強支援葵涌邨居民。社會福利署會繼續跟進有關進展及作出匯報。 興芳區商鋪非法擴張營業的問題 二零零八年二月及三月期間，食物環境衞生署(食環署)共採取153次突擊行動，提出檢控的個案共66宗，2批貨物被充公，14宗檢控個案與違例食肆有關。 葵青區公共屋邨小販非法擺賣問題

7. 房屋署和食環署繼續跟進及打擊區內公共屋邨小販非法擺賣活動。在二零零八年二月及三月期間，食環署於公共屋外圍及其鄰近地區共採取了404次行動，拘捕65人，扣押貨品49批。房屋署採取了772次打擊行動，拘捕20人，扣押183批貨品。 8. 房屋署於二月及三月期間於長安邨巴士站共進行105次行動打擊小販擺賣，房屋署會繼續注視有關問題，並採取適當行動，以打擊小販非法擺賣。

全城清潔策劃小組中期報告---改善香港環境衞生措施

9. 二月份葵青區社區清潔指數為113.5，比十一月的社區清潔指數略低。

10. 由於環境衞生情況已有改善，因此全港各區均會終於進行社區清潔指數調查，以調撥資源處理其他事項。

葵青區的滅蚊工作

11. 二零零八年三月，葵涌、荔景及青衣的誘蚊產卵器指數均為0%。食環署已於四月展開第二期滅蚊運動。

葵涌9H區土地用途

12. 葵青區議會跟進9H區規劃及設計事宜工作小組已於三月二十七日召開第十四次會議，房屋署代表於會上提出了最新方案，小組委員均同意該新方案較前進步，休憩空間有所增加。部分委員認為從香港整體公屋供應考慮，應接受方案。部分委員則認為方案雖有改善，但仍未能顧及葵涌東北的整體發展需要。 13. 有關9H區土地用途事宜將交房屋事務委員會轄下的公屋事務小組繼續討論。

晾曬衣物的事宜

14. 按資料顯示，居民晾曬衣物的情況已有改善。有關政府部門會繼續監察情況。

處理區內環保回收鐵籠事宜

15. 按資料顯示，區內非法擺設環保回收鐵籠的情況已有改善。有關政府部門會繼續監察情況。

葵青區寮屋數字

16. 議員提出葵青區寮屋戶數及人數似乎有所增加，地政處表示會通知寮屋管制小組研究過去五年寮屋數字是否有上升趨勢。

非法懸掛橫額事宜

17.	議員提出最近發現葵青區內有不雅宣傳橫額，估計為商業團體非法懸掛。食環署及地政處表示會跟進拆除橫額及按程序向相關人士追討清拆費用。

(會後註：有關橫額已於四月十八日下午被拆除。)

城門道傾倒廢料事件

18.	城門道傾倒廢料事件發生後，葵青民政事務處已聯絡有關部門舉行跨部門會議。現時在政府土地上的廢料已全部清除，路政署會於該地進行斜坡復修工作，而葵青民政事務處亦會於稍後時間安排人造斜坡綠化工程，改善環境。環保署並已向非法傾倒廢料者發出傳票，案件將於四月下旬開審。

19.	立法會環境事務委員會於四月十一日舉行特別會議討論對付非法棄置廢物問題，並要求政務司司長召開跨部門會議就在私人土地傾倒廢料問題提出解決方案，會議將於五月十六日舉行。

葵青區家庭暴力個案數字的趨勢及對策

20.	社會福利署向委員會報告葵青區家庭暴力個案數字和該署的相應對策。二零零七年，葵青區新增虐待配偶及虐待長者個案均有明顯增加。按資料顯示，來港不足五年的女性及接受綜援家庭為高危群。過去一年，社會福利署已加強進行宣傳及輔導工作，藉着家庭義工計劃及大型活動接觸受虐者，並與警務處合作監察個案進展。此外，政府已開始研究修訂《家庭暴力條例》，包括擴大受害人涵蓋範圍，以進一步保護受虐人士。按委員會要求，社會福利署會就家庭暴力個案的家庭背景提供更多資料，以供委員會作進一步的討論。

葵青民政事務處

二零零八年四月