九龍城區議會轄下

房屋及基礎建設委員會第四次會議記錄

| 日 期： | 2004年6月17日(星期四) |  |
| --- | --- | --- |
| 時 間： | 下午2時30分 |  |
| 地 點： | 九龍城民政事務處會議室 |  |
| 出席者： |  |  |
| 主席： | 蕭婉嫦女士，BBS，JP |  |
| 副主席： | 伍精民先生 |  |
| 委員： | 莫嘉嫻女士 |  |
|  | 尹才榜先生 |  |
|  | 李蓮女士 |  |
|  | 區嘉誠先生 |  |
|  | 蔡麗玲女士 |  |
|  | 陳景煌先生 |  |
|  | 李健勤先生 |  |
|  | 廖成利先生 |  |
|  | 李慧女士 |  |
|  | 文德全先生 |  |
|  | 劉偉榮先生 |  |
|  | 葉志堅先生 |  |
|  | 劉定邦先生 |  |
|  | 陳麗君女士 |  |
|  | 王國強先生 |  |
|  | 梁英標先生，MH |  |
|  | 陳榮濂先生 |  |
| 秘書： | 司徒美茵女士 | 九龍城民政事務處行政主任(區議會) |
| 列席者： | 謝林喜先生 | 九龍城民政事務處高級聯絡主任(大廈管理) |
|  | 邵淑儀女士 | 九龍城民政事務處一級行政主任(區議會) |
|  | 陳國榮先生 | 規劃署高級城市規劃師 |
|  | 梁建文先生 | 拓展署高級工程師 |
|  | 蔡立成先生 | 屋宇署屋宇測量師 |
|  | 劉正光先生 | 房屋署物業服務經理 |
| 缺席者 : | 何顯明先生 |  |  |
|  | 林健文先生 |  |  |
|  | 陳家偉先生 |  |  |
|  | 馮競文女士 |  |  |
|  | 蔣世昌先生，MH |  |  |

| 應邀出席者 : |  |
| --- | --- |
| 議程二(a) | 余達輝先生 | 地政總署產業測量師 |
|  | 何少蓮女士 | 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務) |
| 議程二(b) | 丘集豪女士 | 房屋署規劃師 |
|  | 姚李明珠女士 | 房屋署副房屋事務經理 |
| 議程三(a) | 黃日光先生 | 土木工程署高級工程師 |
| 議程三(b) | 周永熊先生 | 房屋署建築師 |

(		(		(

致開會辭

主席歡迎各委員及部門代表出席房屋及基礎建設委員會(房建會)會議。

通過上次會議記錄

2.	委員會一致通過上次會議紀錄。

續議事項

# (a) 何文田忠義街5號附近之山丘(房建會文件第16/04號)

3.	地政總署余達輝先生表示根據70年代的紀錄，上述土地已分配予前市政事務署，即現時的康樂及文化事務署(康文署)。縱然康文署並沒有正式接收上址，但按地政總署的紀錄已交由康文署發展。

4.	康樂及文化事務署何少蓮女士表示，按照一般程序，發展土地需獲立法會財務委員會通過撥款，並會就預期半年內進行的工程向地政總署申請有關的土地。雖然上址被規劃作休憩用地，但地政總署並沒有正式將土地交給前市政事務署或康文署，亦沒有正式的交收文件紀錄。就發展休憩用地方面，因資源有限，康文署會考慮各方面因素，例如地方的需求量而分配資源；由於新市鎮的人口不斷增加，缺乏康樂設施，部門會優先發展新市鎮。上址位於配水庫附近，如要進行發展，則需要符合水務署的嚴格條件，包括：在配水庫附近的土地上不可興建建築物、種植樹木的根部亦不能太長。鑑於上址有斜坡，發展則另需進行斜坡鞏固工程。由於九龍城區已有不少公園及休憩設施，所以上址將不會獲得優先發展。她承諾部門會不時進行檢討，如財政許可，會重新考慮發展該處。

5.	陳榮濂先生質疑地政總署和康文署多年來沒有進行土地交收工作，有浪費公帑之嫌。他指出上址長滿野草，同時亦有私人種植，容易惹起私人糾紛，加上山坡上沒有圍欄，小童在斜坡上玩耍容易發生意外。他建議康文署早日收回上址並興建簡單設施的遊樂場或在山坡上加設保護欄，同時亦要求兩署加快處理地權的事宜。

6.	陳麗君女士指出有不少何文田和愛民的居民到上址晨運，她建議康文署加設基本的休憩設施，如：坐椅等。她促請有關部門正視在山坡上有一條自設的行人路通往山頂，十分危險。由於現在考慮發展上址的計劃會需時，萬一市民在山坡上發生意外，地政總署將會負上很大的責任，為顧及市民的安全，她建議地政總署到上址進行視察。

7.	蔡麗玲女士表示這是一個治標不治本的做法。她建議透過秘書處向財務委員會查詢為何30年間都沒有批款發展上址。她欲透過秘書處查詢哪個部門須負責上址的清潔、維修、野狗及發生意外時的責任處理問題。

8.	何少蓮女士重申因資源緊拙，康文署暫時沒有計劃發展該處。在未有土地發展計劃之前，上址應為地政總署負責。

9.	余達輝先生指出由於早年及現行交收土地的處理手法稍有不同。根據現行的做法，獲編配土地的部門(如獲批准的話)會由建議之日期獲得該地權，即使要交收土地，也以建議之日期作準，而獲得土地。如康文署願意進行正式的交收，地政總署隨時可以配合。如康文署基於財政因素未能接收上址，地政總署亦不會強迫康文署接收有關土地。他表示該署會協調及安排相關的部門處理該土地的管理及維修問題，如野狗及生問題，按現行做法應交由食物環境生署跟進。至於上址的斜坡，他需向該署轄下的斜坡管理組商討處理事宜。

10.	 劉偉榮先生認為上址已規劃為休憩用地，而且深受市民歡迎，實不應繼續空置。事實上，九龍城區有一些休憩用地已劃入「市區小工程計劃」，只需約一年或年多的時間便可完工；他建議將上址納入為「市區小工程計劃」，並建議完工後交由康文署管理。

11.  葉志堅先生反對將上址的發展納入「市區小工程計劃」，因為此計劃並沒有足夠的金錢支付這項工程。他對兩署的權責問題表示十分不滿，認為兩署之間互相推卸責任。

# 12.  劉偉榮先生表示對於上址的發展是否一定要納入「市區小工程計劃」，他會尊重大家的意見。他強調這項工程不會花費很大，只是做一些基本的工程，包括：平整土地、綠化，並於完工後交由康文署管理。

13.  尹才榜先生對康文署及地政總署的處理作風表示不滿。他指出部門在三個月前已知悉這事件，但今次會議仍未有任何進度報告及實質的回覆，這是不能接受的，他要求地政總署於兩星期內提交報告。他亦指責地政總署為何不在開始討論時已交代該署將承擔管理的責任，那麼會議可集中討論管理上址的安排，而無需白白浪費大家的時間。

# 14.  余達輝先生重新表示上址將由地政總署負責管理，但該署不會實際發展該土地。如該署收到任何發展上址的建議，地政總署會編配該地予合適的部門進行發展。

# 15.  陳榮濂先生指出多位委員反映何文田區的心肺地點比較少，建議委員會與康文署研究如何以最低成本在上址建立休憩的地方，並將建議盡快提交地政總署再作商討。

# 16.  主席歸納各委員意見，促請地政總署盡快向該署轄下的斜坡管理組商討處理上址山坡的事宜，並盡快向委員會遞交上址管理及維修計劃報告，同時亦建議康文署考慮運用少量的資源興建基本的休憩設施。

# (b)	要求在何文田常富街露天停車場加設貨車車位(房建會文件第17/04號)

17.  房屋署姚李明珠女士表示經該署保養測量師研究後，按蔡麗玲女士的意思是加設5噸半的貨車車位，車位須長約7米，但上址的車場內的通道只有5米半，而長約7米的貨車須要10米的通道；因車場面積有限，沒法提供足夠的通道給予貨車出入，所以在車場內加設貨車車位的建議並不可行。該署建議車位使用人士可考慮租用何文田鄰近的愛民停車場，該停車場有42個供出租的貨車車位，不過現在只剩下一個尚未出租，而出租安排是按優先次序，分配給愛民住戶、鄰近屋居民及其他人士。

18.  房屋署丘集豪女士表示該署亦正就下列三個方案進行考慮及研究：(1)何文田冠暉苑、冠熹苑山上的平台原先規劃興建居屋及車位，由於房屋政策的改變，計劃已經擱置，現考慮將這個空置的平台改為貨車停泊處。由於平台的地方屬於何文田的一部份，改變平台的用途須要更改何文田的地契，並得到冠暉苑、冠熹苑居民的支持，法律程序上較為複雜；(2)俊民苑最低層的停車場樓面較高，或可改建為貨車車位，但改建必需獲得俊民苑居民原則上的同意和接受，才可作深一步的可行性研究；(3)房屋署現正規劃何文田舊的重建，根據「香港規劃標準與準則」的指引，租住公屋發展是需要提供貨車車位；因此，何文田舊重建的規劃方案會提供適量的貨車車位，以供居民使用。

19.  蔡麗玲女士希望房屋署盡快向冠暉苑、冠熹苑的業主立案法團進行諮詢，一方面可以免除浪費空地，另一方面提高停車場的收入可以增加庫房的收入或增加兩個屋苑的維修儲備金。

基礎建設及房屋發展

# (a)	關注九龍東南發展計劃的填海項目(房建會文件第18/04號)

20.  規劃署陳國榮先生表示於2002年6月25日，啟德(北部)和啟德(南部)的分區計劃大綱圖已獲行政長官核准。這兩份分區計劃大綱圖提供法定的規劃大綱，以進行東南九龍的發展，各有關部門已展開工作。由於終審法院在2004年1月9日就維多利亞港的填海工程訂立「有凌駕性的公眾需要測試」，才可以進行填海工程。現時這個包含數項擬議填海工程的東南九龍發展計劃須進行一項全面規劃及工程檢討，以確保發展符合法律規定。該項全面檢討大致可分為以下三個階段：(1)第一階段是規劃檢討，會制定一份新的概念大綱圖及一份初步發展大綱圖；(2)第二階段是工程檢討，會進行工程可行性研究及環境影響評估研究，並確定一份建議發展大綱圖；(3)第三階段是法定規劃程序，會對分區計劃大綱圖作出檢討及修訂。基於法律規定，該項全面檢討會首先考慮一個「不填海」方案。規劃署將會管理規劃檢討的顧問研究，顧問聘請工作已經接近尾聲，而顧問研究將於下月展開。工程檢討會由拓展署管理，並會在規劃檢討完成後展開。整項檢討需時約三至四年。

# 21.  陳國榮先生表示在制定新方案前，該署會進行地方的諮詢。首先在規劃檢討中會進行三個階段的公眾諮詢，就東南九龍發展的理想、各個概念大綱圖的方案，以及初步發展大綱草圖等項目蒐集公眾的意見，並會諮詢九龍城區議會，商討如何加強公眾參與。此外，就不同階段的資料已放入規劃署的網址方便市民提供意見，市民可登入該署網址溜覽有關資料。有關委員提問九龍灣海心區的物業發展方面，他表示擬議的九龍灣填海區佔地61公頃。原本的計劃包含中九龍幹線(部份)、房屋發展(約有11 980個單位)、三間學校、一連串的政府、機構或社區設施、海濱長廊及休憩用地等等。在即將進行的全面檢討中，也包括這些建議的土地用途。

22.  有關啟德明渠的處理沉積物工程，拓展署梁建文先生表示因應終審法院就維多利亞港的填海工程訂立「有凌駕性的公眾需要測試」的原則，原定於年底處理的工程將延期推行，直至政府為九龍東南發展計劃進行全面的規劃和工程覆檢有結果後，才有進一步行動。有關啟德明渠的議程，該署已做了很多研究及設計等等；在規劃覆檢的過程之中，基於凌駕性的公眾需要的準則，及其他如規劃、環境和工程等各種的要求，拓展處表示須驗證應否在啟德明渠進行填海工程。如進行填海，需研究填海後的土地用途，如選擇不填啟德明渠，亦需研究土地的用途；因為不同的土地用途將影響處理污泥的要求及處理方法。在整個過程中，該署會保證諮詢各個區議會，尤其是九龍城區議會，就土地的用途及不同的處理方法提供意見，才制定最後方案。

23.  土木工程署黃日光先生表示現有在跑道上堆存的土石方不會因填海計劃受阻而延期清理，亦不會擴展土石方堆存的面積。至於有關土石方的貯存區最新的情況，他在會上引用圖表說明(見附件一)。A區及P區已於2004年4月底清理及交還地政總署。Y區、B區和W區現正使用中。至於B區內白圈位置的貯存區亦將於未來一至兩個星期內交還地政總署。B區餘下的部份將於本年底交還。因為工程所需，除了原有的彩雲道及佐敦谷發展計劃的貯存區之外，土木工程署建議在W區內新增兩個細小的彩雲道及佐敦谷發展計劃的貯存區。由此看來，交還的部份和新增的部份互相抵銷後， 土石方堆存的整體面積不會擴大。計劃內最後交還的彩雲道及佐敦谷發展計劃的貯存區將按原定計劃於2006年中全部交還。由於彩雲道及佐敦谷發展計劃製造了大量的泥石，而承建商購買泥石的價錢不低，所以需要增加兩個土石貯存區。這批泥石將用於其他工程，但要配合各項工程的時間。

# 24.  劉偉榮先生支持不逾期交還土石方貯存區。他澄清文件中的「保護香港」應為「保護維港」，並感謝葉志堅議員的提點。他認為終審法院所訂立「有凌駕性的公眾需要測試」必須有方向性，而填海工程亦有必要檢討。如填海工程繼續製造石屎森林，則是不宜；但如適當、適量的填海工程可美化海岸以及改善交通，則是有必要的。

# 25.  梁英標先生提出下列兩點：(1)因終審法院的判決而拖慢了整個九龍東南發展計劃的填海項目，這對啟德明渠附近的居民、輪候公屋的人士、和沙中線的發展均有影響，他要求政府平衡各方面的公眾利益；(2)由於覆檢需時，啟德用地的空置甚為浪費，他查詢拓展署和地政總署有否制定一些臨時措施去善用該幅土地。在啟德跑道考察期間，民航處曾提及在炎熱天氣下啟德跑道上會出現海市辰樓，建議政府及旅遊業議會研究啟德跑道發展為旅遊景點的可能性。

# 26.  李健勤先生查詢政府就啟德明渠問題有沒有立場，拓展署表示需要進行填海覆檢，規劃署則表示以「不填海」為基本的方案，究竟政府是否以「不填海」為基準；此外，貯存區是否有預留土石予啟德明渠的填海工程，如有，部門會如何處理，政府就此事有否浪費公帑。

# 27.  陳國榮先生表示在規劃研究中，規劃署會要求顧問研究是否需要填海才達致美化海岸，及會否有其他具創意的措施可美化海岸。至於覆檢對九龍東南發展計劃的影響，有些項目是可以按有關條例下繼續進行，當中包括沙中線的工程，還有一些發展項目的申請已獲城規會處理之中。建議填海的土地是需要重新研究。有關短期臨時計劃，他表示地政總署已租借部份啟德用地予私人公司營辦哥爾夫球場。現時啟德明渠沒有既定的方案，稍後會向市民收集意見，部門須確保最終的方案符合環境水平的要求。

# 28.  回應李健勤議員的查詢，黃日光先生表示貯存區沒有預留土石予啟德明渠的填海工程，所有土石都用於現有的工程上。

# 29.  劉偉榮先生表示政府重新研究「不填海」的方案需要三至四年的時間，既然已經界定「不填海」為方案，那麼如市民提議啟德明渠的填海，以及日後九龍中幹線有迫切性的填海需要，亦已經沒有空間進行諮詢，市民的意見也都是白費。政府應該制定合理的填海計劃，才是積極及實事求是的做法；並不是以「不填海」為方案，有多少土地就做多少事情。

# 30.  李健勤先生表示是否填海要尊重法庭的判決，如果覆檢以「不填海」為基準，但最終的結果卻可以填海，或部份可以填海，那麼覆檢還是否適用，以及如何處理這個結果。

# 31.  陳國榮先生解釋所謂「不填海」是作為一個研究開始的方向而已。正如劉偉榮議員指出的九龍中幹線，如果能夠有一個設計可以不用填海，那當然是最好的，但有時因技術上未能配合，可能需要填海。基於可能有需要填海，「不填海」只是作為研究開始先的一個指導性方向。部門屆時會向外界諮詢各個方案，包括預算會填海的項目及不填海的項目，以便收集公眾意見。

# 32.  李慧女士提供補充資料表示政府成立了一個名為「共建維港會」，而九龍東南發展計劃是該會的主要研究項目之一，該會現已建立網址，歡迎各委員透過網頁發表意見。

# (b)	原山谷地盤發展(房建會文件第19/04號)

# 33.  梁英標先生介紹文件。

# 34.  房屋署周永熊先生表示上址原為房屋署的管轄地方，但7月份將交還政府。至於該地盤的中長線發展用途，則需向地政總署查詢。

# 35.  主席詢問房屋署交還上址予政府，政府有否給予房屋署其他土地。

# 36.  陳麗君女士查詢如愛民重建，居民會否獲原區安置，而地政總署會於何時將上址拍賣。

# 37.  周永熊先生表示政府沒有給予房屋署其他土地取替山谷道地盤，並指出山谷道的舊址原本計劃興建居屋，在上址興建公屋用作安置愛民居民的機會不大。至於土地是否拍賣及其時間表，則需向地政總署查詢。

# 38.  莫嘉嫻女士表示上址原先計劃興建居屋，而她亦正積極向政府爭取將上址改作興建公屋用途，因九龍城區已沒有土地興建新的公屋。

# 39.  李蓮女士指責政府浪費土地，部門並沒有周詳地計劃土地的用途，並促請地政總署盡快回覆。

# 40.  陳景煌先生指出該幅土地用途應交由特區政府高層研究，這才是恰宜的做法，並促請特區政府盡快制定清晰的發展藍圖。

# 41.  主席請秘書處向地政總署跟進上址中長線發展的用途。

# (c)	九龍城區30年樓齡以上公屋重建安排(房建會文件第20/04號)

42.  莫嘉嫻女士介紹文件。

43.  房屋署劉正光先生表示現時在九龍城區30年樓齡以上的公屋進行復修計劃只屬雛型，並沒有正式的推行時間表。房屋署推行復修計劃需要考慮以下三方面的因素：(1)建築技術如何配合復修工程、(2)復修對居民的影響、以及(3)實際開支。推出復修計劃的原因包括：(1)改善室外、內環境、(2)延長樓齡、(3)比重建計劃可縮短工程時間，重建工程一般需時4至5年甚或6至7年，但復修工程需約18至24個月，及(4)提升品質安全及環保意識，包括引用先進的科技組件。選擇屋進行復修計劃的準則包括：(1)內的老化狀況、(2)屋環境可改善狀況和(3)具經濟成本效益。假若馬頭圍、愛民會推行復修計劃，部門一定會向居民諮詢，包括復修的幅度、如何復修以及居民的搬遷安排等等。屆時部門會向區議會及居民收集意見，具有充分的諮詢才推行復修計劃。部門重申復修計劃必須具成本效益，否則不會進行復修工程。

44.  主席表示房屋署推行的復修計劃除了改善住屋環境及延長樓齡外，還有提升環保意識的功能。事實上有很多舊樓的安全結構仍十分良好，只是設施比較缺乏，如果拆除這些樓宇，確實浪費公帑。為了節省公帑、改善環境以及提升環保意識，房屋署才考慮推行復修計劃。而為了提高透明度，部門才公開計劃中的構思。

45.  莫嘉嫻女士質疑透過電台、電視台和報章已知道計劃的具體內容，不明白房屋署所指何為計劃的雛型。她認為按目前公屋的質素，復修後的公屋能否可以延長樓齡二十多年，而復修計劃又能否具成本效益，或是重建計劃更具長遠的效益，均成疑問。如復修十年八載後發現計劃並不可行，對居民的滋擾會更大。

46.  廖成利先生同意計劃的構思確實可以節省資源，但推行上卻要注意。他建議部門給予復修的居民有同等於受重建影響的居民享有原區安置的權利。同時，復修後的市區單位須重新放回公屋輪侯冊，分配給有需要的人士以減少復修對居民的影響。他不贊成部門將居民遷徙半年或一年來進行復修繼而將居民原單位安置，這樣會引起居民的反感及擔憂，特別是長者，他們對遷徙的安排十分憂慮。他建議給予受復修影響的居民擁有「回頭紙」的安排，讓他們可以選擇原單位安置。

47.  陳麗君女士表示復修計劃十分擾民，計劃未正式推行而引起不少居民的疑慮。她表示曾會見部門署長，署長表示選擇樓宇復修的因素不是考慮樓齡而是樓宇的結構，如此看來，愛民會推行復修計劃的機會不大。事實上，馬頭圍和愛民的居民都認為沒有需要進行復修。

48.  李健勤先生查詢每個屋對復修計劃都有不同的反應，如該屋大部份的居民都堅決反對復修，請問部門會否堅持推行。

49.  劉正光先生重申馬頭圍、愛民並沒有復覆修計劃，而復修計劃只屬雛型，仍有待部門繼續商討細節，請議員轉達讓居民安心。他重申在考慮進行復修計劃以先，部門會計算其成本效益；如復修的開支與享受年期不相稱，部門一定不會進行復修。目前，馬頭圍的復修計劃只屬雛型，並未有任何進展。有關搬遷安排方面，部門仍未有具體計劃。

50.  葉志堅先生指出部門不應將雛型的計劃向外公佈，並派發問卷諮詢居民，是浪費公帑，亦引起居民很大的困擾。

51.  主席建議房屋署日後不應過早向外公佈一些沒有具體內容的計劃，以免引起市民猜測，並請部門跟進議員的意見及建議。

樓宇保養及維修

# (a)	後巷違法僭建(房建會文件第21/04號)

52.  陳榮濂先生介紹文件。

53.  屋宇署蔡立成先生表示有關僭建物位於港景大廈與金寶大廈之間的側巷，屬於金寶大廈的私家巷地段。去年年中該署已接獲有關上述僭建物的查詢，並已去信金寶大廈之業主立案法團勸籲自行拆卸該僭建物。部門最近亦有到該處進行視察，發現僭建物尚未清拆。根據僭建物處理政策，由於上述僭建物沒有結構上的危險，雖然僭建物位於側巷，但並沒有造成環境生問題，因此部門只可再次發信要求業主自行拆卸僭建物。他指出在私人地方發現僭建物，業主有責任去處理。

54.  陳榮濂先生指出縱然部門已去信金寶大廈之業主立案法團，部門仍須跟進並作出相應行動。

55.  劉偉榮先生查詢金寶大廈之業主立案法團有否回覆屋宇署的信及要求。

56.  李蓮女士指出此個案已於多年前向有關部門反映，惟至今都沒有任何結果。同時，她指出港景大廈有一後門通至這條側巷，但這條側巷屬於金寶大廈，她查詢是否因私家地段而不能夠去處理。

57.  蔡立成先生表示部門沒有收到法團回覆，而屋宇署不會因私家地段的性質而不能處理僭建物問題。他申明屋宇署處理僭建物的原則是要集中處理新建或對生命構成迫切危險的僭建物，如港景大廈有一走火後門通至側巷，但該側巷屬於金寶大廈的地段，確是有問題的。他承諾跟進及核對紀錄，並檢查港景大廈的圖則，如該側巷屬走火出口，有關僭建物將會因為構成走火危險而獲優先處理。

58.  劉偉榮先生表示屋宇署一直沒有積極處理上述個案，萬一意外發生，居民無路可途，是很不負責任的。部門不應該以僭建物沒有造成結構上的危險而不去處理，這並不是一個積極處理問題的手法；對於今次部門未能向委員報告這宗個案的處理方法表示失望。他要求屋宇署跟進事件，並於下次開會時報告進展。

59.  陳榮濂先生質疑既然屋宇署要有即時危險才去清拆僭建物，那麼為何部門最近積極地清拆外牆的鐵籠。他表示雖然部門已發信予金寶大廈之業主立案法團，但部門仍需跟進，這才有效。

60.  梁英標先生認為以沒有即時危險作為辨解的理由是不恰當的，長期空置亦導致其他問題，如環境生等，有關部門需加以正視。事實上屋宇署有責任促請金寶大廈之業主立案法團正視問題。

61.  主席總結以上討論表示如金寶大廈的側巷是走火通道，屋宇署須盡快處理，另請民政事務署轉交此個案至食物環境生署跟進上址環境生的問題。她表示僭建物處理政策已訂立多年，政策已不合事宜，需要作出調整。例如引致環境生問題的僭建物，應獲優先處理。她要求部門於下次會議之前向委員會交代個案的進展。

(會後備註：秘書處於7月30日收到屋宇署的回覆如下：屋宇署表示已再跟進這個案並確實港景大廈老人院的走火通道並非通向橫巷搭建物，而是獨立走向港景大廈後面的後巷，所以沒有被該搭建物阻塞，但屋宇署會再向金寶大廈業主立案法團發出清拆側巷搭建物的勸喻信。)

# (b)	清拆隆基大廈僭建物問題(房建會文件第22/04號)

62.  主席介紹文件。

63.  蔡立成先生指出該署亦會發信要求清拆平台的僭建物。他解釋隆基大廈分了五本檔案去處理，A、B、C及D座各一個檔案，而平台則有另一個檔案。這四座檔案已於5月時發出了清拆令，至於第五個檔案即平台的清拆令會於6月尾前發出。事實上，部門已向隆基大廈的業主立案法團交代有關安排。

64.  主席查詢為何不先發出平台的清拆令。她補充表示該大廈的10樓以上亦有一個平台，平台上也有很多僭建物，她要求屋宇署跟進。

65.  莫嘉嫻女士指出其選區內有一座大廈亦有相似情況，該大廈二樓有僭建物阻礙維修洩漏煤氣的煤氣喉，屋宇署的回覆表示沒有即時危險，並建議該大廈的業主立案法團控告業主，請問屋宇署是否持有雙重標準去處理大廈僭建物的清拆安排。

66.  李健勤先生補充表示該大廈的地址為馬頭涌道錦華大廈二樓，他們於兩個月前與部門署長提及這宗個案，署長表示會優先處理，但後來部門卻回覆表示該處沒有即時的危險。他質疑屋宇署處理這宗個案的方法。

67.  葉志堅先生提醒屋宇署注意處理清拆僭建物的手法要一致，以達致公平的原則。

68.  陳景煌先生要求屋宇署派出適當職級的代表出席會議，以便迅速回應議員的提問。

69.  蔡立成先生表示洩漏煤氣的煤氣喉的位置與僭建物的位置可能有一定的距離，所以屋宇署回應沒有即時的危險。他承諾會跟進這宗個案。

(會後備註：秘書處於7月30日收到屋宇署的回覆如下：屋宇署表示按照現行政策，錦華大廈的平台搭建物已列入依次清拆類別以作日後跟進之用。屋宇署亦會建議業主立案法團及物業管理公司以引用大廈公契向有關業主採取適當行動。如有關搭建物阻礙煤氣喉管維修而引致嚴重環境生問題，屋宇署因應業主立案法團或物業管理公提供進一步的資料而再作考慮。)

其他事項

# (a)	討論房建會於2004/05年度舉行的活動計劃

70.  民政事務處謝林喜先生介紹文件。

71.  房建會一致通過於2004/05年度舉辦「優質樓宇管理比賽」、「大廈管理訓練證書課程」、「大廈管理研討會」、「成立業主立案法團」及「樓宇管理巡迴展覽」和「參觀活動」。秘書處會於稍後把有關活動的細節及財務預算傳閱給各委員考慮及通過。謝林喜先生歡迎議員向秘書處提出其他活動的建議。

72.  主席表示李慧議員的席上文件第7號交由屋宇署跟進，並於下次會議解答。

73.	此外再無其他議事，會議於下午4時45分結束。下次開會日期為2004年10月14日。

75.  本會議記錄於2004年			月			日正式通過。

主席                                秘書

九龍城區議會秘書處

2004年7月