九龍城區議會轄下

房屋及基礎建設委員會第八次會議記錄

| 日 期： | 2005年4月21日(星期四) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 間： | 下午2時45分 |  |  |  |  |  |  |
| 地 點： | 九龍城民政事務處會議室 |  |  |  |  |  |  |
| 出席者： |  |  |  |  |  |  |  |
| 主席： | 蕭婉嫦女士，BBS，JP |  |  |  |  |  |  |
| 副主席： | 伍精民先生 |  |  |  |  |  |  |
| 委員： | 王國強先生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 尹才榜先生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 文德全先生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 何顯明先生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 李蓮女士 |  |  |  |  |  |  |
|  | 李健勤先生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 李慧女士 |  |  |  |  |  |  |
|  | 區嘉誠先生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 梁英標先生，MH |  |  |  |  |  |  |
|  | 莫嘉嫻女士 |  |  |  |  |  |  |
|  | 陳家偉先生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 陳景煌先生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 陳榮濂先生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 陳麗君女士 |  |  |  |  |  |  |
|  | 馮競文女士 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黃以謙先生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 葉志堅先生，MH |  |  |  |  |  |  |
|  | 劉定邦先生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 劉偉榮先生，JP |  |  |  |  |  |  |
|  | 蔣世昌先生，MH |  |  |  |  |  |  |
|  | 蔡麗玲女士 |  |  |  |  |  |  |
| 秘書： | 司徒美茵女士 | 九龍城民政事務處行政主任(區議會)2 |  |  |  |  |  |
| 列席者： | 謝林喜先生 | 九龍城民政事務處高級聯絡主任(大廈管理) |  |  |  |  |  |
|  | 邵淑儀女士 | 九龍城民政事務處一級行政主任(區議會) |  |  |  |  |  |
|  | 蘇增泉先生 | 屋宇署高級屋宇測量師 |  |  |  |  |  |
|  | 鄧玉成先生 | 房屋署高級屋宇保養測量師 |  |  |  |  |  |
|  | 黃日光先生 | 土木工程拓展署高級工程師 |  |  |  |  |  |
| 缺席者 : | 廖成利先生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 林健文先生 |  |  |  |  |  |  |

| 應邀出席者 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| 議程二(a) | 蔡俊明先生 | 渠務署高級工程師 |
|  | 梁志禮先生 | 渠務署工程師 |
|  | 陳煒堂先生 | 偉信顧問集團有限公司總監 |
| 議程三(b) | 關劍青先生 | 屋宇署高級結構工程師 |
|  | 郭鵬鴻先生 | 屋宇署高級結構工程師 |

				

致開會辭

主席歡迎各委員及部門代表出席房屋及基礎建設委員會(房建會)第8次會議。

通過上次會議記錄

- 屋宇署提出下列修訂建議：

第7段第2行：「署方首先會將清拆令送達經營的店主，其次…。」修訂為「署方首先會將清拆令送達經營該酒樓的店主，其次…。」

第13段第8及第10行：「…如果確定他們是搭建或擁有該僭建物的人，會向…。」修訂為「…如果確定他們是該僭建物的負責人，會向…。」

- 經修訂後，委員通過第7次會議記錄。

基礎建設

- 九龍北部及南部污水系統改善工程第2階段 (房建會文件第02/05號)

- 渠務署蔡俊明先生介紹「九龍北部及南部污水系統改善工程第2階段」工程計劃(以下簡稱為「工程計劃」)。他在是次會議主要是進一步提供「工程計劃」的資料及回應議員在九龍城區議會第8次會議中的提問。他表示「工程計劃」的目的是提升山谷道、東頭平房區西面及延文禮士道下游的污水渠排放能力，以配合上述三處的房屋發展計劃。工程主要將紅磡及九龍城總長約1.7公里的污水幹渠更換為直徑375毫米至675毫米的新幹渠。紅磡的工程是將佛光街、信用街、高山道、新柳街總長600米的污水幹渠更換為直徑525毫米至600毫米的新幹渠；九龍城的工程是將延文禮士道、東寶庭道、聯合道、嘉林邊道、太子道西總長約1100米的污水幹渠更換為直徑375毫米至675毫米的新幹渠。整項「工程計劃」會在2005年年底動工，並預計在2008年年初完成。鑒於此項工程會影響鄰近的環境及交通，署方已於2002年6月完成環境審核評估報告，並會按照報告中的建議，制定一系列的措施，以減輕工程對鄰近環境及交通的影響。環境方面，該署委託的承建商會使用低噪音器械、隔音屏障及在工地灑水，以減低工程所產生的噪音及泥塵。交通方面，工程一般來說只需佔用一條行車線，並以分階段形式進行，而每段工地的長度將會少於50米。此外，如有需要，該署會實施臨時交通改道措施，以減低工程對鄰近居民及商戶的影響。有關在學校附近的工程，署方會盡可能安排在假期進行。最後，署方表示會委託是項工程的承建商成立交通管理聯絡小組，就「工程計劃」引致的交通問題進行聯絡及商討，該署並歡迎委員參與此小組。

- 黃以謙先生查詢為何渠務署需要進行「工程計劃」，以及為何選擇在嘉林邊道一帶而非在福佬村道一帶進行上述工程。他又詢問該署有什麼應變方法處理因工程而引致的交通及噪音問題。此外，他查詢該署會否就是項工程設立諮詢渠道，讓居民參與其中。

- 陳麗君女士查詢渠務署在構思「工程計劃」的細節時，是否已考慮到日後可能會有鐵路站在山谷道興建的事宜。

- 葉志堅先生促請渠務署緊密地監督施工進度，以免施工期有所延誤，進一步影響鄰近的居民。

- 何顯明先生表示因環繞民生書院的三條道路均被納入是項工程的範圍內，故建議渠務署聯絡該校，諮詢該校對是項工程的意見。

- 蔡俊明先生重申「工程計劃」的目的是提升山谷道、東頭平房區西面及延文禮士道下游的污水渠排放能力，以配合上述三處的房屋發展計劃。整項工程的渠管更新後，上述三處的污水渠排放流量可增加兩倍多，因此該署進行是項工程是有其必要性的。該署選擇在嘉林邊道一帶進行上述工程是基於更換在嘉林邊道一帶的現有幹渠較重新在附近的道路地下設置新渠管更具成本效益。此外，由於嘉林邊道屬兩線行車，因此當署方在其中一條行車線施工時，仍有另一條行車線可供市民使用。而該處的巴士站位置亦只需稍作搬遷，不需大幅度地進行交通改道。加上嘉林邊道一帶的地形及交通情況較能配合工程的實施，因此，在考慮施工時間、實際環境及成本後，署方決定在嘉林邊道一帶進行有關工程。就施工時間表方面，他表示工程將會分八個階段進行，估計每一段工程為期約三個月，而預計整項工程可能延期四個月(包括預計的雨水期)。署方希望採取上述工程分拆的方法，以減輕工程對居民造成的不便。此外，署方會就「工程計劃」設立熱線電話予市民反映意見。與此同時，署方會於每個工地張貼告示，讓市民得知有關工程的施工時間及受影響的範圍。他補充指該署曾在2005年3月10日應黃以謙議員的邀請，向嘉林邊道居民代表解釋這項工程的詳情，包括選擇渠管路線的考慮因素等，並得到他們的諒解。另外，他重申有關在學校附近的工程，署方會盡可能安排在假期進行，並答應會與民生書院聯絡，諮詢該校的意見。最後，他表示署方在構思「工程計劃」的細節時，已考慮到沙中線日後可能會在山谷道設站的事宜。

- 偉信顧問集團有限公司陳煒堂先生補充謂在施工期間，顧問公司會根據工程合約的條款要求承建商使用低噪音器械、隔音屏障等，以減低開掘路面時所產生的噪音。

- 主席請秘書處協助渠務署收集擬參加交通管理聯絡小組的委員名單，並轉交該署跟進。

(會後備註：經秘書處收集議員的回覆後，有關名單已於2005年5月10日轉交渠務署跟進。)

房屋

- 要求容許前九龍城寨業主申請公屋 (房建會文件第03/05號)

- 李健勤先生介紹文件。

- 房屋署鄧玉成先生表示根據該署的政策，曾領取「以居屋售價為計算基礎的補償金」(以下簡稱為「補償金」)的前九龍城寨業主或其配偶是不能申請公屋的，其家庭成員則可以。但他強調這些業主若有經濟困難，可考慮申請社會福利署的體恤安置入住公屋。他們的申請成功與否則取決於他們能否通過社會福利署的各項審核標準。他又表示當時發放遠比公平市值高三倍的「補償金」的原意，是「買斷」受償人申請公屋的資格。此外，他表示雖然房屋委員會在2002年1月31日放寬前居屋業主申請公屋的限制，讓他們在破產、申領綜援、家庭或經濟出現突變的情況下可申請公屋，但這項政策並不適用於曾領取「補償金」的前九龍城寨業主。他指出現時有約八至九萬人在申請公屋的輪候冊內，在善用房屋福利資源及維持房屋福利分配公平性的原則下，曾領取「補償金」的前九龍城寨業主是不符合資格申請公屋的。

- 莫嘉嫻女士表示房屋署拒絕領取了「補償金」的前九龍城寨業主申請公屋，但卻准許這批業主的家庭成員申請公屋，有分化家庭組織之嫌。她建議如這批業主的家庭收入符合該署申請公屋的準則，該署應接受他們的申請。

- 李健勤先生認為房屋委員會在2002年實施放寬前居屋業主申請公屋的限制，已打破了曾受優厚房屋福利的人不能申請公屋的政策。他質問既然前居屋業主可以重新申請公屋，那麼為何曾領取「補償金」的前九龍城寨業主不可以申請。他又指出若市民因經濟條件惡劣而向社會福利署申請體恤安置入住公屋，是不會被社會福利署接納的。

- 黃以謙先生查詢房屋署當年發放給前九龍城寨業主的「補償金」的實際金額。-*

- 何顯明先生認為應在獲知房屋署當時發放給前九龍城寨業主的「補償金」的實際金額後，才可以就議題給予意見，因為在知悉實際金額後，才可判斷這筆金額是否已經足夠以及該署是否合理地拒絕上述業主再享受房屋福利的要求。此外，他相信在現行的社會福利政策下，若這些領取了「補償金」的業主陷入生活困境，社會福利署的安全網應可發揮其功效。長遠而言，他建議該署應檢討市民可享受房屋福利的條件及次數，以維持一個公平及合理的房屋福利政策。他又查詢「家庭結構出現變化」是甚麼意思。

- 鄧玉成先生表示「補償金」的實際金額需於翻查記錄後才可向委員報告，而「補償金」的計算方法是以當時的居屋市價為基準去釐定的。如業主選擇放棄入住公屋，則可獲發相等於其物業公平市值三倍的「補償金」。他重申由於那些業主獲發相等於其物業公平市值三倍的「補償金」，因此受償人申請公屋的資格已被「買斷」。此外，「家庭結構出現變化」是指業主離婚、去世等情況。

(會後備註：秘書處已於2005年5月11日將房屋署提交有關「補償金」的補充資料傳真予各委員參考。)

(b) 地盤工程影響附近舊樓結構問題 (房建會文件第04/05號)

- 李健勤先生介紹文件。

- 屋宇署關劍青先生表示在建造新樓宇時，業主須僱用認可人士及註冊結構工程師去進行有關工程。有關專業人士會因應地盤的地質條件及經濟成本等因素選擇拆卸現有樓宇及打樁的方法。他指出現時的打樁方法主要分為兩類型，包括地基打樁和支撐用打樁。打樁形式主要有五種，包括︰工字樁式、直擊式、鑽挖式、迷你式及電震式。該署在批准拆卸現有樓宇或在新地基工程展開前，會要求上述的專業人士提交一份對附近樓宇結構穩定性的評估報告，當中包括評估附近樓宇的結構狀況及僭建情況，以及附近斜坡的結構等。他表示所有拆卸現有樓宇及建造新樓宇時的打樁工程均須符合《建築物(拆卸工程)規例》及《建築物(建造)規例》。該署亦會向認可人士、註冊結構工程師及註冊承建商發出設計指引及作業守則，以確保工程符合標準。

- 屋宇署郭鵬鴻先生表示在收到認可人士及註冊承建商所呈交的    「開工通知書」後，該署人員會盡早及以突擊檢查方式到地盤進行實地視察，以確保進行中的工程符合《建築物條例》、《建築物(拆卸工程)規例》以及該署批准圖則的要求。由於拆卸中小型樓宇的工程一般只需一至兩個月，因此該署會在施工開始後的短時間內進行上述的突擊檢查。此外，該署亦會檢查地盤所做的預防措施，包括棚架、圍街板、有蓋行人通道等，並會留意該地盤工程所產生的泥塵和噪音等環境污染問題。如有需要，該署會將個案轉交環保署跟進。他表示如該署接獲市民投訴，指附近打樁或拆卸工程影響其樓宇或單位，署方會聯同地盤的負責人往投訴人的單位進行實地視察，如有需要，署方會設置監察儀器去監察裂縫的轉變。如有證據證實這些裂縫或有關的損毀是由附近的工程所引致，該署會勸喻地盤負責人替受影響樓宇作出修補。如果工程嚴重影響附近樓宇的結構，署方會要求有關人士停止該項工程，並重新檢討有關工程的設計和施工方法。

- 李慧女士查詢屋宇署會否處理有關室內裝修工程的投訴。

- 李健勤先生查詢法例有否賦予屋宇署任何權力在地盤工程展開前，要求上述認可人士及註冊結構工程師選用那一種打樁方法。此外，他詢問如該署證實投訴人所指的損毀是由地盤的工程引致，除了認可人士及註冊結構工程師須負責修補該些損毀外，該署會否要求有關人士作出金錢上的賠償予投訴人。

- 何顯明先生查詢若地盤施工期間導致附近樓宇出現損毀的情況，該署會否擔任仲裁人去進行調解及處理賠償等事宜。

- 郭鵬鴻先生表示若該署接獲有關裝修工程的投訴，會派人進行實地視察，並會向裝修工程的負責人發出勸喻。此外，若該署發現地盤工程的建議打樁方法和預計打樁的影響等與工程展開後的實際情況有所偏差，署方會視乎情況而定，要求註冊結構工程師檢討打樁的設計。而在危險的情況下，署方會盡快要求地盤停止打樁工程。有關賠償方面，由於因打樁而先引致的損毀主要出現在非結構性的牆身，而該署在接獲投訴後會到現場視察，並會因應現場情況而定，要求有關人士重新檢討打樁的方法，因此因打樁問題而導致鄰近樓宇嚴重破壞引起索償的情況是罕有的。他又表示有關的認可人士及註冊結構工程師會在設計地基之前，進行探土及地質研究，並考慮四周的環境才向該署提交對附近樓宇結構穩定性的評估報告。署方也會按報告的數據去評估該工程選用的樁是否合適，並會參考該地盤附近樓宇打樁方法的記錄。如有需要，該署會先向地盤負責人批出一支樁的「同意開工紙」，並在試樁滿意後才向地盤負責人批出正式的「同意開工紙」。他補充，在一般情況下，有關的認可人士及註冊結構工程師會在考慮地盤工程的各項因素後才決定打樁方法。因此，甚少地盤工程需在施工後停工。他表示法律沒有賦予該署任何權力擔任仲裁人的角色。而有關賠償等事宜，則須透過民事訴訟由法庭處理。

(c) 送達天台屋清拆令問題 (房建會文件第05/05號)

- 李慧女士介紹文件。

- 屋宇署蘇增泉先生表示根據《建築物(修訂)條例》，該署發出的清拆命令會按規定送達給兩類人士，包括：(i)有關建築物所座落的或已經或正在進行該建築工程所在的土地或處所的擁有人；及(ii)與該建築物所座落的或已經或正在進行該建築工程所在的土地或處所以外的土地或處所相連單位的人或佔用人。在上述條例中，署方沒有法定權力將天台屋的清拆令發給從天台屋得到利益或經營天台屋生意的人士。署方必須證明提供水電給天台屋的單位是與該天台屋相連，才可向該單位的業主發出清拆令。有關土瓜灣鴻福街29號及31號的個案，該署曾於1999年11月就上址天台上的僭建物向該樓宇的業主立案法團發出清拆令，由於該法團未能於限期內履行命令，該署遂代為進行有關清拆工程，並於2001年5月就有關費用向法團發出繳費單。由於該法團未能於限期內繳交款項，署方已於2001年11月向該法團送達欠帳證明書。按照《建築物條例第33(4)條》的規定，欠帳證明書送達後滿一個月，即以年率10釐計算利息。其後該署得悉法團因運作停頓而影響繳交欠款，已聯絡民政事務處向上址業主提供協助。但由於該法團一直未能繳交有關款項，該署已將追收欠款事宜交由律政司處理，並已通知該法團及所有業主有關的安排和聯絡律政司的途徑。他表示，該署已知悉有關酌情豁免收取累計利息的請求及有部分業主願意繳付欠款的情況。署方已將要求轉達律政司考慮，也建議願意繳付欠款的業主直接與律政司的負責職員聯絡。

- 李慧女士請屋宇署就上述個案的最終結果盡快通知該業主立案法團及其本人，並希望律政司加快跟進此個案。

- 主席請九龍城民政事務處大廈管理聯絡小組向有關業主提供協助及作出跟進。

(d) 要求酌情處理清拆洗手間 (房建會文件第06/05號)

- 李健勤先生介紹文件。

- 屋宇署蘇增泉先生表示該署於2001年展開全港性的大型清拆行動，有系統地清拆全港所有單梯樓宇上的違例天台僭建物，由於單梯樓宇上的天台僭建物會妨礙居民的走火逃生，因此必須盡快清拆，以確保公眾安全。他指出上述個案的大廈已被列為清拆行動的目標樓宇。他表示，根據現行政策，該署對單梯樓宇上的違例天台僭建物會採取立即取締行動。任何被証實為天台僭建物並經該署發出命令的物業，其業主必須將該等僭建物全部清拆，並按照核准圖則使樓宇受影響的部分回復原狀。他指出該署曾於2000年8月發出清拆令，要求上址業主清拆違例天台僭建物，並於2004年12月就上址建築工程所作的更改發出取代命令。根據該署檔案及該個案樓宇的核准圖則，個案地址原屬頂房部分，當中只包括一工人房及一儲物房，其他加建的洗手間、廚房、客廳及睡房等設施，均屬違例天台僭建物，必需全部清拆。而按署方的記錄顯示，該個案的業主於2001年已清拆天台上的廚房、客廳及睡房部分，但洗手間一直沒有清拆。雖然有關業主曾於2001年委託顧問公司作出評估，認為該洗手間不會對樓宇結構造成危險，但該署是在根據單梯樓宇上的違例天台僭建物會妨礙居民走火逃生的理據支持下發出上述清拆令的。如不完全執行上述清拆令，對其他須清拆同類型僭建物的業主便有欠公允。有鑒於此，該個案的業主必須將上址剩餘的違例僭建物全部清拆，以示公平。

- 葉志堅先生查詢為何屋宇署由有關清拆命令屆滿日起計給予了有關業主五年時間清拆僭建物。

- 屋宇署蘇增泉先生表示該署曾於2000年向該業主發出清拆令，並於2004年就上址建築工程所作的更改發出取代命令。該署在相隔幾年後才向業主發出取代命令，可能是基於建築工程有所改變或命令細節上的技術問題。此外，清拆僭建物必須先向擁有僭建物的業主發出清拆令，若業主沒有履行清拆令及因技術問題而需要發出取代命令，該署會再向業主發出清拆令，若業主再次沒有履行清拆令，該署才會安排委託的承辦商進行清拆。如該業主只擁有該天台屋並將之作為住處，署方需要在執行清拆令前替該業主安排住屋，因此上述整個程序需時兩至三年是很難避免的。上訴機制方面，他表示業主在收到清拆令後，可在21天內向該署上訴。有關該署酌情處理不同類型僭建物的事宜，他表示部分資料已上載於署方的網頁內，供市民參考。

其他事項

- 李慧女士提交「查詢處理僭建物個案進度」的席上文件，而屋宇署已提交書面的回覆供委員省覽。

- 此外再無其他議事，會議於下午4時25分結束。下次開會日期為2005年6月23日。

- 本會議記錄於2005年   月   日正式通過。

主席

秘書

九龍城區議會秘書處

2005年6月