九龍城區議會轄下

交通及運輸事務委員會

第十次會議記錄

日  期︰	2005年9月29日(星期四)

時  間︰	下午2時30分

地  點︰	九龍城民政事務處會議室

出席者︰

主席︰	莫嘉嫻議員

副主席︰	李　蓮議員

委員︰	尹才榜議員,MH

文德全議員

伍精民議員

何顯明議員

李健勤議員

李慧議員

區嘉誠議員

梁英標議員,MH

陳家偉議員

陳景煌議員

陳麗君議員

馮競文議員

黃以謙議員

葉志堅議員,MH

廖成利議員

劉定邦議員

劉偉榮議員,JP

蔣世昌議員,MH

蔡麗玲議員

蕭婉嫦議員,BBS,JP

秘　書︰	林寶恩女士	九龍城民政事務處行政主任(區議會)1

應邀出席者︰

| 議程二及 三 | 曾志名先生 鄭明強先生 陳斌達先生 楊樂祺女士 | 地政總署產業測量師/紅磡 環境保護署高級環境保護主任 路政署區域工程師(九龍城) 路政署橋樑及結構部工程師 |
| --- | --- | --- |
| 議程四 | 何耀光先生 張振寧先生 盧勤業先生 葉展文先生 | 渠務署高級工程師 渠務署工程師 博威工程顧問有限公司項目經理 博威工程顧問有限公司項目工程師 |
| 議程六 | 陳儉立先生 崔國安先生 張炳華先生 莫子森先生 | 水務署高級工程師/工程管理(1) 水務署工程師/工程管理(2) 茂盛 - 茂迪顧問聯營公司高級工程師 茂盛 - 茂迪顧問聯營公司交通工程師 |
| 議程七 | 霍子棋先生 陳慧玲女士 | 九巴公司經理(策劃及發展) 九巴公司高級車務主任 |

列席者：

陳家齊女士	九龍城民政事務助理專員

司徒美茵女士	九龍城民政事務處行政主任(區議會)2

鄺家彥先生	運輸署高級運輸主任

李　群先生	運輸署工程師(紅磡)

董振然先生	運輸署工程師(九龍城)

周衍鴻先生	警務處九龍城區行動主任

羅偉旗先生	警務處九龍城區交通隊主管

缺席者：	王國強議員,JP

林健文議員

陳榮濂議員

＊　　　　＊　　　　＊

致開會詞

主席歡迎各委員及部門代表出席當日的會議。

通過上次會議記錄

  - 第9次會議記錄無須修訂，獲得通過。

前議事項

提議在窩打老道近勝利道口設立行人過路燈

  - 陳景煌議員請路政署報告工程進度及施工時間表。

  - 路政署陳斌達先生表示由於工程受到地下設施阻礙，因此運輸署修改了原本的設計，加闊了上址兩旁的行人路。有關工程預計在10月初動工，並於4至5個月內完工。

  - 陳景煌議員希望路政署盡快完成上述工程。

要求於漆咸道加設傷殘通道

  - 劉定邦議員指漆咸道加設傷殘通道與漆咸道北蕪湖街交界加設行人升降機兩項工程的位置並不接近，請路政署解釋工程為何不可同時進行。

  - 路政署陳斌達先生表示現時手上沒有有關工程的資料，故未能回覆議員的提問。

  - 劉定邦議員及葉志堅議員均指傷殘通道是在近巴士站的位置，相信與行人升降機的工程不會有衝突。

  - 主席表示早前交運會已通過進行漆咸道加設傷殘通道工程，路政署當時亦同意進行有關工程。她指升降機工程是額外加入的項目，加上兩個工程地點並不相同，希望署方可以再跟進工程的進展。

  - 路政署陳斌達先生答允在下次會議再向各議員交待工程的進展。

要求在紅磡道開闢行人過路線

  - 蕭婉嫦議員指紅磡道開闢行人過路線工程已經延誤了一年多。她

指由於水務署在上址進行的水務工程一再延誤，導致路政署遲遲未能進場展開行人過路線的工程。她擔心水務署未能如期交還工地予路政署，所以促請水務署和路政署緊密跟進工程進度。

  - 路政署陳斌達先生表示雖然暫時未收到水務署的通知指上址的工程會再有延誤，但會促請水務署依期將工地交回路政署。

  - 主席表示會在下次會議再跟進工程的最新進展。

漆咸道北與蕪湖街交界天橋加設行人升降機

  - 劉定邦議員查詢工程的施工進度。

  - 路政署楊樂祺女士表示加設行人升降機工程將於2005年9月30日進行招標及於本年年底展開，預計工程可於2007年初完工。

建議取消太子道與基堤道交界的交通燈

  - 陳景煌議員表示收到不少居民的意見指上址是一段非常繁忙的路段，政府應該要求由新世紀廣場的業主提供自動行人電梯連接商場及太子道與基堤道交界的路面，方便市民特別是行動不便的人士及長者出入。

  - 運輸署董振然先生表示就取消交通燈一事已進行諮詢，共收到多個反對意見，包括附近的學校、商戶、住戶、旺角警區及當區區議員陳景煌議員等。有見及此，運輸署傾向擱置此項建議。由於提出此建議的議員王國強議員當日因事未能出席會議，若果議員不同意署方的建議可在下次會議再次討論。他指運輸署旺角區的同事一直與新世紀廣場的負責人商討加建行人自動電梯的可行性。初部的結論是由於商場近路面的空間太少，因此未能安裝連接商場及太子道與基堤道交界路面的行人自動電梯。署方會繼續與新世紀廣場進行商討。

  - 主席表示本會傾向不同意取消太子道與基堤道交界的交通燈，她指如果王國強議員有其他意見，可以在下次會議再次提出討論。

改善春田街道路安全

  - 蕭婉嫦議員表示自從春田街設置咪錶泊車位及禁區的措施完成後，該處的交通情況大有改善。她感謝運輸署的協助，並請部門繼續留意上址的交通情況。

要求於常樂街增設電單車位

  - 蔡麗玲議員說運輸署在上次會議報告於諮詢期間曾收到反對意見，但仍會考慮試行在常樂街增設電單車位的計劃。她想知道計劃試行的反應，並查詢如常樂街的位置並不合適，運輸署可否選擇在其他地方增設電單車位。

  - 運輸署董振然先生指署方在上次會議已表示不贊成進行試行計劃，因為署方擔心若遭受市民反對便要擱置有關計劃的先例一開，署方日後在實施新交通措施時便會遇上很大阻力。他澄清署方並沒有在常樂街試行增設電單車位的計劃。他說常樂街是一個遠離民居的位置，應該很適合作電單車泊車位，無奈署方仍收到反對意見，因此他相信很難在附近地方覓到更合適的地點增設電單車位。

  - 主席表示此項目暫時擱置，無需跟進。

大環道臨時停車場 － 停泊車輛種類問題

  - 劉定邦議員指因為環保署的作業指引，以致大環道臨時停車場未能改作旅遊車停車場，他希望環保署可以解釋如何訂定噪音滋擾的標準。

  - 蕭婉嫦議員表示交運會的意見是希望藉設立大環道臨時停車場解決旅遊車長期停泊在路旁而引致的交通擠塞問題，並避免旅遊車停泊在貼近民居的路邊，造成嚴重的噪音滋擾及空氣污染。若果環保署擔心旅遊車停車場太接近紅磡，運輸署大可將大環道臨時停車場較南的那幅土地空置。

  - 梁英標議員表示大環道臨時停車場現時的用途完全歪曲了議會最初的原意，運輸署對車場的設計亦沒有作出監察，是各政府部門的缺失。他續指旅遊業對香港十分重要，所以促請各部門盡快改善紅磡區內旅遊車位不足的問題，並重新檢討大環道臨時停車場的用途。

  - 地政總署曾志名先生表示擬將大環道臨時停車場較北那幅土地以撥地形式交給運輸署作停車場用途。就上述建議，地政總署已在本年6月諮詢有關政府部門。由於諮詢期間並沒有收到反對意見，因此署方在7月準備了有關撥地文件及就該文件的內容諮詢了相關部門，而運輸署亦於8月初就上述建議與有關政府部門進行技術層面的討論。他補充地政總署在收到運輸署的申請後，便會向承租人發出停止租約通知書，通知期是3個月。當租客遷出後，地政總署便會將該幅土地以撥地形式交給運輸署。

  - 環境保護署鄭明強先生表示署方一直同意將大環道臨時停車場較北的那幅土地作旅遊車停車場用途，因為上址比較遠離紅磡，只是承租人並未有在車場內提供旅遊車位。署方支持地政總署將該地收回用作旅遊車咪錶位的建議。

  - 運輸署李群先生表示該署計劃於大環道停車場較北的那幅土地設置34個旅遊車咪錶位。但若運輸署承接了旅遊車停泊場，亦需要有其他部門配合，如警務處需負責執法、食物環境生署負責處理環境生問題、路政署負責平整土地及日後維修的工作。現時該署已收到警務處及食物環境生署的回覆表示同意該計劃，現正等待路政署的答覆。

  - 路政署陳斌達先生表示上址其實是一幅住宅用地，停車場只是臨時用途，因此署方要將上址的道路平整及根據公路條例將之改為公路，相信需時頗長才能完成有關手續。

  - 劉定邦議員指根據運輸署的設計，日後只有小部分用地預留作旅遊車咪錶位，而大部分地方相信會繼續劃為私家車停車場，他擔心預留的位置並沒有足夠空間讓旅遊巴進出。他相信未能將旅遊車停車場範圍擴大的主因是環保署對有關改動持反對意見，他再次要求環保署考慮放寬旅遊車停車場的範圍，並希望該署留意現時旅遊車停泊在貼近民居的路邊，所產生的噪音滋擾程度遠比容許旅遊車停泊在近紅磡的大環道臨時停車場為高。

  - 陳家偉議員指環保署可根據實際情況將大環道停車場內容許停泊旅遊巴的範圍稍為擴大，以便有足夠空間讓旅遊車進出。此外，地政總署亦要考慮在租約期滿時收回大環道停車場較南的那幅土地，以便運輸署可一併設計旅遊車停車場的圖則。

  - 蕭婉嫦議員表示不應將大環道停車場較南的那幅土地繼續用作小型車輛停車場，因此舉會吸引很多原本租用附近屋苑停車場的車主改泊在大環道停車場，增加對附近居民的噪音滋擾。她建議取消小型車輛停車場及將旅遊車停車場範圍稍為擴大。

  - 馮競文議員指運輸署要將設計圖諮詢旅遊車司機的意見，以免出 現閉門造車的情況。

  - 地政總署曾志名先生表示大環道臨時停車場較南的那幅土地的租約限期是2005年12月31日，其後按季續租，是否停止租賃此幅土地主要視乎環保署及運輸署的意見。此外，地政總署亦打算短期內為紅磡愛景街一幅政府空地用作臨時停車場進行招標工作。由於該處預留了頗多空間作停泊旅遊車用途，相信可暫時舒緩紅磡區旅遊車停泊位不足的情況。

  - 環境保護署鄭明強先生表示署方對於是否保留大環道臨時停車場較南的土地作小型停車場並沒有任何特別意見，但署方會考慮議員建議，將日後旅遊車停車場範圍稍為擴大，使司機有足夠空間駕駛旅遊車進出車場。

  - 運輸署李群先生不反對就停車場設計圖諮詢旅遊車司機的意見。

  - 陳家偉議員指需要在民裕街上落客的旅遊車並不會使用紅磡愛景街的停車位，因為兩者的位置相距甚遠。此外，紅磡愛景街附近的小學亦反對將該土地用作停車場，以免對學校造成噪音滋擾。

  - 蕭婉嫦議員表示不知道地政總署是否為了增加政府的收入，而一定要將大環道臨時停車場較南的土地作小型停車場。她重申在大環道設立小型停車場並非議員的原意，因此要求署方在租約期滿後取消小型停車場的用途。

  - 尹才榜議員希望有關政府部門明白，議員對大環道停車場土地用途的原意是希望解決旅遊巴停泊在路旁引致的交通擠塞問題。

  - 地政總署曾志名先生表示小型停車場是有助增加政府收入的，加上旅遊巴停車場未能符合環保要求，因此地政總署與有關部門商討後將它改為小型車輛停車場。

  - 主席表示會於2005年10月4日下午2時在九龍城民政事務處會議室召開特別會議討論有關大環道臨時停車場的問題，並請各委員抽空出席。

何文田公主道83號何文田樂道健康院

  - 陳麗君議員查詢延長巴士站停泊彎位的諮詢結果及路政署的工程評估結果，並請運輸署考慮容許非緊急車輛如的士或私家車在擬建的停泊彎位上落客，方便院內行動不便的長者外出覆診。

  - 運輸署李群先生指路政署對巴士站停泊彎位的設計及位置有所保留，所以要繼續與路政署進行磋商。按計劃，運輸署會在擴建的巴士彎位上設立一個24小時的禁區位供樂道健康院的緊急車輛使用。由於公主道的交通流量大，所以運輸署未能容許其他非緊急車輛使用該停泊位置，但署方會酌情審批非緊急車輛在禁區上落的申請。

  - 路政署陳斌達先生表示署方正進行設計的詳細研究及工程費用的估價工作，相信在數星期後可呈交有關結果給運輸署參考。

  - 蔣世昌議員指本會在本年3月已到上址進行實地視察，距離現時已有半年，他不明白為何諮詢工作及運輸署的設計工作需時這麼久。另外，他查詢運輸署在諮詢期間有否接獲市民的反對意見。

  - 運輸署李群先生指設計圖完成後已於本年5至6月期間進行地區諮詢及送交警務處和路政署審批，而署方近日才收到路政署的回覆。他表示並沒有收到市民的反對意見。

  - 陳麗君議員表示她提出建議的原意是希望方便樂道健康院內行動不便的長者外出覆診，所以她再次要求運輸署開放擬建巴士彎位的禁區，容許非緊急車輛在該處上落乘客。

  - 路政署陳斌達先生表示日後的禁區上落位並非只提供給樂道健康院專用，其他有需要的車輛亦可使用。

要求加闊安全島

  - 李慧議員關注加闊土瓜灣道近浙江街安全島的進度，並查詢為何工程要到2006年5月才能完工。她促請有關部門加快完成上述工程。

  - 運輸署李群先生指運輸署已經完成了諮詢，並已收到路政署的工程評估結果、報價及預計施工日期。運輸署隨即向路政署發出施工指令，現正等待路政署安排工程正式的施工及完工日期。

  - 路政署陳斌達先生表示由於現時手上並沒有有關工程的資料，故未能回覆議員的提問。他答允在下次會議再向本會交待工程的進展。

要求於浙江街（旭日豪庭停車場出入口）列為全日禁區

  - 李慧議員查詢運輸署就貫通銀漢街與崇安街交界通道建議的研究結果。

  - 運輸署李群先生介紹貫通銀漢街與崇安街交界通道的兩個建議。方案一是車輛可沿現時的方向左轉駛入崇安街，並可在落山道左轉入土瓜灣道。由於駕駛者的視線有所限制，加上從浙江街方向駛來的車輛速度十分快，因此署方建議不容許車輛在銀漢街右轉出崇安街。方案二是車輛可從崇安街駛入銀漢街前往榮光街，這樣駕駛者便可多了一個行車途徑前往榮光街。

  - 李慧議員相信新安排有助改善該段銀漢街路面被非法佔用的情況，但她亦收到部分居民的意見，擔心銀漢街與崇安街交界通道貫通後會引起噪音問題，所以希望把上址改為一個小型休憩公園。她已將改建公園的建議提交地區小工程委員會討論，並希望運輸署可以就貫通銀漢街與崇安街交界通道或將該處改作休憩公園的兩個建議一起進行諮詢，並在下次會議作出決定。

  - 蔣世昌議員支持貫通銀漢街與崇安街交界通道的建議，因為上址的交通十分繁忙。

  - 運輸署李群先生指兩個方案是兩碼子的事。他建議李議員首先在食物環境生事務委員會上討論將銀漢街與崇安街交界通道改為休憩公園的建議。若該會委員覺得這建議不可行，才在交運會上討論貫通銀漢與崇安街交界通道一事。

  - 馮競文議員不同意將銀漢街與崇安街交界通道改作休憩公園的建議。她指上址部分商戶是以回收鐵器為主，作業時間經常發出噪音。若果噪音問題未能徹底解決，上址並不宜改作休憩公園。她相信沒有市民喜歡這樣嘈吵的公園，並指只有將銀漢街與崇安街交界通道貫通才能避免上址交通擠塞的情況繼續惡化。

  - 李慧議員表示她獲悉市民對上址日後的安排持有不同的意見，所以她覺得有必要反映雙方的建議，並請運輸署就兩個建議一起進行諮詢。

  - 廖成利議員表示他希望署方能夠以保持交通流暢為前提，並認為貫通銀漢街與崇安街交界通道的建議較可取。

  - 馮競文議員希望當區區議員李慧議員表態支持那一個方案。她表示在食物環境生事務委員會實地視察時，已提出了貫通銀漢街與崇安街交界通道的方案，可惜李慧議員當日並未出席該次實地視察。

  - 李慧議員表示雖然她未有出席食物環境生事務委員會的實地視察，但這並不表示她對該處的環境不熟悉。她會先行諮詢區內市民的意見，才表態決定支持那一個方案。

  - 運輸署李群先生表示就交通安排方面，先前介紹的兩個方案署方都可以接受。但有關環境噪音的問題，則要進行諮詢工作收集市民的意見。

  - 主席請李慧議員在下次會議匯報居民的意見。

歌和老街近畢架山道(要求加設交通燈)

  - 運輸署董振然先生表示針對市民在歌和老街近畢架山道非法橫過馬路的情況，最好的改善方法是在該處安裝欄杆，但在諮詢何顯明議員及居民時不獲接納，因此計劃被擱置。因此他建議在歌和老街和根德道路口加設行人過路設施，以鼓勵行人依從交通規則橫過馬路。

  - 何顯明議員表示大部分居民都反對在路中央加設欄杆的建議，所以他建議只在行人路旁加設欄杆，並延長路中央原有的花圃作欄杆及美化環境之用。

  - 運輸署董振然先生表示會在行人路旁加設欄杆，而在路中央加設欄杆的建議則在居民反對下暫時被擱置。至於議員建議將原有花圃加長的建議則留待民政事務處跟進。

  - 馮競文議員表示地區小工程委員會已到上址進行實地視察，並認為該處並不適合栽種花圃。因為該段路肩是呈尖形的，沒有足夠空間給工人澆花。她建議將兩個委員會的議題一併討論，以免浪費資源重覆討論。

  - 梁英標議員表示基於工人安全問題，在交通燈位附近的路口位置並不適宜栽種花圃。

  - 何顯明議員同意運輸署先試行加設過路設施，並密切留意其成效。至於採用栽種花圃或加設欄杆的做法，他請馮競文議員在下次地區小工程委員會進行實地視察時，與他一起研究栽種花圃的可行性。

  - 九龍城民政事務處陳家齊女士表示針對市民在歌和老街近畢架山道非法橫過馬路的情況，她建議可以先讓運輸署與居民商討加設過路設施的位置，再試行加設過路措施及觀察其成效。如情況未有改善，民政事務處會主動協調不同的委員會進一步研究栽種花圃的可行性。

  - 主席同意於下次會議再行討論此事項。

打鼓嶺道與衙前圍道交界興建行人過路設施後的問題

  - 李健勤議員查詢「禁止長車駛到該路口」的交通路牌會豎立在那條街道及那些街道是禁止長車駛入的。

  - 運輸署董振然先生表示位置圖已夾附在早前的諮詢文件內，主要是會在打鼓嶺道前的路口豎立兩至三個路牌。

  - 李健勤議員表示龍崗道及衙前塱道的路口十分狹窄，因此建議運輸署可將「禁止長車駛到該路口」的交通路牌在這些路口前擺放，以提醒駕駛長車司機。

  - 運輸署董振然先生表示議員指的兩個路口是有足夠空位讓長車駛入的，所以對把提示路牌豎立在打鼓嶺道前的兩個路口有所保留，因為太早禁止長車駛入會阻礙貨車在上址上落貨。

建議在木廠街及北帝街交界設置行人過路設施

  - 主席查詢加設行人過路設施工程為何需時一年才能完成。

  - 路政署陳斌達先生表示現時手上沒有有關工程的資料，故未能回覆主席的提問。他答允在下次會議向本會交待原因。

常富街、佛光街及常盛街 (要求8號綠色小巴加站及在繁忙時間更改行車路線)

  - 蔡麗玲議員表示8號專線小巴在早上繁忙時間(7時至10時)由尖沙咀開往常盛街途中，不停何文田分站的改道措施已在9月12日實施，不明白為何現在又收到一份在10月12日截止的文件就上述改道

措施進行諮詢。

  - 陳麗君議員表示收到居民的意見指自從8號專線小巴在9月12日實行繁忙時間改道措施，候車時間大為縮短，因此她贊成繼續維持這措施。

  - 運輸署鄺家彥先生表示8號專線小巴為60歲以上長者提供常和街至何文田廣場的分段收費優惠已於7月1日實施。此外，運輸署在9月已就8號專線小巴在繁忙時間改道的建議諮詢油尖旺區議會轄下交運會的意見，並得到該會的支持。由於現時改道措施是試行階段，因此運輸署需要在九龍城區進行同樣的諮詢工作，並歡迎議員表達對此計劃的意見。

常富街(何文田景文樓側巴士站迴旋處)

  - 蔡麗玲議員請運輸署考慮將7B和8號巴士分站與8號專線小巴分站對掉位置，因為乘搭巴士的居民遠比乘搭小巴的多，所以搬站的措施可減少因追車而非法橫過馬路的人數。

  - 運輸署鄺家彥先生表示即使將7B和8號巴士分站與8號專線小巴分站對掉位置，亦不能杜絕市民因追趕小巴或巴士而非法橫過馬路的情況。他續指不考慮將何文田巴士總站的7B及8號南行及北行方向巴士站放在同一邊，是因為兩組南北行路線的巴士線均前往不同終點站，若進行搬站，會造成市民容易上錯車及混亂的情況。由於在巴士站旁的欄杆缺口裝上欄杆的建議被議員反對而擱置，所以現在要另覓方法防止市民在該處非法橫過馬路。

  - 蔡麗玲議員表示市民非法橫過馬路的主因是上址的過路設施距離巴士站太遠，市民要繞一大圈才能前往巴士站，所以她建議運輸署考慮改動過路設施的位置。

  - 運輸署鄺家彥先生表示現時市民非法橫過馬路的位置是一個彎位，是巴士駛入巴士站前必需途經的位置。運輸署不在該彎位加設過路設施的原因是車輛在轉彎時，司機往往看不清是否有市民在該處橫過馬路。另外，他希望大家明白無論有多少名市民非法橫過馬路，在運輸署的立場來說都是要避免的。

有關愛民公主道加建石油氣加氣站影響附近交通事宜

  - 蔣世昌議員表示想知道運輸署在本年7月至9月期間在公主道及治民街所錄得的交通流量數據的詳細資料。

  - 運輸署李群先生表示運輸署於繁忙時間(即上午8時及下午6時)在公主道錄得的交通流量數據分別是早上有2600架次及下午有2400架次，而在治民街錄得的交通流量則是300多架次，與顧問公司在2003年所估計的3000多架次(公主道)及260架次(治民街)相若，因此運輸署認為顧問公司對公主道石油氣加氣站的有關評估仍是有效的。

  - 蔣世昌議員表示根據的士業界提供的經驗，就市區(如銅鑼灣區)來說，司機通常集中在交更時候(即下午2時及下午6時)才到石油氣加氣站補充石油氣，引致有的士隊伍在加氣站外排隊等候而造成嚴重交通擠塞的後果。他擔心同樣的情形會出現在愛民公主道石油氣加氣站。他希望運輸署提供預計會使用上址石油氣加氣站的的士數量。

  - 陳麗君議員表示運輸署不能等到石油氣加氣站正式開放後引起了嚴重的交通問題，才去研究解決的辦法。她指上址的路面太狹窄，並不適合作石油氣加氣站。她促請運輸署正視石油氣加氣站的交通問題。

  - 運輸署李群先生表示顧問公司是根據可靠的數據才進行交通評估工作，因此署方認為評估結果是可接受的。另外，議員提及的士車龍在加氣站外等候的情況，通常只會在規模較大的專用加氣站發生，公主道石油氣加氣站只是一個小規模的加氣站，相信類似的情況不會出現。運輸署會密切監察上址的交通情況，如果有任何問題會立即研究解決辦法。

  - 蔣世昌議員查詢運輸署會有那些應變措施應付日後可能出現的公主道交通擠塞情況。

  - 運輸署李群先生表示根據顧問公司提供的數據，署方不認為該處會出現交通問題，所以現階段暫時未有任何應變措施。

  - 主席表示石油氣加氣站在正式開放後如果引起任何問題，委員可再次提交文件在交運會上跟進。

要求改善交通設施建議

  - 蕭婉嫦議員多謝運輸署的協助，並向路政署查詢在環海街與德康街交界加設行人過路線的工程預計在何時施工。

  - 路政署陳斌達先生表示現時手上沒有有關工程的資料，但他表示由於工程的預計完工日期是在05年12月，相信工程應該已經展開。

實地視察簡錄(文件第36/05號)

龍崗道小巴站(建議重組小巴站，將部份位置劃為咪錶位)

  - 李健勤議員查詢運輸署會否考慮在龍崗道小巴站附近位置，加設泊車位以滿足區內市民的需求。

  - 運輸署鄺家彥先生表示署方現正就龍崗道小巴站重組的建議，與運輸署工程師作詳細研究。由於計劃涉及將部分小巴站位置改作咪錶位，因此必須與業界商討及諮詢居民的意見。有關諮詢工作可望於10月底前進行。

佛光街與馬頭圍道交界行人過路設施

  - 運輸署李群先生表示由於現正收集上述位置的交通流量數據，故此要在下次會議才能提交改善措施的建議。

馬頭圍道與差館里轉入蕪湖街交通及行人嚴重擠塞問題

  - 運輸署李群先生表示劉定邦議員曾反映馬頭圍道近蕪湖街的路口位置比較擠迫，因此運輸署建議將上址的安全島向蕪湖街方向擴闊2至3米。

  - 劉定邦議員表示上址經常有市民不依從交通燈號指示橫過馬路，所以他擔心運輸署擴闊安全島後，有可能導致車身較長的車輛駛經上址時撞倒行人。

  - 葉志堅議員表示上址斑馬線的原本位置是比較貼近蕪湖街口的，但在發生多宗交通意外後，有關部門才將斑馬線改作現時的位置。因此他建議運輸署考慮把安全島向馬頭圍道方向拉直，並盡量利用現時欄杆圍起的空位作安全島。

  - 運輸署李群先生表示署方已分別考慮了將安全島向前或後遷移的可行性。基於馬頭圍道一帶的交通非常繁忙，因此並不適宜將安全島向馬頭圍道方向伸展，以免進一步影響上址的交通情況。他表示在聽取兩位議員的意見後，會重新研究適當的措施以改善上址交通擠塞的問題。

紅磡海逸道(近海逸豪園23座)行車路口轉向戴亞街位置

  - 蕭婉嫦議員查詢上址的「停車」指示牌是由運輸署或海逸豪園負責設置。

  - 運輸署李群先生表示已於9月22日就加設「停車」指示牌一事進行諮詢。他指負責安裝指示牌的責任誰屬，主要視乎指示牌最終豎立的位置是在海逸豪園範圍內或在政府地段。運輸署會與海逸豪園代表商討並作出配合。

新議事項

渠務署工程計劃126CD-東九龍雨水排放系統改善計劃(B部分)

(文件第37/05號)

東九龍雨水排放系統改善計劃(B部分)

(文件第38/05號)

  - 由於上述兩份文件的內容相若，主席同意合併該兩份文件一起討論。

  - 渠務署何耀光先生表示由於位於東九龍區的部分雨水排放系統未能符合現時的防洪標準，因此署方計劃在該區展開一系列的渠務改善工程，其中B部分工程將會在紅磡、九龍城及黃大仙進行。此部分工程預計於2006年4月展開，並於2010年1月完工。他今天出席此會議的目的是向委員會介紹是項工程及聽取各議員的意見，並希望得到委員會支持是項工程。

  - 博威工程顧問有限公司盧勤業先生介紹東九龍雨水排放系統改善計劃(B部分)的詳細內容。

  - 黃以謙議員表示滿意渠務署在會前知會各當區議員有關是次渠務

工程的細節，讓議員有足夠時間收集區內受影響居民的意見。他提交文件38/05號的目的是反映居民對該工程所關注的事項，由於署方所準備的第1號席上文件已詳盡解答居民所提出的問題，所以他不再重覆其文件的內容。

  - 馮競文議員表示支持進行渠務改善工程及希望工程能夠早日完成。她感謝渠務署重視區議員的意見，於會前派出多名代表向有關議員講解工程內容。是次工程範圍包括紅磡區內多條受水浸影響的街道，由於這些道路大多是單程路，因此她擔心工程一旦展開會對區內交通造成嚴重的影響。她查詢渠務署及運輸署在施工期間有否特別的交通安排。

  - 尹才榜議員希望有關部門及承建商能在施工前多做公關工作，與受影響的商戶及居民交代工程的進展及詳情，並與區議員保持緊密的聯繫。他亦希望承建商在非施工期間，在地盤的地洞蓋上臨時鋼板。

  - 劉偉榮議員查詢寶來街及必嘉街渠務改善工程的預計施工及完工日期，以及署方會否安排上述路段的工程在非繁忙時間進行。由於渠務署及水務署將於2006年分別在本區進行渠務及水務工程，他查詢兩個部門會否協調掘路的時間表，以免對居民造成滋擾。

  - 葉志堅議員表示贊成進行渠務工程，因為自從渠務署在必嘉街進行了渠務改善工程後，黃埔街一帶地區因天雨而發生水浸的情況已有所改善。但他指上次工程引致機利士南路部分路段出現地面下陷，現時某些樓宇仍要用鐵架支撐以免建築物出現傾斜的情況。他希望署方汲取上次的經驗，特別注意地面下陷的副作用。

  - 主席查詢剛由九龍城區議會轄下食物及環境生事務委員會撥款在亞皆老街栽種的花圃會否因工程關係而被移除及渠務署會否在工程完成後負責在該處重新建設花圃。

  - 渠務署何耀光先生表示會與其他部門協調，盡量安排同一地段的各項掘路工程於同時進行。渠務署已完成交通影響評估報告，報告已獲得運輸署及警務處的同意。在工程正式進行時，所有的封路安排亦會事先送交運輸署及路政署審批。此外，渠務署會成立「交通管理聯

絡小組」，與有關部門進行定期會議，檢討各項臨時交通措施的成效。署方承諾會就一些重大的交通改道安排諮詢議員的意見，並會與區議員保持緊密聯繫。渠務署亦會監督承建商的施工進度，以免工程延誤。預計寶來街及必嘉街的渠務工程將於2006年中至2009年中進行，確實的時間需在工程展開後才能提供。為免延誤工程，渠務署只會於繁忙時間將部分主要道路及路口的地洞臨時蓋上鋼板，以確保行車通道暢通無阻。他表示知悉區內的建築物樓齡偏高，署方會採取特別措施避免地面下陷的情況。渠務署承諾在工程完成後，在亞皆老街重置被遷移的花圃。

  - 馮競文議員指在工程期間於紅磡區內實施的封路措施會影響有關路段的的士站的運作，因此她希望渠務署能夠知會的士商會有關的安排。

  - 廖成利議員提議渠務署邀請有關區議員參與前期工程的會議，與部門一同研究交通安排的細節。根據過往經驗，封路措施對附近商戶的生意影響很大，因此他希望渠務署盡早提供工程的施工時間表予居民及商戶參考。

  - 渠務署何耀光先生表示會提供工程最新進展及施工時間表予區議員、居民及商戶參考，並承諾就紅磡區封路措施的安排，諮詢及知會的士商會及業界。

  - 主席邀請各位委員參加上述工程的「交通管理聯絡小組」，並透過小組會議反映意見。

  - 渠務署何耀光先生多謝各位議員支持渠務署進行東九龍雨水排放系統改善計劃(B部分)。

工務計劃編號174WC更換及修復水管工程第一階段第二期

(文件第39/05號)

  - 水務署陳儉立先生表示為改善供水系統的可靠性及加強供水網絡的效能，將進行九龍城區修復水管第一階段第二期的工程。水務署打算在可行的情況下，盡量採用無開掘技術以減低工程對區內交通造成

的影響。此外，水務署亦打算因應承辦商的工作進度分階段批出工程訂單，以便有效監控工程的完工日期。他表示水務署會與其他部門協調，盡量安排同一地段的掘路項目於同時進行，盡量減低工程對區內居民的滋擾。

  - 茂盛 - 茂迪顧問聯營公司張炳華先生介紹工務計劃編號174WC在九龍城區更換及修復總長約30公里的食水管及海水管的詳情。顧問公司預計約有百分之四十三的工程將採用無開掘方式進行。

  - 蕭婉嫦議員促請水務署加強監督承辦商的工作進度，並贊同署方分階段批出工程合約的做法。她要求水務署在施工地盤的當眼位置豎立路牌通知市民工程的完工日期，並致力減少工程延誤的情況發生。

由於鶴園街的交通十分繁忙，因此她希望水務署考慮在夜晚才在上址進行水務工程。另外，祟字街一帶食肆林立，一旦暫停供水8小時會對商戶的生意造成很大的影響，她建議水務署在夜晚才進行有關工程。最後，她查詢水務署如何處理崇志街內的非法建築物。

  - 李健勤議員查詢水務署會選擇那些路段進行無開掘方式修復水管技術，以及採用此技術的工程需時多久才能完工。

  - 馮競文議員指德民街的水管已經老化並發生過兩次嚴重水管爆裂的事故，因此她要求水務署將此路段包括在是次工程範圍內。

  - 水務署陳儉立先生表示署方會因應承建商的工作進度及實際的交通情況彈性地發出工程訂單，以便有效監控工程的進度。水務署亦會定期向交運會報告工程的最新進度。此外，水務署在需要時會聯絡地政總署，若崇志街內有非法建築物阻礙水務工程的進行，署方會請地政總署協助清拆有關僭建物。在暫停供水安排方面，水務署除了會在暫停供水前向用戶發出通告外，亦會盡量安排暫停供水時段在凌晨時分進行，以減低對商戶及市民的影響。他補充指8小時的停水時間是最長的預算，根據水務署近日在港島區的工程經驗，個別工程停水時間只需約4至5個小時。此外，他指若果德民街並沒有包括在一年後開展的水務工程內，水務署會盡量安排在這次工程期間一併進行。同時他亦會將議員提供的資料向水務署維修組反映，要求他們盡快檢驗德民街的水管有否滲漏的跡象及進行合適的維修工程。

  - 茂盛-茂迪顧問聯營公司張炳華先生表示無開掘方法並不適用於所有工程，特別是牽涉有多個轉彎位的水管以及有橫向接駁位的供水水喉的工程。就李健勤議員的提問，他表示在繁忙路段會盡量採用無開掘方式修復水管技術。如工程順利展開並可使用無開掘方法，一個路口的工程大約需時2至3個月便可完成。他表示會考慮蕭議員的建議，將鶴園街及祟字街一帶的工程改在晚上進行，但最終是否採納議員的建議主要視乎實際需要，因為在夜間進行工程需時相對會較日間長。

  - 主席表示討論完畢，可結束此項議程。

  - 水務署陳儉立先生多謝各位議員支持水務署進行更換及修復水管工程第一階段第二期。

巴士及小巴服務

- 要求增加長者假日乘車優惠(文件第40/05號)

  - 蔡麗玲議員指各公營交通機構的書面回覆均缺乏具體的長者乘車優惠計劃。她呼籲各巴士及鐵路公司體恤長者的需要，再次提供車資優惠。

  - 九巴公司霍子棋先生表示由於公司的營運成本不斷上升(包括過海隧道費用上漲所帶來的衝擊)，在現時的營商環境下，九巴未能繼續提供長者八達通假日壹元的乘車優惠。

  - 運輸署鄺家彥先生表示政府一向積極鼓勵各公營交通機構，因應公司的營運狀況及社會經濟環境盡量降低票價及提供優惠予乘客。由於香港是自由營商的地方，因此是否提供乘車優惠乃個別公司的商業決定，非運輸署可以干預。但運輸署會繼續鼓勵各公營交通機構提供更多乘車優惠。

  - 文德全議員表示各公營交通機構只從商業角度著眼，決定是否提供乘車優惠予長者是沒有承擔應有的社會責任。他指許多交通工具在假日的載客量相對較平日少，剩餘的空位可考慮讓長者以優惠票價乘

搭，這樣便不會加重各公營交通機構的營運成本。他促請各交通公司進一步考慮在某些路線提供假日乘車優惠。

  - 蕭婉嫦議員指公營交通機構不應只著眼盈利，應該多注意市民的需求，並請霍子棋先生向九巴公司反映議員的意見。

  - 九巴公司霍子棋先生表示其實從6月26日起，九巴已為使用八達通的乘客提供「即日」來回乘車優惠。市民即日選乘車費港幣15元或以上的同一路線或同一組別的巴士路線，均可享有回程車資八折優惠。他表示備悉議員的意見，九巴公司會繼續研究並在情況許可下再次推出長者乘車優惠方案。

(b)	關注過海巴士需求問題(文件第41/05號)

(c)	要求當局/巴士公司積極研究有關改善本區交通及位於馬頭圍道(土瓜灣)一帶巴士站的安排(文件第42/05號)

  - 由於上述兩份文件的內容相若，主席表示可一併討論。

  - 李蓮議員指土瓜灣區有多個大型屋苑相繼落成入伙，以致居民對巴士服務(特別是過海巴士)的需求大增，多個巴士站在上班繁忙時間更出現排隊候車的人龍。由於土瓜灣市政大廈對開馬頭圍道一帶的巴士站數量甚多，以致排隊上車的情況十分混亂。此外，由於土瓜灣是過海巴士路線的中途站，許多市民在繁忙時間因客滿的關係等候多時仍無法登車。她希望巴士公司能增加行走土瓜灣至中環的巴士班次或安排空車往中途站接載乘客，並在繁忙時間加派職員到車站維持秩序及考慮重整車站位置的建議。

  - 九巴公司霍子棋先生表示基於整體路面交通流量的考慮及環境保護的理由，運輸署不會輕易批准加開過海巴士班次。現時九巴提供的過海巴士路線足以應付土瓜灣區居民的需求，因此暫時不會考慮增設過海巴士路線或增加行走土瓜灣至中環的巴士班次。但九巴承諾會密切注意乘客的需求，不時作出檢討。

  - 九巴公司陳慧玲女士表示在土瓜灣市政大廈對開的巴士站已設有兩組排隊欄，以區分區內及過海巴士線的排隊位置。此外，九巴亦會

按候車情況，安排員工到巴士站維持秩序。

  - 運輸署鄺家彥先生表示較繁忙的巴士路線是由新巴經營的101號及111號，新巴已因應情況安排特別班次在早上繁忙時間前往馬頭圍道及馬頭涌道等中途站接載乘客，以解決市民於早上繁忙時間未能上車的情況。另外，新巴亦會派員到上述巴士站協助乘客排隊候車及登車，避免混亂的情況發生。

  - 李健勤議員查詢新巴的101號及111號特別班次的服務時間及路線詳情。

  - 運輸署鄺家彥先生表示根據新巴提供的資料，特別班次於上午7時55分至8時25分分別由新蒲崗及馬頭涌道開出，前往馬頭圍道及馬頭涌道等中途站接載乘客。

  - 李蓮議員希望巴士公司考慮將非過海巴士路線，包括5、5A、15及26號巴士分站從土瓜灣市政大廈對出遷往牧愛小學門前。

  - 九巴陳慧玲女士表示九巴須顧及搬遷車站後會否對乘客帶來不便，並會於會後與運輸署研究將5、5A、15及26號巴士分站遷往牧愛小學門前的可行性。

- 要求增設巴士線行駛何文田至香港東區(文件第25/05號)

  - 伍精民議員指自從窩打老道豪華酒樓對開的170號巴士分站在6月12日取消後，令何文田一帶居民前往港島區十分不便，因此他建議運輸署開設一條由窩打老道途經東區海底隧道往港島東區的過海巴士路線。

  - 運輸署鄺家彥先生表示現時的交通政策是鼓勵市民利用現有的交通工具及其轉乘服務前往目的地，而為善用資源及避免服務重疊，署方會盡量避免開設點到點的長途巴士線。他表示運輸署在今年年初進行「巴士路線發展計劃」時，曾就取消107號巴士在萬基大廈門前分站一事進行諮詢。由於當時沒有收到反對意見，因此方案獲得通過。而在上述分站取消後，市民可於萬基大廈附近乘搭74號小巴或九巴7、10、81C及208號前往油麻地及尖沙咀區，再轉乘地鐵往港島東區；市民亦可選乘103及113號巴士前往銅鑼灣、灣仔或中環再轉車往港島東區。他指現階段運輸署未能開辦一條由何文田區至港島東區的過海巴士路線，但承諾會因應何文田區的發展及人口增長不時作出檢討。

  - 蔣世昌議員指根據交運會委託顧問公司進行的「九龍城區增設巴士路線的需求調查」報告書，應有足夠的乘客量去支持一條由何文田區途經東區海底隧道往港島東區巴士路線的營運。

  - 文德全議員解釋調查結果顯示，何文田區居民對於一條往港島東區的巴士路線的需求並沒有預期般殷切。雖然數據顯示港島東區是何文田居民常到的出行目的地，但由於顧問公司建議開辦由何文田區途經東區海底隧道往港島東區的巴士路線太迂迴及行車時間太長，因此不能吸引足夠的居民乘搭。

  - 運輸署鄺家彥先生表示暫時不會考慮開設何文田區往港島東區的巴士路線。

  - 主席指建議委員可鼓勵何文田區居民利用現有的交通工具及其轉乘服務前往港島東區。

- 請改善海逸小巴站的公共設施(文件第44/05號)

  - 蕭婉嫦議員介紹文件時表示建議在海逸豪園巴士總站內26號小巴站的欄杆中段開設一個缺口，讓排在隊伍中間的乘客較容易登上26號小巴的特別班次。她感謝運輸署已於本年7月完成上述工程。

- 有關巴士路線12A問題(文件第45/05號)

  - 李蓮議員代王國強議員介紹文件。她指出有市民投訴12A號巴士班次經常誤點，候車時間往往超過20至30分鐘。此外，巴士駛至欣榮花園時往往已滿座，令於該處候車的乘客未能登車，部分不守規矩的市民則利用落客處擠上車。她促請運輸署跟進有關事件。

  - 運輸署鄺家彥先生表示在派員視察當日，並未發現有乘客在巴士的落客處上車。而在下班繁忙時段(即下午5時至7時)由黃埔花園總站開出的12A號巴士在駛至欣榮花園時亦未見滿座。由於視察當日部

分時段的候車時間較規定的11分鐘長，因此運輸署會促請巴士公司改善服務，避免誤點的情況再次發生。

  - 馮競文議員認為大家不應只著重繁忙時間的乘客量。她認為在非繁忙時間選乘12A號巴士路線的乘客不多，因此實在有取消這條路線的必要。她指巴士公司其實是用其他路線的收入去補貼12A號路線的營運，這種做法並不恰當。她認為若巴士線有乘客量不足的情況便應取消，以免帶來更多污染。

  - 主席相信12A號巴士路線在非繁忙時間乘客量不多的主要原因是候車時間太長、巴士車齡普遍較高及沒有空調設備，以致市民選乘其他交通工具。

  - 葉志堅議員同意主席的看法。他指12A號巴士路線太迂迴，對市民缺乏吸引力，故此有改善的必要。

  - 主席請運輸署跟進事件，並在下次會議匯報最新進展。

有關廣播道一號車輛出入口問題(文件第46/05號)

  - 何顯明議員表示駛至廣播道的車輛一律要往左行直上，繞經廣播道一圈後往下行時才能右轉，但唯獨廣播道一號大廈的交通安排是與別不同的。該處的駕駛者可從大廈車輛出入口直出然後立即作右轉而不須繞經廣播道一圈。他指車輛在駛至路口等待右轉時，會阻擋在對頭方向行車的駕駛者的視線。由於現時上址的政府宿舍單位大多已空置，他希望運輸署藉此機會修正這個交通安排。

  - 運輸署董振然先生指現時廣播道一號的大廈大多是空置單位，因此並沒有太多車輛出入上址。運輸署並不打算浪費資源作出改動，但會在日後拍賣該地皮時向新業主提出更改車輛出入口位置的要求。

  - 何顯明議員擔心賣地後才要求新業主更改車輛出入口會遭到反對而被擱置。他不同意運輸署建議將出入口移離廣播道路口，因為此方法不能解決從廣播道一號駛出的車輛阻擋在對頭方向行車的駕駛者視線問題。他認為應規定所有使用廣播道的車輛一律要靠左行直上，繞經廣播道一圈後往下行時才能右轉。他希望運輸署考慮盡快修改廣播道一號車輛出入口位置，以免日後有所爭議。

  - 運輸署董振然先生表示將出入口向前或後遷移是其中一個可行的方法，作用主是要令車輛出入口遠離路口位置。他指運輸署在土地再發展時修改不合適的車輛出入口位置是很普遍的做法，通常會在契約訂明新的交通安排。他表示現階段並不適宜就更改車輛出入口一事進行諮詢，以免日後被指諮詢有欠公平。

有關愛民昭民樓對出避車處停泊車輛問題(文件第47/05號)

  - 陳麗君議員指出愛民昭民樓對出避車處本為「不准停車等候區域」，但自從運輸署早前將該處的黃斜線及「停車等候會被檢控」的交通標誌移除後，上址的違例停泊車輛數目顯著增加，造成交通擠塞。她要求運輸署在該處重新安裝被移除的交通標誌，並解釋為何在移除有關的交通標誌前並沒有諮詢議員的意見。

  - 警務處羅偉旗先生表示根據香港法例第374章(道路交通條例)，黃斜線及「停車等候會被檢控」的交通標誌牌並沒有法律效力。警察交通總部及運輸署經開會研究後，已決定移除在非繁忙及非嚴重阻塞交通避車處的有關交通標誌，當中包括了愛民昭民樓對出的避車處。此乃全港性的交通措施，並不是九龍城區個別的交通安排。警方在收到議員的投訴後，已加派人手到上址向違例停泊車輛的司機發出定額罰款傳票及口頭警告。

  - 陳麗君議員指警方不會長期派員在上址巡邏，所以票控違例泊車司機的行動並不能徹底解決問題。由於車輛違例停泊在避車處，使小巴、褓姆車、的士等車要在馬路中心上落客，對市民構成不便和危險，因此她強烈要求重新在愛民昭民樓對出避車處劃上黃斜線，否則日後如果發生任何意外，政府便要負上責任。此外，她希望政府部門能夠重視區議員，並在日後如有任何重大的交通改動前事先知會及諮詢區議員。

  - 警務處羅偉旗先生表示本區只保留了兩個劃上黃斜線的避車處，分別是紅磡火車站及九龍塘火車站對出的乘客上落處。保留的原因是因為這兩個避車處的使用率十分高，若司機停車等候會引起非常嚴重的交通阻塞。警方承諾會繼續跟進事件，以確保愛民昭民樓對出避車處的交通暢通無阻。

有關俊民苑與包美達社區中心之間過路位安全問題(文件第48/05號)

  - 陳麗君議員指車輛從牧愛街右轉入忠孝街時速度十分快，以致市民在包美達社區中心對出過路位橫過馬路時非常危險。她建議運輸署在上址加設斑馬線或其他有效的設施，以確保行人過路安全。

  - 運輸署李群先生表示為針對駕駛者右轉入忠孝街時並未減速的問題，署方打算擴闊上址的安全島，使駕駛者駛經該處時必須減慢車速。由於該路段是一個彎位，駕駛視線容易受到阻礙，因此運輸署並不贊成加設斑馬線的建議。

界限街與伯爵街交界燈位潛在危險(文件第49/05號)

  - 黃以謙議員表示喇沙小學及多間補習社也設於界限街，許多孩童在上下課時段亦會使用界限街與伯爵街交界的行人過路設施。據他了解，有部分司機因前面有車輛阻擋視線看不到交通燈號而出現衝紅燈的情況，因此他建議在上址裝設衝紅燈數碼攝影機檢舉違反交通訊號指示的駕駛者，或豎立交通標誌牌提醒駕駛者要注意交通燈號。

  - 運輸署董振然先生表示由於上址路段是一條直路，因此駕駛者的視線在一般情況下不會受阻。他相信議員提及的情況，屬魯莽駕駛行為，是個別駕駛者蓄意在該處衝紅燈。他建議警方派員到上址巡邏或裝設衝紅燈數碼攝影機，檢舉違例衝紅燈的司機。

  - 警務處羅偉旗先生表示根據記錄，上址在過去12個月內只發生過一宗交通意外。由於該路口並非交通黑點，故此警方不會在該處裝設衝紅燈數碼攝影機檢舉魯莽駕駛者。此外，警方在上學及放學時段曾派員到上址觀察，並未發現有駕駛人士不遵守交通燈號的情況。他表示警方會密切注意該處的交通情況。

喇沙利道泊車位(文件第50/05號)

  - 黃以謙議員表示兩年多前運輸署因應喇沙利道交通繁忙的問題，取消了喇沙利道南行線的泊車位。現時喇沙利道的兩旁已沒有泊車位，使居民感到十分不便。他希望運輸署考慮在喇沙利道北行線加設泊車位的建議。

  - 運輸署董振然先生表示近喇沙書院一帶的喇沙利道南北行線交通非常繁忙，並不適宜在路旁設置咪錶泊車位。但有鑑於居民對咪錶泊車位的需求十分殷切，運輸署答應研究在蘭開夏道以北的一段喇沙利道加設咪錶泊車位的可行性。

太子道287號門前的2及2A號小巴站(文件第51/05號)

  - 黃以謙議員表示太子道287號門前的2及2A號小巴站並列於有8條路線的巴士分站旁，常出現小巴因未能靠站接載乘客而出現「飛站」的情況。他建議運輸署將小巴站向前或後搬遷，好讓小巴有足夠位置上落客。

  - 運輸署鄺家彥先生表示小巴營辦商同意將太子道287號門前的小巴站搬離上址的巴士站。署方與小巴營辦商研究後決定將小巴站的位置移後，與另一小巴線共用同一個上落客分站，以免發生小巴因未能靠站接載乘客而出現「飛站」的情況。

其他事項

  - 主席請委員省覽由弘達交通顧問有限公司提交的「九龍城區增設巴士路線的需求調查」報告書及交通運輸研究調查工作小組的會議記錄。她表示會議記錄總結了是次調查的結論及經驗供各位委員參考，並代表交運會多謝小組召集人文德全議員及各位組員的努力。

  - 文德全議員向委員簡介報告書的內容。

  - 主席表示九龍城區議會在本年度預留了185,600元給交運會作舉辦活動之用，請委員表達對餘下85,650元撥款用途的意見。

  - 九龍城民政事處陳家齊女士補充指，秘書處將於會後以傳閱文件方式收集委員對撥款用途的意見。

  - 主席表示九巴公司邀請本會合辦「九巴之友全港十八區好乘客選舉」，有關活動的內容及詳請可參閱席上文件第10號。秘書處將於會後以傳閱文件方式收集委員對交運會參與是項活動的意見。

下次開會日期

  - 下次會議定於2005年11月24日(星期四)下午2時30分舉行。

散會時間

會議於下午7時15分結束。

本會議記錄於2005年    月    日正式通過。

主席

秘書

九龍城區議會秘書處

2005年11月