九龍城區議會轄下

交通及運輸事務委員會

第十一次會議記錄

日  期︰	2005年11月24日(星期四)

時  間︰	下午2時30分

地  點︰	九龍城民政事務處會議室

出席者︰

主席︰	莫嘉嫻議員

副主席︰	李　蓮議員

委員︰	王國強議員,JP

文德全議員

伍精民議員

何顯明議員

李健勤議員

李慧議員

林健文議員

區嘉誠議員

梁英標議員,MH

陳家偉議員

陳景煌議員

陳麗君議員

陳榮濂議員

馮競文議員

黃以謙議員

葉志堅議員,MH

廖成利議員

劉定邦議員

劉偉榮議員,JP

蔣世昌議員,MH

蔡麗玲議員

蕭婉嫦議員,BBS,JP

秘　書︰	林寶恩女士	九龍城民政事務處行政主任(區議會)1

應邀出席者︰

| 議程二及 三 | 曾志名先生 鄭明強先生 陳斌達先生 | 地政總署產業測量師/紅磡 環境保護署高級環境保護主任 路政署區域工程師(九龍城) |
| --- | --- | --- |
| 議程四 | 張潤康先生 魏文輝先生 黃偉基先生 伍振強先生 陸泰萊先生 鄧恩施小姐 李志堅先生 | 水務署高級工程師/工程管理(3) 水務署工程師/工程管理(4) 美華集團–安建顧問聯營公司駐工地總工程師 美華集團–安建顧問聯營公司駐工地高級工程師 美華集團–安建顧問聯營公司駐工地工程師 美華集團–安建顧問聯營公司駐工地聯絡主任 百泰工程顧問有限公司工程師 |

列席者：

陳家齊女士	九龍城民政事務助理專員

司徒美茵女士	九龍城民政事務處行政主任(區議會)2

鄺家彥先生	運輸署高級運輸主任

李　群先生	運輸署工程師(紅磡)

董振然先生	運輸署工程師(九龍城)

周衍鴻先生	警務處九龍城區行動主任

缺席者：	尹才榜議員,MH

＊　　　　＊　　　　＊

致開會詞

主席歡迎各委員及部門代表出席當日的會議。

通過上次會議記錄

  - 第10次會議記錄無需修訂，獲得通過。主席表示渠務署代表在上次交運會簡介「渠務署工程計劃126CD-東九龍雨水排放系統改善計劃(B部分)」的細節，並得到委員原則上的支持。為方便渠務署記錄在案，主席請各位委員正式通過支持渠務署進行上述工程。委員一致通過支持渠務署進行「渠務署工程計劃126CD-東九龍雨水排放系統改善計劃(B部分)」。

前議事項

要求在紅磡道開闢行人過路線

  - 蕭婉嫦議員表示水務署在上址進行的水務工程將於11月尾完工，而水務署亦可隨即把工地交予路政署。她不滿路政署以世貿會議交通安排為由，不立即展開行人過路線的工程，並把開工日期延至2006年1月。由於世貿會議將於12月18日結束，她認為工程應該可以於12月下旬開始。

  - 九龍城民政事務處陳家齊女士表示理解蕭議員對紅磡道開闢行人過路線工程進度的關注。她表示雖然紅磡與舉行世貿會議的場地相距甚遠，但由於部分與會者將下榻紅磡區的酒店，因此附近一帶的掘路工程必須暫緩進行以確保區內交通暢通，而已動工的地盤地洞也要在停工期間蓋上臨時鋼板。她指秘書處會作出跟進，確保行人過路線工程盡快展開。

  - 路政署陳斌達先生指出路政署的承辦商能否在世貿會議結束後立即動工需視乎各有關政府部門如警務處的意見，因此他在會上未能確定可否將工程提前於12月19日進行。

  - 警務處周衍鴻先生表示，由於世貿會議的交通安排由西九龍警區交通部統籌，故此他不能在會上就是項工程的開展日期給予意見。若有需要，他可與總部協商提前工程的開展日期。

  - 主席表示會在下次會議跟進工程的最新進展。

(會後備註：紅磡道開闢行人過路線工程已於2005年12月20日展

開，並會於2006年3月左右完工。)

建議取消太子道與基堤道交界的交通燈

  - 王國強議員表示收到不少居民要求運輸署取消太子道與基堤道交界的行人過路處。他們的理據是附近已設有一條行人天橋供市民使用，所以毋須於路面設立行人過路處。他指出該交通燈位與另一個交通燈位只相隔不足100米，路經的汽車需兩次停車，不但影響行車的暢順度，停車後再開車所產生的噪音及廢氣也非常擾民。此外，他質疑運輸署諮詢公眾對是否取消該交通燈位的意見數目是否足夠，及為何會有商戶成為諮詢對象。

  - 蔣世昌議員指人車分隔更能保障行人的安全，故贊成取消太子道與基堤道交界行人過路處的建議，並指運輸署應鼓勵市民多利用上址的行人天橋橫過馬路。

  - 陳景煌議員表示政府應積極要求新世紀廣場業主提供配套設施，例如以自動電梯連接商場及太子道與基堤道交界的路面。

  - 運輸署董振然先生解釋諮詢工作是由九龍城民政事務處及油尖旺民政事務處進行的。就九龍城區而言，當中只有陳景煌議員及一業主立案法團直接將意見書送交運輸署。他表示九龍城民政事務處把意見書送交運輸署時已將名字刪去，因此並不清楚諮詢對象的身份，但有關的意見書可於會後轉交議員作參考。他指行人過路處附近的商戶是指在園圃街一帶的商店，而有關諮詢工作是透過油尖旺民政事務處進行的。他補充指附近的學校、商戶、住戶及旺角警區等均對取消行人過路處一事持反對意見。由於反對的聲音非常強烈，運輸署在平衡各方利益後決定擱置此項建議。此外，他表示嘉道理道和太子道與基堤道交界的行人過路處相距約130米，以運輸署的標準來說不算太近。另外，位於基堤道的行人天橋，由新世紀廣場的發展商擁有及管理。運輸署一向有與該發展商聯絡，商議有關新世紀廣場及附近一帶的交通問題，當中包括改善基堤道行人天橋的可行性。不過，該發展商曾表示由於行人天橋兩旁行人路的地面空間不足，因此為天橋加設升降機並不可行。此外，由於該行人天橋是由其旁邊火車橋原有的樁柱所支，若要擴闊該行人天橋，可能牽涉重建整條天橋。不過，董先生同意將議員的意見告知有關同事，並著其轉達新世紀廣場的發展商考慮。

  - 王國強議員提議運輸署考慮取消另一組近花墟汽油站的交通燈，因為那處的行人流量相對較低。董振然先生表示油尖旺區議會亦曾討論重組花墟一帶交通燈的事項，但最終亦因收到太多反對取消行人過路處的意見而擱置有關建議。

  - 何顯明議員表示該行人天橋除了可通往新世紀廣場外，亦可連接旺角政府合署及旺角火車站等建築物，因此政府應有長遠的目光盡快提供配套設施以方便市民出入。

  - 王國強議員同意何顯明議員的意見，並認為政府應提供配套設施將太子道與基堤道交界一帶的行人路連接起來。

  - 運輸署董振然先生答應將議員的意見轉達有關同事。

大環道臨時停車場 － 停泊車輛種類問題

  - 運輸署李群先生表示聽取了議員在第十次交運會及隨後召開的非正式會議上的意見後，已修訂先前提交的方案。運輸署根據委員的意見，打算將大環道臨時停車場較南及北的兩幅土地一併用作臨時旅遊車停車場，預計平整土地的工程約需時2個月及60至70萬元，工程完成後可提供約60個旅遊車停泊位。為減省施工時間及工程費用，他已要求路政署在改建時盡量利用現有停車場的設施，包括現時兩個停車場的入口。各政府部門大致同意是項計劃，但環保署擔心停車場在晚間運作發出的噪音會對附近的居民造成滋擾，因此要求旅遊車不能在晚間停泊在停車場內。

  - 蕭婉嫦議員支持運輸署的新方案，並指旅遊車司機一般在晚上9時左右會出車接載旅客回酒店休息，因此相信不會對附近的民居造成太大的滋擾。她建議擴大停車場的出入口，以方便旅遊車進出。

  - 梁英標議員表示最初的建議是將部分地方用作旅遊車停車場並保留部分作私家車車位之用。他擔心提供60個旅遊車車位是矯枉過正的做法。因此他建議運輸署諮詢業界後，才訂定旅遊車泊位的數字，以免出現車位供過於求的情況。

  - 馮競文議員贊成設立60個旅遊車車位的方案，並建議運輸署可先試行一段時間，然後再檢討有關計劃的成效。另外，她請運輸署預留足夠空間作駕駛範圍，方便旅遊車進出停車場。她認為60個旅遊車車位已經是上限，因為本區的交通配套並未能容納更多的旅遊車進出及

作為停泊中心。

  - 劉定邦議員支持運輸署提交的計劃，但由於有關土地在2006年尾便要交還房屋署作建屋用途，他擔心停車場正式營運不久便要關閉，屆時必定會引起浪費公帑的批評。

  - 陳家偉議員同意蕭婉嫦議員的意見，並指旅遊車停車場的營運模式不會對附近的民居造成滋擾。他反而擔心60個旅遊車車位不敷應用，希望運輸署解釋如何取得有關數據支持設立60個車位。

  - 運輸署李群先生表示為加快停車場改建工程的進度及減少不必要的支出，署方打算沿用原有的出入口。他表示會詳細研究場內的空間是否足夠旅遊車進出，有需要時會刪減部分停泊位以擴大場內的駕駛範圍。他表示署方分別在10月12及13日的繁忙時間在區內進行旅遊車停泊數量的調查，結果顯示每小時約有27架次。由於有關調查是在黃金週後進行，因此旅遊車數量會比平日少。根據署方的評估，繁忙時間平均應有40至50架旅遊車在區內停泊，因此決定加設60個旅遊車車位。

  - 環境保護署鄭明強先生強調現時停車場的規模是較上次討論時大，相信運輸署最後決定加設60個泊車位的設計有其考慮。由於停車場將會全日開放，他擔心會吸引部分旅遊車司機將車輛通宵停泊於該處，並在清晨開車時產生噪音滋擾附近的民居。由於署方過往曾經收過類似的投訴，因此才會提出限制車輛停泊時間的要求。

  - 運輸署李群先生理解環保署對停車場噪音的關注，因此已盡量在設計上安排車場範圍遠離紅磡，並會密切觀察停車場的運作。他請環保署澄清該署對限制停車場營運時間的意見是具有法律效力的要求，還是提供給運輸署參考的意見。

  - 環境保護署鄭明強先生表示環保署為大環道臨時停車場的環境保護問題提供意見，這些意見雖然並非法例規定，但他請運輸署小心考慮停車場運作對居民造成的影響。

  - 地政總署曾志名先生表示該署早前已就現時北面的停車場作旅遊車停泊位的建議諮詢有關政府部門。倘若運輸署要求將整片土地用作旅遊車停泊位，地政總署會盡量作出配合，並會在收到運輸署的申請後向承租人發出遷出通知書。

  - 委員通過支持將大環道臨時停車場改作一個提供約60個旅遊車車位的收費停車場。

要求加闊安全島

  - 李慧議員查詢土瓜灣道近浙江街的水務工程與加闊安全島工程有何關連，為何要待水務工程完成後才可進行加闊安全島工程。據她了解，市民普遍贊成拉直斑馬線的建議，無奈運輸署所收集的意見顯示有人反對是項建議，因此改善工程才被擱置。

  - 運輸署李群先生表示在諮詢期間收到市民的意見指拉直斑馬線後，車輛轉入近唯一大廈的土瓜灣道時會因太接近行人路而產生危險，因此署方才擱置有關方案。此外，他表示近日在預備會議上聽取了主席及副主席的建議，指運輸署可考慮將斑馬線向右移並拉直（即土瓜灣道近落山道方向）。他指若議員同意是項建議，署方會研究工程的可行性並就有關建議再進行諮詢。若果市民反對新建議，運輸署便會按照原本的計劃將安全島向橫加闊1點5米。

  - 路政署陳斌達先生表示受路面的道路挖掘限制期所規範，路政署必須等待水務署完成上址的水務工程後才可接展開掘路工程。

  - 李慧議員表示同意運輸署的新建議，但希望署方能盡早知會議員有關結果，並與議員保持聯絡以免工程進度受到阻延。

打鼓嶺道與衙前圍道交界興建行人過路設施後的問題

  - 李健勤議員查詢「禁止長車駛到該路口」的交通路牌會豎立在那條街道及禁區的位置。

  - 運輸署董振然先生表示手上沒有有關工程的資料，但表示可於會後將有關位置圖郵寄給李議員參考。

常富街、佛光街及常盛街 (要求8號綠色小巴加站及在繁忙時間更改行車路線)

  - 蔡麗玲議員查詢運輸署在九龍城區就8號專線小巴在早上繁忙時間(7時至10時)由尖沙咀開往常盛街途中不停何文田分站的改道措施的諮詢結果。她認為有關改道措施已經試行了一段時間，相信運輸署已取得所需數據並可考慮縮短試行時間。

  - 運輸署鄺家彥先生表示市民對改道措施的意見不一，有人支持亦有人反對，當中亦有市民贊成在某些繁忙時間才實行改道措施。他指最初是接獲議員的意見，才就8號專線小巴在繁忙時間改道一事諮詢油尖旺區議會。由於油尖旺區亦收到市民同樣的要求，因此負責該區交通的同事希望將8號專線小巴改道建議試行至明年3月，屆時署方會視乎改道的成效再作檢討。

  - 陳麗君議員表示任何交通方案都有市民贊成或反對，若反對的聲音只佔少數，8號專線小巴的繁忙時間改道措施便應繼續實行。

要求改善交通設施建議

  - 蕭婉嫦議員向路政署查詢在環海街與德康街交界加設行人過路線工程能否在12月完成，因為她近日到上址視察時仍未見有動工的跡象。

  - 路政署陳斌達先生表示工程應可如期完工，但他答允於會後繼續跟進，並向議員匯報工程進度及確實的完工日期。

福佬村道與賈炳達道交界(要求將路口的電話亭移走)

  - 李健勤議員查詢運輸署仍未收到地政總署回覆的原因。

  - 運輸署董振然先生表示曾在10月中收到地政總署要求電訊盈科搬遷位於褔佬村道與賈炳達道交界電話亭的信件，但直至開會前仍未收到電訊盈科的覆函。他表示會於會後向地政總查詢最新的情況並在下次會議報告，但一般來說涉及地權的事宜是需要較長時間去處理的。

有關俊民苑與包美達社區中心之間過路位安全問題（忠孝街牧愛街對出）

  - 陳麗君議員向路政署查詢何時完成工程評估工作，及擴建俊民苑與包美達中心之間過路位的工程何時動工。

  - 路政署陳斌達先生表示現正向各公共機構收集地下設施位置的資料及評估工程的造價，相信3星期內便可完成有關工作並將所需資料呈交運輸署跟進。

  - 蔣世昌議員促請運輸署盡快落實在上址安全島附近位置加設路牌的建議，提醒駕駛者駛經該處時須減慢車速以確保行人安全。

佛光街與馬頭圍道交界行人過路設施及馬頭圍道與差館里轉入蕪湖街交通及行人嚴重擠塞問題

  - 馮競文議員反對將馬頭圍道近蕪湖街行人過路位向差館里方向擴闊的建議，並認為將安全島向蕪湖街方向擴闊的方案才可接受。她表示現時有多條巴士路線使用紅磡市政大廈前的巴士站上落客，已令馬頭圍道一帶的交通十分擠塞。若運輸署將行人過路位向差館里方向擴闊，必定會加重該處的交通負荷。此外，有小巴司機向她反映指蕪湖街十分擠塞，希望可取道差館里再右轉船澳街進入寶其利街。由於市民經常使用紅磡市政大廈旁的後巷前往家維乘搭巴士，因此她建議運輸署研究適當的措施疏導上址的行人並指示他們改用近紅湖大廈的街道出入。

  - 劉定邦議員表示由於上址經常有市民不依從交通燈號橫過馬路，因此他才反對將馬頭圍道近蕪湖街的安全島向蕪湖街方向擴闊，以免車身較長的車輛駛經上址時撞倒行人。他提議運輸署研究在上址採用「z」形的行人過路線的可行性及馮競文議員提出小巴改道的建議，從而解決馬頭圍道交通擠塞的問題和減少使用馬頭圍道及蕪湖街的車輛數目。

  - 劉偉榮議員認為將馬頭圍道近蕪湖街的行人過路線改為「z」形的方案較為可取，並請運輸署研究方案的可行性。

  - 葉志堅議員指上址的斑馬線在多年前原本是在馬頭圍道2號對開的位置(即馬頭圍道近蕪湖街的路口)，但由於曾在發生多宗交通意外，因此運輸署後來才將斑馬線遷移到現時的位置。

  - 運輸署李群先生表示由於在上次會議上有議員反對將馬頭圍道近蕪湖街的安全島向蕪湖街方向擴闊，故此才有這個向差館里方向擴闊的修訂建議。他表示署方已分別考慮了將安全島向前或後遷移的可行性，並認同兩個方案都各有理據支持，於是提出一個折衷方案(即將馬頭圍道近蕪湖街的安全島向左右兩邊各擴闊2米)供議員考慮。基於馬頭圍道一帶的行人流量十分高，因此並不適宜將安全島改為「z」形，以免行人在過路時聚集在安全島的中央位置。由於委員在會上並未能達成共識，運輸署將重新研究新措施以改善上址交通擠塞的問題，並在下次會議匯報。

紅磡海逸道(近海逸豪園23座)行車路口轉向戴亞街位置

  - 蕭婉嫦議員查詢上址的「停車」指示牌會於何時完成。

  - 路政署陳斌達先生表示已安排承辦商製作「停車」指示牌，指示牌可於11月尾完成。

要求當局/巴士公司積極研究有關改善本區交通及位於馬頭圍道(土瓜灣)一帶巴士站的安排(文件第42/05號)

  - 李慧議員向運輸署查詢巴士公司安排員工在巴士站協助乘客排隊候車及登車的次數，以及在土瓜灣道巴士站加設欄杆的實際安排。她亦關注運輸署有否跟進將5、5A、15及26號巴士分站遷往牧愛小學門前的建議。另外，她促請運輸署考慮將土瓜灣市政大廈外101和111號的巴士站牌與108、107及116號巴士站牌對調，使乘客有足夠的空位排隊及避免乘客在排隊候車及登車時出現混亂的情況。

  - 運輸署鄺家彥先生表示現時在土瓜灣市政大廈對開的巴士站已設有兩組排隊欄，以區分區內及過海巴士線的排隊位置。署方與巴士公司商討後，認為牧愛小學門前的位置並沒有足夠空位設立停車彎位，因此擱置了將5、5A、15及26號巴士分站遷往牧愛小學門前的計劃。此外，由於巴士公司缺乏人手，因此只能安排員工於繁忙時間在區內的巴士站穿梭巡邏維持秩序，但巴士公司已將土瓜灣市政大廈巴士站列為巡邏重點。他指現正與巴士公司研究在巴士分站地面劃上排隊線的安排，並會一併研究對調過海巴士站牌的建議。

實地視察簡錄(文件第52/05號)

何文田愛民孝民街旺角小巴愛民站(加設行人過路設施的可行性)

  - 蔣世昌議員表示在諮詢了小巴業界的意見後，決定暫時擱置上述建議。

何文田愛民忠孝街愛民商場對出避車處(車輛違例停泊問題)

  - 運輸署李群先生表示由於愛民商場對出避車處的汽車流量十分高，所以署方打算擴建停車彎並把該處劃為貨車禁區以改善車輛在上址違例停泊的問題。此外，運輸署亦打算在附近位置加設安全島以照顧行人過路的需要。

  - 蔣世昌議員十分滿意運輸署的建議，並促請警方派員到上址巡查及票控違例泊車者。

  - 警務處周衍鴻先生表示警方會跟進事件，確保上址非法泊車的情況有所改善。

何文田忠孝街與牧愛街交界交通問題

  - 運輸署李群先生表示會在上址加設一個「入」字路牌，提醒駕駛者可沿路駛往牧愛街。

  - 蔣世昌議員建議運輸署考慮在黃格內劃上白線，使駕駛者在轉彎前更加留意入口位置。

上鄉道與炮仗街交界(要求在十字路口重新設立四個安全島)

  - 李蓮議員查詢在上鄉道與炮仗街交界十字路口重新設立四個安全島的確實日期。

  - 運輸署李群先生表示現時上鄉道與炮仗街交界的水務工程已大致完成，餘下的一些接駁工程預計可於12月底完成。運輸署已要求水務承建商在工程完成後，立刻在十字路口重新設立四個安全島。

土瓜灣美景街與貴州街口好旺角茶餐廳側(加設行人過路設施的進度)

  - 林健文議員指居民爭取在土瓜灣美景街與貴州街口加設行人過路設施工程已有兩年多時間，但有關工程的開展卻因各項掘路工程而一再延遲。他促請運輸署盡快開展在上址加設安全島的工程。

  - 運輸署李群先生對於加設行人過路設施工程一再延遲表示歉意，他承諾加緊跟進工程進度。

新議事項

工務計劃編號90WC更換及修復水管工程第一階段第一期窩打老道水管工程(文件第53/05號)

  - 水務署張潤康先生表示位於窩打老道(歌和老街至蘭開夏道)中線、慢線及窩打老道(蘭開夏道至界限街)慢線的一段海水管，曾在過去一年發生多宗水管爆裂事故並引致交通阻塞，顯示該段水管已經老化。水務署與顧問公司研究後，建議短期內在該路段進行更換及修復水管工程。

  - 美華集團 – 安建顧問聯營公司黃偉基先生表示工程將分三個階段進行：(一)聯合道至禧福道、(二) 禧福道至蘭開夏道及(三) 蘭開夏道至界限街。他並介紹整項工程的詳細內容。

  - 何顯明議員讚賞水務署及顧問公司就工程提供詳細資料。他查詢是否要等待第一階段工程完成後才可開展第二階段工程，而每階段工程大約相隔多久。此外，他查詢若用戶的水管因顧問公司在工程期間敷設臨時水管而受到毀壞，維修的責任誰屬。最後，他建議顧問公司在工地當眼處張貼聯絡電話號碼，方便市民反映意見及查詢。

  - 黃以謙議員表示原則上支持水務署這項水務工程。他查詢今次更換的水管的使用年期，並關注工程進行期間窩打老道近禧福道的交通安排。此外，他查詢若採用「無開掘」復修水管技術，是否可以不用在地面挖掘地洞。

  - 馮競文議員關注鍋爐工程車會否產生噪音，並對附近民居構成滋擾。

  - 水務署張潤康先生表示三個階段的水務工程會在同一時間展開，而每階段約需18個月完成。水務署承諾會與有關部門保持緊密聯絡，減少工程對市民所造成的影響。署方會在工地四周張貼24小時投訴電話熱線及向受影響的用戶派發宣傳單張，以便市民向水務署反映意見及作出查詢。此外，他解釋水務署是項水管更換及修復工程一般是會將給水管及接駁用戶的支管一併更換。由於是次在窩打老道的工程，涉及一條主要的鹹水給水管，署方敷設臨時水管的作用是將鹹水由上游引至下游管道而非直接接駁至用戶的水管，所以用戶的水管不會受到毀壞。另外，由於鹹水腐蝕性強，因此鹹水管的壽命一般較短，大約只有30至35年。

  - 美華集團 – 安建顧問聯營公司伍振強先生表示由於窩打老道及禧福道交界是一個交通非常繁忙的路口，因此會採用「無開掘」復修水管方法貫通窩打老道及禧福道交界位置並取道劍橋道及蘭開夏道，減少開掘路面的範圍。

  - 就有關鍋爐工程車的噪音問題，水務署張潤康先生表示鍋爐工程車的運作主要是靠一台發電機，而其噪音來源亦主要來自該發電機。發電機的噪音與一輛貨車的噪音相若，因此問題一般都不太嚴重，但署方會留意該問題並會致力減少其噪音。

  - 美華集團 – 安建顧問聯營公司黃偉基先生指出「無開掘」修復水管技術，屬「有限度開掘」技術。方法是在舊有的一段水管頭、尾兩端開挖各一豎井，然後從一個工作豎井，利用舊有喉管把新喉管套進舊有喉管至另一個接收的工作豎井，每段套喉工程約100米。在開掘新工作井前，承辦商會先覆蓋另一個工作井，因此在整段長500米的工程路面只會有一個地洞。

  - 廖成利議員查詢工程能否在18個月內完工以及工程開展前的交通安排。

  - 美華集團 – 安建顧問聯營公司黃偉基先生指工程若受雨季影響，有可能延誤1個月，但若非遇上緊急事故，工程應該可順利於18個月內完成。在工程開展前，承辦商會召開交通管理聯絡小組會議，與有關部門商討各路段的臨時交通安排，以保持交通暢順。

  - 委員一致通過支持水務署進行工務計劃編號90WC更換及修復水管工程第一階段第一期窩打老道水管工程。

巴士及小巴服務

關注13號及26號專線小巴的運作(文件第54/05號)

  - 葉志堅議員介紹文件。

  - 運輸署鄺家彥先生首先澄清13號專線小巴並不途經議員所指的寶來街及必嘉街，正確路線應是船澳街、寶其利街及孖庶街。他指調查結果顯示13號專線小巴的班次為每10至15分鐘一班，符合運輸署的規定。若市民對小巴服務有任何意見，可直接致電小巴營辦商反映。運輸署已要求小巴營辦商在車廂內展示司機證及清楚列出分段收費的資料。此外，小巴營辦商已向運輸署承諾每天進行一次車廂清潔和每兩至三天進行一次空調及車身清洗。而為改善26號專線小巴站牌字體不清晰的情況，小巴營辦商答應分階段更換其站牌。最後，運輸署表示會在日後進行定期小巴服務調查時，特別注意13號專線小巴的清潔及班次問題。

  - 警務處周衍鴻先生表示警方會向未有在小巴車廂內展示司機證的司機作出口頭警告，並不時進行突擊檢查，檢控沒有配戴安全帶的小巴乘客。

  - 馮競文議員不滿事前未獲知會13號專線小巴會途經她的選區，以及運輸署未就增加小巴的班次及分站事宜諮詢她的意見。

  - 運輸署鄺家彥先生表示根據記錄，13號專線小巴一直沿用運輸署規定的路線行走(途經船澳街、寶其利街及孖庶街等)，而署方近日亦未有修改這條小巴路線。

  - 葉志堅議員表示曾接獲不少投訴指13號專線小巴經常誤點，令市民久候。他促請運輸署積極跟進小巴誤點事宜。

  - 何顯明議員查詢運輸署有否監管13號專線小巴司機於總站簽到的記錄，並促請署方與小巴營辦商跟進在非繁忙時間小巴班次稀疏的情況。

  - 陳家偉議員表示由於黃埔新是小巴路線的中途站，許多市民在繁忙時間因客滿的關係等候多時仍無法登車。

  - 運輸署鄺家彥先生表示會與小巴營辦商研究如何改善小巴在非繁忙時間班次稀疏的問題及監管司機於總站簽到記錄的措施。他解釋由於13號小巴行車路程比較長(廣播道至紅磡碼頭)，若司機在途中遇到交通擠塞，便難免會有誤點的情況發生。最後，他表示會與小巴營辦商研究在紅磡碼頭總站預留1至2個空位，接載在中途站候車乘客的可行性。

其他事項

  - 主席表示曾有委員建議運用交運會的撥款在兩個天橋位置懸掛印有道路安全訊息的宣傳橫額。經秘書處與地政總署及路政署研究後，認為有關計劃並不可行，故決定取消。由於區議會將進行多項活動，例如區節及籌備中的「全城清潔大行動」，為使資源得以充分運用，主席建議將交運會餘下的85,650元撥款交還區議會，並得到委員一致通過是項建議。

下次開會日期

  - 下次會議定於2006年1月19日(星期四)下午2時30分舉行。

散會時間

會議於下午5時結束。

本會議記錄於2006年    月    日正式通過。

主席

秘書

九龍城區議會秘書處

2006年1月