九龍城區議會轄下

交通及運輸事務委員會

第十二次會議記錄

日  期︰	2006年1月19日(星期四)

時  間︰	下午2時30分

地  點︰	九龍城民政事務處會議室

出席者︰

主席︰	莫嘉嫻議員

副主席︰	李　蓮議員

委員︰	區嘉誠議員

陳家偉議員

陳榮濂議員

尹才榜議員,MH

陳麗君議員

蔣世昌議員,MH

何顯明議員

葉志堅議員,MH

劉定邦議員

劉偉榮議員,JP

李健勤議員

李慧議員

梁英標議員,MH

廖成利議員

伍精民議員

蕭婉嫦議員,BBS,JP

蔡麗玲議員

陳景煌議員

王國強議員,JP

黃以謙議員

秘　書︰	林寶恩女士	九龍城民政事務處行政主任(區議會)1

應邀出席者︰

| 議程二 | 陳斌達先生 | 路政署區域工程師(九龍城) |
| --- | --- | --- |
| 議程三 | 林月女士 關慶元先生 | 新世界第一渡輪服務有限公司企業傳訊經理 新世界第一渡輪服務有限公司本地航線經理 |
| 議程五 | 張潤康先生 | 水務署高級工程師/工程管理(3) |
| 議程九 | 陳銳祺先生 | 食物環境生署九龍城區環境生總監 |
| 議程十三 | 吳潘港英女士 | 康樂及文化事務署九龍城區康樂事務經理 |

列席者：

陳家齊女士	九龍城民政事務助理專員

司徒美茵女士	九龍城民政事務處行政主任(區議會)2

鄺家彥先生	運輸署高級運輸主任

李　群先生	運輸署工程師(紅磡)

董振然先生	運輸署工程師(九龍城)

周衍鴻先生	警務處九龍城區行動主任

羅偉旗先生	警務處九龍城區交通隊主管

缺席者：	文德全議員

林健文議員

馮競文議員

＊　　　　＊　　　　＊

致開會詞

主席歡迎各委員及部門代表出席會議。

通過上次會議記錄

  - 第11次會議記錄無需修訂，獲得通過。

前議事項

要求在紅磡道開闢行人過路線

  - 蕭婉嫦議員表示在紅磡道開闢行人過路線的工程已延誤多時。她近日到上址視察時偶然才見有工人開工，她促請路政署加強監督工程進度。

  - 路政署陳斌達先生指根據最新資料，上述工程應可如期於2006年3月左右完工。

  - 主席表示會在下次會議跟進工程的最新進展。

漆咸道北及蕪湖街交界天橋加設行人升降機

  - 劉定邦議員查詢有關工程的確實開展日期。他表示路政署最初表示可於2005年10月動工，但現在卻指升降機地基工程將會在農曆新年後展開。他查詢工程延誤的原因及正式開工的日期。

  - 由於路政署負責此項工程的結構部同事未有出席是次會議，主席請秘書處跟進並在下次會議匯報。

大環道臨時停車場 － 停泊車輛種類問題

  - 運輸署李群先生表示為免影響房屋署紅磡邨二期的重建計劃，署方建議將大環道臨時停車場的擬建旅遊巴士咪錶泊車位數目由60個減至26個，並盡量安排泊車位靠近紅磡道兩個車場的出入口位置。由於地政總署需向承租人收回停車場土地以及路政署需進行道路平整工程，預計旅遊車停車場可於2006年7月正式啟用。此外，由於這幅土地須在2007年2月交還房屋署作建屋用途，因此停車場只可使用約7個月。由路政署提供的初步工程費用約為25萬元。

  - 蕭婉嫦議員查詢若現在委員會決定進行停車場計劃，署方會在何時收回土地。

  - 劉定邦議員查詢地政總署為何遲遲未收回土地，令工程一再延誤。

  - 劉偉榮議員查詢房屋署紅磡邨二期重建計劃的開展日期，並擔心房屋署會在收回土地後一至兩年才正式動工。另外，他認為停車場只有7個月的使用期是略為短暫。

  - 梁英標議員認為新計劃並不合符經濟效益。此外，他擔心若車場運作7個月後便要結業，剛熟習了停車場運作的旅遊巴士司機便會無所適從，市民的矛頭也必定會指向九龍城區議會。區議會屆時如何另覓適合的地點予這批旅遊巴士停泊也是另一個要關注的問題。

  - 葉志堅議員查詢運輸署是否已得房屋署確認不會在擬建的旅遊巴停車場範圍內進行勘察工程。

  - 蔡麗玲議員認為停車場若只能運作7個月，並不太合乎經濟效益。她建議署方暫時不要收回土地作旅遊車車場。她補充指山谷道邨的政府空地正就短期土地用途進行諮詢，她知悉該土地預留了足夠的旅遊車泊車位，相信可紓緩紅磡區旅遊車停泊位不足的情況。

  - 陳家偉議員不滿有關部門未有委派代表出席是次會議回答委員的提問。

  - 運輸署李群先生指地政總署在收到運輸署的申請後，便會向承租人發出停止租約通知書，通知期是3個月，因此政府預計最早可於2006年5月初收回大環道臨時停車場的土地。此外，他表示房屋署計劃在2010年或2011年完成紅磡邨二期的重建工程，因此必須如期於2007年2月收回整幅土地。他重申擬建的大環道旅遊車停車場屬臨時性質，因此日後亦需面對紅磡區旅遊車停泊位不足的問題。他表示房屋署打算在這幅土地興建3幢大樓，由於這幾幢大樓的位置比較接近大環道，因此勘察工程範圍不會在擬建的旅遊巴停車場範圍內。倘若地政總署批出山谷道邨的空地作臨時旅遊車停車場，運輸署會盡量作出配合。

  - 九龍城民政事務處陳家齊女士表示房屋署早前已將紅磡邨二期的重建工程計劃提交房屋及基礎建設委員會供議員參考，有關文件已列明該署會在2007年2月收回土地作勘察工程。她指運輸署在得知房屋署打算收回土地時，已立即與房屋署進行商討，研究縮細勘察工程範圍或延遲進行勘察的可行性。商討結果是運輸署需因應房屋署的計劃將擬建的旅遊巴士咪錶泊車位數目由60個減至26個。此外，地政總署代表已於多次交運會會議上說明大環道臨時停車場的租約期是直至2005年12月31日及在此日期後是按季續租的。運輸署需取得區議會及各政府部門的同意才可向地政總署提出申請，將大環道臨時停車場土地改作臨時旅遊巴士停車場。地政總署會在收到運輸署的申請後向承租人發出停止租約通知書，通知期為3個月。她表示明白委員對本區旅遊車位不足的問題非常關注，因此無論委員會今日決定推行或是擱置是項計劃，民政處也會繼續與有關部門一同研究其他長遠的解決方案。

  - 主席請委員就「在紅磡邨二期大環道臨時停車場改作一個提供26個旅遊巴士咪錶泊車位的停車場」一事進行投票。投票結果如下：1票贊成、7票反對及11票棄權。主席總結表示委員反對將大環道臨時停車場改作一個提供26個旅遊車車位的收費停車場。此外，交運會對有關政府部門工作缺乏協調以致在大環道臨時停車場設立26個旅遊車車位收費停車場一事最終只剩下7個月的營運時間及最終未能落實表示無奈。

  - 蕭婉嫦議員表示她是贊成在大環道臨時停車場設立26個旅遊巴士咪錶泊車位的，並要求秘書處記錄在案。

何文田公主道83號何文田樂道健康院

  - 蔣世昌議員查詢工程進度。

  - 路政署陳斌達先生表示勘察工程已經完成，署方現已去信各公共機構要求搬遷該處的地下設施，在有關搬遷完成後便可展開延長巴士站停泊彎位的工程。

貫通銀漢街與崇安街交界通道

  - 李慧議員表示她已諮詢了有關的業主立案法團，它們對於運輸署決定暫時擱置貫通銀漢街與崇安街交界通道建議並無意見，但附近居民希望署方能夠繼續研究其他可行的方案以解決銀漢街的交通問題。她表示會在會後與運輸署研究改善措施，並在下次會議跟進。

要求加闊安全島

  - 運輸署李群先生表示將位於土瓜灣道近落山道方向的斑馬線向右移並拉直的建議並不可行，因為這會對土瓜灣道與浙江街路口造成負面影響。署方會擱置有關方案並按照原本的計劃，將土瓜灣道近浙江街安全島向橫加闊1點5米，預計工程可於2006年5月展開並於8月完成。

  - 李慧議員查詢為何工程要到2006年5月才能開展。她促請有關部門加快完成上述工程。

  - 路政署陳斌達先生表示受路面的道路挖掘限制期所規範，路政署必須等待水務署於2006年4月完成上址的水務工程後才可接展開掘路工程。

常富街、佛光街及常盛街 (要求8號綠色小巴加站及在繁忙時間更改行車路線)

  - 蔡麗玲議員表示收到市民的意見，表示贊成8號專線小巴在上午繁忙時間(即上午7時至10時)由尖沙咀開往常盛街途中不停何文田廣場分站的改道措施，但要求小巴在晚上5時至7時取消改道措施，即重新在何文田廣場分站上落客。她請運輸署考慮上述建議。

  - 運輸署鄺家彥先生希望得到九龍城區議會一致的意見後，才就修訂8號專線小巴在繁忙時間改道一事再次諮詢油尖旺區議會。

  - 主席表示由於其他委員對此項議題並無意見，因此請運輸署鄺家彥先生將當區區議員蔡麗玲議員的意見向負責油尖旺區交通的同事轉達及跟進。

要求改善交通設施建議

  - 蕭婉嫦議員指運輸署已擴闊了在環海街與德康街交界的行人過路線，但由於駛經上址的車輛車速十分快，她請署方考慮在上址加設行人輔助線。

  - 運輸署李群先生表示改善工程包括擴闊行人過路處和加裝欄杆。由於行人輔助線一般只會加設在有過路燈的位置，因此署方不打算在上址加設行人輔助線。

福佬村道與賈炳達道交界(要求將路口的電話亭移走)

  - 李健勤議員查詢地政總署會在何時收到電訊盈科的回覆及是否有必要同時搬遷兩個電話亭。

  - 運輸署董振然先生表示位於福佬村道與賈炳達道交界的兩個電話亭均會阻礙駕駛者的視線，因此必須一同移走。他指地政總署曾於2005年10月28日去信要求電訊盈科搬遷有關的電話亭，並於2006年1月13日再次發信通知，但直至開會前仍未收到該公司的回覆。

有關俊民苑與包美達社區中心之間過路位安全問題（忠孝街牧愛街對出）

  - 陳麗君議員查詢擴建俊民苑與包美達中心之間過路位的工程開展及完工日期。她促請路政署盡快進行有關工程以確保行人的安全。

  - 運輸署李群先生表示已於2006年1月12日向路政署發出施工指令。

  - 路政署陳斌達先生指搬遷各公共機構的地下設施需時，加上受路面的道路挖掘限制期所規範，工程預計可於2006年年中動工。

  - 蔣世昌議員查詢路政署進行掘路工程一般需時多久。他質疑為何搬遷地下設施需要那麼長的時間才能完成。

  - 路政署陳斌達先生指若工程涉及搬遷地下設施而地盤面積不能容納多個營辦商同時進行搬遷工作，便要花上較長時間才能完成有關工程。此外，署方進行掘路工程亦要申請掘路准許證。由於在同一路段不能短時間內重覆進行挖掘工作，所以工程往往受到延誤。他補充主要交通幹道的挖掘限制期會較長。

佛光街與馬頭圍道交界行人過路設施及馬頭圍道與差館里轉入蕪湖街交通及行人嚴重擠塞問題

  - 劉定邦議員查詢運輸署會採用那個方案改善上址的交通擠塞問題。

  - 運輸署李群先生指馬頭圍道一帶的行人流量十分高，因此並不適宜將安全島改為「z」形，以免行人在過路時聚集在安全島的中央位置。另外，由於將安全島向前或後遷移的兩個方案都各有支持和反對的理據，因此運輸署決定擱置有關方案。

  - 劉偉榮議員認為運輸署於上次會議提及的折衷方案較為可取，他建議署方可考慮將馬頭圍道近蕪湖街的安全島向左右兩邊各擴闊2米。

  - 主席表示委員對採用那個方案未能達成共識，她請運輸署在會後與有關委員討論並在下次會議跟進。

何文田愛民忠孝街愛民商場對出避車處(車輛違例停泊問題)

  - 蔣世昌議員查詢路政署掘路工程需要多少時間才能完成。此外，他查詢是否每次都要在掘開路面後，署方才能取得地下設施位置的資料。

  - 路政署陳斌達先生表示上址的地下設施較多，但由於署方未有進行探坑工程，因此只能粗略估計工程需時約1年。他表示署方有一個基本地下設施資料庫，但設施的正確位置則要以探坑方法才能確定。

  - 陳麗君議員關注警方在兩個月內一共向違例泊車的司機作出50個口頭警告。她擔心有司機濫用警方發出口頭警告的機會，將車輛違例停泊在避車處。她建議警方記錄違例車輛的車牌號碼，以確保重犯的司機會收到罰款單。

  - 警務處周衍鴻先生解釋警方會根據警隊的內部指引行使酌情權，即警員若看見違例泊車的司機通常會先發出口頭警告。警方表示會跟進陳議員所指的情況，加強檢控違例泊車的司機，以確保上址非法泊車的情況有所改善。

新議事項

關注九龍城至北角渡輪班次問題(文件第01/06號)

  - 尹才榜議員介紹文件。他表示單靠一兩條航線去衡量船公司的業績並不合理，有關業績應該以整個集團的營運情況去計算。他對於新世界第一渡輪服務有限公司在未諮詢區議會的情況下縮減渡輪班次表示不滿。

  - 陳家偉議員建議船公司可增加繁忙時間的渡輪班次，由每小時兩班加密至每小時三班，至於非繁忙時間的班次則可維持不變。

  - 陳榮濂議員指新世界第一渡輪服務有限公司作為公營機構，應對社會大眾作出承擔。

  - 李慧議員指運輸署可考慮將渡輪航線以專營運作模式交予單一營辦商經營，使營辦商可以公司整體的盈利補貼虧損的航線。

  - 李健勤議員查詢經營來往北角至紅磡及北角至九龍城的渡輪航線牌照將會在何時屆滿，及政府是否須保証營辦商會獲得一定的利潤。

  - 梁英標議員表示市民選乘渡輪過海是基於其價錢、安全性及時間性，若果船公司為減低成本而縮減班次，會進一步減少乘客量並造成惡性循環。他指運輸署在推行對區內居民有影響的交通方案前，應事前將計劃呈交交運會討論及充分諮詢各方意見。

  - 廖成利議員同意方案應在交運會上討論及諮詢所有議員。

  - 九龍城民政事務處陳家齊女士表示民政處從運輸署方面獲得有關縮減渡輪班次的資料後，已就建議諮詢了當區區議員、分區委員會主席、附近的居民、互助委員會及業主立案法團等。她表示由於民政處在以往進行諮詢工作時，曾收到有議員反映，表示只希望收到所屬選區的諮詢文件，所以一般來說，民政處進行諮詢工作時，對象必定會包括當區區議員，但不一定包括全體區議員。她表示若交運會希望民政處日後收到有關更改渡輪服務的資料後安排諮詢交運會全體委員，民政處樂於配合及安排。

  - 新世界第一渡輪服務有限公司林月女士指由於其渡輪服務自2000年起一直處於虧蝕狀態，因此該公司自2005年6月起將來往北角至紅磡及北角至九龍城的渡輪班次縮減至每小時兩班。該公司在考慮縮減班次前，曾嘗試推行多項開源節流的方案，例如減省非必要的人手及增加非渡輪服務的收入以補貼渡輪服務的虧損。此外，由於上述航線的船隊數目及人手已被削減，因此該公司未能將繁忙時間的班次加密至每20分鐘一班。最後，她表示會將各位議員的寶貴意見向公司反映。

  - 運輸署鄺家彥先生表示在審議新世界第一渡輪服務有限公司縮減渡輪班次的申請時已考慮了經營成本上漲及載客量低等因素(非繁忙及繁忙時間的載客量分別不足一成及三成)，並分別透過九龍城及東區民政事務處進行諮詢工作。雖然署方收到部分市民的反對意見，但基於上述航線長期處於虧蝕狀態，為紓緩船公司的加價壓力，署方最終也批准了這項申請。他解釋現時由北角至紅磡及北角至九龍城的渡輪並非專營服務，而是以公開招標形式由署方發牌予營辦商經營，因此盈虧資料是根據每組航線的情況計算，而非與船公司其他業務的利潤一併計算的。回應李健勤議員的提問，他表示該兩條航線的牌照將會在2008年屆滿，而政府並不需要保証營辦商會獲得一定的利潤。他表示會將議員的意見向小輪發展科反映，並會與民政事務處一同跟進日後就不同議題進行諮詢的安排。

  - 主席指由於不少九龍城區市民均會使用渡輪服務，所以受縮減渡輪班次影響的人並不局限於某分區的居民，她同意日後將有關的諮詢文件提交交運會討論。

巴士及小巴服務

要求增設往元朗巴士線(文件第02/06號)

  - 李健勤議員介紹文件。他指九龍城、土瓜灣及馬頭圍等地區並沒有巴士直接前往元朗及天水圍，因此他希望署方可考慮開辦一條途經上述地點至元朗的巴士路線或將九龍城碼頭開出的61X號巴士線的終點站由屯門伸延至元朗及天水圍等地區。

  - 運輸署鄺家彥先生表示由於運輸署現時的交通政策是鼓勵市民利用現有的交通工具(特別是鐵路和其轉乘服務)前往目的地，以及盡量避免開設點到點的長途巴士線，因此署方在現階段並未有計劃開辦一條由九龍城至元朗的巴士路線。他建議市民可乘車到紅磡區轉乘268B號巴士，或乘61X號巴士線到屯門後再轉乘西鐵前往元朗。他表示會將議員的意見轉交巴士發展科跟進，並承諾署方會因應地區發展及人口增長不時對巴士路線的編排作出檢討。

有關：何文田山道交通阻塞(文件第03/06號)

  - 伍精民議員介紹文件。他促請署方加派人手盡快完成何文田山道的水務工程，以免對居民造成滋擾。

  - 陳榮濂議員指何文田山道是一條非常短的道路，但水務署花了很長時間仍未能在上址完成更換水管的工程。他表示據他觀察所得，上址地盤空置的時間多於工人施工的時間，因此他對水務署的施工進度表示不滿。此外，上址一帶的交通一向暢通，現卻因工程的完工日期一再延遲而引致交通擠塞。他希望署方解釋為何在何文田山道進行多次開挖工程，有些路面更是重覆開挖的。

  - 水務署張潤康先生指由於何文田山道地勢較高，因此需要依靠何文田高地供水系統供水，水壓因而較高，加上有關的水管已經老化，以致該地段在2003年及2004年間發生20次水管破裂的情況。為修復破裂水管，某些路面無可避免要重覆開挖。為徹底解決上述問題，署方決定一併更換該處的鹹水及淡水喉管，包括主要水管及其供水支管。由於有關的工程受路面交通及施工時間限制，為避免在居民上班及下班時間造成交通擠塞，工程只在早上九時至下午五時進行，而300米長的管道亦要分成30個路段進行工程。他表示工程的第一階段已於2004年10月動工並於2005年11月完成，該署亦已要求路政署重鋪路面。由於受路面交通限制，路政署重鋪路面時只能以每20米為一段分段進行，因此整個工程需較長時間才能完工。署方承諾會監察工作進度，以減低工程對區內交通造成的影響，並會於稍後提交進度報告予交運會跟進。

欠缺行人過路燈(文件第04/06號)

  - 陳榮濂議員介紹文件。他指車輛可從馬頭圍道轉入位於聖匠中學白普理圖書館對出的行人過路處，市民在該處橫過馬路時經常出現人車爭路的情形。他希望運輸署可在上址加設行人過路燈。

  - 蕭婉嫦議員贊同陳榮濂議員的建議，並查詢有關工程的施工及完工日期。

  - 劉定邦議員及廖成利議員表示加設行人過路燈的建議以前曾在交運會上提出過。他們查詢為何運輸署沒有對此作出跟進。

  - 蔡麗玲議員指該段路面非常狹窄，並希望運輸署可考慮遷移該過路處附近的花槽及電話亭。

  - 葉志堅議員提醒運輸署要注意上址的行人流量，並建議取消安全島令市民可用較短的時間橫過該路口。

  - 運輸署李群先生表示同意在馬頭圍道與大環道交界的行人過路處加設行人過路設施，但由於要研究各位議員的意見，他會在下次會議匯報工程的細節及確實的施工及完工日期。他補充指聖匠中學曾於早前進行擴建工程，並用木板圍起地盤範圍，令上址路面變得更加狹窄，因此署方並沒有在同一時間進行其他工程，以免對市民造成影響。

延長行人過路燈時間(文件第05/06號)

  - 李蓮議員介紹文件。她指土瓜灣道與落山道交界的行人過路燈綠燈時間只有7至8秒並不足夠。

  - 葉志堅議員查詢該行人過路燈的綠燈時間。

  - 廖成利議員指運輸署應以整個地區的交通流量去決定是否需要增加個別路口的行人過路時間，以免駕駛者要在很短的路段內多次停車後再開車及引起交通擠塞。

  - 運輸署李群先生表示該行人過路燈的「綠色人像」由亮起至閃動的時間約有14秒至19秒不等，行人應有足夠時間橫過馬路。該署並無計劃延長上述的綠燈時間，以免影響土瓜灣道一帶的交通。此外，運輸署會研究收窄該過路位及研究擴闊上址斑馬線的可行性，以縮短市民橫過馬路的時間。有關結果會在下次會議匯報。

改善區內交通(文件第06/06號)

  - 何顯明議員介紹文件。他指收到浸會大學教職員及學生的意見，

指駛經聯福道的車輛車速很快，行人在上址的行人過路線過路時會十分危險。他指上址曾發生交通意外，並促請有關部門跟進。

  - 警務處周衍鴻先生表示警方沒有發現上址有車輛超速的情況，因此並無計劃在上址裝設衝紅燈數碼攝影機，但承諾會密切注意該處的交通情況。

  - 運輸署董振然先生表示聯福道的車速限制是每小時50公里，由於車輛在該處超速的情況並不常見，因此無需進一步限制該路段的車速。他表示聯福道屬於一般的行車直路，若運輸署進一步限制該路段的車速，反而會令司機混淆而造成危險。此外，由於石壆只適用於私家路或停車場等需要將車速限制於每小時30公里以下的地方，因此署方不打算在上址路段加設石壆。最後，他表示根據記錄，聯福道在過去兩年內曾發生過三宗交通意外，並非交通黑點。

  - 運輸署鄺家彥先生詳細介紹九龍塘交通交匯處的位置圖。他指運輸署會在地鐵及九鐵的車站出口加設有關的指示牌，而其中一個前往交通交匯處的九龍塘地鐵站D出口現已正式啟用。

  - 運輸署董振然先生表示當位於沙福道及添福道交界的九龍塘交通交匯處正式啟用時，所有位於沙福道的巴士站、過境巴士站及小巴站也會被搬往該交匯處，以紓緩路面交通擠塞的情況。屆時車輛可從添福道駛入交通交匯處，並用沙福道的出口離開。

  - 何顯明議員表示交匯處在兩年前興建至今未曾諮詢區議員的意見，剛才經運輸署介紹後才知悉九龍塘交通交匯處的位置及設施。他對於署方安排過境巴士站位於交匯處近地鐵而非火車站出口，而小巴站卻位於近火車站的位置有所保留。他相信市民日後亦會對交匯處的位置及設施有意見，屆時他會將市民的意見向署方反映。

有關九龍城區交通改善事宜(文件第07/06號)

  - 何顯明議員介紹文件。他希望有關部門能提供一個可徹底解決的士在金巴倫道路旁洗車問題的方法，並請運輸署考慮擴闊該處行人路的建議。

  - 黃以謙議員查詢運輸署封閉金巴倫道近界限街北行一段路的理據。

  - 廖成利議員表示有關部門可合作進行聯合行動檢舉違例人士，相信會有一定的成效及阻嚇作用。

  - 運輸署董振然先生表示由於金巴倫道一帶學校林立，因此該處在上下課時也有大量汽車上落客，車龍不時伸延至界限街，令界限街出現嚴重交通擠塞。有見由界限街駛入金巴倫道的汽車流量不高，警方遂建議禁止車輛由界限街駛入金巴倫道。署方在2002年年底就上述建議進行諮詢時並沒有收到反對意見，因此方案獲得通過，有關工程亦於2003年9月完成。署方認為上述措施的實行能改善界限街的交通擠塞問題。就如何解決界限街近窩打老道及林肯道的的士非法泊車問題，署方曾考慮在上址路旁劃上上午7時至晚上12的禁區，但擔心此舉會對附近幼稚園及學校的學生家長接送子女造成不便，所以遲遲未有落實。他認為警方可加強執法行動，若情況仍沒有改善，運輸署可重新考慮在路旁劃上禁區。

  - 警務處周衍鴻先生表示交通擠塞最嚴重的情況是發生在家長接送學童的時段，因此交通督導員會在上學及放學時段到該處指揮交通及加強檢控違例泊車的司機。警方承諾會繼續留意上址的違例泊車情況。

  - 食物環境生署陳銳祺先生表示該署曾派員到金巴倫道巡視，發現有的士司機在路旁洗車，並已即時向該名司機發出口頭警告。署方承諾會繼續派員到上址巡邏，並對亂拋垃圾的人士作出檢控。他表示食環署人員每天早上8時前均會進行清掃行動將路面的垃圾清理，並會每兩星期清洗街道一次。署方已指示承辦商留意上址街道的生情況，若有需要會安排特別的潔淨服務。

  - 主席請各部門繼續跟進事件。

研究改善太子道西與聯合道交界行人過路設施(文件第08/06號)

  - 李健勤議員介紹文件。

  - 運輸署董振然先生表示由於太子道西與聯合道交界的行人過路處附近有行車天橋的樁柱，若署方拉直這個過路處，駕駛者會因受樁柱阻礙視線而閃避不及在該處過馬路的市民，因此拉直此行人過路處的建議並不可行。

喇沙利道的交通混亂問題(文件第09/06號)

  - 黃以謙議員介紹文件。他請運輸署及警務處介紹已實施的措施及徹底解決喇沙利道交通混亂問題的辦法。

  - 李健勤議員查詢如果將牛津道改為單程行車，會否令交通更加暢順。

  - 警務處羅偉旗先生表示喇沙利道一帶有16所學校及約有1萬2千多名學生，所以這一帶的交通在上下課時段特別繁忙和擠塞。警方和運輸署亦已因應情況作出一連串的措施，包括禁止由沙田出九龍方向的車輛切線駛入窩打老道、取消喇沙利道的咪錶停泊位和禁止駕駛者在界限街近喇沙小學位置切四線駛入喇沙利道。此外，自從基華中學轉作小學後，接送學童的校車數目大增，加重了牛津道一帶的交通負荷。警方已派員在上址進行交通管制，以免牛津道的擠塞情況影響了界限街的交通。此外，警方早前已派出交通督導員，在上學及放學時段勸喻家長在接送學童後立即將車駛離喇沙利道，但該處的交通情況依然沒有太大的改善。警方已決定加強執法，向違例泊車的司機發出定額罰款單，並不會在事前再發出口頭警告。最後，警方表示會繼續留意上址的違例泊車情況。

  - 運輸署董振然先生表示署方不能在喇沙小學的出入口劃上黃格，只能在該處設置「不准停車」的交通標誌，但相信該路牌的作用不大。早前署方曾建議取消喇沙利道／蘭開夏道路口其中兩個右轉車流，以改善該路口及喇沙利道的交通情況，但有關建議在2005年4月進行諮詢期間遭反對故被擱置。由於駕駛人士可在該路口直行或右轉，在路口等候右轉時便會阻礙了要直行的車輛，以致車龍一直伸延至喇沙利道造成交通擠塞。他表示使用該路口右轉的車輛數目不多(每小時約60架次)，他請議員重新考慮是項建議。此外，若牛津道改作單程行車，車輛必須改用何東道出入，但何東道只是一條闊5.5米的單程路。由於此舉只會令何東道及界限街更加擠塞，因此署方並不贊成這個建議。

  - 黃以謙議員明白運輸署及警務處為改善喇沙利道的交通已經實施了多項措施。他打算先觀察新措施的成效及諮詢居民意見後，再考慮運輸署取消蘭開夏道兩個右轉路口的方案。

查詢有關常富街與佛光街交界行人過路設施工程進度(文件第10/06號)

  - 蔡麗玲議員介紹文件。她要求運輸署在未完工的地盤張貼告示，通知街坊工程延誤的原因及預計開工及完工日期。由於是項工程是上屆區議會遺下而未完成的，她認為署方有責任知會現任當區區議員有關工程的詳情。

  - 運輸署李群先生指將常富街與佛光街交界的行人過路處改作兩段過路，是配合車輛可同時在佛光街直駛往公主道方向或右轉入常富街及避免行人在該處不遵守交通規則過路。由於運輸署交通組同事為監測上址的汽車流量曾在上址路面裝上線圈但並未拆除，以及早前為機電工程署新舊承辦商的交接期，因此工程才會一再延誤。他表示已向路政署反映，要求加裝顯示工程進度的指示牌，並預計工程可於2006年2月14日完成。由於議員提及的交通燈位混亂情況，應該可於整個工程完成後得以改善，因此署方會在工程完成後視乎實際情況再考慮加闊過路處行人等候過路位置的建議。

要求擴建常樂街一段行人路(文件第11/06號)

  - 蔡麗玲議員介紹文件。她指現時市民會使用水務署臨時開放的通道前往九龍城區議會轄下的佛光街休憩設施，並會使用現有的行人路離開及前往常樂街公園。由於從常樂街往常樂街公園的路並不是連續的，市民要橫過對面的行人路步行一段路再橫過馬路返回常樂街公園。她促請署方考慮擴建位於常樂街的一段行人路，即使路面較為狹窄亦可，因為這樣至少可方便市民前往常樂街公園。

  - 康樂及文化事務署吳潘港英女士表示常樂街公園的設施一向受街坊歡迎，興建中的常樂街公園第二期亦可望於今年暑假後完工。有巿民反映意見希望日後會有通道連接兩個公園，但由於兩個公園中間被水務署的通道分隔，所以不能將兩個公園打通。

  - 董振然先生表示署方曾在2004年年中與路政署研究在常樂街開闢一條路通往常樂街公園的建議，但由於公園與擬建的行人路高度相差太多，因此這個方案並不可行。此外，若要擴闊蔡議員提及的那段行人路，署方預算需要約一百萬元興建護土牆、水渠、污水渠等設施及搬遷地下設施。而在砍伐或搬遷現位於上址的兩棵樹後，該段擬建路面在加裝欄杆後亦只有1米闊。由於路面闊度不足以讓一部輪椅安全經過，因此並不符合運輸署的最低標準。另外，由於近水務署閘口的一段常樂街行人路使用量非常低，工程並不符合經濟效益，因此署方決定暫時擱置有關建議。最後，他表示對於水務署開放閘口供公眾使用的做法有所保留，因為該處並沒有正式的行人路直達，市民前往上址時是十分危險的。

關注馬頭角道路面交通(文件第12/06號)

  - 尹才榜議員介紹文件。他表示自從署方將九龍城道至北帝街一段的馬頭角道行車路由3線改為2線後，上址一帶的商戶便佔用了巴士彎位在路旁卸貨，令附近的交通更加擠塞。他認為馬頭角道近欣榮花園那邊的行人路比較窄，但署方早前將行車線拉直時卻擴闊了對面近金都豪苑行人較少的行人路。他促請運輸署盡快改善馬頭角道的交通情況及建議署方應重新考慮將行人路加闊的方案。

  - 運輸署李群先生指運輸署早前建議將九龍城道至馬頭涌道的一段馬頭角道行車線拉直及將兩旁的行人路擴闊，署方就工程進行諮詢工作時並未有收到反對意見。但署方及路政署在施工期間分別收到很多市民對收窄行車路工程表示關注，因此與尹才榜議員到上址進行實地視察後，便決定先進行九龍城道至北帝街一段路的收窄工程，餘下工程則打算觀察上述工程的成效後才進行。由於北帝街至馬頭涌道的行人路比較狹窄，署方現打算進行擴闊路面工程將行人路稍為擴闊。至於改善馬頭角道的交通擠塞問題，署方正研究延長近欣榮花園的馬頭角道巴士站停泊彎位，以減少巴士排隊等候靠站而佔用路面的情況。此外，在聽取了議員的意見後，署方會再研究擴闊馬頭角道行人路的方案。

牧愛街加設減速指示設施(文件第13/06號)

  - 陳麗君議員介紹文件。

  - 運輸署李群先生同意議員的意見。運輸署會盡快在牧愛街適當的位置加設減速指示路標，提醒駕駛者駛經該處時須減慢車速，以確保行人安全。

忠孝街右轉牧愛街行車指示不足(文件第14/06號)

  - 陳麗君議員介紹文件。

  - 蔣世昌議員建議運輸署考慮在黃格內劃上白線，使駕駛者在轉彎前更加留意入口位置。

  - 蔡麗玲議員建議在路口劃上雙白線及「停」字，提醒駕駛者在右轉前先將車速減慢。

  - 運輸署李群先生表示由於兩位議員建議加設的標記並非正規交通標記，所以署方不打算採用有關建議。署方打算在何文田忠孝街與牧愛街交界的路面劃上「箭咀」路標，工程預計會在2月完成。署方會在措施試行一段時間後再檢討其成效。

其他事項

  - 主席表示於會前收到一份由蕭婉嫦議員提交的文件，並請秘書將文件交予有關部門跟進並在下次會議討論。

  - 葉志堅議員指上次會議曾討論有關13號專線小巴的班次問題，他表示現時班次已沒有誤點的情況出現，但請運輸署繼續監察。

下次開會日期

107.	下次會議定於2006年3月23日(星期四)下午2時30分舉行。

散會時間

108.	會議於下午6時35分結束。

109.	本會議記錄於2006年3月23日正式通過。

主席

秘書

九龍城區議會秘書處

2006年3月