九龍城區議會轄下

交通及運輸事務委員會

第十三次會議記錄

日  期︰	2006年3月23日(星期四)

時  間︰	下午2時38分

地  點︰	九龍城民政事務處會議室

出席者︰

主席︰	莫嘉嫻議員

副主席︰	李　蓮議員

委員︰	區嘉誠議員

陳家偉議員

陳榮濂議員

尹才榜議員,MH

陳麗君議員

蔣世昌議員,MH

馮競文議員

何顯明議員

葉志堅議員,MH

林健文議員

劉定邦議員

劉偉榮議員,JP

李健勤議員

李慧議員

梁英標議員,MH

文德全議員

伍精民議員

蕭婉嫦議員,BBS,JP

蔡麗玲議員

王國強議員,JP

黃以謙議員

秘　書︰	林寶恩女士	九龍城民政事務處行政主任(區議會)1

應邀出席者︰

| 議程二及三 | 陳斌達先生 黃剛揚先生 | 路政署區域工程師(九龍城) 路政署工程師/特別職務 |
| --- | --- | --- |
| 議程四 | 韓祖耀先生 蔡麗芬女士 冼志賢先生 龔樹人先生 | 運輸署運輸主任/巴士及鐵路科 九龍巴士(一九三三)有限公司高級經理/策劃及發展 城巴有限公司助理策劃及發展經理 新世界第一巴士服務有限公司助理營運經理 |
| 議程七 | 王建生先生 胡宗威先生 | 水務署工程師/工程管理5 水務署駐地盤工程師 |
| 議程十二 | 陳浩樑先生 駱子建先生 | 運輸署高級工程師/隧道系統 運輸署工程師/隧道系統3 |

列席者：

陳家齊女士	九龍城民政事務助理專員

鄺家彥先生	運輸署高級運輸主任

李　群先生	運輸署工程師(紅磡)

董振然先生	運輸署工程師(九龍城)

鄺仲廉先生	警務處署理九龍城區行動主任

羅偉旗先生	警務處九龍城區交通隊主管

缺席者：	廖成利議員

陳景煌議員

＊　　　　＊　　　　＊

致開會詞

主席歡迎各委員及部門代表出席會議。

通過上次會議記錄

  - 第12次會議記錄無需修訂，獲得通過。

前議事項

要求於漆咸道加設傷殘通道

  - 劉定邦議員查詢於上址加設傷殘通道的進度。

  - 路政署陳斌達先生表示土力工程處要求進行的探土工程已經完成，現時顧問公司正準備探土報告。工程會在土力工程處審批有關報告後展開。

要求在紅磡道開闢行人過路線

  - 蕭婉嫦議員多謝各部門合作，使紅磡道行人過路線能在3月17日完成啟用。

  - 劉定邦議員指出位於紅磡道右轉海逸豪園交界位置的交通燈綠燈時間比較短暫，因而延長了車輛在該處的等候時間並引致交通擠塞。他促請運輸署跟進。

  - 運輸署李群先生表示會在會後跟進有關事項。

漆咸道北及蕪湖街交界天橋加設行人升降機

  - 劉定邦議員查詢有關工程的確實開展日期及工程延誤的原因。

  - 路政署黃剛揚先生表示這項工程已經開展，工程項目包括在明愛書院、歐化傢私門外及球場旁興建三部行人升降機。署方正為三個地盤輪流進行探土工程，在探土工程完成後便可進行地基工程。

常富街、佛光街及常盛街 (要求8號綠色小巴加站及在繁忙時間更改行車路線)

  - 蔡麗玲議員及陳麗君議員表示收到市民的意見，歡迎8號專線小巴在上午繁忙時間(即上午7時至10時)由尖沙咀開往常盛街途中不停何文田廣場分站，並在晚上5時至7時重新在何文田廣場分站上落客的措施。她認為有關改道措施已經試行了一段時間，相信運輸署已取得所需數據並可考慮是否繼續沿用這個上落客安排。

  - 運輸署鄺家彥先生表示會將議員的意見向負責油尖旺區交通的同事轉達。

要求改善交通設施建議

  - 蕭婉嫦議員指雖然運輸署擴闊了環海街與德康街交界的行人過路線，但駛經上址的車輛車速依然很快。她請署方考慮在上址加設慢駛路牌或行人輔助線以保障學童過路安全。

  - 運輸署李群先生表示會先觀察新措施的成效，再研究是否有需要在上址加設其他過路設施。

佛光街與馬頭圍道交界行人過路設施及馬頭圍道與差館里轉入蕪湖街交通及行人嚴重擠塞問題

  - 葉志堅議員指由於馬頭圍道一帶的行人流量相當高，因此他請運輸署考慮擴闊佛光街與馬頭圍道交界及馬頭圍道近蕪湖街的行人路，以及拆除行人路旁的鐵欄及路中的安全島，以騰出位置疏導行人過路。

  - 馮競文議員反對將馬頭圍道近蕪湖街行人過路位向差館里方向擴闊的建議，以免加重馬頭圍道一帶的交通負荷，令交通情況惡化。此外，她指有市民利用位於行人路中央的鐵欄位置擺放雜物及單車。她建議運輸署拆除位於行人路旁及中央的欄杆，並在觀察有關成效後再作檢討。

  - 運輸署李群先生表示可封閉行人路中央位置鐵欄的缺口，以杜絕市民在上述地點非法擺放物品。

何文田愛民忠孝街愛民商場對出避車處(車輛違例停泊問題)

  - 陳麗君議員關注警方在兩個月內一共向違例泊車的司機發出7張定額罰款單及作出48個口頭警告，認為這反映了車輛違例停泊在避車處的情況嚴重。她指的士司機經常將的士停在避車處等客，加上惠康超級市場的貨車在晚上經常霸佔避車處作上落貨之用，使8號專線小巴因未能靠站而在路中心接載乘客及構成危險。

  - 蔣世昌議員查詢愛民邨商場正進行的維修工程大約可於何時完工。他希望路政署能安排勘察工程及搬遷位於避車處地底的地下設施等工作緊接著愛民邨商場維修工程進行，使避車處擴闊工程能早日完成。此外，他促請運輸署去信要求愛民邨商場管理處，提醒各商戶嚴格遵守只可在商場範圍內上落貨的規定。

  - 警務處羅偉旗先生表示警方已不時派員到上址檢控違例在避車處泊車的司機，亦注意到有超級市場貨車經常在避車處上落貨。由於上址正進行避車處擴闊工程，待工程完成後警方會與運輸署考慮將避車處劃為貨車禁區，使貨車司機改在商場範圍內上落貨。他相信待有關交通改善工程完成後，上址非法泊車的情況會大為改善。最後，他表示警方會繼續跟進及留意上址的違例泊車情況。

  - 運輸署李群先生表示會去信要求愛民邨商場管理處提醒商戶只可在商場範圍內上落貨。

  - 路政署陳斌達先生表示會與愛民邨商場管理處聯絡，希望盡快進行勘察工程。

土瓜灣美景街與貴州街街口好旺角茶餐廳側(加設行人過路設施的進度)

  - 林健文議員指上址的加設行人過路設施工程已因各項公務工程而一再延誤達兩年之久。他促請運輸署及路政署密切監督工程進度，確保工程可於8月底完成。

  - 運輸署李群先生表示會與路政署緊密合作，確實工程能盡快完成。

何文田山道交通阻塞

  - 伍精民議員關注水務署於何文田山道19號的水管更換工程進度，因為位於何文田山道15號的屋苑即將入伙，若水務工程未能及時完工，相信會對居民造成滋擾。他促請署方加派人手盡快完成上述水務工程，以免加重何文田山道的交通負荷。

  - 警務處羅偉旗先生表示警方會密切留意何文田山道15號屋苑的入伙日期及該處的交通情況，並作出適當的安排配合。

九龍城區交通改善事宜

  - 黃以謙議員接到九龍塘方方樂趣幼稚園校長的投訴，指有不少的士司機停泊車輛在該校門前洗車，影響該處的環境生。他查詢警方能否去信要求附近的埃索油站停止供應用水給司機在上址洗車。

  - 警務處羅偉旗先生表示即使警方要求油站停止提供用水，相信司機會改從其他途徑取水洗車。若食物環境生署(食環署)能派員到上址進行檢控行動，相信會更有成效及阻嚇作用。此外，警方在與運輸署研究後，初步同意可在方方樂趣幼稚園的出入口加設「不准停車」交通標誌，以改善的士在金巴倫道路旁洗車問題的情況。最後，他表示若警方發現有司機在路旁洗車，會立即向該名司機作出檢控。

  - 何顯明議員希望食環署在下次會議提供有關在上址違例洗車及亂拋垃圾的檢控數字及食環署人員到上址巡查次數給委員參考。

  - 主席請各部門繼續跟進事件。

關注馬頭角道路面交通

  - 尹才榜議員知悉運輸署正就拉直譚公道至北帝街之間的一段馬頭角道行車線及擴闊上址兩旁行人路的工程進行諮詢。他查詢運輸署為何不一併把譚公道至馬頭涌道之間的一段馬頭角道列入工程範圍內。另外，他查詢署方會否考慮擴闊連接欣榮花園和金都豪苑之間的斑馬線。

  - 運輸署李群先生指運輸署早前就拉直九龍城道至馬頭涌道的一段馬頭角道行車線及將兩旁的行人路擴闊的工程進行諮詢時並未收到反對意見。但署方及路政署在施工期間分別收到不少市民對收窄行車路工程表示關注，因此才決定分段進行有關工程。根據計劃，署方會先進行九龍城道至北帝街一段路的收窄工程，餘下的工程則打算在觀察上述工程的成效後才進行。聽取了尹議員的意見後，署方會考慮擴闊譚公道至馬頭涌道之間的一段馬頭角道行人路及擴闊相關的斑馬線。

牧愛街加設減速指示設施

  - 蔣世昌議員查詢運輸署會在牧愛街加設那一種減速指示設施。

  - 運輸署李群先生表示會在牧愛街適當的位置加設路標及減速指示牌，提醒駕駛者駛經該處時須減慢車速，以確保行人安全。

實地視察簡錄(文件第15/05號)

美善同道與落山道交界(「不准右轉」路牌)

  - 李蓮議員向路政署查詢將「不准右轉」路牌臨時安裝於較接近美善同道與落山道交界路口的工程可於何時完成。

  - 運輸署董振然先生表示已於2月15日向路政署發出施工指令，將路牌標誌臨時移往較接近路口的位置。

  - 運輸署陳斌達先生表示工程約需時一至兩個月，署方會請承辦商盡快完成有關工程。

窩打老道近美國國際學校(褓母車及私家車在上學及放學時段佔用行人路造成交通擠塞)

  - 何顯明議員認為運輸署建議的改善措施未能改善上址的交通擠塞問題，因為即使在窩打老道近美國國際學校的一段行人路安裝鐵柱及鐵欄，司機亦可將車停放在路旁上落客，造成交通擠塞。他建議運輸署考慮在該段窩打老道劃上黃斜線並將其列為不准停車等候區域。

  - 運輸署董振然先生表示署方曾考慮在學校門口兩旁劃上禁區，但擔心此舉會對到學校接送子女的家長及附近的住客造成不便，亦相信就有關建議進行諮詢時不會獲得居民支持。就如何解決司機非法在行人路及學校門口泊車的問題，他認為警方可加強執法行動，若情況仍沒有改善，運輸署可重新考慮在路旁劃上禁區。按《道路安全條例》，警方檢控違例在黃斜線停車等候的司機有一定的困難，因此署方不會考慮有關建議。

  - 警務處羅偉旗先生表示警方早前已在上址向校車司機及學生家長派發警告信，要求他們不要將車停放在行人路上落客。他表示會與運輸署研究將避車處延長及將學校門前的巴士站遷移到別處的可行性。警方承諾會繼續跟進事件，以確保上址的交通暢順。

何文田常富街近采文樓路口(的士停車等客及車輛窄路掉頭問題)

  - 蔡麗玲議員向運輸署查詢工程進度及警方在上址檢控違例司機的數字。

  - 運輸署董振然先生表示署方已於3月14日發出在何文田常富街近采文樓路口安裝「不准調頭」交通標誌的諮詢文件。至於加長位於路中央的分隔欄的建議，在署方考慮到車身較長的巴士及小巴在路口轉彎時會有困難後已被擱置。

  - 警務處羅偉旗先生表示警方已在常富街近采文樓路口位置加強執法，向在路旁停車等候的司機發出1張定額罰款單及11個口頭警告，亦檢控了5名違法在禁區停車等客的的士司機。警方表示會繼續留意上址的違例泊車情況。

建議將環海街行車路口「讓」字路牌改為「停」字(海名軒與黃埔花園第七期之間的路口)

  - 劉偉榮議員查詢環海街行車路口的政府與私家道路分界線位置及有關的土地業權。

  - 運輸署李群先生表示向路政署了解後得悉環海街行車路口大部分位置的業權屬黃埔花園所有。由於劉議員建議加設「停」字路牌的位置是屬於私家路，所以建議要由黃埔花園管理公司跟進。

  - 蕭婉嫦議員建議運輸署可考慮在政府路段上加設路牌，提醒司機在駛往上述路口時要減低車速，以保障學童在上址過路的安全。

  - 運輸署李群先生表示會跟進蕭議員的建議，有需要時亦可與黃埔花園管理公司詳細研究環海街行車路口的業權問題。

黃埔花園6號專線小巴總站(關注小巴班次及服務)

  - 陳家偉議員查詢運輸署會如何改善柯士甸道一帶的交通擠塞問題，從而改善因該處交通擠塞而令6號專線小巴出現班次延誤的情況。

  - 陳麗君議員及蔣世昌議員希望運輸署考慮修訂現時6號小巴快線在繁忙時間空車從黃埔經紅磡繞道出尖沙咀接載乘客的安排。他們認為若署方容許行走快線的小巴在黃埔總站接載乘客後才駛往尖沙咀，可善用現有資源及縮短候車時間。蔣世昌議員補充指6號小巴與8P號巴士的客源並不相同，並希望運輸署可考慮上述建議。

  - 劉定邦議員不同意柯士甸道交通擠塞是令小巴服務出現延誤的主

因，並請運輸署提供6號小巴班次的資料。

  - 葉志堅議員請運輸署跟進漆咸道的交通燈綠燈亮著時間比較短，並認為這是引致柯士甸道交通擠塞的其中一個原因。

  - 運輸署鄺家彥先生指小巴營運商已在繁忙時間(即下午5時至7時30分)加密班次以疏導乘客，無奈小巴需途經交通繁忙的柯士甸道，令司機未能依時將車駛回黃埔總站接載乘客，間接延長了乘客的候車時間。運輸署負責油尖旺區的工程師正就更改柯士甸道行車方向的改道措施進行諮詢，相信在有關計劃落實後會改善6號專線小巴班次延誤的情況。此外，由於現時已有一條由黃埔經紅磡繞道出尖沙咀的8P號巴士線，該路線在繁忙時間的乘客量亦不足兩成，若6號小巴快線亦行走同一路線，會令巴士乘客量大減及造成資源重疊。最後，他表示署方會重新考慮有關方案的可行性。

2006-2007年度九龍城區巴士路線發展計劃(文件第16/06號)

  - 運輸署韓祖耀先生向委員介紹2006-2007年度九龍城區巴士路線發展計劃。根據該計劃，巴士公司將在九龍城區實行54項提升服務的措施，包括加密班次、加強空調巴士服務及重整路線。他表示本港運輸仍以鐵路為骨幹，希望來年將部份重疊的巴士路線重組以改善繁忙地區的交通情況。

  - 黃以謙議員指居民對九巴計劃縮減208號巴士的班次或將路線縮短至喇沙利道一事表示強烈不滿。他表示居民不願選乘208號巴士的原因是票價太高、班次稀疏、誤點的情況經常發生及車廂不整潔。他認為九巴是公營機構，應為市民提供高質素的巴士服務，因此巴士公司應先檢討208號巴士的服務質素才再考慮是否有需要縮減巴士班次，而運輸署亦有責任跟進。他表示和何顯明議員在兩日內收集了360份市民對208號巴士服務的意見書，當中大部分的受訪者支持維持現有的巴士服務、希望巴士公司改善現有的服務質素及反對巴士公司提出的兩個208號巴士重組方案。

  - 何顯明議員同意黃以謙議員的論點，並指208號巴士的服務對象主要是長者、婦孺以及學生，若巴士的票價定得太高及經常誤點，便會逐漸流失這批乘客，而巴士班次太疏亦令乘客難以掌握候車時間。此外，他質疑巴士公司有否考慮在縮短路線後，乘客需於窩打老道近蘭開夏道轉乘7號巴士才能前往窩打老道和油尖旺區，這個轉折的路程會對長者及行動不便者帶來困擾的問題。他指現時多條駛經彌敦道的巴士線，如2號及6號等，途經的地方均設有地鐵站，為何運輸署不考慮刪減該些與鐵路重疊的巴士路線。

  - 蔡麗玲議員及陳麗君議員歡迎城巴建議把E21號巴士的總站搬往何文田愛民，為何文田區的居民提供來往東涌、機場、亞洲國際博覽館及何文田區的巴士服務，並查詢上述建議預計會在何時實施。

  - 對於運輪署指會因應紅磡灣入伙情況及視乎調查結果調配車輛以改善30X號巴士班次。此外，陳家偉議員查詢調查工作是由巴士公司或運輪署負責進行及會在何時進行，並查詢219P號巴士的服務時間可否延長至早上九時。

  - 蕭婉嫦議員關注巴士公司打算將多條巴士路線改以空調巴士行走，擔心票價會因此大幅提升。她認為巴士公司在夏天提供空調巴士服務是好事，但建議在冬季把空調系統關閉或將空調溫度調較至室溫，避免因車廂氣溫過低而令市民易於著涼。此外，她促請運輸署考慮增加E23P號巴士，並將現有路線伸延至黃埔海逸豪園，以方便紅磡區市民前往機場。

  - 梁英標議員指6C號及6F號巴士的路線由九龍城至深水一段路是相同的，但巴士的行車時間卻不太協調，經常出現兩車接連到站的情況，令市民要等上20分鐘才可乘搭下一班車。

  - 尹才榜議員希望巴士公司考慮將重疊的6C號或6F號其中一條巴士線改行土瓜灣上路(即馬頭圍道及馬頭涌道)，方便市民乘巴士前往旺角區，因現時該處只有一條93K號巴士途經旺角區。

  - 李健勤議員發覺部份巴士路線在改用空調巴士行走後票價會維持不變或向下調整，查詢巴士公司如何釐定票價。

  - 葉志堅議員建議巴士公司盡快在各主要巴士總站，如本區的九龍城碼頭總站，加設可顯示巴士班次資料的電子版，以方便市民知悉下一班車的開出時間。

  - 主席表示有市民指5A號路線經常有誤點的情況發生，希望巴士公司能加密班次，因為巴士駛經馬頭圍道時往往已經滿座，令等候多時的市民未能登車。她亦希望巴士公司解釋根據什麼準則調派四架或三架巴士行走此路線。

  - 九巴蔡麗芬女士補充指現時每條九巴路線已設立長者半價乘車優惠，而208號巴士路線亦包括在內。巴士公司是由於208號巴士路線的載客量持續偏低，才會建議重組這條路線。除了提供轉乘優惠外，巴士公司亦會將班次加密，因此市民雖然要轉乘7號巴士前往油尖旺

區，但所需的候車及乘車時間亦與以往差不多，相信對乘客的影響不大。她指每星期選搭208號巴士兩次以上的乘客只有一成多；而乘坐一次及兩次的分別有七成及一成多，由此可見重覆使用此路線的市民並不多。她相信議員進行的民意調查只能反映普遍市民欲保留更多巴士路線的意願，與實際使用的情況有出入。至於是否就個別路線加密班次，巴士公司通常會在預計實施日期前進行調查。若乘客量符合運輪署的標準便會如期增加班次，反之則會將計劃延後或取消。她表示在早期已改用空調巴士行走的路線，由於當時空調巴士的成本較高以致票價亦會較高，因此當全線改以空調巴士行走時便可將價錢調低；反之較後期採用空調巴士的路線已再沒有調低票價的空間。就5A號的班次而言，由於該路線是採用舊式非空調巴士行走，若巴士有故障時便很難調配其他巴士代替，亦有可能是路面擠塞以致班次較不穩定。若市民再發現巴士有誤點，歡迎隨時向巴士公司反映。她表示九巴已在部分主要的巴士站加設顯示巴士班次資料的電子版，並會將葉議員的意見向公司反映。

  - 新巴冼志賢先生表示E21號巴士的搬站及改道建議原定可於3月實施。但由於運輸署要就「巴士路線發展計劃」諮詢各區議會，待有關計劃獲得通過後，預計新路線可望於2006年第二季實施。

  - 運輸署韓祖耀先生表示，30X號線改善巴士班次建議的預計實施日期已列於表內，即2006年5月。不過，在落實有關改善方案前，巴士公司／運輸署會派員調查現有使用情況及乘客需求，以釐定落實有關改善方案的進程。運輸署亦會跟進219P號巴士班次事宜。至於增設途經海逸豪園至機場的建議及尹議員的建議，署方會持開放態度，密切留意乘客需求並不時作出檢討。因為上落客的關係，車門會經常開關而造成車廂的溫差，但一般情況下空調巴士的車廂溫度會保持在攝氏20至28度之間。他表示為紓緩彌敦道交通擠塞情況及乘客量持續下跌的原因，署方才建議重整208號巴士的路線，縮短行車路線後收費由7元下調至3.1元。九巴亦會為使用八達通的乘客提供轉乘優惠。他備悉議員對縮短208號巴士線建議的強烈反對。不過，他請議員考慮另一方案，即減少現有208號巴士線的班次。最後，他表示會跟進5A號路線的誤點問題。

要求運輸署開辦綠色專線小巴行走「何文田區至又一城」

(文件第17/06號)

  - 伍精民議員介紹文件。他希望運輸署聽取居民的訴求，考慮加設一條由何文田區至又一城的綠色或紅色小巴路線，以方便市民出入。

  - 運輸署鄺家彥先生表示為有效運用有限的路面資源，不可能在每個分區提供點到點的公共交通服務，以免造成交通擠塞。此外，這項建議路線行經的地區亦預計沒有足夠的客量支持小巴線的營運，因此署方在現階段並未有計劃開辦伍議員建議的小巴路線。署方會因應地區發展及人口增長等因素不時檢討公共交通網絡。他建議在亞皆老街附近的市民可利用現有的交通工具前往旺角地鐵站或火車站，再作轉乘前往九龍塘等地區。

籲請盡快改善紅磡民裕街一帶交通(文件第18/06號)

  - 蕭婉嫦議員促請政府盡快解決區內旅遊車泊車位不足的問題，以紓緩民樂街及民裕街一帶的交通擠塞情況。此外，她建議政府收回位於崇安街的一段私家街，令該處的交通更暢通。

  - 運輸署李群先生表示會與有關部門繼續商討如何解決紅磡區旅遊車非法泊車引起的交通擠塞問題。由於民樂街及民裕街是區內主要的遊客區，每日都會有大量旅遊車駛入該處並停泊在路旁上落客，因此打通出崇安街的路段，無助改善該處的交通，故署方認為並沒有足夠理據收回位於崇安街的一段私家街。署方認為於民樂街兩旁加設特定旅遊巴士上落位，方便車輛在合適的地點上落客是比較可取的做法。不過，考慮了九龍城民政處的建議後，署方會先就該路段進行交通流量調查，並在稍後把有關數據呈交委員會參考。

  - 九龍城民政事務處陳家齊女士表示根據現行政府政策，政府須在所有有關業主同意交還私家街業權，並在無須作出賠償的情況下，才會考慮收回私家街。就位於崇安街的一段私家街而言，其所牽涉的業權有一定的複雜性。處方會在會後再與蕭婉嫦議員及青州英泥有限公司探討根據上述原則收回私家街的可行性。此外，就短期措施而言，地政總署近日正就馬頭涌官立小學(紅磡灣)旁空地進行臨時停車場招標工作，署方已預留部份位置作旅遊車停車場之用。

  - 蕭婉嫦議員對於運輸署的建議有保留，擔心將現有的車位劃為特定旅遊巴上落位會對附近一帶的工廠商戶造成不便。她認為政府在其他地區加設旅遊車停車場未必能解決紅磡區的泊車問題，因為司機為方便接載乘客，會傾向選擇把車輛停泊在距離旅遊區較近的地方。她建議各政府部門繼續合力研究長遠方案，早日解決紅磡區交通擠塞問題。

請改善紅磡的交通設施及違例泊車(文件第19/06號)

  - 蕭婉嫦議員指紅磡道馬路的工程已完成半年多，地盤卻依然遺下石躉及以電油桶搭建的臨時交通燈。她促請有關部門盡快完成交通燈

的安裝工程及清理工地的石躉，以免影響市容。

  - 水務署王建生先生表示已將放置在紅磡道與鶴翔街交界行人路上的石躉搬走。此外，由於紅磡道與鶴園東街交界永久交通燈的電線導管工程已於上星期完成，署方亦已將臨時以電油桶搭建的交通燈搬走。

  - 水務署胡宗威先生表示機電工程署今日已派員更換殘舊的電線，相信紅磡道與鶴翔街交界的交通燈安裝工程可於4月尾完成。由於中華電力有限公司向地政總署申請掘路紙需時約一個月，因此擺放在行人路邊的臨時電箱預計會於5月才搬走。

  - 警務處羅偉旗先生表示收到蕭議員的文件後，已派員到富高工業中心紅磡道出口巡視，並發現有多輛車輛非法停泊在路邊。由於上址的政府地跟私家街的分界十分接近，經地政總署核實該路段為政府土地後，警方已立即檢控停泊在行人路上多部電單車及要求大廈的管理公司將擺放在行人路上的石屎躉搬走。

要求在忠孝街近孝民街加設減速指示牌(文件第20/06號)

  - 陳麗君議員介紹文件。

  - 運輸署李群先生表示署方打算在忠孝街近孝民街加設減速指示牌及將路面的影線加深，以提醒駕駛者在駛經上址路段時要減慢車速以確保行人安全。

何文田俊民苑與君逸山之間迦密村街加設行人過路安全島

(文件第21/06號)

  - 陳麗君議員介紹文件。

  - 運輸署李群先生認同有需要改善上址的行人過路設施，但由於忠孝街俊民苑與君逸山之間的一段迦密村街路面闊度不足，因此未能在該處加設安全島。署方初步建議將該處的行人路擴闊並將過路處向後移以縮短過路距離，並加設「7-7」禁區，以免車輛停泊在路旁阻礙行人視線。

  - 蔣世昌議員對於運輸署加設「7-7」禁區的建議有保留，擔心對附近商戶及君逸山的居民造成不便。他請運輸署考慮只於上學及放學時段將上址列為禁區，使附近的商戶可在非繁忙時間上落貨。他表示會就禁區時段的細節進行地區諮詢工作，並會在進行諮詢工作後，再向運輸署反映街坊的意見。

  - 運輸署李群先生表示會在平衡各方面的利益後，再考慮是否加設繁忙時間禁區。

嚴重車輛超速及衝交通燈問題(文件第22/06號)

  - 伍精民議員介紹文件。

  - 警務處羅偉旗先生表示警方不時派員到亞皆老街154至180號的行車路偵測車速。在收到伍議員的投訴後，他已再次將案件轉交西九龍交通部跟進。他補充警方在3月份已進行多次偵測車速及檢控衝紅燈行動，並分別發出了20及2張定額告票予超速或衝紅燈的司機。雖然司機在上址衝紅燈的情況並不多見，但警方仍會繼續跟進。

  - 運輸署董振然先生表示運輸署會在參考警方的數據後再決定是否有需要在路旁安裝車速探測器及衝紅燈數碼攝影機。

紅磡道/德民街交通安排(文件第23/06號)

  - 陳家偉議員介紹文件。他建議運輸署檢討德民街右轉紅磡道的交通燈號轉動時間，以減低市民衝紅燈的意欲。

  - 劉偉榮議員指很多交通意外都是因為行人不遵守交通燈號過路，與從德民街右轉紅磡道的車輛發生碰撞所引致的。他查詢這些交通意外中，受傷行人過路的方向是面向黃埔花園2期1座，還是相反方向。

  - 葉志堅議員指該處路面設計有問題，而且市民往往因趕時間橫過兩條馬路而不理會交通燈號。此外，有很多巴士司機，如268號及269B號等巴士，在駛經上址時都不會減慢車速，因此他建議運輸署在路邊加設減速路牌。

  - 運輸署李群先生打算在上址地上加設影線提醒司機在德民街右轉紅磡道時要減慢車速，這措施也可使車輛右轉時較為遠離行人過路處，有關工程會在諮詢工作後開展。他補充指由於德民街是一個十分繁忙的路口，因此署方不能容許市民在行人過路燈亮著時，同一時間讓行人以交叉及打直方向橫過馬路。此外，署方會研究改善民兆街、德安街、紅磡道及德民街交界十字路口的長遠措施。

  - 警務處羅偉旗先生表示警方已不時派員到上址檢控胡亂橫過馬路的行人。在過去一年內，該處一共發生了四宗有人受傷及三宗無人受傷的交通意外，因此警方在過去三個月內進行了五次行動，向27名不遵守交通燈號過路的行人發出告票。他表示手上沒有交通意外的詳細

資料，但可於會後回覆劉議員的提問。

擬議於窩打老道、東九龍走廊及漆咸道北裝設行車時間顯示系統

(文件第24/06號)

  - 運輸署駱子建先生表示政府打算在窩打老道南行於公主道天橋前、東九龍走廊南行近上鄉道及漆咸道北南行近蕪湖街的架空路架安裝行車時間顯示屏，幫助駕駛人士從三條過海隧道中選擇較合適的路線前往香港島。

  - 陳榮濂議員支持運輸署的建議，並認為系統提供的資訊有助駕駛者更準確地掌握路面的交通情況。但他希望署方可加快完成安裝工序，縮短工程時間。

  - 蕭婉嫦議員支持有關建議，建議運輸署考慮日後逐步在九龍區各主要交通擠塞的地區加設行車時間顯示系統。

  - 黃以謙議員查詢如何獲取行車時間數據及運輸署會否考慮將科技應用到電子手帳，方便駕駛者得知有關行車資料。此外，署方會否考慮在獅子山隧道一帶交通較繁忙的道路上，裝置行車時間顯示系統。

  - 運輸署駱子建先生表示上述介紹的行車時間顯示系統與2003年至今港島區一直使用的系統所採用的科技未必相同，因此需要較多時間研究入標者提供的系統是否適合本港使用。署方安排在今年第三季進行招標工作，並預計可於2007年第一季開始安裝工程及於2008年第三季完工。由於九龍區的道路比港島區複雜，要監測的道路數目是港島區的兩倍，因此需要擺放的儀器也會增加大約三倍之多。為免對駕駛者造成不便，安裝工程會安排在晚間進行，因此工程的預計完工日期是合理的。他補充指世界上現時普遍採用全球定位系統或讀取車牌號碼等科技，而通過電子手帳發送行車時間數據給市民在技術上是可行的，但署方需時研究及選擇較可取的資訊媒介發放有關訊息。

  - 運輸署陳浩樑先生補充指行車時間顯示系統主要提供過海行車時間，暫時未有計劃將系統伸延至其他道路。因為行車路線越長，系統提供的中段行車時間會有較大的偏差，而市民亦可透過其他方式得知路面的交通情況。政府會逐步更新交通資訊的系統，務求向公眾發放更多交通資訊。

其他事項

  - 主席表示於會前收到一份由黃以謙議員提交的文件，並請秘書將文件交予有關部門跟進及安排在下次會議討論。

  - 運輸署鄺家彥先生表示有關機場隧道改名為啟德隧道一事，已於2006年3月3日刊憲並會在5月4日起生效，請委員備悉。

下次開會日期

  - 下次會議定於2006年5月25日(星期四)下午2時30分舉行。

散會時間

  - 會議於下午5時23分結束。

  - 本會議記錄於2006年 5 月25 日正式通過。

主席

秘書

九龍城區議會秘書處

2006年5月