九龍城區議會轄下

交通及運輸事務委員會

第五次會議記錄

日  期︰2004年9月23日(星期四)

時  間︰下午2時30分

地  點︰九龍城民政事務處會議室

出席者︰

主席︰莫嘉嫻議員

副主席：李　蓮議員

委員︰尹才榜議員

區嘉誠議員

蔡麗玲議員

伍精民議員

黃以謙議員

林健文議員

李健勤議員

李慧議員

蕭婉嫦議員,BBS,JP

陳家偉議員

劉偉榮議員,JP

馮競文議員

葉志堅議員,MH

劉定邦議員

陳麗君議員

蔣世昌議員,MH

梁英標議員,MH

王國強議員

何志佳議員

陳榮濂議員

秘　書︰李惠美女士	九龍城民政事務處行政主任(區議會)1

應邀出席者︰

| 議程二及四 | 莊國偉先生 | 路政署區域工程師(紅磡) |
| --- | --- | --- |
| 議程二及五 | 陳慧玲女士 | 九龍巴士(1933)有限公司高級車務主任 |
|  | 李麗玲女士 | 九龍巴士(1933)有限公司高級策劃及發展主任 |
| 議程六 | 魏文輝先生 | 水務署工程師/工程管理(4) |
|  | 黃偉基先生 | 美華集團-安建顧問聯營公司駐地總工程師 |
|  | 仇德志先生 | 美華集團-安建顧問聯營公司駐地高級工程師 |
|  | 伍宏碩先生 | 美華集團-安建顧問聯營公司駐地工程師 |
|  | 鄧恩施女士 | 美華集團-安建顧問聯營公司駐地聯絡主任 |
| 議程十 | 曾永強先生 | 規劃署規劃師 |

列席者：

陳家齊女士	九龍城民政事務助理專員

邵淑儀女士	九龍城民政事務處一級行政主任(區議會)

司徒美茵女士	九龍城民政事務處行政主任(區議會)2

陳少梅女士	運輸署高級運輸主任

李　群先生	運輸署工程師(紅磡)

董振然先生	運輸署工程師(九龍城)

朱熾柏先生	警務處九龍城區行動主任

羅偉旗先生	警務處九龍城區交通隊主管

缺席者：

陳景煌議員

何顯明議員

廖成利議員

文德全議員

＊　　　　＊　　　　＊

致開會詞

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議，並歡迎首次出席本會的九龍城民政事務助理專員陳家齊女士。陳女士是接替已調任的陳國衛先生列席本會會議。此外，主席報告陳榮濂議員加入本會，現時本會有26位委員。

通過上次會議記錄

  - 第4次會議記錄毋須修訂，獲得通過。

前議事項

跟進晚上封閉東九龍走廊

  - 主席報告德士古道天橋試驗計劃已完成，但成效未如理想，有待環境運輸及工務局決定進一步研究。主席請秘書去信局方，要求進行晚上封閉東九龍走廊的試驗計劃，待局方回覆後再作討論。

要求在紅磡道開闢行人過路線

  - 蕭婉嫦議員查詢工程的評估工作何時完成，工程何時實行。

  - 路政署莊國偉先生表示署方正進行評估工作，短期內會將評估結果提交運輸署。

  - 運輸署李群先生補充表示路政署主要是評估工程在技術上是否可行以及工程的造價，預計有關的評估可於十月初完成。莊國偉先生稱完成評估後，署方需申請掘路紙及協調其他部門及公共設施機構的掘路工程。在正常情況下，預計工程可於評估工作完成後三個月內動工，而工程需時約兩個月。不過，印象中水務署正在紅磡道和大環道交界進行工程，本工程要待水務署完工後才可展開。

何時改建暢運道天橋

  - 馮競文議員認為彎位處於九廣鐵路公司範圍，如九鐵願意一起擴闊天橋，應有助解決問題。此外，馮議員表示運輸署與九巴公司進行試車時，應通知當區議員。

  - 運輸署陳少梅女士表示於8月中曾在不同時段與九巴公司進行試車，發現暢運道落斜的一段路面狹窄，不足以讓長逾十米的巴士轉彎。巴士若要轉彎，便要駛越對面的行車線，這樣很容易與對面行車線的大型車輛發生碰撞。基於安全理由，故長逾十米的巴士並不可由安運道轉入暢運道。

  - 馮競文議員認為問題的關鍵是暢運道的轉彎的角位太直，如作出相應的改善，長逾十米的巴士也應可通過，而暢運道的行人路亦會較為安全。馮議員建議運輸署考慮她的意見。

  - 葉志堅議員亦表示其中一段行人路現時放置了花盆，使行人不能通過，因此浪費了此段行人路面。他建議運輸署亦可利用此位置，擴闊行車路面。

  - 主席建議就此項目進行實地視察。

差館里非法泊車及噴油問題

  - 劉定邦議員查詢在差館里劃設24小時禁區的諮詢工作何時完成，他指出現時仍然有非法泊車的情況出現。葉志堅議員亦指出有車房佔用馬路修理車輛。

  - 運輸署表示該諮詢預計於兩個月內完成，如沒有反對意見，劃設禁區的安排可以在一個月內實施。警務處朱熾柏先生表示警方在6月至9月共發出20張告票及31個口頭警告，而現時的情況已有所改善。他表示委員如發現有非法泊車的情況，可以通知警方，警方定必會採取行動。

建議遷移何文田牧愛街斜路掉頭考車地點遷往忠義街考試中心

  - 蔣世昌議員及陳麗君議員多謝運輸署在此事上的協助。陳議員並詢問措施何時會開始實施。

  - 李群先生表示新措施將於10月4日實施。

實地視察簡錄(文件第53/04號)

天光道駕駛考試中心出口處路面擠塞及常康街考窄路掉頭位置路面擠塞

  - 主席表示由於此項目與文件第61/04號內容相同，故一併討論。

  - 董振然先生報告說延長常康街限制區的施工要求已於8月11日發出。但將天光道駕駛考試中心外的路段劃為限制區的建議則收到多個反對意見。這些反對意見，主要來自附近的學校。有關的意見認為上述措施將會為家長接送學生帶來不便。董先生稱措施亦可能令更多車輛駛進停車場內，對考生帶來不便。他建議在停車場出入口寫上「請勿停車」字句，提醒駕車人士不要將車輛停在停車場出入口，以免阻礙其他車輛進出。

  - 蔣世昌議員表示同意運輸署的建議，並建議署方可再與有關人士開會商討有關事宜。委員同意運輸署的建議。

建議在富寧街與亞皆老街交界加設行人過路燈

  - 董振然先生表示加設燈號控制過路處的建議可行，並已在9月14日發出諮詢文件。如無反對意見，有關措施於短期內可以實行。

建議在盛德街加設電單車位

  - 主席查詢在現有電單車位的位置可否再加設電單車位。

  - 董振然先生表示由於現有的電單車位位置太接近路口，基於交通安全理由，並不適宜加設車位。主席建議在附近再物色合適的位置。

土瓜灣道與落山道交界行人不使用安全島過馬路

  - 林健文議員指警方提供的檢控數字偏低，他建議警方要進一步加強對不依照交通燈號橫過馬路的人士提出檢控。李慧議員請警方提供上址發生交通意外的數據。

  - 警務處朱熾柏先生表示由於上址的行人過路線較多長者使用，而警方對60歲以上不依照交通燈過馬路的長者會先給予口頭警告，故檢控數字較少。朱先生又指上址在過去12個月發生了7宗交通意外，其中3宗涉及行人受傷。另外，上址以往是交通黑點，但最近已從交通黑點名單上刪除。

新議事項

路牌加號數，何日可實行(文件第54/04號)

  - 葉志堅議員表示由於要求大廈加設門牌的計劃不太成功，為方便市民到訪本區，故要求署方盡快在九龍城區的路牌加設號數。

  - 馮競文議員表示如能在路牌加設號數時強制大廈及商鋪安裝門牌，雙管齊下，效果會更理想。

  - 蔣世昌議員表示新路牌黑白兩色設計不甚美觀，他希望署方在設計路牌上能多花心思。

  - 李慧議員查詢是否全區的路牌都會更換。

  - 陳麗君議員表示在何文田忠孝街近欣圖軒的路牌遮住了欣圖軒的指示牌，她要求作出改善，並建議路政署在安裝路牌前應就路牌安裝的位置進行諮詢。

  - 尹才榜議員查詢指現時有些路牌釘在大廈外牆，路政署在更換路牌時，會否考慮改用樁柱設計。

  - 李健勤議員認為現時有些樁柱設計的路牌佔用路面面積，阻礙行人通過。他詢問路政署會否考慮改用單柱設計，以節省空間。

  - 莊國偉先生回應表示新的路牌較舊的面積稍大。如路面有空間，現時釘在大廈外牆的路牌，便會改為樁柱設計，否則會保留現有形式。莊先生表示九龍城區的路牌將於10月中至明年中分階段全部更換，而全區約有1,200個路牌。他亦答應會將委員對路牌設計的意見向有關方面反映。莊先生亦應委員要求，稍後書面補充分區換路牌的時間表。

(會後註︰有關時間表已於11月12日經秘書處轉交議員參考。)

巴士及小巴服務

(a)	要求改善海逸8P巴士服務(文件第55/04號)

  - 蕭婉嫦議員介紹文件時表示海逸豪園由9月1日開始取消前往尖沙嘴的巴服務。現時早上的8P巴士服務已改善及可以接受。蕭議員希望在傍晚下班時間加強巴士服務，及解決在尖沙嘴地鐵站巴士分站的問題。

  - 李慧議員查詢現時8P的班次如何。

  - 陳少梅女士回應表示會檢討傍晚巴士服務班次，並會在十月初再與海逸豪園方面開會檢討8P巴士服務。至於班次方面，上午7時30分至9時每隔15分鐘一班，特別的8P班次，而傍晚下班時候則約為10-15分鐘一班。

(b)	請盡快改善海逸豪園的交通(文件第56/04號)

  - 蕭婉嫦議員介紹文件時補充表示只要增加兩部26號專線小巴，便可以解決班次不足的問題。李慧議員亦表示過海巴士服務不足，放工時間尤其需要增加班次。

  - 陳少梅女士回應委員要求開設海逸至旺角小巴時表示，正考慮移除佛光街天橋西行方向及大環道與紅磡道交界至鶴翔街的紅色小巴禁區牌，讓小巴可行經鶴翔街，服務海逸豪園的居民，如委員不反對有關建議，運輸署會要求民政事務處進行諮詢，再實施有關建議。至於開設由海逸豪園至紅磡街市之循環線小巴，陳女士表示會在10月與海逸豪園業主委員會舉行檢討會議時再作討論。至於蕭議員要求2號小巴增加班次及行經海逸豪園，陳女士表示現時2號線特別車(2A)北行線已行經大環道，而南行線現時途經紅磡道，如要繞經大環道再去黃埔總站路線較迂迴，因此不支持有關建議。另外，運輸署已要求2號專線小巴營辦商在總站預留4個座位讓中途站的乘客上車，情況應有所改善。至於增加過海隧道巴士的建議，陳女士表示現時已有115P及107P特別車服務，但由於乘客量不多，故目前不會增加班次。委員建議增加專線小巴26號的班次，陳女士表示未收到營辦商要求增加小巴行走的申請，如收到有關申請，會按照實際需要盡快處理。委員就有關移除小巴禁區的建議並沒有提出反對意見。

(c)	要求加設8號巴士分站(文件第57/04號)

  - 蔡麗玲議員介紹文件時多謝九巴迅速回應居民的要求，並於9月27日在佛光街公開大學對出加設分站。

  - 關於陳麗君議員投訴8號巴士在9月24日下午4時於廣華醫院巴士站誤點近40分鐘事宜，九巴陳慧玲女士答允在會後與陳議員跟進。

工務計劃編號90WC － 更換及修復水管工程第1階段第1期(文件第58/04號)

  - 水務署魏文輝先生介紹工程的背景、特點及有關交通方面的臨時安排。顧問公司伍宏碩先生介紹未來一年在九龍城區的施工情況，並介紹「有限度開掘」的施工方法。伍先生亦介紹了承建商成立的交通管理聯絡小組及公共建設聯絡小組。

  - 尹才榜議員表示從工程角度來說，他支持有關工程的進行。但他十分關注工程對市民所造成的影響。他舉例說現時水務署亦有工程在土瓜灣炮仗街、上鄉道、新山道、落山道一帶進行，對居民及商鋪影響很大。他指出，承建商最初將行人過路線封閉，對市民造成極大不便。後來經反映後才鋪回鐵板。尹議員又指出水務署成立的工作小組，成員並不包括地區代表，他要求水務署成立地區聯絡小組，並邀請區議員加入，讓議員向署方就工程及交通措施提供意見，同時亦可以經常保持聯絡。尹才榜議員又查詢署方如何處理受影響的商戶，又詢問署方有否對他們受到的影響作出評估。

  - 伍精民議員查詢何文田山道的工程何時展開及查詢鋪設喉管的深度。

  - 黃以謙議員查詢窩打老道的工程是近西面行人路還是近東面行人路，以及工程何時進行，他請署方在施工前要通知市民。

  - 李蓮議員表示土瓜灣區這幾年以來不斷有各類工程，很多時承建商在未準備足夠材料的情況下開工，結果有近三分一時間無人開工，這種情況令人難以接受。這次水務工程在橫街進行，橫街的街道狹窄，只有一至兩線行車，工程進行時的安排更要加倍小心。她表示除運用「有限度開掘」的技術外，亦請署方要將工程吊臂車及其他工具所佔用的面積計算在內。

  - 蕭婉嫦議員亦提出工程監管的問題，她發現工程經常延期，她建議加入獎罰制度，並查詢馬頭圍道的工程何時展開。

  - 馮競文議員則建議署方用較薄的膠板鋪蓋路面，而坑紋亦要較深，以免行人滑倒。

  - 魏文輝先生回應表示尹才榜議員提議成立地區聯絡小組的建議很好，他樂意經常與議員保持緊密聯繫。魏先生表示如工程影響行人路或行人過路線，會盡量保持行人過路設施暢通或鋪鐵板遮蓋，以免影響行人。回應喉管深度的問題，魏先生表示部門有指引規定，大約深1至2米，如鋪設距離路面太淺，馬路上的車輛會壓毀喉管，太深亦會造成維修方面的問題。魏先生又指會向有關方面反映工地無人開工的情況。他又表示現時已有制度懲罰承建商去彌補因工程延誤造成的損失，以監管承建商施工情況。

  - 顧問工程公司伍宏碩先生回應指窩打老道的工程會在東面進行，但不會在未來一年進行；而馬頭圍道的工程會在2006年進行。

  - 顧問工程公司黃偉基先生表示他們會在工程施工前派發通告給受影響的商戶，並和商戶協商，例如會多灑水，以保持環境衛生。他們亦會保持商戶的門口不會被封閉，以盡量減少影響。

  - 主席請秘書發信各委員邀請加入地區聯絡小組。

要求舊機場規劃中增設學車場地(文件第62/04號)

  - 蔡麗玲議員介紹文件。

  - 規劃署曾永強先生回應指在2002年6月25日，行政長官會同行政會議，核准啟德分區計劃大綱圖，作為實施東南九龍發展的法定規劃框架。由於終審法院在2004年1月對於在《保護海港條例》規定下，在維港進行填海一事作出了闡釋，本包括在133公頃填海面積的東南九龍發展計劃，須進行全面的規劃及工程檢討，以確保發展符合法律的規定。「啟德規劃檢討」顧問研究於2004年7月中展開。第一階段公眾參與已於2004年9月17日展開，藉以讓公眾可在研究過程的初期，已為這幅位於維港海旁的主要的土地構思未來發展。署方將於下一次九龍城區議會介紹這一階段的公眾參與。回應蔡議員所提出有關增設學車場地的建議，曾先生表示啟德是一個很大的發展地盤，佔地約328公頃，預計需時多年方能達至全面發展。在發展期間，啟德部分的地盤可作臨時學車場地之用，但要得到地政總署批准。若作永久發展，則須得到有關決策局作出支持的政策，並有待完成全面檢討及落實相關配套設施的供應。

  - 主席建議留待規劃署諮詢有關東南九龍發展計劃用地時再提出討論。

要求加強巡查常樂街車速擾民及查詢安裝咪錶進度(文件第63/04號)

  - 蔡麗玲議員介紹文件時表示咪錶已於9月1日完成安裝，但由於車位只供旅遊巴士使用，故現時日間使用量較低，而貨車亦不能停泊。蔡議員建議增加停車咪錶位，或將部分咪錶位改為貨車咪錶位。

  - 陳麗君議員亦建議將部分車位劃為貨車位。

  - 董振然先生回應指蔡議員建議將部分咪錶位改為貨車咪錶位的意見可行，但需要考慮到旅遊巴士停泊的機會會減少，再加上這些咪錶是最近才安裝，可能有部分旅遊巴司機尚未知道，至於增加停車咪錶的建議，由於該處環境寧靜，如要增加停車咪錶便可能會有噪音及其他問題，故必須先進行諮詢。

  - 主席請董先生評估兩個建議的可行性後，再向本會報告。

  - 朱熾柏先生表示警方在接到投訴指常樂街經常有車輛超速的情況後，已採取檢控行動。

要求於浙江街設全日禁區及欄杆(文件第64/04號)

  - 李慧議員介紹文件時表示浙江街25至29號地鋪商戶霸佔行人路的情況相當嚴重，她促請運輸署盡快在該處設立禁區。

  - 李群先生表示24小時設禁區的建議受到商戶反對，故建議將禁區時間改為朝七晚七及將禁區改在慢線的外圍。而現階段正就有關建議進行諮詢。如商戶沒有充份的反對理由，署方會盡快實施。

  - 朱熾柏先生補充表示警方已在過去數個月發出35張告票及17個口頭警告，目前情況已有所改善。

有關太子道西269-271號設置花圃及矮樹事宜(文件第65/04號)

  - 黃以謙議員介紹文件時表示他在6月民政事務處諮詢有關加設欄杆事宜時曾表達居民希望設置花圃及種矮樹的意見，但最近發現已裝置欄杆，而有關部門亦沒有就設置花圃的建議給予回覆。

  - 董振然先生指運輸署在6月發出諮詢文件，提議在太子道269-271號對出路面裝置欄杆以防止車輛停泊。當時運輸署並沒有收到反對意見。如委員希望改為設置花圃，移除欄杆的工程並不困難，造價亦便宜，但需時可能要數個月，故裝置欄杆可以快速及有效地防止車輛停泊。

  - 九龍城民政事務處陳家齊女士回應表示經諮詢後收到「贊成」及「無意見」的回覆，並沒有收到反對意見，而民政處亦已將有關結果知會運輸署。陳女士指出，若諮詢回應中有列明理由或建議，民政處定會將有關的資料轉交運輸署。至於黃議員指曾向民政處表達希望設置花圃的建議，陳女士表示會跟進。

有關太子道西287號對開交通燈事宜(文件第66/04號)

  - 黃以謙議員介紹文件時指出當巴士停在巴士站而另一條行車線有大型車輛行駛時，中間行車線的車輛視線會受阻，未能清楚見到交通燈號。

  - 董振然先生回應時建議將巴士站移前二至三十米，使巴士不會在靠站時阻礙其他兩條行車線駕駛者的視線。

  - 黃以謙議員對此建議表示保留，雖然他認同搬遷巴士站可有效解決問題，但他認為居民多不會同意搬遷巴士站。他同意目前繼續監察有關情況。

關注延文禮士道之交通安排(文件第59/04號)

  - 何顯明議員介紹文件時表示關注延文禮士道的交通安排及有人在停車咪錶位修理車輛的情況。何議員亦建議將部分旅遊巴咪錶位改為私家車咪錶位。

  - 董振然先生回應指延文禮士道現時是掘頭路，旁邊是房屋署的學校及房屋地盤，房署正因應實際需要配合改善交通措施，其中包括延長延文禮士道至聯合道，預估11月中會通車。由於房屋政策關係，短期內都不會在該處發展房屋地盤，故預計未來5-6年延文禮士道的交通流量不會很大。由於延文禮士道通車後，車輛可經延文禮士道出聯合道，故預計東寶庭道出聯合道的車輛會減少。另外，東寶庭道改為雙線行車，亦有助疏導交通。運輸署與警方及民生書院在5月曾舉行會議，商討校巴停泊問題。現時每日有五、六十輛校巴出入，經討論後，建議在民生書院至聯合道劃為七至七禁區，及刪除文華閣12個停車咪錶位，讓校巴有更多位置上落學童，而上述措施在8月27日已完成，效果亦理想。董先生指旅遊巴士停泊咪錶位有其需求，故目前並不打算將旅遊巴士咪錶位轉換為私家車咪錶位，但會待11月延文禮士道通車後檢討有關情況。

  - 黃以謙議員表示他曾多次收到市民投訴有人在停車咪錶位修理汽車。另外，他建議在延文禮士道加設行人過路燈。董振然先生表示由於延文禮士道的行人及車輛流量較低，行人過馬路的位置較分散，故就算有行人過路燈，行人亦未必會依照指示橫過馬路，但董先生表示會在11月延文禮士道通車後再作檢討。

  - 何顯明議員建議將現有的旅遊巴車位移至新開的延文禮士道路段，而在現時車位改為私家車停泊位。董振然先生表示在延文禮士道、東寶庭道一帶有超過100個車位，但使用量不高，故暫時無需加設車位。

  - 朱熾柏先生指附近並沒有正式的修車公司，他相信在咪錶位修理汽車，是個別人士的行為，警方會作出定期巡查，如有發現，便會提出檢控。

  - 何顯明議員指經常有車輛長期停泊在停車位，而將修車工具放在車內，他請警方留意。

  - 朱熾柏先生指要證明車輛長期霸佔車位較困難，而且有關人士將修車工具放置在貨車內亦不是違法。警方會加強巡查，若發現有人進行維修，會立即採取行動。

改善窩打老道、禧福道之彎位(文件第60/04號)

  - 何顯明議員介紹文件。

  - 董振然先生回應指由於窩打老道及禧福道之彎位，地底有渠務署的箱型溝渠，其距離路面少於300至400厘米，如擴闊路面，路面可能不能承受大型車輛的重量。故基於安全理由，不能進行有關的改善工程。而目前行經該處的大型車輛數目不多，故影響不大。

討論區議會撥款用途

  - 秘書報告本會獲區議會撥款的20萬元，其中10萬元已在較早前撥款予九龍城區道路安全活動委員會舉辦本年度的道路安全活動。她請委員考慮餘下10萬元的撥款用途。

  - 主席建議利用撥款進行調查，研究區內巴士路線服務的需求。主席表示各委員在過去曾多次討論巴士路線服務問題，例如開辦新的巴士路線，故建議進行這方面的調查，並請委員就此建議發表意見。

  - 委員同意進行調查研究，但建議調查對象不應限於巴士路線，可包括小巴、接駁巴士及學校巴士等，並建議在四個分區進行調查。

  - 委員同意成立工作小組，商討計劃的內容、範圍及進行模式等細節。

其他事項

  - 實地視察日期為2004年10月28日下午2時30分。

下次開會日期

  - 下次開會日期定於2004年11月25日下午2時30時舉行。

散會時間

會議於下午5時結束。

本會議記錄於2004年    月    日正式通過。

主席

秘書

九龍城區議會秘書處

2004年11月