九龍城區議會轄下

交通及運輸事務委員會

第九次會議記錄

日  期︰	2005年6月2日(星期四)

時  間︰	下午2時30分

地  點︰	九龍城民政事務處會議室

出席者︰

主席︰	莫嘉嫻議員

副主席︰	李　蓮議員

委員︰	王國強議員

尹才榜議員

文德全議員

伍精民議員

林健文議員

區嘉誠議員

梁英標議員,MH

陳家偉議員

陳景煌議員

陳麗君議員

馮競文議員

黃以謙議員

葉志堅議員,MH

劉定邦議員

劉偉榮議員,JP

蔡麗玲議員

蕭婉嫦議員,BBS,JP

秘　書︰	林寶恩女士	九龍城民政事務處行政主任(區議會)1

應邀出席者︰

| 議程二及 三 | 曾志名先生 鄭明強先生 陳斌達先生 | 地政總署產業測量師/紅磡 環境保護署高級環境保護主任 路政署區域工程師(九龍城) |
| --- | --- | --- |
| 議程十二 | 黃良能先生 | 警務處九龍城區警民關係副主任 |

列席者：

陳家齊女士	九龍城民政事務助理專員

司徒美茵女士	九龍城民政事務處行政主任(區議會)2

鄺家彥先生	運輸署高級運輸主任

李　群先生	運輸署工程師(紅磡)

董振然先生	運輸署工程師(九龍城)

周衍鴻先生	警務處九龍城區行動主任

羅偉旗先生	警務處九龍城區交通隊主管

缺席者：	何顯明議員

李健勤議員

李慧議員

陳榮濂議員

廖成利議員

蔣世昌議員,MH

＊　　　　＊　　　　＊

致開會詞

主席歡迎各委員及部門代表出席今日會議，並歡迎警務處周衍鴻先生代替已調職的朱熾柏先生出席本會議。秘書處收到何志佳議員退出本委員會的通知，現時委員會委員由26位減至25位，法定開會人數為13人。

通過上次會議記錄

  - 第8次會議記錄無須修訂，獲得通過。

前議事項

要求於漆咸道加設傷殘通道

  - 葉志堅議員要求有關部門在下次會議交代漆咸道加設傷殘通道的確實施工日期及施工方法。

  - 運輸署李群先生答允在下次會議再報告。

  - 路政署陳斌達先生表示承建商做了數個傷殘通道的設計，現已轉交有關部門考慮，正等待部門的回覆。

  - 劉定邦議員指上述工程已拖延了很久，希望運輸署能留意工程的進度。

  - 主席表示運輸署和路政署可於下次會議向本會交待工程的進展及細節。

要求在紅磡道開闢行人過路線

  - 蕭婉嫦議員指由於上址的水務工程一再延誤，導致路政署遲遲未能展開在紅磡道開闢行人過路線的工程。她促請水務署加強監管有關工程，並提供一個確實的完工日期。

  - 路政署陳斌達先生回應指根據水務署的答覆，上址的水務工程預計在2005年10月完成。他指確實的工程完工日期應留待水務署於下次會議時回答。

  - 主席表示本會曾致函水務署跟進紅磡道水務工程的進度，而水務署覆函表示已知會負責的工程顧問及與承建商商討，務求有關工程可盡快完成。主席在徵詢委員的意見後，決定再次去信水務署要求署方提供確實的工程完工日期，並促請署方加強監督工程的進度。

(會後註︰水務署覆函表示工地可於2005年11月初交回路政署。有關覆函已於2005年6月25日經秘書處轉交委員參考。)

改善春田街道路安全

  - 蕭婉嫦議員查詢運輸署在完成諮詢後，工程可於何時展開。

  - 運輸署李群先生表示市民普遍贊成加設咪錶泊車位的建議，工程預計可於2005年8月初動工。

要求於常樂街增設電單車位

  - 蔡麗玲議員表示知悉運輸署曾透過民政處進行的地區諮詢，而在收回的意見書當中有一半為反對意見。她詢問署方會否繼續在常樂街或其他地方增設電單車位。她也希望得知市民反對的理據。

  - 運輸署董振然先生指市民主要擔心在上址加設電單車位後，會引起噪音、環境污染及治安問題。由於上址鄰近有教會及學校，市民亦不希望該處人流變得複雜。他指上址其實是一個遠離民居的位置，應該很適合作電單車泊車位，但仍收到市民反對的意見。他表示署方會視乎議員的意見，才決定是否在上址加設電單車位或應另覓其他地點。

  - 蔡麗玲議員希望運輸署說明主要的反對意見是來自市民或是附近的學校或教會，並衡量市民的意見是否有理據及中肯。

  - 運輸署董振然先生指收回的意見是匿名的，故此他也不太清楚反對的意見是由誰人提出。由於市民對噪音及環境污染的接受程度不一，因此運輸署不能評論市民的意見是否中肯。

  - 蔡麗玲議員建議進行加設電單車位試行計劃，如市民提出的問題真的出現，屆時運輸署可取消有關設施。

  - 運輸署董振然先生擔心進行試行計劃後，若遭受市民反對便要擱置有關計劃的先例一開，日後署方在實施新交通措施時便會遇上很大阻力。

  - 民政事務處陳家齊女士表示民政處送交運輸署的諮詢意見資料並沒有附上受諮詢者的名稱，是避免反對者的身分曝光引起不必要的爭論。她建議運輸署可就市民提出的疑慮，參考有關部門的意見後再考慮應否在常樂街增設電單車位。

  - 主席接納陳家齊女士的建議。

大環道臨時停車場 － 停泊車輛種類問題

  - 劉定邦議員指地政總署希望承租人在大環道較北的那個臨時停車場設立旅遊車泊位是不可行的，因為該幅土地面積太小，容納不了太多旅遊車。他建議地政總署考慮重新劃分大環道臨時停車場的範圍，以提供更多旅遊車停泊位。此外，他要求環保署解釋如何訂定噪音滋擾的標準，他指現時旅遊車都是停泊在貼近民居的路邊，相信噪音滋擾的程度遠比容許旅遊車停泊在近紅磡的大環道臨時停車場為高。他希望環保署能彈性處理此事，容許大型車輛停泊在兩個大環道臨時停車場。

  - 蕭婉嫦議員強調將大環道的空置地盤改作臨時停車場的原意是希望解決旅遊車長期停泊在路旁而引致的交通擠塞問題。地政總署卻將大部分地方劃為私家車停車場，而該停車場也因租金便宜的關係吸引了很多原本租用附近屋苑停車場的車主使用，這完全違背了設立臨時停車場的意義。她強烈要求地政總署在停車場租約屆滿時，將整幅大環道停車場用地重新招標，用作旅遊車停車場。

  - 陳家偉議員指若日後大環道臨時停車場改作旅遊車停車場，在劃分旅遊車停車場的範圍時要取得各方面的平衡以免引起紅磡居民的不滿。運輸署亦要配合在附近的地方設立禁區，使司機將旅遊車停泊在要付租金的停車場內。

  - 地政總署曾志名先生表示大環道臨時停車場的租約是採納了各政府部門的意見後才制定的。根據有關租約，租約期直至2005年12月31日，其後按季續租。該署將於短期內對上述土地的短期用途作出諮詢，但最終決定要視乎其他政府部門對改變車場用途的意見。

  - 環境保護署鄭明強先生表示署方一直聯同地政總署和運輸署設法解決區內旅遊車停泊問題。他相信地政總署在劃分大環道空置地盤的範圍時，是參考了2001年處理臨時用途及露天貯存地點環境問題的作業指引。指引中提及環保署不贊同容許重型車輛在距離住宅樓宇100米範圍內的臨時用途用地出入，以免產生噪音滋擾民居。作業指引是根據過往市民的投訴和申訴專員公署的意見制訂的。

  - 運輸署李群先生表示，若日後大環道停車場改作旅遊車停泊場，運輸署會聯同警方一同呼籲旅遊車司機使用大環道停車場，成效不大才會考慮在附近加設禁區。

  - 梁英標議員強調地政總署及運輸署在批出土地作旅遊車停車場時，要注意場內有否預留足夠空間讓司機將旅遊巴駛入，否則仍然不能吸引業界使用該停車場。

  - 劉偉榮議員促請地政總署和環保署一同研究折衷的解決方法，以便在年底續約時可改變停車場的用途。

  - 尹才榜議員指有關政府部門歪曲了議會對大環道停車場土地用途的原意，議會最初是希望解決旅遊巴停泊在路旁引致交通擠塞的問題。他希望部門在處理土地續約事宜前，要充分諮詢區議員的意見。

  - 馮競文議員指各位委員亦有責任跟進事件，確保大環道土地用途符合議會的要求。她亦建議免費讓接載旅客到本區購物的旅遊車司機使用大環道臨時停車場，這樣才可吸引司機停止將旅遊車停泊在路旁。

  - 地政總署曾志名先生表示署方亦曾向承租人呼籲設立旅遊車停泊位，但遭對方婉拒。地政總署亦會就該幅土地的用途以及標書的條款進行諮詢，留待租約期滿後，再採納其他方案。

  - 環保署鄭明強先生表示署方很樂意藉年底約滿的時機與其他部門合作共同解決旅遊巴泊車問題。他指由於現時可停放重型車輛的停車場並沒有設立旅遊巴停泊位，故此他相信日後在租約條款內加上一些規定如要求承租人要提供旅遊巴停泊位，再配合適當的交通管制措施，區內的交通問題應該可解決。

  - 運輸署李群先生表示由於受到地形的限制，大環道臨時停車場的出入口不能設計得太寬闊。運輸署會研究在區內加設一些旅遊巴咪錶停泊位、上落客區以及禁區的可行性。

  - 主席請各部門在下次會議匯報事件的進展。

何文田公主道83號何文田樂道健康院

  - 陳麗君議員希望運輸署考慮在樂道健康院的門外設置汽車出入口，並容許非緊急車輛如的士或私家車在擬建的停泊彎位上落客以方便院內行動不便的長者外出覆診。

  - 運輸署李群先生澄清地政總署已確定健康院對出的部分土地是屬於健康院所有的。由於公主道的交通流量大，加上健康院的停車位距離公主道亦有十多米，所以不可能在其門外設置汽車出入口。他表示巴士停泊彎位的交通繁忙，故建議只供緊急車輛停泊，但同意與樂道健康院研究容許其他非緊急車輛停泊的可行性。

龍崗道與賈炳達道交界交通問題

  - 運輸署董振然先生表示在諮詢期間，收到兩個反對及零個贊成加設禁區的意見，而附近商戶指在上址設置禁區會影響他們上落貨。他表示根據現時的交通情況，在上址設置禁區的需求性不大。

  - 主席表示會與李健勤議員及地區人士商討設置禁區事宜，並在下次會議跟進。

要求跟進馬頭涌道巴士站候車造成人流擠塞問題

  - 尹才榜議員指現時116及108號巴士已搬往海悅豪庭門外，他查問這是否臨時的交通安排。此外，他認為運輸署只搬遷11號巴士分站並未能解決馬頭涌道巴士站候車人流擠塞的問題。

  - 運輸署鄺家彥先生表示116及108號的搬站安排是臨時措施，並指建議搬遷的巴士路線除11號外還包括14、15及93K號等。署方亦正與巴士公司商討在早上繁忙時間派出空車接載上班的市民及安排巴士站長在上址維持秩序。他希望在多項新措施的配合下可紓緩馬頭涌道巴士站的人流擠塞問題。

  - 主席則建議運輸署在搬遷巴士站往海悅豪庭門外後，重新整頓該處的巴士分站位置以免候車人龍阻礙市民出入。

要求加設41、45巴士分站

  - 蔡麗玲議員希望運輸署能體恤何文田老人的需求，安排41及45號巴士在內或佛光街及常盛街交界加設分站。

  - 運輸署鄺家彥先生表示與巴士公司商討後認為在何文田增設41及45號巴士分站會影響巴士的班次及行車時間，因此並不贊同此建議。此外，他亦重新研究蔡麗玲議員建議在佛光街及常盛街交界加設巴士分站的可行性。由於上址只有2條行車線及沒有正式的巴士停車彎，因此並不適合加設巴士分站，以免巴士停車落客造成交通擠塞。

實地視察簡錄(文件第24/05號)

常富街、佛光街及常盛街 (要求8號綠色小巴加站及在繁忙時間更改行車路線)

  - 運輸署鄺家彥先生表示已就蔡麗玲議員建議8號專線小巴在早上繁忙時間(7時至10時)由尖沙咀開往常盛街途中，不停何文田站一事與小巴營辦商及運輸署尖沙咀區同事商討。他指運輸署在其中一天早上7時至10時及下午4時至7時的時段做了統計，大約有280名市民在何文田小巴站落車。他指營辦商及運輸署對新建議持開放的態度，主要視乎議員的意見再決定是否實行新建議。

  - 蔡麗玲議員澄清她不是建議小巴不停何文田的分站，而是希望小巴在繁忙時間(如早上7時至10時及下午4時至7時)先略過何文田站再在小巴駛回尖沙咀方向時才停該站。

  - 陳麗君議員贊成蔡麗玲議員的意見，並反映接獲不少市民投訴在繁忙時間因客滿關係，往往在紅磡火車站分站等候多時仍未能登上前往何文田方向的8號小巴。

  - 陳家偉議員則建議小巴營辦商加設8號輔助線，該線小巴可於繁忙時間不停何文田分站以節省市民的乘車時間。

  - 主席表示運輸署鄺家彥先生可再研究議員建議的可行性，並在下次會議匯報進度。

  - 此外，運輸署鄺家彥先生表示已應蔡麗玲議員要求與營辦商達成協議，增設長者乘車優惠，往來常盛街至何文田廣場街市的車費將由4.3元減至2.5元。他會在實施優惠計劃的日期落實後，再向委員匯報。

  - 主席表示歡迎運輸署為長者爭取更多乘車優惠。

佛光街及常富街交界行人過路燈位 (要求增加行人過路時間)

  - 運輸署李群先生表示已就蔡麗玲議員提出增加佛光街及常富街交界行人過路燈的綠燈時間作出研究。署方認為上址的行人過路時間十分充裕，但仍會應議員要求在非繁忙時間(即早上7時30分至10時以外的時段)增加上址行人過路時間3秒。

常富街(何文田景文樓側巴士站迴旋處)

  - 運輸署鄺家彥先生表示巴士公司並不贊同將何文田巴士總站的7B及8號南行及北行方向巴士站放在同一邊，因為其中一組7B及8號巴士是往樂富和九龍機鐵站，但另一組則是往紅磡碼頭和尖沙咀碼頭，若進行搬站，市民會容易上錯車造成混亂。此外，將7B和8號巴士分站與8號專線小巴分站對掉位置後，市民亦會因為追趕小巴而非法橫過馬路，所以署方認為此方法並不可取。他建議採取運輸署工程師的建議，將巴士站旁的欄杆缺口裝上欄杆，以防止市民在該處非法橫過馬路。

  - 蔡麗玲議員不贊成運輸署在路旁的缺口圍上欄杆，因為市民要繞一大圈才能前往巴士站，十分不便。她亦不認同將小巴分站和巴士分站對調後會令等候巴士的市民混淆，因為前往不同目的地的巴士站牌可分開擺放。此外，乘搭巴士的乘客量遠比小巴多，所以搬站的措施可為大多數市民帶來方便。

  - 主席請運輸署鄺家彥先生向巴士公司轉達蔡麗玲議員的建議，並在下次會議匯報結果。

新議事項

極力反對「東隧」無理加價(文件第25/05號)

  - 伍精民議員表示反對近日東區海底隧道大幅調高收費，因此舉不單加重了駕駛人士的經濟負擔，亦間接導致紅磡海底隧道更加擠塞。他指政府缺乏完善及長遠的交通計劃，並建議有關當局可考慮以融資的方式去興建第四條海底隧道。

  - 梁英標議員指政府與承辦商制定合約時應注意收費調整機制的利弊，以免日後因隧道加費而影響各區的交通流量，甚至造成嚴重交通擠塞。他希望政府日後制定有關政策時能詳細考慮細節及其局限性，並預先擬定一些應變措施，不要待事情到不可收拾的地步時，才推行一些亡羊補牢的方案。

  - 蕭婉嫦議員不滿意環境運輸及工務局未能派員出席是次會議。她指是次東區海底隧道加費的幅度太大，加重了市民的經濟負擔。事件亦反映出政府缺乏一些長遠的運輸政策去解決過海隧道使用量不平均的問題。

  - 陳家偉議員指即使將海底隧道債券化亦不能解決加價問題，因為作為一項商業投資活動，投資者必定要求合理回報，故政府很難要求隧道公司永久凍結價格。他建議政府研究將隧道收入證券化的利弊。

  - 黃以謙議員則認為紅磡海底隧道不是太擠塞，跟東隧加費前的情況差不多。他覺得局方建議在海底隧道實施可變更的收費調整機制及加強渡輪服務的方案比較可取，因為對市民的影響最低。

關注電單車進泊行人路事宜(文件第26/05號)

  - 蕭婉嫦議員指每天有多輛電單車經恆藝珠寶大廈正門，直駛入紅磡道維港中心第一期行人路停泊。雖然維港中心一期管理處在牆外貼上通告呼籲市民不要把電單車停泊在行人路上，但情況依然沒有改善。

  - 警務處周衍鴻先生表示在查證上述街道屬政府土地後，警方隨即採取票控行動，並於三日內一共發出三十三張告票予違例泊車的司機。上址非法泊車的情況於近日已有所改善，但警方會繼續派員跟進。

  - 蕭婉嫦議員指警方的檢控行動對違例泊車者有一定的阻嚇作用，因此希望警方繼續跟進事件，以確保上址的行人路暢通無阻。她並要求運輸署在該處豎立一個「不准泊車」的警告牌。

  - 運輸署李群先生指會先觀察警方票控行動的成效，再研究是否有需要推行其他措施。

要求討論馬頭角道的違例泊車事宜(文件第27/05號)

  - 主席指有許多貨車及沒有行車證或車牌的汽車在馬頭角道118號及興仁街附近停泊，影響附近地鋪及地盤的出入。她希望警方可跟進上址的違例泊車情況。

  - 警務處周衍鴻先生表示在收到有關投訴後的兩個星期內，已發出二十四張定額罰款單予違例泊車者，但在巡查期間並未在上址發現沒有行車證或車牌的車輛。警方會繼續跟進事件，以確保行車通道暢通無阻。

巴士及小巴服務

(a)	有關紅磡碼頭巴士總站噪音及非法泊車事宜(文件第28/05號)

  - 陳家偉議員指紅磡碼頭巴士總站的268B線班次頻密，而且行車時段較長，加上巴士站離民居十分近，巴士行車或停車時的噪音嚴重影響居民的生活。他建議將該處的3B巴士站與268B站對調，以減低噪音所造成的影響。此外，他表示上址非法泊車的情況嚴重，並引致交通阻塞及噪音污染的問題。

  - 運輸署鄺家彥先生表示與巴士公司商討後，認為將7B站跟268B站的位置對調效果會更好，因為7B線的班次比3B線更疏，而且尾班車開出時間亦較早。

  - 警務處羅偉旗先生表示近日警方已針對上址的非法泊車問題，向違例者發出了六張定額罰款單及作出了五十九個口頭警告。警員在凌晨時分到上址巡邏時發現有司機將車停在左邊的路旁，然後在附近釣魚或散步。但由於沒有嚴重阻塞交通，及有足夠空間供緊急車輛通過，因此根據警方的內部指引，警員會向違例泊車者作出口頭警告。另外，警方早前已去信九龍巴士公司，呼籲站長在巴士到站後要熄匙，並盡量減低噪音以免滋擾民居。

  - 陳家偉議員建議警方也去信新巴公司，要求新巴司機遵守停車熄匙的守則及盡量避免在夜間發出噪音滋擾民居。

  - 主席建議在上址豎立警告牌、在左邊行人路加設欄杆及在右邊行車線劃上雙黃線，以杜絕非法泊車的情況。

  - 運輸署李群先生表示可研究加設欄杆及雙黃線的可行性，但對加設警告牌的建議則有保留。

  - 警務處羅偉旗先生表示會與運輸署及陳家偉議員再研究其他解決問題的可行方法。

(b)	要求綠色小巴25M加設分站(文件第29/05號)

  - 黃以謙議員收到居民的意見，要求綠色小巴25M在界限街近碧華花園後門和勝豐園對開位置加設分站，以方便居住於書院道、界限街及碧華花園的居民。他補充指上址現為2號小巴站。

  - 運輸署鄺家彥先生表示署方同意議員的建議。他會與營辦商研究在上址加設25M小巴分站的可行性，並於下次會議報告進度。

(c)	有關改善聯合道22號巴士站事宜(文件第30/05號)

  - 黃以謙議員指收到不少居民反映位於聯合道22號門前的巴士站沒有上蓋，以致候車期間要忍受日曬雨淋之苦以及樓上滴下來的污水，所以希望巴士公司考慮加設巴士站上蓋的可行性。

  - 馮競文議員指本區的行人路路面大都十分狹窄，故希望運輸署能移走巴士站的鐵杆，並考慮在地上劃上黃線讓市民排隊候車。

  - 運輸署鄺家彥先生回應指上述巴士站的正確位置是聯合道16號。由於該處的行人路面十分狹窄，故在該處加設車站上蓋並不可行。他表示會將議員的意見向巴士公司反映。

有關禁止喇沙利道北行車輛右轉衙前圍道(文件第31/05號)

  - 黃以謙議員指很多市民都對運輸署有意禁止喇沙利道北行車輛右轉衙前圍道表示反對，因為此舉會加重界限街交通負荷。

  - 運輸署董振然先生表示於本年4月收到市民的意見，建議禁止喇沙利道北行的車輛右轉衙前圍道，以紓緩該處的交通擠塞情況。署方正打算就有關方案進行研究及設計。但由於接到黃以謙議員的問卷調查數據，指很多居民反對這個建議的交通安排，因此運輸署打算擱置研究上述方案。

改善工程(文件第32/05號)

  - 陳麗君議員要求在何文田公主道醫療輔助隊巴士站加建上蓋，以免候車的市民受日曬雨淋之苦。她亦希望運輸署能在何文田治民街加建斜台以方便輪椅使用者出入上址。此外，由於頌民樓對出過路位石壆位置太高，令很多市民在途經該處時絆倒受傷，因此陳議員希望運輸署將石壆的位置降低及加建斜台以方便市民出入。

  - 運輸署鄺家彥先生指會建議巴士公司申請在上述的巴士站加建上蓋，並在收到有關申請時按程序審批。

  - 運輸署李群先生表示同意有需要在治民街及頌民樓對出的過路位加建斜台，以方便輪椅使用者出入，以及將頌民樓對出的石壆位置降低。署方現正進行設計工作，完成後會盡快展開有關改善工程。

有關愛民公主道加建石油氣加氣站影響附近交通事宜(文件第33/05號)

  - 陳麗君議員指收到居民的意見反對在愛民公主道油站加建石油氣加油站，擔心會令附近一帶交通嚴重擠塞。她亦表示有關工程只在2002年9月26日向九龍城區議會諮詢過一次，而新一屆區議會並沒有就此事被諮詢。此外，當時環境運輸及工務局指該加氣站會裝有四枝加氣鎗，但並未能預測使用該站的車輛數目。因此陳議員要求運輸署在諮詢愛民居民之前，立即停止興建該石油氣加氣站，並提供使用該加氣站的車輛數目預測數據及加氣站對公主道交通的影響報告。

  - 運輸署李群先生指上址油站在2002年向城規會申請撥地擴建可容納四支加氣鎗的石油氣站。規劃署就油站的申請諮詢了各有關部門，而運輸署主要負責評估加建加氣站對附近交通的影響。就這方面的影響，他表示治民街的路面會略為收窄，而附近的過海的士站及愛護動物協會的泊車位則會保留，中間行車線亦會保持不變。顧問公司在2002年時估計每小時約有十輛的士前往加氣站加氣，並估計在2003年加氣站啟用後，治民街的汽車流量在早上約有二百多輛，晚上則只有百多輛。至於公主道的汽車流量約有二千至三千輛。根據上述的評估，顧問公司指加建加氣站並不會影響治民街或公主道的交通，而2008年交通情況的評估亦與2003年的報告相若。

  - 陳麗君議員指2002年及2003年的數據已經過時，並未能反映現時的交通情況。

  - 運輸署李群先生表示據觀察所得，上址現時的交通流量跟2002年所作的評估相若。他會再做調查以收集數據重新評估加建加氣站對上址交通的影響，並向本會匯報結果。

  - 民政事務處陳家齊女士指環境運輸及工務局在2002年已提交了一份詳細的加建加氣站文件諮詢交運會，而當時的當區議員亦贊成有關建議。民政處當時並沒有就加建加氣站一事再向當區居民進行諮詢，是因為委員已在交運會進行討論並反映了居民的意見。她表示有關部門在交運會討論後並沒有額外的補充資料供議員或居民參考，也沒有要求重新進行諮詢工作。但她歡迎陳議員將當區市民的意見交予民政處，民政處會協助轉交有關部門跟進。

  - 馮競文議員指本會亦要重視石油氣的士司機的意見，因為缺乏石油氣加氣站會直接影響他們的營運。她建議若有關部門在日後收到加設石油氣加氣站的申請時，應盡早將計劃提交交運會討論。

  - 運輸署李群先生指九龍區內現時大約有十個石油氣加氣站，而機電工程署亦會陸續在合適的位置加設石油氣站，供的士業界使用。

要求改善交通設施建議(文件第34/05號)

  - 蕭婉嫦議員建議在環海街大環山泳池與黃埔花園第7期2座之間加設行人過路線或將環海街與德康街交界路口的「讓」標記改為「停」標記，以減低車輛轉彎之車速及保障市民過路時的安全。

  - 運輸署李群先生建議先試行在環海街與黃埔花園第7期2座之間的路口位置收窄並加設行人過路線及保留「讓」字標記。

  - 蕭婉嫦議員同意運輸署的建議。

申請九龍城區道路安全活動撥款

  - 警務處黃良能先生介紹九龍城區道路安全運動活動經費文件，並向交運會申請撥款港幣99,950元資助各項活動經費。

  - 馮競文議員關注其中一項「潛能創意盡表現」的繪畫比賽，會否出現由家長代小朋友畫畫參賽的情形。

  - 葉志堅議員提議可要求參賽者即場畫畫，以防止有請人代筆的情況發生。

  - 警務處黃良能先生表示由於比賽形式是親子活動，因此也希望透過家長參與，加強小朋友的道路安全意識。

  - 陳麗君議員及劉偉榮議員則建議委員會在賽前要明確指出繪畫比賽是歡迎家長及小朋友一同參與，以免公眾誤會比賽是有作假之嫌。

  - 梁英標議員指有畫室導師協助小朋友畫畫，以取得獎項的情況不時發生，但由於可透過舉辦繪畫比賽向大眾宣傳道路安全的重要性，所以他繼續支持舉辦是項活動。

  - 委員會通過撥款99,950元資助九龍城區道路安全運動委員會舉辦2005至2006年度道路安全運動的各項活動。

其他事項

  - 葉志堅議員建議運輸署可考慮利用紅磡火車站附近一條很少人用的行人路，設立電單車泊位。

  - 秘書處報告，緊急交通事故協調工作專責小組希望收集各委員對改善緊急交通事故協調工作的意見，並表示已收到陳景煌及伍精民議員的意見。秘書處請其他委員於2005年6月3日或之前將意見傳真回秘書處，以便轉交專責小組跟進。

  - 此外，秘書處報告委員建議在九龍城區設立電單車泊位位置的意見。

  - 秘書處續表示已收到弘達交通顧問有限公司的「九龍城區增設巴士路線的需求調查」報告書，並已轉交小組召集人文德全議員及主席審閱。報告書會於稍後派發給各位委員。

下次開會日期

  - 下次會議定於2005年9月29日(星期四)下午2時30分。

散會時間

會議於下午5時30分結束。

本會議記錄於2005年 9 月29日正式通過。

主席

秘書

九龍城區議會秘書處

2005年8月