北區區議會地區發展及環境改善委員會

第11次會議記錄

日期︰2001年9月18日

時間︰下午2時30分

地點︰北區區議會會議室

| 出席者︰ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 李國鳳先生 | 北區區議會議員(委員會主席) |
|  | 岑永根先生 | 北區區議會議員 |
|  | 陳發康先生 | 北區區議會議員 |
|  | 溫和輝先生 | 北區區議會議員 |
|  | 廖超華先生 | 北區區議會議員 |
|  | 劉效庭先生 | 北區區議會議員 |
|  | 劉德昌先生 | 北區區議會議員 |
|  | 潘忠賢先生 | 北區區議會議員 |
|  | 蘇西智先生 | 北區區議會議員 |
|  | 侯志強先生 | 增選委員 |
|  | 彭振聲先生 | 增選委員 |
|  | 李馬榮先生 | 增選委員 |
|  | 姚觀華先生 | 增選委員 |
|  | 許志文先生 | 增選委員 |
|  | 李信開先生 | 增選委員 |
|  | 陳漢林先生 | 增選委員 |
|  | 溫亞發先生 | 增選委員 |
|  | 李海先生 | 增選委員 |
|  | 彭柱國先生 | 增選委員 |
|  | 何佩儀小姐 | 北區民政事務處行政主任(區議會)1 (委員會秘書) |

| 列席者︰ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 張鎮宇先生 | 北區民政事務助理專員 |  |
|  | 劉天祥先生 | 北區民政事務處高級工程督察 |  |
|  | 林華勝先生 | 地政總署北區地政處政務助理(地政) |  |
|  | 馮文慰先生 | 食物環境生署北區生總督察 |  |
|  | 阮慶強先生 | 康樂及文化事務署北區康樂市容主任 |  |
|  | 馮生先生 | 環境保護署污染管制辦事處(新界北)高級環境保護主任 |  |
|  | 郭建權先生 | 渠務署北區工程師 |  |
|  | 梁佑昌先生 | 電訊管理局高級電訊工程師(諮詢及支援) |  |
|  | 鄧國強先生 | 水務署高級工程師 |  |
|  | 甄家驊先生 | 水務署工程師 |  |
|  | 陳永生先生 | 路政署區域工程師 |  |

| 未克出席者︰ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 彭鏗然太平紳士 | 北區區議會主席 |
|  | 張伙泰先生 | 北區區議會副主席 |
|  | 陳興福先生 | 北區區議會議員 |
|  | 侯金林先生 | 北區區議會議員 |
|  | 李克彬先生 | 北區區議會議員 |
|  | 鄧根年先生 | 北區區議會議員 |
|  | 謝立富先生 | 北區區議會議員 |

開會辭

主席歡迎以下人士列席會議﹕

- 北區民政事務助理專員張鎮宇先生；

- 路政署區域工程師陳永生先生；

- 水務署高級工程師鄧國強先生；及

- 水務署工程師甄家驊先生。

- 委員會備悉並批准彭鏗然先生、張伙泰先生、李克彬先生、侯金林先生、鄧根年先生及謝立富先生請假。


第1項通過2001年7月17日地區發展及環境改善委員會第10次會議記錄

- 主席表示，秘書處接獲1項修訂建議，有關的建議內容載於議程的附錄1。

- 委員會通過經修訂的會議記錄。


第2項ND049-上水長瀝村通路擴闊工程
(文件第24/2001號)

- 陳永生先生介紹文件。

- 委員會支持進行此項工程。


第3項工務計劃項目第090WC號-水管更換及修復工程第一階段第1A期-粉嶺
(文件第25/2001號)

- 甄家驊先生介紹文件。

- 廖超華先生贊成進行此項工程，但由於工程的施工期頗長，因此他建議水務署按工程的性質，適當地把工程分別安排在旱季及雨季進行，從而避免對道路使用者及附近居民造成影響。

- 甄家驊先生表示會考慮廖先生的意見。

- 主席說，委員會十分支持此項工程。

岑永根先生表示，在上次會議中，他曾指出雞嶺一帶的現有水管已相當殘舊，他要求水務署繼續跟進此事。


第4項申請區議會撥款進行小型環境改善工程
(文件第26/2001號)

水務署

- 劉天祥先生介紹文件。

- 溫和輝先生表示，沙頭角塘肚村居民在很久以前已要求在村內建造信箱避雨亭，他請工程部盡快展開工程。

- 劉天祥先生回應說，工程大約可於兩個月後展開。

- 委員會通過上述撥款申請。

- 主席說，委員會在本年度預留作其他用途的撥款尚餘14萬元。由於現時仍未有其他活動需要使用該筆餘款，他建議將該筆14萬元的款項調撥至小型環境改善工程。

- 委員會通過上述撥款分配。

主席請北區民政事務處工程部計劃如何利用該筆款項來進行區內的小型環境改善工程。

(侯志強先生於此時離去，陳漢林先生於此時到席。)


第5項各項工程報告


(a)	截至2001年8月23日的鄉郊小工程進展報告
	(文件第27/2001號)

(b)	截至2001年8月23日的鄉郊規劃及改善小型工程項目
	(文件第28/2001號)

(c) 截至2001年8月23日的小型環境改善工程進展報告
	(文件第29/2001號)

(d)	截至2001年8月23日的寮屋區改善工程進展報告
	(文件第30/2001號)

(e)	截至2001年8月31日的鄉村街燈計劃進展報告
	(文件第31/2001號)

北區民政事務處

- 劉天祥先生表示，在文件第29/2001號小型環境改善工程進展報告中，有關規劃中的工程第6項 “打鼓嶺沙嶺建造信箱避雨亭”，由於沙嶺居民改變初衷，希望在避雨亭的選址興建村公所，因此工程部會擱置建造避雨亭的工程。

- 廖超華先生表示，沙嶺的居民仍然需要信箱避雨亭設施，他詢問，居民在選定建造避雨亭的另一地點後，工程部可否加快審批的程序。

- 劉天祥先生回應說，基於公平原則，居民須依照程序重新遞交申請和輪候辦理。

- 陳漢林先生表示，在文件第27/2001號鄉郊小工程進展報告中，有關進行中的工程第12項 “粉嶺布格仔行人徑改善工程”，有居民指出行人徑中間部分有大約闊20多尺的地方是未有進行修復工程的，他詢問是否因涉及收地問題而未能施工。

- 廖超華先生表示，在文件第27/2001號鄉郊小工程(維修)進展報告中，有關規劃中的工程第22項 “上水上水鄉上北村、下北村改善排水道”，由於該排水道長時間缺乏維修，因此附近一帶經常出現水浸，他詢問工程部可否盡快進行有關工程。此外，廖先生並詢問在同一份進展報告中，已完成的工程第22項 “上水上水鄉莆上村維修去水道與車路” 與第34項 “上水莆上村維修去水渠及行車路” 是否屬同一項工程。

- 劉天祥先生回應說，就他記憶所及，布格仔的工程應涉及私人土地問題。他指出居民如有疑問，可直接向工程部查詢。至於上水鄉上北村及下北村的排水道工程，劉先生指出，如撥款與人手能夠配合，工程部便會盡快進行此類規劃中的工程。最後，劉先生作出更正，在已完成的工程中，第22項與第34項實為同一項工程。

- 委員會備悉上述報告。


第6項續議事項

牛潭尾電視轉播站
(上次會議記錄第42至43段)

- 梁佑昌先生報告，亞洲電視已再次向地政處提出興建轉播站的申請，並會在10月中將新圖則送交屋宇署審批，工程預計可在明年1月展開並於6月完成。

- 李信開先生詢問，何以興建轉播站的地點早於1999年選定，但亞洲電視仍需重新繪畫圖則。他認為此舉會拖延施工，並促請有關部門加快工程步伐。

- 梁佑昌先生回應說，由於在原來的設計中，警務處及廉政公署會與亞洲電視共同使用轉播站，因此當時的設計在現時已不適用。

- 林華勝先生補充說，由於轉播站的所佔面積有所修改，其租金及短期租約條款亦會因而作出修訂，故亞洲電視需要提交新的圖則。林先生續稱，亞洲電視已於9月6日將新圖則送交地政處，由於地政處無須重複進行每一項程序，故相信短期租約的建議書可於兩個半月內提交亞洲電視考慮。




沙頭角的電視轉播接收問題
(上次會議記錄第44至47段)

張鎮宇先生報告，經與機電工程署及電訊管理局聯絡後，他得悉安裝電視轉播站的工程費用及經常性開支已不能進一步減低。此外，北區民政事務處亦曾與房屋協會商討在沙頭角第42座天台安裝電視轉播器材一事。房協表示過往曾進行類似工程，但遭居民反對，故在處理是次申請時須特別小心。張先生表示，北區民政事務處已初步諮詢沙頭角互委會主席，暫時未有居民反對上述工程，該處會繼續與沙頭角互委會聯絡，以了解居民的意見。


建議改善環保回收箱之設計
(上次會議記錄第29至34段)

北區民政事務處

- 劉德昌先生說，在上次會議中，他曾要求環境保護署提供新回收箱的設計初稿供委員參考，並表示區內人士可協助該署收集市民對新回收箱的意見。他詢問此事有何進展。

馮生先生回應說，據他所知，負責廢物回收及宣傳活動的組別會於下次的區議會大會上簡報有關情況。馮先生表示會與該組別人員聯絡，以跟進回收箱的設計初稿事宜。

(會後按語︰秘書處已於10月3日將環保署提供的回收箱照片及簡介分發各委員參考。)


翠麗花園側擬建清真寺的問題
(上次會議記錄第48段)

環境保護署

- 廖超華先生表示，在上次的區議會大會上，規劃署表示翠麗花園側的空地並非興建清真寺的唯一選址，令議員質疑該署的政策。他認為部門在批出清真寺的選址時，應顧及民意並考慮到清真寺是否與附近居民的社區設施相配合。

- 主席說，各議員可在下次的區議會大會上繼續就此問題提出意見。
第7項其他事項

關注北區水浸問題工作小組第5次會議報告
(文件第32/2001號)

- 主席說，文件已於席上派發，供各委員參考。

彭振聲先生得悉，政府剛公布6月份的嚴重水浸事件調查結果，他請秘書處要求有關部門盡快提供報告，供工作小組成員參閱。

(會後按語：秘書處已於10月3日將渠務署提供的調查報告分發給工作小組成員及委員會委員參閱。)

秘書處

- 委員會備悉上述報告。


在粉嶺設置隔音屏障

- 潘忠賢先生表示，路政署曾承諾在9月份向委員報告在粉嶺設置隔音屏障的進展，他希望該署盡快提交報告。

主席請秘書處與路政署聯絡，以跟進此事。

(會後按語：潘忠賢先生在會後更正，上述事宜應為6月14日北區區議會會議的討論事項，故此事項會在區議會大會上續議。)


第8項下次會議日期

秘書處

- 下次會議將於2001年11月20日下午2時30分舉行。

- 別無他事，會議於下午3時10分結束。

北區區議會秘書處

2001年10月