- 北區區議會第16次會議記錄

日期		︰		2001年12月13日

時間		︰		上午9時30分

地點		︰		北區區議會會議室

| 出席者︰ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 彭鏗然太平紳士 |  |  | 北區區議會主席 |  |  |
|  | 張伙泰先生 |  |  | 北區區議會副主席 |  |  |
|  | 呂蘇綺麗博士 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 岑永根先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 李國鳳先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 周錦紹先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 侯金林先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 區維坤先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 張根貴先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 陳發康先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 黃成智議員 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 黃良喜先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 黃燦鴻先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 溫和輝先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 廖超華先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 劉天生先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 劉效庭先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 劉德昌先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 潘忠賢先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 潘萱蔚先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 鄧根年先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 謝立富先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 簡炳墀先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 蘇西智先生 |  |  | 議員 |  |  |
|  | 葉道英先生 |  |  | 高級行政主任(區議會) (秘書) |  |  |
| 列席者︰ |  |  |  |  |  |  |
|  | 黃漢豪太平紳士 |  |  | 民政事務總署北區民政事務專員 |  |  |
|  | 杜浩棋先生 |  |  | 香港警務處大埔警區指揮官 |  |  |
|  | 馮建民先生 |  |  | 香港警務處邊界警區指揮官 |  |  |
|  | 陳廷清先生 |  |  | 地政總署北區地政專員 |  |  |
|  | 吳再良先生 |  |  | 拓展署新界北拓展處總工程師 |  |  |
|  | 葉保光先生 |  |  | 規劃署高級城市規劃師/北區 |  |  |
|  | 黎聲泉先生 |  |  | 運輸署高級運輸主任(北區) |  |  |
|  | 明振華先生 |  |  | 房屋署高級物業服務經理(事務) |  |  |
|  | 陳灝棪先生 |  |  | 食物環境生署北區及大埔區高級總監 |  |  |
|  | 簡榮耀先生 |  |  | 食物環境生署北區環境生總監 |  |  |
|  | 駱潔霞女士 |  |  | 康樂及文化事務署北區康樂事務經理 |  |  |
|  | 梁庚耀先生 |  |  | 路政署高級工程師 |  |  |
|  | 張鎮宇先生 |  |  | 民政事務總署北區民政事務助理專員 |  |  |
|  | 袁紹基先生 |  |  | 地政總署北區地政處政務助理 |  |  |
| 未克出席者﹕ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陳興福先生 | 議員 |  |  |  |

- 負責人

開會辭

- 主席恭賀劉天生先生當選為沙頭角區鄉事委員會主席，並成為北區區議會當然議員。

- 主席歡迎以下政府部門及機構代表﹕

- 拓展署新界北拓展處總工程師吳再良先生；

- 規劃署高級城市規劃師/北區葉保光先生；

- 房屋署高級物業服務經理(事務)明振華先生；

- 運輸署高級運輸主任(北區)黎聲泉先生；及

- 路政署高級工程師梁庚耀先生。

第1項通過第15次會議及續會的會議記錄

- 議員並無提出修訂建議，會議記錄獲得通過。

第2項成立「動感之都:就是香港!」北區工作小組
		   	(文件第55/2001號)

- 主席簡介文件，並提名張伙泰先生出任工作小組召集人，簡炳墀先生和議。主席同時邀請有興趣參與籌備北區旅遊月工作的議員於會後向秘書處報名，以便盡早召開籌備會議。


第3項委任北區區議會屬下委員會2002年度增選委員
					(文件第56/2001號)

- 主席介紹文件。

- 大會通過文件建議的增選委員名單。


第4項	續議事項

有關上水第6B區擬建清真寺事宜
(第15次會議記錄第21-39段)

- 葉保光先生報告說，翠麗花園居民曾於上月與規劃地政局官員會面，商討有關事宜，此事現正由規劃地政局處理。

- 主席要求規劃署於日後向區議會匯報有關進展。
道路噪音問題
(續會會議記錄第43-46段)

- 梁庚耀先生表示，有關工程的詳細設計工作快將完成。他強調，路政署一直積極向當局爭取資源以進行隔音屏障及隔音罩興建工程，可惜該署在過去的「資源分配工作」中並未能為有關工程擬定撥款，而幾經上訴仍未能成功。此外，該署於較早前曾嘗試以增加就業機會為理由而爭取撥款提早展開工程，但因工程未符合有關撥款要求而未能取得撥款。梁先生指出，假如該署在明年的「資源分配工作」中成功取得2003/04年度的撥款而公眾又沒有提出強烈反對，工程仍能按照原定計劃於2003年底展開。

主席稱，政府一直忽略現有公路兩旁居民受道路噪音滋擾的問題。他請秘書處去信政務司司長反映有關情況。

秘書處

- 黃成智議員表示會於12月14日舉行的立法會內務委員會會議上向政務司司長反映區議會的意見。

- 周錦紹先生詢問，為何工程所需的時間較原先估計的為短。

- 梁庚耀先生回應說，由於現時進行有關工程的所需程序有所變動，因此，以往需要5至6年才能完成的程序，現在只需4年便可以完成。例如現時當局容許申請撥款和招標的工作同時進行，而環境影響評估及刊憲的法定程序亦可同步進行，因此工程的所需時間亦得以縮短。然而，有鑑於現時有待當局批款進行的工務工程數目不斷增加，但過境車輛的數目卻較預期減少了一半，因此有關工程的優先次序亦相應降低。

- 岑永根先生認為政府應履行承諾，改善道路噪音問題。

(會後按語:主席已去信政務司司長反映區議會的不滿。)

打鼓嶺養豬場的污染問題
(續會會議記錄第47段)

- 副主席報告說，深圳政府方面已派員到養豬場視察並進行評估，現時各方面正等待有關的評估結果，然後再作商討。
單車徑及單車公園
(續會會議記錄第48-55段)

- 黃漢豪先生報告說，在上次的跨部門會議中，各部門均同意先貫通北區區內的單車徑，並在區內設置單車集散地，隨後再把區內的單車徑與鄰近地區例如大埔區的單車徑相連接。黃先生續稱，據了解，大圍單車集散地的用地是由地政處以短期租約形式批予沙田體育會，並由該會負責管理。北區民政事務處已聯絡北區體育會，與其初步洽商類似大圍單車集散地的運作模式，而該會亦對此項計劃表示有興趣。此外，為增加單車徑的吸引力，有關部門亦會考慮在沿途加設旅遊景點指示牌。

- 吳再良先生稱，規劃中的古洞北及粉嶺北新發展區內將設有貫通兩區的單車徑。他表示，陳興福先生在11月22日的會議中所建議的單車公園，佔地約11.5公頃，為粉嶺北新發展區總休憩用地面積的45%，規模遠較預期的為大。假如落實興建如此龐大的單車公園，便須重新規劃在河畔公園內原擬作其他球類活動的12個場地。吳先生並藉此機會詢問，陳興福先生的建議是否已得到區議會支持。

- 黃漢豪先生澄清說，陳興福先生的建議純屬個人意見。

- 黃良喜先生認為，假如由北區體育會負責管理單車集散地，則不論在安全、規劃和設施上均可能出現問題。他建議由康樂及文化事務署負責管理。另一方面，他認為，在尚未落實擬建河畔公園內休憩用地之實際用途前，拓展署應把粉嶺北新發展區的整體土地使用計劃提交區議會作進一步討論。

(黃成智議員於此時離去。)

- 廖超華先生詢問，在規劃中的古洞北及粉嶺北新發展區內，河畔公園是否已預留土地作興建單車公園之用。

- 周錦紹先生指出，拓展署不應在規劃初期便假定新發展區內的單車公園及球類活動場地兩者不能並存。他認為，拓展署應就議員提出的建議作進一步考慮和研究。

- 鄧根年先生表示，拓展署不應要求區議會在單車公園及球類活動場地兩者之間作出取捨。他認為政府此舉是將責任推卸給區議會的表現。

- 潘忠賢先生認為，當局應就單車公園及區內其他康樂用地作全盤的規劃。

- 黃燦鴻先生支持先貫通區內現存的單車徑，繼而連接大埔及沙田的單車徑。另外，他亦贊成將粉嶺嘉福附近的一幅空地暫時闢作單車集散地，作為區內單車活動的試點。

(簡炳墀先生於此時離去。)

- 劉效庭先生指出，九龍城區的賈炳達道公園內設有單車徑及單車租賃服務等，專為單車活動而設的設施。他認為，構思中的單車公園可仿傚賈炳達道公園的設計及運作模式。

- 主席重申，各議員皆認為有需要在區內推廣單車活動，因此，他要求有關部門仔細考慮各議員的意見，然後再向區議會提交有關建議。

- 吳再良先生補充說，粉嶺北新發展區的規劃其實已經接近完成階段，但礙於有關的發展項目牽涉複雜的土地徵收事宜，因此在當局還未就發展時間表作出定案前，暫時未能向外公布。吳先生續稱，建議中粉嶺北發展區的北面及南面，由於擬建粉嶺繞道及現有發展的限制，所以區內休憩用地的面積難以增加。他強調，該署只是希望在進一步研究有關單車公園方案前先取得區內人士的共識，該署並無意將取捨各項用地的責任推卸給區議會。

(張根貴先生於此時離去。)

- 侯金林先生建議由康樂及文化事務署負責統籌有關單車公園的選址、規劃及設施等方面的工作，然後再將建議提交區議會考慮。

- 呂蘇綺麗博士建議以區內火車站為起點，將區內的單車徑與治理後的梧桐河及雙魚河河堤相接連。

- 岑永根先生支持把粉嶺嘉福附近的空地闢作臨時單車集散地。

- 陳廷清先生報告說，北區地政處同意預留嘉福附近的空地作臨時單車集散地，惟希望能早日確定選址。他表示，選址一經確定，該處約需3至4個月便可將該幅土地移交有關的管理團體。

(謝立富先生於此時離去。)

- 主席在總結時說，各議員均贊同在區內推廣單車活動。他請北區民政事務處在下次的北區地區管理委員會會議舉行前先召集各部門作進一步研究。他亦建議將是項議題提交北區地區管理委員會及北區區議會屬下的文化及康樂委員會討論。

北區河堤植樹
(續會會議記錄第56-75段)

- 吳再良先生報告說，拓展署已於10月9日邀請議員作實地視察，議員均贊同在梧桐河沿岸近上水奕翠園及粉嶺龍躍頭位置種植共160至200棵大葉紫薇樹。該署已將上述安排知會有關的顧問工程師。

粉嶺南區社區設施及行人路上蓋
(續會會議記錄第58-60段)

- 黎聲泉先生報告說，有關工程的勘探工作現正在進行中，而實際工程將會在2002年初正式展開，預計在2002年底完成。

- 潘忠賢先生要求運輸署提供工程的設計及相關的文件。

- 劉德昌先生稱，現時有關路段在每日的繁忙時間人流甚多。他十分關注運輸署在工程進行期間會如何控制人流。

- 黃良喜先生建議運輸署向交通及運輸委員會報告工程度及工程進行期間的各項安排。

- 岑永根先生促請當局盡早展開粉嶺火車站至嘉褔的行人路上蓋工程。

- 主席同意將有關工程的各項安排及細節納入下次交通及運輸委員會會議的討論範圍。

羅湖車站道的保姆車問題
(續會會議記錄第62-66段)

- 馮建民先生報告說，有關議題已於北區地區管理委員會會議上討論。他表示，該處將聯同教育署與有關學校商討此事，以期找出折衷的解決辦法，並盡量在各方面取得平衡。

(大會休息10分鐘。)

位於聯和墟的新街市大樓
(續會會議記錄第67段)

- 陳廷清先生報告說，街市大樓預計會延至2002年3月底才能落成。

- 黃漢豪先生就舊街市商戶的搬遷安排補充說，食物環境生署已定出搬遷計劃，惟有關細節仍有待研究。他又表示，北區民政事務處將聯同各有關政府部門及區議員召開會議，共同商討和跟進因搬遷而引發的問題及個案。

- 陳發康先生詢問新街市大樓的正式啟用日期。

- 主席建議邀請食物環境生署派代表出席下次的北區地區管理委員會會議，報告有關的進展。


第5項北區地區管理委員會報告
				 (文件第57/2001號)

- 黃漢豪先生表示會於下次的北區地區管理委員會會議檢討河道治理工程的進展。

- 大會備悉報告。

第6項北區區議會撥款申請
				 (文件第58/2001號)

- 主席指出，文件載有5項區議會撥款申請。其中，第(d)項的北區區議會中期工作簡報，經編輯委員會初步約見承辦商後，現建議額外增加撥款至230,000元。

- 大會通過上述撥款申請。

第7項2001至2002年度北區區議會額外撥款分配建議
				 (文件第59/2001號)

第8項北區區議會額外撥款申請
				 (文件第60/2001號)

- 主席介紹文件。他報告說，地區發展及環境改善委員會已於11月20日審批有關撥款申請。他建議將文件中有關北區婦女使用資訊科技、新移民服務以及「情是北區濃」扶貧送暖運動的撥款交由社會服務委員會審批。

- 秘書介紹大埔北區地區健康委員會的工作。他表示該委員會成立的主要目的是向廣大市民宣傳及推廣健康信息。

- 黃良喜先生建議將預留給花鳥蟲魚展覽的額外撥款用以資助有關環境保護方面的工作。

- 主席表示，他預計在未來日子將有活動的餘款可供動用。他歡迎議員提出具體的計劃，以盡量善用本年度的區議會撥款。

- 陳發康先生補充說，截至12月12日為止，文化及康樂委員會的撥款申請總額不足30萬元，因此預計將有10多萬餘款，可供舉辦活動。此外，陳先生表示，上水行人專用區試驗計劃實行至今，每週均舉辦嘉年華以吸引市民前往該區。但他認為，以嘉年華作招徠未必能實際反映行人專用區的真正效用，因此他對有關行人專門區的撥款申請有所保留。

- 鄧根年先生稱，「花鳥蟲魚展覽銀禧紀念」活動於早前的區議會會議上曾要求撥款1,394,000元，但礙於當時的財政狀況而未能全數批出撥款。當時大會通過撥款1,170,000元，並承諾待日後有餘款時才再行調撥未足之數。

- 蘇西智先生表示，花鳥蟲魚展覽舉辦多年，已成為北區具代表性的節目，並且深受各界人士歡迎；此活動在推動環境保護方面，更是功不可沒。

- 大會通過額外撥款分配建議及額外撥款申請。


第9項其他事項

(a)	北區地區行政嘉年華

- 主席感謝劉效庭先生和蘇西智先生負責統籌於12月2日舉行的北區地區行政嘉年華活動。他並報告說，北區區議會共有13位議員出席12月8日舉行的地方行政二十年研討會。

- 劉效庭先生報告說，12月2日於粉嶺遊樂場舉行的北區地區行政嘉年華活動反應熱烈，估計參與人數高達2萬人次，而同日上午在北區公園則舉行了寫生活動。他衷心感謝北區民政事務處協助籌辦各項活動；此外，他亦感謝北區中學校長會協助評審作品。

- 周錦紹先生表示，會見市民計劃在嘉年華當日很受市民歡迎。他建議日後可於區內各項大型活動例如花鳥蟲魚展覽中加插此項目。

主席表示，秘書處會負責聯絡花鳥蟲魚展覽的主辦單位，以作有關安排。　　


(b)	嚴禁炮竹煙花

秘書處

- 杜浩棋先生表示，警方會於聖誕及農曆新年期間採取適當的措施以防止市民藏有或燃放炮竹。他請議員協助將此信息傳遞給區內居民。

第10項下次會議日期

- 主席宣布下次會議詳情如下:

    日期﹕2002年2月7日（星期四）
	時間﹕上午9時30分
	地點﹕北區區議會會議室

- 既無他事，會議於中午12時30分結束。



北區區議會秘書處
2002年1月