北區區議會地區發展及環境改善委員會

第5次會議記錄

日期︰2004年9月20日

時間︰下午2時35分

地點︰北區區議會會議室

| 出席者︰ |  |  | 到達時間 | 離開時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 侯金林先生 | 北區區議會議員 (委員會主席) | 2:30 | 4:18 |
|  | 岑永根先生 | 北區區議會議員 (委員會副主席) | 2:30 | 4:18 |
|  | 李國鳳先生 | 北區區議會主席 | 2:30 | 4:18 |
|  | 王金生先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 4:18 |
|  | 張伙泰先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 4:18 |
|  | 陳發康先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 4:15 |
|  | 陳興福先生 | 北區區議會議員 | 2:55 | 4:18 |
|  | 廖超華先生 | 北區區議會議員 | 2:50 | 4:18 |
|  | 劉天生先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 4:05 |
|  | 劉應和先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 4:18 |
|  | 潘忠賢先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 4:18 |
|  | 李信開先生 | 增選委員 | 2:30 | 4:18 |
|  | 侯福達先生 | 增選委員 | 2:30 | 4:18 |
|  | 姚觀華先生 | 增選委員 | 2:30 | 4:18 |
|  | 陳天送先生 | 增選委員 | 2:30 | 4:18 |
|  | 彭華英先生 | 增選委員 | 2:30 | 4:18 |
|  | 劉容壽先生 | 增選委員 | 2:30 | 4:05 |
|  | 羅伯芬先生 | 增選委員 | 2:30 | 4:18 |
|  | 周少芳女士 | 北區民政事務處行政主任(區議會)1 (委員會秘書) | 2:30 | 4:18 |

| 列席者︰ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 羅建偉先生 | 北區民政事務助理專員 |  |  |  |  |
|  | 陳貴培先生 | 北區民政事務處高級工程督察 |  |  |  |  |
|  | 陳兆輝先生 | 土木工程拓展署新界北拓展處工程師(北區) |  |  |  |  |
|  | 陳耀強先生 | 食物環境生署北區生總督察 |  |  |  |  |
|  | 彭建興先生 | 環境保護署新界北高級環境保護主任 |  |  |  |  |
|  | 鄭容興先生 | 地政總署北區地政處行政助理(地政) |  |  |  |  |
|  | 戴葉秀蘭女士 | 康樂及文化事務署北區副康樂事務經理 |  |  |  |  |
|  | 關彩玲女士 | 渠務署北區工程師 |  |  |  |  |
|  | 關森康先生 | 渠務署排水工程部工程師 |  |  |  |  |
|  | 鄧煌禎先生 | 萬隆工程顧問有限公司高級工程師 |  |  |  |  |
|  | 吳紀堯先生 | 萬隆工程顧問有限公司工程師 |  |  |  |  |
| 未克出席者︰ |  |  |  |  |  |  |
|  | 余智成先生 | 北區區議會議員 |  |  |  |  |
|  | 莫兆麟先生 | 北區區議會議員 |  |  |  |  |
|  | 溫和輝先生 | 北區區議會議員 |  |  |  |  |
|  | 黃良喜先生 | 北區區議會議員 |  |  |  |  |
|  | 簡永輝先生 | 北區區議會議員 |  |  |  |  |
|  | 陳漢林先生 | 增選委員 |  |  |  |  |

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議，他並介紹首次列席本委員會會議的政府部門代表。

- 委員會備悉余智成先生、莫兆麟先生、溫和輝先生及簡永輝先生的休假申請。


第1項通過2004年7月19日地區發展及環境改善委員會第4次會議記錄

- 主席表示，秘書處收到1項修訂建議，有關建議載於附錄I。

- 委員會通過經修訂的會議記錄。
第2項新界北部雨水排放系統改善計劃B部分第一、二、三期
(文件第20/2004號)

- 關森康先生簡介文件，鄧煌禎先生隨後詳細講解有關工程的詳情。

- 岑永根先生對有關工程表示支持。他表示渠務署自97年起便開始研究新界北部雨水的排放，但近幾年間區內不少土地都已改變用途，岑先生詢問渠務署有否相應地評估土地改變用途對工程所造成的影響。

- 王金生先生希望渠務署考慮在軍地及馬尾下支流進行改善工程。

- 劉應和先生也支持進行有關工程，但他希望渠務署在徵收土地的時候，不要只徵收村民的部分土地，以免剩下來的零星土地難以作其他用途。

- 廖超華先生相信有關工程可改善北區的水浸情況，他表示，現時區內有不少農地因改變用途而令土地的吸水及排水能力受到影響，他希望政府能嚴格執行管制土地用途的法例，以確保雨水排放改善工程的成效。此外，廖先生贊成政府在收地時應盡量徵收有關村民的全數土地，以免村民得物無所用，政府並可以在渠道兩旁興建一些休憩設施。

- 姚觀華先生詢問渠務署擬建的渠道是否以「豬兜渠」形式興建，他指出「豬兜渠」的排洪能力雖然較佳，但生物並不能在內生長，而且外形並不美觀。

關森康先生回應說，渠務署自97年起便開始進行有關研究，及至2002年取得初步的研究結果後，便隨即聘請了萬隆工程顧問有限公司進行深入研究，該公司會不時檢討土地改變用途對有關工程的影響。此外，政府各部門會通力合作，監察土地改變用途後的情況。至於軍地及馬尾下支流，由於有關範圍屬新界北部雨水排放系統改善計劃C部分，所以並不在是次討論之列，該署會在日後再向區議會介紹有關工程和進行諮詢，他並答允在會後聯絡王金生先生，提供有關C部分的資料。就劉應和先生提出的收地問題，關先生回應說在設定擬建河道的路線時，工程顧問已盡量避免有剩下零星土地的情況出現，然而，在某些無法避免的情況下，地政總署會聯同工程顧問公司與有關業主共商解決的方案，例如改建或把剩下的零星土地也一併徵收。

渠務署

- 就姚觀華先生的提問，鄧煌禎先生表示渠道的設計仍在計劃中，而初步的構思是盡量保留河道內的生態。

- 張伙泰先生詢問渠務署會否填平舊有的河道，以及該署會如何處理新舊河道之間的土地。

- 鄧煌禎先生解釋說，部分原有的河道會予以保留，並接駁至新的河道，而部分河道則會進行擴闊和加深工程。對於有生態價值的河道，該署會盡量保留，而新舊河道之間的土地，則會個別處理，如有需要，會考慮興建行人過路橋以供業主通往河道之間的土地。

- 張伙泰先生表示，打鼓嶺也曾出現類似情況，當業主的大部分土地被徵收後，只餘下零星的土地，即使建橋，餘下來的土地也難以作其他用途，再者，建橋的費用不菲，他認為政府倒不如徵收全數土地。岑永根先生贊同張先生的意見，並建議由康樂及文化事務署負責在該等土地進行綠化。

- 關森康先生回應說，由於是項工程主要涉及上游及較細小的河道，而且大部分河道改善工程都會沿原有河道進行，因此應不會出現張伙泰先生提及的情況。

- 劉應和先生表示，除渠務署外，其他政府部門也會遇到收地進行工程的問題。

- 主席表示，收地問題牽涉甚廣，實在無法在是次會議中解決，他請各委員集中討論渠務署的工程。

- 陳興福先生對渠務署近年的河道治理工程表示讚賞，認為有關工程對北區的水患起了顯著的改善作用，但他希望渠務署的工程能更臻完美，並避免對村民造成損失。

- 李信開先生指出，B部分第一期工程擬在2005年11月施工，但渠務署和顧問公司至今只訂出初步設計，該署向委員會提供的資料並不清晰，相信這是調查和準備工夫不足之故。他並詢問渠務署為何未有諮詢鄉事委員會。

- 鄧煌禎先生回應說，北區的排洪計劃早在97年便已展開，並於99年發表報告，B部分的工程是在2002年11月開始的，顧問公司曾就有關工程進行多次水力學模型測試，並於其後訂出初步設計。他表示該署希望在作詳細設計前，能先諮詢地區的意見。

- 關森康先生補充說，渠務署已透過北區民政事務處約見區議會及鄉事委員會，由於會期問題，因此才先到委員會進行諮詢，之後該署會再諮詢鄉事委員會，所有諮詢都會盡量在9月底前完成。此外，關先生表示，除是次就初步設計進行諮詢外，該署日後也會在完成詳細設計後進行另一次諮詢。

主席總結時表示，委員會大致上支持渠務署進行有關工程。他相信有關工程可有助改善現時區內局部地區水浸的情況。但他要求渠務署留意工程的設計，包括盡量保留河道內的生態，以及將擬建的道路和橋加闊至兩米，以方便村民耕作。最後，主席感謝多位代表到來介紹文件，並要求他們在訂出具體的工程設計後再諮詢本委員會。


第3項關閉畫眉山村鄉村旱廁
（文件第21/2004號）

渠務署

- 陳耀強先生介紹文件，並請委員提出意見。

- 岑永根先生詢問最接近擬關閉旱廁的公廁位於什麼地點，以及為何有村代表要求關閉該旱廁。岑先生認為應將該旱廁改為水廁。

- 廖超華先生詢問畫眉山於假日有多少遊人，以及他們是否需要使用該旱廁。潘忠賢先生詢問附近有否其他廁所可供遊人使用，他認為除顧及村民的需要外，也應照顧公眾的需要。

- 王金生先生贊成關閉該旱廁，他認為應尊重村代表的意見。

- 張伙泰先生則認為當地的村民未必戶戶也有廁所，他擔心部分村民於人有三急之時，未能覓得另一廁所，有見及此，即使該旱廁有異味，而且使用率偏低，但也不應將之關閉。

- 王金生先生回應時指出，現時畫眉山只有數戶人家居住，每戶都已裝有廁所。

- 羅伯芬先生指出，該旱廁的所處位置荒蕪，而且蚊子甚多，使用率偏低並不足為奇。張伙泰先生則認為食環署有責任改善公廁的生情況。

- 陳耀強先生回應說，食環署只會在有一定人流及使用率的情況下，將旱廁改為水廁，惟該署在進行評估後發現，該旱廁的使用率極低，不論是附近村民或是遊人，均鮮會使用該旱廁，該署因而建議將之關閉。遊人如有需要，可使用華明商場的廁所。陳先生表示，由於旱廁的生情況一般較差，而該旱廁的使用率又極低，加上有村民提出要求，所以食環署才認為有需要關閉該旱廁。

- 就主席的查詢，陳耀強先生表示已透過民政事務處諮詢當地的有關村民，他們都支持關閉該旱廁。主席認為食環署應同時諮詢粉嶺鄉事委員會。此外，他認為食環署所提供的資料並不足夠。

- 廖超華先生認為部門除了應為當地村民設想外，也應考慮公眾的需要。鑑於食環署提供的資料不足夠，而且尚未清楚粉嶺鄉事委員會的立場，因此他暫不支持關閉有關旱廁。

- 潘忠賢先生認為旱廁的運作成本不高，如要將之關閉，食環署必須提出更充足的資料及理據。

- 就張伙泰先生的查詢，陳耀強先生表示在擬關閉的旱廁附近並無其他旱廁，最接近的廁所應在華明。張伙泰先生認為文件的字眼有誤導之嫌。

主席表示，由於是項議題並無迫切性，他建議暫時將之擱置，待食環署諮詢鄉事委員會和備妥有關圖則和資料後才再交委員會討論。

第4項申請區議會撥款進行小型環境改善工程
(文件第22/2004號)

食物環境
生署

- 主席表示，委員會於本財政年度預留了10萬元作其他用途，由於截至現在仍未收到任何撥款申請，因此他建議一如以往，將該筆款項撥回小型環境改善工程。

- 委員會通過上述的調撥安排。

- 接由陳貴培先生介紹文件，陳先生表示，由於時間緊迫，所以他已將剛調撥的10萬元計算在是次申請之內。此外，他已應委員於上次會議所提出的要求，於文件內加入工程的圖則。

- 就文件第4項的電視轉播站工程，岑永根先生詢問北區民政事務處所負責的屬日常維修、每年維修抑或是緊急維修，所需動用的費用是多少。

- 陳貴培先生表示，根據機電工程署的資料，有關的轉播站使用年期頗長，一般可用上十年八載，因此該轉播站並無需經常維修。

- 主席指出，過去不少由工務部門進行的工程，例如一些道路或橋樑工程，均會於完成後交民政事務處負責管理和維修，此乃正常程序，他相信維修的所需資源有限，委員無需過份擔心。

- 廖超華先生詢問，上次會議提及的電錶安裝問題是否已經解決。主席表示，在早前與有關部門召開的會議上已解決有關問題。

- 劉天生先生認為沙頭角電視轉播站一事已於本委員會討論多時，幾經波折才得以落實，他認為委員不應在現時才提出疑問。

- 委員會通過文件所載的工程項目。



第5項小型環境改善工程報告及鄉村街燈計劃進展報告
(文件第23/2004及24/2004號)

- 主席請委員參閱文件。

- 廖超華先生指出，陳貴培先生曾在上次會議中表示上水鄉街燈工程的掘路許可證最快可於8星期內批出，而是次的會議文件則註明地政處正在審批掘路紙，他詢問有關工程會否較預期更早開展。

- 陳貴培先生回應說，申請掘路紙的要求乃由本年4月實施，也許是有關部門在此期間積存了大量申請的原故，上水鄉的申請暫時仍未批出。

- 鄭容興先生解釋說，有關要求剛推出了不久，部門確實積壓了一些申請，但地政處在收到申請後會立即處理，相信處理程序會逐漸加快。

- 主席希望各部門通力合作，盡快完成工程。


第6項續議事項

上水鄉的異味來源
（上次會議記錄第13段）

- 主席表示，在上次會議中，於討論石湖墟污水處理廠擴建工程時，有委員曾提到上水鄉的居民經常嗅到異味，並要求環境保護署作出跟進。環保署已就此事提交了書面回覆，有關回覆已於席上派發，供各委員參閱。

- 委員會備悉環境保護署的書面回覆。

雍盛苑背面官地發展社區苗圃
（上次會議記錄第32段）

- 鄭容興先生報告說，所有政府空地如在短期內(即三至五年內)並未有特定用途，而又有志願團體向地政處申請發展該地，則該處會就有關申請諮詢其他部門，並呈交局方考慮。因此，如有任何團體願意承擔發展和管理雍盛苑背面官地的責任，他歡迎有關團體與北區地政處聯絡。然而，由於有關官地鄰近民居，如發展農團，當中的肥料及積水或會產生異味和造成蚊患，申請團體必須多加留意。

- 主席呼籲各委員，如得悉任何團體表示有興趣發展該地，可轉介他們向北區地政處提出申請。

上水火車站拆除花槽的工程
（上次會議記錄第37至44段）

- 主席表示，部分委員曾於上次會議後到上水火車站進行視察，出席者均認為應保留有關花糟，他當時並要求警方代表向委員會提交意見，該等意見的譯本已於席上派發，供委員參閱。主席補充說，據視察所見，花糟附近集結了大量水貨客的原因主要是該處較為蔭涼。

（劉天生先生、劉容壽先生於此時離開。）

- 廖超華先生贊成主席的意見。他並指出，為配合落馬洲支線工程，上水火車站附近將設置三百多個單車泊位，政府可於該處興建蔭棚，以吸引水貨客移至新的單車停泊場。廖先生並詢問有關部門為何移走上水火車站對出的花糟所栽種的樹木，以及康文署會否在該處重新栽種樹木。

- 羅建偉先生表示，北區民政事務處與有關部門正研究警方所提出的建議之可行性。由於運輸署難以將電單車位遷往其他合適位置，所以該署對於將現有電單車位作水貨客上落貨地點的建議有所保留。至於以圍欄圍起火車站對出的旋轉樓梯，以及在通往彩園路的欄杆位置加建花糟的建議，有關部門仍在考慮中，並會在有定論後通知委員會。

- 潘忠賢先生詢問，若遷走有關的電單車位，政府如何能確保水貨客會遷往該處。

- 陳興福先生認為水貨客在火車站外逗留並無觸犯法例，因此政府實難以強行將他們遷往別處。

- 主席表示，現時水貨客問題確實令火車站外非常擁擠，容易對居民造成危險，因此委員會有必要關注此問題。他希望民政事務處能與有關部門繼續研究此事，並在下次會議時報告進展。

就廖超華先生的提問，戴葉秀蘭女士表示收到民政事務處通知，表示因工程關係而需把樹木移走，其後有關工程雖已取消，但因溝通問題，康文署在未知悉有關安排的情況下把樹木移走，但葉女士表示康文署會在該花糟重新栽種灌木。

北區民政
事務處

（陳發康先生於此時離開。）

非法更改北區農地用途的問題
（上次會議記錄第66段）

- 主席表示，秘書處已就上次會議的討論草擬提案，準備提交下次區議會會議討論，他請委員備悉並通過有關提案。

- 委員會通過上述提案。


第7項其他事項

- 岑永根先生表示收到嘉福一食肆的投訴，指食環署對該食肆巡查和執法過嚴，由於食環署鮮有巡查粉嶺其他地方的食肆，他質疑該署有雙重標準。

- 陳耀強先生回應說，由於食環署收到有關該嘉福燒臘店的投訴，所以才加強巡查。如其他食肆有同樣情況，該署也會以同一態度處理有關投訴。

主席表示此乃個別事件，他請陳耀強先生於會後與岑永根先生討論此事。




第8項下次會議日期

食物環境
生署

- 下次會議將於2004年11月15日下午2時30分舉行。

- 議事完畢，會議於下午4時18分結束。

北區區議會秘書處
2004年10月