北區區議會地區發展及環境改善委員會

第4次會議記錄

日期︰2004年7月19日

時間︰下午2時38分

地點︰北區區議會會議室

| 出席者︰ |  |  | 到達時間 | 離開時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 侯金林先生 | 北區區議會議員 (委員會主席) | 2:30 | 5:30 |
|  | 岑永根先生 | 北區區議會議員 (委員會副主席) | 2:30 | 5:30 |
|  | 王金生先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 5:30 |
|  | 余智成先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 5:30 |
|  | 張伙泰先生 | 北區區議會議員 | 2:45 | 5:30 |
|  | 陳發康先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 5:30 |
|  | 陳興福先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 3:55 |
|  | 溫和輝先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 4:20 |
|  | 廖超華先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 5:30 |
|  | 劉天生先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 4:15 |
|  | 劉應和先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 5:30 |
|  | 潘忠賢先生 | 北區區議會議員 | 2:30 | 5:30 |
|  | 李信開先生 | 增選委員 | 2:45 | 5:30 |
|  | 侯福達先生 | 增選委員 | 2:30 | 4:40 |
|  | 姚觀華先生 | 增選委員 | 2:35 | 5:30 |
|  | 陳天送先生 | 增選委員 | 2:30 | 5:30 |
|  | 彭華英先生 | 增選委員 | 2:55 | 5:30 |
|  | 羅伯芬先生 | 增選委員 | 2:30 | 4:40 |
|  | 周少芳女士 | 北區民政事務處行政主任(區議會)1 (委員會秘書) | 2:30 | 5:30 |

| 列席者︰ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 羅建偉先生 | 北區民政事務助理專員 |  |
|  | 陳貴培先生 | 北區民政事務處高級工程督察 |  |
|  | 陳耀強先生 | 食物環境生署北區生總督察 |  |
|  | 謝紀平先生 | 食物環境生署北區生總督察 |  |
|  | 袁煥新先生 | 環境保護署污水基礎建設規劃組環境保護主任 |  |
|  | 梁文豪先生 | 渠務署污水工程部高級工程師 |  |
|  | 李偉文先生 | 渠務署污水工程部工程師 |  |
|  | 趙斯靜女士 | 渠務署污水工程部工程師 |  |
|  | 馮寶琛先生 | 渠務署北區工程師 |  |
|  | 鄭容興先生 | 地政總署北區地政處行政助理(地政) |  |
|  | 陳兆輝先生 | 土木工程拓展署新界北拓展處工程師(北區) |  |
|  | 戴葉秀蘭女士 | 康樂及文化事務署北區副康樂事務經理 |  |
|  | 彭建興先生 | 環境保護署新界北高級環境保護主任 |  |
|  | 葉保光先生 | 規劃署沙田、大埔及北區規劃處高級城市規劃師 |  |
|  | 甄潤森先生 | 規劃署沙田、大埔及北區規劃處城市規劃師 |  |

| 未克出席者︰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 李國鳳先生 | 北區區議會主席 |  |  |
|  | 莫兆麟先生 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 黃良喜先生 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 簡永輝先生 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 陳漢林先生 | 增選委員 |  |  |
|  | 劉容壽先生 | 增選委員 |  |  |

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議，他並介紹首次列席本委員會會議的政府部門代表。

- 委員會備悉李國鳳先生、莫兆麟先生、黃良喜先生、簡永輝先生和劉容壽先生的休假申請。


第1項通過2004年5月17日地區發展及環境改善委員會第3次會議記錄

- 上次會議記錄無需修訂，獲得通過。

第2項工務計劃項目編號4229DS石湖墟污水處理廠擴建工程
(文件第14/2004號)

- 梁文豪先生介紹有關工程的背景，李偉文先生隨後介紹工程的詳情。

- 廖超華先生詢問曝氣池如何運作，以及會否對污水廠附近的環境造成影響。此外，有上水鄉村民向他投訴，指每天早上均有怪味飄來，他懷疑這與污水廠發出異味有關。廖先生並懷疑污水廠設於寶運路的煙囪會排放燃燒甲烷的剩餘有害物質，影響附近的樹木生長。

- 潘忠賢先生詢問該污水廠日後是否會負責處理北區的所有污水。他認為渠務署所提交的文件過份簡單，未有提供足夠資料，如所需工程費用，供委員會考慮。

- 梁文豪先生回應說，曝氣池因長期注入空氣，所以不會產生強烈的氣味，而現時工程的主要興建項目，即曝氣池和沉澱池，均非主要氣味來源，梁先生指出，是次工程會包括環境評估工作，如有需要，該署會為有關的曝氣池和沉澱池加上氣味緩減措施，務求令污水廠能達到環保署的標準。此外，梁先生表示，是次的工程項目不涉及甲烷氣的工序。最後，他表示是次工程的預算費用約為1億8千萬元。李偉文先生補充說，除沙頭角區外，北區的污水也會輸往石湖墟污水廠處理。

- 岑永根先生詢問渠務署會在曝氣池內注入什麼氣體，以及會否造成任何不良影響。

- 就渠務署指曝氣池和沉澱池均並非主要氣味來源，廖超華先生質疑該署是暗示曝氣池和沉澱池會在一定程度產生臭味，他詢問部門會如何評估氣味的強烈程度。他並詢問梁先生所指的氣味緩減措施為何。廖先生指出，是次工程已用罄污水廠範圍的最後一幅撥地，他希望污水廠能為居民帶來最大的效益。

- 梁文豪先生回應說，曝氣池只會注入大量空氣，從而利用細菌分解污水中的有機物質，因此不會發出惡臭，梁先生強調是次的擴建部分並非主要氣味來源，也不會在特定時間發出較為難聞的氣味。至於氣味緩減措施方面，部門會視乎研究結果而決定採取何種措施，當中包括為設施加建上蓋，以及在污水加入化學物。此外，污水廠可能會因應日後的需要而再作發展。

- 岑永根先生認為環境保護署應負責查究上水鄉居民每天早上嗅到的異味來源，此外，岑先生擔憂污水廠會造成蚊患。

- 梁文豪先生指出，因污水處理廠全日運作，所以應不會於特定時段發出異味。此外，污水廠內的污水是不停流動的，應不會造成蚊患。

主席總結時表示，委員會支持渠務署進行石湖墟污水處理廠擴建工程，他並促請渠務署留意委員提出的意見。主席又要求環境保護署跟進上水鄉的異味來源。


第3項上水石湖墟熟食中心加裝空氣調節系統和進行一般改善工程
（文件第15/2004號）

環境保護署

- 謝紀平先生介紹文件，他並請委員提出意見。

- 岑永根先生對有關工程表示歡迎。他詢問是次改善工程的費用為多少，以及有關費用會否轉嫁到租戶身上。

- 陳興福先生認為加裝空氣調節系統是合適的，並讚賞食環署不斷諮詢商戶的意見，但他擔心商戶停業5個半月會影響工人的生計。

- 廖超華先生很高興食環署終於計劃進行有關工程。由於工程涉及康文署管轄的平台花園部分地方，他詢問該署會否考慮一併改善平台花園的設施，供居民作休憩用途。此外，工程完成後，熟食中心的座位將增至420個，為此，他詢問食環署會否同時增加消防設備以作配合。他並詢問食環署日後會如何計算熟食中心的空調費用。廖先生又指出，現時石湖墟街市智昌路的上落貨區已非常繁忙，食環署應在工程進行期間加緊疏導和留意該處的情況。另外，現時聯和墟街市的牆身凹凸不平，容易藏污納垢，他建議石湖墟熟食中心選用其他牆身物料。最後，廖先生建議食環署如在工程期間遇到困難，應與有關商戶及區議員一起解決。

- 謝紀平先生回應說，是次的工程費用約為6,060萬元，有關費用不會轉嫁到商戶身上。不過，商戶日後需要繳交空調費用，費用會以商戶的面積計算，此項工程早前已獲超過85%檔戶支持。至於有關停工的問題，謝先生表示工程難免會造成影響，但食環署已就是項安排諮詢商戶，並得到商戶的諒解，他相信工程對地下及1樓的檔戶應影響不大。此外，有關工程不會減少平台花園的設施。在增加座位方面，該署已考慮有關的消防條例要求。謝先生又承諾會密切留意智昌路上落貨區的情況，以避免出現混亂，該署並會提醒工人每天清洗街市牆身，以保持街市生清潔。

- 戴葉秀蘭女士補充說，康文署、食環署和建築署已於7月12日就有關工程召開會議，惟現時仍未能確定公園需縮減多少面積，康文署已要求建築署在公園增加綠化地帶和在座椅上加裝蔭棚，並避免留有任何隱蔽地方。此外，建築署表示因工程費用有限，該署不會為該公園更換或增設兒童遊樂組件。

- 侯福達先生認為商戶需停工達5個半月實在太長。他並建議食環署加強對承建商的監管，以及在熟食中心鋪設防滑磚。為免閒人進入，他建議食環署在工程進行期間封閉熟食中心全層。

- 謝紀平先生表示，5個半月的停工期實在無法再縮減，但他承諾會密切留意工程進展，並會在工程進行期間封閉中心全層，此外，中心的地板日後會採用防滑、防水和防滲透物料。

- 陳發康先生查詢日後熟食中心空調費用的計算方法。謝紀平先生表示熟食中心將會安裝獨立冷氣電錶，每月錄得的電費會根據商戶的面積按比例攤分。

- 廖超華先生建議食環署加裝設施，以阻隔室外的熱空氣，並阻止室內的冷氣流失，從而減省空調費用。謝紀平先生表示已向該署的策劃組建議裝設風閘。

- 主席表示委員會支持食環署進行有關工程，並請部門在施工期間與商戶保持緊密聯絡。

第4項強烈要求：雍盛苑背面官地發展綠化及康樂設施
(文件第16/2004號)

- 廖超華先生介紹文件。

- 潘忠賢先生認為上述建議有助促進社區融和，值得政府考慮。

- 戴葉秀蘭女士回應說，根據香港城市規劃委員會粉嶺/上水分區計劃大綱圖指引，該幅官地已劃為政府、機構或社團用地，而非休憩用地。據實地觀察，該幅地皮面積甚廣，在目前資源緊絀情況下，康文署並無打算發展該地。至於建議社區苗圃綠化事宜，葉女士稱，康文署已計劃在北區公園辦社區苗圃，預計在年尾可落實進行。她指出加設苗圃必須有足夠的配套設備，如灌水系統、圍網、廁所、工作檯和貯物室等設施，有鑑於此，雍盛苑的官地並不適合用作設置苗圃。就雍盛苑官地的蚊患問題，葉女士建議地政總署跟進，加強控蚊行動，以保持環境生。

- 張伙泰先生贊成將該幅官地改作社區苗圃。他指出北區有不少類似的官地一直被荒廢，與其讓土地丟空數年，倒不如用作社區苗圃。

- 余智成先生認為野草生長迅速，部門每年剪草三次並不足以阻止野草生長，他建議政府在有關官地鋪上砂石，以阻止野草生長。

- 廖超華先生建議地政總署考慮將該幅官地出租作臨時用途，這既可增加庫房收入，而又對附近居民有利，相信這遠較丟空官地滋生蚊蟲為佳。

(陳興福先生於此時離開。)

- 戴葉秀蘭女士重申說，由於有關官地屬政府、機構或社團用地，因此康文署不會發展該地。再者，在現時財政緊絀的情況下，即使是一些康文署已計劃的項目，政府也未必有資源進行，故發展該幅官地作臨時性質用途的可行性不大。

- 鄭容興先生表示，政府現時有不少類似的政府地，地政總署過往也曾考慮在政府地上鋪上砂石甚至水泥，但最終卻發現鋪上砂石並不能阻止野草生長。由於有關土地的範圍甚廣，如只鋪上水泥則可能令地面出現下陷，因此部門現時只能透過加強剪草來控制野草的生長。對於有委員建議以租約形式將有關土地出租作苗圃用途，鄭先生表示會向地政總署反映。

劉應和先生指出，不少位於路邊的官地，面積細小，政府應在土地鋪上水泥，以免野草生長。

北區地政處

- 就將官地改作苗圃一事，張伙泰先生建議由北區民政事務處協助統籌。廖超華先生表示支持。

- 李信開先生認為官地丟空的問題全因政府處事缺乏效率所致。

- 主席建議秘書安排委員到該幅官地視察，然後再於下次會議時討論如何跟進。

（會後按語：委員已於本年8月2日下午到上述官地進行實地視察。）


第5項申請區議會撥款進行小型環境改善工程
(文件第17/2004號)

- 陳貴培先生介紹文件。

- 廖超華先生指出，工程擬拆除的花糟佔地不大，但卻是該處唯一的綠化點，拆除花糟後，相信會有更多人或貨物在該處停留，因此他建議保留有關花糟，改為拆除火車站對出的單車泊位用作緩衝區。

（劉天生先生於此時離開。）

- 陳貴培先生表示，設立緩衝區的目的是希望水貨客和行人不要在花糟附近逗留，而拆除花糟則是為了擴闊行人路，以改善火車站出入口的擠迫情況。

- 主席認同工程的目的，但他質疑是項工程能否達到預期目的。他認為委員會應小心運用撥款。事實上，不少委員並不十分清楚工程地點的確實環境，因此他建議陳貴培先生為委員會準備工程草圖，方便委員了解有關情況。

- 陳發康先生認同主席的意見。他並指出，北區區議會過去也曾多次討論上水火車站的水貨客問題，惟問題至今仍無法解決，他質疑是項工程能否有效解決問題。此外，陳先生認為工程項目耗費龐大，委員會應小心審批。

- 岑永根先生認同主席和陳發康先生的看法。他並詢問有關工程的動工及完工日期。

（溫和輝先生於此時離開。）

- 張伙泰先生指出，現時警方也無法解決上水火車站外的阻塞問題，他質疑地上黃格的法律約束力能否對水貨客起警惕作用。

- 廖超華先生建議委員到工程地點視察，然後再決定如何進行有關工程。主席請秘書安排視察活動。

（會後按語：委員已於本年8月2日下午進行實地視察。）


第6項小型環境改善工程報告及鄉村街燈計劃進展報告
(文件第18/2004及19/2004號)

- 主席請委員參閱文件。

- 在回應廖超華先生的詢問時，陳貴培先生解釋說，由於現時布格仔的涼亭已殘破不堪，因此工程計劃將之改建成中國式涼亭；至於古洞的避雨亭，則類似巴士候車站上蓋，規模較小，兩者的工程費用因而相差頗大。

- 羅伯芬先生指出，文件第19/2004號第8項簡頭村祠堂安裝村燈的工程根本並未展開，他詢問為何文件指安裝工序業已展開。陳貴培先生解釋說，安裝村燈的工序包括向地政總署申請掘路許可證、取得有關私人地方業主的同意等，由於街燈申請數目龐大，因此一般不能在申請的年度內進行。主席請陳貴培先生於會後聯絡負責街燈申請的同事，向羅伯芬先生解釋詳情。

廖超華先生指出，文件第22項的上水鄉安裝村燈的工程現正申請掘路許可證，他詢問有關工程會在何時展開。陳貴培先生解釋說，因早前有村民提出反對，所以不能定出街燈的位置，直至近期村民就安裝地點達成協議，掘路許可證最快可於8星期內由路政總署批出，工程可望隨將展開。

北區民政
事務處

- 陳貴培先生在回應主席的詢問時表示，和合石村的工程因受斜坡影響而需要暫停，待斜坡工程完成後才可安裝街燈。至於天平山餘下的1支街燈，地政總署已批出掘路許可證，工程應可在1至2個月內完成，而鳳崗餘下的2支街燈，則因涉及土地訴訟而需要暫時擱置。

岑永根先生建議將文件中的“安裝工序”一詞改為“安裝工作程序”，以便委員更容易明白。主席則請北區民政事務處在日後的文件中加入更詳細的註腳。

北區民政事務處

（侯福達先生和羅伯芬先生於此時離開。）


第7項續議事項

非法改變農地用途所造成的問題
（上次會議記錄第27至35段）

- 主席指出，在上次會議中，委員曾討論香檳屋附近的農地改變用途所引起的問題，由於問題牽涉多個部門，因此是次特別邀請了規劃署代表一起討論此事。主席隨即介紹規劃署葉保光先生及甄潤森先生。

- 葉保光先生向委員即場派發規劃署有關違例發展的單張，並解釋該署的政策，他表示，凡屬發展審批地區圖涵蓋的地方，規劃署的中央執行管制及檢控組都可以根據城市規劃條例執行管制，包括因應市民或政府部門的投訴而作出調查，以及定期進行巡查，該組並會在有需要時提出檢控。

- 王金生先生詢問，就香檳屋附近的私人土地改變用途一事，規劃署有否要求有關土地業主提出規劃申請。

- 葉保光先生回應說，如因土地改變用途而令附近地方出現水浸或受到污染，可聯絡渠務署/環保署跟進有關事宜。至於香檳屋附近的私人土地，規劃署人員曾前往了解情況。在《坪輋及打鼓嶺分區計劃大綱草圖編號S/NE-TKL18》內，該地點大部分土地坐落於「露天貯物」地帶的範圍。所以於該地點存放建築材料，是無需申請規劃許可的，惟該業主需向地政總署遞交短期豁免申請，屆時有關部門或會要求業主符合其他條例，如渠務及環保條例。葉先生續解釋，城市規劃條例只監管和批准土地用途，業主仍需遵守其他部門的條例。

- 主席詢問私人土地業主如欲在土地填泥，他們是否需要提出規劃申請。葉保光先生解釋說，由於填泥本身並非土地用途，因此無需申請規劃許可。

- 王金生先生詢問，如填泥影響周邊環境，政府是否有權要求業主作出改善。

- 劉應和先生指出，規劃署曾就上水松柏塱附近的露天停車場提交規劃申請一事諮詢上水鄉事委員會，委員會已向該署表示反對，惟該停車場至今仍然運作，劉先生請葉保光先生解釋原因。

- 廖超華先生詢問，如因土地改變用途而影響附近環境，食物環境生署是否能提出檢控。

- 陳耀強先生表示，如土地影響附近環境，例如造成水浸或污染，食環署一般會將個案轉介渠務署或環保署等有關部門跟進。

- 岑永根先生認為動用公帑來改善因私人土地改變用途而造成的環境問題並不合理。岑先生又指出，城市規劃委員會轄下的鄉郊及新市鎮規劃小組委員會中並無區議會代表，實不足以表達地區的聲音。

- 葉保光先生解釋說，由於劉應和先生所提及的地方並非發展審批地區圖所涵蓋範圍，因此該署不能根據城市規劃條例作執行管制，而只能透過其他部門的條例來進行管制。最近，申請人已向城市規劃委員會申請延遲考慮有關規劃申請。

- 劉應和先生指出，規劃署經常會就規劃申請諮詢鄉事委員會及區議會，以往他曾多次向規劃署反映意見，但卻從未得到任何回覆。他認為規劃署如此的諮詢並不合適。

- 張伙泰先生認為規劃署的行動只屬知會而非諮詢。如發現有私人土地業主傾倒泥土，他認為更有效的方法是直接致電環保署舉報。

- 葉保光先生在回應主席的詢問時指出，由於該地點沒有發展審批地區圖涵蓋，規劃署並不能對其採取管制行動，但地政總署等有關部門可以根據相關的條例進行管制。

- 陳發康先生認為，由於問題涉及政府政策，因此部門也束手無策，他建議委員會向北區區議會提交文件，由大會討論和處理有關事宜。他又指出，規劃署的諮詢行動實屬浪費資源的例行公事。

主席贊成陳發康先生的建議，他請秘書準備文件，提交區議會大會討論。

秘書處

- 張伙泰先生認為，雖然規劃署現時會就規劃申請諮詢所有北區區議員，但礙於大部分區議員均不清楚諮詢地點的環境，因此反對的議員一般不夠半數，有關的規劃申請因而輕易獲得通過。

- 岑永根先生指出，由於鄉郊及新市鎮規劃小組委員會並無區議會代表，即使區議員或地區人士反對有關的規劃申請，作用並不大。主席請岑先生在下次的區議會會議上向有關的部門代表表達意見。

- 在回應委員對規劃申請的地區諮詢的意見時，葉保光先生解釋說，城市規劃委員會擴大諮詢範圍的目的，是為了配合即將通過的《城市規劃（修訂）條例草案》。

- 主席請陳貴培先生報告與香檳屋私人土地業主交涉的結果。陳先生表示有關業主仍未答允簽署同意書。

沙頭角的電視轉播接收問題

- 陳貴培先生報告說，於上次會議後，北區民政事務處已跟消防處、機電工程署等有關部門詳細討論轉播站的安裝問題，包括線路、供電及收費等問題，部門大致上沒有提出強烈的反對，待有關部門回覆後便可定出具體的辦法。他並表示，機電工程署已答應代為進行有關的安裝工作。

- 陳天送先生表示，村民經常向他追問工程進展，他要求北區民政事務處加快進行有關工作。

- 主席指出，此問題拖延已久，現時沙頭角天后宮已承諾負責繳交電費，機電工程署已答應進行安裝工作，而消防局也願意提供地方，他質疑還有什麼問題需要解決。

- 陳貴培先生澄清說，消防處雖願意提供安裝的地方，但卻仍未研究出分配和收取電費的方法。

- 主席建議安裝分錶，以方便計算電費。陳貴培先生則表示，消防處方面曾要求北區民政事務處向中華電力有限公司申請獨立的電錶及安裝獨立線路，但礙於消防局大樓的維修保養期仍未屆滿，消防處提出需待保養期屆滿後才可進行工程。

- 陳天送先生認為民政事務處應在遇到問題時通知沙頭角鄉事委員會，以便鄉事委員會跟有關的公司或部門交涉。

- 廖超華先生表示，只要有獨立空間，中華電力有限公司便可以安裝獨立的電錶，他建議在消防局旁的空置官地安裝電錶。

- 潘忠賢先生認為有關議題拖延已久，實不應等待消防局大樓保養期屆滿後才進行安裝工程。

- 主席要求陳貴培先生加快進行工作，並建議他在遇到困難時多與鄉事委員會溝通。

- 陳貴培先生表示，現時最大的問題是安裝電錶需穿過不少消防局大樓的設施，有關工程或會令消防局的維修保養合約失效，因此消防局方面一直未有正面回覆。

主席建議北區民政事務處代為約見消防處、機電工程署、沙頭角鄉事委員會及中華電力有限公司的代表，務求盡快解決有關問題。

第8項其他事項

北區民政
事務處

- 委員並無其他事項提出。


第9項下次會議日期

- 下次會議將於2004年9月20日下午2時30分舉行。

- 議事完畢，會議於下午5時30分結束。

北區區議會秘書處
2004年8月