北區區議會地區發展及環境改善委員會

第11會議記錄

日期︰2005年9月26日

時間︰下午2時35分

地點︰北區區議會會議室

| 出席者︰ |  |  | 到達時間 | 離開時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 侯金林先生 | 北區區議會議員 (委員會主席) | 14:30 | 16:20 |
|  | 岑永根先生 | 北區區議會議員 (委員會副主席) | 14:47 | 16:20 |
|  | 王金生先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:20 |
|  | 張伙泰先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:05 |
|  | 張妙嫦女士 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:20 |
|  | 莫兆麟先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:20 |
|  | 溫和輝先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 15:35 |
|  | 廖超華先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:20 |
|  | 劉應和先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:20 |
|  | 潘忠賢先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:20 |
|  | 蘇西智先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:20 |
|  | 姚觀華先生 | 增選委員 | 14:30 | 16:05 |
|  | 陳漢林先生 | 增選委員 | 14:30 | 15:25 |
|  | 彭華英先生 | 增選委員 | 14:38 | 16:20 |
|  | 廖瑞彪先生 | 增選委員 | 14:30 | 16:20 |
|  | 劉容壽先生 | 增選委員 | 14:30 | 16:20 |
|  | 歐陽鳳珍女士 | 增選委員 | 14:30 | 16:10 |
|  | 周少芳女士 | 北區民政事務處行政主任(區議會)1 (委員會秘書) |  |  |

| 列席者︰ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 葉家昇先生 | 北區民政事務助理專員 |
|  | 陳貴培先生 | 北區民政事務處高級工程督察 |
|  | 葉炳華先生 | 地政總署北區地政處行政助理(地政) |
|  | 戴葉秀蘭女士 | 康樂及文化事務署北區副康樂事務經理 |
|  | 陳耀強先生 | 食物環境生署北區生總督察 |
|  | 馮寶琛先生 | 渠務署工程師/北區三 |
|  | 何紹輝先生 | 房屋署高級結構工程師 |
|  | 周慶餘先生 | 水務署高級工程師 |
|  | 古國斌先生 | 水務署工程師 |
|  | 帖文初先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司工程師 |
|  | 霍秀玲女士 | 旅遊事務署經理 |
|  | 吳靜嫺女士 | 旅遊事務署助理經理 |
|  | 李錦生先生 | 土木工程拓展署高級工程師 |
|  | 鄭韞慈先生 | 土木工程拓展署工程師 |
|  | 潘瑞信先生 | 渠務署工程師 |
|  | 鄧煌禎先生 | 萬隆工程顧問有限公司工程師 |
| 未克出席者︰ |  |  |
|  | 李國鳳先生 | 北區區議會主席 |
|  | 余智成先生 | 北區區議會議員 |
|  | 陳興福先生 | 北區區議會議員 |
|  | 劉天生先生 | 北區區議會議員 |
|  | 李信開先生 | 增選委員 |
|  | 侯智恒博士 | 增選委員 |
|  | 侯福達先生 | 增選委員 |

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議，並介紹首次列席本委員會會議的政府部門代表。

- 委員會備悉並批准李國鳳先生、余智成先生、劉天生先生、李信開先生、侯福達先生和侯智恒博士的休假申請。

第1項通過2005年7月18日地區發展及環境改善委員會第10次會議記錄

- 上次會議記錄無須修訂，獲得通過。

（彭華英先生於此時到達。）


第2項水管更換及復修工程第一階段第二期 粉嶺、上水及坪輋地區 
(文件第25/2005號)

- 古國斌先生介紹文件。

- 廖超華先生希望工程盡快開展。他表示儘管工程計劃會分開不同小區施工，但仍難免對鄉郊環境造成影響，而影響亦會持續數年。此外，他指出上水鄉裝設的多數是彎彎曲曲的小水喉，未必適合採用無坑方法來修復。

（副主席於此時到達。）

- 溫和輝先生歡迎有關計劃，並希望計劃盡快開展。他指出沙頭角也有不少水喉呈現老化跡象，應包括在是次工程計劃內。

- 劉應和先生指出，文件所載的上水鄉工程應更正為上水圍工程，因為工程並沒有覆蓋上水其他村落。

- 歐陽鳳珍女士詢問水務署根據甚麼準則來決定哪些地方需要進行工程。她指出村代表並不清楚工程的詳情，她並相信工程對當地居民的生活會造成一定影響。

- 廖瑞彪先生詢問，如因工程而須中斷供水，受影響居民的供水會被中斷一兩天還是連續多天。

- 王金生先生對計劃表示贊同，惟他認為水務署應為途經私人土地的水管一併進行工程。

- 副主席指粉嶺南的水管亦已老化，應包括在是次工程計劃內。

- 周慶餘先生回應說，是次提交討論的工程計劃只屬北區工程計劃的一部分，區內其他地方的工程將在日後陸續進行。對於工程對居民造成滋擾，該署會盡量採取措施，如採用膠喉及分區進行工程等，減低對居民的影響。如施工時須掘開路面，必會知會運輸署和警務處。如地區人士對工程計劃有意見，可加入工作委員會，向該署提出建議。而由於歷史因素，鄉郊的喉管多屬細喉(俗稱筷子喉)，該署會以總喉取代。至於計劃需推行至2010年才完成，是因為該署希望透過逐步進行工程，來減低對居民的影響。至於沙頭角區不包括在是次工程內的詳細原因，周先生表示須另行查究。不過，由於水務署須定出進行工程的優先次序，沙頭角區的工程就算不包括在是次工程內，也可能包括在丁項計劃內。周先生又表示，該署會盡量將工程安排在非繁忙時間內進行，在可能情況下盡量維持供水。如必須暫停供水，每次斷水時段不會超過八小時，也不會連續多天斷水，該署會在斷水前發信通知居民，居民如需更改斷水的時間，也可向該署提出。此外，在決定工程的優先次序時，水務署會就地區的供水情況諮詢當區員工，如村代表有任何意見，亦歡迎向該署人員反映。此外，水務署如需在私人土地上進行工程，必須獲得土地業權人許可，然而，該署亦會考慮其他可行途徑，將喉管鋪設在官地上。

- 廖超華先生建議，水務署除在每次暫停供水前向住戶發出通知卡外，亦可每月向住戶發信，詳列該月份的斷水日期和時間，方便住戶參考。

- 副主席詢問，水務署進行工程前的諮詢程序為何，如該署再收到村民更換水管的要求，有關工程會否在2010年前進行。

- 歐陽鳳珍女士指出，崇謙堂附近的工程大多會途經私人土地。她詢問工程如遭反對，水務署會否擱置工程。此外，她認為水務署應就有關工程主動諮詢村民和村代表。

- 劉應和先生詢問，擬使用的膠喉是否較鋅鐵喉管耐用。此外，鑑於採用無坑修補方法的工程會在路面進行，他詢問喉管的損耗會否比以往的方法大。

- 周慶餘先生回應說，工程如須在私人土地上進行，水務署會先向地政總署取得業權人的資料，以確定水管鋪設的路線，並會諮詢業權人，如業權人反對進行工程，該署便無權在該地鋪設水管。此外，水務署會與村代表保持聯絡，並會與村民緊密合作。有關喉管物料的問題，周先生表示，新物料與以往的物料壽命相若，輸水量也幾近相等，惟由於無坑修補方法成本較高，故只會在交通繁忙而本身喉管直徑較大的地方使用，鄉郊地方則不大合用。

- 張伙泰先生表示，如以無坑方法在舊喉中加入新喉，應無須在私人土地動土，故他詢問法例是否有規定在地面以下多少米不屬私人業權所有。

- 副主席建議水務署仿傚房屋署做法，每十年左右檢查水管一次。

- 劉應和先生認為，若當局在發出工程通知後，沒有村民反對，而工程又得到村長或鄉事委員會的支持，便應展開工程。否則，工程計劃將難以進行，因為不少村民已遷居海外，要取得他們的書面同意實在非常困難。

- 主席總結時表示，為鄉郊地區供應食水及進行改善工程是極為迫切的事，故委員會支持進行有關改善計劃；惟委員會希望水務署就更換區內所有村落水管一事制訂長遠的計劃，盡快提交委員會，讓委員會知道區內其他村落的工程的施工時間。此外，主席要求水務署就此計劃諮詢當區鄉事委員會及村民，他同時希望鄉事委員會和民政事務處就在私人土地上施工的問題，向水務署提供協助。最後，主席希望水務署日後所作的諮詢可更為詳盡。


第3項新界北部綠色旅遊發展計劃北區內的改善工程
(文件第26/2005號)

- 霍秀玲女士介紹有關計劃的背景，並由李錦生先生介紹工程內容。

（陳漢林先生於此時離開。）

- 溫和輝先生表示，地區人士歡迎有關計劃終能落實。他指出，荔枝窩協天宮廣場經常有野牛隨處便溺，地區人士雖曾向漁農自然護理署求助，惟仍難以杜絕野牛出沒的問題。為此，他建議政府於廣場外建造圍欄。此外，他指出鴨洲島上建造的行人路必須加設安全欄杆，以保障遊人的安全。

- 潘忠賢先生贊成進行建設改善工程。他認為除重鋪荔枝窩廣場及於該處加設方向指示標誌外，也應在烏蛟騰一帶設置方向指示標誌，為遊人提供更清晰的指示。

（溫和輝先生於此時離開。）

- 張妙嫦女士表示，有村民向她反映現時荔枝窩碼頭已不足以應付日漸增加的客運量，她建議旅遊事務署改善碼頭設施。此外，她要求旅遊事務署於北區火車站附近加設方向指示標誌，指導遊客前往區內的景點，以及加快推動北區的旅遊業，以配合2008年舉行的奧運馬術比賽。

- 莫兆麟先生歡迎旅遊事務署的計劃。他建議在資訊地圖牌加入當地的特色或歷史資料，並詢問鴨洲的觀景台有沒有望遠鏡等設施。

- 蘇西智先生歡迎有關工程。但他指出，現時北區居民若要前往有關景點，須於中文大學附近乘船，他認為旅遊事務署應考慮敦促當局開放禁區或於鹿頸附近加建碼頭，方便北區居民前往有關地點。此外，他指出遊人前往鴨洲必遊鴨眼，而前往鴨眼之路徑於水漲時甚為危險，他認為署方應加建小徑方便遊人前往。蘇先生又指出，荔枝窩尚有其他景點，如通心樹及千丈騰樹林等，亦值得向遊人介紹。此外，吉澳於戰前是繁華的漁村，現時吉澳村仍有不少已倒塌的古舊商舖，他建議修復這些商舖，作為景點之一，並組織環島遊。蘇先生並指出，荔枝窩、鴨洲和吉澳均有一些荒廢的村落，他建議將之改建作旅館，供遊人暫宿一宵，便無需由離島趕回市區。最後，蘇先生建議署方闢設行山徑，供遊人由鹿頸或大埔等地前往有關景點。

- 張伙泰先生指荔枝窩三椏灣(內灣)風景優美，也應列作景點之一。

- 劉容壽先生指旅遊事務署於吉澳的工程計劃有名無實，他認為單單在該處設立方向指示標誌並不足以稱作改善。他質疑有關計劃的目的，並詢問旅遊事務署有否諮詢地區人士。劉先生指出，旅遊事務署以往曾承諾會協助推動吉澳的旅遊業，惟至今仍未落實承諾，他認為該署應考慮如何提高吉澳的知名度、改善當地名勝，以及研究如何方便遊客前往吉澳。

- 李錦生先生回應說，就協天宮的牛糞問題，該署會與漁護署研究應付的措施。他並表示，前往鴨洲眺望處的行人徑將興建欄杆，確保遊人安全。至於荔枝窩碼頭的改善問題，則正由環境運輸及工務局和有關部門跟進。李先生又表示，他感謝與會者就方向指示標誌及資訊地圖牌的意見，並會在設計地圖牌時考慮有關意見。

- 霍秀玲女士補充說，此計劃的目的在發展綠色旅遊，並以自然保育及可持續發展為原則。除了進行對環境影響輕微的小型改善工程之外，計劃亦包括推廣一條“環遊外島觀光路線”，目前正由旅遊發展局聯同業界研究可行的經營模式。此觀光路線將有助旅客有系統地參觀新界東北的綠色景點。各項小型改善工程會重點配合此觀光路線的景點，加設指示標誌及改善基本設施，以促進可持續發展旅遊。此外，該署會在工程完成後檢討是否有需要進行其他工程，日後檢討之時亦會再考慮委員會的意見。

- 主席總結說，委員會支持旅遊事務署的提案，惟他建議該署應於工程開展前諮詢當地村民及鄉事委員會，以取得地區人士的支持和合作，完善計劃的內容。他並要求，旅遊事務署日後若有其他工程計劃，應盡早向委員會提出，並提交具體資料，以便委員會有足夠時間提出意見。 霍秀玲女士承諾必定會與地區人士保持聯絡。


第6項續議事項

- 由於葉家昇先生有其他要務在身，須提早離開會議，主席建議提前討論續議事項。

有關鄉村污水渠事宜
（上次會議記錄第23-41段）

- 葉家昇先生報告說，就鄉村污水渠事宜，北區民政事務處已於8月23日與鄉事委員會代表、部份相關的委員及有關部門召開了一次會議。於該會議上，渠務署及環保署代表重申，由於法例已有所規定，所以不能轄免居民接駁污水渠的費用，惟該署代表亦已承諾會向部門反映與會者的意見。

- 劉應和先生認為委員在過去多次會議上均得不到部門滿意的答覆，他建議提昇討論的層次，將此問題提交北區區議會討論。

主席同意劉應和先生的提議。由於席上並無委員反對，主席請秘書草擬提案送交北區區議會討論。

秘書處

（會後按語：有關提案已送交北區區議會第13次會議討論。）


建議設立專責部門統籌北區的樹木護理工作
（上次會議記錄第42-57段）

- 葉家昇先生報告說，在接獲委員會的要求後，北區民政事務處已於8月16日與有關部門舉行了一次會議，澄清彼此在樹木護理工作方面的權責範圍。葉先生表示，北區民政事務處主要承擔該處工程部負責的工程範圍內或村路旁的剪草工作。

- 廖超華先生不認同葉先生的觀點。他認為部門間的職責範圍並不清晰，建議政府指定單一部門或聯絡人負責，讓市民直接向負責單位求助。

- 張伙泰先生贊成廖超華先生的意見。他表示過去曾遇過塌樹問題向政府部門求助，但遲遲未獲協助，反而致電中華電力有限公司後，中電立即派人清理。

- 葉家昇先生表示明白委員的意見，他建議遇有緊急情況，市民可致電1823或999求助；至於非緊急情況的處理方法，他表示會邀請各部門提交清晰的指引。

主席請各有關部門，包括北區地政處、康樂及文化事務署、漁農自然護理署和路政署，就樹木護理工作提交其職責範圍，供下次會議討論。主席並指出，他曾於8月4日就丙崗一宗塌樹事件去信北區民政事務處，並將副本送交北區地政處及漁護署，然而至今他只收過北區民政事務處的回信，還未得到有關部門的回應。

北區地政處
、康文署
、漁護署
、路政署

（張伙泰先生和姚觀華先生於此時離開。）


建議在彩園路行人天橋加設升降機事宜
（上次會議記錄第58-64段）

- 主席表示，就加設升降機一事，秘書處已於上次會議後去信房屋署和運輸署，邀請其委派代表出席今次會議，惟運輸署表示無法派員參加會議，而房屋署方面則派出何紹輝先生就有關事宜作回應。主席請各與會者參閱席上派發的兩個部門的回信。

- 何紹輝先生重申，房屋署並不反對加設升降機之工程，惟由於有關地方部份業權屬領匯所有，該署須與領匯商討並劃出地方供工程使用。

- 蘇西智先生表示，雖然房屋署和運輸署均不反對有關工程，但卻沒有部門表示會承擔興建升降機的責任。他建議由北區民政事務處協助統籌，協調有關部門在這件事上的角色。

（歐陽鳳珍女士於此時離開。）

- 葉家昇先生表示北區民政事務處明白委員會對此事的關心，故已於上次會議後聯絡房屋署和運輸署，北區民政事務處將繼續與有關部門跟進此事。

- 廖超華先生認為房屋署的回覆有推卸責任之嫌，他指出彩園有許多老弱的居民，需要使用升降機，房屋署有責任主動為居民提供足夠設施和服務，故應積極跟進此事。

主席請葉家昇先生繼續與有關部門就此事的可行性作出跟進。


第4項新界北部雨水排放系統改善計劃擬建的石仔嶺排水渠
(文件第27/2005號)

北區民政事務處

- 潘瑞信先生簡介文件內容，並由鄧煌禎先生介紹工程詳情。

- 主席查詢工程所需的費用。潘瑞信先生表示工程費用約為1,000萬元。

- 主席總結說，是項排水渠工程可減輕區內的水浸情況，故委員會支持有關提案。


第5項小型環境改善工程進展報告及鄉村街燈計劃進展報告
(文件第28/2005號及29/2005號)

- 主席請委員備悉上述文件。

- 廖超華先生指出，他曾就上水鄉未完成的街燈工程，與當地村民及民政事務處人員舉行會議並進行實地視察，相信已能解決村民反對的問題。故此他詢問有關工程完成的時間。

陳貴培先生表示他會在會後跟進此事，並會將最新情況回覆廖先生。廖超華先生要求陳先生提供書面回覆。


第7項其他事項

北區民政事務處

- 委員並無其他事項提出討論。


第8項下次會議日期

- 下次會議定於2005年11月21日下午2時30分舉行。

- 議事完畢，會議於下午4時20分結束。

北區區議會秘書處
2005年10月