北區區議會地區發展及環境改善委員會

第17次會議記錄

日期︰2006年9月18日

時間︰下午2時32分

地點︰北區區議會會議室

| 出席者︰ |  |  | 到達時間 | 離開時間 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 侯金林先生 | 北區區議會議員 (委員會主席) | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 岑永根先生 | 北區區議會議員 (委員會副主席) | 14:46 | 15:55 |  |
|  | 劉天生先生 | 北區區議會主席 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 王金生先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 李廣明先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 張伙泰先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 張妙嫦女士 | 北區區議會議員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 陳發康先生 | 北區區議會議員 | 14:38 | 15:55 |  |
|  | 溫和輝先生 | 北區區議會議員 | 14:38 | 15:55 |  |
|  | 廖超華先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 劉應和先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 潘忠賢先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 蘇西智先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 李信開先生 | 增選委員 | 14:37 | 15:55 |  |
|  | 侯智恆博士 | 增選委員 | 14:37 | 15:55 |  |
|  | 侯福達先生 | 增選委員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 姚觀華先生 | 增選委員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 陳漢林先生 | 增選委員 | 14:38 | 15:55 |  |
|  | 彭華英先生 | 增選委員 | 14:48 | 15:55 |  |
|  | 葉柏亮先生 | 增選委員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 廖瑞彪先生 | 增選委員 | 14:30 | 15:50 |  |
|  | 劉容壽先生 | 增選委員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 歐陽鳳珍女士 | 增選委員 | 14:30 | 15:55 |  |
|  | 鄧詩小姐 | 北區民政事務處行政主任(區議會)1 (委員會秘書) |  |  |  |
| 列席者︰ |  |  |  |  |  |
|  | 楊觀輝先生 | 康樂及文化事務署北區助理康樂事務經理3 |  |  |  |
|  | 彭建興先生 | 環境保護署污染管制辦事處(新界北)高級環境保護主任 |  |  |  |
|  | 吳比輝先生 | 渠務署工程師/北區3 |  |  |  |
|  | 梁鉅昌先生 | 食物環境衞生署北區署理衞生總督察 |  |  |  |
|  | 葉志彤女士 | 旅遊事務署經理(旅遊) |  |  |  |
|  | 謝衍文先生 | 旅遊事務署助理經理(旅遊) |  |  |  |
|  | 李錦生先生 | 土木工程拓展署高級工程師/2 |  |  |  |
|  | 鄭韞慈先生 | 土木工程拓展署工程師/22 |  |  |  |
|  | 李祖賢先生 | 運輸署工程師/北區一 |  |  |  |
|  | 陳貴培先生 | 北區民政事務處高級工程督察 |  |  |  |
|  | 趙子敏小姐 | 北區民政事務處行政主任(發展) |  |  |  |
| 未克出席者︰ |  |  |  |  |  |
|  | 余智成先生 | 北區區議會議員 |  |  |  |
|  | 莫兆麟先生 | 北區區議會議員 |  |  |  |
|  | 陳興福先生 | 北區區議會議員 |  |  |  |

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議，並介紹首次列席本委員會會議的政府部門代表。

第1項¾¾通過2006年7月17日地區發展及環境改善委員會第16次會議記錄

- 主席表示，秘書處收到一項修訂建議，有關建議載於附錄I。

- 委員會通過經修訂的會議記錄。

第2項¾旅遊事務署—新界東北部綠色旅遊先導項目(興建吉澳廣場工程)（文件第23/2006號）

- 葉志彤女士介紹有關工程的背景，並由李錦生先生以電腦投影片講解工程的設計概念。李先生補充說，土木工程拓展署在符合傳統特色及不影響景觀的原則下，訂出有關工程的設計方案。他表示，有關工程的預計動工時間為2007年初，而預計完工時間則為2007年底。此外，李先生匯報了鴨洲觀景台的最新進展。他表示，土木工程拓展署已於本年3月底與地區代表到鴨洲進行實地視察。在本年5月，有村民去信土木工程拓展署，要求在觀景台上加設上蓋。經詳細的測量及評估後，土木工程拓展署建議在觀景台上加設上蓋。鴨洲的工程預計於2007年初動工，預計於2007年底完工。

(岑永根先生、陳發康先生、溫和輝先生、李信開先生、侯智恆博士、陳漢林先生及彭華英先生於此時到達。)

- 溫和輝先生讚揚旅遊事務署工作效率高。他認為，吉澳工程可配合政府開放禁區的政策，讓更多人於假日到北區旅遊。他明白擴建碼頭可能涉及大量工程，因此他擱置有關請求。他對旅遊事務署及土木工程拓展署的設計方案表示贊同。此外，他讚賞鴨洲的觀景台設計美輪美奐，他亦支持在觀景台加建上蓋的建議，希望當局考慮。

- 劉容壽先生讚揚旅遊事務署及土木工程拓展署的積極回應，在短時間內已設計出工程內容。他表示，已徵詢過村民的意見，村民大致滿意有關設計，但亦提出下列建議及查詢﹕

    - 設計中未見大型的綠化工程，未能配合「綠色旅遊」的本意。他建議在當地種植更多樹木；

    - 在廣場的牌樓旁同時加設石碑；

    - 在保存文物方面，他建議在當地興建一間小型文物館，以妥善保存具特別紀念價值的歷史文物；

    - 工程部門可否考慮在廣場加建具按摩功能的卵石步行徑；

    - 他關注涼亭的頂部設計是否能配合當地古色古香的風格；及

    - 吉澳是個海島，居民的生活水陸相貫，若能製作船形座椅或桌子等物品，可表現出當地人的生活特色。

劉先生希望旅遊事務署及土木工程拓展署與居民商討詳細的設計方案。此外，他讚揚土木工程拓展署同時進行吉澳及鴨洲的工程，可靈活運用資源。

- 廖超華先生對工程的設計表示讚賞。他指出，連接吉澳碼頭至天后宮的小徑狹窄，下雨時經常發生水浸，他希望當局施工時可擴闊該小徑，並改善該處的排水設施。

- 岑永根先生滿意並支持文件中的幾項設計建議。他建議在吉澳加設小食亭，方便遊人。此外，他認為鴨洲觀景台的設計美觀，若加建上蓋全面覆蓋更佳。

- 潘忠賢先生滿意及認同文件中的設計建議。他喜歡興建石碑的建議。他詢問石碑所採用的岩石是否與吉澳當地的岩石相同。他覺得用吉澳當地的岩石來造石刻較好，可使環境更和諧及一致。他認為，海邊的欄杆與當地古樸的氣氛不一致，若能稍作改善，讓整體觀感更古色古香較佳。此外，他認為鴨洲觀景台興建局部上蓋的建議可行，但上蓋的面積不宜太大，以免影響景觀。他建議讓遊人登上觀景台的頂部，因為那裡視野更開揚無阻。

- 侯智恆博士詢問移植數棵樹的成本為何。他指那3棵樹樹齡不高，亦非特別品種，移植後亦可能枯萎，因此，他認為不值得花費大量金錢移植這3棵樹。他建議將原先用作移植樹木的預算撥款用於增加綠化元素，如在海邊欄杆種植灌木。

- 侯福達先生詢問是否會在鴨洲觀景台裝設欄杆、該觀景台可容納多少人，以及可否仿照落馬洲觀景台的做法加設望遠鏡，以便遊人欣賞鴨洲的怡人景色。

李錦生先生感謝委員的支持及認同。他表示，土木工程拓展署會考慮在廣場上增加綠化元素的建議。他亦同意侯博士的意見，他會跟園境設師研究移植樹木的問題。他表示，當局會考慮劉容壽先生的建議，但設計的細節有待確定。有關介紹歷史文化的展板內容，土木工程拓展署會邀請旅遊事務署及香港旅遊發展局協助進行研究，待蒐集有關資料後，會再諮詢村民或區議會的意見。有關採用吉澳當地的岩石製造石碑的建議，他表示，署方多以開礦採石，相信石碑體積頗大，難以在吉澳的天然環境下找到合適的大石。至於石碑及牌樓兩者兼備的建議，可能導致點題式建築物過多。此外，他指各委員對鴨洲觀景台的上蓋面積大小持不同意見，但署方傾向興建局部上蓋，以確保市民可全方位欣賞鴨洲的景色，及不影響附近環境的景觀。觀景台的面積約為150平方米，有足夠的空間，可容納數十人。署方亦會加建圍欄，以保障遊人的安全。

土木工程拓展署

旅遊事務署

- 張伙泰先生讚賞旅遊事務署工作效率高。他表示，他對吉澳非常熟悉。他認為不宜在天后宮前種植高大的樹木，以免阻礙天后的視線，影響當地的風水。

- 廖瑞彪先生表示，從行山人士角色出發，遊人在地方陡峭、陽光及風勢猛烈的地方需要更大空間立足。鴨洲的地勢險要，因此，他認為要擴大涼亭，以方便遊人。

- 張妙嫦女士認為吉澳的大榕樹具歷史價值，榕樹也與當地的神話及傳說有密切關係，因此，她希望當局施工時妥善保護該樹，避免破壞其生態。

- 溫和輝先生指鴨洲觀景台的面積頗大，他建議在該處加設更多座椅，讓遊人稍事休息。

- 李錦生先生感謝各委員的意見。他回應說，署方會在鴨洲觀景台上提供足夠的座椅。有關在吉澳保護樹木方面，他表示，該榕樹具有歷史價值，土木工程拓展署在動工時會加倍小心，以妥善保護該榕樹。他希望委員會就廣場入口興建牌樓或加設石碑一事達成共識，以便土木工程拓展署就方案進行詳細設計。

- 劉容壽先生表示，吉澳村民普遍傾向支持興建牌樓。他草擬了牌樓的設計圖，並已於席上派發給各委員，以供參考。此外，他認為興建小型文物館有助妥善保存文物，希望旅遊事務署慎重考慮此建議。

- 劉天生先生表示，有關廣場入口的設計，村民的首選是興建牌樓，次選方為加設石碑。此外，他詢問建議加設的石碑的體積大小。

- 李錦生先生指石碑的體積可大可小，會按實際情況而定。大部分村民及委員也選擇在廣場入口興建牌樓，土木工程拓展署會尊重各村民的意見，以牌樓作為點題式的建築。

- 溫和輝先生指出，牌樓有一定的高度，若豎立於天后宮前，可能影響當地的風水。如果石碑的高度適中，更能配合當地的環境。因此，他認為加設石碑的建議較佳。

- 潘忠賢先生認為，若委員及村民選擇在廣場入口加設石碑，石碑的高度太矮便顯得不起眼，不符合點題式設計的概念。

- 劉天生先生認為，吉澳的原居民一般較迷信，石碑的外觀若看似「神主牌」，可能招致村民的不滿，因此，在不妨礙天后宮的情況下，他支持興建牌樓。

- 劉容壽先生感謝溫和輝先生的意見。他指從設計圖所示可看出牌樓遠離天后宮的範圍，相信不會影響天后宮的風水及天后娘娘的視野。此外，他認為興建牌樓看來更顯氣勢。

- 蘇西智先生認為，村民較清楚甚麼物品才能配合吉澳的特色，因此，委員會應尊重村民的意見，支持興建牌樓。此外，他認為樹種在石頭上會難以生長，因此，在石堆上種植樹木的安排不合適。

- 李錦生先生指出，廣場入口的位置在圖中近右邊，與天后宮遙遙相對，因此不會形成高度上的衝突。他綜合各委員的意見後，決定以牌樓作為最終設計。李先生表示，有關介紹吉澳歷史和文化的展示，他稍後會與有關人士商討細節安排，並向區議會匯報最新進展。

- 主席請李錦生先生回應廖超華先生擴闊行人路的請求，以及侯福達先生提出加設望遠鏡的建議。

- 李錦生先生回應說，就廖超華先生擴闊行人路的建議，他需先到該處視察情況。如發現行人路過窄或出現水浸情況，他會與有關部門商討，並盡力提供協助。有關加設望遠鏡一事，因當中涉及管理問題，他要先了解有關機制，才可決定加設望遠鏡是否可行。

主席感謝旅遊事務署及土木工程拓展署的代表出席會議及介紹文件，並讚賞他們積極回應委員會的訴求。他總結時指出，為尊重村民的意見，委員會支持興建牌樓的建議，惟他希望相關部門在落實設計的細節時先諮詢鄉事委員會、劉天生主席及當區區議員的意見。他又表示，委員會支持加建局部上蓋及座椅的建議。委員會支持有關設計，並期望相關部門盡快展開工程。

土木工程拓展署

旅遊事務署

第3項¾申請區議會撥款進行小型環境改善工程

(文件第24/2006號)

- 陳貴培先生首先介紹文件25/2006號。他表示，文件25/2006號所載的8項工程已完成招標程序，北區民政事務處亦已與有關承辦商簽訂合約，工程將在短期內展開。8項工程的總額為825,995元，撥款尚有少量餘款。他請各委員參閱文件24/2006號，該文件載有北區民政事務處向地區發展及環境改善委員會提出的撥款申請，撥款將用以在上水鄉莆上村進行改善地台及相關渠務工程。

- 廖超華先生請各委員參閱文件的附圖。他詢問圖中門口村是否列入是次的工程範圍內。他表示，據他所知，門口村一帶多為爛泥地，地勢不平，他希望當局平整地台及防止野草生長。他指曾有居民入紙申請在該處興建小型屋宇，他詢問進行有關工程會否影響居民的申請。此外，他指工程範圍附近的行人路有破舊的污水渠，他詢問工程部在進行工程時會否一併作出維修。

- 岑永根先生詢問文件25/2006號中的(C)項工程預計的完工日期，以及粉嶺蝴蝶山步行徑工程的覆蓋範圍。

- 陳貴培先生回應說，北區民政事務處在遞交文件前，已跟地政處取得有關的土地資料，工程部在施工前會再向地政處查證該地段是否涉及小型屋宇的申請。他表示，工程的目的主要是平整地台，以改善環境，將不會因此而影響興建小型屋宇的申請，他亦會在進行工程時特別留意排水的問題，他會於稍後聯絡廖先生跟進此事。他就岑先生的提問回應說，上次會議文件已展示了蝴蝶山工程的覆蓋範圍。北區民政事務處已跟承辦商簽訂是項工程的合約，工程將於本星期內展開，而是項工程的預計完工日期約為12月。他將於會後把有關位置圖送交岑先生作參考。

- 廖瑞彪先生詢問莆上村工程是否以石屎平整地台為主。他詢問陳先生會否提供其他改善環境的方法，例如進行綠化等。

- 廖超華先生表示，他曾與北區民政事務處職員到門口村一帶視察。他支持平整土地的工程，但希望工程不會影響村民的日常生活。

- 陳貴培先生回應說，由於磚較環保，亦可循環再用，北區民政事務處將鋪設磚塊平整地台。他就廖超華先生的提問回應說，北區民政事務處會跟地政處查證工程的地段是否涉及興建小型屋宇的申請，並會與有關村民或廖先生保持聯絡。

- 主席表示，由於是項工程耗資26萬元，如各委員通過是項工程，委員會需將原先預留作其他用途的10萬元調撥至小型環境改善工程。他請各委員考慮是否同意作出調撥，並通過上述工程。

- 委員會同意把撥款作出調撥，並通過文件所載的一項工程。

第4項¾小型環境改善工程報告及鄉村街燈計劃進展報告

(文件第25/2006號及文件第26/2006號)

- 主席表示，陳貴培先生已介紹文件25/2006號。他請委員參閱文件26/2006號。

- 廖超華先生表示，上水鄉數支街燈的掘路紙申請已提出超過半年，但工程尚未展開，他詢問工程的最新進展情況。他表示，數天前在該處的隧道發生劫案，可見照明不足易生危險。他希望工程盡快展開，以方便居民進出。趙子敏小姐回應說，北區民政事務處正密切跟進此事。她於上次的會議上已向各委員解釋，由於有關部門尚未取得有關業主的同意，工程因而受影響。北區民政事務處正等候路政署的回覆，並會與有關部門商討如何盡快取得業主同意書，讓日後安裝街燈的工程得以順利進行。她表示，北區民政事務處會繼續跟進此事。

- 主席請趙小姐與當地的村長協調，力求盡快取得業主同意書。

- 王金生先生建議趙小姐於下次會議起提交報告，列明尚未安裝及輪候申請的街燈數目。趙子敏小姐表示，北區民政事務處每年9月都會作出年度總結，供委員會參考。

第6項¾其他事項

- 由於李祖賢先生及鄺遠文先生尚未到達，主席建議將議程稍作修改，委員會先行討論其他事項。

- 主席表示，是次委員會會議將會進行抽籤，選出在下一季度需要進行視察的區議會贊助活動，包括一項區議會資助款額在50,000元以上及11項區議會資助款額在50,000元或以下的活動，以便日後安排區議員視察有關活動。

- 經抽籤後，秘書宣佈下一季度需要進行視察的區議會贊助活動如下：

| 區議會資助款額在50,000元以上的活動: |  |
| --- | --- |
| i) | 禁毒滅罪耀北區2006 |
| 區議會資助款額在50,000元或以下的活動: |  |
| i) | 戲劇訓練班 – 高班 |
| ii) | 兒童西畫高中(一)班 |
| iii) | 喜慶洋洋賀中秋 |
| iv) | 太平同歡中秋夜 |
| v) | 關愛共融閉幕禮暨長者日嘉年華 |
| vi) | 社區家長學堂訓練(2007) |
| vii) | 北區兒童舞蹈團(高一班) |
| viii) | 資訊科技推廣計劃 |
| ix) | 歡樂敬老下午茶座 |
| x) | 長者健康講座及身體檢查 |
| xi) | 兒童西畫班高中(二)班 |

(李祖賢先生於此時到達。)

第5項¾續議事項

建議在彩園路行人天橋加設升降機

(上次會議記錄第62-75段)

- 主席表示，秘書已於上次會議後安排各委員及相關部門代表到彩園路進行視察。運輸署、路政署、房屋署、領匯及地政處的代表亦隨後召開了跨部門會議跟進此事。今次會議邀請了運輸署工程師李祖賢先生與各委員繼續討論此事。他請李祖賢先生報告有關工程的最新進展情況。

李祖賢先生表示，運輸署於上次會議後已跟路政署、地政處、房屋署及領匯代表研究在彩園邨行人天橋加設升降機的可行性。經討論後，與會代表同意在不影響現有業權及維修管理責任的情況下加設升降機。路政署可能需申請在彩園邨勾地，以加建可接駁到行人天橋的升降機，惟詳細安排有待地政處及有關部門徵詢法律意見後才可落實。若各方面均配合得宜，政府又同意撥出資源，工程部門會盡快動工。

運輸署

地政處

- 蘇西智先生感謝運輸署的安排及協助。他指不少市民在該處胡亂過路，意外頻生。他希望工程能盡快展開，使居民有設施安全過路。

(廖瑞彪先生於此時離開。)

- 岑永根先生歡迎運輸署的建議，亦對運輸署的協助表示謝意。他希望運輸署盡快聯絡地政處及徵詢法律意見，並簡化程序，以期盡快在彩園路行人天橋加設升降機。

- 廖超華先生希望運輸署、路政署、地政處、房屋署及領匯舉行的跨部門會議取得成效。他敦促運輸署加快步伐，盡早在該處加設升降機。

- 主席表示，經委員會多番跟進，此事基本上已獲得解決。他感謝各部門合作促成此事。他代表委員會再次感謝運輸署年多來協助跟進此事。

第6項¾其他事項

- 劉容壽先生表示，吉澳將於10月進行打醮活動，食物環境衞生署(下稱「食環署」)曾承諾於打醮前完成吉澳的旱廁改造工程。據他所知，旱廁的裝修工程已經完成，惟生化系統尚未安裝。他解釋說，吉澳將於9月23日起封山準備打醮活動，此後將暫時不允許進行大型工程。他詢問食環署會有何應變措施。

- 梁鉅昌先生表示會於會議後聯絡劉先生跟進此事。

第7項¾下次會議日期

- 下次會議定於2006年11月20日下午2時30分舉行。

- 議事完畢，會議於下午3時55分結束。

北區區議會秘書處
2006年10月