北區區議會地區發展及環境改善委員會

第22次會議記錄

日期︰2007年7月16日

時間︰下午2時30分

地點︰北區區議會會議室

| 出席者︰ |  |  | 到席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 侯金林先生 | 北區區議會議員 (委員會主席) | 14:30 | 16:15 |
|  | 岑永根先生 | 北區區議會議員 (委員會副主席) | 14:43 | 16:15 |
|  | 劉天生先生 | 北區區議會主席 | 14:30 | 16:15 |
|  | 余智成先生 | 北區區議會議員 | 14:47 | 16:15 |
|  | 莫兆麟先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:15 |
|  | 陳發康先生 | 北區區議會議員 | 14:45 | 16:07 |
|  | 溫和輝先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:15 |
|  | 廖超華先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:15 |
|  | 潘忠賢先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:15 |
|  | 蘇西智先生 | 北區區議會議員 | 14:30 | 16:15 |
|  | 侯智恆博士 | 增選委員 | 14:30 | 16:15 |
|  | 侯福達先生 | 增選委員 | 14:30 | 16:15 |
|  | 姚觀華先生 | 增選委員 | 14:30 | 16:15 |
|  | 陳漢林先生 | 增選委員 | 14:43 | 16:15 |
|  | 陳炳輝先生 | 增選委員 | 14:30 | 16:15 |
|  | 葉柏亮先生 | 增選委員 | 14:30 | 16:15 |
|  | 廖瑞彪先生 | 增選委員 | 14:30 | 16:07 |
|  | 劉容壽先生 | 增選委員 | 14:30 | 16:00 |
|  | 鄧詩小姐 | 北區民政事務處行政主任(區議會)1 (委員會秘書) | 14:30 | 16:15 |
| 列席者︰ |  |  |  |  |
|  | 黃宗殷先生 | 北區民政事務處北區民政事務專員 |  |  |
|  | 楊樂詩小姐 | 北區民政事務處北區民政事務助理專員 |  |  |
|  | 楊觀輝先生 | 康樂及文化事務署北區助理康樂事務經理 |  |  |
|  | 彭建興先生 | 環境保護署污染管制辦事處(新界北)高級環境保護主任 |  |  |
|  | 馮逸富先生 | 土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師(北區) |  |  |
|  | 李錫瑤先生 | 地政總署北區地政處高級地政主任 |  |  |
|  | 吳比輝先生 | 渠務署工程師/北區1 |  |  |
|  | 陳中志先生 | 食物環境衞生署北區衞生總督察 |  |  |
|  | 李祖賢先生 | 運輸署工程師 |  |  |
|  | 陳貴培先生 | 北區民政事務處高級工程督察 |  |  |
|  | 趙子敏小姐 | 北區民政事務處行政主任(發展) |  |  |
| 未克出席者︰ |  |  |  |  |
|  | 王金生先生 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 呂慶忠先生 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 張妙嫦女士 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 陳興福先生 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 陳崇輝先生 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 侯志強先生 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 彭華英先生 | 增選委員 |  |  |
|  | 歐陽鳳珍女士 | 增選委員 |  |  |

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議，並介紹首次列席本委員會會議的政府部門代表。

- 委員會備悉並批准王金生先生、呂慶忠先生、張妙嫦女士、陳崇輝先生及侯志強先生的休假申請。

第1項¾¾通過2007年5月21日地區發展及環境改善委員會第21次會議記錄

- 上次會議記錄無須修訂，獲得通過。

第2項¾提案﹕要求全面改善坑頭村排水渠道（文件第13/2007號）及

提案﹕要求全面改善上水鄉的住宅排水渠道 (文件第17/2007號)

- 廖超華先生介紹文件。

- 吳比輝先生表示渠務署及北區民政事務處對有關問題非常關注。他解釋說，渠務署在坑頭村的公眾地方已興建了排水渠道，惟村內的房屋位處私人土地上，政府規定在私人土地上進行工程前，必須先取得有關業主的同意，故北區民政事務處在可行的情況下，已盡力為村民改善村內的排水渠道。渠務署已把坑頭村納入新界北雨水排放計劃的檢討研究內，以期改善有關問題。吳先生續表示，渠務署在90年代初已為上水鄉進行大型渠務改善工程，以集中處理雨水的排放，解決水浸問題，惟因部分居民沒有適當地處理污水，將家居污水經排水渠排出，致令排水渠淤塞，誘發近日的水浸問題。環境保護署(下稱「環保署」)已將上水鄉納入污水排放系統改善工程計劃內，相信工程完成後有助解決上述問題。

(陳漢林先生及岑永根先生於此時到達。)

- 侯福達先生請廖超華先生澄清文件中的排水渠是指屋與屋之間的小渠還是連接各小渠的大型排水渠。他表示，渠務署建造的排水渠設計上存在問題，導致沙井經常淤塞，廢水不能排走，造成蚊患及鼠患，嚴重影響環境衞生。他建議渠務署定期維修渠道，並改善渠道的設計。

(陳發康先生於此時到達。)

- 廖超華先生回應說，由於各屋宇間的地台高低不平，部分由小渠排放的雨水未能流入主渠，形成蚊患及水浸問題。此外，排水渠日久失修，加上缺乏公德心的居民將垃圾棄置在沒有渠蓋遮掩的排水渠內，令排水渠經常淤塞，因此，他希望政府重新檢討鄉郊排水系統，加以改善，以造福居民。廖先生表示當局建議興建的污水排放系統對鄉村的影響甚大，因此，上水鄉暫時尚未同意當局的安排。

- 吳比輝先生澄清說，文件討論的排水渠是用作排放雨水的清水渠。由於鄉村缺乏污水渠，不少居民把家居污水經排水渠排出，導致排水渠淤塞，故此，鋪設污水渠才是解決排水渠淤塞的有效方法。

- 楊樂詩小姐表示，北區民政事務處以往曾協助村民鋪設排水渠，用以排放雨水。鄉村近年迅速發展，排放的污水量大增，但化糞池的容量有限，以致不少居民利用清水渠排放污水，造成排水渠淤塞的問題。如情況許可，民政事務處會盡力協助村民鋪設排水渠，但鑑於不少村內土地屬私人土地，政府必須取得業主同意，方可在私人土地上進行工程。此外，由於屋宇間的地台高低不一或屋下設有化糞池等技術性問題，令北區民政事務處工程部未能在村內部分地區鋪設排水渠。北區民政事務處會定期派員清理村內排水渠中的雜物，以改善排水渠淤塞的問題。

(余智成先生於此時到達。)

- 廖超華先生強調，他要求政府重新規劃鄉村排水系統，以造福居民。他指落葉及垃圾經常堵塞排水渠，而鄉村缺乏有效的排水系統，造成積水，使蚊患加劇，他希望有關部門或北區民政事務處接納居民的意見，重整區內的排水渠，以改善環境。廖先生建議部門代表到鄉村進行實地視察，以了解事件的嚴重程度。

- 主席請各委員參閱席上傳閱的圖片，並介紹文件的背景資料。他指鄉村迅速發展，人口急劇增長，坑頭村及上水圍的居民多達千戶，由於欠缺完善的排水系統，在雨季時水浸情況嚴重。村民又不時將家居污水排往街上，使蚊蟲孶生，嚴重影響環境衞生。他已經常請食物環境衞生署人員到該處滅蚊，惟情況仍未有大改善。他亦曾向北區民政事務處申請進行改善排水渠道工程，惟因工程未能取得土地業權人的同意而遭擱置。主席建議渠務署向居民收地，以便重新規劃鄉村的排水系統及排污系統，長遠解決渠務問題。他表示地政總署已縮短了審批丁屋申請的時間，日後將有更多丁屋落成，然而渠道配套設施未能配合村落的發展，對居民造成不便。他促請渠務署積極回應市民的訴求。

- 吳比輝先生表示，坑頭的發展迅速，對排水系統的需求日益增加，渠務署已把坑頭納入新界北雨水排放整體計劃的檢討研究範圍內。此外，環保署將在區內進行污水處理系統改善工程，工程完成後可望改善上述問題。渠務署與環保署會通力合作，以改善北區的渠務系統。

- 岑永根先生表示，議員不時接獲當局就興建丁屋及進行小型環境改善工程而發出的信函，文件表示環保署及渠務署不反對進行丁屋及環境改善工程，惟現時鄉村欠缺完善的雨水排放系統，對居民的生活造成影響，他認為政府須承擔責任，協助進行改善工程。岑先生表示，北區區議會曾討論污水排放問題，惟當局要求居民負擔相關的費用，因此建議的污水排放安排遭到居民的反對。他促請政府顧及居民的需要，協助改善鄉郊的排水及排污系統。

- 廖瑞彪先生表示，既然當局表示因土地業權問題而未能協助村民改善排水渠，他詢問當局會否派人到鄉村進行勘察，確定排水渠工程範圍內的私人土地與政府土地所佔比例。

- 吳比輝先生回應說，渠務署在進行渠務工程時會盡量避免收地，以減低對居民的影響。他回應廖瑞彪先生的提問時表示，由於每項工程涉及的地段不同，故未能告知工程範圍內的私人土地與政府土地的比例。若工程涉及私人土地業權，有關部門會透過村長聯絡業主，希望取得業主的同意，以便進行工程。此外，吳先生表示，在審批丁屋申請時，渠務署會負責批核雨水收集的部分，環保署則負責污水收集的部分，只要新建的屋宇不會對整體雨水收集系統造成影響，渠務署便不會提出反對。

- 蘇西智先生表示，提案的目的是要求渠務署進行渠務工程，以改善居住環境。為達到上述目的，他建議到坑頭村及上水鄉進行實地視察，確定排水渠工程的範圍，並釐清責任誰屬，以便進行有關的排水渠改善工程。

- 廖超華先生指渠務署只把坑頭村納入雨水排放計劃，忽略了上水鄉居民的需要。他曾參閱土地類別圖，發現工程範圍內大部分均為政府土地，他認為政府有責任進行渠道改善工程。廖先生表示政府將於2008年將增加區議會的撥款，他希望當局考慮增撥資源為鄉村進行排水渠改善工程。

- 溫和輝先生表示，北區民政事務處工程部曾替不少沙頭角及打鼓嶺鄉村建設排水渠，如工程部同意為坑頭及上水鄉進行有關改善工程，他相信居民不會反對。他指坑頭村的屋宇地台高低不一，導致雨水排放出現問題，為解決有關問題，當局可能需進行大型的渠道改善工程。如情況許可，他希望工程部提供協助。

- 楊樂詩小姐回應說，北區民政事務處在近年曾協助北區鄉村興建雨水排放系統，當中包括多條上水鄉的鄉村。然而，上水鄉屋宇的密度較高，致令進行工程時受到技術上的限制。如有需要，北區民政事務處、渠務署及環保署樂意派出代表與各委員進行實地視察，以研究改善方法。

- 陳貴培先生補充說，大部分鄉村內的排水渠均由各區民政事務處負責鋪設。他指出，由於沙頭角屋宇的密度較低，可以較有系統地建造排水渠，排水系統自然能運作暢順。他表示，北區民政事務處可在政府土地上進行渠道改善工程，惟若工程涉及私人土地業權時，北區民政事務處須取得業主的同意，方可進行工程，故此，處方在進行工程方面受到一定的限制。如土地業權人同意有關的排水渠改善工程，工程部會把工程納入小型環境改善工程年度規劃內排期進行。此外，陳先生表示，部分鄉村屋宇的地台高低不一，令工程部進行渠務工程遇到一定的技術上困難。他歡迎各委員到有關鄉村進行實地視察，以研究工程的可行性。

- 楊樂詩小姐表示，北區民政事務處將安排各委員到有關鄉村進行實地視察。她呼籲各委員協助北區民政事務處取得土地業權人的同意，讓工程順利展開。她重申，渠務署及環保署需重新規劃雨水排放系統及污水排放系統，方可長遠解決有關問題。

- 吳比輝先生感謝各委員的意見，並同意與各委員到坑頭及上水鄉進行實地視察。渠務署希望通過各方面的協調，尋求適合的辦法，以解決有關問題。

- 主席請秘書安排委員到坑頭村及上水鄉進行實地視察，以詳細了解渠務問題。他表示，渠務署署長將於2007年7月26日出席北區區議會會議，他會於會上向署長反映此事，希望該署積極跟進。

(會後按語﹕秘書已於2007年8月1日致函各委員，邀請各委員出席2007年8月22日下午2時30分舉行的實地視察活動。)

第3項¾申請區議會撥款進行小型環境改善工程

(文件第14/2007號)

- 陳貴培先生介紹文件，並請各委員同時參閱文件第15/2007號及席上派發有關委員會撥款修訂建議的文件。他解釋說，由於北區區議會將於7月26日舉行的會議上放寬本屆區議會可用撥款比率，而早前計劃的工程所需的費用較預期少，為善用委員會的撥款，北區民政事務處遂提出文件所示的撥款申請，他請委員考慮通過文件14/2007號所載的撥款申請。此外，陳先生表示，文件15/2007號(C)(3)項工程的造價46,200元為重建告示牌的費用，由於工程地點屬路政署的管轄範圍，工程部須按照規定申請掘路紙，因此，委員會須增撥2,276元予該項工程，以支付申請掘路紙的費用。

- 秘書補充說，委員會現時沒有足夠的撥款通過文件所載的撥款申請，因此，委員會暫時只能原則上通過撥款申請，待北區區議會確定放寬本屆區議會可用撥款比例至95%後，撥款申請方可正式獲得通過。

- 蘇西智先生指蝴蝶山以塑膠物料製造的避雨亭遭缺德人士燒毀，他詢問工程部會否改用其他物料興建避雨亭，以免避雨亭再遭破壞。

- 陳貴培先生回應說，蝴蝶山避雨亭已使用了約10年，物料耐用堅固，如非遭人為破壞，避雨亭不會輕易損壞，工程部認為選擇沿用物料較為適合。

- 岑永根先生表示蝴蝶山行山徑的改善工程造價達198,000元，他詢問是否已包括6個避雨亭的造價。

- 陳貴培先生表示6個避雨亭的造價連同其他改善工程的費用，包括將斜路改建為梯級及加建約40米欄杆，估計總造價為198,000元。

- 侯福達先生詢問工程部會否定期維修蝴蝶山的避雨亭。

- 葉柏亮先生表示，蝴蝶山的避雨亭是在60、70年代由熱心人士搭建，由於日久失修，已見殘破，為保障市民的安全，他建議工程部進行有關改善工程。此外，葉先生表示蝴蝶山行山徑的斜路較為陡峭，行山人士容易跌倒，故建議把斜路改建為梯級。

- 陳貴培先生回應說，工程部沒有定期維修避雨亭，惟當接獲市民的投訴或有市民提出維修要求時，工程部會盡快進行維修工作。

- 主席建議先原則上通過文件所載的撥款申請，以便工程能如期完成。

- 委員會同意增撥2,276元予重建區議會告示牌工程，並原則上通過文件所載的撥款申請，惟須待北區區議會放寬本屆區議會可動用撥款率後方獲正式通過。

(會後按語﹕北區區議會已於2007年7月26日舉行的第25次會議上放寬本屆區議會可運用撥款比例至總額的95%，上述小型環境改善工程撥款申請已獲正式通過。)

第4項¾小型環境改善工程進展報告及鄉村街燈計劃進展報告

(文件第15/2007號及第16/2007號)

- 主席請委員參閱上述文件。

- 廖超華先生詢問上水鄉街燈安裝工程的最新進展，並請當局解釋工程延誤的原因。

- 趙子敏小姐回應說，由於若干地點的安裝街燈工程遭到居民反對，引致工程延誤。路政署近日已為上水鄉安裝3支街燈，現時上水鄉剩餘未安裝的街燈數目為一支，該支街燈因位處私人土地而未能成功安裝，她會與路政署積極跟進此事。

- 岑永根先生詢問北區每年申請的街燈數目為何，以及每年未及安裝的街燈數目為何。

- 趙子敏小姐回應說，截至2006年9月，北區尚未安裝的街燈數目約為700多支。在07至08年度，北區獲批的街燈數目為139支，惟每年新申請的街燈數目均有百多支，故此，安裝街燈的輪候時間較長。

- 岑永根先生表示，北區的鄉郊地區較多，居民對街燈的需求甚殷，如每年獲批的配額只有百多支，當局需時數年方可處理完成積壓的申請，他促請當局加快處理安裝街燈的申請。

- 趙子敏小姐解釋說，民政事務處明白居民對街燈的需求殷切，惟街燈的配額由路政署決定，故安裝街燈的進度需視乎路政署的資源分配而定。

- 岑永根先生認為街燈不足對居民的安全構成威脅，他促請當局先處理有迫切需要的街燈申請。他不滿安裝街燈的進度，並表示會向特首曾蔭權先生反映有關問題。

- 侯福達先生表示，金錢村申請安裝的7支街燈中，只有3支完成安裝。他得知延誤原因是遭到居民反對及部分街燈的安裝位置可能涉及私人土地，他請趙小姐報告最新進展。

- 趙子敏小姐表示會於會後聯絡侯福達先生跟進金錢村的個案。她表示，有關塘邊小築附近的街燈申請，路政署已於2007年5月批出工程指令。慶惠苑的街燈因位處私人土地上，故安裝工程未能進行。北區民政事務處曾與路政署研究將慶惠苑的街燈改為安裝於政府土地上，惟因該地段上有一棵大榕樹，受到技術上的限制，路政署未能在慶惠苑附近的政府土地上安裝街燈。

- 侯福達先生表示，他曾到場視察，發現擬建街燈的位置接近政府土地，他建議將街燈稍微遷移，改在政府土地上安裝，他請當局考慮其建議，並提供確實的工程時間表。

(會後按語﹕北區民政事務處已於會後聯絡侯福達先生，告知他未能在慶惠苑附近的政府土地上安裝街燈。當局將於稍後與侯先生到慶惠苑進行實地視察，另覓安裝街燈的地點。)

- 主席建議當局透過村長與有關居民協商，以解決金錢村的街燈問題。此外，主席指石橋頭路、小坑新村等地的街燈申請未有任何進展，他詢問工程遲遲未動工的原因。

- 趙子敏小姐回應說，由於石橋頭路擬安裝街燈的位置屬私人土地，而路政署要求在取得有關業主的同意後才動工，民政事務總署則希望可酌情處理，正與路政署進行商討，她會密切跟進此事，如有最新消息，她會盡快通知有關村長，並作出跟進。

- 主席詢問何以06至07年度所申請的街燈遲遲尚未安裝。

- 趙子敏小姐解釋說，路政署把大部分資源投放於處理05至06年度的街燈申請，該署會按年度逐步處理街燈申請。有關部門已派員到申請安裝街燈的位置作實地視察，並將於稍後諮詢當地居民意見，如居民同意，當局便會逐步展開安裝工程。

- 主席指安裝街燈的工程進展緩慢，導致積壓個案甚多，委員會對此深表關注。他促請路政署積極處理街燈申請個案，避免延誤。

- 岑永根先生同意主席的意見。他指委員會早前曾把旱廁問題轉交立法會跟進，其後取得食物環境衞生署的積極回應，加快把鄉郊旱廁改建為沖水式廁所。他表示，北區將於2008年舉辦奧運馬術賽，勢必吸引大量旅客到北區遊覽，區內的街燈不足有損北區聲譽，他促請政府積極跟進街燈問題。

- 黃宗殷先生補充說，除元朗區外，北區是全港獲路政署撥出最多街燈配額的地區。北區民政事務處希望爭取更多的街燈配額，以逐步處理積壓的申請。他會促請路政署在資源許可的情況下增加鄉村街燈的配額。

- 侯智恆博士指接駁電線問題影響了安裝街燈的進度，他建議當局考慮使用太陽能街燈，此舉既可加快工程進度，亦有助環保節能。如路政署接納此建議，他希望北區可率先試用太陽能街燈。

- 主席感謝侯智恆博士的建議，並請秘書去信路政署，建議該署考慮使用太陽能街燈，並敦促該署加快處理街燈申請。

(會後按語﹕秘書已於2007年8月2日致函路政署。)

第5項¾續議事項

(i) 興建回歸紀念碑

(上次會議記錄第43至44段)

- 主席請黃宗殷先生作出報告。

- 黃宗殷先生報告說，民政事務總署正尋求合適的紀念碑設計，紀念碑的設計會以簡單莊重為原則，因此具有一定的難度，如各委員就紀念碑的設計有任何意見，歡迎向民政事務總署提出。此外，預計紀念碑座落於龍琛路體育館附近的公園內，北區民政事務處會與康樂及文化事務署跟進此事。

- 岑永根先生表示，香港人在回歸十年間經歷不少悲痛的事情，例如「沙士」、金融風暴及失業問題，紀念碑的「碑」字與「悲」字發音相近，讓人有不祥之感，故建議把「紀念碑」改為「紀念坊」。

- 廖瑞彪先生認為龍琛路體育館附近的公園面積較細，他建議當局考慮選擇較廣闊的地方作為選址，以容納更多遊人。他認為現時的中、小學生創意甚高，故建議當局在區內舉辦紀念碑設計比賽，以供當局選出較合適的設計。

- 黃宗殷先生解釋說，當年北區居民在龍琛路體育館迎接進駐香港的解放軍，在該處興建紀念碑別具意義。他表示會考慮廖瑞彪先生的建議。

- 陳炳輝先生指現時選址的面積較小，不足以客納大量到該處參觀的遊客。他指當年解放軍亦曾途經馬會道及上水1號花園等地，故建議在上水1號花園興建回歸紀念碑。陳先生認為上水1號花園佔地較廣，人流甚多，將紀念碑設於該處有助加強宣傳的效果。

- 廖超華先生指興建紀念碑一事進展緩慢，他促請北區民政事務處加快工程步伐。他支持在原定選址興建紀念碑，並認為紀念碑的設計應以簡單莊重為原則。廖先生詢問紀念碑將由哪個政府部門負責管理及維修。他認為負責部門應主動改善公園的設計，以配合紀念碑的落成。有關交通安排方面，廖先生指天平路近上水嬉水池的停車場可供停泊旅遊車，方便到紀念碑遊覽的旅客。

- 主席請黃宗殷先生繼續跟進此事。

(ii) 新界東北部綠色旅遊推廣項目

(上次會議記錄第4至25段)

- 主席表示，土木工程拓展署在上次會議後已聯同溫和輝議員及劉容壽委員到吉澳進行實地視察，在視察當日，雙方達成若干協議。主席請委員參閱秘書在席上派發的土木工程拓展署信件，文件內容報告了各項工程的最新進展。

- 劉容壽先生對工程的進度表示不滿。他指土木工程拓展署在視察時曾承諾盡快把涼亭及牌樓的設計圖交予有關人士參閱，惟至今仍未備妥有關的設計圖，他促請土木工程拓展署加快工程步伐。

- 主席表示，他曾透過秘書處邀請土木工程拓展署代表出席會議，惟最終只獲該署的書面回覆。他建議於下次會議舉行前安排土木工程拓展署代表與委員再次到吉澳進行實地視察，並邀請該署代表出席下次的委員會會議，向委員會報告工程的最新進展。

- 劉天生先生表示，他從劉志安村長口中得悉天后宮廣場的工程將於7月19日正式展開，他歡迎各委員到吉澳視察工程的進度。

- 劉容壽先生補充說，土木工程拓展署代表曾表示，工程承辦商會在首兩個月先進行簡單的平整工程及訂購物料，而廣場的主體工程要稍後才展開。他曾參閱土木工程拓展署草擬的牌樓初步設計圖，惟他不滿意牌樓的設計。至於涼亭的設計圖至今仍未備妥。

- 主席請秘書處安排有關視察活動。

(會後按語﹕秘書處已與土木工程拓展署聯絡，該署代表同意於9月7日到吉澳進行實地視察。)

- 主席表示，委員會曾致函路政署，要求該署改善北區道路指示牌，事件已交由運輸署跟進，運輸署的回信已於席上派發予各委員。主席請各委員參閱有關信件，並請李祖賢先生作出補充。

- 李祖賢先生表示，在接獲路政署轉介有關要求後，運輸署曾就此事諮詢旅遊事務署的意見。旅遊事務署認為旅客主要依賴公共交通工具前往北區的主要旅遊景點，為顧及旅客的需要，旅遊事務署已於早前在北區及全港各區的街道上安裝指引行人前往主要旅遊點的方向指示牌，故此，在道路上設置行車指示牌對促進旅遊業發展的幫助不大。此外，運輸署亦已在道路上為區域、次區域及重要的建築物設立行車方向指示牌。綜合上述情況，運輸署暫不考慮為北區旅遊點設置行車方向指示牌。

- 廖超華先生指現時大型幹線指示牌上印有米奇老鼠圖案，指示駕駛人士前往迪士尼樂園的方向，他認為運輸署只為個別景點加設道路指示牌的做法不公平。政府現時在北區推廣綠色旅遊，北區亦有大量文物古蹟，他希望運輸署在通往北區的綠色旅遊景點的道路指示牌上加上「綠色旅遊地帶」字樣，此舉既可方便旅客，又有助推廣綠色旅遊。

- 岑永根先生表示，「觀宗寺」每年均會舉辦數次大型法會，吸引不少信眾前來北區，惟觀宗寺的住持曾向他反映，亦有市民向他投訴，指道路上沒有該寺的指示牌，對駕駛人士造成不便，他請運輸署考慮加設前往「觀宗寺」的指示牌。

- 姚觀華先生指現時並無前往打鼓嶺區的指示牌，他請當局考慮加設前往打鼓嶺區的道路指示牌，以方便駕駛人士。

- 主席總結說，由於北區缺乏足夠的道路指示牌，不少駕駛人士均不清楚所在自己的確實位置。主席指北區有不少著名景點，當中蓬瀛仙館、塱原及覲龍圍等更是「香港十大旅遊景點」比賽中代表北區的候選景點。他建議當局為這3個景點加設道路指示牌，方便駕車前往北區旅遊的人士。主席請運輸署積極考慮委員會的建議。

- 李祖賢先生回應說，運輸署會在繁忙及車輛流量較高的地方設置道路指示牌，方便駕駛人士。至於在偏遠地區裝設道路指示牌一事，該署會按個別情況作出考慮。他會把委員的意見向總部反映，請總部考慮在北區加設道路指示牌。

第6項¾其他事項

- 主席請李祖賢先生報告在彩園邨行人天橋加設升降機一事的進展情況。

- 李祖賢先生報告說，運輸署正積極跟進在彩園邨行人天橋加設升降機一事，運輸署及路政署正研究工程的可行性。由於當局需就於全港有需要的地方加設升降機一事作全盤考慮，故有關的工程現時尚在計劃階段，詳情尚待確定。

- 蘇西智先生認為加設升降機一事刻不容緩，他希望運輸署積極跟進，並向委員會提供確實的工程時間表。他認為安裝升降機的工程不複雜，所需時間有限，當局應加快工程步伐，以方便附近的居民。

- 李祖賢先生回應說，運輸署尚未確定工程是否可行，故未能向委員會提供確實的工程時間表。由於安裝升降機可能破壞地底下的東江水輸送管，運輸署及水務署必須考慮技術上的限制。他明白彩園邨居民對加設升降機一事的期望，在合理的情況下，運輸署已優先請路政署考慮在彩園邨行人天橋加設升降機。如有最新進展，運輸署會再向委員會作出報告。

- 岑永根先生促請運輸署在下次會議時交待工程的詳細時間表，以便委員向居民作出交待。

- 主席建議由秘書以委員會名義去信路政署，要求路政署盡快落實於彩園邨行人天橋加設升降機，並請該署提供確實的工程時間表。委員會支持上述建議。

(會後按語﹕秘書已於2007年8月10日致函路政署。)

第7項¾下次會議日期

- 下次會議定於2007年9月17日下午2時30分舉行。

- 議事完畢，會議於下午4時15分結束。

北區區議會秘書處
2007年8月