北區區議會地區發展及環境改善委員會

第12次會議記錄

日期︰2001年11月20日

時間︰下午2時30分

地點︰北區區議會會議室

| 出席者︰ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 李國鳳先生 | 北區區議會議員(委員會主席) |
|  | 張伙泰先生 | 北區區議會副主席 |
|  | 岑永根先生 | 北區區議會議員 |
|  | 侯金林先生 | 北區區議會議員 |
|  | 陳發康先生 | 北區區議會議員 |
|  | 陳興福先生 | 北區區議會議員 |
|  | 溫和輝先生 | 北區區議會議員 |
|  | 廖超華先生 | 北區區議會議員 |
|  | 劉效庭先生 | 北區區議會議員 |
|  | 劉德昌先生 | 北區區議會議員 |
|  | 潘忠賢先生 | 北區區議會議員 |
|  | 鄧根年先生 | 北區區議會議員 |
|  | 謝立富先生 | 北區區議會議員 |
|  | 彭振聲先生 | 增選委員 |
|  | 李馬榮先生 | 增選委員 |
|  | 姚觀華先生 | 增選委員 |
|  | 許志文先生 | 增選委員 |
|  | 陳漢林先生 | 增選委員 |
|  | 李海先生 | 增選委員 |
|  | 彭柱國先生 | 增選委員 |
|  | 何佩儀小姐 | 北區民政事務處行政主任(區議會)1 (委員會秘書) |

| 出席者︰ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 張鎮宇先生 | 北區民政事務助理專員 |  |
|  | 劉天祥先生 | 北區民政事務處高級工程督察 |  |
|  | 葉翠小姐 | 北區民政事務處行政主任(發展) |  |
|  | 袁紹基先生 | 地政總署北區地政處署理政務助理(地政) |  |
|  | 陳兆輝先生 | 拓展署新界北拓展處工程師 |  |
|  | 馮文慰先生 | 食物環境生署北區生總督察 |  |
|  | 阮慶強先生 | 康樂及文化事務署北區康樂市容主任 |  |
|  | 馮生先生 | 環境保護署污染管制辦事處(新界北)高級環境保護主任 |  |
|  | 郭建權先生 | 渠務署北區工程師 |  |
|  | 梁佑昌先生 | 電訊管理局高級電訊工程師(諮詢及支援) |  |
|  | 林偉權先生 | 地政總署離島地政處高級地政主任 |  |
|  | 呂羅中先生 | 香港電燈有限公司副公共事務經理 |  |
|  | 楊健基先生 | 香港電燈有限公司總土木工程師 |  |
|  | 劉福海先生 | 香港電燈有限公司助理總機械工程師 |  |
|  | 王偉亮先生 | 香港電燈有限公司項目工程師(土木工程) |  |
|  | 葉保光先生 | 規劃署高級城市規劃師 |  |
|  | 黃蓉女士 | 規劃署城市規劃師 |  |

| 未克出席者︰ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 彭鏗然太平紳士 | 北區區議會主席 |
|  | 蘇西智先生 | 北區區議會議員 |
|  | 侯志強先生 | 增選委員 |
|  | 溫亞發先生 | 增選委員 |
|  | 李信開先生 | 增選委員 |

開會辭

主席歡迎以下人士列席會議：

  - 北區民政事務處行政主任(發展)葉翠小姐；

  - 地政總署北區地政處署理政務助理袁紹基先生；

  - 地政總署高級地政主任林偉權先生；

  - 香港電燈有限公司副公共事務經理呂羅中先生；

  - 香港電燈有限公司總土木工程師楊健基先生；

  - 香港電燈有限公司助理總機械工程師劉福海先生；

  - 香港電燈有限公司項目工程師王偉亮先生；

  - 規劃署高級城市規劃師葉保光先生；及

  - 規劃署城市規劃師黃蓉女士。

- 委員會備悉並批准蘇西智先生請假。


第1項通過2001年9月18日地區發展及環境改善委員會第11次會議記錄

- 主席表示，秘書處並未接獲任何修訂建議。

- 委員會通過上述會議記錄。


第2項前濱及海床(填海工程)條例(第127章)由南丫擴建敷設海底輸氣管道至香港特別行政區北部水域
(文件第33/2001號)

- 呂羅中先生介紹文件。

- 陳漢林先生詢問，此項工程會否影響沙頭角海的漁民作業，以及香港電燈有限公司(下稱“港燈”)可否透露工程的預計費用。

- 廖超華先生詢問，管道距離岸邊有多遠及海床是否平坦，以及管道會否受到海底障礙物破壞。

- 溫和輝先生詢問，工程會否影響東平洲海岸公園的生態環境。

- 彭振聲先生詢問，輸氣管道由哪種物料製造及管道有多厚，他並詢問港燈會否採取措施，例如定期派遣潛水員檢查管道等，以確保輸氣管道安全操作。此外，有鑑於大型船隻的錨有相當重量，因此，他詢問以自然沉降方式埋下的管道是否有可能被船錨毀壞。

- 劉福海先生回應說，港燈所選定的管道敷設路線已避開了漁民作業區、挖泥區及人工珊瑚礁，而管道與岸邊亦有十多公里的距離。港燈亦已應漁農自然護理署的要求，確保管道路線必須離東平洲最少1公里，而且港燈從漁農自然護理署得悉，東平洲西面並無珊瑚礁，因此港燈計劃把管道繞經東平洲西面，此計劃已獲漁護署接受。港燈亦曾利用聲納探測管道150公尺範圍內的海床及抽取泥土樣本化驗，探測結果顯示海床平坦且無障礙物；而泥土樣本的化驗結果亦顯示該處的土壤適合採用噴射式埋管方法來埋下管道。他續解釋說，輸氣管道是由鋼製成，管道表面會加上三合土塗層，約厚2至3吋，以防止海水侵蝕，並藉以增加管道重量以利沉降。劉先生又表示，港燈會密切監察深圳至南丫島之間每段管道的氣壓，以確定管道有否出現漏氣情況。此外，由於部分管道將敷設在南丫島南面的船隻拋錨區，因此，港燈會在埋下該段管道後，在海床加鋪大石保護層，並會進行模擬試驗來決定石層的厚度。

- 呂羅中先生補充說，由於工程會以公開招標形式進行競投，故在現階段不便透露工程的預計費用。

- 李海先生表示，據他所知，東平洲西面一公里及秤頭角西面海面亦是拋錨區，可能會對管道構成影響。

- 鄧根年先生詢問，港燈會如何維修管道及確保管道安全運作。

- 彭振聲先生詢問，使用大石作管道保護層會否對管道造成不穩定沉降，以及管道是否有防銹保護系統。他並詢問鋼管的駁口會否以燒焊方法接合，以及管道會否因受到海浪沖擊而移位。

- 岑永根先生詢問，港燈會否在敷設管道的海面放置浮標，以及當發生意外時，會採取甚麼緊急應變措施。他又詢問港燈會否定期檢查及維修管道；而深圳供氣站會設置甚麼器材；以及港燈如何確保深圳水域的管道安全運作。

- 劉福海先生回應說，由於在深圳水域敷設的管道也是位於拋描區內，因此該段管道亦會蓋上大石保護層。工程人員會先在最接近管道的海床鋪上碎石，令重量平均分布，然後才加上大石層。根據海床泥土的樣本顯示，該處一帶的泥土質量頗為一致，而且鋼管的度足以承受不平均沉降。他又表示，每節管道長約12米，工程人員會以燒焊方法接合每節管道，然後在駁口噴膠作為保護層，噴膠的質量與三合土塗層相同。雖然海床泥土被海浪沖擊或在埋管時會被液化，但隨後會瞬即回復原狀，因此不會導致管道移位。他又指出，管道的壽命約為50年，其三合土塗層會把鋼管與海水分隔，而且管道本身亦有防銹保護系統。此外，他表示管道的設計符合世界標準，而港燈亦會每10年進行疏通管道工程一次。劉先生續稱，由於管道埋在海床下3米，因此，海事處並沒有要求港燈在海面放置浮標。他又表示，港燈會成立一間氣體供應公司，並根據機電工程署的氣體安全條例編寫操作程序，再交由有關部門審批。據此項計劃的風險評估報告顯示，風險程度可以接受，港燈並會委托顧問公司編寫發生意外時的緊急應變程序。至於深圳供氣站的設計問題，劉先生並表示他所掌握的資料並不多，但據悉深圳方面亦會進行國際招標及聘用顧問公司監察工程。

- 主席總結說，大部分委員都支持是項工程。


第3項粉嶺／上水分區計劃大綱核准圖編號S/FSS/8的修訂項目
 (文件第34/2001號)

- 葉保光先生及黃蓉女士介紹有關文件。葉先生指出，除C項的修訂項目外，大部分的修訂項目均反映了城市規劃委員會(下稱“城規會”)在過去數年曾批准的規劃申請及改劃用途地帶申請。

(謝立富先生於此時離去。)

- 陳發康先生表示，C項的土地面積細小，而且鄰近教堂及其他屋苑，他詢問規劃署將該幅土地改劃為住宅用地時有否限制建築物的高度。此外，H項的土地被劃為“商業/住宅(3類)”地帶，陳先生詢問該署對此項土地用途有何規限。他又質疑規劃署是為了增加政府收入而將上述土地賣給發展商。

- 劉德昌先生表示，規劃署將C項至H項位於聯和墟的大部分土地改劃作住宅或商業用途，他擔憂聯和墟的人口會因而會不斷上升，而社區設施卻未能作出配合。

- 侯金林先生詢問，是次計劃大綱核准圖的修訂是否屬於定期檢討性質。他並指出，大綱圖內有兩個分別鄰近翠麗花園及粉嶺圍的鄉村式發展區，但他得悉這兩個區域的發展計劃一直被凍結，他詢問，當局是否已批准原居民在有關的發展區內興建丁屋，若否，該份大綱圖便未能反映現實情況。此外，侯先生促請規劃署盡快拓展上述區域。

- 廖超華先生亦質疑規劃署凍結鄉村式發展區的做法。

- 岑永根先生詢問，在大綱圖第11區原來計劃興建 “小紅館” 的土地有否改劃作其他用途。

- 葉保光先生回應說，是次所作的修訂是定期檢討的結果。他並解釋說，負責執行新界小型屋宇政策的部門是地政總署，規劃署在大綱圖上劃出鄉村式發展地帶的目的只是預留土地作鄉村發展用途；私人土地擁有者是可向地政總署申請發展新界小型屋宇的。此外，規劃署在規劃過程中已考慮到聯和墟的未來發展，而大部分社區設施亦已預留在附近的政府綜合大樓內，是次將該區的數幅土地改作商業／住宅用途並不會影響區內基本設施的發展。以C項修訂為例，C項土地的地積比率跟其他在粉嶺／上水新市鎮內的“住宅(甲類)地帶”一樣，約為5倍。該幅土地原來劃作興建鄰舍中心，但有鑑於該中心將改設在御庭軒政府綜合大樓內，因此該幅土地可改劃作其他用途。至於H項方面，地政總署計劃將該幅土地拍賣，將來位於該地的建築物高度會與附近的大廈如帝庭軒相約。最後，他表示是次修訂並未將原來計劃興建 “小紅館” 的土地改劃作其他用途。

- 鄧根年先生指出，現時D項至G項的土地經改劃用途後已建有建築物，因此已不能改變土地用途。此外，他得悉政府已擱置靈山村的鄉村發展區計劃及“小紅館”興建計劃，但是次大綱圖的修訂項目卻未能反映有關決定。鄧先生認為規劃署的諮詢形同虛設，他對此表示不滿。他請規劃署代表向部門高層反映委員的不滿。

- 劉德昌先生認為，不少社區設施都不適宜設在綜合大樓內；此外，經是次修訂後，聯和墟的建築物密度會相當高，令人有擠迫感。

- 彭振聲先生表示，作為粉嶺圍村代表，他對是次的檢討感到不滿。他指出政府曾向粉嶺圍村民承諾會將靈山村劃為鄉村擴展區，讓粉嶺圍村民興建丁屋。但此項計劃已拖延多年，政府似乎有誤導村民之嫌。

(陳發康先生於此時離去。)

- 劉效庭先生指規劃署並未地盡其用。以他所任職的學校為例，學校面積雖達5萬多平方呎，但當局卻只准校方收取200多名學生。此外，學校四周的空地亦未有定出用途，致令土地經常出現垃圾堆積的情況。他認為規劃署應檢討現有用地的規限，而不是只顧規劃未定用途的土地。

- 張伙泰先生表示，既然城規會已通過是次大部分的修訂，他質疑是次諮詢是否有實際效用。他指出，一直以來，規劃署均透過北區民政事務處諮詢地區人士，但地區人士的意見往往不被接納。他希望規劃署將來在製訂有關修改土地用途的草圖前，先諮詢地區人士並聽取他們的意見。

(劉效庭先生於此時離去。)

- 葉保光先生重申，是次的粉嶺／上水分區計劃大綱圖主要是為反映過往數年城規會對該區已規劃申請及改劃用途地帶申請的決定而製訂的。本年10月26日至12月26日為該圖的展示期，公眾人士可在該圖展示期內就是次修訂項目提出意見。城規會將會安排聆訊及邀請提出意見的人士出席，因此部分修訂項目是仍有機會更改的。葉先生又表示，規劃署的其中一項職責是為未來預留土地供不同用途發展，至於具體發展項目，則由有關部門執行及作最後決定，如劉效庭先生所提出的問題便涉及教育署的政策問題。

- 侯金林先生請規劃署定期檢討北區的土地用途，並詳細諮詢地區人士及區議會的意見。

- 鄧根年先生表示，大部分的修訂項目都已是既成事實，即使進行聆訊亦無補於事，他建議委員會去信城規會反映委員的意見。

- 彭振聲先生贊成委員會去信城規會及規劃署高層，他並詢問地政總署有關靈山村發展計劃的進展。

- 袁紹基先生回應說，政府仍然關注靈山村的發展，現時正在檢討該村的發展計劃。

- 鄧根年先生表示，靈山村的發展計劃由70年代起拖延至今，如政府放棄發展，則應將此項決定告知村民。

(侯金林先生於此時離去。)

主席在總結時要求規劃署代表向部門高層反映委員的意見，並詳加考慮有關意見。

(會後按語︰委員會已於2001年12月19日去信規劃署署長，表達委員的意見。)

(溫和輝先生及鄧根年先生於此時離去。)


第4項增設行人路燈
(文件第35/2001號)

規劃署

- 劉德昌先生介紹文件。

主席說，秘書處在會前收到路政署的書面回應，表示已決定在佛教普光學校至蓬瀛仙館旁的百和路行人路段加設街燈，以加強照明。工程預計可於明年中完成。

路政署

- 廖超華先生表示，有關部門應在夜間巡視街燈的照明情況，他並建議定期鋸斷遮擋街燈的樹椏，以免影響照明。

- 潘忠賢先生表示，他曾接到居民投訴，指區內街燈常被樹木遮擋，因此，他建議路政署多加巡察街燈的照明情況，但他不贊成鋸斷樹椏。他建議路政署加設較低的行人路燈，此舉既可加強照明而又不會影響路旁樹木的生態。

- 岑永根先生表示，嘉福與嘉盛苑之間的單車徑，以及蓬瀛仙館旁的咪錶停車場均照明不足，他建議在上述地點增設行人路燈。

- 主席說，各委員如有其他增設街燈的建議，可經北區民政事務處轉介路政署或有關部門跟進。


第5項申請區議會撥款進行小型環境改善工程
(文件第36/2001號)

- 劉天祥先生介紹文件。他表示從秘書處得悉，政府預計會於年底額外增撥49萬5千元給北區區議會進行小型環境改善工程，因此，是次的撥款申請是預先提交的。此外，劉先生表示，由於下次會議會在兩個月後才舉行，為了善用撥款及預留足夠時間進行工程，他請委員會通過多撥12萬元予工程部作為進行後備工程之用，以便工程部在有剩餘撥款時可以盡快進行工程。


(彭振聲先生於此時離去。)

- 主席表示，為加強區議會的職能，政府預計會於年底額外增撥49萬5千元給北區區議會進行小型環境改善工程。為減省申請撥款程序，他建議委員預先批准工程部使用該筆撥款，以便工程部在款項批出後盡快進行工程。

- 陳漢林先生詢問，撥款申請的第5項 “更新蒞臨北區歡迎牌” 是否已包括往元朗方向及大埔方向的歡迎牌。

- 劉天祥先生回應說，工程已包括上述兩個歡迎牌。

- 廖超華先生表示，有關第6項 “上水及沙頭角區更換舊式告示板”，他認為中開式告示板的中間門框會遮檔通告的內容，因此建議工程部選用以其他形式開合的告示板。

- 委員會通過上述撥款申請。


第6項各項工程報告

- 截至2001年10月31日的鄉郊小工程進展報告
(文件第37/2001號)

- 截至2001年10月31日的鄉郊規劃及改善小型工程項目
(文件第38/2001號)

- 截至2001年10月31日的小型環境改善工程進展報告
(文件第39/2001號)

- 截至2001年10月31日的寮屋區改善工程進展報告
(文件第40/2001號)

- 截至2001年10月31日的鄉村街燈計劃進展報告
(文件第41/2001號)

- 委員會備悉上述報告。


第7項續議事項

牛潭尾電視轉播站
(上次會議記錄第26至29段)

- 梁佑昌先生報告，上述工程計劃進展順利，地政總署已將短期租約建議書提交亞洲電視考慮。他亦已請亞視盡快作出回應。若所有批核程序在本年12月完成，工程預期可於明年1月展開。

- 袁紹基先生補充說，北區地政處已於11月9日將建議書交給亞洲電視，亞視至今尚未回應，而建議書的回覆限期為11月30日。

(會後按語︰北區地政處於會後報告，亞洲電視在2001 年11月22日簽署接受有關的建議書。北區地政處現正草擬與短期租約有關的法律文件。)


沙頭角的電視轉播接收問題
(上次會議記錄第30段)

- 張鎮宇先生報告，北區民政事務處曾諮詢沙頭角互委會，互委會表示該的居民反對在第42座天台安裝電視轉播器材，因此，在天台安裝電視轉播器材的計劃將要擱置。

- 廖超華先生建議另覓地點興建轉播塔。

- 梁佑昌先生回應說，另覓地點興建轉播塔將會像牛潭尾的轉播站興建工程般，需要經過繁複的批地程序，而且他預料不少居民會擔憂轉播塔的幅射量較天台轉播器材為高。

- 岑永根先生詢問，為何北區居民接收無線電視的影像較接收亞洲電視的影像清晰。

- 廖超華先生詢問，居民可否增加天線放大器的效能，以使畫面的接收較清晰。此外，他並詢問電視發射塔的功率是多少。

- 梁佑昌先生回應說，無線電視及亞洲電視均使用相同的發射塔，居民可嘗試調校公共天線以接收較佳的影像。他並表示發射塔的功率須視乎覆蓋範圍而定，如慈雲山發射站的功率為10千瓦，但倘若在沙頭角天台裝置轉播器材，功率預計只有2瓦或以下。



第8項其他事項

2002至2003年度鄉村街燈計劃
(文件第42/2001號)

- 葉翠小姐介紹文件。

- 委員會備悉上述計劃。

- 主席說，是次會議是委員會本年度的最後一次會議，他感謝各委員在過去一年參與委員會的工作。


第9項下次會議日期

- 下年度的首次會議將於2002年1月15日下午2時30分舉行。

- 別無他事，會議於下午4時55分結束。

北區區議會秘書處

2001年12月