北區區議會地區發展及環境改善委員會

第19次會議記錄

日期︰2003年1月20日

時間︰下午2時38分

地點︰北區區議會會議室

| 出席者︰ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 李國鳳先生 | 北區區議會議員 (委員會主席) |
|  | 彭鏗然太平紳士 | 北區區議會主席 |
|  | 張伙泰先生 | 北區區議會副主席 |
|  | 岑永根先生 | 北區區議會議員 |
|  | 侯金林先生 | 北區區議會議員 |
|  | 陳發康先生 | 北區區議會議員 |
|  | 黃良喜先生 | 北區區議會議員 |
|  | 溫和輝先生 | 北區區議會議員 |
|  | 廖超華先生 | 北區區議會議員 |
|  | 劉天生先生 | 北區區議會議員 |
|  | 劉效庭先生 | 北區區議會議員 |
|  | 劉德昌先生 | 北區區議會議員 |
|  | 潘忠賢先生 | 北區區議會議員 |
|  | 鄧根年先生 | 北區區議會議員 |
|  | 謝立富先生 | 北區區議會議員 |
|  | 蘇西智先生 | 北區區議會議員 |
|  | 李馬榮先生 | 增選委員 |
|  | 姚觀華先生 | 增選委員 |
|  | 侯添球先生 | 增選委員 |
|  | 陳漢林先生 | 增選委員 |
|  | 曾玉安先生 | 增選委員 |
|  | 譚見強先生 | 增選委員 |
|  | 羅伯芬先生 | 增選委員 |
|  | 周少芳女士 | 北區民政事務處行政主任(區議會)1 (委員會秘書) |

| 列席者︰ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 張鎮宇先生 | 北區民政事務助理專員 |
|  | 劉天祥先生 | 北區民政事務處高級工程督察 |
|  | 楊炳樑先生 | 地政總署北區地政處行政助理(地政) |
|  | 黃貴平先生 | 食物環境生署北區高級生督察 |
|  | 阮慶強先生 | 康樂及文化事務署北區副康樂事務經理 |
|  | 彭建興先生 | 環境保護署新界北高級環境保護主任 |
|  | 馮寶琛先生 | 渠務署工程師/北區三 |
|  | 韋耀中先生 | 渠務署排水工程部工程師 |
|  | 陳兆輝先生 | 拓展署工程師(北區) |
|  | 梁佑昌先生 | 電訊管理局高級電訊工程師 |

| 未克出席者︰ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 黃成智議員 | 北區區議會議員 |
|  | 陳興福先生 | 北區區議會議員 |
|  | 彭振聲先生 | 增選委員 |

開會辭

主席歡迎委員及部門代表出席本委員會2003年第一次會議，並介紹新加入本年度委員會的：

| i) | 北區區議員岑永根先生；及 |
| --- | --- |
| ii) | 增選委員侯添球先生、曾玉安先生、譚見強先生和羅伯芬先生。 |

- 主席歡迎首次列席會議的渠務署排水工程部工程師韋耀中先生和食物環境生署高級生督察黃貴平先生。韋先生會負責介紹文件第1/2003號。


第1項通過2002年11月18日地區發展及環境改善委員會第18次會議記錄

- 委員會通過會議記錄。
第2項建議中之丁類工務工程打鼓嶺近塘坊雨水排放系統改善工程
(文件第1/2003號)

- 韋耀中先生介紹文件，並希望委員會支持是項工程及有關的收地工作。

- 岑永根先生詢問，渠道擴闊工程完成後，下游部分能否承受增加了的排水量。

- 韋先生回應說，該署已在下游展開另一項擴闊及拉直下游河床的工程（工程項目4064CD），故相信該處不會出現水浸情況。

- 姚觀華先生對有關工程表示支持。他並詢問是項工程有否考慮近塘坊村警察檢查站一段的水浸問題，他指出該處的水浸問題是由另一山洪分流所造成的。

- 韋先生表示，該項工程主要針對坪輋路以東近污水泵房的水浸情況，工程並不能解決警察檢查站的水浸問題。

- 劉德昌先生詢問，是項工程會否對環境造成破壞，以及署方有何措施監察承建商，他表示過去曾有村民指有承建商於河道附近傾倒泥頭，泥頭流下田間，造成破壞。

- 韋先生回應說，渠務署會負責監察轄下工程的承建商，並要求承建商採取適當措施。他並表示會在工程施工期間注意有關問題。

- 委員會支持渠務署進行是項工程。


第3項各項工程報告
(文件第2/2003至6/2003號)

- 劉天祥先生介紹文件。

- 秘書指出，在文件第6/2003號中的2002至2003年度鄉村街燈計劃進展報告，上水的總數應為188支而非43支。

- 主席表示，由於在本年度部分已批出工程的投標價較預期為低，但現時再批出工程卻恐怕難以趕及於本財政年度結束前完成及付款，他建議將委員會的剩餘款額調撥回區議會，以供其他團體申請。

- 就岑永根先生的詢問，劉天祥先生表示，剩餘的款額約為10萬元。

- 溫和輝先生詢問，該筆款項能否留待下年度使用或用作維修沙頭角的一條塌橋。

- 侯金林先生建議運用該筆款項進行一些未能取得業主同意的工程。

- 岑永根先生詢問能否運用委員會的撥款來維修私人村落，例如私人屋苑的舊水喉。

- 劉天祥先生回答說，該筆款項須於本財政年度完結前使用，再者，署方亦有明確指引規定，區議會撥款不應用於已有其他部門負責的工程，而應用作美化環境或進行一些難以從其他部門取得資源的工程，如興建沙頭角電視轉播站。他指出有關的道路及橋樑工程應運用鄉村小工程撥款進行。

委員會通過上述調撥安排。

秘書處

（劉天生先生及溫和輝先生於此時離開。）

第4項續議事項

牛潭尾電視轉播站
(上次會議記錄第37段)

- 梁佑昌先生報告說，牛潭尾電視轉播站的地基工程已經完成，預計可於今年4月試播。

沙頭角的電視轉播接收問題
(上次會議記錄第38段)

劉天祥先生報告說，沙頭角電視轉播站的初步估價約為30萬元，他曾與沙頭角中心小學接觸，以尋找安裝電線及電錶的合適地方，預計安裝費用約為10萬元，整項工程的建築費約為40萬元，他希望能在下年度申請區議會撥款進行有關工程。


第5項其他事項

北區民政處工程部

- 張伙泰先生表示，上次的區議會正副主席與民政事務局常任秘書長每月例會曾討論康樂及文化事務署即將成立綠化顧問團的事宜，各區議會均需派出一名議員代表加入，他希望委員會能提名一名代表加入顧問團。

- 張伙泰先生提名劉效庭先生出任顧問團成員，彭鏗然太平紳士表示，委員會可於下次的區議會會議匯報是項提名結果。

委員會通過由劉效庭先生出任顧問團成員。

劉效庭先生

第6項下次會議日期

- 下次會議將於2003年3月17日下午2時30分舉行。

- 議事完畢，會議於下午3時17分結束。

北區區議會秘書處
2003年2月