- 北區區議會第5次會議記錄

日期		︰		2004年7月29日

時間		︰		上午9時30分

地點		︰		北區區議會會議室

| 出席者︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到席時間 | 離席時間 |  |  |
|  |  | 李國鳳先生 | 北區區議會主席 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 周錦紹先生 | 北區區議會副主席 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 陳發康先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 侯金林先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 潘忠賢先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 呂慶忠先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 余智成先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 岑永根先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 廖超華先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 劉德昌先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 王金生先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 區維坤先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 張伙泰先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 張妙嫦女士 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 莫兆麟先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 陳興福先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 陳耀華先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 葉曜丞先生 | 議員 |  | 9:45 | 1:10 |  |  |
|  |  | 溫和輝先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 葉美好女士 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 劉天生先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 劉應和先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 簡永輝先生 | 議員 |  | 9:30 | 10:00 |  |  |
|  |  | 蘇西智先生 | 議員 |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
|  |  | 尹芳女士 | 高級行政主任(區議會) (秘書) |  | 9:30 | 2:35 |  |  |
| 列席者︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黃漢豪太平紳士 |  |  | 民政事務總署北區民政事務專員 |  |  |  |  |
|  | 吳錦榮先生 |  |  | 香港警務處署理大埔警區指揮官 |  |  |  |  |
|  | 馮國安先生 |  |  | 香港警務處邊界警區指揮官 |  |  |  |  |
|  | 廖振新先生 |  |  | 土木工程拓展署新界西及北拓展處總工程師(大埔及北區) |  |  |  |  |
|  | 凌志德先生 |  |  | 規劃署沙田、大埔及北區規劃專員 |  |  |  |  |
|  | 袁耀邦先生 |  |  | 地政總署北區地政專員 |  |  |  |  |
|  | 謝小舟女士 |  |  | 運輸署總運輸主任(新界東) |  |  |  |  |
|  | 何紹輝先生 |  |  | 房屋署高級結構工程師(大埔、北區、沙田及西貢)(物業)2 |  |  |  |  |
|  | 駱潔霞女士 |  |  | 康樂及文化事務署北區康樂事務經理 |  |  |  |  |
|  | 尹浩球先生 |  |  | 食物環境生署北區及大埔區高級總監 |  |  |  |  |
|  | 羅建偉先生 |  |  | 民政事務總署北區民政事務助理專員 |  |  |  |  |
|  | 鄭容興先生 老興忠先生 陳國藩先生 周欽乙先生 繆南龍先生 劉銘德先生 莫卓華先生 鄧忠明先生 林志明先生 周吳婉貞女士 余國培先生 |  |  | 地政總署北區地政處行政助理(地政) 差餉物業估價署助理署長 差餉物業估價署高級租務主任 渠務署高級工程師/北區 建築署工程策劃經理 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務) 路政署工程師 屋宇署高級結構工程師 屋宇署結構工程師 房屋署高級屋宇測量師 房屋署屋宇保養測量師 |  |  |  |  |
| 未克出席者﹕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黃良喜先生 |  |  | 議員 |  |  |  |  |

開會辭

- 大會備悉黃良喜先生因事缺席，並批准其休假申請。

- 主席歡迎所有出席會議的議員及政府部門代表，特別是:
(a)	房屋署高級結構工程師(大埔、北區、沙田及西貢)(物業)2何紹輝先生；

第2(甲)項議題的發言人

- 差餉物業估價署助理署長老興忠先生；

- 差餉物業估價署高級租務主任陳國藩先生；

第2(乙)項議題的發言人

- 渠務署高級工程師/北區周欽乙先生；

- 建築署工程策劃經理繆南龍先生；

- 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)劉銘德先生；

- 路政署工程師莫卓華先生；

第2(丙) 項議題的發言人

- 屋宇署高級結構工程師鄧忠明先生；

- 屋宇署結構工程師林志明先生；

- 房屋署高級屋宇測量師周吳婉貞女士; 及

- 房屋署屋宇保養測量師余國培先生。

第1項通過上次會議記錄	
         (即2004年6月10日的第4次會議記錄)

- 主席表示，上次會議記錄收到一項修訂建議。大會通過經修訂的會議記錄。


第2項討論及資料文件

第2(甲)項  ﹕	為區議會簡介《2004年業主與租客(綜合) (修訂)條例》
	   			(文件第43/2004號)

- 老興忠先生介紹文件。

- 岑永根先生詢問，公共屋的租客及商場租戶是否受該條例管制。

- 副主席認為條例通過後有助促進香港租務市場的健康發展。有關終止租賃日期的規定，他詢問若租約在2003年7月1日簽訂，為期兩年，即在2005年6月30日屆滿，則業主是否須於一年前通知住客終止租約的安排，以及租客可否要求沿用舊條款繼續租住房屋。此外，他希望了解12個月的通知期是否只適用於非住宅樓宇。

(葉曜丞先生於此時到席。)

- 老興忠先生回應說，副主席提出的租約因在2004年7月9日前已經存在，所以業主須在2005年6月30日後給予租客不少於12個月的通知期，然後才可終止租約，即住客最快須於2006年6月30日遷出，期間的租金水平應維持不變。此外，12個月的過渡安排只適用於住宅租約，根據原有的法例規定，非住宅租約的業主須在終止租約前給予租客不少於六個月的通知。倘原有租約已屆滿，而租戶是以按月方式繼續租用樓宇，則業主須給予一個月的通知期，在法例修訂後，非住宅樓宇的業主可按租約條文終止租約而無須給予任何通知期。

- 陳國藩先生表示，公屋物業並不受租務條例所管制，但私人物業的商場則過往受六個月的終止租賃通知期所規管。

- 岑永根先生詢問，向房委會轄下商場/街市單一承包商租賃單位的散戶是否受上述法例保障。倘散戶有租務糾紛，他們現時具有何種保障。

- 陳國藩先生表示，租務條例並不能適用於房屋署轄下的物業，包括出租物業及出租人再轉租或分租的物業。如散戶在租約上出現糾紛，他們可要求房屋署透過行政措施處理，以調解紛爭。

- 副主席補充說，以他剛才所提及的兩年租約為例，倘業主急於收樓，該業主是否有權即時發信通知住戶在一年後遷出。此外，依照舊有安排，倘租戶不同意業主的加租建議，業主可要求土地審判處釐定市值租金。他詢問現時的安排有否改變。

- 老興忠先生回應說，業主必須在現行租約屆滿後才可寄出12個月的終止租約通知書。倘業主有充分的理由，如收樓自住，則可向土地審判處申請在終止租約後立即收回物業。倘業主已發出12個月的通知，他也可循此途徑收回物業。此外，根據舊有條例，業主及租客須於租約屆滿前三至四個月簽署文件，議定續約及新租金的各項安排。倘雙方未能達成協議，則可要求土地審判處決定，新例已撤銷有關安排，而在12個月的過渡期內，租金水平將依照原有租約安排，維持不變。

- 劉應和先生憂慮有市民會因未獲悉條例的規定而在簽訂新租約時增加租金。

- 老興忠先生表示，在條例通過後，部門已作出一系列的宣傳活動，如到各區議會進行簡介、透過電台及電視台進行宣傳，以及在各民政事務處派發單張等，該署更會在9月份將宣傳單張連同差餉單寄給各差餉繳納人，以便他們清楚了解條例的內容。就劉應和先生所舉的例子，倘雙方在法例生效前已簽訂新租約，則在租約期內一切應遵照新租約的規定。業主在約滿後須給予12個月的通知期，然後才可終止租約。倘租約是在法例生效後簽訂，業主在約滿後便可終止租約，而無須受12個月的過渡安排規管。

- 張妙嫦女士表示，根據舊有法例，倘業主已給予租戶六個月的通知，而租戶又未有向土地審判處申請續租，法庭是無權再批出新租約的。在新法例下，她詢問租戶是否須在租約屆滿後離開物業抑或仍可享有12個月的通知期。

- 陳國藩先生表示，根據規定，在條例生效前，即2004年7月9日前，倘舊有續租程序已經展開，則整套舊的續約程序會繼續生效，即雙方可最後一次使用舊有的程序，向土地審判處申請批出新租約，而新租約於屆滿後將不再受過渡安排約束。

- 葉美好女士詢問，倘在12個月的過渡期內，租客自願加租，業主可否收取新的租金。

- 老興忠先生回答說，倘在租約屆滿後，業主及租戶達成加租協議，即雙方續批新租約，則租金應根據雙方的意願而釐定。因租約是在法例修訂後生效，所以新租約在屆滿後將不再受過渡安排約束。

- 副主席詢問，新法例有否規管業主的收樓程序。

- 陳國藩先生表示，在新法例下，業主收樓的程序跟舊有程序大致相同。倘租客拒絕遷出，業主仍須向法庭申請收樓令，但程序上有所簡化，就租約期滿的收樓申請，租客的反對期已由14天縮減至7天。

- 副主席表示，業主在新法例下收回物業仍須付出一定的金錢和時間，14天與7天實無太大改進。他建議部門進一步改善有關的安排。

- 陳國藩先生回應說，根據舊有法例，有些住客可能因了解法例對租戶租住權的保障而拒絕交還物業。鑑於新法例已撤銷有關租住權保障的條文，因此租戶應明白在租約屆滿後必須遷出。修訂法例的目的是希望減少收回物業的紛爭。

- 岑永根先生指出，新界有很多私人土地在出租後，租戶會在土地上蓋建房屋。倘業主收回土地，租務條例能否保障該等業主及地主。

- 老興忠先生表示，倘該等房屋屬住宅租約，則會納入新法例的規管範圍。

- 岑永根先生詢問，倘一幅土地的租約是15年，根據新法例，地主須在15年約滿後發出12個月通知抑或是即時發出12個月通知期以終止租約。

(簡永輝先生於此時離席。)

- 老興忠先生回應說，原有法例只規管五年以下的租約。如原有租約超過五年，有關租約便不受原有租務條例管制，也即是說，不在新法例的規管範圍內。

- 張妙嫦女士表示，根據舊有法例，業主在發出通知後，租客須往土地審判處申請批出新的租約，否則，租客便須遷出，而業主則可申請收樓令。在新法例通過後，倘租客沒有前往土地審判處申請新租約，業主是否仍須發出12個月的通知期抑或是根據舊例有權收樓。

- 陳國藩先生表示，若舊有程序已經展開，則應遵照舊例的規定，業主可根據舊例收樓而無須給予12個月的通知期。

- 主席感謝老先生及陳先生列席會議，向議員簡介有關法例。

第2(乙)項  ﹕北區主要工程項目進度報告            
            (文件第44/2004號)

- 廖振新先生簡述這進度報告的目的和背景及介紹文件。這報告取代了以往拓展署向北區區議會提交的北區發展計劃。

- 廖超華先生對進度報告表示歡迎，並就報告內容發表以下的意見：

| (a) | 項目B559CL：他表示最近收到許多居民就全面擴闊沙頭角公路及坪輋露天貨櫃場土地安排等事宜的投訴。雖然規劃署及前拓展署曾表示，粉嶺北及坪輋等新發展區的發展仍有待“香港二Ｏ三Ｏ：規劃遠景及策略”的研究完成後才能確定，但他認為口岸發展日漸迅速，倘道路網絡及地區發展仍需待二三十年後才能落實配合的安排，這實非地區之福。 |
| --- | --- |
| (b) | 項目90CD：鑑於報告中未有提及重建羅湖行人橋的加裝冷氣工程，他詢問部門會否在席上作出資料補充。 |
| (c) | 項目61DR：隨北區的鄉郊人口日漸增多，鄉村的排污系統著實極需改善。他對部門計劃在鳳凰湖建造一座公廁連相關的化糞池和滲濾場，表示讚賞，但他質疑當局有否關注舊有設施的維修保養及服務提升問題，例如上水鄉編號N37公廁的設施一直未見任何改善。 |
| (d) | 項目118CD、119 CD及125 CD：他認為鄉村現時使用的雨水渠渠蓋外型美觀，惟排水速度較慢，經常引致局部地區水浸。他詢問有關問題是由垃圾堆積引致還是因渠蓋設計未有考慮相關因素所致。 |
| (e) | 項目229DS：就提升現有石湖墟污水處理廠的處理量至每日93,000立方米，他提醒部門須盡力將工程對附近鄉村及農田的影響減至最低。 |
| (f) | 粉嶺第36區公共房屋發展：他表示近日接到多宗吳屋村村民的投訴，表示第36區的打樁工程令附近的村屋為之震動，甚至出現裂縫。另一方面，因新建的高樓太貼近民居，村民的電視接收受到干擾。 |
| (g) | 石湖墟寶石湖路：北區近年進行了多項擴闊道路工程，交通阻塞問題雖有所改善，但卻出現新擴闊公路與舊有公路的銜接問題。石湖墟寶石湖路最近曾發生一次嚴重交通事故，雖然部門近日已在該路口加設防撞欄，但他認為有關設施並不足夠。他要求部門予以檢討。 |

- 陳興福先生對報告表示讚賞。他指出330DS及61DR兩項有關鄉郊污水收集系統的工程曾獲上屆區議會支持，但當時只提及排污費，而未有討論接駁污水主渠所涉及的工程費用問題。據悉，政府現時只負責鋪設主要污水渠至各鄉村，而鋪渠入屋的費用則由屋主支付。他認為上述排污項目不論在環保或生的角度也十分值得支持，他不希望看到政府及村民在鋪渠費用的問題上出現任何矛盾和衝突的情況。他鼓勵部門把握未來兩至三年的時間，及早與鄉事委員會商討，研究出雙方可接受的安排，使計劃得以順利推行。

- 陳發康先生歡迎這份報告，並發表以下意見：

| (a) | 項目90WC：就永寧村附近村落及聯和墟等地區的水管更換及修復工程，他不滿有關工程的進度過於緩慢，他並指出不斷掘路和封路已對聯和墟商戶的生意造成嚴重的影響。他促請有關部門督促工程承建商加快工程進度，並一氣呵成地完成工程，以免影響道路兩旁商戶的生意。 |
| --- | --- |
| (b) | 項目374RO：第一期工程所興建的兩個公園深受粉嶺北居民的歡迎，尤其是鄉村村民，他們十分樂於使用有關設施。他又質疑為何第二期工程遲遲還未收地，並詢問原因何在及責任誰屬。 |
| (c) | 項目343RO：身為文化及康樂委員會主席，陳先生表示十分關注第39區地區休憩用地的動工時間。報告中列明該工程將於2005年7 月動工，他質疑為何該計劃已獲文化及康樂委員會支持，且設計已諮詢區議會，但有關計劃卻需待明年年中才能動工，他詢問問題的癥結何在。 |

- 侯金林先生認為是次的報告內容太簡單，他希望下次的報告能為個別項目提供更盡詳的資料。他表示不打算就個別項目提出意見，只促請部門之間在進行工程時多注意協調問題。以松塱至古洞一段的青山公路為例，近年來不斷的掘路和鋪路，對附近居民造成極大滋擾，令居民不禁怨聲載道。他要求設立機制，協調部門之間的掘路工程，這不但有助減輕道路阻塞，而且更可節省政府資源和減低工程對居民的影響。

- 廖振新先生感謝各議員的意見。他表示問題涉及多個部門的工作，他謹就土木工程拓展署的負責範疇作出以下回應：

| (a) | 項目B559CL：因粉嶺北的發展須配合香港整體發展的趨勢，所以該署需待“香港二Ｏ三Ｏ：規劃遠景及策略”的研究完成後才能確定計劃的推行時間。該署現時並無設定時間表。至於沙頭角公路的擴闊工程，鑑於該建議曾在北區區議會的其他委員會會議上進行討論，運輸署代表應已備悉議員的意見。 |
| --- | --- |
| (b) | 項目61DR：倘議員認為現有的公廁設施有需要提升，他可將意見轉交食物環境生署考慮，土木工程拓展署現時並無計劃進行有關工程項目。 |
| (c) | 粉嶺第36區公共房屋發展：倘建屋工程對附近的村屋造成影響，村民應盡快與有關工程的承建商或部門聯絡，以便有關方面跟進相關的投訴或索償事宜。 |
| (d) | 石湖墟寶石湖路：就寶石湖路及寶運路的交通安全問題，土木工程拓展署曾就此事與運輸署商討，並同意於該地點加設防撞欄。該防撞欄的設計符合道路安全標準。 |
| (e) | 項目90WC：鑑於水務署並無代表列席會議，廖先生代為回應。他解釋說，聯和墟的水管工程進度緩慢的原因是在市鎮地區進行前期工程需涉及多項安排，例如臨時交通安排、申請掘路紙、環保紙，以及與各公共事業公司聯絡。他會向水務署反映議員要求加快工程進度。 |
| (f) | 部門間的協調：就侯金林先生的建議，廖先生表示當局明白工程對居民所造成的滋擾。現時倘部門事前獲悉有其他部門會同時在同一地點進行道路工程，則會委託該工程部門代為進行有關工程，以減少工程的所需時間。目前，最大的問題是部門與各公用事業機構的協調，但當局會加強聯絡，以避免出現工程延誤，並減低工程對道路使用者所引起的不便。 |

- 周欽乙先生就渠務署的各項工程進度作以下的回應：

| (a) | 項目90CD：就廖超華先生提及的羅湖行人橋加裝冷氣問題，他將會轉交工程部人員跟進。 |
| --- | --- |
| (b) | 新界北部雨水排放系統改善計劃A、B及C部分：鑑於下游工程已大致完成，現時北區的工程主要集中在中游地帶。當局也察覺到市區的排污渠道並不足夠，所以A部分的工程主要集中在市區部分。 |
| (c) | 石湖墟污水處理廠擴建工程：該署的工程部人員將會特別關注工程對農田的影響。 |
| (d) | 鄉郊污水收集系統工程：該署的工程人員會在進行有關工程時加強與村民溝通，以期令工程順利開展。此外，他會向其他負責有關工程的組別主管轉達議員的意見。 |

- 劉銘德先生就康樂及文化設施工程作出以下補充：

| (a) | 項目374RO：粉嶺第18及21區鄰舍休憩用地：位於海聯廣場及榮福中心旁邊的兩個公園已落成啟用，惟計劃中的第三個公園卻因該地的短期租用者未有如期交還土地而令有關工程未能動工。由於現時該計劃已成功取得撥款並列為甲級工務工程。一經收地，建築署便可進場展開工程。 |
| --- | --- |
| (b) | 項目343RO：粉嶺/上水第39區地區休憩用地該工程屬大型基本工程項目，耗資達3,500萬元。工程現正按計劃積極策劃中，並擬於2005年7月動工。為更能配合地區及居民的需要，康樂及文化事務署會在落實設計前，先到區議會進行諮詢，以聽取議員的意見。該署現計劃於2004年底或2005年初將計劃提升為甲級工程，並於2005年7月動工。 |

- 潘忠賢先生贊成以報告形式介紹北區各主要工程項目的進展，但他質疑為何行人道上蓋工程並未納入報告內。他建議把有關項目列入下次的報告中，以便議員跟進。此外，他建議文件應加上附表，列出各區的代號，以方便議員參閱。至於項目203DS“北區污水收集系統”工程，他本人十分支持該項目，因為工程可改善河道水質及環境生，惟報告中未有列明動工及竣工日期，他希望工程能早日落實。

- 岑永根先生認為工務部門之間缺乏適當的協調會令工程延誤，並為市民帶來不便。他以粉嶺第36區為例指出，該區曾因鋪設的水渠時間表未能配合學校的開課日期而出現問題。雖然問題最終因部門的適時介入和緊急處理而得到解決，但當局日後應注意部門間的協調，並按工程的緩急釐定優次，以確保工程能順利展開。此外，他再以項目756TH“上水及粉嶺區道路擴闊及路口改善工程”為例，指出部門間缺乏協調的情況。由於工務部門在進行路口擴闊工程前未有顧及施工前後所引致的環境問題，因此環保署往往需在事後跟進有關問題。至於項目343RO“粉嶺/上水第39區地區休憩用地”工程，他憶述康樂及文化事務署的代表曾於區議會文化及康樂委員會會議上表示，該處的休憩設施將於2004年年底動工，但報告所載的動工日期卻為2005年7月，他要求康樂及文化事務署解釋延誤的理由。

- 就粉嶺第18及21區鄰舍休憩用地工程，陳發康先生查詢出現收地困難的公園用地業權屬於哪一部門所有。此外，他希望知道現時收地的進展及確切的收地時間表。

- 王金生先生表示，鄉郊市民一直十分關注陳興福先生於較早前提出的污水渠接駁問題，他要求有關部門正面作出回答。

- 葉曜丞先生指出，報告並未有列出現時粉錦公路轉入古洞及金錢村一段的道路及喉管鋪設工程。因工程關係，該處不時出現交通擠塞情況，他擔心9月開學後，情況會更為嚴重。他希望部門能告知有關工程的預計完工日期。

- 廖振新先生回應說，鑑於“北區主要工程項目進度報告”只收錄主要的工程項目，所以報告並沒有列出一些規模較小的工程，例如行人天橋上蓋工程。倘議員對某些項目感興趣，他可將之收錄於報告內，以方便議員跟進，他並樂於接受增加附表以羅列各區編號的建議。就岑永根先生提到的第36區鋪設水渠問題，他表示現時該區的水渠設施實足以應付居民的需要。該處進行擴大渠管工程主要是為了應付將來公屋入伙後的需要。他感謝議員對部門協調問題的關注。並表示各部門會在工程策劃階段盡力作出協調，以取得令人滿意的結果。就陳發康先生查詢項目374 RO的收地問題，收地工作是由地政總署負責。至於葉曜丞先生提到於一段粉錦公路進行的工程，由於地點不詳，他表示會於會後再與葉先生跟進此事。
(會後按語：就葉曜丞先生的提問，水務署於會後來函表示，該署在今年初開始在青山公路(古洞段)鄰近金錢一段敷設約六百米的食水水管。工程至今已經大致完成，而受影響之路面已於八月六日整段重新開放，至於餘下少量在行人路上的工程亦預計於八月三十日前完成。)

- 周欽乙先生表示，項目203DS的動工日期現正在檢討中，一經落實，將會盡快公布。至於鄉村污水系統的接駁問題，因牽涉私人土地，所以不論港九新界，一貫的做法均是由業主負責有關費用，惟部門明白鄉村的情況比較複雜，所以個別地點的工程人員會與村民商討解決方法。

- 陳興福先生重申，是項污水收集計劃非常值得支持。政府在計劃初期已投放大量資源，最終成敗只在於能否說服所有有關村民駁喉入屋，他不希望看到一項利民的計劃最終功虧一簣，白白浪費政府於前期工程所投放的資源。他表示於現今進步的社會環境，政府應主動與地區人士配合，並作充分的諮詢和協調，從而避免因利益問題而導致官民衝突的情況。

- 劉應和先生表示，上水鄉事委員會對駁渠問題深表關注。他建議政府為村民提供承建商的收費表，以供村民參考。

- 張伙泰先生認為政府不應將駁渠的責任推卸給個別業主，所有工程均應由政府負責。此外，業主會在興建房屋時建造化糞池。倘政府要求業主同時建化糞池和接駁污水渠，這對業主來說實屬雙重負擔，對業主極為不公。

- 劉銘德先生回應說，該署也十分關注第18及21區第二期工程的收地進展。據悉地政總署將於本年底與該地盤先前的租用者進行訴訟。一經收地，建築署便可施工。至於第39區的休憩用地，他解釋說，建築署確曾於較早前預計該用地可於2004年底動工，惟該公園需聯同離島及荃灣的另外兩個公園一起招標，所以時間上出現數個月的偏差。據了解，建築署現時已密鑼緊鼓地進行預審工作，以便於立法會復會後將工程提升為甲級工務工程。

- 就收地和取消短期租約的工作，袁耀邦先生表示，地政總署一直與工務部門保持緊密聯絡和互相配合，所以收地方面並無困難。倘有延誤，問題往往出於賠償方面，例如業權糾紛或業主不在香港。至於短期租約方面，部門會於終止租約六個月前口頭通知租戶，並於三個月前發出書面通知，所以租戶應有充分時間準備。至於項目374RO所涉及的地盤，由於先前的租用者與政府出現合約糾紛，所以才會出現非事前可以預料的特殊情況。至於村屋接駁污水渠的問題，他解釋說，倘獲悉有新村屋落成，地政總署會通知有關業主必須於新屋落成後駁渠入屋，但對於一些落成已久的村屋，則會由渠務署人員與村民磋商。

- 就劉應和先生要求提供收費表一事，周欽乙先生答允於會後請負責該工程的人員直接與劉應和先生聯絡跟進此事。

主席感謝四位部門代表列席會議，並請有關代表考慮和採納議員在席上所發表的意見。

- 主席宣布休會十分鐘。


第2(丙)項  ﹕	樓宇安全於“居者有其屋”及“租者置其屋”簡報
            (文件第45/2004號)

- 林志明先生和余國培先生介紹文件。

劉德昌先生指出，以往房屋署曾為舊式公共屋邨的住戶推出更換舊式晾衣架計劃，並提供設計標準，供住戶參考。然而，他近日發現有不少居者有其屋及租者置其屋單位均有違例裝設晾衣架的問題，究其原因是房屋署在設計樓宇時未有考慮實際的環境及安全因素，不少住戶會按實際情況而另行安裝晾衣架，因而產生僭建問題。劉先生指出，更改物業的晾衣架位置牽涉修改大廈公契的問題，由於一般小業主並無關於晾衣架標準設計的資料，他們往往難以取得共識。房屋署是有關物業的發展商，除了執行監察外，他希望該署能主動為有關的居民和小業主提供有關晾衣架設計和標準的資料，以供他們參考，劉先生認為這是作為發展商的應有義務。

- 余國培先生回應說，文件中所述的獨立審查組雖屬房屋署轄下組織，但其權力主要來自屋宇署，該審查組的主要工作是進行屋宇監管。他表示，居者有其屋和已出售的公屋均等同私人樓宇，據悉，其他私人發展商並沒有為業主提供晾衣架的設計標準。倘小業主提出有關要求，房屋署可擔當轉介角色，向有關業主提供諮詢服務或參考圖則。現時獨立審查組如發現居者有其屋或已出售的公屋有僭建問題，房屋署會勸諭有關的小業主自行修正有關問題。

- 陳興福先生認為居者有其屋和租者置其屋一向由房屋署負責管理，有關僭建物的問題應早已被發現，但亡羊補牢，未為晚也。為了公眾安全和生，他十分支持文件中的計劃，並贊成切實監管居屋和租置公屋的僭建物。

- 葉曜丞先生表示過去曾有不少由僭建物導致的傷亡個案。他並指出，粉嶺祥華的樓齡已達20年，房屋署即將出售該，雖然該署曾承諾會為每戶預留一萬多元，即合共七千多萬元，用作維修基金，但由於該樓齡較高，所以喉管、供水、排污、電線裝置等潛在問題也會較多，居民擔憂維修基金會在短時間內用罄。據悉，房屋署早前曾承諾只要居民提出需要維修的項目，該署定會在正式出售樓宇前把有關項目維修妥當。葉先生查詢現時的有關情況。

- 蘇西智先生指出，居者有其屋及租者置其屋屋苑一向由房屋署或有關的管理服務公司負責管理和進行維修，對於有關樓宇出現殘舊不堪的情況，他表示十分震驚，並質疑這是因該署過往的疏忽而導致。他又指出，一些舊式屋苑，例如上水旭埔苑，其設計根本不能符合居民現時的需要，該等屋苑既缺乏冷氣機檯，而晾衣架的位置也有欠理想，衣物很容易沾染污水甚至觸及火種，有鑑於此，住戶都紛紛在晾衣架之上安裝簷篷，他表示，如現時硬性規定居民必須拆除有關簷篷，此舉會對居民造成很大的影響。蘇先生又認為不應以一刀切的方式來監管僭建物，部門應就此事諮詢居民，並按實際情況酌情處理，透過磋商訂定公平、統一和具彈性的準則。

- 余智成先生指出，就租者置其屋計劃的屋苑而言，目前房屋署已把監管屋苑管理公司的工作交由有關的業主立案法團負責，但礙於屋苑內的單位並非全數售出，因此房屋署現時仍然是租戶的代表。他認為在此情況下應明確訂明樓宇因結構性問題需要進行維修時的權責問題。他認為結構性維修應由房屋署負責而不應只由已購買單位的業主攤分維修費用，否則屋苑的維修基金很快便會用罄。

- 副主席同意當局有需要監管樓宇安全，但礙於香港有不少住宅樓宇的設計均存在問題，不少業主因而自行進行小規模的改善工程，惜該等工程卻屬非法僭建。作為建築物上訴委員會委員，副主席指出現行的建築物條例非常嚴格，過往差不多從未有成功的上訴例子。在上述情況下，政府為免承擔責任，一般都會拒絕小業主就改變物業結構而提出的申請，繼而令問題變得複雜。他又指出，除居屋及租者置其屋外，其他私人樓宇也同樣有非法僭建的情況。他認同應立即處理有即時危險的僭建物，但政府必須謹慎行事，以免造成擾民的情況。他相信現時大部分的僭建物問題均非十分嚴重，倘以一刀切的方式處理，恐會對公眾造成很大的滋擾。另一方面，副主席強調當局在處理僭建物一事上應兼顧法、理、情三方面。現時，大部分業主立案法團均由業主義務擔任委員，他擔心法團沒有能力承擔和處理僭建物的問題，這變相打擊籌組法團的工作。他認為當局應按緩急先後，按部就班地處理僭建物的問題，但這並不代表默許僭建物的存在。

- 余國培先生回應說，房屋署在出售公屋及居屋時，原則上會分別提供7年及10年的結構保證，期間如出現結構性問題，該署會負責維修。此外，該署在正式出售公屋前會向住戶發出問卷，列明單位內部及公共地方的維修問題，該署會待維修工作完成後才正式出售有關單位。

- 何紹輝先生續表示，現時部分公屋的晾衣架是安裝在廚房外，由於有住戶不滿該位置容易令衣服沾染油煙，因此房屋署遂為住戶提供晾衣架的設計標準，供住戶另行安裝，只要符合有關標準，該署都會接受。至於居屋屋苑，由於屋苑乃由個別業主立案法團管理，該等居苑是否接納房屋署為公屋居民提供的晾衣架設計，則屬個別屋苑的問題。何先生又表示，該署會為祥華進行維修，然後才再行出售，並會為該提供7年結構安全保證。至於加建簷篷方面，有關的業主立案法團只要聘用合資格的承建商進行有關工程便不會出現問題。他強調於公屋出售後，房屋署的身分仍然是該的部分業主，該署一定會承擔其份內的維修費用。他明白住戶大多是義務擔任法團工作，事實上，法團只需監管管理公司，真正的維修和管理工作應由管理公司負責。

- 鄧忠明先生補充說，屋宇署已授權房屋署獨立審查組根據《建築物條例》監管「居者有其屋」及「租者置其屋」。同時，屋宇署亦有職員調派到房屋署獨立審查組工作及進行是次大型勘察行動，以達致執法政策一致。根據現時政策，跨度不超過500毫米的輕質簷篷，以及跨度如不超過600毫米的冷氣機金屬支撐架，如狀況良好，均不會要求業主清拆。

- 張妙嫦女士明白屋宇署有權根據建築物條例要求舊樓業主拆除僭建物，並把建築物還原，但她希望該署在進行檢控時能考慮時效條例和默許的法律原則。她舉例說，一般市民所擁有的土地如被他人佔用超過12年，業主便無權討回被佔用的土地。此外，欠債7年以上而從未追討的，債權人便會失去追討債項的權利。她認為政府也應遵守有關的法律原則，而不應凌駕於一般市民之上。不少舊區的僭建物已存在達30年之久，是歷史遺留下來的問題，她認為政府應考慮以其他方式解決問題，而並非只用生硬的條文來處理。

- 區維坤先生對獨立審查組計劃於5年內完成居屋和租者置其屋的大型勘察工作表示認同，為確保公眾安全，他認為計劃越快進行越好。他並詢問該審查組是否有足夠的人手來應付有關工作。另一方面，他質疑獨立審查組的獨立性。他指出，過去數年，房屋署為精簡人手而鼓勵員工自組公司，該等公司過去一直有承辦居屋及公屋的管理工作，他們與審查組成員和工程承辦商有著千絲萬縷的關係，加上現時大部分業主立案法團成員都質素較低，當中可能會出現利益輸送的情況，為此，他詢問房屋署可否作出完善的監察，他又認為應與廉政公署保持緊密聯繫。另外，現時天平出現外牆剝落的情況，但房屋署卻表示有關的維修費用需全數由該的維修基金撥出，他認為有關安排有欠公平，並認為房屋署應承擔有關的維修費用。

- 廖超華先生指責房屋署未有向住戶及業主提供足夠的資訊，以致他們未能符合該署的要求。他又質疑何以業主自行在外牆安裝符合房屋署標準的晾衣架，但該署卻指晾衣架不合規格。他認為若因舊式樓宇的設計問題而令居民的居住環境得不到改善，而房屋署又不接受住戶自行改善有關情況，這對居民來說並不公平。他建議該署日後在設計樓宇時應從多方面作審慎的考慮，以免重蹈覆轍。他並希望該署在正式執法前能作充分的諮詢，以期制定住戶可接受的安排。

- 莫兆麟先生對房屋署是次推出的計劃表示讚賞。作為區議會議員，他一直有聯同當區的立法會議員跟進祥華的大型維修問題。他指出，祥華的紙皮石剝落情況雖未如文件中所述的例子般嚴重，但房屋署有責任作定期檢查和維修。他又指出，祥華有不少隱藏的結構性問題，但房屋署卻視若無睹。他舉例說，祥頌樓天台漏水情況嚴重，頂層的多個單位均受影響，有關住戶雖已向房屋署反映，但該署卻表示無法改善有關情況；此外，祥樂樓有部分單位室內出現一道長長的裂痕，但房屋署卻表示有關問題不屬結構性問題。另一方面，屋有不少走廊出現裂痕，每逢下雨或清洗地面時，污水會滲漏至下一層，房屋署曾多次進行防漏工程，但卻無補於事。除上述的問題外，莫先生又指出祥華的公共設施缺乏妥善的維修。內部分休憩場地的膠墊已經損毀，而且有蟲，籃球場地面出現裂縫，容易令使用者絆倒。他促請房屋署在注意單位維修問題的同時，也一併跟進公共設施的維修事宜。最後，莫先生詢問獨立審查組的工作是一次過性質抑或是持續進行，該組是否會於5年後(即勘察工作完成後)解散。

- 潘忠賢先生認為僭建物的出現往往是由於屋宇的設計，例如晾衣架的位置，未能切合住戶的真正需要，他建議房屋署日後可在屋苑入伙後徵詢居民對屋宇設計的意見，從而改善，避免再遭人詬病。他又認為物業管理公司於發現屋苑出現非法僭建物時，應立即發信要求住戶進行清拆，管理公司在這方面責無旁貸，處理不當理應受到譴責，而房屋署作為大業主更應建議立例規管物業管理公司，遇有管理公司失職的情況，則應予以譴責，甚至除牌。為保障小業主的權益，潘先生又建議待勘察工作完成後，業主可在屋苑的結構保證期完結前邀請獨立的專業機構為樓宇結構進行評估。

- 岑永根先生建議房屋署透過屋邨諮詢委員會向居民發放有關晾衣架和簷篷標準的資料。他認為這樣較舉行冗長的會議更為有效。

- 劉德昌先生詢問，部分居屋屋苑仍未有關於晾衣架標準的資料，房屋署現時能否提供有關資料，以供該等屋苑的住戶參考。

- 周吳婉貞女士在回應時表示，獨立審查組乃由屋宇署調配的人員所組成，該小組將根據建築物條例進行勘察等工作。去年的初步勘察結果顯示，居屋和租者置其屋的非法僭建情況並不嚴重，她相信有關的勘察工作可於兩年內完成。此外，他們會與有關的居民舉行會議，解釋屋宇署的要求，並就有關工程提供意見。

- 何紹輝先生補充說，房屋署備有關於晾衣架標準的資料，居民可向該署查詢。就結構問題，由於紙皮石不屬結構部分，因此業主需自行承擔有關紙皮石剝落的維修費用。他又表示，祥華的樓齡已達20年，空氣中的氯和碳成份侵蝕結構的情況實屬無可避免，但他強調房屋署會先完成結構勘察，證實沒有問題後才正式出售該。

- 葉曜丞先生不認同何先生指紙皮石剝落並非結構性問題。他指出紙皮石剝落可能是鋼筋生銹所致，有關情況應屬結構性問題。

- 何紹輝先生回應說，倘因大廈鋼筋生銹而導致石屎和紙皮石剝落，在結構保證期內房屋署是會負責有關的維修工作。

- 鄧忠明先生續回應說，房屋署獨立審查組是次進行的大型勘察行動，只包括「居者有其屋」及「租者置其屋」。他指出，現時很多業主仍未意識到樓宇維修的重要性，事實上，適時維修對樓宇的保養和市民的安全至為重要。此外，他認同物業管理公司有責任幫助業主監管屋苑內的非法僭建情況。不過，據以往經驗，有關機構和業主立案法團往往因要求個別業主處理或清拆其僭建物而引起紛爭，需向政府部門尋求協助。是次大型行動的目的在於取締僭建物，從而保障住客及公眾安全，所以在執法時會給予有關業主合理的時間，以便他們清拆有關僭建物，鄧先生強調，除非業主採取不合作態度，屋宇署不會隨便檢控非法僭建人士/業主，該署更會提供支援，以協助業主進行有關工程，例如貸款計劃、社工服務等。另外，屋宇署的網頁詳列有關《建築物條例》及相關資料，市民可上網或致電屋宇署查詢。

- 莫兆麟先生詢問獨立審查組會否勘察祥華內的公共設施。他又要求房屋署提供祥華的結構勘察報告。

- 何紹輝先生回應說，房屋署會在正式出售祥華時，把有關的結構勘察報告送交該的管理公司保管，屆時，莫先生可向有關的管理公司索取報告。

- 余國培先生補充說，獨立審查組主要針對居者有其屋和租者置其屋屋苑，並根據建築物條例進行勘察，至於房屋署轄下的公共屋，則由該署自行負責勘察。

- 主席感謝屋宇署及房屋署的代表出席會議。

第2(丁)項  ﹕	要求將石湖墟符興街之垃圾站及公園改作小巴站

(文件第46/2004號)

- 陳興福先生介紹文件。

- 尹浩球先生回應說，現時符興街的垃圾站及廢物收集站面積約216平方米，為獨立式永久垃圾收集站，於1983年建成啟用，期間不斷進行維修及改善工程。現時站內設有活性炭除臭系統及垃圾車廢氣排放系統，以改善垃圾站的臭味問題。他續表示，現時該站每日約處理170噸垃圾，服務約16,000人，而服務範圍則主要包括馬會道、新運路、符興街、新康街、新成路及寶運路一帶的舊區。由於區內樓宇多為舊樓，且無獨立的垃圾收集站和垃圾收集系統，因此當局有需要為居民提供棄置垃圾的設施，提案中所述的垃圾收集站著實有存在的必要。尹先生認為現時符興街的垃圾收集站地方合適，加上附近設有公園，環境較為空曠，可減低垃圾站對附近居民所造成的滋擾。如搬遷該站，垃圾收集工人便可能需要將垃圾運往較遠的位置，他相信此舉會對居民造成較大的影響。目前區內並沒有特別合適的垃圾站選址，他重申有保留該垃圾站的必要。

- 駱潔霞女士表示已於會議前通知秘書，文件中所述的公園乃由北區民政事務處管理。

- 黃漢豪先生表示，經翻查記錄後，北區民政事務處無法取得資料證明該公園屬該處管理。他指出，該公園可能是在很久以前以小型工程形式興建，按照慣例，在工程完成後，該處應會把公園移交有關部門負責管理，但黃先生強調，無論管理責任最終屬於哪一部門，也不應妨礙當局考慮文件中的建議。他表示早前曾聯同警方大埔區人員進行實地視察，發現該公園有棄置垃圾的問題，而且經常有不良分子聚集，倘證實該公園屬北區民政事務處負責管理，該處十分樂意考慮將公園改作其他對社區和居民有利的用途。

- 侯金林先生表示支持文件中的建議。他指出，現時垃圾站位於石湖墟的中心地帶，由於附近設有球場，所以人流十分多，該垃圾站容易對居民和途人構成生方面的問題。他建議將垃圾站設於新豐路近君爵酒樓後面的停車場，該處位處石湖墟邊緣位置，遠離中心地帶，相信可減低垃圾站對居民的影響。

- 廖超華先生指出，早前曾有市民投訴，指文件中所述的公園有不良分子聚集，而且設施殘舊，照明系統不足，生情況欠佳。他認為在決定應否把公園和垃圾站改建為小巴站時，應考慮是否有其他更合適的地點供設置垃圾站；同時，由於公園旁現有若干食肆、商鋪和一幢住宅，議員也應考慮於上址設小巴站會否引起廢氣問題，因而影響居民的生活和生計。廖先生又指出，現時每當清洗垃圾站或有垃圾車進出時都會產生大量污水，由於公園旁的行人路現已鋪上地磚，污水流經地磚所造成的污跡往往無法清洗，他建議重新在該路段鋪上英泥，以改善生情況。另一方面，他要求當局盡快清楚界定公園的管理責任，倘屬康樂及文化事務署管轄，該署便應改善公園的設施，並多種植花草樹木，而警方則應採取行動，解決隱君子聚集的問題。總括來說，各方面都應合力改善社區環境，而不是輕言把該公園改建。

- 葉美好女士詢問運輸署是否有計劃將全港的公共小巴改為石油氣小巴。

- 張伙泰先生認為垃圾站的位置應以方便市民為原則。他相信不論把垃圾站遷往何處，垃圾站同樣不會受居民歡迎，因此他對搬遷垃圾站的建議有所保留。他又認為現時最重要的是改善垃圾站的臭氣和生問題，他建議康樂及文化事務署在公園內多種植有香味的植物，例如茉莉花和米仔蘭等，以改善環境。

(葉曜丞先生於此時離席。)

- 莫兆麟先生促請警方積極處理癮君子在公園聚集的問題。

- 尹浩球先生回應說，食物環境生署經常有留意垃圾站的生情況，該垃圾站最近更增設了一台垃圾壓縮機，以防止臭氣外溢。此外，該垃圾站已有全職的清潔服務員駐守，並會每日清洗兩次，以改善生情況。他強調食環署會繼續密切留意有關情況。

謝小舟女士回應說，運輸署鼓勵公共小巴全面轉用石油氣，有關資料，該署將於會議後呈交秘書處。至於搬遷新康街的紅色小巴站一事，倘社區人士認為有需要進行搬遷，該署會就此事與有關方面，包括現時的小巴營運商，進行磋商。

運輸署

第2(戊)項 ： 建議北區區議會成立“跟進北區單車徑和單車公園的
			進展以及單車阻礙主要行人通道事宜工作小組”
            (文件第47/2004號)

- 潘忠賢先生介紹文件。

- 陳興福先生表示，提案中有部分工作曾於上屆區議會由廖超華先生擔任召集人的“研究北區食物及公共生監察方式工作小組”負責跟進。他贊同成立工作小組跟進有關事宜。

- 張伙泰先生贊同成立工作小組，但他認為工作小組應隸屬於文化及康樂委員會。

- 主席也支持成立工作小組跟進上述事宜，並建議由潘忠賢先生擔任工作小組召集人。

- 王金生先生認為潘忠賢先生已擔任交通及運輸委員會主席，職務繁重，他建議由陳興福先生擔任工作小組召集人。

- 陳興福先生指出，單車乃北區一大特色，對於如何能令單車使用者在不妨礙其他市民使用道路的情況下以單車代步或以踏單車作為消閒活動，以及有關部門如何能有效處理北區的單車問題，他表示深感興趣。由於其本人常以“有秩序，新北區”為口號，因此他很樂意擔任工作小組召集人。

- 廖超華先生表示，陳興福先生於擔任上屆北區區議會議員期間曾拍攝錄影帶，建議興建北區單車公園和發展單車運動。此外，各北區區議員也希望北區的單車徑可貫通大埔及其他地區，並在區內發展具特色的單車徑設施。隨著區內的治河工程相繼完成，河岸兩旁將廣植樹木，並成為環境優美、供市民大眾舒展身心的理想場地。廖先生對陳先生所作的前期工作表示認同，他並支持陳先生擔任工作小組召集人。

- 侯金林先生指出，北區的單車管理問題存在已久，過往也曾在不同的委員會會議上進行討論。既然陳興福先生對有關議題深感興趣，他相信陳先生定能對有關問題作出貢獻，他支持陳先生出任工作小組召集人。

- 岑永根先生贊同主席的建議，贊成由潘忠賢先生擔任工作小組召集人。

- 張伙泰先生認為各議員無需為召集人的人選爭拗，他建議以表決形式來決定。

- 劉天生先生認為工作小組召集人應對有關事宜具有熱誠，倘陳興福先生有意出任召集人，他會表示支持。

- 潘忠賢先生表示他也有意擔任工作小組召集人，但若陳興福先生有意出任，他本人沒有太大意見。

- 區維坤先生認為陳興福先生一直有跟進區內的單車事宜，因此他贊成由陳興福先生出任工作小組召集人。

（凌志德先生於此時離席。）

- 副主席指出，潘先生曾爭取在區內設置單車公園，並舉辦單車巡遊，以爭取落實貫通北區至大埔的單車徑。此外，單車問題與交通及運輸事宜息息相關，因此他支持潘忠賢先生擔任工作小組召集人。副主席又認為工作小組可同時設召集人及副召集人的職位。

- 主席建議以表決形式決定召集人和副召集人的人選。

- 大會就推選召集人一事進行表決。表決結果：潘忠賢先生得6票，陳興福先生得11票。主席宣布陳興福先生為工作小組召集人，潘忠賢先生為副召集人。

- 陳興福先生感謝各議員支持他擔任召集人一職，並承諾在任內竭力做好有關工作。


第2(己)項 ： 2004/2005年度北區優質樓宇管理比賽			
            (文件第48/2004號)

- 黃漢豪先生介紹文件。

- 秘書處收到的利益申報資料如下：
    莫兆麟先生      北區區議會宣傳工作小組成員

- 大會支持舉辦有關比賽並通過有關的撥款申請。


第2(庚)項 ： 民政事務局弘民基金計劃			
            (文件第49/2004號)

- 黃漢豪先生介紹文件。

- 副主席支持設立有關基金，但他指出不少民間志願機構均希望有心的社會人士能捐款支持該等機構的服務或捐建設施，但卻一直遇到不少困難。他認為政府向社會人士募捐必定較上述機構佔優，他恐怕設立弘民基金會令民間志願機構更難透過募捐取得資源，同時此項計劃也會令人產生政府與民間組織爭用資源之感。他希望政府能讓民間志願機構有更大的生存空間。副主席又指出，文件所述的審核委員會只扮演諮詢角色，向民政事務局局長提出建議，真正的撥款或需經多重行政程序。

- 劉德昌先生認為設立弘民基金會令政府與民間志願機構互相爭奪資源，而政府也有削減資源之嫌。他指出現時民間志願機構在進行募捐時均具備足夠的公開資訊，供市民參考，而市民則可按意願捐款。他擔心成立基金，再由政府訂立發放撥款的準則，會令行政工作更為複雜。

- 廖超華先生認為設立弘民基金是一個新的嘗試，他相信基金對改善社區設施和文康方面的大型建設有一定的幫助。計劃並可讓社會上的有心人士直接參與有關民生的事宜，以加強各界對社區的共同承擔和歸屬感。

- 呂慶忠先生支持成立弘民基金。他認為現時市民一般會按照個人的意願來選擇捐款項目，同時商界也傾向樂意捐助由政府主持的基金項目，他相信成立弘民基金不會令政府與地區上的小型志願機構和團體爭奪資源。他並指出，現時地區的小型志願機構和團體很難單獨進行籌款活動，設立弘民基金可望有助該等機構獲得更大的資助，但礙於現時有關弘民基金的詳細資料並不多，他希望該基金可真正惠及地區上的小型志願機構和團體。

- 陳興福先生指出，現時志願組織可透過申請不同類別的基金和撥款以推行活動。弘民基金成立後，該等組織同樣可申請該基金的撥款來舉辦活動，弘民基金的撥款甚至可用於社區內的文化建設，因此他支持設立弘民基金。

黃漢豪先生表示會向民政事務局反映各議員的意見。他澄清說，政府設立弘民基金的目的是希望能更靈活運用資源，而並非有意減少其在資源方面的承擔。另一方面，他相信基金的設立不會對小型志願機構在募捐方面構成重大影響，但他會把議員的意見和憂慮向局方反映。

北區民政事務處

- 大會備悉並支持弘民基金計劃。


第2(辛)項 ： 區議會撥款申請			
            (文件第50/2004號)

- 主席表示，文件共載有5項撥款申請，其中“北區慶祝中華人民共和國成立五十五周年國慶活動”的撥款申請已於上次會議通過，但因個別分項有所改動而需再次提交區議會審批。在審批撥款申請前，主席提醒各議員如他們與撥款申請團體可能有利益關係，則必須填妥利益申報表，並於即日內交回秘書處，以備案和供載列於會議記錄內。此外，在討論有關申請時，有關的議員不應發言，若議會須就有關申請進行表決，有關議員可能需要避席以避嫌。

- 秘書處收到的利益申報資料如下：

| 呂慶忠先生 | 北區撲滅罪行委員會委員 北區區議會宣傳工作小組召集人 |
| --- | --- |
| 張妙嫦女士 | 北區撲滅罪行委員會委員 |
| 莫兆麟先生 | 北區區議會宣傳工作小組成員 |
| 葉曜丞先生 | 北區撲滅罪行委員會委員 |
| 葉美好女士 | 北區撲滅罪行委員會委員 |

- 大會通過5項撥款申請。




第2(壬)項 ： 大埔警區2004年警務工作方針			
            (文件第51/2004號)

第2(癸)項 ： 邊界區2004年警務工作方針			
            (文件第52/2004號)

- 主席表示，上述兩項議題性質相同，因此一併進行討論。此外，有關警區的最新工作報告已於席上派發。

- 廖超華先生很高興上水分區的整體罪案數字不斷下降。他詢問“店內盜竊”及“未獲授權而取用運輸工具”兩項罪案的數字是否能反映青少年犯罪問題。他又詢問“未獲授權而取用運輸工具”是指偷車、無牌駕駛還是其他罪行。另一方面，廖先生對被捕的125名青年當中，有105人為學生深表關注。他指出上水廣場對面的電子遊戲機中心是區內青少年在半夜時分聚集的黑點，近日更發現有青少年在龍豐商場內參與買賣書本的活動，他恐怕該等青少年會被不法分子利用，他希望警方多加注意有關情況。

- 就上水分區的罪案報告，岑永根先生指出，持雙程證的被捕人數較2003年增加了8人，他詢問被捕人士與店內盜竊數字上升是否有關，而被捕人數上升又是否與實施自由行政策有關。另一方面，岑先生也十分關注青少年犯罪的情況，他希望警方可加強教育青少年。

- 葉美好女士建議擴大少年警訊的服務範圍，並透過少年警訊會員向朋輩宣揚守法的訊息，以減低青少年的犯罪數字。

- 莫兆麟先生指出，近日有居民表示曾於樓宇大堂的信箱收到買賣私煙的傳單，他希望警方能聯同房屋署等有關部門積極關注上述情況。

- 吳錦榮先生回應說，“未獲授權而取用運輸工具”是指車輛被偷去後可以尋回，而被捕的105名學生所觸犯的罪行則以盜竊為主，其中包括46宗店內盜竊及19宗雜項盜竊。至於暑假期間的青少年聚集問題，警方一直十分關注有關情況，並會加派人手聯同區內的志願機構到青少年聚集的黑點作勸諭和執法。另外，倘發現買賣書本涉及非法活動，警方會採取相應的行動。就持雙程證人士參與店內盜竊的問題，吳先生表示上半年共檢控了20名持雙程證人士，有關情況不算嚴重。他又同意擴大少年警訊的服務範圍，從而令更多青少年受惠。至於販賣私煙的問題，則屬香港海關的職權範圍，但他歡迎莫兆麟先生向警方提供有關資料，以便警方調查有關活動是否涉及其他罪行。

- 張伙泰先生詢問現時區內青少年濫用和販賣精神科藥物的情況是否嚴重，他希望警方日後可在報告中提供有關數字。

- 吳錦榮先生回應時表示，根據記錄，上水分區過去半年並未有學生涉及毒品的罪行，而在年齡介乎16至19歲的青少年中，則有1人涉及有關罪行。他表示，相對於其他地區而言，有關情況並不算嚴重。吳先生承諾下次會在報告中提供有關數字。

- 馮國安先生續回應說，青少年涉及與毒品有關的案件在邊界區並不嚴重，但鑑於曾有報導指青少年北上消遣後會攜帶毒品返港，邊界警區已在羅湖及落馬洲管制站派便裝警員採取行動，在上月更從1人身上搜出四百多粒精神科藥物。他強調警方會繼續注意有關問題。另一方面，馮先生表示該警區的盜竊(扒竊)案全部都在羅湖和落馬洲邊境檢查站內發生，雖然有關數字在2004年上半年已減少了超過70%，但警方在實施自由行前已在羅湖和落馬洲加強反盜竊的工作，據資料顯示，有關“違失或盜竊”的案件數字，已由2003年上半年的124宗大幅下降了超過84%至20宗。馮先生強調警方已竭力打擊有關罪行，從而避免到港的遊客成為受害者。

- 廖超華先生詢問持雙程證人士所觸犯的主要屬何種罪行。另一方面，近日鄉郊地區的入屋爆竊情況有上升趨勢，他希望警方能多注意有關情況。

- 侯金林先生表示，大埔警區一向有提供鄉郊地區的罪案數字，他對此表示讚賞，並認為有關資料對當地居民及地區工作者十分有用。他希望邊界警區可仿效有關做法，提供鄉郊地區的罪案數字資料。

- 劉天生先生詢問，在2004年上半年邊界警區所拘捕的581 名非法入境者中，沙頭角一帶約佔多少。

馮國安先生回應說，根據以往經驗，在沙頭角區拘捕的非法入境者數目約佔超過三分之一，該處是邊界區內非法入境者問題最嚴重的地方，數字較落馬洲和打鼓嶺為高。他表示會於會議後向劉先生提供正式的數據。


第3項報告

第3(甲)項 ： 北區地區管理委員會報告
　　　　　　 (文件第53/2004號)

警務處

邊界警區

蘇西智先生表示，北區地區管理委員會過去一直有跟進“粉嶺第11A區興建文娛體育中心”及“上水火車站一帶貨物阻塞通道情況”，然而，在上次及是次提交的報告中卻未有提及上述事宜，他希望北區地區管理委員會可繼續跟進有關事宜，直至有結果為止。

地區管理委員會

副主席表示，他以往一直有跟進上水彩園路過境巴士阻塞道路的問題。自運輸署早前將該處一帶列為禁區後，擠塞的情況曾一度有所改善，但近日又再故態復萌，交通擠塞的情況較先前更為嚴重，過境巴士的車龍甚至排至寶石湖路與彩園路交界。他希望運輸署可盡快設法改善上述情況。他並要求警方在上址加強檢控違反交通規例的司機。


興建跨區單車徑及北區單車主題公園

運輸署

警務處

- 潘忠賢先生不滿政府一再拖延公布有關興建一條貫通新界各區的單車徑的可行性研究報告，他認為既然報告已經完成，當局理應盡快公布結果。他相信單車徑的落成可有助改善北區的經濟、就業情況和康樂設施，他建議區議會敦促土木工程拓展署盡快公開報告內容。

- 主席要求部門考慮議員所提出的意見，他表示有關問題將交由剛成立的區議會工作小組跟進。

- 潘忠賢先生堅持區議會應就要求當局公開報告一事表明立場。

- 主席指出，區議會需要討論和跟進的議題繁多，既然有關的工作小組已經成立，他認為應由工作小組直接跟進有關事宜，倘工作小組未能取得有關部門的合作，方再由大會跟進。

- 侯金林先生支持由工作小組跟進有關事宜。

- 呂慶忠先生建議先由大會去信當局索取有關報告，再由工作小組跟進。

- 廖振新先生在回應時表示，有關的顧問報告已經大致完成，當局現正審核報告和檢討落實計劃的安排。如計劃得到落實，當局定會公開報告內容，並諮詢有關的區議會。他強調當局至今仍未完成審批和檢討工作。

- 主席重申，有關議題將交由剛成立的單車事宜工作小組跟進。


將上水符興街上水圖書館舊址改作小型文化館用途

- 潘忠賢先生認為食物環境生署在另覓辦事處一事上有拖延之嫌，倘該署有誠意遷出，理應不難另覓合適的辦公地點。他希望該署能定下交還上址的期限。

- 余智成先生詢問獸醫公共生組的工作性質是否與檢驗病毒(例如H5N1禽流感病毒)有關。由於該建築物位處石湖墟中心地帶，倘該辦事處用作上述用途，一旦發生病毒洩漏事件，情況恐怕會十分嚴重，食環署應考慮將該辦事處遷往遠離民居的地方。

- 尹浩球先生回應說，現時食環署轄下獸醫公共生組的工作主要是進行禽畜及食物標本檢驗，有關工作需設於有特定設施和接近邊境管制站的地方，該署對於搬遷辦公室一事持開放態度，如有合適的地點，該署會作出考慮。

第3(乙)項：北區小型屋宇申請及重建申請進度報告
　　　　　　(文件第54/2004號)

- 大會備悉文件第54/2004號。

第4項續議事項

強烈敦促運輸署改善北區巴士服務
(上次會議記錄第13-30段)

- 主席表示，在上次會議後，區議會已去信邀請運輸署署長親臨北區與議員會面，討論北區的巴士服務問題。其後，運輸署署長在7月8日的覆函中表示已親自研究有關問題，並相信由熟悉有關事務的人員出席會議會較為適合，因此他委派了兩名總運輸主任出席7月12日舉行的交通及運輸委員會會議，而秘書處已邀請所有北區區議員出席上述委員會會議。主席建議由交通及運輸委員會繼續跟進有關議題。

- 潘忠賢先生指出，儘管去屆交通及運輸委員會曾委託顧問公司進行科學化的北區交通調查，但當局卻一直不願意接納有關建議。他又批評運輸署的政策自相矛盾，而且各區的實施情況不一，該署拒絕作出改善的理由也欠充分，有見及此，他遂將此事提交區議會討論，並促請運輸署交代373號巴士線全日通車的進展。

- 謝小舟女士回應說，她已聯同另一名總運輸主任出席7月12日舉行的交通及運輸委員會會議，而在7月20日舉行的立法會個案會議上，與會者也曾討論373號巴士線全日通車的事宜，據悉立法會將去信九巴公司查詢其經營全日過海巴士服務的意向，另一方面，運輸署也會繼續研究全日通車的建議，待有進一步消息，該署會盡快通知各議員。
修訂北區區議會“使用區議會撥款推行社區參與計劃、地區節資助計劃及地區文化活動資助計劃的準則”
(上次會議記錄第37-49段)

- 主席表示，北區區議會撥款準則小組會議已於6月23日舉行，有關的會議摘要及經修訂的撥款準則已送交各議員。他續表示，小組會議已通過設立監察機制，以抽查形式進行監察，並於每年抽查約一成撥款額在5萬元或以下的活動，以及四分之一撥款額在5萬元以上的活動。秘書處將於每季季末邀請區議會或委員會主席於會議前後，以抽籤形式決定來季的抽查活動名單。另一方面，小組會議並通過以抽籤形式將區議員分為五人一組，輪流聯同北區民政事務處職員出席活動，以評估活動的成效。由於計劃建議由本年8月中實施，因此他將於會議後抽出議員的分組名單及8月中旬至9月下旬的活動名單，歡迎有興趣的議員於會議後留步觀看抽籤過程，而秘書處則會於稍後發信通知各議員有關詳情。

- 大會備悉上述安排。

(會後按語：秘書處已於8月3日致函通知議員有關的議員分組名單及活動名單。)

第5項其他事項

- 議員並沒有其他事項提出。

第6項下次會議日期

- 主席宣布，下次會議將於2004年10月14日上午9時30分於北區區議會會議室舉行。

- 既無他事，會議於下午2時35分結束。


北區區議會秘書處

2004年8月