北區區議會

文化及康樂委員會第17次會議記錄

日　期︰2006年9月7日(星期四)

時　間︰下午2時30分

地　點︰北區區議會會議室

| 出席者︰ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到席時間 | 離席時間 |  |
|  |  | 陳發康先生 | 委員會主席 | 14:30 | 15:50 |  |
|  |  | 余智成先生 | 委員會副主席 | 14:30 | 15:50 |  |
|  |  | 陳興福先生 | 委員 | 14:30 | 15:50 |  |
|  |  | 陳耀華先生 | 委員 | 14:30 | 15:50 |  |
|  |  | 侯金林先生 | 委員 | 14:30 | 15:50 |  |
|  |  | 劉應和先生 | 委員 | 14:30 | 15:50 |  |
|  |  | 劉天生先生 | 委員 | 14:30 | 15:50 |  |
|  |  | 李廣明先生 | 委員 | 14:30 | 15:50 |  |
|  |  | 廖超華先生 | 委員 | 14:50 | 15:50 |  |
|  |  | 莫兆麟先生 | 委員 | 14:30 | 15:50 |  |
|  |  | 岑永根先生 | 委員 | 14:45 | 15:50 |  |
|  |  | 蘇西智先生 | 委員 | 14:30 | 15:50 |  |
|  |  | 王金生先生 | 委員 | 14:30 | 15:50 |  |
|  |  | 盧佩珍女士 | 增選委員 | 14:30 | 15:50 |  |
|  |  | 潘婉儀小姐 | 行政主任(區議會)3 (秘書) | 14:30 | 15:50 |  |
| 列席者︰ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 侯漢輝先生 | 建築署高級工程策劃經理 |  |  |  |
|  |  | 劉銘德先生 | 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)3 |  |  |  |
|  |  | 周志文先生 | 康樂及文化事務署總康樂事務經理(管理) |  |  |  |
|  |  | 方萬儀小姐 | 康樂及文化事務署北區康樂事務經理 |  |  |  |
|  |  | 戴葉秀蘭女士 | 康樂及文化事務署北區副康樂事務經理2 |  |  |  |
|  |  | 蘇志聰先生 | 康樂及文化事務署北區副康樂事務經理 |  |  |  |
|  |  | 林國楨先生 | 康樂及文化事務署文化事務高級經理(新界東) |  |  |  |
|  |  | 關藹斯女士 | 社會褔利署社會工作主任(策劃及統籌)(大埔及北區)1 |  |  |  |
|  |  | 周潮明先生 | 廉政公署新界東高級廉政教育主任 |  |  |  |
|  |  | 葉鑑波先生 | 北區民政事務處高級聯絡主任 |  |  |  |
|  |  | 程德強先生 | 鍾華楠建築師有限公司董事 |  |  |  |
|  |  | 楊偉華先生 | 鍾華楠建築師有限公司高級建築師 |  |  |  |
|  |  | 蕭翠文女士 | 北區體育會代表 |  |  |  |
| 未克出席者︰ |  |  |  |  |  |  |
|  | 簡永輝先生 |  | 委員 |  |  |  |
|  | 黃良喜先生 |  | 委員 |  |  |  |
|  | 招伊尹女士 |  | 增選委員 |  |  |  |
|  | 馮展財先生 |  | 增選委員 |  |  |  |
|  | 林麗芳女士 |  | 增選委員 |  |  |  |
|  | 廖子良先生 |  | 增選委員 |  |  |  |

開會辭

主席歡迎與會者出席是次會議。

- 委員會備悉並批准簡永輝先生、黃良喜先生、招伊尹女士、馮展財先生、林麗芳女士及廖子良先生的休假申請。


第1項¾¾通過2006年7月6日文化及康樂委員會第16次會議記錄

- 秘書沒有收到任何修訂建議，委員會通過上述會議記錄。


第2項¾¾粉嶺／上水第28區鄰舍休憩用地
(文件第26／2006號)

- 劉銘德先生表示「粉嶺／上水第28區鄰舍休憩用地」工程計劃已獲提升為乙級工務工程。康樂及文化事務署(下簡稱「康文署」)曾於本年7月6日的委員會會議上就工程的設計草圖方案徵詢委員意見。經仔細考慮及參考委員的意見後，康文署、建築署及顧問公司已修訂設計方案。他請程德強先生介紹修訂後的工程設計草圖。

- 程德強先生感謝委員會關注及支持「粉嶺／上水第28區鄰舍休憩用地」工程計劃。他指出，委員會在上次會議對工程計劃提出不少意見，需要跟進的事項包括建議進行噪音及空氣污染評估、增加小型足球場的座椅數目及加建雨蓬、增加淋浴設施及附屬設施如棋檯、儲物櫃、飲水機及飲品售賣機、研究有蓋活動場的上蓋物料及標誌樹的品種。他表示，建築署在進行工程計劃前已經就地盤將會設置休憩公園一事諮詢環境保護署(下稱「環保署」)，環保署對該工程計劃並無異議。為了跟進委員在上次會議建議進行噪音及空氣評估的要求，建築署再次諮詢環保署，環保署回覆表示該工程計劃不需額外作環境評估。他續解釋，從規劃角度，根據《香港規劃標準與準則》中有關規劃公園主要設施的規定，公園的主要設施必須與附近道路相隔一段距離，規劃中第28區休憩用地的主要設施與粉嶺公路相距20米，與百和路及掃管埔路則相距10米，符合規劃標準。他請侯漢輝先生補充噪音及空氣評估的資料。

(岑永根先生於此時到席。)

- 侯漢輝先生補充表示，建築署曾經就該工程計劃是否需要進行噪音及空氣評估諮詢環保署，環保署回覆表示該工程計劃不需作環境評估，因此建築署沒有第28區休憩用地的噪音分貝及空氣懸浮粒子含量的數據。他指出位於中上環區的香港孫中山紀念公園鄰近西隧出口，對面是干諾道中，鄰近行車流量極高的天橋，空氣質量甚差，但該公園仍符合環保署的標準。根據環保署的空氣質量指標，二氧化氮每小時及24小時的最高上限分別為300及150，空氣懸浮粒子24小時的最高含量限制為180。根據孫中山紀念公園環境評估的數據顯示，該公園錄得每小時二氧化氮含量為150至300，24小時二氧化氮含量為90至150，24小時空氣懸浮粒子含量為69至110。他指出，接近指標上限的二氧化氮及懸浮粒子含量是在該公園近西隧出口位置錄得，鄰近天橋及馬路位置所錄得的指標則較低。相比之下，粉嶺地理環境較佳，相信該工程計劃不需作環境評估。

- 程德強先生指出，建築署建議於小型足球場近百和路位置增加兩組有蓋座椅，連同樹蔭下、卵石步行徑、兒童遊樂處及長者健身站蔭棚下的座椅，該公園落成後將可提供20組座椅，可供40至60人使用。由於擬建公園對面第28甲區已經落實興建室內體育館，而體育館內將設有淋浴設施，因此，建築署不會在該公園的洗手間內設置淋浴設施。此外，基於保安及管理要求，部門將會在洗手間及更衣室內放置儲物櫃，而不會在戶外設置儲物櫃。他表示，建築署將會在長者健身站蔭棚下設置兩張棋檯，並會在小型足球場附近放置飲品售賣機，而長者健身站及兒童遊樂處之間則會放置飲水機。就有蓋活動場上蓋物料，他表示，建築署已經參考其他個案，由於該有蓋活動場需要容納50名長者在同一時間內耍太極，所需空間較大，在設計上必須盡量減少支撐柱子的數目，因此上蓋採用帳篷式設計較為適合。帳篷設計及承辦公司的資料顯示，該帳篷有自動洗滌功能，易於清洗。至於標誌樹品種方面，他指出，標誌樹必須符合3項景觀要求︰第一，要樹形優美，具個性；第二，要樹幹高大，可作獨立欣賞；第三，能夠提供季節性趣味。雖然鳳凰木符合上述要求，惟委員考慮到鳳凰木有落葉較多，難以打理的問題，所以顧問公司提供其他符合上述3項要求的植物供委員考慮，包括美人樹及洋紅風鈴木。他指出，美人樹及洋紅風鈴木皆有落葉，但葉片較大，較易打理。他續表示，常綠開花的樹木的花朵一般較為稀疏，難以提供視覺的震撼力，因此顧問公司沒有選擇常綠開花的樹木作為標誌樹。若要避免落葉而又能達到標誌樹的設計效果，委員可以考慮細葉榕，但該樹不會開花及欠缺季節性趣味。他請委員提出意見。

(廖超華先生於此時到席。)

- 主席對康文署及建築署迅速回應及考慮委員會的意見表示欣賞。

- 廖超華先生感謝部門詳細講解經修訂的工程設計方案。他重申對鳳凰木作為標誌樹沒有異議，但認為鳳凰木樹幹較易折斷，在香港較為普遍。他認為樹木是否落葉並非最重要的考慮因素，美人樹及洋紅風鈴木較有特色，是不錯選擇。此外，他對部門在休憩公園內加設棋檯表示歡迎，認為可為市民提供更多種類的設施。由於帳篷式設計外觀美麗，他贊成採用帳篷作為有蓋活動場的上蓋物料。

- 岑永根先生對部門接納委員的意見表示欣賞。他贊成以鳳凰木作為標誌樹。

11.	蘇西智先生認同鳳凰木開花時外觀美麗，惟認為該樹落葉較多、樹幹較易折斷及容易有蟲蛀問題，不易打理，雖然生長速度較快，但壽命較短。此外，他認為美人樹及洋紅風鈴木雖然美麗，但生長速度慢，不適宜在香港種植。他請康文署介紹其他樹木品種以供選擇。

12.	戴葉秀蘭女士表示魚木樹符合上述3項要求。從管理角度，魚木樹樹冠較大，能夠承受強風，其花朵呈繡球形狀，有黃色花托，白色花蕊，開花期長達4個多月。此外，魚木樹葉片較大，容易打理，而且生長速度較快，以一株有4吋莖的幼苗計算，魚木樹的生長期只需3至5年，由於形態具有特色，也可選作標誌樹。

13.	劉應和先生不同意以鳳凰木作為標誌樹，認為該植物的樹幹較易折斷，落葉較多。他認為要選擇較有特色的樹木作為標誌樹。

14.	王金生先生認為該標誌樹只佔公園小部分面積，建議部門增加樹木品種及數量。他建議部門考慮以榕樹及樟樹作為標誌樹。

15.	蘇西智先生贊成以魚木樹作為標誌樹。他指出，上水警署附近有不少魚木樹，該樹落葉較少，樹形高大，花朵呈白、金色並帶有香味，象徵金銀和富貴，很適宜在北區種植。

16.	主席表示標誌樹只佔整個工程計劃小部分，若委員對經修訂的設計方案沒有其他意見，他建議委員會先通過有關文件，康文署可於下次會議提供更多植物品種供委員會選擇。

17.	侯金林先生同意主席的建議。他請康文署提供4種植物品種，以傳閱方式諮詢委員會意見及通過標誌樹的品種。

18.	戴葉秀蘭女士表示席上已經有5種具有不同形態、樹形及生長期的樹木品種供委員會選擇。她建議委員會在本次會議上討論及通過標誌樹的品種。

19.	劉銘德先生表示委員就工程提出的許多寶貴意見對建築署日後進一步落實詳細設計及施工安排具參考價值。他感謝委員會支持該工程計劃及通過是次會議提出的修訂設計方案。康文署希望於短期內盡快將工程計劃提交立法會申請撥款，以如期動工興建該休憩用地。

20.	主席表示，由於本次會議缺席委員甚多，若在本次會議通過標誌樹的品種，對其他缺席的委員並不公平。委員會將會盡快以傳閱方式通過標誌樹的品種，不會拖慢工程進度。

(會後按語︰秘書已經於10月3日以傳閱方式諮詢委員對「粉嶺／上水第28區鄰舍休憩用地」標誌樹選項的意見。截至10月16日為止，秘書共收到12位委員的回覆，當中1位委員選擇樹頭菜、4位委員選擇鳳凰木、2位委員選擇細葉榕、3位委員選擇洋紅風鈐木、1位委員選擇美人樹作為標誌樹，另有一位委員表示沒有意見。秘書已將有關結果轉交康文署考慮。)


第3項¾¾文化及康樂委員會撥款財政報告(截至2006年8月28日止)
(文件第27／2006號)

- 委員會備悉上述報告。

第4項¾¾文化及康樂委員會撥款申請
(文件第28／2006號)

- 主席表示，委員會共收到40項撥款申請，總額為400,444元，當中有31項「互助委員會及地區團體」的申請，申請總額為223,408元、7項「北區體育會」的申請，申請總額為136,060元、一項「香港學界體育聯會北區小學分會」的申請，申請總額為7,560元及一項「北區足球隊」的申請，申請總額為33,416元。他請委員填寫利益申報表及考慮以上撥款申請。

- 委員會一致通過40項撥款申請。委員會在是次會議通過的撥款申請詳情載於附表(一)，撥款總額為400,444元。

(會後按語︰侯金林先生就2006年9月27日舉行的「上水區居民慶祝57周年國慶聯歡茶聚」的活動申報利益，他是申請區議會撥款的組織「新界社團聯會(北區地區委員會)」的主席；蘇西智先生就2006年10月份舉行的「北區足球隊2006年10月份集訓及比賽」的活動申報利益，他是申請區議會撥款的組織「北區足球隊」的司庫；廖超華先生就2006年10月份舉行的「北區足球隊2006年10月份集訓及比賽」的活動申報利益，他是申請區議會撥款的組織「北區足球隊」的主席，他同時就2006年9月27日舉行的「上水區居民慶祝57周年國慶聯歡茶聚」的活動申報利益，他是申請區議會撥款的組織「新界社團聯會(北區地區委員會)」的委員，他亦就2006年10月3日舉行的「長者中秋茶聚聯歡」的活動申報利益，他是申請區議會撥款的組織「翠麗耆樂會」的會長；余智成先生就2006年11月15日舉行的「歡樂敬老下午茶座」的活動申報利益，他是申請區議會撥款的組織「北區耕耘社」的主席；盧佩珍女士就2006年10月25日至11月5日舉行「新界地域小學區際乒乓球比賽」的活動申報利益，她是申請區議會撥款的組織「香港學界體育聯會北區小學分會」的副主席。)

第5項¾¾北區文藝協進會報告
(文件第29／2006號)

24.	委員會備悉上述報告。

第6項¾¾康樂及文化事務署於二OO六年六月及七月份在北區內舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報
(文件第30／2006號)

25.	蘇志聰先生報告文件。

26.	主席表示，香港體育學院將會用作2008年北京奧運會馬術項目的比賽場地，其現址部分地方需要進行改建，康文署將安排香港體育學院的網球精英訓練在2007年1月至2008年12月期間，借用和興體育館作為替代訓練場地，訓練時段一般為星期一至五上午9時至下午1時及下午4時至7時，星期六為上午10時至下午1時。他指出，新界區只有和興體育館設有室內網球場，他請委員對有關安排提出意見。

27.	陳興福先生表示，香港非常榮幸能夠協辦2008年奧運會馬術項目，既然政府及奧林匹克委員會大力支持香港協辦奧運項目，他希望全港不同界別的市民都支持協辦工作。他強調，香港作為國際都會，不是單靠幾座高樓大廈，世界各地均注視香港協辦奧運項目的工作，他希望市民合力辦好馬術項目。對於康文署建議於部分時段，借出和興體育館室內網球場作為網球精英運動員的替代訓練場地，他認為對北區體育發展有好處。他解釋表示，康文署為了配合有關安排，必會提供更優質場地供精英運動員使用，而精英運動員曾經使用該場地，可能引起市民對網球運動的興趣，有助北區發展網球運動。他指出，和興體育館只會用作精英運動員於下雨天時的後備訓練場地，所借用的訓練時段屬非繁忙時間，場地可以在非下雨天時開放給北區居民使用，再者，該體育館網球場的使用率只有約50%。為了成功協辦奧運項目，令精英網球員可以繼續得到訓練，以及提升市民的網球水平，他贊成康文署的安排。

28.	岑永根先生支持康文署借出和興體育館室內網球場作為替代訓練場地。然而，他請該署諮詢地區團體及居民意見，並評估有關安排對區內居民的影響，然後再作決定。他不認同有關安排能夠幫助北區的體育發展，反而落實興建「小紅館」對區內的體育發展更為重要。

29.	主席表示委員會會繼續爭取落實興建「小紅館」。

30.	廖超華先生支持有關安排，並詢問康文署將如何調配精英網球員的訓練節數及協調各個使用者使用場地，減少對現有使用者的影響。

31.	余智成先生支持有關安排，並請康文署盡力協調地區組織及使用者使用場地。他詢問該署將如何安排已經租用場地的團體使用其他場地。

32.	蘇西智先生認為精英運動員代表香港到外地比賽，委員會應該支持有關安排。他指出，和興體育館室內網球場將會用作網球精英運動員在下雨天時使用的後備訓練場地，他詢問康文署，在非下雨天時，該署會繼續保留場地供運動員使用，抑或開放給市民使用。他希望政府資源能夠物盡其用。

33.	方萬儀小姐感謝委員會支持香港協辦奧運會馬術項目及本港精英運動員。她就如何協調團體使用場地回應說，香港體育學院安排網球精英運動員於下雨天時使用和興體育館室內網球場進行訓練時，市民可以租用北區運動場內的6個戶外網球場，戶外網球場的租場費用相對室內網球場較便宜。此外，現時有地區團體租用和興體育館室內網球場舉辦舞蹈、柔道及圍棋等活動，康文署將會盡量安排這些團體轉用體育館內的活動室。此外，和興體育館壁球場現已改作多用途活動室，除了打壁球外，使用者還可以打乒乓球、進行柔道及跳舞等活動。她續表示，和興體育館室內網球場佔主場一半面積，其餘一半尚有4個羽毛球場可供市民打籃球及羽毛球。另外，龍琛路體育館、聯和墟體育館及天平體育館設有多個活動室及舞蹈室可供團體租用。她重申在下雨天時，康文署將與香港體育學院透過電話緊密聯繫，以便有足夠時間調配場地，若網球精英運動員不需要使用場地，該署會盡快開放場地供市民使用。

34.	主席對香港能夠協辦2008年奧運會馬術項目感到驕傲。他表示，尚有其他中國城市表示有興趣協辦奧運項目，香港因為條件成熟而成功爭取協辦其中一項賽事，值得高興。他表示，本港精英運動員不多，在國際網球賽上從未獲得獎項，去年有中國網球員在國際網球賽上取得冠軍，網球運動才在香港形成一股熱潮，他希望本港運動員也能夠在國際網球賽奪取佳積。他指出，康文署借出和興體育館室內網球場予精英運動員使用的時間不多，而且北區運動場內亦有6個戶外網球場，每個網球場每天可供租用的時數為16小時，即每月共有2880小時可供租用，現時該網球場全年使用率不足40%。他認為市民一般較喜歡租用戶外網球場，加上和興體育館室內網球場的租金較昂貴，因此他支持有關安排，惟希望康文署能夠做好協調工作。

35.	周志文先生補充表示，為了配合網球精英訓練，署方將會更換和興體育館室內網球場的地蓆，工程約需兩星期。此外，為了滿足精英運動員的要求，康文署已經與建築署商討在明年進行改善地板及提升室內照明系統工程。他表示，該設施改善工程有助北區的體育發展。

36.	主席促請康文署盡快落實和興體育館的設施改善工程。

第7項¾¾康樂及文化事務署在北區舉辦文化活動及設施使用的匯報
(文件第31／2006號)

37. 林國楨先生報告文件。他就附件E補充表示，2006年6月份北區大會堂演奏廳的使用率只有16.85%，使用率偏低的原因是康文署在6月份為參與「節目伙伴計劃」的地區藝術團體預留了一星期的檔期，然而該等地區藝術團體在預定檔期沒有舉辦活動，騰出的檔期又沒有其他使用者租用場地。他表示，參與「節目伙伴計劃」的地區藝術團體將在9月、11月及明年1月繼續舉辦話劇表演節目，其餘的訓練班已經如期進行。

38.	劉應和先生詢問參與「節目伙伴計劃」的地區藝術團體是否需要預訂場地及繳付場租。

39.	林國楨先生解釋，北區大會堂、屯門大會堂、荃灣大會堂及元朗劇院皆希望透過「節目伙伴計劃」，鼓勵市民接觸文化藝術。參與「節目伙伴計劃」的地區藝術團體並不需要預訂場地及繳付場租，場地由署方預留供該團體免費使用。他又表示，康文署曾經嘗試採用各種方法，包括改善大會堂設施，以提高使用率，但成效並不理想。他呼籲學校及地區團體善用北區大會堂，該署亦為非牟利地區藝術團體的表演提供場地贊助，例如北區文藝協進會，而其他非牟利註冊團體舉辦文化活動亦可申請減收最少50%以上的場租費用。他希望各團體能夠善用北區大會堂的設施。

40.	莫兆麟先生表示北區大會堂座位不足，令許多區內學校不願意在該會堂舉行畢業典禮。此外，北區註冊的地區文化藝術團體數目不多，而持有由稅務局發出註冊證明的非牟利註冊團體亦甚少，他詢問康文署，現時只限非牟利註冊團體才可以申請減收場租的規定可否放寬。他對該署沒有向議員辦事處所舉辦的活動提供減收場租優惠表示不滿。

41.	林國楨先生表示，北區大會堂約有498個座位，由於設計所限，不能夠增加座位數目，學校畢業典禮的出席人數較多，該會堂的座位數目可能並不足夠。他指出，大會堂設計的原意並非用作舉辦畢業典禮，而是作文化表演及訓練用途。他強調，透過社團註冊的非牟利團體或透過慈善基金註冊的慈善團體均可向康文署申請減收場租，並非只限在稅務局登記名單上的團體才可申請。由於議員辦事處並不是非牟利註冊團體，在現行政策下，並不符合申請減收場租的資格。

42.	主席請委員留意區議員辦事處不會獲得豁免場租。他請康文署解釋何謂非牟利註冊團體，並詢問已經向警方牌照課申請註冊的非牟利團體是否可以申請減收場租。

43.	林國楨先生指出，非牟利註冊團體基本上是指當該團體解散時，所有資產及現金等都不會由會員分享，而是會撥歸慈善用途或轉交社會福利機構。

44.	主席詢問學校是否享有場租減免優惠。

45.	林國楨先生回覆表示學校不會獲得減免場租。

46.	盧佩珍女士詢問北區大會堂是否設有企位。她建議在大堂前或地下售票處附近安裝電視轉播場內節目，讓未能入場的人士能夠觀看場內情況及節目。

47.	主席認為政府必須盡快落實興建「小紅館」以徹底解決場地不足的問題。

48.	林國楨先生回覆表示，北區大會堂沒有空間設立企位。他澄清北區大會堂不同部分由不同政府部門管轄，而售票處外圍及停車場是屬於民政事務總署的管轄範圍。他又表示安裝電視並不困難，惟該會堂甚少出現滿座情況，加上位置所限及為了保障收費節目的主辦團體的利益，他對有關建議有保留。

49.	盧佩珍女士解釋北區大會堂甚少滿座的原因並非學校不願意在該會堂舉辦活動，而是該會堂座位不足，學校擔心出席人數超過座位數目而不敢在北區大會堂舉辦活動。她認為有需要在場外安裝電視，當禮堂滿座時，主辦團體可以讓未能入場的觀眾在場外觀看轉播節目。

50.	林國楨先生表示若在北區大會堂安裝電視轉播場內節目，對收費節目的主辦團體並不公平。他補充表示，由於費用昂貴，除非是大型表演，例如月前在香港文化中心舉行的德國柏林樂團演出，康文署才會在會場外設置即時電視轉播，但他會向康文署反映委員的意見。

51.	盧佩珍女士建議康文署預先安裝轉播設備，有需要時可以轉播場內免費節目。

52.	林國楨先生解釋，北區大會堂空間狹窄，若在會堂外設置電視，觀眾聚集在場外觀看節目，容易阻塞通道，消防處也不會容許有關安排。

53.	余智成先生表示北區大會堂座位有限，遇到滿座時，保安不准持票人士進場，所以企位的安排並不可行。他認為北區大會堂場租昂貴，加重了團體舉辦活動的財政負擔。他舉例指出，日前舉行的粵曲欣賞會，主辦團體在申請減免場租後仍然需要支付6,000至7,000元場租。他強烈要求降低場租。

54.	林國楨先生指出，若註冊非牟利地區團體申請場地舉辦文化活動，康文署可以提供場地贊助，或減免場租。他建議余智成先生於會後向他提供更多資料，以便跟進。

55.	陳耀華先生表示，北區大會堂面積細小，若團體舉辦參加者超過500人的活動，相信不會介意安排參加者在活動室及展覽廳觀看電視轉播節目。他建議康文署考慮在上述地點安裝電視以轉播會場內的節目。

56.	主席請林國楨先生向署方反映委員會的意見。他指出北區大會堂座位有限，而會堂各部分管理權責不清。行政長官曾蔭權先生已經提出在下一屆區議會成立地區設施管理委員會，讓區議會參與管理地區設施，他請委員日後提出更多意見，研究如何將政府設施物盡其用。

第8項¾¾續議事項

57.	是次會議並無續議事項。


第9項¾¾其他事項

- 是次會議並無其他事項。

第10項¾¾下次會議日期

59. 主席告知委員會，下次會議的詳情如下：

| 日期： | 2006年11月2日(星期四) |
| --- | --- |
| 時間︰ | 下午2時30分 |
| 地點︰ | 北區區議會會議室 |

60. 議事完畢，會議於下午3時50分結束。

北區區議會秘書處
2006年10月