北區區議會文化及康樂委員會

第22次會議記錄

日　期︰2007年7月5日(星期四)

時　間︰下午2時33分

地　點︰北區區議會會議室

| 出席者︰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 到席時間 | 離席時間 |
|  | 陳發康先生 | 北區區議會議員(委員會主席) | 2:33 | 5:45 |
|  | 劉天生先生 | 北區區議會主席 | 2:33 | 4:30 |
|  | 侯金林先生 | 北區區議會議員 | 2:33 | 5:05 |
|  | 岑永根先生 | 北區區議會議員 | 2:33 | 5:45 |
|  | 呂慶忠先生 | 北區區議會議員 | 2:33 | 5:45 |
|  | 黃良喜先生 | 北區區議會議員 | 2:33 | 5:45 |
|  | 莫兆麟先生 | 北區區議會議員 | 2:45 | 5:45 |
|  | 陳興福先生 | 北區區議會議員 | 2:45 | 5:45 |
|  | 陳耀華先生 | 北區區議會議員 | 2:33 | 5:45 |
|  | 簡永輝先生 | 北區區議會議員 | 2:33 | 4:42 |
|  | 蘇西智先生 | 北區區議會議員 | 2:33 | 5:45 |
|  | 洪銘倫先生 | 增選委員 | 2:35 | 5:45 |
|  | 柯倩儀女士 | 增選委員 | 2:33 | 5:45 |
|  | 廖子良先生 | 增選委員 | 2:33 | 5:45 |
|  | 梁贊坤先生 | 增選委員 | 2:33 | 5:04 |
|  | 賴心先生 | 增選委員 | 2:33 | 5:45 |
|  | 鄧樂生女士 | 行政主任(區議會)3 (秘書) | 2:33 | 5:45 |
| 列席者︰ |  |  |  |  |
|  | 黃宗殷太平紳士 | 民政事務總署北區民政事務專員 |  |  |
|  | 方萬儀女士 | 康樂及文化事務署北區康樂事務經理 |  |  |
|  | 蘇志聰先生 | 康樂及文化事務署北區副康樂事務經理 |  |  |
|  | 陳志明先生 | 康樂及文化事務署市場推廣及地區活動經理(新界東) |  |  |
|  | 劉銘德先生 | 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)3 |  |  |
|  | 侯漢輝先生 | 建築署工程高級策劃經理124 |  |  |
|  | 程胡惠玲女士 | 建築署工程策劃經理348 |  |  |
|  | 林耀漢先生 | 建築署工程策劃經理367 |  |  |
|  | 許惠強先生 | 規劃署沙田、大埔及北區規劃專員 |  |  |
|  | 杜景浩先生 | 環境保護署高級環境保護主任(評估及噪音)5 |  |  |
|  | 關藹斯女士 | 社會褔利署社會工作主任(策劃及統籌)(大埔及北區)1 |  |  |
|  | 周潮明先生 | 廉政公署新界東高級廉政教育主任 |  |  |
|  | 趙保強先生 | 香港警務處大埔警區粉嶺社區聯絡主任 |  |  |
|  | 黃龍星先生 | 香港警務處邊界警區助理警民關係主任 |  |  |
|  | 潘忠賢先生 | 北區區議員 |  |  |
|  | 李嘉胤先生 | 李景勳.雷煥庭建築師有限公司董事 |  |  |
|  | 周曉東先生 | 李景勳.雷煥庭建築師有限公司主任建築師 |  |  |
|  | 劉凱欣小姐 | 北區體育會代表 |  |  |
| 未克出席者︰ |  |  |  |  |
|  | 余智成先生 | 北區區議會議員(委員會副主席) |  |  |
|  | 廖超華先生 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 王金生先生 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 李廣明先生 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 侯志強先生 | 北區區議會議員 |  |  |
|  | 林麗芳女士 | 增選委員 |  |  |
|  | 盧佩珍女士 | 增選委員 |  |  |

開會辭

主席歡迎與會者出席是次會議。

- 委員會備悉並批准余智成先生、廖超華先生、王金生先生、盧佩珍女士的休假申請。

第1項¾通過2007年5月3日文化及康樂委員會第21次會議記錄

- 秘書沒有收到任何修訂建議，委員會通過上述會議記錄。

第2項¾粉嶺/上水第28A區體育館

(文件第20/2007號)

- 劉銘德先生向委員介紹工程計劃的背景，侯漢輝先生介紹體育館的設計概念，李嘉胤先生則以投影片介紹體育館的設計細節(投影片內容載於附錄一)。

(莫兆麟先生及陳興福先生於此時到席。)

- 主席補充說，此工程計劃是行政長官在施政報告中提出需優先展開的25項文康設施工程計劃中較大型的一項。相對其他北區的建設，此體育館最具規模，而且設計新穎。北區區議會與文化及康樂委員會曾就此工程計劃作出討論及提出意見，因此他希望各委員除提供意見外，亦支持儘快就此項工程計劃向立法會提出撥款申請，讓體育館得以順利於2011年竣工。他請各委員就文件提出意見。

- 岑永根先生對文件中的體育館設計方案表示支持。他詢問文件中第3(e)項的多用途活動室是否設有跳舞室及鏡子，供使用者練習舞蹈。此外，他詢問走火通道的路線設計，以及舉辦大型節目時疏散人群的安排。岑先生表示很重視體育館的安全，他詢問若體育館發生緊急事故，能否迅速疏散人群。另外，由於體育館鄰近住宅及學校，若體育館舉行籃球、排球賽等體育賽事，或會造成巨大聲浪影響居民，他詢問體育館是否設有隔音設施，避免騷擾附近的居民或影響學校上課。岑先生續詢問體育館會否設有飲水機、小食亭及公眾電話亭，方便市民及運動人士使用，他希望體育館設有以上設施，令場館更盡善盡美。

(程胡惠玲女士於此時到席。)

- 陳興福先生表示，新體育館的興建配合清河的落成，反映北區的地區建設越臻完善。他指出，體育館外有一條單車徑，有關部門應留意其使用率，他相信隨著體育館啓用，很多市民會騎單車前往體育館，所以他建議增設更多單車停泊位，以免市民亂泊單車，既阻塞通道又影響市容。

- 蘇西智先生十分欣賞體育館的設計，他認為體育館的設計概念非常新穎，新的體育館將標誌北區的發展更進一步。另外，他表示體育館有800個永久座位及400個活動座位，可供舉行大型國際體育賽事，他建議在沒有此類活動舉行的日子，讓其他團體借用體育館，例如借給學校舉行畢業典禮，藉以紓緩北區大型場地不足的情況。體育館附近將設有足球場、狗隻公園等設施，配套非常完善，能配合於2008年完成入伙的清河的居民的需要，因此他認為工程應盡早展開，刻不容緩。

- 劉銘德先生感謝委員的意見，他就議員提出的意見回應如下：

| a) | 當局會詳細考慮岑永根先生提出的具體建議。場館內的多用途活動室可作舉辦包括跳舞活動等多種用途。為了增加使用上的彈性，當局會考慮將該活動室設計成可供靈活劃分為小型臨時活動室，以便因應使用上的實際需要，彈性安排各項活動。另外，場館內將設有飲水機及飲品售賣機，而附近亦有食肆，尚算方便，因此場館內並無計劃設立餐廳或小食亭； |
| --- | --- |
| b) | 對於陳興福先生提出的單車泊位問題，劉先生表示為避免影響場館主要出入口，建築師目前建議將原有位於百和路的單車停泊處遷移往體育館的後側(近保榮路)。此外，由於地盤面積較大，體育館的建築物以外仍有空間可於日後按實際需要考慮增加單車停泊位或其他設施。體育館目前的設計已具備一般所需的配套設備； |
| c) | 劉先生感謝蘇西智先生對設計方案的意見。就團體借用場地的建議，他表示體育館主要用作舉辦體育活動，惟當局亦希望體育館得以物盡其用，所以體育館內部份設施的設計可容許日後按實際需要作多種用途。其他團體如有需要可借用場館舉辦文康活動。劉先生表示政府了解社區的需要，因此這項工程獲納入為行政長官提出加速進行的25項文康設施工程之一。現時建築署已密鑼緊鼓進行籌備工作，如一切順利，希望可於短期內落實設計方案，儘快申請正式撥款展開建築工程，以配合地區的需要。 |

- 侯漢輝先生感謝各委員的意見，他就岑永根先生的提問回應說，多用途活動室內將設有鏡子及扶手，方便練舞人士使用。有關安全措施及走火通道方面，他表示完成初步設計後，會為工程製作詳細的圖則，呈交所有相關部門，例如會就走火通道是否符合《消防條例》的規定諮詢消防處，並會確保建築物所有部分均符合政府各條例的規定。除此之外，建築署亦會注意出入通道能否應付大量人潮，並確保隔音設備能有效阻隔場館聲浪，避免影響鄰近居民。此外，他表示體育館會加設電話亭。

- 莫兆麟先生對文件表示歡迎，他建議舞蹈室選用「L型」的鏡子，而非現時一般使用的單邊鏡。因為「L型」鏡子更方便練舞人士練習，讓他們更容易觀察自己的動作。此外，由於主場館可進行多種球類活動，他建議館內各種球場界線的顏色深淺要配合實際需要，以免使用者混淆。另外，莫先生認為各球場之間，以及球場與觀眾席之間應預留一定空間作緩衝區，讓運動人士走動。他認為停車場要有足夠的停車位，以免駕車人士亂泊車輛，影響體育館的外觀及行人安全。他促請當局有效監察停車場管理公司，避免停車場有過多車輛停泊。

- 侯金林先生很高興北區將有一個新穎卓越的室內體育館。他指出，體育館南面的吳屋村屬於低密度發展地帶，周圍環境翠綠怡人。由於體育館的南面會採用玻璃幕牆，健身人士可透過此幕牆飽覽吳屋村附近的青蔥景色，有助身心鬆弛。他建議設計體育館時多利用周圍的綠色環境，盡量採用玻璃幕牆，讓市民在運動同時，可欣賞附近的大自然景色。此外，他詢問體育館內的4張乒乓球枱是否符合國際標準，因為本港18區均有運動比賽舉行，他希望每區也有其代表場地，例如由北區負責舉行乒乓球比賽。侯先生認為體育館內的設施若能符合國際標準，將會有助18區向市民推廣運動項目。

- 洪銘倫先生歡迎體育館的嶄新設計。他希望了解當局如何綠化體育館周圍的環境，並希望當局提供植樹數量及樹木種類的資料。

- 梁贊坤先生提醒康文署，若在室內多用途運動主場舉辦非體育活動，要注意保護場地的地面，避免影響日後舉行的體育活動。此外，他關注主場的牆身會髹上哪種顏色，因為白色的牆身會影響羽毛球手判別羽毛球的位置，他希望康文署多加注意。

- 劉銘德先生感謝各委員的寶貴意見及對設計方案的支持。就莫兆麟先生及梁贊坤先生對場地地面界線及主場牆身顏色提出的建議，康文署會考慮委員的意見，並由有實際管理場館經驗的職員審議有關設計；在有需要時，亦可諮詢相關的體育總會。對於侯金林先生對乒乓球枱的詢問，劉先生表示乒乓球室的設計符合標準，而在舉行大型比賽時，可同時使用場館內的多用途活動室，甚至以多用途主場作為比賽場地。當局支持在各地區重點推廣體育運動。在北區，聯和墟體育館設有12張乒乓球枱，相信有助於北區推廣乒乓球運動。就停車安排方面，由於體育館最高可容納千多名觀眾，因此當局計劃設置25個私家車泊位、3個貨車或旅遊巴士用的泊位，以及提供電單車泊位。至於具體的設計，包括安全區的範圍，相信建築署必定會確保設計安全及達到相關的標準。

- 侯漢輝先生感謝各委員的建議，建築署與康文署會根據舞蹈室的實際情況，安裝適合類型的鏡子。署方亦會考慮在設計中利用吳屋村的景色，但須待完成圖則後及進行深入設計時再作研究。有關植樹方面，侯先生回應說，工程設計尚未進入有關設計階段，當局稍後會與建築師及園林設計師就樹種進行討論，選擇能配合附近環境及體育館外型的樹木。此外，就梁贊坤先生的提問，侯先生表示主場館會選用耐用的地板，適合進行不同類型的活動。至於牆身顏色方面，當局會注意淺色牆身可能造成的問題，並且會諮詢康文署意見，慎重選擇牆身的顏色。

- 廖子良先生詢問體育館的空調設備屬於中央空調還是獨立系統。如採用前者，他擔心屋頂的空調機組可能會影響鄰近的學校。

- 李嘉胤先生回應說，體育館會選用中央空調系統，其機組的位置遠離學校。體育館隔鄰的單車停泊處設有45個單車泊位，而在泊位附近設有行人通道入口，方便市民進出體育館。

- 岑永根先生詢問中央空調機組會否騷擾鄰近的學校及民居，設計上會否裝設隔音設施防止噪音。

- 梁贊坤先生詢問建築物是否裝有節能設備，例如使用太陽能系統為更衣室的花灑供應熱水，而空調系統會否附有節能裝置。

- 侯漢輝先生回應說，體育館會有多項環保及綠化的設施，例如於大堂入口選用玻璃門，盡量使用自然光線，減省耗電量。此外，屋頂將設有太陽能板，將收集到的能源用於建築物中供應熱水的設備。體育館天台亦會使用綠化設計，幫助體育館隔熱，減少能源消耗。另外，體育館會選用節能空調系統，以有效控制室溫。

- 主席詢問當局會否確保空調系統遠離學校，避免造成噪音滋擾。

- 侯漢輝先生回應說，當局與建築師在深入設計時會作慎重考慮，避免冷氣機及空調系統對鄰近民居及學校造成滋擾。

- 主席表示，由於體育館屬於北區較具規模的工程項目，各委員非常踴躍發表意見。他希望政府各部門與建築師樓繼續就各委員的意見作詳細的研究及跟進。

(侯漢輝先生、林耀漢先生、李嘉胤先生及周曉東先生於此時離席。)

第3項¾粉嶺/上水第25區鄰舍休憩用地

(文件第21/2007號)

(杜景浩先生於此時到席。)

- 主席歡迎環境保護署高級環境保護主任杜景浩先生出席會議。他表示，早於2005年，康文署曾考慮將彩園天橋底的一個籃球場改建為同類型的滑板場地，可惜計劃最後無疾而終，後來當局改為選用第25區用地發展滑板場，並曾就有關設計及設施向委員會諮詢。他請有關部門介紹文件。

- 劉銘德先生及程胡惠玲女士介紹文件。劉先生表示，康文署因應地區的需要及在2006年諮詢文化及康樂委員會的意見後，展開策劃工作籌備在粉嶺/上水第25區安樂村兩幅由規劃署預留作休憩用地的土地發展花式單車場及滑板場，以提供多元化康樂設施供區內居民特別是青少年使用。建築署目前正進行技術可行性研究，並曾就工程技術事宜諮詢各有關部門意見。康文署聯同相關部門代表在是次會議會向委員講述技術可行性研究的初步結果，並就如何繼續策劃發展該工程計劃徵詢委員會意見。

- 杜景浩先生表示，環境保護署(下稱「環保署」)了解北區居民對花式單車場及滑板場的訴求及需要，而此工程計劃無須向環保署申請任何牌照或許可證。環保署僅以專業身份對該工程計劃提供意見。他指出，有關工程計劃將花式單車場及滑板場設於工業區側，但工業區內仍有很多工業活動正在進行，日後亦可能有更多工廠投入運作，而擬建單車場及滑板場附近亦有幾個煙囪。環保署根據現時煙囪的位置及工業區的環境，認為單車場及滑板場的選址不理想，因此建議康文署另覓更佳地點。

- 莫兆麟先生表示，除非康文署覓得更理想的地點興建花式單車場及滑板場，否則他對當局將原定的用途改為靜態休憩處的做法有所保留。他表示北區的青少年對上述場地有很大的需求，但該類場地非主流設施，加上在深夜時分有較多使用者，因此選擇在遠離民居的安樂村興建，減少滋擾。此外，他指出工業區內的工業大廈有很多單位已被用作辦公室和貨倉，甚至已被空置。他表示區內只剩餘一枝工廠煙囪，排放問題在環保署跟進下已逐漸改善，故此，他質疑工業區內的污染情況是否如此嚴重，他希望環保署能重新評估該工業區的環境。他表示各委員非常重視市民的健康，但亦需同時照顧北區青少年對上述場地的需求，所以康文署應為花式單車場及滑板場另覓適合地點，而不應僅將原定選址改建為靜態休憩處。所以他希望當局能另覓地點興建。

- 呂慶忠先生對工業區內空氣質素惡劣的說法有所懷疑，因為工業大廈內大部分單位已作貨倉。若根據文件所述，工業區的空氣污染會影響單車場及滑板場使用者的健康，靜態休憩處的使用者的健康同樣也會受影響。他認為康文署應考慮將花式單車場及滑板場建於室內，例如為場地加上天幕，減低場地受空氣污染所影響，亦可考慮將單車場及滑板場移往其他地點，例如在設計第28A區的體育館時預留空間興建花式單車場及滑板場，或將場地設在龍琛路體育館及和興體育館附近的空地。由於單車場及滑板場佔地不大，體育館旁的空地應有足夠空間興建。

- 黃良喜先生認為事件反映出當局在考慮選址時有欠周詳。他指出，花式單車場及滑板場本應設置在社區內，因為場地的使用者不限於邊緣青年，其他青年亦會使用，但為了釋除場地附近居民的憂慮，康文署最後選擇在工業區旁興建單車場及滑板場。他認為當局不應在確定選址後一年才決定改建為靜態休憩處，以免浪費時間。既然花式單車場及滑板場不適合於工業區內，當局應重新在社區內物色適合的地點設置有關場地，一方面可滿足北區對這些場地的需求及可讓喜愛此類運動的青少年融入社區，另一方面可讓市民有機會多認識這些運動，繼而了解這些同樣是正當的運動，與其他一般的球類運動無異。

- 陳興福先生指出場地的選址安樂村的居民極少，若當局將該處改建為靜態休憩處，可能沒有人使用。相反，若按照原定計劃設置花式單車場及滑板場，則可暫時滿足區內青年對此類場地的急切需要，將來若有更適合的地點，當局可增設多一個花式單車場及滑板場。他表示區內青年對此類場地有很大需求，但區內並無足夠設施及場地，因此此項工程計劃刻不容緩。他認同呂慶忠先生的意見，若工業區旁不適宜興建動態康樂設施，同樣不適合興建靜態休憩處，但為了暫時滿足區內青少年的需要，他支持在原定選址設置花式單車場及滑板場。

- 賴心先生表示曾在工作上接觸很多北區青年，他們對花式單車場及滑板場渴求已久。他認為委員會既然曾就有關選址進行討論，而各委員均表示不會輕易放棄目前的選址，加上現時工業區內的工業活動並不活躍，有關部門應考慮繼續在該選址進行工程，暫時解決青少年的需要，以免他們到處聚集，影響社會和諧。

- 蘇西智先生表示花式單車場及滑板場的工程計劃已準備了一年，區內很多青少年都渴望場地早日落成，若因空氣質素問題而要將場地改變為靜態休憩處，會令他們希望落空。他認為興建場地的計劃既已展開，而政府亦已撥出資金興建，有關部門應盡快另覓更適合地點展開工程，例如可選擇梧桐河一帶的政府用地。當局興建場地時應配合當地的特色及發展，例如梧桐河附近已有單車租賃店舖，可與花式單車場配套。

- 程胡惠玲女士表示，按環保署的專業意見，在原址繼續興建花式單車場及滑板場從環保規劃角度來看，空氣污染會對使用者的健康有不良的影響，雖然建築署曾建議於場地周圍植樹或設置屏障，但在諮詢環保署後發現這些方法並無實際效用。建築署認為，若裝設某些設備或設施後能有效地改善該處的環境質素，便會繼續進行工程。

- 主席表示，為了減低區內青少年北上濫藥的問題，以及滿足青少年對花式單車場及滑板場的需求，北區區議會及文化及康樂委員會曾多次要求康文署撥出地方興建該類設施。主席認為各方在處理有關工程時需要在情理、社區實際需要及社區問題等各方面取得平衡。縱然安樂村不是最理想的地點，但鑑於興建花式單車場及滑板場工程已籌備了兩年，一旦放棄無疑會浪費人力物力。既然暫未有更適合的地點，而工業區的環境質素尚可接受，他認為應繼續進行工程，以暫時滿足區內的急切需要，日後政府部門再作社區規劃時，可另選一處更理想的地點增建同類場地。另一方面，他表示曾到安樂村視察環境，工業區內的煙囪的污染情況已大為改善，而工業大廈的單位幾乎全都成為貨倉及運輸公司的辦公室。因此，他促請政府部門體察區內青少年需要，考慮繼續在原定選址興建花式單車場及滑板場。

- 杜景浩先生表示，雖然工業區內運作中的煙囪數目並不多，但將來如有更多的廠商回流香港並於安樂村工業區設廠，煙囪的數量便會增加，屆時選址的環境未必如同現時情況般理想。他重申環保署不會反對在目前的選址興建花式單車場及滑板場，環保署只是根據技術指引向有關的政府部門提供意見作參考，部門可按情況作彈性處理。

- 主席表示，北區青少年對花式單車場及滑板場的需求很大，既然環保署已表明不反對進行工程，亦表示可進一步研究其他有效可行的措施，紓緩空氣質素欠佳的問題，他建議各部門於會議後再作協商，尋找可行的辦法。

- 呂慶忠先生補充說，很多委員都希望康文署於北區興建花式單車場及滑板場，但並無要求必須在安樂村的選址興建，若安樂村選址不適合用作此類場地，當局應盡快另覓地點興建，例如在現有體育館旁邊的空地興建或將單車場及滑板場設於新建的體育館內。如堅持在安樂村選址興建場地，有關部門亦可採取適當措施減低空氣污染的影響，例如加建天幕及種植樹木。他促請當局為北區年青人提供花式單車場及滑板場設施，避免他們四處聚集，令邊緣青年的問題惡化。

- 岑永根先生希望部門了解青年人的需要，繼續在原定選址興建花式單車場及滑板場。假如將來的需求有所增加，可再另選一個適合的地點增建同類場地。

- 莫兆麟先生補充說，此工程計劃的諮詢工作已進行了一段時間，他希望有關部門提供具體的施工時間表及計劃詳情，交代何時可完成工程。

- 主席總結說，各委員已提供非常具體及充足的建議。他希望政府部門聽取委員的意見，再作溝通及協商，並於下次的會議作實質的答覆。

- 劉銘德先生感謝委員提出的意見，他表示康文署清楚了解北區對有關設施的需求，但當局需平衡各方面的意見及訴求，並由建築署在工程策劃過程中仔細考慮相關的技術問題。因應委員會的意見，他表示會議後會與各部門代表從長計議，考慮是否可以盡量按照原定方案進行工程。

康文署

- 主席總結說，他希望康文署加快步伐，於下次的會議中報告工程的最新進展。

(杜景浩先生於此時離席。)

第4項¾粉嶺/上水第47及48區地區休憩用地(第一期)

(文件第22/2007號)

- 主席歡迎潘忠賢先生列席會議。

- 劉銘德先生及程胡惠玲女士介紹文件，就是否按原計劃於該工程發展小型硬地足球場徵詢委員會意見。

- 主席表示，會前收到一封由呂慶忠先生轉交的信件，幾位北區居民在信中表達對該工程計劃的關注。

- 呂慶忠先生對於康文署的文件及當局就第47及48區的發展作出諮詢表示欣賞。惟呂先生指出，遞交信件的居民十分擔心足球場的聲浪會影響其生活環境，他們亦認為當局就第47及48區用地的設計所作的諮詢不夠清晰，居民對工程計劃內容非常模糊。此外，當局提供的回覆時間並不足夠，難以收集所有居民的意見，因此他們希望當局改善該工程計劃的諮詢工作。有關居民在信件中指出，根據《香港規劃標準與準則》第4章，休憩用地主要用作進行靜態活動，所以不應在該用地設置球場，否則便違反上述的標準，居民在信中列明休憩用地應用作散步、兒童嬉戲、長者健身等較靜態的活動。信中亦要求加設狗隻散步的地方，以此代替足球場。另一方面，呂先生表示高速公路附近有一幅空地可用作興建足球場，當局應把該幅空地列入諮詢範圍及延長諮詢時間。他建議當局因應社區的獨特情況進行規劃，由於附近屋苑有很多兒童，當局在設計時可考慮加入歷奇公園。除此之外，他對發展此休憩用地須移除90棵樹木感到非常可惜，他指出該用地鄰近高速公路，設計時應盡量保留樹木，以助過濾空氣。他提議改在普光小學隔鄰的停車場位置興建足球場，相信對鄰近居民影響較少，而該地點亦方便居民前往。另外，他認為當局亦可考慮將和興體育館前的休憩公園改建為足球場，與附近的籃球場配合，方便市民使用。

(劉天生先生於此時離席。)

- 岑永根先生歡迎康文署於粉嶺南興建康樂設施，但他希望當局了解市民對擬建的設施及設施管理方面的憂慮。他認為當局應注意某些屋苑非常缺乏基本的康樂設施，當局在區內增建設施時，應同時考慮各屋邨所獲分配的設施是否足夠及分配是否公平。

- 陳興福先生表示過往北區曾舉辦數百場足球比賽，有很多參加者都來自粉嶺南，例如華明及祥華，顯示該區居民對足球場有很大的需求，因此他認為不應再拖延或阻撓在粉嶺南興建足球場。他指出可透過足球運動接觸青少年並傳達教育訊息。區內某些青年經常北上遊樂，容易接觸毒品，增加康樂設施可吸引他們留港享用。他認為當局應照顧社區大部分居民的需要，不應因某些居民反對而延誤足球場工程計劃。他指聯和墟和睦路的足球場受到居民歡迎，其設計及管理模式正好切合粉嶺南所需。除非另有更佳選擇，他建議當局繼續在原定選址興建足球場，滿足區內居民需要。

- 潘忠賢先生表示北區的青少年熱愛足球運動，但由於場地不足，他們會在球場以外的地方踢足球，難免對其他市民造成滋擾，因此政府應提供適合的設施。現時粉嶺南只有百福草地足球場，但租用該場地需要預約及繳費，不方便年青學生使用。他表示曾向康文署爭取在普光學校旁的空地興建足球場，但康文署表示有關建議涉及的開支甚大，需要時間審批，故此，他贊成在粉嶺南設置足球場。他了解目前選址附近的居民的憂慮，但相信建築署在設計時會盡量減低球場對市民造成的滋擾，而且粉嶺南區確實需要足球場設施，因此他再次表達該區居民對興建硬地足球場的深切期望並促請各委員支持該計劃。

(簡永輝先生及許惠強先生於此時離席。)

- 黃良喜先生表示他曾多次提出粉嶺南缺乏硬地足球場並要求康文署盡快物色合適地點興建，向當局爭取到在百福田心公園足球場增設免費時段，供青少年享用。他認為各方在物色選址時不可倉卒決定，應考慮在有關選址興建足球場是否配合鄰近的社區設施。他指出，粉嶺官立中學旁的空地較為寬闊，面積較大，內有約200棵樹，普光學校旁的空地的形狀較為狹長，是一個荒廢了的停車場。前者的樹木可過空氣的懸浮粒子及阻隔噪音，減少對鄰近中學及居民的影響，具有重要的功能，應繼續保持其原有狀態。至於後者則位於百福田心球場及休憩設施對面，如在該地興建球場設施，可與百福田心球場互補不足，應付社區的需要。此外，由於粉嶺官立中學旁的空地的樹木已種植多年，他極不希望那些樹木被移走或砍掉。雖然康文署表示該處的面積不足夠興建七人足球場，但區內青少年不一定需要標準的七人足球場，所以他希望康文署在該處興建球場，以滿足粉嶺南居民的需求。他總結說，從規劃、居民意見及所遇困難等方面考慮，普光學校旁的空地較為適合興建硬地足球場及休憩設施，因此建議選用該地。至於粉嶺官立中學旁的空地位置偏僻，又鄰近高速公路，家長不會放心讓孩子在該處遊玩，因此他反對在該地興建足球場。最後，他認為當局為足球場選址必須慎重，要確保新建的場地有足夠的使用率及方便市民使用，而普光學校旁的空地正是一個合適的選擇。

- 侯金林先生表示，雖然安樂村的環境不太適合興建動態設施，但康文署卻被催促盡快在該處興建花式單車場及滑板場，反觀當局計劃在粉嶺南設置的足球場本不屬具爭議性的設施，卻在工程計劃諮詢期間遇到阻力，他認為委員對兩項工程持雙重標準，他促請各委員理性地討論。他表示粉嶺南的青少年對足球場的需求很大，而足球場亦是一個健康運動的設施。他以石湖墟球場為例，證明有關部門有能力解決場地的噪音、保安、燈光等技術問題，所以認為粉嶺官立中學旁的空地是足球場的理想選址，並表示支持原有的計劃。

- 潘忠賢先生表示很多晨運及跳舞人士要求政府提供更多場地供他們使用，他們亦希望當局將百福田心的草地改為硬地。潘先生曾向康文署反映有關意見，但該署不希望將草地改建，以保留綠化的環境，文件中建議興建的硬地足球場正好滿足該批居民的需要。

- 賴心先生指出，康文署曾於2005年10月13日及2006年7月6日就有關計劃工程諮詢委員的意見，並獲得委員普遍支持，他對當局於兩年後再作諮詢表示疑惑。另一方面，他支持在粉嶺南興建硬地足球場。他表示華明現設有一個小型足球場，頗受區內的青少年歡迎。為了滿足社區的需求，他建議康文署及委員會積極解決選址問題，並以盡量減少對居民的影響及照顧區內青少年需要為原則，作理性的討論。

- 黃良喜先生表示，他從沒反對在粉嶺南興建足球場，反之，他曾就粉嶺的規劃進行多次研究，希望找出適合的地點興建足球場。他建議將第47及48區的足球場設置於社區內，他認為現時的選址過於偏僻，可能會減低其使用率，而且內有大量樹木。因此，他認為不宜倉卒決定選址，應小心考慮以找出最適合的地點。他指發展普光學校旁的空地對樹木造成最少破壞，實為理想的地點，希望康文署仔細考慮。

- 蘇西智先生認為現時的選址內的樹木，如銀合歡樹是野生樹木，生長迅速，短時間內便會長得非常荗盛，而普光學校側的空地與現時的選址的情況差別不大，同樣有類似品種的樹木生長。他表示此類野生樹木無須料理亦很容易在地盤或荒地發芽成長，當局應按實際需要考慮是否值得保留這些樹木，並應在社區建設與環境保護之間取得平衡。另外，他認為政府部門可在球場加設隔音設施，或研究其他措施減低足球場的噪音對周圍環境的影響，釋除居民對球場噪音的憂慮。他促請政府盡快提供詳細的設計圖並作出諮詢，讓市民或有關方面就設計提出意見，使工程計劃可以盡快展開。

(梁贊坤先生於此時離席。)

- 岑永根先生建議康文署就足球場工程計劃向粉嶺南的居民再作廣泛及詳細的諮詢，以了解居民是否贊成在有關選址興建足球場。

(侯金林先生於此時離席。)

- 主席表示，各委員及政府部門代表對選址雖有不同意見，但各方皆有共識，就是要為區內青少年建造一個運動場地。他表示區內可供免費踢足球的場地僅得華明的五人足球場及百福田心的人造草地場，後者更是公開讓全港市民申請使用。若選擇在普光學校旁的空地興建球場，球場面積將較小。根據環保署的建議，球場須遠離馬路6公尺以上，因此若在普光學校側興建合規格的足球場，球場面積將進一步減少。主席建議康文署再作更廣泛的諮詢，收集更多居民的意見。

- 劉銘德先生回應說，土地用途的整體規劃由規劃署負責，康文署會根據分區計劃大綱圖及規劃署發展藍圖的指引，策劃在預留作休憩用途的土地發展公園等康體設施。根據分區計劃大綱圖，現時的選址規劃為地區休憩用地，一般可以發展動態康樂運動設施。當局在土地用途的整體規劃過程歡迎居民就土地用途提出意見，康文署亦會就文康設施工程計劃諮詢區議會。康文署早前已向文化及康樂委員會提交文件，介紹工程計劃並就擬建設施徵詢意見，當時委員會支持此項工程計劃，促請當局儘快在該處發展足球場。建築署及後進行技術可行性研究，並指出興建硬地足球場將影響部分樹木，當局最近亦收到部份社區人士對工程計劃發表的不同意見，因此認為有必要再次諮詢委員會意見。如按原計劃發展小型硬地足球場，球場上的樹木需要移除，但當局會儘量在該用地的其他位置種植新樹木，增強綠化。此外，建築署會仔細設計燈光照明系统，並考慮在球場增設圍欄，以便在某些時段關閉足球場，減低對鄰近居民及學校可能造成的騷擾。由於工程計劃已進行前期工作，若決定取消足球場及修訂工程擬建設施將可能延誤工程計劃的進度。最後，他促請各方以居民整體利益為依歸，透過溝通討論達致共識。如有需要康文署樂意在民政處協助安排下與市民多作溝通，促進了解。

- 程胡惠玲女士補充說，工程選址內除了野生樹木銀合歡外，亦有其他品種樹木如台灣相思和耳果相思。這些品種並非野生植物，而移植會有困難，若無可避免要砍掉，亦要得到委員會的支持及有關部門的批准。

- 黃良喜先生補充說，選址內除了程女士所介紹的樹木外，尚有細葉榕、鳳凰木等不同品種的植物。

- 呂慶忠先生表示，委員會雖曾於2005及2006年通過此項工程計劃的有關文件，但他居住在工程選址附近，也不清楚該土地用途，因此他認為當局沒有就工程計劃作廣泛諮詢，他促請當局對現行的諮詢機制作出檢討。此外，他表示收到一封署名華明、牽晴間、昌盛苑及華心居民的信件表示關注此休憩用地的工程，但這群居民的住處皆不鄰近工程計劃選址，以此推論，選址附近的居民也可能尚未清楚工程計劃的詳情。故此，他促請當局再次就工程計劃進行諮詢，收集最受工程計劃影響的居民的意見，以免諮詢的結果過於片面。至於諮詢文件的內容，康文署應詳細列出工程計劃的詳情，讓居民清楚了解，繼而釋除疑慮，並提出更全面及實質的意見。

- 主席詢問，有關部門可否就此項工程計劃再次進行廣泛的諮詢並將結果提交文化及康樂委員會。

- 劉銘德先生回應說，由於在工程進行前期策劃工作期間收到反對的意見，並發現工程會影響部分樹木，因此再次向文化及康樂委員會提交文件討論。工程計劃是否按計劃繼續進行，部門主要會參考文化及康樂委員會的意見。如果部份居民對工程計劃有其他意見或憂慮，有關部門可與他們多作討論及解釋。若今次的會議能取得共識，工程便可按照原定計劃進行。如委員會認為需要較多時間作廣泛諮詢討論，康文署會儘量配合，以便委員會再作決定。

- 程胡惠玲女士指出，此項工程原定於2009年尾動工，現階段已完成可行性報告。若今次會議能取得共識，建築署應可按時間表進行工程，無須延誤。但假如有關部門需要就工程計劃再進行諮詢，因諮詢需時，工程進度將會受到影響。

主席總結說，由於委員會暫時未有共識，他希望各委員及政府部門於地區進行更廣泛的諮詢，聽取居民全面的意見，並於下次的會議報告有關的諮詢結果，以便委員會作出慎重的決定。

康文署

(會後按語：康文署於會後與建築署作出跟進，並於八月二日將工程計劃資料，包括初步設計草圖送交政務處及區議會秘書處，以便進行地區諮詢。)

(方萬儀女士、劉銘德先生、程胡惠玲女士及許惠強先生於此時離席。)

第5項¾文化及康樂委員會撥款財政報告(截至2007年6月22日止)
(文件第23／2007號)

- 委員會備悉上述報告。

第6項¾文化及康樂委員會撥款申請
(文件第24／2007號)

- 主席請委員填寫利益申報表及請秘書宣讀委員的利益申報資料。

- 秘書宣讀委員提交的利益申報資料。莫兆麟先生就第24／2007號文件內附錄一(A)28的「粵曲茶座2007」活動申報利益，他是申請區議會撥款的組織「北區民生協進會」的委員；呂慶忠先生就第24／2007號文件內附錄一(A)4的「中秋賞月夜牽晴」活動申報利益，他是申請區議會撥款的組織「牽晴間業主立案法團」的執行委員；洪銘倫先生就第24／2007號文件內附錄一(A)23的「香港一天遊」活動申報利益，他是申請區議會撥款的組織「北區之友」的秘書；蘇西智先生就第24／2007號文件內附錄三(C)項的活動申報利益，他是申請區議會撥款的組織「北區足球會」的副主席。

- 主席表示，委員會接獲32項撥款申請，撥款總額為283,928元，包括28項「互助委員會及地區團體」的申請，申請總額為211,619元、一項「地區文化活動」的申請，申請總額為21,610元、一項「北區足球隊」的申請，申請總額為44,040元、2項「北區體育會」的申請，申請總額為6,659元。他請委員考慮以上撥款申請。

- 委員會一致通過32項撥款申請。委員會在是次會議通過的撥款申請詳情載於附表(一)，撥款總額為283,928元。

(會後按語﹕由於秘書處於會後發現粉嶺名都業主立案法團已於2007年5月3日就另一活動向北區區議會文化及康樂委員會申請撥款，根據北區區議會文化及康樂委員會撥款申請須知第16段的規定，委員會在財政年度的首次(5月份)及第2次(7月份)會議只考慮團體於該年度提交的首次撥款申請，故此，該團體就舉辦「粉嶺名都居民聯歡活動日」活動的撥款申請不符合撥款申請的資格。委員會現按照有關的規定撤銷該法團已獲批准之撥款，撥款總額為3,360元。秘書處已發信通知該團體並請各委員備悉此事。經修訂後，文化及康樂委員會於2007年7月5日第22次會議通過的撥款申請為31項，款額為280,568元。)

第7項¾北區文藝協進會報告表
(文件第25／2007號)

- 委員會備悉上述報告。

第8項¾康樂及文化事務署於二OO七年四月及五月份在北區舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報
(文件第26／2007號)

- 蘇志聰先生報告文件。他就文件第8項作出補充，北區民政事務處已就6個由北區民政事務處興建的休憩設施的命名事宜向各地方人士及村代表進行諮詢，他們對地政總署提議的名稱並無意見。他表示，如委員會贊成有關設施的名稱，當局便會盡快刊憲。

- 委員會通過有關設施的名稱。

第9項¾康樂及文化事務署在北區2007/08舉辦文化活動及設施使用的匯報
(文件第27／2007號)

陳志明先生報告文件。他補充說，修訂後的附件C已於席上派發。此外， 康文署已就於清河邨設立流動圖書站的事宜視察場地，並已聯絡屋辦事處商議場地的配套問題，康文署將於下次會議報告有關進展。

康文署

- 陳興福先生向康文署反映，有市民投訴剛於6月底舉行的北區乒乓球比賽中出現不公平情況，部分擁有優先參賽資格的北區居民被安排為候補參賽者，甚至被拒參賽。相反，一些非北區居民則可參與比賽，這違反了報名章程的規定，亦阻礙了北區發展乒乓球活動。

- 蘇志聰先生回應說，康文署已接獲有關投訴，調查後懷疑有部分參賽者利用不恰當的方法參與不同區的比賽。該署已採取相應措施堵塞漏洞，長遠的方法是考慮設立電腦系統處理報名工作，日後每名市民只可代表所屬地區參加一次同類比賽，並由電腦系統負責監控。在建議系統設立以前，康文署將考慮收緊對參加者住址證明的要求，例如只接受水電及煤氣費用的賬單。參賽條文亦會列明參賽者須按署方要求提供有效的住址證明，否則其參賽申請將不被接納。

- 莫兆麟先生詢問，上述的電腦系統會否保留北區居民的優先參賽資格。

- 蘇志聰先生回應說，比賽會繼續保留北區居民擁有優先的參賽資格。假如參加者能夠提供適當的住址證明，該署便會優先接受其參賽申請，惟參賽者選擇於哪一區參賽，康文署則無法控制。

第10項¾續議事項

- 是次會議並無續議事項。

第10項¾其他事項

- 主席表示，北區區議會將於2007年7月26日舉行的第25次區議會會議中修改本屆區議會可用撥款額，為此秘書已對文化及康樂委員會的撥款分配建議作出相應的修訂，經修訂的撥款分配建議已於席上派發給各委員參考，他請各委員備悉。

第12項¾下次會議日期

- 主席告知委員會，下次會議的詳情如下：

| 日期： | 2007年9月6日(星期四) |
| --- | --- |
| 時間︰ | 下午2時30分 |
| 地點︰ | 北區區議會會議室 |

- 議事完畢，會議於下午5時45分結束。

北區區議會秘書處
2007年8月