西貢區議會

文化、康樂及體育委員會

二○○四至○五年度第四次會議記錄

日期：二○○四年十月五日（星期二）

時間：下午二時三十分

地點：西貢區議會會議室

| 出席者： |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (下午) | (下午) |
| 邱 全先生，MH（主席） |  | 二時三十分 | 四時四十五分 |
| 周賢明先生，MH |  | 二時四十三分 | 四時四十五分 |
| 陳桂生先生 |  | 二時三十分 | 四時四十五分 |
| 張鎮海先生，MH |  | 二時三十分 | 四時四十五分 |
| 范國威先生 |  | 二時三十分 | 四時○五分 |
| 邱戊秀先生 |  | 二時四十分 | 四時四十五分 |
| 何民傑先生 |  | 二時三十分 | 四時四十五分 |
| 林咏然先生 |  | 三時十五分 | 四時四十五分 |
| 劉偉章先生 |  | 二時三十分 | 四時四十五分 |
| 柯耀林先生 |  | 二時三十分 | 四時○五分 |
| 邱志雲先生 |  | 二時三十分 | 四時四十五分 |
| 朱國威先生，MH |  | 二時三十分 | 四時四十五分 |
| 江永泉先生 |  | 二時三十分 | 四時四十五分 |
| 林培明先生 |  | 二時三十分 | 四時四十五分 |
| 李國培先生 |  | 二時五十分 | 四時四十五分 |
| 石堅華先生 |  | 二時三十分 | 四時四十五分 |
| 黃耀榮先生 |  | 二時三十分 | 四時四十五分 |
| 黃澤生先生（秘書） 列席者： | 西貢民政事務處行政主任（區議會）1 |  |  |
| 朱瑞雯小姐 | 西貢民政事務處民政事務助理專員 |  |  |
| 楊康材先生 | 西貢民政事務處高級行政主任（區議會） |  |  |
| 周志成先生 | 西貢民政事務處一級行政主任（區議會） |  |  |
| 劉銘德先生 | 康樂及文化事務署高級行政主任（策劃事務）3 |  |  |
| 梁志昌先生 | 康樂及文化事務署文化事務高級經理（新界東） |  |  |
| 王佩玲女士 | 康樂及文化事務署西貢區副康樂事務經理1 |  |  |
| 李國華先生 | 社會福利署西貢及將軍澳家庭支援網絡隊統籌主任 |  |  |

缺席致歉者

劉慶基先生（副主席）

吳仕福BBS太平紳士

（一）致歡迎詞

主席歡迎各委員、增選委員和部門代表出席西貢區議會文化、康樂及體育委員會（下稱“本委員會”）二○○四至○五年度第四次會議，特別是西貢民政事務處高級行政主任（區議會）楊康材先生和康樂及文化事務處高級行政主任（策劃事務）3劉銘德先生。

- 主席表示，會議常規第42(1)條規定，任何議員如未能出席會議，必須在該次會議舉行之前，以書面把缺席原因通知秘書處，以待本委員會決定是否同意其缺席。主席又提醒議員，會議常規第15(3)條規定，在會議進行期間，所有出席或旁聽會議的人士必須關掉響鬧裝置及不得使用電訊器材通話。此外，會議常規第7(3)條規定，議員抵達及離開會議的時間將予以記錄。因此，當議員離開會議時，請通知主席或秘書。

- 主席報告，吳仕福先生和劉慶基先生因事未能出席是次會議，而他們已於會前請假。委員一致同意上述人士的缺席申請。

- 主席表示，根據會議常規第7(1)條規定及為方便會議有效進行，每位議員就某一議題參與討論或辯論的最高次數為兩次，而每次發言的時限為一分鐘。

（二）通過上次會議記錄

[二○○四至○五年度第三次會議記錄]

- 主席表示，秘書處在會前沒有收到委員就上次會議記錄提出任何修訂建議。主席又即席詢問各委員可有建議修訂提出。在無人提出修訂的情況下，主席建議並獲委員一致通過上次會議記錄。

（三）報告事項

獲財務及行政委員會撥款的文康體活動

[SKDC(CRS)文件第23/04-05號]

- 主席請各委員備悉上述文件。主席報告，截至二○○四年九月二十四日為止，西貢區議會財務及行政委員會共撥款3,003,218.3元資助各項文康體活動。

西貢區文化活動匯報

[SKDC(CRS)文件第24/04-05號]

- 梁志昌先生報告上述文件的內容。

西貢區康樂體育活動及設施管理匯報

[SKDC(CRS)文件第25/04-05號]

- 王佩玲女士報告上述文件的內容。

（四）新議事項

西貢區剪紙藝術推廣計劃

[SKDC(CRS)文件第26/04-05號]

[會上呈閱SKDC(CRS)文件第27/04-05號]

- 動議人陳桂生先生介紹上述文件的內容。

- 黃耀榮先生表示，他去年到國內山東旅行期間，曾觀賞當地的民間剪紙藝術，其水準之高，令人驚歎。他十分支持在區內推廣是項中國民間傳統藝術。

- 何民傑先生認為，推廣傳統藝術須具備通盤的考慮、周詳的策劃和清晰的目標，再配合可供調動的資源進行部署和推廣，才能得見成效。如西貢區議會有意廣泛推廣此項計劃，他建議在二○○五至○六年度本委員會的會議初期先擬定推廣主題和全年的工作目標，再配合不同類型的活動，將此項計劃的信息帶到社區。何先生在總結時認為，是項計劃的概念可取，但在時間安排和通盤策劃方面仍有可以改善之處。

- 朱國威先生認為，倘日後其他的中國傳統藝術也交由本委員會負責推廣，恐怕本委員會將難以負荷。朱先生建議向區內的文化及康樂團體介紹是項中國傳統藝術，並鼓勵它們協助推廣。

- 柯耀林先生查詢，陳桂生先生將會以西貢區議會的名義舉辦剪紙藝術推廣活動，抑或以“中國剪紙藝術協會”的名義向西貢區議會申請撥款舉辦活動。陳桂生先生回應表示，如西貢區議會或本委員會能夠率先展開全區性的宣傳和推廣活動，則只消耗用少量資源，便能增加巿民對剪紙藝術的認識和興趣。如由個別團體籌辦，由於資源所限，推廣層面未必能夠及於全區。陳先生認為，若由本委員會成立工作小組籌辦推廣活動，勢必大大增加秘書處的工作量。他因此建議由他本人聯絡區內團體，邀請它們向區議會申請撥款合辦上述推廣活動。陳先生又表示，如委員贊同上述計劃，他便會立即採取行動，邀請區內團體向本年十月二十五日舉行的西貢區議會財務及行政委員會第四次會議提交撥款申請。

- 梁志昌先生表示，康樂及文化事務署（下稱“康文署”）過去一直積極推廣中國民間藝術，而有關的推廣活動深受市民歡迎。署方去年曾在將軍澳寶翠公園舉辦中秋綵燈會，當中節目包括掌相研究、“鐵線公仔”製作、“麵粉公仔”製作和皮影戲製作和欣賞等活動，以迎合巿民不同的興趣。當處理綵燈會的節目建議時，署方會以招標方式邀請文化藝術團體遞交有關活動的建議，而所有標書，均會由康文署有關職員根據既定的程序來審批。梁先生補充說，沙田及大埔等地區的文化及藝術團體一向積極向當區的區議會申請撥款自行舉辦活動，又會向康文署申請減免場地租金。

- 主席表示非常支持推廣剪紙藝術，但由於秘書處的工作已經十分繁重，故不建議由本委員會成立工作小組負責推行該項活動。主席請陳桂生先生和張鎮海先生聯絡有意舉辦此類活動的地區團體向區議會申請撥款。主席又表示無須急於在數月內推出該計劃，若該計劃未能趕及在本年度展開，可考慮延至下年度，俾能有更多時間進行更完善的籌劃工作。委員一致贊成主席的建議。

（五）續議事項

要求把將軍澳第44b及44c區修建為臨時公園

(上次會議記錄第11-18段)

16.	劉銘德先生報告，土木工程拓展署正積極爭取修建臨時休憩設施所需資源。若未能成功取得資源，康文署仍會循正常程序申請撥款，只是所需的時間可能較長。若有最新進展，康文署會向本委員會再作匯報。

將軍澳第45區擬建的康樂設施（上次會議記錄第25-32段）

17.	劉銘德先生匯報上述康樂設施的最新籌備進展。他表示，將軍澳第45區（下稱“45區”）南面擬建的“將軍澳運動場（下稱“運動場”）”是一個由政府全資興建的發展項目。有關工程的籌備工作進展順利，很多問題已經獲得解決。

18.	就擬建運動場附近一道天橋的改建事宜，劉銘德先生表示，康文署與有關部門商議後，計劃以升降機取代該天橋的斜坡通道，以節省用地。有關建議已在上次會議諮詢本委員會，並得到委員同意。劉先生接著報告，路政署同意承擔該升降機日後的維修保養工作，康文署已將上述天橋的改建計劃納入擬建運動場的發展範圍。劉先生感謝西貢民政事務處協助就上述天橋的改建工程諮詢地區人士，據悉區內居民亦支持是項改建計劃。劉先生最後表示，康文署已根據《城市規劃條例》第16條的規定，向城巿規劃委員會就運動場最新發展計劃提出申請，有關的審批結果預計於本年十一月初公佈。

19.	劉銘德先生續說，建築署已積極展開第45區南擬建運動場的籌備工作。政府希望能在本年年底或明年年初正式向立法會財務委員會申請將上述工程提升為甲級工務工程，以期工程可在二○○九年之前完成，趕及供東亞運動會舉辦田徑賽事之用。

20.	主席感謝康文署，特別是該署的高級行政主任劉銘德先生，在短短數個月內把為數眾多的問題解決，讓是項工程得以順利展開。

21.	鑒於傷殘人士奧運香港代表隊近年的比賽成積理想，何民傑先生詢問，第45區運動場的設施能否提升至合乎舉辦國際傷殘體育賽事的標準。劉銘德先生回應表示，現時由政府興建的設施，設計一般都會方便傷殘人士使用。第45區的運動場不論在泊車位、更衣室、洗手間、會議室、運動員集合處、比賽場地、大堂和各出入口通道，均設有方便傷殘人士使用的設施。

22.	周賢明先生指出，計劃中第45區運動場的使用者出入位置及車輛停泊處是在寶康路入口一方，而近坑口的一方則沒有使用者出入位置，該設計對附近的居民甚為不便。此外，周先生查詢第45區的運動場在沒有賽事的日子可會開放副場供市民使用。劉銘德先生回應表示，由於受地形限制，如在該運動場兩旁都設立車輛停泊處，將會佔用甚多可用空間。康文署、建築署和運輸署經研究後，認為目前的設計最為恰當。劉先生續表示，運動場的正場設有一個符合國際標準的十一人草地足球場，而副場則設有一個七人草地足球場。因此，當該運動場落成後，西貢區將有設備完善的田徑場和草地足球場各兩個，可供巿民使用。該等設施可同時供一個租用者或分別供不同團體使用。

盡速興建第56區休憩公園（上次會議記錄第33-34段）

23.	劉銘德先生報告上述休憩公園的籌備工作。他表示，將軍澳北面有不少康樂設施，隨着地鐵將軍澳支綫通車，將軍澳南的人口增長甚為迅速，因此，康文署會留意將軍澳南居民對休憩設施的需求。劉先生表示，自得悉區議會動議要求盡快在將軍澳第56區（下稱“第56區”）興建休憩公園後，署方已隨即手研究該動議是否可行。署方現時已展開的工作包括：一、考慮是否有需要在第56區興建休憩公園（下稱“休憩公園”）；二、為該公園的擬建設施進行初步構思；三、接觸動議人及和議人，以聽取意見和了解區內情況及居民需要；四、發出文件，徵詢各政府部門的意見。

24.	接著，劉銘德先生利用投映片向各委員簡介該公園的位置和擬建設施的初步構思（包括休憩處及園景花園、兒童遊樂場、長者健身角、籃球場、輔助設施及設計概念等），以便委員發表意見。

25.	范國威先生表示，他是該項議案的原動議人。將軍澳南現時有不少大型屋苑，如該休憩公園得以興建，定必能夠成為該區的巿肺。范先生續說，第56區一帶擁有若干特色：

- 該區附近現設有3所中學、4所小學及將會興建的一所社區學院，儼如一條天然的“學校村”；及

- 在政府的規劃中，該區未來會興建多條行人天橋，用以連接尚德商場、廣明苑、寶明苑、該休憩公園和地鐵公司的發展項目，而居民日後可使用行人天橋前往地鐵站乘搭地鐵。

26.	范國威先生根據第56區的特色，就休憩公園的設施提出下列建議：

- 由於第56區附近已有或將有其他動態康樂設施，該休憩公園應集中發展靜態康樂設施；

- 該休憩公園位處石屎森林當中，園內應予高度綠化；

- 若興建籃球場，會與高度綠化的方向有所衝突；

- 康文署可仿傚尖沙咀海旁栽種主題植物的構思，在休憩公園內種植主題園景植物；

- 增設具教育意義的文康體設施，例如兒童美術公園、教育徑、中藥閣等；及

- 行人天橋兩旁可設置花槽和闢作“社區畫廊”，使成為“空中花園”和供附近中、小學展覽學生的作品。

27.	周賢明先生就休憩公園的設施提出下列意見：

- 休憩公園內應種植主題植物；

- 當局應該研究在非上課時間內，開放學校的球場供居民使用，使休憩公園可以省回興建籃球場的地方，增加綠化面積；

- 該休憩公園應配合地鐵公司未來在第56區的發展項目的設計；

- 如范國威先生建議般興建一道行人天橋連接尚德邨、休憩公園和將軍澳地鐵站，以方便居民；

- 廣泛詢諮附近的居民和團體，他們的建議可能甚具創意和參考價值；及

- 如財政不太充裕，康文署可考慮把休憩公園分兩期興建，但首要是盡快展開工程。

28.	邱戊秀先生也認為，休憩公園應採用開放式設計，以方便人流進出。

29.	張鎮海先生贊成當局在休憩公園內加強綠化工作，並建議多栽種四季均會開花的植物。

30.	何先生建議該休憩公園以“可持續發展”為主題，例如提倡廢物回收、用循環再造的塑膠製造園內的欄杆，以便將環保意識帶給居民。此外，由於區內缺乏乒乓球桌和曲棍球場，而區內的巴基斯坦藉居民甚為喜歡曲棍球活動，他建議加設此類設施。

31.	邱志雲先生贊揚康文署在休憩公園增設長者健身器材的計劃，認為能夠兼顧區內長者的需要。邱先生查詢休憩公園的建築時間表。劉銘德先生回應表示，該公園的策劃工作目前只在初步構思階段，尚未訂出建築時間表。待民政事務局批准有關的發展方案後，會先由建築署進行可行性研究，然後由政府總部預留撥款，以將計劃提升為乙級工務工程項目，屆時才會有預計的施工時間表。

32.	主席表示，由於大部分委員均認為休憩公園內無須設置籃球場，請康文署考慮委員這方面的意見。此外，主席建議在休憩公園內加設滾軸溜冰場，而該場地倘能進一步設計成起伏有緻，當可為玩者增添更多趣味。

33.	劉銘德先生感謝各委員提出上述多項寶貴意見。

北港足球場（上次會議記錄第37-39段）

34.	王佩玲女士報告，是項工程未能納入二○○四至○五年度的“小規模建築工程”範圍內。王女士表示，署方備悉各委員對該球場的關注。署方已於本年八月二十日聯同邱戊秀先生、建築署和康文署策劃組的人員到北港足球場實地視察，商討以分階段形式進行改善工程的可行性。署方與建築署會保持緊密聯繫，一俟有最新消息，便會向委員會匯報。

西貢萬宜遊樂場及沙咀遊樂場翻新工程（上次會議記錄第35-36段）

35.	劉銘德先生表示，上述翻新工程已取得撥款，而建築署亦已完成初步設計方案。由於附近居民對翻新工程的設計沒有反對或提出其他意見，建築署會沿用在本委員會二○○四至○五年度第一次特別會議上呈交的設計意念進行施工。

36.	主席表示，如工程有最新消息，請劉銘德先生通知秘書處。

（會後註：建築署已於本年十月展開以上翻新工程。）

（議事完畢，劉銘德先生先行離席。）

西貢區節日慶典籌備工作小組[上次會議記錄第46-49段]

37.	張鎮海先生報告，“西貢區慶祝中華人民共和國成立五十五周年博白青少年雜技團”已於本年十月一日國慶日在西貢賽馬會大會堂順利演出。當日觀眾的反應熱烈，座無虛席。

38.	主席補充說，當日他也有到場參觀，發現場面熱鬧，而該雜技團的表演獲得觀眾一致好評。

西貢歷史與風物[上次會議記錄第50段]

39.	秘書報告，秘書處內的圖書館目前尚有該書籍約1 300本，現時仍不時有區內外的團體向秘書處索閱。主席請委員在下次會議就派發餘下書籍提出建議，以便解決該批書籍積存在圖書館的問題。

香港足球總會丙組足球比賽[上次會議記錄第51-61段]

40.	秘書報告，香港足球總會（下稱“足總”）曾於八月二十四日來函（請參閱附件），請區議會確認是否派出上年度代表西貢區的“西貢將軍澳文化康樂體育協會” 球隊參加本年度的丙組足球聯賽。由於上述比賽於本年九月展開，而本委員會是次會議於本年十月才舉行，故西貢區議會在是次會議舉行之前，已就此事採用傳閱方式諮詢全體議員。最後，絕對多數（即超過半數）曾以書面發表意見的議員以傳閱方式通過由“西貢將軍澳文化康樂體育協會”球隊繼續代表本區參與本年度的丙組足球聯賽。此外，秘書表示，在上次會議中，委員曾決定以西貢區議會的名義致函足總，查詢本區足球隊的參賽事宜。由於足總已經發出上述諮詢函件，秘書處因此暫省回去信足總的工作，並待本委員會在是次會議決定是否再次去信足總。

41.	劉偉章先生表示，本委員會上次會議的日期為八月十日，而足總在八月二十四日才致函西貢區議會。他查詢在八月十日至八月二十四日期間，西貢區議會可曾聯絡足總。如果沒有，何以足總會突然在八月二十四日來信要求確認球隊的參賽事宜。劉偉章先生續表示，西貢區議會或本委員會本年度並無推薦任何球隊參加丙組足球賽事，何以足總會在上述函件內要求區議會確認是否由上年度曾代表本區參加丙組足球聯賽的球隊繼續參與本年度的比賽。秘書表示，秘書處於八月十日至二十四日期間，並沒有就丙組足球聯賽一事以書面或口頭方式聯絡足總。

42.	朱國威先生表示，足總在每年六、七月間便會為丙組足球聯賽參賽球隊辦理註冊事宜，但本年卻遲至八月二十四日才來信區議會，要求確認代表西貢區的球隊是否參加九月舉行的賽事，這是“先斬後奏”的做法。朱先生批評足總的處事程序欠妥，令各區的區議會無所適從。朱先生續表示，他本人在上次會議結束後，曾親自向足總查詢本屆丙組足球聯賽的安排，並就報名程序提出質疑。

43.	主席認同朱國威先生的意見。他表示區議會收到足總來函之時，註冊限期已經屆滿。他為此曾考慮過不予確認西貢區本年度的參賽球隊，但礙於該球隊當時在聯賽中已經完成兩場賽事，只好作罷。他希望足總能在明年的註冊限期屆滿前盡早來信，以便本區議會可以邀請區內所有有興趣代表西貢區參加足總丙組足球賽的球隊，向本區議會申請。

44.	陳桂生先生同意朱國威先生的分析。足總在二○○二年曾透過康文署和民政事務局邀請十八區的區議會推選區內隊伍參加丙組足球聯賽，但本年卻只直接聯絡上屆的參賽隊伍查詢參賽意向。陳先生批評足總的處事程序確有不妥。在現階段，由於丙組賽事已經展開，西貢區議會只得接納足總的做法，但希望足總在明年可以加以改善。

45.	陳桂生先生又表示，區議會在九月十八日曾收到“將軍澳足球總會”的傳真，表示希望參與本屆的丙組足球聯賽。由於本屆賽事當時已經展開，區議會因此不能處理該會的申請。若足總明年繼續舉辦丙組足球聯賽，他建議把“將軍澳足球總會”列入篩選名單當中。

46.	周賢明先生建議去信足總，要求在下屆舉行丙組足球聯賽前，預早就代表地區參賽的球隊名單徵詢各區議會的意見。此外，本委員會也應在下年度的會議開始時，預早決定會就參賽事宜成立工作小組，還是會把篩選參賽球隊一事交由康文署全權負責。

47.	主席同意周賢明先生的建議，並決定去信足總，要求在下屆丙組足球聯賽揭幕前，盡早發信給各區議會，以便各區議會可以邀請區內所有有興趣代表該區參加足總丙組足球賽的球隊，向各區議會申請。主席建議並獲委員同意在下次會議的議程中刪除此項議題。

負責人：秘書處

（六）其他事項

圖書館流動圖書車

48.	上述動議乃何民傑先生在較早前提出。由於何先生因事未能出席上次會議，但該項動議在上次會議討論後已經刪除，何先生因此要求在是次會議繼續跟進是項議題。委員通過何民傑先生的建議。

49.	由於將軍澳新發展區未獲編配流動圖書車服務，何民傑先生向康文署查詢去年全港新增的六個流動圖書車服務點的位置，以及下一年的新增服務點位於何處。何民傑先生明白是次出席會議的康文署代表並非負責編配流動圖書車服務的人員，因此希望本委員會去信康文署，邀請該署派出有關人員出席下次會議，以解答這個問題。

50.	主席同意去信康文署，邀請該署派出負責此項服務的人員出席下次會議，以解答有關問題。

負責人：秘書處

（七）下次會議日期

51.	主席表示，本委員會二○○四至○五年度第五次會議，將於本年十一月三十日下午二時三十分在西貢區議會會議室舉行。

（八）散會時間

52.	議事完畢，會議於下午四時四十五分結束。

西貢區議會

文化、康樂及體育委員會

二○○四年十月