西貢區議會

地區設施管理委員會

二○○八年第二次會議記錄

日期︰二○○八年二月十二日 (星期二)

時間︰上午九時三十分

地點︰西貢區議會會議室

| 出席者 | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- |
| 溫悅昌先生 (主席) | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 柯耀林先生 (副主席) | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 吳仕福先生，SBS，太平紳士 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 溫悅球先生，JP | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 陳繼偉先生 | 上午十時正 | 下午一時四十分 |
| 陳權軍先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 周賢明先生，MH | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 張國強先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 鍾群珍女士 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 范國威先生 | 上午九時三十分 | 下午一時三十五分 |
| 方國珊女士 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 邱戊秀先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 何觀順先生 | 上午九時五十五分 | 下午一時四十分 |
| 何民傑先生 | 上午九時三十五分 | 下午一時四十分 |
| 祁麗媚女士 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 林少忠先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 劉京科先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 劉偉章先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 梁 里先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 凌文海先生，MH | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 駱水生先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 陸惠民先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 伍炳耀先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 吳雪山先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 成漢強先生，MH | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 譚領律先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 邱玉麟先生 | 上午九時三十分 | 下午一時四十分 |
| 梁毅成先生 (秘書) | 西貢民政事務處一級行政主任(區議會) |  |

| 列席者 |  |
| --- | --- |
| 陳炳輝先生 | 西貢民政事務處民政事務專員 |
| 蔡君強先生 | 西貢民政事務處民政事務助理專員 |
| 李成輝先生 | 西貢民政事務處高級聯絡主任 |
| 楊康材先生 | 西貢民政事務處高級行政主任(區議會) |
| 李盈滿先生 | 西貢民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| 關文康先生 | 西貢民政事務處高級工程督察 |
| 吳淑綿女士 | 西貢民政事務處一級聯絡主任(特別職務) |
| 馮國鴻先生 | 民政事務總署高級行政主任(二)二 |
| 李婉華女士 | 社會福利署(黃大仙及西貢區)福利專員 |
| 鄧寶雲女士 | 社會福利署(策劃及統籌)(黃大仙及西貢)社會工作主任 |
| 周志文先生 | 康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界東) |
| 黃樹恩先生 | 康樂及文化事務署西貢區康樂事務經理 |
| 王佩玲女士 | 康樂及文化事務署西貢區副康樂事務經理 |
| 黃杏雲女士 | 康樂及文化事務署高級經理(新界東文化事務) |
| 袁雪霏女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(西貢) |
| 劉銘德先生 | 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務) |
| 謝樂文先生 | 建築署高級工程策劃經理 |
| 林恆盛先生 | 建築署高級建築師 |
| 馮慧雯女士 | 建築署建築師 |
| 梁志雄先生 | 馬海(建築顧問)有限公司項目統籌 |
| 梁仲勤先生 | 馬海(建築顧問)有限公司助理建築師 |

缺席者

區能發先生 陳國旗先生 陸平才先生

(一) 歡迎詞

主席歡迎各位委員和部門代表出席二○○八年西貢區議會地區設施管理委員會第二次會議。特別是：

社會福利署黃大仙及西貢區福利專員 李婉華女士；

社會福利署(策劃及統籌)(黃大仙及西貢)社會工作主任 鄧寶雲女士；

康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界東) 周志文先生；

康樂及文化事務署西貢區康樂事務經理 黃樹恩先生；

康樂及文化事務署西貢區副康樂事務經理 王佩玲女士；

康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務) 劉銘德先生；

康樂及文化事務署高級經理(新界東文化事務) 黃杏雲女士；

康樂及文化事務署圖書館高級館長(西貢) 袁雪霏女士；以及

馬海(建築顧問)有限公司的代表 梁志雄先生及梁仲勤先生。

2.		主席表示在討論議程第四項關於「將軍澳第44區綜合大樓的設計方案」時，將會有三位建築署的代表加入會議，：包括

建築署高級工程策劃經理 謝樂文先生；

建築署高級建築師 林恆盛先生；以及

建築署建築師 馮慧雯女士。

3.		主席宣布，區能發先生和陳國旗先生 表示目前不在香港故此未能出席今次會議。另外，陸平才先生表示生病亦未能出席會議。他們並已於會前向秘書處請假。根據會議常規第51條，主席請委員會決定是否同意他們的缺席申請。在沒有反對的情況下，主席宣布委員會同意他們的缺席申請。

(二) 通過二○○七年九月二十日地區設施管理委員會第二次特別會議的會議記錄

4.	主席報告，秘書處會前並沒有收到修訂建議。主席詢問各委員有沒有修訂建議。在沒有修訂建議的情況下，主席宣布通過上述會議記錄。

(三) 討論及通過新一屆地區設施管理委員的職權範圍

5.	主席請各委員參考議程的附件二「地區設施管理委員會職權範圍的擬稿」。主席表示如果原用上一屆地區設施管理委員會的職權範圍，請秘書處記錄在案。如委員有修改建議，請委員現在提出討論及通過。

6.	周賢明先生詢問是否需要包括文康體的相關職權範圍。副主席補充上一屆文康體的相關職權是由文康體委員會負責。由於本屆已經沒有文康體委員會，由地區設施管理委員會吸納其職權較恰當，委員會可考慮現在討論或在會議議程的其他事項討論。范國威先生建議現在討論比較好，以便委員會討論如何整合前文康體委員會與現時地區設施管理委員會的職權範圍。

7.	主席請各委員考慮在現有的四項職權加上文康體的職權。副主席表示亦可考慮把前文康體委員會的職權分拆，將部分職權例如審批撥款或社會服務的活動交由社會服務及健康安全城市委員會處理。溫悅球先生表示基於現時兩個上一屆委員會合併的前提下，在現有的職權加上新的職權比較合理，他建議在職權範圍加入新一項職權〝為推廣文化、康樂及體育活動事宜提供意見。〞。陸惠民先生和議。在沒有其他建議的情況下，主席宣布通過上述修訂建議。

(四)	 討論及成立常設工作小組

8.	主席請各委員參考議程的附件三「常設工作小組的參考資料」，考慮常設工作小組數目、召集人、任期及工作範圍。主席向各委員簡報，根據二零零八年一月二十二日區議會第二次會議，地區設施管理委員會將不會設立増選委員。主席請全體委員討論是否成立兩個常設工作小組及工作範圍的建議。

9.	范國威先生表示他對「地區工程小組」的建議沒有異議，但他對「設施管理及社區參與小組」的工作範圍建議在最後一句加入〝藝術〞的字眼，修訂後的句子為〝…在區議會參與管理的地區設施舉辦康樂、體育、文化及藝術活動。〞。他表示期望新一屆委員會除了繼續關注康樂體育活動外，亦會關注文化藝術方面的發展。

10.	何民傑先生詢問工作小組的任期是否只有一年而任期是應該根據財政年度或曆年劃分。主席回應附件是2007年度工作小組的參考資料，委員會可自行決定新一屆工作小組的任期。范國威先生表示由於其他委員會的任期一律為兩年，工作小組的任期設定為兩年也順理成章。

11.	主席請各委員表態是否成立兩個常設工作小組。在沒有反對的情況下，主席宣布通過成立兩個常設工作小組。主席請各委員表態是否原用上一屆的架構，成立「地區工程小組」及「設施管理及社區參與小組」。在沒有其他建議的情況下，主席宣布通過兩個常設工作小組的名稱。

12.	主席建議用舉手方式請委員參加「地區工程小組」，參加的委員有24位包括：

(1) 溫悅昌先生

(2) 柯耀林先生

(3) 吳仕福先生，SBS，JP

(4) 溫悅球先生，JP

(5) 陳權軍先生

(6) 周賢明先生，MH

(7) 張國強先生

(8) 范國威先生

(9) 方國珊女士

(10) 邱戊秀先生

(11) 何觀順先生

(12) 何民傑先生

(13) 祁麗媚女士

(14) 林少忠先生

(15) 劉偉章先生

(16) 梁 里先生

(17) 凌文海先生，MH

(18) 駱水生先生

(19) 陸惠民先生

(20) 伍炳耀先生

(21) 吳雪山先生

(22) 成漢強先生，MH

(23) 譚領律先生

(24) 邱玉麟先生

[ 會後備忘：另外有4位委員在會後以書面表示參加「地區工程小組」，該4位委員是：

陳繼偉先生；

陳國旗先生；

陸平才先生；以及

鍾群珍女士。

因此，共有28位委員參加「地區工程小組」。 ]

13.	主席請各委員提議「地區工程小組」的召集人，可考慮是否需要正召集人和副召集人。副主席補充以上一屆的情況來說，兩個常設工作小組的召集人均為地區設施管理委員會的主席和副主席。

14.	伍炳耀先生認為一併設立正召集人和副召集人比較妥當。陳權軍先生表示原用上一屆的安排比較好，讓地區設施管理委員會的主席和副主席擔任常設工作小組的召集人。

15.	主席表示如果採納伍先生和陳先生的意見，他本人會出任「地區工程小組」的召集人而副主席會出任該小組的副召集人。另一方面，副主席會出任「設施管理及社區參與小組」的召集人而他本人會出任該小組的副召集人。主席詢問各委員有沒有其他提議。在沒有其他提議的情況下，主席宣布通過上述兩個常設工作小組召集人和副召集人的任命。

16.	主席再建議用舉手方式請委員參加「設施管理及社區參與小組」，參加的委員有26位包括：

(1) 溫悅昌先生

(2) 柯耀林先生

(3) 吳仕福先生，SBS，JP

(4) 溫悅球先生，JP

(5) 陳權軍先生

(6) 周賢明先生，MH

(7) 張國強先生

(8) 鍾群珍女士

(9) 范國威先生

(10) 方國珊女士

(11) 邱戊秀先生

(12) 何觀順先生

(13) 何民傑先生

(14) 祁麗媚女士

(15) 林少忠先生

(16) 劉京科先生

(17) 劉偉章先生

(18) 梁 里先生

(19) 凌文海先生，MH

(20) 駱水生先生

(21) 陸惠民先生

(22) 伍炳耀先生

(23) 吳雪山先生

(24) 成漢強先生，MH

(25) 譚領律先生

(26) 邱玉麟先生

[ 會後備忘：另外有1位委員在會後以書面表示參加「設施管理及社區參與小組」，該位委員是：

陳繼偉先生

因此，共有27位委員參加「設施管理及社區參與小組」。 ]

17.	主席詢問各委員除了范國威先生提出工作小組的任期為兩年外，有沒有其他提議。伍炳耀先生附和范先生的提議。在沒有其他提議的情況下，主席宣布通過上述兩個常設工作小組的任期為兩年。

18.	主席詢問除了范國威先生對「設施管理及社區參與小組」的工作範圍的修訂外，有沒有其他修訂建議。在沒有其他建議的情況下，主席宣布通過修訂後的常設工作小組工作範圍。

(五) 新議事項

西貢區議會先導計劃進度報告 (SKDC(DFMC)文件第10/08號)

19.	主席請各委員參考 SKDC(DFMC)文件第10/08號「西貢區議會先導計劃進度報告」，報告內已闡述各項已獲上一屆區議會批准的地區小型工程及社區伙伴計劃，與及這些小型工程、社區計劃的推行進度。請各委員就這些小型工程及社區計劃的進度提問。

20.	凌文海先生表示在地區小型工程的第9項〝西貢賽馬會大會堂避雨亭建造工程〞，他收到市民的意見說該避雨亭有漏水的情況。西貢民政事務處高級工程督察關文康先生回應表示，該避雨亭的工程仍在施工階段，工程組會備悉議員的意見，待日後驗收的時候留意是否仍存在有關問題。

21.	范國威先生查詢康樂及文化事務署對工程項目第20項〝藝術公園化，公園藝術化〞，自上年10月的會期之後，有否與藝術推廣辦事處商討落實上述項目的事宜，可否報告該高優次項目的最新進度。

22.	主席建議將文件第3至第5頁的地區工程項目，即計劃中的工程或仍在上一屆地區工程工作小組討論中的項目交由新成立的「地區工程小組」進一步審理。

23.	何民傑先生查詢工程項目第2項〝將軍澳第74區設置臨時單車公園〞的進度，他表示上一屆曾獲悉該工程會在上年10月動工，但目前工程延遲到2月才展開，他要求有關方面要解釋延遲的理由。由於現在附近地方沒有任何康樂設施，他促請有關方面儘快施工，因為越遲施工該工程的效益越低。他希望有關方面藉此例子全面檢討所有工程的進度預算的可信性及調查在那個工程的環節出現延誤，以避免類似情況再發生。

24.	張國強先生查詢工程項目第1項〝第56區設置臨時休憩設施〞，他表示現時上址仍未動工，他要求有關方面報告實際施工期。

25.	陸惠民先生查詢第56區設置臨時休憩設施原本在上年9月施工，但到現在仍未見動工。另外，該項目的工程費用發現由24萬升至26萬及後再升至現時的300萬以上，是否出現了問題。

26.	主席請馬海(建築顧問)有限公司(以下稱“馬海”)的代表回應。馬海梁志雄先生表示因為第74區工程項目的部分用地屬地鐵公司，須要獲取它的意見；而這類動土工程亦須向渠務處申請批准。現時該工程已經在2月1日交由承建商展開工程並預計在5月16日完工。另外，關於第56區休憩設施的工程，現時該工程預計在2月29日交由承建商展開工程並預計在6月30日完工。雖然休憩設施屬臨時性質，但項目牽涉用水用電及排水渠務等事宜，故此工程展開前須要事先知會有關部門及公用設施公司聯絡。而且工地鄰近道路交匯處，在選擇工地入口及工程車入口時，亦須要聯絡運輸署及安排臨時停用巴士站，故此須要比預期多的時間。在工程費用超出預算方面，在招標工作完成後，我們發覺最低的做價約280萬，但包括其他支出例如顧問費後，總開支才達到310萬。

27.	陸惠民先生表示由於工程附近的路段十分繁忙，可否考慮將工程安排在夜間進行以減少停用巴士站對居民的影響。

28	梁志雄先生澄清其實巴士站並非停用，只是稍為向前移以便騰出車路讓工程車進出。另外，基於環保署對於噪音的管制要求，所有工程均不可在晚上七時之後進行。

29.	西貢民政事務處民政事務專員陳炳輝先生表示其實民政事務處亦希望工程能盡快展開，但正如工程顧問所指，因為地鐵公司在公園地盤後面的入口有工程進行中，預計在三月尾才完工。為免公園的工程進一步被拖延，民政事務處與運輸署商討在唐明街建造臨時工程車入口，使工程得以加快進行。在文件處理完成後，相信工程很快展開。

30.	何民傑先生認為現在的情況顯示馬海在工程管理上失職，沒有提供準確的工程做價及施工時間表。他要求民政事務署盡快檢討馬海的工作質素及工程資料的準確性。如果要議會承擔因為馬海提供錯誤資料而所作出決定的責任，實在是不合理。他續稱現在74區的工程已經延誤了一年，市民會質疑工程是否物有所值。馬海對工程延誤所提出的理由亦完全不合理及不可接受，他要求馬海交代所有工作的細節，例如在什麼時候聯絡了什麼部門，有沒有部門不合作。如果發覺有部門不合作或處理失當，他要求委員會要追究責任。

31.	陳炳輝先生表示民政事務總署亦很關注工程的財政預算上所出現的誤差。他表示短期內民政事務總署將會聘用「工料測量師」審核工程顧問所推算的工程做價，吸取先導計劃的經驗，進一步改善財務預算的準確性。

32.	柯耀林先生希望工程顧問在下一次會議之前，詳細報告現時每一項工程的財務預算及施工時間表讓各委員備悉。

33.	主席表示希望工程顧問加緊處理每一項工程，使市民盡快享用設施。另外，他表示理解工程進行中往往出現不可預計的情況，但希望工程顧問在財務預算方面要盡量準確。主席詢問馬海工程顧問「區內增闢婚禮場地」的項目的研究進度。

34.	馬海工程顧問代表梁志雄先生表示工程的投標書已經擬定，預計可在2月18日展開招標。

35.	柯耀林先生表示最近在報章上獲悉其他地區康文署轄下的婚禮場地的使用率均偏低，他認為既然工程顧問仍未展開招標，委員會應重新檢視現時的設計能否符合結婚人士的需要，讓工程顧問可作出相應修改。

36.	康樂及文化事務署西貢區康樂事務經理黃樹恩先生表示，根據婚姻註冊處的數字，2007年約有5萬對新人結婚註冊，而康文署轄下的婚禮場地全年總共出租了72次。有關申請主要集中在鯉魚門渡假公園、九龍仔公園及大埔海濱公園。至於西貢海濱公園方面，全年共有兩對結婚人士使用。在收集使用者的意見時，他們大致滿意現時的設施，並表示若更衣設施更大會比較好。他們表示選擇西貢海濱公園作婚禮場地的原因是方便親友出席婚禮，因為使用者是鄰近居民而大部份親友均居於西貢區。基於目前的使用率及寶康公園的工程做價接近150萬，各委員可考慮工程是否具一定的成本效益。

37.	周賢明先生表示希望將來地區設施管理委員會與地區工程小組的會期能配合，使各委員可以大概每一個月都有會議，更加密切監察工程進度及財政情況。另一方面，他希望下一次會議的時候有文件可詳細交待每項工程的進度。至於婚禮場地的工程，鑑於在私人地方進行的證婚服務日漸普而通常這些婚禮均會在有空調的室內設施內進行，寶康公園的露天場地未必受歡迎。在資源不太多的情況下，他建議用資源進一步改善西貢海濱公園的婚禮場地而考慮擱置建設寶康公園成為婚禮場地的計劃。

38.	范國威先生表示希望將來地區設施管理委員會與地區工程小組的會期能做工作，例如單月舉行地區工程小組的會議而雙月舉行地區設施管理委員會的會議，使議員能每月跟進工程的進度。另外，他不贊同在未有充足討論的情況下，倉卒否決已經被上一屆區議會列為高優次的寶康公園婚禮場地項目。其實康文署只是把轄下設施闢作婚禮場地大概是一年時間，使用率偏低亦不算計劃不成功，因為這牽涉香港人婚禮文化的轉變。他贊成康文署在婚禮場地的配套及宣傳應多下工夫，使更多人考慮使用康文署的婚禮場地。

39.	何民傑先生表示他曾親身使用康文署的南區沙灘作婚禮場地，但經歷並不愉快，因為康文署的管理十分官僚，事事均需要申請提供資料及結婚的證明文件。目前康文署婚禮場地的出租率偏低，並非硬件場地問題而是軟件管理問題。如果只是改善寶康公園的設施而讓康文署繼續管理該婚禮場地並沒有意思。他認為應該將婚禮場地的管理外判予私人婚禮籌辦公司，使他們為結婚的市民提供快捷方便的一條龍服務，或者直接由這些私人婚禮籌辦公司參與設計及興建新的婚禮公園，使公園的設施及管理更切合市民的需要。

40.	柯耀林先生綜合了目前兩個主流意見。一個是周賢明先生提出的擱置現時的工程，另一個是范國威先生提出的保留現時的工程，不過在設計方面作出微調，例如減低婚禮塲地的主題設計，改為重點提升現時公園的設施，使公園能滿足市民多方面的需要。至於何民傑先生對提升公園管理的意見，他建議在設施管理及社區參與小組進一步討論。如果要在公園設計的階段已經交由私人婚禮中介公司處理，恐怕現時的項目會被進一步拖延。

41.	溫悅球先生認為其實目前西貢區已經有西貢海濱公園一個婚禮場地，而鄰近的地區亦有鯉魚門渡假公園，現時實在沒有迫切需要再增闢婚禮場地。另一方面，他認為引入私人公司管理公眾設施將難以避免使用私人的收費模式，他擔心以私人公司營運婚禮場地會增加使用的收費，他建議在設施管理及社區參與小組進一步討論。

42.	主席綜合目前有三個主流方案，第一個是擱置現時的工程，第二個是繼續現時的工程，第三個將現時的工程作微調。

43.	范國威先生表示現在並不應有第三個方案。在沒有康文署及工程顧問的進一步資料前，委員會實在不應該否定原有的高優次工程項目或更改已經獲批准的工程項目。

44.	主席在沒有反對的情況下，表示希望工程顧問暫緩出標程序並在下次地區工程小組會議提供工程項目的最新資料及婚禮場地的使用情況，以便委員會再考慮這項工程。

45.	何觀順先生表示在討論寶康公園闢作婚禮場地的工程上，委員會應考慮工程的效率與效果。如果西貢海濱公園的婚禮場地全年只得兩個租用申請而又沒有足夠的更衣地方，很明顯效果並不理想。從使用者的角度，註冊手續與婚禮拍照最好能在同一地點進行，就好像金鐘紅棉路香港公園的婚禮場地，結婚人士除了辦理註冊手續之外，亦有足夠的配套設施及拍照的景點，這些都不是寶康公園所能比較的。他認為寶康公園的硬件設施並不適合用作婚禮場地，委員會務必要釐清寶康公園的策略定位。

46.	方國珊女士表示希望下一次工作小組會議上，康文署能提供其他婚禮場地的成功例子讓委員討論。至於引入私人機構管理公園的提議，委員會應考慮一些更有實用性的用途例如奧運公園，她認為市民並沒有很強的理由在寶康公園舉行婚禮。她希望在工作小組內再討論這項工程。

47.	范國威先生表示引入私人機構管理公共設施其實有多方面的考慮點。委員會不須用比較負面的角度認為私人機構會採用昂貴的收費模式。在發展一些大型的項目例如美化西貢舊墟，實在可以發展本土經濟及刺激相關行業的發展例如餐飲業。發展寶康公園作婚禮場地實在有異曲同工之效。康文署現時有很多康樂場地，實在讓我們有很大的發展空間，好像郵政署亦擴大了其服務範圍，為市民提供很多增值服務包括繳費服務，他期望將來康文署亦能朝這個方向考量發展它的婚禮場地。過往兩屆區議會在發展具創意的文康設施著實不多，他期望委員會更具勇氣地發展有特色的文康項目，讓市民知道委員會的努力。

48.	何民傑先生表示康文署轄下的紅磡體育館每天有很多私人機構在那裡辦文娛活動，這證明以私人機構管理康樂設施是可行的及受市民歡迎的。另一方面，他希望康文署在下次會議提供現時西貢海濱公園婚禮場地的工程開支及每月的營運及維修成本，與及寶康公園婚禮場地的工程開支及預計每月的營運及行政成本，以便各委員比較考慮。另外，寶康公園現時的營運及行政成本在増設婚禮場地之後的變化亦須詳細交代。

49.	黃樹恩先生表示會應各委員的要求在下次地區工程小組會議提供所須的資料。

50.	主席詢問委員對「社區伙伴計劃」的報告有沒有查詢。柯耀林先生查詢在2008-09年度康文署會否繼續推行社區圖書館計劃，與及繼續延長西貢公共圖書館及將軍澳公共圖書館的開放時間，他希望署方能在設施管理及社區參與工作小組提出建議。

51.	范國威先生查詢為什麼延長西貢公共圖書館及將軍澳公共圖書館的開放時間的開支由當初的約40萬元減少至現在的25萬1千。署方可否交代計劃的成效、使用者的意見與及會否繼續這項計劃。

52.	康樂及文化事務署圖書館高級館長(西貢)袁雪霏女士回應表示有關社區圖書館計劃與及延長西貢公共圖書館及將軍澳公共圖書館開放時間的總結報告正在擬備中，並會在設施管理及社區參與工作小組提交。此外，所有參與「社區伙伴計劃」的社區圖書館已經全面提供服務，除了一間香港家庭福利會將軍澳南綜合家庭服務中心將會在2月18日投入服務。另外，延長公共圖書館開放時間試驗計劃的實際開支約29萬元。由於聘請臨時圖書館助理員以進行5個月的試驗計劃比較困難，署方在試驗計劃中遂透過現有僱用服務社增聘額外臨時圖書館助理員的形式進行，而現職圖書館館長職系人員則需要超時工作以應付由延長開放時間所衍生的額外工作。倘若這計劃決定長期推行，署方便有須要聘請長期的圖書館助理員，由於薪金有普遍上升的趨勢，因此營運此計劃的開支預計會進一步上升。此外，香港大學先導計劃評估小組亦為本計劃進行市民的意見調查，根據初步分析，市民對此計劃普遍持正面反應。至於整體的使用數字大概與平日相約，而電腦資訊中心及自修室的使用率有1%的上升。雖然整體的使用率並沒有明顯上升，但是這計劃的確為使用圖書館的人士帶來方便，署方將會在下次設施管理及社區參與工作小組提交總結報告，讓各委員討論。

53.	柯耀林先生希望署方在提交總結報告的同時，亦提供最新的財務預算，以便委員知悉薪金調整對總開支的影響。

54.	范國威先生表示雖然委員會在上一屆先導計劃致力強化文康設施的管理，但是亦不希望任何新計劃會令議會與康文署的前線員工造成矛盾。他十分關注前線員工對署方安排以超時工作的形式推行延長公共圖書館開放時間計劃的不滿。他促請署方在將來全面推行延長圖書館開放時間的時候，利用增撥的經費聘請額外人手推行計劃，以舒緩前線員工的工作壓力。另外，關於電腦資訊中心及自修室的使用率有1%上升，他查詢該1%的升幅是以整體的使用數字作基數，還是以平日一個工作天與延長開放當日的數字作比較。如果數字是以後者方式計算，那便顯示計劃有成效。

55.	周賢明先生表示理解署方在盡快推行試驗計劃時，以員工超時工作形式推行的苦衷。他表示推行計劃時必會由資深的員工帶領新的合約員工一同工作，現有的員工無可避免面對壓力，他贊賞員工在推行本計劃所作出的努力。另一方面，他表示如果計劃成功落實便應將計劃常規化，日後應從營運圖書館的經常性賬目支付延長圖書館開放時間的費用，而不應該從區議會的撥款支付延長圖書館開放時間的費用。

56.	袁雪霏女士回應表示署方將會在下次設施管理及社區參與工作小組提交的總結報告中作出交代如何減低前線員工的壓力。多謝各委員提供的意見。

57.	在沒有其他意見的情況下，主席建議將所有報告內提及的社區伙伴計劃交由新成立的設施管理及社區參與工作小組跟進。

將軍澳第44區綜合大樓 (SKDC(DFMC)文件第7/08號)

58.	主席請康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)劉銘德先生報告將軍澳第44區綜合大樓的工程。

59.	劉銘德先生表示第44區綜合大樓的前期工作已經完成，而工程將即將動工。今天的簡介主要是聯同建築署向委員會報告工作進度及就大樓的初步設計方案諮詢委員的意見。建築署已經參考議員於以往區議會會議中提出的有關意見並完成初步設計方案，倘若工程的設計獲得委員會的支持，康文署及建築署會進行進一步的籌劃工作，向立法會申請將本工程由乙級公務工程提升為甲級公務工程，如一切順利，預計可於今年年底動工興建。在建築署介紹設計方案之前，劉銘德先生綜合議會過去就綜合大樓提供的主要意見如下：

- 由於綜合大樓將提供多項設施，包括康文署的室內體育館、西貢區康樂事務辦事處、西貢民政事務處的公眾諮詢中心、社區會堂、西貢區議會及食環署的辦事處等，故綜合大樓的佈局須要方便市民使用大樓內的公眾設施；

- 綜合大樓的設計須要考慮人流及物流的安排，以便利市民及使用團體進出大樓；

- 綜合大樓的外觀須要與毗鄰的公園協調配合；及

- 綜合大樓須要提供育嬰及母乳餵哺的地方及提供足夠車位。

60.	建築署建築師馮慧雯女士報告，在綜合大樓設有室內體育館，並表列出體育館內的所有設施，包括多用途主場、兵乓球室、兒童遊樂室、多用途活動室、更衣室等等。另外，在民政事務處的社區會堂，設施包括一個連舞台的禮堂、化妝間、會客室及會議室，以方便團體舉辦文娛活動。此外，民政事務處的公眾諮詢中心及區議會的會議室亦會設在綜合大樓內。政府部門的辦事處方面，西貢民政事務處辦事處、康樂及文化事務署西貢區康樂事務辦事處與及食物環境衛生署的西貢分區辦事處亦會座落於綜合大樓內。

61.	馮女士以投影片向委員會介紹綜合大樓的地盤位置、附近環境、大樓的外觀、出入口及走火通道的設計、室內體育館、社區會堂、區議會會議室、停車場與及政府部門辦事處的具體設計圖。

62.	周賢明先生表示目前寶寧路一帶有不少單車停泊，在興建新綜合大樓的同時，可否預留空間讓市民在大樓附近停泊單車。另外，由於室內體育館及大樓內設施可容納很多人，他擔心只有一個走火出口是否足夠。他希望建築署在向寶寧路方向亦多設置一個走火出口。此外，周先生表示在大樓正門設置水池在保養及維修方面有一定困難，他認為改造為小型噴水及地燈裝飾會比較易於管理。

63.	何民傑先生認為多用途活動室須要設置足夠的燈光及音響設備，以方便使用團體舉辦文娛活動。根據他的了解，使用團體往往因為場地座位有限令入場收入不足，因而無法支付昂貴的燈光音響租用費，甚至因此無法舉行活動。他希望大樓內的多用途活動室能提供充足的設備。另外，他期望社區會堂能設有足夠的資訊科技設施，他指出目前的社區會堂大都十分落後，沒有投影設備，他認為新的社區會堂須要這類設施。最後，他希望委員會能討論應否在新大樓設立區議會主席和副主席的辦公室，他表示其他區議會亦有討論這議題而有部份區議會更決定不設立主席和副主席的辦公室。他認為區議會的主席和副主席已經各自有議員辦事處，他懷疑再在區議會會議室旁設立辦公室是否有實際需要。此外，議員各自有每月營運辦事處的津貼，他認為對主席和副主席是雙重資助。他提議利用主席和副主席辦公室的原有空間設立小型會議室，以解決所有議員尋找會議室開會的困難。

64.	林少忠先生表示關注周邊環境的設計，他擔心日後大樓有容納1200人的場館，如果入場的人士使用旅遊巴士抵達大樓，大樓外圍是否能容納二十多部旅遊巴士在同時段上落乘客。他希望有關部門認真研究及跟進這問題。

65.	劉京科先生亦認同林少忠先生的憂慮，他認為鑑於綜合大樓提供多設施多功能而大樓門口的培成路非常狹窄，建築署應考慮在寶寧路方向加設車輛入口以解決可能出現的車輛擠塞問題。另外，寶寧路將軍澳醫院旁的行人路現時沒有傷殘人士的過路設施，他希望日後落成時能增加傷殘人士的過路設施。

66.	譚領律先生表示署方應多考慮交通及車位的問題。他查詢室內體育館的外面的玻璃幕牆設計是否有透光與環保的功能。另外，綜合大樓內可否加設會議室讓區議員使用。

67.	范國威先生表示關注建築美學方面，他詢問建築署在設計大樓時，除了從功能需要的角度考慮，有沒有具創意的設計主題。另外，除了玻璃幕牆及綠化天台兩項環保設計外，可否詳細向委員會交代其他推動環保的設計。有關天台的設計，他詢問除了考慮使用綠化天台之外，有沒有考慮其他設計例如玻璃天幕，籍此提供更佳的採光效果。有關室內體育館外面的玻璃幕牆設計，他查詢使用者如進行球類活動時，如何避免反光的刺眼情況出現。最後，他認為其他國家或其他區議會的會議室大多採用環迴形式的座位設計，他表示目前建築署提交的初步座位設計不能讓議事者面對面進行討論，實在並不理想。他認為現時沙田區議會及酒牌局議事廳的設計比較可取，請建築署考慮採用。

68.	陳權軍先生表示建築署的設計圖沒有清楚闡述廁所及傷殘人士的配套設施，請建築署交待。另外，由於綜合大樓地下入口的設計容許市民從四方八面進入大樓，相信倘若出現走火警的情況時，市民亦可從四方八面離開。

69.	凌文海先生表示原則上支持建築署新的設計方案，但十分擔心出現交通擠塞及安全問題。而另一個關注是大樓的管理問題，因為目前培成里公園已經出現了「夜青」滋擾居民的問題，將來綜合大樓提供更大更舒適的環境，加上地點鄰近明德及厚德，勢必成為新的「蒲點」。他促請當局盡快擬定大樓及相關設施例如室內緩跑徑、大樓門前公園及綠化天台等等的管理安排。

70.	邱戊秀先生表示欣賞建築署對大樓的設計改動。除了日後交通的問題須要跟進，他提醒建築署對大樓內男女廁所的比例亦要詳細考慮，因為女士使用廁所的時間一般比較長。另外，署方亦須注意提供足夠的單車泊位讓市民使用。

71.	劉銘德先生多謝各委員寶貴的意見，他表示將會與建築署跟進委員提出的建議，使大樓更能配合市民的需要及平衡各方面的要求。劉先生表示綜合大樓佔地並不大，只有0.6公頃，他希望委員理解在有限的地方上設置各類不同的設施在設計上是一個艱巨的挑戰。就委員提出的意見劉先生回應如下：

(1) 因應委員在過去會議的意見及考慮使用者的需要，綜合大樓內的車輛泊位數目已由原來的十多個增加至現時的三十多個，而且亦設有兩個旅遊巴士的上落客位，以方便綜合大樓的使用者。由於地盤面積有限，如要預留更多的泊車位，將會影響綜合大樓的其他設施及整體外觀。此外，毗鄰大樓的明德多層停車場提供相當數量的車輛停泊位，其使用率並不高。而一般市民主要會乘坐港鐡或公共巴士到綜合大樓，故相信現時的安排能能滿足綜合大樓使用者的泊車需要。

(2) 康文署亦關注大樓落成後對附近的交通影響。稍後會通知運輸署工程的最近進展，以便該署考慮就交通管理及行人過路的設施作出相應的安排的需要。

(3)建築署亦已在設計上考慮綜合大樓範圍內的車流及人流管理，以同時兼顧市民的方便及安全。

(4) 至於音響和燈光的需求方面，體育館的設計會考慮迴音的問題，並會配合加裝音響燈光設施的需要，以方便租用團體舉辦活動。民政事務署亦會聯絡政府產業署，為社區會堂加裝投影設備。

(5) 署方認為現時綜合大樓附近的單車停泊處位置方便騎單車者使用綜合大樓的設施，署方會聯絡路政署及運輸署，考慮改善單車停泊處出入口的配合綜合大樓使用者的需要。

(6) 至於洗手間及傷殘人士的設施，大樓的設計已經充分兼顧。因應現時社會的需要，大樓亦將設有育嬰及餵哺母乳的地方。

(7) 署方會全面考慮培成花園與及大樓的管理安排。目前，其他的室內體育館一般在晚上11時關閉，新大樓的場館亦可能採用這安排。至於室內緩跑徑方面，署方目前並沒有打算另行收費或引入預訂安排。

至於關於大樓建築方面的設計，建築署的代表會作補充。

72.	建築署高級建築師林恆盛先生補充表示，建築署一直強調使用環保建築，在新綜合大樓內綠化天台及環保玻璃外牆都是主要的環保設施。大樓的外觀設計意念為高透明，希望可彰顯政府高透明度的形象。另外，大樓入口設計寛闊，市民可從四面進入大樓，十分方便亦有利疏導人潮。關於綠化天台方面，署方的構思是不讓公眾人士遊覽，如果天台開放予公眾人士遊覽，建築物便須作昂貴的載重設計，這樣並不附合成本效益。

73.	馮慧雯女士補充表示，大樓所採用的環保玻璃能有效減低陽光折射入室內時所帶有的熱能。

74.	柯耀林先生表示根據建築署的設計，大樓內康文署的場地與區議會的場地是不能互通的，建築署可否加建一個通道令各區議員或民政處的人員可直接進入康文署的場地，以方便出席部門活動或場地巡查。此外，柯先生要求區議會的範圍內能興建小型會客室，以便安排列席區議會會議的部門代表在列席討論議題前，作短暫停留。至於體育館及社區會堂的窗戶，他希望設有可讓使用人士調節的窗簾。會議室及多用途活動室之類具有投影設施的地方，希望署方多留意窗簾須有良好的遮光能力。

75.	方國珊女士表示贊成建築署的設計方案，希望署方能盡快向立法會申請撥款，並於今年年底前展開工程。事實上，根據香港大學的研究顯示，綠化天台能令建築物內的室溫下降7至8度，能大大降低空調的耗電。她希望政府能多推廣綠化天台，在所有的政府建築物例如民政事務處加置綠化天台，及鼓勵私人大廈仿傚。雖然建築署指出綠化天台礙於載重量對成本的考慮而打算不開放予公眾，但是她希望署方可彈性考慮限制市民使用天台的數目，籍以降低成本又可讓市民享用綠化天台。她認為有議員提出改用玻璃天幕的建議並不可取，因為可能對場館使用者有剌眼後果。另外，方女士亦希望署方能考慮在綜合大樓的垂直外牆加裝設施，以便部門可在外牆樹立宣傳廣告牌。此外，在不騷擾附近居民的大前提下，希望署方加設射燈在晚上照射大樓，以期更有效地推廣區議會舉辦的活動。

76.	吳雪山先生表示支持建築署的設計，但擔心建造玻璃天幕可能引起日曬及漏水的情況，事實上玻璃天幕在很多私人的商場亦出現漏水情況，而且玻璃天幕在日曬時將令室溫提高，所以如果建築署採用玻璃天幕設計，希望署方亦須同時加裝手動遮光簾，以避免室溫過高。

77.	林恆盛先生回應表示，署方會對各委員的提議詳細考慮。另外：

- 就加建通道令區議員或民政處人員可直進出康文署場地一事，他指出公眾娛樂場及辦公室的走火通道的條例要求各有不同。目前的設計符合公眾娛樂場所條例的走火規定，加建通道一事須尋求消防處的意見及批准才能落實。

- 至於加設會客室，署方會修改設計以回應委員的意見。

- 將會有足夠的遮光設施安裝在投影室。

- 將來在區議會會議室外有一個寛倘的綠化平台花園供市民使用。至於運動場館的綠化天台，由於須要遵守屋宇署在載重方面的建築規定，無法以較少的預計使用人數進行建築工程。

- 至於玻璃天幕可能出現的漏水情況，署方定會加強監督工程承辦商的工程質素。

78.	西貢民政事務處高級行政主任(地區管理)李盈滿先生表示民政事務處及區議會辦公室的需求均須經過政府產業處的審核，以確保符合政府產業管理及有關事務規例。將來的區議會會議室可容納60人同時出席會議，比現時的區議會會議室為大。此外，區議會會議室旁亦設有公眾席、記者席、即時傳譯室、區議會主席和副主席辦公室、與及佔地十八平方公尺的議員辦公室，以供使用。至於會議室方面，將來在民政事務處及社區會堂亦分別設有獨立的會議室，相信可應付需要。如有特殊情况亦可考慮借用康文署的多用途活動室。至於在康文署設施及區議會會議室之間加設通道，李先生認為會引起管理及秩序等問題，他並不建議。

79.	劉銘德先生再次感謝各委員的意見，他表示第44區綜合大樓的工程現時處於重要階段，在獲得區議會對工程計劃的支持後，署方會在四月中向立法會工務事務小組委員會申請撥款，將工程由乙級工務工程提升為甲級工務工程，預計工程可在今年年底動工。就委員對設計及設施提出的寶貴意見，署方與建築署及其他部門將繼續跟進，以進一步改善及優化第44區綜合大樓。

80.	主席表示委員會支持建築署提出的工程設計，但希望署方盡量採納今天各委員提出的修改建議，並且盡快開展工程。

將軍澳第37區休憩用地 (SKDC(DFMC)文件第8/08號)

81.	主席請康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)劉銘德先生簡介SKDC(DFMC)文件第8/08號「將軍澳第37區休憩用地」的項目。

82.	劉銘德先生向委員會簡介第37區休憩公園的背景。該地區位於坑口文曲里，佔地接近2公頃，在前市政局時期建議興建足球場，後來署方收集了附近居民及上一屆區議會在2007年1月和2月的討論意見，認為該地區鄰近民居，發展動態設施可能會產生噪音，對附近民居造成滋擾，而發展靜態公園則比較合適。另一方面，由於將軍澳第45區亦將興建兩個足球場，因此區內對再興建足球場並不殷切。在這個前提下，署方考慮為居民提供更多元化的設施，因此建議在該區興建草地滾球場，並獲上屆區議會支持。當時建議的滾球場為真草場，署方其後與香港草地滾球總會商討興建草地滾球場事宜，經參考總會的意見及考慮草地滾球場日後的維修保養問題，認為人造草地比較耐用、容易保養及可開放使用的時間比較長，故此現建議採用人造草地滾球場。現時第37區獲委員會同意興建的設施包括中式主題園林花園、門廊廣場、有蓋廣場、長者健身閣及其他配套設施例如洗手間、更衣室等等。劉先生請各委員支持將草地滾球場的由真草改為人造草的建議，以便署方進行進一步的籌劃工作。

83.	何民傑先生詢問2月5日的東方日報報導了第37區附近居民不贊成興建足球場，署方對該報導的立場如何。另外，署方能否提供其轄下人造草地滾球場的使用率，它的使用率是不是各類文康設施中最低的設施。此外，附近安寧花園的小型公園是否已經設有類似的草地門球埸。最後，何先生詢問署方會否重新檢討興建小型足球場的可能性，因為附近的學校對小型足球埸有殷切的需求。

84.	周賢明先生表示支持草地滾球場的草地由真草改變為人造草的提議。他表示真草的維修管理費昂貴而人造草的管理較容易。他不贊成再將該區的用途回復為其他球場，因為議會與當地的屋苑居民團體對興建草地滾球場早有共識，他認為現有的設計適合。

85.	凌文海先生表示雖然草地滾球場的使用率低但計劃在議會討論通過後仍值得繼續。不過，他擔心人造草地雖然外觀良好及管理容易但很可能在散熱方面有問題，尤其在夏天天氣炎熱的時候，草面可能過熱。他要求署方在這方面提供進一步資料。

86.	何觀順先生表示他在二三十年前曾經親身觀察摩士公園第一個草地足球場的使用，他指出當時的球員全都表示草面太熱，所以他理解凌文海先生的擔心。他表示隨著科技的發展，相信現今的技術有一定的改進，請署方能解釋人造草地在散熱方面的能力。另外，他建議署方將草地滾球場作多用途使用，方便市民在草地上進行其他活動，但他亦理解在公共責任保險方面可能出現問題，請署方就這建議作回應。

87.	劉銘德先生表示第37區休憩設施的計劃可以從長計議。事實上，該地方在前市政局時期建議興建足球場，後來隨著周邊的環境發展，署方提交了建議給上一屆區議會地區設施管理委員會在2007年1月和2月討論，當區的區議員與附近居民商討後均認為該地發展為靜態公園比較合適。署方在進一步落實構思時，諮詢了香港草地滾球總會對興建草地滾球場的意見及考慮日後的保養維修事宜，認為人造草比真草較耐用、容易保養及可以有較長的開放時間供市民使用，故此建議採用人造草。現時維多利亞公園的草地滾球場亦已經改用人造草。在評估發展草地滾球場時，滾球場的使用率並不是主要的考慮因素而為居民提供多元化的康樂設施才是考慮重點。在香港島，草地滾球場的數目比較多；在九龍，現時並沒有草地滾球場；而在新界，目前只有沙田及大埔設有草地滾球場。西貢區現時並沒有草地滾球場，署方認為為居民提供多一種康樂設施的選擇安排比較可取。雖然目前草地滾球場的使用率只有約20%，署方相信在加強推廣及人口老化的情形下，未來將會有更多人士參與草地滾球活動。

88.	黃樹恩先生補充表示今時今日的人造草地是第三代的人造草地由沙混合聚本乙烯所製成，接觸的感覺十分像真草。散熱的效能雖然不能與真草相比，但職員可在每天的早上及傍晚在草面灑水降溫。人造草地的發展與草地滾球草地滾球的發展類似，然而草地滾球場的人造草地是沒有沙的成份，人造草地的編織方法及密度方面都比以往改進了很多。在香港的環境要保養真草是十分困難的，天氣炎熱加上雨水多。與私人的草地滾球場不同，公共的康樂設施不能花太多資源維持。另外，人造草地不須像真草地要定時停用保養，下雨之後去水亦比較快，故此基於資源及實際的運作考慮，興建人造草地的草地滾球場比較適合。

89.	主席表示現時的公園設計已在地區設施管理委員會經過兩次討論及修訂通過，雖然曾經考慮過興建小型足球場，但是經過坑口當區的議員直接與地區居民商討後，均認為發展靜態公園及草地滾球場更為適合，亦在上屆委員會通過了。目前的修訂建議只限於是否同意將草地滾球場的真草草地改變為人造草地。

90.	周賢明先生表示就這項修訂他曾諮詢附近屋苑的意見包括南豊廣場、新寶城、東港城、蔚藍灣泮及頌明苑。他們均對這項修訂沒有反對。

91.	何觀順先生再次表示希望草地滾球場除了進行草地滾球活動外，署方亦能容許該場地用作其他靜態活動例如太極。

92.	何民傑先生表示希望署方在咨詢居民的同時亦都咨詢附近學校的意見。

93.	在沒有反對的情況下，主席宣佈建議獲得通過。

康樂及文化事務署於2008/09年度第一季(4月至6月)在西貢區舉辦的康樂體育活動計劃 (SKDC(DFMC)文件第01/08號)

94.	主席可請康樂及文化事務署黃樹恩先生簡介SKDC(DFMC)文件第01/08號「2008/09年度第一季在西貢區舉辦的康樂體育活動計劃」。

95.	黃樹恩先生向委員會表示這份撥款申請曾在上一屆委員會提交參考，但由於區議會的任期於2007年12月31日屆滿，有關撥款申請須於新一屆區議會於2008年1月正式就任後才可處理。為確保市民可持續參與各項康樂活動，西貢區康樂事務辦事處在2月份以傳閱方式向委員會提交了撥款申請文件供各委員考慮。在會前獲區議會通知撥款申請獲委員會支持，為此署方表示感謝。在2008/09年度的康樂體育活動整體計劃，西貢區康樂事務辦事處計劃為區內人士舉辦960項康樂體育活動，供5,3000人參與，而活動預算經費約為350萬元。有關計劃詳情會於下次會議提交文件予各委員審議。而4月至6月份的康樂體育活動，各委員可參考附件一，署方預計舉辦205項康樂體育活動而活動預算經費約為78萬元。

96.	主席表示由於康文署需要盡快展開2008/09年度第一季康樂體育活動的籌備工作，故此會前秘書處根據會議常規第46條以傳閱方式請委員表決有關撥款。表決的結果是26名委員支持撥款，4名委員無表態，撥款的議案獲得通過，請各委員備悉。

二零零八年四月至二零零九年三月西貢區公共圖書館推廣活動計劃 (SKDC(DFMC)文件第03/08號)

97.	主席請康樂及文化事務署袁雪霏女士簡介SKDC(DFMC)文件第03/08號「2008/09年度西貢區公共圖書館推廣活動計劃」。

98.	袁雪霏女士表示文件闡述了康文署在2008年4月至2009年3月的西貢區公共圖書館推廣活動計劃。附件一列載了2007年西貢區公共圖書館推廣活動的數目及參加人次，在2007年舉辦了729項活動共有50萬8千人參與。附件二列載了2008-09年度西貢區公共圖書館的地區性活動，當中包括書籍展覽、兒童故事、專題講座、參觀圖書館及讀者教育活動等等。這些均是恆常的活動，預計活動的項目有551項，所須的經費約為3萬7千元而估計的參與人數為51萬5千人。希望各委員能支持撥款。另外，一些全港性的圖書館推廣活動計劃將由署方中央統籌及撥款進行，這些活動包括全港性的閱讀計劃、文學創作、邀請作家會面、好書龍虎榜等等。署方亦歡迎各委員對這些活動提供寶貴的意見。最後，請各委員參考附件二及支持有關活動的撥款申請。

99.	主席詢問各委員對撥款申請有沒有反對，在沒有反對的情況下，主席宣佈撥款申請獲批准。

100.	周賢明先生希望署方可加強全港性圖書館推廣活動在西貢區的項目數量。他理解目前西貢區的兩間圖書館屬地區圖書館，署方未必會分配足夠的全港性推廣圖書館活動予西貢區，他希望袁女士留意情況，並在有需要時向委員會申請撥款贊助圖書館推廣活動

康樂及文化事務署協助提供免費地區文娛節目的建議 (SKDC(DFMC)文件第9/08號)

101.	主席請康樂及文化事務署黃杏雲女士簡介SKDC(DFMC)文件第9/08號 「康文署協助提供免費地區文娛節目的建議」。

102.	黃杏雲女士表示文件主要是尋求委員會支持撥款48萬元為西貢區在2008-09年度提供免費的地區文娛節目。這些文娛節目主要在屋、鄉郊及公園舉行，署方希望籍這些節目為居民提供免費的文娛節目及提升居民對文化藝術的認識。文件第6段已經介紹了節目的類型，主要有三方面包括傳統文化節目、符合大眾口味的綜藝節目與及兒童節目。現時西貢區共有20個場地可用作舉辦文娛節目。該48萬元撥款會總共資助36場節目，署方將定期向委員會匯報節目的內容，亦歡迎各委員提供意見。附件四列出了4月至6月的文娛節目，希望各委員支持。

103.	主席詢問各委員對撥款申請有沒有反對，在沒有反對的情況下，主席宣佈撥款申請獲批准。

104.	凌文海先生表示支持撥款，但希望署方在來年於區議會撥款之外，為西貢區居民提供春節粵劇節目，他指出幾年前康文署亦有為居民舉辦春節粵劇節目。

105.	譚領律先生表示支持撥款，但建議署方除了在露天的場地舉辦節目外，可否考慮室內的場地例如社區會堂舉辦，以減低對附近居民的影響。

106.	范國威先生表示支持撥款，更希望署方申請更多撥款，以舉辦更多文娛節目及在宣傳方面多下工夫例如以兼職員工派發宣傳單張。他認為署方在户外場地舉辦節目可以吸引多些市民參與。

107.	周賢明先生指出署方可以更積極考慮利用新的場地例如社區會堂或學校禮堂進行文娛活動，讓參與者在更佳環境下欣賞節目，這建議可在設施管理的工作小組再討論。

108.	黃杏雲女士回應表示在未來會考慮凌文海議員的提議，在春節期間舉辦粵劇節目。至於利用社區會堂舉行文娛節目的提議，署方會進一步研究。其實，以前文娛節目亦曾在社區會堂舉行，但市民參與效果比不上在露天場地舉行。

要求加強管理培成里臨時休憩公園事宜

109.	主席表示收到凌文海先生提出關於加強管理培成里臨時休憩公園的事宜，主席詢問凌先生有沒有補充。

110.	凌文海先生表示收到培成里臨時休憩公園附近的居民投訴，在晚間被留連在公園的年青人 (以下稱為「夜青」) 的聲浪滋擾。他希望委員會及康文署一起相討對策。

111.	黃樹恩先生表示根據場地管理人員的工作紀錄及在發生聲浪滋擾的時段巡視該公園，發現部份地點如公園兒童設施或附近較暗的角落有青少年在深夜留連。為此，署方已經採取下述三個應對措施：

- 在陰暗角落或兒童設施附近加強燈光照明；

- 透過社會褔利署聯絡外展社會工作隊協助該處的年青人；及

- 調動公園巡邏人員的巡邏時間表，確保有人員在聲浪滋擾的時段巡邏。

黃先生表示會繼續監察情況並在有需要時向委員會匯報。

112.	社會福利署(黃大仙及西貢區)福利專員李婉華女士補充表示，在康文署知會該公園有夜青的情況後，她們已立即聯絡由社會福利署資助在西貢區負責營辦青少年深宵外展服務的香港青年協會深宵青年服務，安排外展社工接觸當地的年青人，向他們提供輔導及鼓勵他們參與有益身心的活動，希望籍此幫助他們亦可減少他們在晚間留連公園。

113.	主席表示感謝社會福利署提供的協助並請康文署有需要時向警方尋求協助。

(六)	續議事項

寶康公園設立表演區供音樂愛好人士使用 (SKDC(DFMC)文件第5/08號)

114.	主席請康樂及文化事務署黃樹恩先生簡介SKDC(DFMC)文件第5/08號「寶康公園設立表演區供音樂愛好人士使用」。

115.	黃樹恩先生表示音樂愛好人士表演區的試驗計劃最初在2007年1月於寶康公園內推行，其後因為收到附近屋苑居民的噪音投訴，經過本委員會的討論後，決定將表演區由2007年9月下旬遷往現時將軍澳室內運動館背後的廣場位置，其後的一段時間已很少收到有關噪音的投訴。在10月下旬，署方收到在距離表演區較遠的茅葫仔村，有幾戶居民表示受噪音滋擾。其後康文署職員在當地巡視及量度音量，發覺茅葫仔村只有地處高位的幾間村屋出現噪音投訴，而音量在表演時段約為59分貝，並沒有超越法例規定的70分貝。他推測有關噪音的投訴主要是因為茅葫仔村附近平時十分寧靜，因此任何外來的聲嚮在感覺上會比較明顯。根據建築署人員的估計，該處噪音的出現很可能是聲音在室內運動館外牆反射所引致。基於這個評估，署方採取兩個措施減低音量，包括將擴音器收藏在特制的吸音棉木箱內，並在室內運動館的外牆掛上以吸音物料製造的大型外牆海報。目前，署方會等待承辦商安裝上述吸音措施後，將會再巡視及量度茅葫仔村的音量，檢討改善工作的成效。

116.	黃樹恩先生表示，希望委員會支持在現時的地點繼續營運音樂愛好人士表演區，並調整表演區的開放時間，將由目前的晚上六時四十五分至十時四十五分更改為晚上六時正至十時正。

117.	柯耀林先生表示曾經收到廣明苑的居民投訴噪音問題，經實地視察後發現在地面上沒有噪音的問題，但進入高層單位時則聽到噪音，他希望署方跟進這情況。

118.	邱玉麟先生表示曾與陸惠民先生及康文署職員巡視茅葫仔村，陸先生贊成用木箱覆蓋揚聲器減低音量，這方法十分有效，他希望署方能考慮設立多些表演場地及延長開放的日數例如一星期六天開放，以滿足地區人士的需要，他表示支持署方的建議。

119.	范國威先生亦表示支持署方的建議，他認為培成里公園的夜青投訴與本表演區引起的噪音投訴反映市民對生活的的要求日高，他希望署方及委員日後應以審慎態度處理設立表演區的建議。他認為署方應繼續鼓勵愛好音樂人士以社區會堂作為表演場地。另外，他對第45區露天表演廣場可能引起的噪音問題表示擔心，希望署方能妥善安排。

120.	黃樹恩先生回應表示，署方現時並沒有計劃延長開放表演區的日數，並會維持在星期五、六、日及公眾假期的指定時段開放。至於第45區露天表演廣場的減音設計，署方十分關注並已要求建築署在設計時多加留意。

121.	凌文海先生表示支持署方的建議。此外，他指出曾接獲市民投訴康文署的職員干預個別人士在公園的角落使用樂器。他希望署方應訓示職員以友善及理解的態度處理。

122.	在沒有其他意見的情況下，主席宣佈文件獲得通過，並且希望署方繼續監察表演區的噪音情況。

儘快於第15區興建社區綜合大樓

123.	主席表示根據附件五「社區事務委員會2007年第3次會議的會議記錄」，將軍澳第15區是否興建社區綜合大樓一事將交由本屆的地區設施管理委員會跟進。在上一次社區事務委員會會議後，西貢民政事務處有繼續積極收集及協調附近居民的意見。主席請西貢民政事務助理專員蔡君強先生 作補充。

124.	蔡君強先生表示現時第15區地段是以3年短期租約的形式出租，作公共收費停車場用途，該租約將會在今年4月屆滿。較早前，西貢地政署透過民政事務處收集居民對發展該地段的意見。其實上一屆委員會亦曾討論第15區的發展計劃，但是意見紛紜，有意見表達希望發展綠化設施，亦有意見希望該地段繼續用作出租停車場。民政事務處會繼續與相關的部門與及地區組織，探討該區的發展方向。

125.	林少忠先生表示曾有議員建議該區興建社區綜合大樓，但他曾在上年7月底，為當地居民進行問卷調查。在完成的370多份問卷中，超過6成人士反對興建社區綜合大樓，而有超過8成人士希望該區發展綠化設施。他期望民政事務處在落實該地段的發展用途前，多咨詢區內居民意見。

126.	伍炳耀先生認為如何發展第15區的討論已經超過10年，他認為民政事務處應更認真協調居民的意見，並促請處方能在今年內落實該地段的發展用途。

127.	蔡君強先生表示在興建社區綜合大樓建議上，處方認為因為沒有足夠的部門使用，該建議並不可行。

128.	西貢民政事務專員陳炳輝先生表示處方亦十分關注第15區的土地使用，並承諾在短期內作具體建議，尤其是短期用途。

129.	主席表示感謝處方的積極回應，並建議將這項目交由地區工程小組再討論。

130.	伍炳耀先生表示如果地政署再以3年的年期續辦租約，他擔心土地無法有效運用。

131.	蔡君強先生澄清表示，地政署計劃將會以1年期的短期租約續辦租約，之後計劃再每次以3個月續辦租約，因此並不會影響該地段的發展。

(六)	報告事項

二○○七年九月至十二月份在西貢區舉辦的康樂體育活動及設施管理匯報

132.	主席請委員備悉SKDC(DFMC)文件第2/08號「2007年9月至12份在西貢區舉辦的康樂體育活動及設施管理匯報」。

西貢區公共圖書館舉辦的推廣活動匯報 (SKDC(DFMC)文件第4/08號)

133.	主席請委員備悉SKDC(DFMC)文件第4/08號「西貢區公共圖書館舉辦的推廣活動匯報」。

社區會堂/中心報告 (會上提交SKDC(DFMC)文件第58/07號)

134.	主席請委員備悉SKDC(DFMC)文件第6/08號「社區會堂/中心報告」。主席請西貢民政事務專員陳炳輝先生作補充。

135.	陳炳輝先生表示處方十分關注社區會堂的使用。在上年的先導計劃中，委員會的工作都集中在地區小型工程的事宜上，他希望本屆委員會在設施管理方面多提意見，例如社區會堂的設備租用模式方面多討論，増加社區會堂的使用率。

136.	柯耀林先生表示同意陳炳輝先生的意見，他希望各委員在下次的設施管理及社區參與工作小組討論如何加強各項設施的管理。

  - 其他事項

2008至2009年度區議會撥款事宜

137.	主席請西貢民政事務專員陳炳輝先生簡報2008至2009年度區議會撥款的最新消息。

138.	陳炳輝先生指出配合區議會擴大的職能，2008至2009年度政府將會撥出3億元給各區議會用作地區小型工程，另外再有3億元撥款用作社區參與計劃。該筆撥款將按各區的人口及社區需要分配，估計西貢區議會將獲分配1千5百萬作地區小型工程及1千5百萬作社區參與計劃。他請各委員留意，地區小型工程的撥款將須要預留一部份予康文署，為其轄下的文康設施作恆常維修。此外，社區參與計劃的撥款亦將須要預留一部份予康文署，作為其舉辦文康活動的經費。有關撥款安排的細節，將會在財務及行政委員會再作討論。

139.	主席可詢問各委員有沒有其他事項需要提出討論。

140.	柯耀林先生詢問各委員是否打算原用上一屆工作小組的開會安排，即地區工程工作小組與設施管理及社區參與工作小組在同一日舉行會議。

141.	吳仕福先生表示建議該兩個工作小組在同一日舉行會議，邱戊秀先生和議，主席宣佈建議獲通過，並請秘書處會後發信各委員選擇工作小組開會日期。

(八)	下次開會日期

142.	主席可感謝委員參與今次會議並提醒委員下次開會日期是二○○八年四月八日上午九時三十分。

西貢區議會

地區設施管理委員會

二○○八年三月