西貢區議會

房屋及發展委員會

二○○五至○六年度第四次會議記錄

日期︰二○○五年十月十二日 (星期三)

時間︰下午二時三十分

地點︰西貢區議會會議室

| 出席者 | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- |
| 凌文海先生 (主席) | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 柯耀林先生 (副主席) | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 區能發先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 何民傑先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 林咏然先生 | 下午二時五十分 | 下午四時○五分 |
| 劉慶基先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 陸惠民先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 石志強先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 邱志雲先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 黃國輝先生 | 下午二時三十五分 | 下午四時○五分 |
| 吳雪山先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 羅有成先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 李家輝先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 舒孝傑先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 陳國釗先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 潘保國先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 鄭志雄先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 陳偉康先生 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |

列席者

楊康材先生	西貢民政事務處高級行政主任(區議會)

周志成先生	西貢民政事務處一級行政主任(區議會)

高志和先生	房屋署發展及建築處總建築師(1)

麥基能先生	房屋署發展及建築處高級建築師(14)

郭伯喜先生	房屋署發展及建築處陳築師(59)

李洵鈺女士	房屋署發展及建築處建築師(37)

陳夏揚先生	房屋署發展及建築處高級規劃師(4)

林玉清女士	房屋署發展及建築處規劃師(21)

楊英藝女士	房屋署發展及建築處土木工程師(1)

劉穩先生	房屋署高級屋宇裝備工程師(大埔、北區、沙田及西貢)

梁裕權先生	西貢地政處行政助理

謝繡雲女士	康樂及文化事務署西貢區副康樂事務經理2

陳彩霞小姐(秘書)	西貢民政事務處行政主任(區議會)3

缺席者(已獲同意)

周賢明先生，MH

陳國旗先生

范國威先生

邱戊秀先生

劉運喜先生

羅祥國博士

陸平才先生

溫悅昌先生

溫悅球先生，JP

李偉忠先生

缺席者

謝寶平先生

(一) 歡迎詞

主席歡迎各委員，以及部門和機構的代表出席二○○五至○六年度西貢區議會房屋及發展委員會第四次會議，特別是：

房屋署發展及建築處總建築師高志和先生；

房屋署發展及建築處高級建築師(14)麥基能先生；

房屋署發展及建築處建築師(37)李洵鈺女士；

房屋署發展及建築處高級規劃師(4)陳夏揚先生；

房屋署發展及建築處規劃師(21)林玉清女士；

房屋署發展及建築處土木工程師(1)楊英藝女士；及

房屋署高級屋宇裝備工程師(大埔、北區、沙田及西貢)劉穩先生。

2.	主席報告，周賢明先生、陳國旗先生、范國威先生、邱戊秀先生、劉運喜先生、羅祥國先生、陸平才先生、溫悅昌先生、溫悅球先生及李偉忠先生因事未能出席是次會議，而他們已於會前請假。委員一致通過上述人士的缺席申請。

3.	主席表示，會議常規第42(1)條規定，任何議員/委員如未能出席會議，必須在該次會議舉行之前，以書面把缺席原因通知秘書處，以待本會決定是否同意其缺席。主席提醒各委員，會議常規第15(3)條規定，在會議進行期間，所有出席或旁聽會議人士必須關掉響鬧裝置及不得使用電訊器材通話。此外，會議常規第7(3)條規定，議員/委員抵達及離開會議的時間將予以記錄。因此，當委員離開會議時，請通知主席或秘書。

4.    主席說明下列“申報利益”事宜：

    - 《會議常規》第39(9)及(10)條規定，如任何委員察覺到與本委員會所考慮的任何事項有直接個人利益或金錢上的利益關係，或發現與所處理的投標、報價和區議會撥款事宜有任何金錢或其他方面的利益關係，或發現與受惠者或可能受惠者有關連，必須在處理有關事項之前作出申報；

    - 《會議常規》第39(12)、(14)及(16)條規定，就某事項申報利益關係的委員(主席除外)，必須由主席決定可否就該事項發言或參與表決，以及可否留在席上旁聽。同樣地，如主席就某事項申報利益，則須由所有出席該次會議的委員作出上述同樣決定，而會議可暫時由副主席代為主持。如副主席同時也就同一考慮事項申報利益，則委員須以簡單多數票方式選出一名委員擔任臨時主席，負責主持會議。所有作出利益申報的個案均須在會議記錄內予以記錄；及

iii.  《會議常規》第39(17)條訂明，任何委員如未能遵守上述規定，可遭區議會告誡或譴責，而該等告誡或譴責亦會在會議記錄內予以記錄。

5.	主席表示，根據會議常規第7(1)條規定，以及為方便會議有效進行，每位委員就某一議題參與討論或辯論的最高次數為兩次，而每次發言的時限為一分鐘。

(二) 通過上次會議記錄

6.	舒孝傑先生提出下列修訂建議：把第11段第三行、第12段第五行、第13段第八至十行和第十四行、第15段第一行、第16段第一行“護 員”改為“護衞員”。把第21段第九行“… …由於而厚德  是受影響… …”改為“… …由於厚德邨是受影響… …”。

7.	經修訂後，委員一致通過西貢區議會房屋及發展委員會二○○五至○六年度第三次會議記錄。

(三) 新議事項

將軍澳七十三期乙之工程設計 [SKDC(HDC)文件第16/05-06號]

8.	主席請委員參閱上述文件，並請麥基能先生簡介文件的內容。

9.	麥基能先生簡介將軍澳七十三區乙期的工程設計及修訂方案，有關內容表列如下。他請委員考慮及支持下述有關的工程設計的修訂建議。

|  | 房屋用地方案 (原工程設計) | 房屋及休憩公園用地替代方案 (修訂方案) |
| --- | --- | --- |
| 擬發展建築房屋類型及用途 | 政府資助出租房屋 | 政府資助出租房屋 |
| 發展面積 | 約1.37公頃 | 房屋用地：約1.37公頃 休憩公園用地：約0.41公頃 合共：約1.78公頃 |
| 大樓數量 | 兩座樓層(分別有40層和35層)及一座附屬樓(23層) | 兩座樓層(分別有40層和35層)及一座附屬樓(23層) |
| 單位數量 | 1636個單位 | 約2000個單位 |
| 地面空曠面積 | 約4908平方米 | 約5700平方米(0.57公頃) |
| 兒童遊樂場 | 約400平方米 | 約400平方米 |
| 預算完工日期 | 2010年2月 (房屋用地) | 2010年年中 (房屋及休憩公園用地) |

10.	何民傑先生表示，根據他的觀察所得，調景嶺彩明苑與健明邨的設計和質素出現很大的差距，原因可能是發展時間有所不同。他認為彩明苑的樓宇密度和相應的配套設施都較健明邨優勝。他希望藉舉出健明邨的現有問題，來提醒房屋署在發展新的房屋用地時能引以為鑑。有關的內容撮錄如下：

- 上落貨區問題：健明邨落成至今仍然沒有一個理想的上落貨區，而彩明商場約有一半的商戶包括快餐店和超級市場，都利用距離健明邨民居不足5米的位置上落貨，令健明邨700多戶的居民長期受到噪意滋擾，人身安全亦受到威脅。然而房屋署至今仍未能妥善解決有關問題。

- 附屬樓保安問題：健明邨也有兩幢附屬樓，但附屬樓的大堂卻不設護衞員崗位，而且附屬樓與主樓層的大堂是互通的，雖然已附設閉路電視，由於兩幢樓宇之間仍有一段距離，若遇上不法分子闖入，護衞員也趕不及為居民提供即時的救援。而根據將軍澳警署提供的資料顯示，健明邨的爆竊案是全區之冠，可見附屬樓保安不足的情況是值得關注的。

- 公共服務不足的問題：健明邨約有1700多個綜援戶，但卻沒有一間直接服務附近邨民的社區服務中心，反而以幼稚園和老人中心居多。邨民若有求助需要，須要步行至坐落於維景灣畔的綜合社會服務處，他認為這並不是合理的設計。

- 附近的休憩設施不足：何民傑先生希望房屋署和康樂及文化事務署能在興建休憩設施上多作協調，除了於二○一○年同步落成上述用地外，也及早落成鄰近的休憩設施，或訂下確實的時間表。

- 何民傑先生詢問，將軍澳73B區的設計是否附設商業舖位或停車場。由於該區地處一隅，他擔心居民在購買生活用品時會有所不便，而且如何將該處與彩明商場連接也是值得考慮的問題。

- 何民傑先生建議房屋署在計劃興建新屋邨時，同時考慮於附近地點興建大型的公共廣場，以便居民舉辦各類文娛活動，讓更多市民受惠。

11.	柯耀林先生詢問，將軍澳73B區的附屬樓是否有其他特殊用途，而土木工程拓展署又是基於甚麼理由增加住宅單位數量。最後，房屋署會否考慮加建有蓋行人道，以連接彩明苑一帶。

12.	林咏然先生向房屋署查詢將軍澳73B區每個單位的住戶比例。他又詢問，有關單位是否會設立長者單位，如果有，他希望房屋署能考慮於該單位內附設相關的輔助設施，方便長者出入。同時，該長者單位會否採用舊式一門數伙的設計，他認為有關設計並不受長者歡迎。

13.	主席強烈要求房屋署盡量避免將該屋邨的部分樓層變成居屋出售，因為根據以往的經驗，公屋和居屋混合式設計的確會衍生很多問題。

14.	高志和先生多謝各委員提供的意見。他表示，將軍澳73B區的設計會考慮預留更多空間在附屬樓加設護衞員崗位。而推出上述替代方案的目的正是希望能同步落成住宅單位和休憩公園，同時亦可因利乘便加建有蓋行人道，連接彩明苑一帶。至於替代方案內的單位數量由原來的1 636個增加至約2 000個的設計，基本上符合規劃署設定的地積比率，而且以現時1：4.3的地積比率計算，該屋邨已比一般的發展為低。高先生續表示，增設附屬樓是基於該處的地理環境因素而作出考慮，此舉既能善用土地，也較符合成本效益。他又回應林咏然先生表示，新的屋邨設計將會是獨立單位，不會採用一門數伙的設計，而附屬樓也不會有任何特殊用途。至於有關健明邨的問題，高先生請劉穩先生於稍後作出回應。

15.	主席表示，有關健明邨的問題將會於稍後的議題繼續討論。

16.	陸惠民先生認為，如果附屬樓的設計是與主樓層相連接，而附屬樓又不設大堂，這或可解決上述的保安問題。

17.	高志和先生回應表示，附屬樓的設計是與其中一個主樓層相連接的，而且該附屬樓的面積較小，人流也相對較少，所以不會設升降機和獨立大堂。他相信主樓層的使用情況將會足夠居民使用。

18.	何民傑先生補充，根據健明邨的經驗，由於居民的公用電視頻道接收天線高於將軍澳的發射站，所以會同時接收到南丫島的發射站頻道，令該屋邨出現信號重疊的情況，影響接收效果。他建議新屋邨的公用電視頻道接收天線設於較低的位置，避免上述問題。高志和先生多謝何先生的建議，並承諾會在新屋邨的設計上詳加考慮。

19.	陳夏揚先生補充表示，新屋邨將不會設商業舖位，而所有上落貨區都是只供居民使用的。至於社區設施的問題，他會與有關政府部門跟進，包括徵詢社會福利署的意見。陳先生又表示，如發現新屋邨的休憩設施不足，房屋署會盡量因應需求量而增加有關設施。

20.	何民傑先生希望房屋署能盡量於新屋邨增設便利店或小型超級市場的舖位，方便居民。他同時建議房屋署與各政府部門保持緊密聯繫，詳細考慮有關連接地鐵站和交通路線等事宜。

21.  委員備悉將軍澳73B區的工程設計和替代方案，並不表示反對。主席建議委員如對有關設計有進一步的意見，可直接向房屋署反映。

促請房屋署從速為將軍澳公屋加裝冷氣機排水管

[SKDC(HDC)文件第17/05-06號]

22.	主席表示，上述議題已在西貢區議會二○○五至○六年度第四次會議上獲得通過，目前交由本委員會繼續跟進。主席請劉穩先生作出回應。

23.	劉穩先生表示，其他區議會也曾提出相關的議題，包括黃大仙區議員。而房屋署的回應是：「房屋署現正研究在舊型屋邨安裝冷氣機排水管的可行性，主要考慮因素包括成本效益、房屋署的財政負擔能力和涉及的技術問題等，同時也會研究是否有其他更有效的處理方法，來解決冷氣機排水的問題。房屋署於獲得有關研究結果後，會儘快將研究文件和建議提交資助房屋小組討論。」劉先生續表示，該署現正計劃於沙田沙角邨和竹園南邨推行相關的試驗計劃，待研究結果完成後，房屋署便會將研究結果提交資助房屋小組考慮，屆時將會有進一步的計劃，以及跟進的時間表。劉先生補充表示，上述立場是房屋署於全港推出的整體大政策，但以個別地區而言，房屋署會因應需要而作出彈性處理。他舉例指出，如果西貢區某個屋邨將會進行大型的外牆油漆工程，房屋署或會考慮同時為該屋邨加裝冷氣機排水管，節省工程所需的搭棚支出。

24.	區能發先生詢問房屋署於沙角邨推行的試驗計劃是給予整條邨還是某幾座。他表示，由於該屋邨的設計是以“H”型為主，所需的工程成本較低，他認為房屋署應該於所需工程成本較高的“Y”型屋邨進行有關試驗計劃，讓研究結果更準確。

25.	劉穩先生回應表示，房屋署只於沙角邨抽取兩座樓宇進行有關的試驗計劃，而且希望盡量以較低的成本來進行研究，他估計沙角邨和竹園南邨剛有其他工程進行中，所以才會於該兩個屋邨推行試驗計劃。

26.	林咏然先生和柯耀林先生詢問，房屋署能否承諾在本區遇有大型工程時，一併進行加裝冷氣機排水管的工程。柯先生又建議房屋署抽取不同類型的屋邨來進行上述試驗計劃，以加快研究進度。

27.	劉穩先生回應表示，加裝冷氣機排水管的主要費用是來自搭棚工程，屋邨的類型不會有很大的直接影響，所以房屋署才會於已有搭棚工程的屋邨進行試驗。他續表示，將軍澳厚德邨最快於二○○七至○八年才會有大型的屋邨油漆工程，而明德邨和尚德邨則最快於二○○八至○九年才會有大型的屋邨油漆工程，屆時房屋署會再決定是否一併進行加裝冷氣機排水管的工程。

28.	委員對於上述回應表示滿意。主席建議將此項議題交由房屋事務工作小組繼續跟進。

負責人：區能發先生

(四) 續議事項

要求討論房署外判管理合約人手編制事宜

29.	委員對於上述議題沒有進一步意見。主席建議在下次會議的議程中刪除此項議題。

房屋事務工作小組

要求房屋署/煤氣公司履行責任，盡快為已申報煤氣喉蝕的將軍澳廣明苑業戶進行免費維修，以保障各業戶的生命安全

30.	舒孝傑先生根據管理公司提供的資料指出，房屋署與香港中華煤氣有限公司 (下稱“煤氣公司”) 之間在某個問題上未能達成共識，因此暫時停止有關工程。

31.	劉穩先生表示未有收到任何有關的消息。他續表示，截至九月為止已有60戶完成維修煤氣喉的工程。

32.	柯耀林先生補充表示，根據上次會議記錄第30段第三行，他曾表示：「煤氣公司已承諾免費為截至目前為止共241戶業主進行煤氣喉維修工程。」但至今管理公司與煤氣公司已達成協議，煤氣公司將會為500多戶業主進行免費煤氣喉維修工程。他促請房屋署與煤氣公司繼續保持聯繫，儘快完成有關的維修工程。

33.	主席請工作小組召集人繼續跟進此項議題。

要求重舖或修補富康花園外的寶康路行人路面

34.	李家輝先生對於房屋署的跟進工作感到滿意。

35.	委員對於上述議題沒有進一步意見。主席建議在下次會議的議程中刪除此項議題。

要求主即重新檢討健晴樓外的上落貨區

36.	劉穩先生表示，現行的臨時措施將會繼續，並於本年十月底再作檢討。

37.	 主席請工作小組召集人繼續跟進此項議題。

負責人：區能發先生

優質樓宇管理比賽

38.	主席請何民傑先生報告該比賽的最新籌備進展。

39.	何民傑先生報告，該比賽於本年九月九日至二十七日期間接受報名，現共接獲27個居民組織的參加申請，其中14個是業主立案法團，13個是業主委員會。在這27個居民組織中，有26個參加組織位於將軍澳，而只有1個參加組織位於西貢。何先生表示，今年的報名情況比去年踴躍。此外，主辦單位將會設有鑽石、金、銀、銅奬4個級別的奬項。而評審日期已定於本年十月三十一日至十一月十一日期間分開五個工作天進行。

40.	主席請何民傑先生繼續跟進該比賽的最新籌備進展。

負責人：何民傑先生

鄉村屋宇工作小組

41.	主席表示，由於召集人溫悅球先生已請假缺席是次會議，而且工作小組暫未有任何報告事項，因此他請梁裕權先生報告有關的最新工作進展。

42.	梁裕權先生表示，西貢地政處現階段仍在約見各申請者，他們會不定時與村長匯報有關的工作進度。

43.		 陳偉康先生查詢小型屋宇現時的批地價格。

44.		 梁裕權先生表示，有關小型屋宇的批地價格仍有待於地區地政會議上再作討論，因此暫未有任何資料可以提供。

45.	主席請工作小組的召集人繼續跟進小型屋宇的建屋申請。

負責人：溫悅球先生

要求華人永遠墳場管理委員會積極及深入研究將軍澳墳場擬建行人徑取道衛奕信徑之可行性

46.	主席表示，根據華人永遠墳場管理委員會 (下稱“華永會”) 有關的研究報告結果顯示，擬建行人徑取道奕信徑的建議並不可行。華永會雖然已向本委員會呈交報告書，但由於只有英文版本，所以主席建議保留上述議題，待華永會完成中文版本的報告書後，再透過秘書處分發予各委員，及就有關議題進行討論。

47.	柯耀林先生表示，如各委員希望預先取得有關英文版本的報告書，可直接與秘書處聯絡。

(五)	其他事項

盡快於明月樓及健暉樓增設護衞員崗位 [會上呈閱文件二]

48.	主席請委員參閱上述文件，並請何民傑先生簡介文件的內容。

49.	何民傑先生簡介文件的內容，詳情已附載於會上呈閱的文件二。何先生補充表示，健明邨一共有十幢樓宇，其中四幢是附屬樓。每幢附屬樓都有二十多層高，因此該樓宇設有獨立的大堂、信箱、互助委員會和樓宇名稱，與一般的附屬樓有所不同。但附屬樓與主樓層卻要共用護衞員和閉路電視，而且樓宇之間互通，很容易令不法分子有機可乘，威脅居民的人身安全。所以，何先生希望房屋署能積極考慮於明月樓及健暉樓增設護衞員崗位的建議。

- 舒孝傑先生向何民傑先生查詢有關會上呈閱的文件二，第2段第二行“……

敝處建議西貢區議會房屋及發展委員會於明月樓及健暉樓增設護衞員崗位… …”的意思。何民傑先生回應表示，該內容應該修訂為“……敝處建議於西貢區議會房屋及發展委員會討論，要求房屋署於明月樓及健暉樓增設護衞員崗位… …”。

51.	區能發先生認為房屋署應該密切關注上述事件，因為這個問題對居民的人身安全構成威脅。

52.	劉穩先生表示，房屋署在不違反建築及消防條例的原則下，基本上同意增設護衞員崗位，只是由於該附屬樓的大堂位置太過狹小，所以暫未能決定設於那個位置。他提議於會議後約同何民傑先生在現場實地詳細商討有關安排。

53.	何民傑先生和柯耀林先生均建議房屋署增設站崗護衞員，或採取輪更制度。

54.	主席建議將此項議題交由房屋事務工作小組繼續跟進。

負責人：區能發先生

將軍澳欣景路行人路鋪設路磚事宜 [會上呈閱文件一]

55.	 主席請委員備悉上述文件的內容，有關路政署在將軍澳欣景路行人路鋪設路磚事宜。

裕明苑裕榮閣天花鋁窗磨耳的維修工程

56.	陳國釗先生查詢上述裕榮閣天花鋁窗磨耳的維修進度。

57.	劉穩先生表示工程進展順利，他並沒有收到任何延誤報告，他亦答應於會議後向陳國釗先生報告有關的詳細情況。

(會後註：鋁窗磨耳維修樣本已徵詢居民並獲得同意，工程預計可於明年一月底完成。)

負責人：劉穩先生

- 下次會議日期

58.	二○○五至○六年度第五次會議定於二○○五年十二月六日下午二時三十分在西貢區議會會議室舉行。

(七)	散會時間

59.	會議於下午四時○五分結束。

西貢區議會

房屋及發展委員會

二○○五年十月