西貢區議會

交通及運輸委員會

二○○五至○六年度第五次會議記錄

日期︰二○○五年十一月二十四日(星期四)

時間︰下午二時三十分

地點︰西貢區議會會議室

| 出席者 | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- |
| 周賢明先生，MH (主席) | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 彭淑儀女士(副主席) | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 區能發先生 | 下午二時三十分 | 下午三時二十五分 |
| 范國威先生 | 下午二時三十分 | 下午三時四十分 |
| 邱戊秀先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 何民傑先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 林然先生 | 下午二時三十分 | 下午四時三十分 |
| 劉慶基先生 | 下午二時三十分 | 下午五時三十五分 |
| 劉偉章先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 羅祥國博士 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 凌文海先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 柯耀林先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 陸惠民先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 陸平才先生 | 下午二時五十分 | 下午五時五十分 |
| 石志強先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 溫悅昌先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 邱志雲先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 歐作霖先生 | 下午三時正 | 下午五時四十五分 |
| 馬義實先生 | 下午二時三十分 | 下午五時正 |
| 崔定邦先生 | 下午三時十分 | 下午五時五十分 |
| 林少忠先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 羅永雄先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 梁連生先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 高永聯先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 吳偉星先生 | 下午二時三十分 | 下午四時十分 |
| 冼振興先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |
| 唐永年先生 | 下午二時三十分 | 下午五時五十分 |

呂德儀女士(秘書)	西貢民政事務處行政主任(區議會)2

列席者

| 蔡孝欣女士 | 西貢民政事務處民政事務助理專員 |
| --- | --- |
| 楊康材先生 | 西貢民政事務處高級行政主任(區議會) |
| 周志成先生 | 西貢民政事務處一級行政主任(區議會) |
| 吳錦嫺女士 | 運輸署高級運輸主任／西貢 |
| 何嘉俊先生 | 運輸署工程師／行人區改善計劃 |
| 黎展雲先生 | 運輸署工程師／特別職務一／新界東 |
| 吳婉茵女士 | 運輸署工程師／西貢 |
| 何蕭佩如女士 | 房屋署副房屋事務經理／物業服務 |
| 鮑偉良先生 | 香港警務處西貢分區行動及支援小隊隊長 |
| 嚴偉峰先生 | 香港警務處西貢分區軍裝巡邏第四小隊隊長 |
| 廖漢文先生 | 香港警務處將軍澳分區助理指揮官(行動) |
| 蘇成輝先生 | 香港警務處觀塘區交通隊主管 |

缺席者(已獲同意)

邱福祥先生

練良英先生

譚領律先生

曾天送先生

張觀容先生

(一)	歡迎詞

主席歡迎各委員以及部門代表出席西貢區議會交通及運輸委員會二○○五至○六年度第五次會議，尤其是以下各位﹕

運輸署工程師/行人區改善計劃何嘉俊先生、

香港警務處將軍澳分區助理指揮官(行動)廖漢文先生，以及

香港警務處西貢分區軍裝巡邏第四小隊隊長嚴偉峰先生。

主席報告，邱福祥先生、練良英先生、譚領律先生、張觀容先生及曾天送先生因事未能出席是次會議，而他們已於會前請假。委員同意他們缺席會議的申請。

- 主席請委員參閱放在會議桌上的“西貢區議會會議常規節錄”。

- 主席表示，下午三時至四時會舉行火警演習，警鐘會鳴叫，請委員備悉。屆時會議會繼續進行。

(二)	通過會議記錄

- 劉慶基先生指出，在上次會議記錄中，“出席者”和“缺席者”兩項下均出現陸平才先生的名字。陸平才先生表示沒有出席上次會議，建議把“出席者”項下的“陸平才先生”刪除。

- 經上述修訂後，委員一致同意通過本委員會上次會議記錄。

  - 新議事項

由議員提出的兩個議案

要求地鐵公司延遲北角站至寶琳站及油麻地站至調景嶺站尾班車開出時間[SKDC(TT)文件第26/05-06號]及要求地鐵公司提早寶琳站及調景嶺站頭班車開出時間[SKDC(TT)文件第27/05-06號] (會上呈閱文件四)

- 柯耀林先生介紹上述文件時表示，有居民向他反映，希望地鐵列車的服務時間可延長十五至三十分鐘，以方便居民。

- 彭淑儀女士表示，現時香港人的作息時間有所轉變，地鐵作為交通運輸的主要骨幹系統，應該為市民提供適切的服務。彭女士說，動議不僅惠及將軍澳的居民，對於慣常使用地鐵的市民也有裨益。

- 主席表示，秘書處曾邀請地鐵公司代表出席會議回應上述動議，不過，地鐵公司未能派員出席，僅以書面回覆。主席請委員參閱會上呈閱文件四有關地鐵公司對上述議題的回覆。

- 柯耀林先生表示，理解地鐵公司暫時未能按居民的需要調整班次的原因，但希望地鐵公司在發展將軍澳第86區“夢幻之城”物業及相關地鐵支線時，可考慮調整班次，以方便將軍澳的居民。

- 委員一致通過上述動議。主席總結時表示，委員理解地鐵公司的難處，也曾通過合理的途徑提出訴求。將軍澳的人口不斷增加，未來開設新的地鐵支線時，相信車站數目也會相應增多，希望地鐵公司在計劃未來的發展時，會考慮調整班次，以方便區內居民。主席表示，委員會將去信地鐵公司反映委員的意見。

負責人﹕秘書處

(四)	討論及續議事項

將軍澳設立單車位事宜(會上呈閱文件一)(上次會議記錄第44-58段)

- 蔡孝欣女士介紹上述文件。改善將軍澳單車使用情況工作小組(下稱單車工作小組) 在十月十九日舉行會議。其後與會部門(包括西貢地政處、食物環境生署(下稱食環署)和警務處均增撥資源，以便在十二月初進行為期一周的密集式清理單車行動。這次密集式的清理行動將在一周內清理十五個黑點，有別於以往平均每月清理兩次、每次清理兩個黑點的行動。為配合這次行動，單車工作小組會舉辦宣傳活動，並擬在下周內發信通知有關的學校和居民團體。另外，為加強阻嚇，單車工作小組會在清理單車後，在單車黑點張貼鋁質告示，提醒市民隨處停泊單車，即屬違法，而單車也會被充公。單車工作小組會在檢討這次密集式的清理行動後，部署下一步的工作。

西貢區公共交通服務（文件一、文件二、文件四、文件九、文件十、會上呈閱文件二、文件三）

西貢區公共交通服務的跟進情況及更改措施（文件一、文件二）

（上次會議記錄第59-65段）

- 委員備悉西貢區在二○○五年九月二十三日至十一月十六日期間實施的各項公共交通服務改善措施。

- 吳錦嫺女士補充說，新巴第796S、796X、792M、796C和796B號線的即日來回乘車優惠會延長至二○○六年二月二十八日。此外，第15M和17M號線專線小巴將在本年十二月一日至二○○六年五月三十一日期間提供現金付款獲回贈兩角的優惠；第10M號線專線小巴則正試行在每天早上八時和八時十五分提供怡心園往觀塘的特別班次服務。

- 新界專線小巴第107號線申請更改路線(上次會議記錄第16-28段)、新界專線小巴第106號線申請更改路線(上次會議記錄第29-36段)及新界專線小巴第111號線申請更改路線(上次會議記錄第37-43段)

- 主席建議一併討論上述三個議題，並請吳錦嫺女士報告有關工作的進展。

- 吳錦嫺女士說，第107號線新界專線小巴擬更改的路線，並不屬該小巴線的服務範圍，而且會對在虧損中經營的第108A號線專線小巴造成一定的壓力，因此，運輸署不同意第107號線專線小巴更改現行的路線。另外，吳女士表示，運輸署九龍分區辦事處現正就第106號線專線小巴更改路線的建議，徵詢九龍區營辦商的意見，一俟諮詢工作完成，運輸署會一併考慮委員會和營辦商的意見，如確定建議是可行的話，運輸署會把更改路線建議提交小巴遴選委員會審核。至於第111號線專線小巴的更改路線建議，吳女士表示，如果第106號線專線小巴獲准改行建議的路線，第111號線專線小巴便無須使用觀塘道。因此，運輸署不會在現階段考慮第111號線小巴更改現行路線的建議。

- 要求增設往來將軍澳至皇崗口岸巴士服務(上次會議記錄66段)

- 委員沒有就這個事項提出任何意見。

- 要求增加16號小巴繁忙班次及全面延長服務時間(上次會議記錄第67-86段)(文件十)

- 吳錦嫺女士表示，關於參考委員會提出的意見，營辦商已同意由十月二十四日起再次試行延長服務時間半小時，為期六個月，至二○○六年四月二十三日止。營辦商承諾，如果乘客人數在試驗期間維持在不少於九十人的水平，便會考慮繼續延長服務時間。

- 何民傑先生查詢，營辦商計算所訂指標乘客人數的方法。吳錦嫺女士回應說，指標乘客人數是計算下午六時以後在總站及沿途各站上車的乘客數目。

- 劉偉章先生表示，這個試行期在秋、冬時份，前往布袋澳的乘客較夏季少，如果單以這個時段的乘客人數來作評估，並不全面。劉先生建議，運輸署在採用有關數字作為參考基礎前，應稍為調整。

- 主席查詢，16號線專線小巴在下午六時後的班次總數。吳錦嫺女士答稱，在下午六時後，16號線專線小巴一共有十三班車往返寶琳及布袋澳村總站。

- 吳錦嫺女士表示，根據在上次會議呈交的數據，由九月起計，乘客人數低於九十人指標的情況只在一周出現，而運輸署也建議營辦商在總站張貼延長服務時間的告示，廣作宣傳。運輸署會以開放的態度研究所收集得的數據，並會考慮數據的平均數字。

- 劉偉章先生建議，營辦商製作橫額在總站懸掛，既加強宣傳，又有助達致官、商、民通力合作，利便市民的目的。吳錦嫺女士表示會向營辦商提出上述建議。

負責人﹕運輸署

- 要求盡快興建將軍澳專線小巴第15M及17M號線小巴站上蓋(上次會議記錄第91-99段)(文件十、會上呈閱文件二、文件三)

- 吳錦嫺女士表示，營辦商現正就小巴站上蓋建造工程物色承建商。營辦商承諾，如在二○○六年六月之前仍未能找到合適的公司興建小巴站上蓋，便會放棄現時的設計，改為採用最為簡單的設計。營辦商預計，小巴站上蓋建造工程可在明年年底完成。

- 石志強先生表示，曾與有關的營辦商聯絡，得悉興建小巴站上蓋的指標上限為二十五萬元。

- 主席認為，營辦商只須考慮興建小巴站上蓋，不應把其他不必要的設備納入建造工程之內，以免阻延興建小巴站上蓋的時間。

- 劉偉章先生擔心，小巴站上蓋的設計令上蓋難於清潔，而且透明的上蓋也不能有效摭擋陽光。劉先生建議，營辦商考慮採用茶色的上蓋。

- 吳錦嫺女士表示，小巴站上蓋的維修保養工作由營辦商自行負責。

- 冼振興先生建議，參考將軍澳醫院附近的小巴站上蓋；該上蓋用纖維製造，而且設有廣告位，非常實用。

- 主席總結時促請運輸署把委員會的建議轉交營辦商考慮。

負責人﹕運輸署

- 要求新巴N796調低票價、增加班次及提供轉乘優惠至尖沙咀(上次會議記錄第100-105段)

- 委員沒有就這個事項提出任何意見。

- 要求深宵巴士N691落實全面駛經調景嶺(上次會議記錄第106-107段)

- 吳錦嫺女士表示，已在十一月十八日致函灣仔、中西區及西貢區議會，就第N691號巴士的建議路線徵詢各區議會的意見。

- 主席表示，秘書處會以傳閱文件的方式徵詢委員對建議的意見，然後才回覆運輸署。

負責人﹕秘書處

(會後註﹕秘書處已在十一月二十五日以傳真方式，把有關的諮詢文件送交委員傳閱。)

      - 2005-2006年度西貢區巴士路線發展計劃(上次會議記錄第108-121段)

- 何民傑先生表示，不能接受運輸署有關跟進工作的回應。何先生說，委員會在會議上曾多次要求運輸署把第796X號巴士線的服務伸延至尖沙咀，但運輸署回應指，東鐵延線工程導致尖東交通混亂，因此必須重整巴士路線。現時東鐵延線已經通車，但第796X號巴士線一事仍未有任何進展。何先生續說，調景嶺居民如要前往尖沙咀，除地鐵之外，便沒有其他公共交通工具可供選擇。因此，運輸署應考慮把第796X號巴士線的服務分拆或伸延至尖沙咀或尖東，以回應市民的訴求。

- 吳錦嫺女士表示會向運輸署發展部反映委員會的意見。

- 主席表示，運輸署發展部在早年的招標文件中列明，在三年前把第796X號巴士線的服務伸延至尖沙咀；此事現時仍未有任何進展，運輸署實有違當初的承諾。

- 林咏然先生表示，運輸署如不能為調景嶺居民提供往返調景嶺與尖沙咀的公共交通服務，可考慮讓居民組織申辦往返調景嶺與尖沙咀的巴服務。

- 柯耀林先生建議，委員會與運輸署發展部舉行會議，讓委員直接向運輸署發展部的代表表達在交通服務方面的訴求。

- 何民傑先生表示，調景嶺的居民團體年前曾向運輸署申辦往返調景嶺與港島及尖沙咀的巴服務，但運輸署以居民使用地鐵前往港島及尖沙咀較為方便為理由，否決了有關申請。何先生說，調景嶺居民如乘坐地鐵前往尖沙咀，以先乘搭港島線再轉乘荃灣線較為便捷，但路線十分轉折，令居民甚為不便。問題的癥結是，運輸署把調景嶺的巴士服務專營權交予新巴：不容許九巴第296D號線行經調景嶺，但又不批准第796X號線伸延至尖沙咀。何先生認為，尖沙咀是文化藝術的中心地帶，但往尖沙咀路程卻迂迴曲折，實在令居民感到沮喪。

- 陸平才先生表示，曾出席三年前與新巴舉行的會議。運輸署當時承諾會提供往返調景嶺與尖沙咀的公共交通服務。陸先生詢問，究竟是運輸署食言，還是新巴不願意把服務伸延至尖沙咀，以致現時調景嶺仍未能加強公共交通服務，方便居民前往尖沙咀。陸先生表示，委員會建議把第796X號巴士線的服務伸延至尖東，這路線與第296D號巴士線沒有重疊，而且與運輸署的理據(即居民可乘搭地鐵前往尖沙咀，因此無須使用其他公共交通服務)沒有關係。此外，陸先生說，第692和第N691號巴士線現時不途經調景嶺，因此區內居民沒有其他公共交通服務選擇，只能乘搭地鐵往返調景嶺與港島，令居民感到不便。

- 彭淑儀女士建議，直接把第296D號巴士線的服務伸延至調景嶺，以應付區內居民的需要。此外，彭女士贊同柯耀林先生的意見，建議委員會邀請運輸署發展部派代表出席下次會議。

- 吳錦嫺女士表示，第796C、第701和第702號巴士線已增設轉乘服務優惠至西九龍。另外，吳女士說，運輸署發展部現正制訂2006-07年度巴士路線發展計劃，有關工作如按時完成，發展部會派代表出席下次會議，簡介這項計劃。

- 石志強先生建議召開特別會議，磋商2006-07年度巴士路線發展計劃。主席回應說，可在下次會議一併討論巴士路線的發展，並請運輸署發展部派代表出席會議。

負責人﹕運輸署、秘書處

- 要求盡快安排兩間巴士公司的將軍澳臨時車廠遷入永久巴士廠(上次會議記錄第122-124段)(文件九)

- 主席請委員參閱文件九。主席查詢，現已完成的可行性研究報告是，兩間巴士公司分別設置巴士廠，抑或是兩間巴士公司同時在將軍澳第26區設置巴士廠。

- 吳錦嫺女士回應說，現已完成的報告是，兩間巴士公司同時在將軍澳第26區設置巴士廠的可行性研究。

- 主席查詢，研究報告中的巴士廠會進行全部工序還是部分工序。吳錦嫺女士答稱，報告中的巴士廠會進行洗車及入油等工序，但由於地方有限，不會包括停泊巴士。

- 吳錦嫺女士表示，由於停泊巴士的地方無須為巴士廠，可採取短期租用停車場的方法，解決巴士停泊問題。

- 主席認為，設置巴士廠對居民來說是敏感的課題，而且城市規劃委員會自改例後仍未落實細節。由於設置巴士廠一事已討論多年，至今仍未有具體細節，主席因此促請運輸署詳細回覆有關設置巴士廠的進展。

- 吳錦嫺女士回應說，研究報告結果認為在將軍澳第26區建巴士廠是可行的。現時運輸署正就可行性報告的建議，與巴士公司商討實施一些相應的交通改善措施，以減少巴士廠出入車廠時對居民的滋擾。待該署與巴士公司達成共識後，巴士公司便會為選址進行環境評估報告。因為在進行環境評估時，如不加入有關的交通改善措施，會影響評估的結果。此外，吳女士表示，可考慮在晚間把巴士停泊在巴士總站，盡量減少泊車範圍。

- 主席要求運輸署提供現時九巴、新巴及城巴營運車輛的數目及最接近本區的巴士廠位置。主席並促請運輸署盡早決定巴士廠的選址，不應再拖延。

負責人﹕運輸署

- 向傷殘人士提供半價車費優惠(上次會議記錄第125段)

- 委員會將於下次會議的議程中刪除此項議題。

- 將軍澳南深宵公共交通服務(上次會議記錄第126段)

- 是項議題與“要求新巴N796調低票價、增加班次及提供轉乘優惠至尖沙咀”的議題相關。

- 增加小巴20R的班次(上次會議記錄第127-128段)

- 委員沒有就這個事項提出意見。

- 要求地鐵公司恢復十送一車費優惠(上次會議記錄第231段)(會上呈閱文件五)

- 委員會將於下次會議的議程中刪除此項議題。

- 要求巴士公司繼續肩負“良心企業”的服務宗旨，恢復長者在星期日及公眾假期享有一元乘車優惠(上次會議記錄第232段)(會上呈閱文件六)

- 主席表示，他是今屆香港長者日的主席。今年，部分公共交通服務機構會在長者日為長者提供免費乘車優惠。主席說，很多長者會遠道由天水圍往海洋公園遊玩。因此，情況許可的話，公共交通服務應在星期日為長者提供車費優惠，這可以促進長者參與社區活動，並從而協助他們保持身心健康。主席請運輸署向各巴士公司反映委員會的意見，讓長者在星期日及公眾假期享有一元乘車優惠。

- 吳錦嫺女士表示，建議的可加可減計劃也惠及長者，但並非一元乘車優惠。

負責人﹕運輸署

- 委員會將於下次會議的議程中刪除此項議題。

- 新巴即日來回乘車證(上次會議記錄第233段) (文件四)

- 主席請委員參閱文件四中有關新巴就上述議題回覆委員會的信件。

道路工程／設施(文件三、文件五、文件六、文件七及文件八)

有關西貢區道路工程／設施的跟進情況

- 委員備悉文件三中有關運輸署就區內道路工程／設施所跟進的工作。

西貢區

- 要求在清水灣道近坑口道及銀線灣道迴旋處設立巴士灣位停車上落處(上次會議記錄第7-15段)

- 主席表示，他在十一月九日與劉偉章先生、梁連生先生及運輸署代表到現場實地視察，並就有關改善措施取得初步共識。

- 吳婉茵女士表示，如委員沒有反對意見，運輸署會安排巴士公司把巴士站前移數米和要求路政署畫上「巴士站」道路標記。

- 主席總結時表示，因該地點臨近斜坡，所以未能騰出足夠空間供設置巴士停車灣。主席促請運輸署繼續跟進。

- 要求在井欄樹村隧道側行人路增設汽車防撞欄(上次會議記錄第131段)

- 吳婉茵女士表示，路政署擬於十二月初展開有關工程，預計工程需要數星期時間完成。

- 邱志雲先生表示，運輸署在上次會議曾報告於十月展開工程，但工程現已押後至十二月，邱先生擔心工程會再次推遲。

- 吳婉茵女士表示，據悉路政署已向承建商發出施工文件，並已發出掘路許可證，因此，相信工程可望於短期內展開。

- 主席促請運輸署在十二月十日前，把上述工程的確實施工日期通知秘書處，以便秘書轉告各委員。

負責人﹕運輸署

(會後註﹕運輸署於十二月十二日把有關工程的進展報告電郵給秘書處。秘書處已於十二月十五日把上述報告傳真給各委員備悉。)

- “西貢公路／蠔涌路交界一帶由西貢往九龍方向的燈號控制”及“搬遷匡湖居附近的安全島及加強匡湖居附近的燈光”(上次會議記錄第132-134段) (文件八)

- 主席請委員備悉文件八中有關路政署就加強街燈光度一事直接回覆委員會的函件。

- 邱戊秀先生表示，他曾在本年年初與路政署代表到上述地點實地視察。路政署初步表示會考慮在該處加設三支街燈。此外，邱先生查詢，運輸署會否考慮把該處的行人過路處向南(往九龍方向)移，以方便行人橫過馬路。

- 吳婉茵女士表示，據了解，路政署曾就上述地點的街燈光度進行測試，結果顯示現時街燈光度符合標準，無須加設街燈。不過，路政署表示仍會進一步考慮加強街燈的光度。至於遷移行人過路處的建議，吳女士說，運輸署已安排路政署把欄杆延長和改善道路標記。待上述改善措施完成後，該署會視乎情況考慮是否需要進一步改善措施。

(會後註﹕運輸署於十二月十二日把有關工程的進展報告電郵給秘書處。秘書處已於十二月十五日把上述報告傳真給各委員備悉。)

- 凌文海先生對路政署的回覆表示遺憾。凌先生認為，街燈的光度應以市民的要求為準則。他希望路政署考慮加設三支街燈，再配合即將動工的改善工程，以助減少交通意外。

- 主席表示，委員會將去信路政署，表揚該署加強街燈的光度，並促請該署進一步考慮加設三支街燈，更有效地改善行人過路的安全。

負責人﹕秘書處

- 要求在西貢公路新安村附近加設行人輔助線(上次會議記錄第135段)

- 委員會將於下次會議的議程中刪除此項議題。

- 西貢市北道路工程的進展(上次會議記錄第136-137段)

- 委員會將於下次會議的議程中刪除此項議題。

- 有關改善西貢市中心交通擠塞事宜(上次會議記錄第138-139段)

- 鮑偉良先生表示，自上次會議後，東九龍及黃大仙交通部已在星期六、星期日及公眾假期加強巡邏，交通擠塞情況已見改善。

- 凌文海先生感謝警方迅速採取行動改善西貢的交通情況。凌先生表示，現時煤氣公司進行的管道鋪設工程令西貢公路的交通擠塞，嚴重影響西貢的經濟發展。凌先生促請煤氣公司加強管理，以免市民的利益受損。

- 歐作霖先生指出，他乘小巴來西貢出席會議時，發現白沙灣近漁民新村的轉彎位置設有路障，但卻沒有任何指示，導致約三十部車輛停留該處。

- 邱戊秀先生表示，他與煤氣公司及運輸署的代表將於十一月二十九日之前進行實地視察。此外，邱先生表示，在下午六時至八時白沙灣的燈位引致西貢的交通嚴重擠塞，車輛甚至擁塞至西沙公路。因此，他認為警方在有需要時應提供協助，以紓緩交通擠塞的情況。

- 吳婉茵女士表示，煤氣公司的管道鋪設工程已進行了一段時間。煤氣公司的承建商在展開工程前須事先向路政署申請掘路許可證，此外，煤氣公司亦要就有關工程的臨時交通改道措施提供詳細資料給運輸署及警方提供交通方面的意見。吳女士說，各部門一直致力減低該工程對西貢居民造成的滋擾，現時這項工程只容許在上午十時至下午四時進行，如發現有提前或延長施工時間，或擺放臨時交通措施不當的情況，有關部門會採取合適的警告或執法行動。各政府部門會密切留意工程的進展，並要求煤氣公司定期匯報工程進度。

- 主席查詢運輸署會否與煤氣公司定期開會，跟進工程進度。

- 吳婉茵女士表示，如工程的臨時交通安排簡單或對交通影響不大的話，運輸署會以書面回覆；但如果工程複雜的話，該署會主動聯絡煤氣公司了解細節及在有需要時要求煤氣公司與運輸署及警方展開會議商討交通安排。

- 主席表示，現時白沙灣實施以人手指揮交通的臨時交通措施。他建議委員會去信煤氣公司，反映委員會關注有關工程對交通造成的影響及安全管理問題。他並表示，如委員有其他意見，可請秘書處把意見納入信件中。

負責人﹕秘書處

- 吳婉茵女士補充說，運輸署已邀請路政署及煤氣公司於十一月二十九日下午四時派員前往白沙灣視察情況，歡迎有興趣的委員到場交流意見。

（會後註：實地視察的日期改為一月十一日。）

- 邱志雲先生表示，在井欄樹一帶已進行了三次煤氣管道鋪設工程，而掘開的地面因未能即時重鋪而須放上鐵板。但有些鐵板因未有封妥，不時發出聲響。不少居民向他投訴噪音問題。

- 吳婉茵女士表示，運輸署一向要求承建商在非施工時間把鐵板封妥。署方會與煤氣公司跟進有關情況。

- 主席總結時表示，他會把邱志雲先生的建議加入信中，並請運輸署積極跟進有關工程的進展。

負責人﹕運輸署

- 有關鄭植之行車天橋事宜(上次會議記錄第140-142段)

- 主席表示，如在工程方面有任何改動，請經秘書處告知各委員。

(會後註﹕運輸署於十二月十二日把有關工程的進展報告電郵給秘書處。秘書處已於十二月十五日把上述報告傳真給各委員備悉。)

- 建議在斬竹灣抗日英雄紀念碑附近興建停車場(上次會議記錄第143-147段)

- 主席表示至今仍未收到委員就上述事項提出的意見。主席建議在下次區議會全體會議報告有關事項，然後把上述議題從議程中刪除。

  - 西貢公路／大涌口路／打蠔墩路交界處改善工程(上次會議記錄第229段)

- 主席查詢路政署有否將上述工程的最新修訂圖則送予運輸署。

- 吳婉茵女士表示，運輸署剛收到路政署就上述工程的最新修訂圖則，並已要求路政署再次諮詢地區人士的意見。諮詢工作若可趕及在下次會議前完成，有關的工程圖則將送交委員會討論，若趕不及便會以傳閱形式請委員提出意見。

- 主席說上次會議後，有地區人士表示反對在大涌口村附近預留土地開闢一條道路予發展商作未來發展，主席查詢現時的道路改善工程與這個預留土地的問題是否相關。

- 吳婉茵女士表示，工程是相關的。據了解，擬建的預留通道乃地政總署於數年前批地給油站時所提出的要求。路政署曾徵詢有關部門的意見，指出預留路口的工程與現時擬進行的道路改善工程必須同步進行。因此路政署現時除了向地區人士諮詢道路改善工程事宜外，亦須一併向地區人士解釋開設新路口的安排。

- 主席查詢是否已完成批地程序。吳婉茵女士表示，據了解，地政總署已於數年前批出土地興建油站。

- 主席表示，改善道路工程籌劃完成後，才得悉在大涌口附近將會興建油站，故此在該處預留地方開闢道路，但現時有居民反對計劃。主席促請運輸署須密切留意進展並向委員會報告。委員會向來從交通及運輸角度眼，如工程對改善交通有幫助的話，委員會會支持建議，但交通運輸工程未必顧及得到個別地區的發展。

- 邱戊秀先生提議將有關工程的建議在委員會會議上提交討論。

- 吳婉茵女士表示，改善工程包括在西貢公路加設行人過路處，運輸署希望能以最快的形式徵詢委員的意見。

- 主席表示，運輸署可先將有關的圖則送交秘書處，由他決定是否以傳閱形式進行諮詢。

- 吳婉茵女士補充說，運輸署回覆路政署的信件副本均已送呈西貢民政事務處和區議會秘書處，委員如希望了解事情的進展，可向秘書處查詢。

- 主席請秘書處整理有關工程進度的資料，供委員備悉。

負責人﹕秘書處

  - 西貢公路近溱喬的路段下陷情況(上次會議記錄第230段)

- 吳婉茵女士說，將於十一月二十九日下午三時與邱戊秀先生到該處實地視察，歡迎有興趣的委員同行。

(會後註﹕上述視察活動已取消。)

清水灣道

- 布袋澳村村口增設迴旋處(上次會議記錄第148段)

- 吳婉茵女士在會上介紹圖則並表示，在布袋澳有兩項改善措施建議，一項為伸延於大坳門路的上落客貨灣，另一項為擴大布袋澳村口大黃格位置，以方便車輛在該處調頭。吳女士表示，已就伸延上落客貨灣計劃諮詢其他部門的意見，為免車輛於布袋澳村路調頭，署方建議取消旁邊的四個車位，以騰出空間讓車輛在該處調頭。吳女士表示，如委員同意上述工程便可發出施工紙給路政署安排展開工程。主席說，第一項改善工程早前的規劃圖把該處劃為停車場，但委員會相信在該處設置調頭處比停車場更有需要，亦合乎公眾利益，故主席希望委員繼續支持進行上述改善措施。

- 委員對上述工程沒有反對。吳婉茵女士表示，會安排發出施工紙展開工程。吳婉茵女士表示，第二項工程在技術上較為複雜。據路政署回覆，工程除了牽涉把大黃格位置的斜坡削去四米外，還須評估削去部分斜坡後對整個斜坡的影響，故需要進行進一步的土力研究，包括鑽探等，以了解斜坡的物質後，才可評估工程的可能性。吳女士表示即使初步的研究亦需時甚久，故她建議先進行將小巴站遷往對面馬路的部分。

- 何民傑先生表示，對於未能設立迴旋處會令村民和旅遊人士失望。何先生說，雖然在該處設迴旋處需要進行大規模的勘察，但不應因工程的規模大而不作考慮。何先生認為，若不在該處設迴旋處的話，遷移小巴站的作用不大。他認為署方可先展開工程，再計算實際開支會否超出限制再作研究。

- 梁連生先生表示，若再取消停車位，村內便沒有足夠停車位供村民使用。

- 吳婉茵女士回應何民傑先生的意見。吳女士表示，運輸署曾於早前向委員解釋設置迴旋處的難處，因此建議減少工程的規模及對地區人士的影響，即由興建迴旋處改為削去四米斜坡。然而，即使削去四米斜坡的計劃亦牽涉大量斜坡工程，故現在再次諮詢委員對工程的意見。

- 主席表示，該處斜坡下儲集水道，相信削去斜坡有一定難度。主席建議可待路政署及土木工程拓展署研究斜坡後，再決定是否進行工程。

- 吳婉茵女士回應梁連先生的意見。吳女士說在布袋澳村口取消四個停車位後仍有四個車位。運輸署是因應村民代表早前表示支持取消村口的車位後，才訂立於布袋澳村口的改善方案。

- 冼振興先生表示，他曾出席當日的實地視察。據實地視察所得，該處的地貌近似蠔殼形，若可將彎位填平，相信可解決車輛調頭的問題，同時又可以避免削去斜坡所牽涉的問題。

- 主席表示，大坳門路上落客貨彎的工程可繼續進行。另外，運輸署可研究委員對村口黃格工程的意見，並請西貢民政事務處就有關工程徵詢村民的意見。

- 何民傑先生表示，他曾在該次實地視察建議將該處斜坡拉平。吳婉茵女士回應，路政署已暫時加鋪一層瀝青以改善斜坡的斜度，但長期措施須向路政署查詢。

- 主席表示，委員會將去信查詢路面改善工程及斜坡工程的進展，並提出委員的建議。

負責人﹕秘書處

- 劉偉章先生表示，村民認為有必要設置迴旋處，如果可以將該處的地面鋪高，相信改善交通的成效會更顯著。另外，劉先生查詢會否將這項工程與西貢民政事務處的旅遊發展項目一拼進行，以配合全面發展。

- 蔡孝欣女士表示，西貢民政事務處將於該處建造涼亭，並正考慮發展其他休憩設施，但因有關的計劃仍未定下時間表，相信未能與現時的工程一併進行。

- 布袋澳村車位不足問題(上次會議記錄第149段)

- 是項議題與 “布袋澳村村口增設迴旋處”的議題相關。

將軍澳

- 要求警方執法檢控唐賢街及唐德街違例泊車，以解決由此而生之生及治安問題(上次會議記錄第150-152段)

- 主席請警務處代表報告上述議題的跟進情況。蘇成輝先生報告，警方在收到有關意見後，已於晚上加強巡查及檢控，近月發出了約百多張告票，情況也因而有所改善。警方會繼續跟進該處違例泊車的情況。

- 彭淑儀女士感謝警方。彭女士說，近日仍有報章報道唐賢街違例泊車的情況嚴重，希望警方繼續積極跟進這個問題。

- 要求早日落實將軍澳區盡速興建臨時貨車停車場(上次會議記錄第153-154段)

- 主席請房屋署提供將軍澳區內屋苑的停車場車位數字。

- 何蕭佩如女士報告，將軍澳區內屋苑的私家車車位數目為5297個，而貨車車位數目為315個。何女士表示，有委員曾建議將區內屋苑過剩的私家車車位轉為貨車車位，房屋署已將有關的建議向領匯反映，領匯答應研究建議，但領匯表示區內的停車場的限制車輛高度為1.9米至2.4米，恐怕更改停車場車位的用途後，貨車未能駛入停車場停泊，故領匯考慮把戶外過剩的私家車車位轉為貨車車位。

- 主席表示，除了明德邨的戶外停車場出現車位過剩的情況外，其他戶外停車場沒有車位過剩。主席請房屋署待領匯有研究結果後向委員會報告。

負責人﹕房屋署

- 在將軍澳區興建貨車公眾停車場事宜(上次會議記錄第155段)

- 委員會將在下次會議的議程中刪除此項議題。

- 促請政府在西貢及將軍澳設置單車安全告示牌(上次會議記錄第157段)

- 主席說，改善將軍澳單車使用情況工作小組及西貢區道路安全運動工作小組就上述議題作出報告。

- 要求於集福路與影業路交界加建交通燈設施(上次會議記錄第158-166段)

- 何嘉俊先生說，運輸署於本星期初收到西貢民政事務處回覆表示，經諮詢後知悉地區人士支持有關改善措施的建議，故署方已於本星期向路政署發出施工紙，而路政署將於下年初試行計劃三個月。

- 要求盡快在昭信路及銀澳路鋪設吸音瀝青，及研究在昭信路加設隔音屏障或考慮實施其他噪音緩減措施(上次會議記錄第167-170段)(文件六)

- 主席請委員參閱文件六，並請委員提出意見。

- 溫悅昌先生不滿意路政署的回覆，建議委員會繼續跟進上述議題。

- 羅祥國博士建議於將軍澳隧道往將軍澳方向近怡心園一段及寶琳北路近康盛花園一段加設隔音屏障，以減低噪音對居民造成的滋擾。

- 凌文海先生表示，寶寧路往將軍澳隧道方向一段設有隔音屏障，但寶寧路路口近頌明苑位置則沒有任何隔音設施，故此建議署方考慮在該處設置隔音設備，以減低居民受到的噪音滋擾。

- 高永聯先生同意凌文海先生的建議，並提議在景林邨一段加設隔音屏障。

- 石志強先生提議在寶琳北路近景明苑一段加設隔音屏障。

- 主席表示，寶琳北路寶林邨至將軍澳醫院寶寧路一段將裝設隔音屏障，但翠林邨則沒有列入加設隔音屏障的範圍。主席說，雖然有關議題已轉介食物環境生委員會跟進，但由於涉及交通噪音，故建議本委員會與食物環境生委員會一同跟進。主席表示，將整理路政署所定下全港八十多個設置隔音屏障位置的資料，並去信路政署要求商討此事。

負責人﹕秘書處

- 邱志雲先生建議繼續跟進在將軍澳村裝設隔音屏障事宜。

- “要求於將軍澳區行人路上以植物代替鐵欄”及“建議在將軍澳區內行人路上增設花槽代替欄杆”(上次會議記錄第171段)

- 黎展雲先生表示，運輸署已於日前向路政署發出施工紙，估計工程將於下年中進行。

- 主席表示，食物環境生委員會轄下環保、綠化及滅蚊工作小組及西貢民政事務處也有跟進此事。

- 蔡孝欣女士表示，地區管理委員會轄下已成立了環境綠化工作小組，以美化將軍澳區的道路，和配合二零零九年舉行的東亞運動會。工作小組將於短期內召開會議，出席會議人士包括運輸署、土木工程拓展署和康樂及文化事務署的代表。工作小組會討論多個事項，包括食物環境生委員會及本委員會所建議設置花槽、可移動花盆等的地點；如何在不影響各部門需處理的事項的情況下進行美化工作；設置花槽或花盆的維修及保養問題等。

- 陸惠民先生表示，唐明街在拆除欄杆後，違例停泊單車的情況已有改善，惟拆除欄杆後，經常有不少市民在該處橫過馬路，對市民構成一定危險，他建議跟進此事。

- 主席表示，委員會將與運輸署一同前往該處實地視察。

負責人﹕秘書處

- 何民傑先生表示，環保、綠化及滅蚊工作小組曾就此事諮詢議員綠化地點，並得到康樂及文化事務署的協助整理成手冊，詳列包括議員建議的地點、部門反對的建議地點，以及可繼續研究的建議地點。何先生表示，工作小組將於下星期舉行會議，委員如有任何新的地點建議，可與工作小組秘書周志成先生聯絡，而陸惠民先生提出的地點已載列手冊中。

- 改善坑口道交通情況的短期措施(上次會議記錄第172-173段)

- 何嘉俊先生表示，於坑口道北行線近將軍澳醫院對出的巴士站路標及道路標記工程已於十月下旬完成。至於在雅景別墅附近加設停車灣的工程，何先生表示，須待路政署與土力工程處研究有關斜坡工程有結果後，運輸署才決定是否在該處設置巴士停車灣。

- “促請政府在將軍澳近唐賢街的唐德街行人路上增設花槽，以免市民在欄杆旁邊違例停泊單車，同時美化環境”及“在保障行人過路安全的大前提下，要求政府把將軍澳區內行人路上圍欄更改為石屎柱，以減少違例停泊單車情況 ”(上次會議記錄第174-186段)

- 是項議題與 “要求於將軍澳區行人路上以植物代替鐵欄”及“建議在將軍澳區內行人路上增設花槽代替欄杆”議題相關。

- 將軍澳區方向指示標誌改善計劃(上次會議記錄第187段)(文件五)

- 劉偉章先生表示，運輸署曾就上述事項諮詢委員會。他曾就有關事項表達意見。劉先生指文件五中只寫作工業邨，而其他地區，如大埔和元朗，其工業邨則分別稱為大埔工業邨和元朗工業邨。劉先生表示，據意見所得，大赤沙和小赤沙為該地區的地標名稱，故建議將工業邨更名為大、小赤沙工業邨或小赤沙工業邨。因為大、小赤沙為地標名稱，而且現時的方向指示標誌亦載有大、小赤沙的名稱，因此希望運輸署接納委員的意見，在方向指示標誌加上大、小赤沙工業邨。

- 何民傑先生認為，更改工業邨的名稱須充分諮詢科技園公司的意見。何先生建議，秘書處向運輸署提供聯絡方法，以方便進行有關的諮詢。

- 劉偉章先生表示，運輸署曾諮詢委員會的意見，他認為署方應尊重委員的意見，以大、小赤沙工業邨為工業邨名稱。

- 主席表示，工業邨本已稱為將軍澳工業邨，而大、小赤沙為地方的名稱，因此建議分開設立大、小赤沙和將軍澳工業邨的方向指示標誌。

- 劉慶基先生反對將軍澳工業邨的名稱，認為外來人士或會誤解將軍澳整區為工業邨，因此支持以大、小赤沙工業邨為路標名稱。

- 主席表示，無意為科技園說話，但以往地區如大埔和元朗均以大埔工業邨和元朗工業邨命名。主席認為，委員無須考慮為工業邨命名，委員會只須討論道路標誌上地名的問題。主席說，將軍澳在規劃時期劃分了不同的規劃區，大、小赤沙的名稱在規劃時已一直沿用，但現時在設置方向指示標誌時卻刪除了這個地名，故請運輸署回應。

- 黎展雲先生表示，運輸署曾就上述議題徵詢委員會的意見，例如將軍澳第73區的名稱不合時宜而更名。黎先生表示，諮詢文件也徵詢將大、小赤沙更名為工業邨的意見。黎先生說，更名的原因有二，第一，由於該地點一帶主要為工業邨，第二，因為方向指示標誌已相當大，看來累贅，加上駕駛者看標誌的時間短，所以希望內容盡量簡單，以縮少標誌，節省空間。黎先生續說，當時在會上沒有收到委員關於這方面的意見，其後接獲劉偉章先生的意見時，已擬好現時的圖則，故未及更改，如委員對此有新建議提出可以再作研究，運輸署會因應委員的意見予以考慮。

- 溫悅昌先生建議將大、小赤沙和工業邨分開加入標誌牌。

- 劉偉章先生同意溫悅昌先生的建議。劉先生認為大、小赤沙為歷史的地名，如不加入在方向指示標誌內，將來或會埋沒這個地名。

- 柯耀林先生表示，工業邨的名稱應按照全港統一制定。柯先生認為，標誌主要是協助外來駕駛者找尋需前往目的地方向，故此應該簡單，以免混淆。

- 主席表示，一般情況，駕駛者在將軍澳找尋工業邨，標誌便無需標明將軍澳工業邨的名稱。主席建議將工業邨名稱放在大、小赤沙的名稱之上。主席說，大赤沙位於工業邨入口至將軍澳第137區，而小赤沙則位於百勝角近將軍澳第86區。主席續說，將軍澳在規劃時曾劃有七至九個規劃區，該兩處為其中一個組合規劃區，現時仍然沿用，故不應刪除名稱，並應分別列出。主席說，委員如仍有任何意見，可在會後提出，秘書處會予以統籌交運輸署考慮。

負責人﹕秘書處

- 要求改善翠琳路至翠林體育館附近的行人設施(上次會議記錄第188-193段)

- 主席表示，他本人與羅祥國博士、石志強先生、林少忠先生及譚領律先生於十一月二十三日出席由房屋署召開的會議，討論上述議題。主席請房屋署報告會議的進展。

- 何蕭佩如女士表示，會議上初步已有定案，採納了石志強先生提出的方案一、二及修訂後的方案三。方案一為，把翠林邨公共交通交匯處17號專線小巴站旁的花槽削去一部分；方案二為，把翠林體育館旁的花槽改為行人路；修訂後的方案三為，在翠林體育館對出的位置加設安全島。至於方案四，與會者同意在完成方案一至三後，再作檢討決定是否需要實行。何女士表示，會把翠林邨公共交通交匯處的圖則送交運輸署諮詢意見。

- 主席表示，在會上曾提議把翠林邨的行人過路處由兩段改為一段。主席請運輸署回應。

- 黎展雲先生表示，若把上址的行人過路處拉直，行車流量會超過最高容量，故運輸署不同意將該行人過路處拉直。

- 主席請房屋署及運輸署跟進有關工程的細節，待工程得到同意後把工程圖則送交邨管會進行諮詢，並在下次會議報告進展。

負責人﹕運輸署、房屋署

- 要求運輸署盡速重組將軍澳南的巴士路線或在翠嶺路加設巴士落客站 (上次會議記錄第194-199段)

- 吳錦嫺女士表示，與當區議員商議後，已達成共識。為減低彩明街巴士站的巴士流量，運輸署會先將彩明街的落客站移往景嶺路，以減少巴士噪音對居民造成的影響。

- 何民傑先生感謝運輸署接納居民的意見。何先生希望運輸署在削去部分花槽設置新巴士站後，在原有位置補設花槽。何先生認為，應盡快由相關部門跟進花槽事宜，以減少空曠地方。

- 彭淑儀女士對於第694及E22A號巴士線將於翠嶺路新增的巴士停車彎設站表示高興，並讚賞運輸署認真回應居民訴求的辦事效率。

- 何民傑先生查詢新巴士上落客站何時建造上蓋。吳錦嫺女士回應，此事需要與新巴商討，按新巴的資源分配來決定建造巴士站上蓋的日期。

- 黎展雲先生回應何民傑先生有關設置花槽的意見。黎先生表示，若在新上落客位置前方補設花槽或會對上落乘客造成影響，並引起居民不便。黎先生續說，該處日後擬興建職業訓練局的出入口，故現階段不能設置花槽。

- 主席表示，現階段仍未掌握該處發展項目的資料，可待知悉有關資料後再討論。主席總結時請運輸署繼續跟進上述事項。

負責人﹕運輸署

- “本會建議政府有關部門盡快改善將軍澳隧道的維修保養情況，並提供一個合理的工程進展時間表，以供本會及市民監察”及“本會建議政府有關部門盡快在將軍澳隧道的行車道路上加上“A”字符號，方便道路使用者能暢通地到達自動繳費通道”(上次會議記錄第200-209段)

- 主席表示，十一月九日起，將軍澳隧道連續數天封閉一條行車線進行緊急道路維修，秘書處在收到通知後已立即發信通知委員。主席說，在封線期間曾駛經該處視察，發現交通尚算暢通。但在維修完成後發覺道路有損耗象，請運輸署反映。此外，主席表示，有關行車道路加上“A”字符號，委員會仍未收到路政署回覆，請運輸署回應有關問題。

- 黎展雲先生表示，路政署未有就上述事項回覆運輸署。

- 主席表示，委員會將再次去信要求路政署於信件發出兩星期內就上述事項回覆委員會，如未有回覆，委員會將去信路政署署長。

負責人﹕秘書處

- 坑口交通交匯處的交通安排(上次會議記錄第211-214段)

- 凌文海先生表示，十一月九日與主席、溫悅昌先生、劉偉章先生及運輸署吳婉茵女士前往議題所提地點實地視察，各人均認為在該處加設欄杆可確保行人安全，但文件三指因有行人在該處橫過馬路，故只提醒駕駛者和行人注意路面安全。凌先生認為加設欄杆後，行人仍可使用交通交匯處的過路處橫過馬路，而駕駛者也較易察覺有行人橫過馬路。凌先生表示，若運輸署不同意建議的措施，他會去信九巴和小巴公司，爭取支持。

- 何嘉俊先生表示，知悉委員的意見，但運輸署對該建議仍有保留，因考慮到有居民需要使用該行人過路處。署方已向路政署發出施工紙，要求將過路處的石壆內移300毫米，盡量避免車輛在轉彎時駛上石壆。另外，署方也促請巴士公司和小巴經營商提醒屬下司機，在上址駕駛車輛轉彎時要特別留意行人安全。何先生表示，運輸署認為該處的行人和駕駛者視線均已足夠，並認為有需要保留行人過路處。

- 溫悅昌先生同意凌文海先生的意見認為上址有潛在危險，雖然運輸署已提醒司機留意路面情況，但大部分巴士在轉彎時均會駕上石壆，故他認為有需要加設欄杆封閉該過路處。溫先生表示，自從地鐵通車以來，該處時有意外發生，希望運輸署能夠正視問題，以避免交通意外。

- 柯耀林先生表示，委員與運輸署的觀點不同。柯先生表示，委員以市民生命安全為依歸，而署方卻以行人方便為著眼點。柯先生明白教育作為長遠工作的重要性，但在過渡期，署方應考慮實施改善措施保障居民的安全。柯先生希望署方接納委員的意見或提出專業的意見，以期在兩方面取得的平衡。

- 劉偉章先生表示，該行人過路處實在有潛在危險，希望運輸署持開放的態度，考慮委員的意見。另外，劉先生表示，收到居民的意見指新界的士站往第11號及第102號專線小巴站的過路處有潛在危險，請署方考慮改善。

- 劉慶基先生表示，居民的生命安全比居民過路的便利更為重要。劉先生說，居民比較熟悉區內環境，知道安全的過路位置，但非本區居民或會因不熟悉環境而容易發生意外，故希望署方提出方法改善。

- 何嘉俊先生表示，他本人曾往該地點視察，發現巴士轉彎時非常接近石壆，故決定向路政署發出施工紙將石壆內移，避免發生意外。何先生同意行人的安全最重要而方便屬次要。何先生表示，運輸署已準備在公共交通交匯處內的第11號與102號小巴站的過路位置加設欄杆及設立正式的行人過路處，並會進行諮詢及要求路政署安排工程時間和資源，待有結果後，署方將會向路政署會發出施工紙，進行上述工程。

- 主席表示，培成路的過路處為舊有設施，在蔚藍灣畔尚未落成前，必須該過路處橫過馬路，後來由於很多行人在公共交通交匯處橫過馬路，故在交匯處加設行人過路處。當時已有意見提出封閉原有的行人過路處，但運輸署因行人或未能適應的原因而予以保留。既然現已有更安全的行人過路處，便應封閉原有的過路處。主席並查詢原有過路處的行人流量數字。

- 何嘉俊先生表示，未有就在該過路處統計行人數目。

- 主席表示，若該處的行人流量少的話，運輸署應設法解決問題。主席續說，已有建議在該處興建天橋接駁公共交通交匯處，而有潛在危險的地點也是蔚藍灣畔的停車出入口，另外，公共交通交匯處有需要加強燈光照明，讓駕駛者較易適應光線轉變。主席表示，委員會將去信運輸署提出有關意見。主席說，培成路入公共交通交匯處前的快線石壆有礙觀瞻，建議盡快拆除。

負責人﹕秘書處

- 高永聯先生表示，公共交通交匯處名成街出口位置，行人過路要顧及巴士、小巴、甚至的士駛出，危害行人的安全。

- 寶琳北路景明苑對出路段事宜(上次會議記錄第217-218段)(文件七)

- 主席請委員備悉參閱文件七路政署就上述議題的回覆。

- T1/P1/P2的工程進展(上次會議記錄第219-228段)

- 主席表示，工程現時只餘環保大道往寶順路一段尚未完成。主席查詢寶順路東西行的通車時間。

- 黎展雲先生表示，寶順路東西行通車時間為十二月三日，而環保大道北行左轉寶順路西行將於十二月中通行。

- 凌文海先生表示，在寶順路隔音罩內違例泊車的情況嚴重，希望警方加強執法，並敦促地盤公司加強行政管理，以免助長非法泊車的情況。

- 蘇成輝先生表示，有駕駛者把工程範圍內的膠筒移開，將車輛停泊在工程範圍內。由於車輛泊在工程範圍之內，警方執法比較困難，但會密切留意及跟進。

負責人﹕警務處

- 何民傑先生查詢，為配合工程完成而改動公共交通服務的時間。

- 主席查詢，將軍澳左轉C橋落成後，B橋會否設有巴士站。

- 吳錦嫺女士回應，現階段未能確定其可行性，待路段正式通車後，會與巴士公司實地視察。吳女士表示，配合寶順路東西行通車，108A、296M、792M、694和692號巴士將於十二月三日返回原來的路線，而N691和N293號巴士將於十二月十五日，G橋落成後正式轉行新路線。

- 高永聯先生申報現職的士司機。高先生建議，在寶順路東西行正式通車前數天張貼告示，提醒駕駛者。

- 何民傑先生表示，專線小巴第108A號早前因受工程影響而重定了迂迴的路線，何先生認為，原來的路線也相當迂迴，因此希望運輸署及營辦商在改訂新路線後，統計108A號小巴的乘客量，於下次會議報告。

負責人﹕運輸署

西貢區道路安全運動工作小組（上次會議記錄第215-216段）

- 凌文海先生報告，工作小組於十一月二十日舉行本年度第三次會議。會上曾討論以下事項﹕(一) 幼稚園及小學填色比賽、小學繒畫比賽、中學生標語創作比賽：比賽將於十二月十六日截止遞交作品，工作小組將於十二月二十三日進行評審，選出得獎作品。(二) 本年度西貢區道路安全運動頒獎典禮暨花車巡遊的主題為「單車安全」，現定於二○○六年一月二十一日(星期六)下午十二時三十分在東港城舉行。(三) 在西貢區及將軍澳區設置單車安全告示牌：會上委員認為，許多將軍澳居民以單車作為往返住處和地鐵站的代步工具，故提議於調景嶺、將軍澳、坑口及寶琳地鐵站外設置單車安全告示牌。另外，為了加強宣傳單車安全的訊息，工作小組建議在單車店及單車維修店附近懸掛告示牌。

(五)	其他事項

可加可減機制

- 主席向運輸署查詢有關可加可減機制的資料。

- 吳錦嫺女士回應，運輸署發展部在收集市民的意見後，現正與各巴士公司商議，有關實施減價的日期須與巴士公司商討。

- 主席建議在下次會議討論有關議題，並請運輸署邀請發展部和各巴士公司派代表出席會議，以共同商議此事。

負責人﹕運輸署

於西貢郊野公園公路上進行體育比賽的交通安排

- 羅祥國博士說，近日在西貢郊野公園馬路上進行的單車比賽，有一名參加者遇到交通意外身亡。羅博士查詢，日後舉辦類似活動時的交通安排。

- 嚴偉峰先生表示，日前所發生的交通意外引起公眾關注。有意見指該意外純屬個別事件，亦有意見指西貢的公路不適宜舉辦類似運動比賽。就這些意見，香港單車聯會要求和民政事務總署、運輸署及警務處舉行會議商討改善措施。但由於香港單車聯會未能就有關的改善建議提出具體方案，會議無限期押後，警方在取得進一步資料後會向委員會報告。另外，警方現正諮詢其他曾舉辦類似活動的警區，索取資料，以便跟進。

- 主席表示，過去將軍澳工業區曾舉辦類似活動，當時實施封路措施，希望警方可參考這個先例。

- 溫悅昌先生建議，當局在團體申請舉辦活動時，預先決定活動進行期間的封路安排才批准申請，以減低比賽時發生交通意外的機會。

君傲灣和都會工程

- 陸平才先生表示，上星期寶邑路君傲灣及唐德街，因須拆卸圍板而封閉寶邑路的行人路。在繁忙時間，很多居民因而須沿馬路旁行走和橫過馬路，險象環生。陸先生已就有關事項向運輸署反映，署方也因應情況作出相關的改善措施。事後有居民投訴有關工程沒有知會居民團體通知居民，陸先生就此事向西貢民政事務處查詢，處方回覆指沒有承建商或政府部門要求經處方諮詢居民意見。而陸先生也曾向警方和運輸署查問，了解到兩個部門未有協調意見因而未有諮詢。陸先生表示，若有關的工程影響居民的作息和安全，應事前諮詢或通知當區議員，同時部門之間也應多協調。

- 何民傑先生表示，在都會的地盤也時有不明的工程進行，近日地盤拉起一張綠色巨網，覆蓋行車路和行人路，但有關的措施並未有諮詢或知會區議員。何先生表示，居民留意和關心居住地區的工程措施和安全，希望部門可以互相協調，並建議由西貢民政事務處統籌協調工作。

- 黎展雲先生回應有關君傲灣的工程事宜。黎先生表示，承建商於工程前，已把圖則送交運輸署及警方批核，一般而言，運輸署會就工程對行人和交通的安全和方便帶來的影響作出考慮。黎先生說，就上述的工程事項，承建商申請的工程時間為一星期，但運輸署要求承建商於四日內完工，故此有關的工程尚有待跟進。至於封閉寶邑路一事，承建商於事前已發信通知附近受影響屋苑包括將軍澳廣場、富康花園及寶盈花園，當中以寶盈花園和將軍澳廣場所受的影響較嚴重。黎先生表示，運輸署建議行人由唐德街過路，但居民為求方便，未有理會。其後署方敦促君傲灣盡快完成工程，並開放半條行人路讓居民使用。至於都會的工程，黎先生說，未知是否因為是架空工程的緣故，署方沒有收到任何通知。黎先生不反對日後在工程進行前，預先通知當區議員。

- 柯耀林先生表示，現時提出討論的兩項工程均顯示政府部門之間缺乏有效的協調機制。柯先生指，雖然承建商通知了受影響的屋苑，但管理處未必第一時間告知居民，而且屋苑不受工程影響的居民也會行經該處，但他們卻未有得到任何通知。柯先生查詢，哪個政府部門負責規管承建商的工程措施，並建議由西貢民政事務處負責統籌及監管有關事宜。

- 陸平才先生表示，曾詢問將軍澳廣場有關君傲灣拆除圍板封路事宜，管理公司指收到通知，但通知沒有指示管理公司如何公告。將軍澳廣場設有兩個出口，分別位於唐德街及寶邑路。寶邑路人流較多，故管理公司設置指示，但指示不夠清晰，結果作用不大。有鑑於此，陸先生建議，往後如進行任何工程前，應事先通知當區議員，以便通知居民。

- 主席表示，據上述各人所述，承建商曾通知運輸署及警方。根據現行的《建築物條例》，架空網的設置也受到條例的規管，至於民政事務總署則並無任何角色。對於運輸署主動提出往後的工程均會知會當區議員，主席表示高興，他並請運輸署向發展商查詢有關的工程為何。

- 蔡孝欣女士表示，一般而言，私人發展商若進行大型工程時，均會通知西貢民政事務處，或許發展商認為封閉行人路並非大型工程，所以沒有知會處方。處方日後會密切留意所有工程進度，遇有工程影響居民，將會通知當區議員留意。

- 黎展雲先生表示，有關都會架起的雙層巨網，承辦商應先將圖則送交屋宇署，屋宇署會因應需要諮詢部門。另外，承建商必須在事前安排設置鐵馬和指示牌等措施，並須符合路政署的規定，運輸署和警方會因應路政署的意見予以批核。路政署會根據掘路許可證定時實地進行監察，如有需要會向承建商建議改善措施。黎先生續說，原定於唐德街的工程因封閉寶邑路行人路對行人帶來不便，所以暫時停工，承建商須將所有工序通知運輸署後，才可進行封路拆除圍板的工作程。由於拆除圍板或對行人造成危險，故必須封路，將軍澳廣場的居民可使用寶邑路，而寶盈花園的居民應不受影響。

- 主席促請運輸署將有關的工程圖則送交委員會以作記錄。

負責人﹕運輸署

建議在景林佳景路安裝升降機，方便老弱傷殘人士前往寶琳地鐵站

- 高永聯先生對於地鐵公司有關建議使用新都城二期的升降機和長廊電梯的回覆，表示不滿，認為這項建議不符合無障礙城市的理念，他強烈爭取於上述地點設置升降機讓老弱傷殘人士使用。

- 主席認為，地鐵站已啟用多時，相信成功爭取的機會不大。但主席說會進行視察，以了解該處的地理環境是否有實際需要興建升降機。

世界貿易組織第六次部長級會議交通安排

- 主席表示，據了解觀塘裁判法院為審判被拘捕的示威者的法庭，主席查詢，若有大批示威者到場示威，並堵塞交通，警方將有何具體的交通措施。

- 廖漢文先生表示，觀塘裁判署將用作臨時的拘留中心，處理被拘捕的示威者。廖先生說，警方已設有示威區，並安排約170多名警員戒備。若示威者堵塞交通，警方將會派遣應變部隊處理。

(六)	散會時間及下次開會日期

- 會議於下午五時五十分結束。下次會議定於二○○六年一月十九日下午二時三十分舉行。

西貢區議會

交通及運輸委員會

二○○五年十一月