西貢區議會

交通及運輸委員會

二○○六至○七年度第二次會議記錄

日期︰二○○六年六月十五日(星期四)

時間︰下午二時三十分

地點︰西貢區議會會議室

| 出席者 | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- |
| 周賢明先生，MH (主席) | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 區能發先生 | 下午二時三十分 | 下午六時○五分 |
| 范國威先生 | 下午五時正 | 下午六時五十五分 |
| 邱戊秀先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 何民傑先生 | 下午三時十五分 | 下午六時五十五分 |
| 林咏然先生 | 下午二時三十分 | 下午五時三十分 |
| 劉慶基先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 劉偉章先生 | 下午二時三十分 | 下午五時○五分 |
| 羅祥國博士 | 下午二時三十分 | 下午四時○五分 |
| 凌文海先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 陸平才先生 | 下午四時三十分 | 下午四時五十分 |
| 彭淑儀女士 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 柯耀林先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 石志強先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 溫悅昌先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 邱志雲先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 歐作霖先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 鄭永權先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 張偉業先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 崔定邦先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 高永聯先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 林少忠先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 李宛蓉女士 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 冼振興先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 唐永年先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 譚領律先生 | 下午二時三十分 | 下午四時三十分 |
| 曾天送先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |
| 楊兆海先生 | 下午二時三十分 | 下午六時五十五分 |

呂德儀女士(秘書)	西貢民政事務處行政主任(區議會)2

| 列席者 |  |
| --- | --- |
| 蔡孝欣女士 | 西貢民政事務處署理民政事務專員 |
| 楊康材先生 | 西貢民政事務處高級行政主任(區議會) |
| 周志成先生 | 西貢民政事務處一級行政主任(區議會) |
| 吳錦嫺女士 | 運輸署高級運輸主任／西貢 |
| 鄧偉亮先生 | 運輸署高級工程師／房屋及策劃／新界東 |
| 黎展雲先生 | 運輸署工程師／特別職務一／新界東 |
| 陳錦亮先生 | 運輸署工程師／西貢 |
| 余文漢先生 | 香港警務處西貢分區第一隊巡邏小隊隊長 |
| 方偉文先生 | 香港中華煤氣有限公司策略項目經理 |
| 李世榮先生 | 香港中華煤氣有限公司策略項目組高級工程師 |
| 吳秋建先生 | 萬隆工程顧問有限公司代表 |
| 徐潤君先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司代表 |
| 鄭治國先生 | 房屋署物業服務經理(物業服務) (大埔、北區、沙田及西貢)(四) |
| 鮑偉良先生 | 香港警務處西貢分區行動及支援小隊隊長 |
| 蘇成輝先生 | 香港警務處觀塘區交通隊主管 |
| 吳振標先生 | 香港警務處分區助理指揮官(行動) |

缺席者(已獲同意)

陳國旗先生 (副主席)

(一)	歡迎詞

主席歡迎各委員及部門代表出席西貢區議會交通及運輸委員會(委員會)二○○六至○七年度第二次會議，特別是﹕

香港警務處西貢分區第一隊巡邏小隊隊長余文漢先生、

香港中華煤氣有限公司策略項目經理方偉文先生、

香港中華煤氣有限公司策略項目組高級工程師李世榮先生、

萬隆工程顧問有限公司代表吳秋建先生 及

茂盛(亞洲)工程顧問有限公司代表徐潤君先生。

主席報告，陳國旗先生因事未能出席是次會議，已於會前請假。委員同意他缺席會議的申請。

- 主席請委員參閱放在會議桌上的“西貢區議會會議常規節錄”。

(二)	通過會議記錄

- 委員一致通過委員會上次會議記錄。

(三) 新議事項

議員提出的六個議案

保留98A巴士線寶琳北路賽馬會診所外分站[SKDC(TT)文件第18／06-07號]

- 凌文海先生介紹上述文件。凌先生補充，由於九龍巴士(1933)有限公司(九巴)98A號巴士線於早前更改路線，取消了寶琳北路賽馬會診所分站，改由欣景路及佳景路轉入寶琳北路往坑口，因此賽馬會診所的病人(尤其是長者)必須在新站下車步行至診所，十分不便。凌先生希望運輸署考慮保留賽馬會診所外的98A號線分站，以照顧長者的需要。

- 溫悅昌先生支持上述動議。溫先生表示，現時長者乘搭98A號線往賽馬會診所，必須在欣景路新都城廣場附近的分站下車，再步行約八分鐘才到達診所，極為不便。

- 區能發先生認為，新的行車路線沒有全面考慮各方人士的需要，他建議保留欣景路現有的新站，並在賽馬會診所設立分站，然後巴士經佳景路駛入新都城廣場巴士總站，再繞經寶琳北路往坑口。區先生認為，建議的路線雖然會增加行車時間，但卻能方便長者及寶琳區的居民。

- 林咏然先生表示，在委員會第一次特別會議上，與會者也曾提出與區能發先生的建議相若的意見，主要是巴士駛經寶琳北路賽馬會診所分站後，轉入佳景路經迴旋處返回寶琳北路往坑口區。有關的建議既能顧及景林邨和新都城廣場的居民，又能方便前往賽馬會診所的長者。林先生相信，運輸署在第一次特別會議上已聽取了委員會的建議。

- 吳錦嫺女士表示，在委員會第一次特別會議後，運輸署已要求九巴就98A轉入佳景路經迴旋處轉回寶琳北路前往坑口區的建議作出跟進，而九巴也就有關建議進行路面測試，以確定建議的可行性。九巴在測試路線後發現由於佳景路的迴旋處在設計時並非用作巴士調頭的用途，其路面闊度不足以供巴士暢順地轉出，另外，在轉出迴旋處後往坑口的一段佳景路，路面只有一條行車線，是往新都城廣場第二期停車場的必須通道，不時有車輛在該路段等候往停車場，對於該路段的交通及98A號線的行車時間將有很大影響，因此，九巴對於98A號線巴士取道佳景路的建議有所保留。吳女士續說，在委員會第一次特別會議上，委員也曾提議安排巴士在部分時段駛入欣景路，署方也就此與九巴進行討論。由於98A號線屬循環路線，必須在總站開出時開始計時，但如要在部分時段駛入欣景路，則司機難以準確掌握時間，而九巴也要增調資源以配合改動，因此並不願意採納建議。吳女士表示，運輸署和九巴對於在賽馬會診所還是在欣景路設站並無意見，主要為方便居民。她希望委員會可達成一致共識，以便九巴作出相應的安排。

- 主席表示，運輸署和九巴已考慮委員會在第一次特別會議上提出的建議，但兩個方案均不獲採納。主席說，現有的建議包括：(1)保留現時設於欣景路的新站；(2)沿用舊有的巴士路線，保留賽馬會診所的分站；(3)安排巴士繞經新都城廣場巴士總站往坑口。主席請委員就上述的建議進行討論。

- 林咏然先生認為，安排巴士在部分時段駛入欣景路的建議或會造成混亂。至於巴士駛入佳景路繞經迴旋處的建議，如有技術上的困難，可考慮重新採用98A號的原有路線，這樣既方便前往賽馬會診所的長者，也解決巴士在駛入佳景路時可能引起的交通安全問題，這個方案較其他建議理想。

- 冼振興先生說，重新採用98A號的路線是合理的做法，但他認為安排98A號線經佳景路駛入新都城廣場總站的建議更為可取。

- 吳錦嫺女士提出，運輸署收到不少新都城廣場居民就巴士噪音作出的投訴，指98A號線的班次頻密，行車時間長，因而造成噪音滋擾，希望委員也顧及這個因素。

- 主席指出，建議(1)及(3)或會造成噪音問題，但卻便利景林邨和新都城廣場的居民；建議(2)顧及長者的需要，同時也解決噪音問題，但卻不能便利景林邨一帶的居民。

- 凌文海先生表示，居民也曾提出類似建議(3)的方案，雖然行車時間及路程較長，卻可兼顧各方面的需要。

- 主席詢問運輸署有否向九巴提出建議(3)。

- 高永聯先生認為，重新採用98A號的路線較為可行。

- 林咏然先生同意高永聯先生的意見，他指出如選擇建議(3)，行車時間將增加4至5分鐘，除非九巴決定採納建議(3)後增加98A號線巴士的數目，否則採用建議(3)會令班次減少，對乘客造成不便。林先生詢問運輸署是否有關於行車時間、巴士數目等資料可供委員會參考。

- 柯耀林先生認為，現時既然正討論調整98A號巴士路線，如果決定重新採用原來路線，日後要求修改路線將會更加困難，因此提議採納建議(3)，在試行後再作檢討。

- 歐作霖先生支持建議(3)，認為嘗試改變行車路線較為可取。

- 劉慶基先生認為，既然尚未有十全十美的建議，可先試行建議(3)，然後再作檢討，這個做法較為積極。

- 吳錦嫺女士說可向九巴提出建議(3)，不過，九巴暫時不會增加巴士數目，因此委員需有心理準備，試行建議(3)，巴士的班次，特別在繁忙時間會受到影響。

- 柯耀林先生說，建議(3)會增加行車時間和影響班次，運輸署可否提供有關行車及候車時間的初步數據，給委員參考。

- 吳錦嫺女士回應，現時沒有數據可提供給委員參考。她續說，委員會取得共識後，運輸署會要求巴士公司就建議(3)提供修訂的行車路線及班次，再諮詢區內居民的意見。

- 主席表示，無論選擇建議(2)：重新採用98A號原來的路線，或建議(3)：駛入新都城廣場巴士總站，均會影響居民，他認為運輸署可把以上三項建議交由西貢民政事務處進行諮詢，盡快決定採納哪一項建議。

- 譚領律先生及唐永年先生認為，在指定時段駛入欣景路巴士站的建議較為方便和可行，只需有明確的時間表即可。

- 主席表示，運輸署曾考慮有關建議，但由於98A號線為循環線，在實行時會有技術上的困難。

- 譚領律先生補充，他的建議是在不影響日間巴士的運作下，安排98A號線巴士於診所休息後駛入欣景路，這樣便可解決有關的問題。

- 吳錦嫺女士表示，98A號線為循環路線，如巴士於下午四時在坑口開出，不在寶琳北路停站，而改在欣景路停站，會對中途站的乘客造成不便，因為將難以準確計算98A號線由觀塘返回坑口的時間，時間或會有偏差，在寶琳北路候車往坑口的乘客會受到影響。

- 唐永年先生問，如運輸署的論據成立，為何91M號線巴士在晚上可在德澤樓停站。

- 吳錦嫺女士回應，91M號線並非循環路線，因此可在最接近的一個總站設定特定時段停站。至於98A號線由於是循環路線，司機較難預計時間，因此或會令乘客無所適從。

- 唐永年先生補充，他的建議可同時解決新都城廣場居民的噪音投訴。

- 柯耀林先生認為，譚領律先生的建議或會令巴士司機和乘客感到混亂。

- 主席表示，有關譚領律先生的建議，如能解決在中途站候車乘客的問題，是兩全其美的方案，不過，現時仍有技術上的困難。主席說，如委員沒有其他意見，便投票表決上述動議。

- 凌文海先生表示，他提出的動議是保留賽馬會診所外的分站，對於其他路線的建議均持開放態度。

- 高永聯先生表示，建議(3)會為新都城廣場的居民帶來噪音滋擾。

- 委員一致通過上述動議。主席在總結時，促請運輸署盡快與九巴商討委員所提出的各項建議，待有結果後，請署方經西貢民政事務處向居民諮詢，委員會將以文件傳閱的方式盡快作出決定。

負責人﹕運輸署

要求政府於一個月內落實改善翠琳路道路安全方案[SKDC(TT)文件第22/06-07號] [SKDC(TT)文件第28/06-07號][SKDC(TT)文件第33/06-07號]

- 主席表示，由於運輸署鄧偉亮先生有其他公務，所以提前討論這個議題。委員同意。

- 羅祥國博士介紹上述文件。他表示，早前發生交通意外的地點，在五月二十四日再次發生交通意外。基於安全理由，羅博士要求盡快提出全面而可行的改善方案。

- 鄧偉亮先生請委員參閱SKDC(TT)文件第28/06-07號。他表示，運輸署已聯同部分委員曾於五月十二日進行實地視察，並已進行交通評估。運輸署現時提出三項改善建議，包括：(1)單程北行落山行車路段(寶琳北路至通往葛量洪校友會學校的路段)和部分雙程路段(通往葛量洪校友會學校的路段至通往欣林樓的路段)，改為單程上山行車方向；(2)在翠琳交通交匯處對出行人過路處鋪設凹凸紋警告磚；(3)在寶琳路與翠琳路路口增設交通燈號控制系統，車輛可從翠琳路左轉或右轉往寶琳路。鄧先生續說，根據現時的交通評估，約九成車輛以翠琳路作為通往寶琳北路的繞道，尤其是大型車輛。因此，運輸署的建議可減少車輛流量，減低發生交通意外的機會。

- 邱志雲先生表示，他曾就有關文件徵詢凹頭村村民的意見。村民認為，如作出上述改動，或會妨礙緊急車輛出入。此外，村民現時由九龍返回村內只需經寶達邨，但車輛改道後，村民須由寶琳北路經翠琳路才可到達凹頭村。邱先生建議在翠琳與凹頭村交界至馬游塘村設雙程行車，解決有關的問題。

- 曾天送先生同意上述的改善方案，並認為馬游塘村陸續有村屋建成，屆時車輛流量定會增加，所以促請運輸署盡快在上述路口加設交通燈。

- 主席認為，改善措施對翠林邨和馬游塘村居民都有好處。

- 鄧偉亮先生表示，翠琳路上山的後段向來都是單程路段，行車方向並無改變。至於村民認為由九龍返回凹頭村的路程比現時長，這只是錯覺。事實上，在更改行車方向後，凹頭村出九龍方向將會比現時的短，因此日後往返九龍所需的整體路程和時間實際與現時相差不遠。無論如何，上述措施應有助改善翠琳路的交通安全。

- 邱志雲先生追問有關緊急車輛出入的安排。

- 蘇成輝先生表示，警方在緊急事故或災難發生時，將會採取臨時改道措施。至於其他部門的緊急車輛的安排，他現時未有任何資料提供。

- 主席說，當局有服務承諾，訂明警車或消防車到達現場的目標時間。至於救護車方面，一般都由寶琳消防局開出，更改行車方向後，可能較現時更快抵達凹頭村。此外，有關發生大型緊急事故時緊急車輛的調配情況，主席請運輸署搜集資料，然後轉交邱志雲先生。

- 鄧偉亮先生表示，已把有關的建議交予警方考慮和研究。他會代為向警方轉達有關的憂慮，讓警方一併考慮。

- 張偉業先生支持上述動議，認為翠林邨的改善工程不容拖延。他建議委員會就翠林邨道路工程成立特別工作小組，並表示須盡快拆除邨內的花槽，加建行人路。

- 蘇成輝先生表示，將軍澳警署派出警車時間的服務承諾為15分鐘；遇有緊急事故或災難發生，警車會更快抵達現場。

- 石志強先生請委員參閱SKDC(TT)文件第33/06-07號。翠林邨共有七個互助委員會要求房屋署或財政司司長法團收回翠林邨花槽的地權。石先生表示，該處經常有邨外人士出入，而且建有公共設施，將該處劃為翠林邨私家用地並不公平，所以建議有關部門收回該處的地權。

- 主席表示會一併討論續議事項—要求改善翠琳路至翠林體育館附近的行人設施(上次會議記錄第181至195段)。

- 譚領律先生指出，翠林邨道路改善工程由二零零四年起開始討論，已有多年，但至今仍未落實進行。關於拆除花槽一事，委員會一直表示支持。此外，有關石志強先生要求當局收回花槽的地權，譚先生詢問，據悉翠林邨已簽訂了公契，如要求房屋署或財政司司長法團收回地權，會否涉及修改公契，以及在什麼情況下才可修改公契。譚先生請運輸署就拆除花槽一事表明立場，並請房屋署解釋有關保險及維修責任的問題。另外，譚先生詢問運輸署在鋪設凹凸紋警告磚後，會否在該處加設交通燈。他認為如單是鋪設凹凸紋警告磚，對沿花槽橫過馬路的行人並無幫助。

- 鄭治國先生說，房屋署曾與石志強先生接觸，以了解有關事宜。房屋署會慎重考慮石先生的建議，並在下次會議上報告。

- 主席對房屋署的回應表示不滿。他指出，上述議題已討論多時，改善建議在未出售公屋前已經決定。他知道在過程中有人手變動，而房屋署也曾表示須待公屋出售後再作決定。現時公屋已經出售，而花槽位置的地權已劃入屋邨範圍，希望房屋署盡快考慮居民提出有關負擔維修保養費用的意見。主席希望房屋署稍後就委員的意見及查詢作出回應。

- 鄧偉亮先生回應譚領律先生的查詢。他表示，運輸署對拆除花槽的立場並無改變，認為拆除花槽有助改善行人過路安全，但由於花槽不屬公共土地範圍，該署不能自行決定拆除花槽。至於在鋪設凹凸紋警告磚後加設交通燈一事，運輸署認為由於該處地勢微斜，如加設交通燈，駕駛者可能會貪一時之快而衝燈，造成更多交通意外，對於改善行人過路安全並無幫助。鄧先生續說，運輸署認為，減少車輛流量及實行人車分隔才是改善道路安全的最有效方法。

- 關於凹頭村村民提出有關緊急車輛的意見，邱志雲先生詢問運輸署會直接回覆他本人還是經委員會轉達。

- 鄧偉亮先生回應，運輸署會直接回覆邱志雲先生。

- 羅祥國博士詢問，如委員會通過上述動議及支持有關的道路改善工程建議，運輸署會如何進行準備工作。

- 鄧偉亮先生表示，委員會在五月往翠林邨實地視察後，運輸署在委員會六月舉行的會議上已提出有關建議，並同時徵詢其他部門的意見，跟進行動已相當迅速。鄧先生表示，如有關建議獲委員會支持，運輸署會擬備詳細設計圖，然後由路政署展開工程。

- 譚領律先生重申，動議是要求政府在一個月內落實改善翠琳路道路安全的方案，當中也包括房屋署在內。譚先生表示，在二零零六年年初的會議上，房屋署曾承諾草擬拆除花槽的圖則，並表示會在諮詢其他部門後落實進行。譚先生查詢現時的進展。

- 唐永年先生表示，房屋署改變房屋政策後，便沒有周詳考慮公屋或居屋的規劃。他認為房屋署應留意有關的問題並作出跟進。

- 主席請委員就SKDC(TT)文件第22/06-07號進行表決。委員一致通過上述動議。此外，有關SKDC(TT)文件第28/06-07號的動議，主席表示會待運輸署補發缺漏的一頁後，再進行表決。至於SKDC(TT)文件第33/06-07號，主席請房屋署就有關的意見作出回應。

- 鄭治國先生回應，屋邨經理已就拆除花槽的圖則諮詢運輸署、路政署、警務處、消防處及九巴。房屋署已收到運輸署、警務處及消防處的回覆，現正等待路政署及九巴的回覆。待收到所有回覆後，便會落實進行有關的工程。

- 石志強先生申報其為翠林邨業主。石先生質疑，花槽所在位置已劃入私人土地範圍，政府是否有權決定拆除花槽。他認為，如政府擁有相關的權力，便是對屋邨單位的業主極不尊重，而有關的責任也不應由業主承擔。

- 鄭治國先生表示，房屋署已跟石志強先生討論有關事宜，屋邨經理也會在七月與有關代表討論修訂地權的問題。

- 主席查詢，翠林邨清拆花槽等改善工程是否屬於房屋署較為優先的工程項目。另外，主席詢問有關的工程費用由房屋署還是業主支付。

- 鄭治國先生回應，房屋署會仔細考慮居民及委員的意見，並作出跟進。至於由誰支付工程費用，則要在取得有關資料後才能答覆。

- 主席請房屋署盡快與屋邨經理研究，並希望房屋署盡快回覆。

- 主席請委員備悉SKDC(77)文件第28/06-07號的補充文件，並請委員進行表決。委員一致通過上述文件，主席促請運輸署盡快跟進有關的工程項目。此外，主席表示，由於翠林邨的工程牽涉花槽及行人過路處的改善工程，因此請房屋署回應。

- 鄭治國先生表示，由於翠林邨已經出售，所以有關工程的費用會由屋邨維修基金支付，而基金的大部分款項是來自房屋署。鄭先生表示，房屋署會繼續跟進修改地界的問題。

- 區能發先生詢問，動用屋邨維修基金是否需要召開居民大會商議。他又查詢翠林邨何時會成立業主立案法團。

- 高永聯先生表示，第一步是召開業主大會，決定是否動用屋邨維修基金；如同意動用基金，便會聘請顧問公司進行設計，然後再決定是否拆除花槽，有關的過程保守估計需時兩年。

- 柯耀林先生對房屋署的答覆表示不滿，認為房屋署在出售公屋前沒有解釋地界問題及說明需由居民承擔維修費用的工程項目，屬行政失當。柯先生對房屋署提出強烈譴責。

- 高永聯先生表示，如要修改公契，必須得到全體業主同意。

- 陸平才先生指出，由於要得到全體業主同意，因此修改公契並不容易。陸先生又表示，如房屋署在劃分地界時沒有徵詢居民的意見及提供屋邨資產及負債的資料，便是欺騙居民。

- 主席請委員備悉有關事宜。他請房屋署積極研究可否通過屋邨維修基金以外的途徑，支付有關工程的費用。此外，由於房屋署是屋邨的大業主，擁有公契管理權，所以促請房屋署積極考慮，盡快處理有關的問題。主席表示，委員會將致函房屋署，促請該署盡快落實翠林邨改善工程。

- 柯耀林先生要求提出臨時動議，譴責房屋署行政失當，欺騙翠林邨居民。

- 張偉業先生支持柯耀林先生的動議。張先生對改善工程一拖再拖表示強烈不滿，建議委員會致函申訴專員公署，要求調查。張先生又敦促房屋署盡快展開工程。

- 主席表示，根據《申訴專員條例》，本委員會不宜要求申訴專員展開調查。主席說，委員可就房屋署的意見進行討論，但希望注意遣詞用字宜恰當。

- 石志強先生表示，主席應處理由柯耀林先生提出並由他本人和議的動議。

- 主席回應說，有關的意見已記錄在案。至於臨時動議一事，根據《西貢區議會會議常規》，除非獲主席同意，否則動議需要在會議前十個工作天提交。

- 劉慶基先生支持主席的決定。

- 柯耀林先生表示尊重主席的決定，他希望秘書處將其意見記錄在案。柯先生的意見獲石志強先生、林少忠先生及張偉業先生支持。

- 主席總結時促請房屋署盡快考慮有關工程的臨時改善方案，並認為房屋署可通過管理方式暫時解決有關的問題。

負責人：房屋署

要求在將軍澳區設置過海的士站的事宜[SKDC(TT)文件第19/06-07號]

- 林咏然先生介紹上述文件。他表示，將軍澳區的人口不斷增加，亟需設置過海的士站，方便居民。此外，現時有過海的士在區內以優惠價招徠乘客，他認為應將這個情況納入正軌，一方面便利市民，另一方面防止的士司機混水摸魚。

- 吳錦嫺女士表示，運輸署的士組認為，雖然過海的士站通常設於近隧道的位置，但對於在將軍澳區設置過海的士站仍抱開放態度。運輸署會考慮將現有的士站劃分為過海的士站及普通的士站，同時會考慮居民需求及的士供求等問題。運輸署初步會揀選合適的地點作為試點，並會徵詢的士業界的意見。

- 高永聯先生申報其為的士從業員。他同意設置過海的士站，但認為選址要適當，以不妨礙交通為大前提。

- 林少忠先生建議，將軍澳地鐵站的士站、調景嶺地鐵站的士站及新都城廣場二期地下的士站，作為設置過海的士站的試點。

- 石志強先生建議在翠林邨及康盛花園設置過海的士站。

- 主席請委員就上述動議進行表決。委員一致通過上述動議。

- 吳錦嫺女士表示，委員建議的上述四個地點，運輸署曾進行初步評估，認為適合作為設置過海的士站的試點。運輸署會跟業界商討有關事宜。

負責人：運輸署

- 林少忠先生建議，落實設置過海的士站的建議後，可由西貢區道路安全運動工作小組跟進宣傳工作。

- 主席表示，宣傳過海的士站的事宜，會待建議落實後才討論。

開辦來往將軍澳至沙田的巴士線[SKDC(TT)文件第20／06-07號]

- 石志強先生介紹上述文件。石先生補充，上述建議路線所涵蓋地區的交通並非以鐵路為主，而且人口也足以支持開辦該巴士線。

- 溫悅昌先生建議把總站設於坑口，以照顧大部分將軍澳居民的需要。

- 張偉業先生支持上述動議。張先生表示，將軍澳區並無直達沙田的巴士線，居民如要前往沙田，須到觀塘轉乘巴士，但經常會遇到滿座情況。因此，請運輸署考慮擬議路線。

- 吳錦嫺女士表示，巴士發展科的同事在委員會第一次特別會議上，已承諾與巴士公司研究把某些巴士線伸延至將軍澳的建議，並會請巴士公司評估有關建議的影響。運輸署至今仍未收到巴士公司的回覆，待收到回覆便會向委員會報告。

- 主席表示，委員會第一次特別會議的記錄已草擬完成，稍後會作出報告及初步跟進。

- 柯耀林先生認為，運輸署應盡快促請巴士公司就有關建議的影響進行評估，並在下次會議提交評估的數據資料。

- 委員一致通過上述動議。主席總結時，促請運輸署盡快要求巴士公司提交把一些觀塘至沙田的巴士線延長至由將軍澳至沙田的建議。

負責人﹕運輸署

105號小巴翠林邨上落客站遷往將軍澳體育館門外[SKDC(TT)文件第21／06-07號]

- 石志強先生介紹上述文件。

- 譚領律先生支持上述動議。譚先生表示，現時105號小巴線的乘客下車後大多會在寶琳北路過路，險象橫生。他曾建議把105號小巴線分站及12號小巴線分站一併遷往翠林體育館門外。現時12號小巴線的候車時間約為15分鐘，從翠林往西貢的居民須在該分站候車，因此建議把上述兩條小巴線分站一併遷往翠林體育館門外。

- 吳錦嫺女士表示，羅祥國博士曾在五月初去信運輸署，建議把105號及12號小巴線分站遷往較前的位置，令乘客下車後使用現有的過路設施橫過馬路。其實，該署早前已就有關建議與工程部及小巴營運商磋商，並建議把原有小巴站前移至巴士站後約10米位置以方便乘客上落。運輸署也曾就此項建議通過西貢民政事務處諮詢居民。不過，建議最終因居民反對而未能繼續跟進。至於把105號及12號小巴線的分站遷往翠林體育館門外的建議，該署曾與營運商磋商。營運商表示，如實行該項建議，小巴須繞經翠林體育館再返回原有路線，在不增加車輛的情況下，繁忙時間的小巴服務會受到影響，而行車時間也會增加。吳女士表示，現時通往翠林邨的外圍道路為單線行車，該處的15號小巴線分站在早上擠滿排隊輪候的乘客，而小巴也會在該處上落乘客，如把12號及105號小巴線分站遷往翠林體育館門外，行車時間將會增加。吳女士續說，她已向道路安全組查詢有關現時行人由小巴站橫過馬路發生的交通意外數字，待收到有關資料，便會加以整理作整體考慮。

- 石志強先生表示，居民反對把小巴站前移，是因為希望把12號及105號小巴線分站遷往翠林體育館門外。翠林體育館門外道路是雙程行車，其中一條車線可供小巴上落乘客。至於105號小巴線分站，小巴在該處停留不足1分鐘。他建議運輸署實地視察。

- 張偉業先生原則上同意把105號小巴線分站遷往翠林體育館門外，認為此舉雖會影響康盛花園的居民，但可避免翠林邨居民因横過寶琳北路而可能發生的危險。張先生支持有關建議；不過，他認為應先進行翠琳路改善工程，然後才實行有關建議。

- 主席表示，翠琳路的道路改善工程會增加由寶琳北路轉入翠琳路的車輛數目，因此，交通燈號或須予改動。

- 委員一致通過上述動議。主席總結時表示，運輸署須考慮委員提出的建議，即把12號小巴線分站一併遷往體育館門外和落實推行時間表。

負責人:運輸署

修改九巴296M號線繞經調景嶺區[SKDC(TT)文件第23／06-07號] [SKDC(TT)文件第31／06-07號]

- 何民傑先生介紹上述文件。何先生表示，調景嶺區居民一直缺乏接駁至康盛及翠林的公共交通服務。位於調景嶺的9所學校均與區內其他學校互有聯繫。何先生認為，有關建議可方便區內居民來往調景嶺與康盛及翠林，所需的改動不過是在調景嶺巴士總站設站。再者，調景嶺區一直缺乏文康及體育設施，如果安排296M號巴士繞經調景嶺區，可利便該區居民前往將軍澳圖書館及游泳池。何先生認為，如果新巴在調景嶺區沒有營運專利，運輸署應向九巴施壓，以證明該署不容許新巴壟斷調景嶺區的巴士服務。

- 主席表示，在委員會第一次特別會議上，與會者曾建議把692號、296M號及296D號巴士線改為繞經調景嶺區。主席請委員備悉會議文件[SKDC(TT)文件第31/06-07號]中有關九巴就上述議題所作的書面回覆。

- 吳錦嫺女士說，在委員會第一次特別會議上，運輸署已表示對伸延九巴296M號線的建議有所保留，理由是現時296M號巴士的路線迂迴，而且與108A號小巴線的服務範圍重疊。為了回應居民的訴求，該署已要求新巴檢討巴士路線，以找出適合繞經康盛到九龍的巴士路線。

- 林咏然先生表示，委員會也曾要求伸延108A號小巴路線，以接駁調景嶺與寶琳區。雖然296M號巴士線伸延後路線會更為迂迴，但由於該巴士線收費較便宜，又可方便居民，即使路線較迂迴，九巴也應考慮，或重整路線或增加班次。運輸署應要求九巴進行檢討。至於運輸署要求新巴考慮把行車路線改為繞經康盛到九龍，林先生認為，行車路線會更迂迴，而居民需要的是區內的巴士服務整合，以提供鐵路以外的公共交通服務，連接將軍澳南與將軍澳北，因此，運輸署應考慮如何為區內居民提供合適的公共交通服務。

- 委員一致通過上述動議。主席總結時促請運輸署和九巴繼續研究可否把296M號巴士線改為繞經調景嶺區。

負責人:運輸署

(四)	討論及續議事項

將軍澳設立單車位事宜[SKDC(TT)文件第24/06-07號](上次會議記錄第113-122段)

- 蔡孝欣女士介紹上述文件。蔡女士表示，今年四月至五月期間進行了三次單車清理行動，清理的單車數目與過往的數字相若，但清理範圍較大，違泊單車的情況也見改善。

- 温悦昌先生指出，坑口交通交匯處的鐵欄停泊了多輛單車，阻礙行人橫過馬路，請工作小組跟進。

- 陸平才先生指出，現有鐵欄經常被用作停泊單車。他建議把鐵欄換上石柱，以助改善違泊單車的情況。

西貢區公共交通服務

  - 西貢區公共交通服務的跟進情況及更改措施[SKDC(TT)文件第25／06-07號] [SKDC(TT)文件第26／06-07號]（上次會議記錄第123段）

- 吳錦嫺女士請委員備悉兩份文件：《運輸署新界運輸管理部回應西貢區議會交通及運輸委員會二○○六至○七年度第一次會議記錄討論事項的跟進情況》[SKDC(TT)文件第25／06-07號]及《運輸署匯報西貢區各項公共交通服務的改善措施》[SKDC(TT)文件第26／06-07號]。

- 吳錦嫺女士補充，298P號巴士線由六月十二日起取消，而91M號巴士線則會新增一輛巴士行走，以加強服務。

  - 要求九巴296D號線修改繞經調景嶺區(上次會議記錄第55-62段)

- 主席促請運輸署繼續考慮修改九巴296D號巴士路線，並一併考慮在委員會第一次特別會議上建議的796X號巴士路線。

- 就政府計劃於調景嶺區增加逾一萬名流動人口，促請各部門盡快公布相關路線增加和交通設施配套的準備計劃(上次會議記錄第63-75段)

- 黎展雲先生表示，由於興建職業訓練局(職訓局)設計學院的工程設計並非由運輸署主導，而該署仍未收到最新圖則，因此沒有新進展。至於在上次會議與會者查詢調景嶺地鐵站對出將軍澳第74S區的樓梯用途一事，運輸署已向地鐵公司查詢，該樓梯只作消防和維修用途，不會開放予公眾使用。

- 主席請運輸署代表介紹職訓局提供有關交通配套設計的資料。

- 黎展雲先生回應，運輸署收到的圖則只為初稿，仍未就車輛數目及人流進行深入的評估。

- 吳錦嫺女士報告遷移彩明街巴士站一事的進展。吳女士表示，運輸署已就遷移巴士站的修訂方案徵詢居民的意見，結果顯示有關建議獲大部分居民支持，只有少部分居民反對。吳女士表示，運輸署會在景嶺路工程完成後把彩明街的四條巴士線落客站遷出。

- 何民傑先生表示，職訓局就專上設計學院的設計舉辦國際設計比賽，比賽細則長達三、四十頁，內容包括天橋、汽車出入口的設計等。何先生說，職訓局已發出比賽文件，但運輸署卻不知情，如果得獎作品不獲政府接納，則如何處置有關設計。因此他認為，運輸署應向教育統籌局索取設計比賽的細則。此外，何先生查詢，如果設計學院沒有通往地鐵站的隧道，則會否興建天橋連接都會駅商場。

- 主席表示，將軍澳第74S區在劃為住宅用途時曾預留土地供興建行人天橋之用。

- 黎展雲先生表示，根據《將軍澳進一步可行性研究》，將軍澳第74S區已由住宅用途轉為學校用途，並撤回預留土地供興建天橋的規劃。黎先生表示，運輸署仍未有收到設計學院設計比賽的文件。他重申，運輸署在興建設計學院的計劃中，只擔當諮詢角色，職訓局如向運輸署提供資料，該署便可就有關項目作出深入研究，並在有需要時要求職訓局作出交通改善工程。

- 主席查詢，運輸署對於職訓局擬備的設計初稿的意見。

- 黎展雲先生回應，職訓局的設計建議在彩明街設出入口，運輸署已要求職訓局也在景嶺路設汽車出入口，以紓緩彩明街的交通負荷。對於其他設計，運輸署初步沒有意見。

- 主席表示，區議會已成立工作小組跟進將軍澳第74S區的發展。因此委員會只須集中討論交通安排的問題，並建議委員會去信職訓局，要求盡快提供設計學院的交通配套的資料，以便委員會跟進。

負責人﹕秘書處

- 何民傑先生不滿運輸署的回覆。何先生認為，各政府部門應就其專業範疇，主動向職訓局索取更多資料，以便作出技術方面的評估及跟進，而非處於被動，待職訓局提交文件後才作回應。

- 主席總結時建議運輸署主動要求職訓局提供更多資料，並評估交通配套的範圍。

- 要求增設98A號晨早特別班次，由翠林開出經康盛花園往觀塘  (上次會議記錄第76-92段)

- 吳錦嫺女士表示，九巴在五月二十二日及二十四日對98A號巴士線的正常及特別班次進行調查。根據調查結果，4班特別班次的平均乘客量為15至76人次不等，需求情況一般；至於早上繁忙時間的主線班次為5-6分鐘一班車，在寶達邨巴士站錄的乘客量約為七成。吳女士續說，她亦曾於六月九日上午8時至8時45分於寶琳北路康盛花園外的巴士站進行視察，發現98A號巴士未有滿座，顯示資源尚未完全利用，因此九巴對在現時開設特別班次有所保留。

- 張偉業先生表示，運輸署觀察到的情況，因為許多居民已改乘其他交通工具，如93K號及98C號巴士或小巴。

- 主席表示，議題主要指出於上午八時至八時半，在康盛及翠林候車的乘客未能乘搭98A號巴士。

- 吳錦嫺女士表示，運輸署也亦一併視察93K號及98C號巴士線的乘客量，結果發現在同一時段，其他巴士線也未滿座。

- 張偉業先生說，許多乘客因等候98A號巴士過久而改乘其他不設轉乘優惠的巴士線，例如93A號巴士線並無轉乘優惠。

- 主席認為，運輸署應增加轉乘優惠的種類。主席並說，除了轉乘優惠外，聯營轉乘優惠一事似乎有進展，因此請運輸署報告情況。

- 吳錦嫺女士表示，有關聯營即日來回優惠只限車費10元以上的巴士線。吳女士表示，運輸署曾與九巴商討增加93A號巴士線的轉乘優惠，但九巴對建議有所保留。

- 主席總結時表示，委員會將去信九巴，要求增加巴士轉乘優惠，並建議增加往觀塘巴士線的轉乘優惠。

負責人:秘書處

- 要求新界小巴第102B號線延長行車路線及在總站(銀澳路)興建標準小巴候車上蓋(上次會議記錄第124-126段)

- 主席建議在下次會議議程中刪除此項目。

- 要求盡快開辦來往將軍澳至沙田的直線巴士(上次會議記錄第 127段)

- 上述議題與“開辦來往將軍澳至沙田的巴士線”的議題相關。

- 主席補充，委員會會繼續跟進開辦來往將軍澳至沙田的巴士線一事，並研究把來往觀塘與沙田的巴士線由觀塘伸延至將軍澳的建議。

- 石志強先生表示，如不開設將軍澳至沙田的巴士線，可考慮開辦小巴線，而具體路線與建議路線相同。

- 主席總結時促請運輸署考慮開辦由翠林開出經彩虹往沙田的巴士線或小巴線。主席並請委員直接向運輸署建議具體路線，或正式提交具體路線的文件由委員會跟進。

- 要求在坪石公共運輸交匯處設置新界的士站 (上次會議記錄第128段)

- 主席查詢坪石交通交匯處將於何時全面啟用。

- 吳錦嫺女士表示，坪石公共交通交匯處的下層已正式啟用，上層則會在七月啓用。不過，該處的天橋須予改動，在工程完成後，小巴站才會遷往公共交通交匯處。吳女士表示，運輸署有意將往清水灣方向的上行天橋改為下行往九龍方向，由交匯處上層往清水灣方向的小巴須轉右至橋底迴旋處返回清水灣道東行線。

- 主席請運輸署提供有關改動建議的詳細圖則，以供委員會參考。

- 高永聯先生表示，現時由九龍牛池灣消防局向清水灣道方向的右邊天橋道路收窄，引起交通混亂，因此建議運輸署盡快跟進。

- 主席表示，現時的車道為兩條往清水灣道方向的行車線。運輸署建議改變由消防局往清水灣道天橋的上下方向，由往上改為往下。主席希望運輸署盡快提交文件，然後以傳閱文件的方式徵詢委員的意見。

- 新界專線小巴第107、106及111號線申請更改路線(上次會議記錄第129段)

- 吳錦嫺女士表示，運輸署屬下九龍辦事處曾與小巴營辦商討論修改路線的事宜。

- 要求增加16號線小巴繁忙班次及全面延長服務時間(上次會議記錄第130-134段)

- 吳錦嫺女士請委員備悉跟進情況。

- 歐作霖先生表示收到村民的意見，指16號線小巴的早上班次已經加密，而晚上班次則由村民自行補貼增加，暫時情況理想。

- 主席表示，如果16號小巴線在試辦加密班次後效果未如理想，或可考慮把103M號小巴線延長至布袋澳村。

- 要求盡快興建將軍澳第15M及17M號線專線小巴站上蓋(上次會議記錄第135-137段)

- 吳錦嫺女士表示，建築物及外貌諮詢委員會已邀請營辦商在六月二十日再次出席會議，解釋修改設計。待設計獲得通過將正式向運輸署遞交申請。

- 石志強先生支持營辦商的小巴站上蓋設計。

- 要求深宵巴士第N691號線全面駛經調景嶺(上次會議記錄第138段)

- 主席建議在下次會議議程中刪除此項目。

- 二○○六至○七年度西貢區巴士路線發展計劃 (上次會議記錄第139-141段)

- 主席請委員會備悉文件報告的進展。

- 要求盡快安排兩家巴士公司的將軍澳臨時車廠遷入永久巴士廠(上次會議記錄第142-148段)

- 黎展雲先生表示，運輸署屬下巴士組已研究有關寶康路右轉運隆路的短期措施，但長期措施仍在商議中。

- 主席表示，現時的短期措施因運輸署反對而不獲通過。主席查詢會否先採納其他短期方案，然後再請巴士發展科繼續研究長遠方案。

- 黎展雲先生擔心，一旦通過現時的短期方案，落實長遠發展方案可能遙遙無期。

- 吳錦嫺女士表示，巴士發展科一直與地政總署物色更適合作巴士廠的土地。不過，在未有合適選址前，現時的方案比較可行。

- 主席建議委員會去信運輸署署長，要求盡快處理搬遷巴士廠的問題。

負責人: 秘書處

- 柯耀林先生查詢，據悉運輸署正與地政總署物色合適的土地，如未有合適選址，運輸署會採取哪些應變措施。

- 吳錦嫺女士表示，由於將軍澳第86區的住宅大廈將會於2009年入伙，因此興建巴士廠有時間性限制，估計決定期限為今年年底。

- 主席表示，興建巴士廠需時甚久，因此希望運輸署盡快跟進興建巴士廠一事。

- 於西貢郊野公園公路上進行體育比賽的交通安排(上次會議記錄第149-152段)

- 邱戊秀先生表示，單車比賽屬國際盛事。他曾與有關團體商議，認為在早上時間封路較為恰當。

- 主席請警方備悉上述意見，並建議在下次會議議程中刪除此項目。

道路工程／設施[SKDC(TT)文件第27／06-07號][SKDC(TT)文件第28／06-07號] [SKDC(TT)文件第29／06-07號]

有關西貢區道路工程／設施的跟進情況

- 委員備悉SKDC(TT)文件第27／06-07號中有關運輸署就區內道路工程／設施所採取的跟進工作。

西貢區

- 工程計劃項目﹕第182WC號更換及復修水管工程第二階段—西貢區工程(上次會議記錄第26-49段)

- 委員沒有就上述議題提出意見。

- 在西貢市中心(萬宜灣牌坊側)的交通燈前裝置影相設備(上次會議記錄第154-157段)

- 陳錦亮先生表示，運輸署已於六月向路政署發出施工紙，以上述路段的行人過路處加設交通燈警告牌，估計工程於七月完成。

- 要求在清水灣道近坑口道及銀線灣道迴旋處設立巴士彎位停車上落處(上次會議記錄第158段)

- 主席建議委員會下次會議議程刪除此項目。

- 有關改善西貢市中心交通擠塞事宜[SKDC(TT)文件第30／06-07號](上次會議記錄第160段)

- 方偉文先生感謝委員會邀請煤氣公司出席會議，講解加快西貢公路煤氣管道工程的建議。方先生介紹上述文件，文件的主要建議如下﹕

(1)	施工地點由一個增加至兩個﹕施工隊A會進行北港至輋徑篤的工程；施工隊B同時展開滘西新村至漁民新村的工程。待此階段完成後，施工隊A會由打蠔墩向大涌口路方向展開工程，而施工隊B則會由北圍向南邊圍方向展開工程。

(2)	兩個有關施工時間的方案﹕方案一設有兩個施工地點，工程時間為星期一至五上午十時至下午四時，星期六及星期日停工；方案二設有兩個施工地點，工程時間為星期一至四上午九時至下午五時，星期五上午十時至下午四時，星期六及日停工。

(3)	方案一預計需時約12個月完成；方案二則需時約10個月完成。

(4)	警務處及運輸署原則上同意為上述兩個方案進行道路測試。

- 方偉文先生希望委員會支持建議，以便盡快進行道路測試。

- 主席指出，現時普通道近樂育幼稚園一段的工程經常逾時仍未停工，他促請有關方面跟進。

- 吳秋建先生表示，普通道現時的工程在右線進行；運輸署認為該處尚餘一條行車線，因此可以在星期一至四全日二十四小時封路，至星期五下午四時解封，以方便市民在假日前往西貢。

- 凌文海先生說，普通道的工程尚未知道何時完成，如果增設兩個施工地點，連普通道的工程在內，西貢將有三個施工地點，對交通或會構成嚴重影響。凌先生表示，白沙灣的工程經常逾時停工，導致交通擠塞，他擔心日後增加兩個施工點，情況會更為嚴重。

- 吳秋建先生回應，普通道近萬年街的工程估計於八月尾完成，而不准右轉入萬年街的交通管制將於七月尾前解除。至於白沙灣工程經常逾時停工的問題，吳先生表示，工人已盡可能嚴守上午十時至下午四時的施工時間，但有時由於受到天雨影響，又或焊接鐵板出現問題，需要重新焊接，以致阻遲停工的時間，未能依時向車輛開放行車線。吳先生代表煤氣公司致歉，並承諾日後加強監管。

- 邱戊秀先生不同意方案二的時間安排，認為應先處理好普通道的工程。邱先生表示，漁民新村往白沙灣的路段輕微傾斜，需要小心處理鐵板焊接的工作。此外，他建議在長假期如聖誕節或新年期間，改以補地代替鋪設臨時鐵板於工程位置。

- 邱志雲先生問，現時井欄樹、壁屋至飛鵝山一帶的工程是否已完成。井欄樹村的行人隧道附近已多次進行掘路工程，但仍未有完工的迹象。此外，他不時收到居民的投訴，指鐵板焊接不妥當，造成噪音，邱先生請煤氣公司回應。

- 對於有關工程為村民帶來不便，方偉文先生代表煤氣公司致歉。方先生表示，日後會加緊督促承辦商留意焊接鐵板的問題，以減少居民受到的滋擾。此外，方先生說，井欄樹村有一個花槽工程尚未完成，仍在施工。

- 邱志雲先生重申，他所指出現重覆掘路的地點，位於井欄樹村的行人隧道。

- 吳秋建先生回應，工程無須在同一地點多次進行掘路，在煤氣管道鋪妥後，會把原來臨時填補的地面，以永久物料重鋪。吳先生表示，煤氣公司也曾收到鄰近居民投訴工程的噪音，煤氣公司收到居民的意見後，已盡快跟進問題，主動聯絡居民，以加強溝通。

- 邱志雲先生查詢，現時清水灣道有多少路段已完成工程。

- 吳秋建先生表示，現時尚有三項工程未完成，分別為井欄樹村花槽位置的工程、井欄樹村的煤氣試氣工程，以及清水灣道往西貢方向快線的鋪設喉管工程。這些工程已近完成階段，預計可在一至兩個月內竣工。

- 邱志雲先生再具體查詢，由壁屋至飛鵝山共分為多少項工程，有多少項工程已完成。

- 吳秋建先生回應，由安達臣道至清水灣道一段，尚有一項工程在進行。

- 李世榮先生說，飛鵝山段有兩個施工地點，飛霞路工程已進入重鋪路面的階段，而舊清水灣道的工程將於本年第四季完成。

- 邱戊秀先生表示，鄭植之中學至窩美村一段的工程已完成近四個月，但有關方面仍未重新設置交通路標，他已去信運輸署，要求盡快處理。另外，邱先生表示，西貢公路封路後，只可單線行車，遇有突發事故時，或會導致交通嚴重擠塞，因此建議制定應變措施。

- 彭淑儀女士不接受方案二有關施工時間提早至上午九時的建議，因為上午九時仍屬西貢公路的繁忙時間。

- 吳秋建先生就委員的意見回應如下﹕

(1)	鄭植之中學至窩美村一段的試氣報告已經完成，待餘下工程竣工後，將於七月底重置路標。

(2)	在長假期暫時填補地面，代替焊接鐵板的建議，煤氣公司會採納。

(3)	遇有突發事故，煤氣公司會和警方及運輸署緊密聯繫，盡量減少事故對市民的影響。

- 主席總結時表示，委員對於延長施工時間，由上午九時至下午五時的建議，有所保留；至於設兩個施工地點的建議則沒有反對意見；希望煤氣公司盡快進行道路測試，以評估建議的可行性。主席要求，煤氣公司在七月安排道路測試後，把有關結果通知委員會。

- 余文漢先生澄清，警方對於在西貢公路同時設兩個施工地點的建議有保留，因為恐防會影響緊急服務。不過，警方原則上不反對進行道路測試。另外，警方對於方案一沒有強烈意見，但對方案二則較有保留。

- 西貢公路／大涌口路／打蠔墩路交界處改善工程(上次會議記 錄第162-164段)

- 主席表示，路政署及地政處正與村民代表討論此事。據悉路政署已有修改方案，希望運輸署在取得有關圖則後，將副本送予本委員會備悉。

- 西貢公路近溱喬的路段下陷情況(上次會議記錄第165-166段)

- 主席建議委員會下次會議議程刪除此項目。

清水灣道

- 布袋澳村村口增設迴旋處(上次會議記錄第167段)

- 陳錦亮先生報告，運輸署已向路政署發出施工紙，有關工程稍後將會展開。

- 主席表示，有村民提出其他改善工程的建議，主席稍後會聯絡運輸署進行實地視察。

- 布袋澳村車位不足問題(上次會議記錄第168段)

- 此事項與“布袋澳村村口增設迴旋處”的事項相關。

將軍澳

- 將軍澳銀澳路與培成路交界連接坑口地鐵站的行人天橋計劃(上次會議記錄第10-25段)

- 黎展雲先生表示，路政署已向財經事務及庫務局申請原則性批準興建天橋項目，現正等待回覆。

- 溫悅昌先生表示，警方已提供擬建天橋地點的交通意外數字，數字顯示該處的交通意外問題值得關注。此外，他認為范國威先生在上次會議提出的意見中肯，值得讚賞。溫先生要求把他的說話記錄在會議記錄中。

- 蘇成輝先生表示，培成路與銀澳路交界的交通意外，並非直接由人車碰撞引起；培成路與常寧路交界的意外，則涉及行人過路的交通意外。根據上述文件，培成路於二零零五年共發生九宗交通意外，其中兩宗涉及行人，而二零零六年則有一宗涉及行人的交通意外。

- 要求運輸署在唐明街與唐俊街交匯處的行人過路設施安裝有倒數器的綠燈(上次會議記錄第93-112段)

- 主席請警方提供寶豐路與貿業路交界的交通意外數字。

- 蘇成輝先生報告，根據過往1年內的警方交通意外數字上，該處並無記錄。但在寶豐路及寶康路則有1宗交通意外，寶豐路及寶琳北路有2宗，寶豐路及欣景路有3宗。

- 范國威先生說，運輸署在上次會議表示，不能確定裝設行人過路倒數裝置，是否有助保障行人安全。范先生建議運輸署和警方比較寶豐路與貿業路交界裝設行人倒數裝置前後，行人交通意外數字的差別，以供委員會參考。

- 主席總結時，請運輸署與警方互相配合，在下次會議報告。

負責人：運輸署

- 要求警方執法檢控唐賢街及唐德街違例泊車，以解決由此而生的生及治安問題(上次會議記錄第169段)

- 主席建議委員會下次會議議程刪除上述項目。

- 促請政府在西貢及將軍澳設置單車安全告示牌(上次會議記錄第171段)

- 主席表示，上述議題已交由西貢區道路安全運動工作小組跟進，故建議委員會下次會議議程刪除此項目。

- 范國威先生說，委員會已跟進有關議題一整年，但仍未有任何進展，因此查詢工作小組在設立單車安全告示牌方面的進展。

- 主席表示，工作小組稍後會報告進展。主席補充，上年度沒有製作告示牌，因為預留撥款不足以應付有關開支。

- 要求於集福路與影業路交界加建交通燈設施(上次會議記錄第172-173段)

- 黎展雲先生說，試驗計劃已經完成，現正進行檢討。運輸署建議，暫時維持現有的交通安排，待完成檢討報告後，才一併實施改善措施。

- 主席表示，有居民希望恢復舊有的交通措施，因為影業路的迴旋處現已相當擠塞。不過，也有議員表示，在試行不准右轉的建議後，已沒有收到居民的投訴；如果要恢復舊有的交通安排，建議先擴闊現有道路。

- 高永聯先生認為，現時試行的措施有助改善交通情況，況且右轉的車輛數量不多，他認為可以落實執行有關的交通措施。

- 劉慶基先生表示，除了交通較以往暢順外，試行的措施對保障交通安全也有幫助。至於影業路的負荷確實是有所增加，但他認為不至過度負荷。

- “要求於將軍澳區行人路上以植物代替鐵欄”及“建議在將軍澳區內行人路上增設花槽代替欄杆”(上次會議記錄第175段)

- 何民傑先生表示，路政署兩星期前在食物環境衞生委員會轄下的環保、綠化及滅蚊工作小組會議上建議，把將軍澳的道路中央分隔欄拆除，代之以花盆栽種的植物。該署現正徵詢有關部門的意見。

- 黎展雲先生表示，運輸署已收到路政署的圖則，對有關的建議並不反對。黎先生續稱，路政署提供的兩個地點為﹕(1)介乎景嶺路與寶順路之間的一段翠嶺路；(2)寶順路與翠嶺路及唐明街之間。

- 主席請運輸署於會後提供有關資料，並於下次會議報告進展。

- 范國威先生表示，委員會早於二○○三年已建議在唐賢街、唐俊街及唐明街的中央分隔欄擺放花槽，他希望運輸署可就此事提供有關的跟進資料。此外，他指運輸署在跟進報告中表示，該署正等候西貢民政事務處提供唐明街放置可移動花盆的圖則；他希望署方就此事提供更多資料。

- 黎展雲先生補充，運輸署日前已收到西貢民政事務處就可移動花盆提供的圖則，下次會議將報告有關進展。

負責人﹕運輸署

- 改善坑口道交通情況的短期措施(上次會議記錄第176-178段)

- 邱戊秀先生希望保留此議題。他認為有關工程的費用無須一百五十萬元。

- 主席希望運輸署代委員會向路政署要求提供工程的報價資料，讓委員會參考。

- “促請政府在將軍澳近唐賢街的唐德街行人路上增設花槽，以免市民在欄杆旁邊違例停泊單車，同時美化環境”及“在保障行人過路安全的大前提下，要求政府把將軍澳區內行人路上圍欄更改為石屎柱，以減少違例停泊單車情況 ” (上次會議記錄第179段)

- 上述事項與“要求於將軍澳區行人路上以植物代替鐵欄”及“建議在將軍澳區內行人路上增設花槽代替欄杆”的事項相關。

- 將軍澳區方向指示標誌改善計劃(上次會議記錄第180段)

- 黎展雲先生告知委員，第一階段工程的施工紙已於去年發出，至今已完成五個方向指示牌。

- 主席表示，曾有新聞記者向運輸署採訪將軍澳方向指示牌的事宜。

- 要求改善翠琳路至翠林體育館附近的行人設施(上次會議記錄第181-195段)

- 上述事項與“要求政府於一個月內落實改善翠琳路道路安全方案”的議題相關。

- 要求運輸署盡速重組將軍澳南的巴士路線或在翠嶺路加設巴士落客站(上次會議記錄第196段)

- 上述事項與“就政府計劃於調景嶺區增加逾一萬流動人口，促請各部門應盡快公布增加相關路線和交通設施配套的準備計劃”的事項相關。主席建議，下次會議議程把兩項議題合併。

- 彭淑儀女士說，上述議題已討論多時，而建議重整的八條巴士路線，只餘三條路線仍未落實。彭女士向運輸署查詢該三條巴士路線何時重組。

- 吳錦嫺女士回應，餘下的巴士路線包括797M和792B，其中797M已納入本年度巴士路線發展計劃中，至於792B，運輸署現正研究新巴提交的建議書。

- 主席請運輸署於會後提供有關資料，以會後補註的形式予以記錄。

負責人﹕運輸署

- “本會建議政府有關部門盡快改善將軍澳隧道的維修保養情況，並提供一個合理的工程進展時間表，以供本會及市民監察”及“本會建議政府有關部門盡快在將軍澳隧道的行車道路上加上“A”字符號，方便道路使用者能暢通地到達自動繳費通道” [ SKDC(TT)文件第29／06-07號](上次會議記錄第197-199段)

- 主席請委員備悉上述文件。他詢問將軍澳隧道是否已於六月一日轉換新的管理公司，並要求運輸署提供新管理公司的資料供委員會參考。另外，主席建議運輸署盡快展開隔音屏障工程。

- 高永聯先生認為應密切留意將軍澳隧道外的道路維修和保養，因為該處的路面狀況在雨天容易令交通意外發生。

- 主席要求運輸署提供新管理公司的資料，以及將軍澳隧道外的道路物料的資料。

負責人﹕運輸署

- 坑口交通交匯處的交通安排 (上次會議記錄第200-204段)

- 主席促請運輸署盡快展開有關的道路改善工程。

- 黎展雲先生表示，運輸署與路政署商討把有關的工程與其他工程一併進行。

- 主席要求運輸署提供坑口公共交匯處有關擴闊行人路、加設石柱及移除石壆的圖則供委員會參考。

- 溫悅昌先生希望當局盡快展開工程，特別是擴闊行人路工程。

- 凌文海先生表示，曾建議當局在坑口公共交匯處加設魚眼鏡，他查詢跟進工作如何。

- 主席請運輸署於會後回覆凌文海先生。

- 唐永年先生詢問可否考慮限制大型車輛駛入名成街。此外，唐先生指出坑口區需要地方上落乘客，因此建議在南豐廣場對面的空地闢設旅遊車上落客區。

- 主席說，由於各屋苑均設有上落客貨區，因此可考慮限制出入名成街的車輛，以解決噪音滋擾的問題，他促請運輸署考慮有關建議。

- 黎展雲先生指出，名成街常有車輛停車等候，引致交通擠塞，造成噪音滋擾；他認為可通過執法來解決。

- 蘇成輝先生表示，警方在過往數月已在名成街加強執法，上址非法泊車情況確有改善，警方會繼續執法行動。

- 劉慶基先生指，名成街狹窄，但使用率卻極高，他認為道路設計有問題。他贊成唐永年先生的建議，認為建議可紓緩名成街的交通負荷。

- 何民傑先生表示理解蔚藍灣畔居民的訴求，因此建議區議會日後盡量避免以名成街為活動的集合地點。何先生贊成減少名成街的使用率，並建議把中央分隔欄延長，以避免車輛把名成街作為前往厚德邨的捷徑。

- 唐永年先生認為，必須限制使用名成街的車輛數目，而不是以加強執法來解決問題。

- 主席表示，運輸署過去曾建議取消名成街的行人過路處，以改善有關問題。不過，委員會反對，因為認為行人已習慣在該處過路，而且取消過路處，行人將不能直接過路到厚德、頌明停車場。另外，主席說，關於不少的士在坑口地鐵站A出口上落客，引致交通安全及道路擠塞的問題，運輸署建議禁止的士使用坑口地鐵站A出口對出的上落客彎位，並將現有只准的士落客位改為的士上落客位，以改善道路擠塞的問題。運輸署已就有關建議於本年三月下旬諮詢地區人士，並沒有收到反對意見。

負責人：運輸署

- T1/P1/P2的工程進展(上次會議記錄第205-209段)

- 柯耀林先生說，運輸署在上次會議表示，當上述工程完竣後，該署將會更改道路的車速限制。柯先生指出，有駕駛重型車輛往返將軍澳堆填區的司機向他反映，現時的車速指示牌不足，使他們經常違反車速限制。他說，現時由每小時70公里減至每小時50公里的指示牌並不足夠。

- 主席詢問運輸署會否在工程完竣後放寬車速限制。

- 黎展雲先生答覆柯耀林先生及主席的查詢時表示，在車速由每小時70公里減至每小時50公里的道路位置均設有車速指示牌，例如現時將軍澳隧道公路往工業邨方向離隧道約600米位置設有每小時50公里的指示牌。

- 黎展雲先生續說，待工程完竣後，將軍澳隧道公路和環保大道(至昭信路迴旋處)，無論南、北行方向的車速限制均會放寬至每小時70公里。豎設車速指示牌的工程由土木工程拓展署負責，運輸署由去年至今一直敦促該署盡快完成有關工程，但該署的報告指工程進度受到影響，相信無法在六月底完工，預計工程將在七月完成。

- 柯耀林先生認為，由將軍澳隧道前往堆填區的指示牌尚算清晰，但由堆填區往將軍澳隧道方向的指示牌，尤其是在分叉路段，則較為混亂。鑑於工程仍未完竣，他詢問運輸署會否考慮即時採取應變措施。

- 高永聯先生指出，寶順路的道路指示牌並不清晰，尤其是前往景林邨，即寶順路與寶林北路交界的一段更屬盲點，容易導致交通意外。

- 主席解釋，這個情況是因為寶順路仍未完全開放的緣故。

- 何民傑先生指，寶順路大部分工程已進入完成階段，晚間已有車輛駛入，因此建議當局盡快開放該條道路。他說，由環保大道前往調景嶺至尚德一帶的路段現時仍然封閉，工程如已完成，當局便應開放道路，以避免交通意外。此外，何先生提出，種於路旁的樹木已經凋謝，希望有關部門多加照料。何先生建議，若土木工程拓展署在八月前仍未完成有關工程，委員會應在下次特別會議邀請該署派員解釋。

- 溫悅昌先生表示，他曾視察昭信路至梁省德學校的一段路段，發覺並沒有豎設車速指示牌，地面也未劃有每小時50公里的指示。他曾去信要求增加車速指示牌及放寬車速限制，但署方的回覆是，目前沒有增加車速指示牌和放寬車速限制的需要。他促請運輸署再次考慮有關建議。

- 劉慶基先生認為運輸署應盡量提供清晰的車速指示，並建議署方考慮放寬有關車輛的限制。

- 主席說上次會議已討論有關問題，運輸署表示，將軍澳隧道往C橋轉入景林邨的一段道路為每小時70公里，至寶順路的一段則減為每小時50公里。

- 黎展雲先生補充，C橋的車速限制為每小時50公里；另外，上天橋的路段、駛出昭信路迴旋處的慢線，以及昭信路、環保大道及寶邑路迴旋處入隧道的車速限制，均為每小時50公里。

- 主席促請運輸署盡快與土木工程拓展署商討有關的工程問題，並盡早決定放寬車速的問題。他提議邀請土木工程拓展署派員出席下次會議。

- 高永聯先生建議把新寶城後面的道路的車速改為每小時70公里。

- 柯耀林先生促請運輸署提供更改車速限制指示牌的圖則，供委員會參考。

- 主席詢問有關的工程將會由運輸署還是土木工程拓展署負責。

- 黎展雲先生說，工程由土木工程拓展署負責。

- 主席建議委員會去信土木工程拓展署，要求該署提供更改車速限制指示牌的圖則，以及如工程未能在八月前完成，邀請該署派員出席委員會會議解釋。

負責人﹕秘書處

西貢區道路安全運動工作小組

- 凌文海先生報告，工作小組已於本年六月五日舉行第一次會議，主要討論來年的活動計劃，包括繼續舉辦道路安全運動填色比賽、繪畫比賽及標語創作比賽，並會籌辦西貢區道路安全運動頒獎典禮暨花車巡遊、製作單車安全告示牌，以及與警務處合辦單車安全講座。

(五) 其他事項

- 吳錦嫺女士說，清水灣半島的管理公司向運輸署提出，要求取消298E及797M號巴士線駛入蓬來路。運輸署和有關的巴士公司對此並無異議。

- 主席請委員備悉述上述事項。

(六)	散會時間及下次開會日期

- 委員會將於二○○六年八月三日下午二時三十分舉行二○○六至二○○七年度第二次特別會議。

- 會議於下午六時五十五分結束。

西貢區議會

交通及運輸委員會

二○○六年六月