深水區議會於

二零零零年十二月七日下午二時十五分

假深水區議會秘書處會議室

舉行第七次會議記錄

出席者

主席

譚國僑先生

副主席

陳  東先生, BBS	   (於下午六時正離席)

議  員

陳偉明先生

曾淵滄博士

張永森太平紳士   	(於下午三時二十五分出席，五時二十分離席)

符樹雲先生
馮檢基議員	   	(於下午四時四十五分離席)

郭振華先生

林家輝先生

梁漢華先生

梁錦滔先生  	  	(於下午六時正離席)

梁  欐先生

梁有方先生

李漢雄先生  	  	(於下午六時正離席)

馬  旗先生  	  	(於下午四時十五分離席)

戴遠名先生  	  	(於下午五時三十七分離席)

譚國雄先生

曾有發博士  	  	(於下午五時四十分離席)

煥南先生

黃仲棋先生  	  	(於下午三時五十分離席)

黃鑑權先生，MH

黃權威先生

王桂雲女士	   
甄啟榮先生  	  	(於下午四時四十五分離席)

秘書

吳子奇先生    	   民政事務總署高級行政主任(區議會)

列席公職人員

馮浩賢太平紳士   	民政事務總署深水民政事務專員

謝浩然先生		 	警務處深水區署理指揮官

鄒倩萍女士       	警務處警民關係主任

邢健生先生			房屋署物業管理總經理(西貢及深水)

尹浩球先生	      食物環境生署深水區環境生總監

李柏坤先生	      康樂及文化事務署深水康樂事務經理

鄺劉寶玉女士		拓展署九龍拓展處總工程師(西九龍)

李紹坤先生 			屋宇署總屋宇測量師

劉興華先生 			屋宇署高級屋宇測量師

朱灌田先生 			屋宇署屋宇測量師

黃潔梅女士			廉政公署西九龍總廉政主任

于慧芬女士			廉政公署高級廉政主任

簡炎輝先生			渠務署高級工程師

黃幸成先生			渠務署工程師

陳漢球先生			渠務署工程師

文海亮先生			博威工程顧問有限公司項目經理

李崇添先生			博威工程顧問有限公司高級工程師

何錦賢先生			博威工程顧問有限公司駐地盤總工程師

曾廣福先生			博威工程顧問有限公司駐地盤工程師

吳孟冬先生			水務署總工程師/工程管理

魏文輝先生			水務署工程師/工程管理(4)

梁家華先生			茂盛—安誠顧問聯營公司

陳樂章先生			茂盛—安誠顧問聯營公司

林根德先生			渠務署高級工程師

尤桂莊女士			保安局首席助理局長

因事請假者

張文韜先生

缺席者

陸嘉名先生

開會詞

主席歡迎各位議員及政府部門代表出席會議。他表示，由於議程項目過多，恐怕未能於是次會議完成討論，因此部分議程項目須押後至十二月十八日舉行的續會繼續討論。

議程第1項︰通過二零零零年十月五日及二十三日的會議記錄

- 議員沒有修訂建議，會議記錄獲得通過。

議程第2(a)項︰屋宇維修統籌計劃（深水區議會文件107/00）

- 李紹坤先生和朱灌田先生介紹文件。

- 黃仲棋先生質疑屋宇署選取這150幢目標大廈的標準，因文件所列的準則非常空泛，很多大廈都合乎這些準則。此外，他不明白署方為何要公布這些大廈的名字。他詢問部門之間會如何互相協調，以便向有關大廈業主提供協助，以及會否一併處理天台屋和怎樣解決安置問題。

- 李紹坤先生回應說，屋宇署選取CMBS目標大廈是根據大廈管理統籌委員會的統籌樓宇名單，以及由政府部門如消防處和機電工程署等提供的資料而選定目標大廈。它們通常位於繁盛的地區等，而外牆有待維修或有大量僭建物。目標大廈旨在列出改善目標，而並非將有關大廈列入黑名單。由於以往各部門均自行處理樓宇管理及維修問題，現時的「屋宇維修統籌計劃」能使各參與部門可同步實施改善樓宇的建議，減少對住客的滋擾。此外，若有需要清拆單梯樓宇天台的僭建物，亦可考慮同時清理。屋宇署今年會清拆300幢單梯樓宇的天台違例建築物。

- 黃鑑權先生說，在非單梯樓宇內的天台僭建物已發展到「樓上樓」的情況，他問屋宇署會否處理。他又提及汝州街有一幢已維修的非目標大廈，但部分天台僭建物卻仍未收到清拆令，他詢問署方會否跟進這類樓宇的情況，以及它們會否獲得「改善樓宇安全貸款計劃」的支援。

- 李紹坤先生回應說，屋宇署會下令清拆天台的複式僭建物。他請黃鑑權先生轉交個案的資料，以便署方跟進，但有關大廈可能已被列入「閃電行動」——即清拆400幢目標樓宇內僭建物的行動——的名單內。暫時只有自願參與樓宇安全檢驗計劃的樓宇，閃電行動和屋宇維修統籌計劃的目標大廈，才可獲得「改善樓宇安全貸款計劃」的支援。

- 李漢雄先生指出，有些收到維修令的大廈業主會因大廈內的天台僭建物阻礙進行維修工程，又或即使維修後，這些僭建物仍會帶來種種問題而放棄維修。他建議署方在發出維修令時，應一併處理天台僭建物，以便徹底解決問題。

- 李紹坤先生回應說，署方會一併處理單梯樓宇內的天台高危僭建物；至於雙梯樓宇方面，則須考慮安置居民所涉及的資源分配問題。若是必需先清拆天台屋，然後才能進行維修工程，署方會按個別情況予以清拆。

- 梁欐先生說，必需清拆150幢目標樓宇內的天台及平台僭建物，否則即使維修好樓宇，日後亦會再出現問題。他詢問在未落實放寬申請「改善樓宇安全貸款計劃」之前，可否先讓150幢目標大廈受惠。他又詢問政府部門在每個維修程序上可怎樣協助有關業主。他說部分目標大廈從未收過維修令，政府卻公布其名字，而附近一些情況更壞的大廈卻沒有被列為目標大廈，屋宇署更沒有就目標大廈的建議名單諮詢區議會。

- 李紹坤先生回應說，除清拆位於300幢單梯樓宇內的天台屋獲得房屋署保證安置外，其他行動如清拆平台僭建物等，若涉及安置問題，則須視乎安置資源而定。他說，目標大廈的業主現可申請「改善樓宇安全貸款計劃」，利息為最優惠利率減兩釐，無需資產審查，而領取綜緩的人士可獲免息貸款，本金分六年歸還。據悉規劃地政局正考慮讓經濟有困難的人士延長還款期至物業出售時才清還款項。在向業主提供協助方面，屋宇署已為每幢目標大廈設立屋宇維修統籌主任。由於屋宇維修涉及各項複雜的工程，屋宇署建議業主自行委聘一位認可人士，負責策劃及統籌各項維修工程，而有關部門亦會提供技術支援。他強調目標大廈名單並非黑名單，而是改善大廈情況的目標。

- 譚國雄先生詢問非目標大廈可否申請貸款，以及樓宇有否業主立案法團會否影響所得的待遇。他指出在美孚新有一個案，有關大廈已收到清拆令，但該清拆令卻沒有設下限期，使有關業主可拖延清拆僭建物。他詢問，屋字署會否就這種情況提供協助，例如設定清拆限期，若不在限期前清拆，便不准轉讓樓宇。

- 林家輝先生指出，新元州大廈兩年前曾自發進行維修，並獲得民政事務處嘉許，但目前卻被列為目標大廈之一，他詢問箇中原因。

- 黃仲棋先生指責屋宇署在選取目標大廈時，捨難取易，因為在150幢目標大廈中，超過九成已有業主立案法團並曾進行維修。他又說，報章報導這些大廈已被列入黑名單，即位於繁盛地區，但外牆損毀和有大量僭建物的大廈。他詢問自十一月四日公布名單至今，署方共勘測了多少幢目標樓宇。此外，他認為既然規劃地政局尚未完成貸款計劃的細節，為何仍要急於推出屋宇維修統籌計劃。他說，若不一併清拆目標大廈的僭建物，樓宇在維修工程完結後，又要清拆僭建物及天台屋，這樣的做法既不徹底，亦滋擾居民。他更質疑部門對目標大廈的支援是否足夠。

- 李紹坤先生回應說，即使是非目標大廈，若它們是自願參與樓宇安全檢驗計劃的樓宇亦可申請貸款，而規劃地政局正研究進一步放寬貸款條件。業主可以個人名義申請貸款，而規劃地政局亦正研究讓大廈業主立案法團代替業主申請貸款。另一方面，他答允跟進新元州大廈的個案。他說，正式的清拆令一定設有限期，至於美孚新的個案，業主接獲的可能是屋宇署的勸喻信。

- 朱灌田先生補充說，屋宇署在選取目標大廈時已巡查有關樓宇。屋宇署亦曾聯同有關部門巡視本區的十五幢目標大廈之中一些大廈，而他本人將會在十二月十一日向區內一幢目標大廈的業主講解上述計劃及貸款詳情。

- 郭振華先生歡迎屋宇署推出「屋宇維修統籌計劃」，因為它能提供一站式的服務及低息貸款。他認為公開目標大廈名單的做法並無不妥，反而可讓公眾人士知悉上述計劃，收到宣傳之效。此外，清拆天台僭建物會有相應的安置措施，應不成問題。他詢問若要求目標大廈聘請認可人士統籌維修工程，會否增加維修費用。他認為由業主以個人名義或由業主立案法團申請貸款維修樓宇單位應沒有分別，但若為大廈公用地方申請維修貸款，則由業主立案法團申請會較為恰當。他相信民政事務處現時沒有足夠的人手處理沒有業主立案法團的大廈維修事宜。他說，展開屋宇維修統籌計劃後，會產生宣傳作用，逐漸達到解決樓宇管理及維修問題的目標。

- 符樹雲先生支持推行上述計劃，因可間接剌激經濟。但由於政府須動用資源安置天台屋居民，若政府收支不平衡，恐怕會引起中產階級的不滿。

- 李紹坤先生回應說，由業主自行聘請認可專業人士，既可避免重覆維修工程，亦使樓宇維修更有效率，繼而節省開支。

- 馮浩賢先生介紹屋宇維修統籌計劃的背景。由於現時有大量樓宇缺乏妥善管理和維修，屋宇署希望藉上述計劃，統一和協調各政府部門對樓宇維修的要求及建議，避免各部門或屋宇署內部不同組別向樓宇重覆發出修葺指令而對居民造成滋擾。屋宇署會在全港各區選出合共150幢樓宇作為推行上述計劃的試點。除屋宇署外，其他政府部門如民政事務總署、消防處、機電工程署、食物環境生署及水務署等亦會積極參與有關行動。屋宇署會負責統籌各部門的維修工程，並為每幢樓宇委任一名屋宇維修統籌主任。各區的民政事務處會全力支持這項計劃。民政事務處在上星期已與屋宇署及其他部門就樓宇維修事宜舉行會議，而他本人亦已指示聯絡主任立刻聯絡本區尚未成立業主立案法團的目標大廈，並與樓宇統籌主任一起視察這些大廈。目前有關同事會安排與樓宇業主及業主立案法團舉行會議，向他們講解樓宇須進行的維修工程及處理方法。若業主或業主立案法團日後仍未能按規定維修樓宇，他相信屋宇署便會採取執法行動。

- 梁有方先生說，在他的選區內有一幢目標大廈已接獲維修令，但至今仍未有統籌主任協助業主及業主立案法團。他又說，若不增加民政事務處的資源，將難以展開上述計劃。

- 陳偉明先生支持上述計劃，但卻質疑被選取的150幢目標大廈並非最需要維修的大廈。他懷疑屋宇署選取目標大廈的目的，為要推銷一站式的服務。

- 梁錦滔先生支持上述計劃，並指出議員提出許多意見，都是希望試驗計劃得以繼續推行。根據過往的經驗，屋宇維修的工作往往因屋宇署未能處理僭建物的問題，而令目標大廈遲遲不能除名。他希望今次的試驗計劃能切中這個弊病，予以改善。事實上若有關大廈的僭建物未獲清拆，業主大都不願意集資維修，因為這樣做既不公平，亦不能解決問題，而僭建物的擁有人無需付出一分一毫，卻可以坐享整幢大廈維修妥善的成果。樓宇的業主及立案法團因缺乏挑選承辦商的知識，故造成業主之間產生很多誤會和糾紛。他希望計劃能糾正這些問題。

- 李紹坤先生回應說，署方希望屋宇維修統籌計劃可以持續進行，並已選定另外150幢為明年的目標樓宇。為配合上述計劃，署方已決定明年清拆400幢單梯樓宇的天台屋，以及500幢樓宇的僭建物。過往由於僭建物的清拆行動個別進行，故造成很多拖延。現在屋宇維修統籌計劃則一次過處理整幢樓宇外牆的僭建物；除准保留部分細小輕型的簷篷外，其餘公眾地方阻塞走火通道的僭建物將會一概予以清除。為避免出現糾紛，該計劃建議樓宇聘請認可人士統籌有關工程。

- 朱灌田先生補充說，署方經過巡查和翻查內部記錄後才選取目標大廈。他希望被選取的目標大廈，將來可以作為樣版，供其他大廈參考，並再不會成為目標大廈。

- 馬旗先生認為一站式服務是一個好開始，但若支援不足，計劃就會失敗。因此，有關部門應盡力協助目標樓宇的立案法團有系統地進行維修。初期的支援至為重要，計劃成功與否，以及能否繼續推行，全視乎支援的多寡。

- 黃權威先生歡迎上述計劃，因為大廈失修十分危險。上述計劃可以解決過往政府部門的鬆散行動，為全面改善樓宇的管理和維修工作提供了可行的方法，故應予以支持。他亦認為該計劃應獲賦予充分權力，才易成功。

- 梁有方先生以本區永順大廈為例子，指出有關方面對目標大廈的具體支援完全不足。

- 戴遠名先生建議，樓宇統籌主任應在整個維修過程中，主動地向目標樓宇提供協助。此外，他亦指出由於認可人士及承辦商缺乏監管，故亦衍生不少問題。

- 郭振華先生建議政府應考慮協助沒有立案法團的大廈，解決公眾地方的維修和管理問題。政府可制訂簡易的招標程序，供業主及法團選擇認可人士執行監管工作。廉政公署亦可提供協助。

- 劉興華先生回應說，屋宇維修統籌計劃的理念是向業主提供一站式的服務。屋宇署首先聯同其他參與部門勘測目標大廈，接透過民政事務處的安排，向業主及法團匯報勘測的結果及維修的需求。此外，亦會向業主派發〝業主須知〞單張，以介紹各項有關的程序、貸款計劃等。大廈管理資源中心也會提供免費的法律及其他專業意見。民政事務處更會向目標大廈的業主提供資料和意見，以便他們成立法團和管理大廈。認可人士則要負責監管維修工程，並在工程完成時，簽發證明文件，以證明工程合乎《建築物條例》的規定。

- 馮浩賢先生補充說，民政事務總署正盡力爭取增加人力資源，以改善各區整體的樓宇管理，這是民政事務局的政策承諾。民政事務總署在下年度會成立一個新的科別，以處理大廈管理的問題。至於屋宇維修統籌計劃，民政事務處會運用現有資源盡力推行，包括聯絡主任會協助目標大廈成立法團，以及加強支援已有法團的大廈執行管理工作。廉政公署會獲告知有關資料，以便提供協助。此外，屋宇署的內部改組工作亦已完成，期望通過改組和善用現有資源，可改善大廈的維修問題。

主席總結說，議員支持政府決心改善私人樓宇的維修問題，同時希望政府在推行試驗計劃的初期，多聽取議員提出的意見及建議。議員亦關心政府有否接觸過目標大廈的業主及法團。此外，他要求屋宇署向議員提交勘測日程表，讓議員知悉工程進度。區議會亦希望日後全面討論試驗計劃的檢討報告。與此同時，他亦請屋宇署在推行計劃時多加關注天台屋的問題，而區議會轄下的〝私人樓宇問題工作小組〞亦可跟進這問題。

議程第2(b)項︰二零零零年施政報告的廉政公署施政方針（深水區議會文件106/00）

屋宇署

- 黃潔梅女士介紹文件。

- 陳偉明先生詢問〝香港道德發展中心〞會舉行哪些活動，以及推行的詳情如何。

- 王桂雲女士表示，公營房屋的工程判上判，令到質素參差。她知悉房屋署將會外判更多服務，故詢問如何確保工程外判後質素不會下降。

- 黃潔梅女士回應說，〝香港道德發展中心〞是廉政公署社區關係處轄下一個中心，工作目標旨在提升商界的商業道德水平。中心會定期出版通訊，主動向機構介紹防貪措施；並會舉辦研討會及培訓計劃，提升員工的道德操守。為了改善公屋工程判上判影響樓宇質素的問題，廉政公署與有關部門及建築行業保持緊密聯繫，並協助在制訂外判工程程序時，加入防貪元素，以堵塞貪污漏洞。此外，亦為承建商的職員舉辦講座，解釋有關法例。

- 梁漢華先生指出，今年來港定居的內地人士中，年齡在十五歲以上的青少年佔大多數。他們抵港後可能很快便投身社會工作，並無機會在學校接受防貪教育。因此，他希望廉政公署注意這個情況，相應地為這批年青人制訂防貪教育的路向。

- 梁欐先生知悉廉政公署今年會為大廈業主立案法團舉辦研討會，他希望了解研討會的內容。

- 黃潔梅女士回應說，新移民是比較難接觸的一群，故廉政公署希望藉志願機構舉辦活動的時候，向他們灌輸防貪意識；以及在學校向年青一輩提供這方面的教育，因為當他們踏入社會後便較難接觸，屆時只可間接地透過僱主提供的各類教育講座，向他們灌輸防貪意識。至於為業主立案法團舉辦的研討會，細節尚在構思之中，內容包括財務管理，工程招標及其他可能出現的貪污情況等，以便法團未雨綢繆，作好防貪的準備。

- 梁錦滔先生關心新移民的防貪教育，因為國內的貪污情況比較普遍。他建議有關方面應在火車及入境事務處多作宣傳，尤其教導他們如何面對金錢的引誘，以及如何向廉政公署舉報和求助。

- 黃潔梅女士回應說，在羅湖的入境大堂已有燈箱廣告宣傳防貪信息，新移民在辦理身份證時亦有機會觀看防貪的宣傳短片。廉政公署將推出十二集短片，在下午時段播出，讓新移民主婦有機會觀看。總括而言，署方希望透過不同的方法，把防貪意識帶給新移民。

- 郭振華先生建議廉政公署設計一些互動式玩具，以傳遞防貪意念，讓兒童帶返家中與家長分享，這樣希望可以接觸到一些較難接觸的對象。

- 主席總結時，對廉政公署的代表出席會議，表示謝意。

議程第2(c)項︰西九龍雨水排放系統改善工程——大坑東蓄洪池荔枝角雨水轉運計劃（深水區議會文件105/00）

- 簡炎輝先生介紹文件。

- 煥南先生說，工程合約編號DC/98/21——南昌街及大角咀區工程，將於二零零一年八月展開。他詢問工程會否只在現時南昌街渠面部分進行，以及何時完工。此外，工程合約編號DC/98/19——深水區工程，涉及範圍幾乎包括整個深水的私人樓宇區域。據他記憶所及，這項工程早在兩三年前已開始進行，現預計於二零零五年完成，但前後共花了8年時間。他詢問為何需時這麼長。

- 簡炎輝先生回應說，南昌街的工程在渠面部分進行，交通受到的影響較少。工程預計在二零零六年完成。深水區的渠務工程分階段進行，第一階段在一九九八年開始，九龍拓展處亦針對新填海區的渠務需要，在更早前已開始進行工程。因此，兩項工程是不同的。

- 郭振華先生指出，有關方面在上次諮詢區議會時表示，在大坑東遊樂場側的明渠覆蓋後，擬用作停車場，但現時卻改作灌木栽植地。他詢問這是否已成定案。此外，荔枝角雨水轉運計劃的路線圖顯示，雨水收集區的地勢比呈祥道的為低；他欲了解如何能把雨水通過呈祥道收集到圖上M1的地方。

- 簡炎輝先生回應說，署方已決定把覆蓋後的明渠綠化。呈祥道的引水道會在地底興建，其地勢較雨水收集區為低，故可收集雨水。

- 黃權威先生說，荔枝角雨水轉運計劃完成後，既然可減低東京街明渠的負荷量，故詢問可否把它覆蓋。

- 簡炎輝先生回應說，東京街的集水壓力會在荔枝角雨水轉運計劃完成時大幅地減低，因此可以把它改為暗渠。

- 梁有方先生表示希望上述計劃可以加速進行。

- 簡炎輝先生回應說，荔枝角雨水轉運計劃工程將在二零一零年完成。署方會就覆蓋全港明渠的計劃進行策略性研究，包括東京街明渠在內。

- 梁欐先生詢問，工程進行時，署方會如何安排交通和巴域街的熟食攤檔。

簡炎輝先生回應說，署方已聘請顧問為是項工程進行交通影響評估，運輸署會與警務處達成共識後，才落實有關的交通安排。將來工程進行期間，承建商會成立〝交通聯絡小組〞，成員包括各有關部門。小組成立的目的是研究如何把措施對交通造成的影響減至最少。

- 李崇添先生補充說，為確保對交通的影響減至最低，有關的交通安排主要針對短工程而設計，工程亦是分階段進行。

- 梁有方先生指出，是項工程令覆蓋東京街明渠的時間由二零零八年推遲至二零一零年；他要求顧問公司切實研究提早覆蓋東京街明渠的可行性。

- 郭振華先生支持文件的建議，並說交通問題可由交通委員會跟進。他亦支持大坑東蓄洪池的綠化計劃，並建議有關方面與康樂及文化事務署商討，把遊樂場大門口改在顯眼地方，以及進行美化工程。

- 梁錦滔先生關注工程時間拖得太長，加上挖掘工程進行時產生的氣味，對居民會造成很大滋擾。過往工程延誤的情況，十分普遍。他詢問，可否放棄把工程分小段及分期進行的做法，以最快速度完成工程。他亦覺得不同部門在同一地點進行不同工程項目，從居民的角度而言，就是長期受到滋擾；故希望有關方面能明確地解釋這點。

簡炎輝先生答允會反映議員對處理東京街明渠的意見。至於工程產生氣味這問題，他會建議部門加強巡查，以及執行消減氣味的程序，例如清理沙泥等。他建議居民可利用熱線電話投訴。大坑東遊樂場入口位置的建議，他承諾會與康樂及文化事務署跟進。此外，有關工程延誤的問題，一般而言，需時較長的工程，其覆蓋範圍通常都很大，非獨一條街；況且渠務工程要由下游往上進行，方可疏導上游的水流，因此工程便要分期及分段進行。他希望議員能向居民解釋。另外，小販及熟食檔在工程進行時，會被遷徙。

渠務署

- 王桂雲女士說，大坑東蓄洪池的樹木移植計劃將於二零零一年年初進行，但目前大坑東一號球場的重建工程已引致棠蔭街及窩仔街一帶交通擠塞；她擔心移植樹木的工程若同時進行，有關地點的交通量可能會不勝負荷。

- 簡炎輝先生回應說，樹木的移植會在公園內進行，期間不會有太多車輛出入公園。十五棵樹的砍伐工作會在二零零一年年初進行。第一階段工程進行時，署方會盡量協調，以減少滋擾，但由於工程有切性，故只可盡量協調，不能再誤。

- 陳東先生支持進行上述工程。

梁錦滔先生支持上述計劃，並建議在蓄洪池施工期間，運泥的工程車輛應由界限街出入。他亦要求署方提供資料文件，讓議員可知悉同時進行的各項渠務工程的詳情。

渠務署

- 簡炎輝先生答允這項要求。

- 主席總結時表示，大會支持上述計劃，並希望部門盡快落實覆蓋東京街明渠的建議。

議程第2(d)項：工務工程計劃90WC—水管更換及修復工程第1階段第1期(深水區議會文件108/00)

- 吳孟冬先生介紹文件。

- 煥南先生詢問，過去拓展處已在青山道及南昌區進行過水務工程。他詢問前述工程與上述工程有何關係。他說以開坑方式進行工程，始終會有坑口。他詢問這些坑口相隔多少距離，以及對南昌區的交通會有多少影響。此外，整項工程會進行多少年。

- 魏文輝先生回應說，早幾年進行的水務工程，是為西南九龍填海區進行鋪設新的食水喉，而目前的工程是針對更換舊水喉。由於當年尚在初步構思的階段，因此現在未能把兩項工程配合。南昌區有大量水喉需要更換，署方有見及此，會週詳地設計，盡量減低對交通的影響，並會限制坑口的開挖總數。有部分工程須以開挖方式進行，工程由二零零三年展開，並在二零零七年完成。

- 林家輝先生詢問，更換後的水喉，可再用多少年。

- 吳孟冬先生回應說，基本上可以長久使用，最起碼可用五、六十年。

- 黃鑑權先生詢問，文件表示採用「套喉滑進」的方式，是否可令更新後的喉管內徑不會少於目前。

- 魏文輝先生回應說，用「無開掘」技術修復喉管有幾種方式，套喉滑進方法只會輕微減少喉管內徑，而喉管爆破方法是不會減少水喉的內徑。

- 主席總結說，議員支持進行上述工程，並希望署方早日展開設計，隨後再諮詢區議會。此外亦希望上述工程能盡量與其他會長時間進行的渠務工程互相配合，減少工程對居民的影響。

議程第3項：續議二零零零年十月五日及二十三日的會議事項

(a)大坑東東新樓清拆後的規劃安排—有關覆蓋溝渠渠務工程計劃

- 主席請議員參閱房屋署及渠務署的書面回應。房屋署表示大坑東第2期兒童遊樂場的工程發展撥款，不能包括明渠加建上蓋的工程費用。渠務署則粗略估計工程造價為九百萬元。但環境保護署及渠務署的現行政策，均不支持以覆蓋明渠來掩飾水質污染問題。他請渠務署林根德先生介紹有關情況。

- 林根德先生介紹覆函。他補充說，由於渠務署並非渠面的最終使用者，因此不會負責有關費用。

- 王桂雲女士強調有溝渠應予以覆蓋，以免影響遊樂場的使用者。

- 主席總結說，議員在詳細閱讀過有關覆函後如仍有疑問，可在環境及食物委員會跟進。

(d)「修改法例、遏止賣淫、刻不容緩」

- 主席說，在上次會議上，警務處已就區內執行任務的情況與議員進行討論，今天邀請到保安局代表出席一同探討在政策方面的配合問題，例如與國內合作打擊持雙程證來港賣淫的人士，以及修訂法例及設立紅燈區等問題的可行性。

- 尤桂莊女士說，現行法例已包括很多打擊賣淫罪行的條款，有些刑罰亦相當嚴厲，甚至可判監十四年之久。警務處近日亦因應區內人士的要求，大力進行了掃蕩行動，被捕的人士亦有所增加，而賣淫活動對巿民的滋擾亦相對減少。在政策方面，主要是不容許逼良為娼，要打擊有組織的賣淫活動，以及防止賣淫活動對巿民造成滋擾。在執法方面，議員關注持雙程證人士來港賣淫的情況。警務處和入境事務處的人員與國內廣東省公安廳進行會議，加強情報交換，令打擊行動更為有效。最近的會議已在十月三十一日進行。

- 陳東先生認為，色情事業全世界各地都禁不絕，警方在資源許可下不停掃蕩，最近的行動亦已收效，修改法例乃全港性的問題，不是一朝一夕便可達致。他希望對於賣淫問題的討論，可暫告一段落。

- 梁錦滔先生表示，持雙程證來港賣淫的人士，雖然一旦遭遣反，五年之內不准再次來港，但有消息透露，這些人士仍可更改姓名再次前來，希望保安局能予以跟進。關於設立「紅燈區」的建議，近期巿民有不同的聲音，他詢問保安局會否進行諮詢，看巿民對在工商業區設立「紅燈區」的意見如何。

- 梁欐先生詢問，與廣東省公安廳進行的會議是否正式會議，對來港賣淫人士的懲罰是否在國內各地都有執行，他相信是有組織安排妓女來港賣淫，未知廣東省公安廳有否對策。警方最近進行掃蕩，並表示有部分妓女是受有組織的人士控制。他擔心會影響社會治安，並詢問警方有何對策。

- 王桂雲女士認為，自她十二年前擔任區議員時，已討論賣淫的問題，但問題至今仍未能獲得解，她希望政府就設立「紅燈區」一事發出諮詢文件。

- 梁漢華先生表示，他在六個月前曾提出賣淫問題來討論，當時警方的副指揮官回應表示沒有黑社會操控的情況出現，但最近警方則承認有黑社會操控的情形。他認為若警方當初能重視議員的意見，問題便不會惡化至今日的程度，他希望警方能吸取教訓。他更建議警方派發傳單以教導巿民，讓巿民知悉引誘他人或作出表情引誘他人作不道德行為，也會遭檢控。

- 郭振華先生表示，在十月四日的記者招待會上，警方認同的確懷疑有黑社會份子參與賣淫活動，參與的情況是向個別妓女收取每人五十元的費用。他相信警方是有心把街頭賣淫的滋擾極力予以打擊。本港歡迎國內人士來港旅遊，在旅客之中是很難界定那些是前來賣淫的。

- 梁有方先生認為，賣淫並不違法，即是鼓勵了賣淫，但由於現在賣淫的情況對居民造成滋擾，所以他要求保安局就設立「紅燈區」的問題，發出諮詢文件。

- 曾淵滄博士認為妓女在全球資本主義的地方均存在，它本身並不是問題，問題只是造成滋擾。嫖客滋擾不是妓女的婦女是違法的，警方應加以宣傳，讓受滋擾的婦女知道可以報警，警力是有限的，因此對掃黃、捉賊及掃毒的任務，要分先後輕重，不可能把所有警力集中到掃黃工作方面。賣淫問題已在區議會討論了多次，這並非解問題的方法。他同意梁漢華先生的建議，認為警方多派傳單作宣傳已經足夠。至於設立「紅燈區」，必定有人反對，亦有人贊成，因此意見調查也是不必要的。此外，賣淫合法化之後也不能解問題，台灣就是一個例子，由黑社會控制「紅燈區」，而同時亦有非法的妓女存在，因為有些妓女不願意或不可以進行登記，因此會繼續在街上拉客。他不贊成在區議會不停討論這個問題。

- 黃權威先生指出，雖然本區警方最近採取了行動，有效地打擊賣淫活動，但妓女的問題是幾千年來無法解的問題，這是由於有需求的緣故；因此無論警方如何努力，他相信只能治標而不能治本，除非能解需求的問題。就算設立了「紅燈區」，從商業的角度來看，為了競爭，妓女仍然會在「紅燈區」以外，有生意的地方從事賣淫活動，澳門就出現這樣的情況；因此，他認為設立「紅燈區」並不能解問題。此外，他認為當賣淫的滋擾情況惡化時，便值得提出來在區議會討論；一旦情況回復正常，便可交由撲滅罪行委員會去跟進。

- 梁有方先生認為，撲滅罪行委員會應討論違法的活動，既然賣淫活動並不違法，因此並不適宜在撲滅罪行委員會討論。他亦同意就算設立「紅燈區」，也不能解問題，但在商業大廈設立「紅燈區」的建議，也是值得大家拿出來商討的。

- 煥南先生詢問，區內「房」的問題，乃一樓多鳳的情況，為何不能檢控成功。

- 梁欐先生認為，持雙程證的人士來港賣淫，觸犯了居留條件，可是政府沒有重視這個問題。他認為若然有心解問題，不會無法處理。

- 曾淵滄博士不贊同梁欐先生的意見。他認為事實上很多問題不容易解。警方在拘捕一名持雙程證的賣淫人士，須要動用很多警力，包括「放蛇」行動，因為技術上很難證明一個人賣淫，警方不可以因為懷疑一個人賣淫，就把她拘捕。他曾提出過「紅燈大廈」的建議，這並不是要設立合法的「紅燈區」，而是「隻眼開隻眼閉」地，讓色情行業在某些特定地方經營，減少對巿民的滋擾。

- 郭振華先生認為，撲滅罪行委員會是可以跟進賣淫問題，因為警方在調撥資源時，要聽取撲滅罪行委員會的意見。他建議把問題交撲滅罪行委員會跟進。

- 黃鑑權先生認為，撲滅罪行委員會已成立了「妓女問題工作小組」，可以協助跟進上述問題。

- 尤桂莊女士回應說，關於就設立「紅燈區」的建議進行諮詢的問題，她指出，世界上有幾個地方設立「紅燈區」，但仍然有非法的妓女存在，而「紅燈區」的選址並不容易，亦有社會團體對這個建議表示質疑和有所保留。他們關注合法化對青少年及兒童成長的影響。由於這個問題有爭議性，現在不是適當的時候發表文件進行公眾諮詢。事實上現在有很多渠道可以發表意見，政府希望多聽一些意見，目前未有計劃修改有關法例。在打擊持雙程證前來賣淫的人士方面，警方與國內公安廳會定期舉行會議，跟進及更新行動計劃，在源頭的地方打擊這類人士，至於被遣反的人士更換姓名再次前來，他希望梁錦滔先生可提供進一步資料，以便跟進。「房」的問題，法律意見認為不是純粹業權的問題，而要視乎個別個案的地方使用情況。警方與各部門均會通力合作，採取適當行動，直至情況有所改善為止。

- 謝浩然先生補充說，並沒有證據顯示有黑社會集團控制賣淫活動。最近的黑社會衝突事件，情報顯示是他們從妓女方面每人收取幾十元，作為「睇水」的服務費，甚至協助拉客。由於黑社會牽涉在內，因此警方特別關注及加強取締。警方的一系列宣傳行動中，包括了由警務人員與議員在街上派發傳單。對於妓女滋擾行人的問題，警方也不會容忍，會像對付其他街頭滋擾行為一般進行嚴厲打擊。警方用警車在街上以電子板宣傳投訴電話號碼，過往一個月，每日只有一兩個電話，警方會努力行動把本區滋擾減至最少。

- 主席總結說，有關國內公安廳合作的問題，希望能把有關情況進一步向區議會報。有關「房」的問題，現行法例無法檢控，希望保安局考慮修訂相關法例，以協助警方有效地檢控。關於特定紅燈區域的問題，政府表示願意多聽意見。他請撲滅罪行委員會轄下的「娼妓工作小組」考慮進行意見調查，把結果向政府反映。最後他希望警方能把打擊滋擾的數字，定期向議會報告。有關賣淫的問題，則交由撲滅罪行委員會跟進討論。

(註：主席建議把續議事項，跟進行動核對表上第2、3、5及6項目，以及議程項目第4及5項留待續會討論。議員對建議沒有反對。)

議程第6項：其他事項

(a)授權秘書處轉撥款項

- 為了能充份應用區議會撥款，議員同意，由現在直至本財政年度完結，授權秘書處在各委員會之間，把分配款項互相轉撥。

(b)食物環境生署深水區年宵巿場攤位競投

- 上述文件已向議員傳閱。尹浩球先生介紹了文件，並邀請區議員出席十二月十一日及十三日在伊利沙伯體育館舉行的公開競投，作為觀察員。

- 曾淵滄博士建議在年宵巿場增加表演項目，以加強吸引力。

議程第7項：下次會議日期

- 下次會議訂於十二月十八日(星期一)下午二時十五分在秘書處會議室舉行續會，繼續討論今天未完成的事項。會議於下午七時十五分結束。