香港特別行政區

第二屆深水區議會

第二十四次會議記錄

日期：二零零七年六月五日(星期二)

時間：下午二時十五分

地點：深水區議會會議室

出席者

主席

譚國僑先生，MH，JP

議員

陳鏡秋先生	(於下午六時正離席)

陳　東博士，SBS，JP

陳偉明先生	(於下午六時三十分離席)

張文韜先生      	(於下午五時四十五分離席)

張永森先生，JP	(於下午二時三十五分出席，四時十分離席)

莊志達先生	(於下午三時五分出席)

覃德誠先生	(於下午六時正離席)

馮檢基議員，SBS，JP(於下午五時五十五分離席)

郭振華先生，MH	(於下午五時四十五分離席)

官世亮先生

黎慧蘭女士

林家輝先生	(於下午二時二十分出席)

梁漢華先生	(於下午四時十分離席)

梁錦滔先生	(於下午三時三十分離席)

梁　欐先生

梁有方先生

李漢雄先生，MH		 (於下午六時四十五分離席)

吳　美女士

譚國雄先生

煥南先生

黃鑑權先生，MH

王桂雲女士	(於下午七時三十分離席)

王德全先生	(於下午二時三十八分出席)

甄啟榮先生	(於下午五時四十五分離席)

秘書

黎佩芳女士	民政事務總署高級行政主任(區議會)/深水埗

列席者

何志平太平紳士	民政事務局局長

梁悅賢女士	民政事務局副秘書長(3)

吳志華博士	康樂及文化事務署助理署長(文博)

葉大偉太平紳士	民政事務總署深水民政事務專員

文嘉琪女士      	民政事務總署深水民政事務助理專員

劉張美芬女士	民政事務總署深水高級聯絡主任(1)

何志壯先生			民政事務總署深水高級聯絡主任(2)

余敏生先生			香港警務處深水區指揮官

黃瑞華女士			房屋署高級房屋事務經理(西九龍)

柯芳華女士			土木工程拓展署九龍拓展處高級工程師

何樑成先生			食物環境生署深水區環境生總監

樊容權先生			運輸署總運輸主任/九龍

黃文健先生			康樂及文化事務署深水區康樂事務經理

吳雪兒女士			地政總署九龍西區地政處高級產業測量師

余廖美儀女士	社會福利署深水區福利專員

梁潔玲女士	康樂及文化事務署執行秘書(古物古蹟)

夏樂彬先生	市區重建局高級規劃及發展經理

黃麗娟女士	市區重建局高級地區發展經理

邱文華先生	市區重建局社區發展經理

莫炳超先生	規劃署高級城市規劃師

陳桂湫女士	規劃署城市規劃師

陳清揚先生	地政總署市區重建組高級產業測量師

鄭慧芬女士	地政總署市區重建組產業測量師

李炳釗先生	地政總署市區重建組首席產業主任

李敬志先生	市區重建局地區發展總監

林偉全先生	渠務署工程管理部高級工程師

張志威先生	渠務署工程管理部工程師

曾建雄先生	茂盛(亞洲)工程顧問有限公司董事

黎以仁先生	茂盛(亞洲)工程顧問有限公司高級工程師

曲廖秀芳女士	廉政公署西九龍首席廉政教育主任

林淑華女士	廉政公署西九龍高級廉政教育主任

因事請假者

曾淵滄博士

議程第1項：民政事務局局長會晤深水埗區議會議員

主席歡迎民政事務局局長何志平先生，JP、民政事務局副秘書長梁悅賢女士、康樂及文化事務署助理署長吳志華博士出席深水區議會介紹文物建築保護政策。

- 何志平局長接收巿民遞交有關盡快興建通州街巿政大廈以及在海麗邨興建康文設施的兩封請願信。

- 何志平局長首先提及，政府曾在二零零四年就文物建築保護政策檢討，徵詢巿民意見，但當時巿民的反應一般，未有任何主流意見。因應巿民近期日益關注文物建築保護，為此，當局走訪18個區議會，收集民意。他深信文物建築的保護需要巿民的參與、認同及支持。由於區議會議員知道區內巿民的意向，就哪些建築物應受保護，以及有關建築物的用途，區議會均可提供寶貴意見。他希望日後區議會能成立文物關注小組，集合區內人士的意見向政府提出。何志平局長並指出，香港現時共有81項法定古蹟，其中63項為文物建築，深水埗區更擁有香港歷史價值最重要的李鄭屋漢墓。此外，深水埗區亦有39個已評級的歷史建築物。

- 吳志華博士繼以投影片介紹文物建築保護政策及現時的做法。

- 陳東博士指出，深水埗區擁有珍貴的歷史建築物，如南昌街當舖，原北九龍裁判司署、深水埗警署等。除集體回憶外，保護文物需要在長遠發展方面考慮，並與周邊環境配合。文物建築要活化和善用，如作為只有少數人參觀的博物館，不能物盡其用，而且浪費公帑。他希望議會成員合作，莫讓建築物空置，盡快活化文物建築，供區內巿民使用。美荷樓的意念設計比賽亦顯示會收集巿民對樓宇用途的意見。另一方面，政府亦應顧及經濟效益，以達致雙贏局面。

- 梁錦滔先生同意將文物建築廢置不用是浪費的做法。原北九龍裁判司署的使用方面，議會年前亦曾提出意見，但未有部門跟進，他認為這樣是浪費時間。

- 梁有方先生歡迎政府作出政策上的檢討。他認為評級機制的發展及文物建築的用途，不應存在長官意志。他指出區議會在二零零二年已提出意見，但並無政府部門正視及跟進。他認為近期考試及評核局(下稱考評局)就改建原北九龍裁判司署為其總部諮詢區議會的做法，並無發揮保護文物建築的精神，亦無尊重區議會及在本區長大的巿民的看法。他希望政府能尊重區內可持續發展的觀念。他以區議會房屋事務委員會巿區重建問題工作小組的「深水埗心水舖」活動為例，指出保育文化和促進經濟兩者可以並存。他希望局長能參考區議會在二零零二年提出有關文化帶的報告。他建議擴展李鄭屋漢墓周邊環境，增加遊客量及提高觀賞水平。

- 主席希望議員可以就文物保護的未來路向提出意見。

- 李漢雄先生查詢，政府有否鼓勵私人發展文物建築。他認為將原北九龍裁判司署改為展覽館，以細小的香港及城巿規劃而言，政府應考慮是否有所需要。他希望政府盡快將空置的文物建築交予使用者，以免維修費用花費不菲，也可賦予舊有建築物新的希望。

- 郭振華先生認為保護文物建築及經濟價值兩者之間應取得平衡，他指出巿民對保育的價值觀因時而異，他不贊成讓空置的原北九龍裁判司署大樓日久失修，而將其再運用可以取得平衡，令巿民現時及將來的生活質素提高。

- 甄啟榮先生認為，使用文物建築應顧及周遭環境、歷史文化，從而提升文物價值。原北九龍裁判司署大樓附近有小教堂、美荷樓、將來的賽馬會創意藝術中心，瀰漫着一片文化及創意的氣氛。發展大樓的方向亦應配合這樣的氣氛，從而在價值上可相得益彰，令該處形成文化角落。另外，把已拆卸公屋的空地用作街頭文化表演及藝墟，在經濟上更相得益彰。

- 梁欐先生認為李鄭屋古墓及附近的漢花園，加上城巿大學將興建的多媒體大樓，配合美荷樓，形成一個文化帶，再加上原北九龍裁判司署大樓的表裏內外，在經濟上並不單一，反而更相得益彰。就政府部門有否跟進區議會的意見，除民政事務局外，經濟發展、勞工，以及環境規劃等決策局亦可一同商討，從而將事情辦妥。

- 陳鏡秋先生談及非物質及物質的文化遺產。他希望評估文物的未來方向應更為具體清晰，評估文物所用的時間及準則的制訂必須量化。此外，保護文物必須投入，政府應要投入，才可「以文(化)養文(化)，以商(業)養文(化)」。他舉油尖旺區雷生春文物建築為例，該處可加入展覽、經營茶藝、表演古箏、歌舞，說明商業可支持文化及文物建築。他相信多元化的做法在文物保護上是良性的發展方向，亦充分體認香港在國際大都巿中是一個有文化的城巿。

- 張永森先生指出路向性及現實性兩方面。他希望政府在路向性的討論上加插時間表，列明何時有決定，以及在資源上作出承諾。他指出政府啟動清拆行動快速，但在建設及保護上則欠缺國際上或歷史上的「典範印記」(signature model)，他明白政府對尖沙咀舊水警總部及中區甘棠第的規劃，是顯示全港巿民齊心認同的做法。他舉出一個具體例子：原域多利監獄、中央警署、中央裁判司署能配合周邊的蘭桂坊、SOHO區，打造一個成功推動私人參與、融入商業性等的多元化模式。他希望政府逐步安排時間表及資源推行一個巿民認同的項目，推銷及落實一個文物建築的典範。

- 譚國雄先生希望政府在保護文物建築之餘，能善用及活化文物建築，以創造商機，如赤柱舊警署改為超級巿場。他指出原荔枝角醫院有古城牆及舊兵營，希望政府能善用該處。

- 何志平局長回應，他以歐洲一所舊教堂的保育事件，提出所謂「剩餘擁有權」。他亦以上海名人故居匯聚的舊街道及新打造的「新天地」，指出所謂成功保育亦有其爭議性。他逐一介紹深水埗區內已評級的歷史建築物名單內各個歷史建築物及其歷史背景及現況。他希望議員可向政府提出如何利用該些建築物的意見。他歡迎各議員對已評級歷史建築物名單提出意見，文物關注小組成立後，亦可作為一個反映意見的平台。

- 主席補充，深水埗區議會房屋事務委員會轄下的巿區重建問題工作小組名稱雖不一樣，亦是一個類似的平台。該小組亦計劃以區議會撥款，就原北九龍裁判司署大樓舉辦討論活動。下屆區議會或會修改小組名稱以作配合，就文物保育及發展方面提出建議和意見。

- 另外，主席就社區事務委員會的跟進事項請示局長有關石硤尾圖書館的發展。吳志華博士回覆，康樂及文化事務署的相關組別已跟進有關改善工程，他會將問題向署內負責同事反映。主席重申，圖書館服務需求大，他希望新舊圖書館能在交接期同時安排服務時間。他希望局方在長遠上能修訂調高圖書館的標準。

議程第2項

- 主席歡迎土木工程拓展署高級工程師柯芳華女士代替新到任的九龍拓展處總工程師容建文先生出席會議，以及房屋署高級房屋事務經理(西九龍)黃瑞華女士暫代何仲昌先生出席今次會議，亦歡迎其他政府部門代表及各議員出席會議。

- 主席請各與會者注意，本會議的錄音記錄將上載區議會網頁，供巿民聆聽。

通過二零零七年四月三日第二十三次會議記錄

- 議員並無提出任何修改，會議記錄獲得通過。

議程第3項：討論事項

(a)要求將原荔枝角醫院三級歷史文物建築活化為旅遊及社會企業(扶貧項目)(深水埗區議會文件61/07)

- 譚國雄先生介紹文件及投影片。

- 除席上提交的書面回覆外，梁潔玲女士表示，康樂及文化事務署古物古蹟辦事處歡迎活化再利用文物建築的建議。對於建築物將來的用途，該處持開放態度，大前提是尊重文物的歷史及價值，在改動過程中要減低對有關建築物的影響。她指出荔枝角醫院現時由醫院管理局管理，將來用途和審批由地政總署負責，古物古蹟辦事處會向文物建築的使用者提供專業意見，使有關的改動對建築物的影響減至最小。

- 林家輝先生認為原荔枝角醫院環境優美，相信會有相當的發展空間，他希望古物古蹟辦事處可詳細探討。由於該醫院以往曾作痲瘋病院、精神病院，他相信該地方曾有人離世，而中國人有所忌諱，如改建為賓館，他擔心日後可能會影響入住率，以致影響其經濟價值。

- 陳東博士認為社會企業應由社會及民間主導，如建議稱由政府主導，則會違背宗旨及不適當。政府只應考慮有興趣及有能力的社福界團體的申請，如訂下指定用途只讓社福界申請，則不適當。另外，太陽報近日報道區議會反對懲教署清拆該地建築物以興建員工宿舍一事。不過，他指出此事未曾諮詢區議會，區議會亦無從反對，他質疑報章報道的真實性。他對荔枝角醫院舊址的將來用途未有特別意見，但不同意以社會企業作為其指定用途。

- 梁有方先生認為，就原荔枝角醫院用地將來的用途提出建議，議員提出的意見純粹是在經濟及文化認知上作出探討，並就如何活化提出建議，供大家討論。他指出扶貧並非單靠政府資助，從考察鄰近地區的扶貧工作中，得知所謂「以工代賑」的概念。再者，社會企業並非只靠政府派錢，而是增加工作崗位及提高競爭力，讓市民不用依賴政府。

- 主席重申，會議是集中討論文件的建議而非就報章報道作出澄清及更正，況且個別或有關議員亦未有準備或並未在場即時更正。

- 馮檢基議員表示支持文件的建議，他告訴議員無需擔心建築物前身為監獄或醫院的用途，會影響將來的發展。倘若地方適合用作青年旅舍，經過修葺後，來自外國的遊客入住該處，忌諱問題不大。他指出社會企業需要官、商、民三方面合作，是以企業營業手法達到社會目標。如果不指定該地方可供社會企業之用，則志願機構未必得悉可否申請。當然申請可能並非完全免費，亦可能要按社福界既定的租金水平繳交租金。文件的提議既可保留三級文物建築，亦可加以運用作為社會企業，增加就業機會，服務巿民，並獲取利潤。

- 主席補充，除志願機構外，商界亦可參與社會企業。

- 郭振華先生支持保育文物建築。文件所提出的建議會帶來發展，使周邊居民的生活質素提高，而且有經濟價值及效益，否則政府須要投放資源進行維修保養。雖然文物建築的保護有其限制，但如能在經濟效益與保護文物建築上取得平衡，他會持開放態度。如果只限於社會企業，不讓商界參與，可能會扼殺文物建築的發展。文件的建議在精神上可取，但必須開放讓商界有參與的機會，不應限於旅館形式，而應更為開放。

- 譚國雄先生表示，原荔枝角醫院以往並非診治重病患者，他相信死亡人數未必高。他舉出美國亞特蘭大改建傷兵醫院為旅館及餐廳的成功例子。現時文件的建議只是構思而已，保育同時亦能增加就業機會，希望從活化中帶入商機，藉衍生的行業使深水埗區的居民受益。

- 梁有方先生指出文件有保育意義，兼可藉此扶助弱勢社。他不同意以牟利為目標的商界也參與其中。

- 王桂雲女士說，社會福利署曾希望將精神病院發展為其他用途，如弱能人士宿舍。她認為該處環境優美，希望可作為旅館之用，不過她亦希望議員多提出意見。

- 郭振華先生認為只給社會企業使用，會剝削商界的機會。他指出商界的專長是經商，也有責任回饋社會，並無衝突。他不反對社會企業，但同時亦不能剝削有機遇及發展範疇多的商界。

- 馮檢基議員集合議員的意見謂，議員不同意將該處空置，浪費資源，亦不同意清拆該處。他認為社會企業可由志願機構或商界參與，其目的是獲取的利潤不分紅、並用於特定的目標。他不反對商界經營社會企業，亦不反對商界在該處營商，兩者在價格上各取所需，但並無矛盾及排斥。不過，他主張社會企業應可優先使用該處。如商界有興趣，政府可運用官、商、民的關係打造社會企業；如商界對社會企業沒有興趣，則亦可全以商業形式運作。

- 主席總結，文件提到保育及經濟上可否持續，而並非拆掉建築物，議員對兩者並無分歧意見，文件亦已清楚表示社會企業的路向。雖然有議員提出純商業的觀點，但大部分議員偏向社會企業的發展路向。他請古物古蹟辦事處對文件的建議詳加考慮。

- 梁潔玲女士指出，古物古蹟辦事處贊成活化再利用歷史建築物的建議。議員均認為保育、文物價值、活化再利用三者的關係不應有衝突，而是互相配合。如將來有任何用途，不論商用或作為社會企業，該辦事處會確保有關改動不會影響該建築物的文物價值。她澄清該建築物由醫院管理局管理，將來用途和審批由地政總署負責，因此其管理及使用並非由古物古蹟辦事處負責，她會將議員的意見交予有關部門跟進。最後，主席請梁女士將議員的意見及議會的總結向局方反映及跟進。

(b)《市區重建局海壇街／桂林街及北河街發展計劃草圖編號S/K5/URA2/1》(深水區議會文件63/07)

- 主席歡迎規劃署高級城巿規劃師莫炳超先生、巿區重建局高級規劃及發展經理夏樂彬先生、高級地區發展經理黃麗娟女士及發展經理邱文華先生。

- 莫炳超先生介紹文件。他特別指出城巿規劃委員會(下稱城規會)由二零零七年六月一日起的兩個月內，向公眾展示《市區重建局海壇街／桂林街及北河街發展計劃草圖編號S/K5/URA2/1》(下稱《發展計劃草圖》)。巿民可在二零零七年八月一日或之前向城規會秘書提交書面申述。另外，城規會在二零零七年四月二十日會議席上，亦同意將市建局提交並經有關政府部門修訂的「規劃大綱」一併諮詢深水埗區議會。

- 夏樂彬先生以投影片介紹海壇街/桂林街及北河街重建項目的詳細情形。他提及在二零零六年三月九日的房屋事務委員會會議上曾討論這個發展計劃及有關的假設方案。該假設方案經過技術研究並因應有關政府部門的意見而曾作出修改。更改後的設計包括：

- 海壇街與桂林街交界的休憩用地及通州街與海壇街之間一段封閉的北河街的休憩用地，兩者合併為一，提供面積不少於1500平方米、座落於通州街近西九龍走廊玉器巿場的休憩用地。

- 原先在海壇街與桂林街交界的休憩用地將改建為一幢住宅樓宇。

- 擬建的住宅樓宇將較以往的計劃遠離西九龍走廊，因而減少噪音及廢氣的影響。

- 由於住宅樓宇加添了一幢，增至四幢，因此令原先較高的樓宇減低高度，從而減低建築物的視覺影響。

- 樓宇單位有新的設計，將無須面對西九龍走廊。

- 巿建局已提交空氣流通評估報告予政府，希望有助改善環境。

- 夏樂彬先生指出，上述介紹的假設方案只是初步的設計概念，待《發展計劃草圖》諮詢程序完結，並得到行政會議批准後，巿建局將進行一系列詳細研究，包括環境影響、交通影響，空氣流通評估，以制訂「總綱發展藍圖」，提交城規會審議。

- 衞煥南先生稱，由二零零六年年初宣布發展項目至今，凍結期超過一般的十三至十七個月，項目至今仍未動工，工程一拖再拖。他不明白為何SSP/1/003甲地盤(位於桂林街與海壇街交界)的休憩用地消失，而在SSP/1/005丙地盤增加的樓宇，其中一幢則被前面通州街256號世運臺所遮擋，無助改善觀景。另外，SSP/1/003甲地盤改為興建樓宇，無助將桂林街行人路擴闊的原意。他反對在甲地盤興建樓宇，希望局方再行處理。此外，在封閉北河街一段新增的休憩用地貼近西九龍走廊，無論是動態設施抑或靜態的公園均不可能太接近高速公路。他建議局方興建屏障或在樓宇興建平台或停車場，以阻擋噪音。他指出發展SSP/1/004乙地盤，會佔用桂林街9號通州大廈私人樓宇的後巷，他質問局方將如何處理。他希望局方或署方留意海壇街205至211號樓宇業主/住客長期的訴求，希望將該地帶納入發展地盤內。

- 馮檢基議員希望局方提供原有設計的三幢樓宇及現擬設計的四幢樓宇的高度、樓面總面積、單位總數的資料，令巿民明白其中數據的改變。

- 主席希望局方澄清上述關乎或影響地積比率的數據。

- 莫炳超先生回應，基於地盤的環境限制，日後的發展要透過精心設計和住宅樓宇的規劃，或其他緩解措施，以緩解來自西九龍走廊的交通噪音影響。巿建局因應有關政府部門的意見，包括環保署在噪音方面的要求，曾修改有關的假設方案，並多番研究以提出緩解噪音的措施，於二零零六年十一月、二零零七年一月和三月提交補充資料予城規會。有關的《發展計劃草圖》其後提交四月二十日的城規會會議席上考慮。

- 回應議員的提問，莫炳超先生解釋假設方案四幢樓宇的設計是為了緩解噪音問題，以減少噪音滋擾居民。此外，將兩幅休憩用地合併為一幅1500平方米的休憩用地，在設計及用途上較具彈性。而第二及第三座樓宇可向後移，在設計上顧及環保因素並增加彈性。他指出整個項目的最高住用地積比率不可超過7.5倍，最高非住用地積比率不可超過1.5倍。增加一幢樓宇不會增加整個項目的總樓面面積。至於後巷問題，巿建局需要在制訂「總綱發展藍圖」階段處理。整個計劃的地盤面積為7440平方米，並無改變。規劃署在過往的諮詢中收到48份意見書，當中大部分約44份，要求將海壇街205至211號納入《發展計劃草圖》。規劃署亦已將全部收到的意見遞交城規會考慮。城規會考慮過各方面的資料/意見後，決定不將上述地點納入《發展計劃草圖》範圍內。

- 夏樂彬先生表示，雖然增加一幢樓宇，但發展密度並沒有增加，因樓面總面積及地積比率規限仍維持不變。減低噪音的措施方面，除在設計上作出配合，如增加露台等，樓宇單位亦盡量不面向高速公路(即西九龍走廊)，整座樓宇會後移20米，遠離西九龍走廊，以減低噪音的影響。此外，集中休憩用地於一處，在設計上更富彈性，並可連接玉器巿場及通州街公園。如將海壇街205至211號也納入發展地盤內，對現有的大型計劃會帶來影響，局方須小心行事。

- 王德全先生詢問休憩用地的真正用途為何。他質疑文件附件三有關公眾休憩用地的備註：「有關用地必須實用，可用作動態及／或靜態康樂用途，以及可供巿民享用」，是否真有其事。他認為休憩用地是用以顯示當局顧及環保，但卻會窒礙重建發展，他質疑將休憩用地放在高速公路下是否真正能提供實際作用。他提出休憩用地是否有噪音限制，並建議減少噪音的治標方法是覆蓋西九龍走廊，這樣才可達到休憩用地的真實用途。他希望局方研究在西九龍走廊興建隔音屏障。

- 郭振華先生表示理解巿建局修改設計概念，是為符合環保及規劃上的標準，如住宅發展符合噪音標準的比率須至少達到80%。他明白地盤的局限，為達致經濟效益，有關修改是可考慮的選擇，他支持將兩個休憩地方合而為一的合理做法。就預留最少2200平方米的總樓面面積用作社會福利設施方面，他建議將其設於接近公眾休憩地方出入口附近。

- 梁欐先生就更改後的設計概念圖，詢問何謂「健康公園」，何時將原先三幢樓宇改為四幢，此改變曾否諮詢附近受重建影響或其他的街坊，如何進行由二零零七年六月一日開始為期兩個月的諮詢。就巿建局不把海壇街205至211號的七層唐樓納入為重建範圍，他不明白巿建局以「影響更大」作為解釋，他要求更有說服力的解釋。他指出，市建局將桂林街與海壇街交界的甲地盤休憩用地由原先的健康公園改為住宅後，連同通州街與海壇街之間的SSP/1/004乙地盤，加上荔枝角道的樓宇，會導致健康公園後的醫局街195至203號的住宅，四周被樓宇如三文治般夾及如身處蒸籠之內，光線及景觀均欠奉。

- 李漢雄先生希望巿建局交代樓宇高度、商業樓層的層數，以及住宅在四幢樓宇中的布局如何；健康公園的位置是否在地下抑或是在平台；樓宇附近的樹木是否處於同一平台或高度，可否將四幢樓宇互通連結，使居民可以享用大花園。

- 夏樂彬先生回應，原先設計的健康公園是為了讓老人家可在其中休息、打太極等，現時的構想是座落在一段封閉的北河街，而花園則是在地下，其餘綠色地帶是平台花園的設計，供樓上住宅居民私人使用，因此如要將所有綠色地帶及花園等串連成一體，須加以研究。至於樓宇的座向，為緩解噪音問題，樓宇將向北移。由於設計大綱只容許150米(主水平基準以上)的高度限制，日後實際的高度要視乎環境評估結果及設計上是否適合。至於商業樓層則不超過三層。海壇街205至211號為九層高的樓宇，如順應所有居民的要求把其樓宇納入重建項目，重建規模將會更大，對社會的影響亦將更大。路政署會研究是否在西九龍走廊加設隔音屏障，以及在地基及結構上是否可以承受。雖然地積比率已確定，但實際的單位數目在現階段尚未有定案，要視乎往後總綱設計階段而定。

- 主席查詢單位面積的數字。

- 莫炳超先生補充，城規會審議的《發展計劃草圖》，旨在顯示發展計劃區的界線和計劃區已指定為「綜合發展區」地帶。巿建局所介紹的假設方案，只是初步的設計概念。根據《城市規劃條例》的規定，在「綜合發展區」內的發展，必須提交「總綱發展藍圖」及有關的技術研究，包括環境影響、交通影響、空氣流通評估等，供城規會考慮及審議。議員對假設方案的意見可協助巿建局在下一階段制定「總綱發展藍圖」。規劃署亦已建議對巿建局的「規劃大綱」草擬本作出修訂，以作規劃日後提交的「總綱發展藍圖」的指引，修訂後的「規劃大綱」詳見文件的附件三。如議員不同意概念設計或有任何提議，可對「規劃大綱」提出意見。巿建局在提交「總綱發展藍圖」供城規會審議時，會進一步諮詢公眾。

- 李漢雄先生認為設計上未有詳細資料，沒有平面、切面及立面圖、樓層數目等，議員難以就概念圖提供意見；他表示未能提出意見。

- 王德全先生質疑巿建局以地盤小、行人路窄的理由，將SSP/1/003甲地盤由健康公園改為住宅樓宇，但在桂林街及醫局街處亦有一個面積比原先構想的健康公園更小的公園。他個人贊成樓宇之間設有空曠地方，大廈間無須太貼近，他不滿巿建局的設計方案零碎，並無作出全盤考慮。

- 黃鑑權先生詢問是否將一、二、三座新樓宇大部分單位設計為面向海壇街，以避免西九龍走廊的噪音。

- 主席詢問巿建局原先的設計是否未能通過環保標準的要求，現在需要修改。

- 夏樂彬先生答覆，一、二、三座樓宇大部分的單位會面向海壇街，以符合環保署的要求。

- 主席提及發展計劃已刊憲，公眾人士可在兩個月內發表意見，讓城規會考慮，並在有需要時作出修訂，他相信規劃當局會把意見記錄在案。主席歸納說，議員關注健康公園移至北河街部分。但該擴闊部分是否足夠興建公園，而不只是聊備一格，也是一個問題，如要發揮休憩地方的功能讓巿民享用，原先的健康公園較為可取，但原有設計卻不符合消減噪音的要求。他提出兩個考慮方向，一是在設計上有否其他可行性，二是降低地積比率，無需達至7.5，令處理噪音的空間更大。例如富昌邨西路的地積比率，房委會由6.5減至6.0。

莫炳超先生指出，所有申述必須在兩個月內(即二零零七年八月一日或之前)以書面方式直接送交城規會秘書。主席請秘書處安排。

秘書處

(c)收回私人土地以便市區重建局實施深水荔枝角道/桂林街及醫局街發展項目(SSP/1/001&002)(深水區議會文件77/07)

- 主席歡迎地政總署及巿區重建局代表出席會議。

- 陳清揚先生介紹文件。他補充巿建局提供最新收購進展的數字。巿建局已與118名業主達成收購協議，其中包括24宗正在處理業權轉讓法律程序的個案。巿建局正與餘下14間商舖、25個樓上的住宅單位、3個單幢物業以及1個公用地方業權個案的業主商討進行收購。李敬志先生謂市建局並無其他補充。

- 衞煥南先生查詢巿建局尚有多少個業權或單位未收回，未能收回的原因為何。他建議巿建局以足夠的賠償金額給予餘下的業主，加速收回單位的時間。他詢問巿建局如何處理受影響的租客。他希望巿建局效法二零零五年房屋署採用「回頭紙」1的方法處理租客上樓問題。他認為巿建局採取《收回土地條例》，只需百分之八十的業權人同意便可收購餘下的業權，這一尚方寶劍會導致以前收回福榮街、福華街時，有巿民極不願意交回單位的個案重演。

- 李敬志先生澄清巿建局現時是收回私人業權，不等同於房委會收回租客的租住權。現時，尚有14間商舖及20多個業權的住宅尚未達成收購協議，單幢樓宇有3幢尚未落實完全收購。整體而言，巿建局收購住宅單位的業權接近80%。已收購的地舖業權約56%，挑戰性較大。除5個業權有問題，包括找不到相關業主外，其他是關乎價錢問題，而雙方議價則有30%至50%的分歧，由於要審慎使用公帑，因此未能應允業主的要求。巿建局無意強行將任何人搬離單位，但安置方法亦不能效法房委會採用「回頭紙」的做法。他指出，倘若業主尚未賣出物業，巿建局不能處理有關租客。現時尚有173名租客居住於尚未賣予巿建局、但仍在業主手中的單位。他希望區議會支持巿建局引用《收回土地條例》，讓巿建局可盡快安排租客入住公屋。房委會已預留部分單位予巿建局安置租客入住公屋，巿建局現時一直要交租予房委會以保留這些單位。由於業主尚未賣出單位予巿建局，租戶則無奈地仍然在等待中。他請區議會體恤這批租戶，支持收回土地建議。

- 梁有方先生說，賠償方案內自置居所津貼是由巿建局董事會修訂，董事會權力相當，他相信董事會可制定「回頭紙」幫助多戶租客，稍為修訂政策並非難事。他希望以「樓換樓、舖換舖」方式賠償。他亦質疑估價是否嚴苛，以致收購價格偏低。他澄清政府可隨時運用《收回土地條例》，不需要八成業權人同意才可行使，問題是在於賠償安置上。

- 衞煥南先生表示，去年九月收購住宅單位的呎價為3,894元一呎，他不明白巿建局如何制訂收購價。他希望巿建局體恤170多戶租客面對治安及環境衞生惡劣的問題，再考慮行使「回頭紙」。

- 李敬志先生重申巿建局並無「回頭紙」、「樓換樓、舖換舖」的政策。現時已有接近八成的住宅單位業主願意接納收購價，這證明獨立測計師的估價是可接受的。就這個項目而言，巿建局並無刁難業主。巿建局會繼續與其他業主商討。他不會與大角咀項目比較，因兩者的地點、環境各有不同。

- 梁有方先生重申，希望市建局董事會切實考慮「回頭紙」及「樓換樓、舖換舖」的政策。他查詢巿建局可否定期向巿區重建問題工作小組作出進展報告。

- 馮檢基議員認為《收回土地條例》形同尚方寶劍，與資本主義保護私人產業的原則有極大矛盾。為公眾利益着想，如有九成業權已收購，巿建局可就尚未收回的少數業權，給業主稍高的收購價以完成收購行動。由於租客面對的困難極大，他希望巿建局可讓他們入住公屋。

- 李敬志先生回應，如有需要，巿建局可向議會提交報告。他表示，巿建局並無強收民產，只是運用法例賦予的權力行事。170多名租客尚居於未達成協議的業權單位內，如不運用《收回土地條例》，巿建局便未能及早處理租客問題。

- 主席詢問，巿建局董事會會否再考慮以「回頭紙」方式補償租客。李敬志先生回應，會將今天議會所提出的意見帶返巿建局研究。

- 主席總結說，現時接近八成的住宅單位物業已被收購，至於已被收購的商舖佔商舖業權的56%，其中受影響的租客有170多名。地政總署提交文件，期望以《收回土地條例》加速強制收購尚未被收購的業權。對於地政總署引用《收回土地條例》處理餘下的業權，議員以舉手方式表示態度，結果如下：

| 6票反對： | 梁欐、覃德誠、馮檢基、官世亮、吳美、王桂雲 |
| --- | --- |
| 4票贊成： | 陳鏡秋、陳東、陳偉明、張文韜 |
| 8票棄權： | 譚國僑、衞煥南、黃鑑權、莊志達、 梁有方、王德全、甄啟榮、譚國雄 |

- 主席表示由於反對計劃的議員為多數，議會不支持有關計劃。主席希望巿建局爭取時間與有關業主繼續談判。

(d)荔枝角雨水轉運隧道計劃(深水區議會文件76/07)

- 主席歡迎渠務署及茂盛(亞洲)工程顧問有限公司的代表出席會議。

- 林偉全先生介紹文件並以投影片講解計劃，內容包括背景、工程目的、詳細設計階段、計劃概覽圖、現時的計劃內容簡介、隧道及主隧道的縱切面圖、主隧道及分支隧道的平面圖、截水引流入口A至F及豎井外觀、靜水池、排水口、建造主隧道及分支隧道的方法、建造連接隧道及豎井的方法、豎井建造流程、環境評審、交通影響、臨時交通管理措施、工地車輛行車路線圖、於截水引流入口附近及靜水池附近的受影響樹木、景觀美化、工程時間表。

- 莊志達先生詢問靜水池隧道有若干承受力、疏通雨水量的極限、明渠會否覆蓋以減低環境衞生問題、是否必須興建明渠、是否有措施預防蓄水池頂部的環境衞生問題。

- 林家輝先生詢問地底工程是否在夜間進行。他關注多輛泥頭車行駛，會增加路面的運輸流量。如大型泥頭車在晚間進出地盤，會影響晚間的交通。其次，靜水池連接地底隧道並橫向伸延出海，他擔心由於出水口高度與海港水位的相差不遠，在全球水位有上升趨勢的情況下，會造成倒流。第三，署方在地盤上留有空地，將來可能用作建造轉車站，若建成後，屆時人流會相當多，他希望署方在考慮設計靜水池時注意安全問題或將其封頂，減少風險。

- 王德全先生詢問，靜水池是否開放式，負責移植樹木的部門名稱、該部門有否審視計劃、如何在面積有限的地盤栽種數目兩倍於已砍伐樹木的新樹木、樹木的品種及誰人負責栽種、有否其他部門負責保育工作。

- 林偉全先生回覆，隧道設計可承受二百年一遇的暴雨，但整體而言，深水區的渠務設計可承受五十年一遇的大雨。

- 曾建雄先生表示已考慮靜水池會否發出臭味。基本上，靜水池所收集的是雨水，在溪澗入水口會有沉澱池隔去較大的沙石，靜水池則可讓雨水進入主隧道前將較細的沙泥沉積隔去。維修部門會在每年雨季來臨前在靜水池清理沙泥。隧道鑽挖機在日間進行鑽挖所得的沙泥，會送往公眾填料接收設施。運泥車輛在晚間的運作受環保署的噪音限制，以高期每日有70輛車運送泥頭計，若平均每小時有幾輛泥頭車駛經瓊林街，應不成問題，除非有車輛非法停泊於路邊，則可能會阻礙交通。為確保泥頭車有空間排隊等候，工地將預留大面積的地方供數輛泥頭車排隊停泊使用。地球暖化，水位提升，出水口為主要基準面上+3.7米(mPD)的設計，較一般海水水位+2.5米(mPD)為高，亦已考慮到潮汐漲退最高水位及颱風期間的高浪位及安全系數。另外，由於主隧道是採取倒虹吸的設計，靜水池要有相當的水位高度，來提供足夠水壓，使雨水經出水口流入海。短時間的大雨可令靜水池水位能達致最高的+14米(mPD)，但並不會持久，待雨水流走後，可返回原來靜水池+3.7米的水位。渠務署曾考慮全面覆蓋靜水池，但覆蓋後提供的用地不多及加添操作困難，而且以池面200米乘10米計，不具成本效益。蝴蝶谷地盤的設計是盡量騰出可用的空地。至於樹木移植方面，渠務署會循正常程序，向地政總署、路政署、漁農自然護理署(下稱漁護署)和康樂及文化事務署(下稱康文署)提交報告及申請批准。

- 王德全先生認為工程費用與安全問題應分開考慮。他希望覆蓋雨水渠，避免構成危險，令頑童跌進未封頂的渠道。對於渠務署未有在會前諮詢康文署，他表示失望。他希望署方能列出樹木的詳細情況，例如名稱、健康狀況、是否珍貴樹木。他亦問及如何栽種兩倍的樹木。

- 吳美女士詢問，由近澤安的截水引流入口B可否步行至近李鄭屋邨的截水引流入口C；因在該處砍伐樹木數量過多，行山人士定會反對。她亦關注栽種兩倍樹木所需的時間，以及在截水引流入口B近大窩坪配水庫的噪音問題。

- 梁有方先生讚許渠務署準備文件資料充足，方便討論。他提問是否只有70架次的泥頭車進出工地，如何確保出入地盤的泥頭車有帆布蓋好沙泥，以及地盤有灑水以防塵土飄揚。他關注靜水池、豎井及倒虹吸隧道如缺乏斜道，會否令流速低，以致產生環境衞生和滋生蚊蟲問題。如加上蓋費用昂貴，署方會否考慮加設橫樑鐵網，減少市民攀爬及跌進水池的危險。他希望綠化外牆，加上支架栽種植物以綠化環境，一來可以吸熱，二來具美觀及實用價值，對環境有好處。

- 王桂雲女士擔心不加上蓋的靜水池會滋生蚊蟲。她建議靜水池可在地下建造，例如大坑東一段，這樣便不會讓頑童攀爬造成危險。此外，她希望署方能改善淤泥問題。

- 林家輝先生認為蝴蝶谷的山勢可令小朋友容易由山邊走近靜水池，構成危險。他希望署方能增加成本加添上蓋，或做妥分隔措施，防止巿民走近。

- 莊志達先生認為覆蓋明渠的做法可防止非法傾倒廢物。他希望署方積極在施工前聽取議員意見，考慮覆蓋靜水池。

- 梁欐先生詢問，工程有否影響行山的晨運客，長沙灣及荔枝角的明渠是否在此計劃完成後進行覆蓋工程，栽種兩倍的樹木是以面積抑或數目計算，並請署方澄清何謂有價值的保留。

- 主席就綠化及交通問題，詢問與會的部門代表有否意見補充。黃文健先生表示尚未收到樹木調查報告，他相信顧問公司會將資料提交康文署審核，屆時該署會考慮議員關注的事宜。

- 樊容權先生表示，工程會影響道路慢線的交通，運輸署屆時會與渠務署及警務處商討，定會作適當的交通措施安排。

- 主席總結，議員歡迎有助改善地區水浸情況的工程項目。不過，部門尚要處理及跟進以下幾方面：希望康文署跟進綠化及砍伐樹木的問題；在工程設計方面，靜水池滋生蚊蟲問題、靜水池設計安全問題、明渠抑或暗渠較為適當，有關操作對環境及交通的影響。渠務署日後會提交有關綠化的詳細資料，在七月舉行的環境及食物委員會會議中再行討論。

林偉全先生回應主席的提問表示，署方會在本年七月底向立法會事務委員會、九月向工務工程委員會、十月向財務委員會申請撥款13億元。栽種樹木方面，渠務署會與地政總署、康文署、漁護署及路政署跟進，聽取其意見後，再在七月區議會屬下委員會的會議上詳細討論。靜水池方面，他表示安全問題最為重要，並應優先處理，這並不是成本方面的顧慮。加上適當圍欄設施亦可有效防止非法進入，例如有些水塘溢流口亦沒有加設上蓋；署方會平衡多方面的情況，考慮操作維修的需要，有否巿民進入等，而詳加研究。此外，建議的隧道系統是收集雨水用，與可能非法接駁的管道不同。至於倒虹吸的設計，曾邀請香港大學進行測試，設計是可行的；署方可定期清理以防止蚊蟲滋生，如有必要，可將水泵乾。

渠務署

環境及食物委員會

渠務署

- 主席總結，議員除了就細節提出意見外，會上並無議員反對整個計劃的實行。大會支持是項計劃。

(e)廉政公署西九龍辦事處二零零七至二零零八年度工作計劃(深水區議會文件62/07)

- 曲廖秀芳女士介紹文件及投影片內容。她補充謂廉政公署每年均與區議會合辦活動，而較早前廉署已取得深水埗區議會的同意，合辦本年度的活動，並獲撥款七萬元。活動籌備委員會已於五月二十二日舉行會議，通過以「廉潔選舉齊推廣」為主題籌辦一系列的活動，以加強區內候選人對選舉條例的認識，並爭取巿民支持與廉署合力推廣廉潔選舉文化。廉署亦會透過展覽等活動向中小學生灌輸有關概念。她希望各議員踴躍出席九月十六日在又一城舉行的開幕典禮。

- 梁欐先生詢問，由廉政專員親自領導的內部樓宇管理專責小組是否有新措施應付大廈維修尚未解決的問題，例如顧問公司以超低投標價取得合約。面對強制驗樓的需要，他相信屆時問題會更多。

- 莊志達先生詢問有關貪污舉報及實質有貪污成分的案件兩者的數字。他指出，二零零六年貪污舉報數字較二零零五年的下降，希望了解涉及真正貪污的案件數字究竟為何。

- 黎慧蘭女士就文件第4頁第14段提及的防貪服務，指出在深水埗區聚居的新移民因固有文化背景的差異，例如仍有內地新來港人士藉請飲、送禮希望得到別人幫忙的習慣，她希望廉署針對這方面推行防貪教育，灌輸正確的觀念。另外，文件第5頁第21段所述房屋署的屋邨管理諮詢委員會涉及外判工作，如參與揀選清潔、保安、維修投標者，並給予評分。她希望廉署在這方面加強宣傳教育工作，讓他們得悉可能出現的利益衝突情況，以免涉及貪污。

- 梁有方先生希望廉署加強有關私人樓宇參與揀選投標者的防貪工作，讓有關人士認識相關程序，並提供細緻的支援服務。選舉方面，有財力的政黨以地區團體名義，在派發禮物之餘，游說巿民尤其是年長者投某人一票。他詢問在現有的法律機制下，上述舉動是否觸犯法例，選舉是否公平，有何辦法制止其行為。

- 曲廖秀芳女士回應謂，根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》，任何人以提供利益誘使他人投某人一票或不投某人一票均屬違法行為，無論該行為是在選舉前、選舉期間或選舉後作出。如有人得知這些行為，應向廉署舉報。至於房屋署的屋邨管理諮詢委員會委員的防貪教育方面，廉署已舉辦講座，提醒他們有關工作上常見的貪污問題，如地區團體希望就某個防貪議題安排講座，廉署樂意提供服務。對於內地或其他國家的新來港人士，廉署有一系列的防貪活動/資料以協助他們瞭解香港的廉政工作，例如透過提供錄影帶、單張、展板予在內地向即將來港人士提供培訓的非政府組織，希望新來港人士在未抵港前已對這方面有所認識。另外，廉署亦有將倡廉信息載於由民政事務總署派發予新來港人士的小冊子內，除繁簡體中文及英文外，亦有以尼泊爾文及印度文印製，可在過境關閘口取得。再者，廉署也有在入境事務處申請身份證的辦事處播放防貪錄影帶，以及在海陸空口岸擺放展板宣傳廉潔信息。因應政府社會共融的政策，廉署會盡量邀請新移民或少數族裔人士參與地區活動。政府部門如舉辦涉及這些人士的活動，廉署亦會提供支援，例如法例方面的資料。總括來說，在抵港前、到港時及融入社會三個範疇，廉署都有照顧新來港人士。貪污舉報數字方面，巿民的投訴如表面上與貪污有關，廉署會計算為一宗投訴，納入貪污舉報個案的數字當中。一般而言，大概有七成的投訴可以跟進。跟進個案中，約百分之八可以提出檢控，以二零零六年為例，定罪率有88%。樓宇管理方面，由廉政專員領導的專責小組包括執行處、社區關係處及防止貪污處三個部門的代表，他們會定時與廉政專員商討在樓宇管理方面可推行的工作，新措施包括製作網頁及錄影帶、舉辦簡介會等。至於長遠及整體的工作策略，目前尚在研究討論中，日後若有新進展，會繼續向區議會報告。至於圍標的問題，由於較為複雜且牽涉多個部門，廉署會繼續與這些政府部門如屋宇署，以及相關的專業團體和學會保持緊密合作，例如廉署已在工程師學會及建築師學會為會員提供的培訓課程中加入專業道德等課題，希望他們能自發監管。她說廉潔樓宇管理並非單一團體可以做到，法團、政府部門、物業管理公司甚至業主本身都有責任。

- 主席總結，議員知悉報告內容，他請廉署跟進議員所提出的問題。

議程第4項：續議事項/跟進事項

  - 第二十三次會議討論事項跟進行動核對表(深水區議會文件64/07)

- 主席報告，漁護署已安排深水埗區議會參觀多個農場，議員收穫豐富。

- 就改善地鐵車站出入口設施方面，主席報告地鐵公司覆函重申上次會議的立場，而環境運輸及工務局回覆將此事交回地區處理。梁欐先生謂，公共交通服務工作小組尚未開會商討。主席建議小組可安排召開會議。立法會法案事務委員會定期邀請區議會或有關人士提出意見。有關兩鐵合併的法案委員會將於本年六月九日開會，現正詢問區議會有否立場書或意見。主席建議，如議員並無反對，會將上次會議的動議內容及議員的意見提交審議附屬法例的小組委員會，以作參考。議員對此建議無反對。(會後補註：主席已於本年六月五日簽發信件予立法會。)

- 余廖美儀女士補充，有關社會福利署分拆保護家庭及兒童服務課(西九龍)及成立社區精神健康介入隊，兩項計劃涉及新資源，細節尚未落實，在取得確實資料後將會向議會匯報。

  - 提升區議會職能籌備工作進展

    - 市區小工程計劃深水地區工作小組報告(深水區議會文件65/07)

- 議員知悉報告，並無查詢。

(ii)深水社區會堂及社區中心管理委員會報告(深水區議會文件66/07)

- 議員知悉報告，並無查詢。

- 主席說，荔枝角社區會堂重修後於七月中重新開放，開幕儀式在二零零七年六月十五日舉行，請議員抽空出席。

議程第5項：地區管理委員會會議報告(深水區議會文件67/07)

- 民政事務專員介紹文件。他強調今次制訂綠化總綱圖的過程是加強地區參與模式，盡量在早期諮詢區議會對綠化方案、樹木品種及綠化地點的意見。

- 議員知悉報告，並無查詢。

議程第6項：區議會轄下委員會報告

(a)委員會報告

(i)環境及食物委員會報告(深水區議會文件68/07及82/07)

- 議員知悉報告，並無查詢。

(ii)房屋事務委員會報告(深水區議會文件69/07)

- 議員知悉報告，並無查詢。

(iii)交通委員會報告(深水區議會文件70/07)

- 議員知悉報告，並無查詢。

(iv)社區事務委員會報告(深水區議會文件71/07及72/07)

- 議員知悉報告，並無查詢。

(b)直屬工作小組報告

(i)健康及安全社區督導委員會(深水區議會文件73/07)

- 黃鑑權先生提出余美玉女士、李蔭國先生、鄒碧虹女士加入健康及安全社區督導委員會為增選委員，議員一致通過。

- 議員知悉報告，並無查詢。

(ii)節日慶祝活動工作小組(深水區議會文件74/07)

- 主席提及區議會暫定在本年九月二十一日舉辦國慶酒會。

- 議員知悉報告，並無查詢。

(iii)關注貧窮問題工作小組(深水區議會文件75/07)

- 黎慧蘭女士提出婁振陽先生、陸慧研女士加入關注貧窮問題工作小組為增選委員，議員一致通過。

- 議員知悉報告，並無查詢。

(iv)本土經濟及旅遊工作小組報告(深水區議會文件78/07)

- 主席提及2007年電腦通訊節將於二零零七年八月二十四日至二十七日舉行。

- 議員知悉報告，並無查詢。

議程第7項：其他事項

(a)立法會議員與深水埗區議會議員於二零零七年六月七日(星期四)舉行會議及午餐聚會

- 主席說已有20位議員報名出席。秘書處已於二零零七年五月十一日向議員發出將討論的題目及其背景資料文件，並已安排車輛接送。主席請議員於當日上午九時四十五分在長沙灣政府合署地下大堂集合。

(b)明愛醫院護士因公殉職

- 社區事務委員會在二零零七年五月三十一日在會上已表達關注及慰問。主席並已代表區議會致函其家人同事表達慰問及關懷。議員希望得知出殯安排。秘書處將公祭儀式安排的資料在席上傳閱，並請欲出席當日儀式的議員聯絡秘書處。

(c)石硤尾邨美荷樓「意念創作比賽」(深水埗區議會文件83/07)

- 黃瑞華女士介紹文件。她補充展覽場地尚需研究，日後再向區議會報告。

- 梁有方先生查詢房委會是否會採納評審結果，將美荷樓改建成為得獎者構思的用途。黃瑞華女士回覆，根據比賽規章，房委會沒有責任在美荷樓將來發展的任何部分採納任何得獎或入選作品的內容及建議。就梁有方先生有關文化帶的意見，黃瑞華女士謂會將議員的意見向部門反映。

- 大會同意區議會作為比賽的支持機構、主席代表區議會擔任比賽評判，以及同意比賽籌辦機構於比賽的宣傳刊物及有關文件上使用深水埗區議會的標誌。

(d)全港運動會

- 陳東博士報告，共64名居住在深水埗區的運動員參加乒乓球、羽毛球、籃球、田徑比賽，並有28名啦啦隊成員參加啦啦隊比賽。深水埗區獲得女子八百米、女子籃球比賽冠軍及籃球比賽總亞軍。他希望下屆取得更好成績。

- 黃文健先生感謝區議會支持參加全港運動會，來屆將 於兩年後即二零零九年舉行。籌委會已發出問卷徵詢意見，希望來屆辦得更好。主席向陳東博士致意，感謝他代表區議會參加籌備委員會，區議會樂意支持此項盛事。

議程第8項：下次會議日期

- 下次會議訂於二零零七年七月三十一日(星期二)下午二時十五分於區議會會議室舉行。

- 餘無別事，會議在下午七時五十五分結束。

深水埗民政事務處

區議會秘書處

二零零七年六月

1	 房屋署在特殊情況下，會向受重建屋影響的居民發出承諾書(「回頭紙」)，讓他們選擇遷回於日後落成原區的新建公屋單位。