第二屆深水區議會房屋事務委員會

第九次會議記錄

日期：二零零五年五月二十六日(星期四)

時間：下午二時十五分

地點：深水區議會會議室

出席者

主席

煥南先生

議員

陳鏡秋先生

陳偉明先生

莊志達先生

覃德誠先生

郭振華先生，MH	(於下午六時十五分出席)

官世亮先生

黎慧蘭女士

林家輝先生	(於下午四時四十五分離席)

梁漢華先生	(於下午四時五十五分離席)

梁錦滔先生

梁　欐先生

梁有方先生

李漢雄先生	(於下午四時十五分離席)

吳　美女士

譚國雄先生	(於下午五時二十分離席)

譚國僑先生，MH

黃鑑權先生，MH		(於下午五時零六分離席)

王桂雲女士

王德全先生

甄啟榮先生

增選委員

鄭永銘先生	(於下午六時十五分離席)

劉惠德先生	(於下午三時五十五分離席)

盧永康先生	(於下午四時五十五分離席)

麥頌賢先生	(於下午四時五十八分離席)

溫國雄先生	(於下午四時零五分離席)

列席者

蔡雪蓉女士	民政事務總署深水民政事務助理專員

姚淑因女士	深水民政事務處署理高級聯絡主任(2)

廖敬良先生	房屋署高級房屋事務經理/西九龍

林作恭先生	房屋署房屋事務經理/物業管理(西九龍)一

陳　華先生	社會福利署深水區助理福利專員1

李仲堅先生	香港警務處助理警民關係主任(深水)

徐北榕先生	香港警務處深水警區警民關係組社區聯絡主任

關民立先生	食物環境生署深水區總督察

趙卓寧先生	食物環境生署深水警區高級生督察

鄧錦鴻先生	食物環境生署九龍區總監(檢控及牌照)

梁錦沛先生	建築署高級物業事務經理/特別統籌(2)

鄭樹榮先生	建築署物業事務主任/特別統籌(22)

夏樂彬先生	巿區重建局高級規劃及發展經理

龐婉儀女士	巿區重建局社區發展總經理

鄧文雄先生	巿區重建局高級規劃及發展經理

熊傳笳先生	房屋署保養測量師/深水

陳桂湫女士	規劃署城巿規劃師/深水

李海達先生	安保工程有限公司項目經理

李孟禮先生	安保工程有限公司建築工程師

黃超境先生	安保工程有限公司工程統籌

秘書

關祺亮先生	民政事務總署一級行政主任(區議會)/深水

因事未能出席者

張文韜先生

缺席者

馮檢基議員，JP

區大明先生

陳潤根先生

歡迎詞

      - 主席歡迎各委員及部門代表出席房屋事務委員會第九次會議。

- 委員會接納張文韜先生的請假申請。

議程第一項︰通過二零零五年三月十日的會議記錄

- 委員會通過上述兩項會議記錄。

議程第二項：討論/資料文件

(a)市區重建局項目--荔枝角道/桂林街及醫局街發展計劃(文件19/05)

- 鄧文雄先生以電腦投影片介紹文件。

- 主席詢問，是次項目為何會比深水其他七個項目獲優先處理。另外，他又請市建局解釋是次項目為何是一個「自選」項目及如何杜絕租客被業主迫遷的情況。

- 龐婉儀女士回應表示，市建局除了處理二十五個優先處理項目外，亦會留意舊區其他具迫切性的重建工作。由於規劃程序需要十六個月，如果待該二十五個項目完成後才展開其他項目，便會阻延其他重建項目的進行。由於是次項目的規劃已經展開了一段時間，而且有其迫切性，現時是適當時候開展重建項目。另外，由於《業主與租客(綜合)條例》最近經過修訂，租客因而失去原有的法律保障，有部分租客亦收到業主過渡性搬遷通知，局方會密切留意該現象，並已收集所有受項目影響的租客資料，通過局方社工隊支援，探究如何協助受影響的租客。最後局方會確保政策上不會有任何誘因鼓勵業主趕走租客。

- 李漢雄先生歡迎是次重建項目，但他關注是次項目中休憩用地是否足夠。他亦指出，休憩用地不一定需要設於地下商場上面。

- 譚國僑先生認同李漢雄先生的關注，希望局方留意是次項目中公眾休憩設施的設計及規劃。他另詢問，重建項目中住宅單位部分佔多少樓面面積，以及重建能否增加居住空間面積。最後，他關注重建項目會否容納一些社會福利服務和社區設施，以照顧當地及附近居民的需要。

- 黎慧蘭女士查詢有關是次重建項目的時間表，以及局方如何減低工程對附近大廈居民的滋擾。

- 梁欐先生表示，局方於定出收購價格後十六個月才開始向業主購回業權的做法，與以往的做法不同，而事實上這會鼓勵業主趕走租客。他詢問這項新政策何時出現以及其產生的背景。最後，他認為是次諮詢的文件是一份概念性文件，有關的具體發展項目，日後應再向議會諮詢。他舉一個例子，有關地點旁邊現時建有一座天后廟，日後的發展可考慮將相關部分發展為旅遊景點。

- 梁有方先生同意梁欐先生對新政策下住客被迫遷的看法，他認為新的政策不單不能保障住客，同時亦未能照顧業主的權益。他促請局方向議會交代有關回收樓宇政策改變的因由，以及在新政策下保障租客利益的措施。

- 鄧文雄先生回應表示，有關委員對於休憩用地規劃和設計的提問，是次項目是以綜合發展的方式規劃發展，發展項目主要是集中於較大的甲地盤，而對面較小的乙地盤按計劃則會騰出四百平方米的空地作休憩用途。他續說，是次計劃將提供三百九十個約二十五、二十六平方呎的單位，地積比率大概是住宅7.5倍，商業1.5倍，預計於二零一一年、二零一二年間完成重建項目。在如何與附近天后廟配合方面，他表示，局方希望擴闊桂林街，並種植樹木，配合天后廟的環境，以營造更多的空間感。

- 有關賠償及規劃程序的提問，龐婉儀女士回應表示，首先，城規會會公布發展計劃圖並刊登憲報，供公眾知悉。受影響的業主及居民可以向城規會提出反對意見。而這個機制正正就是保護受發展項目影響的業主和居民的權益。之後，城規會會再考慮反對意見，並決定是否修訂發展計劃圖。經過兩個月的反對期後，若沒有反對意見，再經過行政長官會同行政會議批核，局方才能進行收購，這大概需時十六個月。需要經過規劃程序的前土地發展公司二十五個優先項目，都已經經過了十六個月的程序，只是當時正值由土地發展公司演變成市區重建局，引致當時仍未能即時落實該二十五個項目。她強調程序本身主要是保障市民的利益。

- 就委員對租客被迫遷的關注，龐婉儀女士表示，以往基於法例對租客的保障，有租約的物業收購價會比空置物業較低。但隨《業主與租客(綜合)條例》修訂，對租客的保障消失了，有租約的物業與空置物業的差價縮少，故此巿建局在出價時，有租約的物業與空置物業的收購價沒有差別。她重申，局方會密切留意受重建項目影響的租客，局方的社工隊亦會聯絡那些受業主迫遷的租客，提供適當協助。

- 主席詢問，局方曾否主動向業主說明，趕走租客不會得到額外賠償，並說明局方協助受迫遷的租客的措施。

- 龐婉儀女士回應表示，局方明白到住客受迫遷的情況確有發生，而局方內部亦有討論協助租客的方案，認為業主仍然相信交吉樓會得到額外賠償。對此，局方會加強向業主的宣傳工作。

- 梁錦滔先生要求，局方盡快制定政策去解決租客被迫遷的問題。他並希望局方澄清，在現存政策下，交吉與非交吉物業的收購價實際上是否有分別。他建議局方劃一以交吉物業的收購價進行收購，杜絕業主迫遷的情況。

- 梁有方先生表示，租客被迫遷的情況確實出現。他質疑，市建局董事局的成員包括房屋規劃及地政局代表，市建局為何沒有在政策上考慮如何配合《業主與租客(綜合)條例》的實施。

- 梁欐先生詢問，局方是否有機制增加重建項目以配合社區發展。就是次重建項目為例，局方可考慮將附近一些條件相若的樓宇包括在重建計劃中。

- 王德全先生建議，甲地盤住宅用地亦應設有休憩設施，而非只設置於乙地盤一帶。

- 鄧文雄先生回應表示，對於梁欐先生的提問，隨著二零零五年六月十日新修訂的《城巿規劃條例》生效，反對，贊成或其他的建議(包括擴大重建項目) 皆可向城規會反映。另外，根據《城巿規劃條例》及城市規劃標準，甲地盤的項目必定需要闢設休憩用地。至於乙地盤的項目，局方希望整個地方可作休憩用地。

- 龐婉儀女士補充表示，基於《業主與租客(綜合)條例》的修訂，局方正在制訂相應政策，但現階段不便公開。無論如何，今次向議會諮詢所接收到的意見，特別有關對租客保障方面的意見，局方會向董事會反映。

- 官世亮先生表示，文件指出，城規會會在未來二至三個月在憲報及報章公布這項目。他要求局方於制定協助租客的政策後，以特別會議或其他方式與區議會再討論有關計劃內容，才將計劃公布周知。

- 劉惠德先生詢問投影片所展示的未來概念圖中，甲地盤住宅樓宇毗鄰的樓宇是否留作商業用途。他建議將乙地盤四百平方米的休憩空地留作興建商業樓宇之用，而將甲地盤住宅樓宇毗鄰的空地預留作休憩用途。

- 譚國僑先生詢問，就租客保障方面，他建議局方可考慮向租客發出「回頭紙」，承諾為租客提供租住公屋的安置機會。他希望局方認真考慮由是次項目開始，制定配套措施，保障租客的利益。他指出，市建局亦聘請了許多前房署的官員，而這些官員有豐富經驗處理清拆事宜，應該能協助局方制定保障租客的政策。

- 林家輝先生同意譚國僑先生的意見。他另表示，較小的乙地盤用作休憩用地是合適的做法。就他所知，該區非常缺乏休憩用地，如果將該地段闢作設計完善的休憩用地，附近的居民亦可以享用。另外，他建議局方於甲地盤私人樓宇發展條款中加入該樓宇的基本設施如休憩用地、遊樂設施等，讓該樓宇的居民及公眾人士享用。

- 就議員所提出有關交吉與非交吉單位收購價是否不同的提問，龐婉儀女士回應說，因應《業主與租客(綜合)條例》的修訂，局方政策亦作出修訂，現時交吉與非交吉單位的收購價再沒有分別。至於休憩設施的規劃問題，她承諾會詳細考慮休憩用地的設計及位置，以改善區內環境。關於發出「回頭紙」的提議，她表示，局方仍在考慮不同方案協助租客，現時仍未有定案。

主席總結說，委員會希望局方留意委員的意見，尤其是對保障租客措施的關注。他認為局方於是次項目上的處理方法，可作為局方全港其他發展項目的先例。由於是次項目需時十六個月，他希望局方能定期向議會匯報進展。有必要時，他亦希望局方代表可出席房屋事務委員會轄下的市區重建問題工作小組的會議。若發展項目有重大改變時，他希望局方向委員會解釋情況。

市區重建局

- 王德全先生查詢，乙地盤的休憩用地是否會開放予公眾人士使用，而該休憩用地的管理事宜，是由甲地盤樓宇的業主立案法團還是政府負責。他指出，乙地盤的休憩設施不適宜由甲地盤的法團負責。

- 龐婉儀女士回應表示，就休憩用地的位置及有關該休憩用地管理的問題，局方會再跟進。

- 梁錦滔先生表示，若以現有的規劃概念來說，休憩用地作為一個獨立地盤考慮，管理及設計上都會出現問題。他希望局方再就有關公園設計諮詢區議會及周邊居民的意見。另外，他建議休憩公園可設置於醫局街與桂林街交界，這樣感覺上會較為開揚，使整個社區在觀感上得到改善。

- 梁欐先生建議，區議會可向康樂及文化事務署提出由該署負責將來休憩設施管理工作的要求。他亦建議休憩公園可設置於桂林街五十五號至六十一號地段，以配合該地段對面天后廟的發展，並建造行人天橋連接兩個地點。

主席總結說，有關休憩設施的設計規劃及日後的維修保養責任的問題，如有必要，市建局可於市區重建問題工作小組匯報最新情況，遇到原則性問題，市建局亦可向房屋事務委員會作出諮詢。

市區重建局

(b)強烈要求改善富昌富凱樓及富怡樓保安系統的漏洞(房屋事務委員會18/05)

- 黎慧蘭女士以短片介紹文件。

- 市民代表林先生表示，由於富凱樓及富怡樓的保安設施設於四樓平台，而地下的出入處並沒有保安員看守，導致很多人使用富凱樓地下的出入處作為通往西鐵站的捷徑。根據早前上門調查結果，87 %的居民強烈要求於地下出入處設置保安崗位，以阻嚇非該大廈居民使用該出入處。

- 林作恭先生回應表示，房屋署最初於二零零三年十二月接管富昌的管理工作時，富凱樓及富怡樓互助委員會曾要求署方於地下出入處設置保安崗位。經過屋辦事處與互委會研究問題後，房屋署晚間在兩座地下大堂加強保安工作，效果良好。互委會亦表示是項安排比較原先提議搬遷的辦法為佳。林先生繼續介紹該處地理環境。內兩座大廈位於樓高四層的停車場之上，連同停車場三個出入口，總共有五個出入口，而居民最常用的是地下及四樓平台的出入處。每座大廈一般只設置一個提供二十四小時服務的保安崗位。根據房屋署於一九九八年設計的甲類保安系統，於保安崗位當值的保安員，除了負責監視大廈出入口的人流出入情況外，亦會透過安裝於不同重要位置的攝錄機，監視全幢大廈的保安工作。富凱樓及富怡樓的設計屬於單向式的小型單位大廈，只有十四層樓高，每層十個單位，共140個，以長者居住的小型單位為主。四樓平台花園活動亦為長者的聚腳點，保安崗位設於四樓平台，除兼顧樓宇保安外，亦可顧及長者緊急求助的需要。過去數年，是項保安安排運作良好。

- 關於兩座大廈發生爆竊的情況，林作恭先生續說，自屋管理諮詢委員會於二零零四年四月一日成立後，警方代表亦會定期出席會議作有關報告。根據紀錄顯示，房屋署接管富昌的管理工作十八個月期間，富凱樓並沒有發生任何爆竊案件，而富怡樓於二零零四年十二月發生一宗入屋爆竊案件。他強調，署方有責任確保保安系統能保障居民安全，但基於資源運用的考慮，署方只能設置一個保安崗位。他補充，最近署方亦曾詢問兩座大廈居民有關管理、治安及居住環境的意見，絕大部分的居民都表示滿意。雖然亦有部分居民表示希望保安崗位設置於地下的出入口處。署方認為，保安崗位應設置於地下還是四樓平台，最終還是視乎實際需要及居民的意願，署方樂意作出配合，而有關工程所需費用預算約為五十萬元。

- 王桂雲女士認為，既然兩個出入處都有需要性，建議署方於地下出入口加設保安崗位。

- 黎慧蘭女士歡迎署方知悉居民對於地下設置保安崗位的期望。她表示，有關保安系統的漏洞並不單是人手調配便能解決，而是需要在制度和設計上予以配合，因此她希望署方可認真考慮有關建議，況且所需費用亦不多。

- 莊志達先生要求房屋署提供有關緊急求助個案數字，以確定保安崗位設於四樓平台的需要性。他並要求警方代表能提供專業意見，協助署方解決有關保安漏洞。

- 官世亮先生認為，原則上，保安員是不會離開保安崗位的，為了顧及長者及其他緊急求助的需要，保安崗位設於四樓平台的做法未必是有效的安排。他另指出，當居民建議保安崗位應設於地下出入處，而署方則認為四樓平台亦有潛在緊急求助需要時，署方應該繼續與居民深入探討有關安排，才下結論。另外，他詢問為何房屋署所提供有關爆竊的資料，與警方所提供的資料有差別。最後，他重申，地下出入口處的人流較多，因此有需要設置保安崗位，防止陌生人進出兩座大廈。

- 覃德誠先生認為，有關保安漏洞主要源於最初設計時的漏洞，因為電梯可以由地下直通往樓上各層，但當大廈保安系統由乙類升格為甲類時，某些出入處並不加設保安崗位，而只以閉路電視或密碼鐵閘監察進出人士。但有些屋(如大坑東)的設計，除了密碼鐵閘外，署方亦有設置保安崗位。當居民及區議員要求於富怡及富凱兩幢大廈的地下出入處設置保安崗位時，屋管諮委會並未回應訴求，最終留待於區議會處理。最後，他建議，於較多長者居住的公屋大廈，以八達通系統取代密碼系統作為確認大廈居民身分的方法。

- 梁錦滔先生認為，雖然房屋署的一般政策是一大廈設一保安崗位，但房屋署亦可因應該兩座大廈的特殊情況考慮加設一個保安崗位，這可確保政策一致性和加設方案的合理性。另外，他支持覃德誠先生提出使用八達通的建議，希望房屋署能作進一步探討。

- 譚國雄先生認為，該兩座大廈保安系統的漏洞關鍵，是地下出入處的升降機除了通往平台外，亦能通往住宅單位樓層。另外，他支持覃德誠先生提出使用八達通的建議，認為可解決密碼外洩的問題。

- 甄啟榮先生認為，房屋署首先必須承認該兩座大廈存在保安漏洞，才能認真考慮方案解決該漏洞。他建議，除考慮搬動保安崗位外，署方可從人手調配方面去解決有關保安問題。

- 主席向警方查詢自房屋署接管富昌後的罪案數字。

- 李仲堅先生回應表示，暫時未有有關數字，會再作跟進。有關富昌爆竊案的數字，二零零三年有十六宗，二零零四年則有十三宗，而該十三宗案件分布於內的不同大廈。對於解決現時保安漏洞，除了適當地跟進升降機可直通樓上各層的問題外，他亦提出以下建議：第一，於九樓及十八樓加設簽到簿，確保保安員定時巡邏大廈各層，亦可增加居民對保安的信心；第二，當發現可疑人物，居民應致電999通知警方；第三，當保安出現問題，而財政亦緊絀時，地下出入處可改用以鎖匙出入。最後，他表示當有需要時，可聯絡深水分區指揮官派警員多些巡邏該兩座大廈。

- 林作恭先生表示，根據甲類保安系統，部分屋一些出入口會封閉，一些出入口則會以密碼閘門配以閉路電視防止陌生人進出。當有需要時，署方亦會派員巡邏閘門。雖然富怡及富凱樓有五個出入口，但如無特殊情況，房屋署會維持每一座大廈一個保安崗位的規定，保安崗位亦只能放置於地下或平台其中一個出入處。他指出，除了保安崗位外，其實亦有其他保安員負責樓層的巡察工作。署方已應兩座大廈互委會的要求，加強晚上六時至十一時地下出入處的巡邏工作。他補充，富昌亦有推行『夜歸人陪送服務』，居民可要求保安中心派員陪同回家。最後，他重申，有關保安的問題，作為屋經理是責無旁貸，他亦會根據資源和人手，作出最佳運用和安排。

- 廖敬良先生表示，署方曾進行研究並推行智能卡試驗計劃，但成效不彰，再加上署方財政上的開支，現時署方並無計劃推行此計劃至其他屋。至於議員認為的保安漏洞，他指出，由最初沒有任何保安系統到乙類保安系統，再到現時的甲類保安系統，公共屋的保安系統已見不斷改進。

- 譚國僑先生提出三項意見，第一，請署方參考警方的專業意見，而問題的關鍵，是源自升降機能從地下直通往各層住宅的設計漏洞。第二，他希望署方能提供署方調查所得的具體數據，而據黎慧蘭女士提供的數據，接近九成居民希望將保安崗位搬到地下出入處，這反映了居民的訴求；第三，他歡迎署方對有關保安崗位設置地點所持的開放態度，亦理解署方特別關注長者需要，建議署方於四樓平台加設一個求助鐘，有需要時可直接聯絡總控制室。最後，他強烈促請署方在資源上作出配合，以回應富昌居民的需要。

- 梁欐先生表示，過往署方所採取的措施根本未能解決有關保安漏洞，而將保安崗位搬至地下出入處才是治本方法。若資源上容許，他建議地下及四樓平台都設置保安崗位。

- 王桂雲女士指出，雖然署方表示有閉路電視監控其他出入處的情況，但她憂慮這會拖慢處理突發事件的時間。最後，她強烈要求地下及平台都設置保安崗位。

- 莊志達先生表示，既然警方亦不否定電梯可以由地下通往各樓層的設計會構成保安漏洞，房署可多參考警方提出的專業意見。

- 麥頌賢先生表示，其他私人樓宇其實亦遇到類似的問題，而處理方法主要有幾個：第一是將平台的升降機設定為不能通往地下出入處；第二是在升降機內加裝按鈕，使升降機只能由上層通往地下出入處，而不能由地下通往各樓層；第三是於升降機內加裝密碼鎖或八達通系統，讓居民確認資料後才能由地下出入處通往各樓層。

- 林作恭先生回應表示，由於兩座大廈有五個出入口，而地下和平台都是主要出入口。在基於現有每一座大廈一個保安崗位的原則下，保安崗位只設於地下或是平台的效果都有利有弊。他理解署方、居民及議員們都很想盡快解決有關問題。署方向居民提出保安功能上地下及平台的需要性，他希望居民能作較周詳的考慮，最重要是居民在了解所有情況後，達致共識。

- 譚國僑先生建議，主席聯同互委會委員及房屋署工程組再舉行會議，商討有關保安崗位最理想的位置。

- 甄啟榮先生贊同譚國僑先生的建議，並建議署方派保安員長駐地下出入處，以取代設置保安崗位的安排。

- 廖敬良先生回應表示，參考二零零三年議會就相關事宜的結論，署方當時的措施只是暫時性，待二零零四年西鐵通車後再作討論。而是次文件的訴求主要是將四樓保安設施及信箱搬往地下。他表示，有關五十萬元的撥款已予預留，他亦同意譚國僑先生的建議，樂意與居民商討，若居民的意願是將保安崗位搬到地下出入處，署方承諾會撥款進行有關工程。

主席總結說，委員會將安排實地視察，並邀請各委 員、房屋署代表、警方代表及富怡樓、富凱樓互委會委員出席。他亦希望房屋署能詳細考慮委員們對保安漏洞所提出的改善建議。

秘書處

房屋署

警務處

(會後補註：實地視察已於本年六月二十日進行)

- 主席建議並得到委員同意，先討論議程第三項：規劃申請。

議程第三項：規劃申請

(a)長沙灣大埔道松坡(規劃申請編號A /K5/592) (房屋事務委員會文件20/05)

- 陳桂湫女士介紹文件。

- 鄭永銘先生表示，由於擬建住宅鄰近明愛醫院，他擔心住宅的高度會影響附近的空氣流通，因此建議當局諮詢明愛醫院的意見。另外，他亦擔心樓宇高度會影響附近鷹巢山自然教育徑的景觀。

- 王德全先生查詢是次計劃所涉及樹木砍伐的數目，並要求局方交代補償性植樹計劃的詳情。

- 譚國僑先生對鄭永銘先生的意見表示認同，並擔心將來樓宇會受到大埔道交通噪音滋擾。

- 陳桂湫女士表示，為確保維持從大埔道眺望開闊視野的規劃意向，此「綜合發展區」規定未來發展的高度不得高於連接該地段的大埔道平均水平度之上三層，及不得超過香港主水平基準上123.17米。現時申請所增加的樓層，是向下掘低三層，整個發展的高度與已獲批准的申請比較，並沒有分別，而城規會亦會考慮有關發展對附近景觀的影響。

- 關於王德全先生的詢問，陳桂湫女士回應表示，《城市規劃(修訂)條例》將於本年六月十日實施，其後申請人提交的資料會公開予公眾查閱，但由於是次申請是在六月十日之前提交，因此有關的申請資料不會公開。雖然如此，城規會仍會關注計劃在綠化方面的影響，在需要時施加一些批准附帶條件，例如植樹方案。

- 王德全先生表示，由於文件未有提供充分資料，他反對是項規劃申請。

- 鄭永銘先生詢問，發展商曾否諮詢明愛醫院的意見，發展商又曾否提交有關建築物對附近鷹巢山自然教育徑景觀影響的評估報告。

- 陳桂湫女士回應表示，根據發展商所提交的資料，發展商並未有諮詢明愛醫院的意見。若委員覺得有需要，她會向當局反映。另外，發展商於提交申請時，亦有預備電腦集成照片，但這些照片沒有包括鷹巢山自然教育徑景觀的圖片。

蔡雪蓉女士補充，民政事務處會就諮詢明愛醫院的事宜作出跟進，並會將收集到的意見交予城規會考慮。

民政事務處

- 譚國僑先生建議，城規會可要求發展商提供有關單位噪音水平資料，讓公眾知悉。

- 陳桂湫女士回應表示，根據《城市規劃條例》，在「綜合發展區」內進行發展，必須提交環境評估報告，說明擬議發展在施工期間及竣工後可能遇到或造成的環境問題，並須建議紓緩這些問題的措施。

- 譚國僑先生表示，雖然發展商會按照環保署的要求進行噪音紓解措施，使到70%單位所受到的噪音水平不會超逾規定，但他仍希望當局要求發展商提供有關超過70分貝噪音水平的單位資料，讓公眾知悉。

- 陳桂湫女士回應表示，現時只是提交規劃申請的階段，有關噪音的問題，必定會記錄在案，再作跟進。

- 陳桂湫女士表示，委員仍可於會後提交意見予民政事務處，她並承諾會將所有有關意見如實向城規會報告。

- 梁錦滔先生補充說，有關譚國僑先生指出的交通噪音問題，是委員比較關注的事項，希望城規會考慮計劃時，注意有關噪音的問題，並能讓公眾知悉有關資料。

主席總結說，有個別委員對砍伐樹木提出反對，亦有委員關注向明愛醫院的諮詢、環評報告及對鷹巢山的景觀影響等事宜。他請規劃署向城規會反映有關委員的意見。

規劃署

(會後補註:有關意見已連同該規劃申請一併提交城規會屬下都會規劃小組委員會(下稱「小組委員會」)考慮，小組委員會在六月二十四日的會議上，在審議多項規劃考慮因素後，決定拒絕對該規劃申請批給許可。)

(b)擬議短期租約用地(編號：KX2405)九龍長沙灣瓊林街(房屋事務委員會24/05)

- 蔡雪蓉女士代地政總署介紹文件。

- 譚國僑先生詢問，地政總署是否有措施確保將來用家必定遵從合約規定的用途。

- 梁錦滔先生詢問，由於該用地位於工廠區，政府可否考慮將之用作停車場。

- 譚國僑先生表示，由於以上意見涉及原則性的問題，他要求地政總署派員出席會議，以便討論有關問題。

蔡雪蓉女士回應表示，曾邀請地政總署派員出席是次會議，她承諾會將委員會的意見向該署反映，並要求該署派員出席會議，以探討有關事宜。

民政事務處

(蔡雪蓉女士因事離開會議。)

議程第二項：討論/資料文件

(c)加強維修深水公共屋瓷磚剝落問題(房屋事務委員會22/05)

- 覃德誠先生介紹文件。

- 熊傳笳先生表示，根據以往的做法，當發現瓷磚剝落時，便會通知工程部進行維修，但如果有潛在問題的可能性，則會由新樓組處理，經有關工程師確認潛在問題後，才通知有關承建商進行維修。自今年五月初，署方定下了新的處理程序，並成立專責小組負責跟進全港68個屋的維修工作，預計今年十一月完成68個屋的維修工程，而涉及深水區的屋苑包括：富昌、幸福、元洲及白田。在新程序下，當發現瓷磚剝落問題，便會即時向專責小組報告並進行報價，然後通知原有承建商於指定期限內進行維修。若承建商不承認有關責任，署方會即時進行工程。

- 熊傳笳先生進一步指出，瓷磚剝落的原因主要有兩個：第一，大部分有問題的樓宇都只有三、四年樓齡，因此署方相信當時的瓷磚施工程序出現問題。第二，天氣轉變引致的冷縮熱脹，亦會加快瓷磚剝落。針對有關問題，署方亦制訂新的處理方法：第一是改良瓷磚施工技術，並進行測試，同時對未來新樓承建商技術進行嚴格監管。第二是於設計上，屋的走廊未必再使用瓷磚，而只在牆壁髹上油漆。最後，他表示，署方規定承建商於工程完成後七年內必須負責維修保養工作。

- 陳鏡秋先生詢問，除了自然因素外，對承建商監管不足是否亦是瓷磚剝落的原因。另外，他亦詢問四個屋是否由同一個建築商負責興建。

- 覃德誠先生詢問，專責小組會否定期巡視各屋瓷磚剝落的情況，及有何方法防止瓷磚剝落。

- 王桂雲女士詢問，如果技術不足是瓷磚剝落的主要原因，署方如何監管承建商以確保質素。她建議署方亦須留意一些翻新單位的瓷磚剝落情況，並建議長者屋繼續使用瓷磚。

- 黎慧蘭女士認為，施工期間的環境生監管亦很重要。

- 熊傳笳先生作出以下回應：

  - 署方已加強對承辦商技術的監管，並已選取另一種較好的物料及改良黏瓷磚的方法，防止瓷磚剝落；

  - 當維修工程完成後，署方會向不承認責任的承建商追討相關費用；

  - 四個屋是由不同的承建商承建，富昌由友利、協興承建，幸福由進和、耀榮承建，元洲則由瑞安承建，而白田則由中國海岸承建。他指出，瓷磚剝落原因未必與個別承建商有關，而可能與工人的手工有關；

  - 針對元洲瓷磚剝落情況，署方會派工程組於每層進行巡查，預計兩至三個月內可完成有關檢查；

  - 有關王桂雲女士的意見，他表示會向署方反映；

  - 就加強施工期間的監管，他回應表示，工程期間所產生的廢物，應該由工程人員負責清理，屋經理會加強監管。

- 主席詢問有關巡查工作是否已展開。

- 熊傳笳先生回應表示，署方現正安排人手，大概一至兩個星期後會展開巡查工作。

- 覃德誠先生對署方安排表示認同，並詢問瓷磚剝落後的維修工程大概需時多久。

- 熊傳笳先生回應表示，維修工程會分為前期及後期進行，希望減低對居民的滋擾。前期工程主要是處理瓷磚剝落後的清理工作及重新鋪上英泥沙。在兩至三個月後，再展開後期的黏瓷磚工程。

- 莊志達先生詢問，除了向有關承建商追討相關維修費用外，是否有其他阻嚇性的罰則。

- 熊傳笳先生回應表示，在現行的評分制度下，署方會根據承建商各項表現給予評分，若承建商分數不能達標，會受到停牌半年至一年的懲罰。

- 梁錦滔先生希望署方再跟進有關翻新單位瓷磚剝落的情況。

- 陳鏡秋先生建議，署方定期向四個屋管諮委會匯報維修工程進度。

主席總結說，區內現時四個屋有瓷磚剝落的問題，希望署方能定期向委員會及管諮委會匯報維修工程進度及巡察結果。

房屋署

(d)2005/06年度房屋署區域計劃(深水區)(房屋事務委員會文件24/05)

- 廖敬良先生介紹文件。

- 陳偉明先生詢問有關蘇屋室內電線重鋪工程的可行性研究的完成時間，並詢問若署方不計劃重建蘇屋，內其餘十四座大廈是否亦須進行相關的可行性研究。

- 覃德誠先生詢問，是次計劃是否涵蓋元州2至4期，他並詢問元州現時的有關工程進度。

- 梁錦滔先生建議，署方可於明年度的計劃內，加入於區內使用甲級保安系統的屋的後樓梯加設閉路電視的工程，以解決有關保安漏洞。

- 吳美女士查詢澤安大廈泵房翻新工程的情況，並查詢內空置的"冬菇亭"的發展方向。

- 陳鏡秋先生查詢署方關於升降機現代化工程及室內電線重鋪工程的遴選準則，並詢問署方於五年公屋重建計劃結束後是否有考慮其他重建方案。

- 對於區內的舊型屋，譚國僑先生詢問，石硤尾重建(第五期及第六期)計劃，是否代表公屋歷史博物館的選址已確定設於41座。他希望署方向議會交代相關事宜。

- 王桂雲女士要求，署方於某些屋(特別是較多長者居住的屋)的後樓梯加設閉路電視，監視陌生人進出大廈的情況。她並建議近東龍樓巴士站的引道設於路上靠邊的位置。

- 廖敬良先生回應表示：

  - 署方現正進行餘下已納入整體重建計劃工程，暫時未有任何新的重建計劃；

  - 根據署方電器組的計劃書，稍後會研究蘇屋其他樓宇的室內電線重鋪工程，有關資料會於會後送交陳偉明先生；

  - 是次計劃只包括二零零五/零六財政年度內完成的項目，並不包括元洲的項目，但元州第二期及第四期的工程將會展開；

  - 關於後樓梯加設閉路電視的建議，由於緊急門是不會經常使用的，因此只會於正門及側門設置閉路電視，緊急門則會設置響鬧裝置以防止濫用的情況，但署方會視乎個別情況而決定是否運用管諮委會的撥款為後樓梯加設閉路電視；

  - 至於澤安其餘兩座樓宇的工程，他暫時未有資料，會於會後再作補充，而有關"冬菇亭"用地的安排，署方仍在研究中；

  - 若樓宇樓齡為二十五至三十年之間，署方會按個別情況展開升降機現代化工程；

  - 有關東龍樓引道的事宜，署方會交由屋辦事處再作跟進；

  - 有關博物館選址，署方暫時未有定案。

- 陳鏡秋先生追問電線重鋪工程的遴選準則。

- 陳偉明先生對後樓梯加設閉路電視的意見表示認同，他指出，根據專業人士的意見，後樓梯的出入處是署方保安系統的盲點，而後樓梯的響鬧裝置亦未能防止陌生人進出。他建議署方對現時保安系統進行檢討，並重新評估保安系統的效益。

- 吳美女士建議，在未有長遠計劃下，署方暫時會將澤安"冬菇亭"的空地闢作活動室，讓居民使用。

- 梁錦滔先生表示，雖然後樓梯的出入門在原先設計只作為緊急出口，但大部分後樓梯出入門的響鬧裝置都因避免滋擾居民而不會啟動，因此有關響鬧裝置未必能起保安作用。他建議署方聯同警方對現時保安系統進行檢討。

- 廖敬良先生回應表示：

  - 在決定電線重鋪工程時，署方工程師會對個別樓宇用電量及電線狀況作出評估，然後再決定是否進行工程；

  - 關於暫將澤安"冬菇亭"原址闢作活動室的建議，署方表示會再作跟進；

  - 有關後樓梯緊急門的意見，他表示，首先應向居民進行教育工作，防止緊急門被濫用，但他承認在管理上存在問題，並會在這方面作出跟進。

主席總結說，委員對區內某部分屋後樓梯的保安問題表示關注，希望署方研究後樓梯加設閉路電視的可行性。至於澤安的"冬菇亭"用地安排，他希望署方繼續跟進，並於下次會議匯報進展。最後他要求署方定期向委員會匯報是次區域計劃的進度。

房屋署

議程第四項：續議事項

(a)要求全面勘察北河街市政大廈結構安全問題(房屋事務委員會文件12/05)

- 鄧錦鴻先生匯報，北河街巿政大廈外牆翻新及粉飾工程已於四月二十五日展開。

- 梁錦沛先生說，在上次發現外牆瓷磚剝落後，建築署已就外牆翻新工程邀請顧問公司撰寫建議書。

- 李孟禮先生以幻燈片介紹翻新工程的建議書的內容。

- 主席詢問翻新工程的進度。

梁錦沛先生回應表示，翻新工程會分四期進行，而第一期工程已於四月二十五日展開，預計七月下旬完成工程。整個翻新工程預計於二零零六年一月完成。

食物環境

生署

- 主席總結說，請有關部門於工程接近完工時，再向委員會匯報最新情況。

(b)要求改善路邊曬衣物(房屋事務委員會文件8/05)

- 林作恭先生表示，針對富昌近西路及深旺道的晾曬衣物問題，署方已於內張貼告示，提醒居民，屋範圍內外均嚴禁隨處晾曬衣物。署方亦與管諮委會委員討論有關問題，委員一致不贊成於內設置一個永久晾曬地區，但決定於換季期間內短期開放籃球場等指定公眾地方，為時一個月左右，供居民晾曬衣物。管諮委會委員亦滿意深水民政事務處在改善西路及深旺道非法晒曬問題的努力，並致函答謝民政事務處在有關問題上的協助。

- 黎慧蘭女士歡迎署方的安排，建議署方可加強有關宣傳，並因應居民需要而延長晾曬場的開放時間，但她指出，西鐵站附近及西路仍然有隨處晾曬衣物的情況。她詢問除了房屋署外，政府專責部門小組又會如何協助處理晾曬問題，她並查詢於公眾地方晾曬衣物的罰則。

- 譚國僑先生詢問，房屋署曾否對西路晾曬衣物的需要進行評估，曾否考慮開放屋附近的臨時用地作晾曬衣物之用。

- 梁錦滔先生建議民政事務處考慮運用區議會撥款，於富昌附近開闢用地作晾曬處。當晾曬處建成後，房屋署需要嚴格執行不淮於內晾曬的規定，並鼓勵居民使用晾曬處。

- 譚國僑先生詢問，房屋署所提供的臨時晾曬地點，是否能滿足6,000戶居民的需要。

林作恭先生回應表示，晾曬地點的選擇是在管諮委會委員討論後作出決定，另一方面，署方亦已於籃球場擺放鐵馬及晾衫竹，以盡量善用空間。現時的臨時晾曬處的開放時間暫定為一個月，署方會因應居民需要，考慮是否延長開放時間。

主席

房屋署

- 主席表示，會再向民政事務處反映有關意見，並於下次會議繼續跟進有關事宜。

(c)何解更換富昌鑄鐵糞渠(房屋事務委員會文件8/05)

- 林作恭先生匯報，署方已完成全面勘察工作，但並未發現鐵渠有任何滲漏的問題，而生鐵渠的狀態亦屬於良好。署方仍會加強生鐵渠駁口位的防滲功能，並會為渠身重新髹上油漆，以加強防功能，有關工程亦會於短期內完成。

- 主席總結說，委員會結束有關事宜的跟進。

議程第五項：委員會轄下工作小組報告

- 公營房屋問題工作小組

- 覃德誠先生介紹工作報告。

- 委員會接納黃佩蘭女士加入工作小組為增選委員。

- 委員會接納工作小組報告。

(b)  私人樓宇問題工作小組

- 梁欐先生介紹工作小組報告。

- 委員會接納工作小組報告。

(c)  市區重建問題工作小組

- 梁有方先生介紹工作報告。他補充表示，工作小組的職權範圍加入"就區內的規劃及更新事宜，向相關機構及部門提供意見"。

- 委員會接納工作小組報告及工作小組職權範圍的修訂。

議程第六項：其他事項

(a) 撥款申請：

(i) 2005/06年度深水區私人樓宇管理基礎證書課程(房屋事務委員會文件23/05)

- 梁欐先生介紹文件。

- 梁錦滔先生建議調低茶點費用的開支。

- 梁欐先生回應，是次課程會安排於晚上上課，為顧及參加者的需要，茶點費用的開支是必需的。

- 委員會通過上述撥款申請。

(ii) 2005/06年度深水區優質樓宇管理比賽(房屋事務委員會文件25/05)

- 梁欐先生介紹文件。

- 委員會通過上述撥款申請。

(b)《2005年建築物管理(修訂)條例草案》委員會2005年6月25日舉行的會議(房屋事務委員會文件21/05)

私人樓宇問

題工作小組

- 主席介紹有關文件，並建議由私人樓宇問題工作小組主席梁欐先生及小組其中一位委員出席會議。

- 既無別事，會議於下午七時正結束。

議程第七項：下次開會日期

- 下次會議訂於二零零五年七月二十八日(星期四)舉行。

深水民政事務處

區議會秘書處
二零零五年七月六日