第二屆深水區議會房屋事務委員會

第十次會議記錄

日期：二零零五年七月二十八日(星期四)

時間：下午二時十五分

地點：深水區議會會議室

出席者

主席

煥南先生

議員

陳鏡秋先生	(於下午五時五十五分離席)

陳偉明先生	(於下午六時三十分離席)

張文韜先生	(於下午五時正離席)

莊志達先生

覃德誠先生

馮檢基議員，JP

郭振華先生，MH	(於下午五時零五分離席)

官世亮先生

黎慧蘭女士

林家輝先生	(於下午五時五十分離席)

梁漢華先生

梁　欐先生

梁有方先生

李漢雄先生，MH

吳　美女士

譚國雄先生	(於下午四時十五分離席)

譚國僑先生，MH

黃鑑權先生，MH

王桂雲女士

王德全先生

甄啟榮先生

增選委員

區大明先生	(於下午五時五十五分離席)

鄭永銘先生	(於下午四時十五分離席)

劉惠德先生

麥頌賢先生	(於下午四時十五分離席)

列席者

蔡雪蓉女士	民政事務總署深水民政事務助理專員

陳耀國先生	深水民政事務處高級聯絡主任(2)

廖敬良先生	房屋署高級房屋事務經理/西九龍

林作恭先生	房屋署房屋事務經理/物業管理(西九龍)一

陳　華先生	社會福利署深水區助理福利專員1

李仲堅先生	香港警務處助理警民關係主任(深水)

關民立先生	食物環境生署深水區總督察

朱廣添先生	房屋署建築師/51

嚴小玲女士	房屋署高級建築師/(3)

博秉志先生	房屋署高級規劃師/(5)

施麗虹女士	房屋署規劃師(7)

秘書

陳嘉聰先生	民政事務總署行政主任(區議會)3/深水

因事未能出席者

溫國雄先生

缺席者

梁錦滔先生

陳潤根先生(增選委員)

盧永康先生(增選委員)

開會詞

      - 主席歡迎各委員、政府部門代表出席房屋事務委員會第十次會議。

- 委員會接納溫國雄先生的請假申請。

議程第一項︰通過二零零五年七月二十八日第九次會議記錄

- 委員會通過上述會議記錄。

議程第二項︰討論/資料文件

- 石硤尾第二、五及七期公共租住房屋重建計劃(房屋事務委員會文件32/05)

- 嚴小玲女士介紹文件。

- 譚國僑先生詢問，第一，除了文件所述的重建規劃外，署方會否將二零零零年石硤尾土地重整研究的意見納入重建計劃之中。第二，署方是基於甚麼標準訂出預測居住人口的指標。第三，署方會否考慮更新及改善石硤尾其他舊區的設施。

- 嚴小玲女士表示，就房屋單位及人口的預計，署方是根據石硤尾分區計劃大綱圖內「住宅(甲類)」地帶的7.5倍地積比率作計算。

- 施麗虹女士補充，石硤尾土地重整研究主要是一項長遠土地用途研究，研究所建議的土地用途概念可供區內個別發展作參考，而個別發展會因應重建時的情况再作詳細規劃及設計。就是次重建計劃，署方亦有參考上述研究有關石硤尾邨重建時增加兩項土地用途的概念，包括文化遺產用途及興建小學的建議，署方經諮詢教統局後，考慮預留部份第四期地方提供一間小學(24課室)。此外，署方亦會根據《香港規劃標準與準則》，因應人口數目，提供足夠的休憩設施，其中包括初步構思的一個籃球場及一個羽毛球場。

- 梁欐先生就重建計劃提出以下建議：

  - 建議署方下次以投影片或立體設計圖方式介紹計劃，使委員更清楚了解重建計劃；

  - 考慮到樓層過高會造成屏風效應，加上新填海區的樓宇，整個深水舊區將會被高聳的樓宇包圍，希望署方重新考慮地積比率7.5倍的原則，並建議就重建計劃的圖則，再諮詢區議會及其他地區團體；

  - 建議署方考慮將興建街市項目納入重建項目之中；

  - 建議署方就重建計劃與其他政府部門加強協調。

- 鄭永銘先生認為，過高的樓層會影響空氣流動，建議署方作通風評估及於設計上考慮興建通風層。另外，他又關注公共交通交匯處的規劃。

- 王桂雲女士指出，屋樓層實在太高，會影響深水區的空氣質素，對屋附近的學校及居民造成影響。她亦關注第二期的泊車位設施太接近深愛堂幼稚園，一方面會影響空氣質素，另一方面所發出的噪音亦會對學校造成影響。最後，她詢問為何區議會於二零零零年所提出的意見不獲署方重視。

- 李漢雄先生指出，屋樓層過高不單會破壞附近景觀，引致屏風效應，亦會減少自然光，影響空氣質素等。他希望署方將居民生活質素列為規劃考慮因素。另外，他亦建議擴闊石硤尾的路面，以滿足未來所增加人口的需要。

- 嚴小玲女士回應表示，了解委員就重建計劃對環境影響的關注，但從有效地善用市區土地資源的角度考慮，就第二、五及七期地盤而言，需利用7.5倍的地積比率。這項重建計劃只屬初步發展大綱，署方將會從石硤尾邨整體公屋重建考慮，包括其他期數，即第三、四及六期。並擬於稍後進行微型氣候研究，再因應環境及其他景觀因素，在樓宇設計上作出配合。

- 施麗虹女士補充下列幾點：

  - 有關泊車位安排，署方曾諮詢運輸署，會根據現時的規劃標準提供有關設施。重建部份的私家車位及電單車位的供應，主要會利用現時石硤尾邨的多層停車場，而重建部份擬提供輕型貨車泊車位。至於第二期接近深愛堂幼稚園的輕型貨車泊車位的位置，只屬初步構思；

  - 有關擴闊路面的建議，署方根據初步交通評估研究，已諮詢運輸署，擬將第二期及第四期沿南昌街的地盤發展界線退入供擴闊路面。至於交通交匯處的建議，署方會將意見向運輸署反映。

- 主席詢問，計劃會否包括石硤尾街市的重建規劃。

- 嚴小玲女士回應表示，署方初步考慮在第六期提供零售設施，暫時未有計劃興建新街市。初步構思或可提供臨時街市，以便騰出現時石硤尾街市進行翻新；但有關的構思需稍後詳細諮詢區議會。

- 譚國僑先生詢問，因應委員提出的屏風效應及交通負荷等關注，署方會否考慮將該地盤的地積比率調低至低於地積比率上限的水平。他認為重建計劃擬提供約4,100個單位，密度過高。他希望署方除考慮屋的需要外，亦考慮全區性的規劃，對社區設施進行更新，例如診所、圖書館、郵局等，以配合居民需要，最後，他建議將擬建於第三期的社會福利大廈，改設於近深水東較處於中心地帶的第二期，並就計劃諮詢社區人士及居民。

- 吳美女士詢問，署方會否將某一範圍規劃為綠化區，署方如何處理第五期的老樹。

- 黎慧蘭女士詢問社會福利大樓內會設立哪些設施，亦詢問一些未包括在重建計劃19-24座及42-44座的規劃。

- 梁有方先生表示，署方應提供模擬圖片，讓委員對計劃有更確切的了解。他認為高密度的樓宇會使區內光線不足，區內空氣質素亦會受影響。針對人口的增加，他建議於南昌街至窩仔街一帶騰出地方，規劃為綠化區及預備擴闊道路之用。

- 王桂雲女士表示，第六期的零售設施未必能滿足居民的需要。她贊同譚國僑先生所建議，將構思的福利設施由第三期搬往第二期，以滿足居民的需要。她希望署方能將二零零零年石硤尾土地重整研究的意見及是次委員提出的意見適當地納入計劃之中。

- 甄啟榮先生詢問，為何二零零零年石硤尾土地重整研究的意見沒有納入這項重建計劃之中，為何重建計劃沒有得到規劃署參與。他認為署方除了解決住屋問題外，亦應考慮整個深水東區的規劃。他建議署方應先考慮居民及社區需要，再與其他政府部門跟進甚至重新規劃。另外，他亦關注圖書館及銀行的規劃，以滿足居民的需要。

- 郭振華先生對重建計劃表示歡迎，他詢問二零零零年石硤尾土地重整研究的意見是否納入計劃之中，並希望署方加快諮詢的時間表。就重建計劃，他提出以下意見：

  - 社區設施規劃應配合社區發展，如幼稚園及診所等；

  - 街市及零售設施可以天橋連接各樓宇，方便居民前往購物；

  - 減低樓宇高度，減少對光線及空氣的影響；

  - 規劃公共交通交匯處的位置，以方便居民；

最後他詢問署方會否就計劃再作進一步諮詢。

- 嚴小玲女士就提問，有以下回應：

  - 有關委員對區域性社區設施的關注，署方會將有關的意見轉達各政府部門；

  - 就綠化區的規劃，重建計劃會按照每人一平方米的標準提供休憩空間。此外，亦會於樓宇設計上加以配合，盡量保留位於第五期的古樹；

  - 重建後，人口數目會比原來的大約多三千餘人，樓宇單位多約一千餘個。署方會於善用土地資源、維持公屋的建屋量及滿足地區居民的需要之間作出平衡。

- 施麗虹女士補充診所乃屬地區性的設施，署方過往亦曾聯絡衛生署有關診所的發展方向，署方會將意見向有關部門反映。

- 主席請署方擬備圖則後，盡快讓委員會知悉。他又建議房屋署作為策劃者，推動與其他有關部門通力合作。

- 陳華先生表示，社署知悉有關重建計劃，亦曾向房屋署反映意見，如重置社會保障辦事處及長者服務中心等設施。由於現階段只是初步構思，社署會繼續與房屋署商討有關建議。

- 劉惠德先生詢問，六個課室的幼稚園是全日制還是半日制。他認為只設立一間六個課室的幼稚園，未必能滿足居民的需要，他建議署方考慮增加幼稚園學額。

- 莊志達先生質疑，工程將於二零零六年年底展開，為何署方現時仍未有具體計劃，他認為署方的諮詢似乎太倉卒。他又認為，署方盡用土地建屋的重建取向，與委員會關注社區發展的取向，似乎存在一定的分歧。他詢問署方會否在地區層面諮詢社區人士及居民，並查詢第二階段諮詢的時間表。最後他建議將交通交處納入重建計劃之中。

- 梁有方先生表示，重建計劃的諮詢似乎太倉卒，另外，他亦要求署方於下一階段諮詢時提供電腦模擬圖片，顯示完工後的景觀、空氣估量等資料，讓委員更清楚了解實際情況，減少不必要的誤會。最後，他建議署方加強與其他部門的合作，使重建計劃的規劃更臻完善。

- 譚國僑先生建議，署方進行規劃時須顧及社區需要，並廣泛諮詢社區人士及居民。另外，他認為文件只屬土地用途分配的草圖，希望署方牽頭，與其他有關部門特別是社署及醫管局進行協調工作，並於擬備圖則後再諮詢區議會。

- 有關諮詢地區人士及居民的事宜，嚴小玲女士表示，署方曾於本年一月出席有關「石硤尾公屋博物館」的社區論壇，亦將會於翌日就本文件的公屋重建計劃出席並諮詢深水東分區委員會，日後還會繼續進行相關的諮詢工作。待收集各公眾意見後，將會提供較詳細及具體的計劃資料予委員討論。

- 就幼稚園的規劃，施麗虹女士補充，雖然現時石硤尾邨第24座已提供一間九個課室的幼稚園(聖多馬堂幼稚園)，署方亦因應教統局的建議根據重建部份的預計人口按現時的規劃標準於重建範圍設立一間新的幼稚園。

- 主席總結說，希望署方考慮將二零零零年石硤尾土地重整研究的意見納入重建計劃之中，他又請署方與其他政府部門加強協調，並善用及更新社區設施，以配合居民的需要。最後他請署方於擬備圖則後，盡快諮詢區議會或本委員會。

(b)要求房委會容許擁有兩個公屋單位的家庭，透過放棄其中一個公屋單位，換取公屋居民購買二手居屋的資格及在恢復出售居屋時，換取綠表購買居屋的資格(房屋事務委員會文件26/05)

- 王桂雲女士介紹文件。

- 廖敬良先生請委員參閱署方的書面回覆，他補充表示，公屋資源有限，署方須在社會訴求、實際需要及資源之間作出平衡。

- 王桂雲女士表示，這份文件是針對那些居住於兩個細公屋單位的家庭，讓他們可透過放棄其中一個單位，換取以綠表購買居屋的資格。以這方式騰出的單位，正可讓署方分配予輪候冊上的家庭。她希望署方恢復以往容許居民放棄其中一個單位，換取以綠表購買居屋的資格的制度。

- 譚國僑先生表示，現時一些居民於結婚後仍然與父母同住，生活上若有不協調，便可能造成不和。他亦認同王桂雲女士所提出恢復以往制度的安排，相信可達致雙贏局面。

- 梁有方先生指出，容許擁有兩個公屋單位的家庭，放棄其中一個公屋單位，換取購買二手居屋的安排，正正符合房屋署騰空公屋單位的政策需要，希望署方積極考慮委員建議。他又詢問，有關分戶申請的審核程序，為何需要經過屋辦事處或租約事務管理處審核批准。

廖敬良先生回應表示，房委會政策一向以家庭原整性作考慮，鼓勵年輕的家庭成員照顧年長的家庭成員，他並重申署方會在顧及社會實際需要與適當運用資源之間作出平衡。他會將委員所提出的關注及意見向負責同事反映。另外，就梁有方先生的提問，他回應表示，有關書面回覆是由居屋銷售組撰寫，文字上可能不太清晰，所有分戶的申請均由租約事務組審批。

房屋署

- 主席總結說，希望署方繼續跟進有關事宜。

(c)撤銷綜援長者家庭繳交公屋租金按金安排(房屋事務委員會文件25/05)

- 譚國僑先生介紹文件。

- 廖敬良先生請委員參閱署方的書面回覆。他補充，署方與社署正商討簡化綜援家庭繳交租金的方法。他將會向負責制訂有關政策的同事反映委員的意見。

- 王桂雲女士詢問，長者所繳交的按金，於長者過世後會怎樣處理。據她所知，對於將綜援長者按金直接轉帳到房屋署戶口的構思，社署一直持開放態度，只是房屋署一直不作回應。是次提交文件的目的，主要是以精簡程序及減少文書往來為出發點，她希望署方能於未來石硤尾重建計劃中落實豁免綜援長者繳交按金的安排。

- 陳鏡秋先生歡迎署方提出綜援家庭不須繳交租金的構思，他認為綜援家庭不須繳交按金及租金的安排，可以減少程序及減省行政費。

- 譚國僑先生詢問，有關長者所繳交的按金，於長者過世後會怎樣處理。他又指出署方書面回覆與所提交文件的立場不盡相同，建議主席考慮致函署方反映委員會的強烈訴求，將問題提昇至決策上的處理。

- 莊志達先生詢問，若然署方撤銷綜援長者家庭甚至撤銷所有綜援家庭繳付按金的安排，署方少收的金額會有多少。

- 黎慧蘭女士請署方顧及長者搬遷時所承受的壓力，特別是受石硤尾重建影響的長者，及早豁免領取綜援長者繳交按金的安排。

- 廖敬良先生澄清表示，有關綜援戶的租金安排，並不是指零租金，而是社署直接轉交租金予房屋署。他表示會將委員的意見向當局反映。他又指出，回應文件的精神並不只針對重建戶，而是須對所有住戶作出劃一的安排。就長者去世後按金的處置方式，他表示署方會按照長者的遺囑處理按金。而有關署方若不收取按金的財政狀況，他表示若以有十萬戶綜援住戶，而每戶須繳交二千元的按金計算，署方將少收二億元的流動資金。

- 陳華先生補充表示，社署除了協助長者綜援人士繳交租金外，亦會就按金提供資助。社署及房屋署現正商討有關完善現行機制的方案，暫未有定案。

- 譚國僑先生建議，第一，委員會致函房屋署署長表達委員的訴求；第二，社署應向房屋署爭取豁免綜援長者繳交按金，減省社署開支；而社會保障辦事處同事應協助現時向房屋署繳交按金的長者辦理訂立平安書的手續，好使長者過世後社署能收回按金。

- 郭振華先生亦建議，社署先代長者繳交按金，待長者過世後，社署可收回按金。

廖敬良先生回應表示，長者亦有欠租的情況，徵收按金是保障署方的做法。

秘書處

- 主席總結說，將就有關事宜致函署長。

(d) 爭取蘇屋盡早重建  落實長沙灣廠廈址興建公屋(房屋事務委員會文件30/05)

- 官世亮先生介紹文件。

- 廖敬良先生回應表示，根據初步構思，長沙灣廠廈舊址將於二零一一年建成公屋，可提供約1400個公屋單位。關於蘇屋重建的事宜，他表示署方暫未有任何重建計劃，署方的政策是先對40年樓齡以上的屋進行詳細的檢驗，因應樓宇結構及維修整體效益，再決定進行維修方案或重建。就蘇屋的個案，署方會由八月開始進行檢查工作(包括：室內、室外石屎的檢查，鋼筋檢查)，大概會於半年內完成工程。

- 梁有方先生表示，議會於一九九八年曾提出重建蘇屋的建議，只是當時居民擔心區內是否有接收屋及租金太貴，反應不大。他指出，長沙灣工廠大廈空置良久，他希望署方能盡早作出規劃，以元洲及長沙灣擬建屋作為接收屋，好讓署方有更大彈性處理蘇屋的問題。

- 陳偉明先生詢問，當局是否將整個長沙灣廠廈原址空地闢作興建公屋，若然，署方應能規劃更多單位。他建議署方從社區原整性作考慮，於東京街近元洲二、四期的位置興建公屋，其餘空地再作規劃。他又指出，自二零零二年長沙灣廠廈清拆後，九年後才能建成公屋，時間著實太長。他要求署方加快整個程序的步伐。最後，他請署方考慮人文因素，處理蘇屋重建的問題。

- 劉惠德先生表示，署方應正視蘇屋的問題，特別是屋的室內結構問題。他希望署方以居民生活質素為大前提，考慮重建的需要性，並建議以元洲及擬建於長沙灣廠廈原址的屋作為接收屋。

- 覃德誠先生詢問元洲二、四期興建公屋的時間表，並建議署方於清拆長沙灣廠廈及重建屋的時間上作出妥善的配合，減低對周圍環境的影響。

- 官世亮先生詢問，長沙灣廠廈舊址除興建公屋外，其餘土地作什麼用途。他又指出，基於蘇屋樓宇結構差劣，他建議落實重建蘇屋，省卻檢查蘇屋的工作。

- 就上述提問及建議，廖敬良先生回應如下：

  - 根據署方的政策，署方首先會對屋作出詳細檢查，然後再決定有關屋的維修方案或重建計劃；

  - 元洲第二、四期的重建項目將於二零零八年第一季完成；

  - 有關長沙灣廠廈原址的屋規劃建議，他會向署方策劃組反映，署方亦會盡快公布清拆及重建時間表及有關詳情；

  - 擬建公屋單位數目乃根據需求而訂定，現時輪候時間已予加快，興建公屋的時間表亦是根據需求而訂定；及

  - 署方一直亦有投放資源改善蘇屋的居住環境，以滿足居民需要。

- 王桂雲女士表示，議會於多年前已開始提交爭取重建蘇屋的文件，請署方汲取大坑東騎樓塌下事件，盡快落實重建蘇屋。她又指出，居民不肯遷出，主要因為署方沒有提供在租金及環境方面與蘇屋相若的接收屋。

- 莊志達先生建議，署方提供結構檢查報告供委員參考，以釋疑慮。

- 梁欐先生希望署方能盡快提供長沙灣廠廈原址的規劃圖則，供委員知悉。

- 劉惠德先生對蘇屋石屎剝落問題表示關注。他詢問署方會否考慮先把蘇屋居民安置往元洲二、四期的公屋單位。

- 官世亮先生表示，居民其實非常渴望搬離蘇屋，只是海麗的租金相對昂貴。他認為若署方容許蘇屋居民選擇區內任何屋單位以作原區安置，反應定必熱烈。

廖敬良先生回應表示，署方結構工程師已汲取大坑東的經驗，會對蘇屋的樓宇結構作出詳細檢查。署方亦會向議會匯報有關蘇屋的檢查報告。就長沙灣廠廈原址的規劃，署方可於稍後向委員報告有關規劃詳情。關於杜鵑、劍蘭、綠柳三座樓宇的結構上是安全的。

房屋署

- 主席總結說，委員關注蘇屋的檢查進度，並請署方於每次會議上匯報檢查進度及結果。就長沙灣廠廈原址的規劃，他希望署方能盡快擬備有關圖則，並提交委員會知悉。

(e) 改善海麗商場及停車場設施(房屋事務委員會文件27/05)

- 覃德誠先生介紹文件。

- 林作恭先生回應表示，署方的檔案中並沒有關於居民於商場跌倒的紀錄。署方會留意商場地磚是否太滑的問題，並會進行防滑測試，以防意外發生。近海瑞的斜台亦會於九月前開放，供行動不便的人士使用。關於停車場電單車位嚴重不足的情況，署方正向城規會申請，希望能於停車場內加設十四個電單車位及於內另外的地方加設六個電單車位。

- 劉惠德先生表示，內電單車位確實非常短缺。另外，他希望署方考慮幼稚園學生的安全，盡快開放斜台。

- 譚國僑先生希望署方為居民安全著想，進行地磚防滑的預防工作。

- 林作恭先生回應表示，署方會密切留意商場地磚的防滑功能。

- 王桂雲女士指出，以往南山亦有類似行人跌倒的事件發生，希望署方加強預防工作。

- 覃德誠先生建議署方考慮於商場加鋪防滑地毯。

- 黎慧蘭女士詢問，停車場走火通道出囗會否開放予居民使用。

林作恭先生回應表示，署方會盡快安排車位事宜。有關加設防滑地磚的事宜，署方會吸納委員的意見，再與署方建築師商討不同方案，預防地磚太滑引致的意外。最後，他已聯絡停車場管理公司，加設多些指示牌，讓居民知悉哪些通道可供居民使用。

房屋署

- 主席總結說，希望署方於下次會議匯報進展。

(f) 要求加快海麗安裝鋁窗事宜(房屋事務委員會文件28/05)

- 覃德誠先生介紹文件。

- 陳偉明先生補充說，署方曾承諾於七月底提供圖則，供委員知悉。

- 林作恭先生回應表示，有關安裝鋁窗的圖則已獲批核，待通知居民有關程序及安排的信件定稿後，於日內便會發信通知居民。

- 覃德誠先生表示，署方應在鋁窗圖則獲批核前已經開始預備工作。

- 廖敬良先生回應表示，署方只是於近兩、三日內才接獲通知，原則上已予批准，待屋經理及保養測量師處理確定信件及圖則最後版本後，署方便會發信通知居民。

- 譚國僑先生詢問房屋署獨立審查組的服務承諾。

- 廖敬良先生回應表示，獨立審查組的服務承諾是於四十五日內處理所有申請。

- 主席總結說，請署方向公營房屋問題工作小組繼續匯報有關進展。

(g) 強烈要求改善富昌富凱樓、富怡樓及富良樓梯間加設欄杆(房屋事務委員會文件29/05)

- 黎慧蘭女士介紹文件。

- 林作恭先生回應表示，根據署方的標準設計，單向式樓宇梯間的欄杆高度為1.2米，署方亦基於保安理由於平台加裝鐵欄或鐵窗。於現行政策下，署方暫未有計劃加高欄杆高度。

- 主席請署方考慮於個別樓宇加高欄杆高度，藉此令一時衝動而自殺的人士卻步。

- 廖敬良先生補充表示，若理由充足，署方樂意作出加高欄杆的安排。單就個別自殺事件便加高欄杆的做法，未必符合署方資源運用的原則。

- 王德全先生認為，加高欄杆正正能防止自殺事件，他認為，若署方於二零零二年已加高欄杆，單一事件便能預防。他又詢問區內單向式設計公屋樓宇的數量。

- 黎慧蘭女士請署方回應居民的需求。

- 梁有方先生表示，加高欄杆的做法可令一時衝動而自殺的人士卻步，減少居民的憂慮。他希望署方調撥資源進行工程。

- 黃鑑權先生指出，以往秀茂坪亦有類似事件，署方亦即時加高欄杆；他不明白署方為何不即時進行工程。

- 梁欐先生對署方遲遲未回應二零零二年所提出加高欄杆要求的做法，表示不滿。

- 甄啟榮先生請委員釐清加高欄杆是為了防止有人意外跌死還是令意圖自殺的人士卻步，才再作討論。他希望署方顧及居民的心理狀況，加高欄杆。

- 王桂雲女士請署方考慮居民的心理狀態，盡快加高欄杆，防止再有人自殺。

- 黎慧蘭女士詢問，區內其他單向式樓宇是否有同樣的需要，加高欄杆。

- 廖敬良先生建議，若大部分居民認為加高欄杆是可以改善居住環境，署方會因應資源盡量作出安排，加高欄杆。署方會就有關事宜與管諮委會及互委會再作討論。有關單向式樓宇梯間沒有加設欄杆的資料，他表示會於會後向委員提供有關補充資料文件。

譚國僑先生表示，署方應重視居民的意見並盡快處理加高欄杆事宜。他建議將有關事宜交予公營房屋問題工作小組繼續跟進。

房屋署

- 主席總結說，請署方增撥資源，盡快加高欄杆，並於公營房屋問題工作小組會議上匯報有關進展，同時將單向式樓宇梯間沒有加設欄杆的資料提交委員知悉。

議程第三項：續議事項

(a)強烈要求改善富昌富凱樓富怡樓保安系統的漏洞(房屋事務委員會文件18/05)

- 林作恭先生表示，待富凱樓及富怡樓互委會收集及整理居民的意見後，署方會再作跟進。

- 李仲堅先生表示，警方亦有向房屋署提出建議，包括於夜間及日間繁忙時間，可加強巡邏；並於大廈較高樓層加設簽到簿，確保保安員定時巡邏大廈各層及考慮將升降機設定必須停於四樓大堂。他亦已通知深水分區指揮官加派警員巡邏該兩座大廈。

- 譚國僑先生對將升降機設定必須停於四樓大堂的做法表示有保留，他希望署方顧及保安崗位保安員的沉重工作，以及八成居民認同將保安崗位搬至地下出入處，安排保安員於平台範圍加緊巡邏。最後他建議署方盡快將保安崗位搬至地下出入處、將停車場的出入口系統設定為只可出而不可入。

- 黎慧蘭女士請署方重視居民的意願。

- 廖敬良先生回應表示，待收集了兩座大廈互委會的意見後，才落實方案。方案落實前，署方暫時會安排保安員加緊巡邏。

梁有方先生認為，既然互委會意見已於文件中詳列出來，署方可省卻諮詢，立刻確立將平台的保安崗位搬至地下的方案。

房屋署

- 主席總結說，請署方於下次會議上繼續匯報進展。

(b)加快維修深水公共屋瓷磚剝落問題(房屋事務委員會文件22/05)

委員會知悉署方將於本年十一月下旬完成有關維修工程。

房屋署

- 主席請署方於下次會議上繼續匯報進展。

(c)2005/06年度房屋署區域計劃(深水區) (房屋事務委員會文件24/05)

- 關於在個別緊急門加設閉路電視的安排，廖敬良先生表示，將交予個別管諮委會作討論。就澤安空置熟食亭闢作活動室的安排，他表示，署方已與管諮委會及吳美女士商討，初步設計大致完成，預計於兩個月內完成工程。他表示會於下次會議上匯報進展。有關區域計劃進度，他表示會於十一月的會議再匯報各細項進展。

- 吳美女士詢問，熟食亭內會否安裝風扇。

- 廖敬良先生回應表示，會向黃經理跟進有關安排。

(d) 要求改善路邊曬衣物(房屋事務委員會文件8/05)

- 廖敬良先生表示，根據總部的指引，屋辦事處會酌情處理居民的訴求，並考慮延長開放曬衣場的時間。若管諮委會委員要求於內設置永久晾曬設施，署方亦會跟進。

- 蔡雪蓉女士補充說，於上次會議後，署方曾向地政總署了解富昌附近是否有臨時用地可作晾曬衣物之用。署方知悉最鄰近的空地位於六號地盤，聖瑪加利小學附近，位置比較偏遠。房屋署酌情處理居民的訴求，考慮延長開放曬衣場的時間的做法，亦可暫時改善路邊曬衣物的情況。最後，她表示不同的部門亦會密切留意路邊曬衣物的情況，作出相應的行動。

- 譚國僑先生歡迎房屋署彈性處理居民訴求的做法，有關晾曬處地點，他表示署方可考慮開放西路附近的草地作晾曬衣物之用。

議程第四項：委員會轄下工作小組報告

(a)公營房屋問題工作小組

- 覃德誠先生介紹工作報告。他補充表示，將成立籌備小組負責統籌深水區公屋治安問題研究及公屋保安管理獎勵計劃。

- 甄啟榮先生詢問有關鐵閘安裝的安排。

- 廖敬良先生表示，署方會於富昌先進行工程，而署方已與警方防止罪案科研究有關安排，待有初步定案，會諮詢管諮委會，盡快落實安排。

- 委員會接納工作小組報告。

(b)私人樓宇問題工作小組

- 梁欐先生介紹工作小組報告。

- 委員會接納工作小組報告。

(c)市區重建問題工作小組

- 梁有方先生介紹工作報告。

- 委員會接納工作小組報告。

議程第五項：其他事項

(a)全地屋夏日大掃除

- 廖敬良先生介紹文件。

- 覃德誠先生詢問，是次計劃為何並未包括海麗。

- 甄啟榮先生詢問，為何計劃推行那麼倉卒。

- 廖敬良先生回應表示，各屋辦事處較早前已與內團體介紹活動，而海麗暫未有管諮委會，故計劃並未包括海麗。

(b)撥款申請：

(i) 「市區重建的政策及程序對居民之影響」追蹤調查研究報告(第二階段) (房屋事務委員會文件31/05)

- 梁有方先生介紹文件。

- 委員會通過上述撥款申請。

(ii) 深水公屋重建長者支援計劃(房屋事務委員會文件33/05)

- 覃德誠先生介紹文件。

- 黃鑑權先生建議，有關搬運臨時工費用應該跟從區議會撥款準則臨時工作人員28元的水平。

- 譚國僑先生表示，搬運工人的工作性質，與一般臨時工作人員工作性質基本上有不同，他建議以非標準項目酌情處理搬運臨時工費用。

- 蔡雪蓉女士表示，根據區議會撥款準則有關臨時工人或散工的備註，受僱者主要職責為搬運家具、物料器材，為活動/節日準備裝置，以及負責清潔和執行其他體力勞動工作等。每人每小時28元，乃民政事務總署所訂之支出上限。是次計劃的搬運臨時工費用，正正符合有關備註的定義，所以搬運臨時工費用應為28元。

- 主席詢問，可否以非標準項目酌情處理搬運臨時工費用。

- 蔡雪蓉女士回應表示，根據申請表格上的資料，是次計劃主要是協助長者提供搬遷服務，而工作性質與有關臨時工人的備註大致相同，故此，並不能以非標準項目處理。

- 譚國僑先生認為，活動/節目的搬運工作的性質，與搬運臨時工的工作性質未盡相同，可能需要澄清理解上的分別。

- 黃鑑權先生表示，會於大概九月、十月檢討撥款準則，以方便日後委員進行甄選工作。他建議，待有關檢討完成後，再於二零零六年財政年度推行。

- 官世亮先生建議，對搬運臨時工作出修改，並以非標準項目處理。

- 梁欐先生認同譚國僑先生對於搬運定義上有含糊的意見，建議委員先釐定搬運的定義。

- 譚國僑先生建議，暫時不處理有關撥款申請。

- 覃德誠先生補充表示，由於活動的進行須視乎房屋署的進度，可留待日後再於會議上提交文件或以傳閱方式通過有關撥款申請。

- 譚國僑先生表示，會就有關臨時工的定義致函民政事務總署，請署方作出澄清。

- 主席總結說，暫不處理有關撥款申請。

議程第六項：下次開會日期

- 下次會議訂於二零零五年九月二十九日(星期四) 下午二時十五分舉行。

深水民政事務處

區議會秘書處

二零零五年九月五日