第二屆深水區議會交通委員會

第四次會議記錄

日期：二零零四年七月二十九日(星期四)

時間：下午二時十五分

地點：深水區議會會議室

出席者

主席

林家輝先生

議員

陳鏡秋先生

陳　東太平紳士，BBS(於下午五時二十五分離席)

陳偉明先生		(於下午二時三十分出席)

莊志達先生		(於下午二時三十五分出席)

覃德誠先生		(於下午三時三十分出席)

郭振華先生，MH		(於下午三時五十分出席)

官世亮先生

黎慧蘭女士

梁錦滔先生		(於下午二時三十分出席)

梁　欐先生

梁有方先生		(於下午二時四十五分出席)

李漢雄先生		(於下午五時二十五分離席)

吳　美女士

譚國雄先生

譚國僑先生，MH

煥南先生

黃鑑權先生，MH		(於下午五時正離席)

王德全先生			(於下午二時四十五分出席)

甄啟榮先生		(於下午四時十五分離席)

增選委員

侯鎮球先生

盧銓基先生

葉海蓮女士

秘書

李永佳先生	深水民政事務處行政主任(區議會)

梁諾施小姐	深水民政事務處行政主任(區議會)(候任)

列席者

蔡雪蓉女士	民政事務總署深水民政事務助理專員

黎耀祖先生 	房屋署房屋事務經理/租約(深水二)

呂成祥先生	警務處深水區交通組主管

崔振輝先生	運輸署總運輸主任/巴士及鐵路3

鄭雅思女士	路政署工程部工程師

魏文輝先生	水務署工程師/工程管理(4)

黃偉基先生	美華集團—安建顧問聯營公司駐工地總工程師

曾廣福先生	美華集團—安建顧問聯營公司駐工地工程師

何倩芝女士	美華集團—安建顧問聯營公司駐工地工程師

鄧恩施女士	美華集團—安建顧問聯營公司駐工地聯絡主任

謝廣強先生	九廣鐵路公司署理巴士車務經理

陳永建先生	九廣鐵路公司公共事務主任—西鐵/輕鐵

魏子民先生	新世界第一巴士服務有限公司營運經理

劉慧女士	新世界第一巴士服務有限公司公眾事務經理

陳凱港先生	警務處深水區助理區行動主任

王　豪先生	運輸署高級運輸主任(深水)

葉宏宇先生	運輸署工程師(深水)

毛廸光先生	土木工程拓展署工程師(九龍)

因事未能出席者

王桂雲女士

李健楷先生(增選委員)

缺席者

梁漢華先生

鄧徐中先生(增選委員)

# 開會詞

主席歡迎各委員及公職人員出席今次交通委員會會議，特別是候任秘書梁諾施小姐第一次出席會議。

- 委員會接納王桂雲女士及李健楷先生的告假申請。另外，土木工程拓展署工程師毛廸光先生代替高級工程師葉知勇先生列席會議。

# 通過二零零四年六月三日第三次會議記錄

- 上述會議記錄的初稿經下列修訂後獲得通過：

把梁錦滔先生改列於出席者一欄。

# 討論/資料文件

## 工務計劃編號90WC更換及修復水管工程第1階段第1期(交通委員會文件20/04)

- 魏文輝先生介紹文件。

- 曾廣福先生利用投影片介紹署方於未來一年在深水區內進行的兩項水務工程。他表示，為配合其他政府部門進行道路工程，有部分水務工程需要提前進行，包括荔枝角道(介乎發祥街與興華街的一段)、元州街/永隆街交界處和青山道(介乎東京街與興華街的一段)的工程。

- 黃鑑權先生關注到，渠務署剛於本年初完成白楊街(介乎界限街與長沙灣道之間)的渠務工程，路面亦剛剛鋪設妥當，但水務署現在又要在同一段路進行水務工程，再次把路面掘起。他詢問，為何兩項工程不能彼此配合。

- 衞煥南先生歡迎署方更換及修復深水區的水管，但他建議署方更換所有老化水管，不應進行修復工程。他表示，富昌邨過往數年多次出現鹹水供應中斷的情況，據悉是由於富昌邨位於海傍地帶，令鹹水夾雜了沙泥所致。他希望有關工程能同時處理鹹水供應的問題，使鹹水供應變得清澈。署方亦應與其他政府部門配合，以減少開掘路面的次數，並且在施工前諮詢工地附近的地舖和樓上住戶的意見。

- 梁欐先生查詢有關擬議暫停供水的時段。他並建議，署方應把附件二所述街道的範圍詳細列出，例如汝州街是指介乎欽州街與南昌街的一段，還是介乎欽州街與楓樹街的一段。他詢問，介乎欽州街與南昌街的一段基隆街和鄰近街道，有不少持牌小販擺賣，署方若在該區進行水務工程，會作出甚麼安排。他指出，大埔道的交通十分繁忙，假若署方封閉大埔道一條行車線達兩年之久，會令大埔道交通擠塞的問題惡化。

- 梁錦滔先生查詢，圖中所示位於歌和老街的海水管，是否用作改善大坑東和又一村一帶的鹹水供應，若否，署方又是否有其他改善計劃。另外，介乎南昌街與達之路之間的一段歌和老街，交通不算繁忙，該段海水管看來又不是有很多分支水管，署方為何需要花三年時間更換或修復該段海水管。

- 主席表示，假若有關水務工程涉及大規模改道安排，署方必須把改道方案提交予委員會討論。鑑於金鐘道水管爆裂事件嚴重影響附近交通，他查詢假若本區發生水管爆裂事件，署方會採取甚麼應變措施。

- 魏文輝先生回答說，位於白楊街的渠務工程，本來比水務工程更早進行，但據悉由於渠務署用去不少時間處理小販臨時搬遷事宜，才令渠務工程延遲進行。另一方面，水務署本來計劃以修復方式更新白楊街的水管，但經過勘察後，才發現那些水管不能修復，需要更換，致使工程受到阻延。對於是次工程涉及再次開掘白楊街，他謹代表署方向委員致歉。

- 魏文輝先生解釋水管修復的技術細節。他說，所謂修復一條水管，是把一條喉套在原有水管的內壁，形成內搪管道，其堅固程度與一條全新水管無異，能阻隔水管外的泥沙滲入水管。由於修復一條水管的工程對交通、環境及居民的影響較小，故此在技術上可行的情況下，署方多採用修復水管的方法。

- 魏文輝先生表示，位於歌和老街的工程，是更換一條原有的海水管，而不是新增一條海水管。他現時無資料確定這條海水管是否用以改善大坑東和又一村一帶的鹹水供應。

- 魏文輝先生又回應，在施工期間會採取適當措施，盡量減少對民居的滋擾，假若有關水務工程涉及大規模改道安排，定會把改道方案提交予區議會討論。他表示，署方已成立緊急維修隊伍，維修爆裂的供水管道。

- 何倩芝女士回應說，所謂「無開掘」技術，實則是作有限度開掘，務求把開掘範圍減至最小。承建商會用此法修復基隆街一帶的水管。一般來說，若用此法修復一條一百公尺長的喉管，只須在喉管兩端開設工作井。這個方法亦曾在修復鴨寮街一帶水管時採用，當時鴨寮街沿路有不少小販擺賣，但施工期間，只須要求小販把攤檔稍微移動，承建商便能施工，對小販的影響極微。

- 何倩芝女士續說，承建商在大埔道更換一段一百公尺長的水管時，只須封閉大埔道南行方向的慢線。顧問公司會在施工前，會把臨時交通措施提交予運輸署和警務處審批。如有需要，更換水管工程會在非繁忙時間進行。

- 曾廣福先生表示，梁錦滔先生所指的一段歌和老街，交通不算繁忙。然而，歌和老街與達之路交界處的交通則十分繁忙，平日有不少校車和保姆車經達之路和歌和老街往返又一村和九龍塘，假日則有不少私家車往返又一城。顧問公司最近在近歌和老街交界處的達之路進行勘探工程，只佔用了半條行車線，已收到不少駕駛者的意見。故此，承建商若要在達之路與歌和老街的交界處施工，只能在暑假進行，但今年來說，已不能趕及在暑假完工，唯有押後至明年暑假才施工。另外，南昌街與歌和老街交界處亦出現同樣問題，限制了承建商的施工時間。由於上述兩個路口是接駁水源的位置，承建商只有在上述兩個路口之間鋪設喉管，但要待兩個路口的工程完成後才可使用。

- 黃鑑權先生查詢，在介乎楓樹街與白楊街的一段鴨寮街經營的小販，是否需要搬遷。

- 譚國僑先生查詢，地底水管距離路面有多深。他關注到，過往使用深水區道路的車輛多數是輕型車輛，但現在越來越多重型車輛如貨櫃車使用這些道路，增加了對路面的壓力，地底水管未必承受得住。對於達之路及歌和老街的工程，他認為可透過改道擴大封路範圍，例如禁止車輛由達之路右轉入歌和老街，以加速進行水務工程。

- 梁欐先生詢問，為何大埔道的工程不能採用「無開掘」技術進行。假若不能採用「無開掘」技術，署方有否進行詳細的交通評估，確保不會因工程導致交通擠塞惡化。

- 主席詢問，位於白楊街的工程可否在接近二零零五年年底才展開。

- 何倩芝女士回答說，鴨寮街的工程範圍是近南昌街的一段和近白楊街的一段。兩段路的工程都是採用「無開掘」技術進行，工地範圍約為兩公尺乘以三公尺，對附近商販影響輕微。採用「無開掘」技術的先決條件，是喉管直徑最少要有一百五十毫米，但位於大埔道的海水管，直徑只有一百毫米，故不能採用「無開掘」技術。然而，顧問公司會考慮把它更換為直徑一百五十毫米的喉管，以增加流量。另外，介乎界限街與長沙灣道的一段白楊街，其地底水管已經修復，而是次工程合約所涵蓋的水務工程，是位於白楊街一帶的後巷。在有小販擺賣的道路進行水務工程之前，顧問公司會與食物環境生署及小販商討有關安排。以基隆街的一段為例，初步看來只有路口位置附近的小販需要稍微移動檔位。

對於大埔道進行的工程，何倩芝女士回應說，承建商會於施工前委託交通工程顧問就工程對交通的影響進行評估，所取得的數據會於日後提交予區議會。

水務署

- 曾廣福先生補充說，水管與行車路和行人道路面的距離，分別是不少於九百毫米和六百毫米，加上水管本身有支撐力，足可承受重型車輛駛經時所產生的壓力。對於委員建議在歌和老街和達之路實施交通管理措施，他答應會作出研究。

- 主席認為，在大埔道進行的水管工程，開掘的範圍應該不會很大。為方便車輛上落客貨，有關工程應分開數個段落進行，承建商亦應在大埔道鄰近道路豎立告示牌，提醒駕駛者避免使用大埔道。

- 何倩芝女士澄清說，雖然大埔道及附近後巷的工程為期兩年，但在大埔道進行的一段只需八至九個月，實際時間長短視乎每次可以開掘的範圍而定。

- 梁有方先生關注到，過往承建商在開掘路面後，基於種種原因而停工，喉坑積聚了大量垃圾和污水。另外，他要求署方定期提交工程進度予區議會跟進。

- 魏文輝先生答應會要求顧問工程師督促承建商在開坑後盡快進行喉管鋪設工程，並保持工地整潔。另外，署方要求顧問工程師責成承建商每月提交工程進度表，以便監察工程進度。

主席總結說，委員會知悉文件內容。委員會關注到有關工程對地區交通的影響，並且要求署方，假若需要採取大規模交通改道措施，則須向委員會提交改道方案。另外，署方應監管各個工地的進展，避免出現在同一時間展開多項工程，但每個工地又基於種種原因而停工的情況。署方亦應每年向委員會匯報整項工程的進度。

水務署

## 因應九鐵東鐵支線通車而加強協調公共交通服務(交通委員會文件19/04)

- 崔振輝先生介紹文件。

- 莊志達先生查詢有關86A號巴士線的每日平均載客量。

- 黃鑑權先生查詢，文件所指的第281A號巴士線，是否改為只在平日繁忙時間行走。

- 崔振輝先生澄清說，第281A號巴士線會維持全日行走，像目前一樣，而文件所提述的平日繁忙時間行走的班次，應是指由九龍中央郵政局開出的特別班次。第86A號巴士線每日平均載客五千多人，粗略估計，以每天服務約十五小時、兩個方向行走、每隔十四分鐘開出一班車計算，每班車平均載客只有四十多人。

- 梁錦滔先生表示，雖然他原則上支持巴士轉乘計劃，但認為有關轉乘計劃應全面擴展，無奈巴士公司只從自身利益出發，推出有利可圖的轉乘計劃，但對於無利可圖的轉乘計劃，則表示技術上不可行。九巴建議取消第86A號巴士線，但只推出第2F號/第87A號巴士線的轉乘組合，沒有把其他前往沙田的路線如第87B號巴士線納入組合之內，未能惠及更多乘客。他認為，這種態度令人反感，只會令市民群起反對取消巴士線計劃，甚至改乘鐵路。他促請巴士公司改變態度。

- 主席說，委員會一直爭取擴大巴士轉乘計劃的網絡，屬下的公共交通服務工作小組於去年就巴士轉乘計劃進行研究調查，並已發表研究結果。

- 崔振輝先生表示，他主要負責鐵路運輸的工作。署方的運輸政策是以鐵路為本，但同時亦維持一定程度的競爭，鼓勵巴士公司提供轉乘優惠。然而，巴士公司是否願意提供轉乘優惠，始終是商業決定。

- 侯鎮球先生認為，署方應在九鐵東鐵支線通車後一個月才考慮是否取消巴士路線，讓乘客選擇是否改乘九鐵，假若巴士路線的乘客量顯著下跌，則可考慮取消。

- 吳美女士查詢，現有第87A號巴士線的轉乘優惠(於大圍轉車前往沙田市中心)會否取消。她關注到，第81號線的班次甚為稀疏，假若署方減少第86號線的班次，而現有第87A號巴士線的轉乘優惠又給取消了，則由石硤尾前往沙田的乘客可能要改用地鐵/九鐵組合。

- 梁錦滔先生認為，巴士公司提供這樣的「斬件式」轉乘計劃，只會驅使市民反對轉乘計劃。以第86A號巴士線為例，乘客預期只等候最多十四分鐘便可登上巴士，假若第86A號線被第2F號/87A號線組合取代，乘客便有可能多等候十分鐘，十分不便。推行巴士轉乘計劃，原意是改善交通，但這種「斬件式」的計劃，卻適得其反。巴士轉乘計劃若要成功，必須全面推展，讓市民選乘巴士時不但節省時間，亦節省車資。

- 崔振輝先生回應說，轉乘計劃可大致分為兩類：巴士與巴士之間的轉乘計劃，以及巴士/小巴與鐵路之間的轉乘計劃。第86A號線的取代方案，是為一些喜歡乘坐巴士的市民而設。署方估計，由於乘坐巴士所需的時間遠較乘坐地鐵/九鐵的為多，即使後者的車資較高，亦會有較多人選乘。署方不會在東鐵支線通車的第一天立刻終止第86A號線的服務，而是會用一星期觀察乘客的流向，然後作出適當的決定。至於第87A號巴士線目前的轉乘優惠會否取消，他答應在會後跟進。

- 王德全先生認為，時間未必是市民選擇交通工具的主要考慮因素，否則西鐵沿線的市民便會選乘西鐵前往市區。他亦關注到，馬鞍山支線的票價能否吸引市民轉乘。

- 崔振輝先生回答說，運輸署在估算乘客流向時，是假設了九鐵支線的票價水平。然而，東鐵支線的票價是由九鐵董事局決定，署方現階段沒有相關資料。

- 陳永建先生補充說，九鐵董事局現正討論東鐵支線的票價，至今仍未能提供任何資料。

- 莊志達先生同意王德全先生的意見。他質問，署方在沒有票價資料的情況下，如何估算乘客流向。既然署方會待馬鞍山支線通車後，視乎情況修訂部分巴士線的行車班次，那麼署方為何不把第86A號線納入修訂項目內。他認為，第2F號/87A號線的轉乘計劃不切實際。

- 崔振輝先生回應時強調，署方在估算乘客流向時，固然會就東鐵支線的票價作出假設，但由於九鐵對票價修訂有自主權，政府無權干預。

- 主席總結說，委員會知悉文件內容。文件所述的計劃應否落實，是與東鐵支線的票價有直接關係。故此，委員會須待九鐵公布東鐵支線的票價資料後，才可就文件的建議給予實質意見。為慎重起見，署方應在東鐵支線通車後觀察一段時間，搜集足夠數據後，才決定是否取消第86A號巴士線。

## 新巴西九龍路線重組計劃(交通委員會文件21/04)

- 王豪先生介紹文件。

- 陳偉明先生表示原則上接受第702號巴士線的路線變動，認同由蘇屋邨乘坐第702號巴士線的居民很少。然而，他關注到，蘇屋邨至青山道之間出現了服務真空，會令多少乘客受到影響，是否需要提供替代服務。他又關注到，由蘇屋邨至第十區的擬議路線，其服務時間和班次如何，能否切合市場需要。他並詢問，巴士公司會如何宣傳有關路線變動。

- 王豪先生回答說，市民由蘇屋邨前往長沙灣地鐵站及北河街街市一帶，除可乘坐第702號巴士外，還可乘坐第45M號專線小巴。如果文件的建議獲得通過，署方及巴士公司便會印發宣傳單張。在新學年開學首數天，巴士公司會準備特別車應付突發事件。

- 魏子民先生補充說，最近進行的乘客量調查的結果顯示，每日有六十至七十名乘客往來蘇屋邨。為免引起誤會，分拆出來的路線(‘特別線’)會採用另一個路線編號。特別線的全程行車時間約為20分鐘。新巴曾就特別線的行車安排諮詢第十區一帶學校的意見，除英華書院表示已提供校車服務外，其他學校已回覆其上下課的時間。大多數學校於早上八時正開課，故此特別線的上午服務時間暫定為早上七時至七時十五分。至於下課時間，由於學校的下課時間較為分散，新巴須考慮如何提供最適當的服務。

- 劉慧琼小姐介紹新路線的宣傳工作。她說，新巴會印製單張派發予受影響地區的市民，並在原有路線沿途張貼有關變動的資料。新巴亦已設立顧客服務熱線，市民可致電查詢路線詳情或發表意見。新巴會不斷監察屬下巴士路線的運作。

- 魏子民先生補充說，新巴所印製的路線改動資料單張，除了會放置於計劃改動的路線沿途外，亦會放置在行經該路線所覆蓋區域的其他路線沿途。以第702號線為例，新巴除在該路線沿途放置資料單張外，亦會分別在第112、796C、904及905號巴士線沿途放置第702號線修訂路線的單張。

- 梁錦滔先生認為，短途線能否發揮作用，取決於路面是否擠塞和班次能否滿足需求。文件提及的修訂建議，只能解決行車時間過長的問題，班次問題仍有待處理。譬如說，假若在繁忙時間巴士班次未夠頻密，則不能吸引市民乘坐。

- 官世亮先生認為，第702號巴士線乘客量低，未必由於路線設計欠佳，而是班次過於稀疏。巴士公司應仔細翻查所接到的投訴記錄，當中有多少是與第702號巴士線的班次有關。修訂建議確實會造成服務真空，範圍由元州街至廣利道，對蘇屋邨或荔枝角一帶的居民有一定影響，但對李鄭屋邨居民的影響則較為輕微。他詢問，新巴在指定時間提供轉乘優惠，是屬於短期推廣，還是只在某一時段如上下課時間實施。

- 陳東先生支持第701號巴士線行車路線的修訂建議，並希望第701號巴士線的班次能因而加密。

- 王豪先生回應說，第701號巴士線和第702號巴士線，兩條路線的班次已增加至12分鐘一班，能吸引乘客。更重要的是，修訂路線(尤其是第701號線)將會避開繁忙街道，服務更為可靠。至於班次會否進一步加密，則要視乎乘客量而定。另外，文件提及的轉乘優惠，是指乘客利用八達通卡，自登上第一程車後起計一段時間內轉乘第二程車，便可享有轉乘優惠，有關優惠屬於長期措施，會長期實施。他重申，修訂第702號巴士線路線後所出現的服務真空，可以由目前的第45M號專線小巴路線填補。

- 魏子民先生補充說，修訂有關路線，主要目的是運用現有資源提升服務質素，並非節省資源。第702號巴士線將不會經過長沙灣道(東行線)，應可提供快捷可靠的服務。

- 梁錦滔先生認為，各間巴士公司之間應互相競爭，以提高服務水平。他重申要求巴士公司提供巴士轉乘計劃。

- 譚國雄先生支持修訂第701號巴士線的修訂建議。

- 主席總結說，委員會支持第701號及第702號巴士線的修訂建議，並期望兩條路線的班次更加頻密。

- 王豪先生多謝委員會的支持，並表示這項計劃預計於八月內實施，詳情會於稍後公布。

- 魏子民先生答應，新巴會發展更多巴士轉乘計劃。至於與其他巴士公司合作的轉乘計劃，則須進行詳細研究。

## 東京街於元州街至長沙灣道之間的一段地面不平問題(交通委員會文件22/04)

- 黃鑑權先生介紹文件。

- 鄭雅思小姐回答說，由於署方當時準備在東京街行車路面鋪設一層50毫米的靜音瀝青，署方需要首先把行車路的沙井升高，但在升高沙井後，未必可以即時鋪設瀝青，故路面有一段很短時間出現凹凸不平的情況。然而，署方已要求承建商在沙井四周鋪設臨時斜面，以減少凹凸不平的情況，並且在工地前方立警告牌。在工程開始之前，署方已把所需的臨時交通措施建議交予運輸署及警務處審批，並獲得批准。有關工程已於本年七月二十日完工。

- 主席關注到，由沙井蓋升起至鋪設瀝青，歷時達兩三星期之久，對使用繁忙街道如東京街的駕駛者來說，影響實在不小，尤其在下雨時候，路面濕滑，車輛駛過時碰到沙井蓋，便很容易翻側。有見及此，他要求署方日後在其他路段進行同類型工程時，務須在升高沙井蓋後的兩三天內完成鋪設瀝青的工作。

- 鄭雅思女士回應說，署方還會在其他路段進行類似工程，屆時會考慮把每節施工路段的長度縮短，以加快鋪設瀝青工作，從而減少沙井蓋凸出的時間。

- 郭振華先生認為，在現實環境下，要在升高沙井蓋後兩三天內鋪設瀝青，未必可行。他相信本區需要鋪設瀝青的道路不少，署方應要求承建商製造多套臨時斜面，以便在有需要時來套在已升高的沙井上。

- 李漢雄先生同意郭振華先生的意見。他認為，沙井蓋凸出接近兩吋，會對駕駛者構成危險。署方應考慮封閉一條行車線，以進行升高沙井蓋及鋪設瀝青的工作。

- 鄭雅思女士回應說，承建商在升高沙井蓋時，會在沙井四周鋪設斜面。署方會確保承建商鋪設的斜面符合標準，甚至較標準設施更為平坦。她補充說，鋪設瀝青的工程會分段進行，每個段落通常設於路口與路口之間。假設一個段落為50公尺，承建商會首先封閉25公尺，把那段路的沙井升高及加設斜面，再重開那段路面，然後在餘下25公尺的路段重覆有關工序，最後才在整段50公尺的道路鋪上瀝青。這樣，路段與路段的接駁位置便會減少，避免瀝青在接駁位置脫落。

- 李漢雄先生建議署方考慮一次過封閉50公尺長的路段。

- 主席要求署方於會後提供未來五年深水區內道路鋪設靜音瀝青的工程計劃，以便委員會審核各部門的工程是否協調。

- 鄭雅思女士答應主席的要求，並答應日後在進行同樣的工程之前，與運輸署及警務處商討能否增加封路的距離。

# 續議二零零四年六月三日會議的事項

## 八號幹線昂船洲高架道路安裝橫跨西九龍公路橋樑組件工程臨時交通措施

- 主席報告，路政署與交通委員會委員於二零零四年七月十四日到工地現場了解施工程序，其後把當天的工程簡介製作成書刊及唯讀記憶光碟。有關書刊及光碟現存放於秘書處，供委員借閱。

## 要求增設2A小巴站

- 王豪先生報告，委員會上次會議通過要求在達之路增設兩個小巴站。署方於會後進行研究後，認為假若貿然增設小巴站，而其後發現效果不理想，才取消小巴站，便會對乘客構成不便。為審慎起見，署方決定首先進行乘客意見調查，然後才決定是否增設小巴站。雖然調查仍在進行，但初步結果是正面的。故此，署方會與營辦商商討，探討可否在近雀橋街交界處和禮賢會附近的巴士站增設第2A號小巴站。

## 要求運輸署建議更改巴士及小巴行走路線前的諮詢，應包括區議會交通委員會或其轄下公共交通服務工作小組

- 主席報告，運輸署於六月份並沒有有關更改巴士及小巴行走路線的事項需要諮詢地區人士。

## 要求於深旺道富昌商場對出的巴士站加設上蓋

- 王豪先生請委員參閱桌上的「深水區興建巴士站上蓋計劃」的文件。他表示，巴士公司計劃於二零零四年九月在深旺道富昌商場對出的巴士站興建上蓋。

## 要求改善30B小巴服務

- 譚國雄先生報告，在公共交通服務工作小組的會議上，已討論第30B小巴路線的服務，並探討了進行小巴乘客意見調查的事宜，討論結果已載於小組報告上。

- 王豪先生補充說，署方會密切監察第30B小巴路線的服務水平。

- 吳美女士表示，據她所知，署方有意就重組小巴路線計劃進行問卷調查，她促請署方，在調查有結果之前，不要取消與第30B小巴路線同一組合的任何一條小巴路線。她並詢問，專線小巴在澤安邨總站附近的雙黃線禁區停車，是否違法。

王豪先生回答說，在一般情況下，專線小巴不能在雙黃線禁區停車，但為方便專線小巴營運，署方會按個別情況，向小巴營辦商發出禁區上落客的許可證。另外，署方已向澤安邨的居民代表承諾，假若署方有意推出任何路線的重組計劃，會首先諮詢澤安邨的居民代表及區議員的意見，而問卷調查則暫時不會進行。

公共交通服務工作小組

- 王豪先生應吳美女士的要求，答應會處理第30B號小巴在澤安邨水務工程工地旁邊的雙黃線道路停泊的問題。

- 主席把有關事項交予公共交通服務工作小組跟進。

## 要求在西鐵美孚站附近荔灣道隱蔽路口加裝欄柵及在公園西鐵站B出口增闢斑馬線方便居民橫過馬路

- 葉宏宇先生請委員參閱桌上的圖則。

- 梁欐先生認為，只把荔灣道中央的欄杆延長八公尺，並不足夠。

譚國雄先生支持署方的建議，但認為若梁欐先生的建議可以落實，則更為理想。

運輸署

- 葉宏宇先生答應向署方負責人員反映委員的意見。

## 要求深水西路(近富昌富悅樓)研究增設行人過路設施

- 葉宏宇先生介紹署方的書面回覆。

- 黎慧蘭女士認同署方從安全原則考慮委員會的建議。就署方的回覆，她建議把行人過路線向欽州西街方向稍微移前，以免由欽州西街經行人天橋橋底前往富昌邨的市民直線衝出行人路。她亦建議擴闊西邨路，以設置行人過路線。

- 葉宏宇先生答應向署方反映委員的意見，但他指出，擴闊西邨路的建議，不但不能解決由富昌邨過路的行人需要向後望的問題，而且工程費用巨大，署方應不會考慮。

- 譚國僑先生對於署方的回應表示失望。他說，署方一方面同意有關建議能達到設計守則的最低要求，另一方面又說行人過路時依然需要轉身向後望，理由甚為牽強。他舉例說，在欽州街、長沙灣政府合署對開橫過馬路的乘客，亦需要轉身向後看，留意由長沙灣道右轉欽州街的巴士。故此，他要求署方負責人員列席會議。

主席請署方委派負責人員列席會議，討論這項事宜。

運輸署

## 長沙灣道及欽州街交界處的交通問題

- 葉宏宇先生報告，已就委員會上次通過的建議諮詢有關政府部門的意見，現正等待路政署報價。

- 梁欐先生認為，長遠而言，要解決該交界處的交通問題，是興建一條橫跨欽州街、連接長沙灣政府合署和鴨寮街的天橋。

- 葉宏宇先生回答說，有關問題曾於數年前討論，當時署方認為沒有需要興建該條行人天橋。然而，他答應重新檢討是否需要興建該條行人天橋，並於下次會議匯報。

## 有關禁止貨車於晚間行走西九龍走廊的計劃

- 主席表示，上次深水區議會議員與立法會議員會面後，已分別去函立法會交通事務委員會和運輸署，查詢有關計劃的進展。他請委員參閱立法會秘書處和運輸署的書面回覆。

- 梁錦滔先生查詢，署方曾否在委員會會議上解釋，為何不可在西九龍走廊安裝偵速攝影機。他指出，當年署方的工程師曾表示，在西九龍走廊安裝偵速攝影機，可解決行車超速的問題，亦間接達到減低路面噪音的目的。

- 衞煥南先生認為，數年前討論如何解決西九龍走廊的噪音問題時，環境保護署和路政署曾表示可在南昌邨和現時富昌邨對開的空地加設隔音屏障。可是，委員會所關注的，是西九龍走廊的交通噪音，對通州街沿路的私人樓宇住戶帶來更大滋擾。由於政府部門表示在通州街興建隔音屏障並不可行，委員會要求路政署不斷保養吸音物料，又要求運輸署安裝偵速攝影機和禁止重型車輛行走西九龍走廊。署方的回覆暗示，引導重型車輛行走連翔道的方法是可行的。故此，他要求環境運輸及工務局與業界商討，請求他們使用新填海區的道路。

- 葉宏宇先生回應說，在西九龍走廊安裝偵速攝影機，雖然可解決行車超速的問題，但基於警方的資源問題，須予擱置。至於禁止重型車輛行走西九龍走廊的試驗計劃，局方已表示不可行。基於局方的政策，署方不會重新進行試驗計劃。對於衞煥南先生建議署方要求業界使用新填海區的道路，他答應向署方人員反映。

- 梁錦滔先生認為，假若只是由於資源問題而擱置西九龍走廊安裝偵速攝影機計劃，則委員會甚或是區議會可邀請環境運輸及工務局派員出席會議，解釋有關問題。過往討論的焦點，並不是禁止重型車輛行走西九龍走廊，而是引導重型車輛選擇行走其他道路，但署方現在指出，重型車輛若不行走西九龍走廊，便會改行接近民居的道路。須知道，西九龍填海區已興建多條道路，可供重型車輛使用。他建議，區議會考慮委託學術及專業機構，研究引導重型車輛行走西九龍填海區的道路是否可行。

- 黎慧蘭女士認為，假若富昌邨居民受到西九龍走廊的噪音滋擾，房屋署應考慮安排調遷。

- 主席請房屋署代表跟進有關調遷安排。

- 郭振華先生表示，運輸署曾針對禁止重型車輛行走西九龍走廊的問題，研究重型車輛駕駛者選擇改行甚麼道路。他建議，署方重新審核該項研究的結果，並提交予委員會參考。

- 主席總結說，委員會邀請環境運輸及工務局代表出席下次會議，討論有關計劃。對於委託學術及專業機構研究重型車輛行走其他道路的可行性，他則認為應留待區議會撥出資源後，才交予公共交通服務工作小組跟進。另一方面，署方亦應重新審核過往進行同類型研究的結果，並提交予委員會參考。

# 委員會轄下工作小組報告

## 公共交通服務工作小組報告

- 委員會接納工作小組報告。

## 交通安全宣傳工作小組報告

- 委員會接納工作小組報告。

# 撥款申請

## 工作小組撥款額分配建議

- 交通委員會本年度獲得區議會撥款320,000元以舉辦活動。

- 委員會通過，轄下兩個工作小組各獲撥款160,000元。

## 撥款申請

- 主席請委員審核以下撥款申請：

- 教育行人及司機宣傳活動(交通委員會文件23/04)

- 教育行人宣傳活動(花車巡遊)(交通委員會文件24/04)

- 道路安全競技大比拼(交通委員會文件25/04)

- 深水長者道路安全推廣大巡禮(一)—道路安全常識講座(交通委員會文件26/04)

- 深水長者道路安全推廣大巡禮(二)—道路安全常識問答比賽及交通安全隊成立典禮(交通委員會文件27/04)

- 深水長者道路安全推廣大巡禮(三)—交通安全推廣日(交通委員會文件28/04)

他以交通安全宣傳工作小組主席的身分，提出修訂「教育行人宣傳活動(花車巡遊)」的開支細項，把「雜項」中的150元調撥往“攝影”項目(新增項目)。

- 委員會通過上述撥款申請及修訂建議。

# 其他事項

- 公共交通服務工作小組提名譚俊達先生加入工作小組，成為增選委員。委員會接納有關提名。

- 覃德誠先生提名譚翠蘭女士加入交通委員會，成為增選委員。委員會同意提交予深水區議會通過。

- 下次會議於二零零四年九月三十日(星期四)下午二時十五分舉行。

- 餘無別事，會議於下午五時四十分結束。