第二屆深水區議會交通委員會

第十一會議記錄初稿

日期：二零零五年十月二十七日(星期四)

時間：下午二時十五分

地點：深水區議會會議室

出席者

主席

林家輝先生

議員

陳鏡秋先生		(於下午五時五十分離席)

陳偉明先生

莊志達先生		(於下午二時四十分出席)

覃德誠先生

郭振華先生，MH		(於下午二時二十五分出席及五時正離席)

官世亮先生

黎慧蘭女士

梁錦滔先生 		(於下午六時正離席)

梁　欐先生

梁有方先生		(於下午二時三十分出席及四時五十五分離席)

李漢雄先生，MH

吳　美女士

譚國雄先生

譚國僑先生，MH		(於下午三時正出席)

煥南先生

黃鑑權先生，MH

王桂雲女士

王德全先生			(於下午三時零五分離席)

甄啟榮先生		(於下午三時二十分離席)

增選委員

# 李健楷先生

# 葉海蓮女士			(於下午五時四十五分離席)

馬耀真女士			(於下午四時十分離席)

秘書

梁諾施女士	民政事務總署行政主任(區議會)2/深水

列席者

文嘉琪女士	民政事務總署深水民政事務助理專員

黎耀祖先生	房屋署房屋事務經理/租約(深水二)

王　臻先生	土木工程拓展署九龍拓展處工程師/4(九龍)

呂成祥先生	警務處深水區交通組主管

吳彼得先生	警務處深水區交通組警員

黃以巨先生	運輸署高級運輸主任(深水)

陳健信先生	運輸署運輸工程師(深水)

鄒永光先生	路政署橋樑及結構部高級程師/特別職務

崔國安先生	水務署工程師/工程管理2

張炳華先生	茂盛—茂迪顧問聯營公司高級工程師

陳旭明先生	茂盛—茂迪顧問聯營公司工程師

莫子森先生	茂盛—茂迪顧問聯營公司交通工程師

因事未能出席者

陳　東博士，BBS，JP

崔定邦先生(增選委員)

侯鎮球先生(增選委員)

洪英先生(增選委員)

譚翠蘭女士(增選委員)

缺席者

盧銓基先生(增選委員)

歡迎詞

主席歡迎各位委員及政府部門代表出席會議，特別是新履任的深水民政事務助理專員文嘉琪女士、運輸署高級運輸主任黃以巨先生。

- 工作小組知悉陳東博士、侯鎮球先生、洪英峯先生、譚翠蘭女士及崔定邦先生的告假申請。

議程第一項：通過二零零五年七月二十七日第十次會議記錄

- 秘書處在會議前收到以下修訂會議記錄建議：

運輸署建議第59段第二點更改為：「署方暫時未有計劃讓過海巴士，包括914路線，行走該區。但署方會不時檢討，視乎資源及各硬件配合」。

運輸署建議刪除第63段最後三句：「如在深水污水處理廠設立單車停泊處，工程可望在四個半月後完成。署方現建議於上址設立二十至三十個單車泊位。」

- 上述修訂建議獲得通過。

議程第二項：討論事項

- 水務署諮詢文件─工務計劃編號174WC更換及修復水管工程第一階段第二期(交通委員會文件32/05)

- 崔國安先生及張炳華先生介紹文件。

- 衞煥南先生建議水務署參照在銅鑼灣及旺角進行的工程，以透明膠板將施工地點遮蓋，以阻隔嘈音及塵埃。

- 王德全先生查詢，採用哪種開掘方法與水管直徑有沒有直接關係。為何寶血醫院、德貞女子中學、德貞小學、德貞幼稚院、九龍工業中學及福榮街官立小學附近的工程不能利用「無開掘技術」進行。他擔心以有限度開掘方法更換水管，會影響醫院及學校區的空氣質素，又會產生較大的嘈音。另外，工程又會佔用部分行人路，在上下課時段會有大批學生及家長使用學校附近的路段，令行人路更為擠迫。他希望該署能再次檢視上述範圍可否利用無開掘方法施工。

- 陳鏡秋先生查詢，水務署批出的合約有沒有任何條文監管承造商的工程進度。

- 王桂雲女士要求水務署盡一切方法監管承造商的進度，避免因工程時間太長而造成工地積水及蚊患問題。

- 黃鑑權先生查詢，文件第5.2(戉)段所指的是每次停水八小時還是每天停水八小時。

- 郭振華先生說，是次工程的交通影響評估是在二零零三年進行的，時隔兩年，區內的交通情況已有少許改變，如部分巴士路線已有變動，他希望水務署在施工時能考慮這因素。另外，他要求水務署最少每半年向交通委員會匯報工程進度。該署在文件交代了為減低嘈音及塵埃對周圍環境的影響而採取的各種方法，他希望該署能監督承造商落實文件所述的措施。

- 梁欐先生要求水務署再檢視有沒有其他地方可採用無坑開掘技術施工。他又查詢，如在掘開路面後，發現地底有太多設施或非法接駁水管以致未能即時更換水管，該署會如何跟進。很多市民擔心路面被掘開後無人施工，影響市民的日常生活。

- 主席要求在工程進行期間，同一大廈不能同時停止淡水及鹹水供應。另外，由於數位委員均表示憂慮路面掘開後無人施工，他查詢這項工程會否有駐地盤工程師監督工程。在工地告示板列出的熱線電話，會否直接接駁至水務署或顧問公司。根據他的經驗，如熱線電話由承造商接聽，部分承造商可能不會認真處理市民的投訴。他相信如由水務署或顧問公司接聽電話，方能有效監督承造商的進度。

- 張炳華先生作出以下回應：

- 在可行的情況下會參照銅鑼灣及旺角的經驗，利用透明圍板將施工地點遮蓋。

- 水管直徑界乎150毫米至700毫米便可利用無開掘方法施工。九龍區的地底有較多公共設施，而深水區的水管直徑又較細，只有百分之三十九的水管可採用無坑開掘技術更換。由於寶血醫院、德貞中、小學及幼稚園一帶的水喉較細，故未能使用無坑開掘技術施工，但顧問公司會再仔細研究有沒有其他地方可採用無坑開掘技術施工。

- 水務署以定期工程合約形式批出合約，並會因應工作及交通狀況彈性發出工程訂單，以便有效地控制工程進度及施工時間。承造商為了繼續承接工程，必定會重視工程質素及按時完工。合約亦有條文訂明同一地點不能停止供水兩次。

- 顧問公司會聘請駐地盤工程師及高級工程師，以及不少於二十人的監督隊，監察工程進度及承造商的表現。

- 辦公時間內熱線電話會接駁至駐地盤工程師，非辦公時間內則會接駁至水務署熱線。

- 崔國安先生表示，該署會定期向交通委員會匯報工程進度。

主席總結說，委員會知悉文件內容，並要求水務署定期向委員會報告工程進度。

水務署

(主席說，有部分區內居民旁聽今次會議，並希望向運輸署提交意見書，就過海隧道巴士第914號線表達意見。他同意先讓市民向運輸署代表提交意見書，並決定先討論交通委員會文件38/05。)

- 要求運輸署盡快澄清並落實914巴士線行經海麗邨及海麗邨附近設站事宜(交通委員會文件38/05)

- 黎慧蘭女士介紹文件。

- 覃德誠先生認為運輸署未能就過海隧道巴士第914號線是否行走深水新填海區一事，與議員坦誠溝通。

- 黃以巨先生作出以下回應：

- 該署知悉居民希望過海隧道巴士能行走新填海區的訴求。在召開上次交通委員會會議時，該署的確沒有計劃安排第914號線行走海麗邨一帶。

- 該署不時檢討新填海區一帶的交通配套。在上次交通委員會會議後，該署認為可考慮騰出海麗交通交匯處的一個巴士停車處，供一條過海隧道巴士線使用，故此與新巴積極研究安排第914號線駛入海麗交通交匯處，是否可行。然而，當該署將要落實讓第914號線駛入海麗交通交匯處之際，新巴在沒有知會該署的情況下，在十月十五日與海麗居民舉行會議時，突然表示除了有意安排第914號線駛入海麗交通交匯處外，還有意安排第971號線駛入海麗交通交匯處，令該署大失預算。該署需要與新巴及九巴重新商討，如何分配海麗交通交匯處的兩個巴士停車處，供第701、702、914及971四線巴士使用。該署理解海麗邨居民傾向支持第914號線駛入海麗交通交匯處的方案。

- 該署會在下次交通委員會會議前提交文件，向委員會介紹過海隧道巴士駛入新填海區的方案。

- 莊志達先生說，既然海麗交通交匯處只能容納一條過海隧道巴士線設置總站，運輸署應慎重考慮安排哪一條線才能達到最大的效益，而另外一條過海隧道巴士線的總站應設於何處。第914號線前往港島北，可方便居民到灣仔及銅鑼灣上班和購物；而第971號線則前往香港仔，他預計使用該線的居民數目會比第914號線少。另外，他希望該署考慮在何處設置這兩條巴士線的總站時，不單顧及海麗邨居民的需要，還要顧及新填海區內四個私人屋苑居民的需要，因為當中不少人需要前往港島區工作。

- 陳鏡秋先生、陳偉明先生、官世亮先生及譚國雄先生認為，既然該署已計劃批准第914號線駛入新填海區，為何第971號線會影響第914號線的進度。他們認為該署可分開處理這兩條巴士線，並盡早落實第914號線駛入新填海區的計劃。

- 梁有方先生說，運輸署有責任就地區內的公共交通路線作出規劃、協調及有最終決定權。從今次事件可見，有個別巴士公司在未得該署同意下，自行向居民提出一些交通方案，令該署大失預算，同時亦阻礙了落實第914號線駛入海麗邨的計劃。

- 譚國僑先生要求該署在十一月落實第914號線駛入新填海區的計劃，並把第914及971號兩線分開處理，他不接受在十二月底才討論。

- 莊志達先生認為，運輸署應顧及整個新填海區居民的需要，而在規劃第914及971號線一事上，該署只要積極主動地與兩間巴士公司商討，問題很快便會迎刃而解。他認為該署應同時處理兩條巴士線。

- 梁錦滔先生說，既然兩間巴士公司對於安排哪一條巴士線以海麗交通交匯處作為總站，未能達成共識，他建議安排其中一條線以該處作為總站，另一條則在新填海區某一街道設置總站，並安排這條線以海麗交通交匯處為中途站，這樣既可解決兩間巴士公司之間的紛爭，同時亦能滿足公屋與私人樓宇居民的需要。

- 郭振華先生及葉海蓮女士表示，不明白為何運輸署花了這麼長時間也未能就第914及971兩線行走新填海區一事提出解決方案。新填海區已陸續入伙，居民對過海隧道巴士服務需求殷切。他們希望該署盡早交代何時方能落實兩線於新填海區設站的計劃，以滿足居民的需求。

- 黃以巨先生作出以下回應：

- 第914號線現時的總站設於南昌西鐵站，由九巴及新巴聯營。如將總站由南昌遷至海麗，行車時間會增加一至兩分鐘，對此兩間巴士公司均表示同意。但當該署與他們商討可否在新填海區的私人屋苑附近設站，以方便私人屋苑居民時，兩間巴士公司均因為此方案會增加七至八分鐘行車時間，影響行駛時段和其利益，所以爭論不休，以致影響了落實方案的進度。

- 新填海區一帶的居民經常投訴第701及702號線班次不足。新巴以資源有限為由，希望引入第971號線，以便更零活調配第701、702及971號線的資源，事件因而變得更複雜。

- 莊志達先生說，如第914號線行經新填海區四個私人屋苑，會令車程延長七至八分鐘，該署有否嘗試縮短車程，例如與該署工程師研究，透過調節深盛路一帶的交通燈時間，縮短行車時間，以吸引兩間巴士公司同意讓該線行經私人屋苑，令整個社區也能得益。

- 譚國僑先生提出以下臨時動議：

「強烈要求運輸署及有關巴士公司於十一月內將現行914隧道巴士總站按計劃移至海麗邨巴士總站；同時，嚴正促請運輸署及有關巴士公司盡速研究安排971隧道巴士總站遷移至海麗邨及深盛路一帶私人樓宇區域，以滿足深水填海區北部新入住居民對過海隧道巴士的需要。」

- 主席同意在會議上處理譚國僑先生提出的臨時動議。郭振華先生表示和議。下列委員對上述動議表示支持：

陳鏡秋、陳偉明、莊志達、覃德誠、郭振華、官世亮、黎慧蘭、林家輝、梁錦滔、梁欐、梁有方、李漢雄、吳美、譚國雄、譚國僑、衞煥南、王桂雲、黃鑑權、葉海蓮、李健楷、馬耀真(共二十一人)。

席間沒有委員就上述動議提出反對或棄權，動議獲委員會一致通過。

主席

- 主席表示會在會後將上述動議交予運輸署、九巴及新巴。

- 要求跟進深旺道三座行人天橋進展(交通委員會文件33/05)

- 衞煥南先生介紹文件。

- 王臻先生作出以下回應：

- 土木工程拓展署原定於二零零三至二零零四年動工，興建三條橫跨深旺道的行人天橋，並預計在二十四個月內完成工程。然而，政府在二零零四年將工程降為丙級工程項目，該署曾努力爭取避免工程被降級，但不成功。

- 目前市民可利用地面行人過路設施橫過深旺道。

- 該署會在明年向政府申請將這項工程提升為乙級工程項目。他希望委員會支持該署的行動。如這項工程能在二零零六年重新納入乙級工程項目，署方預計工程可在二零零八年動工，並在二十四個月內完成。

- 梁錦滔先生、郭振華先生及譚國僑先生要求土木工程拓展署定期向區議會匯報區內工務工程的進展。

- 王臻先生表示，該署會繼續向委員會匯報這項工程的進度，又會繼續每半年一次將區內工務工程的進度報告，經深水民政事務處轉交各位議員參閱。

- 主席作出以下總結：

委員會支持土木工程拓展署向政府申請將工程提升為乙級；如未能成功提升為乙級工程，土木工程拓展署須盡早通知委員會，讓委員會採取跟進行動。

土木工程拓展署

- 委員會要求土木工程拓展署定期向區議會匯報區內工務工程的進度。

- 要求增加福榮街貨車咪錶位(交通委員會文件34/05)

- 梁欐先生介紹文件。

- 陳健信先生說，早前運輸署曾到現場視察，現建議將七至八個私家車泊車位更改為六個一小時貨車泊車位，如委員同意，該署會盡快進行地區諮詢工作。

梁欐先生贊同運輸署的建議。

運輸署

- 主席總結說，委員會支持運輸署上述建議。

- 討論改善富昌邨來往石硤尾一帶學校區的交通安排(交通委員會文件35/05)

- 強烈要求改善富昌邨小巴服務(交通委員會文件36/05)

- 由於兩份文件的內容及性質接近，故此主席決定一併討論及處理。

- 陳鏡秋先生介紹文件35/05，黎慧蘭女士介紹文件36/05。黎女士在席間播放一段於早上七時至七時三十分富昌邨西邨路第10A及10M號車站候車情況的片段。當時有近七十名市民候車。

- 黃以巨先生作出以下回應：

- 該署關注到在上課時段較多人於富昌邨候車的情況，並在本年十月三日及十七日於上址進行調查。結果發現最繁忙的時段為上午七時至七時三十分，而第10A及10M號線的承辦商已根據合約的要求開出班次。該署發現，由於部分富昌邨居民步行前往西鐵南昌站等候第10A號小巴，所以小巴往往在南昌站已載滿乘客，不會駛入富昌邨，致令乘客誤以為十五分鐘才有一班車。承辦商因資源有限，未能在這時段加開班次疏導乘客。

- 承辦商已在西邨路站張貼告示，提醒乘客要遵守秩序排隊候車。如承辦商的資源許可，會派人在西邨路站維持候車乘客的秩序。

- 運輸署現正與九巴及新巴研究，在早上繁忙時段加開特別班次，由西鐵南昌站前往白田及石硤尾，方便居民上學及上班。

- 王桂雲女士及黎慧蘭女士說，運輸署也需要考慮在放學時段為學生及家長提供公共交通服務，並慎重考慮文件36/05的建議。

- 郭振華先生說，基於候車的學童較多，使用巴士接載學童的方法可取。他亦同意短期內派人到西邨路維持候車秩序，但長遠而言，學校須加強公民教育，教導學生排隊候車。

- 衞煥南先生提出以下申述及意見：

- 現時承辦商以四部小巴行走第10M號線，以八部小巴行走第10A號線。他建議第10A號線在早上八時前不前往西鐵南昌站。

- 要求運輸署向承辦商反映，現時第10A及10M號線未能滿足居民的需求，要求增加班次。

- 如承辦商未能派員在富昌邨站維持秩序，他要求運輸署派穿著制服的員工到場維持秩序。

- 譚國僑先生提出以下查詢及意見：

- 建議第10A號線在早上八時前不行經西鐵南昌站。由於有部分西鐵乘客在南昌站轉乘第10A號線前往深水東，他建議向這些乘客提供轉乘優惠，以鼓勵他們步行前往富昌邨登車。

- 建議房屋署的保安員及警方協助維持排隊秩序。

- 建議加開特別巴士班次，由海麗邨開出，經西鐵南昌站、富昌邨及南昌邨前往石硤尾及白田一帶，接載學童上下課。他建議該署考慮把九巴第2B或2F號的路線改為經東京街駛往新填海區，然後前往深水東。

- 查詢新巴第702S號線是否仍在運作中。很多現居於海麗邨、富昌邨及南昌邨的居民，都需要前往深水東上學及上班。由於新填海區與深水東的接駁交通工具甚少，他建議該線由海麗邨開出、經西鐵南昌站、富昌邨及南昌邨前往深水東。

- 梁錦滔先生提出以下意見及查詢：

- 九巴第2B及2F號線百分之八十的路線重覆。他建議其中一條巴士線改為服務新填海區、富昌邨、南昌邨至深水東區，並為受影響的乘客提供免費轉乘優惠。

- 如有乘客仍不遵守秩序，法例有否賦予承辦商及警方權力，維持排隊秩序。

- 莊志達先生建議，在早上八時前由西鐵南昌站開出的小巴預留部分座位，以供接載在富昌邨候車的乘客。

- 黃以巨先生作出以下回應：

- 該署曾在本年十月十七日上午七時至十時在南昌站進行調查，發現有102名第10A號小巴乘客在南昌站下車，但當中只有17人轉乘西鐵，其他人則步行前往深旺道學校區及海麗邨。署方不反對在早上八時前取消第10A號線於西鐵南昌站的總站。

- 既然部分富昌邨居民已不嫌辛苦，步行前往西鐵南昌站候車，如在早上八時前取消第10A號線的西鐵南昌站，他擔心會引起這些乘客的不滿，並令富昌邨的候車情況更為混亂。他建議待富昌邨的候車情況有所改善後，才取消西鐵南昌站。

- 該署知悉在下午四時至七時，居民有需要從深水東乘車返回富昌邨及南昌邨一帶。承辦商已同意在平日上課的日子，安排一輛第10A號小巴由龍珠街開出，前往西鐵南昌站。

- 該署現正與巴士公司研究，開辦一條特別學校巴士路線(俗稱「S線」)，初步建議該線由海麗邨開出，經欽州街右轉荔枝角道，再左轉入南昌街、白雲街，然後經南昌街返回海麗邨。

- 第702S號線仍在運作中，但新巴表示自本學年開始後，下午十二時三十分由富昌開往蘇屋及十二時五十分由蘇屋返回富昌的乘客均不足5人，故新巴已申請取消部分班次。署方現正考慮新巴的申請，並建議在下次交通委員會討論。

- 黎耀祖先生說，由於小巴站並非在屋邨範圍內，房屋署的保安員較難介入提供協助。

- 主席作出以下總結：

- 委員會支持早上八時前第10A號線不駛往西鐵南昌站。

委員會知悉自十一月一日起，承辦商會安排一輛小巴於下午四時至七時由龍珠街開出前往南昌站。

運輸署

- 委員會要求運輸署盡早落實一條特別巴士線，連接新填海區及深水東。

委員會知悉第10A號線的承辦商會派員在富昌邨站維持排隊秩序。委員會要求警方提供協助，又要求房屋署積極研究可否派富昌邨保安員協助維持秩序。

警務處房屋署

議程第三項：續議二零零五年七月二十七日交通委員會第十次會議的事項

- 荔枝角連翔道欠缺行人過路設施

- 主席報告說，他已在會後致函康樂及文化事務署，要求該署在荔枝角公園各主要入口豎立告示牌，告知行人不能在荔枝角公園橫過連翔道。

- 討論南昌街近海壇街、通州街一帶的道路指示問題

- 陳健信先生說，運輸署已就在南昌街公園加設道路指示牌的建議，進行了公眾諮詢工作。如沒有太多反對意見，運輸署將會向路政署發出施工令。由於路政署需要向懲教署訂製一個體積頗大的路牌，製作需時，他希望委員會能體諒上述工程需要較長的時間才能完成。

- 要求擴闊南昌街行人路面

- 主席說，上次會議後他已致函康樂及文化事務署，要求該署盡量配合運輸署所進行的南昌街路面及行人路擴闊工程。另又去信渠務署，了解南昌街地底的石層能否承授車輛在其上行走。

- 陳健信先生作出以下工作匯報：

- 運輸署已就大埔道/南昌街恒生深水大廈對出的路牌，向路政署發出施工令，要求移開路牌。

- 會後曾與渠務署聯絡，獲悉南昌街的地下水渠可承受重型車輛行走。

- 康樂及文化事務署不反對該署收回南昌街公園部分地方，以便擴闊南昌街行人路及行車線。然而，康樂及文化事務署要求該署以換地方式，換取南昌街公園，但地政總署又表示該公園用地似乎不是屬於康樂及文化事務署，故此運輸署需時研究如何處理。如該署能解決這問題，便可進行公眾諮詢。

- 主席說，如運輸署就換地一事需要協助，可與區議會聯絡。過往區議會曾希望以地區小工程形式於福榮街興建公園，促請康樂及文化事務署管理該公園，然而，康樂及文化事務署拒絕接管該公園，致令該計劃胎死腹中。現在該處已成為露天停車場。

- 譚國僑先生同意主席的意見。

梁欐先生要求繼續跟進事件，以免日後渠務署完成渠務工程交出土地後，運輸署、康樂及文化事務署和地政總署又因未能解決土地誰屬問題，致令擴闊工程受阻。

運輸署

- 主席決定由委員會繼續跟進事件。

- 討論改善龍翔道與南昌街的行人過路設施

- 鄒永光先生說，路政署經研究後，認為使用橫跨龍翔道的行人天橋的人數較少，附近亦沒有診所、殘疾人士中心等社區設施，所以工程的優次較低。加裝一部升降機的平均成本為三百萬元，每年的維修保養費用約十多萬元，基於資源有限，所以工程不會在短期內展開。該署每年制定財政預算時，也會檢討各項工程的優次。

- 吳美女士說，由於澤安邨人口老化，如路政署能加裝升降機，可鼓勵長者使用行人天橋橫過馬路，以免他們非法橫過馬路，發生交通意外。

主席敦促路政署慎重考慮吳美女士的意見，又要求路政署在下次進行檢討時，再次考慮這條天橋的優次，並告知委員會這項工程的優先次序。

路政署

- 於聖公會基福小學至長沙灣貿易廣場一段長沙灣道加設防撞圍欄

- 主席說，秘書處於十月二十六日收到覃德誠先生的《譴責聲明及動議》(交通委員會文件44/05)，就運輸署未能按時完成加設防撞圍欄一事，要求運輸署交代為何延誤工程及何時可完成工程。秘書處已將文件送交在各位委員。由於負責這項工程的運輸署工程師未能出席今天的會議，主席請陳健信先生報告事情的進展。

- 陳健信先生作出以下申述：

- 運輸署已在八月底向路政署發出施工令，在基福小學對出一段長沙灣道加設防撞圍欄。其後，運輸署得悉路政署承造商因圍欄缺貨而未能即時展開工程。工程預計在十月二十九日展開。

- 目前貿易廣場對出的一段長沙灣道有一個臨時巴士站，而貿易廣場與基福小學之間一段長沙灣道會設置一個永久巴士站。待該永久巴士站啟用後，該署可在該處加建防撞圍欄。

- 覃德誠先生對於運輸署未有按照在上次會議許下的承諾，在九月前完成工程，表示強烈不滿。他曾在九月份致電負責這項工程的運輸署工程師，但當時該署沒有告知他工程因路政署承造商缺貨而延遲。現在基福小學全校老師在放學時段，都站在學校面向長沙灣道的行人路上築起人牆，保護放學的學生。他強調如有意外發生，後果將會十分嚴重。

- 吳美女士說，在召開委員會會議前數天，在貿易廣場對出的一段長沙灣道曾發生一宗輕微交通意外，可幸車輛並沒有撞向貿易廣場的落地玻璃，否則後果不堪設想。

- 陳鏡秋先生認為，既然路政署將於十月二十九日展開工程，他建議收回是次譴責動議及聲明。

- 梁錦滔先生建議，主席以委員會的名義去信運輸署署長，要求署長徹查工程延誤的原因，研究是由於人為疏忽、行政失當還是政府缺乏資源，致令工程遲遲未能展開。

- 梁欐先生說，既然運輸署未能按時完成工程，理應盡早通知委員會或當區議員，讓他們可盡早向居民及有關人士交代，不要讓人誤會區議會沒有盡力解決市民的問題。

- 席間沒有委員反對覃德誠先生及梁欐先生聯署的譴責聲明及動議。下列委員對上述動議表示支持：

陳鏡秋、陳偉明、莊志達、覃德誠、官世亮、林家輝、梁錦滔、梁欐、李漢雄、吳美、譚國雄、衞煥南、黃鑑權、葉海蓮(共十四人)。

- 主席作出以下總結：

會後他將會把委員會的譴責聲明及動議轉交予負責這項工程的運輸署工程師。

主席

會後他會去信運輸署署長，要求調查事件是否涉及任何人為疏忽及行政失當，並查詢工程將於何時完成、有何機制監察路政署及其承造商的工作進度。

主席

他又會致函路政署，查詢目前有沒有機制監察承造商的物料存貨量及工程進度。

主席

- 改善深盛路、深旺道一帶的行人過路設施

陳健信先生說，運輸署已因應在公眾諮詢期內收集到的意見修改圖則。如沒有太大的反對聲音，運輸署會向路政署發出施工令。

運輸署

- 深水填海區交通配套事宜及研究專線小巴第44A號線位於深旺道的上落客點可否遷入海麗交通交匯處

- 黃以巨先生說，專線小巴第44A號線已於本年八月十三日遷至海麗交通交匯處。

於深水污水處理廠附近一片空地設立單車停泊處

運輸署

- 陳健信先生說，運輸署已就上述事宜進行公眾諮詢，預計工程可在明年一月展開，加設二十至三十個單車泊位。他亦希望其他部門能支持這項試驗計劃，協助管理上址的泊位。

討論改善車輛由南昌街左轉入窩仔街的交通問題

房屋署

- 黎耀祖先生說，由於路政署尚未批出開路紙，房屋署仍未展開移後圍板工程。該署預計可於本年十二月初展開工程。

陳健信先生說，路政署預計把安全島向窩仔街方向遷移的工程，可於四月展開。運輸署已向路政署表示，深水區議會交通委員會高度關注這項工程。

運輸署

窩仔街加設行人過路設施

運輸署

- 陳健信先生說，工程預計在十一月初展開。

- 專線小巴第75號長者車費優惠

- 黃以巨先生說，承辦商已在本年八月十五日再次提供長者車資優惠，單程收費為2.5元。

- 專線小巴第45B號調整服務建議

- 黃以巨先生說，按上次委員會的議決，自本年八月八日起，第45B號路線的服務已伸延至基隆街，試行三個月。該署曾在本年九月二十八日上午九時至下午九時進行調查，以檢視服務水準有否下降。發現以下情況：

順寧道近保安道街市往蘇屋邨方向

- 上午十時左右及下午六時四十一分至四十七分，有數名乘客未能登上第一輛到達的小巴。

興華街

- 於上午時段常有兩至三名乘客未能登上第一輛到達的小巴，但全都能登上第二輛到達的小巴。

- 下午六時至七時則有較多乘客未能登上第一輛到達的小巴，該署已要求承辦商盡量改善這種情況。

基隆街

- 候車乘客均可順利登上第一輛到達的小巴。

- 黃以巨先生續說，該署又曾在十月二十五日傍晚時分於長沙灣地鐵站進行一次調查，發現平均每四至五分鐘有一輛小巴抵達，每次大約有兩至三名乘客未能登上小巴。從兩次調查可見，第45B號線的服務伸延至基隆街，不單沒有影響該線的服務水平，反而能提高承辦商的成本效益，故此該署建議委員會同意第45B號線永久伸延服務至基隆街。

- 席間沒有委員對運輸署的建議提出反對。

議程第四項︰委員會轄下工作小組報告

(a)公共交通服務工作小組工作報告(交通委員會文件39/05)

- 譚國雄先生補充說，運輸署已在工作小組會議後，就九巴第2B及2F號更改路線一事，向工作小組作出書面回應(見交通委員會文件39/05附件)。

- 黃以巨先生簡介上述附件，並補充說九巴早前也曾就此事進行調查，在車上派發問卷，以了解乘客的目的地，然而至今九巴尚未完成這項調查的數據分析。他又知悉工作小組將聘請顧問，就海麗邨居民對公共交通服務的需求，進行調查。他建議待完成該調查後，才一併研究第2B及2F號線的改道建議。

- 譚國僑先生提出以下查詢及意見：

- 附件提及第2B及2F號線受影響的人數(分別為1 400人及2 600人)是如何計算得出，以及受影響的第2B號線乘客可否轉乘第2F號線前往目的地；

- 既然富昌邨及南昌邨一帶也有不少居民需要到深水東上學上班，而日後新填海區會有更多居民入伙，並且陸續有學校落成啟用，那麼為何只在海麗邨進行調查，不在富昌邨及南昌邨進行調查。

- 附件並沒有詳細交代九巴的調查是在哪個時段進行的，加上有一項調查的數據尚未整理妥當，基於資料不全，九巴過早拒絕工作小組的建議。他建議集中研究可否把第2B號線改為行經海麗邨。

- 黃以巨先生回應說，附件提及的受影響乘客，是指在受影響的六個中途站上落車的乘客。

- 譚國雄先生說，曾有委員在工作小組會議上，建議恢復第6B號線，由美孚經新填海區往九龍東。

- 莊志達先生認為，運輸署是次提交的數據，不足以讓委員會充分討論是否更改第2B及2F號的路線，以及如何更改。他要求運輸署提交更多更完整的數據，以便稍後再與委員會或工作小組討論。

- 主席作出以下總結：

由於九巴尚未完成第2B及2F號線的調查，委員會要求運輸署繼續與九巴跟進，索取有關數據，然後與委員會再作分析。

運輸署

運輸署

- 要求運輸署將委員會的意見轉達予巴士公司，研究可否以轉乘方法，處理第2B及2F號更改路線建議。

- 待工作小組完成調查後，再跟進第2B及2F號更改路線的建議。

  - 交通安全宣傳工作小組工作報告(交通委員會文件40/05)

- 委員會知悉報告內容。

議程第五項︰撥款申請

(a)深水區設立單車泊位研究調查(交通委員會文件41/05)

- 委員會接納交通安全宣傳工作小組的撥款申請，決定撥款50,000元展開調查。

  - 海麗邨居民對公共交通服務需求意見調查(交通委員會文件42/05)

- 委員會接納公共交通服務工作小組的撥款申請，通過撥款44,085元展開調查。

議程第六項：其他事項

(a)重新加入工作小組申請

- 主席說，莊志達先生要求重新加入公共交通服務工作小組，他詢問在座各位委員是否通過其申請。

- 席間沒有委員反對莊志達先生的申請。工作小組通過莊先生重新加入公共交通服務工作小組。

(b)交通委員會2006年會議日期

- 主席說，秘書處已將區議會及轄下委員會2006年會議日期時間表分發予各位委員。他提醒各位委員預留時間出席會議。

(c)九巴之友全港十八區好乘客選舉(交通委員會文件43/05)

主席說，早前九巴來函邀請本區議會派員為上述活動擔當評判及出席有關活動。他詢問委員有沒有興趣代表區議會出席上述活動。

主席

- 委員會決定，由主席代表區議會擔當活動評判及出席上述活動。

(d)白楊街設立電單車泊位建議

- 黃鑑權先生說，早前個別議員收到由運輸署發出，經深水民政事務處轉交的諮詢文件，就建議於白楊街設立電單車泊位一事，進行公眾諮詢。由於常有大型車輛在該處上落貨，亦有旅遊巴行駛該處，他認為該處不適宜設置電單車泊位。

- 主席認同黃鑑權先生的意見，並建議將白楊街的電單車泊位一併遷往車流較少的楓樹街。他要求運輸署考慮他與黃鑑權先生的意見。

(e)改選委員會主席

- 主席說，區議會轄下的委員會，每兩年改選主席一次，他敬請各位委員留意稍後公布有關改選詳情。

議程第七項：下次會議日期

- 餘無別事，會議於下午六時二十分結束。下次會議將於本年十二月二十九日(星期四)，下午二時十五分在深水區議會會議室召開。