第二屆深水區議會交通委員會

第十四會議記錄初稿

日期：二零零六年四月二十日(星期四)

時間：下午二時十五分

地點：深水區議會會議室

出席者

主席

林家輝先生

議員

陳鏡秋先生

陳　東博士,BBS,JP

陳偉明先生

莊志達先生

覃德誠先生		(於下午二時四十分出席)

官世亮先生		(於下午二時二十五分出席)

黎慧蘭女士		(於下午二時四十分出席)

梁錦滔先生			(於下午二時三十分出席)

梁　欐先生			(於下午二時三十分出席)

梁有方先生		(於下午二時三十五分出席)

李漢雄先生, MH

吳　美女士

譚國雄先生

譚國僑先生, MH		(於下午二時二十分出席)

煥南先生

黃鑑權先生, MH

王桂雲女士

王德全先生

甄啟榮先生

增選委員

侯鎮球先生

黃志勇先生			(於下午二時三十分出席)

秘書

梁諾施女士	民政事務總署行政主任(區議會)2/深水

列席者

文嘉琪女士	民政事務總署深水民政事務助理專員

黎耀祖先生	房屋署房屋事務經理/租約(深水二)(二)

王　臻先生	土木工程拓展署九龍拓展處工程師(七)

林惠健先生	警務處深水區交通組主管

吳彼得先生	警務處深水區交通組警員

張寶琪先生	運輸署高級運輸主任(深水)

陳惠平女士	運輸署高級運輸主任/巴士及鐵路科

陳健信先生	運輸署工程師(深水)

因事未能出席者

郭振華先生, MH

李健楷先生(增選委員)

譚俊達先生(增選委員)

缺席者

賴奇略教授(增選委員)
馬耀真女士(增選委員)

譚翠蘭女士(增選委員)

歡迎詞

主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議，特別是新到任的運輸署高級運輸主任/深水埗張寶琪先生及警務處深水埗區交通組主管林惠健先生。

- 委員會知悉郭振華先生、李健楷先生及譚俊達先生的告假申請。

議程第一項：通過二零零六年二月十六日第十三次會議記錄

- 委員會通過上述會議記錄，無須修訂。

議程第二項：討論事項

(主席決定先討論(b)項)

- 要求在西鐵荔灣道出口增設雙黃線和延長路中心分隔設施(交通委員會文件13/06)

- 譚國雄先生介紹文件。

- 陳健信先生作出以下回應：

- 該署大致同意委員的建議。為保持公園緊急車輛通道暢通，該署認為在荔枝角公園出口對出一段荔灣道加設緊急車輛通道專用欄會較為適合，擬加建的緊急車輛通道專用欄可同時防止行人在該處橫過馬路。加設緊急車輛通道專用欄後，該段荔灣道將會稍為收窄。

- 建議在荔枝角公園面向荔灣道的出口路面加設黃格，以避免車輛在緊急車輛通道的出口停留而阻礙必要車輛進出公園。

- 建議適當地延長雙黃線至的士站前，以減少的士在荔灣道等候的情況。

- 如委員同意上述建議，該署將會在短期內把改善計劃進行公眾諮詢。

- 王德全先生認為，設立緊急車輛通道欄杆會令出入清麗苑的市民被迫繞路而行造成不便，他預計清麗苑的居民會因此提出反對。他建議在荔灣道加設過路設施，引導市民安全地橫過馬路。

陳健信先生建議安排與當區議員及關心此事的委員到上址進行實地視察，然後再研究應設立何種設施以改善人車爭路的情況。

運輸署

委員會

- 主席同意陳健信先生的建議，待實地視察後再作討論。

(a)重整203號巴士計劃的反建議

- 梁錦滔先生介紹文件。他補充說，又一村居民十分反對運輸署提出的九巴第203號線重整方案，他們認為由又一村步行往九龍塘地鐵站及東鐵站的路程頗遠，又認為數年前居民同意將第203號線改為循環線是由於當時九鐵正進行尖東站建造工程，現時工程已經完成，他們認為運輸署應恢復該線的原有路線。

- 陳惠平女士作出以下回應：

- 在二零零二年時因彌敦道交通過於擠塞，該署提出了一籃子的改善擠塞方案，包括減少行經彌敦道的巴士數目，其中包括了九巴第203號線。該署會繼續減少行經彌敦道的巴士。

- 現時彌敦道的交通仍是十分擠塞，所以該署不建議將第203號線改為雙向行車。

- 回應委員要求調低該線的車資，根據車費等級表，現時第203號線的收費合乎收費水平。該署會將委員的意見向九巴反映。

- 王桂雲女士提出以下意見：

- 第203號線的收費太高，如居民乘坐地鐵或東鐵前往尖沙咀，車資也比第203號線便宜。她認為不應容許九巴收取車費等級表的上限收費。

- 第203號線改為循環線後，過往很多乘坐該線由尖沙咀方向返回又一村的居民再沒有機會乘搭該線。

- 李漢雄先生說，早前又一村建設委員會曾向居民發出問卷，以了解居民對重整第203號線的意見。他們大多反對九巴提出的重整方案，又不滿該線的行車班次不準。

- 譚國僑先生說，過往只有少數巴士路線以空調巴士行走，這些巴士稱為「豪華巴士」，其收費比一般巴士的收費為高，其中包括第203號線。但隨著時代改變，現在很多巴士線已有空調設備，所以他認為九巴應取消豪華巴士線的收費，將第203號線的收費與其他巴士線看齊。

- 陳惠平女士作出以下回應：

- 二零零二年該署向委員會提出將第203號線永久改為循環線方案，以紓緩彌敦道交通過於擠塞的問題，當時委員會接納了此方案。她希望委員會能諒解該署不會再增加行經彌敦道的巴士數目。

- 九巴巴士服務上一次車資上調是在一九九七年生效。

- 張寶琪先生說，該署很關注市民投訴第203號線脫班及班次不準的問題，將會加密調查該線的營運狀況，亦會與九巴跟進上述問題。

- 梁錦滔先生重申他在文件中並沒有要求運輸署增加第203號線的班次，只是要求運輸署及九巴恢復第203號線雙程行車；另外，委員及居民要求該線班次準時，如發現因路面情況而未能做到準時，便要考慮增加巴士數目。他詢問二零零二年有多少路線因興建東鐵尖東站而改道，最終又有多少路線可恢復原有路線。

- 官世亮先生說，過往運輸署因興建東鐵尖東站而要求本委員會同意將第203號線改為循環線，工程完成後卻不肯恢復該線的原有路線。如運輸署不恢復第203號線的原有路線，日後將很難說服本委員會支持任何因工程而起的改道建議。

- 吳美女士說，現時第203號線於早上有一特別班次由澤安邨開出前往尖沙咀，未知運輸署提出的重組方案會否影響此特別班次。如會的話，澤安邨的居民定必提出反對。

- 陳惠平女士作出以下回應：

- 該署將會在四月底與巴士公司討論全港的巴士路線發展計劃，當中包括第203號線。該署已知悉居民及委員會的意見，將會審慎處理第203號線的重組計劃。

- 該署已在二零零二年提交予交通委員會的文件上，清楚交代第203號線改為循環線的安排並不是臨時安排。該署對於將第203號線恢復雙程行車的建議，表示保留。

- 暫時該署並沒有接獲任何有關行經彌敦道的巴士恢復原有路線的要求。

- 莊志達先生提出以下臨時動議：

「本會要求運輸署及九巴保留現有203路線，加強班次的準時性，並減收車費至合理水平。」

- 王德全先生表示和議。

- 吳美女士提出以下修訂臨時動議：

「本會要求運輸署及九巴恢復原有203路線，加強班次的準時性，並減收車費至合理水平。」

- 王桂雲女士表示和議。

- 主席認為兩項臨時動議的理念相同，只是字眼上不同，他建議先處理修訂動議，如委員贊成修訂動議，便不需處理莊志達先生提出的動議。

- 莊志達先生同意主席的處理方法。

- 委員會一致通過吳美女士提出的修訂動議。當時在場的委員如下：

林家輝先生、譚國僑先生、梁欐先生、衞煥南先生、黃鑑權先生、陳鏡秋先生、陳東博士、莊志達先生、覃德誠先生、官世亮先生、黎慧蘭女士、梁錦滔先生、梁有方先生、李漢雄先生、譚國雄先生、王德全先生、甄啟榮先生、侯鎮球先生。(連同吳美女士及王桂雲女士，共20名委員贊成修訂動議)

主席要求運輸署在四月底與巴士公司商議第203號線時，考慮本委員會剛才通過的動議。

運輸署

(c)	要求在英華街中段增設斑馬線或學童過路設施及不准掉頭路牌(交通委員會文件17/06)

- 譚國雄先生介紹文件。

- 陳健信先生作出以下回應：

- 該署大致同意可在英華街中段(即兩所學校之間的電力站對出)加設行人過路安全島。

- 另外，該署建議可在英華街加設雙白線，禁止駕駛人士在上址掉頭，同時又可令他們減速。

- 黎慧蘭女士希望警務處加強在上址執法，檢控在上址非法泊車的駕駛人士。同時她又認為加設按掣的紅綠燈比安全島更為安全。

- 莊志達先生認為，電錶房對出的位置不適宜設置過路設施，因電錶房的位置頗近學校大門，如有車輛由學校駛出，可能會不小心撞向安全島。

- 陳健信先生在回應可否加設紅綠燈或斑馬線時表示，該署主要考慮平均人流與車流量是否達到一定要求。上址的平均人流與車流量和標準要求有相當距離，預計較難與其他相近工程在競逐資源時被選取。

- 林惠健先生說，上址於上午七時至零時列為禁區，禁止車輛停泊。

- 多位委員發言，認為上址乃學校區，不同意單以人流決定是否加設紅綠燈或斑馬線。他們認為運輸署應盡力為此項目爭取資源，以保障學童的安全。

- 梁錦滔先生建議，在上址加設減速提示牌，提醒駕駛者駛入上址時要減速，亦認為要加強向學童灌輸道路安全信息。他又認為警方要加強在上址執法，如情況沒有改善，建議禁止貨車駛入上址。

- 譚國雄先生說，《東方日報》三月十九日報導，上址過往曾發生最少兩宗引致學童受傷的交通意外。他認為安全島並不安全。

- 陳健信先生作出以下回應：

- 建議安排一次實地視察，再決定應在英華街加設何種行人過路設施與位置及其他指示牌、路標等。

- 可先在英華街加設雙白線及慢駛指示牌。

- 同意將委員會的意見向當區工程師反映。

- 主席作出以下總結：

- 委員會同意在英華街加設慢駛指示牌，以增加司機的警覺性；又同意在上址加設雙白線，禁止車輛在上址掉頭。

由於上址為學校區，為保障學童的安全，委員會要求運輸署盡快在英華街加設過路設施，如斑馬線或紅綠燈。

交通安全宣傳工作小組

委員會要求交通安全宣傳工作小組在本年度的工作計劃中加入向上址學童宣傳交通安全信息的項目。

警務處

委員會要求警務處加強在上址執法，檢控在上址非法停泊車輛或掉頭的司機。

運輸署

- 委員會要求運輸署當區工程師與委員一同實地視察，以決定設置過路設施的位置。

- 2006/07年度交通委員會轄下工作小組委員及增選委員名單(交通委員會文件14/06)

- 委員會通過上述名單。

議程第三項：跟進事項

- 改善南昌街右轉入汝州街的車輛交通安排

- 陳健信先生說，該署已向路政署發出施工指示，在南昌街南行路面設立右轉車位的工程預計在本年中展開。

- 討論南昌街近海壇街、通州街一帶的道路指示問題

- 路政署已在上址施工，但掘開地面後發現已到達暗渠的頂面，地底深度不足以在該處建造指示牌的地基。運輸署會與渠務署商討可否將指示牌釘在暗渠頂面。如能解決這技術問題，工程將可繼續進行。

- 要求擴闊南昌街行人路面

- 陳健信先生表示，渠務署的工程已接近完成。但是由於渠務署在南昌街上接近該處的地方尚有其他工程進行，所以擴闊南昌街行人路面的工程不能同時進行，以免嚴重影響南昌街的車流。運輸署預計擴闊南昌街行人路面的工程可在本年年底或明年初完成。

- 於深水埗污水處理廠附近一片空地設立單車停泊處

- 陳健信先生作出以下報告：

- 上述工程已完成，路政署在上址設立了三十個單車泊位。上址平均有十五輛單車停泊，而停泊處的周邊行人路仍有單車繫於路邊欄杆。

- 運輸署人員曾在上址視察，其間有市民表示寧願將單車繫於接近住處的路邊欄杆也不願使用較遠的單車泊位。故署方重申單車泊位應設於使用者的居所附近，這是因為市民一般不願使用離居所較遠的泊位。

- 黎慧蘭女士說，有居民表示因停泊處的位置在晚間較為僻靜，又認為泊位離居住地點頗遠，所以不願意使用泊位。她認為房屋署應考慮在屋邨內加設泊位。

- 梁錦滔先生建議設立多個單車停泊處，同時在街上加設指示牌，鼓勵及方便市民使用。他又認為如果路面較闊，有關政府部門應考慮是否沒收繫於欄杆的單車。

- 主席作出以下總結：

- 在深水埗污水處理廠設立單車停泊處前，運輸署代表曾出席一次現場視察，當時出席現場視察的富昌邨居民對於在邨內設立泊位的建議表示反對。他認為有關政府部門及委員會在考慮加設單車停泊處時，也要考慮及尊重民意。

交通安全宣傳工作小組早前曾聘請顧問公司就區內設立單車泊位進行研究調查，他建議該工作小組稍後與有關政府部門研究在區內哪些地點設立更多的單車泊位。

交通安全宣傳工作小組

- 改善車輛由南昌街左轉入窩仔街的交通問題

- 陳健信先生說，現在已在上址為施工進行前期準備工作，等待路政署及警務處試車成功後便可開展改善工程。

- 窩仔街加設行人過路設施

- 陳健信先生說，有關土木工程已大致完工，現正等待機電工程署處理上址的電機工作項目。

- 譚國僑先生說，如過路燈工程完成後，有關部門應確保過路設施附近的石油氣站大門保持關閉，以防行人在該處橫過馬路。

- 改善深盛路、深旺道一帶的行人過路設施

- 陳健信先生作出以下匯報：

從公眾諮詢中得知很多市民反對在深盛路中央加設欄杆。該署現提出新的建議(見附件一)，並正進行公眾諮詢。有關新構思建議在荔枝角天主教小學對出及深水埗官立小學對出設立行人過路設施，同時亦會擴闊深水埗官立小學對出其中一段行人路，加設上落客貨位置，這與上次提出的建議有所不同；另外又在兩所小學對出設立雙黃線，避免車輛在深盛路停泊，阻礙行人及司機的視線。

- 莊志達先生表示，尚未收到有關諮詢文件，但同意運輸署先執行上述建議。

- 譚國僑先生建議，在改善上址的行人過路設施時，也可考慮綠化上址。他知悉深水埗民政事務處現正訂購花盆，他建議運輸署可就綠化上址一事與深水埗民政事務處聯絡。

- 檢討興建巴士站上蓋機制

- 主席說，早前已去信九巴，要求九巴將石硤尾商場對出的巴士站上蓋移走，現正等待回覆。早前召開的地區小工程會議又決定只要九巴將有關巴士站上蓋移走，地區小工程將會興建小巴站上蓋。

議程第四項：其他事項

- 陳東博士說，現時南昌街右轉長沙灣道的工程已完成，他查詢何時可恢復南昌街右轉長沙灣道。

- 陳健信先生回應說，過往曾多次查問渠務署的承建商何時可恢復南昌街與長沙灣道的舊有右轉安排，並知悉原訂於今天下午安排試路，如通過試路便可恢復南昌街可右轉長沙灣道。但該署其後未知渠務署何故臨時取消有關試路，他會在會後與該署了解情況。

議程第五項：下次會議日期

- 餘無別事，會議於下午四時四十七分結束。下次會議將於本年六月二十二日召開。