第二屆深水區議會交通委員會

第十九次會議記錄

日期：二零零七年二月八日(星期四)

時間：下午二時十五分

地點：深水區議會會議室

出席者

主席

林家輝先生

議員

陳鏡秋先生	(於下午二時三十分出席)

陳　東博士，SBS，JP	(於下午二時四十五分出席)

陳偉明先生			(於下午二時三十五分出席)

莊志達先生			(於下午二時二十分出席)

覃德誠先生

官世亮先生			(於下午二時二十五分出席)

黎慧蘭女士			(於下午二時四十五分出席，四時三十分離席)

梁錦滔先生			(於下午三時十五分出席)

梁　欐先生				(於下午二時五十分出席)

梁有方先生			(於下午二時三十分出席，三時五十分離席)

吳　美女士		(於下午二時四十四分出席)

譚國雄先生

譚國僑先生，MH，JP	(於下午二時三十五分出席，三時五十五分離席)

煥南先生

黃鑑權先生，MH

王桂雲女士

王德全先生			(於下午二時三十五分出席)

甄啟榮先生			(於下午二時二十分出席，四時正離席)

增選委員

鄭木林先生

鄭爾賓女士			(於下午二時四十分出席，三時四十五分離席)

侯鎮球先生

譚俊達先生			(於下午三時四十分離席)

黃志勇先生			(於下午二時二十分出席，四時四十分離席)

秘書

楊麗萍女士		民政事務總署行政主任(區議會)2/深水埗

列席者

文嘉琪女士	民政事務總署深水民政事務助理專員

林惠健先生	警務處深水區交通組主管

張寶琪先生	運輸署高級運輸主任(深水)

陳健信先生	運輸署工程師(深水)

馬勵勤先生		路政署區域工程師(荔枝角)

崔國安先生	水務署工程師/工程管理(2)

麥炯予先生	茂盛—茂迪顧問聯營公司駐地盤高級工程師

梁顯達先生	茂盛—茂迪顧問聯營公司駐地盤工程師

吳茂新先生	茂盛—茂迪顧問聯營公司駐地盤工程師

周靜敏女士				茂盛—茂迪顧問聯營公司助理聯絡主任

因事未能出席者

郭振華先生，MH

李漢雄先生，MH

歡迎詞

主席歡迎各委員、政府部門代表及機構代表出席是次會議。

- 委員會知悉郭振華先生及李漢雄先生的告假申請。

議程第一項：通過二零零六年十二月二十八日第十八次會議記錄

- 委員會通過上述會議記錄，無須修訂。

議程第二項：討論事項

討論事項(a)：工務編號174 WC更換及修復水管工程第1階段第2期施工時間表(交通委員會文件1/07)

- 文件由水務署提交。

- 崔國安先生介紹文件。

- 麥炯予先生介紹文件。麥先生補充，現正進行前期工作，主要是訂購材料及向路政署申請掘路許可證，而交通委員會文件1/07內的施工時間表僅供參考，實際時間或可縮短。

- 梁顯達先生介紹投影片。梁先生補充，每日會有泥頭車清理廢物，而在地盤整潔措施方面，將以沙包圍着工地，以免沙泥漏出。

- 煥南先生建議承辦商仿傚其他區域的工程，以透明膠板遮掩掘地的地盤範圍，以代替鐵馬，這可更有效減少塵埃及污染物外揚。如數天內仍未完成有關工程，他建議在膠板外圍敷上水泥，避免行人跌倒。

- 陳偉明先生回應如下：

- 詢問有關工程為何需時年半至兩年才完成。

- 使用無開掘法工地的確實位置。

- 會後可否提供顯示工程對欽州街交通影響的圖則及有關評估。

- 詢問工程期間停水的範圍、頻率及如何通知受影響住戶及商戶停水的安排。

- 黃鑑權先生建議承建商須得到水務署批准，才可延遲工程。

- 譚國僑先生提出以下的查詢及建議：

- 建議元州街的工程使用無開掘法，這可減低對元州街交通的影響。

- 詢問倘若元州街的工程使用無開掘法，工程會延長多久及成本會增加多少。

- 倘若元州街的工程只可使用開掘法，可否在非繁忙時段進行。

- 建議有關方面提供工程對元州街交通影響的評估。

- 詢問工程會否對電腦節帶來影響。

- 麥炯予先生回應如下：

- 膠板是用作渠務工程，如水務工程使用膠板，反而須使用更多時間遷移膠板，導致工程時間延長。

- 如數天內仍未完成有關工程，將在鐵馬腳上敷上水泥，避免行人跌倒。

- 每項工程將會停水一次，若某些工程位置須要接駁臨時水管，將會停水兩次，兩次停水相隔的時間會較長，而停水只會影響附近及該段街道的樓宇。

- 梁顯達先生作出以下回應：

- 承建商須得到水務署同意，才可延遲工程，並會通知區議會工程延遲及當中的原因。

- 工程位置若涉及馬路，須得到警務處及路政署的批准才可施工，是以工程所需時間較在行人路及後巷為長。

- 因元州街是主要的供水地方，供水的閘掣較多，如工程使用無開掘法，會延遲工程。

- 舉辦電腦節時，會與商戶聯絡及商量停工的時間，以便工地臨時回復原貌，如在非不得已的情況下，工地未能回復，會加強鞏固圍欄，保障行人的安全，以便電腦節進行。

- 吳茂新先生表示，工程可否使用無開掘法，主要有四個考慮因素：

- 有關工地的喉管如不能停水，便不能使用無開掘法。

- 因使用無開掘法時，須在施工的工地旁邊加設一條臨時水喉，這涉及該位置的交通情況，能否容許加設臨時水喉的工程。

- 如喉管太細，便不能使用無開掘法。

- 臨時水喉須遷就地下設施的位置，如地下設施太多，須要在轉彎位開鑿更多工作井，這便與使用開掘法無異。至於須要開鑿工作井的數目，便視乎每條喉管的特質及該位置的交通情況。

- 陳健信先生回應如下：

- 水務署在進行工程可行性研究時，已就交通影響評估需要，在現場收集數據，以估算工程施工期間的交通流量及就路口交通容量完成初步評估，運輸署對有關交通影響評估，認為大致可以接受。

- 一般在實際施工時，是以分段方式進行。如須開坑挖掘，則每段不能長逾三十米。如警方或運輸署認為影響當時交通的每段範圍仍是太大，會要求縮減每段的長度。

- 在工程進行期間，將會舉行交通管理聯席會議。警方及運輸署的代表將會考慮施工時的實際交通情況而要求在臨時交通安排方面作適當的配合。警方及運輸署亦會根據實際施工情況，以審理承辦商每段工程範圍的長度及施工時間。會議過程中，警方及運輸署原則上可決定有關路段的臨時交通安排是否妥當。另一方面，如對工程在交通方面的影響有懷疑時，警方及運輸署可要求承辦商在正式開鑿前先進行試車，觀察有關交通情況後，再行審定有關安排。

- 在元州街過於繁忙的時段，不會隨便容許承建商封路掘地。

- 麥炯予先生表示將繼續研究在元州街的工程使用無開掘法的可行性。

- 主席作出以下總結：

元州街在晚上十至十一時會出現塞車情況，建議承辦商在評估元州街的交通流量時亦將這一點計算在內。

水務署

水務署及其承建商將於會後提交上述工程使用無開掘方法井位位置的圖則，以及工程期間對元州街不同時段交通流量影響的評估。

水務署

  - 研究在元州街進行無開掘方法的可行性。

討論事項(b)：改善大南西街/長義街過路安全問題（交通委員會文件2/07）

- 文件由莊志達先生及王德全先生提交。莊志達先生介紹文件。

- 陳健信先生回應如下：

- 已於本年一月四日及八日分別收集上述位置的交通及行人流量數據，他表示車輛與行人的流量整天都很大。

- 長義街的馬路約闊十米，而長裕街的馬路約闊九米。署方建議在上述路段的行人過路位分別把行人路局部擴闊二點五米。馬路於行人過路位的闊度會因此收窄，使經過的車輛速度減慢。另一方面，由於該處橫過馬路的距離縮短，行人過路亦會相對容易。他並建議在相應的位置加設欄杆。

- 如委員不反對，可進行諮詢傳閱。

- 主席表示，如收窄馬路的闊度，大車未必能通過。

- 莊志達先生建議在該路段加設交通燈，他表示，加設交通燈或許會衍生交通擠塞的問題，但考慮到行人過馬路的安全，仍需加設交通燈。

- 陳健信先生表示，將收集數據予燈組的同事，以估算加設交通燈的可能影響。

- 譚國僑先生建議減少一個行車方向。

- 林惠健先生建議長義街近大南西街的茶水檔列為禁區，減少車輛停泊以免阻塞交通；又建議應就長義街，長順街及大南西街一帶的交通管理措施作全面考慮。 例如，可考慮大南西街轉為北行，形成單方向行車，配合禁區時間限制；以及容許車輛由長裕街左轉出荔枝角道，讓車輛多一個可選用的路口以疏導交通。

主席總結，建議運輸署研究重新規劃該區交通，在上述路段改成單方向行車及在長裕街加設一條駛往荔枝角的支路。

運輸署

陳健信先生表示，將於會後與當區工程師安排會議，以便與警方/委員商談上述建議的具體設計。如有需要，當區工程師或會出席委員會下次會議作跟進介紹。

運輸署

討論事項(c)：要求改善公共小巴乘客上落車的安全問題(交通委員會文件3/07)

- 文件由陳鏡秋先生、陳東博士、郭振華先生及李漢雄先生提交。陳鏡秋先生介紹文件。

- 張寶琪先生就交通委員會文件3/07的建議一及三作出以下回應：

- 運輸署十分重視乘客安全，已建議公共小巴業界鼓勵車主為公共小巴安裝車門開關蜂鳴器，如車門未關緊，便會發出聲響，以提醒司機。

- 運輸署亦會研究感應器的功能，以及感應器提醒司機注意車門夾着物件的功效。

- 對於立法強制公共小巴安裝開關感應門一點，運輸署現正在初步研究階段，現時未有定案。

- 運輸署同時加強宣傳及教育，鼓勵公共小巴司機簽署及遵守公共小巴司機安全約章，派發安全標貼及小巴通訊予小巴司機，提醒司機駕駛時須要留意的地方，並已發信予小巴司機及業界，提醒司機注意乘客上落車的安全。

- 為業界及小巴司機舉辦工作坊，並透過與業界的會議，介紹乘客上落車安全指引，以加強小巴司機對乘客上落車的安全意識。

- 對於建議在學校鄰近的小巴站提醒家長應多加注意子女的乘車安全，因小巴站規劃不一及分佈的位置不平均，運輸署會建議業界將有關宣傳張貼在小巴車廂內，提醒家長留意子女上落車的安全。

- 林惠健先生表示，有關案件由西九龍交通特別調查隊負責。該宗意外的肇事原因是女童被車門夾衣服後拖跌，因而被捲入車底，遭小巴左邊車尾的車輪輾斃，有關案件現正在調查中，當有最新進展，會向委員會匯報。根據西九龍交通部的資料顯示，二零零六年內，紅色及綠色小巴發生交通意外的共有六十九宗，其中四宗意外是在乘客上落車時發生。

- 陳東博士建議運輸署在校內派發單張，以加強家長對子女上落車安全的教育及宣傳。

- 王桂雲女士表示，除小巴外，巴士亦有出現乘客未完全上落車便已行駛的情況，這對乘客，特別是長者構成莫大危險，她希望有關當局關注上述問題，監察小巴及巴士公司。

- 陳鏡秋先生表示，運輸署只以建議及指令方式要求小巴安裝車門開關蜂鳴器及感應器，約束力不大，他表示，應以行政手段處理有關問題。

- 王德全先生表示，要求政府立法強制小巴安裝開關感應門。

- 梁錦滔先生表示，為更有效監管小巴，建議政府將所有紅色小巴轉換成綠色小巴。他詢問小巴超速時，有關當局會採取什麼行動；他要求運輸署加強監管小巴的車速，並建議運輸署呼籲乘客舉報超速的小巴，如超速的小巴經警告後仍沒有改善，運輸署應撤銷有關小巴的牌照。

- 黎慧蘭女士建議小巴現時使用的腰間過式安全帶應更換成肩頸過式安全帶，這可讓小巴司機更容易看到乘客是否已佩帶了安全帶。

- 侯鎮球先生建議小巴每年驗車時，須加裝開關感應門，才可獲得續牌。

- 林惠健先生表示，如小巴超速，警方將以超速及不小心駕駛檢控。

張寶琪先生作出以下回應：

運輸署

- 將與運輸署總部的同事商量，建議透過教統局在校內宣傳家長照顧子女乘搭公共交通工具的安全教育。

- 巴士公司在交通安全上訂有一套守則，而運輸署會定期與巴士公司開會，並會就委員對巴士乘客上落車安全的關注要求巴士公司多加留意。

- 運輸署正就小巴駕駛安全及照顧乘客的事宜制訂一套指引，將於與公共小巴業界的會議上提出，要求業界遵守。

- 至於委員提出立法強制小巴安裝開關感應門的意願，因研究需時，現時仍未有定案，他會將各委員的關注向負責的同事反映。

- 從運輸署的立場而言，是希望將紅色小巴逐漸轉換成綠色小巴，這有助運輸署規管小巴的營運。

- 因牽涉小巴座椅結構的問題，現時小巴未能改用肩頸過式安全帶，但他會將小巴現時使用的腰間過式安全帶更換成肩頸過式安全帶的建議，向負責的同事轉達。

- 就小巴超速的問題，運輸署會定時向小巴業界提點，並會不定時派員調查小巴，如運輸署發現有小巴超速，將會記錄在案，而根據現行法例，警方對超速駕駛人士是有一定的罰則。

主席表示，將於會後致函環境運輸及工務局局長，表達委員會要求立法強制小巴安裝開關感應門，並安裝車門開關蜂鳴器及感應器，同時，加強對小巴業界的監管，建議政府將所有紅色小巴轉換成綠色小巴；以及加強宣傳，建議小巴把腰間過式安全帶更換成肩頸過式安全帶，並且建議在小巴車速顯示器下加設舉報熱線，以警惕司機小心駕駛。委員會轄下交通安全宣傳工作小組在過去一年，與西九龍交通部合作在學校推行交通安全訊息，並將在下個財政年度加強這方面的工作。

委員會

議程第三項：跟進事項(交通委員會文件71/06)

a.	要求改善九龍工業學校對開行人過路處過窄的問題

- 陳健信先生作出以下回應：

- 就上述路段加設行人閃動綠燈裝置的建議，要待運輸署交通燈組同事完成行人閃動綠燈倒數器的安全效益的進一步研究後，才能決定是否加設有關裝置。

- 短期至中期措施方面，建議如下：

- 將部份路柱後移。

- 沿安全島兩旁的馬路劃上約零點五米寬的白色影線，使安全島周邊範圍加大，這樣亦會使車輛駛近行人過路位時傾向減速。

- 他正查閱十多年前的舊檔案，以了解當時居民對在該路段興建行人天橋曾反映的意見，以便日後考慮興建行人天橋計劃時，更能反映居民的實際意願；待運輸署擬定初步的計劃後，便會委託民政事務處進行初期諮詢。

- 梁欐先生表示，建議將整排路柱後移，防止街邊小販穿過。

b.	大坑東道與達之路交界路面的還原修復工程

- 運輸署已提交上述的修訂圖則，圖則載於附件一。

- 陳健信先生建議將在大坑東道南行方向的巴士站後移約二十五米，並在原有巴士站的行人路旁加設鐵欄，這便可引領市民在新位置的行人過路位安全地橫過馬路；另一方面，因該受影響的巴士站建有上蓋，須要與巴士公司安排搬遷。待一切前期工作確定後，署方便會與路政署安排設立新的行人過路處。

c.	檢討道路環境以加強貨車倒車安全

- 會後，秘書處已於二零零六年十二月二十九日發出便箋，邀請委員提供區內宜加強的道路安全措施，以改善貨車倒車安全的盡頭路資料。直至本年一月五日的截止日期為止，並未收到任何建議。

- 陳健信先生表示，就交通委員會文件70/06討論的六個位置，現已完成有關圖則並正進行諮詢傳閱。至於委員在上次會議建議考慮的其他位置，署方跟進的情況如下：

- 僑蔭街近嘉頓公司後，有不少等待修理的車輛停泊，將在附近位置加設小心倒車的指示牌。

- 將在永明街近學校及寶輪街的位置附近加設小心倒車的指示牌。

- 至於醫局街/北河街近垃圾收集站的位置，其實並非狹窄的盡頭路，而只牽涉垃圾車倒車的問題，運輸署已於會後致函食環署，反映委員會的關注，並促請食環署注意有關運作安全問題。

d.	強烈要求增加702A班次

- 主席已透過秘書處在本年一月二十五日去信新巴、九巴及首席運輸主任，表達委員會對增加新填海區交通配套措施的意向和引入良性競爭的訴求，詳情見附件二、三及四。

- 委員會已於本年二月六日與運輸署首席運輸主任會面，表達委員會要求運輸署在三個月內制定具體措施的訴求。委員在會上提出，除要求新巴增加702A路線，以及要求九巴2B路線的行駛路線伸延至新填海區外，亦建議增加行駛填海區一帶至深水東小巴的班次。運輸署表示，將於三個月內就填海區一帶至深水東的交通作出較全面的規劃。

e.	要求改善重型車輛倒車的問題

- 就上述議題，政府總部環境運輸及工務局在本年一月二十六日來信回覆，詳情見附件六。

f.	強烈要求改善東京西街狹窄的安全島

- 陳健信先生表示當區工程師已同意會把安全島向路口方向延伸兩米，計及早前向花槽方向的延伸，額外增加面積達十多平方米。

g.	擴闊南昌街路面

- 委員已於上次會後到南昌街路面實地視察。

- 陳健信先生表示，就擴闊南昌街路面，已於本年一月將交通燈移位。而現時在該位置掘井，是勘察該處地下設施的密度。期望於農曆新年後，展開將公園部份行人路改為行車道的工程，以及安排取消部份慢線，改為行人路；至於上次會後進行實地視察的位置，其實是另一個位置，根據渠務署提供的施工前後記錄，該處應是還原至工程以前的佈局位置。

- 主席表示，大型車輛在修復工程以後的位置轉彎時，仍有一定困難，建議將上述路段的過路設施收窄。

- 梁欐先生表示，上述路段工程完結後，仍未平整，要求處理有關問題。

- 陳健信先生將與渠務署跟進上述情況。他表示，能否收窄過路設施旁的空地以增加巴士右轉空間，須考慮路政署加於工程完結後禁制挖掘的一般時間限制。至於渠務署於該處工程完成後的平整事宜，他將會盡快與渠務署跟進。

h.	區內興建單車泊位

運輸署

- 運輸署已提交在海麗、西鐵南昌站及北河街市政大廈內興建單車泊位的圖則及設計，以供各委員參閱。(見附件五)。

- 陳健信先生表示，民政事務處工程組的同事已視察建議興建單車泊位的位置。工程組同事的初步報告指出，北河街街市如採用運輸署原先建議的設計，行人路會較窄。他建議可改用九龍城街市種牆式單車泊位。北河街街市約可加設十個單車停泊鐵架，這需要獲得康文署的同意；深旺道及南昌街可分別加設八個及十三個單車停泊鐵架；海麗可加設十個單車停泊鐵架，並需遷移四個花盆位，而在海麗海智樓及近巴士總站位置，可分別設置七個及九個單車停泊鐵架。

- 譚國雄先生表示，美孚荔枝角公園附近，行人不依照交通規則橫過馬路的問題，早前的會議決定延長安全島，並已發出施工紙，他詢問現時進度如何，並建議將有關議題列入跟進事項處理。

- 陳健信先生表示，路政署現正安排掘路紙。

- 王桂雲女士詢問窩仔街火水站的進度，建議將有關議題列入跟進事項處理。

- 陳健信先生表示，已與巴士公司聯絡，商討取消有關巴士站的建議，然後在該處裝置中間分隔欄，這可防止行人胡亂橫過馬路。

議程第四項：工作小組報告

(a) 交通安全宣傳工作小組工作報告(交通委員會文件5/07)

- 委員會知悉報告內容。

議程第六項：其他事項

- 王桂雲女士在此表揚運輸署陳健信先生協助改善區內過路行人設施。在醫療及康復服務工作小組舉辦的一個頒獎禮，陳先生亦獲獎。

議程第七項：下次會議日期

- 餘無別事，會議於下午五時三十分結束。下次會議將於二零零七年三月二十九日下午二時十五分召開。