第三屆深水埗區議會

地區設施委員會

第十四次會議記錄

日期：二零一零年三月十一日(星期四)

時間：下午二時十五分

地點：深水埗區議會會議室

出席者：

主席

郭振華先生，MH，JP

委員

陳鏡秋先生，MH，JP	(於下午二時五十分出席，四時五十分離席)

陳　東博士，SBS，JP	(於下午二時四十五分出席，四時五十分離席)

陳偉明先生				(於下午二時二十五分出席)

鄭泳舜先生				(於下午二時二十五分出席，三時四十分離席)

莊志達先生

覃德誠先生				(於下午四時正離席)

馮檢基議員，SBS，JP	(於下午三時三十分出席，四時三十分離席)

官世亮先生				(於下午二時十八分出席，二時五十分離席)

黎慧蘭女士

劉佩玉女士				(於下午二時三十分出席)

羅錦有先生				(於下午三時十分出席，四時三十分離席)

梁有方先生

盧永文先生				(於下午三時正出席)

吳　美女士

沈少雄先生

衞煥南先生

黃志勇先生

黃鑑權先生，MH，JP

王桂雲女士

王德全先生

甄啟榮先生				(於下午二時二十五分出席)

增選委員

劉國聲先生

韋海英女士				(於下午四時四十分離席)

楊　彧先生

列席者：

何立基先生	深水埗民政事務助理專員

黎璧琪女士	深水埗民政事務處高級行政主任(地區管理)

張詠絲女士	深水埗民政事務處聯絡主任主管(地區設施)

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

黃文健先生	康樂及文化事務署深水埗區康樂事務經理

羅卓墉女士	康樂及文化事務署深水埗區副康樂事務經理(分區支援)

張國偉先生	康樂及文化事務署高級經理(九龍西文化事務)

何永基先生	康樂及文化事務署經理(九龍)巿場推廣及地區活動

李鳳儀女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(深水埗)

黃綺雯女士	麗新集團高級物業經理

吳振麒先生	園境規劃師事務所有限公司董事

羅立賢先生	園境規劃師事務所有限公司園境設計師

顏國協先生	建築署高級工程策劃經理

姚德恩先生	郭志舜建築師有限公司助理董事

楊恩健先生	消防處助理區長

彭思遠先生	消防處救護主任

秘書

黃珍妮女士	深水埗民政事務處一級行政主任(區議會)

因事未能出席者：

委員

林家輝先生

黃達東先生

缺席者：

委員

張永森先生，MH，JP

譚國僑先生，MH，JP

增選委員

鄭文輝先生

侯鎮球先生

余仲賢先生

開會詞

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區設施委員會第十四次會議，包括首次出席會議的康樂及文化事務署(康文署)高級經理(九龍西文化事務)張國偉先生，以及增選委員韋海英女士。

議程第1項：通過二零一零年一月二十日第二次特別會議記錄及二零一零年一月二十日第十三次會議記錄

- 委員會通過上述兩份會議記錄，並無修訂。

議程第2項：討論事項

  - 白楊街兒童遊樂場翻新工程(地區設施委員會文件20/10)

- 主席說，上次地區設施委員會會議上，委員原則上不反對由私人住宅發展商(發展商)無條件為白楊街兒童遊樂場進行整體翻新。委員會其後並安排委員實地視察白楊街兒童遊樂場。主席告知委員，發展商及其顧問出席今次會議，向委員介紹兩個翻新白楊街兒童遊樂場的概念設計圖則。

- 吳振麒先生以投影片輔助介紹文件20/10。

- 黃文健先生表示，兩個翻新工程概念設計圖則均可接受。

- 黃鑑權先生支持為白楊街兒童遊樂場進行翻新工程。為方便家長照顧兒童，他建議在遊樂場出入口兩側增設座椅和雨篷，供家長使用。此外，他詢問建議工程有否措施或方案，配合每年舉辦的深水埗節日燈飾活動。

- 沈少雄先生詢問：(i)什麼是功能牆；(ii)工程期間是否需要全面封閉遊樂場；(iii)工程建議採用環保木及磚等物料鋪設行人路，長遠而言，康文署在保養維修方面會否有困難；(iv)工程建議種植有香味植物，植物護養安排如何。

- 衞煥南先生建議靠近大埔道的花牀應採用較矮的籬笆和種植較矮的植物，以維持遊樂場和大埔道之間的景觀。

- 吳振麒先生綜合回應如下：

    - 方案(一)和方案(二)的設計均維持兩個通往大埔道的出入口；在出入口兩側加設座椅和雨篷，技術上是可行的；

    - 為方便節日燈飾的燈箱接駁電源，顧問建議把燈箱移近電錶箱；

    - 工程建議採用的環保木和石材磚普遍應用於其他公園，對日後的維修保養不會構成困難；

    - 工程建議於遊樂場內種植四季不同時間開花的植物以美化環境，有些植物例如桂花一年開花四次，並帶有淡淡花香；

    - 工程期間如有需要，亦可考慮局部開放遊樂場予居民使用，惟工程期可能需要略為延長；

    - 較高的樹木主要種植於靠近長沙灣道的花牀，而靠近大埔道的花牀只會種植較矮小的灌木，因此遊樂場和大埔道之間仍然會保持開揚景觀。

- 黃文健先生表示，康文署與有關發展商達成協議前，仍需研究各項細節，例如就詳細設計諮詢政府的有關工務部門、訂立確保工程質素的機制、訂定協議的細節等工作。康文署取得相關授權批核後，會與發展商的顧問建築師緊密合作，商討工程期間的安排，盡量減低對市民的影響，並會於日後的工作小組會議上，向委員匯報工程進度。

- 吳美女士關注日後附近樓盤開售時，大埔道的交通可能十分擠塞。

- 黃綺雯女士回應表示，日後樓盤開售時，發展商會知會警方，盡量減少對路面交通造成的影響。

- 主席說，有關交通的議題，可於交通及房屋事務委員會會議上詳細討論。

- 主席總結表示，委員會通過選取方案(一)設計，並請康文署和發展商跟進工程的細節。由於節日燈飾的燈箱位置已沿用多年，主席請康文署諮詢相關的地區團體，才決定是否遷移燈箱。

  - 跟進美荔道政府大樓工程現況(地區設施委員會文件21/10)

  - 關注荔灣道政府綜合大樓工程進度及大樓設施(地區設施委員會文件22/10)

- 主席歡迎建築署及其合約顧問公司和消防處的代表出席會議。主席表示，由於文件21/10及22/10都是關於美荔道政府綜合大樓(綜合大樓)工程，上述兩份文件將會合併討論。

- 主席告知委員，各部門就文件21/10及22/10的書面回應載於文件38/10。

- 王德全先生介紹文件21/10，並以投影片放映數張綜合大樓外觀的照片，顯示大樓部分外牆仍然凹凸不平。他說本年二月初曾接獲一份有關深水埗公共工程的進度報告，顯示綜合大樓的工程已於二零零九年十二月竣工，惟文件38/10的回應表示裝修工程約可於暑假前完成。他查詢：(i)綜合大樓何時正式完工；(ii)工程「竣工」的定義為何；(iii)大樓外牆紙皮石凹凸不平，應由哪方負責；(iv)工程是否有所延誤，以及對承建商是否有任何懲處機制。

- 沈少雄先生介紹文件22/10，並澄清文件提及的荔灣道其實是指美荔道。

- 顏國協先生以投影片輔助，向委員介紹綜合大樓的設計概念和內部設施，然後綜合回應委員的查詢如下：

    - 綜合大樓的建築工程合約已於二零零九年十二月完工，大樓並已獲消防處、水務署和建築署內部驗收小組檢測，證明大樓符合建築物安全條例的規定；

    - 綜合大樓涉及大量內部裝修工程，建築署已多番催促承建商加快工程進度；

    - 建築署已安排於三月十二日將綜合大樓的四樓和五樓移交小童群益會作內部裝修，並計劃於五月將救護站移交消防處，以及於六月把社區會堂移交民政事務處(民政處)；

[會後補註：大樓部分公用地方及四樓和五樓，已於三月十二日及三月二十二日分別移交予大樓管理委員會及小童群益會。]

    - 較早時，承建商曾經重新搭建棚架進行大樓外牆執漏工程；如發現外牆仍有不妥善的地方，建築署和顧問建築師會敦促承建商盡快跟進。

- 彭思遠先生說，綜合大樓的用家，包括消防處、民政處和小童群益會已於二零零九年三月成立大樓管理委員會，以便處理大樓的日常管理。大樓的保安管理主要由消防處負責，而清潔管理則由民政處負責。

- 王桂雲女士建議在各單位進場前，安排委員實地視察，以便委員因應實際環境，提供意見予相關部門盡快跟進。

- 王德全先生認為綜合大樓的工程有所延誤，承建商責無旁貸，他詢問：(i)工程的承建商是哪間公司；(ii)工程預算費用是多少，以及是否已全數支付承建商；(iii)是否有懲處機制處理工程延誤的問題。

- 主席告知，綜合大樓的預算工程費用約為一億一千萬元。

- 沈少雄先生詢問：(i)工程原先預計何時完工，以及現時是否稱得上完工；(ii)大樓設計上有否預留空間予旅遊巴士進入大樓範圍；(iii)舞台會客室是什麼設施，以及會否租予使用團體。

- 顏國協先生綜合回應表示：

- 是項工程的承建商是榮康建築公司；

- 建築署並未向承建商全數支付工程費用；

- 合約訂明工程完成後，承建商需提供一年保養期；

- 工程的合約完工日期是二零零九年十二月二十三日，但承建商仍需跟進執漏工程及餘下的內部裝修工程；

- 「竣工」一詞指建築署和承建商在合約上訂明的完工日期，惟工程一般需要進行執漏工程，故此完工與交予用家使用的時間一般有差別。

- 懲處機制方面，如承建商連續接獲兩個負面報告，將影響他們日後競投政府標書的資格。

- 為免影響救護車的運作，美荔道路口只供救護車和16座位小型旅遊車使用。

- 張詠絲女士回應表示，舞台會客室是為租用團體提供額外空間安頓嘉賓或進行其他活動。此外，民政處會與建築署緊密聯繫，在適當及安全的情況下，安排委員實地視察綜合大樓。

- 王德全先生詢問：(i)榮康建築公司何以不派員出席會議，該公司如何知悉委員的意見；(ii)榮康建築公司曾否接獲負面報告；(iii)何時跟進外牆凹凸不平的紙皮石。

- 顏國協先生回應表示：(i)顧問公司代表會把會議內容轉告榮康建築公司；(ii)榮康建築公司已收到超過兩個負面報告，惟在本工程合約中，並沒有連續報告；(iii)建築署與顧問公司會繼續敦促承建商盡快跟進執漏工程，包括外牆紙皮石。

- 主席總結表示，委員會非常關注綜合大樓的工程進度，並請建築署：(i)緊密監察工程進度，敦促承建商早日完成餘下的工程；(ii)在安全的情況下，盡早與民政處協商，安排委員實地視察；(iii)為「竣工」一詞提供註釋，方便委員了解工程進度；(iv)要求承建商延長工程保養期。

  - 美孚葵涌道天橋底空地改善工程(地區設施委員會文件23/10)

- 黎璧琪女士介紹文件23/10。

- 王德全先生詢問，美孚葵涌道天橋底空地開放後，是否容許巿民於該處吸煙。

- 沈少雄先生說，把原來擴闊天橋底2米的建議，推展為目前開放約420平方米的空間予巿民使用，確是一大進步。雖然如此，他希望目前的處理方案並非是項議題的句號，並期望有關部門繼續合作，研究如何善用仍然圍封的空間。

- 莊志達先生說：(i)花盆的建議位置，似乎變相把空地圍封起來，對居民進出空地造成一定的阻礙；(ii)於空地上設置十張長椅似乎略多。

- 黎璧琪女士綜合回應表示：

    - 對於在一般行人路上吸煙的處理方法，適用於天橋底的空地；

    - 由於天橋遮蔽了大部分陽光，目前設置花盆的位置主要有助植物吸收陽光，幫助生長。處方亦會在花盆之間預留空間，方便居民進出空地；

    - 處方會因應委員的意見，調整座椅的數量和安裝位置。

- 何立基先生補充說，出席實地視察的委員和部門代表關注，移除萬事達廣場七期商舖前的圍網後，可能會引起管理問題，因此，根據目前的方案，圍網將移至近天橋支柱的位置，而商舖前的圍網則會保留。

- 主席總結表示：

- 委員會同意將圍網移至天橋支柱的位置，開放約420平方米的空間予居民使用；

- 為方便管理，委員會不反對保留商舖前的圍網；

- 根據實際情況，由地區工務工作小組跟進花盆和座椅的設置數量和位置，並考慮選用較靈活的座椅款式，方便日後遷移座椅；

- 日後天橋底空地的管理，交由地區設施管理工作小組跟進；

- 委員會知悉工程的詳情，並通過文件建議的800,000元工程撥款。

- 主席感謝深水埗民政事務處和相關政府部門的努力，讓美孚葵涌道天橋底空地成功開放予居民使用。他說委員會、民政處和相關部門會繼續探討進一步善用天橋底空地的方案。

  - 永康街休憩花園園藝美化工程(地區設施委員會文件24/10)

- 莊志達先生介紹文件24/10。

- 黃文健先生回應表示，康文署會視乎永康街休憩花園內斜坡上土壤的情況和工作人員的安全問題，研究於該處進行園藝美化工程的可行性。倘若有關工程可行，康文署稍後會向委員會申請工程撥款。

- 衞煥南先生詢問康文署可否考慮一併為南華中學和明愛醫院旁邊的斜坡進行美化工程。

- 黃文健先生回答表示，有關斜坡並不屬於康文署的管轄範圍。

- 主席總結表示，委員會支持文件的建議工程，並請康文署為工程進行可行性研究。

  - 長沙灣體育館外遊樂場及花園園藝美化工程(地區設施委員會文件25/10)

- 莊志達先生介紹文件25/10。

- 黃文健先生回應表示，如委員支持文件的建議工程，康文署會將是項工程納入二零一零至一一年度的設施改善工程計劃內，並向委員會申請有關的工程撥款。

- 主席總結表示，委員會支持文件的建議工程，並請康文署跟進有關建議。

  - 深水埗區政府土地植物管理(地區設施委員會文件26/10)

- 沈少雄先生介紹文件26/10。

- 黃文健先生向委員簡介康文署在土地植物管理方面的工作。他說，康文署負責護養種植於公園、遊樂場及小園地等休憩設施內的植物。此外，倘若土木工程拓展署、路政署及建築署等其他政府部門於路邊種植樹木，並獲康文署同意，亦可以把有關樹木轉交康文署護養。就內部分工而言，深水埗區康樂事務辦事處負責區內休憩場地內的植物護養，而樹木組則負責已獲署方同意轉交康文署護養的路邊樹木，其他路邊植物則由各相關部門負責護養。

- 黃文健先生說，文件提及的荔枝角道一段中央分隔欄的花牀，由於部分植物已轉交康文署護養，因此情況較為理想。至於發祥街至興華街一段因涉及其他部門的工程項目，故該處的植物仍未轉交康文署護養；由於該地段已納入綠化總綱圖的改善工程，待工程完成後，土木工程拓展署會把該地段的植物轉交康文署管理，屆時情況應該有所改善。

- 主席建議致函樹木管理專責小組，請小組考慮由一個專責部門承辦樹木管理，讓植物管理更完善和更切合成本效益。委員同意上述建議。

  - 荔枝角公園荔灣歷史展板(地區設施委員會文件27/10(修訂))

- 沈少雄先生介紹文件27/10。

- 黃文健先生回應表示，文件提及的展板，數年前已借予清潔香港小組展示小組活動的得獎作品。由於該批展品已展覽數年，部分展品略為殘舊和欠缺新意，因此康文署原則上同意文件提及的建議工程。鑑於建議工程較為複雜，以及需要進行大量的歷史資料搜集，因此康文署建議交由工作小組詳細討論推行的方式，包括是否以合約模式由承辦商製作展品供巿民觀賞。

- 主席總結表示，委員會支持文件的建議工程，並請康文署：(i)跟進文件的建議；(ii)把委員會的決定預先通知現有展品的負責人，讓他們有充足時間處理現有展品；(iii)考慮邀請區內人士及學生參與展品的製作，使展品的內容更豐富。

  - 建議於美孚社區會堂試驗新訂場安排(地區設施委員會文件28/10)

- 沈少雄先生介紹文件28/10。

- 黃鑑權先生說，許多團體反映預訂區內社區中心和會堂競爭激烈，因此他贊成探討更完善的訂場機制，包括訂定活動最少出席人數，善用區內資源。

- 王桂雲女士說，非政府機構雖然獲區議會撥款舉辦活動，但往往在預訂社區中心和會堂時遇到困難，她認為有需要深入探討改善方案。

- 主席總結表示，委員會同意由地區設施管理工作小組研究文件就美孚社區會堂訂場安排的建議，以及探討如何令社區中心和會堂的預訂機制更完善的方案。

  - 《深水埗演藝巡禮》(地區設施委員會文件29/10)

- 沈少雄先生介紹文件29/10。

- 梁有方先生說，剛才已提及預訂區內社區中心和會堂競爭激烈，為免影響民間團體預訂社區中心和會堂，他認為不宜由區議會優先預留美孚社區會堂的場次，以免成為話柄。

- 吳美女士說，上次地區設施管理工作小組會議上，委員原則上同意預留撥款舉辦美孚社區會堂開幕活動，而文件29/10亦建議《深水埗演藝巡禮》於美孚社區會堂舉辦，她關注區內團體對有關建議可能有異議。

- 羅錦有先生表示，文件的意念非常正確，值得支持。他認為有需要推動區內演藝活動，由於美孚社區會堂沒有現存使用者，正提供一個契機預留場地作推廣演藝活動之用。如有需要，他可協助地區團體預訂學校禮堂作表演之用。

- 黃鑑權先生說，文件建議預留美孚社區會堂予區內藝術團體輪流表演不同節目，他認為是項建議有助推動區內演藝活動，非常值得支持。

- 陳東博士說，預留美孚社區會堂並不等如霸佔會堂的使用權，假如有團體需要在同一時段使用會堂，亦可與區議會洽商。

- 陳鏡秋先生表示，美孚社區會堂設有450個座位，將成為區內最大型的表演場地，十分適合作宣傳和推廣演藝活動之用。此外，文件初步構思的表演項目除粵劇外，亦包括較少於區內舉辦的懷舊金曲、管樂團和搖滾樂等，有助提高地區文化素質。

- 陳偉明先生支持文件的建議。由於文件只建議預留場地作六至七場表演，他認為對其他地區團體影響有限。雖然《深水埗演藝巡禮》的選址為美孚社區會堂，但受惠人士並不限於美孚居民；如資源許可，他支持深水埗區每年舉辦類似的文化藝術活動。

- 梁有方先生重申，他對文件的建議有所保留，由於議會內並沒有文化藝術專才，他認為不宜由區議會統籌。

- 劉佩玉女士認同文件的精神。在成功爭取設立深水埗大會堂之前，她認為美孚社區會堂提供一個很好的平台，作推動文化藝術活動之用。

- 黎慧蘭女士支持推動文化表演藝術，但她對於在一個未啟用的社區會堂預留場地有所保留，她認為會堂的預訂必須公平、公開和公正，以免造就既得利益者。

- 陳東博士表示：(i)正因議會缺乏藝術專才，議會應更積極吸收和推廣文化藝術；(ii)是項建議並不存在任何既得利益者，預留的場次將會提供予不同團體使用；(iii)文化藝術推廣必須有團體或機構帶領和統籌，才能夠成功，議會正好扮演此統籌角色。

- 沈少雄先生表示，根據撥款審核小組過去兩年的經驗，地區團體主要申請撥款舉辦粵劇項目，因此，有必要由區議會帶領和統籌，推動不同類型的文化表演藝術。

- 梁有方先生認為，康文署既有經驗亦有專才推動文化藝術活動，因此，他建議由康文署統籌《深水埗演藝巡禮》，而區議會則可以提供協助和意見。

- 主席表示，由於即將啟用的美孚社區會堂並沒有現存使用者的限制，故此，場地安排較具彈性，易於推行新的試驗計劃。他並總結表示，委員會通過由地區設施管理工作小組繼續討論文件的建議，並邀請康文署就文件建議提供專業意見。

  - 深水埗暑期閱讀推廣─「童話同畫」計劃建議(地區設施委員會文件30/10)

- 李鳳儀女士介紹文件30/10。

- 衞煥南先生說，圖書館舉辦的閱讀推廣計劃有助引發兒童對閱讀的興趣，非常值得支持。他希望圖書館在落實活動的舉辦地點前，先徵詢委員的意見。

- 李鳳儀女士回應表示，圖書館過去兩年的閱讀推廣計劃，曾經安排在海麗邨和富昌邨的商場內舉辦類似的活動。關於今年活動的舉辦地點，她會於工作小組會議上徵詢委員的意見，再協調商場和表演團體的檔期，才落實選址安排。

- 黃志勇先生請康文署考慮繼續在海麗邨商場舉辦閱讀推廣計劃。他表示去年的活動獲參加者高度評價，而且邨內兒童為數不少，對活動有一定的需求。

- 主席總結表示，委員會支持文件的建議，並通過文件要求的110,000元撥款。

  - 2010/11年度康樂及文化事務署康樂體育設施改善工程 (第一期)(地區設施委員會文件31/10)

- 羅卓墉女士以投影片輔助介紹文件31/10。

- 劉佩玉女士和衞煥南先生詢問，建議的南昌街休憩處蔭棚改善工程，會否為蔭棚加上纖維膠片作遮擋雨水之用。

- 衞煥南先生續查詢如下：(i)深水埗公園游泳池閉路電視攝錄鏡頭的安裝位置；(ii)為何該公園只提供較低的彈板而沒有高台予跳水人士使用。

- 黃文健先生綜合回應如下：

    - 南昌街休憩處將安裝11個新蔭棚，其中5個蔭棚將加上纖維膠片；為保持空氣流通，康文署暫不擬為全部蔭棚加設纖維膠片；

    - 康文署會在游泳池牆身的適當位置安裝支柱，以支撐閉路電視的攝錄鏡頭；

    - 深水埗公園游泳池設立至今逾20年，以目前的安全標準而言，泳池的水深並不符合三米高台跳水的安全標準，因此，康文署只於該處提供一米彈板予使用者作練習之用。

- 劉佩玉女士表示，南昌街休憩處附近交通繁忙，每逢雨天，行人爭相走避，非常危險。因此，她請康文署重新檢視，考慮為該處全部蔭棚加設纖維膠片。

- 主席請康文署實地視察，盡量為南昌街休憩處內的蔭棚加設纖維膠片，為行人遮擋雨水。

- 主席總結表示，委員會支持康文署提交的八項地區小型工程的建議書，並通過文件要求的2,677,050元工程撥款申請，當中的556,000元將於二零一一至一二年度或以後支付。

  - 康樂及文化事務署在深水埗區內舉辦的康樂體育活動及設施管理匯報(地區設施委員會文件32/10)

- 羅卓墉女士介紹文件32/10。

- 委員備悉報告內容。

  - 康樂及文化事務署在深水埗區舉辦的地區免費文娛節目及地區文化藝術活動匯報(地區設施委員會文件33/10)

- 何永基先生介紹文件33/10。

- 王桂雲女士說，二零一零年二月二十日於南山邨南偉樓籃球場舉辦的綜合表演，因為沒有搭建舞台，令後排觀眾無法觀賞表演，她建議康文署日後為戶外表演場地搭建舞台，方便居民欣賞表演項目。

- 何永基先生回應表示，一般而言，如技術和環境許可，康文署會安排在戶外表演場地搭建舞台。由於當日是康文署和合辦團體首次於該籃球場舉辦節目，他會向製作部了解當日為何沒有搭建舞台，並請製作部跟進委員的上述建議。

[會後補註：在會後已與製作部了解，當日是由於安全考慮而沒有搭建表演舞台。經研究後，將會於四月二十四日在同一場地的合辦節目中，針對場地情況搭建表演舞台，如效果理想，便可使用。]

- 委員備悉報告內容。

  - 康樂及文化事務署深水埗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報(地區設施委員會文件34/10)

- 李鳳儀女士介紹文件34/10。

- 主席建議康文署日後匯報圖書館的使用概況時，列出今年和去年的情況以作比較，使委員更清楚了解圖書館運作的進度。

- 李鳳儀女士回應表示，她會於下次地區設施管理工作小組會議上，向委員匯報圖書館於二零零九至一零年度的總結報告，並列出與上年度活動使用概況的比較。

- 委員備悉報告內容。

議程第3項：委員會轄下工作小組報告

- 地區工務工作小組報告(地區設施委員會文件35/10)

- 委員知悉報告內容。

- 地區設施管理工作小組報告(地區設施委員會文件36/10)

- 委員知悉報告內容。

議程第4項︰其他事項

- 要求澄清審批社區會堂的準則(地區設施委員會文件37/10)

- 衞煥南先生介紹文件37/10。

- 黎璧琪女士表示，民政處是根據二零零一年發出的民政事務總署常務通告訂定的準則，審批租用社區中心/會堂的申請。租用深水埗區社區中心及會堂設施的機構如屬(i)資助福利機構；(ii)資助教育機構、津貼學校及非牟利學校；(iii)立法會議員辦事處和區議員辦事處；(iv)慈善團體、獲合法團體或政府部門贊助的非牟利機構如互助委員會、幼青會、鄉事委員會、街坊福利會等；(v)政府認可的地方委員會，如青少年暑期活動分區統籌委員會、分區撲滅罪行委員會等；可獲完全豁免收費。申請租用的團體如屬第一次申請，或在有需要的情況下，民政處會要求申請團體提交文件，以證明團體的性質。

- 衞煥南先生說，有關的地區團體曾表示，申請當日負責處理租用社區會堂申請的民政處職員態度非常惡劣，他希望傳召該職員出席會議，以便解答委員的查詢。

- 何立基先生表示，待有關議員提供資料後，民政處會跟進職員態度欠佳的指控，他建議會議先集中討論租用社區中心/會堂的制度和收費事宜。由於社區中心/會堂場租屬於政府收入的一部分，民政處樂意把委員對於是項議題的意見，向民政事務總署和財經事務及庫務局反映。

- 黎璧琪女士回應衞煥南先生的查詢時表示，互助委員會可獲豁免社區會堂的租用費用。

- 梁有方先生指出，職員對公眾的態度，直接影響政府的形象，因此，他認為民政處需要嚴肅處理有關問題，以及調查是項指控是否屬實。他說，傳召有關職員出席會議，正好給她一個申辯的機會。租用社區中心/會堂的機制上，他認為需有劃一準則，確保職員公平處理地區團體的申請。

- 主席表示，委員會的職權範圍和會議常規，並沒有授權委員會傳召職員出席會議。主席請民政處跟進員工的工作表現，而委員會則會集中討論租用社區中心/會堂的制度和收費準則。

- 何立基先生回應表示，民政事務總署已就豁免租用社區中心/會堂費用訂立明確指引，民政處一直依據有關指引處理團體租用申請。為加強委員理解有關準則，他將第九十七段的內容講述一遍。

- 吳美女士查詢，地區團體如獲區議會撥款舉辦社區參與活動，是否可同時獲豁免徵收社區中心/會堂的租用費用。

- 何立基先生回應表示，如團體並非屬於第九十七段列明的團體，則需要支付租用社區會堂的費用。此外，在二零零四年前，民政處曾批准部分團體免費租用區內社區中心/會堂設施。如非上述類別，則需支付場租。

- 吳美女士認為有關安排對於二零零四年後才成立的團體並不公平，她建議交由工作小組討論租用社區中心/會堂的收費制度和準則。

- 衞煥南先生說，互助委員會可獲完全豁免收費，而其他地區團體則需要提交相關的證明文件；他認為兩者的處理方式有差異，易成為地區團體的話柄，他贊成檢討現行機制。

- 黃鑑權先生贊成由地區設施管理工作小組討論豁免社區會堂/中心租用費用的制度。此外，他認為職員在處理地區團體申請時的態度非常重要，希望民政處嚴肅處理有關指控。

- 沈少雄先生關注委員會是否有權修改有關豁免租用社區中心/會堂費用的準則。

- 主席表示，委員會有責任提出現行機制不足之處，令有關機制更完善，以及配合現時區內的實際情況。

- 盧永文先生贊成由工作小組跟進討論。

- 甄啟榮先生說，各項制度的設立和實施可能有獨特的歷史背景，他認為不宜以現今的標準，一面倒評論舊有制度是錯誤的，他希望工作小組以中立的態度進行討論。

- 主席總結表示，委員會贊成交由地區設施管理工作小組跟進討論豁免社區會堂/中心租用費用的制度和收費準則，並請民政處提供參考資料。

議程第5項︰下次會議日期

- 下次會議日期為二零一零年五月十三日(星期四)。

- 餘無別事，會議於下午五時二十五分結束。

深水民政事務處

區議會秘書處

二零一零年五月