第三屆深水埗區議會

地區設施委員會

第十五次會議記錄

日期：二零一零年五月十三日(星期四)

時間：下午二時十五分

地點：深水埗區議會會議室

出席者：

主席

郭振華先生，MH，JP

委員

陳鏡秋先生，MH，JP

陳　東博士，SBS，JP	(於下午五時正離席)

陳偉明先生				(於下午二時二十分出席)

莊志達先生				(於下午二時二十五分出席)

覃德誠先生

馮檢基議員，SBS，JP	(於下午四時三十分離席)

官世亮先生				(於下午二時五十五分出席，三時十分離席)

黎慧蘭女士				(於下午二時二十五分出席)

林家輝先生				(於下午二時三十分出席)

劉佩玉女士				(於下午二時三十分出席)

羅錦有先生				(於下午四時正離席)

梁有方先生

盧永文先生

吳　美女士

沈少雄先生

譚國僑先生，MH，JP

衞煥南先生

黃志勇先生

黃鑑權先生，MH，JP

王桂雲女士

王德全先生				(於下午四時正離席)

甄啟榮先生				(於下午三時二十分離席)

增選委員

鄭文輝先生				(於下午三時三十五分離席)

侯鎮球先生				(於下午四時三十五分離席)

劉國聲先生				(於下午四時十五分離席)

楊　彧先生				(於下午二時三十分出席，四時四十五分離席)

列席者：

何立基先生	深水埗民政事務助理專員

黎璧琪女士	深水埗民政事務處高級行政主任(地區管理)

張詠絲女士	深水埗民政事務處聯絡主任主管(地區設施)

楊月娥女士	康樂及文化事務署深水埗區康樂事務經理

羅卓墉女士	康樂及文化事務署深水埗區副康樂事務經理(分區支援)

張國偉先生	康樂及文化事務署高級經理(九龍西文化事務)

何永基先生	康樂及文化事務署經理(九龍)巿場推廣及地區活動

李鳳儀女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(深水埗)

秘書

黃珍妮女士	深水埗民政事務處一級行政主任(區議會)

因事未能出席者：

委員

鄭泳舜先生

缺席者：

委員

張永森先生，MH，JP

黃達東先生

增選委員

韋海英女士

余仲賢先生

開會詞

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區設施委員會第十五次會議，包括首次出席會議的康樂及文化事務署(康文署)深水埗區康樂事務經理楊月娥女士。

議程第1項：通過二零一零年三月十一日第十四次會議記錄

- 委員會通過上述會議記錄，並無修訂。

議程第2項：討論事項

- 由於文件41/10的提交人將於稍後出席，主席提議並獲委員同意先行討論議程內其他文件。

- 南昌街休憩花園改善工程(地區設施委員會文件42/10)

- 吳美女士介紹文件42/10。

- 楊月娥女士回應表示，南昌街休憩花園於一九八三年落成，面積約2 700平方米，花園內設有兒童遊樂場、涼亭、水池，花床和蔭棚等設備，該場地的兒童遊樂場翻新工程已於本年四月完成。就文件的建議，康文署稍後會與建築署商討地面翻新工程的安排和其他相關事宜，若有需要，將會向委員會申請所需的工程費用。

- 主席總結表示，委員會支持有關的建議工程，並請康文署跟進。

(c)連接白雲街及培德街行人小徑改善工程(地區設施委員會文件43/10)

- 吳美女士介紹文件43/10。

- 黎璧琪女士回應表示，如建議工程獲委員支持，深水埗民政事務處(民政處)會就工程進行可行性研究。

- 甄啟榮先生說，該行人小徑路面狹窄，有需要進行擴闊工程。由於行人小徑位處山坡和斜道上，他建議民政處一併處理殘障人士使用行人小徑的安排，以及與相關部門檢視行人徑旁山坡的安全程度。

- 吳美女士表示，近日行人小徑附近放置了更亭和工程物料，她詢問該地點是否將進行斜坡維修工程。

- 黎璧琪女士回應表示，民政處推展建議工程時，亦會兼顧殘障人士使用行人小徑的安排，以及山坡安全的事宜。她亦會向相關部門了解小徑旁是否將進行斜坡維修工程，並於稍後補充有關資料。

[會後補註：路政署現正在行人徑旁進行斜坡鞏固工程。工程預計於二零一零年年底完成。]

- 譚國僑先生支持文件的建議工程。基於安全理由，他請民政處與相關部門在進行可行性研究時，優先考慮斜坡安全事宜。

- 陳鏡秋先生支持擴闊行人小徑和在梯級加設防滑裝置。就在行人小徑加設上蓋的建議，他表示長遠而言，委員會可能需要一併考慮區內所有行人小徑是否也需要加設上蓋。

- 衞煥南先生支持文件的建議工程。他指出，該行人小徑是區內學生和家長往返白田的主要路徑，為了照顧居民的需要，他認為有需要在行人小徑加設上蓋。他並請民政處徵詢相關部門的意見，盡快展開工程。

- 吳美女士理解到，處理斜坡安全事宜可能較為需時，她期望先行處理防滑的事宜，避免使用行人小徑的居民在樓梯上滑倒。

- 譚國僑先生表示，如要為晨運地點加設上蓋，委員會必須整體考慮全區的安排。惟文件中提及的行人小徑為居民往返白田的主要路徑，性質與晨運路徑並不相同。

- 甄啟榮先生指出，行人小徑於晚間非常僻靜，過往亦曾經發生搶劫事故。因此，他請民政處考慮處理行人小徑旁的鐵絲網和興建上蓋的安排時，亦需審慎考慮有關安排對治安的影響。此外，他支持優先處理行人小徑防滑和防跌的事宜。

- 主席總結表示，委員會支持文件的建議工程，他並請民政處跟進委員提出的意見和關注事項。

(d)	白田街近行人路座椅改善工程(地區設施委員會文件44/10)

- 吳美女士介紹文件44/10。

- 黎璧琪女士回應表示，如建議工程獲委員支持，民政處會就工程進行可行性研究。

- 主席總結表示，委員會支持文件的建議工程，並請民政處跟進。

  - 荔枝角道深旺道交界政府土地綠化工程(地區設施委員會文件41/10)

- 莊志達先生介紹文件41/10，並以投影片放映數張照片，顯示荔枝角道與深旺道交界兩幅政府土地的現況。他說，有關土地由地政總署管理，有需要時會安排承辦商修剪和清理雜草，地政總署並已表示不反對其他政府部門於上述地點進行綠化及園藝美化工程。

- 楊月娥女士回應表示，康文署接獲文件後，已實地視察有關地點，並發現部分土地寸草不生，以及設有渠蓋，顯示該處地底可能有其他設施。她建議民政處協調相關政府部門一起實地視察，共同研究改善方案；康文署亦樂於提供專業意見。

- 莊志達先生表示，該處亦有部分土地長滿雜草，他詢問可否更換該處的泥土，改種其他植物。

- 楊月娥女士回應表示，由於該地點並沒有水源，有關建議的可行性有待實地視察時一併考慮和研究。

- 甄啟榮先生說，倘若可行性研究的結果反映有關土地不宜進行綠化工程，他請相關部門不要一下子用噴漿方法將該地點變為混凝土地面，而應退而求其次，考慮於該處提供人造綠化設施。

- 沈少雄先生建議查核該地點是否已納入綠化總綱圖計劃。否則，他建議土木工程拓展署考慮將有關地點納入上述計劃。

- 主席總結表示，委員會支持文件的建議工程，並請康文署聯同民政處和相關部門進行可行性研究，並於委員會會議匯報可行性研究的結果。

- 地區小型工程撥款安排建議(地區設施委員會文件45/10)

- 黎璧琪女士介紹文件45/10。

- 譚國僑先生說，從行政效率的角度而言，文件的建議和方向值得認同。他詢問：(i)為何選擇獲批准工程開支預算的第一個四分位數，作為以傳閱方式徵求地區設施委員會批准的下限；(ii)是否有準則衡量地區設施委員會主席的酌情權。

- 衞煥南先生詢問：(i)自二零零八年起獲批准的179項地區小型工程中，是否有工程項目出現增加的工程開支預算高於原來預算百分之五十的情況；(ii)委員會獲授權審批地區小型工程的申請，雖然如此，為何委員會從未獲邀參與工程顧問公司的遴選。

- 陳鏡秋先生認同文件的建議有助提高審批地區小型工程撥款申請的效率。惟文件提及增加的工程開支預算如少於原來預算的百分之五十，便可透過傳閱文件方式徵求地區設施委員會的批准，似乎太寬鬆。

- 黃鑑權先生詢問工程項目招標結果的有效期為多久。

- 黎璧琪女士回應表示，標價的有效期一般為數個月。

- 主席表示，179項地區小型工程中，確有工程項目曾出現增加的工程開支預算高於原來預算百分之五十的情況。因應委員的意見和提問，他請民政處：(i)向民政事務總署反映委員就遴選工程顧問公司的意見；(ii)就主席的酌情權補充進一步資料。

- 何立基先生補充說，一直以來，無論增加的工程開支預算數額為多少，部門都會盡量於委員會會議上徵求委員會的批准。鑑於某些獲批工程涉及的修訂數額及規模相對較小，民政處遂因應委員的要求擬備建議書，列出可透過傳閱文件批准工程開支預算的準則，旨在使審批過程更靈活和有效率，從而加快地區小型工程的進度。他續說，增加的工程開支預算如少於原來預算的百分之五十，以及增加的實際數額是介乎70,000元至180,000元，才可考慮以傳閱文件方式徵求地區設施委員會批准；如增加的數額高於180,000元，則仍須提交地區設施委員會討論和批准。他表示，主席的酌情權應用於非常特別的情況，例如，有關的追加申請需要在極短時間內決定。

- 黎璧琪女士重申，不論工程開支預算數額為多少，新工程開支預算均需提交地區設施委員會討論和批准，這與現時的安排一致。為加快地區小型工程的進度，文件遂建議，當獲批工程的增加數額少於原來預算的百分之五十，而增加的實際數額為70,000元或以下，主導部門的獲授權人員可批准有關的調整撥款申請，這類工程一般較簡單以及規模較小。

- 譚國僑先生說，為加快地區小型工程的進度，他提議先試行文件的建議安排，並請民政處根據實際的推行經驗，日後歸納需要主席行使酌情權的情況，以及探討如何加快處理增加180,000元以上工程開支的撥款申請。

- 主席總結表示，委員會通過文件就地區小型工程撥款安排的建議，有關的建議安排即時生效，他並請民政處跟進委員的意見。

- 主教山避雨亭維修工程(地區設施委員會文件46/10)

- 黎璧琪女士介紹文件46/10。

- 譚國僑先生支持文件的建議工程，並請民政處盡量爭取於暑假前開展工程。

- 主席建議民政處考慮選用防銹的金屬物料，使避雨亭更耐用。

- 梁有方先生說，選取工程物料需要考慮有關物料的耐用程度、美觀程度和日後維修的費用，他詢問民政處將選取哪一類防銹的建築物料。

- 譚國僑先生說，以往一般採用透明的纖維物料建造避雨亭上蓋，惟纖維物料並不防火，因此，可採用金屬物料以達到防火的效用。

- 林家輝先生表示，透明的纖維上蓋不能反射熱力，因此，夏天時避雨亭裏的溫度非常高，他認為可以考慮採用能反射熱力的建築物料。

- 主席總結表示，委員會支持文件的建議工程，並通過文件要求的360,000元工程撥款申請。他並請民政處跟進委員的意見。

- 深水埗區地區設施美化工程(2010-11)(地區設施委員會文件47/10)

- 黎璧琪女士介紹文件47/10。

- 主席總結表示，委員會支持文件的建議工程，並通過文件要求的200,000元工程撥款申請。

- 2009-10年度深水埗社區會堂/社區中心設施改善工程 (第二期) ─ 大坑東社區中心洗手間及男女化妝間設施翻新工程(地區設施委員會文件48/10)

- 張詠絲女士以投影片輔助介紹文件48/10。

- 主席總結表示，委員會知悉翻新工程的詳情和進展，並通過把工程撥款由原來的1,300,000元調整為1,450,000元。

- 2010-11年度深水埗社區會堂/社區中心設施改善工程 (第一期) (地區設施委員會文件49/10)

- 張詠絲女士以投影片輔助介紹文件49/10。

- 林家輝先生支持民政處申請撥款，改善區內社區會堂/中心的設施。就第一項的建議工程，他認為於禮堂舞台加設懸掛背幕用的手動式起落棒是不合時宜，而且手動式起落棒容易令使用者受傷，因此，他建議民政處為區內七個社區會堂/中心安裝電動式起落棒。

- 主席說，選用的電動式起落棒亦需備有手動功能，以便於停電時操作。

- 林家輝先生支持為石硤尾社區會堂二樓活動室及多用途室同時增設音響設備，以應付區內團體的需求。

- 主席請民政處為區內社區會堂/中心選用相同功能的音響設備，以便租用團體在各社區會堂/中心操作有關器材時較易適應。

- 主席總結表示，委員會支持民政處提交的五項深水埗社區會堂/中心設施改善工程的建議書，並通過文件要求的2,435,980元工程撥款申請，當中的102,680元將於二零一一至一二年度或以後支付。如因選用電動式起落棒而引起的調整撥款申請，將會根據文件45/10的方式處理。

- 2010/11年度康樂及文化事務署康樂體育設施改善工程 (第二期) (地區設施委員會文件50/10)

- 羅卓墉女士以投影片輔助介紹文件50/10。

- 黃鑑權先生詢問楓樹街球場浴室改善工程是否稍後才獲考慮。

- 羅卓墉女士回應表示，康文署會向建築署了解上述浴室是否已納入建築署的維修改善清單內。如有需要，康文署會安排向地區設施委員會申請工程撥款。

- 黃鑑權先生請康文署於下次會議匯報楓樹街球場浴室改善工程的進展。

- 覃德誠先生說，保安道遊樂場的籃球場及排球場將進行地面翻新工程。由於遊樂場內的足球場地面亦已老化，他詢問為何沒有把足球場一併納入翻新工程計劃。

- 羅卓墉女士回應表示，為減低對使用者的影響，康文署會分階段為保安道遊樂場進行改善工程。如有需要，署方將於稍後申請工程撥款，為足球場進行翻新工程。

- 主席總結表示，委員會支持康文署提交的17項地區小型工程的建議書，並通過文件要求的6,819,830元工程撥款申請，當中的1,925,500元將於二零一一至一二年度或以後支付。

- 介紹社區圖書館計劃及區議會撥款支援社區圖書館建議(地區設施委員會文件51/10)

- 李鳳儀女士介紹文件51/10。

- 吳美女士表示，澤安邨屋管理諮詢委員會社區圖書館的館藏總數是6 000本書籍。她詢問：(i)建議資助的圖書館電腦軟件的功能；(ii)可否考慮資助社區圖書館購買電腦設備和僱用臨時員工。

- 王桂雲女士表示，文件就撥款支援社區圖書館計劃的概念值得支持。雖然如此，她關注是項支援計劃會否導致康文署削減公共圖書館服務。

- 黎慧蘭女士有以下的意見和查詢：(i)康文署可否為社區圖書館提供圖書館管理員工作坊；(ii)不提供書籍外借服務的社區圖書館對電腦軟件的需求較少，有關的資助項目可否彈性處理；(iii)建議資助的圖書館電腦軟件可否聯繫康文署的公共圖書館電腦系統和設於出口的防盜機。

- 陳鏡秋先生支持文件的概念。他並建議康文署為社區圖書館提供較具份量的書籍，吸引居民借閱圖書。

- 覃德誠先生表示，文件建議區議會撥款支援社區圖書館，他詢問為何不是由康文署提供有關的撥款資助，以及康文署有關社區圖書館的政策。由於區內亦有議員辦事處提供社區圖書館的服務，他指出是項計劃容易引起錯覺，誤以為區議會撥款資助區議員的活動，因此，他認為有關安排需審慎處理。

- 侯鎮球先生支持文件提出的支援計劃。

- 陳東博士表示，「五聯辦」成立的五聯辦社區圖書館從未接受過資助。他認為上述有關區議會撥款資助區議員活動的言論並不正確。

- 主席表示，地區設施委員會成立至今兩年多，仍未有回應社區圖書館資源上的需求，因此，他與康文署商議並提出文件的建議計劃予委員會考慮。主席重申，根據區議會社區參與計劃撥款準則，區議員辦事處不可作為受資助團體申請區議會撥款，因此，是項資助計劃與區議員辦事處營運社區圖書館，並不會構成利益上的衝突。

- 李鳯儀女士綜合回應如下：

- 香港公共圖書館自二零零五年十二月推出「便利圖書站 ─ 社區圖書館伙伴計劃」，一直與地區團體共同協作於區內設立社區圖書館。此計劃旨在擴闊市民的閱讀空間，將圖書借閱服務推展至社區每一角落，讓居民尤其是兒童、青少年、家庭主婦及長者，可透過「社區圖書館」享用更方便的圖書館服務。社區圖書館伙伴計劃並不會影響公共圖書館服務的正規發展和所提供服務的水平。

- 康文署會因應各社區圖書館的需要，於館藏內選取適當的書籍外借予社區圖書館。

- 在支援社區圖書館方面，公共圖書館除了外借圖書予社區圖書館之外，亦會就設立和運作社區圖書館提供專業意見。

- 康文署亦樂意為區內有需要和有興趣的社區圖書館舉辦圖書館管理工作坊，簡介圖書館運作的基本概念。

- 文件列出的資助項目乃初步建議，因應委員會的意見，資助項目會作適當修訂。

- 建議資助的圖書館電腦軟件，可以記載讀者的登記資料和書籍目錄，以及借閱記錄等，方便社區圖書館處理盤點和書籍借還的工作。

- 社區圖書館所採用的的圖書館電腦軟件，與公共圖書館的電腦系統及防盜系統是三組獨立的系統，三者並無聯繫。

- 文件建議提供3,000元上限的開支預算，已包括搬運書籍、上架及裝箱等工作的支出。

- 吳美女士表示，電腦設備對社區圖書館的運作非常重要，亦有家長希望社區圖書館提供電腦予學生做功課，因此，她建議將資助項目延伸至電腦設備。此外，她指出搬運公司不會為社區圖書館提供核對書籍的服務，為了應付社區圖書館的運作需要，她建議資助社區圖書館聘用臨時工。

- 黃鑑權先生表示，閱覽報章是公共圖書館一項十分受歡迎的項目，他詢問可否資助社區圖書館購買報章，藉以紓緩社區對閱覽報章的需求。

- 楊彧先生表示，當社區圖書館獲資助加裝圖書館電腦軟件之後，便需要安排人手將圖書館館藏(尤其是非公共圖書館借出的書籍)資料輸入電腦系統內，因此，他建議調整撥款金額，應付社區圖書館聘用額外人手的支出。

- 梁有方先生和王桂雲女士表示，倘若社區圖書館因缺乏資源而未備有任何電腦設備，縱使區議會撥款資助購買圖書館電腦軟件，亦得物無所用。他們建議考慮將電腦設備納入資助項目。

- 黎慧蘭女士查詢讀者逾期歸還圖書予公共圖書館的罰則。

- 李鳳儀女士回應表示，倘若讀者逾期歸還外借的圖書館資料，公共圖書館會按時向有關讀者發出逾期罰款通知書和繳費通知書，如讀者持續不歸還有關圖書，公共圖書館會考慮透過小額錢債審裁處追討。

- 主席表示，地區設施委員會已於二零一一至一二年度的區議會撥款預算內，預留100,000元作為推行社區圖書館資助計劃之用。除了文件列出的四個資助項目，有委員建議將電腦設備和聘用臨時工納入資助範圍，主席建議將有關建議交由地區設施管理工作小組研究和討論。

- 何立基先生表示，區議會社區參與計劃撥款準則詳列可獲准支出項目的清單，該清單內未有適用於購買報紙的支出項目。

- 譚國僑先生說，區議會社區參與計劃撥款準則已沿用多時，隨着社會發展，他建議民政處諮詢民政事務總署可否資助社區圖書館購買報紙。

- 梁有方先生說，由於建議資助項目的清單仍需等待民政處諮詢總署和與小組討論，他認為暫不宜通過文件要求的撥款申請。

- 侯鎮球先生表示，是項議題討論超過一小時，他認為文件旨在支援社區圖書館，服務巿民大眾，而涉及的資助金額相對較小，他建議以投票方式表決是否通過文件要求的撥款申請。

[主席宣布休會十分鐘。]

- 主席總結表示，委員會同意把有關撥款支援社區圖書館的建議，交由地區設施管理工作小組繼續討論。

- 深水埗區議會地區設施委員會申請多元化社區活動撥款活動建議(地區設施委員會文件52/10)

- 張詠絲女士介紹文件52/10。

- 主席總結表示，委員會知悉並通過活動的建議和開支預算，民政處稍後會安排向區議會申請撥款。

- 康樂及文化事務署在深水埗區內舉辦的康樂體育活動及設施管理匯報(地區設施委員會文件53/10)

- 羅卓墉女士介紹文件53/10。

- 覃德誠先生說，青少年甚喜歡的籃球入樽遊戲容易對籃球架造成損壞，他詢問長沙灣遊樂場新近更換的籃球架是否具有彈力，減低因入樽遊戲而引致的損壞。

- 羅卓墉女士回應表示，目前戶外籃球架一般具有卸力的功能，減低入樽遊戲導致的損壞。康文署人員亦會定期檢視籃球架的情況，並會盡快更換受損的籃球架。

- 衛煥南先生說，通州街公園近日曾發生拐帶兒童事件，並有癮君子於公園內聚集。他詢問園內的閉路電視系統如何發揮其作用，他亦建議康文署加強巡查公園，以及張貼告示，提醒公園使用者園內已安裝閉路電視系統，加強阻嚇作用。

- 楊月娥女士回應表示，康文署和警方已商討並調整閉路電視系統的鏡頭位置，以發揮更佳功能，康文署亦會加密巡查公園，以及張貼已安裝閉路電視系統的標示牌。

- 委員備悉報告內容。

- 康樂及文化事務署在深水埗區舉辦的地區免費文娛節目及地區文化藝術活動匯報(地區設施委員會文件54/10)

- 何永基先生介紹文件54/10。

- 委員備悉報告內容。

- 康樂及文化事務署深水埗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報(地區設施委員會文件55/10)

- 李鳳儀女士介紹文件55/10。

- 莊志逹先生說，文件提及因流動圖書車進行例行維修，設於海麗邨的流動圖書服務站於三月六日、十三日和二十日暫停服務。他詢問：(i)為何有關的例行維修需時數星期；(ii)有否空間為海麗邨增加一節的流動圖書館服務。

- 李鳯儀女士回應表示，由於例行維修時，發現圖書車頂部有破裂，車廠表示需要較長的維修時間，以確保圖書車運作暢順和安全。另外，由於現時全港流動圖書車的服務行程已編排得十分緊密，故此現時未有額外資源增加區內流動服務站的服務時間。

- 譚國僑先生指出，深水埗填海區包括海麗邨、「西九四小龍」屋苑和富昌邨，青少年比例較區內其他地點為高，因此，該區對於圖書館服務的需求大幅增加。在永久圖書館設立前，他建議康文署積極硏究於海麗邨和富昌邨的商場內租用場地設置臨時圖書館，回應區內青少年的需要。

- 李鳯儀女士回應表示，康文署知悉圖書館服務對市民的重要性。署方目前於富昌邨和海麗邨設有流動圖書車服務站，分別於星期五和星期六為新填海區居民提供圖書館服務。署方理解到區內居民對圖書館服務的殷切需要，但租用地方設置臨時圖書館需要考慮到圖書館的整體規劃和資源的配合。署方會繼續致力提升各項圖書館服務，並加強網上圖書館的服務，讓市民使用圖書館服務可不受時間和地點限制。

- 譚國僑先生說，深水埗填海區的永久圖書館可能仍須五至六年才能夠落成，為了照顧該區居民的需要，他請館長向總署反映設置臨時圖書館的建議。

- 委員備悉報告內容。

議程第3項：委員會轄下工作小組報告

- 地區工務工作小組報告(地區設施委員會文件56/10)

- 沈少雄先生指出，葵涌道行車天橋下空地向南的圍網靠近美孚新邨第一期而非第二期。他亦關注倘若拆除靠近美孚新邨第七期的圍網，可能會引起管理問題。

- 譚國僑先生回應表示，工作小組於上次會議討論的事項和結論已於工作報告內概述。他已請民政處徵詢當區區議員的意見，如有任何具體的修訂建議，可於工作小組會議上提出和討論。

- 委員知悉報告內容。

- 地區設施管理工作小組報告(地區設施委員會文件57/10)

- 委員知悉報告內容。

議程第4項︰其他事項

- 荔枝角公園荔灣歷史展板

- 沈少雄先生說，委員會在上次會議通過「荔枝角公園荔灣歷史展板」的建議工程。由於是項工程需要進行大量的歷史資料搜集，他建議委員會致函美孚新邨第一至八期的業主立案法團，邀請他們推薦美孚區內的老街坊擔任義務顧問，為展品內容提供意見和參考資料。委員會同意上述建議。

議程第5項︰下次會議日期

- 下次會議日期為二零一零年七月八日(星期四)。

- 餘無別事，會議於下午五時零三分結束。

深水民政事務處

區議會秘書處

二零一零年六月