第三屆深水埗區議會

地區設施委員會

第十七次會議記錄

日期：二零一零年九月十六日(星期四)

時間：下午二時十五分

地點：深水埗區議會會議室

出席者：

主席

郭振華先生，MH，JP

委員

陳鏡秋先生，MH，JP

陳偉明先生

鄭泳舜先生				(下午四時正離席)

張永森先生，MH，JP 	(下午二時三十五分出席)

莊志達先生				(下午二時五十五分出席)

覃德誠先生				(下午四時二十分出席)

馮檢基議員，SBS，JP	(下午二時三十分出席)

黎慧蘭女士

劉佩玉女士

羅錦有先生

梁有方先生				(下午三時二十五分出席)

盧永文先生，JP			(下午二時三十分出席，二時五十分離席)

吳　美女士

沈少雄先生

譚國僑先生，MH，JP

衞煥南先生

黃志勇先生				(下午二時五十五分出席)

黃鑑權先生，MH，JP

王桂雲女士

王德全先生				(下午二時五十分出席)

黃達東先生				(下午三時正出席，四時四十五分離席)

甄啟榮先生				(下午三時二十五分離席)

增選委員

鄭文輝先生				(下午三時二十分離席)

侯鎮球先生

劉國聲先生

列席者：

何立基先生	深水埗民政事務助理專員

黎璧琪女士	深水埗民政事務處高級行政主任(地區管理)

張詠絲女士	深水埗民政事務處聯絡主任主管(地區設施)

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

楊月娥女士	康樂及文化事務署深水埗區康樂事務經理

羅卓墉女士	康樂及文化事務署深水埗區副康樂事務經理(分區支援)

何永基先生	康樂及文化事務署經理(九龍西)巿場推廣及地區活動

李鳳儀女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(深水埗)

秘書

黃珍妮女士	深水埗民政事務處一級行政主任(區議會)

因事未能出席者：

委員

陳　東博士，SBS，JP

增選委員

楊　彧先生

缺席者：

委員

官世亮先生

林家輝先生

增選委員

韋海英女士

開會詞

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區設施委員會第十七次會議。

議程第1項：通過二零一零年七月八日第十六次會議記錄

- 委員會通過上述會議記錄，並無修訂。

議程第2項：討論事項

  - 建議於深旺道海麗邨碧海藍天路段巴士站加設候車避雨亭(地區設施委員會文件74/10)

- 陳偉明先生介紹文件74/10。

- 衞煥南先生認為專利巴士公司有責任為各巴士站提供避雨亭設施。

- 譚國僑先生支持文件的建議。他表示，地區設施委員會一向的原則是，擬建設的地區設施應先行由負責的部門或機構考慮提供，因此，他建議把有關建議轉交巴士公司考慮。

- 陳偉明先生說，為了加快進度，他提議同步處理，一方面把文件轉交巴士公司考慮，一方面由深水埗民政事務處(民政處)探討工程的可行性。如巴士公司否決有關建議，民政處屆時可以馬上跟進。

- 沈少雄先生表示，早前已有委員反映12號巴士總站的位置阻擋了停車場入口，他關注如於該處加設避雨亭，可能令阻塞問題更嚴重，他建議由交通及房屋事務委員會先了解該處的情況，才作定案。

- 譚國僑先生說，根據專營條例，巴士公司有責任為巴士站提供相應的設施，他關注如開創先例使用地區小型工程撥款為巴士站設置避雨亭，可能對相關政策造成一定影響。

- 主席總結表示：

- 委員會過往亦有在巴士站附近提供避雨亭設備的個案，惟整體的大原則是，擬建的地區設施應先行由負責的部門或機構考慮提供，如這方面的安排不可行，才使用地區小型工程撥款興建設施。

- 委員會認為專營巴士公司應履行責任，為所有巴士站提供上蓋設備，並請交通及房屋事務委員會跟進並了解巴士公司在這項政策上的安排。

- 委員會支持為深旺道海麗邨碧海藍天路段巴士站加設候車避雨亭的建議，並將致函巴士公司要求跟進有關建議。

- 要求於深旺道(介乎東京街及欽州街)及附近一帶的座椅加設上蓋(地區設施委員會文件75/10)

- 黎慧蘭女士介紹文件75/10。

- 黎璧琪女士回應表示，如建議工程獲委員支持，民政處會就工程進行可行性研究。

- 主席說，文件提及的路段頗長，他建議首先集中處理較多居民使用的座椅。

- 黎慧蘭女士回應表示，深旺道向油麻地方向的幾張座椅較多居民使用，而介乎東京街及欽州街一帶則大概有三至四張座椅。

- 譚國僑先生建議先進行可行性硏究，並視乎硏究結果，才決定加設上蓋的座椅數目。

- 羅錦有先生關注如何為文件中列載的座椅設計上蓋，並對於為座椅加設上蓋的建議持開放態度；鑑於街道上仍有許多座椅未備有上蓋，他認為須考慮急切性和需要等因素，妥善運用區議會的資源。

- 譚國僑先生說，由於興建富昌邨時，西路附近的五組座椅和蔭棚須要清拆，目前只餘下一組座椅和蔭棚，因此文件的建議某程度上可替補早前移除的設備，供有需要的居民使用。

- 主席總結表示，委員會支持文件的建議，並請民政處：(i)為工程進行可行性硏究；(ii)研究須要加設上蓋的座椅和數目；(iii)向地區工務工作小組匯報硏究結果，並由小組跟進上蓋的設計。

(c) 白雲街座椅重置及蔭棚建造工程(地區設施委員會文件76/10)

- 黎璧琪女士介紹文件76/10。

- 主席總結表示，委員會知悉工程的詳情，並通過文件要求的3,100元工程撥款申請。

(d)	龍欣道旁斜坡行人徑(地區設施委員會文件77/10)

- 黎璧琪女士介紹文件77/10。

- 吳美女士說，文件建議為龍坪道至龍欣道的斜坡鋪設單邊扶手行人徑，她詢問可否考慮興建雙邊扶手行人徑。她最近曾聯絡土木工程拓展署，並獲悉由該署建造行人徑的方案未必可如期於二零一二年年中展開。鑑於斜坡可能有危險，她支持文件中提出的方案(一)，盡快興建行人徑，回應行山人士的需要。

- 譚國僑先生表示，是項議題曾於地區設施委員會會議上討論，委員非常關注斜坡的安全問題。他續說，文件中提出的方案(二)仍需經城市規劃委員會處理，工程未必能夠如期於二零一二年年中展開。基於安全理由，他認為有迫切需要盡快為行山人士提供行人徑。

- 鄭文輝先生詢問是否須要在擬建行人徑的中段設置避雨亭。

- 主席回應表示，龍坪道至龍欣道的山頂上已設有避雨亭供行山人士使用。就設置雙邊扶手行人徑的建議，他認為未必需要全程裝設雙邊扶手行人徑，可視乎環境和實際需要，才擬定行人徑的設計。

- 沈少雄先生支持方案(一)，認為應盡快鋪設行人徑供行山人士使用。根據方案(一)，其中一段約14米的小徑將會在土木工程拓展署於二零一二年年中進行工程期間拆卸，為免市民誤會政府浪費公帑，他建議民政處探討於該14米路段提供臨時行人徑，以配合土木工程拓展署稍後展開的工程。

- 主席總結表示：

- 委員會支持在龍坪道至龍欣道的斜坡上鋪設行人徑，方便行山人士使用。

- 基於安全理由，委員會認為上述建議工程應盡快落實和施工，並將致函土木工程拓展署，查詢該署負責的龍欣道旁斜坡上興建行人小徑的工程是否已落實於二零一二年年中展開，以及該署可否把有關工程提前於二零一二年年中前進行。委員會將視乎土木工程拓展署的回覆，再討論和決定是否需要使用地區小型工程撥款興建行人徑。

- 如龍坪道至龍欣道的斜坡出現即時危險，委員會將馬上採納方案(一)，一切以安全為大前提。

- 關注樹木安全問題(地區設施委員會文件78/10)

- 陳偉明先生介紹文件78/10。

- 主席告知委員，樹木管理辦事處(樹木辦)、康樂及文化事務署(康文署)、房屋署和地政總署就文件78/10的綜合書面回應列載於文件86/10。主席說，文件78/10提及多方面有關樹木安全的問題，根據地區設施委員會的職權範圍，今次會議主要集中討論康文署和民政處轄下場地的樹木管理事宜。

- 楊月娥女士就文件78/10綜合回應如下：

- 政府採用「綜合管理方式」管理政府土地上的樹木。扼要來說，負責管理樹木所在的土地或設施的部門，同時負責護養土地及設施範圍內的樹木。康文署是其中一個負責樹木管理的政府部門，負責管理和護養於其管轄範圍內的公園樹及行道樹(即沿公共道路園景美化地帶的樹木)。

- 發展局聯同樹木管理部門在二零一零年七月十六日透過特設的樹木網頁，發放經各樹木管理部門詳細檢查的樹木資料，以及有關樹木的位置、品種、狀況和已進行的改善措施；發展局亦會不時更新這份樹木名單。另外，康文署亦透過委任綠化大使、招募更多地區護樹義工等，鼓勵市民協助監察全港樹木的狀況，目前深水埗區共有23名區議員及增選委員參與成為綠化大使。康文署已於早前為綠化大使提供第一次的樹藝工作坊，而第二次的樹藝工作坊將於九月底舉辦，目的是讓各委員更了解康文署護養樹木的工作。

- 目前康文署深水埗區辦事處負責管理全區約二萬棵樹木，並已在本年六月底完成其轄下區內的樹木風險評估，其中包括16棵已列入《古樹名木冊》的樹木需重點護養。截至今年八月底，在深水埗區範圍內需要特別留意和繼續監察的共21棵樹木，是在近期進行的樹木風險評估工作中，經檢查後因健康、結構或其他原因，認為需繼續監察的樹木。署方已為這些樹木進行緩減風險措施，包括修剪枝條、治理病蟲害、安裝結構支撐等，部分措施須經一段時間方能見效。

- 至於有關議員關注大坑東區內公園及遊樂場的樹木生長情況，康文署在大坑東區共有四個轄下場地，分別是大坑東遊樂場、棠蔭街山邊休憩處、大坑東邨一號遊樂場及大坑東邨二號遊樂場。康文署員工會定期檢視場地內的樹木，現時該處樹木生長大致正常。康文署會繼續監察場地內樹木生長的狀況，若發現有任何問題樹木或接到市民的投訴，會即時處理，以確保市民安全。

- 鄭泳舜先生詢問區內需要特別留意和繼續監察的21棵樹木的狀況。

- 王桂雲女士表示，她雖然曾參與康文署舉辦的樹藝工作坊，但正如一般巿民大眾，她對樹木的情況並不太深入了解。舉例而言，她不明白為何龍珠街上的一棵樹木經常被削枝。此外，「狗屎巷」內有一棵樹木橫跨通道生長，居民恐防該樹會塌下，曾致電政府熱線1823反映，惟接聽人員未能為居民提供有效的協助。她建議致函1823電話中心，要求中心加強培訓，讓前線員工更有效處理關於樹木的查詢和問題。她亦建議負責的部門在檢查樹木後，張貼相關的檢查報告，讓巿民更了解樹木的狀況，釋除不必要的疑慮。

- 楊月娥女士綜合回應如下：

- 西青里(俗稱「狗屎巷」)內有一棵印度橡樹橫跨通道生長，有部門及康文署的樹藝師都已實地視察，並確定印度橡樹目前的情況屬於自然現象，並不會構成危險。

- 康文署會不時巡視區內負責護養的二萬棵樹木，並會為有需要的樹木進行修剪等緩減風險措施。

- 區內需要特別留意和繼續監察的21棵樹木並非危樹，而是在近期的樹木風險評估工作中，經檢查後因健康、結構或其他原因，認為需繼續監察的樹木；有關樹木的詳細資料已上載互聯網，供巿民查閱。

- 王桂雲女士表示，居民關注的「狗屎巷」內的樹木為一棵靠近「石屎」旁邊半枯的樹木，並非康文署所提及的印度橡樹。

- 陳偉明先生說，目前樹木管理責任由土地所屬部門各自分擔，各部門對樹木管理的資源分配優次不一，整體的樹木管理欠缺溝通和協調，他期待地區設施委員會或環境及生委員會適時跟進樹木管理事宜，保障巿民的安全。他並建議政府設立常規樹木熱線，有效處理樹木的問題，以及研究如何令巿民易於識別樹木的狀況。

- 沈少雄先生說，為了有效處理樹木的問題，他建議所有負責樹木管理的政府部門，盡快考慮於樹木上掛上識別標籤，方便巿民與相關政府部門溝通。

- 陳鏡秋先生說，巿民致電1823電話中心時，須要提供樹木的詳細位置，惟一般巿民難於指出有問題樹木的正確位置。他亦提及李鄭屋遊樂場內有一棵樹已停止生長，未知是否被蟲蛀，請康文署跟進。

- 羅卓墉女士說，康文署積極處理區內樹木管理的事宜，當接獲懷疑有問題樹木的報告後，會到現場查看，若非康文署負責的樹木，會轉介負責部門跟進。此外，康文署不時巡視區內負責管理的樹木，為有需要的樹木進行修剪，一方面可減低這些樹木因枝條過密導致「樹大招風」而引致的風險，另一方面，亦可刺激樹木正常生長。

- 主席總結表示：

- 委員會將致函樹木辦，了解1823電話中心處理樹木查詢和問題的流程，以及樹木辦可否成立常規的樹木專線，更有效處理樹木的查詢及問題。

- 樹木辦書面回應表示，會考慮於樹木上掛上標籤以作識別的可行性，考慮因素包括標籤不可以傷害樹木及標籤的外觀等。

- 為了改善區內的樹木管理，委員會請康文署於本區內先行探討為區內負責管理的樹木掛上識別標籤或記號，方便巿民和康文署溝通，以及了解樹木的安全和健康狀況。

- 譚國僑先生說，剛才的討論主要集中於康文署負責管理的樹木範疇，鑑於樹木管理涉及多個政府部門，亦是公眾非常關注的議題，為了加快討論和處理，他認為由地區設施委員會一併討論文件78/10所提出的其他問題，亦未嘗不可。

- 主席回應表示，各委員會有既定的職權範圍，討論過程中，亦有委員查詢樹木管理的議題是否應由環境及衞生委員會繼續跟進。因應委員不同的意見，他認為較適宜根據地區設施委員會的職權範圍，先集中處理區內由康文署負責管理的樹木，盡快探討為這些樹木掛上識別標籤的可行性，為改善區內的樹木管理向前踏出一步。主席說，各相關部門已就文件78/10作出書面回應，解答文件中提出的問題。

- 2010-11年度深水埗社區會堂/社區中心設施改善工程 (第二期)(地區設施委員會文件79/10)

- 張詠絲女士以投影片輔助，介紹文件79/10。

- 黃鑑權先生查詢，白田社區會堂購置電動輪椅升降台後，區內未備有無障礙設施的社區會堂/中心可否借用該輪椅升降台。

- 梁有方先生說，如白田社區會堂擬設置的電動輪椅升降台可借予其他社區會堂/中心使用，當然有助善用資源，惟有關建議需視乎技術上是否可行。

- 王桂雲女士表示，倘若電動輪椅升降台易於搬運，她支持區內未備有無障礙設施的社區會堂/中心借用白田社區會堂擬購置的輪椅升降台，供有需要的人士使用。她於會前從吳美女士的口中獲悉，佐敦嘉賓大廈安裝的無障礙設施非常方便，如有時間，她會前往該處看看。

- 王德全先生對社區會堂/中心設施改善工程表示支持，惟他認為工程計劃建議書內列出的預期受惠人數不宜誇大，應盡量貼近實際的受惠人數。

- 沈少雄先生查詢：(i)社區會堂/中心內羽毛球場的使用率；(ii)標準羽毛球場的尺寸；(iii)荔枝角社區會堂和美孚社區會堂內擬設置的羽毛球場是否符合標準。

- 張永森先生支持為白田社區會堂購置電動輪椅升降台，作為區內社區會堂/中心的首個試點。他並請民政處與承辦商從成本效益和技術層面衡量是否須要為區內仍未備有無障礙設施的四個社區會堂/中心各自購置一部輪椅升降台。

- 梁有方先生說，電動輪椅升降台的工程造價不菲，他詢問有關工程是否必須由機電工程署負責。

- 侯鎮球先生關注電動輪椅升降台的保養安排。

- 黎慧蘭女士表示，除了白田社區會堂之外，從殘障人士和團體的角度而言，區內其他未備有無障礙設施的社區會堂/中心亦有需要購置相關設施。

- 吳美女士說，白田社區會堂內羽毛球場設施的高度並不符合標準高度。此外，她表示於佐敦嘉賓大廈所見的無障礙設施，體積和所需的儲存空間較小，而且操作簡易。

- 主席表示：(i)是項議題已討論超過一年，地區設施管理工作小組於早前的會議上，通過為白田社區會堂購置電動輪椅升降台作為試點；因應小組的意見，民政處會繼續探討在石硤尾社區會堂設置永久外置舞台斜道的可行性；(ii)根據現行安排，是項改善工程會交由機電工程署負責；(iii)委員會同意有需要為未備有無障礙設施的社區會堂/中心裝設相關設備，供長者和殘障人士使用；(iv)工作小組可詳細探討電動輪椅升降台可否於社區會堂/中心之間互相借用。

- 張詠絲女士綜合回應如下：

- 根據建築署所提供的資料，標準羽毛球場的長度、闊度及高度分別為13 400毫米、6 100毫米及9 000毫米，而羽毛球場周邊需有2米的安全邊界。荔枝角社區會堂的高度只有5 500毫米，與標準高度有一定的差距，不過該會堂的周邊闊度則符合標準的2米安全邊界要求。

- 美孚社區會堂於興建時，已預留空間建設兩個室內羽毛球場，因此，該會堂內的羽毛球場，無論長度、闊度和高度均符合標準。至於是否有2米安全邊界，仍有待建築署確認作實。

- 民政事務總署設立轄下的社區會堂/中心，原意是為不同團體提供場地舉辦不同類型的社區活動，因此社區會堂/中心的設施有別於康文署轄下的場地。團體如需要使用羽毛球場作比賽之用，應選擇康文署轄下的場地，才符合國際標準。

- 區內仍有四個社區會堂/中心(白田社區會堂、石硤尾社區會堂、南昌社區中心和長沙灣社區中心)未備有無障礙設施。民政處早前接獲白田邨內互助委員會的信件，要求盡快為白田社區會堂設置無障礙設施。因應區內的迫切需求，工作小組遂決定先為白田社區會堂購置區內首部電動輪椅升降台。

- 以他區的經驗而言，深水埗民政事務處知悉葵青民政事務處去年已為轄下的社區會堂/中心購置另一型號的電動輪椅升降台，深水埗民政事務處亦有派員前往視察和試用，惟該型號的升降台體積稍大，因此不建議於本區採用。

- 目前建議購置的電動輪椅升降台理工大學亦有購置，深水埗民政事務處曾派員前往視察和試用，期間拍攝的試用短片已於早前的工作小組會議上播放予委員參考，而委員亦認為該輪椅升降台適合於白田社區會堂使用。

- 為了慎用公帑，小組同意先購置一部電動輪椅升降台，視乎實際的運作和效果，才考慮為其他有需要的社區會堂/中心加設相關設施。

- 羅卓墉女士就羽毛球設施補充說，康文署轄下羽毛球場的天花燈均裝置鐵絲網，以免羽毛球擊碎光管玻璃，傷及使用者。羽毛球場兩邊亦設有保護墊，減低使用者可能撞傷的機會。她並建議民政處向租用羽毛球場的人士和團體清楚說明有關羽毛球場只適合康樂用途，高度並不符合國際標準，以免租用者有所誤會。

- 梁有方先生說，委員會就社區會堂/中心增設無障礙設施已進行多次討論，為了應付區內的需要，他支持盡快為白田社區會堂購置電動輪椅升降台。從經濟效益角度而言，他詢問會否考慮一併購置四部電動輪椅升降台，惠及其他未備有無障礙設施的社區會堂/中心。

- 張詠絲女士回應表示，工程推行期由落實撥款後開始起計，大約需時8至10個月。據她了解，倘若同時訂購數部電動輪椅升降台，造價有機會較便宜，惟民政處暫未有此方面的資料，仍須再諮詢機電工程署。

- 主席說，為了回應區內的迫切需要，以及審慎運用區議會撥款，他建議採納工作小組的意見，盡快為白田社區會堂購置一部電動輪椅升降台作為區內首個試點。

- 主席總結表示，委員會支持民政處提交2010-11年度第二期共3項工程的建議書，並通過文件要求的685,710元工程撥款申請，當中的445,910元將於二零一一至一二年度或以後支付。

- 2010/11年度康樂及文化事務署康樂體育設施改善工程 (第四期) (地區設施委員會文件80/10)

- 羅卓墉女士以投影片輔助介紹文件80/10。

- 張永森先生表示，他原則上支持為荔枝角寵物活動區增設涼亭。他並查詢：(i)寵物活動區的整體工程費用，以及涼亭的造價；(ii)寵物活動區擬於每日晚上七時至翌日早上七時開放，他關注增設涼亭可能易於聚集人，造成噪音問題，他請康文署於寵物活動區開始運作後，盡快檢討開放時間是否應更改為每日晚上七時至晚上十一時或十二時。

- 黃達東先生查詢：(i)寵物活動區會否為寵物提供寵物廁所等配套設施；(ii)偉智街遊樂場硬地足球場(偉智街足球場)擋球網及表面顏料塗層改善工程的造價預算為200萬元，若有需要，康文署計劃再向委員會申請額外撥款；鑑於工程費用高昂，他請康文署硏究是否有其他較簡單的防禦措施可達至相同效果，並減低工程的預算開支。

- 莊志達先生說，文件提及偉智街足球場的改善工程包括五項工程大綱，他詢問各工程大綱所佔的工程費用，以便委員審議是項撥款申請。

- 黃鑑權先生查詢楓樹街球場浴室將於何時開放予市民使用。

- 衞煥南先生建議康文署參考楓樹街球場的處理方法，考慮為偉智街足球場增設擋球軟網，他相信這方法的工程造價較便宜，亦有助減低足球撞落於圍網上發出的噪音。

- 王桂雲女士說，大坑東2號球場以往亦曾經加設軟網阻擋足球射向民居，效果不但良好，而且工程造價較低。

- 劉國聲先生支持為偉智街足球場設置軟網，他相信此方法較經濟。

- 何立基先生就偉智街足球場的改善工程補充背景資料說，創意藝術中心的負責人反映，目前足球場內的擋球網只有6米高，球場使用者經常意外地將足球踢向中心，由於中心的外牆主要是玻璃物料，如足球意外擊碎玻璃，有可能傷及中心內的人員、參觀人士和學生。因此，中心負責人希望區議會和康文署考慮加高擋球網的高度，將有關的威脅減到最低。

- 楊月娥女士綜合回應如下：

- 康文署和建築署已實地視察偉智街足球場，為有效保障創意藝術中心內的人士和藝術作品，擋球網須要加高和加闊。因應委員的意見和建議，康文署會和建築署探討為足球場設置擋球軟網的可行性，以取代工程建議書內提及的圍網。

- 荔枝角公園寵物活動區已定於二零一零年九月三十日起開放予公眾使用。活動區的開放時間為每日晚上七時至翌日早上七時，上述開放安排是康文署透過多次問卷調查，收集附近屋苑居民的意見而擬定的。

- 康文署在活動區開放使用一個月、三個月和六個月後，均會進行檢討，並會在有需要時調整活動區的管理安排。

- 康文署早前已獲地區設施委員會撥款48萬元進行活動區的工程，有關工程項目包括：(1)園藝美化工程如種植香味植物、鋪設草地和移植樹木等；(2)加設清潔設施如沖洗設施、寵物沙廁所及垃圾桶；(3)加設寵物活動區與公園使用者分隔設施，如以黃色界線劃出指定通道，加裝圍欄、圍網或加種植物等以作分隔；(4)裝置地圖、告示牌及指示牌設施；(5)加設照明系統、蔭棚及座椅。

- 原定工程預算包括加設蔭棚及座椅供活動區使用者歇息，工程造價為14萬元，由於蔭棚容納人數少，未必足以應付使用者的需求，因應空間許可，康文署遂建議將蔭棚更改為涼亭，而涼亭及座椅的工程造價為35萬元，與原先的蔭棚和座椅工程相距21萬元，上述建議並得到地區工務工作小組支持。

- 康文署並沒有關閉楓樹街球場浴室，租用楓樹街足球場的團體和人士可向康文署借用球場浴室。

- 張永森先生說，活動區的整體工程造價為69萬元，而涼亭及座椅工程共佔35萬元。他詢問涼亭的使用對象是公園使用者還是寵物活動區的使用者。

- 羅錦有先生說：(i)寵物活動區的開放時間為晚上，活動區使用者無需使用涼亭作避曬之用；(ii)倘若偉智街足球場和創意藝術中心的距離相近，康文署可探討在現時6米高的擋球網上方加上圍網，延伸至中心的外牆上，這方法不但免卻拆卸現時的足球擋球網，亦更快捷和方便。

- 王德全先生說，香港許多足球場均鄰近馬路或大廈，他認為倘若康文署因應創意藝術中心的要求而加高偉智街足球場擋球網，亦應一視同仁，制訂政策為全港鄰近馬路或大廈的足球場加高擋球網。

- 沈少雄先生詢問足球擋球網的標準高度是否6米。由於中心的外牆主要為玻璃，他認為有需要為偉智街足球場的擋球網進行改善工程。此外，他建議康文署探討其他方案，以減低工程造價。

- 陳偉明先生支持加高偉智街足球場的擋球網，他希望康文署：(i)提供工程細項的支出價目表，方便委員審核是否必須使用200萬元工程費；(ii)探討其他可行的方案。

- 梁有方先生說，為了保障創意藝術中心內人士的安全，他支持加高足球擋球網。他認為，倘若在現有擋球網上加上圍網直接延伸至中心外牆的建議可行，將有助盡快解除中心內人士的心理威脅。長遠而言，他不反對繼續探討更換新的足球擋球網。

- 譚國僑先生申報利益表示，他是創意藝術中心管理委員會的區議會代表。他說，除非康文署認為是項議題牽涉政策層面，否則，他認為議會有責任協助解決偉智街足球場對創意藝術中心造成的滋擾。他認為在現有擋球網上加上圍網延伸至中心外牆的建議並不可行。雖然200萬元的工程造價偏高，但是如果沒有其他較經濟和可行的方案，議會亦應考慮接納是項工程建議書，徹底解決問題。

- 楊月娥女士綜合回應如下：

- 文件建議為寵物活動區設置一個較美觀的涼亭供飼養寵物的人士使用，康文署對是項建議持開放態度，如委員認為涼亭及長椅的造價太高，亦可選擇原有方案，只為活動區設置蔭棚和座椅。

- 康文署備悉委員就偉智街足球場提出的意見和建議，並將於會後與建築署探討各項建議的可行性。

- 羅卓墉女士補充說，活動區內擬建的六角亭備有5張長椅，建築物料為金屬支架，外層包環保木，可經得起日曬雨淋，亭內並會加裝照明設備。涼亭除可供飼養寵物人士使用外，亦可供其他公園使用者如晨運人士歇息。此外，康文署會與建築署詳細研究委員就偉智街足球場擋球網提出的建議，並於日後的工作小組會議匯報研究結果和各工程細項的預算。

- 譚國僑先生說，上次地區工務工作小組亦有討論寵物活動區增設涼亭的建議，小組認為原先計劃興建的蔭棚在擋雨成效方面較涼亭遜色，加上兩者的工程造價相距只是21萬元，小組因而支持增設涼亭。

- 張永森先生說，飼養寵物人士一般不會於下雨天放狗。由於活動區位處緊急通道，以及有寵物氣味，他相信除了飼養寵物人士之外，其他公園使用者不會經常到訪活動區。他並關注是否須為活動區提供如此「豪裝」的涼亭。

- 沈少雄先生表示，荔枝角公園內已設有多個類似的涼亭，他並不認為擬建的涼亭特別「豪裝」。由於有蓋地方距離活動區頗遠，他認為有需要於活動區內提供涼亭予使用者避雨。

- 張永森先生說，他原則上支持為寵物活動區興建涼亭，惟他亦希望提出各關注事項予康文署參考。

- 主席說，涼亭的設計宜較通爽和方便採光，讓紫外線有效驅散寵物的氣味。

- 主席總結表示：

- 委員會支持康文署提交的7項地區小型工程的建議書，並通過有關的2,255,000元工程撥款申請，當中的996,000元將於二零一一至一二年度或以後支付。

- 委員會認為有需要為偉智街足球場進行改善工程，減低足球場對創意藝術中心造成的滋擾。惟200萬元的工程造價偏高；為了審慎運用地區小型工程撥款，委員會請康文署探討是否有其他可行而又較經濟的方案，並於下次會議匯報和討論。

- 康樂及文化事務署在深水埗區內舉辦的康樂體育活動及設施管理匯報(地區設施委員會文件81/10)

- 羅卓墉女士介紹文件81/10。

- 委員會備悉報告內容。

- 康樂及文化事務署在深水埗區舉辦的地區免費文娛節目及地區文化藝術活動匯報(地區設施委員會文件82/10)

- 何永基先生介紹文件82/10。

- 委員會備悉報告內容。

- 康樂及文化事務署深水埗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報(地區設施委員會文件83/10)

- 李鳳儀女士介紹文件83/10。委員獲悉荔枝角公共圖書館將進行小型翻新及改善工程計劃，整項工程主要是更換假天花和重鋪地毯，同時亦會改善照明系統設計，以及重設消防、防盜和廣播系統等。有關工程費用將由建築署承擔和支付。翻新工程將會分九個階段分區進行，預計於二零一零年十月初展開，整項工程約為期九個月，期間圖書館會維持各項服務和設施的提供，盡量減低對市民的影響。

- 委員會備悉報告內容。

議程第3項：委員會轄下工作小組報告

- 地區工務工作小組報告(地區設施委員會文件84/10)

- 委員會知悉並通過上述小組報告。

- 地區設施管理工作小組報告(地區設施委員會文件   85/10)

- 委員會知悉並通過上述小組報告。

- 張詠絲女士說，《深水埗演藝巡禮》已落實由地區設施委員會和深水埗文藝協會有限公司合辦，並由康文署和民政處協辦。秘書處較早時已透過傳閱文件方式，獲得委員會和區議會通過《深水埗演藝巡禮》的撥款申請。《深水埗演藝巡禮》合共提供八場表演，其中兩場表演節目的日期和時間略有改動，民政處稍後會再向委員詳細匯報八場表演項目的細節和進展。委員備悉《深水埗演藝巡禮》開幕典禮已定於二零一零年十一月二十六日(星期五)晚上七時於美孚社區會堂舉行。

- 張詠絲女士續說，就《深水埗演藝巡禮》活動計劃的英文名稱，康文署提供兩個建議名稱予委員會考慮：(i) Sham Shui Po Performing Arts on Parade；(ii) Sham Shui Po Performing Arts Showcase。

- 主席總結表示，委員會通過以Sham Shui Po Performing Arts Showcase為《深水埗演藝巡禮》活動計劃的英文名稱。

- 張詠絲女士就美孚社區會堂開幕慶祝活動的日期徵詢委員的意見，並提供兩個日期予委員會考慮：(i)二零一一年一月二十日(星期四)；(ii)二零一一年一月十五日(星期六)。

- 張永森先生查詢美孚社區會堂開幕慶祝活動的內容。

- 張詠絲女士回應表示，開幕慶祝活動的建議節目包括醒獅表演、切燒豬儀式、揭幕禮，以及約個半小時的地區團體表演等，詳細安排會於稍後的地區設施管理工作小組會議上再作討論。

- 譚國僑先生說，以往荔枝角社區會堂開幕禮的其中一位主禮嘉賓為民政事務總署署長。

- 主席回應表示，民政處亦會邀請民政事務總署署長出席美孚社區會堂開幕慶祝活動。

- 黃鑑權先生說，如開幕慶祝活動選擇於星期六晚上舉行，可能有較多居民可以抽空參與。

- 陳偉明先生說，很多開幕慶祝活動會選擇於星期六的下午時段舉行。

- 譚國僑先生表示，由於大部分居民並未熟悉美孚社區會堂的位置，他認為開幕慶祝活動較適宜選擇於下午時段舉行。

- 主席總結表示，委員會同意於二零一一年一月十五日(星期六)下午二時三十分至四時三十分，舉行美孚社區會堂開幕慶祝活動。

議程第4項︰其他事項

- 要求深水埗港鐵站內加建公共廁所

- 侯鎮球先生介紹一份席上提交的文件。該文件建議要求香港鐵路有限公司(港鐵公司)在深水埗港鐵站內加建公共廁所供乘客使用。由於每日有不少人經深水埗港鐵站到鴨寮街、黃金及高登電腦商場等著名區內景點，他認為港鐵站內應該設有公共廁所，方便有需要人士即時解決「人有三急」的需要，亦免卻市民須要到站外尋覓廁所的不便。

- 譚國僑先生建議邀請港鐵公司派員出席會議，討論有關建議的可行性。

- 梁有方先生說，有關建議似乎並不屬於地區設施委員會的職權範圍。

- 劉佩玉女士表示，文件旨在探討於港鐵站內興建公共廁所的可行性，從而令市民及乘客得益。

- 主席總結表示，委員會同意把是項建議轉交社區事務委員會討論和跟進。

- 重新加入工作小組

- 委員會通過莊志達先生重新加入地區工務工作小組。

議程第5項︰下次會議日期

- 下次會議日期為二零一零年十一月十一日(星期四)。

- 餘無別事，會議於下午五時三十五分結束。

深水民政事務處

區議會秘書處

二零一零年十月