第三屆深水埗區議會

交通及房屋事務委員會

第十六次會議記錄

日期：二零一零年七月二十九日(星期四)

時間：下午二時十五分

地點：深水埗區議會會議室

出席者：

主席

衞煥南先生

委員

陳鏡秋先生，MH，JP	(於下午五時正離席)

陳偉明先生

鄭泳舜先生

莊志達先生

覃德誠先生			(於下午五時五十四分離席)

馮檢基議員，SBS，JP	(於下午三時三十五分出席，六時正離席)

郭振華先生，MH，JP	(於下午五時正離席)

黎慧蘭女士			(於下午六時二十五分離席)

劉佩玉女士

梁有方先生			(於下午四時正離席)

盧永文先生，JP		(於下午三時十分出席，四時四十五分離席)

吳　美女士

沈少雄先生

譚國僑先生，MH，JP

黃志勇先生			(於下午五時零六分離席)

黃鑑權先生，MH，JP	(於下午五時五十八分離席)

王桂雲女士

王德全先生			(於下午二時四十五分出席，六時正離席)

黃達東先生			(於下午二時五十分出席，四時正離席)

增選委員

曾淵滄博士			(於下午四時正離席)

梁銘言先生			(於下午二時十九分出席)

伍月蘭女士			(於下午四時正出席)

蘇俊文先生			(於下午二時四十二分出席，四時正離席)

施德來先生

列席者：

何立基先生	深水埗民政事務助理專員

余美瑜女士	深水埗民政事務處署理高級聯絡主任2

黃瑞華女士	房屋署高級房屋事務經理(西九龍)

林惠健先生	香港警務處深水埗警區交通組主管

陳華成先生	香港警務處深水埗警區警民關係組警察社區聯絡主任

張寶琪先生	運輸署高級運輸主任(深水埗)

郭煒森先生	運輸署工程師(深水埗)

林國安先生	路政署區域工程師/深水埗

彭達榮先生	路政署區域工程師/荔枝角

梁世昌先生	社會福利署深水埗區助理福利專員(2)

高希強先生	食物環境衞生署高級衞生督察(潔淨/防治蟲鼠)

黃福明先生	食物環境衞生署高級衞生督察(小販)

陳學文先生	運輸署工程師/策劃1

何名開先生	運輸署工程師/優先鐵路發展2

鍾永基先生	水務署高級工程師/工程管理(3)

李慧敏女士	水務署工程師/工程管理(7)

林立德先生	路政署高級工程師/廣深港高速(5)

洪永淇先生	路政署工程師(工程)特別職務2

梁洪偉先生	房屋署結構工程師108

張錦泉先生	房屋署房屋事務經理/西九龍六

李永孝先生	香港鐵路有限公司高級統籌工程師

楊健華先生	香港鐵路有限公司高級建造工程師

胡定嘉女士	香港鐵路有限公司助理公共關係經理－項目發展

丁澤寬先生	艾奕康有限公司首席工程師

卓文婉女士	艾奕康有限公司高級交通運輸規劃師

黃其光先生		萬利仕(亞洲)顧問有限公司副項目總監

林偉強先生	萬利仕(亞洲)顧問有限公司項目經理

姚國榮先生	平民屋宇管理公司房屋事務經理

秘書

吳家銘先生	深水埗民政事務處行政主任(區議會)3

因事未能出席者：

委員

陳　東博士，SBS，JP

林家輝先生

羅錦有先生

增選委員

梁　欐先生

缺席者：

委員

張永森先生，MH，JP

官世亮先生

甄啟榮先生

增選委員

區大明先生

開會詞

主席歡迎各委員、政府部門代表及機構代表出席是次會議。主席說，秘書處在會前收到陳東博士、林家輝先生、羅錦有先及梁欐先生的缺席申請。

議程第一項：通過二零一零年六月三日第十五次會議記錄

- 主席表示，會前收到黎慧蘭女士提出以下修訂：

第7頁第33段第(i)點：「她並非不支持興建安老院，而是有責任將居民對改建停車場的意見向有關部門代表反映。」改為「她對改建停車場為安老院有保留，因她曾於邨內進行問卷調查以及舉辦居民會，大部分居民皆表示反對興建安老院，而她是有責任將居民對改建停車場的意見向有關部門代表反映。」

- 大會通過經修訂的會議記錄。

議程第二項：討論事項

- 強烈要求各部門為大坑西邨提供聯合服務(交通及房屋事務委員會文件97/10)

- 王桂雲女士介紹上述文件。

- 姚國榮先生有以下回應：(i)香港平民屋宇有限公司的服務宗旨是為市民提供廉價的房屋服務。(ii)大坑西邨有屋邨主任負責屋宇及租務管理，以及向居民提供資訊或轉介服務。(iii)該公司各級人員會接觸年長的居民，並在有需要時提供適當支援。(iv)聖雅各福群會在大坑西邨設立了辦事處，並提供探訪長者的服務。該公司會加強與該會的合作，適當地轉介有困難的個案。

- 梁世昌先生回應如下：

- 社會福利署(社署)有資助部分領取綜援並在大坑西邨居住的長者安裝平安鐘。現時該屋邨已有八個領取綜援的住戶安裝了平安鐘，而所有有意並符合資格的個案均可申請安裝。

- 社署在2008年起推出長者家居環境改善室內計劃，協助缺乏經濟能力和家庭支援的長者改善日久失修和設備欠佳的居所，現時已有九戶大坑西邨長者透過計劃改善家居環境或添置家居設備。

- 大坑西邨鄰近的數間長者中心，包括鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心、香港聖公會基愛長者鄰舍中心、救世軍南泰長者中心、中華便以利會恩慈長者活動中心等，均表示有會員來自大坑西邨，總計約有110多人在大坑西邨居住。

- 近年社署在支援隱蔽長者、「獨老」或「二老」家庭方面投放了更多資源，以及鼓勵機構加強合作提供服務。在2008至2009年期間，社署已增加了一千八百多萬元撥款支援探訪長者的工作。截至2009年9月，社署已為約7 000名隱蔽長者提供支援，預期每年可多接觸2 000名長者。

- 發生了長者在家中失救事件後，社署已立刻動員大坑西邨鄰近的長者服務單位印製單張派發予居民，以呼籲鄰里關懷，守望相助。如長者有送飯、家居照顧、陪診、申請平安鐘或情緒輔導的需要，可接觸該些服務單位。

- 社署已透過房屋署及香港平民屋宇有限公司派發了2 400多份有關長者支援服務的單張到有長者居住的家庭，而個別非政府機構亦有探訪長者。社署會聯同長者服務單位與房屋署及香港平民屋宇有限公司加強合作，為大坑西邨的長者提供更佳服務。

- 譚國僑先生提出以下查詢及意見：(i)雖然大坑西邨是為基層市民提供服務，但相對由房屋署或香港房屋協會管理的公共屋邨，香港平民屋宇有限公司要管理有二千多個住戶的大坑西邨，在管理上的要求會較高。(ii)隨着時代轉變，大坑西邨的管理工作變得很繁重，加上社區人口老化，邨內長者戶亦日益增加，令該公司遇到很多吃力的地方，故此如要處理文件提及的問題，便須由不同的持分者共同努力，而社署的協調角色亦十分重要。(iii)該公司有否大坑西邨長者戶的統計資料。(iv)社署可參考鄰舍輔導會在美如樓及美映樓提供服務的經驗。

- 王桂雲女士的意見如下：(i)對失救事主太遲才被發現感到很可惜，希望香港平民屋宇有限公司提醒工作人員多留意長者住戶，提供更佳的巡查服務。(ii)社署應鼓勵領取綜援的長者申請安裝平安鐘。(iii)大坑西邨的樓宇未有常設保安員，該公司與社署應加緊合作，評估尚有多少長者戶未安裝平安鐘，以提供適當支援。(iv)房屋署應協助不方便使用樓梯的長者安排調遷。

- 梁有方先生提出以下查詢及意見：(i)香港平民屋宇有限公司有否考慮增加資源或設立平台，加強與社區機構合作，以及有否人力資源不足的問題。(ii)社署雖有提供基本長者支援服務，但警覺性不足，有否改善措施。(iii)擔心在天氣變化的情況下，會再有類似事件發生。

- 黎慧蘭女士提出以下意見：(i)由於大坑西邨沒有志願機構的服務，希望社署與香港平民屋宇有限公司可引入志願機構服務居民。(ii)社區有很多不同類型的服務，如長者支援服務隊、長者社區照顧服務、改善家居及社區照顧服務、綜合家居照顧服務、家務助理服務及其他社區支援服務，其輪候的數字及時間怎樣，會否供不應求。

- 姚國榮先生回應如下：(i)根據資料，「獨老」及「二老」約有70至80戶，但未必可反映實際情況，因可能有某些租戶在租約上仍記錄了其他已遷出的家庭成員，但真正居住的只剩「獨老」或「二老」，所以會透過管理員及前線人員了解，實際數字應多於資料所述。(ii)巡查方面，已將「獨老」及「二老」名單交予職員，提醒他們多加注意。雖然工作人員在巡查時會遇到因難，例如住戶會關門，但他們會盡力留意有關情況。(iii)增加資源方面，已與聖雅各福群會合作舉辦老人活動，增加與長者接觸的機會。

- 梁世昌先生綜合回應如下：

- 由於流動平安鐘的成效尚待評估，社署現時只提供固網平安鐘服務，包括安裝費及每月100元的服務費，並會鼓勵綜援長者戶在續期時繼續使用有關服務。他會與社會保障辦事處的人員商量可否聯絡邨內的綜援獨居長者住戶，向他們介紹安裝平安鐘。

[會後補註：社署石硤尾社會保障辦事處的職員已逐一聯絡邨內的46位綜援獨居長者，當中12戶已安裝了平安鐘，並有9位長者表示有興趣安裝平安鐘，有關職員會跟進。]

- 外展工作方面，社署會繼續統籌各服務機構，以照顧邨內的特殊需要。如有需要，可加強大坑西邨的服務。

- 若個別個案有特殊需求，會透過體恤安置調遷行動不便的長者。

- 社署未有計劃在大坑西邨增設長者服務單位，現時區內亦未能提供合適空置單位作福利用途。

- 聖雅各福群會在邨內設立的慈惠軒，主要的服務為「食物銀行」，但亦會支援資源匱乏的長者，例如提供電器轉送服務。

- 現時部分為長者提供的社區支援服務如長者支援服務隊服務並不需要輪候；又部分家務助理服務如送飯服務，會為有緊急需要的個案提供即時服務；其餘各項社區支援服務則輪候時間不一。

- 黃瑞華女士回應表示，若收到社署透過體恤安置轉介的大坑西邨個案後，房屋署的申請組會審核並檢視是否有合適的區內單位安排調遷。

- 譚國僑先生補充表示，相信大坑西邨有假「獨老」及「二老」現象。社署應與香港平民屋宇有限公司了解並跟進。

- 主席總結表示，希望社署及香港平民屋宇有限公司合作，並聯絡區內機構，共同提升大坑西邨的長者支援服務。他亦請該公司考慮文件提出的意見。

- 工務計劃編號189WC更換及修復水管工程第四階段(交通及房屋事務委員會文件89/10)

- 鍾永基先生介紹文件。

- 蘇俊文先生查詢：(i)計劃選用水管的可用年期有多久。(ii)東沙島街的管道工程會否分階段進行。

- 沈少雄先生提出以下查詢及意見：(i)採用現行開挖方法在路面開挖出的坑口有多深。(ii)深旺道及月輪街一帶長時間有的士及小巴到加氣站，而現場亦已進行高鐵天橋加固工程，在工程協調及運作上有否受影響。(iii)水務署在施工前應及早知會當區區議員，讓區議員可諮詢受影響市民，並作適當跟進。

- 吳美女士提出以下查詢及意見：(i)工程會否同時更新鹹水管及淡水管。(ii)白田邨曾在水管工程完成後，才知悉工程地點屬水務署還是房屋署的管轄範圍；故希望清楚知悉今次工程的負責部門。(iii)希望工程採取足夠的環境保護措施。

- 鄭泳舜先生表示：(i)福華街及福榮街正在進行第二及第三期工程，以致交通受影響，希望水務署盡快完工。(ii)根據資料顯示，在工程進行前，區內每年約有200宗爆水管個案，而2010年則有約100宗。故想了解這100宗個宗是否均涉及較舊的水管。

- 陳鏡秋先生有以下意見及查詢：(i)工程有助提升供水的穩定性，對社區的長遠發展有幫助，值得支持。(ii)希望各部門做好協調工作，減少工程延誤情況及對居民的影響。(iii)工程進行期間如有出現暫停供水的情況，水務署應確保通知受影響人士。(iv)工程採用的水管體積為何。(v)在節日期間，工程人員應在施工點做好清潔工作，以方便市民。

- 黃鑑權先生查詢公關諮詢小組的服務對象。他表示，工程對地面商鋪影響最大，若工程人員經常更改完工日期，會引起很大的反感。

- 郭振華先生的意見如下：(i)支持第四期工程。(ii)歡迎工程融入綠色元素，將有機會再做的工程連結。(iii)市民期望水務署統籌工程資料，以供各部門日後使用。(iv)又一村的工程人員在早上發出很大的噪音，希望有所改善。

- 譚國僑先生表示：(i)支持第四期工程，但對水務署協調日後的地下工程不表樂觀，因這是政策層面的問題，水務署應認真考慮協調工程的意見。(ii)如工程出現停工情況，水務署會否設定期限。(iii)如工程涉及交通協調事宜，應諮詢當區區議員。(iv)深水區現時的鹹水供應很不潔淨，希望工程帶來改善。

- 梁有方先生提出以下的意見及查詢：(i)文件顯示，廣利道一帶的工程均採用挖掘方法。由於有關路段有很多學校及民居，故很擔心工程噪音會對居民及學校造成影響；他對水務署沒有採用「無坑開挖」方法表示非常失望。(ii)舉出樂年花園受鄰近地盤打樁工程影響的例子，說明現時的環保條例對監管工程引致的噪音效用不大。(iii)東沙島街、保安道及順寧道一帶交通非常繁忙，如工程分階段進行，會對交通造成影響，希望水務署慎重考慮改用「無坑開挖」方法施工，以減少對該地帶居民的影響。(iv)工程人員就工程聯絡當區區議員協調的做法值得讚揚，但施工人員大聲說話和說粗話，以及破壞他掛在路旁欄杆上宣傳板的情況，均顯示水務署有監督不足的問題，希望署方改善。

- 鍾永基先生感謝議員提出的意見，並綜合回應如下：

- 在技術層面許可的情況下，會盡量採用「無坑開挖」方法進行工程，但某些情況並不適合使用「無坑開挖」方法，例如施工點的水管有太多彎位或接駁位置，則須採用傳統開坑方法。

- 工程協調方面，水務署會根據路政署的規定，於安排路面開掘工程時，聯絡有意於附近進行工程的公用事業公司或其他部門，並透過路政署的電腦系統聯絡，以協調方式將工程影響減至最低。

- 水務署重視市民的意見，並會在施工前盡量聯絡當區區議員，收集意見。

- 水務署明白工程對交通會有一定的影響，希望委員會理解工程的實際需要；水務署會考慮最佳的工程方案，並會嚴格監督承建商，以達至最佳的工作效果。

- 造成爆水管的原因十分複雜，包括水管的使用年期、受其他工程的影響，以及路面沉降等，由於涉及很多因素，不能一概而論。從風險管理角度而言，較舊的水管出現爆裂的機會較高，所以會優先處理。

- 上述工程計劃並不包括公共屋邨範圍內由房屋署負責管理的鹹水管及淡水管。

- 土力工程處已就探土或勘測工程設有中央數據庫，個別部門可參考記錄，善用資源。

- 如有暫停施工的情況出現，水務署會根據路政署的指引，豎立告示牌告知市民有關情況。署方不容許在沒有原因的情況下暫停施工。如工程因某些原因需暫停一段較長時間，署方會要求承建商臨時回填工作井以重新開放有關路段供市民使用。

- 為加強收集市民對工程的意見，水務署會設立聯絡主任，市民可向其反映意見。

- 丁澤寬先生表示：(i)新水管的可用年期為四十至五十年。(ii)位於東沙島街及廣利道的工程由於技術限制，初步決定採用傳統開挖方法進行；鑑於議員的意見，顧問公司會重新檢視施工計劃，以減低工程對附近居民的影響。

- 譚國僑先生表示，水務署可就個別施工點的技術問題再諮詢當區區議員。

- 主席總結表示，委員會支持上述工程計劃，並希望水務署在施工前與當區區議員討論工程安排，盡早通知受影響人士，以及在適當時候向委員會報告工程進度。

- 運輸署/路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要交通改善工程項目報告(交通及房屋事務委員會文件   90/10)

- 林國安先生及彭達榮先生介紹文件。

- 沈少雄先生對報告安排表示讚賞，並查詢報告會否包括其他尚在研究的項目。

- 譚國僑先生查詢報告與一般續議事項有何不同。

- 林國安先生回應表示，項目報告的內容是路政署在過去兩個月進行或已完成的工程項目，而有關工程均已獲運輸署的施工令。

- 彭達榮先生補充表示，項目報告的目的是讓委員會了解最新的交通改善工程進度。

- 主席總結表示，委員會知悉上述事宜，並請運輸署及路政署繼續跟進區內其他交通改善工程項目。

- 大埔道及北河街交界的行人隧道(結構編號KS47)加建升降機工程(交通及房屋事務委員會文件91/10)

- 洪永淇先生及黃其光先生介紹文件。

- 譚國僑先生查詢加建的升降機會否有冷氣供應。他並表示工程會導致行人隧道入口的人流增多，希望有關當局注意「易拉架」的擺放問題。

- 鄭泳舜先生有以下查詢：(i)升降機的高度。(ii)在雨天，升降機會否出現積水問題。(iii)升降機出口有否避雨點。

- 施德來先生查詢升降機有否閉路電視，以及是否24小時開放。

- 黃其光先生回應表示：(i)升降機會有冷氣供應。(ii)升降機的高度約為3至4米。(iii)設計時會考慮積水問題，故會有去水收集點。(iv)升降機是24小時開放。(v)升降機的閉路電視影像會連接到地面，有關訊號亦會連接到保安公司的辦公室。

- 主席總結表示，委員會知悉上述事宜，並希望運輸署及路政署如有其他區內交通改善工程項目的研究進展，如龍翔道、南昌街和長沙灣道行人天橋等，再向委員會匯報。

- 高速鐵路發展計劃匯報(交通及房屋事務委員會文件  99/10)

- 李永孝先生介紹文件。

- 黃志勇先生提出以下意見：(i)關注深旺道連接海麗商場行人天橋的拆卸及重建問題。雖然天橋拆卸後會有替代天橋，但礙於工程關係，天橋的升降機亦需關閉12個月，致使有需要使用升降機的人士要繞過過路燈，並行走70米的路程才能過馬路，故希望當局在近海麗商場出口的位置安裝臨時過路燈；如技術上不可行，則可考慮將臨時天橋接駁至深盛路天橋，以方便居民出入。建議若能落實，可改善社區的行人過路設施。(ii)關注數月後，深旺道由海麗邨、「西九四小龍」屋苑至南昌邨一帶都成為施工地方，令行人路面變得情況惡劣。(iii)現時很多海麗邨及「西九四小龍」屋苑的居民需到南昌站或東京街臨時巴士總站乘車，希望運輸署提供12號巴士線的轉乘優惠，讓居民受惠。工程導致行人路環境惡劣，更突顯了社區對12號巴士線轉乘優惠的需要，希望運輸署促使巴士公司盡快實施轉乘優惠。

- 沈少雄先生的意見及查詢如下：(i)高鐵工程的進度很快，並出現很多變化，希望有關聯絡小組可以加密現時三個月一次的會期。(ii)可否提供雨水渠及排水渠的修改詳情，並說明會否對深水區的排水能力有長遠影響，導致雨季多了水浸情況。(iii)關注年底重新調配美荔道工地一帶路旁配置及出入口的事宜；因工地鄰近一間學校及巴士站，故希望當局提供更多資料。

- 黎慧蘭女士有以下意見及查詢：(i)希望當局延長南昌站A出口的行人路上蓋，讓市民享有避雨設施。(ii)有學校校長向她反映，現時A出口的道路光線不足和較迂迴，擔心會有安全問題；她查詢在A出口鋪設新道路在技術上是否可行。(iii)明白為配合工程需要，富昌商場外的巴士站須作移站安排，但居民表示不希望巴士站移至太遠的位置。(iv)希望當局處理工程引起的泥頭問題，以免影響鄰近的聖瑪加利學校。(v)明白深旺道工程範圍有需要架設鐵馬，但鐵馬在大風時可能會倒下，希望當局確保安全。

- 譚國僑先生提出以下查詢及意見：(i) 6號地盤的架空密封管道是否在公路上方通過。(ii)同意黃志勇先生提出在海麗商場直接加設臨時過路處的建議，亦歡迎連接天橋的方案，以照顧社區的需要。(iii)南昌站A出口的通道問題，可參考建設美孚西鐵站的經驗，安排保安人員在夜間駐守。(iv)建議運輸署考慮安排10M號小巴線以欽州街西作總站。(v)可考慮在保安道建造透明上蓋。

- 李永孝先生綜合回應如下：

- 過路設施設在海麗商場前的路口會導致交通阻塞，以及行人穿過工地的危險情況，故並不建議。現正積極考慮在該路口較南位置設過路處，但須評估對交通的影響。

- 連接行人天橋的方案因需要進行評估、諮詢等程序，於短期內不能做到，但相信當局可跟進研究。

- 會在旱季才進行雨水渠工程，故不會影響現時區內的排水能力。

- 負責美荔道工地管理的承建商會將工程對附近交通的影響減至最少。

- 不建議在南昌站A出口開設新道路，因存在安全問題，但會安排足夠的照明設施，並考慮改善保安的安排。

- 改動後富昌商場的巴士站會與原來位置很接近。

- 6號地盤的架空密封管道設於原有行人天橋上方，而工程廢料會在近海邊位置處理，故對交通及環境影響不大。

- 張寶琪先生回應表示：(i)明白居民對12號巴士線轉乘優惠的訴求；雖然巴士公司已回應表示，由於財政問題，現時未能提供優惠，但他會向巴士公司反映黃志勇先生的意見。(ii)會與香港鐵路有限公司(港鐵公司)跟進10A號小巴線總站設置點的意見。

- 胡定嘉女士回應表示：(i)聯絡小組已分別於本年三月及六月舉行兩次會議，現時會維持三個月一次的會期，並會適時檢討增加會議次數的需要。(ii)美荔道工程的細節正在研究中，港鐵公司會要求承建商將影響減至最低，以及安排工地出口不設於近學校位置。當有具體安排後，會再作匯報。

- 沈少雄先生表示，建議加設過路燈位置的車流量並不高，若當局認為技術上不可行，請提供具體數據支持論點。

- 李永孝先生回應表示，曾經在該路段評估，可於稍後提供資料補充。

- 主席總結表示，希望港鐵公司及運輸署考慮委員提出的上述意見，並增加高速鐵路發展計劃聯絡小組的定期會議次數，以讓地區人士盡早知悉工程的最新進展。

- 荔枝角港鐵站行人隧道工程現況(交通及房屋事務委員會文件92/10)

- 莊志達先生介紹文件，並提出港鐵公司應為居民設優惠站，以對居民予以補償。另外，他指出施工點有部分欄杆出現油漆剝落，以及昇悅居對出西九龍走廊天橋底位置的原有植物被移走，希望港鐵公司在工程竣工後修復欄杆，並處理上述問題。

- 楊健華先生以投影片輔助介紹港鐵荔枝角站行人隧道工程現況，並表示工程會於九月完成。行人隧道會待有關政府部門完成檢測後方可正式開放。港鐵公司會於九月完成施工點的路面修復，包括欄杆油漆；至於植物的問題，將於會後跟進。

- 黃志勇先生表示，港鐵荔枝角站行人隧道竣工後，預期海麗邨居民對小巴服務的需求會下降，故建議運輸署調整有關小巴的行走路線至區內醫院及街市。

- 譚國僑先生贊成莊志達先生提出減費優惠的意見。

- 王德全先生希望港鐵公司提供行人隧道開始使用的確實日期。

- 楊健華先生回應表示，有關政府部門一般約需三星期完成檢測及審批工作，港鐵公司會盡快開放行人隧道供市民使用。

- 胡定嘉女士回應表示，工程延誤的主因是天氣及爆水管問題，港鐵公司已密切監察工程進展，並敦促承建商加快施工進度。她會將委員的意見向該公司反映，以供考慮，稍後再回覆委員會。

- 張寶琪先生回應表示，已聯絡有關小巴承辦商，並會與其討論和檢討44A號小巴線的路線調整安排。

- 主席表示委員會知悉工程進度，並期望行人隧道可盡快開放，以方便市民。

- 要求改善元州邨第五期地盤及長沙灣前警察宿舍的工程噪音及夜間燈光照明滋擾問題(交通及房屋事務委員會文件83/10)

- 施德來先生介紹文件。

- 梁洪偉先生以投影片輔助介紹房屋署的改善措施。

- 施德來先生提出以下意見：(i)居民對改善措施表示滿意。(ii)建議房屋署安排大型機器在上午8時或9時後才啟動，以減低機器噪音對居民造成的影響。(iii)希望房屋署汲取今次改善措施的經驗，用於其他項目，而不是待有問題時才採取補救措施。

- 陳偉明先生指出，大型機器在上午7時便運作，會非常影響居民休息。他並建議工程的燈光不要維持至晚上11時，以減少對居民的影響。

- 覃德誠先生表示，根據元州邨興建第二及第四期的經驗，樓宇在後期的施工階段仍然會有噪音，建議房屋署提供地盤管工的聯絡資料，以便溝通和縮短處理噪音問題的時間。

- 梁洪偉先生回應表示，若對工程有任何問題，可直接與他聯絡。

- 主席總結表示，委員會知悉房屋署的改善措施已有效紓緩問題。委員若對工程有任何問題，可直接聯絡梁洪偉先生。

- 關注下層單位開啟冷氣機致上層單位地板出現濕滑問題(交通及房屋事務委員會文件86/10)

- 不滿房屋署漠視居民生活痛苦：隨意審批非住宅單位加設過多冷氣機的問題(交通及房屋事務委員會文件93/10)

- 施德來先生及吳美女士分別介紹文件86/10及93/10。

- 黃瑞華女士介紹回應文件，並補充表示：(i)會跟進海麗邨的個別個案。(ii)根據富昌邨人員的報告，九龍婦女互助幼兒中心的冷氣機噴出熱空氣影響路過居民的問題已獲解決，而辦事處亦未有再收到投訴。

- 張錦泉先生回應：

- 白田邨第十座地下的非住宅單位現時租予成長希望基金會王統元(賈愛麗)夫人中心開辦「兒童及青少年發展中心」。該機構於本年6月開始服務深水埗區居民。房屋署其後接獲第十座1樓部分住戶投訴單位地面出現水氣或水珠的情況，以及受到機構散熱器所發出熱力的影響。經白田邨辦事處職員與機構商議後，機構已採取回應措施，包括將冷氣機的溫度調校至25.5度，以及冷氣機出風口向下調，並將部分活動室的冷氣機在無需使用時關閉，現時情況已有改善。

- 因應居民的訴求，房屋署已計劃在白田邨第九及第十座(向山方向)加裝有蓋行人通道/簷篷。現時尚在設計階段。

- 住宅單位出現水珠的問題，主要原因相信是持續的高溫天氣，加上樓下機構與樓上住宅單位的室內溫度出現差異。經了解後，現時只得兩個住宅單位有以上的情況。房屋署已將有關情況知會該機構。機構負責人亦表示，除上述措施外，還會繼續考慮其他改善措施。

- 房屋署現正研究可行方案，包括考慮在機構對出位置安裝臨時伸縮簷篷，阻隔散熱器所發出的熱氣上升，以減低對上層居民的影響。

- 會跟進機構的招牌對外牆的影響。

- 王桂雲女士表示，南山邨亦有出現非住宅單位加設過多冷氣機的問題，雖已向房屋署反映，但有關機構表示冷氣機的安裝符合標準。上述問題導致在樓上居住的老人家很辛苦，希望署方跟進。

- 黃志勇先生表示，海麗邨的冷氣機問題主要涉及住宅，按理產生的熱力有限，但仍然出現上層單位地下濕滑的問題，故想請房屋署檢視是否樓宇結構質素出現問題，以及會否賠償給居民，並承擔相關工程的費用。

- 陳偉明先生查詢，房屋署可否進一步提供不同屋邨收到投訴的比較資料，因個別屋邨如蘇屋邨只有零星個案；並希望署方評估有否其他方法改善問題。

- 梁銘言先生提出以下意見：(i)元州邨第一及第三期與第二及第四期有很明顯的分別。(ii)現時元州邨已有22宗個案，相信投訴個案會陸續出現。(iii)希望新屋邨如元州邨第五期可避免有關問題。

- 吳美女士的查詢及意見如下：(i)機構可否移走散熱器，以及如解決不了問題，會否安排調遷並提供搬遷津貼。(ii)機構將散熱器集中安裝在一起，房屋署在審批時有否錯失。(iii)署方為何批准機構設置冷氣機於單位外，但卻不批准居民這樣做。(iv)已於月前向房屋署反映居民不希望安裝帳篷，因會引發偷竊行為。(v)個別住宅單位如104、106及110號的苦況已到達不能忍受的程度。

- 施德來先生提出以下意見：(i)元州邨與海麗邨都是較新的屋邨，希望房屋署提供其他舊屋邨遇到相關問題的個案數字，以比較是否新屋邨的樓宇有結構問題。(ii)有居民反映問題可能源於大廈的防水層做得不足夠，以及冷氣機的安裝位置較接近天花板。(iii)希望元州邨第五期可避免有關問題。

- 黎慧蘭女士講述她過去處理有關問題的成功與失敗例子。成功例子是房屋署安排調遷以解決問題；而失敗例子是兩間非牟利機構未能解決冷氣機引致的牆身問題，雖然雙方均想改善，但問題至今仍未能解決。她又表示，從報章得知房屋署曾經使用新措施改善暴雨期間愛民邨單位漏水的問題，令單位牆身不再滲水。若建議合適，可幫助解決問題。

- 譚國僑先生提出以下意見：(i)有關問題非常迫切，房屋署應盡快處理。(ii)白田邨的居民對房屋署批准機構加設過多冷氣機非常不滿，署方應確定問題成因，調查是否該機構在冷氣機的裝置或操作上出現問題。(iii)同意房屋署可安排調遷。

- 黃瑞華女士綜合回應如下：

- 南山邨辦事處會跟進王桂雲女士提出的問題。

- 已將委員的疑問交給結構工程師、保養測量師及屋宇裝備工程師(電力及相關事宜)回應，他們均表示並沒有存在樓宇結構問題。

- 會向房屋署的發展及建築處反映委員指冷氣機位置較貼近天花板可能產生的問題，但因元州邨第五期已在興建中，所以已不可能改變設計。

- 若事件涉及索償問題，便須轉介保險公司跟進。

- 房屋署發展及建築處表示，元州邨第二及第四期並沒有存在樓宇質素問題。事實上，其他私人樓宇亦會遇到類似的情況。

- 她是在沒有預先約定的情況下到訪白田邨第十座地下的服務機構，當時機構已將溫度調校至25.5度，以及將活動室的冷氣機在沒有活動舉行時關掉。

- 該機構的工作人員表示，機構的委員會將會開會跟進問題，以減低對樓上居民的影響。

- 房屋署同意當初構思安裝伸縮簷篷時是為了防止高空擲物，但房屋署亦希望簷篷可同時幫助解決散熱器引致的問題。若落實安裝伸縮簷篷，署方會相應加強保安措施。

- 白田邨的工作人員正積極和適時地跟進問題，而「地球之友」亦已於較早前就議題向房屋署助理署長(屋邨管理)(一)    反映意見。

- 就其餘有關樓宇設計及冷氣機位置的問題及意見，她會向房屋署發展及建築處反映和跟進。

- 張錦泉先生表示，房屋署會實行相關保安措施，包括加強保安巡邏和安裝閉路電視系統，以防止罪案發生。

- 吳美女士表示，白田邨居民不會接受房屋署安裝臨時帳篷的建議，因除了保安問題，亦會產生垃圾及反光等問題，希望署方聽取居民的意見。

- 譚國僑先生對房屋署提出的解決方法表示失望，並建議房屋署在未得居民同意下，不應設置臨時帳篷，以免進一步破壞居民對署方的信任；有關方案不但未能解決問題，而且在防盜方面亦有不足之處。

- 主席促請房屋署盡快探討可行方案以解決問題，並安排實地視察。

- 黃瑞華女士回應表示，房屋署會嘗試聯絡有關機構，再次安排實地視察。

- 由於法定人數不足，主席於下午七時三十分宣布休會。

[會後補註：第十六次會議續會定於二零一零年九月九日下午二時十五分舉行。]

深水埗民政事務處

區議會秘書處

二零一零年十月