第三屆深水埗區議會

交通及房屋事務委員會

第九次會議記錄

日期：二零零九年六月十一日(星期四)

時間：下午二時十五分

地點：深水埗區議會會議室

出席者：

主席

衞煥南先生

議員

陳鏡秋先生，MH			(於下午二時二十分出席)

陳偉明先生

鄭泳舜先生				(於下午二時三十五分出席)

莊志達先生

覃德誠先生

馮檢基議員，SBS，JP

郭振華先生，MH，JP	(於下午三時十五分離席)

官世亮先生			(於下午二時五十五分出席)

黎慧蘭女士

林家輝先生				(於下午四時正出席)

劉佩玉女士				(於下午四時十五分離席)

羅錦有先生

梁有方先生

吳　美女士

沈少雄先生

譚國僑先生，MH，JP	(於下午二時二十分出席)

黃志勇先生

黃鑑權先生，MH，JP

王桂雲女士

王德全先生

黃達東先生			(於下午四時正出席)

甄啟榮先生				(於下午二時四十分出席，三時正離席)

增選委員

梁　欐先生

伍月蘭女士

佘繼泉先生

丘詠仙女士

列席者：

徐　逸先生	民政事務總署深水埗民政事務助理專員

何立基先生	民政事務總署候任深水埗民政事務助理專員

廖少芳女士	深水埗民政事務處高級聯絡主任(2)

盧映臻女士	房屋署署理高級房屋事務經理(西九龍)

張寶琪先生	運輸署高級運輸主任(深水埗)

潘慧鳴女士	運輸署工程師(深水埗)

林國安先生	路政署區域工程師/深水埗

吳信華先生	香港警務處深水埗警區警民關係組警察社區聯絡主任

林惠健先生	香港警務處深水埗警區交通組主管

陳　華先生	社會福利署深水埗區助理福利專員(1)

何志強先生	食物環境衞生署高級衞生督察(潔淨/防治蟲鼠)

蔡詩敏女士		房屋署高級建築師(8)

朱慧明女士		房屋署高級建築師

林永康先生		港鐵公司土木及樓宇工程經理

梁紹明先生		港鐵公司土木及結構工程經理

陳立恩先生		港鐵公司公共關係經理-對外事務

胡德輝先生			九龍巴士(一九三三)有限公司高級車務主任

秘書

朱嬿穎女士	民政事務總署行政主任(區議會)3/深水埗

因事未能出席者：

議員

陳　東博士，SBS，JP

張永森先生，JP

盧永文先生

缺席者：

增選委員

區大明先生

梁錦滔先生

開會詞

主席歡迎各委員、政府部門及機構代表，以及候任民政事務助理專員何立基先生出席是次會議。

議程第一項：通過二零零九年四月十六日的第八次會議記錄

- 委員會通過上述會議記錄，並無修訂。

議程第二項：討論事項

(a)將元州街342號對面之巴士站遷回元州街近發祥街(元州邨元健樓外)之建議(交通及房屋事務委員會文件43/09)

- 張寶琪先生介紹文件43/09。

- 胡德輝先生表示，為配合元健樓外的工程，早前九巴公司因應委員的要求，把元健樓外的6、6A、6C、86及N241號巴士站搬遷至元州邨商場外的位置。由於現時元健樓外的工程已完成，加上原有巴士站已有二三十年歷史，九巴公司陸續收到市民提出將巴士站搬回原址的要求。

- 陳偉明先生贊成盡快將巴士站搬回原址。

- 覃德誠先生查詢運輸署有否就巴士站的選址進行意見調查。他查詢若巴士站搬回原址，元健樓外的行人路有否足夠空間供乘客候車。

- 張寶琪先生回應表示，署方會考慮客觀因素，例如巴士站之間的距離及交通情況等，而決定巴士站的選址。由於元健樓與東京街站及元州邨商場停車場站的距離較為平均，因此在元健樓外設站較為適中。此外，元健樓外的行人路約有3米闊，應該足夠供乘客候車。

- 胡德輝先生補充說，在元健樓外進出的泥頭車並不多，人車爭路的情況不算嚴重。

(b)房屋署元州邨第五期及港鐵長沙灣站客用升降機事宜(交通及房屋事務委員會文件37/09)

- 林永康先生介紹文件37/09。朱慧明女士予以補充。

- 陳偉明先生欣悉港鐵公司的上述工程。他指出元州邨第一至第四期較近港鐵站C1出入口，並查詢港鐵公司有否考慮在該出入口設置升降機。

- 梁有方先生欣悉港鐵公司的上述工程，並建議在靠近C1及C2出入口的位置加建升降機。

- 覃德誠先生指出，初步方案未能惠及C2出入口的使用者。他建議將升降機設近永隆街或在永隆街加建一部升降機。

- 朱慧明女士回應表示，署方曾考慮多項環境規限和技術因素，例如地下設施的位置對選址造成局限，C1出入口為屋苑的車路出入口，以及該處交通繁忙，故對於將升降機設近C1出入口有所保留。至於建議方案的A3出入口位置較接近元州邨第五期的社會服務機構，亦有天橋連接對面的前長沙灣警察宿舍的社區福利設施大樓，該大樓預計能服務三百至四百人，相信方案中的升降機位置能方便社福設施的使用者。

- 林永康先生回應表示，由於長沙灣站的出入口屬舊式設計，在出入口加建升降機有一定難度。港鐵公司曾研究在不同出入口設置升降機的可行性。若使用C1出入口，需經約100米的長斜路才到達車站大堂，反觀由A3出入口可直達車站大堂，而且由A3地面出入口只需步行30至40米便可達C1出入口，因此方案中的升降機位置對C1出入口的使用者亦相當方便。

- 梁有方先生請有關部門提供圖則，以顯示在C1出入口設置升降機的限制。

- 陳偉明先生希望港鐵公司改善C1出入口的設計或加建一部升降機。

- 覃德誠先生查詢，保留2.5米闊的臨時行人通道是否包括石柱。

- 朱慧明女士解釋，承托天橋的石柱是建在前長沙灣警察宿舍的地盤位置，因此與元州邨第五期的工程無關。

- 蔡詩敏女士補充說，天橋樓梯位處在前長沙灣警察宿舍範圍內，不會佔用行人路。

- 莊志達先生支持港鐵公司提交的方案。他表示，前長沙灣警察宿舍位置有很多社福設施。他查詢港鐵公司有否計劃在該處加建出入口。

- 梁有方先生支持港鐵公司提交的方案。

- 主席查詢港鐵公司有否考慮將A3出入口劃入元州邨，以騰出位置供收窄行人路和擴闊馬路，紓緩該處繁忙的交通。

- 沈少雄先生查詢除升降機外，A3出入口有什麼設施連接地面。

- 朱慧明女士回應表示，A3出入口有樓梯連接地面，符合消防條例。

- 林永康先生回應表示，將A3出入口劃入元州邨的建議，會涉及將整個A3出入口重建，而且工程規模亦很大，所以港鐵公司沒有此計劃。

- 主席希望港鐵公司盡快展開工程，並為深水區其他港鐵站設置升降機。

(c)一視同仁 貫徹補償 強烈要求為海麗邨及元州邨二、四期公屋住戶補發鐵閘津貼(交通及房屋事務委員會文件38/09及44/09)

- 陳偉明先生介紹文件38/09。

- 盧映臻女士回應表示，房屋委員會(房委會)建築小組委員會在2009年3月20日舉行的會議上，決定為所有在2009年及之後落成的公共屋邨單位裝置鐵閘。對於在2003年至2008年期間落成而沒有鐵閘的公屋單位，房委會資助房屋小組委員會在2009年5月19日的會議上曾討論有關安排。由於小組委員會需就此問題更深入探討，現時未有任何定論，並會在下次會議再行商討。下次會議暫定在本年7月舉行。

- 王桂雲女士認為房屋署政策朝令夕改，希望署方為2003年至2008年期間落成而沒有鐵閘的公屋單位補發津貼。

- 梁有方先生希望署方代表將委員的意見向房委會資助房屋小組委員會反映。

- 陳偉明先生及黃志勇先生要求去信房委會資助房屋小組委員會表達委員的訴求。

- 主席建議將上述議題列入跟進事項，並去信房委會表達委員的訴求。

議程第三項：交通及房屋事務委員會第八次會議討論事項的跟進行動核對表(交通及房屋事務委員會文件39/09及47/09)

(a)深水埗長沙灣道租住公屋發展計劃(前長沙灣警察宿舍)(交通及房屋事務委員會文件3/08)

- 蔡詩敏女士表示：(i)上述議題曾於去年三月在區議會會議上討論，署方並曾聘請顧問公司就建議興建的東京街天橋進行研究。結果顯示，預計該天橋需與地面的過路設施競爭，在繁忙時段每小時的使用量只有180人，由於一般天橋的容量是4 900人，因此預計該天橋使用量偏低。(ii)長沙灣道的天橋連貫長沙灣道兩旁的公共屋邨及社區設施，在該路段興建天橋較為合適。(iii)在會上傳閱的兩張圖則顯示，初步構思是在天橋兩面分設有特色的圖案及綠化設施，並會交由橋樑及有關建築物諮詢委員會審批。(iv)署方已在長沙灣道的行人路預留3.5米予路政署將來進行行人路擴闊工程。

- 黎慧蘭女士建議署方研究在上址興建精神病康復中心。

- 陳偉明先生認為興建精神病康復中心具爭議性，署方應審慎考慮。

- 梁有方先生表示委員未曾就興建精神病康復中心的建議充分討論。署方作任何決定前，應先進行詳細諮詢。

- 梁欐先生查詢署方得出東京街天橋預計使用量偏低的標準。

- 蔡詩敏女士回應表示，研究發現大部分行人傾向使用東京街的地面過路設施多於使用東京街天橋。委員會知悉文件內容。

- 陳華先生介紹文件47/09列出的社區設施。

- 主席要求署方匯報橋樑及有關建築物諮詢委員會的審批結果。

(b)石硤尾邨第一期設置升降設施

- 盧映臻女士表示，由於地理環境限制以及附近有護土牆，上述設施現時仍在研究階段。

(c)要求2A專線小巴(由紅磡往達之路方向)行經瑰麗路(交通及房屋事務委員會文件10/09)

- 委員會知悉上述事宜，並希望運輸署在下次會議匯報進度。

議程第五項：其他事項

  - 強烈要求運輸署處理大埔道交通黑點、死亡彎角及要求警方加強打擊超速駕駛問題(交通及房屋事務委員會文件46/09)

- 鄭泳舜先生介紹文件46/09。他申報利益表示，他是大埔道一屋苑的居民。

- 潘慧鳴女士回應如下：(i)在2月19日的交通及房屋事務委員會會議上，運輸署曾表示安裝偵速相機的第三期工程在2008年9月展開，預計在2010年7月完成。委員建議安裝偵速相機的位置，已轉交運輸署交通及運輸調查部考慮，有關方面暫時未有第四期工程的時間表(ii)署方已於2月在大埔道及沙田嶺段增加慢駛標誌及開始減速提示。(iii)就改善彎位的建議，署方新界東的人員曾在近五咪半停車場實地調查，並準備改善彎道和加裝防撞欄，工程預計在7月21日完成。(iv)署方會研究在郝德傑道落斜位置加鋪防滑鋼沙。(v)就車輛在大埔道非法調頭一事，由於該路段行車道窄，署方認為在中央的雙白線位置設置彈性圓柱筒，比防撞欄更為適合。(vi)她會就更改大埔道車速限制的建議，向部門反映。

- 林惠健先生回應如下：(i)上述議題已在4月2日的公共交通服務工作小組跟進，並由西九龍交通部的代表出席會議詳細解釋有關警方打擊非法賽車及超速駕駛的策略及行動。(ii)根據西九龍交通部提供的資料，針對非法賽車及超速駕駛問題，西九龍交通部已因應情況及情報分析，在大埔道、呈祥道及龍翔道進行高調巡邏及相關行動。而部門收到關於大埔道非法賽車的投訴亦相應減少。在本年1月至5月期間，共收到5宗非法賽車的投訴。此外，部門於該段期間在大埔道共進行了31次打擊非法賽車及超速駕駛的行動，就偵測到超速的個案發出271張定額罰款告票予即時被截獲的司機；部門並就有證據顯示超速的個案，視乎超速的嚴重性而發出了32張定額罰款告票或傳票給予未被即時截獲的司機。(iii)界定是否非法賽車或超速駕駛有一定困難，不能單靠車輛發出的噪音決定。(iv)警方時刻關注上述問題，並會繼續監察和採取相應行動以打擊非法賽車及超速駕駛。

- 鄭泳舜先生強烈希望運輸署盡快改善死亡彎位的情況，他另查詢檢測到的超速個案多在什麼時段發生。

- 譚國僑先生指出，駕駛者進出大埔道的停車場有潛在危險，建議在該處加設感應的交通燈。

- 王德全先生查詢發出的告票多關於哪類車種。

- 佘繼泉先生指出，大埔道由郝德傑道至沙田嶺段的中段路面狹窄，建議署方研究如發現該段道路不適合所有車輛行駛，應限制重型車輛行駛，並與署方的新界東人員協調。他另促請運輸署參考屯門公路曾作出的路面改善措施。

- 沈少雄先生認為大埔道彎位多，應減低現行70公里的時速限制。

- 吳美女士建議運輸署為大埔道的交通及路面設施作整體性的檢討。

- 潘慧鳴女士回應如下：(i)在停車場外附近加設交通燈需視乎停車場的用量，但會向部門反映，並考慮委員的建議。(ii)如委員要求，署方樂於在改善彎位工程完成後安排實地視察。

- 林惠健先生回應表示，未有被檢控超速車種的資料，而打擊非法賽車及超速駕駛的行動一般會在星期五、六、日及公眾假期前後進行。

- 梁有方先生要求去信部門表達委員的訴求。

- 主席表示將議題列為跟進事項。

  - 撥款申請：「2009/10年度深水埗區私人樓宇管理基礎證書課程」(交通及房屋事務委員會文件42/09)

- 委員會通過上述撥款申請，撥款額為50,000元。

議程第四項：委員會轄下工作小組報告

- 私人樓宇工作小組報告(交通及房屋事務委員會文件40/09)

- 工作小組接納官世亮先生重新加入私人樓宇工作小組的申請。委員會知悉報告內容。

- 公共房屋工作小組報告(交通及房屋事務委員會文件41/09)

- 委員會知悉報告內容。

議程第六項：下次會議日期

- 下次會議訂於二零零九年七月三十日(星期四)舉行。

- 餘無別事，會議於下午四時二十五分結束。

深水埗民政事務處

區議會秘書處

二零零九年七月