會議記錄CSCD 6/2005

沙田區議會

文化、體育及社區發展委員會(二零零六年度)

二零零五年第六次會議記錄初稿

日期：二零零五年十二月二十一日(星期三)

時間：下午二時三十分

地點：沙田政府合署四樓沙田區議會會議室

| 出席者 | 職 銜 |
| --- | --- |
| 林康華先生(主席) | 沙田區議會議員 |
| 韋國洪先生,JP | 沙田區議會主席 |
| 彭長緯先生,JP | 沙田區議會副主席 |
| 陳國添先生,MH | 沙田區議會議員 |
| 陳敏娟女士 | 沙田區議會議員 |
| 鄭楚光先生 | 沙田區議會議員 |
| 鄭則文先生 | 沙田區議會議員 |
| 程張迎先生 | 沙田區議會議員 |
| 周嘉強先生,MH | 沙田區議會議員 |
| 崔康常博士 | 沙田區議會議員 |
| 方鎮邦先生 | 沙田區議會議員 |
| 何厚祥先生 | 沙田區議會議員 |
| 何秀武先生,MH | 沙田區議會議員 |
| 劉帶生先生 | 沙田區議會議員 |
| 劉偉倫先生 | 沙田區議會議員 |
| 李錦明先生 | 沙田區議會議員 |
| 李躍輝先生 | 沙田區議會議員 |
| 梁志堅先生,MH | 沙田區議會議員 |
| 梁志偉先生 | 沙田區議會議員 |
| 梁永雄先生 | 沙田區議會議員 |
| 莫錦貴先生 | 沙田區議會議員 |
| 鄧永昌先生 丁士元先生 | 沙田區議會議員 沙田區議會議員 |
| 曹宏威博士,BBS | 沙田區議會議員 |
| 出席者 | 職 銜 |
| 蔡亞仲先生 | 沙田區議會議員 |
| 蔡耀昌先生 | 沙田區議會議員 |
| 衞慶祥先生 | 沙田區議會議員 |
| 黃澤標先生 | 沙田區議會議員 |
| 楊倩紅女士 | 沙田區議會議員 |
| 姚嘉俊先生 | 沙田區議會議員 |
| 余秀珠女士,MH | 沙田區議會議員 |
| 朱志權先生 | 增選委員 |
| 鍾日榮先生 | 增選委員 |
| 林榮光先生 | 增選委員 |
| 李美思小姐 | 沙田民政事務處行政主任(區議會)2 (秘書) |
| 列席者 | 職 銜 |
| 謝詠誼女士 | 沙田民政事務助理專員 |
| 陳淑薇女士 | 教育統籌局高級學校發展主任 |
| 陳植開先生 | 香港警務處沙田區警民關係副主任 |
| 陳碧卿女士 | 康樂及文化事務署沙田區副康樂事務經理1 |
| 趙汝達先生 | 廉政公署(新界東)高級廉政主任 |
| 林國楨先生 | 康樂及文化事務署 文化事務高級經理(新界東) |
| 吳劍鳴先生 | 社會福利署沙田區助理福利專員 |
| 王李彩蓮女士 | 沙田民政事務處高級聯絡主任(西) |
| 應邀列席者 | 職 銜 |
| 宋國輝先生 | 衞生福利及食物局總行政主任(康復) |
| 袁志海先生 | 香港社會服務聯會康復部總主任 |
| 李瑩女士 | 香港展能藝術會副主席 |
| 黎栩昕女士 | 香港展能藝術會節目統籌 |
| 張國基先生 | 民政事務局首席助理秘書長(特別職務)1 |
| 潘太平先生 | 民政事務局首席助理秘書長(康樂及體育) |
| 周韻琴女士 | 民政事務局總行政主任(康樂及體育) |
| 鄭光宇先生 | 康樂及文化事務署署理助理署長 (康樂事務)2 |
| 周志文先生 | 康樂及文化事務署康樂事務總經理(管理) |
| 應邀列席者 | 職 銜 |
| 歐競青先生 | 康樂及文化事務署沙田區康樂事務經理 |
| 葉珮珊女士 | 康樂及文化事務署高級行政主任 (策劃事務) |
| 陳景祥先生 | 路政署路燈部總工程師 |
| 周國智先生 | 路政署路燈部高級工程師 |
| 梁昭薇女士 | 路政署路燈部新界東工程師 |
| 尹浩球先生 | 食物環境衞生署沙田區環境衞生總監 |
| 旁聽者 | 職 銜 |
| 梁阮潔明女士 | 沙田民政事務處高級行政主任(區議會) |
| 三名市民 |  |
| 未克出席者 | 職 銜 |
| 羅光強先生(副主席) | 沙田區議會議員 |
| 陳盧燕冰女士 | 沙田區議會議員 |
| 李立航先生 | 沙田區議會議員 |
| 凌劉月芬女士,MH | 沙田區議會議員 |
| 盧偉國博士,MH,JP | 沙田區議會議員 |
| 何淑萍女士 | 沙田區議會議員 |
| 黃國雄先生 | 沙田區議會議員 |
| 莫偉雄先生 | 沙田區議會議員 |
| 鍾俊傑先生 | 增選委員 |
| 許艷玲女士 | 增選委員 |
| 劉建玲女士 | 增選委員 |
| 謝錦華先生 | 增選委員 |

| 負責人 |  |
| --- | --- |
|  | 歡迎詞 |
|  | 主席宣布擴大會議開始，並歡迎各與會者，特別是下列人士，列席本委員會二零零五年度第六次會議： |
|  | (i) 暫代甄威廉先生出席是次會議的沙田區警民關係副主任陳植開先生； (ii) 康樂及文化事務署沙田區康樂事務經理歐競青先生； (iii) 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)葉珮珊女士； (iv) 衞生福利及食物局總行政主任(康復)宋國輝先生； (v) 香港社會服務聯會康復部總主任袁志海先生； (vi) 香港展能藝術會副主席李瑩女士； (vii) 香港展能藝術會節目統籌黎栩昕女士； (viii) 民政事務局首席助理秘書長(特別職務)1張國基先生； (ix) 民政事務局首席助理秘書長(康樂及體育)潘太平先生； (x) 民政事務局總行政主任(康樂及體育)周韻琴女士； (xi) 康樂及文化事務署署理助理署長(康樂事務)2鄭光宇先生； (xii) 康樂及文化事務署康樂事務總經理(管理)周志文先生； (xiii) 路政署路燈部總工程師陳景祥先生； (xiv) 路政署路燈部高級工程師周國智先生； (xv) 路政署路燈部新界東工程師梁昭薇女士；以及 (xvi) 食物環境衞生署沙田區環境衞生總監尹浩球先生。 |
|  | 2. 社會福利署的代表沙田區助理福利專員吳劍鳴先生將於本月二十八日起離任，並由梁慧霞女士接任。主席感謝吳先生過去為本區服務。 |
|  | 3. 主席表示，凌劉月芬女士,MH因身體不適需入院治理、羅光強先生因公事繁忙、陳盧燕冰女士及劉建玲女士因有要事、黃國雄先生因事、鍾俊傑先生因公事、謝錦華先生因公幹、李立航先生因公務繁忙、莫偉雄先生及許艷玲女士因身體不適而未能出席會議，並已經以書面向委員會請假。委員會通過上述人士的請假申請。 |
|  | 4. 主席表示，是次會議將擴大討論議程第一項“沙田區文康設施工程計劃”及第二項“2006國際共融藝術節”。秘書處已邀請所有非本委員會的沙田區議員出席參與討論上述議題。 |
| I. | 沙田區文康設施工程計劃 (文書CSCD 60/2005) |
|  | 5. 主席請康樂及文化事務署高級行政主任葉珮珊女士簡介文書內容。 |
|  | (鄭則文先生於此時到達。) |
|  | 6. 葉珮珊女士表示，文件中臚列了沙田區內已完成的工程，而現正策劃及興建的有顯田游泳池第二期的工程，工程進展順利。康文署已於本年度的資源分配工作中申請預留撥款，用以興建馬鞍山海濱長廊。另有一些小規模建築工程正在籌劃中，預計明年會開展有關工程。至於兩個前市政局在沙田區有待覆檢的文康設施基本工程計劃，康文署計劃會因應區議會的意見，開展第14B區體育館兼圖書館工程的前期策劃工作。 |
|  | 7. 姚嘉俊先生發表的意見綜合如下： (i) 康文署於二零零零年成立，並著手處理前兩個市政局遺留下來的文康設施工程。其中的14B區體育館兼圖書館綜合大樓，是政府於一九九六年根據當時的人口比例計劃興建的，可惜直至十年後的今天還未開始興建。他對康文署開始籌劃有關工程表示歡迎，但對文件中未有具體完工時間表表示失望； (ii) 根據立法會跟進前兩個市政局遺留下來的康樂及文化設施工程計劃小組所提供的資料，由工程界定到完工需時六年。然而，14B區附近的愉翠苑及愉田苑等居民已經等了很久，他希望署方可以縮減不必要的程序，盡快興建第14B區體育館兼圖書館。 他詢問工程由策劃到興建，需要多少時間。前期策劃包括甚麼工作，是否可以縮減；以及 (iii) 區議會早前已就八項工程排列優先次序，他詢問署方未來是否會順次序逐步興建，還是一併籌劃及興建所有工程。他表示，假如順序興建的話，最少需要50年才能完成八項工程。他期望署方盡快擬定計劃大綱及時間表，亦促請署方盡快落實興建14B區體育館兼圖書館，並盡快提交其餘七項工程的興建計劃及時間表。 |
|  | (梁永雄先生於此時到達。) |
|  | 8. 鄧永昌先生對第4C區鄰舍休憩用地表示關注。他指出，隨著鄰近的美田落成，人口增加，社區用地的需求上升。由於4C區休憩用地的面積不大，旁邊預留給消防處興建消防局的用地亦暫時未有任何發展計劃，他建議發展4C區休憩用地時，同時徵用該幅土地，擴大休憩用地的範圍，以免浪費，亦可讓居民有更多地方使用，更可綠化環境，加上工程費用不高，只需二千萬元左右。他促請康文署確定消防處是否有發展計劃，並建議先做好前期策劃工作，待T3公路工程完成後便馬上動工。 |
|  | 9. 彭長緯先生,JP表示，康文署已因應區議會的要求，將馬鞍山海濱長廊的動工時間由二零零八年初提前至二零零七年中。他表示，既然已預留撥款，應可進一步提前動工日期，以應付馬鞍山居民的需要。 |
|  | (莫錦貴先生、黃澤標先生及余秀珠女士,MH於此時到達。) |
|  | 10. 葉珮珊女士的回應綜合如下： (i) 14B區圖書館兼體育館的前期籌劃工作包括覆檢大樓內的設施。該署會徵詢區議會的意見，然後再作跟進； (ii) 康文署會繼續覆檢餘下的七項工程，並會考慮區議會提供的優先次序、沙田居民對文康設施的需求及區內現有提供的設施和使用率等多項因素，不一定會每年進行一項工程； (iii) 4C區鄰舍休憩用地現時為T3公路的工地，要到二零零八年年初才可發展。康文署暫時沒有計劃開展有關工程； (iv) 由於資源有限，假如4C區鄰舍休憩用地毗鄰的土地已預留用作興建消防局，康文署不會在該處籌劃開展文康設施工程，以免浪費所興建的設施；以及 (v) 至於馬鞍山海濱長廊方面，負責興建工程的土木工程拓展署及建築署已盡量縮短籌劃工程所需時間。現時正進行海堤及長廊的設計工作，並計劃於二零零六年年中向區議會諮詢有關的設計方案。康文署理解居民期望海濱長廊能早日落成，正積極跟進有關工程的籌劃工作。 |
|  | (衞慶祥先生於此時到達。) |
|  | 11. 鄧永昌先生表示，期望康文署在預留給消防局的用地上舖上草地及種植樹木，為居民提供更多活動空間，不一定要興建很多不同類型的設施，反正該地與4C區休憩用地相當接近，假如能一併使用，會相當理想，相信亦不會浪費公帑。他促請康文署再考慮有關建議。 |
|  | 12. 姚嘉俊先生請康文署具體回應可否縮短工程的工序，並提交明確的時間表，包括何時動工、籌劃及完工。他又指出，署方將按照要求覆檢其他工程，他憂慮屆時會否因居民或議會沒有提出要求或政府財政緊絀而全部擱置。 |
|  | (何厚祥先生於此時到達。) |
|  | 13. 彭長緯先生,JP表示，馬鞍山海濱長廊的設計已展開，並早已預留撥款，如待二零零七年中才動工的話，步伐會太慢。他建議康文署訂下指標，在二零零六財政年度完結前取得撥款及施工。他認為既然是優先處理的工程，應可進一步加快工程進度。 |
|  | (梁志偉先生於此時到達。) |
|  | 14. 葉珮珊女士的回應綜合如下： (i) 至於把4C區休憩用地擴展至消防局的預留用地方面，康文署對興建設施的設計、維修及管理有一定標準，並且會考慮資源運用的問題。沙田區內仍有其他休憩用地尚未發展，假如把資源投放在發展臨時設施上，並非理想方案。她期望委員可以諒解； (ii) 一般體育館兼圖書館大樓的籌劃時間為24至36個月。由於現時只處於初步階段，未能提供任何發展時間表，署方日後會盡快向委員會匯報任何進展；以及 (iii) 署方現正就馬鞍山海濱長廊進行設計工作，預計明年中會向委員會諮詢有關方案，然後經過政府的內部程序後，便會提交立法會財務委員會申請撥款。為工程取得撥款後，建築署及土木工程拓展署亦必須進行招標，而招標程序需時。有關部門已盡力縮短籌劃所需的時間，並預算可較原定的二零一一年底提前一年完成。署方現正積極研究分階段進行工程，如有進一步的資料，署方會再向委員會匯報。 |
|  | (李躍輝先生於此時到達。) |
|  | 15. 蔡耀昌先生表示，八項工程皆是前兩個市政局在十年前開始規劃，沙田區早在十年前便需要有關設施，十年後的今天需求應更大。可是署方到現在還要無了期進行研究，仍未能正式落實興建，違背了當初殺局時的承諾。他促請署方將八項工程納入未來的工程規劃中，並馬上訂出發展時間表。他請葉女士向局方反映委員會的意見。 |
| 康文署 | 16. 葉珮珊女士表示會向當局反映委員會的意見。 |
| II. | 2006國際共融藝術節 (文書CSCD 61/2005) |
|  | 17. 衞生福利及食物局總行政主任(康復)宋國輝先生簡介的內容綜合如下： (i) 感謝沙田區議會一直支持殘疾人士融入社會，以及積極參與每年國際復康日的慶祝活動。本年的國際復康日慶祝活動在十二月四日假黃埔花園舉行。沙田區議會的攤位“自己設計自己造電話繩製作”相當受歡迎； (ii) 政府在康復政策上的目標是協助殘疾人士發揮潛能，為他們提供所需服務，讓他們在機會平等的情況下融入社群。政府提供的服務包括學前服務、教育、醫療康復、就業、住宿、社區照顧及無障礙環境等； (iii) 對於殘疾人士融入社會，工作機會是相當重要的。他呼籲委員推動區內人士支持殘疾人士就業，尤其鼓勵中小企業為殘疾人士提供就業機會，讓他們自力更生。各委員如在這方面有任何建議，歡迎聯絡衞生福利及食物局、社會福利署或勞工處； (iv) 殘疾人士的自助組織需要市民的支持。他呼籲各委員鼓勵區內人士支持及贊助有關團體的活動；以及 (v) 公眾教育是局方的重要工作。局方提倡共融文化，鼓勵市民接受殘疾人士，亦鼓勵殘疾人士融入社群。二零零六年十二月三日舉行的國際共融藝術節，是局方主要的公眾教育項目，活動為期一星期，包括多項中央及地區活動。二零零六年國際復康日各地區慶祝活動亦會成為藝術節的節目之一。他期望各委員及地區團體除了積極參與藝術節外，更繼續推廣共融文化。 |
|  | (梁志偉先生及韋國洪先生,JP於此時離席。) |
|  | 18. 香港社會服務聯會康復部總主任袁志海先生表示，國際復康日是國際性日子。香港慶祝國際復康日的目的，是為了突顯殘疾人士的需要，鼓勵市民接受他們。近年的國際復康日慶祝活動均以殘疾人士藝術作為主題。去年，衞生福利及食物局局長周一嶽先生在參加有關活動後表示，殘疾人士在體育方面有一定的成就，但藝術方面仍可進一步發展，政府亦應參與推動。因此，局方與香港展能藝術會一同構思是次藝術節。袁先生表示，衞福局每年均向各區議會發放三萬三千元，以資助國際復康日的地區活動，衞福局明年亦會繼續發放有關資助，期望區議會可以運用該筆款項，支持藝術節的活動。 |
|  | (楊倩紅女士於此時到達。) |
|  | 19. 香港展能藝術會副主席李瑩女士表示，香港展能藝術會是沒有接受政府資助的民間組織，具有20年歷史，目標是透過藝術，建立共融社會，為弱能人士爭取表演平台。香港的殘疾人士在體育方面有一定成就，但藝術方面則有待發展。衞福局與香港展能藝術會合辦二零零六國際共融藝術節，正好為殘疾人士提供平台，展示他們在藝術方面的成就，並藉此機會讓傷、健人士合作進行藝術活動，達到傷健共融的目標。 20. 李瑩女士提出以下訴求： (i) 期望區議會認同國際共融藝術節的使命； (ii) 大會將在二零零六年十二月三日舉行名為“維港兩岸響”的開幕典禮，地點為文化中心對開海旁及灣仔金紫荊廣場，期望透過兩岸同奏敲擊樂，表達港九同心，攜手響應是次活動。假如參與人數超過11 000人，便可打破健力士世界紀錄，因此大會期望區議會可協助招募500名義工，參與是次活動； (iii) 期望區議會鼓勵區內青少年及傷健人士參與藝術節的嘉年華會； (iv) 明年的國際復康日將與藝術節同日舉行，以節省資源。希望區議會繼續支持，並派出義工協助；以及 (v) 期望區議會委派對口單位，跟進活動的詳細安排。 |
|  | 21. 委員會通過由文化、體育及社區發展委員會轄下的國際復康日沙田區活動工作小組跟進有關事宜，並預祝藝術節舉辦成功。 |
|  | 22. 主席宣布擴大會議議程結束，非本委員會委員的沙田區議員可以離席。 |
| III. | 通過二零零五年十月二十七日會議記錄 (會議記錄CSCD 5/2005已於較早前寄出) |
|  | 23. 委員會一致通過上次會議記錄。 |
| IV. | 2008奧林匹克運動會和殘疾人奧運會馬術項目 (文書CSCD 62/2005) |
|  | 24. 民政事務局首席助理秘書長(康樂及體育)潘太平先生主要匯報搬遷體院安排的最新進展，以及對區內康體設施的影響。有關內容綜合如下： (i) 香港體育學院將於二零零七至二零零八年暫時遷出，原址將用作馬術比賽場地，待奧運項目完結後便會還原，供體院重新使用； (ii) 二零零五年五月至七月期間，局方與體院管理層、各項精英運動的教練、總會及運動員代表多番討論後，在體院臨時基地的位置及個別項目訓練場地的安排上達成共識； (iii) 香港中華基督教青年會烏溪沙青年新村將作為體院的臨時基地，所有體院的支援設施、辦公室、運動科學實驗室、宿舍、飯堂及少量訓練場地等，都會暫時搬遷至營地內。文件中紅色的地方將借用為體院的臨時基地，約佔營地總面積的一半，對外開放的宿位會由1 000個減至500個。局方、體院及青年新村均同意有關安排； (iv) 在借用範圍內，大部分地方均須進行改善工程，以提升設施，甚至興建新建築物，供運動員使用。所有工程必須於二零零六年年底前完成，因此建築工程會在二零零六年一月展開，期望盡可能在年底完成，以便體院能在十二月底前搬遷至臨時基地。雖然時間緊迫，但局方必定會嚴格遵守有關的交通及環保規例，確保附近居民的生活不會受工程影響； (v) 為確保有關工程可如期舉行，以及不會出現超支的情況，局方與香港中華基督教青年會共同成立了督導委員會，監察工程進度及預算開支。督導委員會的成員包括各方的主要代表，並會定期舉行會議，確保工程可順利開展。如工程未能順利展開，體院便不能遷出及改建成馬術比賽場地。因此，營地內的所有工程必須及早完成；以及 (vi) 體院遷出後，體育項目的訓練會作出以下安排： 使用現有設施：體院內的游泳池及單車場不會因改建而受到影響，因此仍會繼續供精英運動員使用； 使用烏溪沙青年新村內的設施：營地內的田徑場地將會重鋪，其他設施亦會改善，以提升至符合訓練精英運動員的水平；以及 借用康文署在區內及區外的康樂體育設施，供運動員使用。 |
|  | (梁永雄先生於此時離席。) |
|  | 25. 康樂及文化事務署康樂事務總經理(管理)周志文先生表示，由於體院重置，沙田區內康文署轄下的四個場地將受到影響，詳情綜合如下： (i) 馬鞍山運動場 重鋪運動場內的跑道及改善場內設施，以配合精英運動員及殘疾人運動員的訓練需要。由於運動場是供運動員使用，部分學校的田徑訓練及運動會將受到影響，署方正研究安排部分學校使用沙田運動場及區內其他運動場； 至於足球訓練方面，精英運動員的訓練時間為星期一至星期六早上九時至晚上九時，星期日則毋須訓練。因此，每個月可供市民使用的草地足球場仍可維持有50場場次。假使場地仍不敷應求，市民可使用其他地方的球場，包括曾大屋遊樂場、顯田運動場、馬鞍山運動場及沙田源禾路運動場。如有需要，署方可增加沙田源禾路運動場及顯田運動場內的草地足球場使用場次，以填補馬鞍山運動場的場次不足； (ii) 馬鞍山體育館 馬鞍山體育館內的其中一個籃球場會用作武術訓練，另外兩個則用作羽毛球訓練。公眾人士可使用的其他體育館包括美林、恆安、顯徑及源禾路體育館。羽毛球的訓練主要集中在星期一至星期五早上九時至晚上八時，以及星期六早上十時至下午四時，其他時段可開放給市民使用。為彌補不足，署方計劃借用社區會堂及社區中心等設施，並正主動聯絡馬鞍山區內的學校，借用校內的康體設施，舉辦康體活動，以應付居民的需求； (iii) 曾大屋遊樂場 網球訓練將集中在烏溪沙青年新村的網球場內。由於現時體院內設有室內網球場，署方將在曾大屋六個網球場的其中一個加設上蓋，供運動員在天雨時作訓練之用。市民仍可使用其餘五個網球場，或其他區內設施，當中包括小瀝源、顯田、源禾路及馬鞍山遊樂場的網球場； (iv) 沙田賽馬會游泳池 體院在二零零七年一月至三月期間將會短暫關閉，不會用作訓練。署方會預留沙田賽馬會游泳池的部分泳線，用作運動員訓練。另外，在馬術比賽進行期間，基於保安理由，體院的游泳池亦不能使用，屆時署方會預留沙田賽馬會游泳池的部分泳線，供運動員使用。如顯田泳池能如期完工，署方亦會預留部分泳線給運動員。不過，屆時需要使用游泳池的運動員並不多，因為屆時有部分運動員會到北京參觀奧運比賽，現有設施應足以應付需要； (v) 署方亦在沙田區外預留了其他場地，用作訓練乒乓球及璧球精英運動員，當中包括深水歌和老街壁球及乒乓球中心及大埔體育館； (vi) 署方與各精英項目總會及總教練商討後，已大致掌握運動員的需要，建築署亦已展開有關的設計工作；以及 (vii) 署方會繼續與各方面商討細節，務求有關安排能獲各方面接受。民政事務局及康文署將定期向委員會報告最新進展。 |
|  | 26. 蔡耀昌先生發表意見及詢問綜合如下： (i) 他認為署方的安排並不理想，對運動員及區內居民不公平。他指出，奧運馬術項目對沙田康體設施的影響相當嚴重，尤其是馬鞍山運動場。馬鞍山及沙田源禾路運動場為區內的主要運動場地，過去兩個月的平均使用率均接近百份之一百，而馬鞍山運動場的草地足球場，使用率亦達百份之一百。署方只是把使用者調配至不同地方，設施不足的問題不言而喻； (ii) 他表示，小型的康體活動可使用學校內的設施，作為替代場地；但遇上大型活動時，便須使用運動場設施，如學校陸運會。沙田區的運動場明顯不足。他促請康文署提供具體資料及數據，清楚列明區內設施是否足夠應付需要；以及 (iii) 他詢問有關體院搬遷時間的安排。他指出，二零零七年年初將會進行測試比賽，體院在二零零六年年底才遷出是否太遲，體院是否需要提早搬遷，以免受到影響。另外，奧運會在二零零八年八月至九月舉行，而體院設施還原需時。根據局方的安排，體院將於年底搬回原址。他詢問局方在安排上是否有錯誤。 |
|  | 27. 彭長緯先生,JP發表的意見綜合如下： (i) 馬術項目將於兩年後舉行，但局方一直未就有關安排擬定清晰及完整的計劃，似乎並不合理。他對局方早前忙於處理世貿部長級會議表示諒解。現在會議已結束，局方應著手擬定整體的計劃； (ii) 局方一直未有全面回應沙田區議會所關注的問題。他指出，馬術委員會、局方及香港中華基督教青年會成立的督導委員會並沒有市民及區議會的代表，因此沒有委員知道有關馬術項目的安排。舉例來說，馬術比賽後，體院的場地少了，體院計劃在鄰近的公園及公眾停車場興建兩層高的體育館，並一直與局方商討有關安排，但結果是怎樣，沙田區議會並不知道。事實上，市民相當關注體院的安排及運動員使用康體設施的問題，並不時向議員查詢，但區議會現在所知的實在有限，根本未能向市民交代；以及 (iii) 區議會一直向局方提出很多意見，例如如何動員區內人士及學校參與或在彭福公園內興建奧林匹克廣場，以紀念沙田區舉辦奧運項目等，但一直沒有得到具體的回應。局方須擬定完整的方案，讓地區及區議會共同參與，令整個馬術項目更加成功。 |
|  | (鍾日榮先生於此時離席。) |
|  | 28. 潘太平先生的回應綜合如下： (i) 局方與體院管理層、賽馬會、北京奧組委、各精英項目總會、總教練及烏溪沙青年新村的負責人經過密切商討後，才達至現時體院的搬遷時間。各方面均認為可行，並且不會妨礙任何工程的進行。局方亦曾與體院管理層研究不同的安排，例如是一次過還是分階段搬遷。體院與總教練商討後，認為一次過搬遷會比較適合，對運動員日常訓練的騷擾較少。明年亞運會將於十二月中舉行，體院認為待運動員前往多哈參加比賽後，才安排搬遷是最理想的，可盡量減低對運動員及教練造成影響； (ii) 局方預算體院的還原時間為三個月，預計可於三個月內回復至現時的水平，但實際所需的時間仍視乎奧運比賽後有關設施的損耗。不過，在體院內加建的大多是臨時裝置，裝拆所需的時間相對較少； (iii) 局方承認馬術項目對運動員造成一定影響，畢竟改變了他們日常的培訓模式，但現時的方案是各方面皆可接受；以及 (iv) 局方與香港中華基督教青年會成立的督導委員會主要是討論改善工程的細節及技術上的安排，例如圖則何時完成、不同設施的距離、改善工程所用的物料等，因此其主要的功能及目的未必能合乎議會各議員的期望，但局方樂意定期匯報有關事項的最新進展。 |
|  | (會後補註：應主席建議，局方於2006年1月17日安排沙田區議員到烏溪沙青年新村作實地視察，並進一步匯報重置的具體安排及時間表。) |
|  | (陳國添先生於此時離席。) |
|  | 29. 張國基先生的回應綜合如下： (i) 香港政府在本年七月才決定籌辦馬術比賽，現時正處於籌備階段，待局方擬定完整的計劃後，會再詳細諮詢區議會； (ii) 目前必須先做好場地建設的工作，局方亦已有具體的時間表及設計圖則，並曾在之前的會議上邀請香港賽馬會和他們聘請的首席建築師作出簡介； (iii) 未來陸續完成的工作包括環境評估報告、交通運輸報告及在社區內營造奧運氣氛的計劃等。局方有了計劃大綱後，便會諮詢區議會。局方未來會多向區議會簡介及諮詢；以及 (iv) 局方認同地區參與及市民的認知十分重要。因此局方會多作諮詢，並讓市民清楚了解有關的詳細安排，包括二零零七年的測試比賽、推廣活動、交通配套及設施安排等等，期望到二零零八年有關奧運項目能成為全香港的盛事。 |
|  | 30. 蔡耀昌先生詢問署方有沒有具體數據顯示現有的康文設施已足夠供精英運動員使用及應付市民的需要。 |
|  | 31. 周志文先生的回應綜合如下： (i) 有關安排牽涉15個精英項目，署方正與不同的總會商討詳細的訓練要求，並已大致掌握部份項目的訓練需要； (ii) 以馬鞍山運動場為例，田徑項目的訓練時間為平日早上九時至晚上九時，但全年的訓練時間只佔平日的七成，總會亦承諾在不需要訓練的日子，有關場地會留給市民及學校使用。由於學校會在每年五月底前就運動會日期抽籤，總會須於事前確定進行訓練的時間； (iii) 現時沙田區內的運動場每年可用作舉行學校運動會的日數為104日，而沙田區學校所需的總日數為130多日。假如體育總會只使用平日的七成時間，相信場地應足以應付需要，只是競爭會比以往激烈。一般學校舉行運動會的高峰期為十月至三月。由於競爭較大，學校或會在九月或三月底後舉行運動會； (iv) 現時每年約有10至20天會在沙田區的場地舉行聯校運動會，屆時主辦團體或需選擇沙田區以外的運動場； (v) 至於足球訓練方面，在運動員不用訓練的時段，馬鞍山運動場的草地足球場可於星期日全日及平日晚上九時後開放，供市民使用。開放的總場次為50場，與一般提供60場的標準相差不大。假如將顯田及源禾路運動場的60場上限略為提升，應足以應付需要；以及 (vi) 對香港體育界來說，舉辦奧運項目是一個契機，可提升現有的體育設施。例如，馬鞍山運動場的跑道及其他配套設施均會提升至訓練精英運動員所需的水平，更可舉辦大型賽事。另外，除了提升烏溪沙青年新村的設施外，日後亦會在該處加建室內體育塲館。由於現時營地內的大型室內設施不多，興建新室內體育塲館後，將來的營地使用者亦同樣可以受惠。 |
| 民政事務局 | 32. 潘太平先生表示，局方現正與總會的教練全力商討各精英項目的訓練需要，稍後會擬備康體設施使用安排一覽表，列明精英運動員使用不同設施的時間，以及供市民使用的時間，然後分發給各委員參考。 |
|  | 33. 蔡耀昌先生表示，剛才周先生提出的數據，正好顯示沙田區的設施不足以應付需要。他表示，現階段不會接受局方的安排，並促請局方提供清晰具體的數據及計劃。另外，他指出局方曾承諾提升體院內的設施。根據現時的安排，奧運會在二零零八年九月完結，體院則會在年底遷回原址，他質疑是否能在三個月內完成體院設施的改善工作。 |
|  | 34. 潘太平先生表示，賽馬會承諾在三個月內還原體院至現時的水平。另外，體院現時有專責委員會研究長遠的重建方案，包括所需地方、財政預算及如何配合長遠的體育發展等，並於二零零六年初將重建計劃提交政府及體育委員會審議。體院的重建計劃是獨立於奧運馬術比賽，只是藉馬術比賽的契機提出方案。至於體院重置及重建的時間能否配合，仍視乎未來的發展情況。 |
|  | 35. 彭長緯先生,JP表示，督導委員會加入區議會代表，可提高工作效率，因為營地的最終用家是市民，區議會的代表可在設計階段反映市民的意見。 |
|  | 36. 主席請局方考慮在籌辦馬術項目的不同委員會中加入區議會代表。他又表示，很多市民均認為馬術比賽完結後，體院的比賽場地不一定需要還原，可保留作沙田的景點，並另覓其他地方重建體院。 |
|  | 37. 梁志堅先生,MH表示，署方在曾大屋遊樂場的其中一個網球場加建上蓋，供精英運動員在雨天時使用，其他時間則留給市民使用，他認為此項安排相當混亂，因為根本不能預計何時下雨，換言之根本不能知道何時可供市民使用。再者，烏溪沙青年新村內也有網球設施，他詢問為何不在該處的網球場加建上蓋，運動員亦不用在下雨時候使用曾大屋的設施。 |
|  | 38. 姚嘉俊先生發表的意見及詢問綜合如下： (i) 馬鞍山體育館內的籃球場將會供武術及羽毛球訓練使用，但現時馬鞍山體育館的使用率相當高，而馬鞍山區內亦只有馬鞍山及恆安兩個體育館，市民可以使用的場地大為減少，對他們影響頗大； (ii) 署方須提供一覽表，列出精英運動員使用社區設施的時間； (iii) 現時沙田區內各社區會堂的使用率相當高，市民需要整整一星期通宵排隊輪候申請。期望局方不要考慮借用社區會堂； (iv) 沙田區的康樂文娛設施相當不足，他促請署方盡快興建14B區的體育館；以及 (v) 他詢問是否在二零零七年體院遷入烏溪沙青年新村後，精英運動員才開始使用社區的康體設施，以及有關借用大專院校或恆生商學書院設施的進展。 |
|  | 39. 何厚祥先生表示，沙田區的人口在未來數年仍會增加，居民對文康設施的需求會不斷提升，可是區內的康體設施明顯不足。另外，何先生認同彭長緯副主席,JP的看法，指馬術項目是香港的一項盛事，有關方面能否適當調動區內資源是非常重要的。他認為不應只靠局方單方面作出調配，因他們未能了解市民或使用者的需要。他建議局方成立層次較現有的督導委員會更高、更具代表性的統籌委員會，邀請受影響人士的代表加入，從中提出意見，既可提高效率，亦可確保整體安排更為完善。 |
|  | (方鎮邦先生於此時離席。) |
|  | 40. 潘太平先生表示，曾大屋網球場的使用率偏底，也是沙田區網球場中最低的，非繁忙時間的使用量只有百分之十，因此署方選擇該處加設上蓋。現時烏溪沙青年新村內並沒有足夠的網球場，將來營地內供運動員使用的網球場是由現有籃球場拆卸改建的。但由於營地使用者一般較多使用籃球場，烏溪沙的負責人要求局方在體院遷出後重置籃球場。根據工程師的資料，加建上蓋非常昂貴。假如投放資源加設上蓋後，卻須在兩年後拆卸，實在十分浪費。曾大屋所加建的上蓋則不會拆卸。署方會定立機制，在雨天時作出特別安排，供精英運動員使用，其餘時間將開放給市民繼續使用。此舉並不表示每逢下雨有關場地便會由精英運動員使用，實際上，還要視乎他們進行訓練的時間。 |
|  | 41. 周志文先生表示，署方會根據現時各項設施的使用量作出安排，並盡量避免影響市民。署方亦會盡快取得所有精英運動員使用社區設施的資料，然後擬備詳細的一覽表，供委員參考。 |
|  | 42. 何厚祥先生詢問局方是否有專責部門統籌整個馬術項目，並請局方回應會否考慮邀請地區及區議會代表一同籌劃，還是堅持由官方全盤處理。 |
|  | 43. 潘太平先生表示，張國基先生屬於新成立的特別職務組，負責整個奧運馬術項目的策劃。其他因馬術比賽而衍生對體育康樂設施的影響，如搬遷體院、康文設施的安排、借用烏溪沙等，則由康文署及民政事務局負責康樂體育的組別處理。另外，局方會積極考慮在不同的委員會中吸納區議會的代表。 |
| 民政事務局 | 44. 主席請潘太平先生向局方反映委員的意見。 |
|  | (黃澤標先生、莫錦貴先生、何厚祥先生於此時離席。) |
| V. | 提交委員會的文書 |
|  | (a) 康樂及文化事務署的報告 (文書CSCD 63/2005) |
|  | 45. 姚嘉俊先生表示，附件B已列出康文署在二零零五年十至十二月舉行的文康表演。他指出，其所屬的選區愉翠苑從來沒有這類表演，而其他居屋屋苑則有安排。他建議康文署在愉翠苑舉辦類似文藝表演。 |
|  | (彭長緯先生,JP於此時離席。) |
| 康文署 | 46. 康樂及文化事務處文化事務高級經理林國楨先生表示會作出跟進。 |
|  | (b) 沙田文藝協會工作進度報告 (文書CSCD 64/2005) |
|  | 47. 程張迎先生表示，報告中第10項有關粵劇團在十月九日的演出地點應更正為沙田蘇浙公學。 |
|  | 48. 委員知悉下述文書內容： |
|  | (c) 沙田體育會工作進度報告 (文書CSCD 65/2005) |
| VI. | 沙田城門河畔之行人路及單車徑路燈改善工程的匯報和諮詢 (文書CSCD 66/2005) |
|  | 49. 路政署路燈部高級工程師周國智先生簡介的文書內容綜合如下： (i) 二零零一年至二零零五年期間，路政署在沙田城門河畔的行人路及單車徑進行了路燈改善工程，東廊方面的範圍包括水廠街至城運道，西廊則包括第一城至馬鞍山公園。已完成的地點包括大涌水廠街的單車徑、車公廟路至城河道的行人路及單車徑、城門河西畔走廊、城門河東畔走廊、海澄軒至馬鞍山公園的單車徑、城門河畔沙田醫院對面的單車徑以及小瀝源路遊樂場的單車徑等； (ii) 未來計劃進行的兩項工程包括沙燕橋至獅子橋的單車徑及行人路，以及安景街公園的單車徑及行人路； (iii) 至於沙燕橋至獅子橋的工程，部分行人路及單車徑光線較暗，需要加設新的路燈，加強照明。署方正與康文署商討將路燈植入花圃內； (iv) 現時安景街的路燈均安裝在河堤上。由於這些路燈早在八十年代已經安裝，大部份均出現老化現象，照明度不足，署方遂於本年八月展開部份路燈改善工程。根據居民的意見，署方就有關工程擬定了五個方案； (v) 方案一是保留燈柱在河堤上，好處是該處外貌保持不變，單車徑及行人路的闊度亦沒有改變。但由於太接近河堤，工人更換燈具及進行清潔等維修工作時有一定難度及風險，容易失足墮河。此外，更換舊燈柱的棟套時，須重新築河堤，對河堤造成結構性破壞，改善工程需時較長，噪音及塵埃較多，對居民的滋擾也較大； (vi) 方案二是將路燈設於行人路上距離河堤0.5米的位置。這個方案是署方最初提出的方案，好處是行人路仍維持3米闊，符合運輸規劃及設計標準，維修工作的風險低，工程需時較短，對居民滋擾較少。但燈柱會佔用小部分的行人路； (vii) 方案三是將路燈設於行人路上距離單車徑0.5米的地方，好處是行人路仍維持3米闊，並距離單車徑0.5米，符合運輸規劃及設計標準，維修工作的風險低、工程需時較短、期間對居民的滋擾較少。由於貼近單車徑，可提高單車徑的照明度。不過，燈柱會佔用小部分的行人路； (viii) 方案四是將路燈設於行人路上貼近河堤的地方，並且盡量縮短燈柱與河堤的距離，好處是行人路會多於3米闊，符合運輸規劃及設計標準，佔用行人路的空間亦相對較少。但由於接近河堤，維修工作仍然有風險，並會對河堤結構造成破壞，工程需時較長，期間對居民的滋擾亦較大；以及 (ix) 方案五是將路燈藏於花圃中，好處是可以改善向河的景觀，而路面情況維持不變，維修工作的風險低，而且燈柱鄰近單車徑，可以大大提高單車徑的照明度。康文署亦已表示方案可行。不過，由於要在單車徑下安裝新電線管道，單車徑需要分段封閉，工程需時較長，期間對居民的滋擾較大，加上佔用了花圃的空間，需在工程後進行修復。 50. 周先生請委員對方案發表意見，以便盡快選出適合的路燈工程方案。 |
|  | 51. 鄧永昌先生表示，第五個方案比較合理，不但不佔用路面，危險性亦低。他指出，很多外國城市均以燈光營造氣氛，藉此加強地區特色。他建議採用美化燈柱，而行人路亦不一定需要很強的燈光，這樣既可營造浪漫氣氛，亦配合城門河的景色。 |
|  | (李躍輝先生及蔡亞仲先生於此時離席。) |
|  | 52. 鄭楚光先生的建議綜合如下： (i) 可參考國內中山市的做法，在不同的路段安裝不同款色的燈柱； (ii) 採用第五個方案，將燈柱藏在花圃中會比較適合； (iii) 現時署方在單車徑上鋪了萬年磚，建議在單車徑的路口及單車徑與行人路交接的地方同樣鋪設該種磚塊，令踏單車的人士提高警覺； (iv) 水厰街一段的工程應繼續進行，以伸延至碧濤花園第三期的位置；以及 (v) 現時署方在單車徑的路口設有鐵欄，但闊度不一。建議署方採用統一的標準。 |
|  | 53. 劉偉倫先生表示，雖然署方一直擔心維修工人的安全，但他認為行人安全更加重要。他對5號方案表示支持，並詢問燈柱植入花圃後，將來的管理維修會由那個部門負責。 |
|  | 54. 姚嘉俊先生詢問署方，燈柱的高度及類型是否有任何規定，假如沒有的話，可否在不同路段採用不同特色的燈柱。另外，署方稍後會否徵詢該區居民代表的意見。 |
|  | 55. 梁志堅先生,MH對五號方案表示贊成。他認為將燈柱植入花圃後，日後如需維修，只須翻開花圃中的泥土便可，不會造成太大的噪音。另外，如將路燈設於行人路中間，燈柱將成為狗隻便溺的地方，影響環境衞生。 |
|  | 56. 委員會通過採納第五個方案。 |
|  | 57. 路政署路燈部總工程師陳景祥先生的回應綜合如下： (i) 區議會通過有關的路燈改善方案後，署方會馬上動工安裝燈柱，以配合署方重鋪路面的工程，因此不會再諮詢居民； (ii) 署方期望可以做好城門河兩岸的路燈改善工程，包括安裝美化燈。因此，路政署已在沙田中央公園兩旁安裝美化燈，以配合周圍的環境。至於城門河兩岸其他地方，由於已經完成改善工程，短期內不會再更換。如將來再進行改善工程，署方會考慮使用美化燈； (iii) 國內很多城市盛行在不同的街道安裝不同款色的路燈，但香港較難實行，因為署方必須儲存不同燈種作維修之用； (iv) 路政署在全港九新界都有採用不同種類的路燈，高度亦各有不同。由於城門河兩岸為單車徑及行人路，署方計劃採用5米高、70火的標準路燈； (v) 雖然路燈會植入花圃，但燈柱的維修是由路政署負責，花圃的植物則仍由康文署負責；以及 (vi) 署方會向地區辦事處反映有關地磚的意見。 |
|  | 58. 周國智先生表示，水廠街的工程已經完成。 |
|  | 59. 主席表示，如委員對有關改善工程有任何問題，可於會後與路政署聯絡。 |
| VII. | “丙戌年沙田區年宵市場”“丙戌年沙田車公誕市場”資料文件 (文書CSCD 67/2005) |
|  | 60. 委員知悉文書內容。 |
| VIII. | 工作小組報告 (文書CSCD 68/2005附錄I) |
|  | 61. 委員知悉公民意識推廣及青少年事務工作小組的會議記錄內容。 |
|  | (文書CSCD 68/2005附錄II) |
|  | 62. 委員知悉國際復康日沙田區活動工作小組的會議記錄內容。 |
|  | (文書CSCD 68/2005附錄III) |
|  | 63. 委員知悉婦女參與社區事務工作小組的會議記錄內容。 |
| IX. | 下次會議日期及時間 |
|  | 64. 主席宣布下次會議訂於二零零六年二月二十三日(星期四)下午二時三十分舉行。 |
|  | 65. 會議於下午五時正結束。 |

沙田區議會秘書處

STDC 13/15/25 III

二零零六年一月

CSCD3/6M-06