會議記錄DH 2/2006

沙田區議會

發展及房屋委員會(二零零六年度)

第二次(擴大)會議記錄初稿

會議日期：二零零六年四月二十五日(星期二)

時　　間：下午二時三十分

地　　點：沙田區議會會議室

| 出席者 | 職 銜 |
| --- | --- |
| 李錦明先生(主席) | 沙田區議會議員 |
| 楊倩紅女士(副主席) | “ |
| 韋國洪先生,JP | 沙田區議會主席 |
| 彭長緯先生,JP | 沙田區議會副主席 |
| 陳國添先生,MH | 沙田區議會議員 |
| 陳盧燕冰女士 | “ |
| 陳敏娟女士 | “ |
| 鄭則文先生 | “ |
| 周嘉強先生,MH | “ |
| 何厚祥先生 | “ |
| 何秀武先生,MH | “ |
| 何淑萍女士 | “ |
| 簡松年先生,BBS,JP | “ |
| 林康華先生 | “ |
| 劉帶生先生 | “ |
| 劉偉倫先生 | “ |
| 羅光強先生 | “ |
| 李子榮先生 | “ |
| 李立航先生 | “ |
| 李躍輝先生 | “ |
| 出席者 | 職 銜 |
| 梁志堅先生,MH | 沙田區議會議員 |
| 梁志偉先生 | “ |
| 梁永雄先生 | “ |
| 莫錦貴先生 | “ |
| 莫偉雄先生 | “ |
| 潘國山先生 | “ |
| 蕭家強先生 | “ |
| 鄧永昌先生 | “ |
| 蔡耀昌先生 | “ |
| 衞慶祥先生 | “ |
| 姚嘉俊先生 | “ |
| 陳偉麟先生 | 增選委員 |
| 戚治民先生 | “ |
| 江活潮先生 | “ |
| 麥炳輝先生 | “ |
| 袁貴才先生 | “ |
| 吳欲勳小姐(秘書) | 沙田民政事務處一級行政主任 (區議會)2 |

| 列席者 | 職 銜 |
| --- | --- |
| 梁阮潔明女士 | 沙田民政事務處高級行政主任(區議會) |
| 李志成先生 | 房屋署高級房屋事務經理 (沙田及馬鞍山) |
| 利仲培先生 | 食物環境生署沙田區環境衞生總監 |
| 孔翠雲女士 | 沙田地政處高級產業測量師(東南) |
| 沈恩良先生 | 規劃署高級城市規劃師/沙田 |

| 應邀出席者 | 職 銜 |
| --- | --- |
| 黃緒勤先生 | 渠務署高級工程師/顧問工程管理1 |
| 林志權先生 | 渠務署工程師/顧問工程管理2 |
| 楊信成先生 | 環境保護署高級環境保護主任/環境 基建規劃3 |
| 吳偉強先生 | 渠務署高級工程師/顧問工程管理 |
| 應邀出席者 | 職 銜 |
| 鍾雙怡小姐 | 渠務署工程師/顧問工程管理 |
| 陳貴生先生 | 土木工程拓展署新界東拓展處處長 |
| 郭譚玉英女士 | 土木工程拓展署總工程師/沙田 |
| 李天生先生 | 土木工程拓展署技術秘書/新界東 |
| 鄭鴻亮先生 | 運輸署總工程師/交通工程(新界東) |
| 鄭偉雄先生 | 建築署高級工程策劃經理 |
| 吳振明先生 | 路政署區域工程師/沙田 |
| 葉珮珊小姐 | 康樂及文化事務署高級行政主任 (策劃事務) |
| 徐仕基先生 | 渠務署排水工程部工程師 |
| 陳國強先生 | 水務署工程師/工程管理 |
| 賴添源先生 | 水務署工程師/顧問工程管理 |
| 鄧勝波先生 | 中華電力有限公司署理工程經理(東區) |
| 林 耘小姐 | 中華電力有限公司公共事務經理 (輸電及供電業務部) |
| 何澤蒼先生 | 中華電力有限公司東區關係經理 (客戶及社區) |
| 徐兆康先生 | 博威工程顧問有限公司首席工程師 |
| 張藹雯小姐 | 沙田民政事務處行政主任(發展) |
| 潘 明先生 | 沙田民政事務處高級工程督察 (西貢/沙田) |
| 陳 康先生 | 教育統籌局高級學校發展主任(沙田)2 |

旁聽者

| 兩位新聞從業員 |  |
| --- | --- |
| 四位公眾人士 |  |

| 未克出席者 | 職 銜 |
| --- | --- |
| 鄭楚光先生 | 沙田區議會議員 |
| 盧偉國博士,MH,JP | “ |
| 蔡亞仲先生 | “ |
| 黃國雄先生 | “ |
| 丁士元先生 | “ |

| 未克出席者 | 職 銜 |
| --- | --- |
| 方鎮邦先生 | 沙田區議會議員 |
| 黃澤標先生 | “ |
| 蕭顯航先生 | “ |
| 陳佩華女士 | 增選委員 |
| 盧騰光先生 | “ |
| 馬行健先生 | “ |

| 負責人 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 歡迎詞 |
|  |  | 主席宣布會議正式開始，歡迎各位議員及委員出席本委員會二零零六年第二次擴大會議，並特別歡迎以下出席/列席本委員會會議的部門/機構代表︰ |
|  |  | (i) 新任食物環境生署沙田區環境衞生總監利仲培先生； (ii) 代沙田民政事務助理專員出席會議的沙田民政事務處高級行政主任(區議會)梁阮潔明女士； (iii) 議題一 渠務署高級工程師/顧問工程管理1黃緒勤先生及工程師/顧問工程管理2林志權先生； (iv) 議題一及議題二 環境保護署高級環境保護主任/環境基建規劃3楊信成先生； (v) 議題二及議題三 渠務署高級工程師/顧問工程管理吳偉強先生； |
|  |  | (vi) 議題二 渠務署工程師/顧問工程管理鍾雙怡小姐； (vii) 議題三 (a) 土木工程拓展署新界東拓展處處長陳貴生先生、總工程師/沙田郭譚玉英女士及技術秘書/新界東李天生先生； (b) 運輸署總工程師/交通工程(新界東)鄭鴻亮先生； (c) 建築署高級工程策劃經理鄭偉雄先生； (d) 路政署區域工程師/沙田吳振明先生； (e) 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)葉珮珊小姐； (f) 渠務署排水工程部工程師徐仕基先生； (g) 水務署工程師/工程管理陳國強先生及工程師/顧問工程管理賴添源先生； (viii) 議題五 (a) 中華電力有限公司署理工程經理(東區)鄧勝波先生、公共事務經理(輸電及供電業務部)林耘小姐及東區關係經理(客戶及社區)何澤蒼先生； (b) 博威工程顧問有限公司首席工程師徐兆康先生； (ix) 議題八至議題十 沙田民政事務處行政主任(發展)張藹雯小姐及高級工程督察潘明先生；以及 (x) 議題十一 教育統籌局高級學校發展主任(沙田)2陳康先生。 |
|  |  | 2. 主席表示，鄭楚光先生因有要事、盧偉國博士,MH,JP因往外地公幹、蔡亞仲先生及馬行健先生因病、蕭顯航先生因準備離港、黃國雄先生及黃澤標先生因事，丁士元先生因公務繁忙、方鎮邦先生因私事、盧騰光先生因外出公幹、陳佩華女士因照顧家中生病長者，而未能出席是次會議，並以書面提出請假。委員會通過上述委員的請假申請。 |
|  |  | 3. 主席表示，是次會議將擴大討論議題I至議題V，秘書處於會前已致函邀請非本委員會的議員出席會議。 |
|  |  | （陳國添先生,MH、簡松年先生,BBS,JP、陳敏娟女士、鄭則文先生、羅光強先生、姚嘉俊先生、梁永雄先生、劉偉倫先生、梁志偉先生及何淑萍女士於此時到達。） |
|  | I. | “工務計劃工程編號4348DS北區及吐露港區域污水收集系統改善工程”諮詢文件 (文書DH 13/2006) 4. 渠務署工程師/顧問工程管理2林志權先生簡介文書內容。 |
|  |  | 5. 區議會主席韋國洪先生,JP提出下述詢問和意見： 當局會採取那些措施盡量減低工程對交通的影響。有關路段的交通十分繁忙，尤其是繁忙時間，車輛眾多。就此，他詢問當局會否跟T3號道路工程一樣，在繁忙時間封路及實施改道措施； (ii) 污水渠將放置在行人路還是行車道的地下位置。他認為污水渠設在行人路下會較為理想，可減低施工時對交通的影響； (iii) 他請當局提供每段工程的詳細施工時間表；以及 (iv) 他詢問當局污水收集系統及污水泵房升級工程是為了應付新增人口的需求，還是顧及現有地點欠缺相關設施。 |
|  |  | 6. 李子榮先生表示他原則上支持工程及提出詢問如下： (i) 他詢問當局會否安排污水渠改善工程與相關地段的食水渠維修工程一併進行，以節省及善用資源； (ii) 他提出工程的施工地點多位於人煙稠密的屋邨，例如乙明邨，故詢問當局會否評估及解決工程帶來的臭氣及其影響； (iii) 改善工程完成後，污水渠的效用年期以應付未來需求；以及 (iv) 有關工程在技術上的細節，如挖掘方式，他詢問當局會否在收到顧問公司的計劃後再次諮詢委員會。 |
|  |  | 7. 蔡耀昌先生提出下述意見及詢問： (i) 沙田區的水管復修工程正進行中，當中包括大圍及火炭，渠務署如有進一步的資料可向委員匯報； (ii) 諮詢文件第六段第二行中提及工程對環境有效益，但亦會造成負面影響，他詢問當局預期施工及運作期間對環境造成的負面影響； (iii) 他詢問當局每段工程施工的時期及時間表。據了解，改善工程需時五、六年或更長時間完成，竣工後的污水渠能否應付未來的人口增長，而竣工期間可能會出現其他問題。 |
|  |  | 8. 渠務署高級工程師/顧問工程管理1黃緒勤先生回應如下： (i) 工程在去年獲分配資源後才展開，現在只屬初步階段。是次諮詢是希望聽取議員的意見，在聘用顧問公司前，制訂完善的工作綱要，待顧問公司完成初步設計及提供詳細資料後，再向委員會解釋，並向當區及有關團體介紹； (ii) 污水渠的直徑一般由三百七十五毫米至一米。根據以往經驗，污水渠通常在馬路鋪設，鋪設時只會佔用一條行車線。而食水渠則置於較淺的坑道，位置在污水渠之上，一旦水渠爆裂也不會有污水滲入密封的食水管。至於工程時間表方面，由於現時只屬初步階段，須在聘用顧問公司後，以數學模型評估每項工程對交通的影響，然後再制訂各工程的施工次序及開路長度。施工時段方面，只在非繁忙時間施工是可行的，以便盡量減低對路面交通的影響，但必須考慮成本問題，故有關安排會在完成顧問研究及草擬施工時間表後，再諮詢委員會。計劃中的工程共分開九處地點，待顧問研究得出結果後，再決定工程的先後次序，九項工程未必會同時進行； (iii) 水務署正進行全港的水管復修工程，而渠務署會就是項工程與水務署協調，嘗試使承建商能同時建造食水管和污水渠，希望針對李子榮議員及蔡耀昌議員所關注的情況，減少掘路的次數； (iv) 至於施工期間對環境造成的影響，他指出工程噪音、灰塵及污水渠的臭味，相信對環境只會有輕微影響。署方會聘用顧問公司評估施工期間對環境的影響，並制定相關緩解措施，將影響減至最低； (v) 環境保護署會利用數學模型，根據日後發展的資料及現有地理數據一併計算，相信工程能夠應付二零一六年的人口需求。沙田是一個已發展的巿鎮，相對來說，與未來的規劃應不會相差太遠；以及 (vi) 至於工程施工時間，儘管工程去年才納入工務計劃，但渠務署已盡快聘請顧問，希望在年底開展顧問工作，於二零零九年分段施工，大約在二零一一至二零一二年竣工。 |
|  |  | 9. 李躍輝先生詢問工程造價。 |
|  |  | 10. 黃緒勤先生回覆指工程費用初步估計約三億六千萬元。 |
|  |  | 11. 委員會一致通過編號4348DS北區及吐露港區域污水收集系統改善工程計劃。 |
|  |  | （莫錦貴先生及陳盧燕冰女士於此時離席。） |
|  | II. | “工務計劃工程編號4125DS為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第二階段工程”諮詢文件 (文書DH 14/2006) 12. 渠務署工程師/顧問工程管理鍾雙怡小姐簡介文書內容。 |
|  |  | 13. 梁志堅先生,MH提出詢問及意見如下： (i) 他指出鄉村的污水處理問題非常迫切，而文件中提及一九九三年展開涉及三十八條鄉村的第一階段工程，需要在二零一零年才完成最後階段，共需要十七年時間。他認為進度太慢，影響地方環境及衞生。而第二階段由二零零九年動工至二零一四年完成，共花五年時間，他希望可加快進度； (ii) 計劃中包括沙田十二條鄉村，這是否表示工程完成後，所有沙田區鄉村也有污水處理設施；以及 (iii) 計劃中的鄉村，例如沙田頭新村，是否包括獅子山隧道上方的沙田頭六區寮屋區，他指沙田區有數個大型寮屋區，早前曾與渠務署職員因應投訴到寮屋區視察，發現文化博物館外的城門河雨水渠不斷有污水及排泄物從沙田頭新村附近的寮屋區湧下，故城門河的防臭工程根本沒有幫助。他要求署方將計劃擴展至馬鞍山及白田區的寮屋區，以免浪費工程資源。除非寮屋區會清拆發展，否則便會一直存在，污水仍然會湧至城門河。 |
|  |  | 14. 姚嘉俊先生表示他原則上支持工程及提出下述詢問： (i) 工程的施工時間是否由二零零九年至二零一四年，但他希望工程能加快進行； (ii) 工程的實施是否有先後次序，若否，可否優先處理區內的大型鄉村，如小瀝源村及漁民新村。他詢問決定工程先後次序的準則為何及可否加快工程進度； (iii) 第一階段工程尚有數年才竣工，施工期間曾否遇到障礙及困難，可讓此階段工程借鏡。署方會否就有關工程諮詢議員及村民。然而，村與村之間位置相近，是否存在很多問題，署方又會怎樣解決；以及 (iv) 儘管工程為村民帶來好處，但工程費用是由政府及村民攤分。署方如何讓村民知悉工程的好處而又樂意付款，怎樣解決當中的問題。 |
|  |  | 15. 衞慶祥先生提出下述詢問： (i) 由第一階段工程施工至完成第二階段工程共需十多年時間，當中是否遇到問題，以致延長了施工時間。署方有否任何方案，以避免或解決第二階段工程可能遇到的問題，縮短施工時期；以及 (ii) 第二階段工程完成後，沙田區內還有那些鄉村尚欠污水設施。 |
|  |  | 16. 渠務署高級工程師/顧問工程管理吳偉強先生回應如下： (i) 由於工程涉及及公眾諮詢、刊憲及收地等多方面的程序安排，在能力範圍內，最早也要二零零九年才可動工。如得到委員會支持的話，署方可在本年年底前招標，聘請顧問公司進行設計，然後將工程計劃刊登憲報諮詢公眾，惟在工程計劃獲得批准後，仍需要一年半時間完成有關的收地程序，才可動工； (ii) 他同意除非有大型的清拆計劃，寮屋區依舊會存在，而建設污水渠的目標是改善環境，當然希望工程能伸延至寮屋區，但要視乎可行性，如接駁污水渠的技術及寮屋的地勢等問題； (iii) 他表示工程會按先後次序分階段進行，當然不會在二零零九年至二零一四年期間同時進行所有鄉村工程。除了文件中提及的鄉村環境及人口因素外，村民的意願和配合也十分重要。曾經有個別鄉村的村民共同反對工程，以致工程無法開展。他十分欣賞沙田區的區議員、村代表及居民，他們大多支持工程及提供協助，相信完成刊憲後，工程可以盡快展開； (iv) 施工上遇到的困難包括有部分村民對工程計劃提出反對。舉例來說，村民一般支持興建泵房及污水渠，但反對在自己屋前興建這些設施。雖然署方會盡量配合和改善有關的設計，但有時仍無可避免要在民居附近興建上述設施而遭到居民反對，這也是令工程延誤的原因之一； 至於鼓勵村民接駁污水渠方面，他表示污水渠興建完成後，環境保護署會在村內舉行居民大會，解釋工程範圍和接駁方法，希望令居民明白工程有助改善環境。事實上，沙田區居民十分支持工程，曾有居民主動查詢污水渠的接駁時間。因為居民需要維持現有化糞池的運作，如清理化糞池及滅蟲等，故他們大多希望盡快接駁污水渠，以改善居住環境；以及 他指出過去第一階段工程花了十多年時間完成，除了是部分村民提出反對外，也因為過去數年政府資源緊絀，在分配資源上有困難，以致工程有所延誤。沙田區的污水渠工程現已獲分配資源，署方會盡快聘請顧問，落實工程。 |
|  |  | 17. 環境保護署高級環境保護主任/環境基建規劃3楊信成先生回應如下： (i) 全港九新界約共有1 000條鄉村左右，當中現時只有大約100條鄉村完成村渠工程，原因是有關工程建造需時且費用龐大，加上渠務署所提到、有多方面的因素會影響施工次序進度；以及 (ii) 在已施工或快要施工的村渠工程中，吐露港區內的鄉村佔著較大比例，而大部分沙田區鄉村經已完工或被納入了工程計劃內，餘下約有二十個鄉村/小區尚未有具體計劃。根據沙田地政處的資料，這些小區一般地方相對偏遠、人口稀少（部分只有數十人居住）或環境污染較輕微，故暫時未能獲納入工程計劃內。政府最終當然希望新界所有鄉村地方均舖設污水設施，但須按照上述所提及的優先次序以作出安排。 |
|  |  | 18. 衞慶祥先生續問如下： (i) 他詢問第一階段工程延遲的原因及年期；以及 (ii) 那些鄉村在第二階段工程後仍未被納入污水收集系統計劃。楊先生所舉出作為例子的3條鄉村，是否純粹因為鄉村位置偏遠及人口少而被忽略。以南山村為例，如只因人口少而不被納入工程，這是漠視及犧牲村民的利益。 |
|  |  | 19. 吳偉強先生回應指，第一階段工程原計劃於近年完成，但礙於早年資源分配的問題，工程會延至約二零一零年才完成。 |
| 環境保護署 |  | 楊信成先生補充指，上述暫未有村渠計劃的相對偏遠鄉村/小區，就沙田區而言共有22個，有關清單可會後補上。 (會後註：環境保護署補充指在沙田區內未有村渠計劃的鄉村/地方，經過進一步查証實為19個。下列這19個鄉村/地方由於人口相對較為稀疏、或是地點偏遠、或是區內沒有已知的重大污染源等，現階段暫未獲得優先考慮以規劃和興建有關村渠： 坳背灣 長瀝尾 芙蓉泌 花心坑 河瀝背 觀音山村 崗背村 馬鞍山村 茅笪 茂草岩 梅子林 新田 大輋 山下圍 山尾 十二笏 南山 石壟仔 渡頭灣 ） |
|  |  | 21. 蔡耀昌先生提出下述意見： (i) 他促請當局盡快完成工程，亦希望多些鄉村可接駁污水渠，包括以上提及的22個小鄉村； (ii) 工程的次序應考慮鄉村的人口和需求及村民的配合等； (iii) 除了署方建議的鄉村外，計劃可否加入其他地方，例如桂地新村附近的平房區及火炭谷平房區；以及 (iv) 署方必須做好工程的諮詢工作及向受影響的村民解釋。他建議署方在工程動工前先向上述有關人士講解，因為工程會涉及很多爭拗，例如工程雖然在公眾地方進行，但可能有需要收回私人地方，故須向受影響的村民解釋工程。再者，沙田區鄉村的居民有些並非業主，但工程費用須由業主負責，要讓業主了解工程也是有難度的。對於付費工程，村長未必能夠代表所有村民的意見，故他重申署方應在工程展開前做好諮詢工作。 |
|  |  | 22. 區議會副主席彭長緯先生,JP表示，除了鄉村沒有污水收集系統外，鄰近沙田嶺的私人樓宇也未有污水設施，包括沙田花園。他認為衞生環境不大理想，雖然沙田嶺已納入工程範圍，但未有清晰指明那些屋苑會包括在內。數年前，沙田花園曾要求興建排污系統，故希望能納入工程內。另外，除了利用沙田嶺的管道接駁污水渠外，他建議署方可考慮把沙田花園的管道接駁至大圍車廠的上蓋物業，盡快為沙田花園提供污水渠的配套。 |
|  |  | 23. 吳偉強先生回應如下： (i) 他回應蔡耀昌議員的詢問，指火炭地區已建有污水主幹渠，當有關的鄉村污水支渠建成後，便可收集這些村落的污水，以改善環境。而那些地區可以納入工程範圍之內，則要待顧問公司完成研究後才能作出結論； (ii) 他同意很多時候村代表未能代表署方向村民轉述工程的所有細節，所以署方樂意進行有關的諮詢工作。事實上，署方會向受影響的村民和村屋業主解釋工程的內容，期望擬建的設施能得到有關居民認同。此外，署方也會在工程期間與村民保持密切聯絡，以減少工程對居民所帶來的不便； (iii) 地政總署清拆組會於工程刊憲期間，在擬議工程範圍內的建築物貼上告示，通知公眾這些建築物會受到工程影響。如村民有任何意見，可在刊憲期間提出反對，相信村民會有足夠時間就擬建的工程提出意見。因處理這些反對意見需時，所以工程最早也要在二零零九年才能動工；以及 (iv) 他回應沙田花園的問題時表示，署方於上次地區管理委員會會議後，收到沙田花園管理處的信件，並已作出回應。署方會與該物業管理公司保持密切聯絡，待聘用顧問公司後，便會研究該屋苑的最佳污水收集方案。 |
|  |  | 24. 委員會一致通過編號4125DS為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第二階段工程計劃。 |
|  |  | （區議會副主席彭長緯先生,JP於此時離席。） |
|  | III. | 土木工程拓展署新界東拓展處提交的“沙田區2006/2007年度主要工程項目進度報告” (文書DH 15/2006) 25. 土木工程拓展署新界東拓展處處長陳貴生先生簡介文書內容。 |
|  |  | 26. 莫偉雄先生提出下述詢問： (i) 其他部門的工程出現短樁問題，故他詢問署方有何特別措施管理及監察沙田顯田游泳池第二期的樁基工程；以及 (ii) 顯田游泳池第二期工程的竣工日期為二零零七年五月，他要求民政事務處、康樂及文化事務署或有關部門就游泳池的管理及對居民的影響諮詢區議會。 |
|  |  | 27. 何淑萍女士的意見如下： (i) 馬鞍山人口不斷膨脹，過往曾收到不少居民要求在區內興建暖水游泳池； 馬鞍山海濱長廊工程已拖延了頗長時間，雖然報告中指工程會在二零零七年年中動工，但報告內容過於簡單，而長廊有一定長度，涉及多個屋苑，她要求康樂及文化事務署及建築署能盡快諮詢居民及區議會，以及定期報告工程設計的細節及進度，讓居民反映意見； 她表示過往曾於多個場合要求分階段進行海濱長廊工程，以及分階段開放長廊。位於頌安邨附近及酒店對出的長廊與民居太接近，她希望署方能多考慮居民的訴求，當該段工程完成後可盡快局部開放； (iv) 海濱長廊工地雖已圍上鐵絲網，但有居民投訴晚上有不少人士及青少年進入工地範圍，產生噪音，滋擾居民，故促請署方將通往海濱長廊工地的鐵絲網門鎖好；以及 (v) 雨季將至，長廊工地仍然荒廢，塵土飛揚，她促請有關部門盡快採取相應措施，避免積水及杜絕蚊患，以保障居民生活及環境衞生。 |
|  |  | 28. 鄧永昌先生表示第4C/38A區社區會堂為甲級工程，上年九月已完成樁基工程，但有關工程至今只完成10%，居民期待該社區會堂設施已有十多年，他詢問為何工程要二零零八年才竣工，工程是否十分複雜。 |
|  |  | 29. 何厚祥先生提出下述詢問： (i) 進度報告指T3號道路竣工日期為二零零七年年底，而八號幹線則為二零零七年四月，兩項工程明顯有密切的關連，會影響大圍及沙田的交通，故詢問八號幹線是否於明年四月完工後即時啟用，而T3號道路則會於明年十月後才啟用。另外，工程對附近居民的環境有重大影響，待八號幹線完成後，當局會否立刻清理現場，他要求當局詳細解說；以及 (ii) 他詢問白石及落禾沙區第一期道路及渠務工程共分多少階段進行。區議會曾就該區的發展方向反覆討論，但未有具體落實規劃方案。事實上，該處已有工程排期展開，他詢問落禾沙的全盤發展方向，會否因應有關地段的發展作出考慮，如規劃住宅密度，及於設計道路工程時配合大型的旅遊或康體項目。署方日後會否提供資料，再次諮詢區議會。 |
|  |  | 30. 建築署高級工程策劃經理鄭偉雄先生回應如下： (i) 他感謝議員關注顯田游泳池的事宜。署方對驗收樁基工程向來要求嚴謹，完成樁基工程後需進行詳細測試及檢查，而顯田游泳池的樁基工程已完成驗收，現正進行上蓋工程； (ii) 馬鞍山海濱長廊工程的設計會與康樂及文化事務署考慮居民的意見，因為這是社區設施，希望受到居民歡迎。而一般工程均會諮詢區議會；以及 (iii) 第4C/38A區社區會堂屬於甲級工程，工程時間表已獲有關委員會通過，而地基工程已完成，上蓋工程亦已完成10%。如進度持續理想，可於預訂日期前竣工。 |
|  |  | 31. 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)葉珮珊小姐回應如下： (i) 她感謝各議員發表意見，並承諾向署方反映委員會對顯田游泳池的管理及設施的意見，以及轉達馬鞍山居民提出興建暖水游泳池的要求；以及 (ii) 她表示現正與建築署及土木工程拓展署跟進馬鞍山海濱長廊工程的籌劃工作，期望於二零零六年六月底諮詢文化、體育及社區發展委員會的意見，並會向該委員會滙報工程進展。因應區議會及社區人士的要求，長廊會分階段進行工程及開放。最後，由於署方尚未接收工地，積水事宜會轉介有關部門跟進。 |
|  |  | 32. 土木工程拓展署總工程師/沙田郭譚玉英女士回應如下： (i) T3號道路及八號幹線工程的竣工日期相差八個月，原因是八號幹線涉及隧道工程，故需要騰出時間讓另一工程公司安裝隧道設施及安排測試等。該工程合約已經生效，現已進行工程，預計在二零零七年下半年度通車。另外，署方亦明白及了解工程對附近居民的影響，並已成立社區聯絡小組，定期與居民商討，以改善環境及減低影響。待工程完成後，署方-會盡快進行綠化及休憩設施等工作。最近署方已就該等設施與附近屋苑及居民聯絡，了解情況及聽取意見；以及 (ii) 白石及落禾沙地區的發展屬乙級工程，估計工程造價為九千二百萬元，預計於二零零九年一月動工，現時工程只在前期計劃階段。相信各議員已得悉落禾沙的發展商較早前已就落禾沙的發展諮詢城市規劃委員會，故署方亦希望預早規劃相關的道路、渠務及斜坡工程等設施。現時資料不足，待搜集足夠資料後，會再諮詢委員會。 |
|  |  | 33. 莫偉雄先生就顯田游泳池的樁基工程，續問建築署可否簡單解釋預防“短樁”的措施。另外，他表示過往委員會討論游泳池的管理時，他及其他議員曾提出有關外判管理的意見，故他建議康樂及文化事務署在提交諮詢游泳池管理文件前，宜參考文化、體育及社區發展委員會早前討論有關事宜的會議記錄，如游泳池開放時間、管理質素及員工薪酬及質素等。 |
|  |  | 34. 鄧永昌先生不滿意建築署就第4C/38A區社區會堂工程的回應，他認為樁基工程已完成半年，但上蓋工程才完成10%。他表示從現場所見，工程似乎沒有完成10%，對於當局未能盡快完成工程，感到十分失望，他要求署方解釋為何樁基工程完成後，還要數年才可竣工。 |
|  |  | 35. 何厚祥先生提出續問如下： (i) 八號幹線工程的管理是由土木工程拓展署還是路政署負責。對於T3號道路工程及八號幹線竣工日期相差八個月，他請署方解釋期間的安排及所涉工程，而T3號道路及八號幹線會否同步投用；以及 (ii) 就白石區發展工程方面，他詢問那個部門負責全面統籌，與落禾沙的發展工程有否任何配合措施或互相衝突的地方。 |
|  |  | 36. 鄭偉雄先生回應如下： (i) 就顯田游泳池的樁基工程，驗收方面會有嚴謹的程序，署方會安排駐地盤工程師檢查及驗收樁基，監管承建商的施工，實施ISO品質管理系统，以監察工程是否達到標準，每項工程都曾有詳細記錄；以及 (ii) 第4C/38A區社區會堂工程是委托房屋署負責興建。根據報告，上蓋工程完成了10%是指整體工程，肉眼未必可以看得見，是根據工程費用計算工程已完成10%。 |
|  |  | 37. 葉珮珊小姐多謝莫議員的意見，她解釋是次議程是報告工程進度為主，因此管理游泳池的沙田區康樂事務經理未有出席是次會議，她承諾會反映莫議員的意見。據她所知，有關區內康樂設施事項會在文化、體育及社區發展委員會會議作出報告。 |
|  |  | 38. 郭譚玉英女士的回應如下： (i) 現階段還未能回覆白石區發展工程共分多少階段進行。第一階段工程會根據落禾沙發展的基本所需進行基建項目，預計會有第二期甚至第三期工程。為避免各發展階段重叠，第一期發展計劃會以最少為原則，而道路設計會根據署方的調查進行；以及 (ii) 跟其他工程一樣，T3幹道及八號幹線工程早已計劃動工次序及時間，而八號幹線的隧道工程要在通車前先建立龐大的交通管理及監察系統，跟青馬的交通管理系統相似。在建立系統前，須先完成土木基建，故需要預留時間興建。 |
|  |  | 39. 運輸署總工程師/交通工程(新界東)鄭鴻亮先生回應指八號幹線的監察系統範圍會包括T3幹道，共同連接署方總部的緊急交通協調中心，負責整體的管理。在通車前，該署會聯同關部門作出適當的安排和配合。 |
|  |  | 40. 規劃署高級城市規劃師/沙田沈恩良先生補充指二零零三年中修訂的“馬鞍山分區計劃大綱圖”已把落禾沙定為“綜合發展區(1)”，白石則定為“綜合發展區”。落禾沙計劃發展為中密度住宅區，而白石則主要發展康樂設施。城市規劃委員會於二零零四年九月接納落禾沙的規劃大綱，並於二零零五年五月批准落禾沙的總綱發展藍圖。白石區的規劃大綱則在草擬中，署方會徵詢部門和沙田區議會對發展設計的意見後，將規劃大綱呈交城市規劃委員會審議。如各議員或部門現時有任何資料或意見提供，歡迎盡早與他聯絡。 |
|  |  | 41. 衞慶祥先生提出下述詢問： 有關編號94TB獅子橋行人及單車隧道工程，早前他曾與土木工程拓展署代表、香港文化博物館代表、學校代表及附近居民會晤，會上曾提及香港文化博物館與文禮閣之間一條約650米長的行人路工程的問題，為何報告中沒有提及該問題及有關問題會否帶到區議會中討論；以及 (ii) 報告指工程已完成9%，究竟是地面或是地底工程。 |
|  |  | 42. 郭譚玉英女士回應指9%是指整體工程，當中包括渠務工程。此報告書只是報告工程項目進度，故內容以簡短為主，希望讓議員多發問。而工程進度亦會在地區管理委員會及交通及運輸委員會會上報告。 |
| 土木工程拓展署 |  | 43. 主席要求署方就衞議員的詢問提供工程的進度報告。 |
|  |  | 44. 衞慶祥先生強調有居民反對獅子橋行人及單車隧道工程的路面工程，並表示有責任向委員會反映居民的意見。 |
|  |  | （陳敏娟女士、梁志偉先生、莫偉雄先生、李躍輝先生、劉偉倫先生、李立航先生及姚嘉俊先生於此時離席。） |
|  | IV. | 2006年度沙田區公共房屋管理工作計劃大綱 (文書DH 16/2006) 45. 房屋署高級房屋事務經理(沙田及馬鞍山)李志成先生簡介工作計劃大綱內容。 |
|  |  | 46. 簡松年BBS太平紳士贊同“全方位維修計劃”的好處，但他認為計劃只著重屋外的維修，而忽略了同樣重要的內部維修，例如廁所與廚房的設施及水渠。非典型肺炎在瀝源邨爆發時便是經這渠道傳播，故希望房屋署考慮上述建議的翻新工程。 |
|  |  | 47. 李子榮先生提出下述意見及詢問： (i) 他歡迎房屋署提出“全方位維修計劃”及勘察住戶單位狀況，但居民希望知悉計劃的時間表，以及其先後次序是根據屋邨年期還是其他準則排列；以及 (ii) 如勘察時發現單位內出現滲水或爆渠管等較嚴重問題，署方有否訂下任何服務承諾，例如處理問題或完成維修的時間。 |
|  |  | 48. 梁永雄先生提出下述詢問及意見： (i) 他詢問為何“實現重點工程”沒有包括美林邨的項目，是記錄上遺漏了，還是正進行有關工程。美林邨現時存在不少問題，例如美楓樓A座的垃圾收集站未能發揮功能，仍有垃圾在露天地方擺放，影響衞生。屋邨外圍地面白水磚經已老化，但更換工程尚未完成，原因為何；以及 (ii) 至於新田圍及禾輋邨的維修大廈外牆及石屎剝落工程，他指房屋署應提醒維修工人，在使用風炮或電鑽時不要胡亂在外牆鑽洞，因為樓齡高的屋邨，滲水情況未必容易察覺。早前美林邨曾進行相同工程，但工程完成後情況更為惡劣，牆身出現滲水現象，有不少後遺症。 |
|  |  | 49. 潘國山先生提出詢問如下： 在屋邨清潔方面，他表示清潔與廢物回收和綠化息息相關，他詢問為何在大綱中沒有提及，房屋署是否經已準備按廢物源頭分類回收； (ii) 公共屋邨以往有花農負責綠化，現時的綠化工作似乎已停滯或取消。他希望了解有關情況； (iii) 至於維修方面，他表示居民對隆亨邨重鋪長廊工程反應不錯。每個屋邨亦有本身的地標，隆亨長廊屬於該邨地標，可連接6座樓宇、商場及停車場，如署方已決定投放資源，為何不在設計、用料及色彩方面增添特色； (iv) 他表示隆亨邨有23年歷史，屋邨設施經已老化，被困電梯情況時有出現；加上邨內人口亦開始老化，有些長者出入需要使用輔助器，一旦被困電梯，情況不堪設想，他詢問為何不在電梯內安裝連接大堂保安員的通話系統；以及 (v) 他代陳敏娟女士詢問為何大綱內沒有包括租置屋邨住戶的問題，雖然他們設有立案法團，但尚有兩成仍是房屋署的租戶，維修工作計劃應顧及他們。他詢問這類租戶的維修工作是否由另一部門負責，人手安排、維修時間及質素保證方面的情況為何。 |
|  |  | 50. 李志成先生的回應如下： (i) 他首先答謝所有議員的意見； (ii) “全方位維修計劃”的深層意義在於提升部門工程人員的工作水準； (iii) 署方一向努力進行單位以外的維修工作。至於單位內部問題，一直有賴居民自發向有關部門報告。此計劃會委聘“家居維修大使”，成立維修小隊伍，目標是與居民建立良好的溝通，以服務顧客的態度對待居民。他們會即時判斷維修的急切性，並解決簡單的維修問題。此外，每個單位備有一張記錄咭，以電腦記錄有關維修資料，避免記錄遺失及推卸責任的情況； (iv) 長期以來，屋邨單位內的維修責任並不清晰，居民需要自行處理屋內的維修問題。現在居屋政策已改變，如設施是因正常使用而損壞，署方會負責維修，並視乎情況，立刻進行維修或知會居民維修所需的安排，居民無需自行處理。此維修計劃是由總部的小組負責，再分派工程給地區工程人員跟進，以便在短時間內滿足居民的期望，以及與地區工程人員有更緊密的合作； (v) 他回應李子榮先生有關計劃時間表的提問，表示計劃會分別在全港九屋邨推行，樓齡高的屋邨會先作試點； (vi) 至於維修工程的服務承諾，他指由於維修項目不一，難以定下服務承諾，例如滲水問題，署方會多加留意及積極維修，最重要是居民的問題經已記錄在案，而安排維修時上層與下層須互相配合。現有準則訂明工作人員需與居民緊密聯絡，讓他們知悉個案的進展，確保不會有任何遺漏或欠缺跟進的情況； 就潘國山先生的清潔問題，他回應指現階段尚未在屋邨強制推行廢物回收運動，署方已擺放廢物回收筒、舉行清潔運動及環保活動等，積極鼓勵居民參與。此外，對於綠化活動並未包括在大綱中，他感到抱歉。由於沙田區的綠化活動已經常舉行，效果也相當理想，例如園藝組最近在瀝源邨一處重新規劃的荒地進行綠化，更會邀請簡松年BBS太平紳士舉行儀式； 至於隆亨邨的長廊美化工程及升降機維修方面，他建議在屋邨的諮詢委員會商討； 就梁永雄先生對美林邨的提問，他表示並非顧此失彼，此屋邨已包括在“全方位維修計劃”內。由於不少居民已遷往美田邨，署方會著重單位的維修及翻新，並已知會工程人員避免使用重型器械，以免滋擾民居。署方希望與居民在邨諮委中加強溝通，並答謝梁議員提出美林邨外牆的維修經驗，他會留意禾輋邨及新田圍邨的情況；以及 至於租置屋邨住戶的維修問題，一向以來，邨內公共設施的維修，由業主立案法團負責，署方依擁有的業權分數，負責繳交管理費。不過，如租戶要求維修，署方也會跟進。至於單位內的維修則有技術上困難，因租戶的鄰居可能是業主，協助進行有關維修工程只是“友情”上的幫助，協調上會更為困難。他重申，大綱只羅列了重點，署方亦不會忽略個別單位或屋邨的需要，但較署方直接管理的屋邨會更花時間。 |
|  |  | 51. 梁永雄先生感謝署方接受維修大廈外牆的意見。但他表示“全方位維修計劃”及“實現重點工程”是不同的項目，故他不贊同李志成先生的說法，指美林邨居民搬遷至美田邨，管理維修的重點將放在美田邨，而非美林邨。他認為沒有在美林邨安排任何重點維修工程是不公平的，並詢問是否需要去信房屋署反映事件。 |
|  |  | 52. 李志成先生回應指，大綱只列出工程計劃的焦點所在，並不代表署方不會在其他地方進行工程。他會就此向工程師查詢重點工程是否有任何遺漏。如有任何回覆，會直接通知梁先生。 |
|  |  | （江活潮先生及袁貴才先生於此時離席。） |
|  | V. | “中華電力有限公司電纜路綫研究(包括海底電纜)連接馬鞍山‘B’變電站及角變電站之兩組132千伏特電纜線路”諮詢文件 (文書DH 17/2006) |
|  |  | 53. 中華電力有限公司署理工程經理(東區)鄧勝波先生簡介文書內容。 |
|  |  | 54. 委員知悉諮詢文件的內容。 |
|  | VI. | 通過二零零六年二月二十一日的會議記錄 55. 二零零六年二月二十一日會議記錄毋須修改，獲得通過。 |
|  | VII. | 資料文書 |
|  |  | 56. 委員知悉以下文書內容： (i) 政府部門就上次會議所議事項提交的回覆/資料(文書DH 18/2006)； (ii) 二零零六/二零零七年委員會轄下開支科的批准預算(文書DH 19/2006)。 |
|  |  | （林康華先生於此時到達。） |
|  | VIII. | 二零零六/二零零七年度小規模環境改善工程撥款流用建議 |
|  |  | (文書DH 20/2006) |
|  |  | 57. 沙田民政事務處行政主任(發展)張藹雯小姐簡介文書內容。 |
|  |  | 58. 主席表示由於未有足夠的法定人數通過上述文書，他建議以傳閱文書方式，考慮是否通過上述撥款流用建議。 |
|  |  | 59. 陳國添先生,MH表示支持上述建議。委員對上述安排並無異議。 |
|  | IX. | 二零零六/二零零七年度鄉郊小工程計劃建議 (文書DH 21/2006) |
|  |  | 60. 委員知悉上述文書內容。 |
|  | X. | 二零零六/二零零七年度鄉村工程計劃建議(維修工程)建議 (文書DH 22/2006) |
|  |  | 61. 委員知悉上述文書內容。 |
|  |  | （何秀武先生,MH於此時離席。） |
|  | XI. | 提問 |
|  |  | 62. 潘國山先生問： “領匯管理有限公司(以下簡稱“領匯”)接管房委會轄下部分物業後，其管理範圍及收費情況已引起不少屋邨中小學的不便。其中津貼小學議會調查發現，逾三成受訪屋邨小學受影響，例如有學校被要求加租及限制校園內的泊車數目等，為學校帶來各種不便及加重學校的工作。公共屋邨一般設有房屋署的部門、社區會堂及一些政府資助組織。此外，與市民接觸較多的民政事務處、警務處和社會福利署等部門，亦會經常到訪屋邨。為此，本人提出以下詢問： (i) 領匯管理的停車場是否已調整學校車位的收費，調高收費的佔多少間？調低的又佔多少間？ (ii) 屋邨範圍內的學校設有泊車位，如車輛經屋邨駛進學校停泊，會否徵收“過路費”？ (iii) 對於學校泊車及校巴上落客超逾半小時的收費問題，教統局會否與領匯磋商解決？ (iv) 沙田區由領匯管理的停車場對上述政府工作人員或其他因公事在邨內停泊的車輛，會否沿用房屋署的管理方法？ (v) 屋邨內道路及公眾部分的管理和維修費用是房屋署或是領匯負責？還是由雙方共同負責？” |
|  |  | 63. 領匯管理有限公司(領匯)及教育統籌局(教統局)的回覆載於文書DH 23/2006。 |
|  |  | 64. 就領匯及教統局的回覆，潘國山先生提出下述意見及詢問： (i) 他表示回覆的內容帶出三個訊息。首先，他肯定教統局在此事宜上的工作。他曾向中學校長會及小學校長會的校長了解學校及政府車輛的泊車情況，得悉已恢復房屋署已往的政策； (ii) 第二，房屋署在領匯上市後，對有關事宜撒手不管。據他所知，房屋署與領匯成立了工作小組。他詢問小組的工作職責及內容，並希望署方提供資料；以及 (iii) 第三，領匯上市後，大眾期望效率會更高，更為尊重民意，可惜事實並非如此。其作風較以往更官僚，竟然沒有派代表出席此次會議，解釋其政策，也不接受詢問。領匯不接受監管的情況是有跡可尋的，最近領匯不再派代表出席屋邨的管理委員會會議，連商場代表亦不出席，故他認為必須譴責領匯這種做法。雖然她是依據上市公司準則的做法，但她管理的物業是屋苑的商業部分，服務對象更是公屋或居屋居民，與大眾生活息息相關，因此她不願接受監管的做法實難以令人接受。 |
|  |  | 65. 主席指秘書處已邀請領匯派代表出席會議，解答詢問。但領匯以簡單文書回覆，表示不會派代表出席會議，他認為這是對委員會不敬，其處事作風不為區議會接受。 |
|  |  | 66. 潘國山先生建議秘書處以區議會名義向行政長官反映事件，並譴責領匯的官僚作風。 |
|  |  | 67. 陳國添先生,MH指房屋委員會向領匯出售的物業不只限於沙田區，其他區議會也有提出相關意見。對於領匯的行政及管理失當，署方會否繼續出售物業給領匯。而署方在出售物業後便放手不管，而領匯又不受監管。就此，他詢問李志成先生對領匯有何看法，並希望他了解和正視領匯的管理問題。 |
|  |  | 68. 教育統籌局高級學校發展主任(沙田)2陳康先生回應潘國山先生的詢問時表示，本年一月中接到房屋署的通知，就領匯接管屋邨商場後與各學校探討有關安排。他代表教統局與房屋署、領匯代表及錦英苑吳氏宗親總會泰伯紀念學校校長就學校以往的運作進行商談。他與學校代表向房屋署及領匯代表提出維持以往有關學生活動範圍、泊車及維修方面的運作安排。房屋署及領匯代表均承諾就上述各方面仍會維持以往的安排。本年四月中，他亦曾與相關學校跟進情況。校方指運作情況與以往相若，學校獲分配4個免費車位，而每年的泊車證需要重新申請及按月更新，車位也需要按車牌發出。此外，停泊在學校旁邊泊車位的車輛亦不會額外收費及設有時限。接載學生的學校巴士可順暢地使用路面。道路維修問題也跟從以往的做法，學校會按維修工作所需聯絡有關的屋邨管理處辦理。基本上，在領匯接手後，學校得到的服務並沒有改變，而沙田區學校發展組也沒有接到任何區內學校對領匯管理事宜的投訴。 |
|  |  | 69. 李志成先生就委員的詢問回應如下： 他指署方出售物業給領匯，使管理方面出現重大轉變，瀝源邨及禾輋邨由可出售的屋邨變成以地契加上大廈公契形式管理，故署方需要與領匯攤分管理費。道路等公共地方則由房屋署管理，這種管理模式跟第一、二代的居者有其屋管理模式相同，署方的身份為第一管理人。領匯是本港私營公司，在接手管理後，力求推行本身的管理作風及方針，故與以往由署方以公營機構的方式管理略有不同。領匯在二零零五年十一月接管後，便視居民為顧客，並盡量維持運作不變，例如學校方面的安排。但作為私營及上市公司，她也需要向股民交代。另一方面，領匯力求獨立運作及管理，亦未有聽聞潘國山先生提及的聯絡工作小組。至於地區的工作問題，有關人員與官員會商議協調，以“互諒互讓”的形式依循舊有的制度執行；以及 (ii) 對於領匯的官僚作風，他表示房屋署的職員須以謙虛的態度待人，而領匯作為私營公司，其作風跟署方不同，需要時間磨合。他請大家諒解新公司需要時間讓運作上軌道。 |
|  |  | 70. 副主席表示，以沙角邨為例，加設單車架及清潔維修等地區工作，一旦遇上灰色地帶，領匯須與屋邨經理商討，決定責任誰屬。有時候房屋署的職員也需利用地圖來劃分雙方所負責的範圍，因此，領匯是有需要派代表出席區議會，就有欠清晰的事項作出正面解釋。 |
|  |  | 71. 陳國添先生,MH補充指，領匯不派代表出席會議，一旦發生問題，議員將難跟進。在管理上，領匯及房屋署均有責任解決問題。雖然領匯是上市公司，房屋署在出售物業時，應有方法加以約束。現時領匯沒有派代表出席議會及屋邨管理委員會會議，未能了解用家的需要及作出改善。領匯把工作外判，管理上便會出現結構性問題。就此，他請署方在出售其餘物業時須作出慎重考慮。 |
|  |  | 72. 李志成先生補充指，領匯只接管了屋邨大部分的地方，還有一些“灰色地帶”須進行交接，例如商場以外的地方及護衞合約，相信日後的分工會較為清晰。他亦會向有關方面轉達是次會議內容。 |
|  |  | 73. 主席建議將是次會議記錄副本寄交特區行政長官辦公室，讓特首知道領匯的管理及處事作風。委員對上述建議沒有異議。 |
|  | XII. | 工作小組報告 (文書DH 24/2006) |
|  |  | 74. 由於未有足夠的法定人數通過“關注沙田區內勞工就業”工作小組的更新成員名單，主席建議以傳閱文書方式，考慮是否通過。委員對上述安排並無異議。 |
|  | XIII. | 下次會議日期及時間 |
|  |  | 75. 主席宣布，下次會議將於二零零六年六月二十七日(星期二)下午二時三十分召開。 |
|  |  | 76. 會議於下午五時四十六分結束。 |

沙田區議會秘書處

STDC 13/20/30

二零零六年六月