會議紀錄TT 1/2005

沙田區議會

交通及運輸委員會(二零零五年度)

第一次會議紀錄初稿

日期 : 二零零五年一月六日(星期四)

時間 : 下午二時三十分

地點 : 沙田區議會會議室

出席者

| 何厚祥先生(主席) | 沙田區議會議員 |  |
| --- | --- | --- |
| 鄭楚光先生(副主席) | “ |  |
| 韋國洪太平紳士 | 沙田區議會主席 |  |
| 彭長緯太平紳士 | 沙田區議會副主席 |  |
| 陳國添先生,MH | 沙田區議會議員 |  |
| 陳盧燕冰女士 | “ |  |
| 陳敏娟女士 | “ |  |
| 鄭則文先生 | “ |  |
| 程張迎先生 | “ |  |
| 周嘉強先生,MH | “ |  |
| 方鎮邦先生 | “ |  |
| 方玉輝先生 | “ |  |
| 何秀武先生 | “ |  |
| 何淑萍女士 | “ |  |
| 林康華先生 | “ |  |
| 劉帶生先生 | “ |  |
| 劉偉倫先生 | “ |  |
| 羅光強先生 | “ |  |
| 李子榮先生 | “ |  |
| 李錦明先生 | “ |  |
| 李立航先生 | “ |  |
| 李躍輝先生 | “ |  |
| 梁志堅先生,MH | “ |  |
| 梁志偉先生 | “ |  |
| 梁永雄先生 | “ |  |
| 出席者 |  |  |
| 盧偉國博士,MH,JP | 沙田區議會議員 |  |
| 莫錦貴先生 | “ |  |
| 莫偉雄先生 | “ |  |
| 潘國山先生 | “ |  |
| 蕭顯航先生 | “ |  |
| 鄧永昌先生 | “ |  |
| 丁士元先生 | “ |  |
| 曹宏威博士,BBS | “ |  |
| 蔡耀昌先生 | “ |  |
| 衞慶祥先生 | “ |  |
| 黃澤標先生 | “ |  |
| 黃國雄先生 | “ |  |
| 楊倩紅女士 | “ |  |
| 姚嘉俊先生 | “ |  |
| 余秀珠女士,MH | “ |  |
| 陳志良先生 | 增選委員 |  |
| 陳榮新先生 | “ |  |
| 鄭啟祥先生 | “ |  |
| 蔣德明先生 | “ |  |
| 黎金玲女士 | “ |  |
| 林康倫先生 | “ |  |
| 崔穎琪女士 | “ |  |
| 楊祥利先生 | “ |  |
| 吳欲勳小姐(秘書) | 沙田民政事務處一級行政主任(區議會)2 |  |

列席者

| 謝詠誼小姐 | 沙田民政事務助理專員 |
| --- | --- |
| 梁耿恒先生 | 運輸署高級運輸主任(沙田) |
| 嚴德耀先生 | 運輸署工程師(沙田一) |
| 陳偉康先生 | 運輸署工程師(馬鞍山) |
| 曾翠珊小姐 | 運輸署助理工程師(沙田二) |
| 黃鎮健先生 | 路政署新界區區域工程師(沙田) |
| 鄭炳泉先生 | 沙田地政處行政助理 |
| 黃瑞華女士 | 房屋署房屋事務經理/物業管理 (沙田及馬鞍山2) |
| 陳新銘先生 | 香港警務處沙田區交通隊主管 |

列席者

| 羅佩珊小姐 | 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理 |
| --- | --- |
| 馮兆雄先生 | 九龍巴士(1933)有限公司經理(車務) |
| 符嘉儀小姐 | 新巴及城巴有限公司高級公眾事務主任 |

應邀出席者

| 楊榮贊先生 | 土木工程拓展署總工程師(將軍澳) |
| --- | --- |
| 郭譚玉英女士 | 土木工程拓展署總工程師(沙田) |
| 楊國賢先生 | 土木工程拓展署高級工程師/沙田(房屋) |
| 符致日先生 | 運輸署高級工程師(沙田) |
| 陳嘉樂先生 | 奧雅納工程顧問董事 |
| 劉毅強先生 | 奧雅納工程顧問助理董事 |
| 毛曼青女士 | 奧雅納工程顧問高級交通規劃師 |
| 陳漢輝博士 | 漢臻顧問公司董事總經理 |
| 曾慶佳先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 高級工程師 |
| 林賀有先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 總駐地盤工程師 |
| 俞慶徫先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 駐地盤工程師 |
| 徐偉添先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司副工程經理 |
| 佘健民先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司建築經理 |
| 鍾子明先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司交通工程師 |
| 鍾錦棠先生 | 弘達交通顧問有限公司合夥人 |
| 譚雪麗小姐 | 弘達交通顧問有限公司高級交通規劃師 |

未克出席者

| 蔡亞仲先生 | 沙田區議會議員 |
| --- | --- |
| 蕭家強先生 | “ |

旁聽者

| 鮑玉如小姐 | 沙田民政事務處一級行政主任(區議會)1 |
| --- | --- |
| 何宇鳳小姐 | 沙田民政事務處行政主任(區議會)1 |
| 丘家寶小姐 | 沙田民政事務處行政主任(區議會)3 |
| 張藹雯小姐 | 沙田民政事務處行政主任(發展) |
| 二位新聞從業員 |  |
| 二位公眾人士 |  |

|  | 歡迎詞 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 主席宣布會議開始，並歡迎下列人士列席今次會議： |
|  |  | (i) 土木工程拓展署總工程師(將軍澳)楊榮贊先生、總工程師(沙田)郭譚玉英女士及高級工程師/沙田(房屋)楊國賢先生； |
|  |  | (ii) 奧雅納工程顧問董事陳嘉樂先生、助理董事劉毅強先生及高級交通規劃師毛曼青女士； |
|  |  | (iii) 漢臻顧問公司董事總經理陳漢輝博士； |
|  |  | (iv) 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司高級工程師曾慶佳先生、總駐地盤工程師林賀有先生及駐地盤工程師俞慶偉先生； |
|  |  | (v) 前田-百勤-新昌聯營公司副工程經理徐偉添先生、建築經理佘健民先生及交通工程師鍾子明先生；及 |
|  |  | (vi) 弘達交通顧問有限公司合夥人鍾錦棠先生及高級交通規劃師譚雪麗小姐。 |

- 主席表示，蔡亞仲先生因私務未能出席是次會議，並已向委員會遞交書面請假申請。委員會通過蔡先生的請假申請。

|  | I. | 通過二零零四年十一月四日及十二月九日會議紀錄 |
| --- | --- | --- |

3.	二零零四年十一月四日及十二月九日會議紀錄毋須修改，獲得通過。

(陳國添先生,MH、陳敏娟女士、羅光強先生、姚嘉俊先生、方玉輝先生、程張迎先生、方鎮邦先生、何淑萍女士、衞慶祥先生、梁志偉先生及楊祥利先生於此時到達。)

|  | II. | 資料文書 4. 委員知悉下述文書的內容： (i) 沙田區公共房屋及私人機構參建居屋計劃屋苑人口 (文書TT 1/2005)； (ii) 政府部門及有關機構就上次會議所議事項提交的資料／回覆 (文書TT 2/2005)； (iii) 九廣東鐵服務報告 (文書TT 3/2005)； (iv) 路政署工程進度報告 (文書TT 4/2005)；及 (v) 香港警務處提交的沙田市中心交通違例檢控數字 (文書TT 5/2005)。 |
| --- | --- | --- |

5.	李錦明先生指出，根據房屋署提供的資料，新翠邨和其他屋邨均有電單車位不足的情況。由於本年度車位抽籤的期限已過，他詢問房屋署會如何處理仍在輪候電單車位人士的申請。他表示不能接受居民輪候一年仍未能獲分配車位的情形，並詢問房屋署可否將屋邨內空置的私家車位更改為電單車位，以滿足居民的需求。

| 房屋署 |  | 6. 房屋署房屋事務經理/物業管理(沙田及馬鞍山2)黃瑞華女士回應說，本年度車位抽籤程序剛完成，沙田區各屋邨和屋苑輪候電單車位的申請已由2004年9月份的50宗減至2005年1月份的44宗。她將於會後向委員提供各邨和屋苑輪候電單車位的最新分佈的情況。她解釋，房屋署會考慮輪候各類車位的人數及其他部門的意見來決定更改車位的需要。至於租置計劃下的屋邨，房屋署須待地政處更改有關屋邨的土地契約後才能將私家車位轉為電單車位。她已就更改屋邨和屋苑的車位用途向房屋署商業樓宇科的同事查詢，得悉基於領匯上市的原因，房屋署須暫停更改私家車位為電單車位的工作，以便凍結各屋邨和屋苑的車位數目，確保泊車設施的估值不受影響。她表示，若領匯最終成功上市，房屋署會向領匯反映各屋邨和屋苑的電單車位需求，以便領匯作出跟進。 |
| --- | --- | --- |

7.	李錦明先生認為房屋署凍結各屋邨和屋苑車位數目的做法對仍在輪候電單車位的人士不公平，並認為房屋署應正視有關問題，作出適當的安排。

- 黃瑞華女士指出，現時新翠邨輪候電單車位的申請只有三宗。一般而言，若輪候車位的申請數目較現有的車位數目多，房屋署會以抽籤方式分配車位。她表示會將李錦明先生的顧慮和要求向該署商業樓宇科同事反映，並會將結果告知李先生。

9.	李子榮先生詢問運輸署會否於馬鞍山區增設更多電單車位，以應付居民的需求。另外，就馬鞍山鐵路通車兩星期已發生兩次訊號故障一事，他詢問九廣鐵路公司(九鐵)有何解釋和有何特別措施避免再次發生事故，對乘客造成不便。

10.	運輸署工程師(馬鞍山)陳偉康先生回應說，運輸署亦曾收到居民意見，表示於馬鞍山區停泊電單車有困難。根據政府現時的政策，物業內應盡量設置足夠的泊車位供私家車、電單車和單車停泊，以免需於街道上另闢車位。運輸署希望各私人屋苑和公共屋邨盡量利用現有停車場的空間增設電單車位或將空置的私家車位改作電單車位，以滿足居民的需求。此外，馬鞍山區不少未出售的土地，如馬鞍山警署旁的空地，均設有月租形式的停車場供公眾人士停泊電單車。因此，運輸署暫時不會於馬鞍山加設電單車位。

11. 	九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理羅珮珊小姐表示，九鐵理解市民十分關注馬鐵的服務。除了2005年1月3日及1月5日早上大圍站以南的訊號曾出現故障外，馬鐵通車以來的運作均十分暢順，不少日子的出車率和正點率均達100%。九鐵會詳細調查該兩次事故發生的原因，並會與供應商保持緊密聯繫，研究問題所在，以防止再次發生故障，影響乘客。

12.	莫偉雄先生詢問運輸署會否於區內合適的空置政府土地上加設電單車位，使土地資源能更妥善運用和滿足市民對電單車位的需求。

13.	運輸署工程師(沙田一)嚴德耀先生歡迎委員向運輸署反映區內加設電單車位的可行地點，以便該署作出考慮。

14.	莫偉雄先生指出，他曾多次向運輸署反映區內加設電單車位的可行地點，但運輸署往往以建議地點附近的停車場有空置電單車位，或根據現時政策不容許於屋邨附近某範圍內加設電單車位為理由，否決他的建議。他對運輸署未有善用土地資源的做法表示可惜。

15.	陳敏娟女士表示，她已於上次委員會會議上提出廣源邨電單車位不足的問題，期後得悉房屋署早已向地政處申請將在廣源邨停車場的空置地方加設電單車位，但基於領匯上市的原因，有關的申請需暫緩處理。她擔心若領匯無了期擱置上市，解決廣源邨電單車位不足的問題便會遙遙無期。就此，她詢問房屋署和地政處會如何解決上述問題及有否訂下解決問題的時間表。

16.	黃瑞華女士回應說，由於領匯的招股書內已列明各屋邨和屋苑的商業單位和車位數目，因此房屋署要求地政處暫緩處理於廣源邨停車場的空置地方加設電單車位的申請，以免改變車位的數目。她指出，直至2005年1月，廣源邨輪候電單車位的申請只餘下五宗，其中四宗的申請者並非廣林苑、康林苑和廣源邨的居民，而是來自鄰近帝堡城和政府宿舍，而其餘的一名申請者則於房屋署完成2005年車位抽籤後才提出申請。由此可見，廣源邨輪候電單車位的緊張情況已有改善。至於在領匯未能上市期間，如何解決電單車位不足一事，她會轉介房屋署商業樓宇科的同事處理。

17.	沙田地政處行政助理鄭炳泉先生補充，若地政處收到房屋署重新將區內屋邨和屋苑的停車場私家車位改為電單車位的申請，地政處會加快處理。

18.	程張迎先生表示，他已於上次委員會會議上指房屋署的政策僵化，尤其對沙田南屋邨電單車位求過於供的現象視而不見。沙田南屋邨的居民早於領匯上市前已向房屋署提出將屋邨停車場內的的私車家位轉為電單車位的要求，但房屋署商業樓宇科並沒有作出積極回應，加上自領匯上市後，房屋署對有關申請的處理欠缺靈活和彈性，他對房屋署的做法表示不滿。他指出，房屋署已將瀝源邨其中一個接近行人出口的私家車位更改為兩個供食肆專用的電單車位，但新田圍邨、新翠邨和隆亨邨停車場的私家車位改作電單車位的申請卻不獲批准。就此，他請房屋署解釋處理有關申請的準則。另外，他又指房屋署於上次會議曾表示，該署在處理更改公屋停車場車位用途的申請有較大的自主度，但房屋署於是次會議上卻指有關更改需待地政處修改地契後才能進行。就此，他請房屋署詳細解釋更改停車場用途的處理方法。

| 房屋署 |  | 19. 黃瑞華女士重申，房屋署處理公屋停車場更改用途的申請只需與該署商業樓宇科商討，及諮詢屋邨管理諮詢委員會的意見便可。但租者置其屋計劃下的屋邨則需經地政處更改土地契約後才可增加或更改停車場的泊位。至於瀝源邨接近行人出口的私家車位能夠成功轉為兩個供食肆專用的電單車位的原因，她會向房屋署商業樓宇科同事了解。她重申，由於領匯上市的原因，屋邨和屋苑的車位數目需凍結，現階段無法作出改變。 |
| --- | --- | --- |

20.	李立航先生指出，根據房屋署的資料，輪候錦泰苑電單車位的申請只有五宗，但他相信這是由於居民知悉成功獲分配車位的機會不大，故很多居民並沒有提出申請，因此電單車位的實際需求應較五個更高。在整個馬鞍山第77區中，除錦泰苑設有電單車位外，區內並沒有公共電單車停泊處，這對居民帶來不便。他理解領匯擱置上市令很多工作無法展開，但他指出錦泰苑停車場內有不少空置的私家車位，因此當局應考慮更改該等車位的用途，以滿足地區人士停泊電單車的需求。他建議當局於區內進行車位需求量的調查，然後根據調查結果調節區內停車場各類車輛泊位的分布，以善用資源。

21.	主席表示，不少委員十分關注區內電單車位不足的問題。他請委員考慮於下次會議提出議程作深入討論。

(黃澤標先生、盧偉國博士,MH,JP、蔡耀昌先生及陳志良先生於此時到達；莫錦貴先生於此時離席。)

|  | III. | “沙田新市鎮第II階段工程 — 沙田獅子橋行人及單車隧道”資料文件 (文書TT 6/2005) |
| --- | --- | --- |

22.	土木工程拓展署總工程師(將軍澳)楊榮贊先生及高級工程師/沙田(房屋)楊國賢先生簡介文書內容。

23.	梁志堅先生,MH表示，為保障行人和單車駕駛者在橫過獅子山隧道公路時的安全，他於很久前已促請當局興建擬建的北面和南面隧道。就隧道的設計而言，他認為北面隧道的設計路線過份迂迴，日間該處已相當僻靜，夜間則更甚，因此他恐防會出現治安問題。反觀南面隧道的路線較直，能方便行人和單車駕駛者使用，因此他認為南面隧道的設計可接受。他相信當擬建的北面和南面隧道落成後，必會吸引更多市民使用該等隧道和現時位於車公廟路近獅子山隧道公路的行人隧道。他指出，現時位於車公廟路近獅子山隧道公路的行人隧道並沒有設置單車徑，單車經常於行人隧道內橫衝直撞，容易產生意外。雖然路政署和警方已於行人隧道內豎立警告牌，要求騎單車者必須下車和推車，但情況未見改善。就此，他建議當局於該行人隧道內加設單車徑，並將行人徑和單車徑分隔，以改善隧道的配套設施。

24.	梁永雄先生認為擬建的北面隧道過份迂迴，容易令單車初學者發生意外。他指出，現時位於沙田正街近蔚景園的行人/單車隧道人流和車流眾多，但卻十分狹窄。就此，他詢問當局會否考慮改善該行人/單車隧道。另外，他又指美林邨行人隧道翻新後鋪設了顏色較淺和有坑紋的地磚，難於清理。他請當局興建北面和南面隧道時，避免選用該等用料。

25.	區議會副主席彭長緯先生,JP表示，擬建的北面隧道遠離市中心的沙田正街，加上路線迂迴，未能方便市民前往香港文化博物館，設計並不理想。他希望當局能改善有關設計，以配合市民的需要和提高隧道的使用率。

26.	主席指出，擬建的北面隧道鄰近學校區和香港文化博物館，現時不少學生於該路口亂過馬路，經常出現險象橫生的情況。行人利用北面隧道橫過馬路的路程較直接橫過路面多出三至四倍，加上隧道設計迂迴，他恐怕學生不會使用隧道橫過馬路。此外，北面隧道附近於日間十分僻靜，晚間使用隧道的市民並不多。他對政府花費千萬元興建一條使用率不高的隧道感到不值，並建議當局以行人天橋取代隧道的設計，以為市民提供更直接的過路途徑。他相信行人天橋會較受市民歡迎。

27.	盧偉國博士,MH,JP指出，行人徑和單車徑在設計上有不同的要求。單車徑不能太斜及需要較長的引路，以方便騎單車或推單車的市民使用。他建議當局興建樓梯接駁隧道，以便行人步入隧道會更為方便。

28.	楊國賢先生回應說，北面隧道的施工範圍有限，而獅子山隧道公路底下較深處設有很多大型水管。為避免影響該等水管，隧道會由水管下的位置橫過獅子山隧道公路。隧道兩旁十分開揚及隧道的引路並沒有上蓋，因此他相信不會引起治安問題。至於改善現有近車公廟路的行人隧道和沙田正街的行人/單車隧道的建議，他相信運輸署會作出研究。他指出，擬建的北面和南面隧道的行人徑和單車徑闊度均是3.5米，合乎標準。此外，顧問工程師會小心選擇擬建隧道的地磚用料，相信不會出現如美林邨行人隧道般出現地磚難於清理的情況。他解釋，擬建的北面隧道能方便市民由中央公園前往香港文化博物館，而區內居民應會繼續使用現有沙田正街的隧道前往香港文化博物館。此外，當局在設計階段曾考慮興建行人天橋的方案，但由於興建天橋會影響河堤的結構和整體河岸的景觀，因此並沒有採納有關方案。路政署的橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會已通過擬建的北面和南面隧道的設計。至於興建樓梯接駁隧道的建議，他認為樓梯的設計會對長者構成不便。他強調，北面隧道的斜度很少，路線十分平坦，相信市民使用隧道時不會感到吃力。

29.	主席認為天橋的設計較隧道佳，而興建天橋亦不會影響河岸的整體格調。他希望土木工程拓展署能再三考慮，以免浪費公帑興建一條效益低的隧道。他詢問天橋較隧道的造價相差多少和興建天橋會否延遲預期的施工時間。

30.	茂盛(亞洲)工程顧問有限公司高級工程師曾慶佳先生指出，興建天橋時需進行沉箱工程，這會增加天橋的造價。另外，由於地理環境的限制，他估計連接天橋和地面的引道會相當迂迴。

31.	楊榮贊先生補充，基於地形的限制，北面隧道的斜度只有約5度，因此，隧道的路線需較長才能有足夠的跨度橫過路面。此外，土木工程拓展署非常理解隧道治安的重要。他指出，該署會在北面隧道的兩側斜坡採用適當的園藝設計，確保隧道兩旁開揚，不會引起治安問題。至於興建天橋的建議，由於地形的限制，天橋的引道會十分迂迴，相信不會較隧道方便。

32.	梁永雄先生請運輸署將改善沙田正街近蔚景園的行人/單車隧道的建議記錄在案，以便日後作出跟進。

33.	盧偉國博士,MH,JP認為樓梯與引路的設計並無矛盾，可以共存。他建議當局仿傚國內行人天橋和隧道的設計，於樓梯旁設置斜道，供行人和騎單車人士推車之用。他認為該設計既安全又可減少興建引路。

34.	主席認為北面的施工範圍有足夠空間興建天橋。他促請土木工程拓展署重新檢視和考慮以天橋取替隧道的方案。

35.	楊榮贊先生回應說，北面隧道的右邊將會加設一道樓梯，但基於地形的限制，當局沒有足夠空間加設更多樓梯。此外，當局十分理解委員對隧道的方便和安全程度的關注，但興建天橋後對景觀的影響亦是重要的考慮因素。他指出，若當局重新檢視計劃，可能會導致錯失興建隧道的機會。

| 土木工程拓展署 |  | 36. 主席促請土木工程拓展署審慎考慮委員的意見，確保公帑運用得宜，發揮最大的效益。 |
| --- | --- | --- |

(陳敏娟女士、黃澤標先生、曹宏威博士,BBS、方玉輝先生及黃國雄先生於此時離席。)

|  | IV. | “沙田新市鎮T4號主幹道路”諮詢文件 (文書TT 7/2005) |
| --- | --- | --- |

37.	土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士及高級工程師/沙田(房屋)楊國賢先生簡介文書內容。

38.	梁志堅先生,MH表示，他於20年前已知悉T4號主幹道路工程計劃的發展模式。據他了解，沙田頭村居民對計劃十分關注，並已去信沙田民政事務處，要求有關當局聽取他們對工程的意見。他促請當局多聽沿線受影響村民的意見，盡量減低工程對他們的影響。他指出，T4號主幹道路建成後，市民由馬鞍山可利用T4號主幹道路連接城門隧道公路、T3號主幹道路和八號幹線，設計理想。但是，市民只可由松嶺路接駁T4號主幹道路前往馬鞍山方面，這安排不但不能方便市民，並會導致松嶺路一帶道路出現交通擠塞。為解決上述問題，他建議當局加建一條雙向引路經過馬鞍山鐵路車公廟站後面，連接車公廟路及沙田頭路交界，以方便車輛直接通往馬鞍山，同時亦可紓緩區內道路及交匯處的擠塞情況。他表示稍後會提出臨時動議。

39.	李錦明先生表示，他與梁志堅先生的意見相同。

40.	鄧永昌先生相信交通網絡的發展對沙田居民有利，但現建議的工程主要利用高架行車天橋將交通集中至城門隧道，這會令銅鑼灣山、美林邨、美城苑和美松苑一帶的車流增加，加重該處的交通噪音問題。美松苑一帶的居民過往已一直飽受交通噪音的滋擾，雖然曾多次要求當局加設隔音屏障，但當局回覆因現有道路不能負荷隔音屏障的結構而無法落實。就此，他詢問當局有否評估T4號主幹道路通車後，城門隧道的車流有何轉變。若車流增加，現建議的隔音措施又是否足夠。他促請當局認真考慮於美松苑一帶路段加設隔音屏障，以紓緩交通噪音對居民的滋擾。

41.	陳國添先生,MH指出，博康邨居民已長期飽受交通噪音的滋擾。土木工程拓展署現擬於博康邨對出的一段沙田路加設隔音罩，但範圍只覆蓋至基督書院和馬松深中學對出的一段沙田路，未能照顧博康邨博達樓、博華樓、博裕樓、博安樓和博文樓居民。就此，他希望土木工程拓展署考慮將隔音罩向西伸延至上述樓宇對出的沙田路，以減輕交通噪音對博康邨居民的滋擾。

42.	衞慶祥先生指出，文書第5a段表示當局會在交通噪音產生超越標準範圍的路段加設隔音設施。據了解，T4號主幹道路沿線超過95%均會加設隔音設施。他詢問土木工程拓展署，這是否表示T4號主幹道路沿線大部分地方會出現噪音超標的情況。此外，他詢問加設隔音設施的工程會與T4號主幹道路工程一併進行，還是待T4號主幹道路通車後發現噪音水平超標時才會興建。他表示，T4號主幹道路工程計劃已清晰指出會於沿線加設隔音設施，但委員會曾多次要求當局於大埔公路(沙田段)加設隔音屏障的要求仍未有任何進展。他詢問當局仍未能落實於大埔公路(沙田段)加設隔音屏障的原因。另外，土木工程拓展署指當T4號主幹道路通車後，大埔公路(沙田段)的交通流量將會減少。因此，他憂慮這會阻礙當局落實於大埔公路(沙田段)加設隔音屏障的計劃。他指出，T3號道路工程進行期間所引起的噪音和交通擠塞問題已對蔚景園和希爾頓中心一帶的居民造成很大的滋擾。當局擬於2007年T3號道路工程完成後再展開T4號主幹道路工程，相信這會延續道路工程對居民的滋擾。就此，他詢問當局有否具體方案解決道路工程對蔚景園和希爾頓中心一帶居民造成的困擾。

43.	郭譚玉英女士回應說，T4號主幹道路工程現正進行勘測研究。土木工程拓展署於此階段已就工程出席委員會會議，目的是盡早聽取委員的意見，好讓稍後進行詳細研究時予以認真考慮。她表示，沙田民政事務專員已將沙田頭村村代表發出的信件轉交土木工程拓展署跟進。待諮詢委員後，該署會聯絡沙田頭村村代表，聽取他們對工程的意見。至於加建一條雙向引路經過馬鞍山鐵路車公廟站後面，然後連接車公廟路及沙田頭路交界的建議，她指出早期曾初步研究有關建議，認為基於地形的限制，引路未能符合安全標準，加上評估引路的使用率並不高，因此顧問公司在勘測研究中並沒有詳細研究興建引路的計劃。在聽取委員的意見後，土木工程拓展署會與有關部門再深入探討興建引路的可行性。她指出，現正在建造中的T3號道路將連接八號幹線，而八號幹線則可通往西九龍和大嶼山。因此，八號幹線通車後，現時部分使用城門隧道的車輛將會轉用八號幹線，屆時城門隧道的車流應會減少。此外，T4號主幹道路位於城門隧道以北，因此她相信T4號主幹道路工程計劃下擬建的隔音屏障應可阻隔部分城門隧道公路產生的交通噪音。有關在大埔公路(沙田段)加設隔音屏障的進展，據她了解，路政署和環境保護署(環保署)早前已作出研究，確定於該處加設隔音屏障的需要。至於實際的施工日期，她相信路政署和環保署會作出跟進。另外，她指出T4號主幹道路工程須根據法例進行環境評估，並需於交通噪音超標的路段加設隔音設施，以減低噪音對居民的影響。

44.	漢臻顧問公司董事總經理陳漢輝博士補充，T4號主幹道路位於城門隧道公路及T3號道路的北面。在T4號主幹道路工程計劃下，T4號道路鄰近銅鑼灣會建造一系列的隔音屏障，包括5.5米高的垂直屏障和5.8米高連懸臂長3米的懸臂式屏障。上述的隔音屏障能有效減低由T4號主幹道路、城門隧道公路及T3號道路產生的交通噪音。他理解博康邨高層住戶一直飽受交通噪音的滋擾，而現時建於沙田路的2米高垂直屏障只能為鄰近兩所學校紓緩交通噪音滋擾，未能解決博康邨高層住戶面對的噪音問題。因此，T4號主幹道路計劃將於博康邨對出的一段沙田路設置密封式隔音屏障，以減低交通噪音對博康邨高層住戶的滋擾。他指出，現時博康邨對出的沙田路，交通噪音水平達75分貝以上。研究估計，當密封式隔音屏障建成後，該路段的噪音水平直至2024年也不會超過70分貝，情況將大有改善。至於將密封式隔音屏障向西伸延的建議，顧問公司經研究後確定並無此需要，而且將密封式隔音屏障伸延超過200米會引起消防和通風等問題。雖然密封式隔音屏障不會向西伸延，但該段沙田路仍會設置垂直式或懸臂式隔音屏障。

45.	運輸署助理工程師(沙田二)曾翠珊小姐表示，運輸署會於T4號主幹道路工程計劃進行詳細研究時聯同土木工程拓展署，一同深入研究於馬鞍山鐵路車公廟站後面加建一條雙向引路的建議。

46.	鄧永昌先生詢問土木工程拓展署有否評估城門隧道於T4號主幹道路通車後的交通流量，並要求該署提供有關數據。他認為現有政策只讓新建道路加設隔音屏障，但對現有道路加設隔音屏障的要求卻有諸多掣肘，做法並不公平。他希望土木工程拓展署能於建造T4號主幹道路的同時，於銅鑼灣山、美林邨、美松苑和美城苑一帶路段加設隔音屏障，以紓緩交通噪音長期對居民造成的滋擾。

47.	陳國添先生,MH詢問顧問公司，當基督書院和馬松深中學對出的一段沙田路段加設密封式隔音屏障後，博康邨的噪音水平是多少。另外，他詢問土木工程拓展署，T7公路錦英段的密封式隔音屏障的長度是多少。

48.	衞慶祥先生表示，土木工程拓展署和顧問公司並沒有具體回答他的詢問，他請當局詳細作出解答。他指出，沙田市中心蔚景園和希爾頓中心一帶居民長期以來飽受交通噪音的滋擾。他相信T4號主幹道路通車後，情況會更為嚴重。土木工程拓展署先前回應，指於蔚景園和希爾頓中心對出的大埔公路加設隔音屏障的工程由路政署和環保署負責，但他擔心當T4號主幹道路完成後，加設隔音屏障一事沒有部門跟進，解決交通噪音對居民造成困擾的問題變得遙遙無期。

49.	梁志堅先生,MH指出，20年前沙田區的發展藍圖已包括經過馬鞍山鐵路車公廟站後面的一條雙向引路。現時馬鞍山鐵路車公廟站後面並無發展，因此當局應有足夠空間規劃加建一條雙向引路。據他了解，九鐵擬於該處發展物業，因此，他促請當局立即跟進引路的規劃，以免日後因九鐵於該處發展物業而對興建引路的計劃構成障礙。

| 土木工程拓展署 |  | 50. 郭譚玉英女士回應說，當局曾進行評估，當八號幹線通車後，城門隧道的車流會有所下降。她會於會後向委員提供有關的數據。另外，她指出現行的環境評估條例已對新建道路和現有道路加設隔音屏障的處理方法有所指引。現有道路受制於地理環境，加設隔音屏障時往往會出現較多掣肘，如能否符合消防標準等。新建的道路則有較大空間建造合乎標準的隔音屏障。 |
| --- | --- | --- |

51.	陳漢輝博士重申，根據環境評估報告結果，於博康邨對出的一段沙田路加設密封式隔音屏障至兩所學校的位置，已足夠紓緩交通噪音帶來的滋擾。另外，據他了解，T7公路錦英段的隔音屏障屬半開放式設計，情況與擬於沙田路建造的密封式隔音屏障不同。他解釋，根據現行的環境評估條例，新建道路需符合下述兩個要求：(一)新建道路對鄰近民居引發的噪音不能超過70分貝；及(二)新建道路對整體道路產生的噪音水平不能增加超過1分貝。為符合上述兩項要求，T4號主幹道路大部分路段均需加設隔音設施。

52.	梁永雄先生詢問當局會否仿傚T3號道路工程的做法，成立T4號主幹道路工程社區聯絡小組，加強與地區人士的聯繫，聽取他們對工程的意見。他表示經常收到美林居民的投訴，指他們受到城門隧道天橋的交通噪音所滋擾。他要求當局提供T4號主幹道路通車後，城門隧道天橋的車流和噪音水平的數據。他相信馬鞍山鐵路通車後，馬鞍山人口必會有所增長，八號幹線和城門隧道的車流亦會相應增加，令美林居民承受更大的交通噪音滋擾。因此，他要求當局投放資源於美林和美松苑一帶加設懸臂式隔音屏障，以紓緩交通噪音對居民造成的困擾。他又指T4號主幹道路其中一條橫跨大埔公路(沙田段)的高架行車橋彎位弧度較大，並促請當局應汲取屯門公路交通意外的教訓，正視彎位防撞欄的安全問題，確保行車天橋的設計符合最新的安全標準。他指出，城門隧道天橋底下正在興建休憩公園，他請當局留意T4號主幹道路的施工範圍不應包括上述的休憩公園，以免對居民帶來不便。此外，他詢問當局T4號主幹道路施工時會否影響城門河河邊的行人路。

53.	李子榮先生支持T4號主幹道路工程，但他促請土木工程拓展署加強留意T4號主幹道路引起的噪音問題。他建議於近香港文化博物館的一段T4號主幹道路西行線(見圖23797/SK/PC003剖面圖2-2)及近沙田頭的一段T4號主幹道路東行線(見圖23797/SK/PC003剖面圖4-4)加設懸臂式隔音屏障，以紓緩該處的交通噪音水平。此外，他詢問土木工程拓展署有否研究T4號主幹道路與獅子山隧道公路連接的可行性。據他了解，T4號主幹道路部分行車天橋的樁柱工程會於獅子橋上進行，施工期間會對大涌橋路十字路口的交通造成影響。就此，他詢問當局會採取何等措施應付施工期間引起的交通擠塞情況。

54.	盧偉國博士,MH,JP表示，T4號主幹道路是沙田和馬鞍山區的一條重要道路。雖然當局已盡量利用現有道路上空的空間作為T4號主幹道路的定線，但仍有部分路段會對居民造成影響。他促請當局在詳細設計階段時特別留意T4號主幹道路的路線和行車天橋的弧度，如增加行車天橋與沙田頭村的距離，以盡量減低道路對居民的影響。他又指香港文化博物館將會被三條T4號主幹道路的行車天橋圍繞，影響博物館的景觀和噪音水平。由於香港文化博物館是沙田區的重要文化設施，因此，他希望當局在詳細設計時能設法減低行車天橋對博物館的景觀和噪音的影響，確保隔音屏障的設計美觀，配合博物館周遭的環境。

55.	姚嘉俊先生贊成興建T4號主幹道路，認為該道路能為居民提供更方便和快捷的通道。他指出，博康對出的一段沙田路雖屬舊有道路，但在T4號主幹道路工程計劃下仍會於該處加設隔音設施。他詢問土木工程拓展署是否由於需在該段現有道路上興建行車天橋，才會計劃於該處加設密封式隔音屏障。此外，他認為當局除需顧及T4號主幹道路範圍內的噪音問題外，亦需關注與T4號主幹道路連接的地區的噪音問題。他相信當T4號主幹道路通車後，近愉翠苑一帶的沙瀝公路的車流會相繼增加，加重愉翠苑一帶居民的交通噪音滋擾，故愉翠苑一帶實有加設隔音設施的需要。他詢問當局會如何處理與T4號主幹道路連接的地區加設隔音屏障的要求。

56.	劉帶生先生支持T4號主幹道路工程，但他要求當局認真處理T4號主幹道路通車後所產生的噪音問題。他指出，現時第一城一帶已經出現噪音問題，居民已提出加設隔音屏障的要求。當T4號主幹道路通車後，沙田路的車流必會增多，這會提高第一城一帶，包括威爾斯親王醫院、富豪花園、晴碧花園和愉田苑的噪音水平。他希望土木工程拓展署能正視有關問題，設法紓緩交通噪音對居民造成的滋擾。

57.	郭譚玉英女士回應說，如T3號道路工程，土木工程拓展署會成立T4號主幹道路工程社區聯絡小組，加強與地區人士的溝通。她相信T4號主幹道路工程沒有T3號道路工程般複雜。雖然如此，土木工程拓展署不會因此鬆懈，會繼續透過社區聯絡小組與地區人士一同商討施工時的交通安排等問題，並會汲取T3號道路工程的教訓，期望T4號主幹道路工程能夠更暢順進行。至於在近香港文化博物館的一段T4號主幹道路西行線和近沙田頭的一段T4號主幹道路東行線加設懸臂式隔音屏障的建議，她表示現擬建的垂直式隔音屏障已足夠將噪音水平減至合乎法例的要求。另外，土木工程拓展署認為沒有需要連接T4號主幹道路及獅子山隧道公路，而且上述連接工程亦存在一定的技術困難。她表示，土木工程拓展署會於詳細設計階段深入研究委員提出的意見。

58.	楊國賢先生表示，顧問公司已盡量將由城門隧道公路轉入獅子山隧道公路的一段行車天穚和近沙田頭的一段行車天橋的弧度減至最低，確保車輛能安全駛經彎位。另外，當局在進行T4號主幹道路初步研究時已與香港文化博物館職員舉行多次會議，向他們解釋工程的細節和工程對他們的影響，並聽取他們對工程的意見。他指出，T4號主幹道路工程的初步研究亦包括工程對香港文化博物館和沿線古物古蹟如曾大屋等的影響。當局會確保工程對文化設施的影響減至最低。至於交通噪音的問題，當局須確保T4號主幹道路沿線及其300米範圍內的交通噪音水平合乎法例的要求。當局在進行初步研究時，於上述範圍內設置超過1000個收發點，當中包括美林美桃樓，結果顯示當擬建的隔音設施建成後，所有收發點的交通噪音水平均符合法例的要求。此外，研究指出，只於博康對出的一段沙田路加設密封式隔音屏障已足夠紓緩鄰近的交通噪音，因此當局不會將密封式隔音屏障向西伸延。至於大埔公路(沙田段)的噪音問題，他表示當T4號主幹道路通車後，行經大埔公路(沙田段)的車輛將會減少，這有助紓緩該路段的交通噪音問題。另外，他相信路政署和環保署會繼續跟進於大埔公路(沙田段)加設隔音屏障的事宜。

59.	奧雅納工程顧問董事陳嘉樂先生補充，行車天橋的大部分位置將設有隔音屏障，而隔音屏障的支撐十分堅固，其防撞效果與最強的P4防撞欄相若。由於行車天橋一旁會設有隔音屏障，而另一旁則設有P4防撞欄，因此行車天橋的設計符合標準，十分安全。另外，他表示城門河和獅子橋上均不會進行樁柱工程。

| 土木工程拓展署 |  | 60. 梁永雄先生請土木工程拓展署於會後提供T4號主幹道路通車前後，附近道路的車流和交通噪音水平的數據，供委員參考。 |
| --- | --- | --- |

61.	梁志堅先生,MH提出下述臨時動議：

“沙田區議會交通及運輸委員會動議土木工程拓展署在詳細設計沙田新巿鎮T4號主幹道路時，加建一條雙向引路經過馬鞍山鐵路車公廟站後面，連接車公廟路及沙田頭路交界，以方便該區車輛能直接通往馬鞍山，同時亦可紓緩區內道路及交匯處的擠塞情況。”

62.	上述臨時動議的和議人是李錦明先生。

63.	盧偉國博士,MH,JP認為由於委員未曾詳細討論建議於馬鞍山鐵路車公廟站後面加建一條雙向引路的可行性，因此他建議毋須於動議內詳細說明建議加建雙向引路的地點。

64.	梁志堅先生,MH表示，現時車公廟站後面有一大片空地，土木工程拓展署應有足夠的空間於該處興建一條雙向引路。他重申，二十年前沙田區的發展藍圖已於該處規劃了上述引路，因此，他認為需於動議內詳細說明加建引路的位置，確保當局會作出跟進。

65.	方鎮邦先生詢問政府有否計劃於車公廟站後面的空置土地發展物業。

66.	區議會主席韋國洪先生, JP指出，規劃署曾於地區管理委員會會議上表示，九鐵會於該處發展上蓋物業。由於該處現正闢為停車場，因此他相信地政處仍未將該土地交給九鐵發展。

67.	委員會以20票贊成、0票反對、7票棄權通過第61段所載的臨時動議。

68.	慶祥先生提出下述臨時動議：

“沙田區議會交通及運輸委員會強烈要求當局在落實T4號主幹道路工程前，必須為沿線一帶尚受噪音滋擾的居民解決有關之困擾。”

69.	上述臨時動議的和議人是蕭顯航先生。

70.	楊國賢先生表示，當局進行T4號主幹道路初步研究時已於T4號主幹道路沿線設置超過1000個收發點，監察交通噪音水平，然後基於研究報告結果擬定加設隔音屏障的位置，確保T4號主幹道路沿線的噪音水平合乎法例的要求。

71.	劉帶生先生詢問沙田路(第一城段)有否設置收發站。

72.	陳漢輝博士表示，收發站的地點只會設於T4號主幹道路300米範圍內，因此第一城並沒有設置收發站。

73.	李子榮先生建議將動議第二句改為“必須為T4號主幹道路沿線一帶尚受噪音滋擾的居民解決有關之困擾”，以便動議內容更加清晰。

74.	慶祥先生認為李子榮先生的建議會令動議變得累贅。

75.	委員會以29票贊成、0票反對、1票棄權通過第68段所載的臨時動議。

76.	此外，委員會一致通過支持T4號主幹道路工程。

(休會五分鐘。)

(陳盧燕冰女士、李錦明先生、余秀珠女士, MH、莫偉雄先生、李躍輝先生、周嘉強先生, MH、鄭則文先生、盧偉國博士, MH,JP、梁志偉先生、鄭啟祥先生及陳志良先生於此時離席。)

|  | V. | “T3號道路及相關道路工程的臨時交通管理措施”諮詢文件 (文書TT 8/2005) |
| --- | --- | --- |

77.	土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士及前田、百勤-新昌聯營公司交通工程師鍾子明先生簡介文書內容。郭譚玉英女士表示，積存街行人隧道斜道路面不平的情況已經作出改善。承建商正於六合村附近興建迴路H及行人橋D，而連接八號幹線的行車隧道及大埔公路介乎油站與沙田花園之間的擋土牆F亦正在興建中。此外，承建商亦正在劉伯樂中學和沙田公立學校外安裝天橋預製組件。有關晚間工程造成噪音滋擾的投訴，土木工程拓展署已於2004年12月22日聯同駐地盤工程師和承建商與美林居民代表開會，向他們解釋進行晚間工程的需要，並承諾會改良工序，減低噪音對他們的滋擾。承建商亦會改良聯絡機制，日後會預早通知居民有關晚間工程的安排。至於封閉位於成全路與獅子山隧道公路之間的大埔公路東行線的臨時交通改道措施，承建商現正進行交通改道的詳細設計，有關的改道措施預計於2005年4月才會實施。

78.	區議會主席韋國洪先生, JP指出，當局表示大埔公路經大圍道往大圍方向將於2005年2月至4月凌晨1時15分至5時30分封閉，但有居民向他反映該路段早前曾於晚上12時封閉，他詢問當局早前封閉該路段的原因。另外，當局封閉大圍道匯豐銀行對出往美林方向的路段，但卻沒有於該處放置清晰的指示牌告知市民封路的時段及更新的行車路線，他促請當局盡快作出改善，以減低對市民的滋擾。

79.	鄧永昌先生認為T3號道路工程社區聯絡小組的運作漸趨成熟，當局能積極回應小組成員的意見。他滿意當局處理美林晚間工程產生噪音問題、改善香粉寮迴旋路和銅鑼灣山路交通擠塞情況的表現。此外，上次委員會通過動議，反對興建連接碧田街及香粉寮街城門河行車橋，他詢問當局研究其他可行方案的進展，並希望能盡快得知研究結果。

80.	梁永雄先生指出，美林和大圍區居民早前飽受夜間工程的噪音滋擾。他促請土木工程拓展署日後展開晚間工程前，應預早通知居民，並聯同環保署向居民提供更多有關工程的資料，以減低工程對居民的影響。另外，當局在聽取社區聯絡小組成員提出的意見後，已改善美林美楓樓旁的巴士站設計。至於香粉寮迴旋路，他同意當局伸延路口的建議，但對當局只於路口地面加上“讓”標記而並非“停”標記的安排有所保留。他建議於巴士站啟用日早上聯同有關部門一同前往實地視察，就巴士站的運作和路口的安全交換意見。此外，他表示有居民向他反映松嶺路行人橋A的路線迂迴，天橋四週環境亦較僻靜，因此他擔憂該處會引起治安問題。就此，他詢問當局有否與警方聯絡，要求他們加強注意該處的治安情況。另外，他詢問當局有否計劃於該處興建一條較短的行人天橋接駁學校區和大圍診所，以方便居民。

81.	慶祥先生詢問大埔公路(往沙田方向)的KCRC橋東行線(見圖I5B)何時開始封閉和封閉時段。他表示曾於上次委員會會議要求於上述路段封閉前，聯同有關部門一同視察市中心的交通情況，不少地區人士亦希望能參與有關的實地視察。就此，他詢問當局實地視察的日期及向巿中心居民發放有關封路和改道措施資料的途徑。

82.	鍾子明先生回應說，為盡量減少在美林附近進行夜間工程，避免在夜間產生工程噪音滋擾居民，承建商於前日在大圍道匯豐銀行對出往美林方向的路段在日間開始實施封閉以進行工程。雖然已於該處設有足夠照明的指示牌，但承建商於會後將立即派員跟進指示牌不足的意見，希望再作出改善。

83.	郭譚玉英女士表示，土木工程拓展署會繼續積極回應地區人士對T3號道路工程的臨時交通管理措施的意見，跟進他們提出的改善措施。在上次委員會會議後，該署已將委員會通過反對興建連接碧田街及香粉寮街城門河行車橋的動議向環境運輸及工務局匯報。當局正積極考慮委員的意見，暫時未有進一步消息。當有最新進展，該署會立即向委員會匯報。有關美林晚間工程的噪音問題，該署已於2004年12月22日與美林居民商討，加深了解居民的關注，承建商亦會改善與居民溝通的途徑。此外，承建商現正詳細設計封閉KCRC橋東行線的交通改道安排和相關的改善巿中心交通的措施，預期KCRC橋東行線將於2005年4月開始封閉。此外，該署亦會與承建商商討更有效知會居民這交通改道措施的方法。

84.	茂盛(亞洲)工程顧問有限公司總駐地盤工程師林賀有先生補充，松嶺路行人橋A除於橫過KCRC橋的一段設置密封式圍欄外，其他部分均只採用鐵馬，以增加行人橋的透明度，避免引起治安問題。當局會向警方反映委員的關注，要求他們於該處加強巡邏。另外，基於環境的限制，當局既要興建新的行車橋，同時又要重新提供被拆卸的行人橋，因此現時行人橋A的選址是最理想的選擇。

(韋國洪先生,JP及崔穎琪女士於此時離席。)

|  | VI. | “馬鞍山第77區—開放西沙路首段及瑞泰路行車天橋”諮詢文件 (文書TT 12/2005) |
| --- | --- | --- |

85.	運輸署工程師(馬鞍山)陳偉康先生簡介文書內容。

86.	何秀武先生對運輸署新界東辦事處同事的誠信表示失望。運輸署曾表示，恆泰路現有支路與J3及J6橋的交通會出現交切線的危險，並提出封閉現有支路。委員會轄下的關注恆泰路支路及馬鞍山77、86區道路設計工作小組(工作小組)跟進有關問題多時。工作小組已多次向運輸署表示，恆泰路新支路落成前不得封閉現有支路和開放J3及J6橋。雖然工作小組爭取興建新支路超過兩年，但運輸署指礙於資源問題，未能成功爭取撥款興建新支路。然而，政府卻寧願撥款興建文禮閣第二條行人橋，運輸署的做法實在難向居民交待。他表示剛收到立法會秘書處的回覆，指恆泰路新支路的工程只納為丁項工程，當局最快於2005/06年度才會考慮工程的撥款申請。他認為運輸署在新支路仍未落成的情況下提出開放J3及J6橋的建議，有分化居民之嫌。另外，他又指工作小組原先訂於2004年12月18日召開會議，但運輸署代表以工作繁忙為理由，要求將會議押後至2005年1月才舉行。他對運輸署在未先與工作小組商討開放J3及J6橋的事宜，而直接就議題諮詢區議會的做法表示不滿。

87.	楊祥利先生表示，J3及J6橋能為馬鞍山第77區提供快捷方便的通道，他亦熱切期待J3及J6橋的開放。但根據他近日的觀察，恆泰路現有支路與J3及J6橋匯合處的交通仍出現交切線問題。若運輸署最終決定開放J3及J6橋，他認為該署需就日後在該處發生的交通意外負上責任。此外，運輸署已承諾興建恆泰路新支路，而去屆委員會亦通過動議，J3及J6橋須於恆泰路新支路建成後才能開放使用。雖然警方認為現時恆泰路現有支路和J3及J6橋匯合處的交通安排安全，但駕駛者仍認為該處會出現危險。加上現時已有通道讓車輛由馬鞍山路駛往西沙路，而該通道並沒有出現交通擠塞情況。因此，他不理解為何運輸署在仍有潛在交通危險的情況下，急於開放J3及J6橋。另外，委員會已成立工作小組跟進興建恆泰路新支路和開放J3及J6橋的事宜，而工作小組的成員亦包括有關的屋苑代表，如曉峰灣畔、海典灣、錦泰苑和富安花園等。因此，他對運輸署沒有先與工作小組商討開放J3及J6橋事宜，而直接提交委員會討論的做法表示遺憾。他並要求主席將開放J3及J6橋的事宜交回工作小組商討後才再提交委員會討論。

88.	運輸署高級工程師(沙田)符致日先生表示，運輸署收到很多市民和傳媒的質詢，要求該署解釋J3及J6橋仍未能開放的原因。運輸署十分關注恆泰路現有支路和J3及J6橋匯合處的切線問題，並在過往兩年一直監察匯合處的交通情況。此外，運輸署亦十分尊重工作小組，一直有派員參與工作小組的會議。由於工作小組是區議會交通及運輸委員會轄下部分成員參與的組織，因此運輸署認為提高效率先向整體委員會報告開放J3及J6橋的計劃會較合適，而有關開放J3及J6橋的技術問題可留待工作小組跟進，加上屬工作小組成員的委員會成員均有出席是次會議，這可證明運輸署並非不尊重工作小組。另外，他請委員諒解，由於運輸署同事忙於處理馬鞍山鐵路(馬鐵)通車事宜，因此才提出押後工作小組會議的要求。他續說，以往由於馬鐵工程佔用數條馬鞍山路行車線，運輸署並不容許計程車和私家車使用恆泰路現有支路。但根據該署的觀察，巴士只佔現有支路可負荷流量的十分之一，因此警方和巴士公司均認為在開放J3及J6橋後，保持開放現有支路給巴士行駛並不會出現問題。

89.	主席指出，工作小組成員除本委員會委員外，亦包括不少地區人士。由於並非所有工作小組成員均有出席是次會議，因此他認為委員會於是次會議上倉促就開放J3及J6橋事宜作出決定存在一定的風險。

90.	何淑萍女士反對擱置討論有關議程。她認為由於委員會已一早訂下討論開放J3及J6橋的議程，因此若委員認為需押後討論有關議程，應於開會前與主席商討，而並非即時於會上提出。她同意需於交通安全的情況下才開放J3及J6橋，並詢問當局恆泰路現有支路通車至今的意外數字。她指出，工作小組負責跟進開放J6橋事宜，但影響錦豐苑、頌安、聽濤雅苑和觀瀾雅軒的J3橋卻沒有工作小組跟進。由於J3及J6橋需一併開放，因此，她詢問若有委員反對開放J6橋，當局會如何處理開放J3橋的事宜。她認為需有民意基礎支持任何決定，因此開放J3及J6橋與否應取決於J3及J6橋沿線居民的意見調查結果，而並非工作小組的決定。雖然興建恆泰路新支路是最佳的方案，但奈何政府財政緊絀，新支路的興建遙遙無期，因此她希望委員能諒解運輸署已花盡心思研究出現在提出的臨時方案。另外，她發現工作小組的會議紀錄不時出現對政府部門表示遺憾的字句。她不理解為何工作小組會議出現針鋒相對的情況，並希望工作小組能與政府部門加強溝通和合作，為居民服務。最後，她希望J3及J6橋能盡快開放。

91.	方鎮邦先生指出，J6橋連接錦泰苑一帶，而J3橋則通往聽濤雅苑、頌安和新港城一帶。他表示，近期不少駕駛人士和居民向他查詢當局仍未開放J3及J6橋的原因。他於去年曾就此問題詢問運輸署，該署回覆指由於馬鐵工程關係，恐妨有建築物料跌在橋上，影響交通安全，因此J3及J6橋仍未適宜開放。由於馬鐵工程現已完成並已通車，因此他認為J3及J6橋應可於現時開放。另外，他亦發現恆泰路現有支路和馬鞍山路匯合處的交通流量並不算高，該處的交通安全系數應處於高水平。他建議當局於馬鞍山路轉入J3及J6橋前的十多米位置加劃雙白線，以提高匯合處的安全系數，令匯合處的交通安排更臻完善。最後，他表示支持當局盡快開放J3及J6橋。

92.	李立航先生認為議會的可貴之處是讓委員集思廣益。委員應因時制宜，按實際情況的變化作出適當決定。他指出，以往鞍泰區居民擔心若在沒有恆泰路新支路的情況下開放J3及J6橋會容易導致意外的發生，但運輸署已向委員表明在現時提出的交通安排下，恆泰路現有支路和J3及J6橋匯合處的交通絕對安全。工作小組成員曾指出，公眾人士已開始討論J3及J6橋興建多時仍未開放的原因。他相信委員會同意在交通安全的情況下，J3及J6橋應可開放。他認為馬鐵已通車，馬鞍山路的交通情況已有轉變，加上屬工作小組成員的委員亦有出席是次會議，因此現時是委員會就開放J3及J6橋一事作出決定的適當時候。他亦同意何淑萍女士和方鎮邦先生的意見，受J3橋開放影響的馬鞍山區議員和居民團體代表並非工作小組成員，因此他認為於是次會議討論開放J3及J6橋事宜十分合適。他表示稍後會提出臨時動議。

93.	何秀武先生重申，工作小組已多次向運輸署表示，當局必須於恆泰路新支路建成後方可開放J3及J6橋，並於每次會議上詢問運輸署會如何向居民交待J3及J6橋興建多時而仍未開放的原因。他指出，居民希望除巴士外，其他車輛均可使用恆泰路支路，因此要求當局興建新支路以確保交切線的問題不會出現。他詢問運輸署為何不出席原訂於2004年12月18日召開的工作小組會議，聽取成員對開放J3及J6橋的意見，而直接將議題提交委員會討論。此外，他亦詢問運輸署會否承諾興建恆泰路新支路。

94.	主席表示，運輸署是於委員會接受議程通知的限期後才提出討論開放J3及J6橋的議題。由於他當時不在香港，秘書無法與他聯絡，最後由委員會副主席批准將討論納入議程內。另外，他亦不知道運輸署提出押後舉行2004年12月18日工作小組會議一事。他指出，委員會通過成立工作小組跟進有關事宜，而工作小組成員除委員外，亦包括不少地區代表。因此，若委員會在工作小組不知情的情況下就開放J3及J6橋一事表態，實難向工作小組成員交待。

| 運輸署 |  | 95. 符致日先生回應說，由於屬工作小組成員的委員均有出席是次會議，因此工作小組亦可與所有委員一起對運輸署提出開放J3及J6橋一事掌握最新情況。據他了解，恆泰路現有支路通車至今並無交通意外記錄，他會於會後向委員會提供過去兩年該處交通意外數字的實際數字。有關恆泰路新支路工程的安排，丁項工程只表示該工程屬小型工程，並不代表該工作開展的先後次序。全港被納入丁項工程的工程數目眾多，政府會根據工程項目的環境因素，使用量和成本效益等因素考慮各項工程展開的緩急先後次序。由於恆泰路現有支路仍可行車，因此新支路工程的排位一直不高。 |
| --- | --- | --- |

96.	陳偉康先生補充，運輸署會考慮於馬鞍山路轉入J3及J6橋前的位置加劃雙白線的建議。

97.	何秀武先生指出，運輸署仍未回答恆泰路新支路何時能落成。

98.	符致日先生表示，政府會根據工程的緩急輕重決定各項工程的施工次序。

99.	劉帶生先生表示，他是工作小組的成員之一。他不理解為何當局已解決恆泰路現有支路和J3及J6橋匯合處的交通安全問題，但仍有委員提出押後討論有關議程和反對開放J3及J6橋。既然運輸署已多次保證開放J3及J6橋後的交通安全，因此他支持開放J3及J6橋。

100.	蔡耀昌先生對當局建成J3及J6橋近兩年仍未將之開放使用表示震驚。他指出，火炭D15公路完成只有約兩個月，他已收到不少居民查詢其通車日期。D15公路與其他道路的匯合處也曾出現交通問題，但運輸署研究後表示會採取措施作出分流以解決有關問題，而D15公路會於明天通車。他認為工作小組是委員會轄下的組織，其權力不應凌駕委員會，因此他贊成於是次會議討論開放J3及J6橋事宜。他同意興建恆泰路新支路能完善區內的交通，委員會可繼續催促運輸署跟進有關工程。但他認為委員亦應相信警方的專業判斷，以實事求事的態度考慮開放J3及J6橋事宜，以確保公共資源得以善用和對所有有關的居民有所交待。

101.	符致日先生回應說，運輸署會承擔開放J3及J6橋後的交通安全標準責任。他重申，警方同意運輸署現建議在恆泰路現有支路和J3及J6橋匯合處的交通措施是可行的安排，而巴士公司亦對有關安排沒有異議。他希望委員能根據最新實際情況，支持通過開放J3及J6橋，以造福居民。

102.	李立航先生提出下述臨時動議：

“沙田區議會交通及運輸委員會強烈要求運輸署在確保道路安全的情況下，盡速部署開放西沙路首段及瑞泰路行車天橋(即J3、J6橋)，並敦促政府盡快撥款，興建恆泰路新支路。”

103.	上述臨時動議的和議人是何淑萍女士。

104.	楊祥利先生指出，工作小組成員包括第77區屋苑的代表。若委員會繞過工作小組作出開放J3及J6橋的決定，這會影響居民代表對區議會的信任。他認為運輸署應先與工作小組商討開放J3及J6橋的事宜，然後再提交委員會討論，並表示會提出臨時動議。

105.	楊倩紅女士認為應尊重工作小組成員，先讓工作小組討論有關議題後才提交委員會，並促請工作小組召集人盡快召開會議。

106.	陳國添先生,MH認為工作小組有知情權，委員會根據工作小組對開放J3及J6橋的反應後再進行表決的安排會較恰當，否則工作小組便形同虛設。

107.	李立航先生認為在交通安全的情況下，J3及J6橋應可開放。他詢問會議常規有否說明委員會與工作小組的關係，規定每件事情均須先經工作小組討論後才可提交委員會作決定。他希望委員能因應實際情況，理性處理開放J3及J6橋事宜。

108.	何秀武先生表示，工作小組並非反對開放J3及J6橋，但要求必須於恆泰路新支路建成後才可開放，以確保交通安全。他指出，作為工作小組成員的李立航先生當時也沒有反對工作小組上述的要求。他表示，若運輸署向地區代表交待開放J3及J6橋事宜後，地區代表接受有關安排，他對開放J3及J6橋一事不會提出異議。

109.	符致日先生表示，運輸署一直十分關注恆泰路現有支路的交通安全問題，並專注於設法確保現有支路的交通安全，以免封閉現有支路對居民造成不便。此外，運輸署已盡用所有土地，將馬鞍山路由三線擴闊為四線，因此，現時現有支路的交通情況已大為改善。

110.	何淑萍女士不贊同所有事項均須經工作小組討論後才可提交委員會的處理方法，並請主席盡快處理李立航先生提出的臨時動議。

111.	林康華先生指出，土木工程拓展署在提交有關T3號道路工程的議程給委員會作決定前，必先諮詢T3號道路社區聯絡小組。他認為運輸署應仿傚土木工程拓展署的做法，先就開放J3及J6橋事宜諮詢工作小組，然後才提交委員會作決定。

112.	何淑萍女士和梁永雄先生要求發言委員只限於討論臨時動議的內容。

113.	主席認為發言的委員均就臨時動議的內容提出討論。

114.	潘國山先生表示同意李立航先生提出的臨時動議。

115.	李立航先生表示，上次工作小組會議召開時(即2004年10月16日)，馬鞍山路因應馬鐵工程的需要由三線改為兩線。由於他認為當時的交通情況不能接受，因此贊同工作小組不開放J3及J6橋的意見。但由於現時馬鐵工程已完成，馬鞍山路的路面情況亦已有改善，因此他現在認為應盡快開放J3及J6橋。

116.	李立航先生提出記名投票的要求。丁士元先生、蔡耀昌先生、何淑萍女士和方鎮邦先生支持記名投票。

117.	委員會以13票贊成、1票反對、10票棄權通過第102段所載的臨時動議。贊成、反對和棄權的委員姓名記錄如下：

| 贊成 | 反對 | 棄權 |
| --- | --- | --- |
| 慶祥先生 | 何秀武先生 | 林康倫先生 |
| 蕭顯航先生 |  | 楊祥利先生 |
| 蔡耀昌先生 |  | 陳國添先生, MH |
| 丁士元先生 |  | 林康華先生 |
| 劉偉倫先生 |  | 羅光強先生 |
| 劉帶生先生 |  | 梁志堅先生, MH |
| 梁永雄先生 |  | 姚嘉俊先生 |
| 李立航先生 |  | 楊倩紅女士 |
| 何淑萍女士 |  | 鄧永昌先生 |
| 方鎮邦先生 |  | 李子榮先生 |
| 程張迎先生 |  |  |
| 黎金玲女士 |  |  |
| 潘國山先生 |  |  |

118.	林康華先生表示，他早前就李立航先生提出的臨時動議發表意見時被其他委員打斷他的發言。由於他尊重主席的決定，沒有繼續發言，因此投下棄權票。

119.	楊祥利先生提出下述臨時動議：

“沙田區議會交通及運輸委員會強烈要求運輸署在開放J3、J6橋前，必須交'關注恆泰路支路及馬鞍山77、86區道路設計工作小組'討論及跟進。”

120.	上述臨時動議的和議人是何秀武先生。

121.	蔡耀昌先生指出，委員會已通過李立航先生的臨時動議，要求運輸署盡快開放J3及J6橋，同時政府應盡快撥款興建恆泰路新支路。若楊祥利先生提出的臨時動議只要求運輸署將開放J3及J6橋的細節交予工作小組討論和跟進，而並沒有否決委員會要求盡快開放J3及J6橋的議決的意思，他會接納臨時動議的內容。若提出臨時動議的企圖是否決委員會已通過的議案，臨時動議便不能提出。

122.	何淑萍女士贊同蔡耀昌先生的意見。由於委員會已通過李立航先生提出的臨時動議，她希望委員不要透過其他手法推翻委員會通過的議決，以尊重委員會的決定。她請主席審慎處理楊祥利先生提出的臨時動議。她認為工作小組的決定不應凌駕委員會的議決，並請主席或秘書處翻查有否工作小組的決定凌駕委員會議決的先例。

123.	李立航先生相信所有委員均會尊重委員會的議決。由於開放J3及J6橋的技術細節和與地區人士溝通的過程屬部署開放J3及J6橋的工作，因此，他認為楊祥利先生提出的臨時動議具價值，並表示支持楊先生提出的臨時動議。

124.	羅光強先生表示，根據會議常規，委員會就某議題作出決定後，委員不得在半年內就該議題再次提出討論。因此，就算工作小組經討論後並不支持開放J3及J6橋，亦不能否決委員會的決定。

125.	潘國山先生贊同李立航先生的意見。楊祥利先生提出的臨時動議並沒有否決委員會先前的議決，而他亦相信運輸署在開放J3及J6橋前仍有時間與工作小組跟進和討論有關的細節。

126.	程張迎先生同意蔡耀昌先生的說法。楊祥利先生提出的臨時動議明顯有推翻委員會先前通過的議決的意圖。他認為臨時動議的內容應清楚說明在開放J3及J6橋的大前提下，運輸署應與工作小組商討開放時的細節。工作小組並不容許否決委員會的議決。

127.	何秀武先生重申，工作小組一直沒有反對開放J3及J6橋，但運輸署需尊重地區人士提出的意見，應先就開放J3及J6橋的建議交通安排諮詢工作小組，否則難向居民交待。

128.	符致日先生表示，運輸署十分尊重委員會的意見，並會盡快與工作小組跟進開放J3及J6橋的細節。

129.	何淑萍女士提出下述修訂動議：

“應沙田區議會交通及運輸委員會通過開放J3、J6橋，其他細節及安全問題交由'關注恆泰路支路及馬鞍山77、86區道路設計工作小組'討論及進一步跟進。”

130.	上述修訂動議的和議人是方鎮邦先生。

131.	何秀武先生認為若恆泰路新支路能成功爭取興建，工作小組並無成立的需要。

132.	何淑萍女士認為她的修訂符合發言議員的意見。她希望工作小組能與運輸署通力合作，在道路安全的情況下，盡快開放J3及J6橋。

133.	委員會以後提先決的次序，就何淑萍女士提出的修訂動議和楊祥利先生的臨時動議進行表決。

134.	何淑萍女士提出記名投票的要求。方鎮邦先生、梁永雄先生、丁士元先生和蔡耀昌先生支持記名投票。

135.	委員會以12票贊成、13票反對否決第129段所載由何淑萍女士提出的修訂動議。贊成和反對的委員姓名記錄如下：

| 贊成 |  | 反對 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 黎金玲女士 |  | 林康倫先生 |  |
| 李立航先生 |  | 楊祥利先生 |  |
| 何淑萍女士 |  | 陳國添先生,MH |  |
| 方鎮邦先生 |  | 林康華先生 |  |
| 程張迎先生 |  | 羅光強先生 |  |
| 梁永雄先生 |  | 梁志堅先生,MH |  |
| 劉帶生先生 |  | 姚嘉俊先生 |  |
| 劉偉倫先生 |  | 楊倩紅女士 |  |
| 丁士元先生 |  | 鄧永昌先生 |  |
| 蔡耀昌先生 |  | 潘國山先生 |  |
| 蕭顯航先生 |  | 李子榮先生 |  |
| 慶祥先生 |  | 何秀武先生 |  |
|  |  | 何厚祥先生 |  |

136.	另外，委員會以14票贊成、0票反對、10票棄權通過第119段所載由楊祥利先生提出的臨時動議。

(鄭楚光先生於此時到達；丁士元先生、蔡耀昌先生、方鎮邦先生及何淑萍女士於此時離席。)

137.	由於未有足夠的法定人數繼續會議，主席建議以傳閱文書方式考慮是否通過由區內交通服務工作小組提交的“沙田區設立大型巴士轉乘站可行性研究”最終報告書，以趕及印製報告書，而運輸署提交的進度報告及工作小組報告將押後至2005年3月3日的委員會會議上討論。委員對主席上述的安排並無異議。

138.	會議於晚上7時55分結束。

沙田區議會秘書處

STDC 13/15/45

二零零五年一月

TT7/TT1m-05