會議紀錄TT 2/2005

沙田區議會

交通及運輸委員會(二零零五年度)

第二次會議紀錄初稿

日期 : 二零零五年三月三日(星期四)

時間 : 下午二時三十分

地點 : 沙田區議會會議室

出席者

| 何厚祥先生(主席) | 沙田區議會議員 |  |
| --- | --- | --- |
| 鄭楚光先生(副主席) | “ |  |
| 韋國洪先生,JP | 沙田區議會主席 |  |
| 彭長緯先生,JP | 沙田區議會副主席 |  |
| 陳盧燕冰女士 | 沙田區議會議員 |  |
| 陳敏娟女士 | “ |  |
| 程張迎先生 | “ |  |
| 周嘉強先生,MH | “ |  |
| 方鎮邦先生 | “ |  |
| 方玉輝先生 | “ |  |
| 何淑萍女士 | “ |  |
| 林康華先生 | “ |  |
| 劉帶生先生 | “ |  |
| 羅光強先生 | “ |  |
| 李子榮先生 | “ |  |
| 李錦明先生 | “ |  |
| 李躍輝先生 | “ |  |
| 梁志堅先生,MH | “ |  |
| 梁志偉先生 | “ |  |
| 梁永雄先生 | “ |  |
| 盧偉國博士,MH,JP | “ |  |
| 莫錦貴先生 | “ |  |
| 莫偉雄先生 | “ |  |
| 潘國山先生 | “ |  |
| 蕭顯航先生 | “ |  |
| 出席者 |  |  |
| 鄧永昌先生 | 沙田區議會議員 |  |
| 丁士元先生 | “ |  |
| 蔡亞仲先生 | “ |  |
| 蔡耀昌先生 | “ |  |
| 衞慶祥先生 | “ |  |
| 黃國雄先生 | “ |  |
| 楊倩紅女士 | “ |  |
| 姚嘉俊先生 | “ |  |
| 陳志良先生 | 增選委員 |  |
| 陳榮新先生 | “ |  |
| 鄭啟祥先生 | “ |  |
| 蔣德明先生 | “ |  |
| 黎金玲女士 | “ |  |
| 林康倫先生 | “ |  |
| 崔穎琪女士 | “ |  |
| 吳欲勳小姐(秘書) | 沙田民政事務處一級行政主任(區議會)2 |  |

列席者

| 謝詠誼小姐 | 沙田民政事務助理專員 |
| --- | --- |
| 梁耿恒先生 | 運輸署高級運輸主任(沙田) |
| 嚴德耀先生 | 運輸署工程師(沙田一) |
| 陳偉康先生 | 運輸署工程師(馬鞍山) |
| 黃鎮健先生 | 路政署新界區區域工程師(沙田) |
| 鄭炳泉先生 | 沙田地政處行政助理 |
| 黃瑞華女士 | 房屋署房屋事務經理/物業管理 (沙田及馬鞍山2) |
| 陳新銘先生 | 香港警務處沙田區交通隊主管 |
| 羅佩珊小姐 | 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理 |
| 馮兆雄先生 | 九龍巴士(1933)有限公司經理(車務) |
| 符嘉儀小姐 | 新巴及城巴有限公司高級公眾事務主任 |

應邀出席者

| 郭譚玉英女士 | 土木工程拓展署總工程師(沙田) |
| --- | --- |
| 楊國賢先生 | 土木工程拓展署高級工程師/沙田(房屋) |
| 陳家樂先生 | 奧雅納工程顧問公司董事 |
| 袁偉達先生 | 漢臻環境顧問公司首席環境顧問 |
| 應邀出席者 |  |
| 林賀有先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 總駐地盤工程師 |
| 俞慶徫先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 駐地盤工程師 |
| 徐偉添先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司副工程經理 |
| 佘健民先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司建築經理 |
| 鍾子明先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司交通工程師 |
| 陳志文先生 | 運輸署高級運輸主任(巴士及鐵路科) |
| 梁佩賢小姐 | 運輸署高級運輸主任(巴士及鐵路科) |
| 游妙兒女士 | 九龍巴士(1933)有限公司 策劃及發展部副主管 |
| 郭麗英女士 | 九龍巴士(1933)有限公司 經理(策劃及發展) |
| 關智偉先生 | 龍運巴士有限公司襄理(車務) |
| 翁媛女女士 | 環境保護署高級環境保護主任 (區域北)4 |
| 潘靜雪小姐 | 九廣鐵路公司高級環境事務主任 |
| 陳永生先生 | 路政署新界區維修工程師 (快速公路—東1) |

未克出席者

| 曹宏威博士,BBS | 沙田區議會議員 |
| --- | --- |
| 何秀武先生 | “ |
| 蕭家強先生 | “ |
| 余秀珠女士,MH | “ |
| 鄭則文先生 | “ |
| 李立航先生 | “ |
| 陳國添先生,MH | “ |
| 劉偉倫先生 | “ |
| 黃澤標先生 | “ |
| 楊祥利先生 | 增選委員 |

旁聽者

| 張藹雯小姐 | 沙田民政事務處行政主任(發展) |
| --- | --- |
| 二位新聞從業員 |  |
| 旁聽者 |  |
| 四位公眾人士 |  |

|  | 歡迎詞 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 主席宣布會議開始，並歡迎下列人士列席今次會議： |
|  |  | (i) 土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士及高級工程師/沙田(房屋)楊國賢先生； |
|  |  | (ii) 奧雅納工程顧問公司董事陳家樂先生； |
|  |  | (iii) 漢臻環境顧問公司首席環境顧問袁偉達先生； |
|  |  | (iv) 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司高級工程師曾慶佳先生、總駐地盤工程師林賀有先生及駐地盤工程師俞慶偉先生； |
|  |  | (v) 前田-百勤-新昌聯營公司副工程經理徐偉添先生、建築經理佘健民先生及交通工程師鍾子明先生； |
|  |  | (vi) 運輸署巴士及鐵路科高級運輸主任陳志文先生及梁佩賢小姐； |
|  |  | (vii) 九龍巴士有限公司策劃及發展部副主管游妙兒女士及經理(策劃及發展)郭麗英女士； |
|  |  | (viii)龍運巴士有限公司襄理(車務)關智偉先生； |
|  |  | (ix) 九廣鐵路公司高級環境事務主任潘靜雪小姐； |
|  |  | (x) 環境保護署高級環境保護主任(區域北)4翁媛女女士；及 |
|  |  | (xi) 路政署維修工程師(快速公路—東1)陳永生先生。 |

2.	主席表示，會議桌上放有運輸署提交的文書TT 20/2005補充資料。

3.	主席表示，曹宏威博士因出席全國人大會議、何秀武先生因出席政協委員會會議、蕭家強先生因出外公幹、余秀珠女士因出席其他會議、鄭則文先生因其他要事、李立航先生因公務繁忙、陳國添先生因公幹、劉偉倫先生因身體不適、楊祥利先生因有要事，未能出席是次會議，並已向委員會遞交書面請假申請。委員會通過上述委員的請假申請。

|  | I. | 通過二零零五年一月六日會議紀錄 |
| --- | --- | --- |

4.	委員會副主席鄭楚光先生表示，他並非就會議紀錄內容提出修訂，而只是希望了解上次會議的情況。他指出，會議紀錄第94段提及他批准將運輸署於委員會接受議程通知的限期後才提出討論開放J3及J6橋的議題納入上次會議的議程內，最後因未有足夠的法定人數繼續會議而流會。他就此事向委員道歉，並希望記者會報道流會一事。他指出，共有27名委員和政府代表就開放J3及J6橋的議題發言，討論長達一個多小時。委員在討論中提出2個臨時動議及1個修訂動議，和作出3次不記名投票和2次記名投票。就此，他詢問何淑萍女士和李立航先生提出記名投票的目的。他續說，由於會議當日他需覆診，因此已向委員會請假。期後秘書處致電給他，表示尚有兩個重要議題需要討論，但未有足夠法定人數繼續會議，故希望他能出席會議。他知悉此事後便立即乘計程車回來開會，但最終會議仍因未有足夠的法定人數而流會。根據會議紀錄，當時共有4名委員離席，包括丁士元先生、蔡耀昌先生、方鎮邦先生和何淑萍女士。就此，他詢問是否由於上述4名委員離席而導致流會。

5.	主席表示，上次會議確實是由於未有足夠法定人數而流會。

6.	蔡耀昌先生指出，他於當天開會至晚上七時許才離席，並因此而遲了出席另一個會議，但鄭楚光先生於當日晚上七時許才出席會議。他認為將流會的原因歸咎於最後離席的委員並不公平，並反問是否需要嘉獎流會前出席會議的委員。

7.	方鎮邦先生認為鄭楚光先生的說法並不公平。他指出，根據會議紀錄第25頁，會議中段休會五分鐘後有不少委員已離席，因此他認為鄭先生將流會的責任歸咎於4名最遲離席的委員有針對之嫌。

8.	鄭楚光先生向蔡耀昌先生和方鎮邦先生道歉，澄清他並非針對他們。他重申，他因需要覆診，已向委員會請假缺席上次會議。當天晚上七時許，他收到秘書處的來電，表示由於法定人數不足，未能繼續會議討論兩項重要的議題，希望他能出席會議。雖然他當時正在用膳，但知悉情況後便立即乘計程車趕返會場開會，可惜最終因人數不足而流會。

9.	蔡耀昌先生感謝鄭楚光先生的澄清，並認為他無需致歉。他表示，鄭先生當天晚上七時許正在用膳，但他當時不但沒有時間進食，還要出席另一會議直至晚上十時許。

10.	方鎮邦先生詢問秘書處，為何鄭楚光先生已請假缺席上次會議，但會議紀錄出席者一欄仍列出鄭先生的名字。

11.	秘書表示，鄭楚光先生於當天晚上七時許抵達會場與其他委員一同討論如何處理剩餘的議題，因此他在會前提出的請假申請便作廢。

12.	方鎮邦先生認為應在會議紀錄內清楚記下鄭楚光先生出席會議的時間。

13.	秘書指出，會議紀錄內已清楚記錄鄭楚光先生是於委員會就討論開放J3及J6橋的議題完結後才抵達會議室。

14.	何淑萍女士指出，委員於會前收到秘書處發出的一份傳真文件，表示主席收到楊祥利先生發出的一封有關開放J3及J6橋的信件，並夾附有關信件供委員參閱。她詢問該份傳真文件會安排在哪個議程內討論。

15.	主席表示，該文件將於議程VIII—工作小組報告內作出討論。

16.	二零零五年一月六日會議紀錄毋須修改，獲得通過。

(羅光強先生、鄧永昌先生、盧偉國博士,MH,JP、黃國雄先生及陳志良先生於此時到達。)

|  | II. | 資料文書 17. 委員知悉下述文書的內容： (i) 沙田區公共房屋及私人機構參建居屋計劃屋苑人口 (文書TT 14/2005)； (ii) 政府部門就上次會議所議事項提交的資料／回覆 (文書TT 15/2005)； (iii) 九廣東鐵服務報告 (文書TT 16/2005)； (iv) 路政署工程進度報告 (文書TT 17/2005)；及 (v) 香港警務處提交的沙田市中心交通違例檢控數字 (文書TT 18/2005)。 |
| --- | --- | --- |

18.	蔡耀昌先生表示，近期馬鐵和東鐵曾發生個別事故，導致服務延誤。他請九廣鐵路公司(九鐵)提供近期馬鐵和東鐵的事故報告，並詢問九鐵有何新應變措施應付和預防事故再次發生。據了解，九鐵提供的第二程票價優惠將於3月底結束。就此，他詢問九鐵會否延續有關優惠計劃及考慮調低票價，以回應市民的訴求。

19.	九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理羅佩珊小姐回應說，東鐵和馬鐵近期的正點率和出車率很高，平均超過99%。馬鐵於1月共發生兩至三宗事故，出事原因與訊號系統出現問題有關。九鐵已就每宗事故作詳細調查，並與承建商作出跟進。九鐵亦會研究完善應變措施的方案。至於會否延續第二程票價優惠的問題，九鐵管理層仍未有定案。待有決定時，九鐵會盡快公布。

20.	梁志堅先生表示，有關T4號主幹道路工程，土木工程拓展署已就於車公廟站後面加建一條雙向引路的建議作出初步研究，並指出擬建的引路會影響第27區休憩用地的規劃和城門河的景觀。第27區的休憩用地位於城門河畔，與香港文化博物館相對。他認為現時的車公廟站和日後車公廟站的上蓋物業對城門河景觀的影響較擬建的引路更甚，並表示會考慮向城規會提出上訴，反對有關的物業發展。在交通方面，他認為擬建的引路除可讓往返沙田和馬鞍山的駕駛者節省約三分鐘的行車時間外，更可紓緩日後水泉澳區物業發展後大涌橋路和沙田圍路一帶的交通擠塞情況。

21.	土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士回應說，自上次會議向委員介紹T4號主幹道路工程後，土木工程拓展署便翻查記錄和與有關部門跟進為何勘測研究沒有進行建造引路的可行性研究，發現由於當局初期基於一些基本和初步的資料，已將建造引路的計劃從勘測研究中剔除。當局會後已初步歸納建造及不建造引路的論據，並詳列於文書TT 15/2005附錄II附件五內，供委員參考，並歡迎委員提出進一步的意見。她指出，城規會於2002年批准九鐵車公廟站的上蓋物業發展計劃，計劃中已預留土地作建造引路之用。據了解，九鐵車公廟站的上蓋物業發展計劃至今並沒有改變。在土地應用方面，由於擬建引路的橋台會將第27區的休憩用地分割，剩餘的休憩土地只足夠建造一條行人路和一條單車徑。至於交通方面，她以圖片向委員解釋，在沒有引路的情況下，車輛從車公廟路/沙田頭路路口來往火炭路/大涌橋路路口和沙田路/沙瀝公路路口需多花約三分鐘的原因。她續說，當局將於5月向立法會工務小組委員會申請撥款作T4號主幹道路工程詳細設計。當局會於詳細設計時就建造引路的技術可行性進行研究，待有進一步資料時會再向委員會報告。

22.	程張迎先生指出，路政署工程進度報告(文書TT 17/2005)第二頁所載的其中一項工程(編號RS/020/03)，其工程位置的中文描述與英文不符。另外，他認為當局需用三個月時間才完成只值數百元至數千元的小型工程，實在令人費解。

23.	姚嘉俊先生詢問九鐵是否已完成所有馬鐵車站的配套工程，如第一城車站出口的渠蓋、路面平整和種植工程等，並已將有關設施交予政府接管。

24.	九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理羅佩珊小姐回應說，第一城站出口的渠蓋符合政府的建造標準，九鐵亦已將第一城站對出的大部分路面交予政府接管。她表示可於會後聯絡姚嘉俊先生跟進路面不平等情況。

25.	慶祥先生指出，車輛經常停泊於沙田街市與沙田廣場之間的迴旋處，阻礙其他車輛使用。就此，他詢問警方有否向經常將車輛停泊於該迴旋處的駕駛者提出檢控。如有，可否提供2004年12月和2005年1月的檢控數字。另外，他認為當局就上次會議通過有關T4號主幹道路噪音問題的動議的回應過分簡單。他以馬鐵為例，居民投訴馬鐵產生的噪音對他們造成滋擾，但當局指由於噪音水平不超越法例的規定，因此沒有興建隔音屏障的計劃。他擔憂上述情況會於T4號主幹道路落成後重覆發生。現時，蔚景園和部分希爾頓中心的居民已長期飽受大埔公路(沙田段)的噪音滋擾，他相信當T4號主幹道路落成後，居民所承受的噪音滋擾將會更大。因此，若當局未能在T4號主幹道路工程落實前保證噪音滋擾的問題不會延續和惡化，實難向居民交待。

|  |  | 26. 香港警務處沙田區交通隊主管陳新銘先生回應說，警方在2004年12月及2005年1月期間於沙田正街沙田街市外，包括迴旋處位置，共發出61張違例泊車告票。至於2004年12月和2005年1月的檢控數字分別是多少，他會於會後向衛慶祥先生提供有關資料。他指出，警方於2004年12月及2005年1月期間於偉華和希爾頓中心外、沙田廣場及沙田街市外分別發出31張、16張和61張違例泊車告票，上述檢控數字並不包括經警方人員口頭勸喻後將車駛開的違例停泊車輛數目。這足以證明警方十分力檢控和驅趕沙田街市對出迴旋處的違泊車輛，確保該處交通暢順。 |
| --- | --- | --- |

27.	土木工程拓展署高級工程師/沙田(房屋)楊國賢先生表示，當局進行T4號主幹道路工程的環境評估報告時收集了不少數據，在上次會議時亦曾提及。他請顧問公司代表作出補充。

28.	漢臻環境顧問公司首席環境顧問袁偉達先生指出，文書TT 15/2005附錄II附件四節錄了部分大圍區噪音感應強的位置的噪音水平數據，以反映整體T4號主幹道路噪音評估的數據。當局須確保T4號主幹道路沿線的住戶所承受的噪音水平不會超越70分貝或現有道路所產生的噪音，以符合《環境評估條例》的要求。根據評估結果，T4號主幹道路會實施一系列的紓緩噪音措施，包括於大部分的路段加設5.8米高連懸臂長3米的懸臂式屏障或5.5米高的垂直屏障。環境評估數據顯示，當有關的紓緩噪音措施完成後，T4號主幹道路沿線的噪音水平將合乎法例的要求。因此，當局認為建議的紓緩噪音措施已足夠保護T4號主幹道路沿線噪音感應強的地方。

29.	楊國賢先生請委員參閱文書TT 15/2005附錄II附件四表F2，並指出T4號主幹道路本身只會產生約40至50餘分貝的聲量。他請委員理解，當局只是藉建造T4號主幹道路的機會加建隔音屏障，以協助紓緩其他道路噪音對居民造成的影響。

30.	郭譚玉英女士指出，當局已完成T4號主幹道路的環境評估工作，有關報告將於稍後公開給公眾檢視。

31.	莫偉雄先生指出，根據房屋署提供有關沙田及馬鞍山區各屋和屋苑輪候電單車位的最新分布表，區內不少屋和屋苑出現電單車位不足的情況。就此，他詢問運輸署會否主動聯絡當區區議員，商討解決電單車位不足的方法，如於街道上的適當位置加設電單車位等。

32.	房屋署房屋事務經理/物業管理(沙田及馬鞍山2)黃瑞華女士表示，自上次會議後，她已與房屋署商業樓宇科同事聯絡，得悉房委會為分拆出售若干零售和停車場設施而成立的“領匯基金”雖然未能按原定計劃於2004年12月上市，但房委會分拆出售該等設施的目標並沒有改變，而領匯已於3月1日起逐步接管該等設施的日常營運、物業管理、維修服務及租賃等事宜。至於處理屋和屋苑電單車位不足的問題，商業樓宇科同事聯同領匯管理有限公司(下稱領匯)會於公共屋及屋苑的停車場尋找合適的空置地方加設電單車位，取代將現有的私家車位更改為電單車位的做法，以免改變領匯招股書上所列的私家車位數目。她舉例說，商業樓宇科與領匯會於新翠尋找合適位置加設電單車位，以解決6個輪候電單車位人士的需要。此外，為滿足廣源居民的需求，房署已向地政處提出增加電單車位的申請。她強調，當局會盡力於各屋和屋苑尋找空間加設電單車位，以減低輪候電單車位的數目。

33.	沙田地政處行政助理鄭炳泉先生指出，他已收到房屋署高層於2月22日發出的文件，表示要求於廣源增加20個電單車位。他已與負責的測計師跟進此事，該測計師亦已答應會盡快處理有關的土地契約問題。

34.	李子榮先生指出，馬鐵通車已兩個多月，市民一般對馬鐵的反應不錯，認為馬鐵的服務快捷和準時。他讚賞九鐵的營運不錯，並就馬鐵的服務提出意見。據了解，稍後馬鐵將有新車廂抵港，他詢問會否在該等新車廂提供增值設施，如地鐵的車廂般設有顯示屏，播放時事和財經等資訊。另外，有居民向他反映馬鐵車站，尤其是人流較多的大圍和烏溪沙站的指示牌不足。就此，他請九鐵檢視有關情況。此外，他指西沙路與馬鞍山站附近路段的種植情況很差，希望九鐵能作出改善。他續說，不負責任的駕駛者經常將垃圾亂拋在馬鐵架空鐵路下的栽種區，影響植物生長和環境生。他詢問該等栽種區的清潔工作是由九鐵還是政府部門負責，以便市民聯絡適當部門跟進。

35.	羅佩珊小姐感謝李子榮先生的讚賞和意見。她指出，九鐵正籌備透過車廂的顯示屏向馬鐵乘客發放時事和天氣等資訊，稍後便會推出有關計劃。此外，自馬鐵通車以來，九鐵已於各車站加設了約300個指示牌，包括行人指示牌、轉乘指示牌和指示駕車人士前往各車站的指示牌等。九鐵將於本年第二季全面檢討馬鐵沿線各站的指示牌設施，並歡迎委員向九鐵轉達乘客對馬鐵車站指示牌的意見，以便在檢討時一併考慮。另外，她於會前已收到李子榮先生有關西沙路與馬鞍山站附近路段種植情況的查詢，並正跟進有關問題。至於馬鐵架空鐵路下的栽種區的清潔問題，她會於會後聯絡李子榮先生作出跟進。

36.	李躍輝先生指出，會議通告列出討論議題II—資料文書的預算時間只是15分鐘，但直至現在，有關的討論已接近1小時。這除了反映主席在預算時間上可能判斷錯誤外，他亦發現不少委員藉此時段向政府部門提出質詢，做法偏離資料文書的原意。他請主席改善時間的控制，以免影響真正需要委員會討論的議程的進度和浪費官員的時間。

37.	主席表示已知悉李躍輝先生的意見。他指出，於討論議題II前，他已向委員宣布如他們對資料文書的內容沒有不清晰的地方，便無需提出發問。基於資料文書的討論應只限於委員要求部門澄清文書內容不清晰的部分，他不會讓委員提出第二輪發問，因此他將預算討論時間定為15分鐘。他表示會考慮加長日後資料文書的預算討論時間，並希望各委員自律，只就資料文書內容不夠清晰的部分提出發問。

38.	有關文書TT 17/2005，劉帶生先生詢問銀城街改建行車道工程(工程編號NE/143/04)的施工地點和工程的詳細內容。

39.	路政署新界區區域工程師(沙田)黃鎮健先生回應說，工程涉及擴闊銀城街近插桅桿街路口的路面。路政署現正於該處進行遷樹和安排水務署遷移相關的消防栓和水喉等設施，稍後便會展開擴闊工程。

(會後註： 路政署澄清擴闊地點應為銀城街近沙田圍路路口。)

40.	楊倩紅女士詢問路政署，沙角街/新田圍路改建行人過路設施工程的施工位置。

41.	黃鎮健先生回應說，上述工程的施工位置位於沙角街與新田圍路路口，運輸署要求將該過路位置稍為向後遷移。

42.	黎金玲女士表示，她早前收到馬鐵於晚上進行試車的通知。她詢問九鐵於馬鐵通車後仍然安排試車的目的。

43.	羅佩珊小姐回應說，馬鐵進行試車的目的是希望進一步提升其可靠性，而試車需於晚間收車後才能進行。馬鐵近期的試車多數只涉及一部列車行走一段時間，因此九鐵相信試車不會對居民造成很大的影響，並已發信通知附近的居民有關試車的安排。

44.	有關T4號主幹道路加建引路的建議，蔡耀昌先生認為擬建的引路十分接近日後車公廟站上蓋物業的民居，加上引路會以高架形式興建，因此他擔憂引路除會破壞第27區休憩用地的規劃外，亦會在景觀和噪音方面為民居帶來負面影響。他促請當局在研究興建引路時考慮有關因素。

45.	郭譚玉英女士表示，當局計劃於7月展開T4號主幹道路工程詳細設計工作。在展開詳細設計前，當局會考慮委員的意見，檢討原先的設計，並會在落實T4號主幹道路最終的設計前再次諮詢委員會。

(陳盧燕冰女士、蕭顯航先生及梁志偉先生於此時到達；黃國雄先生於此時離席。)

|  | III. | “T3號道路及相關道路工程的臨時交通管理措施”諮詢文件 (文書TT 19/2005) |
| --- | --- | --- |

46.	土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士及前田-百勤-新昌聯營公司交通工程師鍾子明先生簡介文書內容。郭譚玉英女士向委員簡報T3號道路工程工地的滅蚊情況。她指出，雖然大圍區2005年1月的誘蚊產卵器指數是零，但承建商仍然維持每天清理地盤和每星期於地盤噴滅蚊油一次的安排，並於2月26日在工地進行了一次雨季前的滅蚊工作。為配合食物環境生署於沙田區展開的第一期滅蚊運動，承建商計劃於3月5日及22日於T3號道路工程工地進行大型的滅蚊運動。另外，當局已於2月17日舉行了T3號道路社區聯絡小組會議，向各社區人士簡介文件(TT 19/2005)的臨時交通管理措施。承建商改善了積存街行人斜道的路面及定時派員於工地灑水和於工地設置自動灑水系統，以改善工地附近塵土飛揚的情況。在展開夜間工程前，承建商會向當區代表作詳細介紹，並在有可能受工程影響的大廈張貼告示。此外，承建商已盡量加強消減噪音措施，如在施工地點採用臨時的隔音屏障。承建商亦會於這數天內於美田路及香粉寮街的新迴旋路加設更多指示牌。至於T3號道路工程的進展，承建商繼續於六合村附近興建迴路H和行人橋D、於大埔公路介乎油站與沙田花園之間興建擋土牆F和於劉伯樂中學與沙田公立學校外安裝天橋預製組件，而連接八號幹線的行車隧道的結構已經建成。另外，當局計劃於4月初開始分階段進行封閉位於成全路與獅子山隧道公路之間的大埔公路北行線的有關工作，包括在4月6日實施6條巴士線改道、在4月9日禁止車輛在成全路右轉大埔公路及在4月14日正式封閉該段大埔公路北行線。當局於封路前會安排一次特別的簡介會，她請有興趣出席簡介會的委員與秘書處聯絡。

47.	鄧永昌先生認為當局將美林美楓樓巴士站遷往美林熟食檔對出位置的安排並不妥當。他指出，搬遷巴士站會影響4條巴士線和數條專線小巴線，對居民造成不便。此外，這亦會增加使用美田路和香粉寮街新迴旋路的車流，他擔心迴旋路和只有兩線的香粉寮街未能應付增加的交通負荷，導致交通擠塞。他認為當局無需將美楓樓巴士站遷往熟食檔，只需將現有的巴士站向前移10米，便可解決問題和避免迴旋路出現交通擠塞。他請當局考慮上述的建議。

|  |  | 48. 盧偉國博士,MH,JP表示，他於早前的會議已提出大圍區正進行不少道路工程，有關的政府部門已費盡心思協調交通改道措施，令大圍區的交通大致可維持暢順。當局亦樂意聽取委員的意見，於臨時交通改道的位置加設更多指示牌，提醒駕駛人士。他指出，早前他親眼目睹一宗交通意外，一輛私家車與一輛計程車於成運路與成全路路口相撞。雖然他不能肯定意外與交通改道有直接關係，但他相信若當局於車輛流量高的地方多加警示路牌，可協助駕駛者適應交通改道後的駕駛模式，有效避免交通意外的發生。他又指出，不少車輛經常於成全路非法停泊上落貨，影響車輛由成運路右轉的視線。就此，他請警方於該處加強檢控非法泊車。此外，他建議當局於晚上在交通改道的位置加設更多警告燈，提示駕駛者交通改道的安排。 |
| --- | --- | --- |

49.	梁永雄先生感謝土木工程拓展署於社區聯絡小組會議後立即跟進美田路與香粉寮街的新迴旋路路牌不足的問題，並聽取居民的意見，派員看守近積存街行人隧道的工地，確保貪圖方便的居民不會移開鐵欄橫過工地，造成意外。有關松嶺路行人橋A過分迂迴的問題，他請當局考慮於T3號道路通車後，在交通安全的情況下於松嶺路行人橋A的橋台附近加設行人過路設施，以方便行人，尤其是長者和傷殘人士前往沙田診所和油站一帶。另外，在上次社區聯絡小組會議後，他與土木工程拓展署同事一同前往視察美林美楓樓巴士站，知悉由於當局將於該處進行橋台工程，現時的巴士站不能容納所有的巴士線。他建議當局將部分巴士線，如46X和46S號保留在原有的巴士站，而其餘的巴士線則遷往新地點，並請當局考慮上述的建議。至於積存街巴士站因工程關係需臨時遷往城門河橋上的安排，他建議當局安排工程於學校復活節假期期間進行，以避免學生於臨時巴士站下車後胡亂橫過大埔公路，釀成意外。此外，他促請當局於臨時巴士站開放期間派員指示下車的居民前往行人過路處橫過馬路，以策安全。

50.	慶祥先生擔憂當大埔公路(往沙田方向)的KCRC橋北行線封閉後，沙田市中心的交通會出現混亂情況。他指出，沙田市中心共有7個大型屋苑(不包括文禮閣)，合共30多幢樓宇，當中有不少居民擁有自己的車輛。除住宅外，沙田市中心亦有很多商場和街市，每天有很多車輛停泊在街道上起卸貨物。因此，他相信若當局在封路前沒有向居民和商戶作充足的宣傳，市中心的交通會出現混亂情況。就此，他建議當局於封路前召開一次簡介會，廣邀市中心的業主組織、住宅和商場的管理公司出席，以便透過該等組織向住戶和商戶傳遞封路的信息和有關的交通安排。

51.	郭譚玉英女士回應說，正如她在T3號道路社區聯絡小組時所解釋，由於大埔公路會繼續進行行人天橋工程，現時美林美楓樓對出路面並沒有足夠空間容納巴士站，因此巴士站需遷往美林熟食檔對出的位置。另外，當局會於交通改道的位置，包括稍後因封閉KCRC橋北行線而實施的交通改道位置提供合乎交通改道準則的警告牌，提醒駕駛者新的交通安排。她指出，整個KCRC橋北行線的封閉過程約需兩星期。當局將於復活節前，即實施封閉前，於T3號道路總駐地盤工程師辦公室舉行簡介會，向有關的議員和地區代表介紹封閉KCRC橋北行線的交通安排。

|  |  | 52. 鍾子明先生補充，由於大埔公路支路上將會進行T3號道路北行線的樁柱工程，因此現時美林美楓樓對出路面沒有足夠空間容納巴士站。此外，當局委託的交通顧問已就巴士站遷往熟食檔後的交通流量進行研究，確定熟食檔對出路面有足夠空間容納巴士站。在巴士站遷移後的首星期，當局會與運輸署密切監察附近的交通情況，確保不會出現交通擠塞或危險的行車情況。另外，他感謝盧偉國博士讚賞他們費盡心思設計交通改道措施。承建商定會跟進警告牌和晚間警告燈不足的問題，確保合乎交通改道的準則。他指出，成運路和成全路交界的交通安排屬永久設計，在早前的一宗交通意外發生的前後並沒有作出改動，車輛在成運路可左轉往大埔公路或右轉前往九鐵大圍站方向。當局正在該交界處建造行人安全島和永久的過路島。現時該處的左右交通已清晰分隔，並設有清楚的指示牌告知駕駛者行車方向。他估計該宗交通意外可能與駕駛者未適應成運路改為單程路有關。至於將積存街巴士站臨時遷往城門河橋上的時間，由於裝嵌工程於4月才會於積存街展開，因此遷移巴士站的安排將於復活節假期後才會實施。當搬遷上述巴士站後，承建商會提供足夠的指示牌及派員於舊巴士站指示市民前往臨時巴士站。此外，承建商於巴士站搬遷前亦會發信通知附近的居民。 |
| --- | --- | --- |

(陳榮新先生於此時到達；梁志堅先生、盧偉國博士,MH,JP、丁士元先生及方玉輝先生於此時離席。)

|  | IV. | 2005-2006年度沙田區巴士路線發展計劃 (文書TT 20/2005) |
| --- | --- | --- |

53.	運輸署高級運輸主任(巴士及鐵路科)陳志文先生簡介文書內容。

54.	鄧永昌先生指出，第4C/38A區的房屋項目將陸續於2006年至2008年間入伙，加上香粉寮區尚有數個房屋發展計劃，預計該區的人口將會增加超過二萬人。除第4C/38A區外，現時美林、美城苑和美松苑的人口亦不少，但運輸署在過去10年並沒有增加巴士路線行走該區，只依賴專線小巴服務接載居民前往火車站，政策已不合時宜。他指出，現時服務該區的專線小巴路線於繁忙時段已超出負荷，未能滿足居民的需求。他對運輸署的做法表示遺憾和不滿，認為該署漠視居民的訴求，亦剝削了居民的選擇權。他表示，運輸署只計劃於2005至2006年度增加一部雙層巴士行走80號線和將283號線的總站遷往第4C/38A區，他認為仍然不足應付該區居民的需求。大圍公共交通交匯處快將落成，他認為運輸署應趁此時機重組區內的巴士路線，將部分巴士路線引入美田路行駛，以解決美林、美城苑、美松苑和第4C/38A區居民的交通需求。此外，他建議運輸署善用第4C/38A區巴士總站的空間，為該區居民提供足夠的交通服務。

55.	楊倩紅女士指出，現時行走博康至機場的E42號線的收費只是13元，但建議來往大圍火車站至迪士尼樂園的D42號線的收費卻是19.9元。她認為D42號線的收費過高，並詢問當局如何計算該線的車資。另外，她詢問D42號線會否提供長者優惠。

56.	蔡耀昌先生認為D42號線的收費過高。此外，他不理解當局沒有提供來往機場或大嶼山與迪士尼樂園的巴士服務，及D1號循環線需繞經青衣的原因。他指出，由機場出發的市民或大嶼山的居民需乘車前往青嶼幹線繳費廣場，然後轉乘D1號線前往迪士尼樂園，車程十分迂迴。就此，他詢問當局有否更好的安排，以完善前往迪士尼樂園的巴士接駁服務。另外，他建議當局增加車輛於傍晚6時至8時行走E42號線，以滿足乘客的需求。

|  |  | 57. 區議會主席韋國洪先生,JP贊同鄧永昌先生提出加強第4C/38A區巴士服務的意見。他表示曾向運輸署總運輸主任謝小舟女士反映，為配合第4C/38A區的公屋於2006至2007年落成，運輸署應於2006年加設至少一條巴士路線，從第4C/38A區的公屋開出，途經美田路、車公廟路、顯徑街、田心街、獅子山隧道、上海街和佐敦道，並以地鐵佐敦站為終點站。他對運輸署沒有聽取他的意見表示可惜，並促請該署再次認真考慮他的建議。此外，他認為若運輸署能增設多一條來往第4C/38A區與東九龍的巴士路線會更理想。他支持170號線不經培正道的安排，但認為A41P號線的總站由耀安遷往新港城會較遷往烏溪沙公共運輸交匯處的建議更理想。另外，他建議當局安排E42號線於非繁忙時段行經田心和顯徑，以增加該線的乘客量和滿足居民的需求，並請運輸署考慮將由沙田往迪士尼樂園的巴士路線的終站設在沙田火車站。 |
| --- | --- | --- |

58.	姚嘉俊先生支持運輸署開辦新巴士路線，但認為運輸署只重新路線的經濟效益，如前往科學園和迪士尼樂園這些有利可圖的路線很快便可落實，但建議來往沙田與屯門和天水圍等地區的路線卻需較長時間才能落實。他指出，因應沙田和將軍澳區人口不斷增加，委員會早前曾提出開辦來往沙田與將軍澳的巴士路線。他詢問運輸署落實該線的時間表，並促請運輸署力發展該線，以滿足兩區居民的交通需求。

|  |  | 59. 陳志文先生表示，為加強第4C/38A區巴士服務，運輸署初步計劃將283號線的總站遷往第4C/38A區，並安排兩部雙層巴士取代兩部單層巴士及增加一部雙層巴士行走該線，以提升其載客能力。此外，運輸署與巴士公司會繼續監察乘客對80號線的需求，在有需要時考慮加強該線的服務。運輸署亦會與巴士公司跟進善用第4C/38A區巴士總站的意見。至於來往沙田與將軍澳的交通服務，沙田居民可乘搭東鐵或馬鐵，然後轉駁地鐵前往將軍澳。他們亦可選乘巴士前往東九龍，然後在觀塘以折扣優惠車費轉乘巴士往將軍澳。基於現時已有交通服務讓沙田區居民往來將軍澳，運輸署在現階段對開設來往沙田與將軍澳巴士路線的建議有保留。 |
| --- | --- | --- |
| 運輸署 龍運巴士有限公司 |  | 60. 運輸署高級運輸主任(巴士及鐵路科)梁佩賢小姐回應說，D42號線屬消閑路線，由於預計乘客會集中於早上時段前往迪士尼樂園，而晚上時段則會集中由迪士尼樂園離開，加上巴士公司需預留後備車輛應付突如其來的乘客需求，因此D42號線的營運成本較一般來回程乘客量相若的巴士路線高。至於市民由大嶼山前往迪士尼樂園的交通安排，她指出，新鐵路迪士尼線將配合迪士尼樂園的運作，該線共有兩個車站，包括迪士尼站和位於地鐵青衣和東涌站之間的欣澳站。由市區前往迪士尼樂園的市民可乘搭地鐵東涌線，然後在欣澳站轉乘迪士尼線往迪士尼樂園。而大嶼山的居民則可乘地鐵由東涌站前往欣澳站，然後轉駁迪士尼線前往迪士尼樂園。除選乘鐵路外，市民亦可乘搭由機場一帶開出的“A”及“E”號線巴士前往青嶼幹線繳費廣場，然後轉乘D1號線前往迪士尼樂園，詳情可參閱文書TT 20/2005補充資料附件4C。另外，運輸署和巴士公司亦察覺D1號路線迂迴的情況，並於較早前一同進行實地視察，發現現階段的路面情況並不適合雙層巴士由青嶼幹線繳費廣場轉回迪士尼樂園。雖然如此，運輸署和巴士公司會再深入研究有關問題，以期令D1號線的行車路線更暢順和直接。此外，運輸署與巴士公司會後會就E42和A41P號線進行乘客量調查，如發現該等路線於繁忙時間的服務不足，便會作出改善。 |

61.	龍運巴士有限公司襄理(車務)關智偉先生指出，現時E42號線傍晚6時至8時的班次為15至20分鐘一班。由於現時東涌新市鎮的人口不算太多，傍晚繁忙時間E42號線由機場往沙田的班次較由沙田往機場的班次多，以配合機場員工下班之乘車需求。因應委員提出E42號線傍晚繁忙時段班次不足的意見，巴士公司會就此進行乘客需求的調查。隨東涌區人口不斷增加，巴士公司會定期檢討E42號線的班次，確保服務能應付市民的需求。另外，他解釋遷移A41P號線的總站往烏溪沙公共運輸交匯處的目的是希望該線能服務馬鞍山西面的乘客。他指出，現時A41P號線於新港城外已設有中途站。如將A41P號線的總站遷往新港城，巴士需繞道前往烏溪沙後再返回馬鞍山市中心，會令路線變得更迂迴。有關提出D42號線由沙田火車站開出的意見，他指出，D42號線由大圍火車站開出後會途徑沙田市中心。由於大圍火車站是東鐵和馬鐵的交匯處，因此選擇D42號線由大圍火車站開出，以方便馬鐵乘客乘搭該線。

|  |  | 62. 九龍巴士(1933)有限公司策劃及發展部副主管游妙兒女士回應說，為配合第4C/38A區的人口增長，九巴將於2006年度增加三部巴士，而283號線亦會全線改用雙層巴士行走。至於委員提出新巴士路線的建議，九巴會與運輸署一同作出研究和檢討。 |
| --- | --- | --- |

63.	李子榮先生指出，雅典居居民反對A41P號線遷移總站的建議，並希望當局能維持現時A41P號線的行車路線。A41P號線總站遷移後，原先設在雅典居附近的兩個巴士站將會取消。雅典居居民如欲前往機場需改用近馬鞍山警署或富輝花園的巴士站，而由機場返雅典居時，居民則需於近富輝花園的巴士站下車。由於馬鞍山警署和富輝花園與雅典居有一段距離，這對帶行李的居民帶來不便。另外，他指出運輸署提交的資料未能清楚說明A41P號線建議新設的巴士站的位置，同時亦沒有提供D42號線確實的服務時間和班次安排。他請運輸署提供有關資料，供委員參考。此外，他支持開辦來往沙田與將軍澳的巴士路線，以滿足兩區居民的交通需求，並建議運輸署考慮伸延現時來往沙田與西貢的299號線至將軍澳。

64.	李錦明先生認為D42號線的收費非常昂貴。他不理解運輸署就委員提出該線收費過高作出的解釋，和該署指D42號線需預留後備車輛於繁忙時間使用的理據。他認為政府已向九巴發出專營權，九巴是有責任服務市民，因此有關D42號線收費的問題應由九巴回應。至於D42號線的行車路線，他認為現時建議的路線過分迂迴，並質疑該線繞經荃灣一帶的目的只是為了增加該線的乘客量。另外，他指出，運輸署自馬鐵通車後便取消86A號線，其服務由86B號線取締。根據文書附件2A，86B號線除改道行經松嶺路和T3路外，並沒有其他加強服務的建議。就此，他詢問當局現時86B號線的服務是否已可滿足乘客的需求。

65.	黎金玲女士詢問當局，所有駛經獅子山隧道的巴士改用空調巴士的時間表。另外，她指出現時深水南昌站並沒有巴士直接前往沙田或新界東其他地區，市民需轉乘巴士來往兩地，浪費時間和金錢。她詢問巴士公司有否為沿途的巴士提供轉乘優惠。此外，她促請當局認真考慮開設來往深水南昌站和沙田的直接巴士服務。

66.	慶祥先生詢問269D號線改行五號幹線的車程和行車時間會縮短多少，及該線的收費會否因車程縮短而下調。此外，他認為九鐵應與委員會站在同一陣線，向運輸署爭取開辦來往沙田與將軍澳的直接巴士服務，以吸引更多市民前往沙田，間接增加馬鐵的乘客量。至於來往沙田與將軍澳巴士線的行車路線，他相信由將軍澳經觀塘繞道和大老山隧道，然後前往沙田小瀝源等地的效益會較伸延299號線至將軍澳高。另外，委員會去年通過動議，要求運輸署開辦沙田至落馬洲的通宵過境巴士服務。雖然有關建議當時未能獲得運輸署的認同，但他仍希望署方能再次作出考慮。他指出，運輸署最近透過民政事務處徵詢他對現時旺角至落馬洲的通宵專線小巴路線於沙田市中心加設中途站的意見。起初，他擔憂運輸署會以此作為否決委員會爭取開辦來往沙田與落馬洲的通宵巴士服務的藉口，但期後得知該建議是由營辦商自行提出，目的是希望拓展業務和方便沙田區居民後，他的憂慮便釋除。他表示，若委員對營辦商的建議沒有強烈反對，他會向民政事務處表示接受有關建議，以便轉告運輸署。

| 運輸署 |  | 67. 陳志文先生回應說，由於五號幹線尚在興建中，因此運輸署仍未能確定269D號線改行五號幹線後車程和行車時間有何改變，但初步估計車程和行車時間只會輕微減少，對票價的影響不大。待五號幹線落成後，運輸署和巴士公司會安排實地試車，以準確評估269D號線的車程、行車時間和票價。另外，運輸署和巴士公司會密切監察來往沙田和深水區的86B號線的運作情況，並會因應實際情況，增加行走該線的車輛，以滿足市民的需求。此外，運輸署亦會研究委員提出伸延299號線至將軍澳的建議。 |
| --- | --- | --- |

68.	梁佩賢小姐指出，文書附件3已詳細描述A41P號線搬遷巴士終站後將會取消和增設的巴士站的位置。此外，由於迪士尼公司仍未決定迪士尼樂園的開放時間，因此運輸署未能確實D42號的服務時間和班次。如有進一步消息，運輸署會向委員匯報。另外，由於地理環境的因素，由沙田前往大嶼山的車輛無可避免需駛經荃灣和青衣。運輸署已安排計劃中的D42號線行走荃灣和青衣的特快路線，而於荃灣和青衣沿線亦不會設置中途站，以期盡量縮短該線的行車時間。

69.	關智偉先生補充，乘坐D42號線由沙田前往迪士尼樂園的人流集中在迪士尼公園早上開放前後的一段短時間，而乘坐該線由迪士尼樂園返回沙田的人流則集中在迪士尼樂園關門前後的短暫時間。巴士公司相信中段時間乘坐D42號線的乘客並不多。雖然如此，巴士公司仍需安排兩部巴士和車長行駛該線。由於D42號線的乘客需求模式與一般來回程乘客量相若的巴士路線不同，因此D42號線的運作成本相對較高。

70.	鄧永昌先生對運輸署的回覆表示不滿，認為該署沒有正視第4C/38A區人口增加對公共交通服務的需求。該署只增加兩部雙層巴士行經第4C/38A區的安排，未能解決問題。他促請運輸署於第4C/38A區住宅入伙前，詳細規劃該區巴士總站的公共交通服務安排，以善用巴士總站的空間，滿足居民的交通需求。

71.	楊倩紅女士認為巴士公司解釋D42號線票價較E42號線高的原因牽強，並重申兩條路線的車程相若，但票價卻有很大差別。就此，她促請當局認真考慮調低D42號線票價的建議。此外，她指當局仍未回答D42號線會否提供長者優惠的問題。

72.	姚嘉俊先生認為運輸署基於現時市民可由沙田乘巴士往東九鐵，然後再轉乘巴士往將軍澳的原因，否決開辦來往沙田與將軍澳的直接巴士服務的說法並不成立。他舉例說，雖然市民可由沙田乘搭東鐵往上水，然後轉乘巴士前往天水圍，但運輸署仍開設來往沙田與天水圍的269D號線。同樣，沙田居民可乘巴士前往荃灣，然後轉乘其他巴士路線往屯門，但運輸署亦有開辦來往沙田與屯門的直接巴士服務。就此，他促請運輸署認真考慮開辦來往沙田與將軍澳的直接巴士服務，以滿足居民的訴求。

73.	李錦明先生認為D42號線的收費不合理，該線的票價有下調空間。他不認同巴士公司由於需預留後備車長行駛D42號線而令該線的運作成本較一般巴士路線高的解釋，並重申巴士公司應以服務市民為大前提，為市民提供合理的交通服務。

74.	黎金玲女士表示，當局仍未回答行經獅子山隧道的巴士改為全空調的時間表和由深水南昌站往新界東沿途的巴士路線有否提供轉乘優惠。

| 運輸署 |  | 75. 李子榮先生表示，文書未能清晰指出A41P號線搬遷巴士終站後增設的巴士站的位置，他請運輸署提供更詳細的資料。另外，他建議D42號線改由富豪花園開出，然後經沙田市中心、大圍、城門隧道前往迪士尼樂園。他相信上述的行車路線較當局建議的路線更為順暢。 |
| --- | --- | --- |
| 運輸署 |  | 76. 陳志文先生回應說，運輸署會研究第4C/38A區的公共交通服務需求和伸延299號線至將軍澳的建議。至於由沙田往西九龍方向的巴士路線會否提供轉乘優惠的問題，由於這涉及票價問題，運輸署需與巴士公司作詳細研究。他指出，巴士公司新購置的巴士全是空調巴士。運輸署會與巴士公司商討，盡快調撥空調巴士行駛途經獅子山隧道的路線。 |

| 運輸署 |  | 77. 梁佩賢小姐補充，D42號線會提供長者半價優惠。運輸署亦已備悉委員認為D42號線票價過高的意見，並會作出調整收費的考慮。此外，如委員仍然不清楚A41P號線搬遷巴士站後增設的巴士站位置，她可於會後作出跟進。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 78. 關智偉先生指出，由於大圍火車站的巴士總站較新城市廣場巴士總站的空間充裕，可提供足夠位置給巴士和後備車輛停泊，因此設定D42號線由大圍火車站開出。 |

| 運輸署 |  | 79. 主席請當局考慮委員的意見，嘗試於其他地區尋找適當的站頭，以便使D42號線的行車路線更為暢順。 (莫偉雄先生、程張迎先生、周嘉強先生,MH、蔡耀昌先生、梁志偉先生及陳志良先生於此時離席。) (主席離席休息，由副主席暫代執行主席職務。) |
| --- | --- | --- |

|  | V. | 提問 |
| --- | --- | --- |

- 劉帶生先生問：

"本人的辦事處接獲不少區內居民的意見，表示城門隧道巴士轉車站欠缺廁所，乘客需要使用廁所時，只能夠向隧道公司職員借用，或忍耐至終點站始能解決生理需要。由於城門隧道轉車站有不少巴士路線前往北區、大埔區、天水圍區及屯門區，因路途遙遠，大部分乘客需忍耐多三十分鐘至一小時的車程才能抵家，因此轉車站實有需要加設廁所供轉車人士使用。此外，近年使用城門隧道轉車站的人流和巴士路線不斷增加，現有的巴士站上蓋已不勝負荷。

本人特此提問如下：

(i)	每天有大量乘客使用城門隧道轉車站往新界各區，政府及九巴有否就乘客對廁所的需求作出調查，以了解乘客對廁所的實際需要？

(ii)	調查後如發覺有此需要，政府及九巴會否在城門隧道巴士轉車站加設廁所？

(iii)	城門隧道巴士轉車站有否空間加設廁所？

(iv)現時的政策是根據甚麼標準決定是否加設廁所？

(v)	如加設廁所可行，由策劃至完工需時多久？

(vi)政府會如何改善城門隧道轉車站的上蓋和其他配套設施，以應付日益增加的人流和車流？"

81.	運輸署和九龍巴士(1933)有限公司的回覆載於文書TT 21/2005。

82.	劉帶生先生感謝運輸署梁耿恒先生今早親自前往城門隧道轉車站實地了解情況，並表示欣賞他的工作態度。他指出，不少沙田區居民前往城門隧道轉車站轉乘巴士。運輸署在回覆中雖承認城門隧道轉車站的人流很多，但表示礙於地理因素的限制，轉車站的可用空間十分有限。他認為城門隧道轉車站仍有擴闊的空間，並希望運輸署和地政處等同事可往現場實地了解，利用轉車站旁的斜坡擴建轉車站，以疏導人流和騰出空間加設洗手間等設施。他又指出，現時轉車站的上蓋已老化，出現漏水情況。就此，他促請當局盡快改善轉車站的基建設施，為居民提供一個更舒適的候車環境。

|  |  | 83. 區議會主席韋國洪先生,JP指出，城門隧道轉車站深受市民歡迎，繁忙時間的人流很多。轉車站於十多年前落成，設計較簡陋，上蓋已出現漏水情況。另外，他發現不少市民於轉車站等候期間吸煙。由於轉車站的上蓋很低，只有6至7尺高，令煙霧難於吹散，嚴重影響其他候車人士。他認為轉車站有擴闊的空間，並促請運輸署全面檢討和改善轉車站的設施，如將轉車站改建為室內轉車站，並加設空調設施。他建議委員會聯絡有關部門於下午繁忙時間參觀轉車站，實地了解情況，並請秘書處協助跟進參觀活動。 (會後註：秘書處已安排委員與有關部門代表於二零零五年三月三十日前往城門隧道轉車站實地視察。) |
| --- | --- | --- |

84.	黎金玲女士贊同韋國洪主席的意見。她指出，不少吸煙人士在登車前將煙蒂亂抛在地上，影響轉車站的環境衞生。她建議當局於轉車站內闢設吸煙區，以解決其他乘客被迫吸食"二手煙"和環境衞生的問題。此外，她亦贊成於轉車站加設洗手間的建議。

85.	運輸署高級運輸主任(沙田)梁耿恒先生回應說，運輸署就改善城門隧道轉車站設施的問題上持開放態度，並樂意與委員和其他部門一同進行實地視察，共同研究如何利用轉車站兩旁的斜坡擴闊轉車站，以騰出空間改善轉車站的設施。

86.	黎金玲女士詢問運輸署會否建議九巴派員於轉車站維持秩序和增派人手清潔轉車站。

| 運輸署 |  | 87. 梁耿恒先生承諾會與九巴公司商討，要求他們增派職員於轉車站維持秩序，以改善轉車站現時的情況。 |
| --- | --- | --- |

88.	劉帶生先生指出，由於改善城門隧道轉車站的事宜涉及多個政府部門，他詢問主席會否考慮成立工作小組跟進此事。

89.	主席表示，待運輸署就改善城門隧道轉車站的建議作初步回覆後，才會考慮成立工作小組的需要。

(梁永雄先生於此時離席。)

90.	衞慶祥先生問：

"馬鐵在試車期間以至啟用後，均有居民指稱其噪音帶來滋擾，就此，本人謹提出以下問題：

(i)	馬鐵自試車期間及啟用後迄今，共接獲多少宗有關噪音的投訴？九鐵可否按月份及馬鐵沿線的區份提供有關資料？

(ii)	文禮閣居民自2005年1月9日開始指稱馬鐵進出車公廟站時產生類似"刮鐵"般極度刺耳的噪音，未知道原因何在？類似的刺耳聲有否在其他站出現？如何消除此種刺耳噪音？

(iii)就馬鐵所產生的噪音，當局可有在馬鐵沿線，特別是接近民居的地方量度聲音的分貝？若有，可否提供有關結果？

(iv)當局會否在馬鐵沿線興建隔音屏障？如會，主要會在哪些地方興建及何時進行工程？如否，原因為何？"

91.	九廣鐵路公司(九鐵)和環境保護署(環保署)的回覆載於文書TT 22/2005。

92.	衞慶祥先生表示，他在馬鐵未通車前，尤其在試車期間，曾收到居民投訴指馬鐵於晚間產生噪音，當時他直接向九鐵反映問題，期後再沒有收到居民的投訴。自馬鐵投入服務後，他並沒有收到居民投訴噪音問題。直至約1月9日，他開始不斷收到文禮閣居民的投訢，表示於晚間聽到類似"刮鐵"般極度刺耳的噪音，影響他們入睡。他曾於1月初致函九鐵要求跟進此事，但情況未見改善。因應他的提問，九鐵指2005年1月份大圍/車公廟區共收到兩宗投訴，他相信這兩宗投訴的投訴者分別是他本人和文禮閣管業處。雖然投訴數字不高，但這並非表示情況不嚴重。他指出，文禮閣業主立案法團和管理處最近就馬鐵噪音問題進行簽名運動，共收集了589個業戶的簽名，強烈要求九鐵於馬鐵大圍站和車公廟站一段加設隔音屏障。他詢問九鐵會視該589個業戶的簽名為1宗還是589宗投訴個案。若九鐵只視該等簽名為一宗投訴，他會考慮請業戶各自簽發投訴信予九鐵，以反映問題的嚴重性。他續說，回覆中指當局曾於馬鐵沿線的屋苑量度列車的聲量，發現馬鐵列車聲量符合《噪音管制條列》所訂不高於55分貝的規限，但當局卻沒有報告現時文禮閣所承受的噪音水平。自從他於區議會上提出有關問題後，九鐵才派員到文禮閣實地了解情況，這可能反映九鐵對一般居民的投訴的重視程度較低。他指出，當局的回覆並沒有解釋刺耳聲音於1月9日起才開始出現的原因。他又詢問九鐵是否已於馬鐵沿線兩旁預留空間加設隔音屏障。最後，他促請九鐵解釋馬鐵發出刺耳聲音的原因，並建議九鐵往文禮閣實地視察，盡快解決馬鐵對文禮閣業戶帶來的噪音滋擾。

93.	羅光強先生贊同衞慶祥先生的意見。他收到不少居民投訴馬鐵噪音對他們造成滋擾，但九鐵指由於馬鐵發出的聲量符合法例規定，因此不會加設隔音屏障。他一直對《噪音管制條例》訂下評估噪音水平的方法有保留，認為以"半小時平均值"的方法來量度噪音水平並不能直正反映噪音對居民的影響。他詢問當局，現時本港採用的《噪音管制條例》是沿用哪個國家的法例及有否考慮條例是否適用於人煙稠密的香港。他又指出，富寶花園與雅典居的噪音水平雖然相約，但九鐵以富寶花園與馬鐵距離較遠為理由，只於雅典居一帶加設隔音屏障。九鐵期後更指該等屏障的作用並非隔音，而只是保障鄰近馬鐵居民的私隱。就此，他請九鐵就未有於富寶花園加設隔音屏障一事作出合理解釋。他又認為馬鐵的隔音措施設計不完善，雖然馬鐵的列車和軌道兩旁已加設吸音裝置，但列車車頭並沒有任何吸音設施。最後，他促請九鐵和環保署盡快處理馬鐵的噪音問題。

94.	李子榮先生指出，他早前曾向馬鐵沿線居民進行問卷調查，並已於1月向九鐵反映調查結果。雖然當局提供馬鞍山和烏溪沙一帶的居民投訴馬鐵噪音數字並不高，但問卷調查結果卻顯示居民對馬鐵噪音問題表示憂慮。根據當局提供有關馬鐵沿線屋苑的噪音水平量度結果，雖然屋苑的噪音水平合乎法例要求，但卻十分接近可接受55分貝的水平。他舉例說，海濤居日間和馬鞍山中心晚間的噪音水平平均值分別達54分貝及53分貝。他相信居民長期於高噪音水平的環境下生活，容易造成精神困擾。他表示稍後會提出臨時動議，促請當局正視馬鐵噪音的問題。

95.	九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理羅佩珊小姐回應說，九鐵十分關注文禮閣居民指受馬鐵噪音滋擾的問題。她指出，九鐵曾於2004年11月量度文禮閣的噪音水平，發現噪音水平低於法例所訂的規定。九鐵最近收到文禮閣居民的意見後，已於上星期派員到文禮閣量度聲量。可是，由於當晚的風勢太大，量度工作未能順利進行。九鐵會再作出安排，然後視乎量度結果，研究跟進工作。至於馬鐵車公廟站在1月9日開始發出刺耳聲音的原因，九鐵已翻查有關記錄，發現馬鐵列車和路軌於1月9日前後並無變動。九鐵會繼續與有關部門研究為何居民感到刺耳聲音。此外，她請委員理解，富寶花園與馬鐵的距離確實較雅典居與馬鐵的距離遠，因此九鐵並沒有於富寶花園一帶加設屏障。她指出，九鐵已為馬鐵採取多重隔音措施，包括於列車和軌道上設置吸音裝置，確保馬鐵列車發出的聲量符合《噪音管制條例》的規限。她解釋，馬鐵聲浪主要來自路軌和車輪的磨擦，與車頭的關連不大。因此，九鐵已針對聲源在車底、路軌兩旁通道及護牆內側設置吸音墊，為列車加裝"裙板"和在路軌裝置浮動板及橡膠墊片，防止聲浪擴散。九鐵會繼續密切監察有關情況，確保馬鐵發出的聲浪符合法例的要求。

96.	環境保護署高級環境保議主任(區域北)4翁媛女女士指出，《噪音管制條例》規定以"30分鐘等效連續聲級"的方法量度噪音水平，而此量度方法是根據國際慣用量度列車行走噪音的方法。雖然馬鐵列車的噪音水平符合《噪音管制條例》的要求，但環保署仍十分關注居民對馬鐵噪音的投訴。該署會將收到的投訴轉介九鐵跟進，希望九鐵能盡量配合，將噪音水平減至最低，以免滋擾居民。

97.	羅光強先生詢問九鐵為馬鐵沿線屋苑加設隔音屏障的距離標準。他指出，當局為富寶花園在晚間量度得到的噪音水平達52-53分貝。以此推算，較富寶花園更接近馬鐵的屋苑，如錦龍苑、馬鞍山中心和富輝花園的噪音水平相信會更高。因此，他認為九鐵以屋苑與馬鐵的距離作為加設隔音屏障的標準，解釋並不成立。他重申，以"半小時平均值"來量度噪音水平的方法並不能真正反映噪音對居民的影響，並請當局提供在各屋苑錄得的最高噪音水平數據。

98.	衞慶祥先生相信就算馬鐵噪音水平於晩間只超標一至兩次，已足以影響居民入睡，對居民造成嚴重的精神困擾。他認為當局在應用國際量度噪音的方法和標準時，應考慮香港人煙稠密的獨特環境因素，確保國際標準適用於香港。另外，他表示稍後會提出臨時動議。

99.	翁媛女女士回應說，環保署須根據《噪音管制條例》的要求，以"30分鐘等效連續聲級"的方法量度噪音水平。她指出，環保署在馬鐵沿線所錄得的噪音水平低於法例所定的標準。雖然如此，環保署每當收到居民對馬鐵噪音的投訴時，會立即與投訴者跟進了解情況，並要求九鐵作出配合，盡量改善噪音情況。

100.	羅佩珊小姐指出，除屋苑與馬鐵的距離外，屋苑四週環境及背景噪音、屋苑與馬鐵間有否建築物等均是九鐵加設屏障的考慮因素。

101.	李子榮先生提出下述臨時動議：

"沙田區議會交通及運輸委員會要求九廣鐵路公司，於馬鞍山鐵路沿線受影響或受滋擾的屋苑附近，盡快加建適合的隔音屏障。"

102.	上述臨時動議的和議人是羅光強先生。

(主席返回會場主持會議。)

103.	姚嘉俊先生建議臨時動議內加上促請當局檢討《噪音管制條例》的要求。

104.	劉帶生先生建議將臨時動議第三句"…盡快加建適合的隔音屏障…"改為"…必須盡快興建適合的隔音屏障…"。

105.	李躍輝先生反對利用政治壓力強迫政府部門或商營機構作一些法例沒有要求的事情。他認為九鐵在馬鐵噪音問題上已做到符合法例的要求，並無違規，而解決問題的方法應從檢討現行的《噪音管制條例》入手。因此，他反對臨時動議。

106.	李子榮先生聽取委員的意見後，修訂臨時動議如下：

"沙田區議會交通及運輸委員會要求九廣鐵路公司，於馬鞍山鐵路沿線受影響或受滋擾的屋苑附近，必須盡快興建適合的隔音屏障，並要求有關部門檢討現時《噪音管制條例》，以符合市民要求。"

107.	李躍輝先生認為應待有關部門檢討現行法例後，才要求九鐵跟進興建隔音屏障的問題。因此，上述臨時動議提出的兩項要求的先後次序安排並不妥當。

108.	羅光強先生表示，雖然馬鐵噪音水平沒有超越法例的要求，但仍處於高水平。他認為九鐵作為公營機構，有責任加強馬鐵沿線的隔音措施，以減低對居民的滋擾。

109.	李躍輝先生重申須依法辦事，認為應透過司法程序而非議會的政治壓力，跟進要求九鐵加設隔音屏障的事宜。

110.	衞慶祥先生認為即使在缺乏科學或法律根據的情況下，議會仍有責任解決居民的痛苦。此外，他建議將臨動議提出的兩項要求分開處理。

111.	李子榮先生接納區議會副主席彭長緯先生,JP的建議，先提出要求政府檢討《噪音管制條例》，然後再提出要求九鐵於馬鐵沿線興建隔音屏障。經修訂後的臨時動議內容如下：

"有鑑於馬鐵通車後，投訴噪音之聲不絕，在晚間尤其滋擾居民，但現今"半小時平均值"之噪音法例卻保護了馬鐵無需加建隔音屏障。因此，沙田區議會交通及運輸委員會促請政府全面檢討噪音環保法例，以保障居民有安寧的睡眠。本會更促請九鐵應市民的需要，承擔社會責任，盡快在馬鐵沿線興建隔音屏障。"

112.	上述修訂動議的和議人是羅光強先生。

113.	委員會以24票贊成，1票反對通過第111段所載的臨時動議。

114.	衞慶祥先生提出下述臨時動議：

"沙田區議會交通及運輸委員會強烈要求九廣鐵路公司立即為文禮閣業戶解決馬鐵所帶來之噪音滋擾，並於車公廟站至大圍站一段加設隔音屏障。"

115.	上述臨時動議的和議人是方鎮邦先生。

116.	委員會以24票贊成、1票反對通過第114段所載的臨時動議。

(潘國山先生於此時到達；崔穎琪女士及李躍輝先生於此時離席。)

117.	李錦明先生問：

"九鐵主席田北辰先生曾在報章上提及馬鐵於2005年底的使用人次將達每日19萬。鑑於馬鐵已在本區運作至今約3個月，本人非常關注居民使用馬鐵情況，故有以下提問：

(i)	馬鐵每日平均客量有多少？

(ii)	馬鐵單日最多乘客使用有多少人次？

(iii)馬鐵單日最少乘客使用有多少人次(開幕日除外)？

(iv)如果未達到預期客量，會否降低馬鐵的票價，以吸引更多居民使用？"

118.	九廣鐵路公司(九鐵)的回覆載於文書TT 23/2005。

119.	李錦明先生指出，九鐵主席田北辰先生於馬鐵通車前曾預計馬鐵乘客量每日可達19萬人次，但現時馬鐵的乘客量與預期目標相距甚遠，通宵行駛當天的乘客量亦只有13萬人次。此外，九鐵最近公布公司整體盈利只有5億元，遠較地鐵公司遜色。因此，他擔心若馬鐵營運仍無改善，將會影響東鐵的盈利，九鐵或會提出加價的要求，加重市民的負擔。他促請九鐵設法提高馬鐵的乘客量，如為來往美林至大圍的63A、64K及68K號專線小巴線提供轉乘優惠，以吸引美松苑一帶的居民於大圍轉乘馬鐵往馬鞍山。他亦建議馬鐵提供更多廣告位置，以增加收入。另外，他詢問九鐵會否為馬鐵乘客提供長者優惠。

120.	九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理羅佩珊小姐回應說，馬鐵通車以來的乘客量平均有八至九萬，並有上升的趨勢。她指出，馬鐵各站已設有廣告位供客戶租用。此外，九鐵理解市民需時改變乘車習慣，並正積極考慮各種推廣方法，以增加馬鐵的乘客量和收入。

121.	方鎮邦先生指出，不少居民向他反映馬鐵的票價略高，並提議馬鐵可仿傚西鐵，推出月票計劃。這除可為長期乘搭馬鐵的乘客提供車費優惠外，更可吸引更多居民使用馬鐵。他促請九鐵積極考慮上述建議，並表示稍後會提出臨時動議。

122.	衞慶祥先生建議九鐵支持委員會提出開辦來往沙田與將軍澳的直接巴士服務的意見，以便吸引更多區外的市民前往沙田，從而增加馬鐵的乘客量。

123.	李錦明先生請九鐵考慮為非行走馬鐵沿線的專線小巴路線提供轉乘優惠，以吸引更多居民選乘馬鐵。由於馬鐵沿線人口的多寡會對馬鐵乘客量有直接的影響，因此他請九鐵提供馬鐵上蓋物業發展的時間表。

124.	羅佩珊小姐回應說，九鐵會積極考慮馬鐵推出月票計劃的建議，並正搜集數據，分析計劃的可行性和其細節。此外，九鐵會在優惠能否吸引更多乘客乘搭馬鐵和是否合乎成本效益的前提下，繼續積極與其他專線小巴營辦商商討提供轉乘優惠的可行性。她指出，現時馬鐵已為65歲以上的長者提供優惠票價。至於支持開辦來往沙田與將軍澳的直接巴士服務的意見，她會向有關的九鐵同事反映。另外，她指出，九鐵已就烏溪沙站上蓋物業發展邀請發展商遞交意向書，而其餘車站的上蓋物業發展計劃仍未有確實的時間表。

125.	方鎮邦先生提出下述臨時動議：

"沙田區議會交通及運輸委員會促請九鐵公司於馬鞍山鐵路設立月票制度，以優惠價格供長期使用之乘客使用，以降低居民的交通費支出。"

126.	上述臨時動議的和議人是何淑萍女士。

127.	李錦明先生建議刪除"長期使用"的字眼和將"價格"一詞改為"票價"。

128.	陳盧燕冰女士建議將"月票制度"改為"優惠制度"，以使優惠能惠及所有馬鐵乘客。

129.	方鎮邦先生認為"優惠制度"的定義過於空泛。

130.	潘國山先生表示，除馬鐵外，九鐵亦應於東鐵設立月票制度。

131.	衞慶祥先生和李錦明先生認為潘國山先生的建議偏離提問的內容。

132.	方鎮邦先生聽取委員的意見後，修訂臨時動議如下：

“沙田區議會交通及運輸委員會促請九鐵公司於馬鞍山鐵路設立月票制度，以優惠票價供乘客使用，以降低居民的交通費支出。".

133.	上述修訂動議的和議人是李錦明先生。

134.	委員會以24票贊成、1票棄權通過第132段所載的臨時動議。

(黎金玲女士於此時離席。)

135.	蕭顯航先生問：

"吐露港公路(沙田段近沙田馬場至沙田廣場)出九龍方向的慢線共有約70多個渠蓋。因渠蓋大小不一(有三角形、圓形、正方形)，加上路面不平，每當有重型車輛行經時便會發出巨響，令附近的居民非常困擾。另外，由九龍東駕車往中文大學，如使用大老山隧道或獅子山隧道經吐露港公路，沿途均沒有指示“中文大學”的路牌，令駕駛人士難於決定駕駛的方向。

本人特此提問如下：

(i)	當局有否定期檢查或維修吐露港公路，確保道路的安全？如有，詳情為何？如否，原因為何？

(ii)	該路段近期有否進行維修？如有，可否提供維修記錄詳情？

(iii)渠蓋不平的原因何在？是否與施工及用料不足有關？

(iv)當局會如何處理重型車輛行經上述路段時發出巨響的情況？

(v)	當局會否於大老山隧道及獅子山隧道出口加設清晰路牌，指示駕駛人士前往中文大學方向？"

136.	路政署和運輸署的回覆載於文書TT 27/2005。

137.	蕭顯航先生感謝路政署黃鎮健先生和陳永生先生主動聯絡他了解情況，並約定下星期一同進行實地視察，解決有關問題。另外，就運輸署指會在接近通往有關地區的道路出口之前設立多個路線指示標誌或標記的回覆，他詢問運輸署"接近"的定義。他指出，車輛駛出大老山隧道和獅子山隧道後需駛至近彭福公園才有路牌指示駕駛者前往中文大學方向。此外，不少居民向他反映乘搭計程車前往中文大學時，由於吐露港公路沿途的指示牌不足，計程車往往駛進大埔後才折返中文大學，他請運輸署跟進上述路段路牌不足的問題。

138.	運輸署工程師(沙田一)嚴德耀先生回應說，運輸署會於各主要道路的出入口設置路標。車輛駛出獅子山隧道公路後會接駁至沙田路，然後匯合至銀禧花園對出的一段大埔公路。運輸署在銀禧花園對出的一段大埔公路豎立了大型指示牌，指示前往中文大學方向的車輛需靠左行駛。

此外，運輸署在大型指示牌後亦設置了兩個大型路標，指示駕駛者選擇正確的行車線前往中文大學。因此，運輸署相信該路段現有的道路標記已相當清晰。至於大老山隧道方面，由於該隧道出口的道路網絡較複雜，因此運輸署已計劃於隧道出口附近加設輔助性指示牌，提示駕駛者隨馬料水方向前往中文大學。

139.	蕭顯航先生指出，源禾路和火炭路交界路口的交通複雜，右轉可通往香港體育學院、向前則往火炭方向，左轉可達沙田市中心，但該交界處卻欠缺路牌指示駕駛人士前往中文大學方向，令不熟習沙田區交通的駕駛者容易出錯。他請運輸署改善上述交界路口的路牌指示。

140.	主席請運輸署備悉蕭顯航先生的意見，並於稍後安排的實地視察作詳細討論。

|  | VI. | 運輸署提交的進度報告 (文書TT 24/2005) |
| --- | --- | --- |

141.	委員知悉上述文書的內容。

|  | VII. | 二零零五/二零零六年開支科7建議預算 (文書TT 25/2005) |
| --- | --- | --- |

142.	委員會通過二零零五/二零零六年度開支科7(交通及運輸)的建議預算總額為280,000元，當中包括道路交通安全工作小組預留撥款130,000元及區內交通服務工作小組預留撥款150,000元。

143.	上述開支科7的建議預算將提交二零零五年三月十五日的財務及常務委員會審核，以制訂二零零五/二零零六年度全年預算，然後再提交沙田區議會批准。

|  | VIII. | 工作小組報告 (文書TT 26/2005) |
| --- | --- | --- |

144.	委員知悉道路交通安全工作小組、關注恆泰路支路及馬鞍山77、86區道路設計工作小組及關注沙田火車站至政府合署行人天橋工程工作小組會議紀錄內容。

145.	主席表示，他於會前收到由楊祥利先生發出的一封有關開放J3及J6橋的信件。他收到該信件後，便立即指示秘書將信件轉發給各委員參閱。據關注恒泰路支路及馬鞍山77、86區道路設計工作小組召集人何秀武先生表示，工作小組將於3月12日的會議上跟進有關事宜。

146.	方鎮邦先生表示，由於何秀武先生和楊祥利先生均缺席是次會議，他要求於下次委員會會議跟進有關問題。

147.	主席指出，何秀武先生有責任於下次委員會會議上提交3月12日工作小組會議的會議紀錄，讓委員可提出討論。

148.	李錦明先生建議委員就如何處理此事提出意見，然後再交予工作小組跟進。

149.	方鎮邦先生認為在兩位當事人不在場的情況下討論此事並不公平。

150.	何淑萍女士表示，由於工作小組將於3月12日的會議上跟進此事，然後於下次委員會會議上作出交待，因此她接納主席處理此事的方法。

|  | IX. | 下次會議日期及時間 |
| --- | --- | --- |

151.	主席表示，下次會議將於2005年5月5日(星期四)下午2時30分在沙田區議會會議室舉行。

152.	會議於下午7時10分結束。

沙田區議會秘書處

STDC 13/15/45

二零零五年三月

TT7/TT2m-05