會議紀錄TT 3/2004

沙田區議會

交通及運輸委員會(二零零四年度)

第三次會議紀錄初稿

日期 : 二零零四年五月六日(星期四)

時間 : 下午二時三十分

地點 : 沙田區議會會議室

出席者

| 何厚祥先生(主席) | 沙田區議會議員 |
| --- | --- |
| 韋國洪太平紳士 | 沙田區議會主席 |
| 彭長緯太平紳士 | 沙田區議會副主席 |
| 陳國添先生 | 沙田區議會議員 |
| 陳盧燕冰女士 | “ |
| 陳敏娟女士 | “ |
| 鄭楚光先生 | “ |
| 鄭則文先生 | “ |
| 程張迎先生 | “ |
| 周嘉強先生 | “ |
| 方鎮邦先生 | “ |
| 方玉輝先生 | “ |
| 何秀武先生 | “ |
| 何淑萍女士 | “ |
| 林康華先生 | “ |
| 劉帶生先生 | “ |
| 劉偉倫先生 | “ |
| 羅光強先生 | “ |
| 李子榮先生 | “ |
| 李錦明先生 | “ |
| 梁志堅先生 | “ |
| 梁志偉先生 | “ |
| 梁永雄先生 | “ |
| 盧偉國博士 | “ |

出席者

| 莫錦貴先生 | 沙田區議會議員 |
| --- | --- |
| 莫偉雄先生 | “ |
| 潘國山先生 | “ |
| 蕭顯航先生 | “ |
| 鄧永昌先生 | “ |
| 丁士元先生 | “ |
| 曹宏威博士BBS | “ |
| 蔡亞仲先生 | “ |
| 蔡耀昌先生 | “ |
| 慶祥先生 | “ |
| 黃國雄先生 | “ |
| 楊倩紅女士 | “ |
| 姚嘉俊先生 | “ |
| 陳榮新先生 | 增選委員 |
| 鄭啟祥先生 | “ |
| 蔣德明先生 | “ |
| 黎金玲女士 | “ |
| 林康倫先生 | “ |
| 崔穎琪女士 | “ |
| 楊祥利先生 | “ |
| 吳欲勳小姐 | 沙田民政事務處一級行政主任(區議會)2 |

列席者

| 陳宇新先生 | 沙田民政事務助理專員 |
| --- | --- |
| 梁耿恒先生 | 運輸署高級運輸主任(沙田) |
| 嚴德耀先生 | 運輸署工程師(沙田一) |
| 曾翠珊小姐 | 運輸署助理工程師(沙田二) |
| 陳偉康先生 | 運輸署工程師(馬鞍山) |
| 黃鎮健先生 | 路政署新界區區域工程師(沙田) |
| 鄭炳泉先生 | 沙田地政處行政助理 |
| 黃瑞華女士 | 房屋署房屋事務經理(沙田南及馬鞍山2) |
| 姬 樂先生 | 香港警務處沙田區行動主任 |
| 彭志良先生 | 香港警務處署理沙田區交通隊主管 |
| 康淑儀小姐 | 九廣鐵路公司傳媒及社區事務經理 |
| 列席者 |  |
| 馮兆雄先生 | 九龍巴士(1933)有限公司經理(車務) |
| 林志強先生 | 城巴有限公司營運主任 |
| 鍾志明先生 | 新世界第一巴士服務有限公司 助理營運主任 |

應邀出席者

| 甘澤榮先生 | 拓展處總工程師(沙田) |
| --- | --- |
| 譚仲強先生 | 拓展處高級工程師/沙田(1) |
| 黃星海先生 | 拓展處高級工程師/沙田(T3)2 |
| 林賀有先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 總駐地盤工程師 |
| 余慶偉先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 駐地盤工程師 |
| 李鈞明先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司工程師 |
| 徐潤君先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司工程師 |
| 徐偉添先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司副工程經理 |
| 佘健民先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司建築經理 |
| 鍾子明先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司工程師 |
| 戴富源先生 | 運輸署總運輸主任(特別職務) |
| 趙克培先生 | 運輸署高級運輸主任(特別職務1) |
| 陳志文先生 | 運輸署高級運輸主任(巴士及鐵路科) |
| 黃鳳如女士 | 運輸署運輸主任(巴士及鐵路科) |
| 郭麗英小姐 | 九龍巴士(1933)有限公司經理 (策劃及發展) |
| 區展倫先生 | 拓展署高級工程師/沙田(3) |
| 梁健如先生 | 路政署工程師(新界)1-2 |
| 鄭家慶先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 總駐地盤工程師 |
| 羅智恒先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 駐地盤工程師 |
| 譚嘉倫先生 | 百勤建築有限公司合約經理 |
| 靳培良先生 | 路政署工程師(新界)1-3 |
| 鄭可禮先生 | 沙田地政處高級產業測量師 |
| 鄧錦新先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司助理董事 |
| 梁樹永先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司高級工程師 |
| 應邀出席者 |  |
| 熊鳳文女士 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司工程師 |
| 蕭廣耀先生 | 梁志天建築有限公司建築師 |
| 楊秉坤先生 | 西圖香港有限公司助理董事 |
| 梁尚義先生 | 運輸署高級行政主任/駕駛考試 |
| 容志強先生 | 運輸署高級考牌主任/駕駛考試服務 |
| 梁小欣小姐 | 運輸署行政主任/駕駛服務 |

未克出席者

| 李立航先生 | 沙田區議會議員 |
| --- | --- |
| 蕭家強先生 | “ |
| 黃澤標先生 | “ |
| 余秀珠女士 | “ |
| 陳志良先生 | 增選委員 |

旁聽者

| 郭漢光先生 | 沙田民政事務處高級行政主任(區議會) |  |
| --- | --- | --- |
| 蘇秉毅先生 | 沙田民政事務處一級行政主任(區議會)1 |  |
| 張詠賢小姐 | 沙田民政事務處行政主任(區議會)2 |  |
| 殷慧青小姐 | 沙田民政事務處行政主任(區議會)3 |  |
| 吳智強先生 | 沙田民政事務處聯絡主任主管(西)2 |  |
| 四位新聞從業員 |  |  |
| 九位公眾人士 |  |  |

| 負責人 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 歡迎詞 |  |
|  |  | 主席宣布會議開始，並歡迎下列人士出席/列席今次會議： |
|  |  | (i) 新任運輸署工程師(沙田一)嚴德耀先生； |
|  |  | (ii) 運輸署助理工程師(沙田二)曾翠珊小姐； |
|  |  | (iii) 陪同香港警務處沙田區行動主任姬樂先生出席會議的署理沙田區交通隊主管彭志良先生； |
|  |  | (iv) 拓展署總工程師(沙田)甘澤榮先生、高級工程師/沙田(1)譚仲強先生、高級工程師/沙田(T3)2黃星海先生及高級工程師/沙田(3)區展倫先生； |
|  |  | (v) 運輸署總運輸主任(特別職務)戴富源先生、高級運輸主任(特別職務1) 趙克培先生、高級運輸主任(巴士及鐵路科)陳志文先生及運輸主任(巴士及鐵路科)黃鳳如小姐； |
|  |  | (vi) 運輸署高級行政主任(駕駛考試)梁尚義先生、高級考牌主任(駕駛考試服務)容志強先生及行政主任(駕駛服務)梁小欣小姐； |
|  |  | (vii) 沙田地政處高級產業測量師鄭可禮先生； |
|  |  | (viii) 路政署工程師(新界)1-2梁健如先生及工程師(新界)1-3靳培良先生； |
|  |  | (ix) 九龍巴士(1933)有限公司經理(策劃及發展)郭麗英小姐； |
|  |  | (x) 新世界第一巴士服務有限公司助理營運主任鍾志明先生； |
|  |  | (xi) 城巴有限公司營運主任林志強先生； |
|  |  | (xii) 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司助理董事鄧錦新先生、總駐地盤工程師林賀有先生及鄭家慶先生、駐地盤工程師余慶偉先生及羅智恆先生、高級工程師梁樹永先生、工程師李鈞明先生、徐潤君先生及熊鳳文女士； |
|  |  | (xiii) 前田-百勤-新昌聯營公司副工程經理徐偉添先生、建築經理佘健民先生及工程師鍾子明先生； |
|  |  | (xiv) 百勤建築有限公司合約經理譚嘉倫先生； |
|  |  | (xv) 梁志天建築有限公司建築師蕭廣耀先生；及 |
|  |  | (xvi)西圖香港有限公司助理董事楊秉坤先生。 |

2.	主席表示，余秀珠女士因要出席平等機會委員會特別會議，李立航先生因丁父憂，陳志良先生因病，蕭家強先生因出席香港童軍總會第一次執行委員會議，故未能出席是次會議，並已書面向委員會請假。委員會通過他們的請假申請。

3.	主席表示，文書TT 32/2004附錄IV及TT 34/2004已於較早前傳真給各委員。

4.	主席指出，市鎮之聲代表將會錄影是次會議作刊登之用。

|  | I. | 通過二零零四年二月十九日會議紀錄 5. 二零零四年二月十九日會議紀錄經下述兩項修訂後，獲得通過： (i) 第48段後加： 「當鄭楚光先生欲向各委員解釋投票程序時，蔡耀昌先生詢問他是以主席身分還是署理主席身分發言。」 (ii) 第116段後加： 「鄭楚光先生和蔡亞仲先生建議主席就是否繼續會議進行表決。蔡耀昌先生表示，他因須要出席另一會議而要離席。鄭楚光先生認為蔡耀昌先生的離席會影響會議的進度，因此蔡耀昌先生需負上有關責任。李立航先生認為鄭楚光先生的言論對蔡耀昌先生並不公平，並建議鄭楚光先生向蔡耀昌先生道歉。主席對委員因其他公務而未能繼續參與會議表示理解。」 (梁志偉先生、何淑萍女士及方鎮邦先生於此時到達。) |
| --- | --- | --- |

|  | II. | 「T3號道路及相關道路工程的臨時交通管理措施」諮詢文件 (文書TT 26/2004) |
| --- | --- | --- |

6.	拓展署總工程師(沙田)甘澤榮先生及前田-百勤-新昌聯營公司工程師鍾子明先生簡介文書內容。甘澤榮先生表示，拓展署正積極跟進社區聯絡小組地區代表的意見。他指出，積存街行人路加建臨時上蓋工程已於3月完成，而松嶺路第三號臨時路已於3月19日通車。此外，松嶺路行人路將會加闊。承建商亦已加設交通標誌及積極處理工程範圍內渠道積水和滅蚊的問題。

7.	鄧永昌先生感謝拓展署的努力，成立社區聯絡小組聽取地區人士的意見，從而改善臨時交通管理措施。他指出，H區域的施工範圍廣闊(見圖H1)，佔用不少行人路和單車徑，導致出現人車爭路的情況。他已於上次會議提出上述問題，但至今情況仍未見改善。他促請當局適當地擴闊該處路面，紓緩人車爭路的情況。另外，I區域的臨時交通管理措施實施後，大量車輛由大埔公路轉入松嶺路，銅鑼灣山路的車流亦大增。由於銅鑼山路甚斜，因此他擔心大量車輛使用該路段時會產生危險。他促請當局密切留意有關情況，確保該處的交通安全。此外，他指出由於T3號道路工程的施工範圍很大，大圍區不少地方已實施封路，對駕駛者和行人造成不便。他亦察覺部分工地只用作放置建築材料，工地內並沒有工程進行。因此，他建議當局盡快完成工程，解封路面給居民使用。

8.	盧偉國博士指出，車輛由大圍路左轉美田路時，左邊兩條行車線會急速地轉為一線行車，令駕駛者容易發生意外。他建議當局加強交通改道的預報指示牌，提醒駕駛者有關安排，以防止意外發生。

9.	莫錦貴先生指出，大圍已有很多道路實施封路措施，為居民帶來不便，並認為部分封路安排是可避免的。他舉例說，下城門道進行的渠務工程大可安排渠道鋪設於現時38A區地盤地下，而毋須封閉大圍新村對出的下城門道路面以進行工程。他促請當局檢討封路措施，盡量解封路面以紓緩交通阻塞的情況。

10.	甘澤榮先生回應說，美田路的行人路和單車徑因工程需要而收窄。當局最近已於該段路面加設指示牌，提醒騎單車人士必須於該處下車和推車，而警方亦已於該處加強管制，以防止意外發生。此外，當局亦已於松嶺路和銅鑼灣山路加設交通標誌，並會繼續密切注意該處的交通情況，確保交通安全。至於部分工地內沒有工程進行的原因，他解釋主要是由於需要配合公共設施機構進行地下設施重鋪工程，因此令部分工程出現延誤。他表示會繼續跟進有關情況，確保工程需要進行時才會實施封路。當局亦會於受影響的路段加設更多清晰的交通標誌，包括大圍路左轉美田路的路段，以提醒駕駛者有關的改道安排，避免意外發生。他續說，由於4C及38A區的住宅項目由公屋轉為居屋計劃，為配合未來位於該處的學校，有關排水系統管道無法鋪設於4C及38A區的地盤地下，而需要繞經大圍新村對出的下城門道。據他所知，沙田民政事務處將會安排會議，與渠務署及其他有關部門一同商討上述的渠務工程。拓展署亦會密切跟進有關情況，盡量減低交通改道措施對居民的影響。

11.	梁永雄先生感謝拓展署於積存街行人路加建上蓋。他請拓展署於雨季期間加強巡查積存街行人隧道，確保隧道內的渠口沒有被雜物和淤泥阻塞。另外，他曾於上次社區聯絡小組會議提出擴闊松嶺路行人路的需要，以紓緩行人和單車爭路的情況，但至今問題仍未見改善。他促請當局盡快落實擴闊松嶺路行人路的工程。

12.	區議會主席韋國洪太平紳士表示，T3號道路工程對大圍的影響深遠。他讚賞甘澤榮先生和沙田民政事務專員保持緊密聯繫，成立T3號道路工程社區聯絡小組，令受影響人士加深了解工程的細節和有表達意見的渠道。他促請工程部門日後在區內進行工程前，應加強諮詢當區議員和居民代表，以便改善工程的安排。另外，他詢問城門河畔的商戶代表是否社區聯絡小組的成員及間歇封閉積運街的詳細安排。此外，他建議於受工程影響的路段加設指示牌，列明工程的完工時間等資料，以便駕駛人士更了解交通改道的安排。

13.	甘澤榮先生表示會指示總駐地盤工程師跟進雜物阻塞積存街行人隧道渠口的問題，確保渠道保持暢通。另外，當局將於5月中於松嶺路進行加建巴士站工程，而松嶺路行人路擴闊工程屆時亦會一併進行。

14.	至於間歇封閉積運街的詳情，鍾子明先生指出，現時劉伯樂中學後面的工地正興建過路橋的樁柱。當進行嵌橋工程時，鋼架在日間需於積運街的一段路面上空作上下移動。屆時，該段積運街會間歇性封閉。每次封閉時間約1至2分鐘，然後便會重開10至15分鐘讓車輛駛上大埔公路。預計日間間歇封閉積運街的安排約需進行10天。當鋼架於晚間伸出積運街進行裝嵌過路橋三合土預製件時，該段積運街需於晚上11時30分至早上6時全封，以確保駕駛人士的安全。屆時，駕駛人士可由美田路右轉積輝街往大埔公路，然後再前往富山和下城門道方向。

15.	甘澤榮先生補充，為盡量減低對積運街交通的影響，日間間歇封閉積運街的措施只會於非繁忙時段進行，即早上10時至下午4時。另外，基於安全理由，當於積運街路面上空進行裝嵌過路橋預製件時，當局會將積運街全封，有關工程將於6月至8月期間的7至8個晚上進行。在實施晚上全封積運街的一星期前，當局會發信給附近的居民，並會於積運街豎立告示牌，預早通知居民有關的交通安排。

16.	主席促請當局盡量縮短施工時間，並要做足安民告示，以減低工程對居民的滋擾。

(周嘉強先生於此時到達。)

|  | III. | 匯報有關T3號道路及相關道路工程計劃下引起關注的5個配套工程及1項臨時交通安排措施的跟進及諮詢結果 (文書TT 35/2004) |
| --- | --- | --- |

17.	拓展署總工程師(沙田)甘澤榮先生簡介文書內容。他指出，拓展署於4月29日聯同環境運輸及工務局、沙田民政事務處及運輸署檢討和確定各項工程方案的大綱，詳情總結如下：

(i)	美田路與積輝街路口的行人隧道

由於交通政策並不鼓勵行人隧道與路面交通燈並存，經各政府部門協商後，運輸署最終同意修訂美田路與積輝街的路口設計，保留原有的行人過路燈及延遲興建行人隧道。拓展署現正跟進改動上述路口設計的事宜。

(ii)	橫過美田路及積運街的行人及單車兩用天橋

拓展署已向政策局建議以升降機取代引橋，但政策局要求拓展署先解決改建費用和升降機保養的問題。拓展署估計建造升降機和引橋的費用相若，但升降機的保養費卻超出原來預算。因此，拓展署需與負責保養升降機的部門跟進，待有關部門答應為升降機提供保養後方可落實建議。另外，拓展署需將修訂的圖則諮詢有關部門。

(iii)	連接碧田街及香粉寮街的城門河行車橋

拓展署再三檢討城門河行車橋的設計，並作出10個不同方案。新界東拓展處處長於4月30日向立法會劉江華議員、區議會鄧永昌議員和翠景花園代表展示和解釋各方案。基於交通設計、成本效益、工程進度和環境影響各方面的考慮因素，拓展署認為原方案最佳。由於香粉寮區的公共房屋預計於2006年2月落成，因此為了配合兩年後該處的交通需要，城門河行車橋將會依照原方案於本年施工。

(iv)	大埔公路沙田嶺段的改善工程

沙田花園代表十分贊同大埔公路的改善方案。但基於交通安全的一貫政策，局方和運輸署均不同意保留大埔公路駛入桂園的右轉。雖然如此，運輸署承諾當八號幹線通車半年後，該署會再檢討禁止右轉的措施。

(v)	文禮路改善工程

拓展署感謝慶祥議員安排該署與文禮閣代表舉行兩次會議，商討工程的內容。該署與文禮閣代表基本上已達成共識。該署正歸納他們的意見，以便盡快落實設計，然後展開工程。

(vi)	徑口路臨時交通安排

為了避免臨時封閉大埔公路一條行車線和改動徑口路的交通，拓展署擬將大埔公路的大型機械樁柱地基工程改以人工手挖沉箱方式進行，以減少大型機械佔用行車線的需要。但由於政府已嚴格限制採用人工手挖沉箱工序，加上拓展署最近亦收到有關工會的反對意見，拓展署將會為工程作工作風險評估，以便制訂一個可靠和可行的方案。

他續說，拓展署與其他政府部門已審慎研究上述配套工程和交通安排措施，並作出適當的改善，希望能夠獲得委員的支持，令T3號道路工程能更順利進行。

18.	梁永雄先生感謝當局尊重居民的意見，決定保留美田路與積輝街路口的行人過路燈。他詢問當局是否待T3號道路通車後才再檢討興建行人隧道的需要。

19.	甘澤榮先生回應說，當局會保留美田路與積輝街路口的行人過路燈，並檢討和改善該處相關的過路設施。另外，T3號道路工程將不包括行人隧道工程。待T3號道路通車後，運輸署會再監察該路口的交通，檢討興建行人隧道的需要。

20.	慶祥先生對文書中指拓展署與文禮閣代表已就文禮路改善工程達成共識的說法有保留。他認為拓展署與文禮閣代表就工程的分歧和矛盾並未完全解決。他與居民代表於4月23日作實地視察後曾交流意見，當時居民代表只認同拓展署部分看法，而並不是完全同意工程可以展開。他們認為需向其他居民交待拓展署的建議和再作諮詢。他同意若最終拓展署與居民代表能真正達成共識，拓展署於暑假期間展開工程能減少工程對居民和學校的滋擾。雖然他依然認為拓展署應擱置文禮路改善工程，但仍然願意聯絡文禮閣和有關的學校代表一同與拓展署商討最佳的解決方案。

| 拓展署 |  | 21. 甘澤榮先生指出，拓展署於4月23日中午曾與文禮閣居民代表會面，當時運輸署和文禮閣管業處的代表亦有出席。席間，文禮閣業主委員會主席表示不反對文禮路改善工程的進行，拓展署亦承諾會歸納居民的意見，然後盡快提交設計圖給居民參考。此外，政府一貫在資源許可的情況下，將一些小型工程納入大型工程計劃內一併進行。因此，當局並不會將文禮路改善工程從T3號道路工程中抽起。他表示，拓展署會繼續與文禮閣代表跟進有關問題。 |
| --- | --- | --- |

22.	慶祥先生強調文禮閣居民代表不反對工程並不表示他們支持工程的展開，不少工程的細節仍有待商討。他同意拓展署與居民代表應繼續跟進有關問題。

23.	鄧永昌先生對拓展署最終決定採用城門河行車橋的原設計方案表示強烈不滿，並表示會聯同翠景花園和恒峰花園的居民向拓展署提出抗議。他指出，居民曾多次向拓展署表示行車橋的興建十分擾民，並提出近10項的改善建議，但拓展署卻沒有聽取居民的意見修訂行車橋設計，仍然堅持原方案為最佳方案，做法實在不能接受。他要求拓展署不應只考慮成本效益因素，而應繼續研究興建行車橋的改善方案，盡量減低工程對居民的滋擾。另外，由於積存街的天橋十分接近民居，兩者相距只有約18尺，因此他要求拓展署於該處興建全封閉式的隔音屏障。

24.	甘澤榮先生重申，拓展署已再三檢討城門河行車橋的設計方案，並曾作出10個不同方案。除成本效益的因素外，拓展署亦會從交通設計和工程進度等方面考慮各方案的可行性。由於香粉寮區的住宅項目將於2006年完成，為了配合屆時新增的18,000名居民的交通需要，拓展署必須平衡所有因素，確保原來的居民和新入伙的居民能同時享有交通順暢的環境。另外，拓展署於4月30日與居民會晤時已向他們作出解釋，積存街天橋的懸臂式隔音屏障改為密封式隔音屏障後只能將噪音水平降低0.1分貝，但建築成本卻增加40%，因此並不合乎成本效益。他指出，當時居民基本上理解當局決定維持於積存街天橋建造懸臂式隔音屏障的原因。

25.	鄧永昌先生指出，若拓展署堅持採用城門河行車橋的原方案，將會引起居民很大的回響。他促請拓展署繼續研究改善方案，然後再向居民交待。

| 拓展署 |  | 26. 甘澤榮先生表示會跟進鄧永昌先生上述的建議。 |
| --- | --- | --- |

27.	主席表示，沙田花園和桂園的居民感謝拓展署所作的努力，完善大埔公路路面的改善方案。但居民的另一要求是在T3號道路工程完成後，先保留由大埔公路駛入桂園的右轉6個月，然後再檢討禁止右轉的需要，而並非先禁止右轉半年才再作檢討。另外，他亦收到海福花園法團的函件，表示欣賞拓展署終於考慮以升降機取代引橋和保留原有巴士站的建議，但居民並不理解為何不能保留積運街的路面過路設施。他們擔心當積運街的路面過路設施一旦取消，居民為貪一時方便不使用天橋而選擇於路面橫過馬路，容易導致意外的發生。他請當局再三考慮保留積運街路面過路設施的建議。此外，他提醒拓展署必須先諮詢居民對徑口路臨時交通安排的新方案的意見，然後才落實方案。他亦建議拓展署應參考處理美田路與積輝街路口的行人隧道的方法，將城門河行車橋工程從T3號道路工程中抽起，直至該處的交通流量有所增加後，才再檢討興建行車橋的需要。

28.	甘澤榮先生回應說，由於大埔公路右轉桂園存在一定的風險，因此當局認為先禁止右轉，待八號幹線通車後才再檢討放寬右轉的做法較為恰當。至於保留積運街路面過路設施的建議，他指出由於積運街的車流較多但路面較窄，因此該處無法容納路面過路設施。他表示稍後會向居民解釋未能保留積運街路面過路設施的原因。此外，待完成徑口路臨時交通安排可行方案的研究後，拓展署會再與徑口路居民跟進有關問題。至於城門河行車橋的問題，由於香粉寮區的住宅項目將於2006年2月完成，居民入伙後會令該處的交通流量顯著增加，加上建橋需時，因此現時需落實興建行車橋方案以配合未來的交通需求。他指出，興建城門河行車橋工程和美田路與積輝街興建行人隧道工程的背景和實際情況並不相同，因此兩項工程不能相互比較。

29.	主席希望拓展署稍後向居民代表解釋工程安排時，不要只懂重複政策的內容，而應向居民解釋政策背後的理據，這才能使居民心悅誠服。

|  | IV. | 羅光強先生提出「沙田區議會交通及運輸委員會」擱置討論『東鐵支線啟用後的公共交通計劃』，直至馬鞍山鐵路通車後，詳細了解實際需要，方提出討論。』的動議 (文書TT 36/2004) |
| --- | --- | --- |

30.	上述動議的和議人是鄭楚光先生。

31.	羅光強先生簡述上述動議的背景。他指出，馬鞍山鐵路(馬鐵)將於今年年底落成啟用。目前馬鐵的票價、班次和接駁服務等問題仍未有定案，而影響居民乘搭馬鐵的因素和未來交通運輸模式的變數很多。若政府目前研究削減巴士線方案，他相信大部分居民無法接受。他認為運輸署在現階段應集中研究接駁巴士服務、票價和烏溪沙總站轉匯等問題，以確保馬鐵通車後沙田和馬鞍山區的交通運作暢順。運輸署應待馬鐵通車一段時間後，檢討實際情況，才討論削減巴士線的問題。

32.	運輸署總運輸主任(特別職務)戴富源先生表示，運輸署已就「東鐵支線啟用後的公共交通計劃」的初步建議完成第一輪的諮詢工作，收集了很多地區人士的意見。運輸署現正整理收集到的意見和檢討有關計劃。對於未能趕及將第一輪的諮詢結果於是次會議呈交，讓委員再作討論一事，他向各委員致歉。就羅光強先生提出的動議，運輸署的初步回應如下：

(i)	為配合馬鐵年底落成通車，運輸署希望能透過充分的諮詢及與區內居民深入討論，預早訂定一個切合市民需要的公共交通服務計劃，以配合乘客乘車模式的轉變。這是近年就新鐵路啟用一直沿用的處理方法，並獲有關區議會及市民所接受。

(ii)	就此，運輸署已於較早前提出有關公共交通服務計劃的初步建議，並已進行首輪地區諮詢會。現時，運輸署正在檢討收集到的意見，並因應居民的意見研究各項修訂建議，預計修訂計劃可快將完成。因此，運輸署已準備在未來的交通及運輸委員會會議上提出修訂計劃，向委員講解及就修訂計劃作進一步討論。運輸署認為要制訂被市民接受的公共交通服務計劃，雙向的溝通至為重要。若委員會通過上述動議並擱置討論有關計劃，會有礙各方溝通和尋求共識，因此希望各位委員反對有關動議。

(iii)	現時，運輸署正循三個主要方向修訂馬鞍山鐵路啟用後的公共交通服務計劃的初步建議：

(a)	優先處理，積極回應一些廣受地區人士關注及馬鐵通車後乘客模式有顯著轉變的項目。

(b)	容後討論一些乘客模式轉變估計較小及較慢的路線建議

運輸署估計一些與馬鐵沿線的服務範圍相距較遠、重疊程度較輕的路線，在馬鐵通車後其乘客模式轉變會較小及較緩慢，因此運輸署會押後討論有關建議，並會在處理乘客模式轉變較顯著的路線後，再行與委員會商討處理方法。

(c)	保留一些地區人士意見不大的路線建議

對於那些在公眾諮詢過程中並無重大爭議的路線建議將會保留。

(iv)	運輸署期望能與交通及運輸委員會保持溝通，積極反映居民意見，以便可早日尋求一個大家均接受的公共交通服務計劃。

他指出，運輸署提出的初步建議除巴士路線重整方案外，亦包括很多改善項目和配合馬鐵通車的配套措施。運輸署需要就該等安排繼續與委員和地區人士商討，因此他希望能與委員就有關問題保持溝通。

33.	羅光強先生指出，沙田和馬鞍山區的居民已在不同的場合向運輸署表達反對削減巴士線的意見。他認為運輸署不應呼籲委員反對他提出的動議。他重申需待馬鐵通車一段時間後，詳細了解實際需要，才提出檢討削減巴士線計劃。至於接駁服務和其他配套措施的問題，他同意可繼續與運輸署商討。

34.	蔡耀昌先生指出，居民對運輸署就馬鐵通車後的公共交通計劃的初步建議有很大回響，尤其是削減過海巴士路線如681號線的建議。他認為運輸署應待馬鐵通車後，視乎實際情況才就公共交通服務作出較大的改變。他表示，馬鞍山區人口不斷增加，現時區內的公共交通服務已不足夠，因此居民擔心就算馬鐵通車後亦未能滿足居民的交通需求。他促請運輸署盡快整理第一輪地區諮詢收集到的意見，向居民和議會交待諮詢結果和修訂計劃，然後再進行第二輪的諮詢工作。此外，他亦要求運輸署持續就改善馬鞍山區的交通服務進行檢討。他認為作為負責任的政府和議會，不應擱置討論有關計劃，相反應以開放和高透明度的態度繼續就計劃進行討論和諮詢，否則對居民並不公平。

35.	黃國雄先生不理解擱置討論有關計劃的理據。他指出，運輸署提出的公共交通計劃除建議削減巴士線外，亦包括其他改善項目和配套措施，該等事宜均值得深入討論。此外，居民期望透過議員和議會為他們反映意見，以便更有效率地檢討有關計劃，最後達致最完善的方案。因此，他對羅光強先生提出的動議有強烈保留，並希望羅光強先生撤回動議。

36.	程張迎先生理解羅光強先生提出上述動議的原意是希望運輸署擱置削減巴士線計劃，但動議的內容卻未能達到這效果。他認為動議一旦獲得通過，不但只能單方面阻止運輸署討論削減巴士線計劃，亦同時剝奪議會與運輸署商討其他改善計劃和配套措施的機會。相反，他讚賞運輸署於第一輪的地區諮詢中以開明的態度，與居民深入討論計劃的初步建議，廣泛聽取居民的意見，並期望運輸署能盡快就居民的意見作出回應。他表示會提出修訂動議，要求運輸署繼續就改善區內交通服務作廣泛諮詢，並不應在馬鐵通車前倉卒建議削減公共交通服務。

37.	何淑萍女士表示，現時沙田和馬鞍山區的公共交通服務並不足夠，因此她反對削減巴士線，並認為一些需求高的巴士線應加強服務或作出重整。她讚賞運輸署在第一輪地區諮詢工作的表現，並希望運輸署能更廣泛諮詢居民和議會的意見，以便改善區內的公共交通服務。她認為若動議獲得通過，只會阻礙居民透過議員向政府部門反映意見，做法並不理性。因此，她希望羅光強先生撤回動議。

38.	方鎮邦先生對羅光強先生提出的動議表示遺憾。他表示，不少居民向他反映區內的公共交通服務不足，並希望運輸署繼續進行地區諮詢，收集居民的意見，從而改善區內的公共交通服務。他認為若動議獲得通過，居民便無法透過議員反映意見，做法固步自封，對居民亦不公平。因此，他要求運輸署盡快展開第二輪的地區諮詢工作，廣泛收集居民的意見。他表示，運輸署需維護居民自行選擇交通工具的權利，亦要確保公共交通運輸機構在公平競爭的環境下提供服務。

39.	鄭楚光先生表示，作為動議的和議人，他感謝委員就動議內容提出的意見。他解釋提出動議的目的是要求運輸署擱置討論計劃中削減巴士線的部分；而計劃的其他部分，包括改善服務和配套措施，則需要繼續作出討論。他建議羅光強先生修訂動議的字眼，以便動議的內容更清晰。另外，他不欣賞運輸署提出希望委員否決動議的言論，認為有分化委員之嫌。他促請運輸署盡快總結已收集到的居民意見，於下次會議提交再作討論。

40.	梁永雄先生不認同擱置討論馬鐵通車後的公共交通計劃的意見。他指出，運輸署第一輪的地區諮詢工作反應良好，廣泛收集了居民的意見。若動議獲得通過，將會阻礙居民透過議會向政府部門反映意見，亦會剝奪居民的知情權。他認為前期的諮詢工作十分重要，並希望運輸署能就計劃作更廣泛諮詢和深入討論。

41.	梁志偉先生高度讚揚運輸署以開明和開放的態度就馬鐵通車後的公共交通計劃進行諮詢。他指出，運輸署第一輪的地區諮詢工作已完成，地區人士踴躍發表意見。他認為羅光強先生提出的動議內容矛盾，一方面提出擱置討論計劃，另一方面又同意計劃中提及的接駁服務等事宜需要繼續討論。另外，他同意待馬鐵通車後才檢討是否需要削減巴士線。

42.	區議會主席韋國洪太平紳士認為待馬鐵通車半年後，運輸署才就沙田和馬鞍山區的公共交通服務作出調查、檢討和諮詢居民的意見，然後將建議提交議會討論的做法會較為理想。他請羅光強先生考慮上述建議，修訂動議的內容。

43.	主席指出，羅光強先生提出的動議並沒有表示議會會放棄討論有關計劃的責任。他認為在馬鐵票價、班次和接駁服務安排未有定案的情況下，討論馬鐵通車後的公共交通計劃並不切實際。此外，運輸署曾多次在不同場合表示只能承諾馬鐵通車後一星期內不會削減巴士線，做法不能接受。

44.	羅光強先生在聽取各委員的意見後，修訂原動議如下：

「沙田區議會交通及運輸委員會擱置討論東鐵支線啟用後削減巴士線的交通計劃，直至馬鞍山鐵路通車後，詳細了解實際需要，方提出討論。」

45.	上述修訂動議的和議人是鄭楚光先生。

46.	程張迎先生提出下述修訂動議：

「本委員會要求運輸署應就如何改善沙田及馬鞍山區的公共交通服務，繼續廣泛諮詢居民；並在馬鞍山鐵路正式投入服務之前，不應倉卒建議削減馬鐵沿線的公共巴士服務，待通車後再作檢討。」

47.	上述修訂動議的和議人是鄭則文先生。

48.	戴富源先生就未能趕及於是次會議提交修訂方案供委員討論一事表示歉意。他表示，若委員認為有急切需要，運輸署樂意於6月出席特別會議，與委員一同商討修訂方案的內容。運輸署早前發信給6個分區共七百多名地區人士，邀請他們出席第一輪的分區諮詢小組會議。席間，雙方進行理性的討論，地區人士十分關注運輸署提出的初步建議，並發表了不少寶貴意見。運輸署收集該等意見後正檢討計劃，稍後會提出改善方案。運輸署亦有責任向地區人士交待改善方案的內容。他指出，如處理西鐵般，運輸署除諮詢沙田區議會外，亦會徵詢其他有關的區議會對方案的意見。最後，他請委員支持運輸署將修訂方案提交議會再作討論。

49.	委員以後提先決的次序就上述兩項修訂動議進行表決。

50.	結果，委員會以18票支持、0票反對通過第46段所載的修訂動議。

51.	由於警方代表因其他公務須於五時後離席，主席建議先討論議題X—李立航先生及何淑萍女士的提問。委員會通過主席上述調動議程次序的建議。

52.	另外，由於李立航先生因事缺席是次會議，委員會議決議題X(一)—李立航先生的提問將順延至下次委員會會議再作討論。

(曹宏威博士BBS於此時離席。)

|  | X. | 提問 |
| --- | --- | --- |

53.	何淑萍女士問：

「馬鞍山近年不斷有新屋苑落成，人口不斷增加，特別是馬鞍山沿海一帶。過往因應人口稀少，有部分較偏僻的道路已開放作貨櫃車及大型車輛晚間通宵停泊之用，解決重型車輛車位短缺的問題。但時至今日，該類夜泊車位往往影響附近居民的起居生活。況且該等路段因較為偏僻，過路設施相對亦較少，間接影響過路人士安全。

馬鞍山鞍駿街的夜泊車位在過往一年，令該帶居民受到相當滋擾，附近更設有兩所小學及一間酒店，每日早上重型車輛開車時需進行「等容燃燒」(俗稱煲車)，發出噪音令居民無法安睡；而每日早上上班及上學時間，車輛及人流較多，根本不宜把該地點用作重型車輛泊車位。

就有關問題，本人有以下提問：

(i)	馬鞍山現時的重型車輛車位需求情況如何？

(ii)	馬鞍山及沙田區的停車場車位供應是否足夠？若否，有關部門有否長遠解決方案？

(iii)	馬鞍山鞍駿街部分路段的夜泊車位已於今年三月取消，路邊夜泊情況較以往嚴重，有關部門有何解決辦法？

(iv)	現時鞍駿街有三個私人屋苑、兩所小學及一間酒店，使用該道路的人口不少，但缺乏一些交通配套設施，有關當局會否在該路段的合適位置加設過路設施，如：交通燈、安全島及斑馬線等？」

54.	運輸署、沙田地政處和香港警務處的回覆載於文書TT 34/2004。

55.	何淑萍女士指出，運輸署雖然已於3月取消鞍駿街的重型車輛泊位，但重型車輛夜泊問題未見改善，她更發現有重型車輛於日間停泊於鞍駿街，非法泊車情況較前更嚴重。由於鞍駿街設有兩所小學、一間酒店和兩個私人屋苑，交通十分繁忙，因此她希望當局設法解決該處的重型車輛非法停泊問題和改善該處的行人過路設施。就運輸署的回覆，她詢問鞍駿街加設欄杆的工程何時完成，並要求運輸署於鞍駿街加設交通燈、安全島及斑馬線等過路設施，以便行人能更安全地橫過馬路。另外，她請警方解釋"靈活執行交通法例政策"的內容，並促請警方於該處加強執行勸喻和檢控非法泊車行動。最後，她希望運輸署、警方和路政署提供建議，改善該處重型車輛違泊的情況。

| 運輸署 |  | 56. 運輸署工程師(馬鞍山)陳偉康先生指出，鞍駿街近酒店右邊的路肩曾設有泊車位，容許重型車輛於晚上九時至早上七時停泊。其後，由於酒店和屋苑相繼落成，運輸署於3月初應居民的要求取消該處部分面向酒店和屋苑的重型車輛泊位，以避免重型車輛早上開車時產生噪音，滋擾居民。雖然該處的泊車位已被取消，但仍然有重型車輛非法停泊的情況。運輸署已要求警方加強票控非法停泊的重型車輛司機。至於過路設施方面，運輸署去年年底已與鞍駿街兩所小學的校長商討改善過路設施的問題，並建議於鞍駿街的四個彎位加設欄杆和加闊路口的行人過路處，包括鞍駿街往鞍源街的路口。運輸署亦感謝何淑萍女士提出於面向酒店和馬鞍山公園的鞍駿街路段加設過路設施的建議，並會於稍後聯同路政署一同跟進有關建議。 |
| --- | --- | --- |

57.	沙田地政處行政助理鄭炳泉先生表示，沙田地政處並沒有在鞍駿街批出重型車輛停車場的短期租約。至於酒店旁的停車場，則只容許私家車停泊。

58.	香港警務處沙田區行動主任樂先生回應說，他已預備了一份由警務處長制定的"靈活執行交通法例政策"的副本給何淑萍女士參考。他指出，2003年7月屯門公路發生一宗嚴重交通意外後，當局成立了專責小組研究全港路面的安全問題。專責小組於2003年11月完成檢討，並提出多項提高道路安全水平的建議。警方十分支持有關建議，並將建議納入2004年警方的行動目標內。2004-2005年度警方的"靈活執行交通法例政策"主要集中處理超速駕駛和不小心駕駛等情況。至於鞍駿街夜間非法泊車的問題，只要車輛沒有造成道路嚴重阻塞，警方會採取容忍的態度處理，而這原則亦適用於沙田區的其他道路。若警方於日間收到非法泊車的舉報，他們會採取適當的執法行動。

59.	何淑萍女士向警方代表展示日間鞍駿街雙行停車的相片。她指出曾收到鞍駿街學校校長的投訴，指鞍駿街因出現雙行停車嚴重阻塞交通，校車無法進出學校，學童被迫於馬路中央上落校車，容易造成意外。她又指重型車輛早上開車時產生的噪音滋擾居民。就此，她希望警方、運輸署和沙田地政處聯合處理上述問題，安排適合位置讓重型車輛停泊和加強檢控非法泊車的情況。

60.	香港警務處署理沙田區交通隊主管彭志良先生表示，警方一直關注鞍駿街重型車輛夜泊問題，並持續執行檢控行動。自從3月中運輸署取消鞍駿街的重型車輛泊位後，警方已於該處多次採取執法檢控行動，違泊情況已有所改善。

61.	鄭炳泉先生回應說，根據一貫土地資源運用的政策，若土地於五年內未有落實發展，地政處會將土地以短期租約方式批出，以增加政府收入。他指出，鞍駿街酒店旁的土地只批出作輕型車輛臨時停車場之用。

62.	方鎮邦先生指出，剛才向警方展示的相片是數日前拍下的，這足以證明鞍駿街非法泊車的問題仍未改善。他促請警方不要推卸責任，而應更積極採取執法行動打擊該處非法泊車的問題。

63.	何淑萍女士提出下述臨時動議：

「沙田區議會交通及運輸委員會要求運輸署、地政處及警務處聯合執行鞍駿街路面非法泊車問題。」

64.	上述臨時動議的和議人是方鎮邦先生。

65.	委員會以14票支持、0票反對通過第63段所載的臨時動議。

(休會十分鐘。)

(楊倩紅女士、盧偉國博士、鄭則文先生、蔡亞仲先生及楊祥利先生於此時離席。)

|  | V. | 「2004-2005年度沙田區巴士路線發展計劃」諮詢文件 (文書TT 25/2004) |
| --- | --- | --- |

66.	運輸署高級運輸主任(巴士及鐵路科)陳志文先生簡介文書內容。

67.	區議會主席韋國洪太平紳士希望運輸署能大幅增加行經獅子山隧道的巴士路線的空調巴士數量，包括80、86B及88M號線。

68.	程張迎先生理解運輸署基於70號線路線迂迴和乘客量不足而擬取消該線的決定。但他指出，若取消70號線，新田圍居民前往中文大學和佐敦方向的交通將會斷絕，加上沒有其他替代路線，這會對居民帶來極大不便。因此，他請運輸署和九巴重新考慮取消70號線的建議。另外，他建議加強82M號線空調巴士服務。

69.	姚嘉俊先生詢問73A號線是否已於本年3月增加一部巴士行駛及為何當局計劃於2005年10月和12月的秋冬季節而非夏季加強73A號線的空調巴士服務。雖然73A號線的班次將於2005年增加至20分鐘一班，但他認為仍未能滿足居民的需求，並要求當局再加密73A號線的班次。

70.	梁永雄先生請運輸署積極考慮增加低地台巴士行駛80號線，以方便傷殘人士使用，及盡快將283號線全線改用雙層巴士行走，以應付增加的乘客量。

| 運輸署 九龍巴士(1933)有限公司 |  | 71. 陳志文先生回應說，雖然80號線在路線發展計劃內已打算增加11部空調巴士行駛，服務質素提升不少，但運輸署亦會再考慮委員希望再增加該線空調巴士數目的意見。當局亦會研究70號線取消後對新田圍居民的影響，然後再就取消70號線和有關的路線重組計劃作修訂考慮。至於增加73A號線班次的要求，運輸署和九巴會視乎乘客量和乘客的乘車模式再作檢討。運輸署會與九巴跟進購買空調巴士的時間表，盡量提前於2005年夏季增加73A號線的空調巴士數目。 |
| --- | --- | --- |

| 運輸署 九龍巴士(1933)有限公司 |  | 72. 九龍巴士(1933)有限公司經理(策劃及發展)郭麗英小姐補充，由於70號線的乘客量偏低，因此九巴建議取消該線以調配資源加強其他巴士路線的服務。待收集委員的意見後，九巴會再與運輸署檢討有關路線的重組計劃。她指出，現時九巴共有三分一的巴士設有低地台設施。九巴會因應資源考慮增加低地台巴士行走80號線的建議。此外，九巴亦會視乎乘客量再考慮將283號線全線改用雙層巴士行走的建議。 |
| --- | --- | --- |

73.	劉偉倫先生表示，他曾多次要求將284號線全線改用雙層巴士行走，但當局每次均答覆已備悉有關意見，未能交待實際的實施時間。他建議當局就各項巴士服務的改善建議提交實施的時間表，以供委員參考。

74.	鄧永昌先生指出，80號線巴士經常爆滿，中途站的乘客往往無法登車。因此，他要求當局考慮安排特別班次接載中途站的乘客。他亦建議80號線行經美田路迴旋處以方便居民。另外，他促請當局改善新城市廣場283號線候車站的設計，如將候車站向後移兩至三米，以免乘客候車時受日曬雨淋之苦。

75.	黎金玲女士促請運輸署和九巴盡快落實行經獅子山隧道的巴士線全線改用空調巴士行駛的時間表，以全面改善服務。她亦希望當局考慮調撥更多低地台巴士行走途經威爾斯親王醫院的巴士路線，如82M、85A及86號線，以方便傷殘人士和病者前往醫院覆診。

76.	蕭顯航先生希望運輸署日後能提供更清晰的路線圖供委員參閱。他指出，部分中文大學的師生和赤坭坪居民向他表示，他們由大埔公路(馬料水段)乘70號線出九龍時，往往需要候車達30分鐘，巴士服務並不足夠。他詢問當局指乘搭70號線往返九龍的乘客只有75人的計算方法。另外，當局建議當70號線取消後，乘客可轉乘行經吐露港公路，而不經大埔公路(馬料水段)的270A號線往返九龍。就此，他詢問當局對由大埔公路(馬料水段)乘車出九龍的乘客有何交通安排。

| 運輸署 九龍巴士(1933)有限公司 |  | 77. 陳志文先生回應說，文書只列出各項計劃的目標實施日期，運輸署會後將聯絡九巴一同更新實際的實施日期。此外，運輸署已備悉委員提出80號線加開特別班次和行經美田路迴旋處、改善283號線候車站設計和行經獅子山隧道的巴士路線全線改用空調巴士的建議，並會於會後作出考慮和跟進。 |
| --- | --- | --- |

78.	郭麗英小姐表示，九巴會盡快實施284號線全線改用雙層巴士行駛的安排。至於70號線取消後的乘車安排，沙田區居民可選乘81、81C及72等號線出九龍，而大埔區居民則可選搭270A號線。她指出，九巴收集委員的意見後，會再與運輸署檢討取消70號線的建議。

79.	慶祥先生詢問N270號線不經大埔後的車程有否延長。若有的話，他不理解為何建議該線不行經大埔。另外，他詢問263及269D號線改道後會影響多少名乘客，及改道後的車費會否因應車程縮短而調低。

80.	劉帶生先生詢問三軸車輛和空調雙層巴士載客量的分別。他建議N270號線伸延行駛至落馬洲，以配合24小時通關的交通需要。此外，他曾多次指出281A號線的需求很大，但是次巴士路線發展計劃並沒有提出改善281A號線的服務，他對此表示不滿。

81.	林康華先生指出，不少沙角和博康的居民於大涌橋路乘搭70號線巴士前往上水和九龍。雖然運輸署建議70號線取消後，居民可選搭72及73A號線，但由於72及73A號線均不經大涌橋路，這替代安排並未能方便沙角及博康的居民，因此他反對取消70號線的建議。他亦認為加強72及73A號線服務對沙角和博康居民的作用不大，並要求運輸署考慮增加行經大涌橋路的72A及74A號線的班次。

| 運輸署 九龍巴士(1933)有限公司 |  | 82. 陳志文先生指出，N270號線不經大埔後的車程將會縮短，從而為乘客提供更快捷的服務。此外，263及269D號線改行五號幹線後，車程亦會縮短，運輸署會與九巴按到時的車程，研究調低車費的可能性。他表示，N270號線伸延至落馬洲後的車程將會很長。雖然如此，運輸署已備悉委員的意見。另外，運輸署會再與九巴一同檢討取消70號線的建議。他指出，若最終決定保留70號線，原先因應取消70號線而提出的相關路線重組計劃將不會實施。至於增加72A及74A班次的建議，運輸署會視乎乘客量和乘車模式再作考慮。 |
| --- | --- | --- |

83.	郭麗英小姐回應說，視乎三軸車輛的型號，一般的載客量由140至160人不等。空調雙層巴士亦有多種型號，以12米車為例，其載客量約為130人。

84.	慶祥先生詢問N270、263及269D號線改道後實際的車程和行車時間會縮短多少。他認為若車程縮短，當局應適當調低車資，令居民受惠。

85.	劉帶生先生希望當局考慮維持N270號線行經大埔，讓居民有多一個前往大埔的選擇。另外，由於三軸車輛的載客量一般較空調雙層巴士高，若74A號線改用空調雙層巴士行走，會減低該線的載客量，因此他認為有關安排並不算是改善服務。

| 運輸署 九龍巴士(1933)有限公司 |  | 86. 陳志文先生指出，N270號線不經大埔後，班次會由每20分鐘一班加密至每15分鐘一班。他並沒有263及269D號線改道後實際行車時間的數據，但初步建議有關路線的班次將維持不變。至於上述三條路線的車資問題，運輸署與九巴會視乎改道後的實際車程來釐訂車資。 |
| --- | --- | --- |

(何秀武先生於此時到達；黃國雄先生、周嘉強先生及梁志偉先生於此時離席。)

|  | VII. | 「延長九巴第286P號線(恆安—— 圓洲角)至利安及美松苑」諮詢文件 (文書TT 14/2004) 87. 運輸署高級運輸主任(沙田)梁耿恒先生簡介文書內容。 |
| --- | --- | --- |

88.	鄭楚光先生表示，上屆區議會已通過動議，要求增設一條來往馬鞍山至大圍的區內循環巴士線，以方便居民。其後，立法會個案會議上決定延長286P號線的服務範圍至馬鞍山利安和大圍美松苑。對於運輸署建議的286P號延長線，他認為該線能接駁居民前往馬鐵沿線，但可惜建議路線的車程過長及車費偏高，未能吸引乘客選搭。他支持延長286P號線的建議，但認為該線開辦對開班次和調低收費才可吸引更多居民乘搭。另外，他詢問運輸署286P號延長線的乘客量需達到哪個水平才會考慮永久開辦。

89.	李子榮先生支持試辦286P號延長線，並建議運輸署開辦三班來回對開班次。對開班次的建議時間為早上7時、7時30分、8時及下午5時、5時30分及6時，以配合學生上學和居民上班的時間。他相信分析三班班次所得的乘客量數據會較兩班班次準確。他亦認為試辦不應於暑假期間進行，否則誤差會較大。此外，他認為建議的車費過高，並提議運輸署採用分段收費。

90.	陳敏娟女士支持286P號延長線盡快投入服務，以紓緩廣源居民前往大圍交通服務不足的情況。她贊同開辦對開班次，但認為首班車於7時30分才開出未能配合學生返學的時間，希望運輸署再作考慮。此外，她表示建議的車資過高，並建議運輸署採用分段收費。在恆安至美林的一段，她建議可於黃泥頭巴士總站設分段收費，而美林至恆安一段則可於圓洲角巴士總站設分段收費。

91.	鄧永昌先生促請運輸署和巴士公司認真考慮開辦一條真正服務居民的永久巴士線，讓居民來往馬鞍山至大圍。此外，他建議運輸署縮短286P號延長線的行車時間和減低收費，以增加該線對居民的吸引力。

92.	劉偉倫先生同樣認為建議路線的車程過長和車資過高。他請運輸署考慮縮短路程及調低收費。

93.	梁永雄先生要求286P號延長線提供全日服務及精簡路線，如由美林駛至石門交匯處後便直接前往西沙路，以縮短車程及令車資有下調空間。

94.	方鎮邦先生贊同精簡286P號延長線的路線，以縮短行車時間和調低車資。他表示稍後會提出臨時動議。

95.	慶祥先生建議286P號延長線的首班車和尾班車的開出時間分別為早上6時30分和下午6時30分，以配合學生和上班人士的需要。他認為若於暑假期間試辦路線會影響數據的參考價值。此外，他贊同實施分段收費，以鼓勵居民使用該線。

96.	李錦明先生建議運輸署研究精簡286P號延長線的路程後，再於下次會議提交建議供委員討論。

97.	總括委員的意見，主席表示委員原則上並不反對開辦286P號延長線，但希望建議路線的路程、行車時間、班次、開車時間和車資等方面能作出改善。

98.	梁耿恒先生回應說，自去年立法會個案會議上決定擴大286P號線的服務範圍至馬鞍山利安和大圍美松苑後，運輸署便認真設計延長路線的細節，然後透過沙田民政事務處諮詢有關委員的意見。但由於各委員的意見不一，因此運輸署再於是次會議提交方案供委員討論，希望各方能就建議的安排達成共識，以便盡快推出286P號線的加強服務。回應委員提出開辦三班來回班次的建議，運輸署認為應依循立法會個案會議上的決定，於試辦三個月期間只開辦兩班來回班次。至於開辦對開班次、開車時間、採用分段收費等細節，運輸署會與九巴再作研究。

99.	九龍巴士(1933)有限公司經理(策劃及發展)郭麗英小姐表示，若286P號延長線的路程縮短，九巴會根據收費標準修訂票價。

100.	主席請運輸署綜合委員的意見後，切實改善286P號延長線的細節安排。待試辦完成後再向委員會提交試辦結果，供委員參考和討論。

101.	方鎮邦先生提出下述臨時動議：

「沙田區議會交通及運輸委員會強烈要求運輸署及九巴公司延長286P號線為全日服務，並必須降低收費及制訂分段收費。」

102.	上述臨時動議的和議人是梁永雄先生。

103.	委員會以19票贊成、0票反對通過第101段所載的臨時動議。

104.	鄭楚光先生希望運輸署能盡快推出286P號延長線的試辦計劃。

105.	梁耿恒先生詢問委員會是否要求運輸署先根據立法會個案會議上的決定推行286P號延長線的試辦計劃，待試辦完成後才再檢討該線為全日服務等安排。

106.	方鎮邦先生表示，委員會是要求運輸署於試辦期間安排286P號延長線為全日服務。

107.	梁耿恒先生回應說，運輸署會依循立法會個案會議的決定，試辦286P號延長線三個月，但試辦期間不會安排該線為全日服務。

108.	主席請運輸署積極考慮委員會通過的臨時動議。

109.	鄭楚光先生擔憂委員會通過上述臨時動議會阻礙運輸署推行286P號延長線的試辦計劃，最終拖延落實開辦該線的時間。

(莫偉雄先生和黎金玲女士於此時離席。)

|  | VII. | 「T7號道路通車及其後西沙路之交通安排」諮詢文件 (文書TT 27/2004) 110. 拓展署高級工程師/沙田(3)區展倫先生、路政署工程師(新界)1-2梁健如先生和茂盛(亞洲)工程顧問有限公司總駐地盤工程師鄭家慶先生簡介文書內容。 |
| --- | --- | --- |

111.	劉偉倫先生指出，T7號道路工程和西沙路擴闊工程於施工期間實施很多交通改道，尤其於路口位置。他擔憂若路面行車線標記不夠清晰，會令駕駛者容易發生意外，希望有關當局加以注意。

112.	鄭家慶先生表示，當局一直十分關注上述問題，一旦發現路面行車線標記不夠清晰或收到投訴，便會即時處理。所有涉及T7號道路工程和西沙路擴闊工程的交通改道措施均經由有關政府部門代表組成的交通管理聯絡小組審批後才可實施。他強調，當局已設定工程範圍內路段的車速為每小時50公里，以確保駕駛安全。

113.	劉偉倫先生建議承建商加強注意晚間工程車於路面施工時對路面的影響，設置足夠的指示牌提醒駕駛人士，以免發生意外。

114.	鄭家慶先生回應說，承建商一般不會安排於晚間施工。他相信該等工程是政府部門安排的路面維修工程。

(慶祥先生、丁士元先生、劉帶生先生和蕭顯航先生於此時離席。)

|  | VIII. | 「紅梅谷路/田心街交界處之行人天橋及道路擴闊工程—— 安裝行人天橋預製組件臨時交通改道措施」諮詢文件 (文書TT 28/2004) 115. 路政署工程師(新界)1-3靳培良先生簡介文書內容。 |
| --- | --- | --- |

116.	李錦明先生贊同路政署於實施封路前通知房屋署、受影響屋苑的業主立案法團和互助委員會有關安排，以便他們告知居民。他請路政署與沙田民政事務處協調，向居民派發受影響的巴士和專線小巴路線資料和封路後該等路線的行車安排資料和路線圖。此外，他詢問路政署有否制訂應變措施以應付工程延誤或交通擠塞等突發情況。

117.	潘國山先生希望封路措施只在兩個晚上進行，以減低對居民的影響。他詢問自第二階段交通改道措施實施後，車輛如何進出田心村的兩個公眾停車場。由於第二階段交通改道措施亦涉及封閉部分行人路，因此他建議當局派員於現場向居民作出指示。封路亦會影響世界花園對出紅梅谷路的巴士和小巴站，因此他詢問路政署該站於封路期間的安排。除於巴士和專線小巴站頭張貼告示外，他亦建議於封路措施實施三日前，在受影響的巴士和專線小巴的車廂內張貼通告。此外，由於工程範圍十分接近設有長者宿舍的隆亨榮心樓和新翠新儀樓，因此他詢問路政署如何避免長者受到施工期間產生的噪音和燈光滋擾。

118.	程張迎先生希望沙田民政事務處協助向西二及西三分區各屋的居民發放有關臨時交通改道措施的資料。此外，他請路政署考慮縮短封路時間，如待巴士的尾班車開出後才實施封路，以盡量減低封路對居民的影響。

119.	靳培良先生回應說，路政署會與沙田民政事務處和房屋署聯絡，於封路措施實施前向有關的居民團體分發受影響的巴士和專線小巴資料，包括被取消的車站、臨時加設的車站和路線更改等詳情。若需延長封路時間，路政署會立即通知運輸署的緊急協調中心，以便知會全港市民有關情況。此外，路政署亦已制訂緊急應變措施處理機械故障等情況。當田心街東行線封閉後，路政署會作出臨時交通燈安排，指示車輛進出田心街公眾停車場。除於巴士和專線小巴站頭張貼告示外，路政署會再與公共交通運輸機構商討於受影響的巴士和專線小巴的車廂內張貼通告的事宜。他續說，施工期間無法避免會產生一定噪音，主要是大型起重機搬運東西的聲音。路政署會聯絡房屋署，以便該署通知有關的長者宿舍負責人於施工的晚上關上窗戶，以減低噪音對長者的滋擾。他指出，路政署與運輸署和九巴作出商討後，決定封路措施於晚上8時20分開始，以確保受影響路段能於翌日早上5時30分解封，讓首班巴士順利開出。路政署亦會於受影響路段加設指示牌，告知居民封路實施後的改道安排。封路實施當日，路政署和警方亦會派員到場提供協助。

[會後註：路政署於5月22日通知秘書處，運輸署及九巴已同意於受影響的巴士及專線小巴的車廂內張貼告示。]

|  | IX. | 「美田路巴士站之搬遷」諮詢文件 (文書TT 29/2004) 120. 沙田地政處高級產業測量師鄭可禮先生和茂盛(亞洲)工程顧問有限公司助理董事鄧錦新先生簡介文書內容。鄭可禮先生表示，地政處批出銅鑼灣山物業發展的決定為庫房增加六億元收入，該處亦成功要求發展商興建政府藍圖計劃中連接美田路和銅鑼灣山路的道路乙。就興建道路乙的建議，政府曾於1995年4月諮詢當時的沙田區議會發展及房屋委員會，並於同年6月獲得委員會接納道路乙的路線安排。政府其後於1996年1月就建議刊憲，刊憲後收到反對意見。當局於1996年9月與美林、美城苑和美松苑居民代表召開聯絡會議，聽取他們對建議的意見，而有關建議亦再次提交區議會討論。政府在聽取各方意見後，於1996年12月修訂有關建議，然後呈遞行政局審批，同時亦向區議會交待呈遞行政局審批的決定。政府於1997年3月就道路乙的修訂建議獲行政局批准進行刊憲。其後政府收到居民的新反對意見，政府亦已就所收到的意見作出回應。他指出，道路乙原先計劃於1997年年底興建，但鑑於當時地產市道陷入低潮，因此延至現在才展開工程。 |
| --- | --- | --- |

121.	鄧永昌先生指出，諮詢文件表面上是闡釋搬遷巴士站的安排，但實際上卻是為了展開興建道路乙的工程，處理方法極不恰當。自1995年以來，居民一直反對興建道路乙的計劃，認為該計劃擾民，但當局並沒有聽取居民的意見。他指出，美田路附近的發展近十年來有很大的變化，美松苑、翠景花園、恆峰花園和4C及38A區的屋苑相繼落成，因此他認為當局應盡快重開特別會議，諮詢居民對興建道路乙計劃的意見。他促請當局積極考慮居民提出加設密封式隔音屏障和保留美田路盡頭迴旋處的要求，以消除居民的憂慮。他表示稍後會提出臨時動議。

122.	梁永雄先生指出，當局曾於2002年5月24日召開居民會議，當時居民強烈反對興建道路乙的計劃和搬遷巴士站。由於道路乙十分斜及接近民居，加上有很多重型車輛和巴士使用，居民擔心道路乙興建後會產生大量噪音，造成滋擾。他促請當局再次召開居民大會，諮詢居民和有關團體的意見，待獲得居民認同方案後，方才展開工程。

123.	莫錦貴先生表示，由於他對計劃的詳情並不了解，因此需與銅鑼灣村的居民商討後才可決定是否支持有關計劃。另外，他認為發展商於該處的權力過大。他舉例說，雖然銅鑼灣山路旁設有安老院，但曉翠山莊的車輛駛經該段銅鑼灣山路時並沒有讓路安排。此外，若計劃有任何變動，他亦要求當局必需知會鄉事委員會。

124.	鄭楚光先生同意政府需興建道路以配合地區發展。他請當局就計劃再次諮詢居民的意見後，方才展開工程。

125.	鄭可禮先生回應說，政府已於1995至1997年期間就興建道路乙的計劃諮詢區議會和居民的意見，在考慮收集到的意見後，作出在美林美槐樓的一段加設隔音屏障的決定。他表示，政府有責任興建道路配合社區建設。因此，若政府再就計劃進行諮詢，將會拖延計劃的實施。他指出，使用道路乙的車輛主要是巴士和私家車。道路乙在初步設計階段時，有居民曾建議設置密封式隔音屏障，但噪音研究報告認為不需建造密封式隔音屏障。同時，環保署亦認為沒有這需要。最終政府只需要發展商在該處設置直立式隔音屏障。研究報告初步評估道路乙建成後只會令噪音水平高出0.1至1.4分貝。至於保留美田路迴旋處的要求，運輸署經考慮後認為該迴旋處並無保留的需要。運輸署亦曾建議於美田路較前位置設置避車處供車輛上落客貨之用，但居民並沒有就該建議作出回應。他指出，在展開任何土地發展前，政府會要求發展商進行交通影響評估研究，而研究必須考慮未來15年的發展需要。因此，雖然發展商早於1995年進行有關評估，但研究應已考慮現時和未來數年該區的發展因素。他指出，沙田地政處樂意出席稍後由沙田民政事務處統籌的聯絡會議，向居民作出解釋。

126.	鄧永昌先生認為沙田地政處只站在發展商的角度考慮事件，並沒有顧及居民的感受。他重申，由於美田路近年的發展急速，當局應再諮詢居民意見後才可落實計劃。

127.	梁永雄先生對沙田地政處的回應表示遺憾。他反對政府為增加收入而犧牲市民的利益。他要求當局提交早前環保署否決興建密封式隔音屏障的理據。若沙田地政處不應居民的要求再次召開居民大會商討有關計劃，他認為這是漠視民意的表現。

128.	莫錦貴先生指出，1996年後遷入該區的居民對計劃毫不知情，因此當局應再諮詢居民的意見後，才可落實工程。

129.	鄧永昌先生提出下述臨時動議：

「鑑於興建連接美田路及銅鑼灣山路及有關的基建項目嚴重擾民，加上反對聲音從未間斷，沙田區議會交通及運輸委員會動議由沙田民政事務處統籌地政處、運輸署、路政署、私人發展商及有關議員、居民及居民團體，召開特別會議，商討工程內容及改善建議。在未達成共識前，不得開展任何有關工程。」

130.	上述臨時動議的和議人是何厚祥先生。

131.	委員會以20票贊成、0票反對通過第129段所載的臨時動議。

(何淑萍女士及方鎮邦先生於此時離席。)

|  | XI. | 運輸署提交的進度報告 (文書TT 23/2004) 132. 委員知悉上述文書內容。 |
| --- | --- | --- |

|  | XII. | 資料文書 133. 委員知悉下述文書的內容： (i) 沙田區公共房屋及私人機構參建居屋計劃屋苑人口 (文書TT 17/2004)； (ii) 政府部門就上次會議所議事項提交的資料／回覆 (文書TT 18/2004)； (iii) 九廣東鐵服務報告 (文書TT 19/2004)； (iv) 馬鐵最新工程進度 (文書TT 33/2004)； (v) 路政署工程進度報告 (文書TT 20/2004)； (vi) 香港警務處提交的沙田市中心交通違例檢控數字 (文書TT 21/2004)；及 (vii) 二零零四／二零零五年度委員會轄下開支科的批准預算 (文書TT 22/2004)。 |
| --- | --- | --- |

134.	李錦明先生希望能實地了解馬鐵路軌安裝吸音槽後的效果。

135.	姚嘉俊先生要求九廣鐵路公司向委員和受影響的居民提供馬鐵列車和信號系統測試的時間表。

| 九廣鐵路公司 |  | 136. 九廣鐵路公司傳媒及社區事務經理康淑儀小姐表示，由於負責東鐵支線的公共事務經理溫美寶女士有其他公務，未能出席是次會議，溫女士將於會後跟進委員的詢問和意見。 |
| --- | --- | --- |

|  | XIII. | 「監察小瀝源駕駛學校聯絡小組」成員人選 (文書TT 31/2004) 137. 運輸署高級行政主任(駕駛考試)梁尚義先生簡介文書內容。委員同意文書內所列的聯絡小組工作範圍、組成及開會時間。 |
| --- | --- | --- |

138.	委員會通過下述的推選「監察小瀝源駕駛學校聯絡小組」成員的程序：

(i)	每名候選人須由一名委員提名及一名委員和議；

(ii)	若只有三名候選人獲提名，則該三名候選人即視為當選「監察小瀝源駕駛學校聯絡小組」成員；

(iii)	若多於三名候選人獲提名，則以先提先決方式，由出席的委員以舉手方式選出代表，獲得最高票數的三名候選人當選；

(iv)	如有多於一名候選人獲得相同票數以致未能選出三名代表，委員須再為該等候選人進行第二輪舉手投票；及

(v)	如在第二輪投票後，該等候選人仍獲得相同票數，則以抽籤方式選出代表。

139.	主席請委員即席提名。候選人、提名人及和議人的姓名如下：

|  | 候選人 | 提名人 | 和議人 |
| --- | --- | --- | --- |
| (i) | 陳盧燕冰女士 | 姚嘉俊先生 | 潘國山先生 |
| (ii) | 鄭楚光先生 | 莫錦貴先生 | 鄭啟祥先生 |
| (iii) | 劉偉倫先生 | 程張迎先生 | 蔡耀昌先生 |
| (iv) | 何秀武先生 | 鄭楚光先生 | 陳盧燕冰女士 |

140.	委員以先提先決方式進行投票，結果如下：

| 候選人 | 所得票數 |
| --- | --- |
| 陳盧燕冰女士 | 18 |
| 鄭楚光先生 | 18 |
| 劉偉倫先生 | 3 |
| 何秀武先生 | 17 |

141.	委員會推選陳盧燕冰女士、鄭楚光先生及何秀武先生為「監察小瀝源駕駛學校聯絡小組」成員。

|  | XIV. | 工作小組報告 (文書TT 32/2004) 142. 委員知悉區內交通服務工作小組、改善大埔道交通黑點工作小組、關注恆泰路支路及馬鞍山77、86區道路設計工作小組及關注沙田火車站至政府合署行人天橋工程工作小組的會議紀錄內容。委員會並通過上述工作小組的成員名單和職權範圍。 |
| --- | --- | --- |

|  | XV. | 補選委員會副主席及道路交通安全工作小組召集人 143. 主席表示，鄭楚光先生早前致函區議會主席，辭去本委員會副主席及道路交通安全工作小組召集人的職務。現根據《沙田區議會常規》第33條(13)的規定，於是次會議進行補選。委員會副主席的選舉將根據《沙田區議會常規》第33條(3)的規定進行，而道路交通安全工作小組召集人的補選將沿用2月19日委員會選舉各工作小組召集人的程序。秘書處已於4月29日致函各委員告知有關詳情。 |
| --- | --- | --- |

144.	主席指出，直至現時為止只收到一份委員會副主席的提名表格。候選人、提名人及和議人的姓名如下：

|  | 候選人 | 提名人 | 和議人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 鄭楚光先生 | 彭長緯太平紳士 | 鄧永昌先生、 陳敏娟女士 |

145.	由於席間沒有其他提名，主席宣布鄭楚光先生自動當選委員會副主席一職。

146.	鄭楚光先生感謝委員的支持，並表示會繼續為委員會服務，與委員共同商討區內的交通運輸問題。

147.	主席請委員提名道路交通安全工作小組召集人。候選人、提名人及和議人的姓名如下：

|  | 候選人 | 提名人 | 和議人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 鄭楚光先生 | 何秀武先生 | 李錦明先生 |

148.	由於沒有其他提名，主席宣布鄭楚光先生自動當選道路交通安全工作小組召集人一職。

|  | XVI. | 下次會議日期及時間 149. 主席表示，下次會議將於二零零四年七月八日(星期四)下午二時三十分在沙田區議會會議室舉行。 |
| --- | --- | --- |

150.	會議於晚上八時十五分結束。

沙田區議會秘書處

STDC 13/15/45

二零零四年五月

TT5/TT3M-04

(18.5.04)