會議記錄TT 4/2006

沙田區議會

交通及運輸委員會(二零零六年度)

第四次會議記錄

會議日期：二零零六年七月六日(星期四)

時　　間：下午二時三十分

地　　點：沙田區議會會議室

出席者

| 何厚祥先生,MH (主席) | 沙田區議會議員 |
| --- | --- |
| 鄭楚光先生(副主席) | “ |
| 韋國洪先生,JP | 沙田區議會主席 |
| 彭長緯先生,JP | 沙田區議會副主席 |
| 陳國添先生,MH | 沙田區議會議員 |
| 陳盧燕冰女士,MH | “ |
| 陳敏娟女士 | “ |
| 鄭則文先生 | “ |
| 程張迎先生 | “ |
| 周嘉強先生,MH | “ |
| 何秀武先生,MH | “ |
| 何淑萍女士 | “ |
| 林康華先生 | “ |
| 劉帶生先生 | “ |
| 劉偉倫先生 | “ |
| 羅光強先生 | “ |
| 李子榮先生 | “ |
| 李錦明先生 | “ |
| 李躍輝先生 | “ |
| 梁志堅先生,MH | “ |
| 梁志偉先生 | “ |
| 梁永雄先生 | “ |
| 出席者 |  |
| 莫錦貴先生 | 沙田區議會議員 |
| 莫偉雄先生 | “ |
| 潘國山先生 | “ |
| 蕭顯航先生 | “ |
| 鄧永昌先生 | “ |
| 蔡亞仲先生 | “ |
| 蔡耀昌先生 | “ |
| 衞慶祥先生 | “ |
| 姚嘉俊先生 | “ |
| 陳志良先生 | 增選委員 |
| 陳榮新先生 | “ |
| 蔣德明先生 | “ |
| 黎金玲女士 | “ |
| 林康倫先生 | “ |
| 楊祥利先生 | “ |
| 吳欲勳小姐(秘書) | 沙田民政事務處一級行政主任 (區議會)2 |

列席者

| 黎志華先生 | 候任沙田民政事務專員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 謝詠誼小姐 | 沙田民政事務助理專員 |  |  |
| 李艷芳女士 | 運輸署高級運輸主任(沙田) |  |  |
| 吳俊傑先生 | 運輸署高級運輸主任(馬鞍山) |  |  |
| 陳偉康先生 | 運輸署工程師(馬鞍山) |  |  |
| 張詠敏小姐 | 運輸署工程師(沙田一) |  |  |
| 岑蕙琳小姐 | 運輸署工程師(沙田二) |  |  |
| 吳振明先生 | 路政署新界區區域工程師(沙田) |  |  |
| 潘泰昌先生 | 沙田地政處行政助理 |  |  |
| 黃顯強先生 | 房屋署房屋事務經理/物業管理 (沙田及馬鞍山二) |  |  |
| 張行惠先生 | 香港警務處沙田區行動主任 |  |  |
| 葉少偉先生 | 香港警務處沙田區交通隊主管 |  |  |
| 黎瑞玲小姐 | 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理 |  |  |
| 列席者 |  |  |  |
| 馮兆雄先生 | 九龍巴士(1933)有限公司經理(車務) |  |  |
| 郭麗英女士 | 九龍巴士(1933)有限公司經理(策劃及發展) |  |  |
| 彭敏華小姐 | 新巴及城巴有限公司公眾事務主任 |  |  |
| 楊凱欣小姐 | 候任沙田民政事務處一級行政主任 (區議會)2 |  |  |

應邀出席者

| 李碧茜小姐 | 環境運輸及工務局 首席助理秘書長(運輸)特別職務 |
| --- | --- |
| 郭譚玉英女士 | 土木工程拓展署總工程師(沙田) |
| 黃星海先生 | 土木工程拓展署高級工程師(沙田/T3)2 |
| 楊國賢先生 | 土木工程拓展署高級工程師H(1) |
| 鍾澤滔先生 | 土木工程拓展署工程師(E16) |
| 曾慶佳先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 首席工程師 |
| 林賀有先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 總駐地盤工程師(T3) |
| 盧雪強先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 高級駐地盤工程師 |
| 俞慶偉先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 駐地盤工程師(T3) |
| 徐潤君先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 交通工程師 |
| 鍾子明先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司交通工程師 |
| 溫美寶女士 | 九廣鐵路公司公共事務經理 |
| 梁賜強先生 | 九廣鐵路公司對外事務經理 |
| 陳焯榮先生 | 信佳集團管理有限公司副隧道經理 |
| 葉可恩女士 | 大老山隧道有限公司企業傳訊經理 |
| 黃招蓉女士 | 地鐵公司高級對外事務主任 |
| 岑祐德先生 | 越運亨(香港)有限公司副總經理 |
| 謝建煌先生 | 運輸署高級運輸主任(隧道及青馬事務組) |

未克出席者

| 方鎮邦先生 | 沙田區議會議員 |
| --- | --- |
| 李立航先生 | “ |
| 盧偉國博士,MH,JP | “ |
| 蕭家強先生 | “ |
| 丁士元先生 | “ |
| 黃國雄先生 | “ |
| 楊倩紅女士 | “ |
| 余秀珠女士,MH | “ |
| 鄭啟祥先生 | 增選委員 |
| 崔穎琪女士 | “ |

旁聽者

| 梁阮潔明女士 | 沙田民政事務處高級行政主任(區議會) |
| --- | --- |
| 張藹雯小姐 | 沙田民政事務處行政主任(發展) |
| 一位新聞從業員 |  |
| 十四位公眾人士 |  |

|  | 負責人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 歡迎詞 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主席宣布會議開始，首先歡迎候任沙田民政事務專員黎志華先生出席是次會議。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 黎志華先生首先恭喜主席獲頒榮譽勳章。他指沙田是一個發展迅速的新市鎮，交通是居民十分關注的事項，委員會的責任更是任重道遠。希望委員會日後繼續與沙田民政事務處及各政府部門通力合作，務求達致政通人和的目標。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 主席歡迎下列人士出席是次會議︰ |  |  |  |  |
|  |  |  | (i) 首次出席本委員會會議的運輸署高級運輸主任(馬鞍山)吳俊傑先生； (ii) 首次出席本委員會會議的沙田地政處行政助理潘泰昌先生； (iii) 土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士、高級工程師H(1)楊國賢先生、高級工程師(沙田/T3)2黃星海先生及工程師(E16)鍾澤滔先生； (iv) 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司首席工程師曾慶佳先生、高級駐地盤工程師盧雪強先生、總駐地盤工程師林賀有先生、駐地盤工程師俞慶偉先生及交通工程師徐潤君先生； (v) 前田-百勤-新昌聯營公司交通工程師鍾子明先生； (vi) 越運亨(香港)有限公司副總經理岑祐德先生； (vii) 信佳集團管理有限公司副隧道經理陳焯榮先生； (viii) 大老山隧道有限公司企業傳訊經理葉可恩女士； (ix) 運輸署高級運輸主任(隧道及青馬事務組)謝建煌先生； (x) 環境運輸及工務局首席助理秘書長(運輸)特別職務李碧茜小姐； (xi) 地鐵公司高級對外事務主任黃招蓉女士； (xii) 九廣鐵路公司對外事務經理梁賜強先生； (xiii) 九廣鐵路公司公共事務經理溫美寶女士；以及 (xiv)候任沙田民政事務處一級行政主任(區議會)2楊凱欣小姐。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 主席表示，楊倩紅女士因事離港、李立航先生及丁士元先生因公務繁忙、余秀珠女士,MH因出席其他會議、蕭家強先生及黃國雄先生因事，未能出席是次會議，並已書面向委員會請假。委員會通過上述委員的請假申請。 |  |  |  |  |
|  |  | I. | 通過二零零六年五月四日會議記錄 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 委員會通過二零零六年五月四日的會議記錄。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (李躍輝先生及陳志良先生於此時到達。) |  |  |  |  |
|  |  | II. | 資料文書 |  |  |  |  |
|  |  |  | (i) 沙田區公共房屋及私人機構參建居屋計劃屋苑人口 (文書TT 41/2006) |  |  |  |  |
|  |  |  | (ii) 政府部門及有關機構就上次會議所議事項提交的資料／回覆 (文書TT 42/2006) |  |  |  |  |
|  |  |  | (iii) 九廣東鐵及馬鐵服務報告 (文書TT 43/2006) |  |  |  |  |
|  |  |  | (iv) 路政署工程進度報告 (文書TT 44/2006) |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 李錦明先生詢問房屋署可否在文書TT 41/2006補充美田邨人口數字，作為評估該區交通需求的指標。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. 蔡耀昌先生的意見如下： (i) 歡迎九巴將88K全線改為空調巴士行走，但票價的調整幅度仍稍嫌不足，建議應調低至3.5至3.7元才算合理。同時希望九巴回應分段收費的問題；以及 (ii) 不滿K11號線在調整繁忙與非繁忙時段的班次前沒有進行足夠諮詢，並強烈反對在沒有諮詢的情況下，進一步取消或縮減K11號線服務。有關部門應積極考慮恢復免費轉乘服務。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (梁志偉先生及何秀武先生,MH於此時到達。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. 梁永雄先生提出下述意見： (i) 最近收到不少居民投訴指隧巴305號線及九巴80號線在繞經美田邨後，行車時間增加了約五至十分鐘。大圍街市及新翠邨一帶的居民也投訴在繁忙時段不能登上80號線巴士。運輸署及巴士公司應盡快檢討該兩條路線的乘客需求，並在繁忙時段在美田邨加開額外班次，以疏導乘客；以及 (ii) 請路政署交代大圍道/積輝街行人路擴闊工程尚未展開的原因。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. 周嘉強先生,MH對運輸署就281A號線進行的調查結果表示懷疑。據以往多次調查所得，巴士在繁忙時段離開基榮小學前的巴士站時已十分擠迫，反映服務並不足夠。他要求在九月學生復課後，再聯同運輸署進行實地觀察。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 李子榮先生的意見如下： (i) 對九廣鐵路(九鐵)在九月份取消馬鐵全月通表示十分失望，認為九鐵應待六個月的試驗期完結後，才檢討有關計劃的成效，而不應在試驗期尚未完結前，便決定取消馬鐵全月通。他要求九鐵提供五至六月份馬鐵全月通的銷售資料；以及 (ii) 要求九鐵重新考慮容許沒有連續購買東鐵全月通的乘客，以300元特惠價購買全月通。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (羅光強先生於此時到達。) |  |  |  |  |
|  | 運輸署 運輸署 運輸署 |  | 11. 運輸署高級運輸主任(沙田)李艷芳女士回應如下： (i) 根據88K號線的行車里數，該線的票價最高可訂為7元。九巴在考慮各種因素後，決定把票價定為3.9元。運輸署已向九巴反映蔡耀昌先生的意見，但基於巴士公司的其他考慮因素，票價最終仍定為3.9元； (ii) 近年隨著馬鐵通車，沙田第一城至火炭之間的公共交通網絡變化很大，其中包括開辦專線小巴811號線及馬鐵的落成，由於居民可選擇乘搭這些新增的公共交通服務，K11號線的載客量大幅減少。自從K11號線於本年六月十九日調整服務後，乘客人數下跌了數百人，但根據觀察，這些流失的客量可完全由小巴811號線吸納。811號線同時已加派兩輛車行走，而運輸署也沒有收到有關K11號線服務不足的投訴。現時的小巴服務足以應付受K11號線影響的乘客，小巴承辦商亦承諾在有需要時會作出協調。運輸署會密切監察有關情況； (iii) 運輸署會密切監察美田邨入伙後的乘客需求，並因應居民的要求，建議安排46S號線在早上和晚間時段改經美田邨，以方便居民；以及 (iv) 運輸署已要求九巴研究調整218A號線在晚上的班次，為巿民提供更平均的服務。運輸署稍後會聯絡有關議員在九月中再次進行實地視察。 |  |  |  |  |
|  | 九廣鐵路公司 |  | 12. 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理黎瑞玲小姐回應如下： (i) 自上次會議後，九鐵已聯同運輸署及九巴就K11號線的服務諮詢當區區議員及第一城業委會主席及委員等，有關人士對K11號線因應乘客的乘車模式而作出調整表示理解。九鐵會繼續聯同運輸署及九巴就K11號線作出檢討； (ii) 九鐵在二零零六年一月推出馬鐵全月通計劃時，已表明計劃屬試驗性質。自馬鐵全月通推出以來，九鐵不斷監察銷售及客流等情況，發現計劃所吸引的新乘客未能達到預期的一半。如虧損情況持續，有關車費可能需要由其他乘客作出補貼，故此最終決定取消馬鐵全月通計劃；以及 (iii) 九鐵理解沙田及馬鞍山居民希望以特惠票價購買全月通的要求。在現行安排下，以300元特惠票價購買東鐵全月通的乘客，如中途轉購馬鐵全月通及一直持續使用，則仍可以特惠票價300元再次購買東鐵全月通。若中途曾停止使用全月通或在二零零六年一月後才開始使用馬鐵全月通的乘客，則須以380元購買東鐵全月通。九鐵暫未有新計劃提供額外優惠。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. 九龍巴士(1933)有限公司經理(策劃及發展)郭麗英女士表示，對於88K號線加設分段收費的要求，巴士公司須考慮該路線的乘車模式、其他交通路線的收費，以及分段收費後對該路線和整體財政的影響。近年九巴在燃油費及隧道費等方面的直接營運成本均不斷上升，公司也推出了不同的優惠，例如八達通轉乘或即日來回折扣等，因此，暫時未能為有關路線提供分段收費。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. 路政署新界區區域工程師(沙田)吳振明先生指出，現時大圍道/積輝街行人路的擴闊工程因受到水務工程的影響，未能展開。由水務署資料所得，該水務工程大概要到本年年底或明年年初才能完成，因此，路政署會在該水務工程完成後展開擴闊工程。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. 梁永雄先生提出下述意見： (i) 根據文書內容，在六個月的觀察期內，305及80號線首站仍會維持在美田邨，但根據現時情況和實際需要，此安排並不可行。有關部門應加強服務，例如加開特別班次等，以應付乘客需求；以及 (ii) 鑑於大圍道/積輝街的過路口十分擠迫，對市民造成不便和危險，他要求路政署與運輸署研究在有關路面先進行簡單的擴闊工程，待日後水務工程完成後，再完成餘下的工程，以便即時紓緩現時的情況。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. 周嘉強先生,MH就路政署提交的工程進度報告運輸署的工程要求編號NE/438/05詢問路政署為何取消在小瀝源路加建交通燈的工程。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17. 李子榮先生提出以下詢問： (i) 對九鐵就取消馬鐵全月通的回覆表示不滿，認為九鐵不應過早就取消優惠作出決定，應待整個試驗期結束後才進行檢討。他要求九鐵提供五及六月份的銷售數字資料；以及 (ii) 對於九鐵就乘客中途停用全月通而取消300元特惠票價，他認為並不合理。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18. 蔡耀昌先生的意見綜合如下： (i) 支持88K號線全線轉為空調車輛行走，並指有關安排應盡早實施。他重申應調低88K號線收費，認為票價由4.2元下調至3.9元的減幅不足；以及 (ii) 要求有關部門在進一步改動K11號線服務前，必須先徵詢委員會意見。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19. 運輸署高級運輸主任(沙田)李艷芳女士表示，九鐵與運輸署已先後徵詢區議員及地區人士對調整K11號線服務的意見。首階段的班次改動屬過渡期，旨在協助乘客逐步適應改乘其他交通工具。如檢討後發現乘客量仍然偏低，K11號線會按原定計劃於八月中改為只在繁忙時間服務。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20. 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理黎瑞玲小姐回應如下： (i) 自馬鐵全月通推出以來，每月平均銷售數字約二萬張；以及 (ii) 九鐵現時已為3至12歲學童及長者提供半價優惠，而12歲以上的學生則可申請車船津貼。380元的東鐵全月通票價本身已是一個優惠價格。 |  |  |  |  |
|  | 九龍巴士(1933)有限公司 |  | 21. 九龍巴士(1933)有限公司經理(策劃及發展)郭麗英女士補充，如獲得委員會支持，88K號線會盡快轉為全線以空調車輛行走。 |  |  |  |  |
|  | 路政署 |  | 22. 路政署新界區區域工程師(沙田)吳振明先生指出，在進行大圍道/積輝街行人路的擴闊工程前，部門須先申請掘路許可證，並要配合水務署水務工程的交通安排。待水務工程完成後，方能獲得掘路許可證。署方會繼續與水務署保持聯系，另外會與運輸署再作研究，希望能盡快展開該擴闊工程。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 運輸署工程師(沙田二)岑蕙琳小姐就運輸署的工程要求編號NE/438/05表示： (i) 根據路政署提供的資料顯示，小瀝源路加建交通燈的位置有大量地下公共設施，因此工程無法繼續進行；以及 (ii) 運輸署已就大涌橋路及小瀝源路交界的交通燈改善工程向路政署提交工程要求申請，相信路政署會盡快作出有關工程安排。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (鄭則文先生於此時離席。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 24. 梁志偉先生表示： (i) 沙田居民對於由六月三十日起取消馬鐵全月通的安排感到十分失望。九鐵初期以方便快捷的服務吸引乘客，當居民逐漸習慣使用馬鐵後，即以虧損為由取消全月通優惠，理由並不充分；以及 (ii) 九鐵表示如馬鐵全月通繼續虧損，費用便須轉嫁給乘客，他希望九鐵澄清這是否表示馬鐵日後會提高票價。如馬鐵持續虧損，九鐵會否研究其他增加客源的方法。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25. 姚嘉俊先生指出，黎金玲女士在上次會議已清楚要求豁免學生在暑假期間需連續購買全月通的規定，但九鐵一直沒有作出回應，直至剛才卻表示學生須以380元購買全月通，此舉十分不合理，更可能會導致乘客流失。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 26. 陳敏娟女士表示，不少市民投訴指281A號線的候車時間經常超過20分鐘，與九巴承諾的班次服務有很大出入。她請九巴回覆何時才完成調整班次的檢討。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 27. 李錦明先生對運輸署指88K號線最高票價可訂為7元，表示懷疑，並詢問運輸署及九巴把票價定為3.9元的理據。她請巴士公司考慮將票價降低至3.6元。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 28. 委員會副主席鄭楚光先生要求就281A號線與運輸署一同在九月進行實地觀察。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 29. 何秀武先生,MH詢問K11號線服務由那一機構提供，並詢問其他地區是否有提供K線服務及該等K線是否收費。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 李躍輝先生的意見如下： (i) K11號線的服務是由公營機構提供，現時K11號線在繁忙時間的載客量只有三成，而非繁忙時間更只有百分之十一。如有關路線繼續營運，只會浪費公帑。政府應有責任制定客觀標準，主動檢討及調整乘客量偏低的公共交通服務；以及 (ii) 支持取消馬鐵全月通計劃的商業決定，以免浪費公帑。 |  |  |  |  |
|  | 運輸署 |  | 31. 運輸署高級運輸主任(沙田)李艷芳女士表示： (i) 運輸署及九巴正一直密切監察281A號線的服務。由於彌敦道一帶的交通經常擠塞，車輛抵達中途站的時間並不平均，引致每輛車的乘客數目有很大出入。運輸署與九巴現正研究採取措施，務求令車輛到達中途站的時間更為平均，以減輕巴士的擠迫情況； (ii) K11號線為專營巴士服務，由九鐵負責提供車輛及司機等資源；以及 (iii) 運輸署一直支持一些乘客量持續偏低的公共交通作出服務調整，務求在資源運用方面更具效率。在每年的路線發展計劃，巴士公司會針對乘客量偏低的路線，作出調整及更改。在調整任何服務前，除了考慮有關路線的乘客量外，運輸署也會考慮其他因素，例如其他公共交通服務及現時該該等路線的服務水平等，以作出平衡。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (陳盧燕冰女士,MH於此時離席。) |  |  |  |  |
|  | 九廣鐵路公司 |  | 32. 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理黎瑞玲小姐表示理解委員對東鐵全月通收費的意見，並會向公司反映。就梁志偉先生的提問，她澄清並非暗示九鐵會因為是次馬鐵全月通試驗計劃的虧損，從而提高馬鐵票價。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 33. 九龍巴士(1933)有限公司經理(策劃及發展)郭麗英女士表示，九巴在訂定88K號線的票價時，已考慮乘客的需求和乘車模式、路程距離、路線的財政狀況、經營成本及市場環境等因素。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 34. 九龍巴士(1933)有限公司馮兆雄先生補充，公司已在281A路線投放額外資源，增加繁忙時間的班次，現時該路線在晚上11時之前，班次維持在9至10分鐘。巴士公司曾在六月十六日在界限街進行一次調查，在晚上8至10時期間，共有14班車輛行經該站，平均載客量約為70多人。如公司在暑假過後察覺乘客量有變，便會即時採取相應措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35. 何秀武先生,MH 追問K線服務是否由九鐵提供，其他地區是否有提供K線服務和該等路線是否收費。他質疑如其他地區的K線提供免費服務，K11號線收取費用是否對沙田區市民不公平。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 36. 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理黎瑞玲小姐指出K11號線為九巴的專營巴士線，由九鐵提供車輛及司機等資源。大埔區現時有免費的K線服務。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 37. 李躍輝先生認為現時K11號線的乘客量低，由單層巴士或小巴行走應可滿足需求，並質疑運輸署為何仍容許有關路線以雙層巴士行走，浪費資源。他請運輸署公開其他乘客量偏低的公共交通路線。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 38. 運輸署高級運輸主任(沙田)李艷芳女士表示，運輸署及巴士公司的每年路線發展計劃均會檢討每條路線的資源運用效益。如發現其中一些路線的乘客量偏低，巴士公司會提出取消或更改有關路線，或由運輸署提出由小巴路線取代，以善用資源。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 39. 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理黎瑞玲小姐表示，在符合商業原則的前提下，九鐵會積極考慮各委員的意見。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40. 九龍巴士(1933)有限公司經理(策劃及發展)郭麗英女士重申K11為九巴的專營線，但車輛及司機等營運資源則由九鐵提供。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 41. 李錦明先生追問： (i) 房屋署是否會在文書TT 41/2006加入美田邨人口數字以作參考；以及 (ii) 88K號線的票價是否低於3.9元便會出現虧蝕，以及是否可透過調整路線進一步降低票價。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 42. 運輸署高級運輸主任(沙田)李艷芳女士表示，九巴在會上已解釋88K號線定價時所考慮的因素，現時的定價已大幅低於最高的可收取票價。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 43. 九龍巴士(1933)有限公司經理(策劃及發展)郭麗英女士解釋九巴目前的經營環境並不太樂觀，在考慮所有因素後，88K號線的票價已無法再下調。 |  |  |  |  |
|  | 房屋署 |  | 44. 房屋署房屋事務經理/物業管理(沙田及馬鞍山二)黃顯強先生表示，由於美田邨居民現正相繼入伙，暫時未能提供準確的人口數字，將會在下次會議文件提供美田邨單位總數和入伙中人口的資料，供委員參考。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (v) 香港警務處提交的沙田市中心交通違例檢控數字 (文書TT 45/2006) |  |  |  |  |
|  |  |  | 45. 委員知悉上述文書內容。 |  |  |  |  |
|  |  | III. | “沙田新市鎮第II期獅子橋行人及單車隧道-在城門河畔興建行人路及單車徑(文禮閣至文化博物館)”諮詢文件 |  |  |  |  |
|  |  |  | (文書TT 46/2006) |  |  |  |  |
|  |  |  | 46. 土木工程拓展署高級工程師H(1)楊國賢先生介紹現正進行的行人及單車隧道工程，強調工程的目的是將人車分隔，以及完成區內的整體單車網絡所餘下的路段，希望委員繼續支持，使工程得以順利完成。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 李錦明先生的意見綜合如下： (i) 他支持此項工程，人車分隔可保障雙方的安全，但希望署方解釋居民要求行人路及單車徑路面水平一致的原因及理據；以及 (ii) 城門河一帶的單車徑路面經常損壞，他詢問是否與路面的物料或工程的質素有關。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 48. 委員會副主席鄭楚光先生表示行人路與單車徑以路面高度差距作出分隔的做法值得支持，可方便執法人員清楚辨認單車是否在單車徑行走。他希望署方盡快完成有關工程。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 49. 衞慶祥先生的意見綜合如下： (i) 他代表文禮閣居民及沙田明愛長者中心的長者對此項工程提出反對，並認為土木工程拓展署並無就反對意見向委員會清楚交代。土木工程拓展署曾與當區學校、志願機構及居民代表會面，並在會上得悉居民的觀點，但署方並無在文書中提及； (ii) 當區居民及團體對土木工程拓展署沒有就有關工程進行諮詢，表示非常不滿，並激烈反對有關工程。沙田明愛長者中心曾收集數百個反對該工程的簽名。該中心的長者經常使用該路段出入，如容許單車行走會對長者構成危險，也妨礙市民使用河畔觀景台的設施；以及 (iii) 在六月二十九日舉行的文化、體育及社區發展委員會會議上，他曾建議在有關路段加設緩跑徑。土木工程拓展署在文書中回覆表示，建議可交由規劃署及康樂及文化事務署考慮及研究。現時署方卻在是次會議要求委員會支持其原方案，他對署方漠視民意及利用委員會凌駕民意的做法，表示極度不滿，認為署方尚未就興建緩跑徑作最終定案，委員會不應考慮此單車徑方案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50. 潘國山先生提出以下詢問： (i) 工程進行時會否遷移單車路及行人路中間的燈柱； (ii) 建成後的單車徑會否改為雙線雙程行車；以及 (iii) 請署方提供單車徑建築標準的資料。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 51. 李躍輝先生提出的詢問綜合如下： (i) 土木工程拓展署曾就沙田大圍的單車網絡發展諮詢委員會，他詢問此項工程是否該計劃的一部分； (ii) 工程完成後會由那一部門負責單車徑及行人路的路面維修，以及是否有就維修效率訂定指引；以及 (iii) 署方在區內是否已預留足夠的單車泊位，他擔心興建單車徑會導致單車胡亂停泊的問題更為嚴重。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 52. 土木工程拓展署高級工程師H(1)楊國賢先生感謝委員對此項工程的支持，並就委員的意見和詢問回應如下： (i) 單車徑路面不平大多由地下的樹根引致，有關情況將在此項工程中改善及修復； (ii) 署方已跟路政署路燈部研究，在工程中會移走阻礙單車徑的電燈柱； (iii) 單車徑建成後將安排雙線雙程行車； (iv) 單車徑及行人路的標準闊度為3.5米，跟現時提交的方案相同。由於部分路段受實際環境影響，部分單車徑的闊度須調整至最少3或2.9米闊； (v) 土木工程拓展署較早前提交的整個新界區單車網絡發展計劃並不包括此項工程； (vi) 至於單車泊位方面，由於這路段在平日比較多學生使用往返學校，署方已與附近的學校聯絡，部分學校表示校內已提供20至30個單車泊位供學生使用； (vii) 土木工程拓展署重申在工程開始前已諮詢鄰近的學校及團體，署方亦在二零零二年六月二十八日在文禮閣的出入口張貼有關的工程憲報，內容包括在此路段興建單車徑； (viii) 對於居民的反對意見，署方曾分別在三月及五月與文禮閣的代表開會。在五月十三日出席會議的鄭家富議員建議署方就工程再次諮詢區議會，故署方在是次會議徵詢各委員的意見； (ix) 署方在六月十三日與長者中心代表召開會議，有關代表擔心單車對出入中心的長者構成危險。在署方向代表解釋單車徑及行人路建成後可達至人車分隔及保障行人安全後，與會代表已表示明白； (x) 在使用觀景台的安排方面，單車徑會加設過路設施，當單車經過有關的過路處時須減慢車速或停車，讓行人橫過單車徑前往觀景台。整項工程會以道路使用者的安全為大前提；以及 (xi) 作為工務部門，土木工程拓展署是無權決定有關路段是否興建緩跑徑。如規劃署及康樂及文化事務署決定興建緩跑徑，將會通知相關的工務部門跟進。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (莫偉雄先生於此時到達；陳志良先生於此時離席。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 53. 運輸署工程師(沙田一)張詠敏小姐表示： (i) 現時運輸署正與民政事務處研究單車泊位的需求及興建單車泊位的可行地點。同時署方會要求發展商在新發展物業加設單車泊位，而學校現時亦已設有數十個單車泊位；以及 (ii) 澄清緩跑徑並非運輸署的管轄範圍。興建緩跑徑的建議須由規劃署及康樂及文化事務署商討。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 54. 李躍輝先生提出以下意見： (i) 鑑於現時當區議員及居民反對有關工程，他詢問部門該工程是否有迫切需求及必須進行，以及有否評估工程對附近居民的影響；以及 (ii) 他認為有關部門在單車泊位未有妥善規劃前便興建單車徑是不負責任的。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 55. 李錦明先生請署方提供鄰近學校對單車徑需求的資料，以及解釋居民要求單車徑及行人路路面水平一致的原因。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 56. 衞慶祥先生提出下述意見和詢問： (i) 質疑土木工程拓展署為何在工程進行期間才諮詢居民，以及為何只張貼憲報以低調方式進行諮詢； (ii) 與當區居民代表召開的一次會議上，新界東拓展處處長陳貴生先生曾表示，此項工程並非有迫切需要進行，而當區學校亦沒有表明必須興建有關單車徑。因此，他對土木工程拓展署仍然堅持進行工程表示不滿；以及 (iii) 在上一次文化、體育及社區發展委員會會議上，康樂及文化事務署曾承諾會與規劃署及土木工程拓展署研究興建緩跑徑。他認為應讓康樂及文化事務署先進行研究，而不是在是次會議決定是否繼續工程。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 57. 土木工程拓展署高級工程師H(1)楊國賢先生的回應綜合如下： (i) 對於工程的迫切性，現時每天有大量單車使用有關路段，假日更有大批市民騎單車經該路段北行往大埔，興建單車徑不單可方便市民來往沙田市中心及大埔，也可改善整個單車網絡； (ii) 有居民建議只准單車在假日使用有關路段，平日則列為單車禁區，並且提出單車徑及行人路不應有水平差距，以方便市民平日作行人路用。但署方認為此建議並不能達到人車分隔的目的； (iii) 署方已就是項工程按政府指引完成所有諮詢工作，包括刊登憲報等。署方已個別通知文禮閣等鄰近屋苑有關工程即將展開，並與學校商討進行工程的時間，避免影響學校考試；以及 (iv) 署方重申在是次會議提交此項工程作諮詢是因應五月十三日會議上提出的要求，署方絕無意圖作出任何分化。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (李躍輝先生於此時離席。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 58. 運輸署工程師(沙田一)張詠敏小姐補充，現時進行單車徑工程的鄰近地方已設有單車泊位，包括車公廟站、大圍火車站及車公廟迴旋處附近。剛才提及興建單車泊位的目的是增加更多泊位，並不表示目前沒有足夠的單車泊位。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 59. 主席表示，鑑於土木工程拓展署單方面要求委員會考慮是否繼續支持現時在文禮閣至文化博物館之間加建的單車徑，以及是否接納文書TT 46/2006附圖二的單車徑原有標準設計(行人路與單車徑之間有路緣及水平差距) ，或是接納附圖三提議的設計(行人路與單車徑之間沒有路緣及水平差距)。另一方面衞慶祥先生則要求委員會暫時不對此項工程表態，故此請委員先議決是否在是次會議就此項工程表態。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60. 委員會以20票贊成、5票反對、2票棄權通過在是次會議就此項工程表態。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 61. 衞慶祥先生表示在上一次文化、體育及社區發展委員會會議上，康樂及文化事務署已承諾研究興建緩跑徑的可行性。他認為土木工程拓展署利用此委員會的決定否決另一委員會的建議，做法有很大問題。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 62. 主席請委員表態是否支持繼續在文禮閣至文化博物館之間加建單車徑。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 63. 委員會以20票贊成、4票反對、5票棄權通過，支持繼續在文禮閣至文化博物館之間加建單車徑。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 64. 主席表示，由於委員會支持工程繼續進行，請委員表態是否接納文書TT 46/2006附圖二提議的單車徑原有標準設計(行人路與單車徑之間有路緣及水平差距)，或接納附圖三提議的設計(行人路與單車徑之間沒有路緣及水平差距)。如委員會經表決後接納附圖二的設計，則無須再就附圖三進行表決。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 65. 委員會以22票贊成、0票反對、4票棄權通過接納文書TT 46/2006附圖二的單車徑原有標準設計(行人路與單車徑之間有路緣及水平差距)。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (何淑萍女士及蕭顯航先生於此時離席。) |  |  |  |  |
|  |  | IV. | “T3號道路及相關道路工程的臨時交通管理措施”諮詢文件 (文書TT 47/2006) |  |  |  |  |
|  |  |  | 66. 土木工程拓展署工程師(E16)鍾澤滔先生及前田-百勤-新昌聯營交通工程師鍾子明先生簡介文書內容。鍾澤滔先生補充： (i) 大圍區在二零零六年五月的誘蚊產卵器指數為百分之七點七，相信六月份的指數會上升至百分之三十以上。承建商每天清理地盤、每星期噴蚊油2次及聘請滅蚊專家每月巡查地盤1次； (ii) 沙田地區管理委員會防蚊專責小組在六月十二日曾聯同當區議員、食環署人員、沙田民政處職員及社區人士等巡查T3地盤的控蚊措施。承建商在七月四日亦曾聯同沙田民政處、食環署、房屋署、美林邨管理公司及土木工程拓展署等進行聯合滅蚊行動； (iii) T3號道路社區聯絡小組已於六月十五日舉行第十四次會議，向與會者簡介文書TT 47/2006所述的臨時交通管理措施，並回應議員及團體代表提出的改善意見。有關聯絡小組的跟進工作，駐地盤人員於會議後的兩個星期六下午在大圍道出美田路位置進行兩次調查，雖然沒有發現擠塞情况，但運輸署仍於七月一日開始延長大圍道出美田路的綠燈時間； (iv) 承建商已移除美林邨黃允畋中學對開巴士站旁的小山丘，以提供更多空間給候車人士； (v) T3號道路現工程已完成百分之六十九。承建商現正進行的工程包括在六合村附近興建行人天橋D及迴路H、在加德士油站附近進行斜坡CB的鞏固工程及大圍新村外進行T3北行線第一期通車的預備工程。橫跨美田路行車橋已被拆卸，承建商正準備在該處興建T3北行線。行人橋B和行人橋C正在興建當中，而近文化博物館附近的大埔公路KCRC橋經已被拆卸，以提供足夠空間興建由蔚景園至沙田工業區的T3南行主幹線。蔚景園對出城門隧道公路至大埔公路的引路已封閉一條行車線，進行引路A的建造工程；以及 (vi) 在二零零六年七月至八月期間實施的主要臨時交通管理措施，包括由七月八日開始啓用臨時路TR2/3，以騰出空間興建引路C。承建商計劃於本年八月份進行T3北行線第一期通車，屆時大埔公路/沙田嶺路的路口將加裝一組交通燈及位於大埔公路/下城門道的路口設計將需要作出更改。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (彭長緯先生,JP於此時離席。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 67. 梁永雄先生感謝署方完成移除美林邨巴士站小山丘的工程，並請署方考慮在有關位置加設座椅方便市民。他請承建商定期通知美林邨居民有關滅蚊的時間表，以減少居民對蚊患的憂慮。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 68. 鄧永昌先生表示，由於香粉寮街擴闊工程實施燈號管制，導致附近交通出現擠塞，增加了美田路入香粉寮街所需的時間。如工程進度許可，他希望承建商可安排雙線雙程行車，以疏導交通。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 69. 土木工程拓展署工程師(E16)鍾澤滔先生表示，除了政府部門外，美林邨的管理公司亦有參與早前舉行的滅蚊運動。署方歡迎管理公司隨時與駐地盤工作人員聯絡，以了解T3工程最新的滅蚊措施及行動。 |  |  |  |  |
|  | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 |  | 70. 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司駐地盤工程師(T3)俞慶偉先生表示，承建商現正在香粉寮街協助水務署進行水務工程，預計有關工程可在一至兩個月內完成，屆時將可取消有關燈號。至於在美林邨巴士站加設座椅事宜，承建商已與美林邨代表商討座椅的位置，預計可在一星期內安裝三張座椅，方便候車的市民。 |  |  |  |  |
|  |  | V. | “T3號道路及相關道路工程-建議加設引路 連接下城門道及T3號道路北行主幹線” 諮詢文件 |  |  |  |  |
|  |  |  | (文書TT 48/2006) |  |  |  |  |
|  |  |  | 71. 土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士簡介文書內容，並表示署方已盡力研究其他可行方案，希望委員會加以考慮。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 72. 梁永雄先生表示，自上次會議後，土木工程拓展署一直未能研究到另一可行方案，他對此表示失望。署方在上一次會議提交的方案路線太迂迴，既導致資源浪費，也違反環保原則，但署方仍然未能在今次會議提出改善方案，他質疑是否有意拖延工程。同時，他強烈反對建議的方案，如委員會在今次會議不就方案作出表態，他將動議反對有關方案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 73. 鄧永昌先生認為在眾多方案中，方案六比較可取，這個方案在某程度上可解決交叉切線的安全問題。署方可考慮在切線路口提供清晰的駕駛指引及切線限制，並在下城門路引路規定車輛必須先在路口停車，相信危險程度將會大為降低。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 74. 區議會主席韋國洪先生, JP表示，方案六的安全程度主要依賴駕駛者的駕駛態度及對路面的熟習程度。他認為方案六在引路工程、駕駛者及署方方面均可達至三贏局面。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 75. 莫錦貴先生認為政府為了疏導大埔道的交通而犧牲大圍新村及下城門道的居民。居民在忍受多年建路工程的滋擾後，最終卻不能使用有關道路，正如善長人翁把糧食盡數分給向他乞討食物的乞丐後，卻無人願意反過來幫助他一樣。希望委員能為有關居民設想，接納該方案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 76. 蔡耀昌先生希望署方能提供有關汽車流量的數據，讓委員可評估支路的影響。運輸署認為土木工程拓展署在是次會議提交的方案均不合乎準則。鑑於委員會沒有專業知識判斷方案是否並不可行，他詢問土木工程拓展署可否與運輸署研究出可行方案後，才提交委員會考慮。有見於部分委員支持方案六，他請運輸署澄清有關方案是否不合乎署方的準則，又或只是署方提出作為參考。同時，他認為土木工程拓展署上次提交的方案路線過於迂迴，既然署方現時無法提交其他方案，委員會應在是次會議就建議的方案表態。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 77. 土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士就議員的提問回應及補充如下： (i) 在署方建議的方案下，可能受新支路影響的地區包括美林邨、美城苑、美松苑、美田邨、翠景花園、恒峰花園、銅鑼灣山路及道風山路一帶，人口總數約為55 000人。可以使用及受惠於新支路的地區則包括大圍新村、湖景花園、下城門路及沙田嶺路一帶，人口總數則約為2 500人。由於地區人口與駕駛者人數並無直接關係，因此，以上數字只適宜作為參考資料； (ii) 至於受影響的車輛數目方面，預計下城門路一帶使用新支路的車輛在早上繁忙時間約為130 pcu (載客車量單位)，下午繁忙時間約為120 pcu。由於美林及美田一帶可使用多條道路由九龍返回該區，故此難以準確預計有關地區的汽車流量，粗略估計繁忙時間約為50-100 pcu。根據以上資料估計，兩個地區受影響的車輛數目將大致相若，並估計支路應不會引致噪音及空氣污染惡化等問題； (iii) 土木工程拓展署會不時就發展項目徵詢不同部門的專業意見。交通運輸方面，署方會尊重及採納運輸署提供的意見；以及 (iv) 署方向委員簡介各方案的目的，在於有委員在上一次會議中詢問土木工程拓展署是否有研究其他方案，故署方在是次會議提出曾經研究的方案，讓委員參考。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (梁志偉先生及衞慶祥先生於此時離席。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 78. 主席指出剛才有數位委員均表示支持方案六，他詢問土木工程拓展署就此方案是否有補充，而署方的專業意見是否確定該方案並不可行。同時，在方案四、五及六當中，署方是否認為有優次之分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 79. 土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士表示運輸署已就方案四至六提供專業意見。由於方案四只可出美田路，其實際作用不大，而方案五的引路弧度問題會影響行車安全，署方認為兩者均不可接受。如運輸署認為署方可就方案六再作可行性研究，署方會再跟進及研究是否可採納其他改善措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 80. 主席表示剛才有委員表示支持方案六，而土木工程拓展署亦認為此方案有其可取之處，他請運輸署確認方案六是否絕對不可行。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 81. 運輸署工程師(沙田一)張詠敏小姐解釋，方案六的引路會切入大埔公路北行線，而八號幹線的車輛如要進入大埔公路，也須切入同一條的北行線，再加上大埔公路上的車輛正向前駛，將會造成同一時間有車輛從左右兩條行車線進入正有車輛行使中的大埔公路北行線。運輸署擔心這個三車在相若的地段同一時間滙合的情況會引致意外。署方一向十分關注行車安全問題，亦認為應以此為首要考慮因素。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 82. 主席詢問運輸署工程師(馬鞍山)陳偉康先生，馬鞍山J3及J6橋亦曾因切線的安全問題在委員會提出討論，委員會最後亦研究出合適的安排，解決有關問題。運輸署可否提供現時有關地點的交通意外數字，以及該處的行車安排是否可應用於方案六。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 83. 區議會主席韋國洪先生, JP指現時田心迴旋處的交通意外十分頻密，他詢問運輸署可否加入該地點的意外數字，一併作出比較。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 84. 運輸署工程師(馬鞍山)陳偉康先生表示J3及J6橋在二零零五年通車以後一直運作暢順，但該處的交通安排卻不能應用於方案六。由於來自大老山隧道與城門河橋兩線的車輛在滙合時並非立即進入J3及J6橋，故此車輛有足夠時間逐步滙合後才進入J3及J6橋。相反在方案六中，來自八號幹線、大埔公路北行線及大圍新村三線的滙合距離並無充足的時間讓車輛逐步滙合。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 85. 主席詢問運輸署，根據其專業意見，本會是否必須否決在是次會議提出的方案四、五及六。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 86. 運輸署工程師(馬鞍山)陳偉康先生補充，署方曾邀請九巴在J3及J6橋以巴士測試類似的切線方案，但最終認為此行車安排並不可行。由於支路的駕駛者在直接進入高速公路時，難以從倒後鏡觀察高速公路的車輛及估計其距離，故有機會構成危險。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 87. 運輸署工程師(沙田一)張詠敏小姐表示由於方案六並不合乎設計標準，署方認為該方案並不可行。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 88. 區議會主席韋國洪先生, JP表示以土木工程拓展署的經驗，應清楚行車安全的標準，署方現時根據經驗得出方案六，但運輸署始終未有明確表示是否反對此方案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89. 楊祥利先生表示J3及J6橋的恆泰路支路與方案六的大圍新村支路同樣是由慢線切入高速公路，但運輸署卻認為方案六的支路完全不可行，他質疑署方是否採取雙重標準。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 90. 運輸署工程師(馬鞍山)陳偉康先生解釋，J3及J6橋與方案六最大的分別在於大埔公路與八號幹線的滙合點跟大圍新村引路與八號幹線北行的滙合點非常相近。相反在進入J3及J6橋前，來自大埔方向的車輛與大老山公路的滙合點跟恆泰路支路的滙合點有一定距離，因此車輛可逐步由大老山公路先切線，再在恆泰路支路附近切線進入J3及J6橋。相反方案六則並不能提供足夠空間讓車輛逐步切線。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 91. 梁永雄先生表示： (i) 非常不滿莫錦貴先生較早前提出的例子，認為對美林邨及大圍區居民極不尊重，要求莫錦貴先生收回有關例子；以及 (ii) 不滿土木工程拓展署建議的方案路線十分迂迴，使車輛浪費燃油，違背政府提倡的環保原則。政府的基建應以大多數居民的利益為大前提，委員會應盡力研究可行的方案，以兼顧其他居民的利益。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 92. 鄧永昌先生認為方案六可行，有關部門可考慮在切線路段加設分段車速管制，使左線車輛以慢速行駛，而下城門道的車輛數目相對較少，如再加設雙白線停車管制，相信可解決方案六的安全問題。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 93. 蔡耀昌先生表示運輸署已憑其專業判斷，清楚表達方案六是不可行的。除非委員會亦具有同樣的專業知識，否則硬性採納方案六將有一定的危險。同時，如土木工程拓展署最終採納建議的方案，必須先考慮是否符合政府倡議的環保原則。署方應以平衡美林、銅鑼灣山及大圍新村一帶居民的需要為目標，而現時的建議方案卻犧牲了大部分居民的利益，他希望有關部門能盡快解決支路問題，使T3公路得以早日通車。 |  |  |  |  |
|  | 土木工程拓展署 |  | 94. 土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士回應表示，署方已知悉各委員的意見，但基於實際情況，署方難以制定完美的方案。土木工程拓展署會以方案六為基礎，再與運輸署研究解決安全上的問題。同時請委員會表態是否支持上一次會議中署方建議的方案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 95. 運輸署工程師(沙田一)張詠敏小姐重申交通安全是最重要的考慮因素，認為土木工程拓展署在有限的空間中已研究出一個可行方案，雖然路程可能較為迂迴，但最終亦必須考慮行車的安全。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 96. 梁永雄先生提出的意見如下： (i) 重申要求莫錦貴先生收回較早前的言論；以及 (ii) 運輸署表示基於交通安全原因，市民須使用迂迴的道路，他對此感到失望，認為兩者屬於不同範疇，不應相提並論。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 97. 莫錦貴先生表示剛才只是打一個比喻，認為無需收回言論。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 98. 梁永雄先生對莫錦貴先生不收回其言論表示極度遺憾，並要求記錄在案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 99. 主席詢問土木工程拓展署委員會表態與否是否會影響T3公路工程的進度，是否仍有時間讓土木工程拓展署與運輸署就方案六作出研究。他又請署方澄清，如委員會最終否決建議的方案，是否表示大圍新村的引路工程也告取消。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (蔣德明先生及陳榮新先生於此時到達。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 100. 土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士的回應綜合如下： (i) 由於署方進行的所有工程都必須根據有關條例刊憲，而刊憲前必定會先收集及考慮委員會的意見，如委員會不支持有關工程，即使署方繼續進行刊憲，最終也不能解決反對者的意見。因此，如委員會反對署方建議的方案，有關工程便不能繼續；以及 (ii) 如方案六在研究及修訂後能符合運輸署的安全標準，並且得到委員會的支持，署方便會就工程進行刊憲。如一切順利通過，即使支路工程不能與T3工程同期展開，署方仍可安排T3工程之後進行。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 101. 主席指出，政府進行的基建工程必須兼顧各方面的利益，委員會亦須認真考慮是否能顧及小數居民的利益。土木工程拓展署亦已表明，如委員會不支持署方建議的方案，支路的工程便會因此而取消。政府一方面不斷向委員會陳述T3公路為居民帶來的好處，但委員會卻不斷收到居民投訴工程所帶來的滋擾。為使T3工程得以順利進行，委員會應就土木工程拓展署建議的方案表態。同時，由於署方表示會繼續就方案六作出研究，故此亦建議讓部門研究方案六作出改善後是否可行，並建議委員會在是次會議表態，如最終確定方案六不可行，是否支持署方在上一次會議提出的方案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 102. 蔡耀昌先生表示支持委員會在是次會議就土木工程拓展署建議的方案表態，但認為即使委員會在是次會議上否決有關方案，也不等同整項支路工程需要取消，因為有關部門仍可繼續研究其他可行方案。委員會應獨立就署方建議的方案進行表決，而不應假設委員否決建議方案後，即表示整項引路工程需要取消。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 103. 委員會副主席鄭楚光先生支持土木工程拓展署興建引路，以方便居民，但同時贊同交通安全十分重要。以往由鄉事委員會左轉往大埔方向的路段經常發生交通意外，經過與運輸署研究和改善該路段的路標，給予駕駛者清晰的指示後，情況已有所改善。因此他認為道路安全性的重點在於引導駕駛者熟悉及正確使用有關支路。他同意委員會應在是次會議就署方建議的方案進行表態。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 104. 梁永雄先生表示在上一次會議，委員會已給予土木工程拓展署一個緩衝期作進一步研究，因此他認同委員會必須在是次會議就署方建議的方案表態。他並不認為如委員會否決該建議便等於取消整項支路工程。相信作為一個盡責的政府部門，必定會研究出可行的方案，以解決大圍新村居民的需要。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 105. 主席補充，由於有關工程在上一次會議仍有許多問題有待解決，故此經過委員會同意後，決定押後至是次會議處理。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 106. 主席詢問是否有委員反對在是次會議就土木工程拓展署建議的方案進行表態，委員並無異議。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 107. 主席表示歡迎有關部門繼續就此項工程研究其他可行性方案。就署方在上一次會議所建議的方案，委員會將在是次會議表態是否支持。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 108. 土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士再次簡介上次會議中建議的方案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 109. 梁永雄先生提出記名投票的要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 110. 委員會以18票贊成、5票反對、3票棄權通過支持土木工程拓展署在上次會議中建議的方案。贊成、反對和棄權的委員姓名記錄如下： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 贊成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 副主席鄭楚光先生 韋國洪先生,JP 陳國添先生,MH 陳敏娟女士 陳榮新先生 蔣德明先生 何秀武先生,MH 林康倫先生 林康華先生 |  |  |  |
|  |  |  |  | 羅光強先生 李子榮先生 李錦明先生 梁志堅先生,MH 莫錦貴先生 潘國山先生 蔡亞仲先生 楊祥利先生 姚嘉俊先生 |  |  |  |
|  |  |  |  | 反對 |  |  |  |
|  |  |  |  | 周嘉強先生,MH 梁永雄先生 莫偉雄先生 鄧永昌先生 蔡耀昌先生 |  |  |  |
|  |  |  |  | 棄權 |  |  |  |
|  |  |  |  | 黎金玲女士 劉帶生先生 劉偉倫先生 |  |  |  |
|  |  |  | 111. 蔡耀昌先生詢問，由於委員會已通過土木工程拓展署建議的方案，署方是否不會繼續研究改善方案六。 |  |  |  |  |
| 土木工程拓展署 |  |  | 112. 土木工程拓展署總工程師(沙田)郭譚玉英女士表示會繼續研究改善方案六的可行性。 |  |  |  |  |
|  |  | VI. | 提問 |  |  |  |  |
|  |  |  | 113. 主席表示，由於李立航先生因事請假，有關小巴車速顯示器的提問將押後至下次委員會會議討論。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 114. 劉帶生先生問： “沙田區目前共有三條連接市區的行車隧道，分別是獅子山隧道、大老山隧道及城門隧道，是沙田區對外交通的主要幹道，每日有不少駕駛人士使用該三條隧道往返市區。不少駕駛人士表示，由於八達通已被廣泛應用，駕駛者希望各條收費隧道除保留現行的快易通繳費方法外，亦應加設八達通繳費，以方便駕駛者。 本人就行車隧道加設八達通繳費的建議提問如下： (i) 獅子山隧道、大老山隧道及城門隧道每日的汽車流量分別有多少？ (ii) 目前共有多少快易通的用戶？每日又各有多少快易通用戶使用該三條隧道？ (iii) 八達通繳費經已普及，隧道公司會否考慮加設以八達通繳付隧道費？ (iv) 在技術方面，隧道公司在隧道收費站加設八達通繳費是否可行？” |  |  |  |  |
|  |  |  | 115. 信佳集團管理有限公司、大老山隧道有限公司、越運亨(香港)有限公司、快易通有限公司及運輸署的回覆載於文書TT 39/2006。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 116. 劉帶生先生的意見綜合如下： (i) 從隧道公司的回覆得悉獅子山隧道在二零零六年一月至三月每日的汽車流量約為90 000架次，而該公司回應時表示，在收費站加設八達通基本上可行； (ii) 大老山隧道有限公司亦表示不反對加設八達通收費，並認同此舉可便利市民； (iii) 目前使用城門隧道、獅子山隧道及大老山隧道的車輛每日超過二十萬架次，但只有約十萬架次的車輛使用快易通服務，餘下的車輛仍然以現金繳交隧道費。如車輛可使用八達通繳費，相信在便利市民之餘，也可增加隧道車輛的流量； (iv) 運輸署一方面指八達通可節省輔幣找續的時間，但另一方面卻認為以八達通繳交隧道費在節省時間上效用並不顯著，他對此不表認同，因為以現金繳付隧道費同樣需要找續。他希望運輸署能善用科技，詳細考慮在隧道加設八達通，以方便隧道的使用者。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 117. 蔡耀昌先生表示關注八達通閱讀器的高度問題，並建議安裝在收費窗的位置。現時所有類型的車輛均在同一高度的收費窗繳交隧道費，此高度應可配合所有車輛使用八達通繳費。相對於人手找贖，八達通繳費可能節省更多時間。既然現時有超過一半的車輛仍然以現金繳費，相信提供不同收費方式，不但使繳費更快捷，亦可提升隧道的使用率，故此希望運輸署能積極考慮有關建議。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (莫錦貴先生及楊祥利先生於此時離席。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 118. 潘國山先生指出使用快易通須先繳付按金及行政費，可能因此導致使用率偏低。同時，八達通正研究使用無線閱讀器，以便在使用上更為靈活，他認為運輸署應先詳細研究有關科技，而不應武斷地認為八達通繳費不可行。 |  |  |  |  |
|  | 八達通有限公司 八達通有限公司 |  | 119. 姚嘉俊先生的意見綜合如下： (i) 從文件回覆可見各隧道公司均積極考慮及研究委員會提出的意見，但對運輸署的解釋及回覆卻感到十分失望； (ii) 現時有一半的駕駛者選擇使用現金繳付隧道費，花在現金交收及找贖的時間也不少，使用八達通則可免卻找贖，繳費程序更為方便快捷。對於運輸署指八達通可能加長繳費時間，他建議先在其中一至兩個人手收費亭加設八達通繳費，以作試驗。至於閱讀器的高度問題，則可在兩處高低不同的位置分別安裝兩個閱讀器，以配合不同車輛的高度； (iii) 建議八達通有限公司增加現時的負數儲值額，或鼓勵更多使用者採用自動增值服務，進一步減低使用時可能引致的不便； (iv) 請隧道公司提供免找贖收費亭的使用數字，以作參考； (v) 由於電單車駕駛者現時仍未能使用快易通繳費服務，如增設八達通繳費，可方便電單車駕駛者； (vi) 由於城門隧道及獅子山隧道實施劃一繳費，他希望這兩條隧道可率先研究八達通繳費的可行性；以及 (vii) 提議在會後把有關建議轉交八達通有限公司考慮。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (羅光強先生於此時離席。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 120. 運輸署高級運輸主任(隧道及青馬事務組) 謝建煌先生就委員的提問及意見回應如下： (i) 署方一直積極研究可方便駕駛者的方法，但八達通的主要目的是讓乘客使用交通工具時免除找贖。在隧道繳費上，現時無論本地或海外的自動繳費系統均採用免停車方式。如使用八達通繳付隧道費，駕駛者仍須停車繳費，與免找贖的收費亭比較，所節省的時間並不明顯； (ii) 至於電單車自動繳費方面，快易通現時正研究及測試一種新的繳費方式，務求讓電單車駕使者可使用快易通繳費；以及 (iii) 對於委員提及的八達通新閱讀器，八達通有限公司並沒有就有關科技向署方提供資料，如署方日後收到有關資料後，定會再積極作出研究。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 121. 信佳集團管理有限公司副隧道經理陳焯榮先生解釋，由於該公司只負責協助運輸署管理獅子山隧道，有關隧道的繳費模式須先得到署方批准，公司也會尊重運輸署的決定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 122. 大老山隧道有限公司企業傳訊經理葉可恩女士重申，公司並不反對安裝八達通，但由於安裝涉及額外費用，以公司現時的財政狀況實難以負擔。她補充說，現時不設找贖收費亭是在人手收費亭當中最多駕駛人士使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 123. 越運亨(香港)有限公司副總經理岑祐德先生表示，公司只是城門隧道的管理公司，安裝八達通與否將完全跟從運輸署的決定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 124. 劉帶生先生表示，從部門的回應看來，對於引入八達通繳費並不樂觀，並認為運輸署的回應過分僵化。委員現時只要求在人手收費的繳費亭增設八達通，現金交收跟八達通繳費在時間上根本無差別，甚至可能較現金找贖更為快捷，也可免卻找贖上的錯誤。基於隧道公司的積極回應和市民的訴求，他要求運輸署認真考慮善用科技，採納利民便民的繳費模式。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 125. 蔡耀昌先生認為駕駛者使用八達通繳費不一定要與收費員交收。現時駕駛者在繳付隧道費時，也只是把現金遞到收費窗口，如八達通咭的閱讀器安裝在相若位置，相信大部分駕駛者均毋須把八達通咭交給收費員。如八達通繳費設於人手收費亭，即使個別駕駛者因車輛高度不能將八達通咭放在閱讀器，也可由收費員幫助完成交易程序。增設八達通繳費的最大目的是方便駕駛者和增加隧道流量，希望運輸署持開放的態度，考慮委員的意見，特別是城門隧道及獅子山隧道均由政府擁有，更應帶頭試行八達通繳費。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 126. 潘國山先生表示不明白署輸署堅決拒絕以八達通繳費的原因。八達通的無線閱讀器將在年底推出，屆時駕駛者無須再將八達通咭交給收費員便可完成交易，他請署方積極跟進。同時，他詢問運輸署是否與快易通有限公司簽訂了合約，不能採納其他繳費方式。若否，他質疑署方堅決拒絕試驗另一種繳費方式的做法。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 127. 姚嘉俊先生就運輸署的回覆表示不滿，認為署方應主動與八達通有限公司及隧道公司研究有關安排，建議可先在一至兩條不設找贖的繳費車道安裝八達通，以作測試。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 128. 運輸署高級運輸主任(隧道及青馬事務組) 謝建煌先生回應表示，從隧道管理的角度來看，署方希望將排隊繳費的車輛數目降至最低，署方亦不斷研究世界各地不同隧道的繳費模式，務求提供最合適快捷的繳費方法。現時負責現金繳費的收費員往往要步出收費亭進行交收，他估計八達通繳費的效益不大。至於運輸署與快易通公司的關係，署方透過隧道管理公司在多條隧道均向快易通公司租借器材作收費之用。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 129. 劉帶生先生追問運輸署會後會否就委員會的意見再作考慮。 |  |  |  |  |
|  | 運輸署 |  | 130. 運輸署高級運輸主任(隧道及青馬事務組) 謝建煌先生表示會於會後答覆。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (主席離席休息，由副主席暫代執行主席職務。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 131. 姚嘉俊先生問： “由二零零六年六月十二日深夜至六月十三日凌晨的80分鐘內，沙田大涌橋路相繼發生兩宗車禍，共9人受傷。首宗意外發生在河畔花園對開，兩輛的士在十字路口相撞，兩車均嚴重損毀，共有4人受傷被困，警方調查後懷疑有車輛衝紅燈肇禍。 至凌晨零時40分，在首宗意外不遠處，大涌橋路左轉入火炭路路口，一輛的士轉彎時減速，遭尾隨私家車撞尾，私家車上司機及3男1女乘客受輕傷。 近年沙田大涌橋路的交通意外頻生，造成多宗人命傷亡事故，令人關注該處的道路及燈號設計問題，就此，本人有以下提問： - 最近三年，涉及大涌橋路的交通意外事件的位置及數字為何？死亡及受傷人數有多少？ - 上述每宗個案涉及的交通意外成因為何？ - 有關當局會否研究更改道路及燈號的指示及設計？有甚麼措施可減少該處發生交通意外的機會？” |  |  |  |  |
|  |  |  | 132. 香港警務署及運輸署的回覆載於文書TT 50/2006。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 133. 姚嘉俊先生提出的詢問和意見綜合如下： (i) 大涌橋路為區內的主要道路之一，而近年在大涌橋路、沙燕橋路及火炭橋發生的交通意外十分頻密，深夜時分更曾發生數宗導致人命傷亡的交通意外。根據警方提供的數字，由二零零三年六月起的六個月內，共有六宗交通事故，但在二零零六年首六個月已發生七宗意外，顯示有關路段的交通意外有上升跡象。根據警方提供的資料，大部分意外均涉及交通燈號； (ii) 警方在文書中表示會定期採取行動，檢控違反交通燈號的人士，他詢問警方可否提供有關數字； (iii) 根據警方及運輸署的專業意見，上述交通黑點的優先左轉及右轉燈號會否引起駕駛者的誤會而構成危險。以往沙田圍路及牛皮沙街交界處近小瀝源警署對出均設有左右轉交通燈，在取消有關燈號後，現時差不多沒有交通意外發生。因此，他懷疑警方在文書所指的違反交通燈號是由左右轉交通燈引致；以及 (iv) 對於運輸署計劃裝設衝紅燈攝影機、遷移路牌及修剪樹木等措施表示歡迎，但為了減低大涌橋路一帶的意外數字，他請署方考慮研究是否需要更改或取消有關的左右轉交通燈。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 134. 林康華先生認為大涌橋路的燈號確實存在很大問題，他曾在大涌橋路目睹由交通燈引致的意外，也曾親身在富豪花園附近發生類似意外，署方可考慮加大燈號面積，以引起駕駛者注意。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (李子榮先生及李錦明先生於此時離席。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 135. 運輸署工程師(沙田二)岑蕙琳小姐回應表示： (i) 運輸署已計劃一系列的措施，改善經常發生交通意外路段的行車安全，例如遷移受阻的交通燈號及修剪路旁的樹木等。此外，署方亦正研究在交通燈後方加設層板，以增加光線的反射效果，提高駕駛者的注意力； (ii) 至於左右轉交通燈方面，署方暫時沒有收到任何有關燈號的意見。如取消大涌橋路的燈號會對該路段的汽車流量有很大影響，因有關燈號能大大增加汽車流量。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 136. 委員會副主席鄭楚光先生認同沙田圍路取左右轉交通燈後，駕駛安全得以改善。他詢問署方不能取消大涌橋路左右轉燈號的理由。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 137. 運輸署工程師(沙田二)岑蕙琳小姐表示，取消交通燈號與否須視乎有關路段的汽車流量。該路段現時的汽車流量並不容許取消左右轉交通燈。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 138. 何秀武先生,MH十分同意左右轉燈號對駕駛者造成很大的危險。如可在交通燈加設箭嘴燈號，相信會為駕駛者提供更清晰的指示。 |  |  |  |  |
|  | 香港警務處 |  | 139. 香港警務處沙田區交通隊主管葉少偉先生表示，將於會後提交有關五、六月份發出告票及檢控違反交通燈號的數字。有關路段現時已列為潛在的交通黑點，由新界南高級警司帶領的減低交通意外協調委員會負責監察。該委員會成員包括交通及運輸委員會的主席及運輸署及交通意外調查組的成員等，目的是研究可減低交通意外的方案。同時，警方會採取行動，定時檢控違反交通燈號人士，以減少駕駛人士不遵守燈號的情況。警方會加緊監察該路段的情況。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 140. 運輸署工程師(沙田二)岑蕙琳小姐解釋，除了綠燈以外，現時所有左右轉燈號均有箭嘴燈號配合，如署方發現任何燈號的視線受阻，定會採取適當行動。除文書內所述的衝紅燈攝影機外，署方本年內會在大涌橋路的另一位置加裝一部攝影機。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 141. 姚嘉俊先生指出，提問的原意並非針對駕駛者不遵守交通燈號，而是因左右轉燈號引致駕駛者誤會所造成的不小心衝燈。他請警方以其專業知識研究有關燈號會否影響駕駛者衝燈情況，並請運輸署研究可否取消在大涌橋路兩個交通燈黑點的左右轉交通燈。 |  |  |  |  |
|  | 運輸署 |  | 142. 運輸署工程師(沙田二)岑蕙琳小姐回應表示，署方會在會後再行研究該兩個路段的交通流量及燈號問題，並會向委員會滙報。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143. 委員會副主席鄭楚光先生補充，駕駛者有責任時刻留意路面的燈號，運輸署也應加強這方面的宣傳，以提醒駕駛者。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (主席返回會場主持會議。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 144. 蔡耀昌先生問： |  |  |  |  |
|  |  |  | “政府及地鐵有限公司(地鐵公司)公布了兩鐵合併的共識建議，就有關事宜，本人有以下提問： (i) 地鐵公司表示合併後會落實一套減低票價方案，當中包括長途線票價減約一成，而中途線則減約半成等，請問有關減低票價方案的釐定準則為何，有沒有進一步減低票價的空間？ (ii) 由現時起至兩鐵完成所有合併程序預計需要一年多時間，為此，政府現時會否要求地鐵公司及九鐵公司立即減低票價，令乘客早日受惠？ (iii) 目前，由九鐵公司營運的東鐵及西鐵等鐵路網絡均設有月票制度，請問有關月票安排會否因兩鐵合併而有所改變？反之，地鐵公司會否在兩鐵合併後實施全面的月票制度？ (iv) 為何日後的票價調整機制建議並無考慮乘客的負擔能力及公司盈利表現等重要因素？ (v) 兩鐵合併將會令“沙田至中環線”的落實時間表進一步推遲，請問最新的興建及落成時間表為何？” |  |  |  |  |
|  |  |  | 145. 環境運輸及工務局、地鐵有限公司及九廣鐵路公司的回覆載於文書TT 51/2006。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 146. 蔡耀昌先生的意見綜合如下： (i) 對政府及兩鐵的答覆感到十分失望，市民普遍期望二鐵合併後票價有一定的減幅，但地鐡較早前公布，合併後的票價減幅並不足以彌補市民早年因經濟通縮多付的車資。此外，兩鐵在物業發展的收益也應用作補貼車費。以現時兩鐵的盈利，他希望兩鐵解釋不可進一步下調車資的原因； (ii) 兩鐵不會加價的承諾將於二零零八年四月十日終止，如兩鐵合併的進度有所延誤，市民可享的優惠期將進一步縮短。他要求兩鐵回覆是否會即時降低票價，讓市民立即受惠； (iii) 兩鐵提議的票價調整機制並不能保障乘客的利益；以及 (iv) 沙田至中環線由二零零零年提出至今一直未能展開工程，現時兩鐵合併將進一步推遲工程，因此他強烈呼籲政府及鐵路公司盡快展開工程，並交代有關的時間表。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (韋國洪先生,JP、梁志堅先生,MH及蔡亞仲先生於此時離席。) |  |  |  |  |
|  |  |  | 147. 主席表示現時會議未有足夠的法定人數，根據議會常規，秘書處會在十五分鐘內召喚議員出席，他建議繼續討論蔡耀昌先生的提問。如此議程完結後仍未有足夠的法定人數，餘下議程則留待下次會議討論。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 148. 委員會副主席鄭楚光先生詢問蔡耀昌先生對此安排有否異議。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 149. 蔡耀昌先生表示對主席的安排並無意見，一切尊重委員會的決定。他亦感謝副主席的尊重，並要求記錄在案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150. 莫偉雄先生表示，根據會議常規，在沒有足夠法定人數下結束會議是適當的處理方法，但希望押後至下次會議的議程可先在下次會議提出討論，以避免有關議程因法定人數不足而須一再押後。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 151. 黎金玲女士指出本港的交通費一向偏高，現時市民如需每天乘搭火車上下班，便須繳付十分昂貴的車資。市民一般希望在兩鐵合併後可享有票價優惠。環境運輸及工務局在其回應中引用鐵路票價偏高的三藩市、新加坡及倫敦為例子，卻沒有提及一些鐵路票價低的城市，例如温哥華市民在指定時間購買一張車票便可同時乘搭巴士、鐵路或輪船。他希望鐵路公司作為公營機構可帶頭訂定低票價，除惠及大眾外，更可鼓勵因交通費昂貴而沒有就業的低收入人士重新就業，希望兩鐵認真考慮帶頭降低票價，並盡量減至市民可接受的水平。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 152. 環境運輸及工務局首席助理秘書長(運輸)特別職務李碧茜小姐回應如下： (i) 降低票價的空間來自兩鐵合併後的協同效應，實際效應須經過數年的整合後才能完全發揮，但現時兩鐵在合併當日便已即時將所得的利益預先回饋市民； (ii) 在發展物業補貼鐵路票價的問題上，鐵路與物業綜合發展模式是其中一個為財務上不可行的鐵路項目填補資金差額的方式。此模式在本港亦一直行之有效，而有其他國家亦有意參考； (iii) 至於興建沙中線的時間表，在兩鐵合併的前題下，沙中線將提供完全整合的轉車站，但其中一些細節尚在研究當中，例如沙中線在啓德發展區的車站數目、位置及財務安排等。政府打算最快可在本年第四季向立法會提交發展沙中線的時間表。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 153. 地鐵公司高級對外事務主任黃招蓉女士補充，根據建議的合併方案，除了使用八達通的乘客可享有0.2元票價優惠外，也會取消轉乘車費，帶來的減幅由一元至七元不等。在此安排下，車費在12元或以上的車程最少會有一成的減幅，而車費介乎8.5至11.9元的車程最少減百分之五，預計每日將有280萬人次受惠。有關方案是經過長時間討論後得出的成果，相信可平衡及照顧各方利益。至於物業及鐵路綜合發展的模式，不但為興建鐵路帶來資金，也建立了鐵路沿線的各個社區，例如青衣及九龍灣等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154. 莫偉雄先生指出既然會議未有足夠的法定人數，繼續討論議程並不符合會議常規。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 155. 主席表示，由於未有足夠的法定人數及有委員表示反對，現宣布結束會議，並代表委員會向所有到場的政府部門及公共機構代表致歉。剛才正在討論有關兩鐵合併的議題及餘下的議題，包括有關馬鐵吸音板出現裂痕的提問、在大圍顯徑商場至美田路的一段車公廟路加設單車徑的動議、運輸署提交的進度報告、工作小組報告及因委員請假而沒有提出的小巴車速顯示器提問，將押後至二零零六年九月七日的委員會會議上討論。 |  |  |  |  |
|  |  | VII. | 下次會議日期及時間 |  |  |  |  |
|  |  |  | 156. 主席表示，下次會議將於二零零六年九月七日(星期四)下午二時三十分在沙田區議會會議室舉行。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 157. 會議於晚上七時二十五分結束。 |  |  |  |  |

沙田區議會秘書處

STDC 13/15/45

二零零六年八月

TT12/TT 4M-06