會議紀錄TT 5/2005

沙田區議會

交通及運輸委員會(二零零五年度)

第五次會議紀錄初稿

會議日期：二零零五年九月八日

時　　間：下午二時三十分(星期四)

地　　點：沙田區議會會議室

出席者

| 何厚祥先生(主席) | 沙田區議會議員 |
| --- | --- |
| 鄭楚光先生(副主席) | “ |
| 韋國洪先生,JP | 沙田區議會主席 |
| 彭長緯先生,JP | 沙田區議會副主席 |
| 陳國添先生,MH | 沙田區議會議員 |
| 陳敏娟女士 | “ |
| 鄭則文先生 | “ |
| 程張迎先生 | “ |
| 周嘉強先生,MH | “ |
| 方鎮邦先生 | “ |
| 方玉輝先生 | “ |
| 何秀武先生,MH | “ |
| 林康華先生 | “ |
| 劉帶生先生 | “ |
| 劉偉倫先生 | “ |
| 李子榮先生 | “ |
| 李錦明先生 | “ |
| 李立航先生 | “ |
| 李躍輝先生 | “ |
| 梁志堅先生,MH | “ |
| 出席者 | 沙田區議會議員 |
| 梁志偉先生 | “ |
| 梁永雄先生 | “ |
| 盧偉國博士,MH,JP | “ |
| 莫錦貴先生 | “ |
| 莫偉雄先生 | “ |
| 蕭顯航先生 | “ |
| 鄧永昌先生 | “ |
| 丁士元先生 | “ |
| 曹宏威博士,BBS | “ |
| 蔡亞仲先生 | “ |
| 蔡耀昌先生 | “ |
| 衞慶祥先生 | “ |
| 黃國雄先生 | “ |
| 楊倩紅女士 | “ |
| 姚嘉俊先生 | “ |
| 陳志良先生 | 增選委員 |
| 蔣德明先生 | “ |
| 黎金玲女士 | “ |
| 林康倫先生 | “ |
| 楊祥利先生 | “ |
| 吳欲勳小姐(秘書) | 沙田民政事務處一級行政主任(區議會)2 |

列席者

| 謝詠誼小姐 | 沙田民政事務助理專員 |  |
| --- | --- | --- |
| 李艷芳女士 | 運輸署高級運輸主任(沙田) |  |
| 何豐怡小姐 | 運輸署運輸主任(沙田) |  |
| 陳偉康先生 | 運輸署工程師(馬鞍山) |  |
| 張詠敏小姐 | 運輸署工程師(沙田一) |  |
| 岑蕙琳小姐 | 運輸署工程師(沙田二) |  |
| 黃鎮健先生 | 路政署新界區區域工程師(沙田) |  |
| 鄭炳泉先生 | 沙田地政處行政助理 |  |
| 列席者 |  |  |
| 黃顯強先生 | 房屋署房屋事務經理/物業管理 (沙田及馬鞍山二) |  |
| 張行惠先生 | 香港警務處沙田區行動主任 |  |
| 陳新銘先生 | 香港警務處沙田區交通隊主管 |  |
| 葉少偉先生 | 香港警務處沙田區交通隊主管(候任) |  |
| 羅佩珊小姐 | 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理 |  |
| 馮兆雄先生 | 九龍巴士(1933)有限公司經理(車務) |  |
| 王麗玲小姐 | 新巴及城巴有限公司高級公眾事務主任 |  |

應邀出席者

| 郭譚玉英女士 | 土木工程拓展署總工程師/沙田 |
| --- | --- |
| 楊國賢先生 | 土木工程拓展署高級工程師 |
| 譚仲強先生 | 土木工程拓展署高級工程師 |
| 符致日先生 | 運輸署高級工程師(沙田) |
| 鄧偉亮先生 | 運輸署高級工程師(房屋及策劃/新界東) |
| 陳嘉樂先生 | 奧雅納工程顧問公司董事 |
| 關嘉佩小姐 | 奧雅納工程顧問公司交通規劃師 |
| 林賀有先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 總駐地盤工程師 |
| 俞慶偉先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 駐地盤工程師 |
| 李鈞明先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司工程師 |
| 劉鏡波先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司副商務經理 |
| 張武昌先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司分區經理 |
| 鍾子明先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司交通工程師 |
| 郭麗英女士 | 九龍巴士(1933)有限公司 (策劃及發展部)經理 |

未克出席者

| 陳盧燕冰女士 | 沙田區議會議員 |
| --- | --- |
| 潘國山先生 | “ |
| 余秀珠女士,MH | “ |
| 蕭家強先生 | “ |
| 何淑萍女士 | “ |
| 羅光強先生 | “ |
| 鄭啟祥先生 | 增選委員 |
| 崔穎琪女士 | “ |
| 陳榮新女士 | “ |

旁聽者

| 王李彩蓮女士 | 沙田民政事務處高級聯絡主任(西) |
| --- | --- |
| 吳智強先生 | 沙田民政事務處聯絡主任主管(西)2 |
| 陳德勇先生 | 沙田民政事務處聯絡主任(西)2b |
| 張藹雯小姐 | 沙田民政事務處行政主任(發展) |
| 一位新聞從業員 |  |
| 六位公眾人士 |  |

| 負責人 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 歡迎詞 |  |
|  |  | 主席宣布會議開始，並歡迎下列人士出席今次會議︰ |
|  |  | (i) 新任運輸署工程師(沙田一)張詠敏小姐及運輸署工程師(沙田二)岑蕙琳小姐； (ii) 候任香港警務處沙田區交通隊主管葉少偉先生； (iii) 土木工程拓展署總工程師/沙田郭譚玉英女士、高級工程師楊國賢先生及譚仲強先生； (iv) 運輸署高級工程師(房屋及策劃/新界東)鄧偉亮先生； (v) 奧雅納工程顧問公司董事陳嘉樂先生及交通規劃師關嘉佩小姐； (vi) 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司總駐地盤工程師林賀有先生、駐地盤工程師俞慶偉先生及工程師李鈞明先生； (vii) 前田-百勤-新昌聯營公司副商務經理劉鏡波先生、分區經理張武昌先生及交通工程師鍾子明先生；及 (viii)九龍巴士有限公司(策劃及發展部)經理郭麗英女士。 |
|  |  | 2. 主席表示，黃澤標先生因事務繁忙，故決定退出本委員會。黃澤標先生退出後，本委員會的委員人數為49人。 |
|  |  | 3. 主席表示，潘國山先生因不在香港、余秀珠女士,MH因出席其他會議、蕭家強先生及鄭祥先生因往國內公幹、陳盧燕冰女士因公事、何淑萍女士及崔穎琪女士因有要事，均未能出席是次會議，並已向委員會遞交書面請假申請。委員會通過上述委員的請假申請。 |
|  | I. | 通過二零零五年七月七日會議紀錄 |
|  |  | 4. 二零零五年七月七日會議紀錄經下述修訂後，獲得通過： (i) 第96(vi)段第3行 「……….. 、控制室內共有3名管理人員駐守、………..」 改為 「……….. 、其中控制室內共有3名管理人員駐守、………..」 (ii) 第106 (viii)段第2行 「……….. ，若日後管道內發生任何意外事故，………..」 改為 「……….. ，若日後管道內發生任何火警意外事故，………..」 (iii) 第113段第2行 「……….. ，職員從控制室的閉路電線只目睹兩車相撞，………..」 改為 「……….. ，職員從控制室的閉路電視只目睹兩車相撞，………..」 (梁永雄先生、梁志偉先生、黃國雄先生、程張迎先生、盧偉國博士,MH,JP、衞慶祥先生及陳敏娟女士於此時到達。) |
|  | II. | 資料文書 |
|  |  | - 委員知悉下述文書內容： (i) 沙田區公共房屋及私人機構參建居屋計劃屋苑人口(文書TT 56/2005)； (ii) 政府部門及有關機構就上次會議所議事項提交的資料／回覆(文書TT 57/2005)； (iii) 九廣東鐵及馬鐵服務報告(文書TT 58/2005)； (iv) 路政署工程進度報告(文書TT 59/2005)；及 (v) 香港警務處提交的沙田市中心交通違例檢控數字(文書TT 60/2005)。 |
|  |  | 6. 有關運輸署就伸延A41P號線至烏溪沙公共運輸交匯處的回覆，蔡亞仲先生表示： (i) 他認為運輸署指A41P號線駛經烏溪沙公共運輸交匯處後會增加該線的行車里數2公里，並會令行車時間相應地增加10分鐘的說法缺乏理據； (ii) 據他了解，A41P號線駛經烏溪沙公共運輸交匯處後只會增加行車時間約數分鐘； (iii) 運輸署早前亦曾建議將A41P號線的總站遷往烏溪沙公共運輸交匯處，但由於搬遷總站後的建議行車路線未能服務原來路線的居民，因此居民反對有關建議，令運輸署未能落實搬遷總站的計劃；及 (iv) 他請運輸署收回A41P號線不經烏溪沙公共運輸交匯處的決定，重新考慮擴展A41P號線的服務範圍至烏溪沙公共運輸交匯處。 |
|  |  | 7. 李子榮先生詢問九廣鐵路公司(九鐵)研究推出短程月票的進展。另外，他讚賞九鐵近期在車廂內設增新聞直線服務，並就列車服務提出下述建議： (i) 為新聞報道提供字幕，讓乘客在九鐵廣播服務資訊時仍能得知新聞內容； (ii) 列車司機加強留意新聞直線的聲浪，確保聲浪在乘客可接受的水平；及 (iii) 於東鐵列車內增加1卡靜音車廂。 |
|  |  | 8. 委員會副主席鄭楚光先生詢問運輸署何時完成在源康街及小瀝源路交界處加設交通燈的研究。 |
|  |  | 9. 梁永雄先生促請土木工程拓展署在美林邨美桃樓對出的81號巴士站加設上蓋。另外，他指出，自從運輸署最近在大圍道與村南道交界路口劃上雙黃線及將附近路段劃為早上7時至下午7時的限制區後，不少貨車經常停泊在彎位起卸貨物，阻檔行人過路時的視線，造成危險。據他了解，路政署將於2005年10月中在該路口彎位進行行人路擴闊工程。為了確保行人安全，他促請路政署盡快展開行人路擴闊工程，並建議當局在彎位的影線範圍放置水馬作臨時措施，以禁止貨車在彎位停泊。 |
|  |  | 10. 運輸署高級運輸主任(沙田)李艷芳女士回應說，運輸署與巴士公司經計算後，發現如維持A41P號線現時的行車路線而繞經烏溪沙公共運輸交匯處，行車時間將會增加10分鐘，而班次則會由30至60分鐘一班下調至40至60分鐘一班，未能維持繁忙時段每30分鐘一班的服務水平。運輸署相信這對早上乘搭A41P號線前往機場上班的乘客會造成較大的影響。她指出，現時A41P號線的行車路線共有兩個修訂建議，包括： (i) 早前巴士公司路線發展計劃提出將A41P號線的總站遷往烏溪沙公共運輸交匯處，並修改現有的行車路線。雖然這方案能維持現時A41P號線的服務水平，但路線修改後會對雅典居和耀安邨的乘客帶來一些影響；及 (ii) 維持現時A41P號線的行車路線而繞經烏溪沙公共運輸交匯處，但這方案會對現時的服務水平和大部分乘客帶來影響。 她表示，運輸署仍未決定實施哪項修訂建議。她請委員就上述兩個建議方案提出意見，以便運輸署與巴士公司作進一步研究。 |
|  |  | 11. 運輸署工程師(馬鞍山)陳偉康先生回應說，運輸署代表與議員曾於2005年8月實地視察源康街和小瀝源路交界處的交通情況。由於當時正值暑假，交通並非最繁忙，因此運輸署計劃於2005年9月和10月再於該交界處統計人流和車流，以便收集更多數據，進一步研究於該交界處加設交通燈的需要。另外，運輸署亦會與路政署研究提早進行大圍道與村南道交界的行人路擴闊工程的可行性。 |
|  |  | 12. 路政署新界區區域工程師(沙田)黃鎮健先生指出，有關大圍道與村南道交界的行人路擴闊工程，路政署於2005年8月底收到運輸署的工程指令，並要求路政署優先處理該工程。路政署正進行工程的前期工作，包括申請掘路許可證和進行工程估價。由於水務署正在大圍道及附近道路進行大型的水務工程，因此路政署需與水務署作出配合後方可施工。路政署初步估計，若一切順利，大圍道與村南道交界的行人路擴闊工程可於2005年10月中或之前展開。至於加設臨時水馬的建議，若運輸署認為有此需要，路政署會予以配合。 |
|  |  | 13. 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理羅佩珊小姐就委員的詢問及意見回應如下： (i) 九鐵正就短期月票計劃進行研究，一有決定便會盡快公布； (ii) 她感謝李子榮先生對新聞直線服務的讚賞。九鐵於2005年8月初已在東鐵、馬鐵及西鐵列車安裝新聞直線系統，並計劃稍後為新聞報道提供字幕； (iii) 九鐵以列車服務資訊的廣播為首，因此在廣播有關的信息時，新聞直線的聲浪會相應調低； (iv) 列車司機無法在列車上調校新聞直線的聲浪，工作人員需待列車駛回車廠後才能作出調校； (v) 市民如對新聞直線的聲浪有任何意見，歡迎向九鐵提供相關資料，如車廂號碼、行車時間和行車方向等，以便九鐵作出跟進；及 (vi) 東鐵北行線第2號及第9號車廂和南行線第4號及第11號車廂已闢作靜音車廂，而頭等車廂亦有部分位置闢作靜音區。她會向公司反映增加靜音車廂數目的意見，以便作出考慮。 |
|  |  | 14. 土木工程拓展署總工程師/沙田郭譚玉英女士回應說，土木工程拓展署與承建商經商討後，認為在美林邨美桃樓對出的81號巴士站加設上蓋原則上可行，並正研究有關的細節。待有進一步的消息，土木工程拓展署會直接告知梁永雄先生。 |
|  |  | 15. 蔡亞仲先生表示，他並不同意運輸署就A41P號線的行車路線的回覆，認為維持現時A41P號線的行車路線而繞經烏溪沙公共運輸交匯處的安排只會增加數分鐘的行車時間，不足以影響班次的密度。他促請運輸署重新考慮有關建議。 |
|  |  | 16. 李艷芳女士指出，巴士公司曾進行試行，發現A41P號線繞經烏溪沙公共運輸交匯處，連同泊車和乘客上落的時間，會增加該線的行車時間10分鐘。她表示，運輸署樂意於會後安排蔡亞仲先生和巴士公司一同進行試行。至於A41P號線繞經烏溪沙公共運輸交匯處後對班次的影響，她解釋由於現時只有4部巴士行走A41P號線，因此增加數分鐘的行車時間會對繁忙時間每30分鐘一班的服務造成影響。 |
|  |  | 17. 衞慶祥先生向九鐵提出下述意見和詢問： (i) 新聞直線服務於2005年7月及8月期間推出，但九鐵並沒有在2005年7月份提交委員會的服務報告內作出匯報。就此，他詢問九鐵以何準則決定服務報告臚列哪些資料； (ii) 自新聞直線服務推出後，他收到不少市民的意見，部分要求九鐵增加靜音車廂的數目，有些則要求減低廣播的聲浪，甚至作全面禁聲播放。他認為全面禁聲播放的安排並不理想，但認為九鐵應考慮增加靜音車廂數目和減低廣播聲浪的建議；及 (iii) 他發現部分携帶大型行李的乘客未有在車廂內妥善放置行李，影響其他乘客進出車廂。因此，他建議九鐵將乘客妥善放置行李的信息納入“好乘客運動”的宣傳重點。 |
|  |  | 18. 李躍輝先生對九鐵的服務提出下述意見和詢問： (i) 他請九鐵參考地鐵迪士尼線的幕門設計，於九鐵的月台加設半身幕門，並建議九鐵在幕門上加上代表奧運的五環標誌，以表示九鐵支持2008年奧運盛事； (ii) 頭等車廂坐位不足，乘客雖然付出較昂貴的車費但仍需在車廂站立。就此，他請九鐵作出改善；及 (iii) 為何乘坐頭等的乘客沒有靜音車廂的選擇。 |
|  |  | - 蔡耀昌先生提出下述意見和詢問： (i) 他早前已向九鐵提出在月台加設幕門的要求，除考慮安裝全身幕門外，他亦建議九鐵考慮採用地鐵迪士尼線半身安全閘門的設計。由於東鐵和馬鐵的月台屬開放式，因此他認為在該等月台安裝半身安全閘門在技術上是可行的，同時亦可節省成本。他希望九鐵能盡快就安裝幕門的要求作出回覆； (ii) 他詢問路政署，兩項原訂在樂景街進行的加建交通標誌的工程(工程編號NE/416/04及NE/026/05)的施工位置、工程取消的原因和取消工程後對交通的影響；及 (iii) 他認為A41P號線的總站維持在耀安邨的安排會較理想。至於A41P號線繞經烏溪沙公共運輸交匯處的建議，他認為由於現時A41P號線的行車路線已很長，若繞經烏溪沙公共運輸交匯處後會令行車時間增加10分鐘，對該線的成本效益帶來一定的影響。因此，他同意運輸署需審慎考慮有關建議，並請運輸署在下次會議提供更多數據，讓委員再作討論。 |
|  |  | 20. 羅佩珊小姐就委員的意見和詢問回應如下： (i) 她會向九鐵管理層反映委員對靜音車廂和新聞直線聲浪的意見，以便作出考慮； (ii) 九鐵正研究在月台加裝半身幕門的可行性，一有研究結果便會盡快向外公布； (iii) 九鐵知道部分頭等乘客在繁忙時間需在車廂內站立。她請委員諒解，東鐵每日的乘客量達數十萬人次，若在東鐵列車增加多一個頭等車廂，普通等列車服務將受到影響；及 (iv) 現時頭等車廂已有部分位置闢作靜音區。 |
| 運輸署 |  | 21. 李艷芳女士回應說，運輸署會考慮委員對A41P號線的意見和收集更多數據，然後於下次會議再作報告。 |
|  |  | 22. 黃鎮健先生回應如下： (i) 有關工程編號NE/416/04，路政署原先按運輸署計劃在橫過火炭明渠的火車橋下加裝鐵柱。但經現場視察後發現該處已圍上街板，與計劃加裝鐵柱的位置有衝突，因此需取消有關工程；及 (ii) 有關工程編號NE/026/05，路政署原先按運輸署計劃在樂景街加建交通標誌。但經現場視察後發現有關的交通標誌已安裝妥當，因此工程毋須進行。 |
|  |  | (莫錦貴先生於此時離席) |
|  | III. | “沙田新市鎮T4號主幹路”諮詢文件 (文書TT 61/2005) |
|  |  | 23. 土木工程拓展署總工程師/沙田郭譚玉英女士簡介文書有關建造車公廟路支路之內容及滙報有關T4號主幹路工程的進度。她指出，在2005年1月得到委員會對T4號主幹路工程的支持後，立法會財務委員會於2005年6月批准撥款展開T4號主幹路的詳細設計。現時，土木工程拓展署正就T4號主幹路進行詳細設計，並計劃於2006年初刊登憲報，預計工程可於2007年中動工，2010年通車。她表示，雖然工務小組委員會曾督促土木工程拓展署盡快於2009年完成T4號主幹路工程，但該署評估實際情況後預計T4號主幹路於2010年才能通車。 |
|  |  | 24. 梁志堅先生,MH表示，他支持T4號主幹路的興建，並在早前的討論中提出動議，要求加建一條雙向支路連接車公廟路。他對土木工程拓展署迅速回應委員會通過的動議，詳細研究加建車公廟路支路的建議表示讚賞，但認為土木工程拓展署提出不支持興建車公廟路支路的理據不足，原因如下： (i) 第27區的休憩用地規模不大，因此他相信興建車公廟路支路不會影響該處的行人路和單車徑設施； (ii) 政府因計劃興建T4號主幹路已凍結了不少沙田頭村農地的發展，令不少農地荒廢近30年。他指出，沙田頭村村民渴望政府盡快收回該等荒廢農地，因此當局增加徵收土地面積以配合車公廟路支路的興建不會有困難； (iii) 沙田頭村只有一間村屋會十分接近建議的車公廟路支路。他相信以現時的建築設計，車公廟路支路不會對該村屋的安全造成影響； (iv) 日後車公廟站物業發展的高度必定較建議的車公廟路支路高。因此，若當局以車公廟路支路會影響景觀而不能興建，他認為當局亦不應批准在車公廟站上蓋發展物業； (v) 興建車公廟路支路只會增加4個月的建築期，因此他認為這對T4號主幹路的工程進度影響不大；及 (vi) 若不興建車公廟路支路，車輛需駛經大涌橋路和沙田圍路前往小瀝源方向，沿途共有5個交通燈位；而前往馬鞍山的車輛需駛經大涌橋路，沿途共有8個交通燈位。因此，他認為若當局不興建車公廟路支路會令日後的交通更加擠塞。 基於上述原因，他堅決要求T4號主幹路工程必須包括車公廟路支路。 |
|  |  | - 程張迎先生提出以下意見： (i) 車公廟路支路的興建未能為來往新田圍及馬鞍山的駕駛者節省太多行車時間； (ii) 他理解當局提出不興建車公廟路支路的理據，同意當局在徵收土地上會遇到一定的困難，而車公廟路支路的興建亦會破壞城門河畔的景觀；及 - 他認為現時秦石和新田圍的居民使用大涌橋路來往馬鞍山的行車線雖然尚算順暢，但仍有改善的空間。他請當局考慮在獅子山隧道公路的曾大屋段加建一條北行引路，使新田圍邨、秦石邨、博康邨以至從市中心來的駕駛者，可更便捷地由該引路駛入沙田路北行線往馬鞍山。這項工程的規模較當局建議的車公廟路支路小，但卻可方便由這個區域欲登入高速公路往北行的駕駛人士；及 - 另一方面，他亦建議當局考慮將獅子山隧道公路往西行方向，即在車公廟路與大涌橋路的交界燈位處，將該組交通燈調控一個獨立左轉（往車公廟路）的模式，以方便駕駛者更快捷地駛往秦石邨及新田圍邨，且此舉亦不影響現行各線的交通流量。 |
|  |  | 26. 鄧永昌先生表示，T4號主幹路工程與T3號道路工程的情況相若。T3號道路工程對沙田區居民已造成很大的滋擾，加上T4號主幹路是區內最後一項策略性的道路建造工程，因此他認為當局應審慎檢討沙田區的交通需要，押後T4號主幹路工程計劃，同時亦可讓沙田區居民有喘息的機會。另外，他相信T4號主幹路通車後會增加城門隧道的車流量，加劇銅鑼灣山、美城苑、美林邨和美松苑居民的噪音滋擾。因此，他促請當局妥善保護受影響的居民，為他們提供合適的隔音設施。 |
|  |  | 27. 蔡耀昌先生對興建車公廟路支路的需要有保留。除影響第27區休憩用地發展外，他認為車公廟路支路會對未來車公廟站上蓋物業的景觀造成影響，並詢問當局有否與九鐵商討興建車公廟路支路的計劃。 |
|  |  | - 盧偉國博士,MH,JP提出下述意見： (i) 他對當局十分重視委員會的意見，詳細研究興建車公廟路支路的建議表示讚賞，認為這真正發揮了區議會與政府之間的合作精神； (ii) 他認為當局應向委員提供第27區休憩用地的設計和興建車公廟路支路後駕駛者因而節省行車時間3分鐘和多用20秒的實際數據，以便委員能更具體了解情況，作出適當的判斷；及 (iii) 興建T4號主幹路的目的是為了減少車輛駛經沙田市中心，紓緩市中心的交通擠塞情況。因此，他認為T4號主幹路工程不一定需要加建車公廟路支路。 |
|  |  | 29. 劉帶生先生指出，T4號主幹路通車後會將沙田市中心的車流引入沙田路，增加愉翠苑和第一城一帶居民所受的噪音滋擾。就此，他促請土木工程拓展署和環境保護署(環保署)在有關的沙田路路段加設隔音屏障。 |
|  |  | 30. 方鎮邦先生詢問土木工程拓展署，立法會財務委員會的批准撥款是否包括興建車公廟路支路的1億元建築費用。 |
|  |  | 31. 郭譚玉英女士回應說，立法會財務委員會的批准撥款並不包括興建車公廟路支路的建築費用。 (會後註：土木工程拓展署澄清立法會財務委員會現時只批准了撥款作土地勘測及詳細設計之用，並未批准撥款作興建之用。) |
|  |  | 32. 方鎮邦先生支持土木工程拓展署不興建車公廟路支路的建議，原因如下： (i) 車輛使用車公廟路支路前往馬鞍山較現時使用大涌橋路路程長； (ii) 現時大涌橋路的車速限制為每小時70公里，交通暢順； (iii) 車公廟路支路會影響未來車公廟站上蓋物業的景觀； (iv) 如興建車公廟路支路，當局須向立法會財務委員會重新申請額外的1億元建築費，這會延遲T4號主幹路工程的開展，導致未能及時紓緩預計在2009年出現的交通擠塞情況；及 (v) 若興建車公廟路支路，政府需徵收更多私人土地，他估計這會增加政府在徵收土地方面的支出達400至500萬元。 最後，他促請當局盡快展開T4號主幹路工程，以紓緩沙田區交通擠塞的情況。 |
|  |  | 33. 梁永雄先生指出，現時美林邨的居民投訴城門隧道公路的交通噪音對他們造成嚴重滋擾，但當局表示由於道路沒有足夠的承托力，因此無法改善現時該處的舊式隔音屏障的設計。他擔憂當T4號主幹路通車後，城門隧道的車流會增加，加劇交通噪音對美林邨居民的滋擾。就此，他詢問當局有否進行交通及環境評估，當T4號主幹路通車後，城門隧道公路的車流會增加多少及交通噪音水平會否超標。 |
|  |  | - 區議會主席韋國洪先生,JP提出下述意見： (i) 興建T3號道路時實施的封路和交通改道措施對居民的日常生活和商戶的生意造成很大的影響，令居民和商戶怨聲載道； (ii) 沙田區的其中一個特色是交通四通八達，而區議會亦一直支持加建道路，讓駕駛者有更多選擇； (iii) 由於考慮到馬鞍山鐵路已投入服務，加上西部通道將於2007/2008年通車，而燃油費用亦不斷上升的情況，他相信駕駛者的數目會有下調趨勢，當局需再三考慮興建T4號主幹路的需要； (iv) T4號主幹路對沙田區的景觀也有一定的影響； (v) 車公廟路支路有助紓緩沙田市中心的交通擠塞情況； (vi) 他認為將興建T4號主幹路的撥款用作加快推行兩個前市政局遺留下來的文康設施工程會更理想；及 (vii) 他建議當局待T3號道路通車1至2年後，檢討沙田區的交通情況，然後才再考慮興建T4號主幹路的需要。 |
| 土木工程拓展署 運輸署 |  | - 郭譚玉英女士就委員的意見回應如下： (i) 當局希望在資源許可及交通擠塞仍未出現的情況下盡快興建新道路，以盡量減低建造道路期間對居民和駕駛者造成的滋擾； (ii) 當局原先計劃T4號主幹路與T3號道路工程同期展開，但因資源所限未能做到。現時當局就T4號主幹路項目已獲立法會財務委員會撥款，而工務小組委員會亦督促當局加快工程，因此當局希望能盡快展開T4號主幹路工程，避免在出現交通擠塞時才開始建造； (iii) 當局理解T3號道路工程對大圍區居民造成滋擾，認為這與大圍區的車流較多和T3號道路工程的規模較大有關； (iv) T4號主幹路與T3號道路工程的興建方式不同，大部分T4號主幹路工程會在獅子山隧道公路上建造。由於獅子山隧道公路的車流和附近的民居較少，因此她相信T4號主幹路的興建對居民和交通的影響會較T3號道路工程少； (v) 至於程張迎先生提出調節現有交通燈號的建議，土木工程拓展署會後會與運輸署作出研究，然後再作匯報；及 (vi) 根據T4號主幹路的環境評估報告，當局會在建造T4號主幹路時進行一系列的消减噪音措施，包括在有需要的路段加設隔音屏障。待隔音屏障的工程完成後，部分地區的噪音水平比較現時會得到改善。 |
|  |  | 36. 土木工程拓展署高級工程師楊國賢先生感謝梁志堅先生,MH和盧偉國博士,MH,JP對土木工程拓展署重視委員會意見的讚賞，並就委員的意見和詢問回應如下： (i) 土木工程拓展署在2005年8月12日曾與沙田頭村十多名村民舉行會議，當時沙田鄉事委員會正、副主席和梁志堅先生亦有出席。席上，村民表示希望政府盡快展開T4號主幹路工程，以便政府收回已被凍結發展30年的荒廢農地，而土木工程拓展署已即時回應說會盡快於2007年展開T4號主幹路工程； (ii) 他請委員理解，在建造T4號主幹路時，土木工程拓展署會根據地政總署的政策，只會收回有需要徵用的土地； (iii) 根據地政總署的資料，最接近車公廟路支路的一間沙田頭村村屋在1年前興建，因此當局估計該村屋的屋主會對興建車公路支路有很大反應。若不興建車公廟支路，T4號主幹路工程對該村屋的影響會大為減少； (iv) 城規會在2000年批准的車公廟站上蓋物業發展的圖則已有車公廟路支路。當局會將T4號主幹路的規劃與車公廟站上蓋物業發展分開考慮； (v) 土木工程拓展署早前已將包括車公廟路支路的T4號主幹路電腦模擬相片提交橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會審批，並在2005年8月16日的委員會作出决定，表示不能接受車公廟路支路於沙田河畔的興建； (vi) 土木工程拓展署用了6個月研究興建車公廟路支路的建議，並將研究報告向有關部門傳閱，徵詢他們的意見。規劃署基於土地用途和景觀的考慮反對興建車公廟路支路，而環保署則表示若車公廟路支路的設計未能符合環評要求，該署不會發出環境許可證； (vii) 有關興建車公廟路支路的額外費用，包括顧問費用和收地費用在內，將會超過1億元； (viii)T3號道路工程較T4號主幹路工程複雜，而T4號主幹路的主要工程會在現有的獅子山隧道公路上進行，因此，土木工程拓展署相信T4號主幹路工程對居民的影響較T3號道路工程少； (ix) 根據交通評估報告的結果，當T3號道路通車後，很多從九龍方向及部分原本由荃灣經城門隧道往沙田的車輛會選用8號幹線。整體而言，當T3號道路通車後，部分沙田區路口的交通流量會有所增加，而有部分則會減少； (x) 至於車公廟路支路的交通效益，顧問公司估計2016年車公廟路支路繁忙時間的交通流量為每小時約450架次，即平均每分鐘只有約6部車輛經過； (xi) 車公廟路支路通車後，當局估計分別有約450部車輛使用支路而節省行車時間3分鐘，而在車公廟路及沙田頭路交界處則有超過2500部車輛多用20秒；及 (xii) 至於在T4號主幹路加設隔音屏障的問題，土木工程拓展署在2005年1月的委員會會議上曾作出報告，該署已根據環境評估條例的指示，評估T4號主幹路沿線300米範圍內的噪音水平，並在有需要的路段加設隔音屏障。日後近車公廟站上蓋物業的一段隔音屏障會於物業發展時才會建造，而由於鄰近曾大屋的一段的建築物的位置低於擬議T4道路約有100呎(30米)，因此該路段將不會加建隔音屏障。 |
|  |  | 37. 運輸署高級工程師(房屋及策劃/新界東)鄧偉亮先生補充： (i) 顧問公司和部門在過去數月仔細研究興建車公廟路支路的可行性，而當局所作的評估一直都是基於所得數據作出； (ii) 徵用土地和對車公廟站上蓋物業發展的影響並非興建車公廟路支路的主要考慮因素。當局主要考慮車公廟路支路對景觀和現有及預計興建的行人路和單車徑的影響決定興建與否； (iii) 根據交通評估報告的數據，T4號主幹路需於2007年動工，否則有關的道路網將不勝負荷； (iv) 顧問公司估計在2016年，車公廟路支路在早上繁忙時間每小時只有約450架次車輛使用，但車公廟路支路的建築費超過1億元，因此當局需審慎考慮其成本效益；及 (v) 在交通角度上，運輸署認為沒有足夠理據支持興建車公廟路支路。 |
|  |  | 38. 韋國洪先生,JP表示，根據過往經驗，顧問公司所作的交通評估準確性並不高，而他亦認為T4號主幹路對區內的景觀有一定的影響，加上近期經濟下調，駕駛者的數目有下降趨勢。因此，他請委員重新考慮興建T4號主幹路的迫切性。 |
|  |  | 39. 梁永雄先生表示，當局仍未回答當T4號主幹路通車後增加的車流對美林的交通噪音水平有何影響及當局會採取哪些相應的紓減噪音措施。 |
|  |  | 40. 程張迎先生認為在獅子山隧道公路加設一條北行的短路，可方便市中心和新田圍的車輛前往馬鞍山方向。他不理解為何當局沒有考慮這個工程規模小但效益大的方案。 |
| 運輸署 土木工程拓展署 |  | 41. 鄧偉亮先生回應說，T4號主幹路具有策略性的功能，可提供一條快線讓城門隧道公路的車輛前往馬鞍山，而程張迎先生的建議屬地區性的交通改善方案。他表示，運輸署會後會與土木工程拓展署研究程張迎先生的建議。 |
|  |  | 42. 郭譚玉英女士表示，由於政府資源有限，T4號主幹路獲得立法會財務委員會的撥款是基於需要及急切性，而T4號主幹路的工程亦會受到立法會、局方和部門的嚴格監察。另外，根據法例要求，當局為T4號主幹路工程進行環境評估，結果指出T4號主幹路需實施一系列的消減噪音措施，而土木工程拓展署亦曾於早前的會議提交有關資料。她表示會後會直接聯絡梁永雄先生，向他詳細解釋有關美林的交通噪音水平資料。 |
|  |  | 43. 主席表示，土木工程拓展署已就委員會早前通過興建車公廟路支路的動議作出詳細的回應。就此，他詢問土木工程拓展署是否需要委員會就該署的回應表態。另外，他指出，委員會早前亦就T4號主幹路工程通過另一項動議，要求當局在落實T4號主幹路工程前，必須為沿線一帶尚受噪音滋擾的居民解決有關的困擾。就此，他詢問土木工程拓展署就上述動議有否進一步的回應。 |
|  |  | 44. 郭譚玉英女士表示，若委員會能就是否同意不興建車公廟路支路表態會較理想。另外，她指出，土木工程拓展署已根據法例要求完成T4號主幹路的環境評估報告，並於2005年3月向委員會作出報告，同時公開環境評估報告供公眾查閱，而環保署署長在2005年5月3日亦核准了環境評估報告的內容。由於興建車公廟路支路與否對T4號主幹路的詳細設計有較大的影響，因此土木工程拓展署於此階段向委員會匯報研究興建車公廟路支路的結果。待展開T4號主幹路工程的詳細設計後，土木工程拓展署會在適當時候向委員會報告加設隔音屏障的詳情。 (休會10分鐘。) (陳國添先生,MH於此時到達；蔡耀昌先生、李躍輝先生、蕭顯航先生、黃國雄先生、曹宏威博士,BBS、方玉輝先生、楊倩紅女士及楊祥利先生於此時離席。) |
|  |  | 45. 鄧永昌先生提出下述臨時動議： “由於可見將來，沙田區內外的交通負荷及流量並無顯著急增，加上2008年本區將舉辦奧運馬術賽，T4號工程將影響市容及交通流量。因此，沙田區議會交通及運輸委員會動議將T4路工程押後至2008年後才考慮興建。” |
|  |  | 46. 上述臨時動議的和議人是李子榮先生。 |
|  |  | 47. 郭譚玉英女士指出，委員會在2005年1月一致通過支持T4號主幹路工程後，土木工程拓展署便向立法會申請撥款開展有關工程。期後，立法會批准撥款讓土木工程拓展署進行T4號主幹路的詳細設計，而詳細設計階段亦已展開。她解釋，當局基於下述的數據基礎作出評估，認為若T4號主幹路未能在2009年完成，大埔公路沙田段將會十分擠塞： (i) 未來數年本港經濟會持續增長； (ii) 中港交通會日趨繁忙；及 (iii) 預計未來沙田和馬鞍山區有不少物業發展，包括在大圍站、車公廟站、4C/38A區、九肚和水泉澳一帶。 此外，她請委員理解，當局需未雨綢繆，在交通擠塞情況出現前完成道路的建造。 |
|  |  | 48. 李子榮先生提出下述意見： (i) 建築道路與政府以鐵路為主的運輸政策背道而馳。現時沙田及馬鞍山區已有馬鞍山鐵路，而未來亦有區域快線，他認為興建道路未必能做到疏導交通的目的； (ii) 除興建T4號主幹路外，他建議當局擴闊大埔公路以疏導來往馬鞍山區的交通；及 (iii) 他認為T4號主幹路的興建並沒有迫切性，並建議當局待T3號道路通車後檢討當時的交通流量，然後再考慮興建T4號主幹路的需要，這才是真正負責任地運用公帑。 |
|  |  | 49. 慶祥先生認為土木工程拓展署提交文書的目的是徵詢委員會對是否興建車公廟路支路的意見，而並非要求委員會表態是否支持當局立即開展T4號主幹路工程。 |
|  |  | 50. 梁永雄先生指出，有關委員會於2005年1月通過的兩項動議，土木工程拓展署已作出詳細考慮及回應。 |
|  |  | 51. 盧偉國博士,MH,JP認為委員會應集中討論是否支持不興建車公廟路支路的建議。他表示對鄧永昌先生提出的臨時動議有所保留，認為動議內容並不切題，加上當局已作出詳細的評估，結果顯示有需要興建T4號主幹路。因此，他認為區議會不宜倉卒就何時展開T4號主幹路工程作出決定，如有需要可另闢議題再作討論，否則會給居民不負責任的感覺。 |
|  |  | 52. 郭譚玉英女士回應說，土木工程拓展署的工作一直具高透明度，該署會定期向委員會匯報各項工程的進度。她重申，是次土木工程拓展署提交“沙田新市鎮T4號主幹路”諮詢文件的目的是希望聽取委員會對是否支持不把車公廟路支路納入T4號主幹路工程計劃內的意見。 |
|  |  | 53. 林康華先生支持鄧永昌先生提出押後興建T4號主幹路的建議，認為T4號主幹路工程會對沙田區的市容和交通造成一定的影響，未能配合2008年奧運馬術賽事的舉行。他建議當局考慮實際情況，檢討T4號主幹路的開展日期。 |
|  |  | 54. 劉帶生先生指出，是項議題的目的是討論應否興建車公廟路支路，因此他認為鄧永昌先生提出押後興建T4號主幹路的臨時動議並不切題。 |
|  |  | 55. 委員會以15票贊成、5票反對、7票棄權通過支持土木工程拓展署不把車公廟路支路納入T4號主幹路工程計劃內的建議。 |
|  |  | 56. 鄧永昌先生同意是次會議並非適當場合討論興建T4號主幹路的需要，因此決定撤回臨時動議。 |
|  |  | 57. 李子榮先生贊成撤回臨時動議。雖然如此，他促請土木工程拓展署聽取委員對T4號主幹路工程的意見，考慮臨時動議的內容，並期望土木工程拓展署稍後提交文書，讓委員會討論T4號主幹路工程的迫切性問題。 |
|  |  | 58. 郭譚玉英女士感謝委員會支持不把車公廟路支路納入T4號主幹路工程計劃內的建議。她指出，土木工程拓展署理解委員擔憂T4號主幹路工程施工期間對居民和駕駛者造成滋擾的問題。她重申，T4號主幹路工程較T3號道路工程簡單，而在交通出現擠塞前及早完成T4號主幹路工程會較理想。當局在T4號主幹路進行詳細設計時一定會考慮委員的意見，並在適當時間向委員會報告工程的進度。 |
|  |  | 59. 韋國洪先生,JP表示，委員會並沒有就T4號主幹路的動工時間取得共識。因此，他促請土木工程拓展署再向立法會匯報T4號主幹路工程的進展前，需先諮詢委員會是否支持在2007年展開T4號主幹路工程。 (梁志偉先生、丁士元先生、方鎮邦先生、盧偉國博士,MH,JP及梁志堅先生,MH於此時離席。) |
|  | IV. | “有關連接碧田街及香粉寮街的城門河行車橋的替代方案”諮詢文件 (文書TT 62/2005) 60. 土木工程拓展署總工程師/沙田郭譚玉英女士簡介文書內容。 |
|  |  | 61. 鄧永昌先生感謝土木工程拓展署積極回應委員的意見，解決部分問題，並就該署提出的最新替代方案提出下述意見： (i) 他對於加建美田路北行行車線需砍伐12棵較幼小的銀樺樹表示可惜，並建議將該等樹木移植至附近的休憩用地； (ii) 他促請當局考慮將消防局預留用地闢作臨時休憩用地，以供市民使用；及 (iii) 由於4C/38A區美田將於2005年年底開始入伙，而美田第二及第三期亦會相繼入伙，因此他促請土木工程拓展署盡快落實替代方案及展開工程，以配合4C/38A區人流和車流的增長。 |
|  |  | 62. 梁永雄先生就土木工程拓展署提出的最新替代方案提出下述意見： (i) 他對當局沒有設法增加相關路口的儲備容車量，仍然將儲備容車量維持+1.2%的設計表示失望，並認為+1.2%的儲備容車量未能應付4C/38A區人流和車流的增長； (ii) 香粉寮街/美田路/新迴旋路路口交通燈號周期為120秒，即平均每個交界路口的交通燈轉燈時間為40秒。他認為部分路口等候轉燈的時間太長，容易造成交通擠塞；及 (iii) 在最新替代方案的設計下，美田路北行線共有6條行車線，但南行線只有3線行車。他認為這方案的設計失衡，兼浪費資源。 |
|  |  | 63. 郭譚玉英女士就委員的意見回應如下： (i) 土木工程拓展署會盡量減少砍伐樹木； (ii) 現時消防局的預留用地已用作T3號道路工程承建商的臨時工地，預計承建商會在2008年遷出。土木工程拓展署已就消防局用地闢作臨時休憩用地的建議徵詢有關部門，現正等待部門的回覆； (iii) 土木工程拓展署理解落實最新替代方案的迫切性，並計劃於2005年10月或11月將有關方案刊憲，以便盡快落實工程的時間表。待有進一步消息，該署會向委員會作出匯報； (iv) 美田路南行方向雖然只有3線行車，但由於最左線往大埔公路方向的路口並沒有設置交通燈，因無需停車等候故車流容量甚大，3線行車仍能應付交通流量； (v) 當局估計相關路口的儲備容車量在2011年才會減至+1.2%，而有關的評估亦十分保守；及 (vi) 土木工程拓展署曾就增加相關路口的儲備容車量作出研究，結果指出可再擴闊美田路北行線以增加路口的儲備容車量，但這方案需砍伐更多較大型的樹木。在仍未確定路口的實際交通情況和在減少砍伐樹木的前提下，土木工程拓展署暫時不會落實再擴闊美田路北行線的方案，並待日後有實際需要時再作考慮。 |
|  |  | 64. 梁永雄先生認為土木工程拓展署的態度一意孤行。他希望顧問公司計算所得的相關路口儲備容車量數值準確。另外，他詢問運輸署會如何分配香粉寮街/美田路/新迴旋路路口交通燈號周期的120秒時間，及能否確保路口有足夠容量應付增加的車流和突發交通事故。 |
|  |  | 65. 運輸署高級工程師(沙田)符致日先生回應如下： (i) 運輸署已詳細研究顧問公司提交的交通評估報告，在考慮實際情況後，認為香粉寮街/美田路/新迴旋路路口交通燈號周期有120秒，應可足夠應付車流； (ii) 當局估計2011年至2016年間的車流會逐步增加，令相關路口的儲備容車量有機會下降至+1.2%； (iii) 長遠而言，運輸署與土木工程拓展署已研究了可行的後備方案。在有需要實施後備方案時，會向委員會作出交代； (iv) 由於顧問公司的估計較保守，因此運輸署相信短期內相關路口的儲備容車量可足夠應付車流； |
|  |  | (v) 運輸署亦檢討了附近路口的儲備容車量，發現情況十分理想； (vi) 如遇突發交通事故，運輸署會透過區域交通控制系統，增加香粉寮街/美田路/新迴旋路路口交通燈號周期的時間，以疏導交通；及 (vii) 運輸署已將美田路/香粉寮街路口列入該署的監察名單內，長期監察該路口的交通情況。 |
|  |  | 66. 區議會主席韋國洪先生,JP詢問隔音屏障是否選用透明物料建造。 |
|  |  | 67. 郭譚玉英女士回應說，T3號道路的隔音屏障由地面至2.5米高的部分會採用吸音物料建造，而由2.5米以上的部分則會採用透明物料建造。 |
|  |  | 68. 委員會以24票贊成、1票棄權通過支持土木工程拓展署提出的最新替代方案。 |
|  | V. | “T3號道路及相關道路工程的臨時交通管理措施”諮詢文件 (文書TT 63/2005) 69. 梁永雄先生表示： (i) 部分T3號道路工程的臨時道路路面凹凸不平，尤其是美林美楓及美桃樓對出的大埔公路，危害駕駛者和乘客的安全。就此，他促請當局盡快修補有關路段； (ii) 他促請當局加強工地的滅蚊措施；及 (iii) 他詢問T3號道路南行線加設隔音屏障的工程進度。 |
|  |  | 70. 鄧永昌先生十分關注臨時4號橋出現交通擠塞的情況。他指出，臨時4號橋近月曾發生數宗車輛拋錨事件，導致大圍區的交通出現癱瘓，其中一宗涉及巴士拋錨事故，但承建商並沒有即時將巴士移走，導致交通擠塞。就此，他促請當局落實應付臨時4號橋出現擠塞時的緊急應變措施的細節，包括加強與巴士公司的溝通，以便更快作出應變。 |
|  |  | 71. 主席表示，他於昨天下午繁忙時間5時30分駛經積運街與大埔公路的交界路口。由於積運街部分路面被水務工程佔用，導致交通出現擠塞，令他花了9分鐘才能駛入大埔公路前往大圍新村方向，而不少大圍新村的居民亦曾向他反映有關情況。承建商向他表示，積運街近大埔公路的水務工程需時約兩星期才完成，而施工時間則由早上10時至下午4時。就此，他建議承建商採取即時改善措施。如於下午4時後開放部分被工程佔用的路面給車輛使用，以疏導車流。另外，他詢問T3號道路南行主幹線第一階段通車的時間表和當局會在該路段通車前採取哪些相應措施。 |
|  |  | 72. 土木工程拓展署高級工程師譚仲強先生就委員的意見和詢問回應如下： (i) 土木工程拓展署、顧問公司和承建商一直密切監察大埔公路的路面情況，並曾在2005年8月15日、20日及22日修補不平的路面。此外，當局亦計劃於2005年9月底進行較大型的路面修補工程，以改善路面情況； (ii) 據他所知，大圍區的誘蚊產卵器指數由2005年5月的28%降至2005年8月的4%，相信2005年9月份的指數也不會超過10%，這反映居民、承建商和顧問公司通力合作的成果。承建商會繼續保持高度戒備，每天清理地盤積水和每星期在工地噴滅蚊油兩次，以防蚊患； (iii) 當局有信心可在T3號道路南行線第一階段通車前完成相關的隔音屏障工程； |
|  |  | (iv) 當局一直十分關注臨時4號橋出現擠塞時的緊急應變措施。自近月發生數宗車輛拋錨事故後，土木工程拓展署已要求承建商和顧問公司研究改善方法，包括在繁忙時間安排拖車在臨時4號橋候命及加強與巴士公司和內部的溝通，以加快清理壞車的速度。當局會繼續監察有關情況，以便作出改善； (v) 當局會盡快研究方法改善積運街轉入大埔公路的擠塞情況，而土木工程拓展署相信當T3號道路南行主幹線第一階段通車後，該路口的交通情況會有所改善； (vi) 由於近期的雨水較多，延誤了T3號道路南行主幹線的工程進度。當局預計T3號道路南行主幹線可於2005年10月作第一階段的開放，並會於通車前兩星期發信通知有關的居民團體，告知他們通車時的安排，同時亦會舉行簡介會向居民和團體代表詳細介紹有關的安排；及 (vii) 土木工程拓展署已安排委員於2005年9月20日下午參觀T3號道路南行主幹線的工地。 |
|  | VI. | 提問 |
|  |  | 73. 區議會副主席彭長緯先生,JP問： “九巴公司雖自言本著“九巴服務、日日進步”的宗旨為市民服務，可惜日常必須乘坐80M和81K巴士外出或返家的穗禾苑居民卻感到80M和81K巴士的班次越來越疏，巴士行走的班次“不加反減”。居民投訴，由新城市廣場巴士分站至穗禾苑車程只是約十二分鐘，但候車卻要花上十多分鐘！候車時間比車程還長。另外，80M巴士經過新城市廣場巴士分站後，與81K巴士行駛路線完全一樣，但車費卻有相當大的差距。居民為了節省車資和取得81K巴士獨有的轉乘優惠，惟有浪費時間等候81K巴士到站才登車，以致81K巴士站經常出現排長龍等巴士現象。 本人提問如下： (i) 80M和81K巴士現時的班次如何？有多少車輛行走？(請詳細列出)；另外是否有減車的情況，原因何在？居民要求增加80M和81K巴士班次，運輸署及九巴有何回應？ (ii) 若九巴80M設分段收費和乘車優惠服務，對九巴的收入有何影響？會否吸引更多市民乘坐巴士？若提供優惠能夠滿足乘客的訴求之餘，同時可增加九巴收入，九巴公司為何不考慮這個雙贏方案？ (iii) 運輸署有何方案回應穗禾苑居民對上述交通服務的訴求？” |
|  |  | 74. 運輸署和九龍巴士(1933)有限公司(九巴)的回覆載於文書TT 63/2005。 |
|  |  | 75. 彭長緯先生,JP表示： (i) 九巴近期削減了往返穗禾苑的80M號線及81K號線的班次。據他了解，其他地區的巴士服務近期亦有出現削班情況，但運輸署和九巴在事前並沒有諮詢區議會、委員會或地區管理委員會； (ii) 由沙田市中心至穗禾苑的車程只是約12分鐘，但居民的候車時間卻要16分鐘，安排並不合理，並認為再削減巴士班次的做法是不負責任； (iii) 他不理解運輸署為何容許九巴因巴士路線沒有盈利而削減服務，並建議運輸署將該等路線收回，然後再作公開投標； |
| 九龍巴士(1933) 有限公司 |  | (iv) 他要求九巴會後提供80M號線及81K號線在削減服務前後的行車數目和班次的詳細資料； (v) 80M號線及81K號線由新城市廣場至穗禾苑的行車路線雖然一樣，但80M號線的收費為4.6元，而81K號線的收費只是3.7元，並提供轉乘優惠。因此，居民大多選搭81K號線，令80M號線和81K號線的運作失衡； (vi) 他質疑運輸署和九巴於暑假期間進行巴士服務調查所得的數據欠缺代表性； (vii) 他不理解為何九巴不接納為80M號線設立分段收費和車費優惠的雙贏方案，並認為運輸署除鼓勵巴士公司提供車費優惠和分段收費外，亦應對巴士公司實施懲罰措施；及 (viii) 他稍後會提出臨時動議。 |
| 九龍巴士(1933) 有限公司 |  | 76. 委員會副主席鄭楚光先生指出，九巴以往曾向委員會提供各條路線的詳細資料，包括車輛數目、行車時間、加減車輛數目和班次的時間表等。他請九巴會後向委員會提供上述資料，以方便委員跟進巴士服務的情況。 |
|  |  | 77. 劉偉倫先生表示，巴士公司與委員自行進行的巴士服務調查結果往往有很大的差別。就此，他詢問巴士公司收集巴士服務數據的方法。此外，他詢問巴士公司會如何跟進委員指不少路線的候車時間有所增加的意見。 |
|  |  | 78. 運輸署高級運輸主任(沙田)李艷芳女士就委員的意見和詢問回應如下： (i) 運輸署除會定期檢討市民對交通服務的需求外，亦有責任確保公共交通營辦商有效運用資源； (ii) 運輸署會個別考慮巴士公司提出削減巴士服務的申請，希望能在滿足市民對巴士服務的需求和巴士公司有效運用資源兩方會取得平衡； (iii) 根據運輸署的內部指引，若巴士服務在繁忙時間的載客量低於85%，巴士公司便可向運輸署提出削減班次的申請。雖然如此，運輸署會考慮市民對削減班次的接受程度等因素來決定是否批准有關的申請； (iv) 運輸署早前批准巴士公司輕微調整81K號線的班次。班次調整後，運輸署亦有一直密切監察乘客對81K號線服務的需求。她請委員放心，運輸署會審慎處理巴士公司提出削減巴士服務的申請； |
|  |  | (v) 運輸署會完善通報機制，日後會加強與有關區議員及地區人士就調整巴士服務的溝通；及 (vi) 運輸署一向鼓勵公共交通營辦商提供車費優惠和分段收費，並會繼續與九巴跟進為80M號線提供分段收費的建議。 |
|  |  | 79. 九龍巴士(1933)有限公司經理(車務)馮兆雄先生回應如下： (i) 現時81K號線早上及晚上繁忙時間的班次為7分鐘一班，而80M號線早上和晚上繁忙時間的班次分別為15分鐘一班和9至10分鐘一班； (ii) 非繁忙時間方面，現時81K號線和80M號線的班次分別為10至12分鐘一班和10至14分鐘一班； |
| 九龍巴士(1933) 有限公司 |  | (iii) 在考慮調整服務時，九巴會以乘客的需求為大前提，確保服務調整後仍能滿足乘客的需要； (iv) 根據2005年8月8日的調查結果，80M號線和81K號線在晚上繁忙時間的平均候車時間分別為6分鐘和4分鐘，班次大致上能配合乘客需求； (v) 由於九巴於暑假期間接獲委員的提問，因此安排調查在暑假進行。他強調，九巴並無誤導委員的意圖； (vi) 九巴一向會定期就巴士服務進行調查，並會於開課後再次調查80M號線和81K號線的服務情況，確保調整後的服務水平能滿足乘客需求，及在有需要時再作調整； (vii) 九巴會跟進鄭楚光先生提出向委員會提供各條路線的詳細資料的要求；及 (viii)九巴一直以客觀和準確的方法進行服務調查和分析結果。至於九巴的調查結果與乘客的觀感有分別，九巴樂意聯同委員和地區代表一同進行調查，研究調查結果出現偏差的原因。 |
|  |  | 80. 九龍巴士(1933)有限公司(策劃及發展部)經理郭麗英女士補充： (i) 九巴在決定是否設立分段收費前會考慮巴士路線的客量和對路線的財政影響等因素； (ii) 九巴自1997年起未有申請加價，但直接與營運有關的成本，如燃油價格和過海隧道費卻不斷上升； (iii) 加上近年政府以鐵路為主幹的運輸政策，地鐵將軍澳支線、西鐵、馬鞍山鐵路的落成，均對九巴業務帶來不少衝擊； (iv) 在現時的營商環境下，九巴已盡量在可行的情況下為乘客提供優惠，如九巴一半以上的路線已提供轉乘優惠計劃；及 (v) 九巴暫時沒有足夠條件再加設分段收費。 |
|  |  | - 彭長緯先生,JP表示： (i) 往返穗禾苑的專線小巴811號線的服務不斷提升，由初期只有3部小巴行走增加至現在12部小巴，但九巴的服務卻出現退步，削減了80M號線及81K號線的班次； (ii) 九巴的調查結果指81K號線在晚上繁忙時間的平均候車時間為4分鐘，與實際情況有很大差別，調查結果的可信性很低；及 (iii) 馬鞍山鐵路通車後，並不能惠及穗禾苑的居民，但運輸署和九巴卻決定削減穗禾苑的巴士服務，做法不負責任。 |
|  |  | 82. 劉偉倫先生表示，他是指九巴的調查結果往往與他所作的實地調查結果，而非乘客對巴士服務的感覺出現很大的偏差。他希望稍後能與九巴一同進行實地調查，研究兩者的調查結果出現分別的原因和巴士服務班次不足的問題。 |
|  |  | 83. 彭長緯先生,JP提出下述臨時動議： “沙田區議會交通及運輸委員會要求政府及巴士公司在未得本委員會同意前不得減少任何行走沙田區內的巴士及班次服務；同時要求九巴提供80M回程分段收費與81K同價。” |
|  |  | 84. 上述臨時動議的和議人是李錦明先生。 |
|  |  | 85. 姚嘉俊先生建議在臨時動議的最後加上“及對所有區內回程相同路線，提供相同回程分段收費”的字句，以增加臨時動議的涵蓋範圍。 |
|  |  | 86. 李子榮先生認為除沙田區內的巴士服務外，政府及巴士公司亦不應在未得委員會同意前削減行走沙田的區外巴士服務。 |
|  |  | 87. 彭長緯先生,JP在聽取委員的意見後修改臨時動議如下： “沙田區議會交通及運輸委員會要求政府及巴士公司在未得本委員會同意前不得減少任何行走沙田區內及區外的巴士及班次服務；同時要求九巴提供80M回程分段收費與81K同價及對所有區內回程相同路線，提供相同回程分段收費。” |
|  |  | 88. 委員會以23票贊成、2票棄權通過第87段所載的臨時動議。 |
|  |  | 89. 劉帶生先生問： “近日有居民向本人反映，表示沙田區內舊式的巴士站上蓋，可能由於日久失修，於下雨天時有滲水的情況出現，而部分上蓋的凹陷位置可能有垃圾積存，阻塞排水位置而有積水的情況出現，對環境生構成影響。 本人就上述情況提出以下提問： (i) 九龍巴士公司會隔多久清潔巴士站上蓋一次，以保持上蓋頂部清潔生？ (ii) 九龍巴士公司於沙田區內仍有多少個舊式的巴士站上蓋？ (iii) 九龍巴士公司會否考慮全面更換所有舊式的巴士站上蓋，並以新款式的巴士站上蓋取代？ (iv) 如有關工程落實，九龍巴士公司預計需要多少時間才能全面更換新款式巴士站上蓋？” |
|  |  | 90. 九龍巴士(1933)有限公司(九巴)的回覆載於文書TT 65/2005。 |
|  |  | 91. 劉帶生先生向委員展示一幅三角形膠頂的巴士站上蓋相片，並就九巴的回覆提出下述意見及詢問： (i) 他認為九巴只提供近200字的答覆欠缺誠意，而資料亦不盡不實； (ii) 九巴只在回覆中提及沙田區仍有鐵通瓦頂舊式巴士站上蓋，但並沒有提及另一款如相片所示的三角形膠頂巴士站上蓋。他詢問九巴為何沒有在回覆中提及該等舊式巴士站上蓋； (iii) 在下雨時，三角形膠頂巴士站上蓋經常漏水，令候車乘客十分狼狽，加上該巴士站位於帝都酒店對面，因此他認為九巴應盡快更換該舊式上蓋，以免影響旅客對本港的印象，同時亦可改善乘客的候車環境； (iv) 九巴每隔多久才派員清潔巴士站上蓋；及 (v) 作為一所具規模及以“日日進步”為口號的機構，他希望九巴日後回覆委員的提問時要更有誠意及提供更多資料。 |
|  |  | 92. 姚嘉俊先生就九巴的回覆提出下述詢問和意見： (i) 九巴每隔多久才派員巡查巴士站上蓋； (ii) 鐵通瓦頂的巴士站上蓋由哪種物料建造及該物料有否含石棉瓦； (iii) 現時沙田區圓洲角巴士總站尚有不少鐵通瓦頂巴士站上蓋，影響環境生，對乘客亦造成不便； (iv) 公民力量於兩年前曾向九巴反映更換沙田區舊式巴士站上蓋的意見。九巴其後更換了部分舊式巴士站上蓋，如沙角的巴士站上蓋；及 (v) 他不理解為何九巴沒有計劃更換區內約60個舊式巴士站上蓋，並認為九巴的做法不能與時並進，與其“日日進步”的口號背道而馳。 |
|  |  | 93. 陳敏娟女士提出下述詢問： (i) 現時沙田和馬鞍山區共有多少個巴士站仍未有上蓋及九巴預計何時可完成為該等巴士站加設上蓋的工程；及 (ii) 不少市民反映以玻璃纖維建造的巴士站上蓋不能遮光，而大圍田心公園對出的巴士站上蓋的遮光效果則相當理想。就此，她詢問九巴現時最新式的巴士站上蓋設計如何及有否採用田心公園對出的巴士站上蓋物料來建造最新式的上蓋。 |
| 九龍巴士(1933) 有限公司 九龍巴士(1933) 有限公司 九龍巴士(1933) 有限公司 |  | 94. 九龍巴士(1933)有限公司經理(車務)馮兆雄先生就委員的意見及詢問回應如下： (i) 九巴的巴士站上蓋有多種款式，包括較舊式的鐵通瓦頂上蓋、較新式的鋁質上蓋及最新款的環保上蓋； (ii) 至於帝都酒店對出的三角形膠頂巴士站上蓋，他初步估計並不是由九巴建造的。他需於會後翻查資料才能確定負責建造該上蓋的部門； (iii) 所有九巴的巴士站上蓋，包括鐵通瓦頂上蓋，均不會採用石棉瓦等有害物料建造； (iv) 九巴會視乎上蓋物料和巴士站的人流來制定清潔巴士站上蓋的次數。一般而言，人流較高的巴士站上蓋的清潔次數為每星期一次或更多，而人流較低的巴士站上蓋則會一個月清潔一次； (v) 九巴會派員定期巡查巴士站上蓋，如發現上蓋有積水或垃圾，會立即安排清理； (vi) 九巴會後會提供沙田和馬鞍山區尚未設有上蓋的巴士站數目，初步估計應約有數十個； (vii) 九巴已在最新式的環保上蓋加上一層遮光物料，以改善上蓋的遮光效果； (viii)至於田心公園對出的巴士站上蓋用何種物料建造，九巴會後會提供有關資料；及 (ix) 九巴會優先為未有上蓋的巴士站興建上蓋，包括新興建的巴士站和擴闊後的巴士站，因此暫時未有計劃更新沙田區內約60個鐵通瓦頂巴士站上蓋。 |
|  |  | 95. 劉帶生先生指出，除帝都酒店對出的巴士站外，城門隧道轉車站的巴士站也設有三角形膠頂上蓋。他詢問該等巴士站上蓋是由哪個部門建造和管理。 |
| 運輸署 |  | 96. 運輸署高級運輸主任(沙田)李艷芳女士回應說，她會後會翻查記錄，然後告知委員哪個部門負責建造和管理該等三角形膠頂巴士站上蓋。另外，她建議九巴向委員提供區內已設有及仍未設有上蓋的巴士站清單，以供委員參考，並告知委員未能加設巴士站上蓋的原因。 |
|  |  | 97. 主席詢問九巴會否向委員會提供更詳細的資料，包括區內仍未設有上蓋的巴士站的數目和位置、加設上蓋和更換舊式巴士站上蓋的時間表等。 |
| 九龍巴士(1933) 有限公司 |  | 98. 馮兆雄先生表示，九巴會跟進委員的要求。 |
|  |  | 99. 姚嘉俊先生建議九巴全面更換沙田區約60個鐵通瓦頂巴士站上蓋，以改善外觀。 (梁永雄先生、韋國洪先生,JP、慶祥先生及陳志良先生於此時離席。) |
|  |  | 100. 由於環境運輸及工務局未有派員出席是次會議，李立航先生建議將有關公共交通工具票價“可加可減機制”的問題押後至下次委員會會議上討論。 |
|  |  | 101. 委員會同意李立航先生的建議，有關的提問將押後至下次委員會會議上討論。 |
|  | VII. | 運輸署提交的進度報告 (文書TT 67/2005) 102. 程張迎先生建議專線小巴68K號線延長尾班車時間，以配合列車的服務。此外，不少小巴經常非法停泊在大圍站公共運輸交匯處的三個一般車輛上落客區內，令私家車需在路中間上落客。他促請有關部門加強管制以改善上述情況。 |
| 運輸署 |  | 103. 運輸署高級運輸主任(沙田)李艷芳女士回應說，運輸署會與營辦商商討延長68K號線尾班車時間的建議。 |
| 香港警務處 |  | 104. 香港警務處沙田區交通隊主管(候任)葉少偉先生回應說，警方會跟進小巴非法停泊在大圍站公共運輸交匯處的一般車輛上落客區的情況，並會於下次會議作出匯報。 |
|  | VIII. | 工作小組報告 (文書TT 68/2005) 105. 委員知悉道路交通安全工作小組會議紀錄內容。委員會並通過道路交通安全工作小組的更新成員名單。 |
|  | IX. | 委員會會議日期 (文書TT 69/2005) 106. 委員會通過下列會議日期： 二零零六年一月五日(星期四) 二零零六年三月二日(星期四) 二零零六年五月四日(星期四) 二零零六年七月六日(星期四) 二零零六年九月七日(星期四) 二零零六年十一月九日(星期四) 所有會議均於下午二時三十分在沙田區議會會議室舉行。 |
|  | X. | 下次會議日期及時間 |
|  |  | 107. 主席表示，下次會議將由原訂的二零零五年十一月三日改為二零零五年十一月十日(星期四)下午二時三十分在沙田區議會會議室舉行。 |
|  |  | 108. 會議於晚上七時零五分結束。 |

沙田區議會秘書處

STDC 13/15/45

二零零五年九月

TT 9/TT 5m-05