會議記錄TT 6/2005

沙田區議會

交通及運輸委員會(二零零五年度)

第六次會議記錄初稿

會議日期：二零零五年十一月十日

時　　間：下午二時三十分(星期四)

地　　點：沙田區議會會議室

出席者

| 何厚祥先生(主席) | 沙田區議會議員 |
| --- | --- |
| 鄭楚光先生(副主席) | “ |
| 彭長緯先生,JP | 沙田區議會副主席 |
| 陳國添先生,MH | 沙田區議會議員 |
| 陳盧燕冰女士 | “ |
| 陳敏娟女士 | “ |
| 程張迎先生 | “ |
| 周嘉強先生,MH | “ |
| 方鎮邦先生 | “ |
| 何秀武先生,MH | “ |
| 林康華先生 | “ |
| 劉帶生先生 | “ |
| 劉偉倫先生 | “ |
| 羅光強先生 | “ |
| 李子榮先生 | “ |
| 李錦明先生 | “ |
| 李立航先生 | “ |
| 李躍輝先生 | “ |
| 梁志堅先生,MH | “ |
| 梁志偉先生 | “ |
| 出席者 | 沙田區議會議員 |
| 梁永雄先生 | “ |
| 盧偉國博士,MH,JP | “ |
| 莫偉雄先生 | “ |
| 潘國山先生 | “ |
| 蕭顯航先生 | “ |
| 鄧永昌先生 | “ |
| 丁士元先生 | “ |
| 蔡亞仲先生 | “ |
| 蔡耀昌先生 | “ |
| 衞慶祥先生 | “ |
| 黃國雄先生 | “ |
| 楊倩紅女士 | “ |
| 姚嘉俊先生 | “ |
| 余秀珠女士,MH | “ |
| 陳志良先生 | 增選委員 |
| 陳榮新先生 | “ |
| 蔣德明先生 | “ |
| 黎金玲女士 | “ |
| 楊祥利先生 | “ |
| 吳欲勳小姐(秘書) | 沙田民政事務處一級行政主任(區議會)2 |

列席者

| 謝詠誼小姐 | 沙田民政事務助理專員 |
| --- | --- |
| 李艷芳女士 | 運輸署高級運輸主任(沙田) |
| 何豐怡小姐 | 運輸署運輸主任(沙田) |
| 陳偉康先生 | 運輸署工程師(馬鞍山) |
| 張詠敏小姐 | 運輸署工程師(沙田一) |
| 岑蕙琳小姐 | 運輸署工程師(沙田二) |
| 黃鎮健先生 | 路政署新界區區域工程師(沙田) |
| 鄭炳泉先生 | 沙田地政處行政助理 |
| 列席者 |  |
| 黃顯強先生 | 房屋署房屋事務經理/物業管理 (沙田及馬鞍山二) |
| 張行惠先生 | 香港警務處沙田區行動主任 |
| 葉少偉先生 | 香港警務處沙田區交通隊主管 |
| 梁賜強先生 | 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理 |
| 馮兆雄先生 | 九龍巴士(1933)有限公司經理(車務) |
| 王麗玲小姐 | 新巴及城巴有限公司高級公眾事務主任 |

應邀出席者

| 郭譚玉英女士 | 土木工程拓展署總工程師/沙田 |
| --- | --- |
| 張家亮先生 | 土木工程拓展署高級工程師/新界西4 |
| 蔡寶森先生 | 土木工程拓展署工程師6/沙田 |
| 黎承晚先生 | 土木工程拓展署工程師/新界西18 |
| 吳毅文先生 | 環境保護署環境保護主任(評估及噪音)21 |
| 馮業興先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 總駐地盤工程師 |
| 林賀有先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 總駐地盤工程師 |
| 俞慶偉先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 駐地盤工程師 |
| 傅潔宜女士 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司工程師 |
| 劉鏡波先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司副商務經理 |
| 張武昌先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司分區經理 |
| 鍾子明先生 | 前田-百勤-新昌聯營公司交通工程師 |
| 郭麗英女士 | 九龍巴士(1933)有限公司 (策劃及發展部)經理 |
| 游妙兒女士 | 九龍巴士(1933)有限公司 (策劃及發展部)副主管 |
| 關智偉先生 | 龍運巴士有限公司襄理(車務) |
| 鄧政傑先生 | 新巴及城巴有限公司營運主任 |

未克出席者

| 韋國洪先生,JP | 沙田區議會主席 |
| --- | --- |
| 曹宏威博士,BBS | 沙田區議會議員 |
| 鄭則文先生 | “ |
| 莫錦貴先生 | “ |
| 蕭家強先生 | “ |
| 何淑萍女士 | “ |
| 鄭啟祥先生 | 增選委員 |
| 崔穎琪女士 | “ |
| 林康倫先生 | “ |

旁聽者

| 吳智強先生 | 沙田民政事務處聯絡主任主管(西)2 |
| --- | --- |
| 張藹雯小姐 | 沙田民政事務處行政主任(發展) |
| 一位新聞從業員 |  |
| 五位公眾人士 |  |

| 負責人 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 歡迎詞 |
|  |  | 主席宣布會議開始，並歡迎下列人士出席今次會議︰ |
|  |  | (i) 新任九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理梁賜強先生； (ii) 土木工程拓展署總工程師/沙田郭譚玉英女士、高級工程師/新界西4張家亮先生、工程師6/沙田蔡寶森先生及工程師/新界西18黎承晚先生； (iii) 環境保護署環境保護主任(評估及噪音)21吳毅文先生； (iv) 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司總駐地盤工程師馮業興先生及林賀有先生、駐地盤工程師俞慶偉先生及工程師傅潔宜女士； (v) 前田-百勤-新昌聯營公司副商務經理劉鏡波先生、分區經理張武昌先生及交通工程師鍾子明先生； (vi) 九龍巴士有限公司(策劃及發展部)經理郭麗英女士及副主管游妙兒女士； (vii) 新巴及城巴有限公司營運主任鄧政傑先生；以及 (viii) 龍運巴士有限公司襄理(車務)關智偉先生。 |
|  |  | 2. 主席表示，文書TT 77/2005已於較早前傳真給各委員。 |
|  |  | 3. 主席表示，方玉輝先生因在工作安排上有困難，故決定退出本委員會。方玉輝先生退出後，本委員會的委員人數為48人。 |
|  |  | 4. 主席表示，韋國洪先生,JP因事離港、曹宏威博士,BBS因出席學術演講活動、何淑萍女士因私事、莫錦貴先生因往內地開會及鄭啟祥先生因病，均未能出席是次會議，並已向委員會遞交書面請假申請。委員會通過上述委員的請假申請。 |
|  | I. | 通過二零零五年九月八日會議記錄 |
|  |  | 5. 二零零五年九月八日會議記錄毋須修改，獲得通過。 |
|  | II. | 資料文書 |
|  |  | 6. 委員知悉下述文書內容： (i) 沙田區公共房屋及私人機構參建居屋計劃屋苑人口(文書TT 70/2005)； (ii) 政府部門及有關機構就上次會議所議事項提交的資料／回覆(文書TT 71/2005)； (iii) 九廣東鐵及馬鐵服務報告(文書TT 72/2005)； (iv) 路政署工程進度報告(文書TT 73/2005)； (v) 香港警務處提交的沙田市中心交通違例檢控數字(文書TT 74/2005)；以及 (vi) 開支科7(交通及運輸)的財政狀況和活動進度(文書TT 75/2005)。 |
|  |  | 7. 方鎮邦先生表示，近期沙田正街街市的交通擠塞問題有惡化趨勢。以今早為例，街市內泊滿貨車，加上附近正進行道路工程，導致其他車輛無法駛入街市，交通嚴重擠塞。就此，他詢問警方會如何處理上述情況。 |
|  |  | 8. 香港警務處沙田區交通隊主管葉少偉先生回應說，事件始於前天下午，由於巴士站附近的道路工程出現延誤，導致該處出現交通擠塞。警方理解道路工程對該處交通的影響，尤其是繁忙時間，故已派出足夠人手跟進情況。他昨天曾到現場實地視察，發現情況已改善。他認為近日沙田正街街市附近出現交通擠塞屬個別事件，並表示警方會加強留意該處的交通情況。此外，他強調警方一直提醒前線人員加強在沙田正街街市附近的執法行動。 |
|  |  | 9. 方鎮邦先生指出，雖然警方表示會加派人員維持沙田正街街市的交通，但今早該處出現嚴重擠塞時，警方卻沒有派員跟進。他詢問警方會採取哪些更有效的行動來解決該處交通擠塞的問題。 |
|  |  | 10. 葉少偉先生回應說，由於警方今早在馬鞍山有清理違泊單車行動，因此未能及時派員跟進沙田正街街市的交通擠塞情況。他強調此乃個別事件，警方日後會加倍留意，盡量避免再出現上述情況。 (程張迎先生、李立航先生、蔡耀昌先生、丁士元先生、盧偉國博士,MH, JP、余秀珠女士,MH及梁志偉先生於此時到達；陳國添先生,MH於此時離席) |
|  | III. | 八號幹線—沙田嶺隧道及引道工程簡介及進度報告 (文書TT 85/2005) |
|  |  | 11. 土木工程拓展署總工程師/沙田郭譚玉英女士及工程師6/沙田蔡寶森先生簡介文書內容。蔡寶森先生指出，八號幹線沙田嶺隧道及引道全長1.9公里，工程於2002年11月18日展開，土木工程的估計造價約13億4百36萬元。當局預計八號幹線長沙灣至沙田段的主要土木工程可於2006年第三季完成，而整段通道預計可於2007年年中至年底通車。 |
|  |  | 12. 陳盧燕冰女士指出，當局因工程關係將車公廟路收窄為兩線，分別轉入車公廟和直往顯田游泳池方向。由於路面收窄但車輛眾多，因此該處經常出現擠塞情況。她今早途經車公廟路時，剛巧有工程人員在引道前的位置放置交通圓錐筒收窄路面，而附近則發生了一宗三車相撞的交通意外。就此，她提出下述詢問： (i) 警方可否提供沙田區因工程關係收窄路面而引致交通意外的數字； (ii) 當局對工程人員收窄路面的工序有何限制；以及 (iii) 工程人員在收窄路面前是否需要知會警方。 |
|  |  | 13. 蔡耀昌先生提出下述意見和詢問： (i) 八號幹線青衣至長沙灣段能否與長沙灣至沙田段同步通車； (ii) 繳費廣場有否預留足夠空間設立大型巴士轉車站；以及 (iii) 當局是否已釐定沙田嶺隧道的收費。如否，他請當局在釐定收費前徵詢區議會的意見。他認為要有效紓緩來往沙田區的隧道和公路的交通負荷，沙田嶺隧道的收費應定在一個合理和具吸引力的水平。 |
|  |  | 14. 梁永雄先生認為沙田嶺隧道的收費不宜過高，以免影響其競爭力。此外，由於T3號道路工程的進度未如理想，T3號道路南行高架橋第一階段的通車時間遲遲未能落實，因此他擔憂T3號道路的開通未能與八號幹線配合。 |
|  |  | 15. 郭譚玉英女士就委員的詢問和意見回應如下： (i) 環境運輸及工務局仍未決定沙田嶺隧道的收費。據她了解，局方有既定的程序來釐定收費。她相信局方在釐定收費時會考慮委員提出收費須具競爭力的因素； (ii) 所有臨時交通管理措施須經有關工程的交通管理聯絡小組審批後方可實施，而承建商在正式實施臨時交通管理措施時亦需先取得警方的同意。她指出，交通管理聯絡小組成員包括警方、運輸署和巴士公司等有關代表； (iii) 在工地範圍內發生任何事故，承建商須向土木工程拓展署報告。土木工程拓展署已提醒駐地盤工作人員加強工地的管理，確保交通安全； (iv) 為了配合承建商的工序安排，T3號道路南行高架橋第一階段的開放時間仍未落實。由於車輛仍可使用大埔公路，因此，經評估後，土木工程拓展署認為延遲開放南行高架橋部分路面對整體交通不會帶來影響；以及 (v) 八號幹線青衣至長沙灣段的工程是由路政署負責建造的，土木工程拓展署暫時未有該路段通車的時間表。據她了解，八號幹線沙田段只需與尖山隧道和荔枝角高架橋一併開放，車輛便可由新界東北部通往西九龍。因此，八號幹線青衣至長沙灣段與長沙灣至沙田段的開放可獨立處理。 |
|  |  | 16. 就陳盧燕冰女士提及的交通意外，茂盛(亞洲)工程顧問有限公司總駐地盤工程師馮業興先生補充如下： (i) 該宗交通意外於今天中午前發生，肇事地點在工地範圍的最南端，當時該處並沒有實施封路，該段車公廟路仍然維持3線行車。由於肇事地點與實施封路的位置相距甚遠，因此他相信意外與工程無關； (ii) 現時車公廟路的交通情況已較3個月前理想。承建商於3個月前在車公廟路上架起不少支架和臨時柱躉，以建造行車橋上蓋，但現時該等結構物已清理。雖然如此，由於其他部門在車公廟路的北端正進行水務工程，需要封閉一條行車線，因此現時車公廟路的交通會較為擠塞； (iii) 如郭譚玉英女士所說，所有臨時交通管理措施須經交通管理聯絡小組審批後方可實施，而承建商在正式實施臨時交通管理措施前應先取得警方同意。交通管理聯絡小組成員包括警方、運輸署、巴士公司和民政事務處等代表。一般而言，承建商須於繁忙時段在車公廟路南行和北行分別維持2線行車；以及 (iv) 據他了解，該宗交通意外應是首宗在八號幹線沙田嶺隧道及引道工程範圍內發生的交通意外。 |
|  |  | 17. 有關沙田區因工程關係收窄路面而引致交通意外的數字，香港警務處沙田區交通隊主管葉少偉先生表示，警方新界南交通部道路工程組及交通意外調查組應備有相關的數據。 |
| 香港警務處 |  | 18. 主席請葉少偉先生與警方有關部門聯絡，然後於下次會議提供有關數據，供委員參考。 |
|  |  | 19. 有關繳費廣場有否預留足夠空間設立大型巴士轉乘站的問題，土木工程拓展署工程師6/沙田蔡寶森先生指出繳費廣場的工程是由路政署負責的。根據路政署提供的資料，繳費廣場兩旁已預留100米長的巴士停車處作巴士轉乘站之用。 |
| 土木工程拓展署 |  | 20. 主席請土木工程拓展署會後了解青衣至長沙灣段的工程進度和通車時間表，然後於下次會議作出匯報。 |
|  |  | 21. 潘國山先生詢問： (i) 引道的長度、斜度和彎位弧度； (ii) 引道上會否裝置半密封式或全封密式的隔音屏障；以及 (iii) 引道的路面會否鋪設吸音物料。 |
|  |  | 22. 李錦明先生表示支持八號幹線的興建，並提出下述詢問： (i) 透過收取隧道費，當局計劃何時收回八號幹線沙田嶺隧道及引道的13億元建造費； (ii) 各類車輛使用沙田嶺隧道的收費是否劃一； (iii) 八號幹線通車後，對其他主要道路和隧道，尤其是在繁忙時段的交通流量有何影響；以及 (iv) 當發生交通意外時，隧道有何設計有效疏導隧道內的車輛。 |
|  |  | 23. 主席提出下述意見及詢問： (i) 當局有否評估未來沙田嶺隧道作為巴士轉乘站的需求，以及會否計劃在轉車站加設洗手間和通風系統等必要的公共設施； (ii) 雖然引道十分接近雲叠花園和田心村，但該段引道只設置半封閉式隔音屏障。就此，他詢問當局為何不在上述路段設置密封式隔音屏障。另外，他詢問引道上哪些位置會設置密封式隔音屏障； (iii) 八號幹線通車後對沙田，尤其是大圍市中心的交通流量有何影響； (iv) 當局會否考慮按照T3號道路工程的做法，成立八號幹線社區聯絡小組，定期與居民代表商討有關的交通問題；以及 (v) 雲叠花園和田心村的居民早前投訴八號幹線的晚間工程產生噪音，對他們造成滋擾。就此，他詢問八號幹線沙田段尚餘多少晚間工程。 |
| 土木工程拓展署 土木工程拓展署 |  | 24. 郭譚玉英女士就委員的意見和詢問回應如下： (i) 土木工程拓展署知悉早前在車公廟路引橋進行晚間工程時產生噪音，滋擾居民。她感謝居民對晚間工程的容忍和包涵。據她了解，大部分晚間工程經已完成，尚餘數晚夜間工程會於稍後進行； (ii) 相對T3號道路工程，八號幹線工程對居民的影響較少。在過去3年的施工期間，土木工程拓展署在有需要時會與附近居民聯絡。由於餘下的工程較遠離民居，因此土木工程拓展署暫時認為沒有成立社區聯絡小組的需要。雖然如此，如委員知悉居民認為有成立社區聯絡小組的需要，委員可告知土木工程拓展署，該署樂意作出適當安排； (iii) 八號幹線沙田嶺隧道共有兩個出口，分別接駁T3號道路和車公廟路，因此八號幹線通車後對沙田區其他道路的交通影響不大； (iv) 鄰近大圍車廠的八號幹線引道將會設置密封式隔音屏障。此外，沙田花園對出將會建造全密封式混凝土隔音管道，管道上會種植植物。土木工程拓展署會於下次會議提交有關設置隔音屏障的詳細資料，供委員參考； (v) 道路建造費與其收費不會掛釣，因此沙田嶺隧道收費的釐定與其建造費並無關係； (vi) 八號幹線屬策略性道路的一部分，因此當局在計劃該道路時已作整體評估。總括而言，八號幹線的開放除可紓緩現時大埔公路和獅子山隧道公路的交通負荷外，也能提供一條更方便和快捷的策略性通道前往西九龍； (vii) 八號幹線西面將伸延至機場，而八號幹線青衣至機場段經已開放使用。她指出，一如青衣至機場段，八號幹線沙田段會採用類似的交通控制管理系統處理交通意外事故；以及 (viii) 土木工程拓展署會後會聯絡有關部門，就使用沙田嶺隧道作巴士轉乘站的需求評估和轉乘站會設置的公共設施索取資料，供委員參考。 |
|  |  | 25. 蔡寶森先生以投影片向委員解釋隔音屏障的設計。他指出，近大圍車廠的引道彎位將設置密封式隔音屏障，而引道的其餘路段將加設直立式或懸臂式隔音屏障。此外，由於引道十分接近沙田花園，因此鄰近沙田花園的位置將會建造全封閉式的隔音管道，而管道外會種植植物。 |
|  |  | 26. 李錦明先生指出，一般私營隧道在釐定收費時均會考慮隧道的建造成本和歸本期等因素。另外，他詢問當局計劃將沙田嶺隧道交予私人機構還是由政府管理。 |
|  |  | 27. 主席認為土木工程拓展署不宜在此階段否定成立社區聯絡小組的需要。隨著八號幹線接近通車階段，不少現有的交通安排(如巴士路線等)需要作出改動。他請土木工程拓展署檢討成立社區聯絡小組的需要，以便更深入回應居民的意見和訴求。另外，他促請運輸署盡早評估沙田嶺隧道轉車站的需求，盡快向議會提交繳費廣場的設計圖則，以便委員提供意見。 |
|  |  | 28. 馮業興先生回應如下： (i) 據他了解，政府計劃將沙田嶺隧道交予管理公司接管； (ii) 隧道在設計上已考慮處理緊急事故的需要，包括安裝警報系統和緊急求助電話、兩條隧道管道間設有逃生門及隧道頂部備有獨立通風管道等；以及 (iii) 隧道外的路面已預留足夠空間讓車輛調頭。因此，當發生緊急事故需要封閉一條隧道管道時，車輛可調頭使用另一條隧道管道，這安排除可有效疏導車流外，也能避免出現全面封閉隧道的情況。 |
|  |  | 29. 區議會副主席彭長緯先生,JP請土木工程拓展署考慮延長全封閉式隔音管道的長度，以紓緩八路幹線的交通噪音對沙田花園F、G、及H座居民的滋擾。 |
| 土木工程拓展署 |  | 30. 郭譚玉英女士回應說，土木工程拓展署會後會對全封閉式隔音管道長度不足的意見作出了解。 |
|  |  | (楊倩紅女士、梁志偉先生及莫偉先生於此時離席。) |
|  | IV. | “T3號道路及相關道路工程的臨時交通管理措施”諮詢文件 (文書TT 76/2005) |
|  |  | 31. 土木工程拓展署總工程師/沙田郭譚玉英女士及前田-百勤-新昌聯營公司交通工程師鍾子明先生簡介文書內容。郭譚玉英女士指出： (i) 大圍區的誘蚊產卵器指數由2005年8月的9.8%下降至2005年9月的7.5%。承建商仍保持每天清理地盤及每星期噴蚊油兩次。此外，社區代表在2005年9月23日巡視T3號道路工程地盤，了解地盤的控蚊措施； (ii) T3號道路社區聯絡小組第11次會議已在2005年10月13日舉行。除政府部門代表外，出席者包括2位區議員、1位立法會議員代表及8位社區團體代表。會上，當局向出席者簡介文書TT 76/2005提及的臨時交通管理措施、回應出席者提出的多項改善意見、積極跟進改善措施和協調居民對工程的關注； (iii) 在社區聯絡小組會議上，社區代表就美林邨往沙田診所的路線提出意見。基於安全理由，承建商建議居民可使用另一條毋須行經鐵路行人橋的路線，這路線較社區代表建議的路線只長約20米，相信居民應可接受。此外，承建商在社區聯絡小組會議後已立即跟進社區代表所關注在香粉寮街附近地盤的整潔問題； (iv) 至於T3號道路工程的進度，承建商正在六合村附近興建迴路H及行人橋D、鞏固沙田花園對面的斜坡、拉直介乎沙田花園至油站的大埔公路南行線及在橫跨九廣鐵路的大埔公路大圍段安裝防撞欄； (v) 承建商已在2005年10月24日開放新建的臨時1號路，而大埔公路近大圍新村的行人路也同時改道。臨時1號路通車後，承建商隨即重鋪舊橋路面，令往九龍方向的行車線行車更暢順。此外，承建商在美田路/大圍道路口搭建臨時工作架及在2005年10月28日進行相關的改道，為拆卸現有大埔公路行車橋作好準備； (vi) 為配合承建商的工序改動，T3號道路南行高架橋第一階段的通車將會延遲。由於車輛仍可使用大埔公路，因此延遲開放不會對交通造成影響； (vii)土木工程拓展署已於2005年9月20日安排委員參觀T3號道路高架橋；以及 (viii)承建商計劃在2005年12月中裝嵌T3號道路北行高架橋(入沙田方向)的預製組件，需時大約4至5個月。在運送及裝嵌重達45噸的預製組件時，承建商大約需要在凌晨01:15至05:00封閉城門隧道公路出荃灣線及入沙田線15次。在裝嵌期間，承建商會經常在凌晨時間在大埔公路及松嶺路實施臨時交通管理措施，以配合裝嵌工程。 |
|  |  | 32. 鄧永昌先生認為延遲開放T3號道路南行高架橋對紓緩區內交通擠塞的情況沒有好處。就此，他詢問當局延遲開放南行高架橋的原因及要求當局提供開放時間表。 |
|  |  | 33. 區議會副主席彭長緯先生,JP詢問沙田花園對出(即大埔公路北行線)的斜坡鞏固工程何時完工。此外，他詢問當局會否同時將斜坡拉直，以改善駕駛者的視線。 |
|  |  | 34. 梁永雄先生提出下述詢問和意見： (i) 土木工程拓展署表示，為了配合承建商的工序安排，T3號道路南行高架橋將延遲開放。他詢問當南行高架橋通車時，當局會否如原先的計劃般只開放一條行車線。由於北行高架橋的隔音屏障尚未建成，因此他擔憂開放太多南行高架橋的行車線會加劇交通噪音對美林居民的滋擾； (ii) 他促請當局稍後在凌晨封閉城門隧道公路出荃灣線及入沙田線時，需在實施臨時交通改道的路面上放置足夠及清晰的指示牌，以避免交通意外發生。由於車輛在凌晨時分的車速一般會較高，因此他擔憂車輛駛經松嶺路和臨時4號橋時產生噪音，滋擾居民；以及 (iii) 他促請當局盡快還原南行高架橋下積存街NS31行人隧道的單車徑和行人路，供居民使用。 |
|  |  | 35. 主席提出下述意見和詢問： (i) 據他了解，T3號道路南行高架橋未能如期開放與當局未能完全滿足大圍新村和沙田嶺一帶居民對配套措施的需求有關。就此，他詢問當局是否已解決大圍新村居民的問題，包括巴士路線和大圍市中心巴士站的安排。他又詢問當局，如大圍新村居民的問題得以解決，這會否推動南行高架橋加快開放；以及 (ii) 他收到不少海福花園居民的投訴，指大埔公路夜間的交通噪音較高。當局解釋由於早前雨水較多，令大埔公路路面凹凸不平，因此重型車輛行經大埔公路時會產生較高的聲浪。雖然當局在臨時1號路開放後已重鋪大埔公路路面，但昨天他仍收到海福花園居民投訴交通噪音問題。就此，他促請當局作實地考察，找出噪音的來源，盡快解決問題。 |
| 土木工程拓展署 |  | 36. 郭譚玉英女士就委員的意見和詢問回應如下： (i) 她理解委員十分關注T3號道路南行高架橋的通車日期，並解釋為了配合承建商的工序改動，南行高架橋需延遲開放。土木工程拓展署正與承建商商討通車的安排，暫時未有通車時間表。她強調，待落實通車的時間後，當局會預早通知駕駛者、居民和社區團體代表有關安排； (ii) 由於開放一條T3號道路南行高架橋行車線已足夠應付車流，加上避免增加交通噪音，因此當局會按照原先計劃，在南行高架橋通車時只開放一條行車線； (iii) 總駐地盤工程師和承建商會考慮梁永雄先生的意見，在凌晨封閉城門隧道公路時放置足夠的指示牌及預早通知居民有關的臨時交通改道安排； (iv) 承建商預期沙田花園對出的斜坡鞏固工程可於2006年3至4月間完成。她指出，因工程關係該斜坡正鋪上安全網。待斜坡鞏固工程完成後，該安全網將會拆除，屆時駕駛者的視線將有所改善； (v) 當局已解決大部分大圍新村居民提出的問題。臨時1號橋開放後，當局已作出相應的行人路改道。此外，土木工程拓展署已向運輸署反映居民對巴士路線的意見，而運輸署與巴士公司商討後，決定在雅苑對出加設86B號巴士站，以方便居民；以及 (vi) 至於海福花園居民指大埔公路的交通噪音滋擾他們的問題，土木工程拓展署會後會研究交通噪音的來源。 |
|  |  | 37. 前田—百勤—新昌聯營公司副商務經理劉鏡波先生就未能如期開放T3號道路南行高架橋一事向委員和公眾致歉。他指出，承建商正繼續與土木工程拓展署商討通車的問題，相信很快便會有結果。 |
| 土木工程拓展署 |  | 38. 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司總駐地盤工程師林賀有先生補充： (i) 承建商正佔用部分積存街NS31行人隧道內的單車徑進行斜坡鞏固工程，工程預計可於2006年3月至4月間完成，屆時被佔用的單車徑將會重新開放給居民使用；以及 (ii) 承建商近日在海福花園附近並無夜間工程，因此他相信海福花園的噪音問題源自交通噪音。承建商會後會派員在晚間進行實地視察，研究產生噪音的原因，然後再與主席聯絡。 |
|  |  | 39. 梁永雄先生對T3號道路南行高架橋通車時只開放一條行車線的安排表示歡迎。此外，他詢問T3號道路能否與八號幹線沙田嶺隧道及引道同步開放。 |
|  |  | 40. 郭譚玉英女士回應說，當局預期T3號道路能與八號幹線沙田嶺隧道及引道同步開放。 |
|  |  | 41. 主席促請土木工程拓展署和承建商以市民的利益為大前提，在確保工程質素的同時，盡量減低工程對市民的滋擾。他以開放臨時1號路的安排為例，當局在開放前一天才通知居民，結果延誤了臨時交通改道措施的實施，這實非居民之福。 (休會五分鐘。) (陳敏娟女士、李錦明先生、余秀珠女士,MH、李躍輝先生、盧偉國博士,MH,JP、程張迎先生、陳盧燕冰女士及陳志良先生於此時離席。) |
|  | V. | 馬鞍山路的紓減交通噪音措施 (文書TT 83/2005) 42. 土木工程拓展署高級工程師/新界西4張家亮先生及茂盛(亞洲)工程顧問有限公司工程師傅潔宜女士簡介文書內容。 |
|  |  | 43. 丁士元先生表示： (i) 他對土木工程拓展署擱置在馬鞍山路興建隔音屏障的做法表示強烈不滿； (ii) 他指當局在屋樓層走廊量度噪音的方法並不準確，並認為當局應以在屋單位內量度到的噪音水平為準。他早前曾與鄭則文先生量度屋單位內的噪音水平，結果達78至79分貝； (iii) 雖然T7公路和馬鞍山鐵路通車後，馬鞍山路的車流量確實有所減少，但真正產生噪音的巴士和重型車輛的流量改變不大； (iv) 他認為由於在恆安恆山樓前的一段馬鞍山路設有隔音屏障，因此車輛從該段馬鞍山路駛出後的聲浪會相應增加，加劇交通噪音對居民的滋擾； (v) 他與鄭則文先生要求當局兌現承諾，在馬鞍山路興建隔音屏障。他認為當局不應只為照顧一小撮居民的意見和投訴，而影響大部分受交通噪音滋擾的居民；以及 (vi) 他稍後會提出臨時動議。 |
|  |  | 44. 羅光強先生表示，不少交通噪音水平超標的路段因技術限制未能加設隔音屏障，而在該等路段鋪設低噪音道路物料是一個可行的紓減交通噪音方法。就此，他促請土木工程拓展署加快落實在該等路段鋪設低噪音道路物料的工程，並考慮在錦英路鋪設低噪音道路物料，以減低該路段的交通噪音對附近屋苑居民的滋擾。 |
|  |  | 45. 蔡耀昌先生對丁士元先生的意見表示同意。他指出，鄭則文先生因有要事未能出席是次會議，並委托他發表以下意見： (i) T7公路通車後，馬鞍山路的私家車流量確實有所減少，但主要產生交通噪音的巴士和重型車輛的流量卻沒有改變； (ii) 至於量度交通噪音的方法，當局應以接近馬鞍山路的單位所量度的噪音水平為準，這才能真正反映交通噪音對居民的影響； (iii) 雖然當局採取科學化的方法計算交通噪音水平，但市民的感受亦不容忽視。政府應以寬鬆的態度處理交通噪音問題； (iv) 根據以往路政署發表的技術備忘資料，低噪音道路物料只能減低交通噪音1至2分貝，效果並不顯著；以及 (v) 基於上述理由，政府並無足夠理據取消在馬鞍山路恆安和耀安段興建隔音屏障的工程。他和鄭則文先生強烈要求政府實踐早前提出在馬鞍山路加設隔音屏障的承諾，以令居民安心，並對居民有所交代。 |
|  |  | 46. 楊祥利先生指出，他早前曾與雅景臺業主立案法團開會，商討當局以鋪設低噪音道路物料代替興建隔音屏障的計劃，業主立案法團對新方案表示歡迎和支持，並要求當局在鋪設低噪音道路物料後，定期監察路面情況。另外，業主立案法團表示，深宵時分經常被高速行駛的車輛所產生的噪音滋擾，他們希望警方能在雅景臺附近路段安排偵速攝影行動。 |
|  |  | 47. 張家亮先生就委員的意見和詢問回應如下： (i) T7公路通車後，當局在恆安對出的馬鞍山路進行交通流量調查，而顧問公司在實地量度恆安樓層走廊的噪音水平後，會適當調校有關數據，以評估恆安單位的噪音水平。他強調，顧問公司的評估方法得到環境保護署(環保署)認可； (ii) 當局早前曾與恆安居民和鄭則文先生會晤，並作出解釋。根據現行政策，如L10數值(即一小時內最高的10%時段的噪音水平)超過70分貝，當局在可行的情況下，會在有關路段實施紓減交通噪音設施。當局最近在恆安進行的交通噪音評估結果顯示，所有恆安單位的噪音水平均低於70分貝。因此，根據現行政策，馬鞍山路恆安段並無加設隔音屏障的需要； (iii) 當局會在馬鞍山路鋪設低噪音道路物料後的兩年內，定期監察有關路段的交通噪音水平。如有需要，當局會再檢討噪音緩解措施的安排； (iv) 鄭則文先生曾向當局反映，指恆安居民擔憂車輛從設有隔音屏障的T7公路駛出時會產生突然而來的噪音，滋擾居民。此外，雖然當局經實地量度和計算後，測出恆安的噪音水平低於70分貝，但居民仍感到交通噪音對他們造成滋擾。他指出，當局理解居民的憂慮，但根據現行政策，如噪音水平低於70分貝，當局將不會在有關路段實施噪音緩解措施； (v) 環保署已知悉恆安居民所關注的問題。他相信環保署會考慮居民的意見，並會不時按現行政策檢討紓減交通噪音的措施； (vi) 他強調當局並非因為居民的反對而撤回在馬鞍山路興建隔音屏障的計劃。當局在此事上採取實事求是的態度，因馬鞍山路的交通噪音水平已下降，當局認為鋪設低噪音道路物料足以紓緩交通噪音，而此方法也能免除部分居民對隔音屏障影響馬鞍山路景觀的憂慮； (vii) 根據當局最近進行的交通調查，行經馬鞍山路恆安段的重型車輛數目雖然沒有減少，但私家車的數目卻大幅下降，令馬鞍山路恆安段的整體交通噪音水平下降；以及 (viii) 當局曾與耀安居民會面，而耀安業主立案法團已就鋪設低噪音道路物料代替興建隔音屏障的事宜進行問卷調查。業主立案法團共發出4 800份問卷，收回的問卷有74份，大部分耀安居民對此事並沒有意見。在收回的74份問卷中，其中39份支持鋪設低噪音道路物料的新方案，有32份不同意新方案，其餘3份則沒有意見。 |
|  |  | 48. 環境保護署環境保護主任(評估及噪音)21吳毅文先生表示，委員在恆安單位內錄到78至79分貝的噪音水平，雖然未有取得委員的詳細噪音量度數據，但相信應是量度期間某一瞬間的最高噪音水平。他進一步就土木工程拓展署張家亮先生提及的L10數值解釋，指出當局採用L10(1小時)方法(即交通流量最高的一小時內，有10%時段超逾既定的噪音水平)來評估噪音。如有關路段對沿路住宅物業所產生的交通噪音L10數值低於70分貝，有關住宅便不合乎加設交通噪音緩解措施的資格。 |
|  |  | 49. 蔡耀昌先生提出下述意見和詢問： (i) 當局表示，撤回興建隔音屏障的決定與居民的反對無關，但又指鋪設低噪音道路物料的替代方案能消除居民對隔音屏障會影響馬鞍山路景觀的憂慮。就此，他詢問當局取消興建隔音屏障的真正考慮因素； (ii) 他認為既然當局已有計劃並已預留撥款興建隔音屏障，當局便應貫徹以往的政策，繼續推行在馬鞍山路興建隔音屏障的計劃，以令居民安心；以及 (iii) 他建議當局向恆安和耀安居民進行問卷調查，就以鋪設低噪音道路物料代替興建隔音屏障的建議了解居民意見，才作最後決定。 |
|  |  | 50. 主席詢問興建隔音屏障和鋪設低噪音道路物料的造價。 |
|  |  | 51. 張家亮先生就蔡耀昌先生和主席的意見及詢問回應如下： (i) 當局在隔音屏障計劃刊憲期間收到反對意見，表示擔憂隔音屏障會影響馬鞍山路的景觀。當局決定以鋪設低噪音道路物料代替興建隔音屏障的計劃時，除考慮上述反對意見外，當局主要考慮實際的交通噪音情況。他重申由於評估後發現恆安的交通噪音水平低於70分貝，根據現行政策，有關路段沒有需要實施噪音緩解措施； (ii) 當局理解雖然噪音水平是稍微低於70分貝，有部分居民仍覺得交通噪音對他們造成滋擾。但基於資源所限，當局只可根據現行政策在噪音水平高於70分貝的路段加設紓減噪音的設施；以及 (iii) 馬鞍山路耀安段興建隔音屏障和鋪設低噪音道路物料的造價分別大約為2,000萬元和100萬元。由於鋪設低噪音道路物料已足以紓緩交通噪音問題，加上造價遠較興建隔音屏障低，因此當局在有效運用資源的考慮下，認為在馬鞍山路耀安段鋪設低噪音道路物料是恰當的做法。 |
|  |  | 52. 吳毅文先生解釋： (i) 2000年11月，政府制定政策，以工程措施緩減現有道路交通噪音對居民的影響，當局會在切實可行的範圍內，為產生過量噪音的現有道路加設隔音屏障或鋪設低噪音道路物料。過量道路交通噪音是指所產生的交通噪音超出《香港規劃標準及準則》的噪音標準，就住宅而言為70分貝L10(1小時)； (ii) 上述針對現有道路交通噪音的政策是經由行政安排而非透過立法實施，與新建道路加設紓減交通噪音設施的安排有所不同；以及 (iii) 一般來說，新建道路屬於《環境評估條例》內的指定工程，需根據《環境評估條例》的規定進行環境評估。如有需要按環評報告建議加設隔音屏障，有關的工程會納入新建道路工程計劃內一併進行。 |
|  |  | 53. 丁士元先生詢問當局如何計算出恆安所有單位的交通噪音水平均沒有超標。長遠而言，他認為鋪設低噪音道路物料並非最具成本效益的方法。最後，他再次強烈要求當局履行在馬鞍山路興建隔音屏障的承諾。 |
|  |  | 54. 張家亮先生回應如下： (i) 當局除利用電腦模擬程式計算恆安的噪音水平外，也曾實地進行量度，發現兩組數據吻合，有關數據亦得到環保署認可，因此當局相信數據是可靠的；以及 (ii) 當局估計隔音屏障和低噪音道路物料的保養費用分別大約為每年10萬元和30萬元。雖然低噪音道路物料的保養費用較高，但由於其造價較隔音屏障少達1,900萬元，因此當局認為鋪設低噪音道路物料較具成本效益。 |
|  |  | 55. 丁士元先生提出下述臨時動議： “沙田區議會交通及運輸委員會要求土木工程拓展署盡快在馬鞍山路興建隔音屏障，紓減交通噪音對居民的影響。” |
|  |  | 56. 上述臨時動議的和議人是蔡耀昌先生。 |
|  |  | 57. 羅光強先生指出，沙田東一分區委員會曾就以鋪設低噪音道路物料代替興建隔音屏障的事宜進行討論，當時已引起很大爭議。他建議委員詳細了解當區議員對此事的意見後，才決定是否需要提出上述臨時動議。 |
|  |  | 58. 丁士元先生表示，除了他本人外，另一名當區議員鄭則文先生雖然沒有出席會議，但鄭先生已委托其他委員代他發表意見，因此他無意撤回臨時動議。 |
|  |  | 59. 委員會以11票贊成、0票反對、10票棄權通過第55段所載的臨時動議。 (陳榮新先生於此時離席。) |
|  | VI. | 提問 |
|  |  | 60. 慶祥先生問： “沙田區議會交通及運輸委員會在(2004年度)第四次會議通過本人提出的下述動議：“沙田區議會交通及運輸委員會要求當局在T3公路工程竣工前，為沙田廣場、偉華中心、希爾頓中心和蔚景園對出一段大埔公路加設隔音屏障，以消除該處一帶的居民長期飽受該段公路之交通所帶來之噪音困擾。”可惜至今仍未見當局有何具體回應，故提出下開相關問題： (i) 當局為何未有就上述動議向本會作出回應？ 當局可有就上述動議作出檢討和研究？如否，原因何在？如有，詳情為何？ 土木工程拓展署曾答應為鄰近蔚景園的引道A加設懸臂式隔音屏障，目前進展如何？有關設計是建基於甚麼準則？因工程的展開次序先後不同、或由不同部門負責加設隔音屏障，如何確保隔音屏障在該段路保持一致性，以免影響外觀？ (iv) 土木工程拓展署曾表示“若局方認為有需要將沙田廣場、偉華中心、希爾頓中心和蔚景園對出的一段大埔公路加設隔音屏障的工程納入T3號道路工程合約內，土木工程拓展署將會考慮”，請問路政署、環保署及運輸署是否認為有此需要？如否，原因何在？” |
|  |  | 61. 土木工程拓展署、路政署、環境保護署(環保署)和運輸署的回覆載於文書TT 78/2005。 |
| 土木工程拓展署 |  | 62. 慶祥先生提出下述意見和詢問： (i) 自2004年委員會通過動議，要求當局在T3公路工程竣工前為沙田廣場、偉華中心、希爾頓中心和蔚景園對出的一段大埔公路加設隔音屏障後，有關部門並沒有就委員會的要求作出研究和檢討； (ii) 他要求土木工程拓展署於下次會議提交鄰近蔚景園的引道A的隔音屏障設計圖則，以便委員就設計提供意見； (iii) 他認為環保署的回覆十分官僚。T3號道路通車後將增加大埔公路沙田段的交通流量，加劇交通噪音對居民的滋擾，但環保署以大埔公路沙田段為現有道路的理由，拒絕把該路段加設隔音屏障的工程納入T3號道路工程內，做法不負責任；以及 (iv) 他詢問環保署，按照正常工務工程程序，大埔公路沙田段加設隔音屏障的工程何時能落實。 |
|  |  | 63. 環境保護署環境保護主任(評估及噪音)21吳毅文先生回應如下： (i) 當局理解交通噪音對大埔公路沙田段一帶的居民造成的影響，因此已將該路段列入現有道路加設隔音屏障的計劃內，因該段大埔公路屬現有道路，故有關工程會按現有道路交通噪音政策處理，並與新建T3公路工程分開處理。新建T3公路屬指定工程，需按《環境評估條例》進行環境評估，並按報告建議的隔音屏障納入公路工務計劃； (ii) 至於工程的實際施工時間表，當局須按照正常工務工程程序處理。政府會將大埔公路沙田段與其他需要加建隔音屏障的路段一併考慮，按工務計劃的資源分配機制申請撥款； (iii) 有關2004年7月8日委員會通過有關在大埔公路沙田段加設隔音屏障的動議，環保署提交的回覆已記載於2004年9月9日的委員會文書編號TT 54/2004內，回覆指出大埔公路沙田段已列入現有道路加設隔音屏障的計劃內； (iv) 至於現行處理現有道路產生過量交通噪音影響居民的政策，是指當局會在切實可行的範圍內在有關路段實施工程措施緩解噪音，有關措施包括加設隔音屏障或鋪設低噪音道路物料；以及 (v) 在資源許可的情況下，當局會盡快落實在大埔公路沙田段加設隔音屏障的計劃，以便紓緩交通噪音對居民的影響。 |
|  |  | 64. 土木工程拓展署總工程師/沙田郭譚玉英女士指出，鄰近蔚景園的引道A的隔音屏障工程已納入T3公路工程的合約內，當局預計有關工程可於2007年年中完成。 |
|  |  | 65. 路政署新界區區域工程師(沙田)黃鎮健先生表示，路政署現時在有關路段並無任何隔音屏障工程，因此該署沒有其他補充。 |
|  |  | 66. 運輸署工程師(沙田一)張詠敏小姐表示，運輸署尊重環保署按照正常工務工程程序處理在現有道路加設隔音屏障工程的安排，而運輸署主要從道路安全的角度就加設隔音屏障工程提供意見。 |
| 土木工程拓展署 |  | 67. 慶祥先生表示： (i) 他對部門的回應表示失望，認為部門並不尊重委員會的意見； (ii) 他不能接受在鄰近蔚景園的引道A興建三段高度不一的隔音屏障，並要求土木工程拓展署於下次會議提交有關的設計圖則，讓委員作出討論；以及 (iii) 他詢問土木工程拓展署，如環保署不反對將大埔公路沙田段加設隔音屏障的工程納入T3公路工程合約內，該署會否作出考慮。 |
|  |  | 68. 吳毅文先生重申，環保署理解大埔公路沙田段的交通噪音對居民造成滋擾，因此該署已將有關路段列入現有道路加設隔音屏障的計劃內。環保署希望能盡快落實在大埔公路沙田段加設隔音屏障的工程，但礙於現行政策和資源的限制，有關工程需與其他加建隔音屏障工程一併考慮，按工務計劃的資源分配機制申請撥款。 |
|  |  | 69. 郭譚玉英女士回應說，T3公路範圍內需要進行的隔音屏障工程已納入T3公路工程合約內，至於大埔公路沙田段的隔音屏障工程，環保署基於現有政策和資源分配的優先次序所限，未能落實工程的時間表，但她相信環保署會積極爭取，盡快落實有關工程。 |
|  |  | 70. 李立航先生認為，如部門沒有就委員會通過的動議作出適切回應，委員會應進一步與有關部門跟進。 (蔣德明先生於此時到達；林康華先生、慶祥先生、蔡耀昌先生、丁士元先生、周嘉強先生,MH及黃國雄先生於此時離席。) |
|  |  | 71. 區議會副主席彭長緯先生,JP問： “自政府大力發展馬鞍山作為新市鎮後，今日馬鞍山的人口已增至20萬人之多。相對而言，沙田區市民對交通的需求也不斷在增長。雖然馬鞍山至大圍鐵路已經通車，但只惠及鐵路沿線一帶，未能滿足某些較偏僻但人口眾多的地方。根據彭長緯議員辦事處五月份就區內交通情況進行的問卷調查，居民普遍反映穗禾苑對外的交通服務十分不足，例如不少居民需往馬鞍山上班和上學，雖然實際路程不長，但因區內缺乏交通服務，居民必須要轉車才能到達馬鞍山，耗費於兩次候車的時間比車程更長，實在非常不方便。 本人提問如下： (i) 運輸署可否應居民的要求增設小巴專線來往穗禾苑至馬鞍山？ (ii) 據悉，現時有一條801小巴線來往馬鞍山耀安邨及火炭山尾街。當局會否考慮把總站延長至馬鞍山市中心及穗禾苑，以便更有效運用現有資源？” |
|  |  | 72. 運輸署的回覆載於文書TT 77/2005。 |
|  |  | 73. 彭長緯先生,JP表示： (i) 他早前在穗禾苑進行問卷調查，在收回的1 000多份問卷中，超過60%的居民希望當局能提供一條來往穗禾苑和馬鞍山的小巴專線； (ii) 李子榮先生曾在委員會會議上提出延長專線小巴801號線的終點站至馬鞍山市中心，以應付馬鞍山市中心居民往來火炭的需要； (iii) 為滿足穗禾苑和馬鞍山市中心居民的乘車需求，他建議延長專線小巴801號線的終點站，由火炭山尾街延長至穗禾苑及由耀安延長至馬鞍山市中心； (iv) 據他了解，現時專線小巴801號線的營辦商經營出現困難，因此他相信延長801號線終點站的建議除可應付居民的需要外，亦有助增加該線的乘客量和營辦商的收入。如營辦商能增加行駛該線的車輛數目，更能提升服務水平；以及 (v) 他詢問運輸署不支持伸延專線小巴801號線的終點站的原因，並促請當局認真考慮有關建議。 |
|  |  | 74. 李子榮先生表示： (i) 據他了解，專線小巴801號線的經營權將於2006年底或2007年初重新招標。他建議運輸署應切實考慮居民的意見，於未來一年內進行諮詢，然後才決定該線日後的安排； (ii) 專線小巴801號線與其他路線的行車路線並無重，因此延長該線的建議應不會影響其他路線的經營情況； (iii) 他認為伸延專線小巴801號線的終點站至穗禾苑和馬鞍山市中心的安排，除可方便穗禾苑居民前往火炭車站乘坐東鐵外，也可方便馬鞍山市中心居民前往火炭上班和上學，更可加強穗禾苑和馬鞍山市中心居民的聯繫； (iv) 他認為運輸署應在回覆中報告該署與專線小巴801號線的營辦商的商討過程，包括雙方會晤時間、營辦商對延長終點站建議的回應和營辦商的經營情況等，以便委員知悉運輸署正跟進有關事宜；以及 (v) 他促請運輸署切實考慮居民的意見，延長專線小巴801號線的終點站至穗禾苑和馬鞍山市中心。 |
| 運輸署 |  | 75. 運輸署高級運輸主任(沙田)李艷芳女士就委員的意見和詢問回應如下： (i) 運輸署理解穗禾苑居民希望有一條專線小巴線往來馬鞍山的訴求，該署在研究居民的訴求時考慮了各項因素，包括建議的行車路線會否與現有路線重等； (ii) 運輸署曾就專線小巴811號線進行調查，發現50%至60%的穗禾苑居民乘坐811號線往來火炭，而往來穗禾苑至火炭的乘客約佔整條811號線的乘客量20%至30%； (iii) 如專線小巴801號線伸延至穗禾苑，這會與專線小巴811號線穗禾至火炭段完全重，運輸署擔憂兩條路線會出現競爭，影響811號線的經營情況。因此，運輸署對延長801號線終點站的建議有保留； (iv) 若專線小巴801號線的服務表現未能令運輸署滿意，運輸署會考慮取消營辦商的牌照，但運輸署暫時未有計劃將801號線的經營權重新招標； (v) 至於就專線小巴801號線的行車路線進行諮詢的建議，運輸署會與有關營辦商磋商，研究是否能達致一個對811號線的營運影響較少的建議方案的可行性，然後運輸署才決定是否有需要徵詢居民的意見；以及 (vi) 運輸署會再與營辦商研究延長專線小巴801號線的可行性，同時亦會研究其他方案，如安排不經火炭的特別班次等，然後再向委員會報告。 |
|  |  | 76. 彭長緯先生,JP指出，專線小巴811號線的行車數目雖然已由最初3部小巴增至現時的12部小巴，但仍未能滿足穗禾苑居民的需求。由於811號線不會再增加行車數目，因此他相信就算伸延後的801號線與811號線有部分行車路線重，這對811號線的營運不會帶來很大影響。此外，由於穗禾苑居民對往來馬鞍山市中心的交通需求較往來火炭高，因此他歡迎運輸署考慮安排不經火炭的特別班次，讓穗禾苑居民直接前往馬鞍山市中心。最後，他提出下述臨時動議： “沙田區議會交通及運輸委員會強烈要求運輸署盡快將801專線小巴之終點站延長，由火炭延長至穗禾苑及由耀安延長至馬鞍山市中心，以應付兩區居民的需要。” |
|  |  | 77. 上述臨時動議的和議人是李子榮先生。 |
|  |  | 78. 由於未有足夠法定人數繼續會議，主席決定將餘下的議題押後至下次會議再作討論。 |
|  | IX. | 下次會議日期及時間 79. 主席表示，下次會議將於二零零六年一月五日(星期四)下午二時三十分在沙田區議會會議室舉行。 |
|  |  | 80. 會議於下午六時正結束。 |

沙田區議會秘書處

STDC 13/15/45

二零零五年十一月

TT10/TT 6M-05