會議紀錄DH 7/2000

沙田區議會
發展及房屋委員會(二零零零年)

第七次會議紀錄初稿
會議日期：二零零零年十二月十九日(星期二)

時　　間：下午二時三十分
地　　點：沙田區議會會議室
出席者
	陳國添先生
	(主席)

	
沙田區議會議員

	羅光強先生
	(副主席)

	“

	彭長緯先生
	
	
沙田區議會副主席

	陳克勤先生
	
	
沙田區議會議員

	鄭楚光先生
	
	“

	鄭則文先生
	
	“

	周嘉強先生
	
	“

	朱滿成先生
	
	“

	何厚祥先生
	
	“

	何秀武先生
	
	“

	江活潮先生
	
	“

	林康華先生
	
	“


	藍國賢先生
	
	“

	劉帶生先生
	
	“

	李子榮先生
	
	“

	李錦明先生
	
	“

	梁志堅先生
	
	“

	梁志偉先生
	
	“

	梁國顯先生
	
	“

	梁永雄先生
	
	“

	廖韻兒女士
	
	“

	盧偉國博士
	
	“

	莫偉雄先生
	
	“

	鄧永昌先生
	
	“

	蔡亞仲先生
	
	“


出席者
	黃澤標先生
	
	沙田區議會議員

	王　津太平紳士
	
“

	黃國雄先生
	
	
“

	黃戊娣女士
	
	
“

	楊祥利先生
	
	
“

	楊倩紅女士
	
	
“

	易順娥女士
	
	
“

	袁貴才先生
	
	
“

	陳上志先生 
	
	
增選委員

	陳偉麟先生
	
	
“

	盧黃鳳萍女士
	
	
“

	馬行健先生
	
	
“

	麥炳輝先生
	
	
“

	吳志基先生
	
	
“

	林文燕小姐
	(秘書)
	沙田民政事務處行政主任
(區議會)3


列席者
	韋國洪先生
	
	沙田區議會主席

	黃海韻小姐
	
	沙田民政事務助理專員

	陳漢生先生
	
	房屋署署理高級房屋事務經理
(沙田北)

	李信先生
	
	沙田、大埔及北區規劃處高級城市
規劃師(沙田)

	黃美蓮女士
	
	沙田地政處高級產業測量師(東南)

	蘇偉然先生
	
	食物環境生署沙田區環境生總監


應邀列席者
	[議題I]
	
	

	劉應彬先生
	
	香港金融管理局銀行政策部處長

	郭仕雅小姐
	
	香港金融管理局銀行政策部經理

	[議題IV(一)]
	
	

	林甲熙先生
	
	房屋署工程策劃助理總經理

	許文博先生
	
	許李嚴建築師有限公司工程合約
顧問

	陳成光先生
	
	許李嚴建築師有限公司工程合約
顧問


應邀列席者
	潘國軒先生
	
	奧雅納工程顧問公司結構工程合約顧問

	[議題IV(二)]
	
	

	陳炳先生
	
	路政署路燈部工程師

	[議題V]
	
	

	鍾德華先生
	
	水務署高級工程師/顧問工程管理(5)

	江貴壽先生
	
	水務署工程師/顧問工程管理(10)

	仇尹樂先生
	
	博威工程顧問有限公司高級工程師

	文海亮先生
	
	博威工程顧問有限公司技術監督


[議題VI-VIII]
	許淑芬小姐
	
	沙田民政事務處行政主任(發展)

	鄧成偉先生
	
	沙田民政事務處署理高級工程監督

	[議題IX(一)]
	
	

	黃煜莊先生
	
	沙田民政事務處大廈管理統籌小組房屋事務經理


旁聽者
	黃美蓮太平紳士
	
	沙田民政事務專員

	何少蓮女士
	
	沙田民政事務處高級行政主任
(區議會)

	蘇秉毅先生
	
	沙田民政事務處一級行政主任
(區議會)

	曾潔儀小姐
	
	沙田民政事務處行政主任
(區議會)4

	兩位新聞從業員
	
	


未克出席者
	張瑞鋒先生
	
	沙田區議會議員

	李漢城先生
	
	沙田區議會議員

	李有成先生
	
	增選委員

	藍玉棠先生
	
	增選委員


	負責人
	
	

	
	歡迎詞

	
	
	

	
	
	
主席宣布會議開始，並特別歡迎下述人士：
(i)
沙田區議會主席韋國洪先生；
(ii)
接替葉國良先生列席本委員會會議的房屋署署理高級房屋事務經理(沙田北)陳漢生先生；
(iii)
香港金融管理局銀行政策部處長劉應彬先生；
(iv)
香港金融管理局銀行政策部經理郭仕雅小姐；
(v)
房屋署工程策劃助理總經理林甲熙先生；
(vi)
許李嚴建築師有限公司工程合約顧問許文博先生；
(vii)
許李嚴建築師有限公司工程合約顧問陳成光先生；
(viii)奧雅納工程顧問公司結構工程合約顧問潘國軒先生；
(ix)
路政署路燈部工程師陳炳先生；
(x)
水務署高級工程師／顧問工程管理(5)鍾德華先生；
(xi)
水務署工程師／顧問工程管理(10)江貴壽先生；
(xii)
博威工程顧問有限公司高級工程師仇尹樂先生；
(xiii)博威工程顧問有限公司技術總監文海亮先生；
(xiv)
沙田民政事務處行政主任(發展)許淑芬小姐；
(xv)
沙田民政事務處署理高級工程監督鄧成偉先生；以及
(xvi)
沙田民政事務處大廈管理統籌小組房屋事務經理黃煜莊先生。

	
	
	

	
	
	2.
主席表示，李漢城先生、李有成先生及藍玉棠先生分別因事未能出席是次會議，並以書面提出請假。委員同意他們的缺席。

	
	
	

	
	
	

	
	
	3.
主席宣布，是次會議擴大討論議題第I項有關香港金融管理局就「加強香港存款保障」提交的諮詢文件。秘書處已邀請非本委員會委員的沙田區議員出席參與討論此項議題。

	
	
	

	
	I.
	「加強香港存款保障」
(文書DH 76/2000)

4.
香港金融管理局(金管局)銀行政策部處長劉應彬先生介紹文書的內容。他請委員就有關建議發表意見。

	
	
	

	
	
	5.
沙田區議會副主席彭長緯先生認為，存款保險制度對市民的心理幫助有限。若銀行發生財政問題，市民仍寧願到銀行擠提，立刻取回所有存款，也不會選擇慢慢辦理手續，以取回部分存款。他質疑金管局推行存款保險計劃的真正動機，是否與現時的監管制度存有漏洞有關。此外，他相信銀行所需支付的保費，最終會轉嫁給小存戶；而承保上限定在十萬元亦太低，如市民因此而須把畢生積蓄存放在不同的銀行，以致由於金額少而只能獲取較低利息，結果只會是擾民。他認為應將承保上限調高至二十萬元。

	
	
	

	
	
	(莫偉雄先生於此時到達。)

	
	
	

	
	
	6.
朱滿成先生認為，雖然實施存款保障計劃，銀行很可能會將保費轉嫁給市民，但此計劃有助減少大銀行壟斷的情況，因此他原則上支持有關計劃。至於計劃的管理方面，他認為諮詢文件沒有列明資金投放在本地及外地市場的比例，有欠全面。

	
	
	

	
	
	(黃澤標先生、廖韻兒女士、梁志堅先生及楊祥利先生於此時到達。)

	
	
	7.
劉應彬先生回應說，金管局考慮引入存款保險制度的目的，是要為小額存戶提供更大的保障，以促進金融體系的穩定，並非藉此減輕監管的責任。雖然引入存款保險制度後，「道德風險」可能會增加，即銀行和存戶可能會因為他們享有存款保險的保障，而試圖承擔較高風險，但這問題可透過有效的監管作出控制。現時市民普遍存有一種觀念，就是大銀行不會倒閉，而小銀行卻風險高，以致市民只集中在大銀行存款，造成不公平競爭。事實上，這個觀念並不正確，因為一間銀行是否穩健，並不取決於它的規模，而是取決於它的管理質素、風險處理、資本充足等因素，同時亦會受到外來因素影響。引入存款保險制度，反可造就一個更公平的環境，讓大小銀行經營／競爭。至於保險計劃的管理，諮詢文件建議由公營部門以某種形式如金管局轄下的部門或新成立的獨立實體來管理。至於存保基金管理方面，初步構思是由金管局把保險計劃內的資金連同外基金一併管理，而外基金的投資策略，是在歐美市場購買優質的政府債券，避免投放在本地銀行體系內。當局預期累積保費的總額約為20至30億元，相對接近10,000億港元的外基金，相信不會因管理存款保險計劃而為有關部門帶來沉重負擔，或需要龐大的管理架構。

	
	
	

	
	
	(李子榮先生於此時到達。)

	
	
	

	
	
	8.
黃國雄先生關注存款保障計劃的實施時間，以及有關計劃的迫切性。他認為，政府近期實施強制性公積金計劃(強積金)，已令市民需要把入息的5%作為供款，稍後又可能要為醫療保障供款，倘若存款保障也要供款，而且有關的保費又有可能不斷增加的話，對市民將造成很大的負擔。他並認為，以十萬元作為承保上限太低，對小市民的保障有限。

	
	
	9.
王津太平紳士說，存款保障制度在外國已實施多年，因此他亦支持香港引入有關制度，然而十萬元的承保上限太低，保障並不足夠，因此應將該上限提高。此外，目前香港採用銀行三級制，除持牌銀行，尚有有限制牌照銀行及接受存款公司，存款保險計劃應加入該兩類機構參與。現時香港的大銀行均對有關計劃表示反對，他詢問金管局將如何作出游說。他指出，這些大銀行的存款額最多，但在保費劃一於0.1%的情況下，大銀行所支付的保費亦最多，故當局會否考慮存款額愈大，保費愈低的做法，否則對大銀行可能不公平。此外，他不贊成由公營部門或成立與金管局有密切關係的獨立實體來管理有關的存款保險計劃，因此舉會令政府的架構龐大；他建議當局可仿傚強積金的做法，制定主流法案，規定銀行必須自行向保險公司購買存款保險，讓市場自由競爭，最終得益的便會是消費者。

	
	
	

	
	
	10.
劉應彬先生說，倘若政府決定有需要實行存款保障制度，金管局會於二零零一年就計劃的細則進行詳細設計，並再向公眾作出諮詢，預期於二零零一年底草擬法例及提交立法會通過，因此有關計劃最快可望於二零零二年上半年實施。至於承保上限，國際標準是有關的保障能惠及85-90%的存戶；根據目前香港銀行的數據，存款達十萬元的存戶佔總存戶的84%，約佔總存款額的20%；而存款達二十萬元的存戶則佔91%，約為總存款額的28%。因此，顧問公司建議以十萬元作為承保上限，很接近國際標準，但顧問公司亦不排除提高承保上限的可能性；而金管局亦樂於聽取各方人士對承保上限的意見。劉先生表示理解近期實施的強積金供款，或日後政府可能要求提出的其他供款，會對市民造成一定的心理壓力，但金管局提出的存款保障計劃，需要支付保費的對象為銀行，而銀行會否把保費轉嫁給存戶，則視乎銀行業的競爭情況而定。香港目前的金融體系穩定，正是「居安思危」、引入存款保障制度的適當時機，否則在有問題發生時才考慮，便會太遲。根據顧問的建議，銀行在計劃的初期需支付劃一的保費。劉先生認為，當計劃推行了一段時期及管理當局累積了相當經驗後，當局可考慮因應銀行的風險而收取不同的保費，但不一定大銀行便風險低，小銀行便風險高。由於存款保障制度的目的是保障小存戶，而有限制牌照銀行及接受存款公司的存款普遍是較為大額的存款，例如十萬或五十萬元以上，因此沒有把它們列入有關的保障計劃的範圍內。雖然大銀行表態反對有關的存款保障制度，但當局會盡量平衡各方的意見，最重要是促使本港銀行體系更加穩定。至於存款保險計劃的管理，當局也曾接觸一些大規模的保險公司，但他們均表示難以為銀行計算風險及定價，亦沒有興趣參與，故此有需要由公營機構管理有關計劃，但由於涉及的金額不算太龐大，故需增聘的人手或耗用的資源將不會太多。

	
	
	

	
	
	11.
盧偉國博士表示，以往香港的管治理念是奉行小政府政策，干預最少，自由度最大，而市民亦可有最大的決定權，但現在不少政策卻與此理念背道而馳。他認為，各項市場運作均可能存在風險或出現危機，例如樓價會下跌、利率會波動，甚或餅店曾發生「擠提」等，但不能因此便事事要求市民「供款」或購買保險來換取保障，政府實不應再讓市民百上加斤。因此，當局理應透過加強現行安排及索償墊支計劃，以保障小存戶的利益。但金管局的諮詢重點，似乎並不在於有否需要實施存款保險計劃，而是計劃的執行細則及時間。他認為，如政府必須實施存款保險計劃，則無論大額或小額的存戶也應獲得保障，而且承保上限定在十萬元並不足夠。此外，保費應相對調低，因涉及的金額不菲。

	
	
	

	
	
	12.
盧黃鳳萍女士說，以小市民的心態而言，他們繳交了稅款，便認為政府有責任為他們提供保障，如要他們為存款保障而供款，實難以接受。她認為目前金融體系穩定，只須繼續維持現狀。

	
	
	

	
	
	13.
劉應彬先生重申，金管局提出存款保障制度，目的就是保障小存戶的利益，從而令銀行體系更穩定，特別是在金融危機的時候。事實上，自九十年代起，國際間對於設立存款保障制度已愈來愈有共識，並傾向支持，因為小存戶是最沒有能力及辦法評估銀行的風險的一群，而銀行的資金是由存款組成，如市民對銀行的信心動搖，便會對整個金融體系造成影響，存款保障制度某程度上可起穩定作用，雖然可能產生道德風險，但可透過有效的監管作出控制。最近國際貨幣基金會的代表曾來港考察，在聲明中表示，金管局於目前財經環境穩定的時候引入存款保障計劃是合適的。他並強調，存款保障計劃的對象是銀行，雖然銀行可能會把保費轉嫁給市民，但亦不失為市民獲得保障的合理代價。他理解市民的擔憂，他們恐怕政府會作出過多干預，以致影響市場運作，但問題是目前市場的運作是否已有效地發揮。市民認為大銀行才穩健的觀念，已令市場產生不公平競爭，如在某些先進國家，這情況已是違反法例。

	
	
	

	
	
	(蔡亞仲先生於此時到達。)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	14.
彭長緯先生認為，監管銀行運作的責任應在金管局；倘若政府有感大銀行壟斷市場，便應從這方面立法，即不應加重市民的負擔。李子榮先生質疑政府是否擔心監管不力，故引入有關的保障制度，並認為政府理應為市民購買保險。

	
	
	

	
	
	15.
劉應彬先生強調，引入存款保障制度，並不代表金管局不用監察，相反，局方會更緊密地監管銀行的運作。但無論監管如何完善，銀行亦可能受到一些銀行本身或香港以外的因素影響而面對財政因難或倒閉的厄運，因此有需要在現階段積極考慮應變的措施。

	
	
	

	
	
	16.
主席多謝金管局代表的介紹，並宣布有關的討論結束。他請非本委員會委員的區議員離席。

	
	
	

	
	
	(劉應彬先生、郭仕雅小姐、劉帶生先生及楊倩紅女士於此時離席。)

	
	
	

	
	II.
	通過二零零零年十月三十一日會議紀錄
(會議紀錄DH 6/2000已於較早前寄出)

17.
會議紀錄毋須修訂，獲委員會通過。

	
	
	

	
	III.
	提交予委員會的文書
18.
委員知悉下列文書的內容：
(一)
公眾投訴的進度報告

(文書DH 66/2000)

(二)
二零零一／二零零二年度開支科及暫訂頂額(文書DH 67/2000)

	
	
	

	
	
	

	
	IV.
	提問
19.
主席宣布調動議程，先討論麥炳輝先生的提問，再討論黃戊娣女士的提問，其他議程維持不變。委員並無異議。

	
	
	

	
	
	20.
麥炳輝先生問：

「愉田苑自本年三月成立業主立案法團(法團)後，房屋署便全面退出有關屋苑的一切管理事務，卻並沒有積極地為法團做妥一切移交工作。法團在四月十三日及七月五日的會議中，曾提出有關屋苑範圍內16枝街燈的安排問題，直到九月二十六日，房屋署才簡單地回覆法團，表示有關的街燈將移交法團負責管理及維修，並須安裝接駁電掣箱，費用為三萬元。
本人現有以下提問：
(i)
據知有關的16枝街燈是由路政署安裝的，而十八年來均是由該部門負責維修及管理。請問該16枝街燈是否屬於政府的資產？房屋署為何在愉田苑成立法團之後，才表示要將有關街燈移交法團負責管理及維修？理據何在？
(ii)
有關的接駁電掣箱安裝工作是由房屋署安排的，其費用應否由該署承擔？
(iii)
由於不少居屋屋苑正陸續成立法團，房屋署如何確保交接工作順利？」


	
	
	21.
房屋署及路政署的回覆載於文書DH 70/2000。

	
	
	

	
	
	(何厚祥先生於此時到達。)

	
	
	

	
	
	22.
麥炳輝先生質疑，愉田苑內的16枝街燈，十八年來均是由政府部門負責安裝、管理及維修保養的，但自從法團於二零零零年八月一日成立之後，路政署及房屋署便將有關街燈轉交法團，並要求法團支付安裝接駁電錶箱工程的三萬元費用，實不合理。他並質疑成立法團後，反而增加了業主的負擔，實際上沒有好處。

	
	
	

	
	
	23.
房屋署署理高級房屋事務經理(沙田北)陳漢生先生說，自從愉田苑業主立案法團成立後，法團便接收了屋苑的管理權，而香港房屋委員會(房委會)已不再是該苑的管業經理人，因此，苑內的道路亦由房屋署的管制道路改為私家路，而路政署則根據一貫的政策，不再繼續負責管理及維修非房屋署管制道路而屬私家路的街燈。陳先生指出，成立法團可讓業主對於屋苑的管理有更大的控制及自主權，也不需再向房屋署支付監管費，好處十分多。房屋署為確保交接順利，一直均與法團保持密切的聯繫，其中有關資產的轉移，亦有清晰的記錄，然而有關的16支街燈並非房屋署所管理的資產，因此在街燈的移交安排事宜上，該署主要是擔當協調的角色，把業主對於街燈安排的意見轉達路政署路燈部考慮。

	
	
	

	
	
	24.
路政署路燈部工程師陳炳先生說，該署一直以來為房屋署各屋安裝、管理及維修內道路的街燈。現時愉田苑的管理權已由房屋署轉交該苑法團，即有關路燈變成位於私家路而非房屋署管制道路上，因此路政署不會再負責有關街燈的維修保養。倘若法團希望自行在私家地方重新安裝街燈，路政署可將原有的街燈拆除。雖然有關的街燈已使用了十八年，但路政署一直有定期清潔及維修，因此，目前有關街燈的性能仍是良好的。現時房屋署轄下某些公共屋轉租為售，內道路亦可能會變為私家路，因此路政署亦不會再負責該些「私家路」的街燈維修及管理。

	
	
	

	
	
	25.
沙田區議會副主席彭長緯先生認為，房委會仍擁有愉田苑內商場及停車場的業權，而使用商場及停車場的人士亦需使用街燈照明服務，因此路政署理應繼續為房屋署的「地方」提供服務，而屋苑內的道路仍應繼續列為房屋署的管制道路。他指出，居屋屋苑成立法團並非出於自願，而是在房屋署的要求下成立，否則該署便會提高監管費及將管理工作外判。然而，當屋苑組成法團後，房屋署便逐一將「包袱」推卸給法團，增加小業主的負擔。若愉田苑法團被強迫接收有關的16枝街燈，恐怕其他屋苑也不能幸免。

	
	
	

	
	
	(江活潮先生於此時到達。)

	
	
	

	
	
	26.
黃國雄先生認為，房屋署強迫居屋屋苑成立法團，實為推卸責任。他表示，以錦英苑為例，過往曾發生外牆磚剝落事件，結果房屋署作出賠償；如成立法團，他擔心房屋署會把未做妥的維修工作及結構問題，一併「移交」給法團，要法團承擔有關責任，屆時法團便需承受沉重的財政負擔。他質疑若業主列出清單，要求房屋署先做妥所有維修項目後，業主才成立法團的話，房屋署會否接受。

	
	
	

	
	
	(鄭則文先生於此時到達。)

	
	
	

	
	
	27.
陳漢生先生回應說，根據愉田苑的公契，房委會確是擁有愉田苑停車場及商場的業權，並需負責苑內公共地方所分攤部分的維修及管理的費用。然而，隨法團的成立，房委會已不再是屋苑的經理人，因此苑內的道路便不可以繼續劃為房屋署的管制道路。陳先生強調，成立法團可讓業主自行管理屋苑，享有更大自主權，亦是大勢所趨。以往房委會代屋苑業主根據公契擔任經理人的角色管理屋苑，其管理的費用是來自業權人即業主，若成立法團後，管理費用亦仍然是由業主負責，沒有改變。如業主認為有需要列出維修項目的清單，即使沒有法團，也同樣是由業主繳付的管理費中支付。至於錦英苑外牆剝落的問題，據知可能與承建商的工程質素有關而由房委會代為追討，並不屬於經常性的維修項目。

	
	
	

	
	
	28.
陳炳先生說，路政署會否提供街燈的維修保養服務，關鍵在於有關道路是否屬於房屋署的管制道路。過往路政署體恤房屋署人手不足，故為房屋署的屋提供管理及維修內道路的街燈，但既然愉田苑已成立法團，便等同私人屋苑，路政署須根據私家路的政策，不再為苑內16枝街燈提供維修保養。

	
	
	

	
	
	29.
麥炳輝先生說，愉田苑法團目前仍然委託房委會代為管理苑內的道路，故應視作房屋署的限制道路。房屋署陳漢生先生回應說，根據房屋條例的交通附例，要成為房屋署限制道路的先決條件，是有關屋／屋苑是由房屋署擁有管轄權的。自愉田苑於二零零零年八月一日成立法團後，法團便成為屋苑的管業經理人，而房屋署雖獲法團同意暫代管理苑內道路，但已不是大廈公契經理人的角色，沒有法定的權力，所以有關的道路不可繼續成為房屋署的限制道路。

	
	
	

	
	
	

	
	
	30.
彭長緯先生提出下列建議：
「沙田區議會發展及房屋委員會認為，除非房屋署放棄所有在愉田苑內的物業權益，否則愉田苑內的道路仍然應依照房屋署的限制道路使用，而有關的路燈設施由政府繼續提供。」

	
	
	

	
	
	31.
藍國賢先生認為，地政處應澄清地契條款方面的問題。他表示，成立法團前，居屋屋苑由房屋署管轄；成立法團後，似乎不應以公帑支付有關屋苑內的設施的維修保養費用。此事件可讓其他屋苑借鏡，而地政處亦應注意日後居屋屋苑的公契條款的內容。沙田地政處高級產業測量師(東南)黃美蓮女士說，在一般情況下，一切有關私人地段的物業內的街燈費用，應由業主負擔，政府不會干涉。

	
	
	

	房屋署
路政署
	
	32.
彭長緯先生強調，居屋與私人物業有別，而且成立法團是「被迫」，並非出於居民自願，因此政府不可推卸責任。主席請委員就彭先生的建議表決，結果以25票贊成、1票反對，通過有關建議。
(朱滿成先生、黃國雄先生及陳炳先生於此時離席。)

	
	
	

	
	
	33.
黃戊娣女士問：

「繼沙田圓洲角居屋出現短樁，以及多幢樓宇地下石屎柱出現裂痕和石屎剝落至露出鋼筋，即將入伙的馬鞍山居屋錦泰苑，其中錦邦閣的主力牆亦被揭發呈現扭曲。類似的事件令準業主十分擔心樓宇結構的安全問題。有見及此，房屋署(房署)特別派出結構工程師聯同總承建商所聘請的工程師到錦邦閣進行檢查，結果證實有關扭曲是因為外牆邊位建築得不夠直，與樓宇結構、沉降問題無關。該顧問工程師認為扭曲只會影響樓宇外觀，不會影響結構及附近單位的室內面積，毋須進行任何補救工程。但是，據裝修公司負責人接受報章訪問時指出，上述扭曲是因為承建商在興建外牆時少落石屎所致，如確實少落石屎，則有關的承建商是否偷工減料？而房署在未收到工程顧問公司提交的報告書前，便表示樓宇沒有問題，這是否有過於草率之嫌？就此，本人有以下提問：
(i)
房署如何監管承建商的工作？
(ii)
為何房署收樓時未能發覺該座大廈外牆扭曲？
(iii)
如業主收樓時，對樓宇結構有疑問，房署會如何處理，例如提供結構性保養或賠償？
(iv)
如樓宇在興建外牆時少落石屎，是否會影響樓宇結構？如確實少落石屎，則有關的承建商是否偷工減料呢？
(v)
該工程顧問公司何時可提交報告書？房署在未收到報告書前，便表示樓宇沒有問題，這是否有過於草率之嫌呢？」


	
	
	34.
房屋署的回覆載於文書DH 69/2000。

	
	
	

	
	
	(藍國賢先生及梁永雄先生於此時離席。)

	
	
	35. 黃戊娣女士指出，錦泰苑錦邦閣外牆扭曲的問題是在準業主發現及投訴後，房屋署才加以跟進的，她質疑房屋署監管不力。此外，她關注房屋署所提供的十年結構保證及承建商所作的改善工程的具體情況，以及房屋署接收樓宇時所依據的顧問公司意見及完結報告的內容。黃女士並詢問當局有否對有關的承建商作出懲罰。
(梁志偉先生及易順娥女士於此時離席。)

	
	
	

	
	
	36.
房屋署署理高級房屋事務經理(沙田北)陳漢生先生回應說，房委會於二零零零年四月十三日的會議上，議決向所有新建成的屋苑及現有發展項目全面提供自落成起計的十年結構保證。如樓宇結構有問題，業戶可向房屋署提出。

	
	
	

	
	
	(鄧永昌先生及莫偉雄先生於此時離席。)

	
	
	

	
	
	37.
許李嚴建築師有限公司工程合約顧問許文博先生回應說，整項錦泰苑的工程均是由合資格及富經驗的建築師／工程師監察的。錦邦閣發生外牆扭曲的地方位於三十多層高的位置；由於在樓宇建築初期，拓展署正在附近進行道路工程，因此難以近距離監察樓宇，直至二零零零年中有關道路工程完成後，負責人員發現錦邦閣部分外牆出現扭曲的情況，而與此同時，房屋署接獲市民的投訴，所以顧問公司立刻處理。結構工程師經勘察後認為有關的外牆扭曲對樓宇結構並不構成影響，只是在外觀上需要作出改善，目前有關的改善工作已完成。由於事件並非嚴重，所以顧問公司無需就事件提交特別報告，但一直均與房屋署保持密切的聯繫及資料往來。此外，顧問公司重新量度受影響的單位的面積後，證實當中並無差異。房委會已接納顧問公司的意見，並已接收有關樓宇。至於承建商會否受到懲罰，由於涉及合約問題，故此有待研究。房屋署工程策劃助理總經理林甲熙先生補充說，承建商的表現會在每月的評核報告中作出反映。
(廖韻兒女士於此時離席。)

	
	
	

	
	
	38.
楊祥利先生表示，錦泰苑一再延遲入伙，至令準業主大失預算，較早前又發生數幢大廈同時停電的問題，而入伙後的維修工作亦進展緩慢，他質疑顧問公司監管不力。

	
	
	

	
	
	39.
黃澤標先生關注到錦邦閣外牆扭曲的問題，是否確如房屋署的書面回覆所說，「絕對」不會對樓宇結構造成安全問題。他並關注顧問公司有否全面量度所有在發生外牆扭曲的一邊的單位的面積。此外，房委會表示已根據顧問的意見及建築完成報告接收該等樓宇，當中是否表示房委會對於建築工程，包括有關的外牆改善工作，感到滿意。

	
	
	

	
	
	40.
許文博先生回應說，顧問公司為確保錦泰苑的窗戶沒有漏水的問題，故對所有窗戶進行「試水」，當中花去相當時間。至於較早前的停電問題，起因是承建商施工時損壞了其中一條電，現已重新更換。此外，顧問公司已就發現外牆扭曲那邊由一至四十樓的全部單位進行面積量度，結果證實有關單位的面積並沒有受到影響。

	
	
	

	
	
	41.
奧雅納工程顧問公司結構工程合約顧問潘國軒先生指出，當發現錦邦閣外牆有扭曲後，該公司已聯同承建商進行實地勘察，經評估後，發現外牆的扭曲是與版模手工欠佳有關，而外牆的輕微扭曲對於樓宇的結構並不會構成影響。

	
	
	

	
	
	42.
房屋署林甲熙先生說，承建商已承諾在聖誕節前加快入伙後的維修工作。此外，顧問公司已確定建築工程完成，而房屋署內部亦已接納顧問公司的意見及建築完成報告，並就錦泰苑發出完工證書及接收樓宇，即房屋署對於有關工程滿意。該署現已發信通知準業主收取鎖匙，安排入伙。

	
	
	

	
	
	(韋國洪先生、彭長緯先生、陳上志先生、陳偉麟先生、王津太平紳士、黃澤標先生、許文博先生、林甲熙先生、潘國軒先生及陳成光先生於此時離席。)

(休息十分鐘)

	
	
	

	
	V.
	0 水管更換及修復工程第一階段第一期乙- 組合乙新界北                                    

(文書DH 75/2000)

43.
水務署高級工程師/顧問工程管理(5)鍾德華先生及博威工程顧問有限公司高級工程師仇尹樂先生介紹文書的內容，並請委員支持有關工程。

	
	
	

	
	
	44.
李錦明先生支持水務署更換殘舊的水管，但關注有關工程對附近環境特別是學校區域的噪音影響。博威工程顧問有限公司技術總監文海亮先生回應說，環境保護署(環保署)對日間工程的噪音要求為75分貝，學校區的要求會較低。當局可在合約內要求承建商採用有效的方法減少噪音的影響，例如使用隔音屏障或噪音較少的機器、盡量安排工程在暑假期間加快施工，或把較嘈吵的工序安排在放學後進行等，務求將施工期間對附近環境特別是學校區域所造成的噪音影響減至最低。

	
	
	

	
	
	45.
江活潮先生詢問整項水管更換及修復工程的其他階段及組合的情況，以及關注施工期間所作的停水安排。他指出，較早前沙田市中心曾發生爆水管事故，但水車很久才到達，令居民甚為不便。水務署鍾德華先生表示，水管更換及修復工程第一階段分第一期甲及第一期乙進行，第一期甲的工程較第一期乙的迫切，現已陸續展開；第一期乙的工程則以地區分為組合甲、乙及丙，組合甲及丙包括香港及九龍的地區，組合乙則指新界北，而在組合乙中，沙田區的工程將在二零零五至二零零七年間進行。鍾先生指出，在進行喉管更換工程期間，涉及的地區會逐步停水，但停水會安排在深夜進行，且每次不會超過八小時，務求在翌日早上便能恢復供水。至於江先生所指的水車問題，鍾先生樂意於會後向有關同事作出了解。

	
	
	

	
	
	46.
何厚祥先生關注大圍的水管工程對交通的影響，以及施工時發出泥臭甚或沼氣的問題。博威工程顧問有限公司文海亮先生回應說，當局就三個年份：二零零二、二零零四及二零零六年作出交通評估，當中已考慮人口及就業情況等的增長，經分析後，發現有關道路屆時將未達飽和，所以不會造成嚴重的交通影響。他會於會後把交通評估報告的原文留下，以供各委員參閱。他理解大圍屬於較舊的區域，很多水管均需更換；當局會逐步分段施工，不會一次過將路面挖開，對居民造成不便。文先生並說，由於是次工程是更換食水管，應不會發出臭味，如何先生發現有具體情況，他樂意作出跟進。

	
	
	

	
	
	(會後註：上述交通評估報告現已存放於區議會秘書處，可供委員參閱。)

	
	
	47.
水務署鍾德華先生回應鄭則文先生的詢問時說，使用無坑敷設或修復水管的方法，工程人員便無須在路面挖掘明坑，但須相隔100米挖兩個「井」，利用類似打樁的方法或千斤鼎把水管由一端通往另一端，所以地底不會出現空心情況；在不用施工時，工程人員會在井口蓋上鐵板，讓車輛可在上面行駛，所以採用此工程技術，對路面交通所造成的影響遠較明坑敷設水管的方法為小。

	
	
	

	
	
	48.
博威工程顧問有限公司文海亮先生回應黃戊娣女士的詢問時說，該公司已就有關工程對環境所造成的影響作出初步評估，結果顯示施工過程不會引起嚴重的環境問題，因此不需要進行「環境影響評估條例」下所規定的那種環境評估報告。至於馬行健先生關注大圍區的舊水管可能含有石棉成份及施工時對附近屋造成供水影響的問題，文先生表示，工程人員不會將舊水管取出，而會將新的水管放置在地下，另外，停水會盡量安排在不影響居民的時間進行，並且會限制在八小時之內。

	
	
	

	
	
	49.
盧偉國博士支持當局把水管更換，但關注施工期間的交通安排及影響。他指出，大圍成運路、成全路及成興街等，經常有貨車及貨櫃車出入及上落貨，故當局在施工時必須小心安排。此外，大圍區有不少商舖，如工程會影響商店的生意，政府理應作出適當的賠償。他並促請水務署注意有關的水管工程與九廣鐵路進行馬鞍山鐵路大圍段的工程相互之間的影響，以免對大圍居民造成滋擾。施工時如路面被挖開，工程人員必須蓋上鐵板，方便車輛及行人。至於含有石棉成份的舊水管，當局必須小心處理。

	
	
	50.
水務署鍾德華先生表示，目前有關工程只完成勘探程序，若工程獲委員會支持並取得立法會的撥款，該署便會進行詳細設計，屆時定會就委員提出有關交通的安排及對受影響商店賠償等問題作出深入研究。當工程的詳細設計完成後，該署將進一步諮詢區議會。現時有關工程的初步研究報告已提交九廣鐵路及徵詢他們的意見，以期盡量減少對居民的滋擾。至於含有石棉成份的舊水管，當局會盡量避免拆除，即使有需要拆除，也會根據環保署的指引小心處理。

	
	
	

	
	
	51.
盧黃鳳萍女士認為，無坑修復水管的方法，即利用技術把新的水管包裹舊的水管的做法，似乎最快捷及對路面的影響最少，理應廣泛採用。博威工程顧問有限公司文海亮先生表示，此方法在技術上是有限制的，例如水管中間若有急促的彎度或很多支管，便不能採用有關方法了。

	
	
	

	
	
	52.
主席宣布委員會一致通過有關工程。

	
	
	

	
	
	(李子榮先生、何秀武先生、鍾德華先生、江貴壽先生、仇尹樂先生及文海亮先生於此時離席。)

	
	
	

	
	VI.
	1 二零零一／二零零二年度小規模環境改善工程建議                                        

(文書DH 71/2000)

53.
沙田民政事務處行政主任(發展)許淑芬小姐介紹文書的內容。許小姐表示，該處建議於二零零一／二零零二年度動用1,750,000元進行11項小規模環境改善工程。她請委員會支持有關建議。

	
	
	

	
	
	54.
許淑芬小姐回應鄭楚光先生的詢問時說，工程第(2)項「沙田第一城(近第十五座)休憩用地改善工程」的設計將包括一些基本的休憩設施，例如設置長椅，若工程獲委員會通過，該處會開始進行詳細設計工作，故動工日期暫未能確定，但工程定會於二零零一至二零零二財政年度內完成。此外，許小姐回應馬行健先生的詢問時說，在工程第(8)項「美林附近天橋底安裝長椅工程」中，有關的長椅的位置是在通往城門隧道的天橋下，而長椅的樣式會類似一般在公園內的長椅；如確定長椅的設計及安裝日期後，該處可再與馬先生聯絡。

	
	
	

	
	
	55.
主席宣布委員會一致通過有關的11項工程建議。由於「沙田第一城(近第十五座)休憩用地改善工程」、「馬鞍山近褔安花園用地闢建工程」及「火炭村墳地行人徑及梯級建造工程」的預算費用超過150,000元，因此委員會須將之推薦給財務及常務委員會作進一步通過。此外，由於「馬鞍山近褔安花園用地闢建工程」的預算費用超過300,000元，故財務及常務委員會須再進一步將之推薦給沙田區議會通過。

	
	
	

	
	VII.
	2 二零零一／二零零二年度鄉郊小工程計劃建議
(文書DH 72/2000)

56.
沙田民政事務處行政主任(發展)許淑芬小姐介紹文書的內容。許小姐表示，該處擬於二零零一／二零零二年度以6,800,000元進行11項鄉郊小工程。她請委員發表意見。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	57.
梁國顯先生表示，大南寮村的河道在大雨時水力很猛，而橫跨該河道上的行人橋十分破舊，存有潛在危險，故促請沙田民政事務處優先進行「大南寮村河堤改善工程」。許小姐表示，大南寮村的行人橋工程已被納入二零零零／二零零一年度的鄉郊小工程計劃，並將於短期內會進行招標，而待籌劃工作完成後，「大南寮村河堤改善工程」亦會盡早進行。

	
	
	

	
	
	(陳漢生先生於此時離席。)

	
	
	

	
	VIII.
	3 二零零一／二零零二年度鄉村工程計劃(維修工程)計劃建議                               

(文書DH 73/2000)

58.
沙田民政事務處行政主任(發展)許淑芬小姐介紹文書的內容。許小姐表示，該處擬於二零零一／二零零二年度以3,040,000元進行16項鄉村維修工程。她請委員發表意見。

	
	
	4 

	
	
	59.
鄭楚光先生及梁國顯先生表示，大輋村的斜坡長期出現滲水情況，而行人徑及排水渠亦急需改善，故促請沙田民政事務處盡早進行「大村行人徑及排水渠改善工程」。許小姐表示，該處理解有關工程的急切性，故稍後工程部同事會再次到實地視察，待一切籌劃工作完成後，便會盡快展開有關工程。至於斜坡的問題，則須由土力工程處處理較為合適。

	
	
	5 

	
	
	60.
許淑芬小姐回應黃戊娣女士的詢問時說，該處每年均會在計劃內預留一百萬元作為雜項維修，通常是用來應付天災後的緊急維修工作。梁志堅先生詢問，如該年內沒有緊急維修項目，有關的款項會否撥作剪草之用。許小姐說，根據以往經驗，預留一百萬元雜項維修款項都會用盡，但如有餘款，一般會用來進行其他鄉村維修工程。倘若野草的問題嚴重影響民生，並在鄉村的範圍內，該處可考慮進行緊急的剪草工作。
(許淑芬小姐及鄧成偉先生於此時離席。)

	
	
	

	
	IX.
	工作小組報告
(一)
私人樓宇及居屋工作小組：「沙田區大廈管理通訊」草稿                      
(文書DH 68/2000附錄I)

61.
沙田民政事務處大廈管理統籌小組房屋事務經理黃煜莊先生介紹草稿的內容。黃先生表示，如草稿獲委員會通過，有關通訊將於二零零一年一月派發。

	
	
	

	
	
	62.
黃煜莊先生回應盧黃鳳萍女士的詢問時說，由於篇幅所限，只能在通訊簡述有關「怎樣在業主大會中投票」的要點。如盧女士有興趣，他可於會後給她一份詳細的小冊子，以供參閱。此外，黃先生回應李錦明先生的詢問時說，有關的通訊將以五色印刷。

	
	
	

	
	
	63.
委員會無異議通過上述草稿。

	
	
	

	
	
	(黃煜莊先生於此時離席。)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	(二)
工作小組報告
(1)
私人樓宇及居屋工作小組

(文書DH 74/2000附錄I)

64.
委員知悉上述工作小組的會議紀錄的內容。發展及房屋委員會副主席羅光強先生代表小組召集人李子榮先生報告說，廉政公署將加入參與小組的「家居安全嘉年華會」活動。

	
	
	

	
	
	(2)
工商工作小組

(文書DH 74/2000附錄II)

65.
委員知悉上述工作小組載於文書的第八次會議紀錄及於會上派發的第九次會議紀錄的內容。委員會並通過載於第八次會議紀錄的新增成員名單。

	
	
	

	
	
	(3)
關注寮屋及鄉郊改善工作小組

(文書DH 74/2000附錄III)

66.
委員知悉上述工作小組於會上派發的會議紀錄的內容。

	
	
	

	
	
	67.
楊祥利先生指出，有關會議紀錄第(二).2段，不少馬鞍山村村民投訴非法傾倒垃圾的問題嚴重，而且有不少泥頭車進入該段狹窄的道路，造成交通意外，故有需要限制大型貨車駛入。小組召集人梁志堅先生表示會繼續跟進有關問題。主席建議如有需要，委員可在下次委員會或其他相關的委員會的會議上正式提問，以便作出更詳細的討論。

	
	
	

	
	X.
	下次會議日期及時間
68.
主席宣布，下次會議將於二零零一年二月二十七日(星期二)下午二時三十分召開。

	
	
	

	
	
	69.
會議於下午六時三十五分結束。



沙田區議會秘書處

STDC 13/15/30

二零零一年一月十七日
dh8/dh700M
PAGE  
(二七)


